新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目

招 标 文 件

（项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-161）

| 采 购 人： 采购代理： | 新疆大学 新疆新世纪招标有限公司 |
| --- | --- |

二〇二六年四月

目录

公开招标公告	1

投标人须知前附表	5

第一章 投标人须知	12

1．总则	12

2．招标文件	14

3．投标文件	15

4．投标	18

5．开标	19

6．评标	19

7．定标及合同授予	20

8．纪律和监督	21

第二章 评标办法	23

评审办法前附表	23

1. 评标方法	29

2. 评标标准	29

3. 评标程序	30

第三章 合同条款	36

第四章 服务标准和要求	36

第五章 投标文件格式	98

目录	100

一、投标函（一）	101

投标函（二）	102

二、开标一览表	103

三、投标价格明细表	104

四、商务条款偏离表	105

五、技术条款偏离表	106

六、法定代表人身份证明书	107

七、法定代表人授权委托书	108

八、投标人基本情况	109

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	110

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	111

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	112

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	113

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	114

九、投标人近年类似项目业绩表	117

十、项目负责人简历表	118

十一、拟派现场管理人员情况表	119

十二、投标保证金缴纳凭证	120

十三、承诺函	121

十四、服务方案	124

十五、其他需要提交的资料	124

第六章 补充条款	125

新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目公开招标公告

项目概况

新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目 的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2026年04月27日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式: 公开招标

项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-161

项目名称：新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目

预算金额（元）：3300000

最高限价（元）：3300000

采购需求：

标项名称:新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目

数量:1

预算金额（元）: 3300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目实施建设阶段代建，包含以甲方的施工图交付为界，施工图设计阶段后、代建合同生效开始至工程实体移交及质量缺陷责任期届满为止，对项目的建安工程、设备采购、室外工程及相关事项等建设阶段所有工作进行组织管理（包括但不限于组织施工、监理、造价咨询、设备选购等招标活动；办理工程规划许可证、施工许可证、消防、人防、园林绿化、市政等手续；负责相关合同的洽谈、签订与履约的监督管理；编制工程建设投资、进度计划；组织工程中间验收、竣工验收及备案、工程保修；负责用款申请、工程结算及结算文件备案、竣工财务决算编制、资产和建设档案移交、办理不动产权证书等）等涉及项目建设管理所有事项等阶段性代建管理服务。

备注：

合同履约期限：合同生效之日起2个日历日内进驻至完成全部代建服务工作止，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续、按照国家相关规定组织完成竣工财务决算、办理不动产权证书。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具备有效的资质证书(满足其中一条要求即可):

要求1:具备[设计]综合类资质(综合类资质)甲级或[设计]建筑行业(行业资质)甲级资质或[设计]建筑行业建筑工程（专业资质）甲级资质；

要求2:具备工程监理综合资质或房屋建筑工程（专业类监理企业资质）甲级资质；

要求3:具备建筑工程（施工总承包）一级及以上资质；

要求4:具备工程咨询单位甲级资信证书。

（2）项目负责人具备建筑工程相关专业高级职称，并具有下列其中一项资格：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师（建筑工程专业）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。

（3）1.代建单位不得在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

- （4）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次招采活动。

- 三、获取招标文件

时间：2026年04月03日至2026年04月13日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

方式：免费获取，供应商登录政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月27日11:00（北京时间）

投标地点：供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

开标时间：2026年04月27日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地 址：乌鲁木齐市胜利路666号

联系人：来老师

联系方式：0991-8580035

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦五楼

联系人：杨盛翔、马丹阳、祝梓茗

联系方式：15099159563

3.项目联系方式

项目联系人：杨盛翔、马丹阳、祝梓茗

电 话：15099159563

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目 |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026(ZC)-161 |
|  | 采购人 | 新疆大学 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区，新疆大学博达校区内。 |
|  | 工程投资概算 | 48240万元 |
|  | 资金来源 | 国家超长期国债及自治区财政资金 |
|  | 服务费概算（最高限价） | 3300000元（投标人的投标报价不得超出最高投标限价，否则其投标文件将被否决。） |
|  | ★代建周期 | 合同生效之日起2个日历日内进驻至完成全部代建服务工作止，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续、按照国家相关规定组织完成竣工财务决算、办理不动产权证书。 |
| 2 | 采购范围 | 新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目代建单位招标项目范围内所有工作内容，具体详见招标文件“第四章服务标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标小组推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人最低资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： - （1）投标人具备有效的资质证书(满足其中一条要求即可): - 要求1:具备[设计]综合类资质(综合类资质)甲级或[设计]建筑行业(行业资质)甲级资质或[设计]建筑行业建筑工程（专业资质）甲级资质； - 要求2:具备工程监理综合资质或房屋建筑工程（专业类监理企业资质）甲级资质； - 要求3:具备建筑工程（施工总承包）一级及以上资质； - 要求4:具备工程咨询单位甲级资信证书。 - （2）项目负责人具备建筑工程相关专业高级职称，并具有下列其中一项资格：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师（建筑工程专业）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。 - （3）1.代建单位不得在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 - （4）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次招采活动。 |
| 6 | 招标文件费 | 0元/份 |
| 7 | 投标保证金 | 66000元整（详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | ☑不组织 □统一组织 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | ☑否 □是 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：周志伟；联系方式：0991-4661782。 注：①、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的服务要求、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政采云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年04月27日 11:00（北京时间） 递交地点：加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 |
| 13 | 开标 | 时间：2026年04月27日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) |
| 16 | 履约保证金 | 第一中标供应商收到中标通知书后7日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金或提供履约保函。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金或保函金额比例如下: 工程服务类服务类：中标金额*10％ 履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后7日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金形式:保函等非现金形式。 履约保函递交的要求：中标单位收到中标通知书后7日内(签订合同前)向采购人提供见索即付和独立的银行保函或担保机构保函。 保函的有效期应至少覆盖至本项目代建范围内工程竣工验收合格之日，若预估的工程竣工验收时间延长，导致原保函有效期不足，乙方（申请人）必须在原保函到期日至少30日前，向受益人提交由银行出具的新保函或保函展期确认书以保持担保的连续性。 中标单位未按本文件规定纳履约保证金或保函的，其投标保证金将不予退还。 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目落实政府采购政策：①、符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 7、大型、中型、小型、微型企业均可参与本项目。 8、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为其他未列明行业。 9、其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 18 | 招标代理费 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：以中标金额为基准价，参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮43%，代理服务费由中标人支付。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 19 | ★付款方式 | ①预付款为：代建服务费的30％；合同生效后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付。 ②主体工程封顶验收合格后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总额的30%； ③工程整体竣工验收合格后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总金额的30% ; ④代建范围内工程实体、档案资料移交完成，竣工备案等所有手续完成，结算审计、竣工财务决算完成，且无超概/质量问题后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票，采购人扣除违约金及损失赔偿金，资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付剩余代建服务费。 如发生质量/安全事故、超工期或超概算，当期付款暂停直至整改完成。 |
| 20 | 异常低价投标（响应）审查 | 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 21 | 说明 | 1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 2、投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。 3、如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准（除资格审查、符合性审查及甲方需求外）。 |

# 第一章 投标人须知

## 1．总则

1.1 招标项目概况

1.1.1项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：详见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：详见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：详见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：详见投标人须知前附表。

1.1.6工程投资概算：详见投标人须知前附表。

1.1.7资金来源：详见投标人须知前附表。

1.1.8服务费概算（最高限价）：详见投标人须知前附表。

1.1.9代建周期：详见投标人须知前附表。

1.2采购范围：详见投标人须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：详见投标人须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：详见投标人须知前附表。

1.4 评标办法及定标方法

1.4.1 评标办法：详见投标人须知前附表。

1.4.2 定标方法：详见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格条件

1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件，具体要求详见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1招标文件费：详见投标人须知前附表。

1.6.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.7投标保证金：详见投标人须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9 是否允许联合体投标：详见投标人须知前附表。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：详见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：详见投标人须知前附表。

1.13开标：详见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：详见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：详见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：详见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：详见投标人须知前附表。

1.18招标代理费：详见投标人须知前附表。

1.19付款方式：详见投标人须知前附表。

1.20异常低价投标（响应）审查：详见投标人须知前附表。

1.21保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.22语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.23计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.24偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款；

（4）服务标准和要求；

（5）投标文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函（一）、（二）

二、开标一览表

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人基本情况

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

九、投标人近年类似项目业绩表

十、项目负责人简历表

十一、拟派现场管理人员情况表

十二、投标保证金缴纳凭证

十三、承诺函

十四、服务方案

十五、其他需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目服务费概算（最高限价）。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子章。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4．投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未按招标文件要求加密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）开启报价文件

（3）投标人线上签字确认

（4）开标结束

## 6．评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按投标人须知前附表规定的要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

8.6参与项目采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

# 第二章 评标办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分90分 2.投标报价10分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.5款 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）或银行出具的资信/金证明。 要求2、成立不足三个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人提供银行出具的资信/金证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人章。 |
| 6 | - （1）投标人具备有效的资质证书(满足其中一条要求即可): - 要求1:具备[设计]综合类资质(综合类资质)甲级或[设计]建筑行业(行业资质)甲级资质或[设计]建筑行业建筑工程（专业资质）甲级资质； - 要求2:具备工程监理综合资质或房屋建筑工程（专业类监理企业资质）甲级资质； - 要求3:具备建筑工程（施工总承包）一级及以上资质； - 要求4:具备工程咨询单位甲级资信证书。 | 提供资质证书扫描件。 |
| 7 | （2）项目负责人具备建筑工程相关专业高级职称，并具有下列其中一项资格：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师（建筑工程专业）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。 | 提供项目负责人证书扫描件。 |
| 8 | （3）1.代建单位不得在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 | 提供承诺函。 |
| 9 | （4）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次招采活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 10 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证/支票/汇票/保函的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或采购代理机构将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按照招标文件规定要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章； | / |
| 2 | 投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过服务费概算（最高限价）； | / |
| 3 | 投标报价是否通过异常低价投标（响应）审查（具体内容详见投标人须知前附表） | / |
| 4 | 投标文件载明的代建周期是否未超过招标文件规定的期限； | / |
| 5 | 投标文件中是否不存在采购人不能接受的附加条件； | / |
| 6 | 投标文件是否符合招标文件条款、实质性要求（标★项）； | / |
| 7 | 投标文件是否满足本项目明确的服务标准和要求； | / |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除 低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 备注：本项目落实政府采购政策：①、符合促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |
| 商务部分(49分) | 投标人类似业绩 | 20 | 投标人近5年（2021年01月01日-至今）承揽并已完成类似项目业绩： 建筑工程代建项目、全过程工程咨询（应含项目管理+（工程勘察、工程设计、工程造价咨询、工程监理）两项及以上内容）业绩，每提供一项建筑工程代建项目业绩得4分，每提供一项全过程工程咨询业绩得2分,最高得20分。 备注：需提供合同、完工证明资料（竣工验收资料或移交单）和业主评价证明材料扫描件（以上材料须同时具备），合同包括首页、服务内容页、签字盖章页；时限以合同签订时间为准，时间不符或内容不清晰的均无效。 |
|  | 项目负责人类似业绩 | 6 | 项目负责人近5年（2021年01月01日-至今）负责并已完成的类似项目业绩： 建筑工程代建项目、全过程工程咨询（应含项目管理+（工程勘察、工程设计、工程造价咨询、工程监理）两项及以上内容）业绩，每提供一项建筑工程代建项目业绩得6分，每提供一项全过程工程咨询业绩得2分,最高得6分。 备注：需提供合同、完工证明资料（竣工验收资料或移交单）（以上材料须同时具备），合同包括首页、服务内容页、签字盖章页；时限以合同签订为准，时间不符或内容不清晰的均无效。业绩证明材料需体现作为项目负责人。 |
|  | 企业认证 | 5 | - 投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证两项证书，且两项认证范围中同时包含：工程造价咨询、工程监理、工程设计、工程勘察、项目管理（代建）、工程咨询,认证证书及范围均满足要求的计5分；两项认证证书不同时满足的不得分；认证证书中认证范围每缺少一项的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（投标人提供在有效期内的证书扫描件加盖公章，同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，未提供不计分） |
|  | 拟派管理人员 | 18 | - 1.在满足代建管理团队人员最低配备要求的基础上，拟派管理人员的证书等级如高于基本要求，可予以相应加分。具体内容如下： - （1）现场管理（专业负责人）： - 其中： - 电气专业负责人：具有注册电气工程师（供配电）资格加2分； - 给排水（或暖通）专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水或暖通空调）执业资格加2分。 - （2）造价管理： - 具备一级注册造价师（土建专业）执业资格得1分，同时具有一级注册造价师（安装工程）执业资格加1分，满分2分。 - （3）勘察设计管理： - 具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师得1分，同时具有岩土工程师加1分，满分2分。 - 2.在全部满足上述人员及采购需求的基础上：投标人拟派管理人员每增加一个注册类（建筑师、建造师、造价师、监理工程师、岩土工程师等）人员，一级得2分（含不分等级的注册证书），二级得1分，最高得10分。（同一人员的证书不重复计取，同一类注册人员不重复计取） - 备注：需提供人员相应证书扫描件和在职证明扫描件（本单位为其缴纳的近六个月任意一个月社保证明材料和劳动（劳务）合同）。 |
| 技术部分(41分) | 投资控制措施 | 4 | 根据投标人提供的投资控制措施进行评审，具体内容包括：①概算执行跟踪情况方案及执行程序；②施工图预算审核方案及程序；③月进度款报表审核方案；④设计变更、洽商、索赔审核及工程结算审核的审核方案及程序；四个部分。 以上内容都包含且满足项目采购需求的得4分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；对应项扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3、其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、涉及的规范及标准错误） |
|  | 服务方案 | 6 | 根据投标人提供的服务方案进行评审，具体内容包括：①代建管理目标、范围和内容；②招标管理；③信息、合同管理的措施；④安全文明施工的控制措施；⑤风险管控措施；⑥售后服务方案；六个部分。 以上内容都包含且满足项目采购需求的得6分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；对应项扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3、其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、涉及的规范及标准错误） |
|  | 沟通协调的方法与措施 | 6 | 根据投标人提供的沟通协调的方法与措施进行评审，具体内容包括：①沟通协调的方法与措施；②向采购人定期汇报的制度、计划、方式的方案；③规范阶段性报告的时间安排方案；三个部分。 以上内容都包含且满足项目采购需求的得6分；每缺少一项内容的扣2分；每有一处缺陷的扣1分；对应项扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、涉及的规范及标准错误） |
|  | 重点难点分析 | 2 | 根据投标人提供的重点难点分析进行评审，具体内容包括：①项目重点（关键点）的分析及保障措施；②项目难点（风险）的分析及保障措施；两个部分。 以上内容都包含且满足项目采购需求的得2分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；对应项扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、涉及的规范及标准错误） |
|  | 针对本项目制定的内控制度方案 | 11 | 根据投标人针对本项目制定的内控制度方案进行评审，具体内容包括：①质量控制管理制度；②岗位责任制度；③信息保密制度；④档案管理（包括：工程设备、材料的凭证管理等）措施；⑤资料复核及考核管理制度；⑥应急处理突发事件预案（包括：安全事故、网络舆论平息等）；⑦各阶段进度控制措施；⑧安全、文明施工管理制度；⑨资金支付管理及务工人员工资保障方案；⑩项目前期管理措施；⑪项目管理团队组织措施；十一个部分。 以上内容都包含且满足项目采购需求的得11分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；对应项扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、涉及的规范及标准错误） |
|  | 技术创新 | 2 | （1）代建管理过程中，在项目管理上能运用互联网、物联网等新技术、新模式、新方法，且符合项目实际的，加1分； （2）代建项目建设实施中能够有效引入绿色建筑、节能环保等新技术的，加1分。 |
|  | 项目经理独立述标 | 10 | 根据投标人拟派项目经理的独立述标情况（述标时间为10分钟）进行评审，具体内容包括： ①能在规定时间内完整、准确地介绍代建管理方案； ②对本项目管理的特点与要求的理解把握准确； ③对团队适应本项目要求的优势特点分析表达充分； ④对自身适应本目要求的优势特点分析表达充分； ⑤对项目风险认识全面，提出合理控制措施。 本项评审满分为10分，对应上述5项内容。每项内容符合要求的得2分；阐述不清、存在表述内容与明确的采购需求不符或表述内容未包含对应项内容的该小项不得分。若项目经理未参与述标，本项得0分。 注：1.述标过程须由投标人拟派的项目经理本人通过“政采云”视频会议系统实时在线完成，不得使用提前录制的视频。评审委员会有权在述标前对述标人身份进行核验（需提供身份证原件）。2.为确保述标顺利进行，请投标人提前准备好视频设备（如摄像头、麦克风、音响/耳机等），并确保网络连接稳定。建议在开标前自行完成设备与网络的测试。3.本项目评审期间无法确定具体的述标时间，请各投标人拟派项目经理保持在线(授权委托人电话保持畅通)，随时关注开标动态。因自身原因（如设备故障、网络中断、未按时响应等）导致无法完成述标的，均视为自动放弃，此项不得分。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评标标准

2.1 资格审查：评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

2.2 符合性审查：评标因素和评标标准见《符合性审查标准》。

2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评标因素和评标标准见《详细评审标准》及本节第3.5款。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）符合性审查

（4）详细评审

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标小组成员学习招标文件；

（2）汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人或采购代理机构会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评审

3.5.1.只有通过了资格审查、符合性审查且投标人不少于3个方可进入详细评审。

3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.3澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.5评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.5.6评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.7 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.8 评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.9投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.10 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.11 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.11.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.11.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.11.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组成员（签字）：

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

# 第三章 合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新疆大学项目代建合同

第一部分  合同协议书

甲方（建设单位，全称）：            新疆大学

乙方（代建单位，全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚信原则，为保证政府投资项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经甲乙双方协商同意，              项目由乙方代建事宜协商一致，依法达成如下协议。

1 、代建项目概况

项目名称：

项目总投资：        （万元）（以批准的投资概算为准）

建设地点：

建设内容：

2 、乙方代建管理范围和内容：

2.1 代建管理主要范围：

本项目实施建设阶段代建。以甲方的施工图交付为界，施工图设计阶段后、代建合同生效开始至工程实体移交及质量缺陷责任期届满为止，对项目的建安工程、设备采购、室外工程及相关事项等建设阶段所有工作进行组织管理（包括但不限于 组织施工、监理、造价咨询、设备选购等招标活动；办理工程规划许可证、施工许可证、消防、人防、园林绿化、市政等手续；负责相关合同的洽谈、签订与履约的监督管理；编制工程建设投资、进度计划；组织工程中间验收、竣工验收及备案、工程保修；负责用款申请、工程结算及结算文件备案、竣工财务决算编制、资产和建设档案移交、办理不动产权证书等 ）。

2.2 代建管理服务主要内容：

2.2.1按照国家、自治区有关规定和代建合同的约定，代建周期内代行项目建 设单位的职责，负责工程实施的组织、协调、管理工作；

2.2.2代行项目建设单位依法组织开展招标代理机构的遴选、施工、监理、全过程造价、设备采购、检测等第三方机构的招标，按照采购人要求，负责编制审核招标文件以及工程合同的洽谈和签订，并将招标结果、签订的合同按自治区有关规定报相关行业管理部门备案；

2.2.3办理规划、节能、环评审批/备案、消防、人防、水土保持、质量监督、安全监督、放验线、中间验收、夜间/特殊时段施工许可、临时用地临时占道审批、园林、施工、市政、设计变更、概算调整等建设项目所需的一切有关事项报批手续；

2.2.4按照国家和自治区有关规定以及代建合同约定组织项目五方验收、 申请 办理联合验收、竣工验收备案以及其他所有在项目投入使用前必须办理的各项申请、验收、备案等相关手续；

2.2.5按项目进度向采购人申请款项，组织审核工程结算，办理竣工财务决算；

2.2.6按代建合同约定向采购人办理项目实体移交手续；

2.2.7按照《建设项目档案管理规范》 （DA/T 28-2018） 、《建设电子文件与  电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）、住建部《城建建设档案管理规定》 以及自治区有关建设工程档案管理、验收规定办理建设工程城建档案存档并整理汇编所有工程项目档案资料后移交采购人相关部门；

2.2.8办理不动产权证书；

2.2.9按照工程质量保修有关规定，做好缺陷责任期和保修期的服务工作；

2.2.10代建合同约定应承担的其他工作。

3 、代建项目管理目标

代建范围内投资控制金额：按已批复的初步设计概算

万元为投资控制金额。若最终决算超出批准概算，超支部分由乙方全额承担。

代建周期：合同生效之日起2个日历日内进驻至完成全部代建服务工作止；按合同约定向建设单位办理实体移交手续、按照国家相关规定组织完成竣工财务决算、办理不动产权证书。

甲方签订合同前已完成工作为： 地勘报告、施工图审查合格。

代建项目工程质量标准：依照国家《建设工程施工质量统一验收标准》（相应法定质量标准）达到合格。

代建项目安全管理目标：代建单位承担安全管理责任。

廉洁守法目标：严格遵守法律、法规、政策要求和廉洁规定，无违法违纪行为。

4 、代建服务费

甲方应向乙方支付代建服务费，代建服务费：       万元（大写：        ）。

本合同为固定总价合同，固定总价已包含乙方履行合同所产生的一切成本、税费、利润及风险包干费用。在代建项目全部履行完成的情况下，不因人工/物价上涨、工程变更、工期变化等任何因素调整。合同签订后除因项目额外工作外，合同价格不再进行调整。

代建服务费支付详见本合同专用条款约定。

5 、合同文件

组成合同的各项文件应互为解释说明。合同专用条款是对通用条款的补充和细化，但不得违反法律、行政法规的强制性规定， 以及平等、 自愿、公平和诚实信用原则。 除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无效。 除合同专用条款另有约定外，合同文件的组成及优先顺序如下：

（ 1 ）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3 ）投标函及投标函附录；

（4）合同专用条款；

（5 ）合同通用条款；

- 投标文件中的标准、规范及有关技术文件；

- 乙方投标文件中的项目管理方案、团队人员配置和其它投标承诺；

- 其他合同文件。

6 、 甲方承诺，遵守本合同中的各项约定，按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

7 、 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担和完成代建任务。

8 、本合同协议书一式拾份，其中正本贰份， 甲方、 乙方各执壹  份，副本捌份， 甲方、 乙方各执壹份，其余副本由甲方分送有关单位。

9 、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

10 、本合同自代建主管部门颁发代建合同备案通知之日起生效，至双方按照代建合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

甲方：                     乙方：                    （盖单位章）                  （盖单位章）

法定代表人：              法定代表人：              （签字）                     （签字）

授权代理人：              授权代理人：              （签字）                      （签字）

地址：                    地址：

邮编：                    邮编：

电话：                    电话：

合同订立时间：     年     月     日

第二部分  合同通用条款

第一节  定义、解释和一般约定

第一条  词语定义

合同通用条款、合同专用条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1 合同

1.1.1 合同协议书：指乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订的合同协议书。

1.1.2 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。 中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.3 投标函：指构成合同文件组成部分的由乙方填写并签署的投标函。

1.1.4 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.5 其他合同文件：指项目实施过程中合同双方共同认可的有关合同内容变更、洽商等书面文件或协议修正文件。包括项目相关批复文件，标准、规范及有关技术文件等，具体内容在专用条款中约定。

1.1.6 额外工作：指甲方与乙方在合同中约定的项目代建管理范围和内容之外， 乙方协助甲方参与管理，通过双方协商同意另外增加，且不违反国家和新疆维吾尔自治区、新疆大学有关招投标和投资管理等法律法规和政策规定的工作内容。签订合同时增加的额外工作在专用条款中明确，项目实施过程中增加的额外工作签订补充协议明确。

1.2 合同当事人和人员

1.2.1 甲方：指与乙方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.2.2 乙方：指与甲方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.2.3 代建管理团队：指乙方履行投标承诺，组建的并代表乙方实施和承担项目代建具体工作任务的团队。

1.2.4 代建项目经理：指乙方投标时指派的代表乙方牵头负责项目代建管理工作、履行管理义务的全权负责人。

1.2.5 专业工作单位：是指由乙方依法依规选择的承担代建项目的监理、施工、检测、设备供应安装、造价咨询、水土保持、环评、遴选的招标代理公司等工作的单位。

1.3 项目

1.3.1 项目：是指由乙方实施代建最终移交甲方使用的项目。

1.4  日期

1.4.1 代建周期： 合同生效之日起7个日历日内进驻至完成全部代建服务工作止，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续、按照国家相关规定组织完成竣工财务决算、办理不动产权证书。

1.4.2 日（天）：除特别指明外，指日历日（天）。合同中按日（天）计算时间的，开始当日（天）不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当日（天）24：00。

1.5 其他

1.5.1 书面形式：指合同书、纸质文件、信函、电报、传真、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.5.2 实体移交证书：指项目竣工验收后， 甲方经移交验收同意接收项目实体，签署并发给乙方的项目实体移交证明文件。

第二条  解释

2.1 语言文字

合同使用的语言文字以中文为准。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.2 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及项目所在地的地方法规、 自治条例和地方政府规章。

第三条  一般约定

3.1 联络

3.1.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

3.1.2 第 3.1.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、 同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

3.1.3 甲方的通知

甲方的通知应采用书面形式，盖有甲方印章，并由约定授权的人员签字。

3.2 转让

除法律法规、政策变更等特殊原因外， 甲乙双方均不得将权利义务转让。

3.3 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。 因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

3.4 知识产权

3.4.1 除合同专用条款另有约定外， 乙方完成的工作成果，除署名权以外的著作权等其他知识产权均归甲方享有。

3.4.2 乙方在进行项目代建管理时， 因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任， 由乙方承担。

3.4.3 乙方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

3.5 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

第二节  合同双方的权利

第四条  甲方权利

4.1 书面提出代建项目的主要设计和功能要求及材料设备选型建议，参与施工图设计及其调整优化的编报审查，参与设备选型和材料的选择。

4.2 依法依规监督代建过程中的工程勘察、设计、施工、监理和设备、材料采购招标与政府采购及合同签订工作。

4.3 监督工程质量、施工进度和资金使用，按有关规定参与工程验收。

4.4 对乙方违规违约行为以及不利于满足项目功能要求的问题要求乙方予以纠正，追究乙方违约责任， 向代建主管部门反映乙方不良行为和对乙方的意见要求。

4.5 项目竣工验收后，要求乙方按合同约定尽快办理实体和资料的移交，对合同约定期限内出现的质量问题要求乙方提供服务。

4.6 对代建过程中，因乙方原因造成的甲方直接经济损失享有索赔的权利。

第五条  乙方权利

5.1 乙方在代建周期内作为项目建设单位并享有相应的项目组织、管理及协调权。

5.1.1 组织施工图设计和优化调整方案及其概预算编报送审。

5.1.2 代建过程中作为采购人依法依规组织工程招标和采购活动，选择专业工作单位，与各专业工作单位签订合同并依法依约进行管理。

5.1.3 授权监理人发布开工令、停工令、复工令。

5.1.4 管理各类合同、文件、 图纸和工程档案资料。

5.1.5 在与专业工作单位合同约定的价格范围内，有价款支付的审核权和签认权。

5.1.6 组织开展项目各参与方的协调工作。

5.2 对代建实施过程中可能突破政府投资主管部门批复的投资规模的方案、行为要求改正或优化，拒绝并要求有关方面停止实施未经政府投资主管部门批复同意的工程建设内容，拒绝并要求有关方面停止实施未经批准的可能引起投资超过概算的行为。

5.3 按合同约定取得代建服务费，并按合同专用条款约定从项目投资节余中获得适当奖励。 乙方对甲方提出的额外工作，有权要求支付额外工作费用。对因甲方原因造成的项目建设周期延长， 乙方有权要求延长代建周期，并获得补偿。对代建过程中， 因甲方原因造成的乙方直接经济损失享有索赔的权利。

5.4 乙方有权拒绝甲方提出的代建合同约定之外的要求。

5.5 乙方有权就合同争议事项和代建项目重大变更等向代建主管部门请求协调。

第三节  合同双方的义务

第六条  甲方义务

6.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

6.2 完成项目前期准备

6.2.1 负责项目前期的土地房屋征收，提供项目场地，落实乙方进场条件。

6.2.2 负责提供项目施工场界、土地权属等相关图纸及资料，为乙方项目前期实施提供便利。

6.2.3 负责项目资金计划和预算的申报，及时落实各级财政性资金，筹措自筹资金。

6.3 办理有关手续

6.3.1 现行工程建设管理规定要求必须由甲方负责办理的各项报批手续（如可能需要的道路开 口、供水、供电、燃气供应等）， 甲方应按时办理。 甲方负责办理的手续在合同专用条款中明确。

6.3.2 负责因甲方原因导致的设计及概算调整的报批。

6.4 资金支付

6.4.1 按照合同约定向乙方及时支付代建服务费。

6.4.2 按照乙方签核的价款在合同约定的期限内及时向财政部门申报支付，确保项目建设价款及时拨付到位。

6.4.3 做好自筹资金的管理，按照乙方签核的价款及时支付。

6.5 支持协助乙方工作

6.5.1 根据项目建设的需要，提供甲方掌握的文件资料，积极做好有关协调工作，为乙方办理规划、施工、节能、环保、消防、市政等报批报建工作提供必要的协助和便利，及时提供政府有关部门依法要求的甲方文件。

6.5.2 尊重乙方代建周期内的管理权责，不直接作为采购人组织招标和采购活动，不直接作为甲方与专业工作单位签订合同，不直接干预专业单位工作。

6.5.3 书面指派专人负责项目的联络工作，对乙方提交并要求作出决定的事宜在专用条款约定的时间内及时予以书面答复。

6.5.4 及时书面告知乙方与工程建设相关的行业法规、政策变化情况和其他甲方知晓的影响工程建设的有关情况。

6.5.5 及时协助开展竣工验收工作，按合同约定及时办理工程实体移交手续， 出具实体移交证书。

6.5.6 协助乙方组织编制工程结算，负责组织编制项目决算，并报有关部门审查。

6.6 在项目建设工作中接受代建主管部门及其他行业主管部门的指导、协调和监督，配合对代建单位和代建项目的监督评价工作。

6.7 其他义务

履行合同约定的其他义务。

第七条  乙方义务

7.1 一般义务

7.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

7.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，承担本项目代建服务应缴纳的税金包含在代建合同价款内。

7.1.3 保证项目和人员的安全按法律法规及行业现行规定，承担建设单位的安全管理和监督责任。

7.1.4 避免项目对公众与他人的利益造成损害

（ 1 ）组织协调文明施工，避免对周围环境造成任何不利影响，对非文明施工行为承担项目建设单位的责任。

（2）在工程建设实施过程中，应约束参建各方不得侵害他人使用公用道路、水源、管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

（3 ）采取有效措施督促各专业工作单位向其员工及时、足额发放工资及福利。

7.1.5 保障乙方人员的合法权益

乙方应按有关法律规定保障代建项目管理团队人员合法权益，办理保险，并按时发放工资。

7.2 在代建周期内承担建设单位的义务和责任

7.2.1 切实履行代建职责，根据合同和投标提交的代建管理方案，在约定的代建工作范围内，保质保量保廉如期完成代建工作内容，实现项目功能要求，确保代建范围内项目总投资决算不超过批准的概算投资。

7.2.2 根据法律法规、政策要求和投标提交的代建管理方案，科学制定并执行书面的代建管理工作制度，建立管理例会、管理工作日志和月报、人员管理、现场管理、进度管理、质量安全、环境保护和职业健康管理、资金财务管理、档案管理、廉政管理、办公场地管理等具体工作制度和工作流程，管理团队应每日如实记录代建管理发生、处理的事项，管理例会应有书面会议纪要，各项文件资料档案管理应按项目进度完整齐全、规范有序。

7.2.3 严格按国家和新疆维吾尔自治区招投标、政府采购的规定组织招标和采购活动。乙方负责组织招标和采购工作但不得派人作为评标委员会成员直接评标。依法依规与各专业工作单位洽谈、签订合同，并负责合同的组织实施，切实依法履约。

7.2.4 严格执行国家和新疆维吾尔自治区的基建财务会计等制度，对代建项目单独建账、核算，完整反映费用开支和物资购置情况。严格按政府财政支付管理和基建财务管理的规定办理项目建设应付款项的申报支付，根据有关规定和合同约定与甲方共同协商，编制详细的资金支付制度，明确支付审核流程、支付凭证要求、支付申请格式等， 甲乙双方一致认可的资金支付制度可作为合同的组成部分。及时审核申报应付款项。按要求组织完成工程结算、工程竣工财务决算及配合报批等工作。

7.2.5 按照国家法律与新疆维吾尔自治区相关规定对工程质量承担建设单位的责任，代建项目经理承担相应的质量终身责任，采取措施有效控制项目质量、功能，对发生的质量缺陷、质量隐患、质量事故及时调查、处理或督促第三方按规定报告有关部门。

7.2.6 乙方应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括专业工作单位工作的各个阶段的预期时间，做好工期控制，确保项目如期实施并交付。现场管理办公室应有显著的进度计划图示，并根据实际情况及时优化调整。

7.2.7 承担建设单位的安全责任，按照有关规定和合同约定及时申请并督促建设单位向施工单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费，负责牵头组织签订建设工程项目施工安全责任保证书及两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时双方之间的安全生产管理协议。对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督，责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。

7.2.8 做好项目廉政管理，建立和落实代建周期内相关人员、专业单位廉政责任制，编写廉政管理台账，代建单位和管理团队人员不因代建工作事项发生不廉政行为。

7.2.9 按照专用条款约定，积极推进项目采用集成装配、绿色建筑、节能环保等新技术。

7.2.10 工程的维护和照管

各单位工程接收证书签发后、项目实体移交证书颁发前，乙方均应负责做好各单位工程的照管和维护。实体移交证书颁发后， 由甲方负责项目的 日常照管和维护， 乙方不再承担项目的 日常照管和维护，但乙方仍应做好合同专用条款约定的服务配合工作。

7.2.11 做好缺陷责任期和保修期管理与服务。在与施工、设备安装和装修等专业单位签订合同时，应按专用条款约定设定缺陷责任期与保修期。在实体移交证书颁发前、各单位工程缺陷责任期和保修期内， 乙方负责各工程日常维护，采取措施及时做好缺陷修复。 实体移交证书颁发后， 甲方负责工程的日常维护，各单位工程尚在缺陷责任期内的，工程出现新的缺陷或已修复缺陷又遭损坏的，乙方须应甲方要求组织做好修复工作。缺陷期后，工程尚在保修期内的， 由甲方为主做好质量保修工作， 乙方提供必要的质量责任认定等配合服务。

7.3 乙方人员管理

7.3.1 代建管理团队

（ 1 ）乙方应按投标文件中的承诺和方案组建代建管理团队，指派代建项目经理，配备相应岗位人员，并在合同生效后 3天内到职，项目代建管理团队应能够满足和胜任项目代建管理服务需要。

（2）乙方代建项目经理承担建设单位项目负责人的有关工作和责任。

（3 ）乙方代建项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方代建项目经理签字。 乙方应出具书面文件明确其盖章和签字的具体权限划分。

（4）乙方代建项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。

（5 ）项目管理团队其他人员按投标文件承诺与合同约定履行各自职责，代表乙方开展相应工作。

（6）乙方代建项目经理、承诺常驻人员应常驻代建项目现场，不得擅离， 因特殊原因确需离开项目现场的，应履行书面请假程序，经甲方同意后方可离开。每次请假期限不得超过 3个工作日，每年度请假累计不得超过20日。单次请假超过 3个工作日或年度请假累积超过20日的，应征得甲方同意并报代建主管部门。未履行上述手续擅自离岗的，视同违规变更、撤换项目人员。

7.3.2 人员撤换

（ 1 ）除因不可抗力、个人健康原因、国家法律法规规定其他情形等原因，或因履职水平过低而被甲方及有权的政府机构要求撤换的情况外，投标时明确的乙方代建项目经理、管理人员和其他不允许变更或承诺不变更的人员不得更换；  因上述原因确需更换的，应征得甲方书面同意并报代建主管部门后，选派不低于原人员技术实力及经验者接替其工作。 乙方代建项目经理连续 3天以上不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表临时代行其职责。

（2）乙方应对其他人员进行有效管理。对投标时允许变更的人员进行更换时，替换人员的资格条件和要求应不低于原投标文件中拟任人员的资格条件和要求，并须书面告知甲方和代建主管部门。

7.4 分包和转包

乙方不得将其代建工作的全部或部分分包或转包给第三人。

7.5 报告制度和接受监督

乙方应按代建主管部门的要求，每月按时报送项目实施情况，并将招投标、政府采购情况、合同签订情况按有关规定及时报告发改委代建中心、财政以及相关行业管理部门，遇到合同专用条款约定的重大事项应按规定的时间提前报告。在代建周期内接受代建主管部门的监管评价。

7.6 其他义务

履行合同其他条款约定的义务。

第四节  代建过程管理

第八条  开始工作和代建周期

8.1 开始工作

代建合同生效之日即是代建工作开始之时。

8.2 代建周期的完成

甲方颁发实体移交证书之日起即代表代建周期结束， 乙方应向代建主管部门申请实体移交登记和更新新疆维吾尔自治区代建项目库中有关内容，此外乙方须做好应配合甲方的后续服务，按合同约定在工程缺陷责任期、保修期内提供必要服务。

8.3 甲方引起的工期延误

在履行合同过程中， 由于甲方原因造成工期延误，经甲乙双方共同确认，相应调整补充代建周期约定，报代建主管部门，甲方按合同约定办法向乙方支付补偿费用。

8.4 不可抗力引起的工期延误

因不可抗力导致工期延误的， 甲乙双方协商调整代建周期，报代建主管部门，代建服务费不变。

8.5 乙方引起的工期延误

由于乙方原因造成工期延误的， 乙方承担违约责任，并支付违约金。

8.6 工期提前

乙方采取有效措施，在满足合同约定的质量要求、投资要求的前提下，提前完成代建工作的， 甲方按合同约定办法给予奖励。

第九条  工程变更

9.1 应甲方或乙方的请求，在不改变项目的主要功能、技术标准、建设规模和使用安全且不超出总概算的前提下，可对项目进行适度的优化变更，另一方应积极配合。经设计、监理及甲乙双方共同签认并按规定报相关部门审核同意后方可实施。

9.2 因水文地质等自然条件制约造成重大技术调整，涉及项目技术标准、使用功能、建设规模和投资规模的重大变更， 以及概算中计列的大宗设备、材料、分项工程单价比市场价明显偏低等，导致相应的招标不能正常进行、相应合同无法履行时，乙方应及时书面通报甲方。双方协商一致后，经代建主管部门核实并提出意见，报原审批部门复核批准后方可实施。对合理要求不能及时核批而导致工期延误时， 甲方应支持乙方合理调整延长代建周期并报代建主管部门同意。

9.3 在项目建设过程中，因下列原因导致投资增加时，先知情方应及时书面告知另一方，经双方协商一致后报代建主管部门，由代建主管部门组织协调并报原审批部门批准后方可实施：

（ 1 ）不可抗力；

（2）国家法律法规和新疆维吾尔自治区相关政策及行业标准调整；

（3）因受水文地质等自然条件制约造成重大技术调整；

（4）确因勘察设计存在严重缺陷、概算漏项、功能性设计错误，导致项目建设内容、标准等设计、施工有重大变更；

（5）其他不可预见的重大原因导致投资发生重大变化的。

第十条  事故处理

10.1 事故现场处理

合同履行过程中发生事故的，先知情方应立即通知另一方，乙方立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。 需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

10.2 事故的报告

甲方和乙方均有责任按国家有关规定，及时如实地向职能主管部门和代建主管部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧急措施等，积极配合有关主管部门查明事故原因。严禁瞒报、迟报事故有关情况，或隐匿、篡改、销毁有关证据，否则承担有关法律责任。

10.3 事故的善后

由乙方为主组织事故的善后事宜，并积极组织有关专业工作单位进行整改， 甲方予以配合。根据有关主管部门对事故责任的认定和法律法规规定，各自承担应负的责任。

第十一条  暂停工作

11.1 由甲方暂停工作

11.1.1 因下列原因， 甲方可向乙方书面发出暂停工作的通知， 乙方应按通知要求暂停自身及相关专业单位工作， 同时甲乙双方报告代建主管部门。 由此造成工作延误的甲方应相应延长乙方代建周期并按合同约定给予费用赔偿。

（ 1 ）因与甲方相关的法律法规或政策变化，代建项目不能按原有方案实施的；

（2）甲方对代建项目的使用功能作重大调整需重新申请项目批准文件或重新报建的。

11.2 由乙方暂停工作

11.2.1 因甲方原因致使乙方代建工作无法继续推进并可能影响乙方代建周期的， 乙方应向代建主管部门书面报告要求暂停工作并协调处理，经确定为甲方原因造成暂停工作的，相应调整延长合同代建周期， 甲方按合同规定赔偿乙方直接经济损失和延期补偿费用。

乙方未履行合同约定程序，擅自暂停工作产生的所有责任由乙方自行承担。

11.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间， 乙方应负责组织相关专业工作单位妥善保护项目并提供安全保障，由此增加的费用由引起暂停的责任方承担。

第十二条  代建服务费支付与调整

12.1 代建服务费

12.1.1 代建服务费包括乙方在项目前期、实施、验收及后期结算、财务决算、审计等阶段的管理成本、人员工资及福利、应缴税费和合理利润。不包括后续招标代理、勘察、设计、监理、第三方财务/税务审计（决算）等中介服务费用。

代建服务费可用于：代建工作人员的基本工资、工资性津贴、社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费等人工费用，代建服务所必需的办公费、差旅费、固定资产使用费等工作费用，为推动项目建设所直接发生的各项管理性质的开支（不超过按同等投资额度计算的建设单位管理费范围），以及应缴的各种税费。其中业务招待费的额度和支出应按国家有关规定执行。

12.1.2 乙方投标时承诺的代建服务费综合优惠率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.2 预付款

预付款用于乙方为完成合同实施的前期准备、工作成本支出等。预付款的额度和支付在合同专用条款中约定。预付款必须专用于代建工作。

12.3 进度付款

除合同专用条款另有约定外，进度付款按形象进度支付。具体见专用条款约定。

12.4 物价波动引起的调整

除法律规定或合同专用条款另有约定外，代建服务费不因物价波动进行调整。

12.5 法律变化引起的调整

因法律变化导致乙方代建服务费发生增减时， 甲乙双方应根据法律、法规和政策性文件的规定，协商调整代建服务费，并报代建主管部门和财政部门同意。

第十三条  竣工验收与项目实体移交

13.1 乙方收到监理人提交的竣工验收申请报告后28天内组织竣工验收，对竣工验收中发现的质量和功能缺陷在 48小时内提出整改方案，依方案组织相关专业工作单位进行整改并重新组织竣工验收，直至竣工验收通过。

13.2 项目整体竣工验收和项目实体移交应报请代建主管部门参加。

13.3 竣工验收合格后，乙方应在 30天内向甲方递交项目实体移交申请报告。  甲方应在收到乙方项目实体移交申请报告后30天内，依据经批准的项目功能要求和合同约定办理实体移交验收，验收中如发现功能或质量缺陷，可提出整改和完善要求，乙方应组织整改以满足要求。 实体移交验收合格后， 甲方向乙方出具实体移交证书，工程实体移交甲方负责管理和维护。在具备合同约定的实体移交验收条件， 乙方向甲方递交工程实体移交申请报告后30天内， 甲方拒不组织移交验收的， 乙方可要求按照 16.3.1（3 ）条处理，或要求从乙方递交报告后的第 31天起视为甲方已出具实体移交证书，工程管理和维护义务由甲方承担。工程未经实体移交， 甲方擅自使用的，应在转移占用工程后 14 天内向乙方颁发实体移交证书，甲方无正当理由逾期不颁发实体移交证书的， 自转移占用后第 15 天起视为已颁发实体移交证书。

13.4 项目整体未经验收或验收不合格， 甲方擅自使用的，应在转移占有后 14天内向乙方颁发实体移交证书， 甲方无正当理由逾期不颁发实体移交证书的， 自转移占用后第 15 天起视为已颁发实体移交证书。

第五节  不可抗力

第十四条  不可抗力

14.1 不可抗力的确认

14.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。

14.1.2 不可抗力发生后，乙方和甲方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

14.2 不可抗力的通知

14.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和代建主管部门，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

14.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和代建主管部门提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果及其处理

除合同专用条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和代建周期延误等后果， 由合同双方按以下原则承担：

（ 1 ）工程的损害， 以及因工程损害造成的第三者人员伤亡

和财产损失， 由甲乙方协商确认后上报有关主管部门，再确定处理意见；

（2）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（3 ）不能在代建周期完成代建工作的， 甲乙双方应报请代建主管部门同意合理延长工期，不需支付违约金。

（4）合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同并报告代建主管部门。解除合同产生的损害、损失或延误，双方各负其责。合同解除后28天内， 乙方应根据在合同解除前实际完成的工作向甲方提交要求支付尚未支付的代建服务费的有关资料和凭证， 甲方应予支付；合同解除前甲方已支付的代建服务费超过应付金额的，超出部分乙方应予退还。 同时甲方应及时向乙方返还剩余的履约担保。

第六节  履约担保、违约及赔偿责任与争议解决

第十五条  履约担保

15.1 履约担保

15.1.1 乙方应按照投标时承诺的数额和方式及时提交履约担保，并保证其履约担保在代建范围内工程决算完成前一直有效。如乙方因自身工作原因全部或部分不能履行本合同时， 甲方有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。 乙方未提交履约担保或中途撤回履约担保的，本合同失效，造成的有关损失由乙方承担。

15.1.2 如合同发生代建周期延期调整，其中由于甲方原因导致延期的，履约担保相应延期所需增加的费用由甲方承担； 由于乙方原因导致延期的，履约担保所需费用均由乙方承担。

15.1.3 代建范围内工程决算完成后，如仍有工程在缺陷责任期内的， 乙方应按甲方格式要求， 以履约担保金额的 10%为额度向甲方提交缺陷责任期保函。甲方应在收到缺陷责任期保函7天内将剩余履约担保退还乙方。所有工程缺陷责任期满后 14  日内， 甲方向乙方返还缺陷责任期保函。

第十六条  违约及赔偿责任

16.1 甲方违约

16.1.1 甲方违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属甲方违约：

（ 1 ）甲方建设资金无法落实又未按程序及时调减建设规模或标准并获得批准的；

（2）甲方未能及时申报资金计划，或未能按专用条款约定向财政申请合同价款支付，或拖延、拒绝按合同约定批准付款申请和支付凭证，导致向乙方或专业单位付款延误的；

（3 ）甲方未经乙方同意， 自行开展或直接要求专业工作单位开展工程建设、 自行调整工程建设内容、建设标准的；

（4） 甲方在设备选型、材料选择时，超过专用条款约定的时限的；

（5）甲方未在专用条款约定的时限内对乙方提交并要求作出决定的事宜予以书面答复或未按甲方义务及时支持协助乙方办理有关手续导致代建周期延误的；

（6）甲方未经代建主管部门同意，明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（7）具备条件后不按合同约定及时办理项目实体验收并出具实体移交证书的；

（ 8） 甲方不履行合同其他约定义务的。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方违约：

（ 1 ）乙方将代建管理服务的任何部分转让或分包；

（2）乙方未按承诺及时配备代建项目管理团队人员，或未按约定程序擅自更换项目管理团队人员，或因乙方人员履职水平过低而只能撤换的；

（3 ）乙方指令不按政府有效文件确定的建设内容、规模、标准开展项目设计和建设的；

（4）乙方未经代建主管部门同意，明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5 ）乙方在代建过程中的招标、采购、与第三方合同签订履行、代建项目资金财务管理、开工竣工管理、资料文件档案管理等代建管理行为不符合法律法规以及本合同约定的，或代建单位及相关人员因代建事项发生不廉洁行为或损害国家、社会公共利益的；

（6）因乙方工作失职，未能保质保量及时完成合同约定的工作，造成代建周期延误或出现安全责任事故或工程质量不合格的；

（7）乙方在实体移交证书颁发前、各单位工程缺陷责任期和保修期内，未采取措施及时做好缺陷修复的；或在实体移交证书颁发后、单位工程缺陷责任期内， 乙方未应甲方要求组织做好缺陷修复工作的。

（ 8）代建范围内的项目决算投资突破经批准的概算的；

（9） 乙方不履行合同其他约定义务的情况。

16.3 违约处理与赔偿责任

16.3.1 甲方的违约处理与赔偿责任

（ 1 ）因甲方违约而导致乙方代建周期延误的，每超过一天， 甲方应支付违约补偿金，金额按合同专用条款约定的数额向乙方支付工期延误赔偿。

（2）出现 16.1.1（6）项情形时，乙方有权向代建主管部门书面申请解除合同。 出现其他情形， 乙方可书面要求甲方纠正或报请代建主管部门协调。经代建主管部门协调后28天内不予纠正或无法纠正， 乙方可向甲方发出解除合同通知。本项中乙方解除合同后28天内，乙方根据在合同解除前实际完成的工作向 甲方提交要求支付尚未支付的代建服务费的有关资料和凭证， 甲方应予支付， 甲方还应同时向乙方返还剩余的履约担保；合同解除前甲方已支付的代建服务费超过应付金额的，超出部分乙方应予退还。

（3 ）在具备合同约定的实体移交验收条件， 乙方向甲方递交工程实体移交申请报告后30 天内，甲方拒不组织移交验收的，需从乙方递交报告后的第31天起至甲方开始组织实体移交验收止，按天补偿乙方延期维护和照管投入人员的人工工资费用。

（4）因甲方违约导致乙方和第三方经济损失的， 甲方在支付上述补偿费用时，还应同时赔偿乙方和第三方相应的直接经济损失。

16.3.2 乙方的违约处理与赔偿责任

（ 1 ）出现 16.2.1（ 1 ）、（ 3 ）违约情形的， 甲方可根据实际情况报请代建主管部门核实后解除代建合同并没收剩余履约担保，或者书面要求乙方 3日 内改正到位并报请代建主管部门督促乙方整改，如按期改正到位，按专用条款罚收乙方违约金，整改不力的，解除代建合同并没收剩余履约担保。 出现 16.2.1（2）违约情形的， 甲方可书面要求乙方3日内改正到位并报请代建主管部门督促乙方整改，整改不力的，解除代建合同并没收剩余履约担保。

（2）出现 16.2.1（4）情形或乙方在代建管理中严重违法违纪被追究刑事责任、被责令停业、被吊销许可证或执照的或乙方在代建周期内相关招标采购活动中派人担任评委的， 甲方报告代建主管部门后解除代建合同并没收乙方剩余履约担保。

（3）乙方与第三方串通在代建过程中牟取不当利益或损害甲方利益、国家利益的， 甲方应报告代建主管部门核实后解除代建合同、 乙方剩余的履约担保不予退还。情节严重的，依法追究法律责任。

（4）乙方违约致使项目投资增加或甲方经济损失的，所增加的项目投资额和造成的甲方直接经济损失从代建单位的履约担保中赔偿；履约担保不足的，相应扣减代建服务费；代建服务费仍不足的，代建单位从自有资金中赔偿。

（5）乙方违约导致代建周期延长，项目未能按合同约定的代建项目建设工期竣工时， 乙方按合同专用条款约定的数额向甲方支付工期延误赔偿。

（6）代建项目建设发生质量、安全事故乙方被认定承担责任时， 乙方应按合同专用条款约定的数额向甲方支付赔偿金。因乙方责任发生较大以上安全责任事故的， 甲方还可报告代建主管部门后解除代建合同。

（7）缺陷责任期内， 乙方拒不履行缺陷修复有关义务的，按专用条款约定缴纳违约金。

（ 8）乙方违约金累计超过履约担保金额时， 甲方可向代建主管部门报告后解除合同并要求乙方赔偿由此引起的损失。

16.3.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第十七条  争议的解决

17.1 争议的解决

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，应优先友好协商解决。不能协商一致的，提请代建主管部门协调解决。不接受代建主管部门协调决定的，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第七节  奖励

第十八条  奖励

18.1 乙方全面、切实履行合同义务，在满足项目功能要求、规模标准及结构安全的前提下，充分运用专业管理经验，在项目竣工财务决算审核批准后，其合同约定的代建范围内决算总投资比批准的对应投资概算有节余的，报代建主管部门及财政部门核定后按照合同专用条款对乙方进行奖励。

18.2 若本项目获得国家级或自治区级工程质量奖项的， 由甲方按照合同专用条款对乙方进行奖励。获得多个奖项时只给予奖金最高的一项奖励。

18.3 因乙方科学管理使得代建项目施工工期提前的， 甲方可以给予乙方奖励。具体奖励金额以合同专用条款的约定为准。因工程延期签订了工期延期合同， 已获得工期补偿的，不再计取工期提前奖励。

18.4 按 18.1、18.2 、18.3 给予乙方的奖励合计不超过代建服务费的 10%。

- 合同的生效与失效、变更、中止与恢复、

- 合同终止、补充

第十九条  合同的生效与失效、变更、中止与恢复、合同终止、补充

19.1 合同生效与失效

合同从代建主管部门颁发代建合同备案通知之日起生效，至双方按照合同约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

19.2 合同变更

出现超出本合同协议书规定的情况或不可抗力出现或合同约定可调整的情况或未约定而又必须新增的代建管理工作，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门备案后，可以补充协议的方式对本合同进行变更。

19.3 合同中止与恢复

在合同履行之前或履行的过程中，因项目中止6个月及以上，可撤出团队人员；中止12个月及以上，可撤出项目经理。项目恢复后，撤出人员应返回或由不低于原团队人员经验、业绩、资质等要求的人员替代在合同履行之前或履行的过程中， 因不可抗力或其他因素使得确实不能履行合同义务而只能暂时停止时，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以中止合同。合同中止期间， 乙方应负责组织相关专业工作单位妥善保护项目并提供安全保障， 由此增加的费用由引起暂停的责任方承担。

合同恢复履行条件时， 由任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以继续履行合同。

19.4 合同的终止

在合同履行之前或履行的过程中，因甲方不能按合同履约，导致工程施工全部或部分暂停、代建服务中止12个月及以上的，乙方有权终止合同并追究甲方违约责任，并应将有关情况报送代建主管部门。

乙方不能按合同履约，甲方有权责令承包人限期改正，并暂停支付进度款。若乙方在期限内未进行改正的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任，并应将有关情况报送代建主管部门。

因不可抗力致使项目无法实施、确需终止的，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以终止合同。

本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

19.5 补充条款

在专用条款中补充约定。

第三部分 合同专用条款

第一节  定义、解释和一般约定

第一条  词语定义

1.1 合同

1.1.5 其他合同文件，包括：   过程中会议纪要，甲方发出联系函等书面文件。

1.1.6 经双方协商增加的额外工作包括：    以甲方书面要求为准。

第二条  解释

2.1 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      \      语言。

2.2 法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

第三节  合同双方的义务

第六条  甲方义务

6.3 办理有关手续

6.3.1 由甲方负责办理的有关手续是：   以签订合同后甲方交付手续为准，未交付的手续均属于乙方负责办理范围。

6.5.3  甲 方 指 派 负责 人 为 ：            ， 公 民 身 份 号码：         ，联系电话：         ，联系邮箱（接收往来函件）：

甲方对指派负责人的授权范围如下：全权代表甲方监督代建工作，对超概算、工期延误、质量、安全问题有一票否决权；有权要求代建人48小时内整改违规行为，并对代建项目部人员考勤及在岗情况监督和处理。

6.7 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务：  /

6.7.1 甲方对项目全过程拥有实质性参与权及对所有重大事项的否决权，对设计变更事项、主要建筑材料的选定（后附主材表）具有最终审批权 。

6.7.2 对乙方有权进行全面监督管理，对代建项目有权进行监督检查（包括但不限于：施工进度、工程质量、安全、文明施工、索赔、参与验收等）。

第七条  乙方义务

7.2 在代建周期内承担建设单位的义务和责任

7.2.1 对涉及项目投资、工期、质量、设计变更、建筑使用功能调整等重大事项，乙方应及时向甲方报告并征得甲方书面同意后方可实施。

7.2.9 在项目实施过程中落实技术创新包括：  根据甲方提出书面要求进行实施。

7.2.10 实体移交证书颁发并办理不动产权证书后， 乙方仍应配合甲方做好有关工作，包括  但不限于合同约定履行质量维修义务、项目使用后评价配合、财政及国家审计等政府审计工作等项目后期配合工作。

项目完工可投入使用或者试运行合格后代建人应当按《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）的规定组织竣工财务决算工作。竣工财务决算报告编制完成后，经甲方确认后报主管财政部门进行转固批复审核。乙方应当按照委托人要求出具项目竣工财务决算报告，及时办理建设项目资金尾款清算，进行资产移交，形成固定资产。

7.2.11 缺陷责任期设定时间应为    2   年（ 一般不超过2年 ），保修期  自工程竣工验收合格之日起计算。

各分部分项工程的质量保修期：

地基基础工程与主体结构工程：为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：为 6 年。

供热及供冷系统：为 3 个采暖期、供冷期。

电气管线、给排水管道、设备安装工程：为 3 年。

装修工程：为 3 年。

乙方在缺陷责任期和保修期内对所有质量问题承担全面修复和赔偿责任，乙方接到甲方维修通知后应在24小时内响应，48小时内提出解决方案。甲方可要求乙方及时修复并赔偿相关损失，乙方不得以任何理由拒绝履行修复义务。否则甲方有权自行处理并从质量保证金中扣除双倍费用。

同时在与有关专业单位签订的合同中应明确：实体移交证书颁发后，发包人权力转由项目建设单位行使，剩余的质量保证金或质量保函同时转交项目建设单位。

7.3 乙方人员的管理

7.3.1乙方代建管理团队人员（与招标文件、投标文件一致）：

| 姓名 | 拟任岗位名称 | 身份证号 | 是否常驻现场 | 是否承担本项目代建以外工作 | 是否可能变更 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乙方联系人为项目经理，联系电话         ，联系邮箱（接收往来函件）：

乙方对乙方指定负责人的授权范围如下：

仅限技术管理，涉及价款增加的变更签证、工期调整、合同解除等重大事项必须经甲方书面批准。

7.3.2项目经理变更及现场要求

（1）乙方未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：甲方限期乙方在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金0.5万元；3日内不能补交的，乙方必须更换项目经理，并承担违约金5万元，由此导致的一切责任由乙方承担。

（2）项目经理未经批准，擅自离开现场的违约责任：擅自离场≤3日的，乙方承担违约金0.5万元；擅自离场＞3日的，甲方有权要求乙方更换项目经理，并承担违约金5万元，由此导致的一切责任由乙方承担。

（3）乙方擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，甲方应责令乙方撤销其更换决定，乙方承担违约金5万元；如原项目经理无法继续履行职责，甲方有权要求审核确认乙方更换的项目经理，并承担违约金10万元，由此导致的一切责任由乙方承担。

7.3.3委派管理人员变更及现场要求

（1）乙方擅自更换任一管理人员的违约责任：如能继续履行职责，甲方有权责令乙方撤销其更换决定，乙方承担违约金0.2万元；如原施工管理人员无法继续履行职责，甲方有权要求审核确认乙方更换的施工管理人员，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由乙方承担。

（2）乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3日的，乙方承担违约金0.2万元；擅自离场＞3日的，甲方有权要求乙方更换该管理人员，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由乙方承担 。

7.5 报告制度和监督

乙方应每月5号以前向甲方和代建主管部门对项目实施情况进行书面报告；遇到重大事项应提前3天报告。书面报告至少应当包含项目实施进度、资金使用明细、招标采购进度、质量安全报告等内容。

本项目重大事项是指：项目初步设计方案评审、初步设计概算评审、项目开工、项目招标和政府采购活动、重大设计变更论 证 、 概 算调 整 、 项目 竣 工验 收 、 项目 实体 移 交 等事项。

7.6 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务：    以甲方书面要求为准。

第四节  代建过程管理

第十二条  代建服务费支付与调整

12.2 预付款

本合同的预付款为：代建服务费的 30 ％；合同生效后，乙方向甲方提出书面支付申请和提供增值税发票后，甲方按照学校资金支付流程支付。

12.3 进度付款

主体工程封顶验收合格后，乙方向甲方提出书面支付申请和提供增值税发票后，甲方资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总额的30%；

工程整体竣工验收合格后， 乙方向甲方提出书面支付申请和提供增值税发票后， 甲方资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总金额的30% ;

代建范围内工程实体、档案资料移交完成，竣工备案等所有手续完成，结算审计、竣工财务决算完成，且无超概/质量问题后，乙方向甲方提出书面支付申请和提供增值税发票， 甲方扣除违约金及损失赔偿金，资金到账满足付款条件后甲方按照学校资金支付流程支付剩余代建服务费。

如发生质量/安全事故、超工期或超概算，当期付款暂停直至整改完成。

12.4财政支付审批流程所需时间不计入甲方付款时间，甲方支付以财政资金到位为前提，因财政拨付延迟不视为甲方违约。

12.5甲方付款前，乙方应当提供符合甲方财务做账需求的合格发票，经过甲方财务人员审核后支付，否则甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。

第五节  不可抗力

第十四条  不可抗力

14.1 不可抗力的确认

14.1.1 不可抗力还包括：

14.3 不可抗力后果及处理的其他约定为：    乙方应尽最大努力减轻不可抗力影响，且不可抗力免责仅限于经甲方书面认可并经第三方审查认定的情形，甲方不承担乙方因不可抗力造成的任何损失。

第六节 履约担保、违约及赔偿责任和争议解决

第十五条  履约担保

15.1 履约担保

15.1.1乙方提交履约保函的，应当提供见索即付和独立的银行保函或担保机构保函。

保函的有效期应至少覆盖至本项目竣工验收合格后10日内，若预估的工程竣工验收时间延长，导致原保函有效期不足，乙方（申请人）必须在原保函到期日至少30日前，向受益人提交由银行出具的新保函或保函展期确认书以保持担保的连续性。

如果乙方未能按时提交续期的保函，甲方有权依据原保函的条款兑取保函项下的全部或部分金额，并可能有权暂停支付代建费直至收到新保函。

第十六条  违约及赔偿责任

16.1 甲方违约

16.1.1 甲方违约的情形

（2）对乙方签认报请支付专业单位款项， 甲方应按照学校财务流程支付。

（5 ）甲方应在7日内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜予以书面答复。（重大变更或资金支付除外）

（ 8） 甲方不履行合同约定其他义务的情形：      \

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

（9） 乙方不按合同约定履行义务的其他情况：详见补充条款。

16.3 违约处理及赔偿责任

16.3.1 甲方的违约处理

（ 1 ）因甲方违约造成工期延误的，每超过一天， 甲方应支付    /   元的违约金。

16.3.2 乙方的违约处理

（ 1 ）发生 16.2.1 中（ 1）-（3）种情形，未按甲方要求按期整改到位的，每次对乙方处 1 万元（ 1-3万元，违约金总和不超过代建服务费）违约金。

（5 ）乙方按每天 每逾期一日按代建服务费总额的0.3‰向甲方支付工期延误赔偿。

（6）发生质量安全责任事故乙方被认定承担管理责任的，乙方按事故损失 10%的比例向甲方赔偿，并承担其他法定责任。

（7）乙方不按时履行缺陷责任期内组织维修义务的，每次处以  1  万元违约金。甲方有权要求乙方及时修复，逾期可处以高额违约金，移交后如发现质量问题，甲方有权追溯乙方责任。

- 奖励

- 第十八条  奖励

18.1 本项目获得             奖项（ 国家级）的，或项目最终节约概算达到    %的， 甲方按照代建服务费的（5%-10%）作为奖励，具体奖励方案附后。

第八节  合同的生效与补充

第十九条  合同的生效、变更、终止与补充条款

19.3 补充合同条款

19.3.1 项目节能要求：                    \

19.3.2 项目绿色建筑要求：                \

19.3.3 资金管理

甲方和乙方双方互相监督项目建设资金的使用，费用支付应当经双方授权的人员签字。

19.3.4 乙方同意接受甲方颁布《新疆大学基建项目代建管理办法》约束，并按年度配合甲方进行代建服务考核，考核标准以《新疆大学基建项目代建管理办法》附《代建单位考核评分表》为准。

考核不合格或一票否决事项触发时，甲方有权扣减代建费用或解除合同。其中年度考核低于80分的，甲方有权没收乙方全部履约保证金，低于60分构成根本性违约，甲方有权解除合同。同时，考核过程中发现违约行为的，除上述措施外，甲方有权本合同约定追究乙方的违约责任。

19.3.5 乙方工作成果产生的专利、技术秘密等知识产权归属甲方，乙方不得用于其他项目。

19.3.6关于乙方违约责任及合同解除条件补充约定

（1）乙方未按本合同7.5条约定提交月度报告的，逾期或未提交报告3次视为重大违约，甲方有权解除合同。

（2）乙方应在各报批事项法定办理时限届满前5日完成手续办理，逾期超过3日的，甲方有权扣除代建服务费每日0.1%作为违约金。

（3）乙方人员擅自离岗超过3日的，每发生一次扣减代建服务费1%。当乙方关键人员变更超过30%或项目经理累计离岗超30日时，甲方有权无条件解除合同。

（4）发现乙方分包、转包行为，甲方有权单方解除合同并没收履约担保，追究全部损失。

（5）乙方接收实体移交证书后30日内需完成全部档案移交，每逾期一日扣减代建服务费0.5%。

（6）实体移交前，乙方需完成所有专业检测并取得消防、人防、水保等专项验收合格文件。项目竣工验收及实体移交流程甲方有权提出整改要求，乙方必须无条件配合。

（7）对乙方重大违约（如转包、管理失职、质量安全事故、资金挪用等），甲方有权单方解除合同并追究全部损失，乙方须无条件配合移交资料和现场。

（8）合同解除后5日内，乙方应移交全部工程资料并撤场，逾期按日支付合同总额1‰的场地占用费。

（9）乙方应当确保本项目竣工决算金额无超概且无质量问题，如竣工决算金额超概或本项目存在质量问题，甲方有权在未付款中直接扣除超概部分或质量损失赔偿部分，如超概部分或质量损失赔偿金高于未付款项，乙方还应当另行赔偿。

19.3.7 专用合同条款未约定之处，按招标文件、投标文件、通用合同条款执行。

附件一：履约担保格式

履约担保

（项目建设单位全称）：

鉴于            （代建单位全称， 以下称“代建单位”）即将与你方签订           （代建项目名称）的代建合同协议书，并保证按代建合同约定承担代建管理服务工作，我方愿意无条件地、不可撤销地就代建单位履行与你方订立的代建合同， 出具保函为代建单位提供担保，担保金额为人民币（大写）      元(¥                         )。

本保函的义务是：我方在接到你方提出的因代建单位在履行代建合同过程中，未能履行或违背代建合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后7日 内，在上述担保的限额内，无条件向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求你方应首先向代建单位索要上述款项。 我方还同意，任何对合同条款所做的修改和补充都不能免除我方按本保函所承担的义务。

本保函自          （ 生效日期）之日起生效，至         （失效日期，代建范围内工程竣工验收合格）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后，无论正本是否退回我方，该保函自动失效。

担 保 人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：

电    话 ：

邮政编码：

日    期：          年          月         日

附件二：承诺函格式

承 诺 函

（项目建设单位全称）：

鉴于            （代建单位全称， 以下称“代建单位”）即将与你方签订           （代建项目名称）的代建合同协议书，承担该项目代建管理服务工作。 我方承诺严格按照代建合同要求及建设程序和各项规定进行管理，严格按照政府投资主管部门批复的投资规模、标准进行建设，决算不超概算。

如因我方违反代建合同约定致使项目投资增加或你方经济损失的，所增加的项目投资额和造成的你方直接经济损失从履约担保中赔偿；履约担保不足的，相应扣减代建服务费；代建服务费仍不足的，从我方自有资金中赔偿。

（代建单位盖章）

年  月  日

# 第四章 服务标准和要求

★采购需求

本项目实施阶段性代建，项目建设周期2年。

代建项目工程质量要求：依照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和现行有关规范、法律法规，达到合格。

（一）代建工作范围：本项目实施建设阶段代建。以甲方的施工图交付为界，施工图设计阶段后、代建合同生效开始至工程实体移交及质量缺陷责任期届满为止，对项目的建安工程、设备采购、室外工程及相关事项等建设阶段所有工作进行组织管理（包括但不限于 组织施工、监理、造价咨询、设备选购等招标活动；办理工程规划许可证、施工许可证、消防、人防、园林绿化、市政等手续；负责相关合同的洽谈、签订与履约的监督管理；编制工程建设投资、进度计划；组织工程中间验收、竣工验收及备案、工程保修；负责用款申请、工程结算及结算文件备案、竣工财务决算编制、资产和建设档案移交、办理不动产权证书等 ）等涉及项目建设管理所有事项等阶段性代建管理服务。

（二）代建工作内容为：

1、按照国家、自治区有关规定和代建合同的约定，代建周期内代行项目建 设单位的职责，负责工程实施的组织、协调、管理工作；

2、代行项目建设单位依法组织开展招标代理机构的遴选、施工、监理、全过程造价、设备采购、检测等第三方机构的招标，按照采购人要求，负责编制审核招标文件以及工程合同的洽谈和签订，并将招标结果、签订的合同按自治区有关规定报相关行业管理部门备案；

3、办理规划、节能、环评审批/备案、消防、人防、水土保持、质量监督、安全监督、放验线、中间验收、夜间/特殊时段施工许可、临时用地临时占道审批、园林、施工、市政、设计变更、概算调整等建设项目所需的一切有关事项报批手续；

4、按项目进度向采购人申请款项，组织审核工程结算，办理竣工财务决算；

5、按照国家和自治区有关规定以及代建合同约定组织项目五方验收、 申请 办理联合验收、竣工验收备案以及其他所有在项目投入使用前必须办理的各项申请、验收、备案等相关手续；

6、按代建合同约定向采购人办理项目实体移交手续；

7、按照《建设项目档案管理规范》 （DA/T 28-2018） 、《建设电子文件与  电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）、住建部《城建建设档案管理规定》 以及自治区有关建设工程档案管理、验收规定办理建设工程城建档案存档并整理汇编所有工程项目档案资料后移交采购人相关部门；

8、办理不动产权证书；

9、按照工程质量保修有关规定，做好缺陷责任期和保修期的服务工作；

10、代建合同约定应承担的其他工作。

（三）管理范围

代建方在施工准备、施工、竣工（竣工验收、工程结算、工程决算）和缺陷责任期等阶段，提供以上阶段项目管理及咨询服务,保证资金的合理使用，减少洽商、变更的发生，杜绝超预算使用资金现象发生。包括但不限于：

1、计划管理：依据设计资料、项目质量、进度、安全等项目实施目标、委托管理合同等，策划项目实施所需的组织设置、职责分工、工作流程和计划制定等，并在项目实施过程中根据偏离计划实际调整上述设置、职责、计划。

2、根据委托方提供的必要相关材料办理各项检测手续，包括：材料检测、消防产品检测、消防查验、环境检测、防雷检测、水质检测、结构检测、节能检测等。

3、采购、合同、履约管理：依据采购计划编制采购管理方案，编制采购任务需求技术文件，负责审核由造价咨询公司编制的工程量清单及招标控制价，审核招标代理单位编制的采购过程文件（招标文件、合同条款等），验收采购工作总结报告等。依据招投标文件、中标通知书或比选文件完成采购合同起草，进行合同洽谈、评审、签订、备案、交底等工作。依据采购合同，实施对供应（服务）商的合同履约过程监管及交付物验收；会同委托方解决合同变更、索赔、违约问题；向委托方申请办理合同款支付；对各项合同履约结果进行评价。

4、施工过程管理：工程质量、造价、进度控制，安全生产管理，安全文明施工与环境保护管理，设计现场配合管理等。依据监理合同和施工合同，监督检查监理方、施工方履约情况，并对履约情况进行过程评价，向委托方提出履约监管建议意见，组织落实相关工程整改措施，会同委托方处理工程变更、索赔、违约、合同争议等问题。

5、投资控制及工程造价管理：协助委托方确定投资控制目标，依据投资控制目标编制年度、季度投资计划。按项目进度向委托方提出资金使用计划申请，报送项目进度用款报告。工程实施过程中对工程进度款支付、工程设计变更和洽商预算进行审核，负责材料询价、认价。负责审核施工单位上报的工程竣工结算出具结算审核报告，接受委托方上级单位的全过程审计和监督，工程实施完成后，组织编制工程财务竣工决算。

6、信息、资料管理：负责工程项目的信息管理、工程文件资料管理，督促各参建单位收集整理各自工程档案资料，负责将项目竣工及有关技术资料整理汇编移交。整理汇编的工程档案资料移交委托方。

7、验收管理：组织工程中间验收，编制竣工验收计划方案，代表委托方组织各项竣工验收，向采购人办理项目实体移交手续。

8、质量缺陷管理：监督本工程的各施工、供货、安装等单位有效地履行各自的工程保修责任，对交付使用资产的设施管理、资产管理向委托方提出合理化建议。

9、项目评估咨询服务：在项目建设全过程中进行有关评估工作并提交评估报告（包括但不限于项目自评价报告及项目后评价报告等评估报告），包括项目原预计的投资和进度发生的偏差及其原因的评估、项目实际发生与原预期实现情况出入及分析、建设方案选择符合要求情况及分析、项目决策和实施中的主要经验教训以及项目获得良好社会效果需要采取的措施等。

10、委托方书面发出的要求项目管理方完成的与本项目建设有关的其他工作。

（四）管理目标

项目管理工作目标主要有七项：

1.工期总控目标：履行代建单位职责，做好工程进度的计划与实施，协调参建各单位履行义务，按照项目的预计时限竣工并交付使用。

2.投资总控目标：投资总额不突破本项目初步设计概算价。

3.施工质量目标：按国家相应的管理规范，督促监理方、施工方及其他参建单位履行义务，促使工程质量符合国家颁发的“施工及验收规范”和“质量验评标准 ”及设计图纸等相应规定的要求，工程质量合格。

4.安全生产目标：执行国家、自治区及地方相应的安全管理规范，督促监理方、施工方杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，杜绝火灾事故。督促各参建单位达到“自治区、乌鲁木齐市建筑施工安全文明生产标准化工地”的标准。

5.工程验收目标：代表委托方组织参建单位进行工程竣工验收，办理项目竣工备案。督促监理审核竣工图及工程施工竣工资料。办理各专项及竣工验收备案手续。

6.档案管理目标：按照《建设项目档案管理规范》 （DA/T28-2018）、《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）、住建部《城建建设档案管理规定》、《乌鲁木齐市城市建设档案管理办法》以及自治区有关建设工程档案管理、验收规定，督促监理单位及各参建单位，达到资料完整、可靠，办理建设工程城建档案存档并整理汇编所有工程项目档案资料后移交采购人相关部门。

7.廉洁从业目标：推行《廉政责任书》制度，遵从国家、行业和地方有关法律、法规，规范项目审批程序，廉洁自律，杜绝腐败。

（五）对代建单位的服务要求

1.代建单位必须尽职尽责、全心全意为委托方服务，保证建设项目的质量、进度、投资和安全目标的实现，严格按照国家及地方相关法律法规和政策以及委托方的要求进行建设项目管理。不得越权以任何形式干涉和影响委托方对建设项目的实质性权力，包括委托方最终的决策权、决定权。代建单位不得进行违法代理，以双方代理、自 己代理、利己代理等等形式滥用代理权，超越委托方授予的代理权限范围进行代理，与项目利害关系人串通、共谋获取不当利益， 以各种形式弄虚作假欺骗委托方或者政府部门，违法转让、分包管理权利，不得以任何形式侵害委托方和项目的利益。

2.合同签订后，在条件具备的情况下，完成招标、代建工作，取得施工许可证；

3.人员保证与变更

3.1代建单位应就本项目组建项目管理部，项目管理部人员的资历、素质和构成应满足本项目的需要，派驻该项目的建设管理人员必须与投标文件中所报的人员一致。

3.2代建单位应安排承诺的人员投入本项目的建设管理服务工作，并在整个建设管理服务期内保持所派驻人员的相对稳定。常驻本项目的具有委托方认可的资质的专业人员。根据工程项目的实际进展情况，适时增派精通具有丰富经验的专业人员保证项目的顺利进行。所委派的建设管理服务人员必须能够适应建设管理服务合同中规定的代建管理服务工作要求，其主要的建设管理服务人员必须得到委托方的认可。

3.3尽管代建单位已按进场计划派遣了项目管理服务人员，但若委托方认为所派驻的人员仍不能满足建设项目管理服务的需要而影响了工程质量、进度及建设管理服务合同项下其他方面的管理服务时，委托方有权要求代建单位另外增派管理服务人员，代建单位应立即予以安排，其费用被认为已包含在代建单位的投标报价之中，委托方将不再另行支付。

3.4代建单位应在建设项目管理服务过程中指定一名管理人员作为项目经理，该项目经理除必须具备相关资质外，还必须具有代建单位法定代表人的授权书，保证每月在现场工作时间不得少于22天。担任本项目的项目经理，必须与委托方授权代表、总监理工程师建立并保持稳定的工作联系，并不得在代建单位的其它项目担任项目经理。

3.5项目管理服务人员的作息制度应与现场施工相吻合。

3.6代建管理团队

（1）乙方应按投标文件中的承诺和方案组建代建管理团队，指派代建项目经理，配备相应岗位人员，并在合同生效后3天内到职，项目代建管理团队应能够满足和胜任项目代建管理服务需要。

（2）乙方代建项目经理承担建设单位项目负责人的有关工作和责任。

（3）乙方代建项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方代建项目经理签字。乙方应出具书面文件明确其盖章和签字的具体权限划分。

（4）乙方代建项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。

（5）项目管理团队其他人员按投标文件承诺与合同约定履行各自职责，代表乙方开展相应工作。

（6）乙方代建项目经理、承诺常驻人员应常驻代建项目现场，不得擅离，因特殊原因确需离开项目现场的，应履行书面请假程序，经甲方同意后方可离开。每次请假期限不得超过3个工作日，每年度请假累计不得超过20日。单次请假超过3个工作日或年度请假累积超过20日的，应征得甲方同意并报代建主管部门。未履行上述手续擅自离岗的，视同违规变更、撤换项目人员。

3.7人员撤换

（1）除因不可抗力、个人健康原因、国家法律法规规定其他情形等原因，或因履职水平过低而被甲方及有权的政府机构要求撤换的情况外，投标时明确的乙方代建项目经理、管理人员和其他不允许变更或承诺不变更的人员不得更换；因上述原因确需更换的，应征得甲方书面同意并报代建主管部门后，选派不低于原人员技术实力及经验者接替其工作。乙方代建项目经理连续3天以上不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表临时代行其职责。

（2）乙方应对其他人员进行有效管理。对投标时允许变更的人员进行更换时，替换人员的资格条件和要求应不低于原投标文件中拟任人员的资格条件和要求，并须书面告知甲方和代建主管部门。

4.根据委托方的具体工作要求，协助实施施工、设备及材料招标等的招标工作。

5.工程质量，工程竣工验收必须满足国家、地方政府颁布的“施工及验收规范 ”和“质量验评标准 ”以及设计图纸等相应规定的要求，工程质量合格。

6.工程进度，必须保证按照施工合同最终约定的工期完成。

7.工程投资，必须控制在签订的合同总额内，委托方认可的设计变更除外。代建单位必须对经过其派驻项目经理签字的工程造价变更的真实性、合法性和合理性负责。

8.安全要求，不得发生任何安全事故，一旦发生安全事故，必须立即着手处理，并报告委托方，防止事态进一步扩大。

9.文明施工，必须按照乌鲁木齐市有关建设工程文明施工的要求实施，不得被自治区、市、区有关职能部门处罚、负面通报或被媒体负面曝光。

10.组织实施勘察、设计、施工有关的论证会，以及涉及规划、国土、建设、环保、房管等行政主管部门组织的审查、现场管理直至竣工验收及工程结算的所有的对内、对外的一切接洽、会议及活动等，由此而产生的所有费用，如相关人员的误餐费、人工费、专家咨询费、评审费、接待费、场租费等等由委托方承担。

11.在严格履行法定职责，确保委托方利益的前提下，协助委托方协调好与本工程有关的自治区、市、区有关职能部门、当地街道办事处、派出所等对外关系，处理各种投诉事项。

12.协调处理好与本工程有关的对内关系，主要指与监理单位、 审计部门等各方的关系。一方面，协调处理好上述各单位与施工单位之间的关系；另一方面，上述各单位各自根据其与委托方签订的合同，明确其与委托方之间的法律关系，各自履行法定职责。代建单位与上述各单位之间不存在管理与被管理之间的关系，更不得凌驾于上述单位之上。根据委托方授权，代建单位有责任协调上述各单位，共同完成该项目的各项管理工作。

13.在项目完成后，应为委托方提供该项目完整的建设资料汇编及对应的电子文档。

14.在委托方规定的时限内，完成委托方安排的工作。所有需代建单位确认的事项，代建单位必须在2日内予以正式的书面答复，逾期答复视为认可委托方的安排。

注意：由于本项目体量较大，在后续的施工招标过程可能会采取建设施工工程分标段的形式实施，无形中会增加代建单位的管理、协调的工作难度，代建单位应在合同报价中，充分考虑到该因素对项目管理工作造成的工作难度，并将该难度增加费包含在合同总价中，合同签订后，不得以划分标段导致管理工作难度增加而向委托方提出任何的管理费用索赔。

- 报价要求及支付方式

1、代建服务费计价参考：《财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》（财建〔2016〕504号文件）。报价形式：固定总价，即      元。

投标报价最高限价：      元。

报价应为所确定的服务范围内的全部工作内容的价格体现。包含为本项目提供的所有服务而发生的人工费、成果文件制作费、办公通讯费、交通费、差旅费、管理费、风险、利润、税金和政策规定的应有的各项费用等，以及作为一个有经验的代建单位可预见到的可能发生的相关费用。

注意：由于本项目体量较大，在后续的施工招标过程可能会采取建设施工工程分标段的形式实施，无形中会增加代建单位的管理、协调的工作难度，代建单位应在合同报价中，充分考虑到该因素对项目管理工作造成的工作难度，并将该难度增加费包含在合同总价中，合同签订后，不得以划分标段导致管理工作难度增加而向委托方提出任何的管理费用索赔。

2、支付方式：①预付款为：代建服务费的30％；合同生效后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付。

②主体工程封顶验收合格后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总额的30%；

③工程整体竣工验收合格后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票后，采购人资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付代建服务费总金额的30% ;

④代建范围内工程实体、档案资料移交完成，竣工备案等所有手续完成，结算审计、竣工财务决算完成，且无超概/质量问题后，中标人向采购人提出书面支付申请和提供增值税发票，采购人扣除违约金及损失赔偿金，资金到账满足付款条件后按照学校资金支付流程支付剩余代建服务费。

如发生质量/安全事故、超工期或超概算，当期付款暂停直至整改完成。

注：代建管理人员的设置及要求

★投标人须针对本项目至少拟派8人（满足代建管理团队人员最低配备要求），其中项目负责人（项目经理）1人、技术负责人1人、现场管理（专业负责人）2人、造价管理1人、设计管理1人、报建及档案管理1人、招投标及合同管理1人。

- 项目概况：

- 新疆大学博达校区二期实验楼和体育馆及辅助用房建设项目建设规模及内容：

- 新建校舍6栋，总建筑面积为62915平方米，其中：生物学国家实验教学师范中心实验楼1栋，建筑面积19998平方米，化工与新材料创新实验室1栋，建筑面积11999平方米，综合篮球馆1栋，建筑面积19930平方米，东区训练馆1栋，建筑面积4990平方米，校医院1栋，建筑面积2998平方米，学生实训教学温室1座，建筑面积3000平方米，并配套建设室外管网、硬化、绿化等室外附属设施。

代建管理团队人员最低配备要求

| 岗位设置 | 人数要求 | 必备要求 | 是否常驻现场 | 是否允许承担本项目代建以外的工作 | 是否允许变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 （项目经理） | 独立配备1人 | 具备建筑工程相关专业高级职称，并具有下列其中一项资格：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师（建筑工程专业）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。 | 驻场 | 不允许 | 不允许 |
| 技术负责人 | 独立配备1人 | 具备建筑工程相关专业高级职称，并具有下列其中一项资格：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师（建筑工程专业）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。 | 驻场 | 不允许 | 不允许 |
| 现场管理（专业负责人） | 独立配备2人 | 电气专业负责人：具备工程类高级职称（专业：电气专业）1人。 给排水（或暖通）专业负责人：具备工程类高级职称（专业：给排水或暖通专业）1人。 | 驻场 | 不允许 | 不允许 |
| 造价管理 | 独立配备1人 | 具备注册造价工程师（土建专业）二级及以上 | 无需驻场 | 允许 | 不允许 |
| 设计管理 | 独立配备1人 | 具备注册建筑师二级及以上或注册结构工程师二级及以上 | 无需驻场 | 允许 | 不允许 |
| 报建及档案管理 | 独立配备1人 | 具备报建及档案管理经验（投标人自行说明，格式自拟）或资料员培训合格证书（或岗位证）。 | 驻场 | 不允许 | 不允许 |
| 招投标及合同管理 | 独立配备1人 | 具备招投标及合同管理经验（投标人自行说明，格式自拟）。 | 无需驻场 | 允许 | 不允许 |

注：

1.此表为代建团队人员配备的最低要求，投标人可根据自身情况和代建工作需要提出更有利于采购人的人员配备方案，如可兼任岗位独立配备人员，未要求常驻人员承诺常驻等。

2.投标人若承诺常驻现场，除约定允许之外的岗位不允许承担本项目代建以外的其他工作，如遇特殊情况需要更换人员，须经采购人书面同意。

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

一、投标函（一）、（二）

二、开标一览表

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人基本情况

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

九、投标人近年类似项目业绩表

十、项目负责人简历表

十一、拟派现场管理人员情况表

十二、投标保证金缴纳凭证

十三、承诺函

十四、服务方案

十五、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函（一）

致：             （采购人名称）

根据已收到的             项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方保证服务工作质量达到承诺的要求。

2.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交投标人。

3.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方已详细阅读招标文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.我方保证按招标文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

9.如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

### 投标函（二）

采购人：

若我公司为中标人后，项目负责人为：

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号码 |  |
| 注册证书 |  |
| 证书编号 |  |

若我公司为中标人后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人信誉的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

项目负责人身份证复印件（反面）

项目负责人身份证复印件（正面）

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

## 二、开标一览表

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 代建周期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人盖章并盖投标人印章。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

## 三、投标价格明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：

1、投标人填报投标价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评审办法修正原则进行修正。

2、投标人的服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人对招标文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。商务条款是指投标人须知前附表中的实质性内容。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人对招标文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。技术条款是指服务标准和要求中的实质性内容。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期： 年  月  日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 八、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

## 8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）或银行出具的资信/金证明。

要求2、成立不足三个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人提供银行出具的资信/金证明。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：         （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行            （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、国家有关主管部门的行政许可（如招标文件规定的相关资质证明材料）。

2、投标人如为中、小、微型企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

附表一、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 九、投标人近年类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人 联系方式 | 项目规模 | 合同金额 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 十、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 职称 |  |  | 在单位担任职务 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 近年类似业绩 | 采购单位 | 项目名称 |  | 服务内容 | 合同日期 | 备注 |

备注：本表后需提供招标文件要求或与本项目有关的书面证明材料。

## 十一、拟派现场管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职业资格 | 学历 | 近年类似业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟派主要服务人员由投标人自行确定，但应能够满足本项目的基本需求，后附相关材料。

## 十二、投标保证金缴纳凭证

如：投标保证金缴纳凭证等

## 十三、承诺函

13.1、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

采购人    ：

我公司参加贵单位组织的             (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

13.2、代建单位不得在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系的承诺函

采购人    ：

我公司承诺在          （项目名称）招标活动中，不在所代建的项目中承担勘察、设计、监理、造价咨询、施工、设备材料供应等工作，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 十四、服务方案

投标人须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定。

## 十五、其他需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料

# 第六章 补充条款