山西省教育科技人才一体化

服务产业云平台项目

招标文件

项目编号：1499002026CGK00598

校内编号：ZBDXZC-2026004

采   购   人：中北大学

采购代理机构：山西启太工程招标代理有限公司

编  制 日 期：2026年04月

目  录

第一部分  公开招标采购公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  评标办法	29

第四部分  商务技术要求	38

第五部分  合同原则	97

第六部分  投标文件格式	107

第一部分  公开招标采购公告

项目概况 山西省教育科技人才一体化服务产业云平台项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月14日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026CGK00598

项目名称：山西省教育科技人才一体化服务产业云平台项目

预算金额（元）：32525500

最高限价（元）：32525500

采购需求：

标项名称：采购包1

数量：

预算金额（元）：32525500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为信息化建设项目，拟购置开发软件系统，购置各类硬件设备，建设物理保障中心、数据资源中心、数据治理中心、数据产品中心、数据运营中心等五大中心。具体内容详见招标文件。

备注：本项目需现场踏勘，具体要求详见招标文件。

合同履约期限：包1，签订合同后至2026年12月31日前完成功能开发部署实施，系统具备上线试运行条件并通过初验。初验通过后系统稳定运行90日历天后甲方组织终验，终验通过之日起进入系统免费运维期。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1，无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年4月23日至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月14日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年5月14日09:00

开标地点：山西省太原市小店区山西省综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场B座12层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：代理服务费计算公式：Q =（Ф1×1.5% +Ф2×0.8% +Ф3×0.45%+Ф4×0.25%）×70%。其中，Q为招标代理服务费；Ф1为中标金额中1~100万元部分；Ф2为中标金额中100~500万元部分；Ф3为中标金额中500~1000万元部分；Ф4为中标金额中1000~5000万元部分。取费基数为中标金额。

代理费收费金额（元）：/

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：中北大学

地    址：山西省太原市尖草坪区学院路3号

联系电话：0351-3921023

2.采购代理机构信息

名    称：山西启太工程招标代理有限公司

地　  址：太原市小店区许坦东街锦东国际商务中心A座26层

联系方式：0351-2362969

3.项目联系方式

项目联系人：王伟、王燕、尚玲、贾海英、张璐璐、李亚军

电      话：0351-2362969

第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：中北大学 地址：山西省太原市尖草坪区学院路3号 联系人：周老师 联系方式：0351-3921023 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：山西启太工程招标代理有限公司 地址：太原市小店区许坦东街锦东国际商务中心A座26层 联系人：王伟 联系电话：0351-2362969 |
| 2.4 | 招标项目名称 | 山西省教育科技人才一体化服务产业云平台项目 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 签订合同后至2026年12月31日前完成功能开发部署实施，系统具备上线试运行条件并通过初验。初验通过后系统稳定运行90日历天后甲方组织终验，终验通过之日起进入系统免费运维期。 |
| 2.4 | 采购预算 | 详见招标公告 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告 |
| 3.7 | 投标人其他要求 | 1.是否允许联合体投标：否 2.本项目是否专门面向中小企业项目：否 3.优先采购绿色产品价格扣除比例：无 4.本项目是否属于绿色数据中心项目：否 |
| 7.3 | 踏勘现场或召开标前会 | 组织潜在投标人统一现场踏勘 踏勘时间：2026年5月6日10:00 踏勘地点：中北大学（山西省太原市尖草坪区学院路3号） 踏勘联系人：贾越 联系电话：13403691561 |
| 9.1 | 投标文件组成 | 1.资格证明文件 1.1供应商信用承诺书： 1.1.1具有独立承担民事责任的能力 1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 1.2政府采购活动承诺书； 1.3投标保证金凭证； 1.4信用记录查询：采购代理机构在开标后通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人存在失信记录的，其投标文件将作无效处理。查询记录与评标资料一并保存。（此项资格证明文件无需供应商提供）。 2.商务技术文件 *2.1投标函(见‘投标文件格式’)； *2.2开标一览表(见‘投标文件格式’)； *2.3分项报价表(见‘投标文件格式’)； *2.4法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)； *2.5法定代表人授权委托书 (见‘投标文件格式’) *2.6商务、技术条款偏离表（见‘投标文件格式’）； 2.7投标产品主要技术指标和运行性能的详细描述； 2.8同类项目案例及相关证明资料（复印件加盖投标人公章）； 2.9响应方案； 2.10投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 2.11政策性要求。 加*的商务技术文件若有一项未提供或无效，其投标文件将作无效处理。 |
| 9.3 | 投标文件的其他要求 | / |
| 10.1 | 投标保证金 | （1）金额：壹拾伍万元整（¥150000元）。 （2）提交方式：投标保证金必须从本单位银行基本账户以电汇、支票、汇票、本票等非现金形式提交，或提交银行保函或担保机构出具的保函； （3）投标人应确保上述款项在投标截止时间前(以银行到账时间为准)汇入到采购人指定账户，否则其投标保证金视为无效。 （4）因银行结算、不可抗力等非采购人/招标代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。 （5）缴纳投标保证金时请备注招标编号以便核查。 账户名称 ：山西启太工程招标代理有限公司 账 号 ：139220323514 开 户 行 ：中国银行太原市杏花岭支行 行 号 ：104161003332 |
| 12.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 13.11 | 投标文件份数 | 电子投标文件：投标人须使用电子交易平台提供的投标客户端,结合CA证书进行电子版投标文件的编制。 招标文件中要求的盖章、签字，在制作电子版投标文件时可以是有效的电子签章，也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效，如需修改，请修改后重新签章。 |
| 14.3 | 投标文件递交截止时间、地点 | 1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：同招标公告递交截止时间。 2、电子版投标文件网上递交，投标人需在投标截止时间前登录电子交易平台加密上传递交。 |
| 18.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人 评标专家从山西省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 20.2 | 是否授权评标委员会确定中标人及推荐中标候选人的数量 | 是。采购人授权评标委员会直接确定中标人。 推荐中标候选人的数量：/ |
| 25.4 | 履约保证金 | 履约保证金缴纳方式：签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同总金额3%的履约保证金。 履约保证金退还的方式：退还履约保证金合同总金额的3% 退还条件：本合同硬件质保期及软件维保期届满后，且满足以下全部条件，采购人在确认硬件质保期及软件维保期届满、无任何未解决问题、资料齐全后的15个工作日内，无息退还履约保证金。 1.自《项目终验报告》签署之日起计算，开始进入硬件质保期和软件维保期； 2.在硬件质保期和软件维保期内，供应商已按合同约定履行硬件质保义务和软件维保义务，及时处理项目出现的质量问题，无重大质量缺陷，或虽有轻微缺陷但已及时整改完毕，采购人无未解决的合理异议。 备注：若在硬件质保期或软件维保期内出现质量问题，供应商未按约定及时整改或整改后仍未达标，采购人有权按照合同的约定要求供应商承担责任。 |
| 26.1 | 分包 | 不允许 |
| 31 | 政府采购相关 政策要求（如涉及） | 1.涉及进口产品的要求： 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。 （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.本国产品的要求： 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。 3.涉及执行政府绿色采购政策的要求： （1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分）；不接受非强制采购产品。 （2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。 （3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第六部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表）。 （4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。 4.涉及绿色数据中心建设的要求： 若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第六部分。 5.涉及正版软件的要求： 本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第六部分）。 6.涉及网络安全专用产品的要求： 投标产品中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参见国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 7.涉及小型、微型企业参加投标的要求： （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。 （2）小型、微型企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分） （6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。 （7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。 8.涉及残疾人福利性单位参加投标的要求： （1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。 （2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。 9.涉及监狱企业参加投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 10.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。 11.涉及商品包装和快递包装的要求： 严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第六部分）。 12.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求： 如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第六部分）。 13.本项目涉及创新产品、创新服务的要求： 投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审中给予评审加分或价格折扣。 |
| 32 | 需要补充的其他内容 | 1、全流程电子化采购 ⑴本项目采购以全流程电子方式实施，使用的电子交易平台是指：山西省政府采购网“山西政府采购平台”。 ⑵投标文件采用线上开标方式，投标人需使用编制投标文件时的CA数字证书，自行登录电子交易系统进行网上解密。在解密截止时间之内未完成解密的，视为无效。 ⑶采购过程中的澄清要求、澄清答复、投标文件修改撤回、询问、质疑等均在电子交易平台线上完成。投标人应及时查看电子交易平台有关该项目的答疑、补遗内容，否则，由此造成的损失自负。 2、电子化采购项目视为串通情形的认定，执行《山西省财政厅关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》（晋财购〔2023〕44 号）文件的规定。 3.代理服务费 代理服务费计算公式：Q =（Ф1×1.5% +Ф2×0.8% +Ф3×0.45%+Ф4×0.25%）×70%。其中，Q为招标代理服务费；Ф1为中标金额中1~100万元部分；Ф2为中标金额中100~500万元部分；Ф3为中标金额中500~1000万元部分；Ф4为中标金额中1000~5000万元部分。取费基数为中标金额。 |

注：本表内容与投标人须知正文内容不一致的，以本表内容为准。

二、投标人须知正文

（一）总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3货物指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.4服务指招标文件规定的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

3.合格投标人的条件

3.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》和投标人须知前附表规定的资格条件。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件，在资金、经验、人员等方面有能力保证本项目的实施及承担过程中可能的风险和赔偿责任。如为法人或非法人组织，其证件上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。

3.3投标人应独立于采购人。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。

3.6在投标文件递交截止时间前，投标人如列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

上述信息以信用中国、中国政府采购网网站查询结果为准。

3.7对投标人的其他要求详见投标人须知前附表。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

5.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。

（二）招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标人须知；

第三部分  评标办法；

第四部分  商务、技术要求；

第五部分  合同原则；

第六部分  投标文件格式。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、格式和技术商务要求等内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件未对招标文件做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

6.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4招标文件未作须知明示，而又有法律、法规、规章、强制性标准规定的，对此将依据上述规定进行解释执行。

6.5招标文件的解释权归采购人负责。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何按照规定获取了招标文件的潜在投标人，认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以按招标公告中的联系方式向采购人或采购代理机构提出书面申请。由采购人或采购代理机构决定是否采纳投标人的申请事项。

7.2采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获取了招标文件的投标人，同时在招标公告发布媒介发布补充/变更公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表的规定，组织所有按照规定获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场或召开标前会。

投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应将相关的因素作为编制投标文件时的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

由于未参加现场踏勘或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

7.4自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的通讯手段（电话、传真、联系人、电子邮箱）一直有效，以保证有关函件（补遗书、澄清函等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

（三）投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，应使用中国国家法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8.4对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人的不利后果,由投标人自行承担。

9.投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件和商务技术文件，具体要求详见投标人须知前附表。

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.3投标文件的其他要求详见投标人须知前附表。

10.投标保证金

10.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人不按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

10.2采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

⑴除法定原因外投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵投标人在投标文件中提供虚假材料的；

⑶除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

⑷投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

⑸招标文件规定的其他情形。

11.投标报价

11.1投标报价应是投标人响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的全部费用。

11.2投标报价以人民币元为计算单位，并应遵守“中华人民共和国价格法”。

11.3本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在投标函或开标一览表（如有）显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

11.4总报价不得超过采购预算（最高限价），单个产品报价不得超预算（最高限价），否则被视为无效投标。采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

11.5投标人投报多包的，应对每包段单独报价并递交投标文件。

11.6投标报价其他要求详见投标人须知前附表。

12.投标文件的有效期

12.1除投标人须知前附表另有规定外，本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被视为无效投标。

12.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

12.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

13.投标文件的编制、签署

13.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

13.2投标文件应按照招标文件“投标文件格式”部分的要求提交，并按规定的格式逐项填写，不准有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，将作出不利于投标人的评审。

13.3开标一览表要求统一填写，不得自行增减表格内容。但可根据填报情况变换表格格式。

13.4投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

13.5投标人须确保投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料做进一步核查的要求，否则将作出不利于投标人的评审。

13.6除投标人须知前附表另有规定外，投标文件采用（A4）幅面。投标文件应用不褪色的材料书写或打印。按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录及连续自然数页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

13.7投标人应按照招标文件规定的格式、要求签署投标文件。投标文件及相关文件的签订、履行、通知等书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处，均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则其投标将被拒绝。

13.8投标文件应字迹清楚、内容齐全，尽量避免涂改、行间插字或删除，如有修改和增删，必须加盖投标人公章或由法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字。

13.9投标文件编制签署的其他要求详见投标人须知前附表。

13.10投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。

13.11投标文件编制签署的其他要求详见投标人须知前附表。

（四）投标文件的递交

14.投标文件的递交

14.1本项目使用山西政府采购平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

（五）开标

16.开标及其有关事项

16.1采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间，通过电子交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人应当准时参加。投标人未派代表参加开标会议，则视为其已默认开标结果。

16.2参加开标的投标人代表须提前登录电子交易平台签到以证明其出席。

16.3开标程序：

(1)到开标时间后，工作人员及各投标人使用账号、密码登录电子交易平台，进入开标项目；

(2)工作人员下达开始解密命令并设置解密时长；

(3)投标人在解密时间内使用CA证书解密投标文件；

(4)当众公示投标函或开标一览表（如有）中投标人名称、投报价格、书面补充、修改或撤回投标的通知等内容。

(5)投标人代表和相关工作人员在开标记录上签字确认开标结果；

(6)开标结束。

16.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理并记录。

16.5采购代理机构对开标、评标现场活动进行全过程录音录像，其影音资料作为招标档案一并存档。

16.6评标委员会成员不得参加开标活动。

16.7投标人不足3家的，不予开标。

（六）资格审查

17.资格审查

17.1.开标结束后，资格审查小组由采购代理机构2人和采购人代表1人共同组成，对投标文件中资格证明文件进行审查。

17.2审查小组按照招标文件第三部分评标方法和评标标准中的规定进行资格审查。

17.3资格审查以投标文件中提供资料为准，必要时可核验证明材料原件、在相关网站进行查询，查询结果应经投标人确认。

17.4资格审查完成后应编制资格审查报告。

17.5资格审查工作在评标前完成，资格审查后合格投标人不足3家时，不进入评标环节。

（七）组织评标

18.组建评标委员会

18.1采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目特点组建评标委员会。评标委员会由采购人代表以及专家组成，成员为五人以上单数，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

18.2采购代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。

18.3评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求回避。

19. 评标

19.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.2评标委员会按照第三部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，对资格审查合格的投标人的商务技术投标文件进行评审。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

19.3评标过程中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

19.4评标完成后，评标委员会应当编制提交书面评标报告。

20.推荐中标候选人及确定中标人

20.1推荐中标候选人

20.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：

20.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

20.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

20.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

20.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

20.1.1.4对于提供相同品牌产品的供应商，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

20.1.1.4.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

20.1.1.4.2对于非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，推荐中标候选人时按20.1.1.4.1规定处理。

20.1.1.5评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

20.1.1.6评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

20.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：

20.1.2.1按评审后的投标报价由低到高顺序排列。

20.1.2.2投标报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

20.1.2.3对于提供相同品牌产品的供应商，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

20.1.2.3.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.1.2.3.2对于非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，推荐中标候选人时按20.1.2.3.1规定处理。

20.2除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

21.评标过程保密

21.1采购人或采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员和法律法规规定的其他人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

21.2开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构应依法采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目废标

23.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

23.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.1.4因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.3采购项目废标后，采购人或采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

（八）签订合同

24.中标通知

24.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在山西省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

24.2中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1中标人应在中标通知书（在系统中自行下载）发出之日30日内与采购人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。

25.2中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.4在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.5采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

26.合同分包

26.1中标人拟在中标后将项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定。

26.2采购合同实行分包履行的，中标人应当就分包项目向采购人负责，分包方就分包项目承担连带责任。履行分包项目事项要求具备法定资质的，分包方应当取得相应资质。

26.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

26.4本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。

27.合同公告

采购人或采购代理机构应当在政府采购合同签订后，依法将政府采购合同在刊登本次招标公告的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（九）保密和披露

28.保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因参加本次招标获得的信息向第三人外传。

29.披露

29.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

29.2在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

（十）询问和质疑

30.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑

30.1询问

投标人对招标文件有疑问的，通过政采云系统向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，通过政采云系统提出质疑函。投标人对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

30.2质疑

30.2.1投标人认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内通过政府采购平台进入“项目质疑管理”程序提出。

30.2.2投标人提起在线质疑，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条和《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF），否则不予受理。

30.2.3质疑函应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、与质疑事项相关的请求、事实依据、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人或投标人代表签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）、提出质疑的日期。

30.2.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（7）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

30.2.5采购代理机构（或采购人）将在系统收到质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过政采云系统线上通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2.6疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

30.2.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

30.2.8质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

（十一）其他

31.政府采购相关政策要求

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分）；不接受非强制采购产品。

本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（4）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第六部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表）。

对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

（5）采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第六部分。

（6）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。

（7）投标产品中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。

（8）小型、微型企业参加本项目的评审标准

1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。

3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包 的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

7）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（9）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

⑥前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

⑦供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

⑧残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（10）监狱企业参加本项目的评审标准

1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。

3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（11）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

（12）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第六部分）。

（13）涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第六部分）。

（14）本项目涉及创新产品、创新服务的要求：投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审中给予评审加分或价格折扣6%。

32.需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三部分  评标办法

一、评标办法前附表

1、资格审查内容及标准：

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没 有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 基本资质 | 政府采购活动承诺书 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则 , 响应无效。 |
| 基本资质 | 保证金的交纳及开户许可证 | 1、提供证明已缴纳投标保证金的凭证或票 据或保函等复印件。 2、开户许可证或基本存款账户信息复印件。 交纳金额和形式符合文件要求 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、符合性审查的内容及标准：（商务、技术部分需上传包括资格在内的全部投标文件）

| 序号 | 内容 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 投标函 | 审核投标函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。投标函须按招标文件要求签字、盖章。 不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 2 | 报价 | 开标一览表 | 审查开标一览表是否按招标文件提供的内容进行填写；投标报价未超过招标文件中规定的项目采购预算（最高限价）；投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 3 | 报价 | 分项报价表 | 审查分项报价表是否按招标文件提供的内容进行填写；投标报价未超过招标文件中规定的各单项采购预算（最高限价）；投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 4 | 商务资信 | 法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人授权委托书 | 审核法定代表人（单位负责人）身份证明文件、法定代表人授权委托书是否按招标文件要求提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内。 |
| 5 | 商务资信 | 商务、技术条款偏离表 | 审查投标文件商务技术条款偏离表中对照招标文件第四部分要求的响应情况，标“★”的内容作出实质性响应，如有负偏离按废标处理，或响应内容经评标委员会共同认定属重大技术负偏离的，或未提供偏离表的，响应均无效。 |
| 6 | 商务资信 | 投标文件的签署盖章 | 审查投标文件是否按照招标文件的要求签署盖章。 |
| 7 | 技术 | 其他要求 | 未发现存在法律法规规定及招标文件约定的违法违规情形。 |

3、详细评审标准：

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 10% x 100 | 0-10 |
| 1 | 商务资信 | 资信（6分） 投标人提供自身有效的①电子与智能化工程专业承包二级及以上；②信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上；③信息安全服务资质。每提供一项有效证书得（2）分，最高得（6）分；未提供或提供无效证书的，得0分。 | 0-6 |
| 2 | 商务资信 | 投标人业绩（10分） 提供投标人自身近三年（投标文件递交截止日前三年）内已完成的同类项目合同，要求提供与最终用户签订的①合同首页；②合同金额所在页；③签字盖章页；④项目验收证明材料或结算凭证（结算凭证指对应业绩合同增值税发票和对应款项银行回单）①②③④项内容的扫描件作为一项有效业绩的完整认定证明材料，其中同类项目指具备软件开发及系统集成类项目。每认定一个有效项目合同案例得（2）分，最高得（10）分。 | 0-10 |
| 3 | 商务资信 | 人员配备（10分） （1）项目经理（3分） 投标人结合项目实际情况拟派1名项目经理，项目经理（不能兼任本项目其他职务）具有①《信息系统项目管理师》；②《系统分析师》每提供一项有效证书得（1.5）分，最高得（3）分；未提供或提供无效证书的，得0分。 （2）项目服务团队（7分） 投标人应具备在项目实施期限内完成项目实施的能力，并明确项目实施团队人员基本信息及分工。拟派项目实施团队（不含项目经理）人员配置齐全、岗位职责清晰、人员稳定，团队人员每提供一项所列有效专业资质证书得（1）分，单人多项证书按一项计分，本项最高得（7）分。有效专业资质范围为：①系统规划与管理师②网络规划设计师③软件设计师④数据库系统工程师⑤网络工程师⑥系统集成项目管理工程师⑦注册信息安全专业人员证书（CISP）。 注：1.上述证书须为国家认可、在有效期内的职业资格或专业技术资格证书； 2.所有人员须为投标人在职在岗人员，不接受临时外聘、挂靠人员； 3.提供团队配置清单（格式自拟，清单应至少包含人员姓名、本项目岗位、职称或职业资格、联系方式等）、对应资质证书、在投标人单位缴纳的社保证明或劳动合同扫描件；4.未按要求提供资料或资料不完整不得分。 | 0-10 |
| 4 | 技术 | 技术指标（26分） 满足招标文件要求的全部技术指标得26分。 （1）任何一项主要技术指标（指技术指标中加★号的参数）没有实质性响应招标文件的要求，将导致响应无效。 （2）标注 “▲” 的为重要技术指标，每有一项不响应、响应含糊不清或未按要求提供相应证明材料的扣2分，不满足项大于8项技术部分不得分；一般性技术指标（非★号和▲号的其他参数）每有一项不响应、响应含糊不清或未按要求提供相应证明材料的扣1分，不满足项大于10项技术部分不得分。漏报技术条款视为不满足。 注：1.如技术指标偏离表内的响应情况与技术证明文件资料描述不符，评审专家有权认定为负偏离。 2.供应商技术指标响应程度（即技术指标偏离表）为交付验收的技术标准，如中标验收时与其不相符，采购人有权终止合同，并追究其虚假应标的相关法律责任。 | 0-26 |
| 5 | 技术 | 项目建设方案（10分） 投标人针对本项目提供的建设方案，包含但不限于①项目理解与需求分析、②总体设计与架构方案、③功能模块与业务实现、④数据建设与数据治理、⑤优势与预期效果五项核心内容。 上述①至⑤项内容全部满足实际需求得10分，每有一项内容缺失扣2分，每有1处存在内容缺陷扣1分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-10 |
| 6 | 技术 | 项目实施方案（7分） 投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于以下内容：①实施组织保障；②实施总体计划；③详细实施方案；④系统集成及接口方案；⑤环境部署及测试方案；⑥试运行与上线方案；⑦验收交付方案。 上述①至⑦项内容全部满足实际需求得7分，每有一项内容缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-7 |
| 7 | 技术 | 项目进度方案（5分） 投标人针对本项目提供的项目进度方案，包括但不限于以下内容：①项目进度计划甘特图；②实施团队进度表；③实施进度控制；④进度保障措施；⑤进度管控与应急措施，对其项目实施执行落地的可行性进行综合评价。 上述①至⑤项内容全部满足实际需求得5分，每有一项内容缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-5 |
| 8 | 技术 | 售后服务方案（6分） 针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①售后服务体系及服务内容；②人员配置情况；③售后保障措施；④售后响应时间安排；⑤应急保障措施；⑥异常问题的分析及故障诊断与排除的应对措施等。 上述①至⑥项内容全部满足实际需求得6分，每有一项内容缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-6 |
| 9 | 技术 | 培训方案（5分） 投标人针对本项目提供的培训方案，包括但不限于以下内容：①培训内容；②培训课程及时间安排；③培训方式；④培训师资；⑤培训材料与考核机制。 上述①至⑤项内容全部满足实际需求得5分，每有一项内容缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-5 |
| 10 | 技术 | 安全保障措施（5分） 投标人须结合项目实际情况，提供针对本项目的安全保障措施，包括但不限于以下内容：①安全风险识别；②风险防控措施、③安全责任分工；④人员安全保障措施；⑤安全检查方案等。 上述①至⑤项内容全部满足实际需求得5分，每有一项内容缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止，无相关内容不得分。 （注：缺陷是指方案中存在包括但不限于内容不合理、缺少关键点、表述前后不一致、与项目需求不匹配或贴合度不高、方案缺乏针对性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误及不利于本项目目标实现的其他问题。） | 0-5 |

4、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准：

详见“第二部分  二、投标人须知正文”。

二、评标办法正文

1.评标办法

本项目采用综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据省财政厅晋财购【2024】54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：

最终有效报价=（最终总报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例）【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

2.评标程序

2.1符合性审查

2.1.1评标委员会要审核投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

2.1.2审查内容详见评标办法前附表，有一项不符合，评标委员会认定其投标无效。

2.1.3评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

2.1.4审核中，投标文件报价出现 前后不一致的按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属实质性偏差的，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标无效。

2.2详细评审

2.2.1评标委员会只对通过符合性审查的投标进行评价和比较，具体按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分。

2.2.2每一投标人的报价得分由评标委员会共同认定，商务部分、技术服务部分得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值，综合得分为报价、技术服务、商务部分的汇总得分。

2.2.3所有评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.4采购人不接受投标人恶意低价竞争。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2.5异常低价处理

2.2.5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.2.5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.5.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会共同签字。

2.3.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.4评审复核

2.4.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

⑴分值汇总计算错误的；

⑵分项评分超出评分标准范围的；

⑶评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

⑷经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2.4.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

2.5无效投标与无效评标

2.5.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）总报价和单项报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.5.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.5.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

（五）有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

3.评标结果

3.1评标委员会根据详细评审结果，按综合得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。如授权评标委员会确定中标人的，评标委员会应根据推荐结果确定。

3.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下内容：

⑴招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

⑵投标人名单和评标委员会成员名单；

⑶评标方法和标准；

⑷开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑸评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

⑹其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.4评标报告由全体评标委员会成员共同签字确认。

第四部分  商务技术要求

一、商务要求

（一）合同履行期限：签订合同后至2026年12月31日前完成功能开发部署实施，系统具备上线试运行条件并通过初验。初验通过后系统稳定运行90日历天后甲方组织终验，终验通过之日起进入系统免费运维期。

（二）服务地点：山西省太原市尖草坪区中北大街，晋创谷·太原。

（三）付款条件：项目付款共分为3个阶段。

第一阶段：首付款支付比例：合同总金额的40%

支付条件：本合同正式生效后，供应商已向采购人缴纳项目履约保证金（合同总金额的3%）,并提供开工报告。经采购人审核确认无误合规后的5个工作日内，完成本阶段款项支付。

注：本阶段款项支付后，供应商应立即启动项目实施工作，确保项目按合同约定进度推进。

第二阶段：初验款支付比例：合同总金额的30%

支付条件：项目按照服务内容清单开发、实施完成，供应商完成内部自检并达到合同约定的初验标准后，向采购人提交初验申请及相关资料，采购人按照内部规章制度的要求组织相关的技术团队开展初验，初验合格并签署《项目初验报告》后，满足以下条件，采购人在确认初验合格、资料齐全后的7个工作日内，完成本阶段款项支付。

1.初验通过，《项目初验报告》经双方签字盖章确认，明确项目基础功能完整、核心性能达标，如存在非核心功能的轻微缺陷需明确整改清单及整改时限；

2.供应商已按初验意见提交整改方案，承诺在约定时限内完成整改。

备注：初验仅作为项目阶段性成果确认，《项目初验报告》仅作为本阶段付款凭证，不具备项目完结的法律效力，供应商需按整改方案完成优化，确保达到终验标准。

第三阶段：终验款支付比例：合同总金额的30%

支付条件：供应商完成初验整改事项，经采购人确认后项目进入试运行期（试运行期不少于90个日历天，具体时长双方可另行约定），试运行期间系统运行稳定、符合合同约定的全部功能及性能要求，供应商提交终验申请及全套验收资料，采购人按照内部规章制度的要求组织多部门联合验收，终验合格并签署《项目终验报告》后，满足以下条件，采购人在确认终验合格、资料齐全、交接完成后的10个工作日内，完成本阶段款项支付。

1.终验通过，《项目终验报告》经双方签字盖章确认，明确项目全面符合合同约定及相关行业标准，无未整改缺陷；

2.供应商已向采购人提交全套交付资料（包括但不限于系统架构图、操作手册、运维手册、API接口文档、测试报告等）；

3.供应商已按照采购人的要求开具合法有效的等额增值税专用发票（合同总金额的100%）；

4.双方完成项目交接手续，明确项目交付范围及后续运维责任。

备注：《项目终验报告》签署后，视为项目正式交付，项目进入硬件质保期及软件维保期，供应商需按本合同约定履行质保、维保义务。

履约保证金退还阶段：退还履约保证金合同总金额的3%

退还条件：本合同硬件质保期及软件维保期届满后，且满足以下全部条件，采购人在确认硬件质保期及软件维保期届满、无任何未解决问题、资料齐全后的15个工作日内，无息退还履约保证金。

1.自《项目终验报告》签署之日起计算，开始进入硬件质保期和软件维保期；

2.在硬件质保期和软件维保期内，供应商已按合同约定履行硬件质保义务和软件维保义务，及时处理项目出现的质量问题，无重大质量缺陷，或虽有轻微缺陷但已及时整改完毕，采购人无未解决的合理异议。

备注：若在硬件质保期或软件维保期内出现质量问题，供应商未按约定及时整改或整改后仍未达标，采购人有权按照合同的约定要求供应商承担责任。

二、政策性及强制性要求

1.本项目属于政府采购强制采购的产品：无

2.涉及价格折扣优惠的绿色产品： 无

以上产品投标人需投报“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第六部分），才可享受该项产品的价格折扣；品目清单外的产品不享受价格折扣优惠政策。

3.政府采购绿色包装和绿色运输要求：

本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第六部分）。鼓励中标供应商在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。

4.含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品：外连路由器、核心交换机、防火墙、容灾备份一体机、日志审计、数据库审计、堡垒机、终端安全管控系统、网络资产脆弱性扫描、WAF

说明：详情参见《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》

5.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6.其他强制性要求：无

三、服务要求

（一）提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

（二）具备稳定的技术支持团队，具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力，提供技术团队人员配置情况的清单。

（三）提供售后保障措施。（包括但不限于：故障应急响应速度、售后服务体系、服务响应机制）

（四）★硬件质保期3年，软件维保期5年

1.硬件质保期：自项目正式交付后，供应商开始履行硬件质保期的义务，硬件质保期3年。如果相关法律、行政法规、部门规章等文件规定了最低质量保证期，约定的质量保证期低于法定最低标准，以法定的质量保证期为准。

在相应的硬件质保期内，供应商承担的质量保证责任，具体包括：（1）在3年硬件质保期内，若硬件经维修仍不能保证持续正常使用的，采购人有权选择采取下列措施：①要求供应商更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由供应商承担；②要求退货退款，相关一切费用均由供应商承担。（2）无论是否在硬件质保期内，因硬件质量引起的侵权责任或者违约责任，均由供应商承担。

2.软件维保期：自项目正式交付后，供应商开始履行软件维保期的义务，软件维保期5年。

3.在硬件质保期及软件维保期内，由供应商提供全程专业技术团队承接，配备专属技术人员驻场，驻场人员如有调整需采购方同意后方可更换，须建立全周期服务闭环，保障项目硬件设备与软件系统全时段稳定、安全、合规运行。在硬件质保期内，需提供常态化技术支持和应急响应服务，针对非人为损坏、非不可抗力导致的硬件故障、元器件老化损坏、性能不达标等问题，提供免费故障定位、检测维修及正品备件更换服务。软件维保期内，需提供 7*24 小时应急响应服务，同步提供应急处置与业务恢复服务，提供 5×8 小时常态化免费技术咨询、操作指导、账号权限管理协助与全时段运维答疑。

四、验收标准

该标准适用于项目初验及终验等各阶段，验收标准如下：

稳定性指标：试运行期间，系统核心业务接口可用率达到99.99%，无突发性宕机或严重功能错误。

响应速度指标：在模拟生产数据量下，核心交易响应时间≤1.5秒，列表查询响应时间≤2秒。

数据准确率：试运行期间数据流转、计算结果的准确率≥99.9%，需提供数据对账报告。

UAT 验收通过率：完成用户验收测试（UAT），测试用例通过率100%，用户签字确认无遗留重大缺陷。

运维文档交付：试运行开始前，供应商必须向采购人完整交付《运维手册》、《常见故障排查指南》及《系统架构说明书》，项目源代码产权归采购人，确保交付物齐全。

五、技术要求

（货物类）中小企业划型标准：工业

| 序号 | 服务内容 | 服务范围及标准 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码应用安全建设 |  |  |  | 63.96 |
| 1.1 | 服务器密码机 | 硬件要求：采用国产化处理器和操作系统，内存≥8G，硬盘≥4T，冗余电源，≥2个千兆电口。处理器主频：2.8GHz。 1.支持国密SM1、SM2、SM3、SM4算法。 2.支持对称、非对称算法加解密，SM1和 SM4算法支持ECB、CBC、OFB、CFB、CTR模式。 3.支持密钥的安全产生、安装、存储、使用、销毁以及备份恢复全生命周期的管理。 4.支持设备初始化配置包括密钥产生安装、生成管理员、按照安全机制对密钥安全存储和备份、系统配置、一键检测功能。 5.支持密钥安全存储，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到备份密钥的加密保护。 6.具备基于主密钥保护下的密钥的备份和恢复功能。 7.采用数字认证自研密码卡提供密码运算服务。 8.支持基于SM4算法的MAC产生及验证,SM3算法的HMAC产生及验证。 9.具备基于RSA/SM2密码算法的数字信封功能，并具备由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能。 10.具备多方协同签名、多方协同解密功能。 11.具备密钥分散功能。 12.具备基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能。 13.具备可视化管理，支持SNMP协议，系统监控、设备硬件及软件的运行状态监测功能。 14.支持IPV4和IPV6网络管理。 15.管理员通过管理界面支持日志查看和导出功能，具备IP地址和端口号等白名单管理功能，可通过web管理页面直接升级。 16.具备双机热备、冗余双电源和负载均衡高可用功能。 | 2台 | 4.75 | 9.5 |
| 1.2 | 签名验签服务器 | 硬件要求：采用国产化处理器和操作系统，内存≥8G，硬盘≥4T，冗余电源，≥2个千兆电口。 1.具备国密SM2、SM3、SM4算法。 2.具备PKCS1/PKCS7 attach/PKCS7 detach/XMLl Sign等格式的数字签名和验证，同时支持文件数字签名和验证。 3.具备对签名、加密证书进行验证。可配置多CA签发的根证书，验证证书的信任域多CA证书验证，CRL/LDAP验证验证方式和验证级别。 4.具备完善的身份鉴别机制，支持基于数字证书的身份认证，同时管理员通过管理界面可进行应用管理、证书管理、系统配置以及日志查询等管理操作，可通过web管理界面直接升级。 5.具备配置NTP同步功能，自动同步时间。 6.具备国密双证机制（签名证书、加密证书），支持导入多级CA证书及管理。 7.具备黑白名单访问策略，采用动态更新方式。 8.具备WebService服务。 9.具备可视化管理，支持SNMP协议，系统监控、设备硬件及软件的运行状态监测功能。 10.PGP协议签名/验证、加密/解密。 11.具备接口鉴权签名HMAC、MAC。 12.具备PDF签名、验签功能。 13.提供分级权限管理模式，分为管理员、操作员、审计员三级，分别赋予不同权限，实现权限分割，保证设备内存储数据和程序的安全。 14.具备IPV4和IPV6网络管理。 15.具备双机热备、冗余双电源和负载均衡高可用功能。 | 1台 | 12.5 | 12.5 |
| 1.3 | 签名验签与时间戳二合一服务器 | 硬件要求：采用国产化处理器和操作系统，内存≥8G，硬盘≥4T，冗余电源，≥2个千兆电口，采用国家授时中心时间源,提供北斗授时方式，授时精度：0.5-3ms(毫秒)，守时精度：<1ms（72小时）。 1.时间戳签发和验证接口支持使用SM2、SM3算法。 2.签发可信时间戳、验证时间戳有效性接口需调用正常，时间戳结构与RFC3161/RFC2630/GM0033要求一致，Adobe免集成方式的时间戳签名和验证功能正常。 3.可配置多CA签发的根证书，对其他CA签发的时间戳验证通过，采用CRL/LDAP验证方式和验证。 4.通过管理界面可进行应用管理、证书管理、系统配置以及日志查询管理操作，可通过web管理页面直接升级系统。 5.内、外置时间源同步功能正常，配置NTP、SNTP同步功能正常，可进行外置时间源同步，以自身时间源为基准的内置时间源同步功能正常，对外提供时间同步服务正常。 6.提供了日志管理功能，日志输出格式可选择Syslog协议。 7.提供分级权限管理模式，分为管理员、操作员、审计员三级，分别赋予不同权限。 8.可配置黑白名单访问策略，黑白名单采用动态更新方式。 9.配置IPV4和IPV6地址后根据配置ip可成功访问系统。 10.具备双机热备、冗余双电源和负载均衡配置功能。。 11.采用可视化管理，使用SNMP协议；系统监控、设备硬件及软件的运行状态监测功能，监测数据与实际一致。 | 1台 | 15.8 | 15.8 |
| 1.4 | IPSec/SSL VPN综合安全网关 | ▲1.具备国产密码SM2、SM3、SM4算法； 2.具备TLS1.0、TLS1.2等协议； 3.具备IPsec协议； 4.具备虚拟站点新增、删除功能； 5.SSL新建连接数≥1300 次/秒； 6.SSL并发连接数≥90000； 7.SSL吞吐量≥900Mbps； 8.IPsec VPN 吞吐量≥1400Mbps； 9.IPsec VPN 隧道数≥50条； 10.硬件规格：2U，冗余双电源，≥2 个千兆电口。 | 2台 | 13.08 | 26.16 |
| 2 | 数据中心 |  |  |  | 669.2 |
| 2.1 | 计算节点服务器 | 1、CPU ：国产处理器，处理器要求≥2颗；处理器≥32核；主频≥2.6GHz。 2、内存：总内存物理插槽数≥16个；单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB；内存总容量≥384GB。 3、存储：≥12个硬盘盘位；SAS/SATA硬盘支持暴力热插拔，NVMe硬盘支持暴力热插拔或通知式热插拔。本次配置：2*480G、2*1.92TB、4*8T。 4、RAID：配置独立RAID卡，支持RAID级别0/1/5/6/10/50/60，≥2G Cache,支持超级电容和边带管理。 5、标准接口：USB3.0接口≥4个，RJ45串口≥1个，RJ45系统管理端口≥1个，显示接口DB15 VGA≥2个。 6、网络接口：支持板载网络插卡≥2个，本次配置：4*GE电口、1*4*25GE/10GE光口-4端口SFP28、1*以太网卡-25GE光口-双端口-SFP28，配置6*10GE光模块。 7、电源：2*服务器900W国产化电源。 8、管理端口：提供1个10/100/1000Mbps的RJ45管理网卡，支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体。 9、▲BMC：支持SSL证书加密及证书替换功能。证书替换功能可以通过Web界面进行操作[11.1]，支持虚拟 KVM（Keyboard， Video， and Mouse）和虚拟媒体功能，提供方便的远程维护手段。 10、显示输出：系统主板集成显示芯片，提供32MB显存，支持最高60Hz频率下16 M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。 配套软件: 计算虚拟化： 1.架构解耦，架构解耦，支持异构服务器，部署灵活；节点角色可设为存储、计算、计算+存储，集群内可任意组合，满足多场景需求，支持资源不均衡场景下的灵活扩容（需提供功能截图）。 2.具备通过硬盘、ISO 等多种镜像创建虚拟机，单虚拟机可加载多个 ISO，支持本地 / URL 上传镜像及数据验证与全生命周期管理；可图形化调整网络、硬盘、光驱启动顺序，提供内置终端访问及 SPICE、VNC 远程协议，支持控制台密码与嵌套虚拟化，支持 GPU 透传。具备虚拟机高可用、节点故障自动迁移及热迁移能力，支持同节点批量热迁移且业务无中断，可基于现有虚拟机制作自定义镜像。 网络虚拟化： 1.具备网络微分段与可视化细粒度安全组策略，实现虚拟机精细分组隔离；支持全局默认安全策略，可在同一规则拓扑中配置虚拟机网络策略，设置黑白名单、协议及端口，支持虚拟机一键隔离（需提供功能截图）。 2.具备NoVLAN、VLAN组网模式，支持自定义三层网络的网段、网关地址、VLAN ID、IP地址池、DNS服务器地址等。 3.实现虚拟交换机管理，虚拟交换机支持 SR-IOV。 4.具备虚拟机开机、关机状态下加载和卸载网络。 5.虚拟网卡多队列，提高虚拟机的网络吞吐性能。 存储虚拟化： 1.具备SSD高速缓存，采用创新 IO 聚合技术，将小块随机 IO 转为大块顺序 IO，保障高并发、高负载场景下性能稳定，EC 性能可达到与副本相当水平。 2.★单集群可同时提供虚拟机服务，集群存储资源池统一支撑块存储、文件存储、对象存储及大数据存储需求，数据共池部署，提升存储空间利用率、降低运维复杂度（需提供功能截图）。 3.存储池支持在线数据压缩及压缩算法修改，虚拟化场景下可用容量提升 1.5～2.5 倍且性能无损；缓存写满后写性能保持峰值 50%～75%，无断崖式下跌。虚拟机操作与数据快速增长不会导致存储池容量及性能不均衡，减少数据重平衡对业务影响。数据降级时系统自动重建，支持自定义恢复带宽，最小化业务干扰。支持主机、机柜等多级故障隔离，可按机架级别创建故障域，提升单机柜故障时的数据可靠性。可快速识别硬盘、网络亚健康状态并主动隔离，保障集群整体性能。 云管理平台： 1.平台提供全面监控分析能力，支持监控筛选、图表拖拽、周期切换、悬浮查看告警及资源跳转，可一键对接 Grafana 大屏并实现多集群统一监控；覆盖计算、存储、网络、宿主机等全维度指标，支持时间轴利用率分析与趋势预测，可自定义监控视图、图表及 Top10 展示。支持节点角色与预留资源调整、高级筛选，提供仿真数据中心物理视图可视化管理；内置统一告警与多种主动运维策略，支持一键全局生效及灵活开关。具备事件与系统日志审计、高级筛选能力，支持访问令牌管理及第三方 API 权限控制，提供 CLI 命令行管理、基础设施即代码及 Terraform 虚拟机资源管理。 | 6台 | 13 | 78 |
| 2.2 | 分布式存储 | 1.配置三节点，采用分布式架构进行管理；单节点配置为：4U36盘位机架式主机；配置≥2颗32核国产处理器；配置256GB 内存；配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块7.68TB SSD企业级硬盘，≥30块8TB 企业级 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘；配置≥2个千兆电口，≥6个万兆光口（含模块），配置iBMC管理模块，配置RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60。 2.采用分布式架构设计，提供≥240TB可用容量授权许可，一个存储池可以同时支持多种架构CPU（鲲鹏，飞腾，海光等），可同时支持块，文件，对象和大数据。 3.自带分布式存储技术支持多副本数据保护及纠删数据保护模式，支持1~6副本，支持在线修改副本数，在线修改精简EC到EC，支持根据拓扑节点设置权重，支持采用优选的EC算法，以少量的冗余信息保证数据可靠性，块和文件支持全场景EC；对象支持EC。 4.针对在线实时读写数据时做CRC校验，防止静默数据错误；支持在创建存储池时启用加密功能，支持使用加密算法对落盘数据进行加密。 5.实现多级故障域，在线升级故障域，从节点升级到机架，机房，支持双活数据中心；对于故障盘或慢盘，即时检测告警，自动隔离并可解除隔离；支持网络亚健康告警，在丢包或时延网络亚健康场景下，网络亚健康告警，网络端口切换。 6.提供存储池数据压缩，界面可显示压缩比，开启压缩，性能下降不超过5%，在线修改压缩算法（提供以上功能截图）。 7.提供通过延展集群的方式实现同城双活，自定义集群主副本位置，可手动切换，实现本地读优先。块，文件和对象（需要多站点配合）都支持双活。 8.通过SSD构成高速缓存，采用创新性的IO聚合技术，将小块随机IO聚合成大块顺序IO，可智能I/O过滤大块数据，可支持高并发和高负载下的持续稳定的性能，EC可以获得跟副本相当的性能。 9.▲满足缓存池和数据池解耦，相互之间可独立部署，独立扩容，互不影响（提供以上功能截图）。 10.块、文件、对象和大数据可支持多个存储池，支持多存储池以隔离故障域或用于支持整池扩容等高级功能。 11.具备卷异步复制，基于快照级别的分钟级异步复制，实现远程数据容灾。当主资源故障的时候，可自动切换到目标集群，校验异步复制的数据一致；支持64个卷的一致性组异步复制。 12.提供闲时做自动重平衡，当发现集群内OSD容量不均衡的时候，会自动以最低速进行重平衡。 13.具备iSCSI，FC，Local SCSI ，CSI，RBD，cinder-iscsi 等多种协议访问，支持NFS v3/v4/CIFS/FTP/S3/HDFS/Manila协议互通。 14.对象存储功能开启多版本功能后，存储桶性能不下降，单桶（命名空间）支持1000亿以上的对象规模。 15.具备桶快照开放接口，利用开放接口高效使用桶快照能力；支持桶复制，支持多对一的复制模式。 16.具备接入第三方对象/NAS存储系统，并根据业务需求选择多种方式进行跨集群的数据读取，支持重定向模式，支持代理访问模式，支持CDN模式。 17.文件系统支持统一命名空间，支持100亿+文件，且性能稳定，支持100PB+的容量。 18.文件系统支持在线整池扩容，支持文件在线压缩功能，支持在线修改压缩算法，支持小文件聚合，将小文件聚合写入数据池，提升小文件的性能和容量利用率，4KB小文件容量放大不超过50%。 19.具备任意目录级快照，分钟级数据保护，支持手动快照，定时快照，支持快照回滚；可支持目录同时做快照和WORM。 | 3台 | 27 | 81 |
| 2.3 | 外联路由器 | 1.设备要求控制和转发物理分离，具备独立主控板卡和业务转发板卡。设备主控槽位≥2，转发槽位≥1，业务槽位≥8，电源槽位数≥2。 2.设备支持100G、10G、GE、155M/622M/2.5G POS、155M CPOS等广域网接口。 3.具备路由协议的SM3认证、ACL安全过滤。 4.具备CPU保护、配置文件加密、日志加密功能，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 5.设备具备GRE、IPSEC、NAT、L2TP等多业务功能，如果需要配置相应的LICENSE和硬件板卡才支持，则必须配置。 6.设备无中、高危漏洞，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 7.本次配置双主控，双电源，100G接口≥1、万兆光接口≥4、千兆光接口≥4、千兆电接口≥8。 | 2台 | 10 | 20 |
| 2.4 | 出口防火墙 | 1.设备使用国产CPU和国产操作系统，千兆电口≥12个，万兆光口≥8个，扩展槽≥4个，模块化电源≥2个，2U设备。配置应用特征库、URL库、防病毒库、入侵防御库支持3年的升级授权。 2.网络层吞吐量≥32G；应用层吞吐量≥20G；并发连接数≥2000万；HTTP新建连接数≥30万。 3.具备静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、OSPFv3、BGP等动态路由协议,要求支持ECMP与WCMP的路由均衡方式，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换。 4.具备主-备和主-主二种模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持强制抢占主模式，支持AGG口作为心跳口，提高心跳口可靠性，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。提供功能界面截图。 5.具备端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 6.具备虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备。 7.系统具备防病毒功能，支持压缩文件的病毒查杀，最大解压层数的设置。默认值5；范围：5-20；病毒库不低于400万,支持病毒库在线和离线升级。 8.内置IPS特征库，支持9000+条预定于入侵攻击特征，系统定义主流攻击规则包含后门、缓冲区溢出、拒绝服务攻击、挖矿、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击、WEB序列化、WEBSHELL、蠕虫、木马外联等类型；（提供功能界面截图） 9.具备非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。（提供功能界面截图） 10.具备弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典支持自定义设置。（提供功能界面截图） 11.具备针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持结果导出。（提供功能界面截图） 12.具备展示风险级别、IP、用户、部门、风险级别、操作系统、重要程度、受攻击总数、风险来源等内容。（提供功能界面截图） | 2台 | 23 | 46 |
| 2.5 | 核心交换机 | 1.全宽尺寸主控槽位≥2，独立的交换网板槽位≥6，机框采用正交CLOS架构，交换网板和业务板卡90度正交，支持独立模块化风扇框≥2，支持独立模块化风扇单元≥16，支持独立模块化电源≥8，业务槽位≥8。 2.交换容量≥512Tbps，包转发率≥230000Mpps，若存在多个参数时，以最小参数为准。 3.整机操作系统需兼容麒麟操作系统，使用国产自主安全CPU,使用国产自主安全交换芯片，设备运行网络系统软件，具备自主知识产权。 4.单槽位支持1G+2.5G+10G端口形态，并支持PoE++。 5.具备扩展可信芯片，并可支持可信计算。 6.具备配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏。支持MSTP协议国密算法加密；RIP、OSPF协议支持国密认证算法。 7.具备Trill，支持二层、三层Vxlan网关。 8.具备BFD for Static/RIP/OSPF/BGP等，支持硬件BFD，支持 BFD 1ms*3次检测。 9.具备IPFIX、Sflow，支持openflow1.3协议标准。 10.交换机配置双主控、双交换板，双电源，双风扇，万兆光口≥48个，40GE以太网光接口≥12个，满配光模块。 | 2台 | 28 | 56 |
| 2.6 | 万兆交换机（计算、存储） | 1.万兆光接口≥48个，40G QSFP光接口≥2个，100GE（兼容40GE）光接口≥4个，配置1+1冗余电源，模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行，配置模块化冗余风扇，配置堆叠线缆。 2.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps，若存在多个数值时以最小值为准。 3.设备采用国产自主安全CPU，使用国产自主安全交换芯片。设备运行网络系统软件，具备自主知识产权。 4.具备MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF、ISIS、BGP协议支持国密认证算法；支持配置文件加密，保护设备配置信息泄漏。 5.具备VXLAN二层网关，三层网关。 6.具备TRILL协议、具备虚拟机迁移功能，具备二层、三层TRILL功能，具备TRILL OAM功能。 7.具备横向虚拟化（堆叠），纵向虚拟化。 8.具备openflow1.3协议标准。 | 4台 | 7 | 28 |
| 2.7 | 超融合管理交换机 | 1.千兆光口≥48个，万兆光口≥6个，所有10G光口都能支持业务数据上行转发及堆叠，USB口≥1个，配置模块化双电源。 2.交换容量≥650Gbps，包转发率≥226Mpps。 3.使用国产化CPU、交换芯片、PHY、内存、Flash、操作系统，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4.具备RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。支持并实配OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+协议的国密（SM3）安全认证功能、生成树协议国密（SM4）安全认证功能、SSH协议国密（SM3）安全认证功能、配置文件、设备日志、操作记录国密（SM4）加密功能。 5.具备并实配VXLAN功能，支持VXLAN L2、L3转发，支持VXLAN集中式、分布式网关，支持BGP-EVPN VXLAN功能。 6.具备并实配M-LAG功能。 7.具备并实配横向虚拟化功能，支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。支持纵向管理虚拟化。 | 2台 | 3.8 | 7.6 |
| 2.8 | 千兆交换机（管理+带外） | 1.千兆光口≥48个，万兆光口≥6个，所有10G光口都能支持业务数据上行转发及堆叠，USB口≥1个，配置模块化双电源。 2.交换容量≥650Gbps，包转发率≥226Mpps。 3.使用国产化CPU、交换芯片、PHY、内存、Flash、操作系统，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4.具备RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。支持并实配OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+协议的国密（SM3）安全认证功能、生成树协议国密（SM4）安全认证功能、SSH协议国密（SM3）安全认证功能、配置文件、设备日志、操作记录国密（SM4）加密功能。 5.具备并实配VXLAN功能，支持VXLAN L2、L3转发，支持VXLAN集中式、分布式网关，支持BGP-EVPN VXLAN功能。 6.具备并实配M-LAG功能。 7.具备并实配横向虚拟化功能，支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。支持纵向管理虚拟化。 | 2台 | 3.8 | 7.6 |
| 2.9 | 区域核心交换机 | 1.千兆电接口≥24，万兆光口≥18，25G SFP28光口（支持10G、25G）≥8个，配置1+1冗余电源，模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。 2.交换容量≥2.88Tbps；包转发率≥1200Mpps，若官网存在多个数值时以最小值为准。 3.设备采用国产自主安全CPU，使用国产自主安全交换芯片，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。设备运行网络系统软件，具备自主知识产权。 4.具备MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF、ISIS、BGP协议支持国密认证算法；支持配置文件加密，保护设备配置信息泄漏。 5.具备VXLAN二层网关，三层网关。 6.具备TRILL协议、具备虚拟机迁移功能，具备二层、三层TRILL功能，具备TRILL OAM功能。 7.具备横向虚拟化（堆叠），纵向虚拟化。 8.具备openflow1.3协议标准。 9.配置≥10个万兆多模光模块，≥1根SFP28堆叠线缆。 | 2台 | 3 | 6 |
| 2.10 | 边界控制防火墙 | 1.设备使用国产CPU和国产操作系统，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，双电源。配置应用特征库、 URL库、防病毒库、入侵防御库支持3年的升级授权； 2.网络层吞吐量≥20G；应用层吞吐量≥10G；并发连接数≥1000万；HTTP新建连接数≥20万； 3.具备IPv6/v4双栈，支持IPv6网络的访问控制，可由IPv4网络平滑升级到IPV6网络，硬件无需更换； 4.提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。提供产品界面截图； 5.具备应用智能和快速识别模式配置，应用智能识别可有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口配置。提供功能界面截图； 6.具备自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。提供功能界面截图； 7.具备内置55种以上URL类型，定义URL库对不同类型URL过滤；支持URL分类成人、傀儡主机、博彩、犯罪、钓鱼网站、木马病毒、色情、远程代理、毒品、赌博、游戏、在线股票交易等不低于55种分类。提供产品界面截图。支持URL分类库的在线与离线升级；提供功能界面截图； 8.具备防私接防共享，可自定义限定单IP支持的终端数量以及冻结时间，支持添加信任列表，具备例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量；提供功能界面截图。 | 2台 | 16 | 32 |
| 2.11 | 堡垒机 | 1.设备使用国产CPU和国产操作系统，标准化1U设备，支持千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，接口扩展板卡插槽≥2个，配置硬盘≥4T，配置冗余电源，配置≥50个被管资源数授权。 2.设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持跨地域、跨数据中心分级部署，支持异地灾备部署。 3.具备多因子认证，方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey等多因子认证方式 4.具备微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要绑定手机令牌。 5.具备IPv6网络环境下的运维、操作审计；支持按IP范围、端口进行资源设备自动发现，实现快速批量添加资源设备。 6.具备云主机资源批量添加，包括阿里云、华为云、腾讯云的资源。 7.具备运维过程中会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，参与者可以控制会话。 8.具备以云盘形式在堡垒机上存储常用文件（支持文件下载，文件展示最近修改时间和权限）并进行审计。 9.具备工单审批时，可以设置多人审批模式或会签审批模式。支持对运维操作中的详细操作命令、步骤、以及双人授权、协同用户、剪切板拷贝行为进行记录，并可以通过关键字搜索定位回放。 10.具备基于用户登录账号、用户登录时间、控制对象账号等制定命令控制策略，并具备单点登录功能。（提供产品功能截图）。 | 1台 | 20 | 20 |
| 2.12 | 日志审计 | 1.设备使用国产CPU和国产操作系统，标准化2U设备，支持千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，≥2个扩展板卡插槽，≥1个Console口，内置≥256GB mSATA卡、≥4TB企业级硬盘，配置≥135个被管资源数授权。 2.具备通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、文件读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能； 3.系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序。 4.系统可自动识别收集的日志，也可由人工设置设备的范化策略。 5.具备等保大屏查看设备运行天数、日志源数量、原始日志数、告警总数；（提供产品功能截图） | 1台 | 15 | 15 |
| 2.13 | 数据库审计 | 1.设备使用国产CPU和操作系统，标准化2U设备，≥32G内存，支持千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展板卡插槽≥2个，≥1个Console口，≥2个USB口，配置硬盘≥4T，配置冗余电源、液晶显示屏，数据库审计数量不受限制。 2.系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计。可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署。 3.具备的数据库：达梦、人大金仓、南大通用Gbase等主流国产化数据库。 4.旁路阻断功能（非串联方式）。阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断。 5.具备IP过滤，在流量进入网卡之前对网络流量进行扫描，对无用的信息从网络层进行过滤；避免占用系统资源，使系统性能达到最佳。 6.系统能自动发现网络中存在的数据库，并自动添加成审计对象进行审计，简化操作，避免用户因模糊记忆引起的配置故障。 | 1台 | 15 | 15 |
| 2.14 | WAF | 1.设备使用国产CPU和操作系统，网络吞吐量≥4Gbps，HTTP吞吐量≥500Mbps，HTTP新建连接数≥15000/秒，HTTP并发连接数≥200万/秒，标准2U机箱，液晶面板，≥4TB硬盘，冗余电源，独立HA口、独立MGT管理口，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展板卡插槽≥2个，≥1个console口，≥2个USB口，3年Web特征库服务。 2.具备透明传输模式、反向代理模式部署，并支持两台设备形成主-备冗余部署模式，能够将WEB访问负载均衡到多台WEB服务器上。 3.具备IPv6 的网络环境并能有效运行其安全功能和自身安全功能，能够满足IPv6核心协议、IPv6NDP协议、IPv6 Autoconfig协议、ICMPv6协议和IPy6 PMTU协议的一致性要求，能抵御IPv6、ICMPv6、TCP for IPv6 Server等畸形报文攻击，满足IPv6协议健壮性的要求，并支持IPv6过渡网络环境。 4.具备基于源/目的IP地址、源/目的端口的访问控制功能，具备WEB应用访问控制功能，支持对HTTP传输内容的关键字、HTTP 请求方式(GET、POST、PUT、HEAD等)、HTTP请求文件类型、HTTP协议头中各字段长度(general-header、request-header、response-header等)、HTTP上传文件类型、HTTP请求频率、HTTP返回的响应内容、HTTPS等进行控制。 5.具备安全审计日志记录内容包括：事件发生的日期和时间、主体、客体、描述、协议类型、源地址、目标地址、源端口和目标端口等，告警信息包括事件发生的日期和时间、主体、客体、描述、危害级别等，能够对高频发生的相同告警事件进行合并告警，能够按照IP地址、时间段和应用类型条件和以上条件组合对应用流量进行统计，以报表形式输出统计结果。 6.具备Windows、Debian、Ubuntu、CentOS、Redhat、统信、欧拉、麒麟等操作系统防护客户端下载，可自动探测防护端主机名、插件ID、IP地址、操作系统类型、版本号等信息，并可进行防护端配置。 7.具备透明代理、反向代理、负载均衡，具备客户端IP还原、数据压缩、高速缓存、响应URL改写、绑定代理IP等功能，高速缓存支持html、gif、jpg、jpeg、png、bmp、swf、js、CSS等多种文件类型，数据压缩支持text/plain application/x-javascript text/css application/xml等多种MIME类型。 8.具备Ping、Telnet、Tcpdump、Traceroute等多种运维工具，并可通过点击生成按钮完成一键信息收集。 9.具备GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK、PATCH等请求方法的自学习，可生成URL结果，支持资产树形图和URL列表视图展示。 | 1台 | 15 | 15 |
| 2.15 | 国产算力一体机 | 1.处理器：国产处理器，处理器要求≥4颗；单颗处理器核心≥80个，主频≥2.9GHz； 2.内存：32*（DDR5，RDIMM，32GB，5600MHz，1.2V，2Rank，ECC）； 3.存储：2* 480GB、2*Nvme SSD，3.84TB； 4.AI处理器：支持 8 路AI 处理器。可提供8路NPU通过交换芯片互联，双向互联带宽可达≥784GB/s； 5.AI算力：≥4.4 PFLOPS FP16、≥1.2 PFLOPS FP32、≥8.9 POPS INT8； 6.RAID卡：配置独立RAID卡，支持RAID级别0/1/5/6/10/50/60，支持4GRAID Cache,支持超级电容和边带管理 7.超级电容：RAID卡超级电容 (带电池盒) 8.网卡：1*100GE光口-双端口，配备光模块 9.网卡：1*25GE-两端口，配备光模块 10.电源：6* 3000W 交流&高压直流电源，配置冗余5+1 电源，支持热插拔， 11.扩展接口： 最多支持5个 PCIe 5.0 扩展插槽。 12.Riser 模组 1 支持以下 PCIe 规格： 支持2个全高半长的PCIe 5.0 x16标准物理槽位。 13.Riser 模组 2 支持以下 PCIe 规格： 支持2个半高半长的PCIe 5.0 x8标准物理槽位。 14.Riser 模组 3 支持以下 PCIe 规格： 支持1个全高全长的PCIe 5.0 x16标准物理槽位。 15.管理端口：iBMC支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000Mbps的管理网口汇聚到机柜管理板。 | 1台 | 242 | 242 |

（软件类）中小企业划型标准：软件和信息技术服务业

| 序号 | 服务内容 | 服务范围及标准 | 数量 |  | 预算单价（万元） |  | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企行校产教融合综合管理保障服务平台（综合管理） |  | 1套 |  | 83.5 |  | 83.5 |
| 1.1 | 实训基地基础信息管理 | 实现实训基地管理功能，支持设备参数、服务能力及需求参数的管理，支持设备匹配；支持设备管理。 1、设备信息管理：支持实训基地管理仪器设备参数、可提供服务能力说明、设备需求参数；支持设备信息的增删改查，确保信息及时更新。 2、智能匹配：对已有记录进行智能匹配筛选，匹配平台内符合条件的资源，并展示匹配结果。 3、设备维护管理：支持上传记录设备运行状态。 4、安全管理：提供标准API接口，支持上传设备安全、环境安全；支持紧急预警触发，推送预警信息至相关负责人。 | 1项 |  | 30 |  | 30 |
| 1.2 | 学校基础信息管理 | 支持对学校基础信息的录入及维护，根据权限，仅支持本校管理员对该校信息录入及维护。 | 1项 |  | 7 |  | 7 |
| 1.3 | 企业基础信息管理 | 支持对企业基础信息的录入及维护，根据不同权限仅支持对本企业信息进行维护。 | 1项 |  | 7 |  | 7 |
| 1.4 | 人才基础信息管理 | 支持对人才的基础信息录入管理及维护。 | 1项 |  | 7 |  | 7 |
| 1.5 | 专家基础信息管理 | 该信息用于专家在平台登录、 支持对人员基础信息进行录入管理。可以个人上传相关信息，企业和院校可以利用批量上传功能一次性上传多个产教融合师资的信息，提高管理效率。 1、信息采集：支持专家个人上传信息；支持院校批量上传信息。 2、身份验证：专家信息完成身份校验，确保操作权限与身份匹配。 3、经验交流：提供文字交流模块，支持专家发布工作经验、实训心得，可进行评论、点赞、收藏互动；支持按主题筛选交流内容，方便信息查找。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 1.6 | 教师基础信息管理 | 该信息用于教师在平台登录、 支持对人员基础信息进行录入管理。可以个人上传相关信息，企业和院校可以利用批量上传功能一次性上传多个产教融合师资的信息，提高管理效率。 1、信息采集：支持教师个人上传信息；支持院校批量上传信息。 2、身份验证：教师信息完成身份校验，确保操作权限与身份匹配。 3、经验交流：提供文字交流模块，支持教师发布工作经验、实训心得，可进行评论、点赞、收藏互动；支持按主题筛选交流内容，方便信息查找。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 1.7 | 学员信息管理 | 支持学院信息录入和管理，参与产教融合实习实训学员的基本信息，如姓名、性别、年龄、班级、学号等。系统管理员通过平台可以高效精准地进行产教融合实习实训学员信息的增加、修改、删除和查询等操作，确保信息的准确性和实时性。 1、学员基础信息管理：记录学员基本信息（姓名、性别、年龄、班级、学号等），仅用于平台操作（登录、实训室预约、课程学习）身份验证及个人信息绑定；支持管理员对信息进行增删改查，提供信息导入 / 导出功能，并记录信息修改日志。 2、实训成绩管理：记录学员各科实训成绩，支持成绩录入、成绩计算、成绩查询、成绩统计。 3、用户权限与终端管理：提供用户权限配置，支持权限灵活分配；支持学员申请使用实训设备，记录设备使用日志。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 1.8 | 考试考核管理 | 实现实习实训考试考核的通知发布，及考试全流程管理，涵盖线上线下考试管理、试卷管理、成绩登录及查询检索；支持制定试卷、选择考试方式，支持学员查询个人成绩。 1、考核管理：支持教师、企业、管理员设置考核标准；支持考核过程记录；支持根据考核结果管理，录入成绩与评价，作为发证依据。 2、考试安排：支持设置考试类型、考试科目、考试时间、考试时长、参考学员范围；支持线上考试的试卷分发、线下考试的考场安排。 3、试卷管理：支持试卷创建、试卷保存、试卷修改、试卷预览。 4、阅卷管理：支持自动化阅卷、人工阅卷；支持阅卷进度查看，支持成绩异议处理。 5、成绩管理：支持成绩录入、成绩查询、成绩统计；支持成绩导出。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 1.9 | 企业证书管理 | 实现企业颁发或认定证书管理功能，包含证书编码资源管理（确保编码规范唯一）、证书档案管理。 1.证书编码管理：内置证书编码生成规则。 2.证书档案管理：支持证书信息录入，关联证书电子版上传；支持证书检索；支持证书更新；支持证书导出。 | 1项 |  | 3 |  | 3 |
| 1.10 | 课程资源基础信息管理 | 实现实训课程资源集中管理，支持课程资源录入、审核、发布、评价、查看、收藏、分享设置；支持对设备、教材、教案、视频等资源统一分类、整理、存储；支持形成本地化教学资源。 1、资源操作：支持课程资源录入；支持资源审核；支持资源评价；支持资源查看、收藏、分享。 2、资源分类存储：对设备、教材、教案、视频等资源按专业领域、资源类型、实训课程关联关系进行统一分类；支持自定义分类标签，方便资源归类与检索。 | 1项 |  | 9.5 |  | 9.5 |
| 2 | 产教融合实训基地管理平台（实训基地） |  | 1套 |  | 86.21 |  | 86.21 |
| 2.1 | 实习实训基地需求申请 | 为学校及企业提供实训需求管理功能，支持学生或教师提交含设备、场地、时间的实训需求申请；支持根据申请自动或手动进行资源分配调度（设备预约、场地安排、教师分配）；支持实时跟踪申请、审批、执行进度并提供报告；支持实训需求数据统计分析；具备用户权限管理功能。 1、需求提交：支持学生 / 教师填写实训需求申请；支持附件上传。 2、审批流程：支持审批节点权限分配；支持审批操作；支持审批进度跟踪，审批结果自动推送通知。 3、资源分配：支持自动分配、手动分配；支持资源预约锁定；支持分配结果公示。 4、进度监控：实时跟踪需求申请、资源执行进度；支持报告生成；支持异常提醒。 5、数据统计：支持统计实训需求分布、资源使用效率；支持统计数据导出，提供数据图表展示。 6、权限管理：按用户角色分配权限，限制信息访问、操作范围；支持权限修改，记录权限变更日志。 | 1项 |  | 34.48 |  | 34.48 |
| 2.2 | 实习实训基地共享服务管理 | 实现实训基地资源共享与预约管理，支持在线提交共享申请（含设备、场地、使用时间段）及审批，审批结果实时通知申请人；支持在线预约申请及审核，审核结果反馈申请人。 1、共享申请：支持用户在线提交共享申请；支持申请信息预览，确认后提交；支持申请状态查询。 2、共享审批：支持管理员接收共享申请，查看申请详情及附件；支持审批操作；支持审批结果自动通知申请人。 3、预约申请：支持用户在线选择预约资源、预约时间段，填写预约用途、参与人数；支持实时查看资源空闲状态，避免冲突申请；支持预约申请暂存，后续完善提交。 4、预约审核：支持审核结果反馈；支持预约修改 / 取消。 | 1项 |  | 31.73 |  | 31.73 |
| 2.3 | 实习实训课程学习 | 支持在线学习；维护实训课程，记录学生学习进度与成绩。 1、教学设计：支持教师创建实训课程；支持课程大纲上传、修改，关联课程资源。 2、多样化教学：支持在线学习；支持线下实训记录。 3、安全监控：提供标准API接口，支持上传，实现监控实训设备运行状态，异常时触发预警。 4、学习跟踪：记录学员学习进度；记录学员成绩；支持学习数据统计，生成学习报告。 | 1项 |  | 20 |  | 20 |
| 3 | ※人才培养及人力资源供需对接服务平台（人才共育） |  | 1套 |  | 77.51 |  | 77.51 |
| 3.1 | 产业项目对接 | 由企业提出项目需求，学校、教师响应并组建团队服务；支持项目信息查看（名称、简介、附录上传）、技术领域与人员需求管理、联系方式录入、费用预算查阅与合作协议模板管理；支持跟踪记录项目合作各阶段过程结果、项目验收。 1.项目信息管理功能：支持企业发布项目需求；支持上传附录材料；支持项目信息编辑、下架；支持用户按项目名称、技术领域、发布时间检索项目。 2.技术与人员管理：支持企业标注项目技术领域； 沟通与联系：支持企业录入联系方式；支持站内信文字留言； 预算与协议管理：支持上传项目费用预算表；支持平台提供合作协议模板； 3.项目跟踪：支持设置项目合作阶段；支持各阶段过程记录；支持佐证材料上传。 4.验收管理：支持企业发起项目验收；支持上传验收材料；支持验收评估；支持验收结果公示。 | 1项 |  | 12 |  | 12 |
| 3.2 | 人才共育培养 | 为校企提供需求对接与合作功能，企业可发布人才定向培养计划及就业信息，高校可查阅需求；支持合作协议生成模板及线下签订后上传；支持校企共同开发课程。 1.需求发布与查阅：支持企业发布人才定向培养计划；支持发布就业信息；支持高校按专业、地区、企业类型检索企业需求；支持需求收藏。 2.合作协议管理：支持平台提供合作协议模板；支持协议线下签订后上传；支持协议查询。 3.课程共建：支持校企共同创建课程；支持线下课程设计记录上传；支持课件、教材上传；支持课程内容审核。 | 1项 |  | 12 |  | 12 |
| 3.3 | 实训基地共建 | 支持校企发起基地建设项目，发布支持需求；支持校企信息共享、资源优化配置；具备项目管理、进度跟踪功能。 1.项目发起：支持学校 / 企业发起基地建设项目；支持上传已有建设条件证明；支持发布支持需求。 2.信息共享：支持项目发起方查看响应方信息；支持响应方查看项目详情及建设条件、支持需求；支持双方上传补充材料； 3.资源配置：支持资源需求匹配；支持资源使用记录。 4.项目管理：支持进度跟踪。 | 1项 |  | 12 |  | 12 |
| 3.4 | 人才需求 | 实现校企人才实训需求对接，企业可发布人才需求及行业专家资源；学校可推荐人才、提出专家需求；支持校企查看智能匹配报告。 1、企业需求发布：支持企业发布人才需求；支持发布行业专家资源；支持需求修改、下架。 2、学校人才推荐：支持学校查看企业人才需求，筛选符合条件的学员；支持提交人才推荐申请；支持推荐记录查询。 3、专家需求对接：支持学校提出专家需求；支持企业查看专家需求，推荐匹配的行业专家； 4、智能匹配：支持按企业人才需求与学校人才输出进行匹配，生成匹配报告；支持企、校查看匹配报告；支持匹配记录存档。 | 1项 |  | 10 |  | 10 |
| 3.5 | 岗位需求 | 支持院系端提出岗位需求；校园端审核需求，审核通过后发布至平台；平台根据需求在企业资源中智能匹配推荐，供院系端查看。 需求提出：支持院系端发布岗位需求；支持需求附件上传；支持需求草稿保存，后续完善提交。 1.需求审核：支持校园端接收院系需求，审核需求合理性、可行性；支持审核操作；支持审核记录查询。 2.需求发布与匹配：审核通过的需求自动发布至平台，供企业查看；支持平台按需求关键词在企业资源库中检索匹配企业；支持生成匹配推荐列表；支持院系端查看推荐结果，选择对接企业。 | 1项 |  | 9 |  | 9 |
| 3.6 | 就业方向及职业规划辅导 | 整合教师、企业、AI 辅导资源，教师可按学生情况提供个性化就业指导；企业专家可分享行业趋势、岗位需求等；基于学生专业及就业倾向，推荐就业方向岗位，实时更新就业信息。 1.教师辅导：支持教师查看学生信息；支持教师为学生提供就业指导；支持辅导记录保存；支持教师发布就业指导资料。 2.企业辅导：支持企业专家入驻平台，填写专家信息；支持专家发布行业动态、就业经验分享； 3.AI 辅导：支持分析学生就业倾向、能力短板；支持 AI 推荐就业方向、岗位；支持 AI 实时更新就业信息；支持 AI 生成个性化职业规划报告。 | 1项 |  | 7 |  | 7 |
| 3.7 | 产教融合实习实训学员就业需求及信息管理 | 记录管理考核认证后学员就业需求及就业信息；提供就业持续跟踪服务；支持就业信息统计分析，为教学改进、企业招聘提供数据支持。 1.就业信息采集：支持记录学员就业状态、就业单位信息、就业时间、工作岗位、薪资水平；支持信息录入；支持信息验证。 2.就业供需对接：支持学员发布就业需求；支持企业发布招聘需求，平台按学员需求与企业需求进行匹配，推送匹配岗位；支持学员查看招聘信息，提交求职申请；支持就业对接记录保存。 3.就业跟踪：支持设置跟踪周期，自动提醒管理员跟踪学员；支持记录跟踪内容；支持提供后续服务；支持跟踪记录统计。 4.数据统计分析：支持按行业、岗位、薪资区间、就业地区统计学员就业分布；支持统计就业率、就业稳定性；支持生成就业分析报告；支持报告导出，为学校优化教学、企业招聘提供数据支持。 | 1项 |  | 6 |  | 6 |
| 3.8 | 毕业求职 | 为毕业生与企业提供求职招聘服务，毕业生可发布简历、求职信息；企业可查看求职信息、筛选候选人。 1、毕业生求职：支持毕业生注册账号，完善个人简历；支持简历上传、预览；支持毕业生搜索招聘信息；支持在线投递简历。 2、企业招聘：支持企业注册账号，认证企业信息；支持发布招聘信息；支持招聘信息审核；支持企业查看求职简历；支持企业站内信文字留言；支持企业管理招聘流程。 3、智能匹配推荐：支持按毕业生求职意向与企业招聘需求进行智能匹配，向毕业生推送匹配岗位，向企业推送匹配简历；支持基于毕业生简历内容、企业招聘要求优化匹配，提高匹配精准度；支持个性化推荐。 | 1项 |  | 9.51 |  | 9.51 |
| 4 | 政策情报分析及信息咨询服务平台（政策情报） |  | 1套 |  | 59.22 |  | 59.22 |
| 4.1 | 情报资源分析 | 1.科研方向功能要求 1）科研资源整合：汇聚学术论文、专利等科研资源，覆盖主流科研数据库资源，支持资源批量导入、分类存储与标准化管理。 （2）检索查询服务：提供多维度检索功能，支持关键词、作者、机构、时间、主题等组合检索，提供检索结果的分类筛选查看。 （3）科研趋势分析：具备科研热点识别、趋势追踪功能，可通过数据可视化展示学科发展动态、研究热点演变路径。 2.教学方向功能要求 （1）教学资源整合：具备汇聚课件、教学视频等教学资源的能力，支持理论教学、实践教学等多场景资源分类；提供资源检索查询、上传、分类管理与在线预览功能。 （2）个性化教学支撑：具备学生学习需求与兴趣点分析功能，可基于学习行为数据生成针对性教学建议，辅助教师优化教学设计。 （3）实践教学合作：支持导入校企实践教学资源，提供实习实训基地信息、企业导师资源展示与匹配推荐功能，促进实践教学合作落地。 3.产/行业方向功能要求 （1）产/行业信息收集：提供重点产业发展趋势、市场需求、技术动态等资讯、报告类资源、行业政策法规类资源、标准规范类资源的发现服务，提供资源的自动采集与人工录入、一体化和标准化管理。 （2）战略决策支持：具备产业数据分析功能，可生成产业/行业发展报告等，为企业发展战略制定提供数据支撑。 （3）产业态势监测：提供行业动态实时监测、生成产业动态监测快报，支持政策风险预警，支持企业竞争策略制定与市场机遇捕捉。 （4）行业交流合作：提供行业内企业、院校、科研机构的交流合作信息发布功能，促进行业资源共享与协同发展。 其他要求 （5）可视化展示：支持通过图表、图谱等可视化方式展示分析结果，包括趋势图、关联图谱、统计报表等。 （6）可扩展性：支持资源类型、功能模块的灵活扩展，可适配未来校企合作新增情报需求。 | 1项 |  | 14.22 |  | 14.22 |
| 4.2 | 人力资源规划 | 1.建设人力资源数据管理系统 支持数据源以接口等方式接入，实现来自院校、企业人力资源数据以及企业需求数据的聚合；支持不同来源字段标准化映射和对齐，其中人员的描述维度不少于基本信息、教育背景、职业背景、成果、技能特长等；提供人力资源数据批量导入、导出。 2.人力资源分析与评估 （1）提供人力资源数据统一检索服务功能，支持从关键词、主题等单维度检索及多条件组合检索。 （2）支持人力资源从产业方向、学历、工作经验、地区等进行多维度分面浏览和筛选； （3）提供人力资源和企业需求数据的统计分析和关联分析功能，包括人力资源的多维度变化趋势、人力资源的多维度分布统计、人力资源和企业的需求数据的关联统计分析；提供人才流动分析功能，包括人才空间流动分析、行业流动分析、产-学流动分析；从科研与工程不同需求角度提供人才潜力分析功能。 3.智能推荐及预测 基于本地历史岗位需求数据、人力资源数据，构建岗位需求度模型，结合大模型技术推荐热点岗位、潜力岗位。 4.用户画像 （1）支持公开数据、内部数据等多来源数据汇聚，提供数据去重、格式标准化、异常值剔除等基础清洗功能，保障数据基本准确与完整；支持数据定时更新（可配置周期），确保数据时效性。 （2）提供画像构建功能，内置标准化核心标签，提供企业/行业人才、院校人才等核心主体画像构建，从而支持基于用户画像的科研合作信息发布、合作需求匹配、资源对接、成果共享与合作交流。 （3）提供画像分析与可视化功能：包括基础分析，如提供用户分群、特征对比、趋势分析等；可视化展示，如支持柱状图、折线图、饼图等常见可视化形式；数据查看，支持从整体数据向下查看明细信息；报告生成，支持自动生成基础版画像分析报告。 | 1项 |  | 15 |  | 15 |
| 4.3 | 政策情报分析 | 1.政策规范整合 整合国家、山西省级政策、标准规范等资源整合，提供政策资源关键词检索，以及基于政策名称、发布机构、发布年份等字段的多维度检索；提供政策标题、发文机关、有效期、适用范围等标准化映射核心字段。 2.政策解读功能 汇聚何关联“官方解读”（发文机关释义）、“专家解读”（学术机构分析）、“案例解读”（企业实操经验）等多类解读内容，保证解读内容与政策原文关联度校验准确率。 3.政策咨询服务功能 提供在线咨询服务通道，部署政策AI智能问答，覆盖80%常见问题（如“专精特新企业申报条件”），支持多轮对话上下文记忆；用户咨询记录全流程追溯。 4.政策智能匹配：根据用户特征，自动匹配和推荐适配政策，推送申报提醒政策内容。 5.政策申报辅导服务 针对符合相关政策要求的人员，平台提供一站式的补贴申报辅导服务。 | 1项 |  | 15 |  | 15 |
| 4.4 | 三晋人才服务管理系统 | 1.首页 基于人才数据、重点产业人才管理产生的相关数据进行统计分析汇总展示。支持人才总览、人才分布热力图、人才多维统计图表等多种形式内容查看。 2.权限管理 针对平台的不同权限开展数据权限管理。 3.人才数据中枢 建设海量高质量、结构化国内科技人才大数据，覆盖主要高校、科研机构、医院、奖项荣誉等来源，支持对人才的发现、多维度筛选、分布统计分析，支持对高层次人才进行专题建设和服务，支持对人才的全面描述和画像构建如人才头像、人才基本信息、人才履历、人才成果关联等，识别和整合人才的多来源数据，支持对人才数据的高效管理和精编加工。 4.产业人才缺口预测 结合山西主导产业发展规划、历史人才流动数据、院校人才培养数据，预测重点领域的人才需求缺口。 5.政策服务 支持跳转到政策情报分析及信息咨询服务平台，查看人才政策归集与更新，提供政策推送、政策申报辅导、政策解读服务。 | 1项 |  | 15 |  | 15 |
| 5 | 产教融合技术创新及科技成果资讯服务平台 |  | 1套 |  | 156.05 |  | 156.05 |
| 5.1 | 产教融合科技成果展示 | 1.检索功能：支持成果分类、成果类型、成果来源、成果状态4个核心维度的条件检索 2.详情展示 (1)信息展示 完整展示成果类型、有效期、发布日期、技术成熟度、核心团队、成果简介、联系方式、成果附件、转化案例9类核心信息，信息展示完整度100%； 信息分享：支持成果信息一键分享，分享内容自动生成摘要。 3.数据导出 导出格式：支持多种格式导出； 4.收藏功能 (1)支持成果单个收藏、批量收藏，收藏数量无上限，支持收藏夹分类管理； (2)关注功能：支持对核心团队、成果所属机构关注，关注对象有新成果发布时自动推送通知； (3)收藏管理：支持收藏成果检索、导出，支持收藏成果更新提醒。 5.评价功能 评价展示：成果详情页展示平均星级、评价数量、好评率，支持评价按时间排序。 6.数据统计 (1)成果统计：支持按成果分类、类型、来源、状态、发布时间等维度统计，统计结果支持图表展示（柱状图、折线图、饼图、雷达图）； (2)检索统计：支持检索关键词热度统计、检索频次统计，统计周期可自定义； (3)统计报表：支持自定义统计报表生成、导出，报表模板可保存。 | 1项 |  | 15 |  | 15 |
| 5.2 | 产教融合专利技术展示 | 1.数据库构建：采用标准化数据存储架构，支持专利数据结构化存储； 2.检索功能 (1)检索维度：支持关键字检索、多条件组合检索； (2)检索增强：支持专利号精确检索、同族专利检索、法律状态检索，支持检索结果筛选，检索结果高亮显示匹配关键字及所在字段。 3.详情展示 (1) 信息展示：完整展示专利类型、申请号、专利号、发明人、申请人、申请日期、授权日期、法律状态、技术领域、摘要、权利要求书、说明书、附图13类核心信息； (2)文档预览：支持专利说明书（PDF、TIF、DOC格式）在线预览，支持页面跳转、目录导航； (3)附图操作：支持矢量图、位图查看，支持缩放、旋转、平移、对比查看，支持附图下载； 4.数据校验 (1)校验维度：支持关键字段完整性校验、格式校验、逻辑校验； (2)预警机制：缺失关键字段或校验不通过时触发分级预警； (3)数据修正：支持批量修正校验不通过数据，提供修正建议，修正后自动重新校验。 5.数据分析:支持按专利类型、技术领域、申请人、发明人、申请年份等维度统计，统计结果支持图表展示（柱状图、折线图、饼图、词云等）。 | 1项 |  | 15 |  | 15 |
| 5.3 | 技术需求检索 | 1.检索功能 (1)检索维度：支持关键字检索、多条件组合检索； (2)排序功能：支持按发布时间、需求紧急程度、匹配度排序； (3) 模板管理：支持检索条件保存、修改、删除，模板支持共享（仅对指定用户/角色），支持模板分类管理，模板保存数量无上限。 2.详情展示 (1)信息展示：完整展示需求类型、行业类别、需求有效期、发布时间、联系人、联系电话、需求介绍、需求说明、目标、预算范围、紧急程度、附件12类核心信息； (2)内容支持：需求介绍支持富文本编辑，视频支持MP4格式，附件支持Word、Excel、PDF、PPT、ZIP格式； (3)附件操作：支持附件在线预览、下载，支持附件批量下载； (4)联系人保护：联系电话支持脱敏展示（中间4位隐藏），需登录并获得查看权限后可查看完整号码。 3.需求匹配 (1)匹配机制：采用关键词匹配+语义分析+行业分类匹配的多维度匹配算法； (2)匹配优化：支持用户自定义匹配权重（关键词权重、行业权重、技术成熟度权重等），支持匹配结果人工筛选、收藏； (3)匹配反馈：支持用户对匹配结果进行评价； 4.需求发布与管理 (1)发布流程：支持需求在线填报、草稿保存、预览、提交审核，审核通过后发布，审核流程可自定义； (2)需求管理：支持需求修改、撤回、下架、重新发布，支持需求状态跟踪（草稿/审核中/已发布/已下架/已对接等）； (3)到期提醒：需求有效期到期前自动推送提醒，支持需求有效期延长申请。 5.需求对接跟踪 (1)对接方式：支持线上留言、电话联系、预约对接会议三种对接方式，对接记录自动留存； (2)跟踪管理：支持对接状态跟踪，支持对接进度更新、备注，支持对接结果反馈； (3)合作管理：支持合作意向确认、合作协议上传，合作状态自动同步至需求详情页。 6.需求统计分析 (1)需求统计：支持按需求分类、行业类别、紧急程度、发布时间等维度统计，统计结果支持图表展示； (2)对接统计：支持对接成功率、对接周期、热门需求领域统计，统计周期可自定义； (3)统计报表：支持自定义统计报表生成、导出。 | 1项 |  | 16.05 |  | 16.05 |
| 5.4 | 产教融合技术需求供需对接及转化 | 1.挂牌成果展示 （1）展示功能 字段展示：支持挂牌成果关键字段及图片展示，支持字段自定义显示/隐藏； 图片支持：支持JPG、PNG格式，支持多图展示，图片支持轮播、缩略图切换，支持图片懒加载； 标签展示：支持成果特色标签展示，标签可自定义添加。 （2）排序功能 排序维度：支持按挂牌时间、交易价格、人气、转化率排序； 分页设置：支持分页展示，支持无分页滚动加载； 筛选功能：支持按交易方式、技术成熟度、挂牌期限筛选，筛选后排序结果实时更新。 2.挂牌成果检索 （1）检索功能 检索维度：支持关键字检索、多条件组合检索； 价格检索：支持区间检索、精确检索、价格范围筛选，检索精度到元； 检索增强：支持交易方式、挂牌期限多维度组合检索，支持检索结果高亮显示匹配关键字； （2）收藏功能：支持单个收藏、批量收藏，收藏成果支持分类管理、快速检索，支持收藏到期提醒（与挂牌期限同步）； （3）导出功能：支持Excel、PDF、CSV格式导出，导出字段可自定义选择，支持导出任务后台执行并推送下载通知； （4）分享功能：支持检索结果批量分享，分享内容含成果摘要和挂牌核心信息。 3.挂牌成果详情 （1）展示功能 信息展示：完整展示交易价格、成果类型、有效期、发布日期、技术成熟度、申请号、专利号、发明人、申请人、专利状态、成果简介、说明书、成果附图、交易方式、挂牌期限、所属机构、联系人、联系电话18类核心信息； 文档预览：支持成果说明书（PDF、TIF、DOC格式）在线预览，支持目录导航、页面跳转、关键词检索； 附图操作：支持多图切换、缩略图查看、缩放、旋转、下载； 交易信息说明：支持交易方式、付款方式、交付方式、售后服务说明展示，支持交易风险提示。 （2）对接功能 对接流程：支持在线咨询、预约看样、提交对接申请三种对接方式，对接表单自动填充成果核心信息，支持自定义添加需求说明； 表单验证：支持表单字段格式校验、必填项校验，提交失败给出明确提示，支持表单草稿保存； 对接反馈：对接申请提交后，实时推送通知给成果所属机构，对接进度实时更新。 | 1项 |  | 40 |  | 40 |
| 5.5 | 产教融合科技资源资讯 | 1.新闻动态 (1)展示功能：支持文章列表（网格/列表视图切换）、图文结合、视频新闻展示，图片支持自适应页面宽度和懒加载，视频播放流畅；文字排版符合中文阅读习惯，支持夜间模式切换；支持新闻标签展示，标签可点击筛选，支持热门标签推荐； (2)检索功能：支持关键字检索、多条件组合检索；支持按发布时间、阅读量、点赞数、评论数排序；支持相似文章推荐、相关标签文章推荐；支持检索历史记录保存、一键清除，支持检索结果导出（Excel格式，含文章标题、作者、发布时间、链接）。 2.科技政策 (1)展示功能：支持多级分类标签（一级分类：国家/地方/行业；二级分类：税收优惠/资金扶持/人才政策等），标签可点击筛选、组合筛选；支持政策原文、政策解读、实施细则分栏展示，支持政策全文搜索（关键词高亮）；支持政策原文（PDF、DOC格式）、政策解读（PDF格式）下载，支持批量下载；支持政策有效期、实施日期、废止日期标注，过期政策自动标注“已过期”并下沉展示； (2)检索功能：支持关键字检索、多条件组合检索；支持按政策层级、政策类型、发文单位、有效期筛选，筛选结果实时更新；支持政策文号精确检索、同义词扩展检索；支持政策单个收藏、批量收藏，支持收藏夹分类管理，收藏政策更新自动提醒。 3.通知公告 (1)展示功能：支持文章列表（网格/列表视图切换），列表含公告标题、发布单位、发布日期、阅读量、是否置顶、是否紧急标识；支持置顶公告展示，置顶顺序可调整，置顶标识（红色顶置标签）清晰，支持紧急公告标红展示；支持公告正文、附件（PDF、DOC、Excel格式）展示，附件支持在线预览、下载。 (2)检索功能：支持关键字、公告发布日期区间检索，检索结果支持按阅读量排序。 | 1项 |  | 40 |  | 40 |
| 5.6 | 服务大厅 | 1.科技创新服务 (1)展示功能：支持多级服务分类（一级分类：知识产权、仪器设备、检验检测、科技金融等；二级分类：专利申请、商标注册、设备租赁、样品检测等），分类图标清晰，支持查看服务简介、服务机构、服务价格区间；支持服务卡片展示，支持服务详情页分栏展示；支持热门服务推荐（按浏览量、成交量排序），支持服务标签筛选； (2)检索功能：支持关键字检索与条件检索（服务类型、服务机构、服务区域）；检索结果含服务评分、用户评价，支持按评分排序； (3)对接功能：支持在线咨询、预约服务、提交需求三种对接方式，预约表单支持自定义字段，支持需求材料上传；支持表单字段格式校验、必填项校验，提交失败给出明确提示，支持表单草稿保存；支持服务预约进度实时跟踪（待审核/已受理/服务中/已完成/已取消），进度更新自动推送。 2.科技创新资源 (1)展示功能：支持资源关键字段（资源名称、所属机构、资源类型、资源规格、使用范围、收费标准、联系方式）及图片展示，支持字段自定义显示/隐藏；支持缩略图/大图切换、轮播查看、放大下载；支持资源特色标签（如“免费使用”“共享资源”“高精度”）展示，标签可点击筛选；支持资源详情页分栏展示（资源介绍、技术参数、使用说明、预约流程、用户评价），支持资源视频展示； (2)检索功能：持关键字检索、多条件组合检索；支持按发布时间、浏览量、收藏量、评分排序；支持资源关键词联想、精确检索；支持单个收藏、批量收藏，收藏资源支持分类管理、快速检索，支持收藏资源更新提醒；支持收藏资源、检索结果批量导出（Excel、PDF格式）。 3.专家人才 (1)展示功能：支持专家团队列表（网格/列表视图切换），含团队名称、核心专家、研究领域、团队规模、所属机构、团队简介、团队成果数量；支持专家个人列表展示（含姓名、职称、研究领域、所属机构、头像），支持专家详情页分栏展示（个人简介、教育背景、工作经历、研究成果、专利、论文、项目经验、联系方式、服务范围等）；支持专家研究成果（专利、论文、项目）关联展示，支持成果点击查看详情；支持专家标签（如“国家级专家”“行业领军人才”“青年专家”）展示，标签可点击筛选； (2)检索功能：支持关键字检索、多条件组合检索；支持按职称等级、研究成果数量、浏览量、对接成功率排序；支持专家姓名精确检索、研究领域同义词扩展检索；支持在线咨询、预约交流、项目合作对接三种方式，对接表单自动填充专家相关信息，支持留言、附件上传。 | 1项 |  | 10 |  | 10 |
| 5.7 | 产教融合重大平台载体和实训基地管理系统（企业服务管理) | 1.管理员端 （1）用户管理 支持单位、主体单位以及专家进行新增、删除、修改、查询等操作支持对账号基本信息进行编辑修改，包括主体信息、法人信息、联系人信息、密码等 （2）申报管理 按照山西省市级行政区进行划分支持对申报的重大载体和实训基地进行筛选查询、指派专家、查看、编辑、预览以及导出操作。可查看并编辑待分配申报、待审申报、已审申报，并可添加并使用申报模板 2.申报端 （1）根据填报说明填写申报信息，支持上传PDF文件进行主体简介、实施方案以及相关支撑材料的上传。可以在申报材料截止时间之前修改申报材料，截止后将不再允许修改 3.专家端 （1）专家可查看到已被指派的审批项目和申报材料，并可以在线进行审批操作 | 1项 |  | 20 |  | 20 |
| 6 | 创新研发、重点课题及项目管理（重点项目） |  | 1套 | 90.15 |  | 90.15 |  |
| 6.1 | 产教融合科研创新服务 | 1.产教融合科研管理 (1)基础功能：支持通知公告、公开公示、申报指南、政策解读、科研动态发布与管理，附件支持Word、PDF、Excel格式；支持内容草稿保存、预览、修改、删除、撤回，支持内容定时发布（精确到分钟），支持内容分类管理、标签管理；支持内容阅读量、下载量、分享量统计，统计数据实时更新，支持统计报表导出（Excel格式）； (2)服务目录：支持统一服务目录展示，目录分类清晰，支持按服务类型、服务对象筛选，支持服务流程可视化展示。 2.产教融合科研项目申报前服务 (1)填报功能：支持在线填报、预算填报、附件上传，表单字段支持必填项标识、格式校验（数字、日期、金额、身份证号、邮箱）、逻辑校验（字段关联性），支持表单字段动态显示/隐藏（基于填报内容）；支持表单自动保存、手动保存，支持草稿查看、修改、删除，草稿留存期限； (2)模板管理：支持自定义填报模板，模板可导入导出（格式支持Excel、Word），模板数量无上限；支持模板版本管理； (3)辅导服务 辅导资源：支持辅导文档（PDF、Word格式）下载、辅导视频查看、客服咨询； 辅导方式：支持线上录播课程学习、一对一咨询辅导，支持辅导预约； 辅导记录：支持辅导咨询记录留存，支持辅导问题检索、分类查看； 常见问题：支持常见问题库建设（按问题类型分类），支持关键字检索，支持用户反馈问题提交。 3.项目全流程服务 (1)流程协助 申报指引可视化：提供项目全生命周期流程展示，以流程图 + 文字说明形式呈现，明确每个阶段的核心任务、审批节点及时间周期参考。 (2)知识检索：支持政策及专业知识检索。 | 1项 | 20.15 |  | 20.15 |  |
| 6.2 | 成果转化服务 | 1.科技信息统计 (1)数据管理 数据录入：支持在线录入、Excel批量导入、API接口推送，支持数据字段自定义（文本、数字、日期、附件等）；资料上传：支持Excel、PDF、JPG、PNG、DOC、ZIP格式，支持断点续传； 数据校验：支持自定义校验规则（字段格式、数据范围、逻辑关联性），支持批量校验、实时校验，校验错误触发预警（红色），支持错误数据导出修改； 数据清洗：支持重复数据自动去重、缺失数据补全提示； (2)统计功能：支持按时间（年/季/月）、领域、机构等维度统计，统计结果支持图表展示（柱状图、折线图、饼图）；支持统计报表生成与导出，导出格式为Excel、PDF。 2.科技成果登记 (1)流程管理 登记流程：支持成果信息录入、资料上传、初审、复审、终审、入库、转化状态跟踪全流程线上操作，支持流程跳转、回退； 审核功能：支持多级审核，审核人员可指定，支持审核意见录入、附件上传、审核通过/驳回，支持批量审核； 资料管理：支持成果资料分类上传，支持资料在线预览、下载，资料完整性自动校验； 流程跟踪：支持登记流程进度实时跟踪，支持节点办理时间统计，审核结果自动推送。 (2)状态管理 支持转化状态细分。 | 1项 |  | 30 |  | 30 |
| 6.3 | 实训基地建设项目管理 | 1.规划管理 (1)支持多实训基地并行录入管理，每个基地分配唯一标识编码，基地类型、建设等级、所属区域、责任单位等核心信息； (2)支持基地信息批量导入（Excel格式）、导出； (3)支持基地信息分类筛选、模糊检索。 (4)支持重复建设比对； (5)支持规划方案附件上传，支持在线预览； (6)支持规划方案版本管理，可查看历史记录； (7)审批过程支持意见录入、附件上传、审批通过/驳回操作，审批状态实时同步至申报单位。 2.建设管理 (1)进度管理 支持按基地分别设置建设里程碑节点，每个节点关联计划完成时间、责任人、验收标准； 支持进度线上填报，视频支持MP4格式； 支持进度与计划偏差自动测算，预警信息推送至责任单位与监管人员； 支持多基地进度汇总展示，支持按建设阶段、进度状态筛选查看； (2)设备采购管理 支持按基地关联设备采购订单，录入采购设备型号、数量、单价、交货时间、供应商信息，支持采购合同附件上传； 支持设备到货验收、安装调试记录录入，记录含验收人员、验收时间、验收结果、调试参数等； 支持设备采购与安装进度跟踪； 支持多基地设备采购数据汇总统计，便于成本管控。 2.设备与资源管理 (1)设备管理 支持按基地对设备进行分类建档，每个设备分配唯一资产编码，关联设备名称、型号规格、生产厂家、采购时间、安装位置、所属实训室、责任人等核心信息； 支持设备信息批量导入导出（Excel格式）； 支持按基地、设备类型、使用状态等维度筛选检索； (2)设备使用状态监控 提供标准API接口，支持上传设备信息及设备状态；可记录使用人员、使用时间、实训项目等信息； 支持设备使用频次、使用时长统计，按基地、设备类型生成报表； 支持多基地设备使用状态汇总展示，便于资源统筹调度。 (3)设备维护管理 支持按设备设置定期维护计划，关联维护周期、维护内容、责任人，自动推送维护提醒（平台内通知）； 支持维护记录线上录入，含维护时间、维护人员、维护内容、更换配件、维护结果等，支持附件上传（维护报告、照片等）； 支持设备维护成本统计、故障频次分析，按基地生成维护报表； | 1项 |  | 40 |  | 40 |
| 7 | 业务中台 |  | 1套 |  | 146.13 |  | 146.13 |
| 7.1 | 统一用户管理 | 1.组织机构：支持多维度管理，可基于不同维度设置不同组织结构。支持管理和维护组织结构，可为组织分配组织岗位、组织人员、组织负责人、组织人员下属管理等。支持管理维护职务，可与组织岗位进行绑定。支持组织属性扩展，如扩展组织所在区域、级别等。 2.用户中心：实现管理与维护用户的操作,可快速添加与查看用户所在的组织与角色，用户可从其他系统同步，也可在系统中维护。支持用户属性扩展，如扩展学历、职称等。支持查看在线用户。 3.统一人员信息服务：为外部应用系统提供单位、部门、人员信息的同步服务接口。 | 1项 |  | 19 |  | 19 |
| 7.2 | 统一身份认证 | 1.登录为接入中台各系统提供统一登录页面，支持登录跳转不同系统。 2.统一身份认证服务：对外提供单位、组织机构和用户等相关API接口，用于外部应用系统与用户中心对接，满足单点登录、统一认证和统一用户管理的需要。 | 1项 |  | 23 |  | 23 |
| 7.3 | 统一集成对接 | 为第三方应用开发人员提供统一集成对接平台：标准API文档、demo、学习资料的开放平台。 | 1项 |  | 38 |  | 38 |
| 7.4 | 统一设计开发平台 | 1.数据建模：支持可视化数据建模，支持设计主从上下级层级设计，业务模型支持自动在数据库中生成物理表。可设置表名，字段名称类型大小等 2.表单设计：支持可视化表单设计，支持多页签布局，栅格布局，分页布局，折叠面板等布局，支持单行文本（包含流水号），多行文本（包含富文本），属性文本，数字等 3.应用设计：快速设计开发应用，可自定义页面数据显示内容，查询条件，筛选条件，排序规则，数据权限，按钮权限（新增、编辑、删除、明细、修改记录等； 4.应用发布：可以将应用设计的简单应用通过菜单发布、应用配置等方式发布供用户使用，可配置不同用户不同使用权限。 | 1项 |  | 30 |  | 30 |
| 7.5 | 共性能力复用 | 1.统一消息服务：支持按照用户的身份角色，将不同的系统产生的通知、消息等内容，在统一门户中进行集中展示。 2.实名认证：统一代理管理客户实名认证服务支持姓名、身份证号两要素验证，以及姓名、身份证号要素验证。 | 1项 |  | 21 |  | 21 |
| 7.6 | 统一运维平台 | 1.数据概览：数据概览页面通过整体运维稳定性、异常运维问题、周期实例运行及出错情况排行榜等维度，展示工作空间中的运维概况。 2.监控应用配置配置监控应用名称来源等基础信息，配置监测地址、配置巡检规则。 3.日志管理异常日志管理查看，辅助定位问题位置、分析问题原因 4.预警管理查看预警记录、配置系统预警阈值、紧急联系人等信息等。 | 1项 |  | 15.13 |  | 15.13 |
| 8 | 产教融合办事服务工作站 | 1.云呼叫中心支持电话、在线、表单等咨询入口的统一接入，支持通话后创建问题工单，一键流转给同事/现场服务工程师，快速解决客户问题； 2.工单系统包含话务及座席实时监控，应用系统，客户工单、知识库、通话报表等。包含坐席账号。 | 1套 |  | 25.19 |  | 25.19 |
| 9 | 科技创新及科技成果转化服务平台 | 1.数据整合与可视化：汇聚教育机构、行业企业、政策法规等多源数据，提供仪表盘、图表、地图等可视化展示，辅助决策。 2.趋势分析与预测：基于历史数据分析产教融合发展趋势，通过预测模型研判未来方向，为决策提供参考。 3.资源匹配与优化：实时跟踪人力、物力、财力等产教融合资源，实现智能匹配与优化配置，提升资源利用效率。 4.政策制定与评估：为政策制定提供数据支撑，对已落地政策开展效果评估并给出优化建议。 5.合作项目推荐：分析产教融合项目价值与潜力，按领域、地区、企业智能推荐优质合作项目。 6.风险评估与管理：识别产教融合潜在风险，提供对应风控策略与处置措施，保障工作平稳推进。 7.绩效评估与激励：建立绩效指标体系，定期评估机构与项目成效，支持配套激励措施落地。 8.拓展功能：可根据实际需求灵活配置展示内容与功能模块。 | 1套 |  | 28.8 |  | 28.8 |
| 9.1 | 信息发布与动态监测 | 支持定期发布区域产教融合发展动态、高等教育产教融合项目、技术服务供给与需求等信息，为各参与主体提供及时、准确的市场情报。同时，通过构建动态监测系统，实时跟踪产教融合项目的进展情况，评估项目成效，为决策提供数据支持。 | 1项 |  | 4 |  | 4 |
| 9.2 | 政策情报分析与信息咨询检索 | 依托强大的数据分析能力，支持深度挖掘政策文件、行业标准与市场需求等信息，为各主体提供政策解读、风险评估与战略规划等咨询服务。此外，还将建立信息咨询检索平台，方便用户快速获取所需信息，提升决策效率。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 9.3 | 人才培养与人力资源供需对接 | 支持整合区域内教育资源与企业需求，构建人才供需数据库，实现人才培养与岗位需求的精准对接。通过组织校企联合招聘会、实习实训项目、职业技能培训等活动，促进学生就业与企业招才引智的双赢局面。 | 1项 |  | 4 |  | 4 |
| 9.4 | 企业与产业学院推介 | 支持针对产教融合中的优秀企业与示范性产业学院，数据运营中心将进行深度挖掘与广泛推介。通过举办成果展示会、经验交流会等活动，展示企业与学院的合作成果与典型案例，提升品牌影响力与知名度，吸引更多优质资源加入产教融合行列。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 9.5 | 技术创新与成果转化服务 | 搭建技术创新与成果转化服务平台，为企业提供技术研发、产品测试、专利申请等一站式服务。同时，联合高校与科研机构，共同开展科研项目攻关与成果转化工作，推动科技成果从实验室走向市场，助力产业升级与经济发展。 | 1项 |  | 5 |  | 5 |
| 9.6 | 引教入企服务 | 提供引教入企服务。通过组织教师赴企业实践、邀请企业专家进校授课等方式，实现教育资源与企业需求的无缝对接。同时，推动校企共建研发中心、实验室等创新平台，促进产学研深度融合与协同发展。 | 1项 |  | 5.8 |  | 5.8 |

（服务类）中小企业划型标准：软件和信息技术服务业

| 序号 | 服务内容 | 服务范围及标准 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 1.操作系统产品提供安全中心功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护等。 2.▲提供智能运维工具，具备系统体检（CVE漏洞扫描、BUG缺陷检查、服务状态检查）、日志收集（全量日志收集、选择日志收集）和系统监控（进程监控、文件监控、内存监控、网络监控）等功能，简化系统运维复杂度。 3.具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新等服务器常用工具和集成开发环境。 4.操作系统应当符合安全可靠测评要求，符合财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》要求。 5.支持作为客户机安装到KVM、Xen、Hyper-V、ESXi等虚拟机和云平台中。 | 60套 | 0.5 | 30 |
| 2 | 数据库系统 | 1.产品需为国产集中式关系型数据库，提供软件著作权证书。 2.★数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测，且在集中式数据库目录中。 3.所提供产品符合财政部、工业和信息化部《数据库政府采购需求标准（2023年版）》标准，提供满足集中式数据库政府采购需求标准中功能要求的证书。 4.具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器；数据库以集群形态分别在鲲鹏、飞腾、海光芯片和国产麒麟、统信等操作系统上，执行TPC-C测试7*24小时内无故障，运行成功率达到99.99%。 5.针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在2路国产处理器平台上TPC-C测试中100仓数据量性能可达到150万tpmC以上，须提供工信部下属测评机构：中国软件评测中心、国家工业信息安全发展研究中心、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子技术标准化研究院、中国信息通信研究院其中之一按信创测试大纲测试后出具的《产品质量测试报告》或《产品确认测试报告》。 6.支持ANSI SQL-2003以上标准；支持JDBC/ODBC标准接口；支持PL/pgSQL等过程语言。过程性语言支持自治事务，包括存储过程、自定义函数、触发器以及匿名块。存储过程支持自治事务的嵌套调用。 7.数据库具备备份恢复功能，具备逻辑备份、物理备份功能。支持全量备份、增量备份，支持PITR指定时间点恢复。支持B-TREE索引、GIN倒排索引、Gist空间索引、UBtree等多种索引访问方式。 8.支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。具备读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制。集群在确保RPO=0的前提下，可以实现RTO≤10s。须提供操作截图。 9.内置内存引擎，是真正的存储引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译。须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并提供操作截图。 10.在2 路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒、单值插入数据的的事务处理能力可达10万次/秒、删除数据的事务处理能力可达60万次/秒、单值数据查询的事务处理能力可达100万次/秒。须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，另外须提供操作截图。 11.支持基于共享存储的存算分离数据库架构，计算节点和存储节点分离，存储利用率提升50%以上。在集群管理上，基于双重心跳检测、共享盘仲裁、IO/Fencing等技术实现集群节点故障自动检测、恢复和隔离。在64核的基础上，TPC-C测试中1000仓500并发可以达到60万以上tpmC值，升到1000并发后，性能衰减不超过3万tpmC。须提供操作截图。 | 14套 | 5 | 70 |
| 3 | 中间件 |  |  |  | 70 |
| 3.1 | 应用中间件 | 1.▲投标产品需具有国产自主知识产权，具有计算机软件著作权登记证书。 2.通过 Java EE 5、6、7、8，Jakarta EE8与JakartaEE 9.1、JakartaEE 10认证等更多标准规范认证。提供包括或不限于以上规范官方兼容认证截图； 3.兼容Jakarta EE 标准的企业级应用服务器，对标 WebLogic、WebSphere，为 Java 应用提供运行容器与全生命周期支撑。 4.具备Servlet、JSP、EJB、JMS 等规范，提供 JDBC 连接池、分布式事务、集群部署、微服务适配等能力，适配容器化与云环境，为方便统一运维要求所投中间件产品为同一品牌。 | 35套 | 1.7943 | 62.8 |
| 3.2 | 消息中间件 | 1.▲具有国产自主知识产权，具有计算机软件著作权登记证书。 2. 为保障产品的技术先进性，产品关键技术如采用了国家专利。 3.提供队列/发布-订阅模式，支持消息持久化、SSL/国密加密、集群负载均衡与线路备份，适配跨平台、跨协议通信，为方便统一运维要求所投中间件产品为同一品牌。 | 5套 | 0.36 | 1.8 |
| 3.3 | 缓存中间件 | 1.▲具有国产自主知识产权 ，具有计算机软件著作权登记证书。 2.为保障产品的技术先进性，产品关键技术如采用了国家专利须提供相关专利证明。 3.高性能内存缓存产品，兼容 Redis 接口，提供分布式数据缓存、共享与同步能力，提升系统读写性能与扩展性。 4.采用Java语言开发，支持 String、List 等 Redis 核心数据类型及定制拓展，具备数据持久化、多集群模式（哨兵、Redis Cluster）、高并发处理能力，为方便统一运维要求所投产品中间件为同一品牌。 | 5套 | 0.72 | 3.6 |
| 3.4 | 负载均衡中间件 | 1.▲具有国产自主知识产权 ，具有计算机软件著作权登记证书。 2.轻量级四层/七层负载均衡与反向代理软件，用于构建高可用、高扩展的应用服务集群，可替代Nginx等同类产品。 3.支持TCP、HTTP、HTTPS（含国密）等协议，提供带权轮询、IP哈希等多种负载均衡算法，支持动静分离、反向代理、静态资源托管，为方便统一运维要求所投中间件产品为同一品牌。 | 3套 | 0.6 | 1.8 |
| 4 | 云平台 | 配套平台全面兼容海光、飞腾、鲲鹏等芯片，支持异构硬件统一纳管与混合部署，可完整满足虚拟化资源全生命周期管理需求，涵盖虚拟机创建与部署、资源弹性伸缩、镜像标准化管理、存储与网络虚拟化、高可用集群、在线迁移、故障自愈、权限分级管控等核心能力。平台内置精细化监控体系，支持CPU、内存、磁盘、网络等关键指标秒级粒度采集与实时告警，实现资源负载、业务状态、硬件健康全方位可视可管可控，为业务稳定运行提供可靠支撑。 | 1套 | 30 | 30 |
| 5 | 密码服务管理平台（含云密码资源池管理系统、密钥管理系统） | 1.便携部署 具备在超融合一体机中部署功能；具备可视化便捷部署功能；具备关键参数设置功能；具备虚拟机内存检测功能；具备账号验证功能。 2.密码设备管理 具备密码设备登记功能；具备设备连通性测试功能；具备资源监控及监控配置功能。 3.密码服务网关管理 具备查看网关概览功能；具备密码服务网关配置功能。 4.基础密码服务SDK 功能 具备SDK 环境初始化功能；具备大文件哈希及文件加解密运算功能。 5.密码接口服务及应用管理功能 具备密码接口服务功能；具备应用接入管理功能。 6.统一服务发布功能 具备密码服务发布功能；具备密码服务管理功能 7.密钥生命周期管理功能 具备应用密钥共享功能；具备密钥统计分析功能 8.证书生命周期管理功能 具备应用证书管理功能；具备证书导入功能；具备CRL 管理功能；具备证书使用统计分析功能。 | 1套 | 55 | 55 |
| 6 | 数字证书认证系统 | 1.系统的设计及建设符合国家密码管理局、工业和信息化部等国家有关标准规范要求，包括根证书签发系统，证书签发系统，证书注册系统，密钥管理系统，LDAP目录服务系统，OCSP在线查询系统。 2.证书符合ITU X.509 V3标准及具有标准扩展域的证书；证书撤消列表符合ITU X.509 V2标准。 3.根证书签发系统 （1）具备SM2、RSA算法，RSA算法支持2048、4096。 （2）提供根CA全生命周期管理，提供根证书签发、更新、废除、查询等功能。 （3）具备根证书交叉认证管理。 （4）具备最大证书容量≥10万张。 （5）RSA双证书签发速度≥30张/秒。 （6）SM2双证书签发速度≥50张/秒。 4.证书签发系统 （1）具备SM2、RSA算法，其中RSA算法支持2048、4096位。支持双证书（加密证书和签名证书）和双中心（证书管理中心和密钥管理中心）结构。 （3）具备高可用，支持动态水平扩展。 （4）具备服务器证书配置和导出证书链等管理功能。 （5）具备证书策略管理，对密钥用法、扩展密钥用法、有效期、生效时间进行配置管理；支持多种内置证书模板，可签发普通用户单双证书、机构证书、设备证书、VPN证书、代码签名证书、微软域证书；具有自定义数字证书扩展项。 （6）证书模板支持动态字段和固定值配置，支持主题DN强制校验和主题DN不校验等多种验证模式。 （7）具备黑名单（CRL）的生成、发布，支持CRL策略管理。支持基于HTTP/HTTPS协议、LDAP协议的CRL发布点。 5.证书注册系统 （1）提供定期归档，人工归档两种证书归档方式； （2）具备安全审计功能：支持各个功能模块的运行事件记录、系统重要策略、权限变更，证书操作记录，并有相应的审计机制，日志支持签名验证。支持证书查询和汇总统计报表生成。审计记录支持防篡改。 （3）证书对中文和特殊符号有良好的支持，证书主题DN项支持逗号，加号，双引号，百分号，括号等功能。 （4）具备证书签发有效期灵活配置，包括以申请时间、审核时间、下载时间三种模式配置。 （5）具备最大证书容量可达千万级以上。 （6）RSA2048双证书签发速度≥500张/秒。 （7）SM2单证书签发速度≥3000张/秒 SM2双证书签发速度≥800张/秒。 （8）系统最大并发访问量≥1000用户。 （9）具备B/S结构，系统提供证书申请、作废、更新、查询和下载等功能，支持用户身份审核，支持多级授权。 （10）具备自动、手动两种证书审核模式。 （11）具备划分多个层次的管理域，包括机构域和权限域，每个域管理该区域内的证书用户，每个域可以设置相应的管理员。 （12)具备超级管理员，业务管理员，审计管理员，业务操作员，审计员五种管理角色，系统的审计业务和其他业务可实现严格的分权管理，审计业务的管理员和其他业务管理员产生过程相互独立。 （13)具备用户证书查询：证书注册审核中心系统操作员可以查看指定用户的证书信息，包括证书的当前状态、有效期、颁发者等。 （14)具备证书注册中心日志查询、分析、审计：系统具备独立的审计模块，可以对操作日志进行审计，签名验证。支持对证书发放数量，证书状态统计功能。 （15)最大并发用户数≥1000用户。 6.密钥管理系统 （1)具备CA接入管理，并且支持为多个CA提供密钥服务。 （2)具备SM2，RSA，AES，SM4、SHA256等算法，其中RSA算法支持2048、4096。 （3)具备密钥生成：根据CA的请求为用户生成非对称密钥对，该密钥对由密钥管理系统的硬件密码设备生成。 （4)具备密钥存储：密钥管理系统生成的非对称密钥对，经硬件密码设备加密后存储在数据库中。 （5)具备密钥分发：密钥管理系统生成的非对称密钥对通过证书认证系统分发到用户证书载体中。 （6)具备密钥撤消：当证书到期、用户需要或管理机构认为必要时，密钥管理系统根据CA请求撤消用户当前使用的密钥。 （7)具备密钥归档：密钥管理系统为到期或撤消的密钥提供安全长期的存储。 （8)具备密钥恢复：密钥管理系统可为用户提供密钥恢复服务。密钥恢复可进行审批，一般用户只限于恢复自身密钥。 （9)具备司法取证员注册、查询并提供密钥恢复功能。 （10)具备预产生密钥功能,可以通过设定策略定时产生，也可以具备手动产生。 （11)具备采用本地备份、冷备份、热备份和异地备份等措施实现密钥安全备份。 （12)提供密钥托管服务，支持对称和非对称密钥算法，可实现包括密钥生成，密钥分发，密钥计算、密钥统计等功能。 提供密钥数据备份和恢复功能。 （13)具备安全审计功能：支持各个功能模块的运行事件记录、系统重要策略、密钥操作记录等，并有相应的审计机制，日志支持签名验证。支持密钥查询和汇总统计报表生成。审计记录支持防篡改。 （14)各模块使用的密码运算都在密码设备中完成。 （15)系统生成非对称密钥对的速度≥3500对/秒。 7.目录发布服务系统 （1)具备LDAP V3标准，在LDAP V3中使用的X.500用户Schema支持标准的LDIF格式。 （2)具备数据复制与引用机制。支持主从结构，支持一主多从的部署方式。支持自定义模式，用户可以根据需要定义自己的数据类型。 （3)提供良好、易用的人机界面，易于维护与管理。系统提供基于Java API接口，具备良好的二次开发能力和整合能力。 （4)精确查询（千万级条目）：查询性能超过2000tps响应时间不高于50ms 8.OCSP在线查询系统 （1)符合OCSP协议标准。 （2)具备按颁发者，证书序列号查询页面。 （3)具备在线证书状态查询系统的白名单访问控制配置。 （4)精确查询（千万级数据）：查询性能超过2000tps响应时间不高于50ms。 （5)提供证书在线状态查询接口。 9.SM2密钥对生成速率≥3200对/秒，SM4加/解密速率≥85Mbps，SM2加/解密速率≥2.5Mbps，签名验签速率≥4000次/秒，SM3运算速率≥1200Mbps。 10.提供≥5万证书授权数量。 | 1套 | 33.3 | 33.3 |
| 7 | 国密浏览器 | 1.由浏览器内核、浏览器界面、密码算法/SSL协议逻辑运算模块等组成； 2.采用智能密码钥匙及相关软硬件提供密码服务支撑。 3.具备SM2、SM3、SM4算法，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性。 | 10套 | 0.04 | 0.4 |
| 8 | 智能密码钥匙 | 1、USB Key为标准USB 2.0设备，支持USB3.0接口； 2、USBKey容量≥200K字节； 3、USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能； 4、具备标准SM2、SM3、SM4算法 | 10套 | 0.016 | 0.16 |
| 9 | 网络资产脆弱性扫描 | 1.设备使用国产CPU和操作系统，Web扫描域名≥3000个，Web扫描任务并发数≥2个。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥100个IP地址并行扫描。标准2U机架式，≥4T硬盘，≥32G内存，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展板卡插槽，≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源。3年漏洞特征库升级，3年硬件维修服务。 2.漏洞库中每个漏洞提供风险级别、年份、CVE编号、CVSS评分、CNCVE编号、CNNVD编号、Bugtraq ID、描述、解决办法等信息。 3.具备扫描任务中同时进行系统扫描、Web扫描、口令猜解和仅存活探测，扫描目标可手动输入、批量导入和直接使用系统资产数据，执行方式支持立即执行、定时执行一次、每天执行一次、每周执行一次和每月执行一次。 4.具备设置扫描插件超时时间、单个主机检测并发数、单个主机检测并发数、单个扫描任务并发主机数、单个主机TCP连接数，可单独控制危险测试方法是否启用、是否测试Oracle账号、是否根据版本信息推测漏洞。 5.具备浏览器脆弱性扫描功能：能扫描到浏览器版本号，能扫描到浏览器安全设置，能够扫描出浏览器自身脆弱性，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。 6.具备远程运维协议服务脆弱性扫描功能：能扫描到 Telnet、SSH等其它服务程序的旗标、版本号，能扫描到服务程序或错误配置所造成的脆弱性，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。 7.具备扫描结果比对功能：可对同一目标多次扫描结果或者不同主机间扫描结果进行比对，并能根据比对结果生成比对报告。 8.▲具备浏览器脆弱性、邮件服务脆弱性、FTP 服务脆弱性、Web 服务脆弱性、DNS 服务脆弱性、SSH和Telnet服务脆弱性、RPC服务的脆弱性、SNMP服务的脆弱性、弱口令、Windows 操作系统用户和口令脆弱性、木马感染、NFS 服务脆弱性、路由器脆弱性、交换机脆弱性、DOS 攻击脆弱性、文件共享脆弱性的扫描。（提供产品功能截图） 9.具备WEB服务脆弱性扫描功能：能扫描到使用 Web服务程序的旗标、版本号，能扫描到Web服务程序、服务器上运行的CGI程序的脆弱性及未升级而存在的安全隐患，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。 | 1台 | 20 | 20 |
| 10 | 终端安全管控系统 | 1.国产网络版控制中心实现对客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。 2.具备灰度发布功能，可设置灰度发布范围、批次号、观察时长，灰度发布版本观察完成后，自动替换当前全网版本。 3.具备对系统文件、日志文件、临时文件、系统补丁、回收站、系统缓存、国产浏览器等进行扫描与垃圾清理，可进行启动项、服务项、计划任务的优化管理，识别自启动状态并提供建议。 4.▲具备对主机磁盘、主机内存、主机引导区、移动存储介质等的病毒检测，病毒检测类型包含文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit 恶意程序、BootKit恶意程序等，病毒处理动作包含阻止、删除、隔离、清除还原等。（提供产品功能截图） 5.具备逃避检测防护，包含压缩文件检测、加壳文件检测、格式混淆检测、捆绑文件检测等防护方式。 6.具备未知病毒检测功能：支持基于静态文件二进制特征、动态行为特征未知病毒检测。 7.具备准确采集终端系统、应用程序和驱动等软件信息，采集的软件信息包含软件名称、厂商和版本等内容，能够实时显示安装、卸载软件的软件资产信息，并记录日期时间、终端名称、软件名称、变更事件描述等内容。 8.具备按照补丁分发范围、分发时间、安装情况和终端类型等方式进行补丁分发，支持补丁静默和用户提示安装两种方式，可显示终端已安装和未安装补丁信息。 9.具备终端网络地址、物理地址等参数的绑定，能够对未授权终端接入指定网络行为进行报警并阻断其接入。 10.具备对单个和用户组终端进行软件分发，能够将软件分发到默认目录和自定义目录，支持多种分发软件格式，对分发的软件支持软件远程安装，安装方式包含静默安装和用户安装两种。 | 1台 | 3.46 | 3.46 |
| 11 | 容灾备份一体机 | 1.投标备份一体机为国产品牌，自主研发非OEM产品，签订合同前提供厂商《知识产权管理体系认证证书》复印件及国家认可的第三方检测机构出具的源代码安全审计证书复印件加盖厂商公章。2U机架式机箱≥12盘位，配置≥4*1GE 电口，≥2个万兆光口；配置≥2颗 （2.6GHz/32核） CPU，≥64G内存，冗余电源，≥2块480G SSD系统盘，≥8块6TB SATA数据盘，可用容量≥20TB备份授权。不限客户端数量的授权。 2.备份管理服务端软件和介质存储服务器端软件支持部署在基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏等架构下银河麒麟、中科方德、UOS统一操作系统等国产操作系统。 3.具备管理员，审计员、安全员、操作员、监控员、池复制员等多角色管理模式，角色权限颗粒度最小化，通过角色权限管理保障系统管理操作的安全性，无需人工定义即可开启使用。 4.具备达梦数据库的物理完全备份、增量备份、日志备份、合成备份和表空间浏览备份功能，备份过程无需在数据库服务器上运行单独脚本，备份数据无需在服务器上缓存，可通过备份软件管理界面配置备份策略与作业管理，并支持介质恢复、时间点恢复、还原日志、演练、逻辑还原、逻辑演练、即时恢复；支持神舟通用数据库物理备份，备份过程无需在数据库服务器上运行单独脚本，备份数据无需在服务器上缓存，可通过备份软件管理界面配置备份策略与作业管理，同时支持其完全备份、增量备份、差异备份功能，有效兼容单机、双机、读写分离集群环境；支持南大通用 GBase 8t、GBase 8s、GBase 8a 数据库的备份与恢复。 | 1台 | 25 | 25 |
| 12 | 产教融合办事服务工作站 |  |  |  | 139.2 |
| 12.1 | 服务站配套 | 在获取文件后，联系学校进行现场踏勘。 踏勘联系人：贾越 联系电话：13403691561 | 1套 | 64.5 | 64.5 |
| 12.2 | 机房建设 | 在获取文件后，联系学校进行现场踏勘。 踏勘联系人：贾越 联系电话：13403691561 | 1套 | 40 | 40 |
| 12.3 | 运营指挥中心建设 | 在获取文件后，联系学校进行现场踏勘。 踏勘联系人：贾越 联系电话：13403691561 | 1套 | 34.7 | 34.7 |
| 13 | 区块链服务 | 区块链底层软件： 共识机制 ★具备 RAFT、RBFT、NoxBFT、SOLO 等多种共识算法，可适配不同容错与规模场景；支持联盟成员动态准入准出及节点、账本自动恢复。 （2）多重加密机制 ▲具备全套国密算法，包括SM2、SM3、SM4等。 2.区块链管理软件： （1）联盟链管理 提供联盟链的全生命周期管控，支持链的创建、删除、启用、重启、停用等操作。链列表展示所有联盟链的详细信息，用户可查看链的节点、二级事件日志等细粒度的管理操作。 （2）节点管理 ▲具备共识节点、非共识节点和灾备节点的可视化生命周期管理，支持新增、删除、启动、重启、停用节点及下载节点配置文件、查看节点二级事件日志等通用的管理操作。 （3）证书安全管理 提供区块链证书下载功能，证书是联盟链的准入机制，只有获取联盟链的证书才能成功接入联盟链，起到一个通行证的作用。 （4）联盟机构管理 具备国产自主联盟链的多机构组网，联盟管理员可对联盟机构进行管理。 （5）合约管理 提供部署、升级、调用、冻结、解冻和删除合约的操作 2.区块链轻节点管理模块 （1）构造交易 提供轻节点的交易构造功能。 （2）区块摘要信息同步 具备同步区块链区块摘要信息。 （3）交易信息存储 存储本地发送的相关交易信息。 （4）订阅区块链上信息 订阅区块链上相关的交易信息。 （5）区块链指令信息同步 将区块链的权限判断及身份验证信息返回至相关系统的功能。 （6）通用业务 平台概览：平台概览是平台资源和信息的集中概览，分别从个人和机构两个维度展示联盟链、主机等信息和状态。 账号中心：供用户账号的全生命周期管理，具备账号退出登录、查看账号详情、修改用户名和密码等功能。 消息中心：消息中心是区块链可视化管理平台的系统管理员与用户之间沟通的主要手段，此外诸如系统关键操作的结果，也可以通过消息中心来呈现。 文档中心：提供平台文档的集中浏览功能，展示文档概览、目录结构和详细内容，支持标题锚点定位和最近更新时间显示。 我的机构：存储机构基本信息、成员信息和角色信息。 密钥管理：支持用户托管或平台生成密钥，提供国密/非国密默认密钥。支持下载和删除，保障交易验签和身份认证安全。 访问控制：当用户需要调用API访问平台资源时，需要使用Key对API请求内容进行签名，只有通过验证才可以访问平台。 | 1套 | 129 | 129 |
| 14 | AI平台 | 支持数据产品中心，产教融合成果分析、产教发展监测预警分析、相关模块数据检索、内容推荐、平台客服等相关应用使用。 1、平台基础能力 平台定位：提供一站式大模型全生命周期管理能力，覆盖大模型训练、推理、部署、运维全流程，同时支持智能体开发。 多模型兼容：支持主流开源大模型及行业专用大模型的统一接入、统一调度与统一管理，支持模型版本控制，可根据业务需求灵活切换模型。 统一API规范：提供标准化API接口；支持API调用监控、详细日志记录，实现API版本管理，保障接口调用的稳定性与可追溯性。 可视化控制台：提供统一Web端可视化控制台，实现任务管理、资源监控、服务管理、日志查询、监控看板可视化展示，界面操作简洁。 2、大模型训练与微调 数据管理：支持文本、表格等多类型预处理数据的接入及管理。 训练方式：支持两种核心训练方式，包括全参数微调（对模型所有参数进行调整）和参数高效微调（PEFT），其中PEFT支持LoRA、QLoRA等主流范式。 训练范式：支持监督微调（SFT）及偏好对齐训练，其中偏好对齐训练包含DPO、RLHF等主流范式，可实现人工反馈数据导入，保障模型输出符合预期偏好。 训练监控：支持训练过程实时监控，核心指标可视化展示，可查看详细训练日志，实现断点续训（意外中断后可恢复进度），具备异常告警功能，及时提醒训练过程中的异常情况。 模型评估：支持大模型评测体系，可帮助客户构建"标准基准+业务定制"双轮驱动的模型评估能力，实现模型效果可量化、迭代有依据、上线有保障，全面提升大模型项目交付质量与商业竞争力。支持20+基准数据集（MMLU、C-Eval、GSM8K、HumanEval等），覆盖知识、推理、代码、多模态全维度能力评估。原生Native/OpenCompass/VLMEvalKit三引擎支持，兼容纯文本、多模态、URL在线评测，满足多样化业务场景需求。支持SFT训练中实时自动评测（step/epoch级），实现"训练即评估"，大幅缩短模型迭代周期。提供标准CSV/JSONL数据规范，支持客户私有业务数据快速接入，评测指标（Accuracy/ROUGE/BLEU）可配置，保障评测结果与业务目标强对齐。 3、模型推理与服务部署 部署能力：具备模型一键部署功能，无需手动配置复杂部署环境，简化部署流程，实现模型快速上线，保障部署效率与稳定性。 推理优化：具备推理加速功能，集成主流推理优化方案，实现推理请求批处理，有效降低推理时延，提升推理吞吐量，保障服务响应速度。 发布方式：具备标准OpenAI API发布方式，接口规范与OpenAI API兼容，便于开发人员快速对接，降低集成成本，支持API调用鉴权与基础限流。 服务监控：支持服务核心指标实时监控，涵盖QPS（查询每秒）、推理时延、调用成功率、错误率及调用量统计，指标可视化展示，便于实时掌握服务运行状态。 4、知识库与RAG 文档处理：具备PDF、Word、Excel、PPT、TXT、Markdown等常见格式文档的上传与解析，可提取文档核心内容，支持多文档批量上传与基础分类管理。 向量构建：支持文档自动切片、文本向量化处理，可构建向量索引，实现向量库增量更新与批量构建，保障向量检索的效率与准确性。 检索增强：支持检索结果重排序，可将检索到的相关内容融入对话上下文，实现精准问答，提升问答结果的相关性与准确性，保障RAG能力落地效果。 知识库管理：支持知识库版本管理、精细化权限控制，实现多知识库隔离，不同知识库数据互不干扰，可根据用户角色分配知识库操作权限。 5、智能体开发 智能体编排：支持可视化拖拽式智能体编排，可配置执行流程、设置节点关联关系，实现智能体执行过程追踪，便于查看执行进度与节点状态。 对话与记忆：支持多轮对话交互，可准确理解对话上下文，保持对话连贯性，实现短期记忆与长期记忆分离管理，可保存用户关键信息与对话历史摘要。 工具调用：支持智能体工具调用、脚本执行功能，可对接外部API与企业内部系统，实现系统集成，支持工具调用参数配置与基础异常处理。 多智能体协同：支持多智能体协同工作，可进行任务拆解，将复杂任务分配给不同子智能体执行，实现子任务调度与结果汇总，提升任务执行效率。 调试与追踪：具备智能体调试功能，可查看详细执行日志，实现效果追踪与异常处理，及时排查执行过程中的问题，保障智能体稳定运行。 6、运维监控与运营分析 统一监控：提供统一监控大盘，整合资源、服务、任务多维度状态监控，实时展示CPU、GPU等资源使用率、服务运行状态及任务执行进度，便于全局掌握平台运行情况。 告警能力：支持自定义告警配置，可设置不同监控指标的告警阈值，实现异常通知功能，便于快速定位问题、及时处理，保障平台稳定运行。 | 1套 | 192 | 192 |
| 15 | 数据中台 |  |  |  | 205.16 |
| 15.1 | 数据采集 | 1.需支持数据源的统一管理及在线连通测试，包括但不限于Mysql、Oracle、SQLServer、PostgreSQL、Hive、Hbase、MongoDB、国产数据库GaussDB、SFTP、HDFS，满足不同数据源之间的数据集成与传输需求。 2.支持通过简单的界面对结构化数据、半结构化数据、非结构化数据、离线数据进行批量采集，无需进行复杂配置； 3.采集需提供可视化的数据库直连采集界面，将各业务系统中的大量数据批量快速的生成采集任务，集成到数据仓库，支持自定义配置数据增全量采集规则及采集周期，增量采集需支持流水数据追加采集、变化数据更新等机制。 | 1项 | 15 | 15 |
| 15.2 | 数据标准 | 1.为规范和促进学校数据管理工作，加强学校数据资产的统一管理和质量保障，在安全的前提下推动数据资产共享和使用，促进业务部门之间的协作，提升公共服务水平，增强学校治理能力，需对我校数据资产的管理目标、管理依据、管理原则、工作内容、工作规范、工作流程等进行描述和规定，制定相关管理制度，包括《数据标准发布和执行制度》、《数据集成共享制度》、《数据生产责任制度》、《数据质量保障制度》、《数据安全保障制度》、《数据调用审核制度》、《数据治理绩效考核管理办法》等。 2.▲需支持通过数据项标准的多级体系建设，构建数据项多级目录体系、定制数据项子集及数据项子类、维护子类间数据项的取用、引用关系。（提供产品功能截图） 3.需提供代码标准、数据项标准的批量提交审核功能，以满足实施过程中的代码变更及后续国家教育部代码更新，需支持将每次提交审核通过的代码维护小版本，记录变更历史。 4.需提供代码标准、数据项标准的发布定版功能，支持在数据治理完成或国家教育部发布更新文件后生成定版的代码标准，发布公示。 | 1项 | 14 | 14 |
| 15.3 | 主数据 | 1需支持基于数据标准进行标准表设计，保证标准库结构一致性。需支持学校主题业务域目录的分级分层，提供基于数据标准以主题维度进行主题表设计。.需提供标准库&主题库表的增删改操作，支持维护数据表主键，配置脱敏加密规则，批量导出Excel文件，批量导出Word文档等操作。 2.支持将治理后的主题表进行归档，形成资产数据；支持上架、下架等操作控制资产对外可见权限。需实现对主数据结构的变更监控，支持查询数据表历史变更记录。 3.▲需提供可视化的数据治理，维护管理数据流转关系，支持通过向导模式和开发模式对原始库、标准库、主题库进行原数据采集、数据转换、数据集成等操作；向导模式即通过简易的界面操作，快速创建数据转换、集成关系实现数据处理，支持可视化单表映射、多表关联映射、设置过滤条件；开发模式即提供复杂场景的自定义SQL编写，通过自动解析SQL语句实现数据转换、集成关系的快速创建。（提供产品功能截图） 4.数据转换关系支持通过对原始库数据进行数据识别、数据加载、数据清洗、数据转换等构建标准库，支持转换任务的周期调度、立即转换、日志检索、初始化等操作。 | 1项 | 15 | 15 |
| 15.4 | 元数据 | 1.需支持基于MOF规范对元数据建模，开发基于此模型的适配器做元数据采集，实时监控业务系统元数据变化情况，针对变化情况及时通过站内信反馈。 2.需支持元模型包无限极目录及元模型分类的维护管理，支持维护元模型之间父类、子类、组合、被组合、依赖、被依赖一对一，一对多，多对多等关系。 3.需提供元数据采集任务管理，支持新增元数据采集任务，手动执行采集任务，设置自动周期采集元数据信息。 4.需支持基于元模型的元数据管理，提供表、视图、字段等元数据信息的查询检索、批量导入、版本发布，以及历史版本追溯等操作。 5.▲需提供元数据血缘地图，支持表、字段的血缘溯源分析及影响分析，溯源分析需向上追溯至业务库，影响分析需向下追踪至数据共享交换。（提供产品功能截图） | 1项 | 15 | 15 |
| 15.5 | 数据质量 | 1需提供将不同检核类别下的质检规则进行组合，构成一个完整的质检方案进行统一管理，支持方案的上下线、手动执行、周期调度、监控、告警等操作，并提供根据质检结果生成系统质检报告及详细分析，其中详细分析需支持通过层层下钻分析系统、表层、字段层的问题率，变化趋势，数据质量对比等，并支持导出异常数据。 2.需提供自动生成质检方案质量维度模型，检查方案覆盖维度。需提供对质检方案执行的监控日志，随着方案的运行，自动生成输出各业务系统每日质检报告及质检分析。 3.质检报告需包括但不限于查看指定日期下质检总表数、检核表数、检核字段数、检核数据量、问题率、问题表、问题字段、问题数据、已解决/未解决问题数据、重点字段数、重点字段问题率、检核规则数量、检核维度数、检核维度分布数据质量问题率趋势分析图、重点字段质检云图、汇总统计质检总字段数据、问题字段数据、问题率生成多维趋势图，辅助分析问题率趋势变化及问题数据解决效率，支持导出Word版质检报告。 4.需提供对常用数据检测规则的提炼，抽象，避免重复定义，对各质量维度从数据完整性、唯一性、有效性、准确性、一致性进行更细粒度的划分，并直接对度量规则的提出进行指导性的定义和说明。需预置常用的规则模板，包括但不限于：空值检测、重复检测、手机、邮箱、证件号码格式检查、不在代码表检测、日期格式检测、数值范围检测、长度不合规检测等，并提供可扩展的自定义规则模板管理能力。 | 1项 | 16.16 | 16.16 |
| 15.6 | 数据开发 | 1支持按项目管理工作流，实现多个项目的并行数据开发管理；支持工作流的上线、下线、运行、暂停和恢复执行等执行方式； 支持数据开发的可视化操作，提供编排DataX、Sqoop、Shell、Python、SQL、Procedure、MR、Spark、Flink、算法AI、HTTP等多种类型任务，支持多级工作流嵌套； 2.需提供算法模型库管理，实现对算法模型的统一维护及版本管理，支持手动注册、维护算法模型，管理模型文件，定义算法框架、输入数据集，支持快捷导入数据集元数据自动填充，支持配置模型状态，可查看任意版本模型详情及下载模型文件。 3.▲需提供在线机器学习实验空间，0代码开发人工智能算法服务，内置成熟算法模型及读数据表、写数据表、线性回归、随机森林回归、逻辑回归、决策树、DBSCAN聚类、K-means聚类等多种机器学习组件，通过可视化、拖拉拽操作完成模型训练及模型使用；支持在数据开发工作流中调用算法实验，实现数据同步、数据计算及数据挖掘等多种场景。（提供产品功能截图） | 1项 | 14 | 14 |
| 15.7 | 数据服务 | 1.数据服务是对外输出数据的环节，以API的方式提供数据给其他业务系统，提供管理员用来统一创建、发布、维护以及管理API接口； 2.支持快速自定义API接口信息，支持http和https协议、GET和POST请求方式、摘要签名认证和令牌认证两种安全认证方式、记录服务访问日志、设置服务超时时间、设置最大返回条数； 3.支持对API接口返回参数进行安全脱敏规则配置，便于调用API接口时，敏感根据指定脱敏规则处理后返回； 4.▲支持数据源的数据服务访问、SQL语言和语法编写数据查询逻辑、自动化生成请求参数、设置请求参数是否必填和默认值、自动化生成返回参数；支持在线数据服务API接口连通及数据测试。（提供产品功能截图） 5.支持API接口的归类、目录维护、列表查询、接口申请审核的管理、授权用户管理、接口的创建、修改、注销、上线/下线等； | 1项 | 12 | 12 |
| 15.8 | 数据交换 | 1.提供各部门将其结构化数据（接入的业务数据、治理后的标准数据、汇聚形成的主题数据）、非结构化文件数据及消息数据，通过交换平台配置、审核、发布后，组合成交换资源，统一维护管理； 2.▲结构化资源需支持以ETL推送形式根据设定的周期频次将数据同步至订阅数据库中、以API接口形式进行接口数据调用、以在线查询形式在数据资产中心在线查询下载数据（提供产品功能截图）； 3.非结构化资源需支持以SFTP交换形式根据设定的周期频次将文件同步至订阅文件服务器中、以API接口形式进行接口文件调用、以在线查询形式在数据资产中心中在线查询下载文件。 4.消息资源需支持以实时通讯形式，由资源发布系统推送消息，资源订阅系统在指定的消息区实时获取消息数据（提供产品功能截图）。 5.需提供快速检索各部门下业务系统的基本介绍、系统编码、公钥密钥、接入数据源等信息。需提供资源详情介绍，包括但不限于资源基本描述、数据结构、数据样例、接口调用说明、接口对接手册等信息。 6.需提供资源订阅关系查询，包括但不限于显示申请部门、申请系统、申请时间、授权状态、订阅有效期、交换次数、交换记录及交换日志信息，并支持手动解除授权、立即执行交换等资源操作。 | 1项 | 14 | 14 |
| 15.9 | 数据安全 | 1.需提供数据安全脱敏算法配置，需内置常见的掩码、哈希、截断、加密等多种安全模板，同时支持自定义扩展数据脱敏算法； 基于数据安全模板定义识别规则，支持在主数据查询、数据服务对外提供API接口及数据共享交换时，根据规则进行数据项脱敏处理，以保证数据安全性； 2.需支持将数据识别规则与原始库数据进行绑定，实现数据脱敏；支持查询标准库、主题库、共享交换资源绑定了识别规则的字段信息。支持根据规则查询数据服务API、标准库、主题库的绑定规则的字段信息； 3.需提供指定用户的脱敏白名单配置，被授权的用户可屏蔽指定脱敏算法，从而查看完整的未脱敏的数据内容；基于数据安全的相关法律及政策要求，需制定明确的数据安全管理办法，对数据进行安全分级分类，颗粒度至字段级别，根据不同安全等级，可自定义配置不同的数据申请审核流程，保障数据申请使用的安全合法。 | 1项 | 15 | 15 |
| 15.10 | 数据门户 | 1.需提供以部门角度的数据清单，清晰展示部门所拥有数据项信息，包括但不限于展示数据项名、数据项中文简称、数据类型长度、数据安全等级、应用对象、应用域、应用说明、数据血缘分析等，支持各部门负责人单个数据项/批量数据项的在线确权确认，确保数据权责划分有依有据。 2.需提供可视化数据治理成果展现，以数据搜索为基础，提供治理后表的基本信息、数据结构、数据血缘及数据的在线查询，需支持数据权限控制，管理者默认拥有所有资产表的访问权限，普通用户需提供数据访问权限申请，根据申请资产表字段的安全等级、责任单位，发起不同等级的数据审核流程。（提供产品功能截图） 3.需提供平台数据标准管理规范建设进度及映射使用情况实时监控呈现，包括但不限于体现数据标准建设总数、映射使用数量、发布定版版本数、当前定版号、标准类型及安全等级分布、版本建设历程、国标数据项映射率、校标数据项映射率，快速分析标准建设进度及使用情况，促进数据标准落地整改。 4.▲需提供定版代码标准、数据项标准目录查询，包括但不限于展示标准定版版本号、标准目录、标准编码、标准名称、标准详细内容、发布机构、标准类型、映射使用次数、映射使用详情，支持查询数据标准的变更记录并提供各版本间数据新增、编辑、删除差异对比。（提供产品功能截图） 5.需提供各部门业务系统的详细质检报告展示，包括但不限于系统问题率、总数据对象、总数据字段、检核数据对象、检核数据字段、检核重点字段、检核数据量、质检维度、质检规则数、问题对象、问题字段、重点字段问题、数据问题量、近7轮检核情况、质检维度模型、问题对象排行、重点字段词云及问题情况、数据字段问题排行等系统质量数据。 6.需提供数据集市资源清单检索，包括但不限于展示各部门发布资源类型、资源名称、资源主题、发布系统、责任部门、浏览量、关注数、订阅数、资源支持交换形式，支持根据资源责任部门、发布系统、资源类型、资源主题、交换形式、是否关注及资源名/资源备注/资源内容进行模糊匹配或精准搜索。 7.需提供资源内容详细展示，包括但不限于资源基本信息、支持的交换形式、数据结构、资源样例，数据接口手册如功能说明、请求参数、返回参数、请求示例、响应示例、状态码说明、接口在线测试等；支持资源的在线关注及在线申请，数据需求方可按需进行资源订阅申请，根据申请字段的安全等级及字段确权部门发起不同等级的审核流程，保障数据使用安全。（提供产品功能截图） 8.需提供已订阅资源的维护管理，支持查看订阅的资源信息，展示订阅资源类型、资源名称、资源主题域、订阅信息、订阅数据、累计交换次数、最近交换时间及详细交换日志信息等。需提供个人工作台，统一集中的管理审核待办任务及站内消息提醒 | 1项 | 10 | 10 |
| 15.11 | 数据资产 | 1. 提供可视化数据大屏展示，对数据采集、清洗、存储、计算、应用等进行全链路盘点分析，形成数据资产中心大屏、数据治理大屏、数据质量大屏、数据安全大屏、数据集市大屏及运维监控大屏。 2.数据资产中心大屏需宏观展示平台数据情况，包括但不限于体现接入部门数、接入业务系统数、接入数据源、采集任务情况、线下数据接入情况、元数据信息、数据标准建设情况、各部门数据治理建设完成度、数据资产建设分析、各部门字段确权进度、热点数据资产、数据质量情况、数据集市资源、订阅数、累计交换次数等。 3.数据治理大屏需体现数据采集、数据转换、数据集成过程，供快速掌握整体数据治理工作进度，包括但不限于体现采集任务及原始数据情况、近期数据采集趋势、各业务系统采集情况、数据标准建设及映射使用情况、转换任务及标准数据情况、数据治理建设完成度、各业务系统转换情况、集成任务及主题数据情况、热点主题数据、数据资产主题分布、元数据建设、元数据变更告警分析等。 4. 数据质量大屏需提供数据质量监测，全面、及时的暴露学校数据质量问题，包括但不限于体现学校原始数据、标准数据的问题率、下次质检倒计时、质检规则、质检方案、质检次数、质检数据对象、质检数据字段、质检数据条数、覆盖部门、覆盖业务系统面、检核维度、各业务系统质检规则分布、各业务系统质检执行情况、质量最优的系统、质量问题最高的系统、质量问题最高的表信息、质量告警分析等。 5.数据安全大屏需对平台数据安全建设落地情况进行分析统计，包括但不限于体现平台安全运行时长、安全保护机制图、数据安全分级、各安全等级下字段数、脱敏率、数据审批情况、数据安全建设云图、数据备份情况、疑似异常操作、服务运行监控等。 6. 数据集市大屏需提供数据共享交换资源监控，评估数据资产应用及资源活跃情况，包括但不限于体现数据资产对象数、资产字段数、资产应用率、集市资源数、资源使用率、累计交换次数、资源关系一览图、资源安全保护机制、资源发布系统排行、资源交换形式分布、资源主题分布、热门资源、资源订阅系统排行、资源交换形式分布、近30天资源交换频次、近期交换资源耗时情况。 | 1项 | 15 | 15 |
| 15.12 | 数据治理服务 | 提供数据治理服务，服务内容包括数据源梳理、数据探察、数据接入、数据清洗、数据运维、数据发布等内容。 | 1项 | 50 | 50 |
| 16 | 技术平台 |  |  |  | 122.04 |
| 16.1 | 数据开发规范 | 1.建立规范的数据标准，消除数据的不一致性，从根本上解决系统的数据质量问题，实现数据有效共享，并为后续质量检查提供依据。规范数据的定义，确保数据口径一致，帮助建立全局的数据标准体系，为提高数据质量提供标准定义、约束规则。 2.数据开发规范旨在为数据研发者、管理者提供规范化的开发流程指导方法，目的是简化、规范日常的数据中台管理和开发工作，提高工作效率，减少无效与冗余工作，赋能项目更强大的数据掌控力来应对海量增长的业务数据。 3.需求分析：通过组织启动会和走访等方式了解客户需求，明确在数据接入、标准建设、主题建模及数据服务等方面的业务目标与预期成果。确定所需治理的数据范围、数据类型、格式要求及质量目标。 4.数据收集：根据需求，制定数据接入计划，明确数据来源、接入方式及接入频率。所有数据源须在数据治理平台中进行注册，并确保数据可溯源、结构完整、连接稳定。 5.数据清洗：对收集到的数据进行清洗，去除重复、无效、错误的数据，确保数据的一致性和准确性。对数据分层管理，对源层数据进行清洗与标准化处理后进入标准层。清洗内容包括去除重复记录、修正无效值、补全缺失注释、统一编码格式等，确保数据符合数据项标准与代码标准，提升数据一致性与准确性。 6.数据转换：在标准层数据基础上，按核心业务域进行深度关联与融合，构建主题层模型。 7.数据存储：数据仓库采用分层存储架构，包括原始层（存储未经加工的源系统数据）、标准层（存储清洗后的标准数据）、主题层(存储面向主题的融合数据)。 8.数据安全：对敏感数据进行标识与保护。谨慎直接对接生产库，优先使用中间库或备份库；对涉及个人身份、财务等高敏数据，须实施脱敏、访问控制与权限最小化策略。 9.数据备份：制定数据备份计划，定期备份数据，确保数据的可恢复性和长期保存。 10.数据监控：建立全流程数据质量监控机制。对数据空值、唯一性、格式合规性进行全面检查。及时发现和解决数据异常和故障，确保数据的稳定性和持续性。 11.文档记录：对整个数据处理过程进行详细记录，记录完整数据处理链路，包括数据来源、处理方法、结果等，以便后续查阅和理解。 12.验证和测试：数据接入后核对与调研清单的一致性。标准层建表后验证是否符合数据项标准。主题层开发完成后通过业务场景进行逻辑与结果验证。数据成果由需求发起方和实施方联合验收，确保数据准确、完整、可用，满足约定的预期成果。 13.每个方面都需要具体、明确地规范，以确保数据处理过程的规范化和可靠性。 | 1项 | 30 | 30 |
| 16.2 | 应用开发规范 | 1.需求分析规范：这是定义需求的过程，包括对项目的技术需求、功能需求、性能需求、安全需求等进行详细地分析和定义。 2.设计规范：这是对软件系统的设计过程进行规定的规范，包括系统架构设计、数据库设计、接口设计、模块划分等。 3.编码规范：这是对编码风格和程序结构进行规定的规范，包括命名规则、注释规则、代码复用原则等。 4.测试规范：这是对软件系统的测试过程进行规定的规范，包括测试用例设计、性能测试、安全测试等。 5.质量控制规范：这是对软件质量控制的过程进行规定的规范，包括代码审查、单元测试、集成测试、系统测试等。 6.项目管理规范：这是对软件开发项目的管理过程进行规定的规范，包括项目计划、风险管理、质量管理等。 7.文档编写规范：这是对软件开发过程中产生的文档进行规定的规范，包括需求文档、设计文档、用户手册等。 8.维护和部署规范：这是对软件系统的维护和部署过程进行规定的规范，包括系统部署、版本控制、故障排查等。 | 1项 | 30.04 | 30.04 |
| 16.3 | 运维服务体系 | 1.服务内容：包括一系列的运维服务，如信息资产统计服务、网络和安全系统运维服务、主机和存储系统运维服务、应用软件运维服务，以及业务系统运维服务等。这些服务都以保持信息系统的稳定、安全、高效运行为目标，同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议。 2.服务流程：是实施运维服务的步骤和程序，确保了运维服务的有序进行，同时最大化了运维的效果。一般情况下，服务流程会涵盖服务的请求、审批、执行、监督和评价等阶段。 3.管理制度和规范：是保证运维服务质量和效率的重要手段。这些规范和制度会对运维服务的各方面进行详细的描述和规定，以确保所有服务都按照统一的标准和要求进行。 4.应急响应措施：在信息化项目中，可能出现的突发状况有很多，如系统故障、信息安全威胁等。运维服务将提供一套完善的应急响应措施以应对这些突发状况，确保信息系统的稳定运行。 | 1项 | 32 | 32 |
| 16.4 | 安全保障体系 | 1.安全策略和法规遵守：制定并实施明确的安全策略和规定，以确保项目符合国家和行业特定的安全标准和法规。 2.安全风险评估和管理：进行定期的安全风险评估，识别潜在的安全威胁，并采取相应的措施来降低或消除这些风险。 3.访问控制和身份管理：建立严格的访问控制策略，包括用户身份验证、权限管理和审计跟踪，以防止未经授权的访问和潜在的安全威胁。 4.数据安全：制定和执行严格的数据安全政策，包括数据加密、完整性验证和备份策略，以确保数据在传输、存储和使用过程中的安全性。 5.应用程序安全：对所有应用程序进行安全审查，发现并修复潜在的安全漏洞，以防止恶意攻击和非法访问。 6.物理安全：对项目所在的设施进行严格的安全管理，包括门禁控制、视频监控和消防安全措施，以确保项目免受物理威胁。 7.灾难恢复和业务连续性计划：建立灾难恢复计划，以应对自然灾害、人为破坏或其他重大事件，确保项目能够迅速恢复正常运营。 8.培训和意识提升：定期为项目团队和相关员工提供安全培训和意识提升课程，提高他们对安全问题的认识和应对能力。 9.安全审计和监控：实施定期的安全审计和监控，确保所有安全政策和措施得到有效执行，及时发现并解决潜在的安全问题。 10.应急响应计划：建立应急响应计划，明确应对各种安全事件的流程和责任人，以确保在紧急情况下能够迅速、有效地做出响应。 | 1项 | 30 | 30 |
| 17 | 引教入企服务 | 1、岗位专业匹配 支持提供线上及线下的校企合作服务，对于学校或企业之间提出的岗位需求进行匹配服务。 2、师资力量匹配 支持提供线上及线下的校企合作服务，对于学校或企业之间提出的师资需求进行匹配服务。 3、需求资源匹配 支持提供线上及线下的校企合作服务，对于学校或企业之间提出的相关需求进行匹配。 | 1套 | 70.29 | 70.29 |
| 18 | 产教融合成果分析 | 1.产教融合相关获奖情况统计 对产教融合相关获奖情况进行统计并可视化展示 2.产教融合相关创新成果统计 对产教融合相关创新成果进行统计并可视化展示，将各方创新成果进行展示 3.相关专利获得统计 对产教融合相关专利获得情况进行统计并可视化展示 对科研成果、学校的科研成果数量、科研成果分类、科研转化数量进行展示 | 1套 | 86.08 | 86.08 |
| 19 | 产教发展监测预警分析 | 1.产业发展分析 针对产业人才需求、区域人才需求、企业用人需求、学历要求人才需求分布以及能力素质需求等维度进行可视化展示，方便实时了解需求侧数据信息。 2.教育发展分析 针对在校生人数、区域人才培养的分布情况、专业培养能力要求、学历层次在校生人数分布以及能力素质测评结果等维度进行可视化展示，方便实时了解供给侧数据信息。 3.产教融合教育资源分析 可视化展示山西省全部院校区域分布情况，院校师生占比，院校各层级学生人数，产教融合型院校数量统计、校内外实训室分布及数量统计、实验设备以及师资资源统计等维度 可视化展示山西省院校专业师生占比，专业各层级学生人数统计、新增专业和撤销专业占比、产教融合型专业数量统计、校内外实训室分布及数量统计以及实验设备统计等维度。 4.产教融合相关服务组织分析 对山西省产教融合相关服务组织的区域分布情况、开展的活动、校企合作项目、服务成效进行统计和可视化展示。 5.产教融合数据报告中心 （1）报告生成：提供基于产教融合数据的行业人才需求报告生成功能、专业趋势和建议报告生成功能、产教供需匹配报告生成功能、毕业生跟踪调研报告生成功能等。 （2）报告发布：提供生成报告列表管理，用户可以查看和下载权限内发布的报告。 （3）报告共享和出售功能：提供不同类型报告的使用权限设置，包括免费报告、付费报告两类。免费报告面向平台认证用户提供免费在线查看和浏览，付费报告显示定价标签，用户支付后才可以点击查看全文。 6.产教对接谱系图分析系统 区域岗位需求总览大屏，提供可视化岗位总需求量、岗位分析、地方区域产业群等。 7.产业集群分析服务 提供山西省产业集群发展现状分析，分析维度包括产业聚集度、相关企业发展、人力资源、产业环境、创新水平等，支持从省级视图下钻至市级、园区级，直至具体企业详情。 | 1套 | 80 | 80 |
| 20 | 文献情报能力服务 | 提供学术论文、专利等科研大数据检索发现服务，支持资源的多维度检索、分类筛选服务。 | 1套 | 262.66 | 262.66 |
| 21 | 数字化产品服务 |  |  |  | 59.84 |
| 21.1 | 精准化信息发布 | 需搭建一个高效、精准的信息发布平台。该平台利用大数据分析与人工智能技术，深入挖掘并整合各类主体的实际需求与资源优势，包括但不限于企业技术创新需求、高校科研成果转化意愿、产教融合扶持政策导向等。通过智能筛选与分类，这些信息将被转化为易于理解、高度相关的内容，并面向全社会广泛发布。这种精准化的信息发布机制，不仅能够有效降低信息搜索成本，还能显著提升合作效率，使供需双方能够迅速找到匹配度高的合作伙伴，加速产教融合的进程。 | 1项 | 15 | 15 |
| 21.2 | 高效检索功能 | 需采用先进的智能检索技术，通过构建复杂的算法模型与索引机制，实现对海量数据的快速遍历与精准定位。用户只需输入关键词或设定特定条件，系统便能迅速响应，返回一系列高度相关且排序合理的检索结果。这种高效、智能的检索体验，不仅提高了信息获取的便捷性，还为用户提供了丰富的决策依据，助力其做出更加精准、科学的决策。 | 1项 | 15 | 15 |
| 21.3 | 个性化推荐系统 | 需配备个性化推荐系统。该系统基于用户的历史行为、偏好及当前需求，运用机器学习算法进行深度挖掘与分析，从而为用户推荐可能感兴趣的合作项目、潜在合作伙伴或相关政策资源。这种个性化推荐不仅能够帮助用户发现潜在的合作机遇与商业价值，还能激发其创新思维与跨界融合的想法，为产教融合的深度发展注入新的活力。 | 1项 | 14 | 14 |
| 21.4 | 增值服务体系 | 需提供包括但不限于合作项目咨询、产业趋势分析、政策文件解读、线上交流平台搭建等。 | 1项 | 15.84 | 15.84 |
| 22 | 产教融合数据运营平台 |  |  |  | 27.28 |
| 22.1 | 产教项目建设数据运营中心 | 根据山西省产教项目建设数据构建数据运营中心，对产教项目数量、计划总投资、本年度总投资、本年度完成投资、本期完成投资以及开建累计完成投资等维度进行可视化展示；此外支持查看项目所属行业分析、项目空间分布、项目性质、项目建设进度以及投资情况（包括总投资额、已完成投资额以及累计完成投资额） | 1项 | 6 | 6 |
| 22.2 | 产业波动监测数据运营中心 | 根据山西省产业数据与产业波动数据构建产业波动监测数据运营中心，可视化展示产业经济、重点行业、营商环境以及创新环境的情况。从目标偏离、增长趋势、变动幅度、横向对比等多个维度来实现异常情况识别，展示产业波动情况并及时预警。 | 1项 | 6 | 6 |
| 22.3 | 产业经济波动监测数据运营中心 | 根据山西省产业经济数据构建数据运营中心，可视化呈现山西省产业存量与新增企业数量、重点企业数量、企业注册资本、经济贡献、行业分布、投融资、创新、风险预警等核心信息，宏观掌握区域经济运行态势，多维度挖掘具有经济引领力的龙头企业，并可通过地图缩放操作，详细展示区域企业具体分布，便于城市网格化管理与及时预警。 | 1项 | 6 | 6 |
| 22.4 | 企业运行监测数据运营中心 | 根据山西省企业数据构建企业运行监测数据运营中心，对企业投融资情况、企业创新总览、企业资产情况、主营业务情况、企业利润情况、企业风险预警等进行可视化大屏展示。支持具体查看企业资产情况下的资产总计和流动资产合计情况（包括应收账款、存货量、产成品等）；支持具体查看主营业务情况下的主营业务收入、主营业务成本和主营业务税金及附加等情况；支持具体查看企业利润情况下的利润额和利税总额情况；支持查看企业风险预警下的运营费用情况（包括销售费用、管理费用、财务费用、税务费用等）和企业亏损情况（包括亏损企业数量、亏损企业亏损额、负债合计等） | 1项 | 9.28 | 9.28 |
| 23 | 系统集成 | 完成系统集成工作。 | 1项 | 55.76 | 55.76 |

说明：1.投标人应按照技术要求中的序号顺序编制技术要求响应内容。

2.技术要求响应内容的作用:投标人所提供的技术要求响应内容是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。

3.标的物名称中标注“※”的产品为核心产品，技术参数前加'★’号的参数指标为主要技术指标(符合性审查内容)，投标人所投产品必须满足或优于这些指标;未加'★’号的参数指标为一般性技术指标(评分考量内容)，投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。

能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等，客观证明材料无法完整体现相应技术要求的，允许投标人提供自述的技术指标性能、功能详细描述文件进行佐证:其中标注'★’的技术需求或性能描述必须提供相应证明材料；一般技术指标允许投标人自制对应技术偏离表，并客观真实体现偏离况。

4.项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，供应商按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）。

第五部分  合同原则

中北大学

服务采购合同

（说明：本模板中红色字体仅为提示，填写完毕后删除。）

合同编号：

政府采购项目编号：

项目名称：

包    号：

注意：1、合同由供应商填写完整，并加盖公章、骑缝章后，由学校具体采购单位经费负责人签字后，送到中北大学国有资产管理处审核。

2、合同签订前，成交供应商应按照约定先缴纳履约保证金。

中北大学服务采购合同

甲         方：中北大学

乙         方：

合  同  编 号：(说明：投标编号＋包号，例子：ZBDXGZC2015010401,此括号内容填写后删除)

乙方在       年       月     日由        （采购代理公司名称，此括号内容填写后删除）组织的采购项目中的第    包中标（成交），依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。

- 合同标的

1、服务地点、时间和服务范围

合同履行地点：

合同履行时间：

2.合同履行的具体内容和标准：见产品清单，作为合同附件。

- 合同总金额

1.定价方式：☑固定总价     □固定单价

2.合同总金额（含税费用）：

人民币（大写）：

小写：

3.合同总金额说明：本合同的履行涉及到硬件、软件和服务费用，所以合同费用包括乙方为完成本合同所产生的硬件、软件的费用以及软件使用费、维护升级费用、劳务费、差旅费、耗材费、售后服务费、税费等所有的费用。

在合同履行的范围内中，不论因何种原因引起乙方履行合同成本的变动，乙方不得就本合同的履行向甲方主张任何其他的费用。

4.合同费用的支付：本合同费用分为三期支付给乙方。

第一阶段：

首付款         元（支付比例：合同总金额的40%）

支付条件：本合同正式生效后，乙方先已向甲方缴纳项目履约保证金（合同总金额的3%）,并提供开工报告。经甲方审核确认无误合规后的5个工作日内，完成本阶段款项支付。

注：本阶段款项支付后，乙方应立即启动项目实施工作，确保项目按合同约定进度推进。

第二阶段：

初验款         元（支付比例：合同总金额的30%）

支付条件：项目按照服务内容清单开发、实施完成，乙方完成内部自检并达到合同约定的初验标准后，向甲方提交初验申请及相关资料，甲方按照内部规章制度的要求组织双方技术团队开展初验，初验合格并签署《项目初验报告》后，满足以下条件，甲方在确认初验合格、资料齐全后的7个工作日内，完成本阶段款项支付。

1.初验通过，《项目初验报告》经双方签字盖章确认，明确项目基础功能完整、核心性能达标，如存在非核心功能的轻微缺陷需明确整改清单及整改时限；

2.乙方已按初验意见提交整改方案，承诺在约定时限内完成整改。

备注：初验仅作为项目阶段性成果确认，《项目初验报告》仅作为本阶段付款凭证，不具备项目完结的法律效力，乙方需按整改方案完成优化，确保达到终验标准。

第三阶段：

终验款          元（支付比例：合同总金额的30%）

支付条件：乙方完成初验整改事项，经甲方确认后项目进入试运行期（试运行期不少于90个日历天，具体时长双方可另行约定），试运行期间系统运行稳定、符合合同约定的全部功能及性能要求，乙方提交终验申请及全套验收资料，甲方按照内部规章制度的要求组织多部门联合验收，终验合格并签署《项目终验报告》后，满足以下条件，甲方在确认终验合格、资料齐全、交接完成后的10个工作日内，完成本阶段款项支付。

1.终验通过，《项目终验报告》经双方签字盖章确认，明确项目全面符合合同约定及相关行业标准，无未整改缺陷；

2.乙方已向甲方提交全套交付资料（包括但不限于系统架构图、操作手册、运维手册、API接口文档、测试报告等）；

3.乙方已按照甲方的要求开具合法有效的等额增值税专用发票（合同总金额的100%）；

4.双方完成项目交接手续，明确项目交付范围及后续运维责任。

备注：《项目终验报告》签署后，项目进入硬件质保期及软件维保期，供应商需按本合同约定履行质保、维保义务。

履约保证金退还阶段：

退还履约保证金         元（合同总金额的3%）

退还条件：本合同硬件质保期及软件维保期届满后，且满足以下全部条件，甲方在确认硬件质保期及软件维保期届满、无任何未解决问题、资料齐全后的15个工作日内，无息退还履约保证金。

1.自《项目终验报告》签署之日起计算，开始进入硬件质保期和软件维保期；

2.在硬件质保期和软件维保期内，乙方已按合同约定履行硬件质保义务和软件维保义务，及时处理项目出现的质量问题，无重大质量缺陷，或虽有轻微缺陷但已及时整改完毕，甲方无未解决的合理异议。

备注：若在硬件质保期或软件维保期内出现质量问题，乙方未按约定及时整改或整改后仍未达标，甲方有权按照合同的约定要求乙方承担责任。

三、售后服务承诺及业务考核

乙方就本次交付的服务的售后服务向甲方做出如下承诺：

（请乙方严格按照投标文件或谈判响应文件所做售后服务承诺填写）

四、合同验收

1.验收主体： 中北大学

2.验收方式：按照合同的约定分期进行验收

3.验收内容：根据采购文件（包括响应文件）、合同的约定、乙方的售后服务承诺及要求进行验收

4.验收标准：

该标准适用于项目初验及终验等各阶段，验收标准如下：

稳定性指标：试运行期间，系统核心业务接口可用率达到99.99%，无突发性宕机或严重功能错误。

响应速度指标：在模拟生产数据量下，核心交易响应时间≤1.5秒，列表查询响应时间≤2秒。

数据准确率：试运行期间数据流转、计算结果的准确率≥99.9%，需提供数据对账报告。

UAT 验收通过率：完成用户验收测试（UAT），测试用例通过率100%，用户签字确认无遗留重大缺陷。

运维文档交付：试运行开始前，乙方必须向甲方完整交付《运维手册》、《常见故障排查指南》及《系统架构说明书》，项目源代码产权归甲方，确保交付物齐全。

5.验收期限：甲方应于乙方提交验收申请后15个工作日内开始验收工作。同时甲方应在开始之日起的60个工作日内完成验收工作。若甲方在60个工作日内未完成验收工作，视为验收通过。

五、甲方的权利和义务

1.甲方指派       为本项目联系人，负责与乙方进行沟通对接工作、办理验收和付款等手续和其他事宜。

2.甲方负责提供工作场地以及其他必要的便利条件，协助乙方履行合同。

3.乙方履行完毕本合同后，甲方依本合同的约定进行组织验收工作并及时向乙方支付合同款项。

验收不合格的，甲方有权要求乙方限期内进行整改；仍不能通过验收的，甲方有权按照合同的约定追究乙方的违约责任。

4.在合同履行过程中，甲方对本合同的履行情况有监督、检查、督促的权利。对甲方提出的合理性建议，乙方应予以执行，以保证甲方订立本合同目的的实现。

六、乙方的权利和义务

1.乙方指派       为本项目联系人，与甲方进行沟通对接工作、协调合同履行的各项事宜。

2.乙方保证在合同履行的过程中具有履行本合同的能力和资质，提供的硬件、软件以及服务和完成的工作成果符合合同的约定和国家法律法规或地方性法律法规或者行业规范的要求，满足甲方的实际需求。

3.乙方应按照合同要求履约，确保提供的硬件、软件及相关服务符合招投标文件和合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等有关要求，符合国家法律法规或者行业规定的相关标准，接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责合同履行过程中的所有协调工作。

4.乙方所交付的硬件和软件包括相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料（包括但不限于产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等）等，上述文件应包装好随硬件或者软件一同发运或者交付。同时乙方应提供与硬件或者软件有关的服务（包括但不限于质量保证、运输、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等）。

5.乙方承担的硬件质保期及软件维保期责任：

5.1硬件质保期：自项目正式交付后，乙方开始履行硬件质保期的义务，硬件质保期3年。如果相关法律、行政法规、部门规章等文件规定了最低质量保证期，约定的质量保证期低于法定最低标准，以法定的质量保证期为准。（1）在相应的硬件质保期内，乙方承担的质量保证责任，具体包括：在3年硬件质保期内，若硬件经维修仍不能保证持续正常使用的，甲方有权选择采取下列措施：①要求乙方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由乙方承担；②要求退货退款，相关一切费用均由乙方承担。（2）无论是否在硬件质保期内，因硬件质量引起的侵权责任或者违约责任，均由乙方承担。

5.2软件维保期：自项目正式交付后，乙方开始履行软件维保期的义务，软件维保期5年。

6.在硬件质保期及软件维保期内，由乙方提供全程专业技术团队承接，配备专属技术人员驻场，驻场人员如有调整需甲方同意后方可更换，须建立全周期服务闭环，保障项目硬件设备与软件系统全时段稳定、安全、合规运行。在硬件质保期内，需提供常态化技术支持和应急响应服务，针对非人为损坏、非不可抗力导致的硬件故障、元器件老化损坏、性能不达标等问题，提供免费故障定位、检测维修及正品备件更换服务。软件维保期内，需提供 7*24 小时应急响应服务，同步提供应急处置与业务恢复服务，提供 5×8 小时常态化免费技术咨询、操作指导、账号权限管理协助与全时段运维答疑。

7.乙方确保交付的硬件或者软件安全无损地运抵甲方指定的地点，办理将硬件或者软件运抵交货地点、装卸、保险、交付至甲方的一切运输事项，相关费用已包含在合同金额中。

8.若乙方提供的硬件或者软件及相关服务涉及到具体包装要求的，乙方应保证包装的要求符合相关法律法规的规定。

9.乙方保证提供的硬件或者交付的软件享有合法的权利，不存在抵押权等担保物权；乙方对其提供的硬件或者交付的软件应当享有知识产权或者经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三方的知识产权等权利。

10.乙方在履行本合同的过程中，因乙方的原因造成第三方或者甲方及其工作人员人身财产损失的，均由乙方承担责任。若甲方被追责的，有权向乙方追偿。

乙方工作人员与甲方无任何关系，乙方对其工作人员依法承担责任。

11.乙方在项目实施及维保过程中接触的所有甲方数据（包括但不限于师生个人信息、科研数据、校务管理数据）的所有权归甲方，乙方不得复制、泄露、转让或用于本项目之外的任何用途。乙方需符合《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的要求，因乙方原因导致数据泄露的，乙方需承担全部法律责任，并赔偿甲方因此产生的所有损失（包括但不限于监管部门罚款、用户赔偿、名誉损失）。

12.乙方承诺：乙方在履行合同的过程中所使用的软件、素材等不得侵犯任何第三人的知识产权及合法权益，乙方保证甲方有权根据本合同约定使用乙方提供的服务和工作成果。若因此导致第三方向甲方主张权利的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方全部损失，包括但不限于向第三方支付的赔偿、诉讼成本等。但是，因甲方提供的材料导致的侵权，乙方不承担责任。

乙方保证在维保期内定期进行维护升级，并承担安全责任。

13.自项目正式交付后，本合同的履行所产生的工作成果（包括但不限于数据、软件以及源代码、目标代码、文档、数据库结构）以及硬件的所有权或者知识产权归甲方所有。

14.在项目正式交付前硬件和软件的风险责任均由乙方承担。

15.在硬件质保期或者软件维保期届满后，乙方保证甲方有权在本合同约定的范围内，继续使用相关的软件。

七、违约责任

1.双方在订立合同前，乙方已明确知晓基于硬件、软件和服务的一体性方可实现订立本合同订立的目的。若任何一项履行合同内容不符合合同的约定，即会影响订立合同目的的实现。

2.乙方在项目进入试运行期前，应严格按照合同约定或者承诺履行义务，每逾期一日，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，甲方有权从应付的合同总金额中予以抵扣。如此时的违约行为超过30日的，甲方有权立即解除合同，不再向乙方支付任何合同款项，已支付的款项甲方有权要求返还，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。同时乙方应在合理的期限内将现场的硬件搬走。未在合理的期限内搬走，甲方有权处置且不承担任何责任。

乙方未在约定的时间进入试运行期，甲方有权立即解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。同时乙方在应合理的期限内将现场的硬件搬走。未在合理的期限内搬走，甲方有权处置且不承担任何责任。

在本条规定的情形下解除合同的，除乙方按照本条的第一款和第二款承担责任外，已完成的软件等工作成果的知识产权属于甲方所有。

3.乙方在硬件质保期及软件维保期内，甲方每年按照合同的约定、采购文件、投标文件和乙方的承诺等的要求对乙方提供的服务进行考核。未通过考核，甲方有权要求乙方承担合同总金额的20%违约金，同时不予退还全部履约保证金。如果因此给甲方造成其他损失的，甲方有权要求乙方承担。考核标准由甲乙双方协商制定。

如果乙方连续两年考核不通过，甲方有权立即解除合同，要求乙方按照合同总金额的30%承担违约金，同时不予退还全部履约保证金。如果因此给甲方造成其他损失的，甲方有权要求乙方承担。

4、甲方无正当理由延迟付款，每逾期一日，应按合同总金额的万分之五向乙方支付违约金。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议解决

因本合同及有关事项发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，选择下列第3种方式解决：

1.提交人民调解委员会调解。

2.向太原仲裁委员会提起仲裁。

3.向甲方所在地法院提出诉讼。

十、合同生效和份数

1.合同经过甲乙双方法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后即行生效。

2.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

十一、下列文件为本合同不可分割部分

1.采购文件；2.投标（或响应）文件；3.中标（成交）通知书；4.乙方所作的其他承诺。

（以下无正文，系签署页）

甲方（章）：  中北大学         乙方（章）：

法定代表人（签字或盖章）：     法定代表人（签字或盖章）：

采购项目联系人（签字）：       委托代理人（签字）：

地址：

项目负责人（签字）：           电话：

开户银行：

电话：                        银行行号：

账号：

签订合同日期：   年  月   日

附件：

第六部分  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                   （单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：            （签字或盖章）

年     月    日

目  录

资格证明文件

一、供应商信用承诺书

二、政府采购活动承诺书

三、投标保证金凭证

四、特定资格

商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人身份证明书

五、法定代表人授权委托书

六、商务技术条款响应表

七、投标产品主要技术指标和运行性能的详细描述

八、同类项目案例及相关证明资料

九、响应方案

十、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

十一、政策性要求

上述目录可根据实际情况进行调整

资格证明文件

一、供应商信用承诺书

1、具有独立承担民事责任的能力

（采购人名称）  ：

本单位现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

单位名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；

法定代表人（负责人）为：           ；

营业期限为:               ；

基本开户银行为：             ；

账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

附有效的营业执照或其他非企业组织证书（副本）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（采购人名称） ：

本单位现参与                    项目（项目编号：           ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2024年度或2025年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（采购人名称）  ：

本单位现参与                       项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（采购人名称）  ：

本单位现参与                            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（采购人名称）  ：

本单位现参与                            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：在本项目提交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照以及未存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录等重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

贵方可通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）网站证实。

特此声明。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

二、政府采购活动承诺书

（采购人名称）  ：

我公司参与（项目名称、项目编号） 的政府采购活动，就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间：

□不存在利害关系/□存在下列利害关系：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系：（如有，请如实说明）

本单位与其他投标人之间：

□不存在围标串标行为/□存在围标串标行为：

□不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动/□存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规，严格按照招标文件规定签署本承诺书，如有任何存在围标串标行为，将自行承担一切法律后果。

特此承诺

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

三、投标保证金凭证

需提供开户许可证或基本存款账户信息、保证金转账凭证或银行保函或担保机构投标保证合同复印件须加盖投标人公章。

商务技术文件

一、投标函

致：   （ 采购人 ）

(投标人全称)授权          (被授权代理人姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内 90日历天 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

6、完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额或最高限价时，投标将被拒绝。

7、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的规定。

10、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

15、我方不存在，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）第三十七条规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单的情形。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

被授权代理人姓名：

被授权代理人联系电话：（办公）  （移动）

E-mail：

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权代理人（签字或盖章）：

日期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、开标一览表

开标一览表

货币：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

注：投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权代理人（签字或盖章）：

日期：

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及制造商全称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：①单项报价超预算金额按无效标处理。②投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权代理人（签字或盖章）：

日期：

四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间： 　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：

姓名：　　　　　 性别：　　　　　 年龄：　　　　　 职务：

系：　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人

特此证明。

投标人（单位公章）：

日期：

注：附法定代表人身份证复印件（国徽面、人像面）。

五、法定代表人授权委托书

致：                     (采购人全称)

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关招投标的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（单位公章）：

注：附被授权人身份复印件（国徽面、人像面）。

六、商务、技术条款偏离表

商务、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的对应响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴“偏离”栏填写“正”、“无”或“负”；

⑵招标文件要求提供证明材料的，按照要求附有效证明材料。

投标人(单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或被授权代理人（签字或盖章）：

日期：

七、投标产品主要技术指标和运行性能的详细描述

投标人应针对招标文件要求，依据所提供的服务如实逐条对采购人的技术需求进行应答。对于那些可以用量化形式表述的条款，投标人必须明确回答，否则投标人应以功能描述回答，说明实现方式。

八、同类项目案例

近年完成的类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 合同总额 （万元） | 客户联系人及电话 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附满足投标人须知前附表规定及评审办法评分标准的业绩证明资料复印件。

九、响应方案

十、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料

十一、政策性要求（如不涉及可不提供）

- 1.本国产品标准证明文件格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

- 2.政府强制采购产品明细表格式

政府强制采购产品明细表

| 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标产品中无强制节能产品的，本表填写无。认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。

- 3.政府采购绿色产品明细表格式

政府采购绿色产品明细表

| 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品单价 | 数量 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见投标人须知前附表第一项）。

2.认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

- 4.符合绿色数据中心建设要求承诺书格式

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商：                       (盖章)

日  期：

- 5.正版软件承诺格式

正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商：                       (盖章)

日  期：

- 6.网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

7.中小企业声明及证明格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为＿万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为＿万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业，微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

8.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                   项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

9.监狱企业声明（格式自拟）

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

- 10.商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商：                       (盖章)

日  期：

- 11.符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商：                       (盖章)

日  期：

12.创新产品或创新服务证明格式

创新产品或创新服务明细表

| 包号 | 制造商 | 规格型号 | 认定文件 | 认定机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所投产品、服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内容的，附有效证明文件复印件。