[image: image1.png]('s_tq‘mn EAFEAEARAD



                       青海开盛竞磋（服务）2026--036


竞争性磋商文件
采购项目名称：青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务（二次）
采购项目编号：青海开盛竞磋（服务）2026--036
采购人：青海省有色第一地质勘查院
采购代理机构：青海开盛招标有限公司
2026年4月

目  录
第一部分 磋商邀请
5
9第二部分 投标供应商须知


9一、说明


91.适用范围


92.采购方式、合格的投标供应商


93.磋商费用


9二、磋商文件说明


94.磋商文件的构成


95.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑


106.磋商文件的修改


10三、磋商响应文件的编制


107.磋商响应文件的语言及度量衡单位


118.磋商报价及币种


119.磋商保证金


1210.磋商有效期


1211.磋商响应文件构成


1312. 磋商响应文件的编制要求


13四、磋商响应文件的递交


1313. 磋商响应文件的提交


1314. 递交磋商响应文件的地点、截止日期


1315. 磋商响应文件的补充、修改或撤回


13五、开标


1316.开标


14六、磋商程序及方法


1417.磋商小组


1518.磋商程序


1719.评审办法


20七、确定成交供应商


2020.推荐并确定成交供应商


2021.成交通知


20八、授予合同


2022.签订合同


21九、终止情形


2123. 终止磋商情形


22十、处罚


2224.处罚情形


22十一、 磋商代理服务收费标准


2225.磋商代理服务费：


22十二、其他


24第三部分  青海省政府采购项目合同书草案


37第四部分  磋商响应文件格式


38格式1：磋商响应文件封面


39格式2：磋商响应文件目录


40格式3：磋 商 函


41格式4：磋商报价表


42格式5：服务要求响应表


43格式6：法定代表人证明书


44格式7：法定代表人授权书


45格式8：投标供应商承诺函


46格式9：供应商诚信承诺书


47格式10：资格证明材料


48格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明


49格式12：无重大违法记录声明


50格式13：磋商保证金证明


51格式14：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明


52格式15.1：中小企业声明函（服务）


53（15.2）中小企业（监狱企业）声明函


54格式16：残疾人福利性单位声明函


55格式17：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项


56格式18：投标供应商的类似业绩证明材料


57格式19：最终磋商报价表格式


58第五部分 采购项目要求及服务内容


58（一）磋商要求


581.磋商说明


582.报价说明


583.重要指标


594.商务要求


60（二）项目概况及服务内容





 第一部分  磋商邀请
青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省有色第一地质勘查院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务（二次）（青海开盛竞磋（服务）2026--036）进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。
	采购项目名称
	青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务（二次）

	采购项目编号
	青海开盛竞磋（服务）2026--036

	采购方式
	竞争性磋商

	采购预算额度
	97万元

	最高限价
	97万元（最高单价限价为：970 元/米）

	项目分包个数
	无

	 采购要求
	采购内容：
（具体内容详见磋商文件第五部分服务要求）

	各包投标供应商资格条件
	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：
<1>投标供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标供应商以联合体方式进行投标；

6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

7、投标供应商需提供《安全生产许可证》。

	公告发布时间
	2026年4月19日

	磋商文件发售起止时间
	2026年4月19日至2026年4月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

	磋商文件获取方式
	政采云投标客户端

	磋商文件获取地点
	地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
联系人：马女士
电话：0971-6368214
电子邮箱：kstendering@vip.163.com

	获取磋商文件时应提供材料
	按政采云电子平台要求

	磋商截止时间
	2026年4月30日上午09时00分（北京时间）

	磋商时间
	2026年4月30日上午09时00分（北京时间）

本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。

	磋商响应及磋商地点
	政采云投标客户端、青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A

	采购人及联系人电话
	采购单位：青海省有色第一地质勘查院

联系人：范老师
联系电话：0971-8137219

联系地址：青海省西宁市城东区建国路5号

	采购代理机构及联系人电话
	采购代理机构：青海开盛招标有限公司

联系人：任女士

联系电话：0971-6368214

邮箱地址：kstendering@vip.163.com
联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A

	采购代理机构开户银行
	中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

	收款人
	青海开盛招标有限公司

	银行账号
	105022114848

	其他事项
	1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准，同时在《青海省公共资源交易网》发布。
2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密磋商响应文件无法解密、加密磋商响应文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；

3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763；

4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。

5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟，未在磋商文件规定的时间内解密的，自行承担后果。

6、不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致、报名人联系方式一致等并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。

	财政监督部门及电话
	单位名称：青海省财政厅

联系电话：0971-3660357


青海开盛招标有限公司
2026年4月19日
投标供应商须知
一、说明
1.适用范围
1.1 本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。
2.采购方式、合格的投标供应商
2.1 本次项目采取竞争性磋商方式。
2.2 合格的投标供应商：详见第一部分“各包投标供应商资格要求”。

3.磋商费用
投标供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对投标供应商发生的费用不承担任何责任。
二、磋商文件说明
4.磋商文件的构成
4.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）投标供应商须知
（3）青海省政府采购项目合同书草案
（4）磋商响应文件格式
（5）采购项目要求及服务要求
4.2 投标供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑
依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。
线上质疑试点期间，投标供应商在法定质疑期内也可线下提出书面质疑函。

投标供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑，对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。
参与磋商活动的投标供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标供应商质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。
投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（二）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
6.磋商文件的修改
6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。
6.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
三、磋商响应文件的编制
7.磋商响应文件的语言及度量衡单位
7.1 投标供应商提交的磋商响应文件以及投标供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。
7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标供应商负责。
8.磋商报价及币种
8.1 磋商报价为磋商响应总价。磋商响应报价必须包括：设备进出场、钻机供水、供电，对施工机台、池坑、道路的回填恢复等项内容费用且不限于人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。
8.2 磋商响应报价有效期与磋商响应有效期一致。

8.3 磋商响应报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。
8.4 磋商响应币种是人民币。
9.磋商保证金
9.1 投标供应商须在投标截止期前按以下要求交纳磋商保证金
19036.00元（大写：壹万玖仟零叁拾陆元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司
开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行
银行账号：105022114848
交纳时间：磋商截止及磋商时间前，以银行到账时间为准。
如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。
9.2 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标供应商汇（转）入9.1条规定的账户。
9.3 磋商保证金退还：投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的磋商响应文件的，采购代理机构应当自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。
采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
9.4 磋商响应有效期内投标供应商撤销磋商响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。
10.磋商有效期
从提交磋商响应文件的截止之日起60日历日。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
11.磋商响应文件构成
11.1投标供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件第四部分）：
（1）磋商响应文件封面
（2）磋商响应文件目录
（3）磋商函

（4）磋商报价表
（5）服务要求响应表
（6）法定代表人证明书
（7）法定代表人授权书

（8）投标供应商承诺函

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料
（11）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（12）无重大违法记录声明

（13）磋商保证金证明
（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明

（15）中小企业声明函、监狱企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（18）投标供应商的类似业绩证明材料
（19）最终磋商报价表
12. 磋商响应文件的编制要求
投标供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第四部分的内容，应分别注明所提供服务的名称、服务要求、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。
四、磋商响应文件的递交
13. 磋商响应文件的提交
本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致、报名人联系方式一致等并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。

14. 递交磋商响应文件的地点、截止日期
14.1 投标供应商应当在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件上传至政采云投标客户端。
14.2 投标供应商在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间及开标时间前，未将磋商响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。
15. 磋商响应文件的补充、修改或撤回
投标供应商在磋商响应文件截止时间前，可以对所上传的磋商文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为磋商响应文件的组成部分。

五、开标
16.开标
16.1 开标应当在磋商文件确定的提交磋商响应文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。
采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序。
投标供应商不足3家的，不得开标。
16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
六、磋商程序及方法
17.磋商小组
17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：
（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐预成交候选供应商；
（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。
17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
（4）参与磋商报告的起草；
（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；
（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。
17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。
18.磋商程序
18.1进入评审阶段后，由磋商小组成员独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。
18.1.1 本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术质量方面、销售及服务、类似业绩及对磋商文件的响应情况。评审过程中，在同等条件下，磋商优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标供应商须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标供应商加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标供应商提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
18.1.2 除磋商价格因素外，磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。
18.2磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效投标处理。
（1）不符合第一部分“各包投标供应商资格条件”之规定的；
（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
（3）未按第11.1款（1）-（14）要求提供相关资料的；
（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
（5）磋商响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；
（6）磋商有效期未满足磋商文件要求的；
（7）磋商服务未完全满足磋商文件确定的重要技术指标及服务要求的；
（8）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
（9）磋商报价超过采购预算额度和单价限价的；
（10）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；
（11）法律、法规规定的其他情形。
18.2.2非实质性偏离是指磋商响应文件实质性响应磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：
（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；
（2）同类问题表述不一致；
（3）有明显文字和计算错误；
（4）提供的技术信息和数据资料不完整；
（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。
磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。
18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。
18.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提供最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
18.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合打分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评标报告，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 
18.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
19.评审办法
19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。根据综合评价打分，得分最高者为第一推荐成交供应商，依次类推，最低投标价不是成交的唯一标准。（满分100分）。
19.2.具体项目及评分细则：

	项目
	评审标准

	磋商报价

（15分）
	（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（15%）。

（2）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的报价，残疾人福利性单位、监狱企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料。 

（3）残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4） 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；）
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的相关规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：

情形1：投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%。

情形2：投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%。
情形3：投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%。

情形4：评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	类似业绩情况（10分）
	提供投标截止日前4年的投标供应商类似业绩证明材料（2022年4月30日至2026年4月29日）。提供1项得2分，此项满分10分，不提供不得分。（以合同复印件或扫描件为准）。

	服务要求（20分）
	服务要求完全满足或高于磋商文件的，得20分；每有一项负偏离扣0.77分，扣完为止。

	技术部分（51分）
	技术方案与实施能力（16分）：投标人根据对采购内容，提供针对性的技术方案与实施能力，内容应包括但不限于：① 岩心采取率保障措施；② 钻探工艺设计（开孔孔径终孔孔径等参数符合规程）；③ 绿色勘查实施方案（符合《青海高原绿色勘查规范》及满足如生态保护、废弃物处理等）；④ 技术难点应对（含针对深水潭岩层破碎、高海拔作业的专项方案（如防斜技术、冻土层钻进）。以上因素每实质性响应一项得4分，每有一项存在缺陷或不足的扣2分，满分16分，未实质性响应或未提供不得分。

	
	质量与安全控制（16分）：投标人针对采购需求制定详细的质量与安全控制方案，内容包括但不限于：① 质量保障体系（含样品保存流程是否符合地质需求）；②安全生产管理（应符合符合《地质勘探安全规程》）； ③人员安全作业培训；④绿色勘查技术应用。以上因素每实质性响应一项得4分，每有一项存在缺陷或不足的扣 2 分，满分 16 分，未实质性响应或 未提供不得分。

	
	应急处置方案（16分）：依据本项目采购特点及需求，针对作业过程程中可能出现的突发情况，制定相应的应急处置方案，包含但不限于：① 应急组织机构与职责② 预警与信息传递（建立灾害预警接收渠道（如气象、地震预警系统））；③ 专项应急预案（对野外作业区的地质灾害（山洪、滑坡）、危险源（有毒气体、易燃物）及气候风险（暴雨、高温）进行动态评估等）④应急处置流程等。以上因素每实质性响应一项得4分，每有一项存在缺陷或不足的扣2分，满分16分，未实质性响应或未提供不得分。

	
	管理制度（3分）：依据本项目特点，制定管理制度，包含但不限于：①服务质量管理制度；② 岗位责任制度，明确各岗位职责；③ 施工进度计划及应急响应机制等。以上因素每实质性响应一项得1分，每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，满分3分，未实质性响应或未提供不得分。

	团队配置

（4分）
	人员配置（4分）：投标供应商具有1人相关专业中级及以上职称的，得4分，不提供不得分。（注：人员需提供相关证书及劳动合同）

	内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


七、确定成交供应商
20.推荐并确定成交供应商
20.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
20.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
21.成交通知
21.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。
21.2成交结果公告应当包括以下内容：采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单。
21.3成交公告期限为1个工作日。
21.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
八、授予合同
22.签订合同
22.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。
采购代理机构留存贰份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）
22.2 签订合同时，可将成交供应商的投标保证金转为成交供应商的履约保证金或成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。
22.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。
22.4 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
22.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
22.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
22.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
22.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。
九、终止情形
23. 终止磋商情形
23.1在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：
（1）符合磋商条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。
（3）投标供应商的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
23.2终止磋商后，由采购代理机构发布终止磋商公告。
十、处罚
24.处罚情形
成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：
24.1投标供应商在磋商截止期后撤回其磋商的。
24.2提供虚假材料谋取成交的。
24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。
24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。
24.7将采购合同转包的。
24.8提供假冒伪劣产品的。
24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
24.10成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
24.11法律、法规规定的其他情形。
磋商代理服务收费标准
25.磋商代理服务费：
25.1 收取对象：成交人。

25.2 收费金额：在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

  14500.00元（大写：壹万肆仟伍佰元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十二、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书草案
青海省政府采购项目合同书
采购项目名称：青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务（二次）
采购项目编号：青海开盛竞磋（服务）2026--036
采购合同编号：QHKS-2026-036               0
合同金额（人民币）：                      。 
采购人（甲方）：                  （盖章）
供应商（乙方）：                  （盖章）
采购日期：2026年4月30日
注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与磋商文件和成交人的投标文件保持一致。
采  购  人（以下简称甲方）：
成交供应商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据2026年4月30日（青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务（二次））（青海开盛竞磋（服务）2026--036）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。
第一条  项目概况和施工期限
一、项目名称：                                                  
二、施工地点：                             
三、工 作 量：设计工作量为钻探工程1000 m，具体施工孔深、孔斜等情况需根据野外实施情况、见矿效果等因素进行合理布设或调整。

四、施工期限：      年     月至      年     月。乙方务必在规定期限内完成工作量；若严重延误工期，甲方有权予以清场。

五、由于地质找矿成果发生重大变化，本项目委托单位（或业主）变更工作量时，以变更工作量为准。
第二条  工程施工和质量要求
一、本次工作量为钻探工程 1000.00 m，其中浅钻工程600 m，斜孔 45 度，拟布设6-8个钻孔。钻探工程设计钻孔2个，斜孔75度，孔深 200 米。钻探工程单价       元/米，须投入全液压（履带式）钻机1台，要求钻进孔深 0-300m，斜孔 45-75 度，钻孔口径不小于122mm，终孔口径不小于91mm。
二、人员组织：乙方以每周工作7天、一天三班、每班８小时的作业形式，每台钻机配置9-12名作业人员和相关辅助工作所需人员。

三、钻探设备：乙方应提供1台满足施工技术要求的岩心钻机，以及配套的孔内取芯工具、消耗材料等；乙方须提供满足技术要求的钻孔孔斜测斜仪。工区无水源，需配备水车解决生产及生活用水。
四、工作进度
1.设备进场：技术服务合同签字、盖章生效及具备作业条件（疫情、天气、道路、场地等）后，乙方人员设备在5日内进入钻探现场，钻机安装完毕立即开工。
2.钻探效率：预计台月进尺不小于300m。乙方采取一切措施和努力，尽可能在较短的时间内完成更多的钻探工作量。
五、钻探工程施工技术要求

1.相关技术要求

严格按照招标人要求和DZ/T 0227-2010《地质岩心钻探规程》进行钻探施工。勘查工作相关质量标准执行GB/T13908-2020《固体矿产地质勘查规范总则》和GB12719《矿区水文地质工程地质勘探规范》、；绿色勘查工作相关质量标准执行DB63/T 1887-2021《青海高原绿色勘查规范》及青海省有色第一地质勘查院的各项管理制度、管理办法。

2.原始班报表

各班必须指定专人在现场及时填写原始报表，要做到真实、齐全、准确、整洁。施工过程中发生的情况均要填写。记录员应认真负责地做好各项记录，机长要每天校对原始记录，发现错误要及时修正，无误后签字并移交招标人地质技术人员保存。

3.岩心采取及岩心牌、岩心箱

岩心的采取：终孔孔径≥91mm，终孔岩心直径≥64mm。岩心分层采取率不低于80%，含矿蚀变带及上、下盘围岩各5m范围内采取率不得低于90%。在厚大矿体内，当采取率连续3～5m低于90％时，要查明原因，采取补救措施。提岩心管采心时，岩心管要平放，禁止吊敲岩心管；采出的岩心由机台负责用清水清洗干净，避免人为破碎，严格禁止拉长岩心；及时用红油漆将岩心进行编号，对于长度大于5cm的岩心均要进行编号。

岩心牌：本回次采心结束后，及时填写岩心牌，禁止多回次统一填写岩心牌现象。岩心牌填写时，书写要工整、清晰。岩心牌统一使用招标人的样式。

岩心箱：质地要坚固，编号时要用红油漆书写，书写要工整，岩心箱的一条长边写“矿区名称、孔号、起止回次、起止孔深、岩心箱编号”。统一使用招标人规定规格的岩心箱。

现场岩矿心应摆放整齐，岩心箱垛高不得超过1.5 m，并有防雨和遮阳设施；钻孔验收后岩矿心应及时运送至招标人指定地点入库。

4.孔深校正、弯曲度测量

孔深测量：每钻进50m做一次孔深测量，进出含矿层和终孔加测一次，测量时使用经过校正的钢尺，当误差小于1%时可不修正班报表记录，仅对孔深进行一次性改正，误差大于1%时需查明原因，对误差进行配赋平差修正孔深，测量时必须招标人地质人员在现场。

弯曲度测量：所有钻孔开孔25m测一次倾角和方位角；直孔每钻进100m，斜孔每钻进50m，测一次顶角和方位角，开孔应加密1至2个观察点，见矿和终孔处均应各增测1次，矿层厚度超过20m时，出矿点也要测定1次，每百米顶角偏差不得超过1°。同时，每次测量要求通知招标人地质编录人员到现场进行监督。招标人进行现场抽查时，读数或记录应为招标人地质人员。

5.简易水文观测

简易水文观测要及时（泥浆钻进时除外）要求每小班至少观测2次，提钻后、下钻前为1次，间隔要大于5分钟。钻进过程中遇到涌水、漏水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、逸气、裂隙、溶洞及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度。

6.钻孔封闭

封孔均应按照招标人的封孔设计要求和《地质岩心钻探规程》执行，终孔前由招标人地质人员全面检查整个钻孔各项原始资料，完整无误后，提出封孔通知书和封孔设计书，要求水泥全封，水泥为P032.5以上未过期的水泥，保证封孔质量，封孔完毕后，孔口埋设水泥标桩，并注明钻孔号及深度等信息。

7.安全环保及绿色勘查必须符合青海省有色第一地质勘查院及青海省的相关规定标准。

8.生产“三废”处理：要求施工队对不可降解的有害垃圾（如塑料袋、废旧电池等）、钻探工程产生的废油、防渗布等进行分类存放，待项目结束时统一运送至当地垃圾处理站进行处理。

9.钻孔施工质量符合《固体矿产勘查钻孔质量要求》DZ/T0486-2024中的七项指标规定；钻探工程施工过程中，根据现场施工条件及地质规律变化情况，采购单位可以进行钻孔设计调整。
第三条  双方的权利与义务
一、甲方的权利与义务
1.负责服务区的外部关系协调，防止阻碍乙方工作事件的发生，乙方应积极配合。因甲方关系协调不力造成乙方人身伤害、财产损失，由甲方承担相应责任；如系乙方自身原因造成的损失，甲方不承担任何责任。
2.提供给乙方的资料内容力求全面、数据准确、要求具体。钻孔开孔前，甲方须向乙方书面提供钻孔的位置和相关参数（如设计孔深等—开孔通知书等）。任何有关钻探的参数重要改变，甲方都将向乙方提供书面通知。钻孔竣工后，甲方应及时向乙方出据《钻孔竣工通知书》，并作为结算依据。
3.严格按规范及合同要求的质量标准对竣工钻孔进行验收；有权对不符合质量要求的工作量予以报废，有权对作业进度和质量进行监督和检查。
4.有权对乙方在服务期间的安全和生产、绿色勘查等方面的检查、监督和指导。对乙方违反安全操作规程和违章作业行为，有权予以制止和提出整改措施。
5.有权根据地质情况对原钻孔设计提出变更和组织验收工作。
6.负责对钻孔岩矿芯进行编录。
7.按合同约定支付钻探技术服务费用。
二、乙方的权利与义务

1.乙方须具备《安全生产许可证》，并为从业人员购买不低于150万元/人的保险。
1.必须向甲方提供相应的安全生产许可证等各类资质证书，所有服务人员在项目服务开始前都必须经过技术、安全生产及职业健康、绿色勘查等各方面的培训教育，项目部设立相关兼职监管人员。

2.乙方必须配备和响应文件相符的施工能力强，设备（水车等配套设备）状况良好的队伍实施钻探工程，不可转包、分包。
3.进入项目的所有人员都必须购买雇主责任险或工伤保险等相关保险，其费用由乙方承担。
4.严格遵守安全操作规程，确保安全生产。按规定做好作业现场和营地的安全工作，及时消除不安全因素和事故隐患，并接受甲方安全生产方面的检查、监督和指导。如因管理不善、操作大意、违章作业等造成的与服务有关的安全事故，乙方自行承担相关责任和经济赔偿。
5.做好安全文明生产。作业现场必须干净整齐，物料堆放合理有序，安全设施、警示标志设置合理；进入作业现场的所有人员都必须按规定正确佩戴劳动防护用品（包括但不限于护耳器、安全帽、作业服、安全鞋等）。
6.尊重当地的民风民俗，与当地村（牧）民友好相处，不打架斗殴、寻衅滋事；尽可能避免对牲畜和野生动物的惊扰。
7.有权对进入作业现场30m范围内的包括甲方人员在内的所有来访者的违章指挥或违章作业行为予以抵制或制止。未经许可，不得进入乙方作业现场。
8.钻孔竣工后3天内向甲方提交钻孔原始资料，并取得甲方现场代表的签字认可。
9.严格按岩心钻探规程要求组织生产，服务质量不符合规范要求时，报废工作量不予计算费用，由此造成的经济损失由乙方负责。
10.按规定将所取岩矿芯正确放入岩心箱内，对所取岩矿芯及岩心箱进行编号，并妥善保管现场岩矿芯；配合甲方技术人员进行钻孔编录工作。
11.乙方自行负责服务人员的食宿，妥善保管自己的财物，如发生被盗、丢失等，概由乙方自行负责。
12.乙方向甲方出具正规的服务价款总额的增值税发票。
13.乙方应及时足额支付施工人员工资，避免施工人员干扰、影响甲方正常生产秩序。

第四条  工程验收及结算
一、工程验收
1.钻探工程质量验收，以《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227－2010）规定和本合同条款中甲乙双方关于钻孔质量的约定为依据。（以国家最新标准执行）
2.由于找矿工作的不可预见性，乙方必须严格按照设计孔深或甲方要求完成钻探工作量，如乙方擅自加深工作量，超出设计部分不予验收结算；如因地质目的需要减少孔深时，根据实际完成工作量验收、按合同单价进行结算；工程施工不符合质量要求或报废的工作量不计为有效工作量，不予验收结算。
3.钻孔终孔后乙方于3日内向甲方提交全部钻孔资料，并由甲乙双方实地共同验收。
4.“钻孔质量验收记录表”须由甲乙双方现场代表共同签字生效，并交一份给乙方存档。
二、工程价款
1.工程价款：本工程总价款为人民币         万元（大写：          ），单价为       元/m。

2.乙方按照设计工作总量1000m完成后，按照合同单价和验收工作量进行结算。费用包括税费、钻探服务所需的全部消耗材料（包括油料购买及运输）、岩心箱、钻孔测量、简易水文观测、泵站建设、封孔、营地建设、设备维修保养、安全措施费用、紧急情况响应、为员工支付的薪酬、津贴、各种保险费用。

3.无论孔深多少，孔斜多少，按成交最终单价来结算，本合同约定价款均为含税价。钻探费用包括设备进出场、钻机供水、供电费用。甲方支付结算工程费用前，根据结算金额，乙方要出具足额增值税普通发票。本合同签订7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。施工过程中当施工进度大于30%时，根据完成工作量，乙方可申请支付进度款，预付款和进度款支付合计不得超过总费用的90%。乙方按合同约定完成所有工作量并经甲方人员验收合格，甲方支付至合同总金额的100.00%。
三、工程结算
1.本项目为商业性项目，视项目业主方资金到账情况根据工作进度按比例支付。
2.甲方按双方认可的《钻孔终孔通知书》、《钻孔质量验收报告书》和《工程施工承包价款结算表》进行结算。乙方所完成的工程量，必须经甲方组织验收核准签字。
3.如工程施工质量不合格，按报废孔处理，费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。
第五条  安全生产
一、甲、乙双方必须遵守有关安全生产的法律、法规、国家标准或行业标准，遵守青海省有色第一地质勘查院的各项安全管理规章制度和操作规程，在本合同的基础上，甲乙双方同时签订安全生产管理协议，遵守执行协议相关内容。

二、甲、乙双方（项目经理）必须有施工企业的委任书或任命文件，并在项目启动后必须要求到岗。

三、甲、乙双方在安全管理上必须满足下列要求

1.乙方须具备《安全生产许可证》，并为从业人员购买不低于150万元/人的保险。
2.设置安全生产管理机构或配备与安全生产相适应的专（兼）职安全生产管理人员。

3.项目部负责人、安全生产管理人员必须具有管理安全生产和处理安全事故的能力，按规定经专门培训，并取得相应的安全资格证书。

3.必须对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

4.招收的新职工上岗前，必须按规定进行三级安全教育，调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育和培训；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.必须制定安全会议制度、安全检查制度、事故隐患排查整改制度、安全教育培训制度、交接班及值班制度、事故报告及处理制度等安全生产规章制度，严格落实并做好各种记录。

四、甲、乙双方必须认真执行青海省有色第一地质勘查院的各种安全管理决议。

五、乙方必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按规定正确佩戴和使用。

六、甲、乙双方在施工过程中必须遵守下列要求

1.在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

2.使用的设备、器材、防护用品等必须符合国家标准或者行业标准，禁止使用伪劣产品和国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备、设施。

3.对机电设备及其防护装置进行定期检查、维修、保养，并定期检测，保证使用安全。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字，建立技术档案。

4.非负责设备运行的人员，不得操作设备。非值班电气人员，不得进行电气作业。操作电气设备的人员，应当有可靠的绝缘保护。检修电气设备时，不得带电作业。

七、甲、乙双方应定期对服务范围内的安全设施和设备进行检查；检查发现的事故隐患，应立即采取措施予以消除。无法消除的事故隐患又不能确保人身安全的，要立即停止作业并将人员撤离作业场所，及时告知项目部，由项目部予以协助消除。检查及处理情况必须记录在案。

第六条  绿色勘查
环境保护是我国一项基本国策，工作区的自然生态环境十分脆弱，环境一旦遭到破坏恢复难度非常大，为保护好本勘查工作区域内和进入勘查区道路的自然环境和工作环境，特订立如下协议：
一、甲乙双方的权利与义务
1.严格遵守国家有关法律法规及自然资源部、生态环保部及青海省自然资源厅、青海省地质调查局、青海省有色地质矿产勘查局、青海省环境地质勘查局及青海省有色第一地质勘查院的有关规定。
2.严格执行《青海高原绿色勘查规范》、青海省有色地质矿产勘查局及青海省有色第一地质勘查院相关管理制度及项目组绿色勘查要求，遵守地勘设计要求和钻探施工投标书中环保专篇要求，遵照合同约定行事。
3.双方设立环境保护监察小组，以监督监察乙方在合同履行过程中的环境保护状况。
4.开展环保（绿色勘查）教育，并设立环保告示牌、公布举报电话，自觉接受社会各界的监督。
二、甲方的权利与义务
1.明确乙方在合同履行过程中环境保护的范围和具体要求，并随时提醒乙方环保注意事项的权利。
2.定期或不定期进行环境保护检查，及时指令乙方限期整改合同履行工程中直接或间接的环境污染，破坏环境的行为和工程措施。
3.对于乙方在工地的违法行为，甲方视情节轻重有责令整改的权利。
4.甲方及其工作人员不得指使他人参与或包庇捕杀野生动物等违法犯罪行为。
三、乙方的权利与义务
1.严格按照设计文件、合同文件说明中明确及甲方提出的绿色勘查及环保措施要求组织生产、生活，并以此为依据严格要求全体从业人员。
2.在规定的期限内切实落实甲方所提出的绿色勘查（环保）整改要求。
3.乙方机器、职工、临时工不得参与或包庇他人捕杀野生动物犯罪行为。
4.生活垃圾应堆放在指定地点，且不得阻塞河道或侵占湖泊、湿地、自然保护区等。施工结束后进行清运填埋。
5.严格按照环境保护、绿色勘查等相关规定施工。不准钻机循环液外泄或化学材料外泄；不准在施工地遗留坑、池、槽等，钻探施工完成后必须及时进行回填。

第七条  违约责任
1.服务质量不符合合同规定或钻孔深度达不到设计深度时，甲方有权要求乙方无偿返工，并有权拒付已完成部分的进尺费用，且返工发生的一切费由乙方自行承担用。超过三次仍不合格的，甲方有权解除合同，因此造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
2.合同履行过程中，甲方发现乙方无法满足甲方要求、或无法按照合同约定的质量要求完成工程的，甲方有权解除合同，乙方需承担相应的赔偿责任，并在合同解除后10日内清理和撤出现场。

3.乙方未按照合同约定履行义务的，每发生一次，向甲方支付10000元作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。发生3次的，甲方有权解除本合同，且有权拒绝支付相关费用，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条  其它
一、争议的解决办法
双方同意将尽力协商解决因履行合同而产生或与合同有关的任何争议。如果争议不能解决，任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

二、责任免除
1.因不可抗力的因素导致的所有各方停止全面履行合同义务及乙方所实施的作业。一旦出现因不可抗力而导致的停顿，受影响的一方应立即通告另一方，并尽快尽最大努力采取补救措施。
本合同所称不可抗力因素是指影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于合同签订后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。这些事件包括但不限于自然灾害（如水灾、火灾、地震、战争、叛乱等）以及社会事件（如政府行为、法律法规、环评手续等）。
2.如不可抗力持续超过30天，双方有权通知对方终止此合同。本条款不影响双方中的一方对另一方已形成的权利。
三、本合同附件与本合同是不可分割的一部分，所有签订的附件与本合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
四、未尽事宜由甲乙双方协商解决，增加的补充条款与本合同具同等法律效力。
五、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，代理机构留存贰份。
（以下无正文，仅供签章）

【签字页】
甲    方：  青海省有色第一地质勘查院（盖章）  
法人或
授权代表：                             
地    址：                             
乙    方：                          （盖章）   
法人或
授权代表：                           
地    址：                                    
邮    编：                           
开 户 行：                                    
账    号：                                    
联 系 人：                                    
                                          合同签订地点：              
合同签订时间：     年   月   日
采购代理机构：                        
负责人或经办人：
合同备案时间：    年   月    日
第四部分  磋商响应文件格式
投标供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，否则其磋商响应文件将不予接受。
格式1：磋商响应文件封面
青海省政府采购项目
磋商响应文件
采购项目编号：
采购项目名称: 
投标包号：
投标供应商：   （公章）
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）
年     月     日
格式2：磋商响应文件目录
（1）磋商响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2）磋商响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3）磋商函…………………………………………………………………所在页码

（4）磋商报价表……………………………………………………………所在页码

（5）服务要求响应表………………………………………………………所在页码

（6）法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

（7）法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

（8）投标供应商承诺函……………………………………………………所在页码

（9）供应商诚信承诺书……………………………………………………所在页码

（10）资格证明材料…………………………………………………………所在页码

（11）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明…………………………所在页码

（12）无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

（13）磋商保证金证明………………………………………………………所在页码

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明………………所在页码

（15）中小企业声明函（服务）、中小企业（监狱企业）声明函………所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函……………………………………………所在页码

（17）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（18）投标供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（19）最终磋商报价表………………………………………………………所在页码

格式3：磋 商 函
磋商函
致青海开盛招标有限公司：
我们收到 采购项目名称（采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交磋商响应文件。   
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.磋商有效期自开标之日起     天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________          邮编：______________
电话：_______________          传真：______________
法定代表人姓名： ___________   职务：____________
 投标供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式4：磋商报价表
磋商报价表
投标供应商名称：                                     单位：人民币(元)
	投标供应商名称
	

	投标包号
	

	磋商报价
	大写：

小写：

	数量（米）
	

	单价（元/米）
	

	服务时间
	

	优惠承诺及其它
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。
2、“磋商报价为磋商响应总价。磋商响应报价必须包括：设备进出场、钻机供水、供电，对施工机台、池坑、道路的回填恢复等项内容费用且不限于人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

3. “服务时间”是指具体的服务时间。
4. 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5、磋商报价不得超过最高投标限价，单价不得超过最高单价限价。（最高单价限价：970元/米）。

                                 投标供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式5：服务要求响应表

服务要求响应表
供应商名称:                                                       包号：
	
	采购需求服务要求、指标
	所投服务要求、指标
	偏离

	序号
	名称
	服务内容
	名称
	服务内容
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


注：1.本表应按照每包“项目概况及服务要求”中服务序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2.填写此表时以采购项目参数要求为基本磋商响应要求，满足采购项目服务要求的指标需列出“0”；超出、不满足采购项目服务要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。
3.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。
                                 投标供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式6：法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海开盛招标有限公司
（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
法定代表人基本情况：
性别：             年龄：              民族：           
地址：
身份证号码：
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件
                                      投标供应商：             （公章）

                                             年   月   日
格式7：法定代表人授权书

法定代表人授权书
致：青海开盛招标有限公司
（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址            。
（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理     项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
被授权人联系电话：              。
被授权人（委托代理人）签字或盖章：       职务：_______________                          
授权人（法定代表人）签字或盖章：_______   职务：___________________           
附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件
注：若由法定代表人代表投标人签署投标文件及处理相关事宜，则视其已获得充分授权，无需另行出具授权委托书。

                                    投标供应商：             （公章）
                                        年   月   日
格式8：投标供应商承诺函
投标供应商承诺函
致：青海开盛招标有限公司
关于贵方   年  月  日          (项目名称)、（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：
    1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时服务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务、数量出现问题，我方一定尽快解决服务出现的问题，并承担相应的经济责任；
3、我方保证甲方在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
5、在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
投标供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式9：供应商诚信承诺书
供应商诚信承诺书
致：青海开盛招标有限公司：
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。
投标供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式10：资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：
（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；
企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
（3）投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。
格式11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。
1、投标供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2024年度或2025年度）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2、近一年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（须加盖税务局公章）。
格式12：无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海开盛招标有限公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。
附网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。
 投标供应商：             （公章）
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
                                         年   月   日
格式13：磋商保证金证明

磋商保证金证明
致：青海开盛招标有限公司：
我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。
附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）
退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。
户    名：
开户银行：
开户帐号：
投标供应商：             （公章）
                   法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
                                            年  月  日

格式14：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
为保证本项目合同的顺利履行，投标供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。
格式15.1：中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
  人，营业收入为
    万元，资产总额为
  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
  人，营业收入为
    万元，资产总额为
  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）
制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）
                                年     月      日

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（15.2）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函
致：青海开盛招标有限公司
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：
1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。
2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。
制造（生产）企业名称：       （公章）
制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）
年    月    日
格式16：残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
致：青海开盛招标有限公司
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：若无此项内容，可不提供此函。
企业名称：       （公章）
企业法定代表人：       （签字或盖章）
年   月  日
格式17：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项
本项目须提供项目管理及实施方案、售后服务计划等。
格式18：投标供应商的类似业绩证明材料

投标供应商的类似业绩证明材料
提供投标截止日前4年的投标供应商类似业绩证明材料（2022年4月30日至2026年4月29日）。（以合同复印件或扫描件为准）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页复印件。
格式19：最终磋商报价表格式 
最终磋商报价表
投标供应商名称:                             项目编号：                  
项目名称：                              
报价单位：人民币（元）
	包号
	第一次报价
	第二次报价
	数量（米）
	单价

（元/米）
	服务时间

	
	大写：

小写：
	大写：

小写：
	
	
	

	最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）



注：此表不需上传至《磋商响应文件》中，此表必须以附件形式在开启最终报价时一并上传至政采云客户端。
    投标供应商：             （公章）
                    法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）
年     月     日

第五部分 采购项目要求及服务内容
（一）磋商要求
1.磋商说明
1.1 投标供应商可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标供应商必须如实填写“服务响应表”，“服务内容”必须与磋商响应文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件服务内容的，按无效投标处理。

1.3 磋商内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与磋商的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投磋商产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目成交后分包情况：不允许。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，投标供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。
3.重要指标

3.1磋商文件中如有“★”标识，“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

3.2拟采购的产品属于国家实施强制性产品认证范围的，必须在投标文件中提供有效的 《中国国家强制性产品认证证书》，否则按无效投标处理。
3.3磋商文件在服务要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，投标供应商必须对服务要求一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。
3.4磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。
3.5服务要求中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在磋商时必须附在磋商响应文件中。

4.商务要求
4.1.服务时间：合同签订日起至2026年11月。
4.2.服务地点：青海省德令哈市夏尔郭勒地区。
（二）项目概况及服务内容
“青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价”项目是青海省自然资源厅以《关于下达2026年度青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知》下达的2026年度省级地质勘查专项资金续作项目，2026年由青海省有色第一地质勘查院实施。位于青海省德令哈市畜集乡伊克拉村，行政区隶属于德令哈市管辖。

钻孔质量严格执行《地质岩芯钻探规程》 、《青海高原绿色勘查规范》 中各项指标 ，还应执行《青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价2024-2025年工作总结及2026年工作方案》 甲方依据矿区具体地质条件对乙方服务质量提出的具体要求。

（1）甲方负责服务区域的外部关系协调 ，防止阻碍服务工作事件的发生； 乙方应积极配合，确保服务工作的顺利进行。

（2）甲方负责服务区的土地征用 、青苗（包括但不限于草场、林业）赔偿 ，并承担费用 。

（3）甲方负责钻探施工的简易道路修筑、机台平整及恢复工作。

（4）甲方条件允许下协助乙方设备装卸及钻孔间的搬迁工作。

（5）甲方提供给乙方的资料内容力求全面、数据准确、要求具体。在每一钻孔开孔前， 甲方都将向乙方书面提供钻孔的位置和相关参数（ 如方位角、倾角、 预计孔深等开孔通知书）。任何有关钻探的参数重要改变，甲方都将向乙方提供书面通知。在每一钻孔竣工后，甲方都将向乙方出据《钻孔终孔通知书》。

服务内容：
一、本次工作量为钻探工程1000.00 m，其中浅钻工程600 m，斜孔 45 度，拟布设 6-8 个钻孔。钻探工程设计钻孔 2 个，斜孔 75 度，孔深 200 米。钻探工程单价不超过   970   元/米，须投入全液压（履带式）钻机 1 台，要求钻进孔深 0-300m，斜孔 45-75 度，钻孔口径不小于 122mm，终孔口径不小于91mm。
二、人员组织：乙方以每周工作7天、一天三班、每班８小时的作业形式，每台钻机配置9-12名作业人员和相关辅助工作所需人员。
三、钻探设备：乙方应提供1台满足施工技术要求的岩心钻机，以及配套的孔内取芯工具、消耗材料等；乙方须提供满足技术要求的钻孔孔斜测斜仪。工区无水源，需配备水车解决生产及生活用水。
四、工作进度

1.设备进场：技术服务合同签字、盖章生效及具备作业条件（疫情、天气、道路、场地等）后，乙方人员设备在5日内进入钻探现场，钻机安装完毕立即开工。
2.钻探效率：预计台月进尺不小于300m。乙方采取一切措施和努力，尽可能在较短的时间内完成更多的钻探工作量。
五、钻探工程施工技术要求

1.相关技术要求

严格按照招标人要求和DZ/T 0227-2010《地质岩心钻探规程》进行钻探施工。勘查工作相关质量标准执行GB/T13908-2020《固体矿产地质勘查规范总则》和GB12719《矿区水文地质工程地质勘探规范》、；绿色勘查工作相关质量标准执行DB63/T 1887-2021《青海高原绿色勘查规范》及青海省有色第一地质勘查院的各项管理制度、管理办法。

2.原始班报表

各班必须指定专人在现场及时填写原始报表，要做到真实、齐全、准确、整洁。施工过程中发生的情况均要填写。记录员应认真负责地做好各项记录，机长要每天校对原始记录，发现错误要及时修正，无误后签字并移交招标人地质技术人员保存。

3.岩心采取及岩心牌、岩心箱

岩心的采取：终孔孔径≥91mm，终孔岩心直径≥64mm。岩心分层采取率不低于80%，含矿蚀变带及上、下盘围岩各5m范围内采取率不得低于90%。在厚大矿体内，当采取率连续3～5m低于90％时，要查明原因，采取补救措施。提岩心管采心时，岩心管要平放，禁止吊敲岩心管；采出的岩心由机台负责用清水清洗干净，避免人为破碎，严格禁止拉长岩心；及时用红油漆将岩心进行编号，对于长度大于5cm的岩心均要进行编号。

岩心牌：本回次采心结束后，及时填写岩心牌，禁止多回次统一填写岩心牌现象。岩心牌填写时，书写要工整、清晰。岩心牌统一使用招标人的样式。

岩心箱：质地要坚固，编号时要用红油漆书写，书写要工整，岩心箱的一条长边写“矿区名称、孔号、起止回次、起止孔深、岩心箱编号”。统一使用招标人规定规格的岩心箱。

现场岩矿心应摆放整齐，岩心箱垛高不得超过1.5 m，并有防雨和遮阳设施；钻孔验收后岩矿心应及时运送至招标人指定地点入库。

4.孔深校正、弯曲度测量

孔深测量：每钻进50m做一次孔深测量，进出含矿层和终孔加测一次，测量时使用经过校正的钢尺，当误差小于1%时可不修正班报表记录，仅对孔深进行一次性改正，误差大于1%时需查明原因，对误差进行配赋平差修正孔深，测量时必须招标人地质人员在现场。

弯曲度测量：所有钻孔开孔25m测一次倾角和方位角；直孔每钻进100m，斜孔每钻进50m，测一次顶角和方位角，开孔应加密1至2个观察点，见矿和终孔处均应各增测1次，矿层厚度超过20m时，出矿点也要测定1次，每百米顶角偏差不得超过1°。同时，每次测量要求通知招标人地质编录人员到现场进行监督。招标人进行现场抽查时，读数或记录应为招标人地质人员。

5.简易水文观测

简易水文观测要及时（泥浆钻进时除外）要求每小班至少观测2次，提钻后、下钻前为1次，间隔要大于5分钟。钻进过程中遇到涌水、漏水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、逸气、裂隙、溶洞及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度。

6.钻孔封闭

封孔均应按照招标人的封孔设计要求和《地质岩心钻探规程》执行，终孔前由招标人地质人员全面检查整个钻孔各项原始资料，完整无误后，提出封孔通知书和封孔设计书，要求水泥全封，水泥为P032.5以上未过期的水泥，保证封孔质量，封孔完毕后，孔口埋设水泥标桩，并注明钻孔号及深度等信息。

7.安全环保及绿色勘查必须符合青海省有色第一地质勘查院及青海省的相关规定标准。

8.生产“三废”处理：要求施工队对不可降解的有害垃圾（如塑料袋、废旧电池等）、钻探工程产生的废油、防渗布等进行分类存放，待项目结束时统一运送至当地垃圾处理站进行处理。

9.钻孔施工质量符合《固体矿产勘查钻孔质量要求》DZ/T0486-2024中的七项指标规定；钻探工程施工过程中，根据现场施工条件及地质规律变化情况，采购单位可以进行钻孔设计调整。

10.乙方须为从业人员购买不低于150万元 /人的保险(需提供承诺函）。
[image: image1.png]

[image: image2.png]('s_tq‘mn EAFEAEARAD



