塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年自有资金投资建设工程（建设监理服务）二次

竞争性磋商文件

采购人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

采购代理机构：新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司

2026年4月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	4

第三章  磋商内容及技术要求	40

第四章  合同格式	48

第五章  响应文件格式	77

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况：塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年自有资金投资建设工程（建设监理服务）二次的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2026年5月14日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TGJWLWTGLZX-2026GCJL001

项目名称：塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年自有资金投资建设工程（建设监理服务）二次

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：300000.00

最高限价（元）：300000.00

采购需求：完成乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年所有工程项目现场监理工作，主要监理内容含土建、金属焊接、机电设备等。工作内容为全部工作内容建设期、缺陷责任期及保修期全过程的监理工作（含跟踪检测或质量抽检）。

服务期：自监理合同签订之日起至监理的建设项目缺陷责任期满之日止。具体以签订合同为准。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

3.特殊资质要求：

（1）企业资质要求：依法组建、国内注册，具有独立法人资格，同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质的监理单位，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的监理能力。

（2）总监理工程师要求：具有有效的水利工程专业监理工程师注册证书，具有水利工程类高级工程师及以上专业技术资格（技术职称）。

（3）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年4月29日至2026年5月13日止，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月14日11点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、开启

时间：2026年5月14日11点00分（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：（1）落实《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策。

（2）本项目实行全流程电子招投标。

（3）各投标供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标供应商自行承担。有意向参与电子开评标的投标供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

（4）投标供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标供应商自动弃标。

（5）投标供应商在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

（6）在投标截止时间前，投标供应商应将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

（7）投标供应商应在投标截止时间后随时关注该项目开评标进度，保持通讯通畅，在规定时间内完成解密、答疑澄清回复、谈判函回复、报价签章等。

（8）异议渠道：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心0903-2099619。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

联系方式：吴国强 0903-2099619

2.招标代理机构信息

名    称：新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司

地　　址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街138号工人文化宫图书馆楼4楼

联系方式：李莉 17716922281

# 第二章  磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 地址：新疆和田市 联系方式：吴国强 0903-2099619 |
| 2 | 采购代理机构：新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街138号工人文化宫图书馆楼4楼 联系人：李莉 联系方式：17716922281 |
| 3 | 项目名称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年自有资金投资建设工程（建设监理服务）二次 项目编号：TGJWLWTGLZX-2026GCJL001 |
| 4 | 项目概况：完成乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年所有工程项目现场监理工作，主要监理内容含土建、金属焊接、机电设备等。工作内容为全部工作内容建设期、缺陷责任期及保修期全过程的监理工作（含跟踪检测或质量抽检）。 |
| 5 | 项目实施地点：位于和田县朗如乡乌鲁瓦提枢纽区，距和田市71公里。 |
| 6 | 服务期：自监理合同签订之日起至监理的建设项目缺陷责任期满之日止（具体以签订合同为准） 质量标准：符合相关国家现行验收标准。 |
| 7 | 踏勘现场：不组织 |
| 8 | 供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业,本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。 3.本项目的特定资格要求： （1）企业资质要求：依法组建、国内注册，具有独立法人资格，同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质的监理单位，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的监理能力。 （2）总监理工程师要求：具有有效的水利工程专业监理工程师注册证书，具有水利工程类高级工程师及以上专业技术资格（技术职称）。 （3）其他主要人员要求 监理工程师（2名）：1名具有有效的水利工程建设监理工程师资格证书，1名具有有效的电力工程建设监理工程师资格证书。 监理员：具有有效的监理工程师资格证书或监理员证。 （4）财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）等，如是事业单位未做财务审计可提供盖财务章的财务报表；成立不足一年的提供成立至今的财务报表或银行资信证明）； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位公章的书面承诺函）； （6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如小微企业按季度纳税的，提供近半年内任意一个季度的纳税证明）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”；②“税种”非社会保险； （7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函）； （8）法律、行政法规规定的其他条件。 （9）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （10）凡拟参加本次采购项目的供应商，未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；未被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动； （11）拟投入本项目的人员需是本单位人员，需提供近连续3个月，2025年11月至2026年4月社保缴纳凭证。 |
| 9 | 是否允许联合体投标：否 |
| 10 | 预算金额（或最高限价）：300000.00元（超过最高限价为无效报价） |
| 11 | 项目资金来源：自有资金 项目投资：总投资约2000万元。 |
| 12 | 评审方法：综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 成交原则：依据提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 13 | 推荐成交候选供应商的数量：评标委员会推荐3名中标候选人 |
| 14 | 磋商保证金金额：6000.00元（大写：陆仟元整） 磋商保证金缴纳方式：电汇、网银转账、保函等非现金形式缴纳（法律法规规定的其他形式） 开户行名称：新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司 开户银行：交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 账 号：651 651 008 013 000 084 722 行 号：301 881 000 026 电 话：杜心园18099116593 递交时间：响应文件递交截止时间前 递交方式：转出账户必须与供应商名称一致，否则不予受理。须注明所投项目名称及项目编号，递交磋商保证金应充分考虑相关时间。 注：磋商保证金到账时间以新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为响应文件递交无效，自行承担责任。 若采用保函形式：采用保函形式应按以下要求办理：备注：1、保函须在磋商文件规定的截止时间前办理完成；2.保函金额不得少于保证金金额；3、保函的有效期不得少于本项目投标有效期；4、保函应是针对本项目开具的；5、保函是投标文件中的组成部分；6.保函按照“一项目一保函”的原则；7.投标单位提供的保函必须是政采云电子保函并且真实有效，否则后果自负。 |
| 15 | 磋商小组的组成：评审专家人数：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评审专家确定方式：评标专家库中随机抽取确定。 |
| 16 | 磋商响应有效期：供应商同意响应文件在磋商文件规定的响应截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后90日历天。 |
| 17 | 报价说明： 本工程的响应报价采用总价方式进行报价。 报价（含首次报价或最后报价）超出本项目最高限价金额的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。供应商多轮报价须在原报价的基础上下浮，即供应商的总报价为在原价的基础上乘以下浮率，合计后得出总价进行报价（四舍五入，保留小数）。 |
| 18 | 是否为专门面向中小企业采购：是 |
| 19 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。7、评标结束后，成交供应商须在一周内按要求将纸质版响应文件递交至采购代理机构处（所产生的费用由成交供应商自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标壹份（U盘）。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】 注：磋商小组开启第二轮报价环节后，各投标人应尽快在政采云系统提交各自的二轮报价，超过30分钟（自磋商小组开启第二轮报价环节起计算）未提交二轮报价的视为放弃投标。敬请注意！！！整个开标环节需要投标人在系统确认的报价等信息最长时限均为30分钟。敬请注意！！！ |
| 20 | 响应文件递交截止时间及地点：2026年5月14日11:00（北京时间），磋商地点：供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，默认自动放弃；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，投标人需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过[异常处理]端口上传、解密。（友情提示：投标人编制标书的CA需与解密CA保持一致）。大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致响应无效。 |
| 21 | 签字或盖章要求：响应文件要求盖单位章和签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖企业电子章和法定代表人的电子章。 |
| 22 | 所属行业：其他未列明行业 |
| 23 | 实质性要求和条件：除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或采购文件初步审查表中的内容以及标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。 |
| 24 | 解释权： 构成磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，按照磋商文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 |
| 25 | 1、供应商应依照磋商文件要求在响应文件中提供相关材料原件的扫描件或网页截图并加盖单位电子章。 2、各供应商在网上及时查询本项目的澄清、修改和补充等内容，如未及时查询相关内容，造成后果自行承担。 3、在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料（包括技术支持资料）或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。 4、无论何种原因，在磋商文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供，如磋商文件中规定需要提供说明或者承诺等证明材料，磋商文件中未给予格式的其格式自拟，并做入响应文件中，未放入视为无效投标。 5、如磋商文件出现前后不一致时，以供应商须知前附表为准。 6、如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等问题，可拨打政采云服务热线进行咨询联系。联系人：政采云客户服务热线 联系电话：400-881-7190 7、本次代理服务费由中标的供应商支付，招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文标准下浮5%计取，收取费用不足3000元的按3000元计取。 |
| 26 | 企业业绩资料要求：提供合同。 总监业绩资料要求：提供合同（须体现总监姓名，如无法体现，提供其他证明资料）。 注：证明资料提供不全为无效业绩。 投标人存在提供虚假业绩或证明文件的，否决相关投标人投标，在中标公示期间的，取消其中标候选人资格，且招标人按照不良行为认定等有关文件要求上报上级有关部门。 上述资料作为投标文件的组成部分，如发现弄虚作假，一律按废标处理。 |
| 27 | 其他政府采购政策：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）；（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 |
| 28 | 履约保证金 履约担保的形式：银行转账或银行保函或专业担保公司保函（银行转账应从供应商基本账户足额缴纳至采购人指定账户，银行保函应为企业基本户开具） 履约担保的金额：合同金额的5% 履约保证金递交时间：签订合同前（以双方约定为准） |
| 29 | 施工工期：8个月 |
| 30 | 电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：（1）供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 （2）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 31 | 公告发布媒介：新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）、新疆塔河网（https://www.tahe.gov.cn/） |

一、说明

1适用范围

1.1本文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

1.2本项目的采购人、供应商及各方当事人均适用本须知。

2定义

2.1监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

2.2资金来源：是指采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。

2.3采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.4代理采购机构：新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司。

2.5磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次磋商及评审工作的人员。

2.6供应商：符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他组织或自然人。

2.7成交供应商：经合法磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

2.8日期：指公历日。

2.9时间：指北京时间。

3合格的供应商

3.1.供应商须符合第一部分“磋商公告”供应商资格要求的全部条款。

4合格的货物、服务和工程

4.1“货物”是指供应商制造或符合磋商文件要求的货物等。供应商的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

4.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.4政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

4.5本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.6供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5磋商费用

5.1.供应商应承担所有与准备和参加项目磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及招标代理均无义务和责任承担这些费用。

6其他

6.1.所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、磋商文件

7磋商文件的编制依据与构成

7.1本项目磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章政策。

7.2要求提供的服务、货物、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件以中文文字编写。由下列文件以及在磋商过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容包括：

●磋商公告；

●磋商须知；

●磋商内容及技术要求；

●合同格式；

●响应文件格式；

7.3供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被确定为响应无效。

8磋商文件的澄清和修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构工作人员可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在磋商文件指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。潜在供应商在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或采购代理机构回复确认。

8.2磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

9答疑会或现场考察

9.1除磋商须知前附表中另有规定，本项目不举行磋商前答疑会及现场考察。

9.2如举行磋商前答疑会或现场考察的，则按以下规定：已获取磋商文件的潜在供应商对本项目提出疑问的，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商代表于磋商须知前附表规定的时间和地点出席答疑会或现场考察。

9.3已获取磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

三、响应文件的编制

10响应文件的构成

10.1.供应商编写的响应文件应包括价格部分、商务部分和技术部分。供应商可以参考磋商文件第五部分响应文件格式顺序编排响应文件。

11响应文件的语言及编写原则

11.1响应文件的语言：响应文件、供应商与采购代理机构就磋商项目的文件和来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11.2计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

11.3供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价一览表（首次报价表）、报价明细表（如适用）以及磋商文件中规定的其它所有内容。

11.4供应商对磋商文件中多个包组进行投标的，其响应文件的编制应当按每个包组的要求分别编制、装订和封装。供应商应对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

11.5供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11.6如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由供应商承担。

12首次报价

12.1供应商对所提供的工程均以人民币报价。

12.2首次报价超过本项目预算金额的按无效响应处理。

12.3供应商应按照“磋商内容及技术要求”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行首次报价，并按《报价一览表（首次报价表）》的要求报出首次价格。首次报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。首次报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在首次报价总价中。《报价一览表（首次报价表）》中若出现免费项及赠送项则视同该部分价格包含在总报价中。

12.4《标价的工程量清单》内容应包含：具体内容及所需的表格，以磋商文件的“工程量清单”及响应总价单为准，本项目磋商文件中响应总价单必须由供应商法定代表人签字或盖法人章并加盖执业印章，否则视为不响应磋商文件。

12.5除磋商须知前附表中另有规定，供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应而予以拒绝。

12.6除磋商须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

13联合体投标

13.1磋商文件第一章中拒绝接受联合体投标的，则不接受联合体磋商。如果第一章中允许联合体投标的，则必须满足：

13.1.1以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.1.2联合体磋商的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商。

13.1.3联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交投磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

13.1.5联合体在报名登记时，提交经联合体各方盖章的联合体磋商协议，以确认联合体的牵头人及成员。

14证明供应商合格的资格文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

14.2供应商提交的资格证明文件应满足第一章供应商资格要求的全部条款。

15证明标的的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的工程的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2工程合格性的证明文件应包括标价的工程量清单中对货物和服务原产地的说明。

15.3证明工程与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

15.3.1工程主要技术指标和性能的详细说明；

15.3.2工程正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

15.3.3对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供工程已对磋商文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对有具体参数要求的指标，供应商应提供所投设备的具体参数值。供应商在阐述时应注意磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。供应商在磋商中要实质上满足磋商文件的要求。

16不允许偏离的实质性条款

16.1响应文件必须对磋商文件中实质性条款的要求进行响应，不能出现负偏离，否则将导致响应无效。不允许负偏离的实质性条款如下：

16.1.1加注“★部分”条款；

16.1.2磋商文件规定的其他必须响应的内容。

16.2响应文件中技术规格、参数或其他内容优于磋商文件的要求视作正偏离，不构成响应无效，供应商对这种优于采购项目需求要求的情况必须单独说明。

17磋商保证金

17.1供应商应按磋商须知前附表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

17.2采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

17.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

17.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

17.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17.3.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

17.3.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

17.3.5磋商文件规定的其他情形。

18磋商响应有效期

18.1响应文件的有效期见磋商须知前附表的规定，响应文件应在此期限内保持有效。磋商响应有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，视为无效响应文件。

18.2特殊情况下，在原磋商响应有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长磋商响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将被无息退还，但其磋商在原磋商响应有效期期满后将不再有效。同意延长磋商响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19响应文件的式样和签署

19.1响应文件的式样：在政采云平台上传加密的电子响应文件。

19.2响应文件的签署及盖章：

19.2.1响应文件要求签名或盖章的内容（磋商文件第五部分“响应文件格式”中要求法人代表或授权委托人签名或盖章）必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，由授权代表签字或盖章的，必须将书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

19.2.2响应文件要求盖公章的内容（磋商文件第五部分“响应文件格式”中要求盖供应商公章）必须加盖供应商公章。

四、响应文件的递交

20加密电子响应文件

20.1本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：（https://www.xjca.com.cn/）“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对所有无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

21磋商响应截止

21.1供应商应在磋商文件第一章中规定的截止日期和时间前将电子响应文件递交上传至新疆政府采购云平台。

21.2为使供应商准备响应时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟响应截止期，但应发布公告并书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商。在此情况下，采购人或者采购代理机构和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.3采购人和采购代理机构将拒收在磋商文件规定的响应截止时间之后送达的响应文件及未报名获取磋商文件的供应商递交的响应文件。

22响应文件的修改和撤回

22.1.供应商在响应文件提交截止期前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，磋商供应商不得撤回其响应文件，不得对其响应文件做任何修改和补充。

五、磋商程序

23开启

23.1开启会议由采购人和采购代理机构主持并在第一章中规定的日期、时间和地点组织公开开启。允许供应商的法定代表人或其授权人参加开启会议。

23.2电子响应文件解密，由采购代理机构工作人员开启解密。

23.3供应商代表对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构工作人员对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★24资格审查

24.1采购人依法对供应商资格进行审查。资格审查是审查供应商资格证明文件是否对磋商文件资格条件作出实质性的响应，审查细则详见磋商须知第七部分：《资格性审查表》。对资格证明文件提供不全或资格性审查不通过的磋商供应商，将由采购人现场告知其不得参与磋商。

25磋商小组

25.1磋商小组根据采购项目的特点进行组建，并负责磋商工作。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评标专家依法从政府采购评审专家库内相关的专家名单中随机抽取。采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商须知前附表中确定。

25.2磋商基本原则：磋商工作根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》以及相关配套的法律法规和政策规定进行。磋商小组将按照磋商文件规定的程序与各供应商单独进行磋商。

25.3磋商小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避；

25.3.1参加采购活动前3年内与参加该采购项目的供应商存在劳动关系或担任过供应商的董事、监事或是供应商的控股股东或者实际控制人；

25.3.2与参加该采购项目的供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.3.3与参加该采购项目的供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.4磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

25.4.1审查、评审响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

25.4.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

25.4.3对响应文件进行比较和评价；

25.4.4确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

25.4.5向采购人、财政局采购办和采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

25.5磋商小组和有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与磋商有关的其他情况。

25.6磋商小组将按照磋商文件中确定的评标方法和评标标准进行磋商。

25.7磋商小组对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个磋商供应商。

25.8磋商中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组成员不符合相关法律法规规定的，采购人和采购代理机构工作人员应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

25.9无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购人和采购代理机构工作人员应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、磋商资料，依法重新组建磋商小组进行磋商。

25.10采购人和采购代理机构工作人员应当将变更、重新组建评磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

26磋商过程

26.1符合性审查

26.1.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程序进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正响应文件应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对符合性审查不通过的响应文件磋商小组将按无效响应处理，由磋商小组现场告知该磋商供应商，其响应文件作无效处理，不参与磋商。审查细则详见磋商须知第七部分：《符合性审查表》。

26.2磋商

26.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行线上磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.2.3磋商小组对各供应商的最后报价进行审查，认为供应商的最后报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云不见面开评标大厅提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2.4供应商的报价出现前后不一致的情况，磋商小组将要求供应商根据磋商文件要求修正报价。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，供应商不确认的，其响应无效。

26.2.5报价按照下列规定修正：

26.2.5.1响应文件中报价一览表（首次报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（首次报价表）为准；

26.2.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

26.2.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.2.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.2.7对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.2.8磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内在政采云不见面开评标大厅提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。供应商进入政采云平台“项目采购”-“开标评标”模块，在政采云不见面开评标大厅中，等待采购代理机构经办人开启二次报价，供应商根据系统提示填写二次报价，并签章确认提交。如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分。

26.2.9在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

26.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与上轮报价一致。

26.4招标代理工作人员对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

27最后报价

26.1.磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

- 28评标方法

- 28.1本项目采用综合评分法。磋商小组对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评审，如有多个包组则按各包组的自然顺序进行评审。磋商小组的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评标程序、评审方法和评审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务得分、技术得分。各评委的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分；然后评出磋商报价得分；最后将商务得分、技术得分和磋商报价得分汇总得出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

- 综合得分＝商务得分+技术得分+磋商报价得分

- 28.2商务、技术评分

- 28.2.1磋商小组对供应商的商务、技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务、技术评分。详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标准》。

- 28.3磋商报价评分

- 28.3.1磋商报价评分采用低价优先的原则计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，该供应商的价格分为满分，落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价，详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标准》。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

- 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100

- 28.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额的采购项目或者采购包适用）

- 28.4.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 28.4.2接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 28.4.3允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 28.4.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。以上格式详见磋商文件第五部分响应文件格式，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 28.4.5组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 28.4.6依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

- 28.5节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

- 28.5.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019）9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

- 28.5.2采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），将按照“第七部分评审标准”给予加分。

- 价格项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

- 技术项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

- 注：1、供应商须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

- 2、供应商提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

29授标与定标原则

29.1磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，并出具书面评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.2磋商小组根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列成交候选供应商名次。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分且磋商报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，由磋商小组通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定成交候选供应商排列顺序。

29.3推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。

29.4根据磋商小组的磋商结果，采购人在评标报告推荐的成交候选供应商中按顺序依法确定1名成交供应商。

29.5采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。采购人未在5个工作日内按评标报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

30成交通知书

30.1招标代理机构工作人员自成交供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件指定的媒体上发布成交公告，成交结果公告期限为，1个工作日。同时向成交供应商发出《成交通知书》。

30.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有同等的法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

31废标

31.1在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3除本须知25.2.8规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

32询问、质疑、投诉

32.1询问

32.1.1供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

32.1.2采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2质疑

32.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

32.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.4采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

联系地址：新疆和田市

联系人：吴国强

联系电话：0903-2099619

32.5以下情形的质疑不予受理

32.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

32.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

32.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

32.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

32.3投诉

32.3.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

32.3.3.1捏造事实；

32.3.3.2提供虚假材料；

32.3.3.3以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

33特别说明

33.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

33.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

33.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

33.1.5不同供应商的响应文件相互混装；

33.1.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33.2供应商存在下列情况之一的，其响应无效：

33.2.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

33.2.2响应文件未按磋商文件要求签署、盖章及响应文件的份数、编制不符合磋商文件要求的；

33.2.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

33.2.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.2.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

33.2.6法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

六、授予合同

34合同的订立

34.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

34.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3自政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.4政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

35合同的履行

35.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

35.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

35.3成交供应商如为依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36验收

36.1采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

36.2在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式验收。

36.3由采购人对工程的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与磋商文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

36.4采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、评审标准

37资格性审查表

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）等，如是事业单位未做财务审计可提供盖财务章的财务报表；成立不足一年的提供成立至今的财务报表或银行资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位公章的书面承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函） |
| 6 | 供应商须具有水利工程施工监理乙级及以上资质。 |
| 7 | 总监理工程师须具有有效的水利工程专业监理工程师注册证书，具有水利工程类高级工程师及以上专业技术资格（技术职称）。 |
| 8 | 其他主要人员要求 监理工程师（2名）：1名具有有效的水利工程建设监理工程师资格证书，1名具有有效的电力工程建设监理工程师资格证书。 监理员：具有有效的监理工程师资格证书或监理员证。 |
| 9 | 凡拟参加本次采购项目的供应商，未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；未被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（提供网页截图） |
| 10 | 中小企业声明函（请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。） |
| 备注：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，如供应商提供的响应文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去供应商资格。 |  |

38符合性审查表

| 序号 | 审查因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价唯一 | 报价唯一且未超过招标控制价 |
| 2 | 商务资信 | 1、投标文件签署 2、法定代表人身份证明及授权委托书 3、服务期 4、投标文件有效期 5、投标保证金 6、响应文件的格式 | 1、提交的投标文件“格式、内容、标识、盖章”等符合采购文件要求；投标文件上法定代表人的签章、其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合采购文件规定。 2、法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式并按采购文件的要求签字和盖章。 3、满足采购文件要求。 4、满足采购文件规定。 5、按时、足额缴纳投标保证金。 6、响应文件按采购文件规定格式完整提供。 |
| 3 | 技术 | 1、响应方案 2、服务范围 3、技术方案 4、其他 | 1、只能有一个方案响应。 2、对采购文件规定的服务范围全部作出响应。 3、满足采购文件要求。 4、响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；满足“供应商须知”规定的实质性要求。 |
| 结论：是否通过符合性审查（符合性审查合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |

39评分标准

满足招磋商文件要求且最后投标价格最低的投标报价为磋商基准价，磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。【说明：商务标部分满分17分，技术标部分满分63分，价格部分满分20分。】

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 注：1、有效报价：通过资格审查、符合性审查并经算术修正的投标报价为有效报价；2、得分四舍五入保留两位小数。 | 20 |
| 商务部分（17分） | 企业类似业绩 | 类似业绩：提供近三年(2023年4月1日至今)类似工程监理业绩，需提供合同(均为原件扫描件并加盖公章)做为业绩证明资料，以上完整业绩证明资料提供1份得3分，每多一项得3分，最多得9分。 | 9 |
|  | 总监理工程师 | 总监理工程师每担任过一项类似工程监理业绩的总监得2分，最多得6分。提供合同（须体现总监姓名，如无法体现，提供其他证明资料） | 6 |
|  | 承诺 | - 总监理工程师每月驻工地天数不得少于 22天的承诺，有得2分，未提供不得分。 | 2 |
| 技术部分（63分） | 监理大纲 | ①目的明确②方案可行③方案详尽④方案符合项目实际需求⑤方案逻辑清楚；以上符合一项得4分，满分20分，实施方案内容中每存在1项缺陷扣2分扣完为止，完全不符合或未提供的不得分。 (缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等) | 20 |
|  | 质量控制方案 | （1）质量控制：①质量控制目标②主要工序和关键部位的控制措施③旁站监理工作计划④工程原材料和中间产品质量检测控制措施⑤跟踪检测或质量抽检方法⑥工程质量评定及验收方法和工作流程；针对以上方案进行赋分，满分10分，缺少一项方案，扣2分，扣完为止。 （2）①目的明确②方案可行③方案详尽④方案符合项目实际需求⑤方案逻辑清楚；以上符合一项得2分，满分10分，实施方案内容中每存在1项缺陷扣1分扣完为止，完全不符合或未提供的不得分。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等) | 20 |
|  | 进度与投资控制 | ①控制目标明确②方法和措施正确、完善③工作流程正确合理；以上符合一项得3分，满分9分，方案内容中每存在1项缺陷扣1分扣完为止，完全不符合或未提供的不得分。 (缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等) | 9 |
|  | 其他措施 | （1）①合同信息管理和组织协调②安全与环境保护③文明施工措施④合理化建议；针对以上方案进行赋分，满分4分，缺少一项方案，扣1分，扣完为止。 （2）①目的明确②方案可行③方案详尽④方案符合项目实际需求⑤方案逻辑清楚⑥方法正确；以上符合一项得1分，满分6分，实施方案内容中每存在1项缺陷扣1分扣完为止，完全不符合或未提供的不得分。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等) | 10 |
|  | 资源配置 | ①岗位职责及工作制度②项目监理机构设置③监理人员进场计划④设施设备配置；以上缺少一项，扣1分，扣完为止。 | 4 |

注：1、磋商小组以供应商总分由高到低排序，得分最高为第一成交候选人，如果出现供应商最终得分相同的情况，磋商报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交人。

- 2、采购人确定中标人的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

- 附件1：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件2：履约保证金保函（格式）

履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致： （买方名称）

号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于   年    月    日就      项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的     %，并以此约定如下：

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式支付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

# 附件3：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的     %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账户。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

# 第三章  磋商内容及技术要求

# 一、项目概况

1.1 项目区概况

1.1.1 基本概况

乌鲁瓦提水利枢纽工程，位于昆仑山南麓的和田河西支流喀拉喀什河上游山口处中游河段、和田县朗如乡境内，距和田市71公里，属于山谷拦河水库，是一座具有灌溉、防洪、发电、改善生态等综合效益的大（2）型水利枢纽工程。主坝最大坝高133m，水库总库容3.336亿m³，控制灌溉面积约210万亩。电站装机容量60MW，设计年发电量1.97亿kW·h。工程设计洪水标准为百年一遇1776m³/s；校核洪水标准为2000年一遇加15%安全保证值，校核洪水标准2829m³/s。

工程于1993年开始“三通一平”，1995年8月主体工程开工，1998年9月截流，1999年8月通过下闸蓄水安全鉴定，2001年9月所有主体单位工程通过完工验收，2009年通过竣工验收，工程总投资12.58亿元。枢纽工程由混凝土面板堆石（砂砾石坝料）主坝及副坝、右岸开敞式岸边溢洪道、泄洪排沙洞（由导流洞改建而成）、左岸冲沙洞、发电引水系统（包括发电引水隧洞、压力竖井、钢岔管）、主副厂房、110kv户内式开关站等建筑物组成。拦河建筑物为混凝土面板砂砾堆石坝，最大坝高133m。

新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程是一项具有灌溉、防洪、发电、生态保护等综合利用效益的大型水利枢纽工程：一是改善灌溉面积112.5万亩、扩大灌溉面积67.5万亩，从根本上解决喀拉喀什河流域的春旱和土地开发用水；二是枢纽水电站年发电量1.97亿kW·h，保证出力1.65万千瓦，使喀拉格尔、排孜瓦提2座水电站增加保证出力1.06万千瓦，和田地区7县1市的缺电矛盾得到基本解决；三是彻底解决喀拉喀什河的防洪问题。通过水库调控，使喀拉喀什河的常遇洪峰流量削减到500立方米/秒以下，将50年一遇的洪峰流量1510立方米/秒削减到河道安全泄量890立方米/秒。使喀拉喀什河安全度汛标准由20年一遇提高到50年一遇，喀拉喀什河两岸农田和工厂、公路、输电线路、通信设施等得到有效的保护；四是乌鲁瓦提水利枢纽工程建成后与玉龙喀什河联合调度向下游塔里木河每年输送生态用水10.57亿立方米。

1.1.2 工程任务

工程全部工作内容建设期、缺陷责任期及保修期全过程的监理工作（含跟踪检测或质量检测）。

本建设工程项目共计15项。其中，日常维修养护项目共8项，包括：水库维修工程（2项）、电厂设施维修工程（4项）、基础维修工程（4项）；专项工程建设项目7项，包括：水库维修工程（4项）、网络信息化服务工程（3项）。

1 、 日常维修养护项目（8项）

（1）水库维修工程（2 项）

1）闸门及其附属设施维修养护项目

2）大坝安全监测及其附属设施养护维修项目

（2）电厂设施维修工程（4 项）

1）1-4 号机组励磁系统升级改造项目

2）枢纽区变压器更换项目

3）10kV 线路西台地过河大桥水泥杆更换项目

4）全厂开关楼照明系统改造项目

（3）基础维修工程（2项）

1）枢纽区宿舍楼维修改造项目

2）枢纽区及基地路灯维修改造项目

2、专项工程建设项目（7项）

（1）水库维修工程（4项）

1）泄洪排沙洞边墙和底板抗冲耐磨层修复项目

2）乌鲁瓦提水库计量设施安装项目

3）水库建筑物及其附属设施养护维修项目

4）枢纽区混凝土修复及零星维修项目

（2）网络信息化服务工程（3项）

1）大坝监测系统改造项目

2）SL3 号滑塌体监测自动化改造项目

3）乌鲁瓦提水利枢纽闸门及启闭机监测系统改造项目

1.1.3气象

和田河流域地处欧亚大陆，远离海洋，受北面塔克拉玛干沙漠的影响，气候干燥，降水稀少，蒸发强烈。由于和田河的支流喀拉喀什河流域的西、北两面有帕米尔高原和天山的屏障作用，阻挡来自中亚、西伯利亚以及北冰洋的冷空气和水汽的来源；南面有昆仑山与青藏高原的阻挡，使低纬带的暖湿空气难以进入，所以水汽来源很少，形成干燥的大陆荒漠性气候，降水量少，全年降水量仅为 78.8mm。

喀拉喀什河流域多年月平均气温出现升温时间为 5～9 月，其中 7 月、8 月 2 个月最高。由此可见喀拉喀什河流域夏季气温迅速上升，出现持续高温天气，冰川积雪大量融化。受气温影响该流域降水时空分布极不均匀，可以造成较严重的洪水灾害。由于新疆特殊的地形条件对气候的影响，使降水在各山区有一定的地带性规律。如：喀拉喀什河至尼雅河一带，处于昆仑山的拐弯处，对气流有一定的回阻作用，降水量较多，河网密布，年径流量也大于两侧山地，洪水频次及灾害频次较高。

据和田县气象站实测资料统计，和田县属于典型的暖温带极端干旱荒漠气候。多年平均气温 12.5℃，夏季炎热，气温高达 40℃以上，冬季寒冷，最低气温-20℃以下，昼夜温差极大，常常超过 15℃；降水极为稀少，年降水量不足 200mm，有些年甚至仅有 35mm，而蒸发量却高达 2618mm，气候极其干燥。日照资源丰富，年均日照时数在 3000 小时以上。多沙尘暴和浮尘天气，每年沙尘天气达 220 天以上，其中浓浮尘天气约 60 天。四季分明，春季升温快但不稳定，常有倒春寒和风沙天气，秋季降温迅速。气候带垂直分布明显，昆仑地区平均每升高 100m，年平均气温降低 0.5～0.7℃。

1.1.4水文

（1）流域概况

喀拉喀什河是塔里木河水系和田河山区的主要支流之一，是典型的高山融雪补给型河流，发源于喀喇昆仑山北坡开拉斯山，河源最高峰是团结峰（6644m），河源支流 24 条，其中 16 条系源自中昆仑冰川发育带。从河源到大红柳滩，河道基本上是由南向北穿行于喀喇昆仑山、南屏雪山和谷顶山之间，山体相对狭小，山脊海拔一般高于 6000m。喀拉喀什河在山区蜿蜒曲折，到乌鲁瓦提水文站出山口，流经和田、皮山、墨玉三县，在阔什塔与玉龙喀什河汇流成和田河，全长 808km，流域面积为 26600k‌m²，年径流量 21.9 亿 m³。乌鲁瓦提水利枢纽工程位于喀拉喀什河山口处，距离和田市 71km。

（2）径流

和田河的主干流～喀拉喀什河位于和田河上游西支（其东支为玉龙喀什河流，发源于喀喇昆仑山，河流的水量汛期主要由气温升高，冰雪融化补给，兼有降水和少量地下水补给。从河源到乌鲁瓦提水文站流出山口，山区河长589km，集水面积19983k‌m²。从乌鲁瓦提至墨玉大桥为丘陵平原区，河长91km，河道坡降近6%，水流散失在和田、墨玉两县农业区，汛期下泄到和田河。由墨玉大桥至科什拉什与玉龙喀什河汇合处为沙漠区，河长128km。

径流的一个特点是沿程变化明显，高、中山区是径流的主要补给区；低山丘陵区，径流量随着面积的增大增加不多，为径流“转运区”。径流的另一个特点是年际变化不大，年内分配不均。喀拉喀什河为季节性河流，冬秋季节干枯，春夏季节有水。径流量年内分配不均春季仅占9.6%，夏季也就是汛期（6月～8月）来水量能占到全年来水总量的73.2%。

据坝址下游3.7km的乌鲁瓦提水文站34年观测资料：多年平均降水量79.15mm，多年平均年径流量21.9亿m³，多年平均流量69.5m³/s。乌鲁瓦提水文站以上山区，冰川面积2163k‌m²，冰川储量1560亿m³，年冰川融水补给占45.9%，地下水补给占24%，降雨季节雨雪补给占30.1%。年平均含沙量2.25kg/m³，年输沙量492万t，河水矿化度每升437毫克。

乌鲁瓦提水利枢纽坝址以上控制流域面积19983k‌m²，河道平均纵坡7.92%。坝址处河床高程约1865.0m。设计洪水标准P=1%时Q=1690m³/s；校核洪水标准P=0.05%时Q=2460m³/s；多年平均悬移质输沙量527万t，多年平均推移质输沙量13.18万t；多年平均输沙总量540.18万t；多年平均含沙量2.41kg/a，多年平均悬移质输沙率167kg/s。

1.2 工程地质

1.2.1 区域地质概况

喀拉喀什河流域位于新疆南部，地理位置介于北纬 34°52′～38°04′，东经 77°25′～80°34′之间，地势南高北低，由南向北倾斜，南部为昆仑山主脉，西南方为喀喇昆仑山，西邻帕米尔高原，南与西藏高原相连，北面是塔克拉玛干沙漠。河道干流侧为深切峡谷，两岸高山夹峙，河谷呈典型峡谷形，坡陡流急，河床以砾石为主。

喀拉喀什河发源于喀喇昆仑山北坡，全长 808km，流域面积广阔。其流域涵盖塔里木盆地的多个地区，包括塔什库尔干自治县和叶城县等地。地形复杂多样，从源头到河口可分为上游昆仑山区、中游山前平原区和下游沙漠区。上游地势险峻，海拔多在 4000m 以上，主要由变质岩和花岗岩构成；中游地势平坦，分布着河流、湖泊和绿洲；下游则是沙漠环境。

流域内岩石类型主要为变质岩和花岗岩。这些岩石在特定的地质条件下，经过漫长的地质历史时期，为玉石的形成提供物质基础。矿产资源主要是玉石资源。喀拉喀什河产出的玉石主要是籽玉，经过洪水冲刷，多呈鹅卵石状。玉石种类包括青玉、青白玉、青花和少量碧玉，白玉产量少。此外，下游地区还有黄金和钻石等矿产资源。独特的地质构造为玉石的形成创造理想条件。河流两岸的变质岩和花岗岩在特定的温度和压力条件下逐渐形成各种类型的玉石，其中和田玉因其质地细腻、色泽温润而备受推崇。洪水期水流对河床和河岸的侵蚀和搬运作用明显，影响着玉石等矿产资源的分布和富集。

喀拉喀什河上游乌鲁瓦提水利枢纽工程地处铁克力克断裂和柯岗断裂之间相对稳定的地块上，也就是塔里木地台南缘的次级构造单元铁克力克断隆上，该断隆东西长240km，南北宽约40km。断隆南侧为柯岗断裂（距坝址30km），活动性较强。北侧为铁克力克断裂（距坝址8.5km），2023年经南京水利科学研究院对已有工程地质资料勘察，工程区场地类别为Ⅱ类。按现行的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），坝址工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。库区位于昆仑山北坡高中山区铁克力克断隆内之深山峡谷中，以峡谷地貌为主，河谷下切强烈，常形成深130～350m的“U”形峡谷，谷底宽100～130m，两岸谷坡50°～80°，左岸局部形成悬崖峭壁，河谷两岸发育I～VI级阶地。

1.2.2 枢纽区工程地质概况

1.2.2.1 枢纽工程封闭条件

枢纽工程位于深山峡谷之中，河谷深切，两岸山体雄厚，分水岭高程2000.00～3000.00m，附近无低于库水位的沟谷，库盘及周围高山均由相对不透水的绿色片岩组成。库区无区域性断裂通过，几组低序次小断层破碎带已胶结，透水性小，枢纽工程不存在永久渗漏问题。

1.2.2.2 库岸稳定

喀拉喀什河河谷方向在库区多呈NNE或NNW向，与片理面走向近于正交，7km以远河谷谷坡呈NNE向与层面夹角小或近于平行。坝址上游7km和15km、分布于高程1952.00m和1902.00～1950.00m的2处塌滑体属风化层倾倒体，在枢纽工程蓄水后淹没高度为10～60m，且又接近库尾，不致影响坝体安全。

在近坝范围内，谷坡走向与岩层走向近于正交，结构面不发育，近坝库岸未发现大规模潜在的塌滑体。在坝址上游2.6km附近，分布于高程1870.00m、1910.00m的几处潜在滑坡体为由于地形与结构面组合而形成的一些规模较小的不稳定岩体，方量小且均在正常蓄水位以下，距坝址2.6km，在考虑一定的防浪高度后，即使发生岩体下滑，其产生的涌浪不致影响坝体安全。

1.2.2.3 浸没

枢纽工程处于深山峡谷区，人烟稀少，附近无工业矿床。除在吐鲁干直沟内有几户村民及少量耕地外，不存在淹没及浸没问题。

1.2.3 枢纽区工程地质条件

1.2.3.1 坝址地质条件

1.地形地貌

坝址河流由东向西径流，与地层走向夹角30°，河谷为不对称“U”形，高差120～150m。1962m水位时，回水长度235km，水面宽度400～700m，水库水面面积8.36k‌m²，水库两岸山体雄厚，附近无低于水库水位的邻谷，库盘由不透水的绿色片岩组成，水库不存在永久渗漏的问题，也不具备发生诱发地震的地质条件。水库蓄水后库岸基本稳定。

坝址区地质构造，即断隆内构造较简单，无活动性断裂分布，历史上无强震活动，区域构造相对稳定，地下水水位较低，没有大的断裂，分布的断层主要位于上、下游，横切河流两岸，两断层相距约460m，坝体坐落在两断层之间，不影响坝址安全。

2.地层岩性

坝区广泛分布元古界埃连卡斯组的变质岩系，Pta-C 层绿泥石石英片岩，分布于坝址上游，通过坝左岸；Pta-D层云母钙质片岩，分布于左坝肩：Pta-E层云母石英片岩，分布于河床及右岸坝肩。上述岩石多为鳞片粒状变晶结构，片状构造，片理较发育，属中硬岩。岩石风化，一般强风化层厚 2～8m，弱风化层厚 4～12m。

河床由卵砾石组成，厚度一般 5～10m。河床中心存在深槽，深 26m，顶宽 30～35m，底宽 20m。

3.地质构造

坝址处于柯岗断裂与铁克力断裂之间的断块上，构造较简单，无大的断裂切割，主要发育低序次的小断支，有 NNE 向、NW 向及近 EW 向 3 组，断层破碎带宽度仅 0.03~0.60m，规模小，延伸短（0.03～1.3km）。坝区主要断层有 F12、F14、F30等 3 条。F12、F14断层分别位于坝址下游和上游，横切河流两岸，相距 460m，对坝址无影响；F30分布于左坝肩，倾向岸里，对坝肩稳定影响不大。

岩体中节理以近 SN 向最发育，产状 340°~360°SW70°~90°，节理斜裂断续延伸，面稍粗糙，闭合。

4.水文地质

地区地下水可分为河床、河漫滩卵砾石层内的孔隙潜水及基岩内的裂缝水。

河床、河漫滩卵砾石层的渗透系数为 1.28×10-2~2.31×10—2cm/s。河漫滩内地下水位与河水水位联系密切。基岩强风化层内一般单位透水率q=10~50Lu，属中等透水带。弱风化层内一般透水率 q=3~5Lu，属弱或中等透水带。透水率 q<3Lu 的界线深度约 40m，一般在弱风化层下部 5～15m，个别受小断层和节理裂隙影响，其界线较深。

地下水整体以弱碱性、低矿化度为主，符合《地下水质量标准》Ⅱ类标准，适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。水化学类型在上游多为 HCO·SO-Ca·Mg 型，向下游逐渐转为 SO·Cl-Na 型；溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等常规离子含量整体较低。重金属、氰化物、挥发酚、六价铬等毒理指标多未检出或远低于限值；总放射性接近国标限值，需关注。

空间上，库区周边山前冲洪积扇地下水水质较好；向下游细土平原与沙漠区，受蒸发浓缩与人类活动影响，TDS 与离子浓度上升，局部 NO 异常。

河水和孔隙潜水为氯化物碳酸氢盐钾钠钙型水，对普通硅酸盐水泥无腐蚀性；地下水水质属氯化物硫酸盐钾钠型水，对普通硅酸盐水泥有硫酸盐型腐蚀性。

5.主要工程地质问题

（1）右岸单薄山脊

右岸山脊岩体较单薄，但岩体较完整，强度较高，仅脊顶岩体质量较差，透水性能稍强。单薄山脊岩体无不利结构面或不稳定岩体存在，可作为坝肩及挡水建筑物的组成部分。因在施工中已采取稳妥的施工方法，并对局部岩体进行锚固，右岸单薄山脊岩体完整性是有保证的。同时还对山脊采取可靠的防渗和排水措施。

（2）右岸Ⅳ级阶地古河槽

古河槽内堆积物结构密实，无连续分布的砂层，干密度和相对密度大，孔隙比小，波速及变形模量高。由于古河槽内卵砾石层组成的山梁已进行防渗处理，可作为天然堆石坝体。但在古河槽底部分布有规模大小不等的淘金洞，洞底、旁侧及支洞堆砌大量松散卵砾石，难免有遗漏，运行中应注意观察，如发现问题，应进行妥善处理。

（3）河床卵砾石层

河床卵砾石层一般厚 5～10m，河心存在深槽，厚约 26m。卵砾石结构密实，物理力学指标较优。表部 0~5m 内分布有厚 0.2～0.8m、宽 20～50m、顺河长约 50m 的砂透镜体，为较均一的中细砂，呈中密状，施工中已予清除或专门加固处理。其余卵砾石层进行人工振动压密处理，作为坝基基础。

1.2.3.2 溢洪道地质条件

溢洪道进口位于坝右一号冲沟右岸，引渠段和控制段斜穿高度不大的山梁，最大开挖深度约 60m，该段的岩性为绿泥石石英片岩、云母石爽片岩，片理产状 70°SE262°，走向与溢洪道轴线斜交，夹角约 38°，倾向左岸，右岸为斜向顺层坡，控制人工边坡稳定的主要是片理。泄槽后段位于皿级阶地上，有厚 3～12m 洪积碎石重砂壤土和 2～4m 厚漂卵砾石层，下伏基岩较完整，片理面与轴线交角 23°～32°，倾向溢洪道左岸，沿线无大的断层通过，岩体较完整。

1.2.3.3 泄洪排沙洞地质条件

泄洪排沙洞进口位于河右岸转弯处冲沟北侧的凸型坡上，坡高约 140～150m，自然边坡坡度 45°~56°，边坡走向 82°。由云母钙质片岩夹云母石英片岩组成，片理走向 65°，倾向与岸坡坡向一致，为顺层坡，但岩层倾角大于岸坡坡角，自然边坡处于稳定状态。工作门竖井原位于 F14与 F35之间，在开挖过程中，由于边坡未揭露 F300 断层造成边坡失稳等问题，沿洞线下移 48m，移至 F14 断层下游约 20m 处，其边坡基本为由天然层面所形成的边坡，自然坡度约 50°，边坡整体稳定性好，只是局部形成一些危岩，已进行处理。泄洪排沙洞洞身围岩由完整新鲜的云母石英片岩组成，沿洞线主要通过 F14、F35断层，破碎带宽度 0.3～0.6m，构造岩已胶结，洞线与片理面及断层斜交，交角较大。岩体以层状结构为主，“～皿类围岩占洞长的72%，成洞条件好。

1.2.3.4 冲沙洞地质条件

冲沙洞围岩主要由云母钙质片岩、云母石英片岩组成，少部分为绿泥石石英片岩，属中硬岩，岩体完整，沿洞线有四条小断层通过，洞线与片理及断层走向斜交，交角大，岩体稳定性好。I～Ⅳ类围岩段长度占总洞长的94.5%，Ⅳ类围岩段长度占总洞长的 5.5%，成洞条件好。

1.2.3.5 发电引水洞地质条件

发电引水洞进口洞脸边坡坡度 35°~45°，岩性为绿泥石石英片岩，中等坚硬，片理发育，无断层通过。NNW 向节理走向与边坡交角大，倾角陡，对边坡稳定影响不大，进口边坡稳定。

隧洞围岩以云母石英片岩为主，并有部分绿泥石石英片岩，该段岩体中无软弱夹层，节理裂隙不发育，仅有规模较小的 F30、F12等 5 条小断层，岩体完整性好，洞线与片理面交角 44°~82°，与断层走向交角大。洞室岩体以层状结构为主，Ⅱ～Ⅲ类围岩占洞长的 80%，成洞条件好。

1.2.3.6 厂房基础与边坡

电站主、副厂房的大部分基础坐落在基岩上，岩性为云母石英片岩，弱风化，较完整，中等坚硬，基础稳定性好。安装间及副厂房右端坐落在古河槽砂砾石层上，虽然砂砾石层结构致密，可满足基础要求，但需加强对岩基与砂砾石层的不均匀变形问题的监测。厂房位于左岸高陡边坡脚下，受 NNW 向陡倾角节理和 NW 向倾坡外节理影响，左岸高陡边坡易形成局部不稳定岩体和顶部卸荷岩体。经采用梯段预裂爆破、预应力锚索和锚桩加固，以及混凝土贴坡、喷护等措施处理后，边坡无大的失稳岩体，稳定性较好，满足安全要求。

1.2.4 枢纽工程地质条件评价

（1）枢纽工程区位于塔里木盆地南缘的铁克力克断隆内，构造简单，无大规模断裂及活动性断裂。工程区场地类别为Ⅱ类，《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），坝址工程区地震动峰值加速度为 0.20g，地震动反应谱特征周期为 0.40s，相应基本地震烈度为Ⅷ度。

（2）枢纽区水文地质条件简单，库岸稳定性较好，蓄水运行至今库岸总体稳定。基岩透水率 q≤3Lu 的界线深度一般在弱风化带下 5～15m，进行帷幕灌浆防渗是必要的，防渗标准采用 3Lu 符合规范要求，枢纽工程不存在永久性渗漏问题。

（3）主坝、副坝的趾板地基为云母石英片岩和云母钙质片岩，属中硬岩，岩体完整性较好，地质缺陷按设计要求处理后，建基岩体符合混凝土面板坝趾板基础要求。坝体基础靠趾板 20m 范围内为弱风化岩石，基础条件好，其余清除表层 2m 保留的原河床砂砾石层结构密实，性质较好，满足坝体基础要求。

（4）溢洪道、泄洪排沙洞、冲沙洞、发电引水洞的进、出口建筑物基础及围岩均为云母石英片岩、云母钙质片岩及绿泥石石英片岩，属中硬岩，断层、节理不发育，岩体完整性较好，大部分属 I 类围岩，少部分 I、Ⅲ类围岩，强度和稳定性均满足设计要求。

（5）高边坡岩体的稳定性是枢纽工程区的主要工程地质问题。施工中揭露的断层构造，以及在建筑物地基和边坡开挖时原边坡稳定性遭受破坏或降低的岩体均进行加固处理，运行中边坡未见滑塌现象，边坡总体稳定。

1.2.5 天然建筑材料及料场分布

根据枢纽工程的总体设计需求，主要天然建筑材料包括混凝土骨料（粗、细骨料）、填筑料（坝体堆石料、反滤料、过渡料）及防渗土料。通过对工程区及其周边地质环境的勘察与评估，已查明以下主要料场的分布与特性。

1.混凝土骨料料场

料场位置：位于坝址下游约 3.5km 的喀拉喀什河右岸乌鲁瓦提沟口冲洪积扇。

材料特性：该料场主要为第四系冲洪积的砂卵砾石层，厚度一般为8~15m，储量丰富。卵砾石成分以花岗岩、片麻岩、石英岩等硬质岩石为主，磨圆度较好，强度高。通过现场筛分试验，天然级配基本良好，可作为加工混凝土粗细骨料的原料。经过破碎、筛分等加工处理后，成品骨料的各项指标预计能满足水工混凝土骨料的规范要求。

开采与运输条件：地形相对平缓，覆盖层薄，易于露天开采。料场紧邻工程进场公路，运输条件便利。

2.坝体填筑料场

（1）主堆石料场

料场位置：位于水库库尾两岸适宜开采的山体。

材料特性：岩性为元古界埃连卡斯组的绿泥石石英片岩和云母石英片岩。岩石饱和抗压强度普遍大于 50MPa，属中硬-坚硬岩。岩体风化层较薄，可利用料主要为弱风化及新鲜基岩。经爆破开采后，石料块度适中，颗粒形状较好，压实性能与力学强度（抗压、抗剪）预计能满足混凝土面板堆石坝主堆石区的要求。

开采与运输条件：需修建专用上山道路，开采形成一定高度的开采边坡，需进行边坡稳定设计。

（2）过渡料与反滤料

过渡料可直接从主堆石料场的爆破料中筛选符合级配要求的部分获得，或在混凝土骨料料场对砂卵砾石进行分级、掺配加工。

反滤料对级配和清洁度要求较高，主要由混凝土骨料料场的砂砾石材料经严格筛选、清洗后制备，其天然成分中石英含量高，质地坚硬，性能稳定。

3.防渗土料场

料场位置：位于坝址下游约 5km 的喀拉喀什河右岸高阶地上。

材料特性：为第四系风积、冲洪积成因的低液限粉土及粉质壤土。土层厚度一般为 4~10m。根据初步试验，其天然含水率接近最优含水率，塑性指数适中，具有较低的渗透性（K≤1×10-⁵cm/s）和较高的抗渗强度，可作为混凝土面板坝上游铺盖或围堰防渗心墙的备用土料。

开采与运输条件：地形平坦，覆盖层薄，易于集中开采。距离坝址有一定距离，需考虑运输道路。

4.围堰填筑料场

围堰的砂砾石填筑料可直接就近利用混凝土骨料料场的砂卵砾石，或利用枢纽建筑物开挖产生的合格石渣料。

5.料场综合评价与建议

储量与质量：各主要料场储量均能满足工程设计要求，材料质量总体良好。但所有料场在正式开采前，均需进行详细的勘察与系统性的物理力学试验，以最终确定其可用性和具体的设计参数。

环境影响：料场开采将形成新的开挖面和高边坡，需在设计和开采过程中严格落实水土保持和环境保护措施，如边坡防护、排水设置和后期地貌恢复等。

备选方案：考虑到工程长期运行和后期维护的备料需求，建议在库区或下游其他适宜地点勘察备用料场，作为战略储备。

# 二、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

1.委托人提供的办公房屋及冷暖设施：无

2.委托人提供的设备清单：无

3.委托人提供的设施清单：无

（二）委托人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高

3.委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4.勘察文件设计文件等资料

5.技术标准、规范

6.工程承包合同及其他相关合同

7.其他资料

（三）委托人财产使用要求及退还要求

无

# 三、委托人提供的便利条件

1.委托人提供的生活条件

无

2.委托人提供的交通条件

无

3.委托人提供的网络、通讯条件

无

4.委托人提供的协助人员

无

# 四、监理人需要自备的工作条件

1.监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4.监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6.监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

7.监理人自备的试验用房、样品用房

8.其他所需物品

# 第四章  合同格式

实际以签订的合同为准。

- 第一部分 通用合同条款

- 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

- 委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.6 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

- 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

- 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

- 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

- 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

- 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

- 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

- 违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12.争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 专用合同条款

1. 一般约定 一般约定

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件（不限于）：

（1）《水利工程建设项目施工监理规范》SL 288—2014；

（2）《水利工程建设监理规定》；

（3）《水利工程建设项目验收管理规定》水利部令第 30 号；

（4）《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2025；

（5）其他相关规范。

1.6 文件的提供和照管

1.6.2 委托人提供的文件

由委托人提供的文件：相关批复文件、设计文件、施工招标投标文件、施工图、施工合同。

委托人提供文件的期限：各标段开工前 5 日内提供相关文件。

委托人提供文件的数量：各 1 份。

委托人收回所提供文件的时间：工程交验前 10 天。

1.7 联络

1.7.2 委托人和监理人应在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件送达对方当事人。

委托人接收文件的地点：                 。

委托人指定的接收人：                   。

委托人指定的联系方式：                     。

监理人接收文件的地点：                     。

监理人指定的接收人：                     。

监理人指定的联系方式：                    。

1.12 委托人要求

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本的时间：不要求。

2. 委托人义务

2.3 提供设备、设施

投标人的生活及办公用房、其他办公生活设施，招标人不负责提供，由投标人自行负责，费用已包含在投标报价中，委托人不再另行支付。

2.7 其他义务

委托人应履行的其他义务： 无 。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限如下：

姓名：  /   职务：      /      联系方式：      /    。

授权范围：            /                            。

授权期限：           /                             。

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人对监理人书面提出的事项作出书面答复的时限：一般文件 7 天；紧急事项 3 天；变更文件 14 天。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.4 其他义务

监理人应履行的其他义务：

（1）主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等，进场监理人员的素质、数量、专业配置、执业资格及层次结构等必须与合同文件中人力资源配置相吻合，满足工程进展和开展监理工作的需要。日常现场监理人员必须按投标文件根据工程现场实际施工形象进度，按专业委派齐全，监理人派驻现场的监理机构人员组成、年龄结构、专业配套合理，进场监理人员的素质、数量、专业配置、职业资格及层次结构等必须与投标文件中人力资源配置一致，满足工程进展和开展监理工作的需要。保持人员稳定，原则不允许更换监理人员。按施工项目要求相应专业人员必须配全，旁站部位人员必须到位。

（2）监理人应当在本合同生效后 3 天内组建监理机构，并进驻现场，满足下列要求：

①合同签订后，监理人应根据工程建设的安排和工程需要经委托人同意后派出投标文件承诺的主要人员进场。

②监理机构进场后，监理人应在工程建设合同签订后 8 天内将现场主要监理人员的职责与权限书面通知委托人及被监理方。在监理过程中，主要监理人员的权限需要变更时，应提前 7 天书面通知委托人。

③监理人应爱护和妥善保管发包人提供的设施，由于监理人使用和保管不当发生重大损坏、损失和重大事故时，监理人应及时报告发包人。对于损坏的设施，监理人应承担相应的修理修复费用；对于造成报废和丢失的设施，监理人应予以赔偿。

④需旁站监理的工程重要部位、关键工序是：按照经质量监督机构批准的工程项目划分、委托人签认的监理规划和监理实施细则及委托人认为工程现场需要。

4.2 履约保证金

本款补充：

履约保证金的金额：签约合同价（不含暂列金）的5%。

履约担保的形式：100%为履约保函、现金或其他

监理人收到中标通知书后，应在签订合同前，向委托人提交银行保函。

4.4 总监理工程师

4.4.4 总监理工程师授权其下属人员履行的职责：总监理工程师离开现场必须事先取得委托人同意，并以书面形式明确临时代替人、代替期限及授权范围，但不能替代总监理工程师的责任和权利。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围：工程全部工作内容建设期、缺陷责任期及保修期全过程的监理工作（含跟踪检测或质量检测）。本建设工程项目共计15项。其中，日常维修养护项目共8项，包括：水库维修工程（2项）、电厂设施维修工程（4项）、基础维修工程（4项）；专项工程建设项目7项，包括：水库维修工程（4项）、网络信息化服务工程（3项）。

1 、 日常维修养护项目（8项）

（1）水库维修工程（2 项）

1）闸门及其附属设施维修养护项目

2）大坝安全监测及其附属设施养护维修项目

（2）电厂设施维修工程（4 项）

1）1-4 号机组励磁系统升级改造项目

2）枢纽区变压器更换项目

3）10kV 线路西台地过河大桥水泥杆更换项目

4）全厂开关楼照明系统改造项目

（3）基础维修工程（2项）

1）枢纽区宿舍楼维修改造项目

2）枢纽区及基地路灯维修改造项目

2、专项工程建设项目（7项）

（1）水库维修工程（4项）

1）泄洪排沙洞边墙和底板抗冲耐磨层修复项目

2）乌鲁瓦提水库计量设施安装项目

3）水库建筑物及其附属设施养护维修项目

4）枢纽区混凝土修复及零星维修项目

（2）网络信息化服务工程（3项）

1）大坝监测系统改造项目

2）SL3 号滑塌体监测自动化改造项目

3）乌鲁瓦提水利枢纽闸门及启闭机监测系统改造项目

5.1.3 阶段范围：施工阶段、缺陷责任期及保修阶段

5.1.4 工作范围：指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全监理、档案管理等。主要包括但不限于下列内容：

（1）除通用条款规定的监理内容外，还包括跟踪检测或抽检。

（2）监理时段内与项目验收、质量评定、档案验收移交等相关监理工作。

5.4 监理文件要求

5.4.3 本工程监理文件的具体要求如下：

（1）监理文件的具体类别

包括合同文件、监理依据、监理资源、监理计划、监理指令、监理报告、监理记录、外部文件、施工准备、施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理、安全管理、竣工验收、备案文件。上述文件须提供电子文件。

（2）监理文件的编制要求

1）按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件。

2）监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。

3）监理文件的编制内容

主要包括：监理规划、监理实施细则、监理月报、监理日记和监理工作总结以及工程质量评估报告等。

4）监理文件的提交时间：监理规划和实施细则进场14天内提交，监理月报于每月22日提交。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 开始监理条件：合同签订。

6.2 监理工期延误

增加以下条款：

出现下列监理工期延误情形的处理办法：

（1）监理周期延误：

因以下委托人单方原因导致监理服务期显著延长，且延长累计时间超过合同原定服务期30%的，双方可协商调整监理报酬：

① 委托人提出的、且构成重大变更的设计修改；

② 非因监理人过错，委托人要求工程中途停建、缓建。

(2) 除上述约定情形外，因委托人原因、不可抗力、重大设计变更、承包人延误或其他非监理人原因造成的监理服务期延长，监理报酬不予调整。监理人应采取措施保证监理工作的连续性和有效性。

(3) 若因监理人对工期、进度等现场服务管理不力而造成监理工期延误的，监理报酬不予调整，且监理人应承担相应的违约责任。

6.3 完成监理

6.3.4 监理文件的形式：纸质文件和电子文件 。

监理文件的份数要求：纸质文件 2 份，电子文件2 份（光盘）。

监理文件的纸幅要求：按工程档案资料管理要求执行。

监理文件的装订要求：按工程档案资料管理要求执行。

7. 监理责任与保险

7.2 监理人须为投入本项目的监理人员购买各类保险，费用包含在投标报价中，委托人不另行支付。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 监理服务期限和监理报酬的调整方法

（1）如监理范围发生变化，双方对监理服务报酬计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

（2）除不可抗力外，非监理人原因引起的周期延误，同本条款 6.2 条规定。

（3）非监理人的原因，对工程同一部分进行重复监理，监理周期相应延长，监理报酬不予调整。

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理，监理报酬不予调整。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予的奖励： 无 。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式： 监理费用按投标价格计列。 监理范围之内的项目完工结算不论小于或大于合同监理范围之内的项目投资，监理费用均不予调整。。

合同价格调整方式： 除监理周期延误按合同约定予以调整外，其他不予调整 。

9.2 支付

按进度支付，先付30%预付款，然后在根据进度支付，支付至合同价80%，后停止支付，竣工验收后支付到合同价款的97%，监理服务期结束后监理服务费付清。

9.3.2 委托人不按期支付中期支付的逾期付款违约金：   /    。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，其支付约定：  /   。

9.4 费用结算

9.4.1 监理费用结算申请的份数：4份。

监理费用结算申请的提交期限：被委托人向委托人提出付款申请以及相应的支持性证明文件，经发包人审查同意后，14天内支付监理费用，委托人在每次付款时，被委托人应向委托人提供有效增值税发票。因被委托人未及时提供发票或提供的发票有误造成的支付延误，由被委托人承担责任。

9.4.2 委托人不按期支付费用结算的逾期付款违约金：按银行同期存款利率向监理人支付逾期付款违约金。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力的其他情形： / 。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力发生前已完成的监理工作的费用支付：按实际完成监理工作量支付已完成的监理工作费用。

11. 违约

本条增加条款：

1）在监理服务期内，要保持人员稳定，不得随意更换，私自更换总监，委托人有权终止合同，并承担违约责任；总监理工程师暂时离开施工现场必须事先取得委托人同意。未经委人同意私自更换主要监理人员，属违约行为，按监理责任的违约条款进行处罚：私自更换总监，扣罚监理费 5000 元人民币。

2）委托人有权因总监理工程师管理不善，造成施工期间发生社会治安事件、重大安全事故、质量事故及工期延误等要求更换总监理工程师，监理人承担造成的损失，更换的总监理工程师应满足本标段对总监理工程师的资格和业绩要求。

3）在监理服务期限内，要保持人员稳定，不得随意更换。总监每月驻工地天数不得少于 22天，每少一天按照日工资的 5 倍受到处罚。

4）总监理工程师离开现场必须事先取得委托人同意，并书面授权经委托人同意的副总监代行总监理工程师职责，但不能替代总监的责任和权利。其他主要监理人员需要离开现场超过 14 天时，亦需事先取得委托人同意。否则，委托人有权按照合同价格水平扣除相应的人员费用并进行处罚，处罚金额为总监一天 500元人民币，其他人员一天 200 元人民币。

5）在合同实施期间，委托人有权要求监理人更换不符合监理要求的监理人员，包括投标文件中列明的所有监理人员。监理人应按委托人要求在 7天内予以更换。

6）因监理人的原因引起委托人损失的，由监理人承担赔偿责任。

12. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成的，约定按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件一：合同协议书

合同协议书

- （委托人名称，以下简称“委托人”）为实施	          （项目名称），已接受             	（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

- 1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；

- （2）投标函及投标函附录；

- （3）专用合同条款；

- （4）通用合同条款；

- （5）委托人要求；

- （6）监理报酬清单；

- （7）监理大纲；

- （8）其他合同文件。

- 2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 3、签约合同价：人民币（大写）       （¥                   ）；

- 4、总监理工程师：		。

- 5、监理工作质量符合的标准和要求：				。

- 6、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

- 7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

- 8、监理人计划开始监理日期：			，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为		天。

- 9、本合同协议书一式		份，合同双方各执		份。

- 10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 委托人： |  |  |  |  |  | （盖单位章） |  |  |  | 监理人： |  |  |  |  |  |  | （盖单位章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  |  |  |  |  |  |  | （签字） | 法定代表人或其委托代理人： |  |  |  |  |  |  |  |  | （签字） |
|  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |

# 第五章  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

供应商名称：                           （电子章）

法定代表人（或其授权代表）：             （电子章）

联系人：

联系电话：

日期：    年   月   日

一、资格证明文件

（一）供应商资格声明

1．供应商概况：

供应商名称：

注册地址：

传真：       电话：        邮编：

成立或注册日期：

法定代表人：               （姓名、职务）

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）我方同意响应文件在磋商文件规定的响应截止日期届满后立即对我方产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后     日历天

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商名称（电子章）：

法定代表人（电子章）：

日期：     年     月     日

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：                    性别：

年龄：                    职务：

系                    （供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件双面

供应商名称（电子章）：

日期：     年     月     日

（三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司本次磋商活动的授权代表，参加（采购人）的        项目的磋商活动。授权代表在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（姓名）：        性别：        年龄：

单位：                   部门：        职务        ：

附：授权代表身份证复印件双面

供应商名称（电子章）：

法定代表人（电子章）：

日期：     年     月     日

（四）具有独立承担民事责任的能力

提供合法有效的法人营业执照

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）等，如是事业单位未做财务审计可提供盖财务章的财务报表；成立不足一年的提供成立至今的财务报表或银行资信证明

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位电子章的书面承诺函

（七）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供供应商近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如小微企业按季度纳税的提供近半年内任意一个季度的纳税证明

注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”；②“税种”非社会保险。

（八）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函

- （九）具有水利工程施工监理乙级及以上资质

- 提供有效的资质证书

（十）总监理工程师的资格要求：具有有效的水利工程专业监理工程师注册证书，具有水利工程类高级工程师及以上专业技术资格（技术职称）。须在本单位注册

提供监理工程师注册证书、身份证、职称证、社会保险证明（近6个月社保缴纳证明材料）等其他相关证明材料，加盖电子章

（十一）凡拟参加本次采购项目的供应商，未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；未被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动

提供相关网页截图

（十二）磋商保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证

（十三）响应文件未附有采购人不能接受或不符合磋商文件的要求

格式自拟的承诺书

（十四）中、小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加        （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员    人，营业收入为          万元，资产总额为             万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子章）：

日期：     年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

二、报价文件

| 投标人 | (全称) |  |
| --- | --- | --- |
| 投标保证金 | 保证金形式 |  |
|  | 保证金金额 | 人民币(大写)： 元整 |
|  | 有效期 |  |
| 投标文件有效期 |  |  |
| 监理取费费率 |  | % |
| 投标总报价 |  | 人民币(大写)： 元整 |

供应商名称（电子章）：

法定代表人或其授权代表（电子章）：

日期：     年     月     日

报价要求

1.报价说明

（1）本招标项目监理报价应与投标须知、合同文件和有关技术文件结合理解使用。

（2）投标报价包括投标人中标后按照合同规定提供本招标项目全部监理服务所需的一切费用，包括(不限于) 施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段等监理工作所需的费用及税金、保险和利润、跟踪检测或质量检测费用。投标人应根据现行监理取 费标准，结合本工程项目特点及企业自身状况，决定投标总报价。

（3）本合同监理取费费率， 在合同实施期间总价不因政策性费率、物价和市场因素的变化而调整， 工程竣工后， 根据工程实际完成的建安工程总投资按合同约定的方法计算并支付监理费用。但额外工作监理报酬不包括在投标报价中，另行计取。

（4）招标人不提供现场生活、办公用房，不提供交通工具、办公设备、通讯工具、试验检测及测量设备。投标人为实施监理工作所需的现场生活、办公用房、交通工具、办公设备、通讯工具、试验检测及测量设备的运行费用等，在报价时需考虑。

（5）本合同监理服务费应按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格【2007】670号)计算。其中，施工阶段监理服务费应在按照招标文件给定的监理服务费计费额计算本合同监理服务费基准价的基础上，投标人结合自身因素，进行投标报价；交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费可参照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》(发改价格【2007】670号)规定的收费标准计算投标报价。

（6）投标人须提供报价的详细说明。报价分析时，投标人为实施监理工作所需的全部费用均分摊在监理人员费用中，并最终得出投标总报价。监理费用报价书的每一页均须由投标人法定代表人或授权委托人签署并加盖公章。

（7）投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，计算投标报价。

（8）投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报监理服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

（9）本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

（10）投标人应在整个监理服务期做好疫情防控，并承担疫情防控所产生的所有费用，招标人不支付任何费用。

2.报价组成

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、增值税、跟踪检测或质量检测费用。 投标人应按上述五项分项计算列报，汇总计入投标报价。

（1）投标报价汇总表

## 正常监理服务酬金投标报价汇总表

单位：元

| 项号 | 项 目 | 合价金额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 管理费 |  |
| D | 利润 |  |
| E | 增值税 |  |
| F | 跟踪检测或质量抽检 |  |
| 投标报价(A+B+C+D+E+F) |  |  |

投 标 人：              （全称）

( 盖 电子章 )

法定代表人或其授权代表人：            （电子章）

年  月   日

A、监理人员费报价组成计算

表 1

监理人员费计算表

单位：元

| 专业 | 人员类别 | 工日数 | 单价（元/工日） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类人员 |  |  |  |
|  | 二类人员 |  |  |  |
|  | 三类人员 |  |  |  |
|  | 四类人员 |  |  |  |
|  | 一类人员 |  |  |  |
|  | 二类人员 |  |  |  |
|  | 三类人员 |  |  |  |
|  | 四类人员 |  |  |  |
|  | 一类人员 |  |  |  |
|  | 二类人员 |  |  |  |
|  | 三类人员 |  |  |  |
|  | 四类人员 |  |  |  |
|  | 一类人员 |  |  |  |
|  | 二类人员 |  |  |  |
|  | 三类人员 |  |  |  |
|  | 四类人员 |  |  |  |
|  | 一类人员 |  |  |  |
|  | 二类人员 |  |  |  |
|  | 三类人员 |  |  |  |
|  | 四类人员 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投 标 人：              (全称)

(电子盖章)

法定代表人或授权代表人： (电子章)

造价工程师：          (签名盖章)

年    月     日

表 2       现场监理人员人工预算单价分析表

类人员

| 序号 | 项目或费用名称 | 单位 | 计算公式 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 元 |  |  |  |
|  | 基本工资 | 元 |  |  |  |
|  | 岗位工资 | 元 |  |  |  |
| 2 | 辅助工资 | 元 |  |  |  |
|  | 夜班津贴 | 元 |  |  |  |
|  | 加班津贴 | 元 |  |  |  |
|  | 施工津贴 | 元 |  |  |  |
| 3 | 工资附加费 | 元 |  |  |  |
|  | （1）养老保险 | 元 |  |  |  |
|  | （2）医疗保险 | 元 |  |  |  |
|  | （3）职工福利基金 | 元 |  |  |  |
|  | （4）工会经费 | 元 |  |  |  |
|  | （5）职工失业保险基金 | 元 |  |  |  |
|  | （6）工伤保险基金 | 元 |  |  |  |
|  | （7）住房公积金 | 元 |  |  |  |
| 4 | 其它一切费用 | 元 |  |  |  |
| 5 | 利润 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | 元 |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

备注：此单价中的费用为监理人员承担监理服务的全部费用。

投 标 人：              (全称)

(电子盖章)

法定代表人

或授权代表人：    (电子章)

造价工程师：         (签名盖章)       年       月      日

表 3                    各类监理人员工日数汇总表

| 人员类别 | 所含专业人员 | 人日数 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类人员 |  |  |  | 总监、副总监 |
| 二类人员 |  |  |  | 各专业负责人 |
| 三类人员 |  |  |  | 现场监理工程师 |
|  | ... | ... |  |  |
| 四类人员 | 监理员 |  |  | 监理员及辅助人员（只做规划，费用含在一～三类人员费用报价之中。） |
|  | 服务人员 |  |  |  |

投 标 人：              (全称)

(电子盖章)

法定代表人

或授权代表人：   (电子章)

造价工程师：         (签名盖章)     年      月     日

表 4                     监理人员分时段进场计划及工日数

| 序号 | 监理人员 |  | 监理时段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （月） | （月） | （月） | （月） | （月） | （月） | … |
| 1 | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：              (全称)

(电子盖章)

法定代表人

或授权代表人：    (电子章)

造价工程师：        (签名盖章)

年       月     日

- 设施设备购置和使用费计算表

- 单位：元

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费（或折旧费） | 运行费用 | 金额（小计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：              (全称)

(电子盖章)

法定代表人

或授权代表人： (电子章)

造价工程师：        (签名盖章)

年     月    日

三、商务技术文件

（一）磋商响应函

致        （采购人）：

我方确认收到贵方项目名称、项目编号采购相关工程的磋商文件，签名代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）在此声明并同意：

1、总报价为（小写：          ）（大写：          元）（保留两位小数）人民币，工期：签订合同后     天内完工。

2、我方将按照磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本响应有效期自响应截止日期起      个日历日。

5、在规定的磋商时间后，如果在响应有效期内撤回响应文件，同意保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应的约定。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。

如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：            电话：            传真：

供应商名称（电子章）：

法定代表人或其授权代表（电子章）：

日期：     年     月     日

（二）商务偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：供应商响应文件的条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

供应商名称（电子章）：

法定代表人或其授权代表（电子章）：

日期：     年     月     日

（三）近3年类似工程业绩表

企业业绩

| 序号 | 发包人单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订日期 | 发包人联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：需提供合同扫描件。

总监理工程师业绩

| 序号 | 发包人单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订日期 | 发包人联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：需提供合同等相关扫描件。

（四）拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 从事 监理 工作 年限 | 监理工 程师注 册证书 编号 | 监理员资格证 书编号 | 拟 任 职 务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附有身份证、资格(注册、岗位) 证书等复印件、近6个月社保缴纳证明材料。

（五）监理大纲

监理大纲应包括(但不限于)下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置 (框图)、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、资金、进度、环境控制措施；

七、合同管理方案；

八、组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划。

结合磋商须知第七部分评审标准“技术标”评审内容自行编制。

（六）其他材料