
	龙港市政府采购
公开招标采购文件
（线上电子招投标）
项目名称：2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
采购组织类型：分散采购-分散委托中介

采 购 人：龙港市综合行政执法局

联 系 人：易先生
联系电话：0577-59918138
代理机构：东方经纬项目管理有限公司

联 系 人：周昌军
联系电话：13695715306
二〇二六年四月


 采购文件总目录

- 2 -关于2026年龙港市市政道路巡查及维修项目的公开招标公告


- 7 -投 标 通 知 (邀 请) 书


- 12 -第一部分   项目简介


- 12 -第二部分   采购内容及技术要求


- 22 -第三部分   供应商须知


- 22 -一、说明


- 23 -二、供应商（投标人）资格要求


- 23 -三、招标文件


- 24 -四、投标文件


- 36 -第四部分   合同格式


- 45 -第五部分    投标文件格式


- 66 -第六部分   评标办法


- 66 -一、总则


- 66 -二、评标组织


- 66 -三、评标程序



注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

东方经纬项目管理有限公司关于2026年龙港市市政道路巡查及维修项目的公开招标公告
	 项目概况

2026年龙港市市政道路巡查及维修项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2026年04月24日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
    项目编号：330383263020010000020

    项目名称：2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
    预算金额（元）：4492372  

    最高限价（元）：4492372
采购需求：

标项名称: 2026年龙港市市政道路巡查及维修
    数量: 1  
    预算金额（元）:4492372
   简要规格描述：2026年龙港市市政道路巡查及维修，具体服务内容及要求详见采购文件采购内容及技术要求。
 备注：/

    合同履约期限：服务期为一年；合同签订后一年期满或当年预算使用完毕，两者满足其一则合同自动终止。
    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
    3.本项目的特定资格要求：标项1：具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《安全生产许可证》。
三、获取招标文件 

    时间：/至2026年04月24日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政采云平台线上获取

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年04月24日 09:30（北京时间）

    投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标  

    开标时间：2026年04月24日 09:30   

    开标地点（网址）：龙港市龙港市政务服务中心开标室  

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 

4.其他事项：

4.1本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”

4.2采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展（本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业）；2）政府采购支持监狱企业发展；3）政府采购促进残疾人就业。
4.3本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

   1.采购人信息

    名    称：龙港市综合行政执法局 

    地    址：龙港市站港大道龙港客运中心5-7楼 

    传    真：/  

    项目联系人（询问）：易先生  

项目联系方式（询问）：0577-59918138

质疑联系人：姜先生   

    质疑联系方式：0577-59918138  

    
    2.采购代理机构信息            

    名    称：东方经纬项目管理有限公司             

地    址：龙港市金茂花园3幢1单元2501

    传    真：/             

    项目联系人（询问）：周昌军              

    项目联系方式（询问）：13695715306 

    质疑联系人：单晓超             

    质疑联系方式：13353386893 　　　　　　     

    
    3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：龙港市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

    地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

    传    真：/             

    联系人 ：李老师、王老师             

    监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562   
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
投 标 通 知 (邀 请) 书

东方经纬项目管理有限公司对2026年龙港市市政道路巡查及维修项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	采购编号
	330383263020010000020

	项目名称
	2026年龙港市市政道路巡查及维修项目

	资金来源
	财政资金，已落实

	采购方式
	公开招标（电子交易）

	确定成交供应商办法
	综合评分法

	采购类型
	 eq \o\ac(□)货物类        eq \o\ac(□,√)服务类         eq \o\ac(□)工程类

	报价有效期
	90日历天（自投标文件递交截止日起计算）

	投标文件递交平台与开标平台
	政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

	投标文件递交截止时间与开标时间
	2026年04月24日 09:30

	保证金
	依据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作5 号文件规定，本项目供应商无需缴纳投标保证金。 

	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

	投标文件的签章
	☑电子签章（招标文件里要求盖公章使用电子签章）。

	投标文件的形式
	☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	投标文件份数
	（1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。

（2）《备份响应文件》：人工递交或密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：龙港市金茂花园3幢1单元2501，周昌军收，邮编325802，电话13695715306）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。

	响应文件的上传和递交
	（1）《电子加密响应文件》的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。

b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）《备份响应文件》的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）；

b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收；

c.投标供应商可以不提供“备份投标文件”。未提供“备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。

d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。

	电子加密投标文件的解密和异常情况处理


	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。

（2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。

	落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策
	( 专门面向中小企业采购项目

 eq \o\ac(□) 非专门面向中小企业采购项目。未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业采购，大型企业不得参与。（详见第六部分  评审方法）
本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

	中小企业分包
	不允许分包，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	节能环保政策
	（1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

	质疑时间及事项
	在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。

	
	（1）询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

（2）质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在规定时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

（3）上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（4）质疑书须包括以下内容：

1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

3）具体的质疑事项及事实依据；

4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5）提出质疑的日期。

（5）投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

（6）质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

（7）投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下：

（1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。

（2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。

（3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。

（4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

（5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。

	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在项目验收等重要关节，及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	特殊说明
	依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。

	中小企业政府采购信用融资政策
	中标供应商可以登录政采云平台金融服务模块里进行线上申请https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home，金融支持服务

	备注
	如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。

所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）

供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。
本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。

如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
中标后，供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。


第一部分   项目简介

一、项目简介

东方经纬项目管理有限公司受龙港市综合行政执法局委托，以公开招标方式采购2026年龙港市市政道路巡查及维修项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

本项目为落实政府采购政策需满足的要求

	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第五部分    投标文件格式

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第五部分    投标文件格式

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第五部分    投标文件格式

	4
	政府强制采购节能产品
	不适用

	5
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	6
	政府采购进口产品
	不适用


第二部分   采购内容及技术要求

一、服务内容及要求

（一）道路巡查

1.范围：路基、路面、桥梁及附属设施等采购人所辖道路范围。（以采购人解释为准）

2.日常路况巡查：由巡查车每日对所辖路段检查，在特殊天气、重大活动、重大突发性事件等重点时段应加大巡查频率，重点对桥梁、桥头跳车、平交口、急弯陡坡、路侧险要、排水不良及病害较多的路段开展每季度不少于1次的经常性检查。做好检查记录，对病害性质及严重程度进行判定，提出处置方案建议。巡查人员要把发现问题的时间、地点桩号、事由、处理结果等事项，详细记录《日常养护巡查记录表》内并向采购人提出拟养护措施和养护时间安排。发现影响交通安全的路障、抛洒物等问题，能清除的应立即清除，不能清除的，应在现场预警并报项目部另外安排人员清理，同时报采购人。同时，须完成采购人相关巡查记录的填报（如有）。

3.合同期内，服务范围内如因路面低洼和路面不平等原因造成第三方交通事故（安全事故），产生人员损伤、财产索赔，中标人应负相应责任并负责处理，并视事故严重性给予中标人相应经济处罚。（建议中标人购买公众责任险）
4.对桥梁及附属设施等各部分进行日常巡视，发现病害及时查明原因，详细记录《日常养护巡查记录表》内并向采购人提出拟养护措施和养护时间安排。

5.如发生紧急情况，接到指令第一时间赶赴现场，及时了解和配合现场处理。
6.桥梁检查：以目测为主，桥梁、通道每月检查不少于1次，填写《桥梁经常检查记录表》；在发生台风、洪水等灾害后，在1天内组织对桥梁的上、下部结构进行检查并记录，登记所检查项目的缺损类型、范围及养护工作量，提出小修保养措施报采购人。

7.桥下检查

（1）范围：所有桥梁、通道等结构物

（2）桥下检查：对桥下进行经常性检查，形成检查报告，报采购人；禁止他人在桥下堆放易燃物品和其他物品, 对少量易燃物品（5立方米以下）要及时予以清除并做好记录。

（3）配合采购人处理重大问题的桥下联合整治。

（4）如果中标人对少量易燃物品不及时清除或大量无法清除的易燃物品不及时报告，发生桥下易燃物燃烧损坏桥梁事故，中标人需承担事故责任，并给予一定经济处罚。
（5）桥梁检查内容及要求

 1）外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹。

 2）桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；混凝土桥面是否有剥落、渗漏，钢筋是否露筋、锈蚀，缝料是否老化、损坏，桥头有无跳车。

 3）排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损。

 4）伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。

 5）人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏（柱）有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

 6）观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，查找异常原因。

 7）支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活。

 8）桥位区段河床冲淤变化情况。

 9）基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉，墩台及基础是否受到生物腐蚀。

 10）墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损。

 11）翼墙（侧墙、耳墙）有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形。

 12）锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生。

 13）交通信号、标志、标线、照明设施以及其他附属设施是否完好。

 14）其他显而易见的损坏或病害。
（二）道路维修

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价最高限价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	20cm厚C30商品混凝土路面（大面积）
	1）、人工割槽锯缝、拆除20cm厚砼路面。建筑垃圾外运及消纳。
2）、路床碾压整形。
3）、浇筑20cm厚C30非泵送商品混凝土路面（含砼场内运输、浇筑等全部施工内容）。
4）、砼路面刻防滑槽及养护。
5)、新、旧路面嵌缝处理。
6)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	180.94

	2
	20cm厚C30商品混凝土路面（零星修补）
	1）、人工割槽锯缝、拆除20cm厚砼路面。建筑垃圾外运及消纳。
2）、路床碾压整形。
3）、浇筑20cm厚C30非泵送商品混凝土路面（含砼场内运输、浇筑等全部施工内容）。
4）、砼路面刻防滑槽及养护。
5)、新、旧路面嵌缝处理。
6)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	334.03

	3
	20cm厚C30现拌混凝土路面（零星修补）
	1）、人工割槽锯缝、拆除20cm厚砼路面。建筑垃圾外运及消纳。
2）、路床碾压整形。
3）、浇筑20cm厚C30现拌混凝土路面（含砼场内运输、浇筑等全部施工内容）。
4）、砼路面刻防滑槽及养护。
5)、新、旧路面嵌缝处理。
6)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	325.64

	4
	5cm厚细粒式沥青混凝土（大面积）
	1)、铣刨沥青路面5cm厚，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压,铺设5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土路面
3)、喷洒粘层采用PC-3型乳化沥青，用量0.6L/m2。
4)、零星沥青场内运输、摊铺、压路机碾压等全部施工内容。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	77.21

	5
	5cm厚细粒式沥青混凝土（零星修补）
	1)、铣刨沥青路面5cm厚，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压,铺设5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土路面
3)、喷洒粘层采用PC-3型乳化沥青，用量0.6L/m2。
4)、零星沥青场内运输、摊铺、压路机碾压等全部施工内容。
5)、具体做法详见图纸。"
	m2
	1
	95.63

	6
	6cm厚透水砖
	1)、拆除面层6cm厚透水砖及3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土建，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设6cm厚透水砖劈裂抗拉强度为4.0、强度等级为B级。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	239.09

	7
	6cm厚透水砖利旧
	1)、拆除面层6cm厚透水砖（保护性拆除）3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳及消纳。
4)、铺设原有6cm厚透水砖（材料利旧，透水砖主材费不计）。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	180.14

	8
	5cm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（零星修补）
	1)、拆除5cm厚花岗岩面层及3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设5cm厚芝麻灰火烧面花岗岩面层。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	283.99

	9
	5cm厚芝麻黑火烧面花岗岩板（零星修补）
	1)、拆除5cm厚花岗岩面层及3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设5cm厚芝麻黑火烧面花岗岩面层。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	341.64

	10
	3cm厚中国黑光面花岗岩板（零星修补）
	1)、拆除3cm厚花岗岩面层及3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设3cm厚中国黑光面花岗岩面层。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	359.31

	11
	花岗岩板路面（利旧）
	1)、拆除原有花岗岩面层（保护性拆除）；拆除3cm厚水泥砂浆（建筑垃圾外运及消纳。）。
2)、路床整形碾压。
3)、基础15cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑15cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设原有花岗岩面层（材料利旧，花岗岩面层主材费不计）。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	167.50

	12
	波形护栏Gr-C-4E
	1）、拆除原有破损波形钢板护栏（拆除后旧护栏材料
由施工方自行处理）
2）、波形钢板护栏 Gr-C-4E 安装（含人工费、运输费、外观统一为果绿色(或业主指定颜色)。
安装费、钻孔、注浆等）
3）、波形梁、立柱、托架及连接螺栓 A、B 所用钢材a
为普通碳素结构钢（Q235）
4)、具体做法详见图纸
	m
	1
	118.53

	13
	波形护栏Gr-C-4E（二波）
	波形护栏 Gr-B-4C（二波）
1）、拆除原有破损波形钢板护栏（拆除后旧护栏材料
由施工方自行处理）
2）、波形护栏 Gr-B-4C（二波）安装（含人工费、运输、外观统一为果绿色(或业主指定颜色)。
费、安装费、钻孔、注浆等）
3）、浇筑C25混凝土（含模版搭、拆。
4）、波形梁、立柱、托架及连接螺栓 A、B 所用钢材
为普通碳素结构钢（Q235）
5)、具体做法详见图纸
	m
	1
	140.70

	14
	15*15cm芝麻灰花岗岩侧石修复
	1)、拆除15*15cm芝麻灰花岗岩侧石及3cm厚水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压。
3)、基础13cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑13cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆，建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设15*15cm芝麻灰花岗岩侧石。
5)、具体做法详见图纸。
	m
	1
	90.04

	15
	15*15cm芝麻灰花岗岩侧石利旧
	1)、拆除15*15cm芝麻灰花岗岩侧石（保护性拆除）；拆除3cm厚水泥砂浆（建筑垃圾外运及消纳。）。
2)、路床整形碾压。
3)、基础13cm厚C15混凝土基础拆除后重新浇筑13cm厚C15现拌混凝土，3cm厚M10水泥砂浆建筑垃圾外运及消纳。
4)、铺设15*15cm芝麻灰花岗岩侧石（材料利旧，花岗岩侧石主材费不计）。
5)、具体做法详见图纸。
	m
	1
	46.31

	16
	井盖升降调整
	1）、将原有检查井盖及井座拆除后清洗干净，检查井提升采用砖砌提升，砖砌墙身内外抹灰后，重新安装检查井盖及井座。
2）、（井盖利旧、主材费不计）
2）、具体做法详见图纸。
	座
	1
	308.75

	17
	标线修复做法（横道线、实线、虚线等）
	1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	36.21

	18
	标线修复做法(直行箭头)
	标记 箭头  直行（6m）热熔型
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	119.87

	19
	标线修复做法（直行转弯箭头）
	标记 箭头  直行转弯（6m）热熔型
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	203.85

	20
	标线修复做法（转弯箭头）
	标记 箭头  转弯（6m）热熔型
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	152.69

	21
	标线修复做法（人行道预告标示）
	人行道预告标示
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	163.74

	22
	标线修复做法（减速让行标线（倒三角部分））
	减速让行标线（倒三角部分）
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	196.49

	23
	标线修复做法（停车让行 “停” 字标记）
	停车让行 “停” 字标记
1）、修复原有2.5mm厚热熔标线。
2）、撒布在标线涂层上的玻璃珠应均匀分布，其撒布量为0.3kg/m²~0.4kg/m²
3）、具体做法详见图纸。
	个
	1
	136.47

	24
	沥青灌缝
	1）、对现状表面出现纵、横裂缝的路面进行扩缝、清缝，烘、灌填缝料并清理现场。
2）、具体做法详见图纸。
	m
	1
	12.19

	25
	5cm厚CAC-13彩色沥青路面修复（零星修补）
	1)、铣刨沥青路面5cm厚，建筑垃圾外运及消纳。
2)、路床整形碾压，铺设5cm厚CAC-13彩色沥青砼路面。
3)、喷洒粘层采用PC-3型乳化沥青，用量0.6L/m2。
4)、零星沥青场内运输、摊铺、压路机碾压等全部施工内容。
5)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	157.07

	26
	清除标线
	1）、清除标线
2）、工程量暂定，结算时按实际清除面积计算
3)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	26.15

	27
	预制型橡胶跑道 13mm
	1）、基础打磨、涂布底胶；
2）、铺装预制型橡胶跑道 （复合型）13mm 厚，颗粒粒径为 1-3mm；
3)、具体做法详见图纸。
	m2
	1
	165.75

	28
	挡车警示柱
	1）、破除路面400*400*400mm，建筑垃圾外运及消纳。重新浇筑C30混凝土基础400*400*400m
2）、安装Φ76*2*2722mm长钢管挡车警示柱，包含一切安装及材料费用。
3、）护栏单跨之间间距为1.0m,视现场情况可做适当调整,间距不大于1.5m.
4）、镀锌钢管贴黑黄相间IV类(超强级)反光膜。
5）、弯管段无反光膜,喷双组份黑色面漆两度。
6)、具体做法详见图纸
	根
	1
	107.58

	29
	桥梁伸缩装置
	1）、开槽，并清理松动混凝土及杂物，修复预埋筋；缝体安装位置、间隙大小、水平度和垂直度等符合要求。
2）、伸缩缝型号为60型,该装置由热扎C型异型钢,橡胶密封带,锚固钢筋组成。
3）、伸缩缝置于行车道宽度范围内,但型钢及橡胶密封条应延伸至两侧缘石侧,
   橡胶密封条外还要挑出5cm,密封条长度大于L,密封条置于缘石断缝底部槽口内。
4）、图中a值当安装温度为15°C时为20mm,随安装温度变化及桥梁连续长度
   不同而适当调整,具体可咨询生产厂家,并在厂家指导下安装。
5）、伸缩缝及C50混凝土在桥梁全宽范围内布置。
6）、具体做法详见图纸
	m
	1
	873.52

	30
	措施费
	零星修复移动围护措施及机械进出场费用等，施工单位结合图纸及现场自行报价，结算时不做调整，一次性包干。
	项
	1
	3851.45


（1）服务期为一年；合同签订后一年期满或当年预算使用完毕，两者满足其一则合同自动终止；

（2）结算单价按中标单价（沥青路面（大面积及零星修补）及水泥路面（大面积及零星修补）换算为立方结算）执行。

（3）水泥混凝土零星修补：小于等于24㎡；水泥混凝土大面积修补：大于24㎡且小于等于200㎡，适用于整块板维修；200㎡以上修复以采购人确认为准。

（4）沥青混凝土路面零星修补：小于等于10㎡；沥青混凝土路面大面积修补：大于10㎡且小于等于400㎡。400㎡以上修复以采购人确认为准。
（5）遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行各类最新技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对市政道路工程质量负责。
二、技术要求
（一）水泥路面：主要包括水泥路面接缝保养、接缝渗水或局部填缝料脱落、老化时灌缝、填补、更换填缝料，路面裂缝、板边、板角、坑洞维修，板块脱空、唧泥、错台、沉陷、拱起处治。

砼路面修复的项目特征：（零星修补及大面积修补做法相同；除采购人指定的特殊情况外，均按以下做法进行修补并结算）

（二）沥青路面：主要包括零星修补沥青路面的泛油、拥包、裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车撤、麻面、啃边等病害。

沥青路面修复的项目特征：（零星修补及大面积修补做法相同；除采购人指定的特殊情况外，均按以下做法进行修补并结算）

（三）整体要求：具体施工做法详见图纸

（四）其他要求

（1）本项目涉及到龙港市内实际施工情况较复杂，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，并对施工现场进行交通疏导。中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成路面修复项目。

（2）服务周期为1年；合同签订后一年期满或当年预算使用完毕，两者满足其一则合同自动终止。
 （3）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（4）拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（5）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工的指令后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在进度款中扣除1000元/次；单次施工开始后必须在3天内完工，不按时完工要扣款2000元/次；若连续发生三次，采购人有权单方面终止承包合同。

（6）在履行合同过程中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，单次施工质量不合格，发现一次处以该次施工费用的双倍罚款，该次施工费用不予支付，并无偿返工直至合格；三次以上不服从采购人的指导检查，采购人有权单方面终止合同。
（7）服务人员要求：投入服务工作人员不少于8人，另需配备1名固定工作人员对采购人指定区域进行巡查，发现需修补的及时上报采购人，中标人自己巡查发现需修补上报量（编号存档）要占到每季度施工的总工单量80%以上，如不达标每季度处罚5万元。
（8）需按采购人要求编制台账，按采购人要求定期提交台账。
（9）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（10）中标供应商需承诺中标后在龙港市设立临时服务点（包括办公场地、仓库等）,配置所承诺的车辆、人员及设备且全部到位。签订合同后，若中标供应商未在15日内配备符合其投标文件承诺的场地、人员、车辆、设备等，采购人有权取消其中标资格。
（11）中标供应商应按采购人要求进行道路修复服务，配备胜任道路修复工作的班组人员，并将相关材料及证书原件送至采购人备案（按投标文件承诺及专业要求），项目班组人员须提供投标截止前两个月内的社保证明。中标供应商为本项目配备的项目组人员（备案）在签订本合同起须长期驻扎在龙港为本工程服务（每周至少 5 个工作日在岗），如在合同履行过程中，采购人发现中标供应商提供的人员名单中如有人员未长期在龙港本地为本工程服务的（服务期内甲方抽查，项目组人员未全员在岗的，视为一次未在岗，按本合同规定承担违约责任；抽查发现三次（含）及以上未全员在岗的，视为乙方无法长期提供驻扎服务），采购人有权解除合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

（12）采购人将不定期对中标供应商投标文件中承诺配置的车辆、人员及设备全部到位情况进行检查；项目组人员未全员在岗的，罚款10000元/次；设备未全部到位的，罚款20000元/次。
（13）中标供应商派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合招标文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，采购人有权要求其重新调整充实专业服务人员，中标供应商必须接受并及时按采购人要求做出相关调整，否则作违约处理，采购人可单方面终止合同。造成经济损失的，中标供应商应予赔偿。中标供应商按投标时承诺的人员到位后，不得更换班组人员。如确实需要更换人员的，经采购人同意项目负责人每换一次按20000元人民币进行处罚（处罚金从工程进度款中扣除）；其他主要技术人员每换一次按5000元人民币进行处罚（处罚金从工程进度款中扣除）。

三、商务要求

	序号
	内容
	招标要求

	1
	▲投标报价
	本项目采用单价包干合同，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成项目所需日常工作中的人工费、巡查费、水电费、材料费、措施费、机械费、安全文明施工费、管理费、税金、利润等一切费用。

	2
	服务期限
	服务期为一年；合同签订后一年期满或当年预算使用完毕，两者满足其一则合同自动终止。

	3
	付款方式
	（1）预付款：签订合同且进场施工（机械设备和主要人员必须到位）后7日内，采购人支付给中标供应商合同金额40%的预付款。预付款按比例在每3个月工程进度款中逐步扣回。中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）按照每3个月一次计量和支付工程进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%。每期已完工程量由采购人和监理确认，确认结果仅作为进度款支付依据。

（3）采购人要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，整个项目完成结束，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的100%。

（4）对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7日内向供应商支付资金。

	4
	工期要求
	中标供应商接到采购人施工通知后按采购人实际要求完工。

	5
	质量标准
	合格


第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》及相关法律规章组织和实施。

2、本采购项目为2026年龙港市市政道路巡查及维修项目，供应商必须根据自己的商务技术和价格优势对本项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、▲本次采购采用报价文件与资格、商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术文件部分，资格、商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商资格、商务技术的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。
5、▲单价包干，包括完成项目所需日常工作中的人工费、巡查费、水电费、材料费、措施费、机械费、安全文明施工费、管理费、税金、利润等一切费用。以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商（投标人）资格的审查和认定

6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.3非单一产品采购项目中，本项目以作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品为各项相同品牌产品累计报价占项目总报价50%以上（含本数）的，有一家供应商的报价达到50%及以上就按上述认定。
7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。
8、本项目预算总价 4492372元。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前两个工作日给予书面告知。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、供应商（投标人）资格要求

按招标公告要求

三、招标文件（采购文件）

1、招标文件

1.1招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各供应商自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

四、投标文件（响应文件）

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

▲投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格文件部分（详见附件1）

2.1.1供应商的资格文件至少应包括以下内容

包括（即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。）：

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

2）经营声明（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度）；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

7）投标供应商没有失信记录承诺函；

8）《中小企业声明函》（附件1-8）（注：中、小、微企业提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如有）（加盖电子签章）

9）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《安全生产许可证》（扫描件加盖电子公章）
10）上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、商务技术部分组成
目录或评分索引（格式自拟）；

投标函（附件2-1）；

法定代表人授权书（附件2-2）；

投标供应商情况声明（附件2-3）；

商务偏离表、技术偏离表（附件2-4）；

投标人营业执照（原件扫描加盖电子签章）；

类似项目业绩一览表,后附合同复印件（原件扫描加盖电子签章）（附件2-5）；
投标人认证（附件2-6）；

项目团队（附件2-7）；

拟投入设备与设施（附件2-8）；

针对本项目的特点和难点分析及解决措施（附件2-9）；

项目服务方案（附件2-10）；
服务承诺（附件2-11）；
其他评分项 （自拟）。

根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则）。

供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码，格式自拟.

根据招标文件中的采购内容与要求，根据招标文件格式要求中，需要电子签章的均要电子签章，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则），上传的其它文件和资料要求电子签章（即电子公章）。

2.3、报价要求响应文件
开标一览表（附件3-1）；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3）本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。
4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
3.2投标文件的签章

▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。
2）资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应加盖投标供应商电子签章（电子公章）。

    3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式是否跟实际公章一致，都是有效签章。
4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；
2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。
4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。供应商应通过电子交易平台实行在线投标响应。
4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  投标文件格式）。

4.2、本项目采用包干合同，中标（成交）供应商的投标报价是履行合同的最终价格。投标报价在合同执行期间固定不变，成交供应商不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的服务（货物或工程）变更。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格、服务期限结束的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
5、投标文件的有效期

投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知供应商延长投标有效期

投标

1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”
3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.4投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

开标和评标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政府采购云平台形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，通过政府采购云平台形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政府采购云平台形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政府采购云平台形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构通过政府采购云平台的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

   4.4 本项目合格供应商不足 3 家的，不再评标。

5、评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。
（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：
1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。
2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。
2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（12）《商务技术评分汇总表》供应商商务技术得分低于全部供应商有效商务技术总分平均值*60%
（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：
（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名靠前的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，项目标项出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算（最高限价），不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。
（十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

    采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。
2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江政府采购网上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

    3、评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因解释。
    4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书（可邮寄），原则20日内到采购人处与采购人签订合同，最高不超过30日内。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

    4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

    4.3 拒签合同的责任

    中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

  5、招标代理服务费（采购代理服务费）

5.1、中标单位在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按  43000元 执行，采购代理服务费包含在投标报价中、无需单列。代理服务费汇入以下帐号：

开户银行： 龙港农商银行金河支行

开户名称： 东方经纬项目管理有限公司龙港分公司

开户帐号： 201000243215794

第四部分  合同格式

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。 
采购人（甲方）：                   
中标供应商（乙方）：                
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称： 
项目地点：龙港市内

资金来源：财政安排

二、承包范围

1.范围：路基、路面、桥梁及附属设施等采购人所辖道路范围。（以采购人解释为准）

2.日常路况巡查：由巡查车每日对所辖路段检查，在特殊天气、重大活动、重大突发性事件等重点时段应加大巡查频率，重点对桥梁、桥头跳车、平交口、急弯陡坡、路侧险要、排水不良及病害较多的路段开展每季度不少于1次的经常性检查。做好检查记录，对病害性质及严重程度进行判定，提出处置方案建议。巡查人员要把发现问题的时间、地点桩号、事由、处理结果等事项，详细记录《日常养护巡查记录表》内并向采购人提出拟养护措施和养护时间安排。发现影响交通安全的路障、抛洒物等问题，能清除的应立即清除，不能清除的，应在现场预警并报项目部另外安排人员清理，同时报采购人。同时，须完成采购人相关巡查记录的填报（如有）。

3.合同期内，服务范围内如因路面低洼和路面不平等原因造成第三方交通事故（安全事故），产生人员损伤、财产索赔，中标人应负相应责任并负责处理，并视事故严重性给予中标人相应经济处罚。（建议中标人购买公众责任险）
4.具体以采购文件采购需求为准。
工期：

乙方必须在甲方要求的时间内完成修复项目。

四、质量标准

质量标准：合格工程。

（一）水泥路面：主要包括水泥路面接缝保养、接缝渗水或局部填缝料脱落、老化时灌缝、填补、更换填缝料，路面裂缝、板边、板角、坑洞维修，板块脱空、唧泥、错台、沉陷、拱起处治。

砼路面修复的项目特征：（零星修补及大面积修补做法相同；除采购人指定的特殊情况外，均按以下做法进行修补并结算）

（二）沥青路面：主要包括零星修补沥青路面的泛油、拥包、裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车撤、麻面、啃边等病害。

沥青路面修复的项目特征：（零星修补及大面积修补做法相同；除采购人指定的特殊情况外，均按以下做法进行修补并结算）

（三）整体要求：道路维修具体施工做法详见图纸
五、服务周期：

服务期为自签订合同起一年（2026年   月   日至2027年   月   日止），合同签订后一年期满或当年预算使用完毕，两者满足其一则合同自动终止。

六、合同价款

本项目合同价款：
1、20cm厚C30商品混凝土路面（大面积）综合单价为    元/㎡；

2、20cm厚C30商品混凝土路面（零星修补）综合单价为    元/㎡；

3、20cm厚C30现拌混凝土路面（零星修补）综合单价为    元/㎡；
4、5cm厚细粒式沥青混凝土（大面积）综合单价为    元/㎡；
5、5cm厚细粒式沥青混凝土（零星修补）综合单价为    元/㎡；
6、6cm厚透水砖综合单价为    元/㎡；
7、6cm厚透水砖利旧综合单价为    元/㎡；
8、5cm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（零星修补）综合单价为    元/㎡；
9、5cm厚芝麻黑火烧面花岗岩板（零星修补）综合单价为    元/㎡；
10、3cm厚中国黑光面花岗岩板（零星修补）综合单价为    元/㎡；
11、花岗岩板路面（利旧）综合单价为    元/㎡；
12、波形护栏Gr-C-4E综合单价为    元/m；

13、波形护栏Gr-C-4E（二波）综合单价为    元/m；

14、15*15cm芝麻灰花岗岩侧石修复综合单价为    元/m；
15、15*15cm芝麻灰花岗岩侧石利旧综合单价为    元/m；
16、井盖升降调整综合单价为    元/座；
17、标线修复做法（横道线、实线、虚线等）综合单价为    元/个；
18、标线修复做法(直行箭头)综合单价为    元/个；
19、标线修复做法（直行转弯箭头）综合单价为    元/个；
20、标线修复做法（转弯箭头）综合单价为    元/个；
21、标线修复做法（人行道预告标示）综合单价为    元/个；
22、标线修复做法（减速让行标线（倒三角部分））综合单价为    元/个；
23、标线修复做法（停车让行 “停” 字标记）综合单价为    元/个；
24、沥青灌缝综合单价为    元/m；
25、5cm厚CAC-13彩色沥青路面修复（零星修补）综合单价为    元/㎡；
26、清除标线综合单价为    元/㎡；
27、预制型橡胶跑道 13mm综合单价为    元/㎡；
28、挡车警示柱综合单价为    元/根；
29、桥梁伸缩装置综合单价为    元/m；
30、措施费综合单价为    元/项。

结算单价按中标单价（沥青路面（及水泥路面换算为立方结算）执行，实际采购金额以甲方实际完成工程量为准，但不能超过采购预算       万元人民币。

水泥混凝土零星修补：小于等于24㎡；水泥混凝土大面积修补：大于24㎡且小于等于200㎡，适用于整块板维修；200㎡以上修复不包含在本次招标中。

沥青混凝土路面零星修补：小于等于10㎡；沥青混凝土路面大面积修补：大于10㎡且小于等于400㎡。400㎡以上修复不包含在本次招标中。

付款方式：

（1）预付款：签订合同且进场施工（机械设备和主要人员必须到位）后7日内，甲方支付给乙方合同金额40%的预付款。预付款按比例在每3个月工程进度款中逐步扣回。乙方按甲方要求批次进行施工，每次施工完毕后，甲方安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，乙方须返工至符合要求为止，否则甲方不予支付。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按乙方的意见执行。

②在签订合同时，乙方要求预付款的。采购单位有权要求乙方提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）按照每3个月一次计量和支付工程进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的85%。每期已完工程量由甲方和监理确认，确认结果仅作为进度款支付依据。

（3）甲方要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，整个项目完成结束，以及资料完整移交甲方后，甲方向乙方支付至已完成全部合格工程量价款的100%。

（4）对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票之日起7日内向供应商支付资金。
服务要求

1、本项目涉及到龙港市内实际施工情况较复杂，因此甲方会根据实际需求分批次要求乙方施工，乙方在接到甲方通知后按甲方的技术要求施工，并对施工现场进行交通疏导。乙方应无条件接受甲方的项目安排。乙方必须在甲方要求的时间内完成路面修复项目。

2、施工条件：施工条件由乙方负责并承担费用，施工接电接水由乙方负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由乙方负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由乙方负责及时清理及外运。

3、拟投入本项目的所有设备乙方自备。

4、服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，乙方在接到甲方要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在进度款中扣除1000元/次；单次施工开始后必须3天内必须完工，不按时完工要扣款2000元/次；若连续发生三次甲方有权终止取消承包合同。

5、在履行合同中，如乙方未按甲方要求的时间保质保量完工，单次施工质量不合格，发现一次处以该次施工费用的双倍罚款，该次施工费用不予支付，并无偿返工直至合格；三次以上不服从甲方的指导检查，甲方有权终止合同。

6、服务人员要求：投入服务工作人员不少于8人，另需配备1名固定工作人员对甲方指定区域进行巡查，发现需修补的及时上报甲方，乙方自己巡查发现需修补上报量（编号存档）要占到每季度施工的总工单量80%以上，不达标每季度处罚5万元。
7、需按甲方要求编制台账，按甲方要求定期提交台账。

8、按投标文件中提供的服务计划服务。

9、中标供应商需承诺中标后在龙港市设立临时服务点（包括办公场地、仓库等）,配置所承诺的车辆、人员及设备且全部到位。签订合同后，若中标供应商未在15日内配备符合其投标文件承诺的场地、人员、车辆、设备等，采购人有权取消其中标资格。
10、乙方应按甲方要求进行道路修复服务，配备胜任道路修复工作的班组人员，并将相关材料及证书原件送至甲方备案（按投标文件承诺及专业要求），项目班组人员须提供投标截止前两个月内的社保证明。乙方为本项目配备的项目组人员（备案）在签订本合同起须长期驻扎在龙港为本工程服务（每周至少 5 个工作日在岗），如在合同履行过程中，甲方发现乙方提供的人员名单中如有人员未长期在龙港本地为本工程服务的（服务期内甲方抽查，项目组人员未全员在岗的，视为一次未在岗，按本合同规定承担违约责任；抽查发现三次（含）及以上未全员在岗的，视为乙方无法长期提供驻扎服务），甲方有权解除合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

	项目班组人员

	序号
	姓名
	身份证
	岗位

	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	工程师

	
	
	
	测量

	
	
	
	施工员

	
	
	
	质量员

	
	
	
	安全员


11、乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合招标文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受并及时按甲方要求做出相关调整，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。乙方按投标时承诺的人员到位后，不得更换班组人员。如确实需要更换人员的，经甲方同意项目负责人每换一次按20000元人民币进行处罚（处罚金从工程进度款中扣除）；其他主要技术人员每换一次按5000元人民币进行处罚（处罚金从工程进度款中扣除）。

12、工作日期间，甲方将对乙方投标文件中承诺配置的车辆、人员及设备全部到位进行检查；项目组人员未全员在岗的，罚款10000元/次；设备未全部到位的，罚款20000元/次。
八、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工。

十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效

合同订立时间：2026年  月  日

合同订立地点：浙江省龙港市
本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，财政局一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：
第五部分    投标文件格式

附件1 资格文件

1、资格文件封面

2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
投标文件

（资格文件）
招标编号：330383263020010000020                     

供应商名称（盖章）：                      

投标供应商代表（姓名）：                  

投标供应商代表（联系电话）：               

日期：        年    月     日
1-1、营业执照（原件扫描并加盖电子签章）

1-2、经营声明：

经营声明

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,特此声明。

若在本次政府采购活动过程中发现我单位近三年内在商业信誉或财务会计中有重大违法记录,我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函
龙港市综合行政执法局：
我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市综合行政执法局：
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市综合行政执法局：
我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-6、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市综合行政执法局：
我方郑重承诺，我方此次参加2026年龙港市市政道路巡查及维修项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-7、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市综合行政执法局：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-8、中小企业声明（注：中、小、微企业提供）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 龙港市综合行政执法局 的  2026年龙港市市政道路巡查及维修项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026年龙港市市政道路巡查及维修，属于建筑业；承接企业为           ，从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日期：

1-9、特定资格要求

具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《安全生产许可证》（扫描件加盖电子公章）
附件2 商务技术文件
2、商务技术文件封面

2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
投标文件

（商务技术文件）
招标编号：330383263020010000020                     

供应商名称（盖章）：                       

投标供应商代表（姓名）：                  

投标供应商代表（联系电话）：               

日期：        年    月     日 
2-1、投标函
                         投  标  函

龙港市综合行政执法局：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件（商务技术文件）；投标文件（报价文件）；投标文件（资格文件）。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方对服务期限承诺如下：按招标文件要求执行。
6、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。
9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。
11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

投标人代表姓名：                    职务：                   

供应商全称（盖章）：

不提供本函做无效投标处理。

2-2、法定代表人授权书
（一）法定代表人授权书

龙港市综合行政执法局：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




2-3、供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                             
日期                                             
电子邮件                                         

后附：投标人营业执照

2-4、商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。
供应商电子签章：

2-5、项目业绩

供应商项目业绩一览表

项目名称：                                

项目编号：

	用户名称（甲方）
	地址、联系电话
	合同起止时间
	合同金额

（万元）
	服务内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供资料见评标办法
供应商（电子签章）：

日期：    

2-6、投标人认证
根据评分细则编制，格式自拟

2-7、项目团队
根据评分细则编制，格式自拟

2-8、拟投入设备与设施
根据评分细则编制，格式自拟

2-9、针对本项目的特点和难点分析及解决措施
根据评分细则编制，格式自拟

2-10、项目服务方案
根据评分细则编制，格式自拟
2-11、服务承诺
根据评分细则编制，格式自拟

2-12、其他评分内容
根据评分细则编制，格式自拟

附件3 报价文件
3、报价文件封面

2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
投标文件

（报价文件）
招标编号：330383263020010000020                     

供应商名称（盖章）：                      

投标供应商代表（姓名）：                  

投标供应商代表（联系电话）：               

日期：        年    月     日                       

3-1、开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：                       

采购编号：                 

（价格单位：元）

	项目名称
	投标报价（折扣率）
	服务期限
	质量标准

	2026年龙港市市政道路巡查及维修项目
	小写：   %
大写：百分之              


	按招标文件要求
	合格


注：1、本项目采用单价包干合同，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成项目所需日常工作中的人工费、巡查费、水电费、材料费、措施费、机械费、安全文明施工费、管理费、税金、利润等一切费用。

2、合同服务期间按实际数量*投标报价（折扣率）*综合单价最高限价结算。

3、例：如中标折扣率为90.00%，则100㎡的20cm厚混凝土（大面积修补）按照100*180.94*90%=16284.6元结算。

4、100%为最高限制折扣率，高于该报价将予以否决，按无效标处理。
供应商全称（盖章）：

日期：

政府采购活动现场确认声明书

东方经纬项目管理有限公司：
本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加  2026年龙港市市政道路巡查及维修项目（编号：330383263020010000020）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

                                       （供应商代表签名）

                                               年   月   日

注：投标响应文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：13695715306@163.com。（未发送视为无异议）
第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品及服务的供货供应商，确保项目质量、服务期限，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。采购文件约定，供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则作无效标处理。
如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。
评审细则

一、报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本项目属于专门面向中型、小型、微型企业采购的项目,不再重复执行价格优惠政策。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

5、本次采购预算为 4492372 元 ，最高限价（100%折扣率）。如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，该项目标项做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
6、支持创新发展

贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

7、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、 商务技术综合评分   70分
评分细则

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	体系认证

（4分）
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业诚信管理体系认证的，每具有一项认证证书的得 1分，最高得4分；

注：须同时提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询结果并加盖投标人电子签章，未提供或提供不全不得分。
	0-4分

	2
	类似业绩

（1分）
	2023年1月1日以来（日期以合同时间为准）投标人承担过类似项目业绩（包含交通路面维修或市政路面维修）的每个得0.5分，最高得1分。
注：需同时提供合同及中标通知书扫描件加盖投标人电子签章，未提供不得分。
	0-1分

	3
	项目团队

（9分）
	项目负责人：具有（1）工程类中级及以上职称；（2）市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书；（3）有效的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；一项1分，最高得3分。

注：提供相关证书扫描件加盖投标人电子签章及近2个月内在投标单位缴纳的社保证明扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。
	0-3分

	
	
	项目负责人以外的项目组人员：

1、具备市政或给排水或环保专业中级及以上职称的每人得1分，最高得2分。

2、具备市政专业施工员资格证书的得1分，最高得2分；

3、具备市政专业质量员资格证书的得1分，最高得2分；

注：人员不可重复得分。提供相关证书扫描件加盖投标人电子签章及近2个月内在投标单位缴纳的社保证明扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。
	0-6分

	4
	拟投入设备与设施（10分）
	根据投标人提供的主要车辆设备（轻型自卸货车、轻型栏板货车、柴油发电机组、道路切割机、小型摊铺机、小型钢轮压路机、固定式沥青拌合机、轮式挖掘机、铲车、小型乳化沥青洒布机、铣刨机）进行打分；每提供一项得1分，最高得10分。

注：设备自有的须提供购买发票、彩色照片；设备车辆租赁的须提供租赁合同、彩色照片等材料。单个车辆设备不重复计分。
	0-10分

	5
	针对本项目的特点和难点分析及解决措施（6分）
	针对本项目关键点、难点和其它可预见问题及相应的解决措施，由评标委员会进行打分。（评分范围：6，4，2，1，0）
	0-6分

	6
	服务方案
（34分）
	根据投标人对本项目服务内容的详细叙述及理解情况，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人服务方案中的工作流程安排，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人拟投入本项目的设备组织方案的合理性及便利性，由评标委员会进行打分；（评分范围：6，4，2，1，0）
	0-6分

	
	
	根据投标人服务范围、服务方案及确定班组人员的排班计划等情况，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人服务方案中的人员管理制度，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人服务方案中的档案管理制度，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人服务方案中的合理化、优化建议，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	
	
	根据投标人的文明安全施工、环境保护保证措施、质量保证体系和质量管理保证措施，由评标委员会进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0）
	0-4分

	7
	服务承诺

（6分）
	根据投标人的服务响应时间、服务承诺、服务保证措施等方面进行打分。（评分范围：6，4，2，1，0）
	0-6分


注：如投标人缺项或者内容与项目无关，评审专家该项可以按0分计。
三、说明

1、本项目每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4、投标报价：《商务技术评分汇总表》供应商商务技术得分低于全部供应商有效商务技术总分平均值*60%的，报价将被拒绝，“报价符合性审查”为不合格。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。





