哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察

竞争性磋商文件

项目编号：XJHF2026-016

采购人：伊吾县林业和草原局

采购代理机构：新疆华飞项目咨询管理有限公司

日期：2026年5月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 采购需求	- 25 -

第四章 评审方法	- 27 -

第五章 合同格式及合同条款	- 34 -

第六章 竞争性磋商响应文件格式	- 64 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取磋商文件，并于2026年6月2日10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHF2026-016

项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：854700.00

最高限价（元）：854700.00

采购需求：

标项名称：新哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察

服务数量：1

预算金额（元）：854700.00

单位：项

简要规格描述：完成哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程勘察服务，并出具成果文件。(包含竞争性磋商文件所有内容）

备注：

合同履约期限：具体以合同签订为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）供供应商应具备行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级（含）及以上资质；（2）拟担任的项目负责人具备注册土木工程师（岩土）执业资格；（3）其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响本次采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目采购，违反前两款规定的，相关采购均无效。

三、获取磋商文件

时间：2026年5月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月2日10:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2026年6月2日10:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评审的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：伊吾县林业和草原局

项目联系人：李晓江

联系方式：19990236336

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华飞项目咨询管理有限公司

地 址：新疆哈密市伊州区火箭农场玉秀小区B-2幢二单元1号门面

项目联系人：魏婷

联系方式：15299568895

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察 |
| 2 | 采购人 | 名称：伊吾县林业和草原局 项目联系人：李晓江 联系方式：19990236336 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆华飞项目咨询管理有限公司 地 址：新疆哈密市伊州区火箭农场玉秀小区B-2幢二单元1号 电 话：15299568895 联系人：魏婷 |
| 4 | 招标范围 | 完成哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程勘察服务，并出具成果文件。(包含竞争性磋商文件所有内容） |
| 5 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求：（1）供应商应具备行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级（含）及以上资质；（2）拟担任的项目负责人具备注册土木工程师（岩土）执业资格；（3）其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响本次采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目采购，违反前两款规定的，相关采购均无效。 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 □ 接受 联合体的要求： 1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。 2、采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。 3、联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5、采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。 6、联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。 7、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 |
| 7 | 备选方案 | 不接受 □ 接受 |
| 8 | 分 包 | 不允许 □ 允许 |
| 9 | 响应文件递交截止时间 | 2026年6月2日10:00（北京时间） |
| 10 | 磋商时间、地点 | 采用不见面开标： 开标时间：2026年6月2日10:00（北京时间） 开标地点：远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 11 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购人依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表0人和专家评委3人。 小组确定方式： 计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： |
| 12 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 | 1、磋商轮数：两轮； 2、第二轮为最后报价，各磋商供应商在政采云不见面开标大厅进行二次报价，二次报价有时间限制30分钟，请各磋商供应商务必在系统规定时间内完成二次报价，如超时未完成，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 13 | 磋商保证金 | 缴纳方式：电汇、网银转账、保函等 递交时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准）； |
|  |  | 金额（小写）：17000.00元 金额（大写）：壹拾柒万元整 |
|  |  | 开户名：新疆华飞项目咨询管理有限公司 开户账号：908090100100027838 开户银行：哈密市商业银行股份有限公司爱国北路支行 1、以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、磋商供应商企业的其他账户缴纳的磋商保证金无效。 - 磋商保证金必须在磋商截止时间（开标时间）前缴纳至采购代理公司账户。磋商供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的磋商保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 - 注：打款时须注明项目名称，未按以上要求办理磋商保证金的，其磋商保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商有效期 | 90日（日历日） |
| 16 | 响应文件份数 | 响应文件包括： 1、本项目采用不见面开标、磋商供应商需要递交电子响应文件，在磋商截止时间前通过新疆政府采购网平台上传到指定位置。 2、中标（成交）单位在中标（成交）结果发布后后3日内将纸质版响应文件（1正1副，副本可以是正本的复印件）交于采购代理公司，纸质版响应文件内容须与电子版响应文件一致。 3、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，磋商供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。磋商供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因磋商供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评审时间（友情提示：若磋商供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 |
| 17 | 是否允许投报进口产品 | □是 否 |
| 18 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □统一组织 |
| 19 | 代理服务费 | □ 不交纳 交纳 交纳时间：中标（成交）单位支付，于领取中标（成交）通知书前交纳。 交纳金额：收费标准按照发改价格【2015】299号文件规定，由中标单位领取中标（成交）通知书时向招标代理机构一次性付清。磋商供应商应将此项费用考虑进项目成本，不单列，采购人不再额外支付此项费用。 收款单位：新疆华飞项目咨询管理有限公司 开户银行：哈密市商业银行股份有限公司爱国北路支行 银行账号：908090100100027838 费率 成交金额; 货物; 服务; 工程. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 本项目按照服务类项目费率取费。 |
| 20 | 场地服务费 | 不交纳 交纳 |
| 21 | 合同公证费 | 不交纳 □交纳 |
| 22 | 质保期 | 具体以合同签订为准 |
| 23 | 合同履约期限 | 具体以合同签订为准 |
| 24 | 质量要求 | 满足国家和地方相关技术规范和标准要求 |
| 25 | 付款方式 | 具体以合同签订为准 |
| 26 | 推荐中标（成交）供应商的数量 | 1家 |
| 27 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 28 | 所属行业 | 其他未列明行业 |
| 29 | 采购人认为应该补充的其他内容 | 1、法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法人代表，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 2、关于磋商保证金的退还： （1）未中标（成交）单位：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还。 （2）中标（成交）单位：自采购合同签订之日起5个工作日内退还。中标（成交）人办理保证金退款申请时，中标（成交）人还须提供与采购人签订的已加盖公章的合同复印件1或扫描件一份（代理机构存档备查）。 （3）保证金退还问题请联系：姚艳萍 0902-2228110 |
| 30 | 最高限价 | 不设最高限价 ☑设最高限价 最高限价为：854700.00元（捌拾伍万肆仟柒佰元整） 供应商的报价不得超过采购人规定的最高限价，否则作废标处理，造成的后果由供应商自行承担。 |
| 备注 | 1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件； 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评审的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 4、供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）—办事指南—操作指南。 |  |
| 异常低价响应审查程序 | 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |  |

注：本表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

## 一、说明

1.1适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“电子响应文件”是指：编制加密的响应文件。

1.2.5“成交供应商”是指: 经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.3 服务

1.3.1“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4 磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

2.1 磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购人或采购代理机构发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前，按磋商公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购人将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在响应文件递交截止时间五日前，在新疆政府采购网发布变更公告及变更后的磋商文件，请各供应商随时关注网站信息，对采购代理机构发出的变更公告及变更后的磋商文件，因供应商个人原因未领取或领取不及时，由此造成的后果由供应商自行承担。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。

2.3.3为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟响应文件递交截止时间。

2.3.4因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1电子响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和磋商技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3以网上提交的（加密）电子响应文件为准。

3.3.4供应商因自身原因导致电子响应文件无法上传至新疆政府采购网的，该响应文件视为无效文件。

3.3.5电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.6为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含服务的有关费用。

3.4.5每一种服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.4.8磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审时在磋商小组规定的时间内，以磋商小组规定的方式提供说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.5备选方案（本项目不允许）

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标（本项目不接受联合体）

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明响应服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的磋商供应商在递交响应文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过企业基本账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇或保函方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时磋商供应商对本单位磋商保证金缴纳情况有疑义，磋商供应商应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由采购代理或采购人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

## 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评审系统将无法接受,采购代理机构不予受理。

4.1.2是否采用不见面开标方式详见磋商供应商须知前附表，若本项目采用不见面开标，中标（成交）结果公告发布后3日内将纸质版响应文件（1正1副，副本可以是正本的复印件）交于采购代理公司，纸质版响应文件内容须与电子版响应文件一致。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购代理机构不予受理。

4.2.2是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将电子响应文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）加密上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。由于对网上系统操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，采购代理机构不负任何责任。建议于递交响应文件截止之日前1个工作日完成响应文件的制作与上传。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标（成交）候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法。

采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和磋商供应商须知前附表规定的地点开标。磋商供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网进入不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法人代表，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.3采购结果确认

（1）磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.4公示或公告

成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在中标（成交）通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件等与成交供应商签订采购合同。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标（成交）通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

## 七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

## 八、项目验收

8.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

## 九、适用法律

9.1采购人和供应商的一切采购活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

## 十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为购人、采购代理机构和依法组建的磋商小组，在法定框架内共同行使。

## 十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章 采购需求

一、项目简介

- 1、项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察

- 2、预算金额（最高限价）：854700.00元

- ①本次采购最高限价包含交付成果文件服务内容中所有费用。采购人不再支付中标价以外的任何费用。

- ②完成本项目过程中可预见的和不可预见的一切费用。

- 付款方式：甲乙双方签订合同时自行商议。

- 3、合同履约期限：具体以合同签订为准。

- 4、在合同签订后，采购方有权提出因规范、标准等实际情况发生变化而产生的补充要求。

- 5、验收: 服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

- 6、质量要求：符合国家相关规定，能够满足项目需求，且通过相关部门审批。完成哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程勘察服务，并出具成果文件。

- 二、勘察范围及内容

- 主要内容：按采购人要求完成哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察服务，勘察要体现实事求是，勘察的数据准确；勘察报告编制的内容要把握关键、突出重点。要自上而下全局把握国家、自治区和伊吾县的实际情况，兼顾国家、自治区、伊吾县各项中长期发展相关规划，与总体要求相衔接，同时配合采购单位完成相关审批工作并提交相应的成果文件。

- 采购范围：按采购人要求完成哈密市伊吾县淖毛湖镇万亩防风林提升改造工程-勘察服务，配合完成相关审批工作并提交相应的成果文件。

- 三、服务要求：

- 遵守国家和行业相关法律法规和标准:勘察报告的编制必须遵守国家和行业的法律法规和标准，确保报告的合法性和规范性。

- 科学性和客观性:勘察报告应建立在科学分析和客观事实的基础上，采用合适的方法和技术手段，确保结论的准确性和可信度。

- 数据真实性和准确性:勘察报告所采用的数据和资料应真实可靠，分析方法应准确合理，避免出现数据错误或分析偏差。

- 图表和说明:勘察报告中应包括必要的图表和说明，以直观地展示项目的勘察服务成果。

- 风险评估和防范措施:勘察报告应对项目可能存在的风险进行评估，并提出相应的防范措施，以确保项目的顺利进行和安全性。

- 结论和建议:勘察报告应对项目的勘察服务进行明确的结论，并提出相应的建议和意见，为项目的决策提供依据。

- 格式规范:勘察报告的格式应符合国家和行业的相关规范，如标目录、正文、附录等部分的排版和格式要规范统一。

第四章 评审方法

一、总则

1.磋商小组

1.1评审由依法组成的磋商小组负责。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分在前三名的磋商供应商为中标候选供应商的评审方法。本次采购方式为竞争性磋商。磋商小组将根据需要决定对所有合格的磋商供应商在规定时间内进行第二轮（最终）报价，最终报价将作为磋商报价得分评比的最终依据；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

2.2本项目的评审因素：价格、技术、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第5条规定的磋商供应商资格条件。

二、评审程序

3.响应文件的初步评审

3.1初步评审为资格性审查和符合性审查。

3.1.1资格性审查。根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的磋商供应商不得进入下一评审环节。

3.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。符合性审查未通过的磋商供应商不得进入下一评审环节。

3.1.3磋商供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。

3.1.4通过初步评审的家数不足3家的本次采购活动终止，并重新发布采购公告。

4.澄清有关问题

4.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知磋商供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受磋商供应商主动提出的澄清、说明。

4.2磋商供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知规定的实质性要求的响应文件内容。

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若磋商供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效投标。

4.4 磋商供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人盖章或签字，并按磋商小组的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

5. 响应文件的详细评审

5.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评审因素，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行详细评审。

5.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

5.3本次评审采用综合评分法。报价部分10分，商务部分15分，技术部分75分。

5.4需落实的政府采购政策性规定：本项目为本项目专门面向中小企业。

三、综合评分细则表

    - 1、资格性审查

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照（提供合法有效的法人营业执照）； |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1、具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的完整财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）； 6、法律、行政法规规定的其他条件。（格式以竞争性磋商文件要求为准） |
| 3 | 企业资质 | 供应商应具备行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级（含）及以上资质； |
| 4 | 项目负责人 | 拟担任的项目负责人具备注册土木工程师（岩土）执业资格； |
| 5 | 其他要求 | ①与采购人存在利害关系可能影响本次采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目采购，违反前两款规定的，相关采购均无效。（格式以磋商文件要求为准） |
| 6 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以磋商文件要求为准。 |
| 注：磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入评审，其响应文件将被认定为无效；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行下一阶段评审。 供应商必须按要求提供资格审查资料，如果提供不全或未提供，则视为对响应文件资格审查内容的不响应，将被拒绝（不接受二次提供）。 |  |  |

    - 2、符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1 | 是否按照磋商文件规定要求签署、盖章、提交响应文件的； |
|  | 2 | 报价唯一且不得超过最高限价 |
|  | 3 | 合同履约期限符合磋商文件的要求； |
|  | 4 | 磋商保证金的缴纳符合磋商文件的要求； |
|  | 5 | 响应文件不含采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 6 | 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 结论：是否通过符合性审查（符合性审查合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |
| 磋商小组成员签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而予以磋商无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。通过符合性审查的以“√”标记；未通过符合性审查的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |

    - 3、评分因素以及分值

| 序号 | 评分 指标 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 0-10 | 满足招标要求的最低价格为基准价,其价格分为满分,其他磋商供应商的价格分按公式计算: 投标报价得分=(评审基准价/投标报价)×10%×100。 |
| 2 | 商务部分 | 0-15 | 企业业绩（共3分） 磋商供应商2023年1月1日至提交响应文件的截止时间止已完成的类似项目勘察业绩(提供中标（成交）通知书或合同复印件)；每提供一项得1分；最高得3分。 |
|  |  |  | 项目负责人业绩（共2分） 项目负责人2023年1月1日至提交响应文件的截止时间止已完成的类似项目勘察业绩(提供中标（成交）通知书或合同复印件）；每提供一项得1分；最高得2分。 |
|  |  |  | 人员配置（共10分） - 项目负责人具备高级（含）及以上工程师资格，得2分。（提供身份证、职称证及本单位近半年社保缴纳凭证扫描件加盖公章） - 除项目负责人外，每增加1名具有注册土木工程师（岩土）执业资格或中级（含）及以上工程师资格的人员，加2分，满分8分。（需提供人员相关证书、身份证及本单位近半年社保缴纳凭证扫描件加盖公章。证明材料不清晰或未提供的不得分）。 |
| 3 | 技术部分 | 0-25 | 对项目的理解和总体思路 提出了对本项目的理解和总体设计思路的，得基本分15分；在此基础上，对本项目的理解和总体设计思路分析合理可行的，得20分；对本项目的理解和总体设计思路分析全面到位、思路清晰、重点突出的，得25分。不提供不得分。 |
|  |  | 0-20 | 对项目勘察的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 反映了本项目突出特点的，得基本分10分；在此基础上对沿线建设特点及技术关键点和难点论述基本清楚，对策措施基本合理的，得15分；对沿线建设特点及技术关键点和难点论述清楚，对策措施合理的，得20分。不提供不得分。 |
|  |  | 0-10 | 勘察工作量及计划安排 提出了勘察工作计划安排的，得基本分6分；在此基础上，勘察工作量较准确、计划安排基本可行的，得8分；勘察设计工作量准确、计划安排合理可行的，得10分。不提供不得分。 |
|  |  | 0-10 | 勘察的质量、进度、安全保证措施 提出了保证措施的，得基本分6分；在此基础上，保证措施基本可行的，得8分；保证措施有效可行的，得10分。不提供不得分。 |
|  |  | 0-10 | 后续服务的安排及保证措施 提出后续服务方案和措施的，得基本分6分；在此基础上，后续服务方案和措施基本可行的，得8分；后续服务方案和措施合理可行的，得10分。不提供不得分。 |

四、推荐成交磋商供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选磋商供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选磋商供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）磋商供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

五、确定成交磋商供应商

1.招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选磋商供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交磋商供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交磋商供应商。采购人逾期未确定成交磋商供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的磋商供应商为成交磋商供应商。

第五章 合同格式及合同条款

# （仅供参考，具体以实际签订合同内容为准）

GF—2016—0203

合同编号：

建设工程勘察合同

（示范文本）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局	  制定

说 明

为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[ 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探 ]》（ GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[ 岩土工程设计、治理、监测 ]》（ GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 12 条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计 17 条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；

- 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

- 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“ /”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本 , 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。

《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探 / 测试 / 检测 / 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（ GF-2015-0210）。

目	录

第一部分	合同协议书

一、工程概况

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

三、合同工期

四、质量标准

五、合同价款

六、合同文件构成

七、承诺

八、词语定义

九、签订时间

十、签订地点

十一、合同生效

十二、合同份数

第二部分	通用合同条款

第 1 条	一般约定

  - 词语定义

  - 合同文件及优先解释顺序

  - 适用法律法规、技术标准

  - 语言文字

  - 联络

  - 严禁贿赂

  - 保密

第 2 条	发包人

  - 2.1   发包人权利

  - 2.2   发包人义务

  - 2.3   发包人代表

- 第 3 条	勘察人

  - 3.1   勘察人权利

  - 3.2    勘察人义务

  - 3.3    勘察人代表

  - 第 4 条	工期

  - 开工及延期开工

  - 成果提交日期

  - 发包人造成的工期延误

  - 勘察人造成的工期延误

  - 恶劣气候条件

- 第 5 条	成果资料

  - 成果质量

  - 成果份数

  - 成果交付

  - 成果验收

- 第 6 条	后期服务

  - 后续技术服务

  - 竣工验收

第 7 条	合同价款与支付

  - 合同价款与调整

  - 定金或预付款

  - 进度款支付

  - 合同价款结算

- 第 8 条	变更与调整

  - 变更范围与确认

  - 变更合同价款确定

- 第 9 条	知识产权

第 10 条	不可抗力

  - 不可抗力的确认

  - 不可抗力的通知

  - 不可抗力后果的承担

- 第 11 条	合同生效与终止

- 第 12 条	合同解除

- 第 13 条	责任与保险

- 第 14 条	违约

  - 发包人违约

  - 勘察人违

- 第 15 条	索赔

  - 发包人索赔

  - 勘察人索

- 第 16 条	争议解决

  - 和解

  - 调解

  - 仲裁或诉

- 第 17 条	补充条款

第三部分	专用合同条款

第 1 条	一般约定

  - 词语定义

  - 合同文件及优先解释顺序

  - 适用法律法规、技术标准

  - 语言文字

  - 联络

  - 保 密

第 2 条	发包人

  - 发包人义务

  - 发包人代表

- 第 3 条	勘察人

- 3.1 勘察人权

- 3.2 勘察人代表第 4 条	工期

  - 成果提交日期

  - 发包人造成的工期延误

- 第 5 条	成果资料

5.2 成果份数

5.4 成果验收

第 6 条	后期服务

6.1 后续技术服务

第 7 条	合同价款与支付

  - 合同价款与调整

  - 定金或预付款

  - 进度款支付

  - 合同价款结算

- 第 8 条	变更与调整

  - 变更范围与确认

  - 变更合同价款确定

- 第 9 条	知识产权

- 第 10 条	不可抗力

  - 不可抗力的确认

  - 不可抗力的通知

- 第 13 条	责任与保险

- 第 14 条	违约

  - 发包人违约

  - 勘察人违约

- 第 15 条	索赔

  - 发包人索赔

  - 勘察人索赔

- 第 16 条	争议解决

  - 仲裁或诉讼

- 第 17 条	补充条款

附件 A 勘察任务书及技术要求

附件 B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件 C 进度计划

附件 D 工作量和费用明细表

第一部分	合同协议书

发包人（全称）：	 勘察人（全称）：	 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 	项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 工程规模、特征：

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 勘察范围和阶段：

- 技术要求：

- 工作量：

三、合同工期

- 开工日期：

- 成果提交日期：

- 合同工期（总日历天数）	天

四、质量标准

质量标准：

五、合同价款

- 合同价款金额：人民币（大写）	（￥ 	元）

- 合同价款形式：

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（ 1）合同协议书；

（ 2）专用合同条款及其附件；

（ 3）通用合同条款；

（ 4）中标通知书（如果有）；

（ 5）投标文件及其附件（如果有）；

（ 6）技术标准和要求；

（ 7）图纸；

（ 8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 	年        月     日 签 订 。

十、签订地点

本合同在 	签订。

十一、合同生效

本合同自 	生效。

十二、合同份数

本合同一式 	份，具有同等法律效力，发包人执 	份，勘察人执 	份。

发包人：（印章）		勘察人：（印章）	 法定代表人或其委托代理人：		法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

统一社会信用代码：		统一社会信用代码：	 地址：		地址：	 邮政编码：		邮政编码：	 电话：		电话：	 传真：		传真：	 电子邮箱：		电子邮箱：	 开户银行：		开户银行：	 账号：		账号：

第二部分通用合同条款

第1条	一般约定

  - 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

    - 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

    - 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

    - 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

    - 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

    - 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

    - 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

    - 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

    - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

    - 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

    - 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

    - 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

    - 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资

- 料的绝对或相对日期。

    - 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

    - 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

    - 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

    - 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

    - 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

  - 合同文件及优先解释顺序

    - 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（ 1）合同协议书；

（ 2）专用合同条款及其附件；

（ 3）通用合同条款；

（ 4）中标通知书（如果有）；

（ 5）投标文件及其附件（如果有）；

（ 6）技术标准和要求；

（ 7）图纸；

（ 8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    - 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 适用法律法规、技术标准

    - 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

    - 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

  - 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

  - 联络

    - 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

    - 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

    - 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

  - 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条	发包人

  - 发包人权利

    - 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

    - 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

    - 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和

- 数据等。

  - 发包人义务

    - 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

    - 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

    - 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

    - 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

    - 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

    - 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

    - 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

    - 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条	勘察人

  - 勘察人权利

    - 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

    - 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

    - 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

  - 勘察人义务

    - 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

    - 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

    - 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

    - 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

    - 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

    - 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

第4条	工期

  - 开工及延期开工

    - 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

    - 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

  - 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

  - 发包人造成的工期延误

    - 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）

补偿费用：

（ 1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（ 2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（ 3）变更导致合同工作量增加；

（ 4）发包人增加合同工作内容；

（ 5）发包人改变工程勘察技术要求；

（ 6）发包人导致工期延误的其他情形。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价款与调整〕执行。

  - 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（ 1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（ 2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（ 3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（ 4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（ 5）勘察人导致工期延误的其他情形。

  - 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。

第5条	成果资料

  - 成果质量

    - 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

    - 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

  - 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

  - 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

  - 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条	后期服务

  - 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

  - 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条	合同价款与支付

  - 合同价款与调整

    - 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

    - 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（ 1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（ 2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（ 3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

    - 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 定金或预付款

    - 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付

款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

    - 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

  - 进度款支付

    - 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

    - 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

    - 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知， 发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

    - 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条	变更与调整

  - 变更范围与确认

    - 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（ 1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（ 2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（ 3）不利物质条件引起的变更；

（ 4）发包人的要求变化引起的变更；

（ 5）因政府临时禁令引起的变更；

（ 6）其他专用合同条款中约定的变更。

    - 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调整后

的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

  - 变更合同价款确定

    - 变更合同价款按下列方法进行：

（ 1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（ 2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（ 3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起 14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

    - 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

    - 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第9条	知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  - 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条	不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

    - 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知

    - 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天向发包人报告一次受害损失情况。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

    - 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（ 1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（ 2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（ 3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（ 4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（ 5）延误的工期相应顺延。

    - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11 条	合同生效与终止

  - 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

  - 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

  - 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第 12 条	合同解除

  - 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（ 1）因不可抗力致使合同无法履行；

（ 2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合同价

款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（  3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（ 4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

  - 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知， 并在发出通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

  - 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

第 13 条	责任与保险

  - 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

  - 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第 14 条	违约

  - 发包人违约

    - 发包人违约情形

（ 1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（ 2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（ 3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（ 4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

    - 发包人违约责任

（ 1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包

人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足 50% 的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%; 完成计划工作量超过 50% 的，发包人应支付勘察人合同价款的 100%。

（ 2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘

察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

  - 勘察人违约

    - 勘察人违约情形

（ 1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（ 2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（ 3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（ 4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

    - 勘察人违约责任

（ 1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（ 2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（ 3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（ 4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第 15 条	索赔

  - 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（ 1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（ 2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（ 3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复；

（ 4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（ 5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后 21 天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（ 3）、（ 4）项约定相同。

  - 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外， 勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（ 1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（ 2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（ 3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复；

（ 4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（ 5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（ 3）、（ 4）项约定相同。

第 16 条	争议解决

  - 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（ 1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（ 2）向有管辖权的人民法院起诉。

第 17 条	补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

第三部分专用合同条款

第1条一般约定

1.1 词语定义

无。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如有）；

（5）由发包人发布的招标文件及其澄清、修改文件（如有）；

（6）由勘察人提交的投标文件及其澄清、说明文件（如有）；

（7）技术标准和要求（含勘察任务书）；

（8）图纸；

（9）经双方确认的会议纪要、工程洽商、变更、签证等书面文件；

（10）其他合同文件。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：除前述通用合同条款约定外，本合同还适用《建设工程勘察设计管理条例》及工程所在地新疆维吾尔自治区、哈密市、伊吾县相关的建设工程勘察设计管理地方性法规、规章及规范性文件。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：勘察工作除须符合现行有效的国家标准、行业标准及工程所在地地方标准外，必须严格遵守《工程建设强制性标准》，并满足本合同附件A《勘察任务书及技术要求》的具体规定。当技术要求或标准不一致时，以要求更严格者为准。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：经双方书面约定后方可使用，相关费用及责任由主张使用方承担。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用**/**语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人：        （职务：         ）

发包人指定的联系方式：电话：             ；电子邮箱：

勘察人接收文件的地点：勘察人项目现场办公室（伊吾县内）或勘察人公司注册地址

勘察人指定的接收人：        （职务：         ）

勘察人指定的联系方式：电话：             ；电子邮箱：

双方确认，前述地址及联系人亦为司法文书（包括但不限于起诉状、证据副本、开庭传票、判决书、裁定书等）的送达地址。任何一方变更地址或联系人的，应提前5日书面通知对方，因未通知或通知不及时导致文件无法送达或延迟送达的，自行承担不利后果。

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：

（1）勘察人应对本合同内容、发包人提供的所有基础资料、技术文件以及因履行本合同所知悉的发包人任何商业秘密（包括但不限于工程概算、设计方案、技术数据、财务信息、经营策略等）承担严格保密义务，未经发包人事先书面同意，不得向任何第三方泄露，也不得用于本合同目的之外的任何用途。此保密义务不因本合同履行完毕、变更、解除或终止而免除。

（2）本合同项下勘察成果资料的知识产权归属按第9条约定执行。在发包人付清全部合同价款前，勘察人不得将成果资料用于任何其他项目或向第三方提供。

（3）任何一方违反本保密义务，应承担本合同第14条约定的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

第2条发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：/（详见附件B，如附件B中未列明，则视为由发包人提供）。若附件B约定由勘察人搜集，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：勘察人应严格遵守国家、地方及发包人关于安全生产、文明施工的各项规定，制定专项方案并报发包人备案。作业现场应设置明显的安全警示标志，采取充分的环保措施，确保施工噪音、粉尘、废弃物等不对周边环境造成不良影响。因勘察人安全文明措施不到位导致发生事故、受到行政处罚或引起第三方索赔的，由勘察人承担全部责任及费用。

2.3 发包人代表

姓名：             职务：项目负责人        联系方式：

授权范围：全面负责本合同履行过程中的联络、协调、监督、检查、确认工作；有权接收勘察人提交的文件资料；有权对勘察工作提出建议和要求；有权根据合同约定及发包人内部授权，对本合同项下的变更、签证、费用调整、索赔等事宜进行初步审核与确认（最终决定权归发包人）。

第3条勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：勘察人不得将本合同的任何部分进行分包或转包。本合同工作必须由勘察人利用自身的人员、设备和技术力量独立完成。如勘察人违反本约定，发包人有权单方解除合同，并要求勘察人按合同总价款的20%支付违约金，且该违约金不足以弥补发包人损失的，勘察人还应赔偿全部损失。

3.3 勘察人代表

姓名：             职务：项目负责人        联系方式：

授权范围：全权负责本合同的具体履行，代表勘察人接收发包人指令，处理现场事宜，但其签署的涉及增加合同价款、延长工期、责任豁免等对勘察人产生重大权益影响的文件，须经勘察人单位书面盖章确认方对发包人发生效力。

第4条工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：除通用合同条款第4.3条、第4.5条约定的情形外，工期一律不予顺延。勘察人在投标及签订合同时，已充分考虑作业现场可能存在的各种困难及风险（包括但不限于地下未知障碍物、恶劣天气等），任何非因发包人直接原因导致的工作开展困难或效率降低，均不构成顺延工期的理由。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：勘察人应在第4.3.1款所述情形发生之日起3日内，向发包人提交书面报告，详细说明延误的事实、理由及要求顺延的具体天数，并附上充分有效的证据（如发包人书面指令、会议纪要等）。发包人收到报告后5日内予以审核答复。逾期未提交报告或提交的证据不足的，视为勘察人放弃顺延工期的权利。

第5条成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为捌份。额外份数的制作费用已包含在合同总价中。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：勘察人提交符合合同约定的完整成果资料后，发包人应在15日内组织验收或委托第三方审查。验收或审查不合格的，发包人应书面指出具体问题，勘察人应在7日内无偿修改、补正直至合格，由此延误的工期由勘察人承担，且发包人有权按本合同第14.2.2条的约定追究其违约责任。若发包人未在15日内组织验收或提出书面异议，不视为对成果质量的认可，勘察人的质量责任不因此而免除。

第6条后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定：勘察人应免费提供与勘察成果相关的后续技术服务，包括但不限于：参与施工图设计交底、配合解决施工中与勘察相关的技术问题、根据设计要求或施工反馈对勘察报告进行必要的澄清与说明、参加基槽检验、竣工验收等。

后续技术服务费用约定：已包含在合同总价款中，不另行计取。

后续技术服务时限约定：自首批成果提交之日起，至本工程竣工验收合格之日止。勘察人应在接到发包人或其委托的设计、施工、监理单位通知后24小时内派技术人员到场服务。

第7条合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：除本合同第8条（变更与调整）明确约定的情形外，合同价款为固定总价，不因工作量、市场价格、汇率等因素的变动而调整。

7.1.2 本合同价款采用总价合同方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：勘察人为完成本合同约定的全部工作内容及承担所有合同责任所涉及的全部费用，包括但不限于人工、材料、设备、技术、交通、住宿、保险、税费、管理费、利润，以及为应对现场条件复杂性、技术标准变化（非强制性升级）、气候条件（除通用合同条款定义的“恶劣气候条件”外）等可预见或通常应预见的风险而预备的费用。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价款调整因素和方法：仅限因发包人要求（且有书面指令）导致的工作范围、技术标准发生实质性变更，且该变更不属于原合同工作范围内的内容，具体按本合同第8条执行。

7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定：任何一方提出合同价款调整，均需按本合同第8条约定的程序办理。任何未按约定程序和时间提出的价款调整要求，视为已被对方否决。

7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额:/（人民币零元整）或预付款的金额：/（人民币零元整）。

7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法：/。

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：本合同不设进度款。勘察人完成全部外业工作，并经发包人现场代表书面确认外业完成属实后14日内，发包人支付至合同总价款的40%；勘察人提交全部合格成果资料，并经发包人或其委托的审图机构书面验收通过后28日内，发包人支付至合同总价款的97%。

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：剩余合同总价款的3%作为质量保证金。质量保证金的返还与本工程整体竣工验收挂钩。待本工程整体竣工验收合格备案之日起满两年，且勘察人已履行完毕全部合同义务（包括后期服务）并无任何未解决的索赔事项后28日内，发包人无息返还质量保证金。若在此期间因勘察成果质量问题引发工程质量事故或缺陷，发包人有权动用该保证金进行处理，不足部分仍有权向勘察人追偿。

第8条变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：无。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：所有变更必须由发包人以加盖公章或发包人代表签字确认的书面形式发出指令。勘察人收到发包人书面变更指令后，应在2日内提交技术方案及费用、工期影响报告。发包人应在收到该报告后7日内予以书面审核确认。未经发包人前述程序书面确认，勘察人自行实施的变更，视为无效，发包人不予认可，也不承担任何费用及工期责任。

8.2 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：勘察人应在收到发包人书面变更指令并按第8.1.2款提交技术方案的同时，一并以书面形式提出变更合同价款报告，逾期未提出，视为不涉及合同价款变更或勘察人放弃要求追加费用的权利。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：发包人应在收到勘察人提交的、符合约定的完整变更合同价款报告之日起14日内予以书面确认或提出异议。发包人提出异议的，双方应协商，协商不成的，按第16条处理。若该变更指令不涉及价款调整，发包人亦应书面明确回复。

第9条知识产权

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：该等文件的知识产权（包括著作权）始终归发包人或原权利人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：勘察人仅限于为履行本合同目的而复制、使用，并应采取保密措施。本合同终止后，勘察人应返还全部原件，并根据发包人要求销毁所有复制件。

9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：勘察人为履行本合同所编制、提交的全部成果文件（包括勘察报告、数据、图表等）的著作权及其他知识产权，自该等文件创作完成之日或提交给发包人之日起，全部无偿、永久地转让给发包人所有。发包人有权不受限制地为本工程项目使用、复制、修改或许可他人使用该等成果文件。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：勘察人不得保留与本合同项目相关的、未提交给发包人的任何基础性、过程性数据或文件，并不得在任何其他项目中使用本项目成果。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：所有相关许可使用费或费用均已包含在合同总价款中，勘察人应保证其使用行为不会侵犯任何第三方知识产权，否则承担全部责任。

第10条不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：参照通用合同条款定义。同时，任何一方不得将劳动力、材料、设备价格上涨，资金短缺，非项目所在地发生的罢工，以及勘察人自身的管理、技术、财务困难等商业风险主张为不可抗力。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：勘察人应在不可抗力发生后24小时内向发包人发出书面通知，并于不可抗力持续期间，每48小时报告一次损失及进展。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：不可抗力事件结束后3日内，勘察人应向发包人提交详细的损失报告及费用估算；结束后7日内，提交正式的费用报告及证明文件。

第13条责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人必须为本合同项目购买足额的工程勘察责任保险，保险期限应覆盖自合同生效之日起至本工程缺陷责任期届满之日止。保险金额不得低于合同总价款。勘察人应在合同签订后7日内向发包人提交保单复印件，并将发包人列为共同被保险人。

第14条违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：按照通用条款执行。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：按法律规定及合同约定承担相应责任。

14.2 勘察人违约

14.2.2 勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，应向发包人支付合同总价款20%的违约金，并赔偿发包人全部损失。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：因勘察人原因导致成果提交延误，每延误一日，应向发包人支付合同总价款千分之二的违约金，延误超过15日，发包人有权单方解除合同，勘察人除支付前述违约金外，还应退还已收取的全部款项，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：勘察人的赔偿范围不受本合同价款上限限制，应赔偿发包人因此遭受的直接损失、间接损失以及为处理事故所支付的全部费用（包括但不限于工程修复费、第三方赔偿、律师费、诉讼费、鉴定费等）。勘察人购买的工程勘察责任保险不足以覆盖的部分，由勘察人以自有财产承担。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：勘察人应承担违约责任，并赔偿发包人全部损失。发包人有权从未付合同价款（包括质量保证金）中直接抵扣违约金及赔偿金，不足部分有权继续追偿。

第15条索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款第15.1款执行。同时，发包人有权在向勘察人发出索赔意向通知后，从任何一期应付款或质量保证金中直接扣除索赔金额。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款第15.2款执行。勘察人未在约定的期限内（通用条款及本专用条款约定的最长期限）按照约定程序提出索赔并提供完整有效证据的，视为其已放弃索赔权利，发包人不再受理。

第16条争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第(2)种方式解决：

（1）向           仲裁委员会提请仲裁；

（2）向新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县人民法院提起诉讼。

第17条补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

1.禁止权利放弃：任何一方未行使或延迟行使本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃。任何单次或部分行使权利，亦不妨碍未来对该权利或其他权利的行使。

2.独立性：本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。

3.文本效力：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同一式陆份，发包人执肆份，勘察人执贰份，具有同等法律效力。合同传真件、扫描件与原件具有同等法律效力。

4.勘察人承诺对其提交的所有资料（包括资质证明、人员资格、技术方案、成果报告等）的真实性、合法性、有效性承担全部法律责任。如存在虚假，发包人有权立即解除合同，并要求勘察人承担合同总价款30%的惩罚性违约金。

5.本合同履行过程中，如因国家法律、法规、政策变化或因政府行为导致合同无法继续履行，双方应协商解决，但勘察人无权据此主张额外费用或利润补偿。

6.本合同所有附件（A、B、C、D）为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

附件 A	勘察任务书及技术要求

附件 B	发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件 C	进度计划

附件 D	工作量和费用明细表

第六章 竞争性磋商响应文件格式

封面

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

磋商供应商                     （电子章）

法定代表人                    （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）

# 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “       （项目名称）、     （项目编号）”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方       （磋商供应商的名称）全权处理本项目有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币      元（大写：       ），合同履约期限：      。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后完成应尽义务，并交付采购人验收。

3、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币       元（大写：          ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在磋商过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到中标（成交）通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足磋商文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

# 二、法定代表人身份证明书

磋商供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：

系（磋商供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件双面

磋商供应商：                （盖单位章）

日  期：  年  月  日

# 三、法定代表人授权委托书（如法定代表人参加投标可不提供）

本人     （姓名）系       （磋商供应商名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件双面

2、授权委托人身份证复印件双面。

磋商供应商：           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日  期：  年  月  日

# 四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商供应商 |  |
| 投标报价 （元） | 大写： 小写： |
| 合同履约期限 |  |
| 备注 |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

- 2、“投标报价”本项目投标报价为总包价，包含本项目服务过程中的专用工具、特殊工具、保险、直接费、规费、税金、人材机价差、材料运费、检验验收、现场协调、质保、税金、管理费、招标代理费、交易费等一切费用，及随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。磋商供应商须综合全部考虑到投标报价中，采购人不再另行支付本项目任何费用。

磋商供应商：           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日  期：  年  月  日

- 磋商供应商基本情况表

- （1）磋商供应商基本情况表

| 磋商供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照等企业资料。

（2）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

# 六、中小企业声明函如为

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（磋商文件中明确的所属行业）   ；承接企业为（企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）   ；

2.（标的名称）   ，属于（磋商文件中明确的所属行业）   ；承接企业为（企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 七、磋商保证金缴纳凭证

- 说明：此处上传磋商保证金缴纳证明文件。（缴纳方式：电汇、网银转账、保函等非现金形式缴纳。）

1、以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、磋商供应商企业的其他账户缴纳的磋商保证金无效。（以电汇、网银转账、保函等非现金形式缴纳的磋商保证金，此处必须上传开户许可证或企业基本存款账户信息）

2、磋商保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至采购代理公司账户。磋商供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的磋商保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

注：打款时须注明项目名称，未按以上要求办理磋商保证金的，其磋商保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）: __________

日期:    年___月__日

# 八、服务方案（格式自拟）

# 九、企业承诺书

（采购人）：

本单位已详细阅读了                          （项目名称）磋商公告（以下简称《磋商公告》）及相关要求内容，自愿参加该项目采购，现就有关事项郑重承诺如下：

一、本单位将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则参加            （项目名称）采购活动，不通过不正当途径获取内部信息，不在开标后进行虚假恶意投诉；

二、本单位承诺所提供的所有文件、证明、证书全部真实有效，不存在虚假成分；

三、如本单位成交，将严格按照响应文件中承诺的内容完成此次采购工作，并完善相关管理制度。磋商供应商按照规定的格式及内容要求签署的《企业承诺书》,本承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。若有任何弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受处罚、记录诚信档案等有关处理，并承担法律责任；给采购人造成损失的，依法承担法律责任。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日期:    年    月   日

- 十、供应商资格证明文件

- 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照）；

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所审计的完整财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）；

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行

合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

（磋商供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的磋商供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位近半年内任

- 意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）

参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

（采购人）:

我公司承诺，参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录现象。如有重大违法记录，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

- 日    期:    年   月   日

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

法律、行政法规规定的其他条件

（采购人）:

我公司承诺，不存在法律、行政法规规定的其他条件，如有，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

2、供应商需要提供的其他资格证明文件。

1、供应商应具备行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级（含）及以上资质；

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

2、拟担任的项目负责人具备注册土木工程师（岩土）执业资格；

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

- 3、其他说明：（1）与采购人存在利害关系可能影响本次采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目采购，违反前两款规定的，相关采购均无效。

无利害关系承诺书

（采购人）：

我公司参加你单位的                项目的采购，我公司与你单位不存在控股、管理等利害关系。特此承诺，我单位对本次承诺真实性负责，并承担相应法律责任。

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

（采购人）：

我公司参加贵单位组织的            项目采购活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

磋商供应商名称(公章):__________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:___________

日    期:    年   月   日

- 业绩

## 1、企业业绩

（1）已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 服务期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 服务期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、每个业绩须单独附表，并附上中标（成交）通知书或合同复印件，否则磋商小组在评审时将不予采信；

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等；

3、业绩为近三年业绩。（近三年指2023年1月1日至提交响应文件的截止时间止）

## 2、项目负责人简历表（附项目负责人类似项目业绩）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |

注：1、每个业绩须单独附表，并附上中标（成交）通知书或合同复印件，否则磋商小组在评审时将不予采信。

2、业绩为近三年业绩。（近三年指2023年1月1日起至今）

- 十二、磋商供应商认为需要提供的其它资料