交口县农村集中式饮用水水源地规范化建设项目

竞争性磋商文件

- 项目编号：1411302026BCS00017

采购人：  吕梁市生态环境局交口分局

采购代理机构： 吕梁信泽项目咨询管理有限公司

二〇二六年五月
目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评审办法及标准	21

第四部分  商务、技术要求	33

第五部分  合同文本	35

第六部分  响应文件格式	71

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

交口县农村集中式饮用水水源地规范化建设项目的潜在供应商应在山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）下载竞争性磋商文件，并按规定上传加密的响应文件。并于2026年06月08日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：1411302026BCS00017

1.2项目名称：交口县农村集中式饮用水水源地规范化建设项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：1220100.00元

1.5最高限价：1220100.00元

1.6资金来源：财政资金

1.7采购需求：本次采购共1包，包括本项目图纸和工程量清单范围内的全部内容，具体内容详见磋商文件。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术的相应规定为准。

1.8计划工期：签订合同之日起至2026年10月31日前完成

1.9工程地点：交口县10处农村集中式饮用水水源地，具体为：十二盘集中供水水源地、刘外集中供水水源地、蒲依集中供水水源地、川口集中供水水源地、炭腰吉集中供水水源地、讲理集中供水水源地、桃红坡集中供水水源地、元沟集中供水水源地、新峪集中供水水源地、野甘泉集中供水水源地。

2.0质量要求：符合国家规范及行业标准，达到采购人要求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业；

2.4本项目的特定资格要求：

- （1）本次采购要求供应商须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

（2）拟任项目经理的资格要求：拟派项目经理须具有二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）执业资格且在本单位注册，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未担任其他在建工程项目的项目经理；

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

3.1时间：2026年05月27日00时00分至2026年06月03日23时59分（北京时间）

3.2地点：山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）线上获取。

3.3方式：只允许在线获取。有意参加本项目的供应商，请按照以下步骤获取采购文件：

（1）在山西省政府采购网完成注册；

（2）请于采购文件获取截止时间前进入山西省政府采购平台，使用企业数字证书（CA）免费获取采购文件。

3.4售价：0元

四、响应文件提交及格式要求

4.1截止时间：2026年06月08日09时00分（北京时间）

4.2地点：请登录政采云投标客户端递交响应文件。

4.3电子响应文件:须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，截止时间前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

五、开启

5.1时间：2026年06月08日09时00分（北京时间）

5.2地点：吕梁市离石区凤山街道办龙凤北大街81号3层302室。

六、公告期限

6.1自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取磋商文件的潜在供应商不得对磋商文件提出质疑。供应商人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、 采购代理机构在线提起质疑。

7.2公告发布媒介：山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）

7.3在线递交响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2）供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；

3）供应商应安装“山西政府采购电子平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）获取并安装；

4）如有疑问，可致电技术支持热线：400-881-7190。

7.4开标时间起30分钟内供应商可登录“山西政府采购平台”，在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则递交响应文件无效。

7.5成交供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

7.6技术支持热线：400-881-7190

7.7供应商应通过山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）关注澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告，此类公告不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家计委价格【2002】1980号文件及国家发改委【2011】534号文件的规定收取代理服务费。

代理费收费金额（元）： /

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息:

名    称：吕梁市生态环境局交口分局

地    址：山西省吕梁市交口县迎宾街6号

联 系 人：杨先生

联系方式：0358-5422173

- 8.2采购代理机构信息：

名    称：吕梁信泽项目咨询管理有限公司

地　　址：吕梁市离石区凤山街道办龙凤北大街81号3层302室

联 系 人：马先生

联系方式：15735414073

8.3项目联系方式：

项目联系人：马先生

电　　 话：15735414073

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 细目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 名称：吕梁市生态环境局交口分局 地址：山西省吕梁市交口县迎宾街6号 联系人：杨先生 联系方式：0358-5422173 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：吕梁信泽项目咨询管理有限公司 地址：吕梁市离石区凤山街道办龙凤北大街81号3层302室 联 系 人：马先生 联系方式：15735414073 |
| 3 | 项目名称 | 交口县农村集中式饮用水水源地规范化建设项目 |
| 4 | 项目编号 | 1411302026BCS00017 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 资金来源及比例 | 资金来源：财政资金 出资比例：100% |
| 7 | 计划工期 | 签订合同之日起至2026年10月31日前完成 |
| 8 | 工程地点 | 交口县10处农村集中式饮用水水源地，具体为：十二盘集中供水水源地、刘外集中供水水源地、蒲依集中供水水源地、川口集中供水水源地、炭腰吉集中供水水源地、讲理集中供水水源地、桃红坡集中供水水源地、元沟集中供水水源地、新峪集中供水水源地、野甘泉集中供水水源地。 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家规范及行业标准，达到采购人要求。 |
| 10 | 合格供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业； 4.本项目的特定资格要求： （1）本次采购要求供应商须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； （2）拟任项目经理的资格要求：拟任项目经理的资格要求：拟派项目经理须具有二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）执业资格且在本单位注册，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未担任其他在建工程项目的项目经理； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 6.是否接受联合体磋商：不允许联合体参与磋商。 |
| 11 | 现场考察 | 否 是 |
|  | 答疑会 | 否 是 |
| 12 | 供应商应提交的资格证明文件 | 供应商应按下列内容提交资格证明文件。 (1)供应商信用承诺书； (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺书； (3)基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息及磋商保证金凭证； (4)未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； (5)中小企业声明函； (6)本项目特定资格要求。 以上资格证明文件，若有一项未提供或无效，或因模糊不清无法确定是否符合磋商文件要求，将导致其不具备报价资格，且不允许在开标后补正。 |
| 13 | 供应商应提交的商务技术文件 | 供应商应按下列内容提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款。 （1）*磋商响应声明函； （2）*法定代表人身份证明书； （3）*法定代表人授权委托书； （4）*报价一览表； （5）*已标价工程量清单 （6）*商务技术条款偏离表； （7）供应商简介 （8）业绩及相关证明材料； （9）项目管理机构； （10）施工组织设计； （11）政策性要求； （12）供应商认为需要提供的其他商务技术资料。 |
| 14 | 磋商有效期 | 90个日历天（从递交响应文件截止之日起计算） |
| 15 | 磋商保证金 | 本项目是否要求供应商提交磋商保证金： 否 是， - 1、磋商保证金金额：￥12000.00元 2、保证金形式：网上银行转帐、保函、支票、汇票、本票。 3、账户信息（电汇、转账账户）： 开户名称：吕梁信泽项目咨询管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司吕梁永宁西路支行 账 号：632158242 行 号：305173039033 4、交付方式：网上银行转帐、保函、支票、汇票、本票 注： 1、如采用网上银行转帐形式递交，应在保证金递交截止时间前通过网上银行转帐方式由基本账户汇入指定的账户，并标明项目名称或项目编号。 - 2、如采用保函形式递交，应当是银行直接出具的电子保函或者保险机构、担保机构、金融服务平台出具的电子保函。电子保函应至少体现如下内容： （1）担保项目必须为本项目； （2）受益人必须为本项目采购人； （3）电子保函担保金额必须满足本项目要求。 3、未按前述各款要求提交磋商保证金，将被视为无效投标。 |
| 16 | 响应文件份数 | 1.电子版响应文件：供应商需在政采云系统上传加密电子响应文件1份；解密时间30分钟。 2.纸质版响应文件：1正2副。 3.本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交响应文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致报价被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。 4.响应文件所有内容装订成一册，正、副本密封于一袋内。本项目不接收活页（夹）形式的响应文件，纸质响应文件仅用于资料存档。 |
| 17 | 电子响应文件加密及密封要求 | 1.电子版响应文件加密要求 供应商需按照政采云系统加密要求加密电子版响应文件，并在响应文件提交截止时间前在政采云系统上传电子版响应文件。 2.电子版响应文件应按以下方法加密 2.1响应文件递交截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）中完成递交（上传），响应文件递交截止前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。供应商应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密响应文件。 2.2供应商应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 2.3在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 2.4电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 3.电子版响应文件须逐页加盖单位电子公章，未按要求加盖，响应文件无效。 |
| 18 | 纸质响应文件加密及密封要求 | - 1.利用已加盖电子印章的电子响应文件直接打印纸质响应文件。 - 2.封套上应载明的信息 采购人名称： 项目名称： 项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 19 | 响应文件递交 | 1.电子版响应文件：供应商需在政采云系统上传加密电子响应文件1份；解密时间30分钟。磋商截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），磋商截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。 2.纸质版响应文件递交：纸质响应文件请在开标后 5 日内递交到指定地点（可邮寄）。 联系人：马先生 联系方式：15735414073 详细地址：吕梁市离石区凤山街道办龙凤北大街81号3层302室 |
| 20 | 组建磋商小组 | 磋商小组构成： 3 人， 其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人，法律专家 / 人； 评审专家确定方式：自行抽取 |
| 21 | 供应商现场出席 | 不要求 要求 |
| 22 | 磋商小组现场出席 | 要求 不要求，采用远程异地方式评审 |
| 23 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐成交候选人3名 是，直接确定1名成交供应商。 |
| 24 | 履约保证金 | - 签订合同时约定 |
| 25 | 所属行业 | 本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：建筑业； |
| 26 | 代理服务费 | 参照国家计委价格【2002】1980号文件及国家发改委【2011】534号文件的规定收取代理服务费，由成交供应商收到中标（成交）通知书后以电汇或转帐形式进行一次性支付。 |
| 27 | 分包 | 不允许分包 |
| 28 | 其他要求 | 1.供应商应按照对应的操作手册制作并递交电子和纸质响应文件，同时要保证纸质和电子响应文件的完整性和一致性，即利用已加盖电子印章的电子响应文件直接打印纸质响应文件，封皮按磋商文件规定签字和签章。供应商所提交的电子响应文件与纸质响应文件不一致产生的后果由供应商自行承担。 2.当供应商须知前附表和供应商须知中的内容和条款有冲突或不一致时，以本供应商须知前附表为准。 |

1、总则

1.1适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

1.2定义

1.2.1“工程”是指供应商按照磋商文件的规定需向采购人提供的施工内容。

1.2.2“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

1.2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

1.2.4“供应商”系指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织及自然人。

1.2.5“采购人”指组织本次竞争性磋商的单位。

1.3合格供应商的资格条件

1.3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

1.3.1.1供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购代理机构及磋商小组有权拒绝其本次磋商。

1.3.1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.3.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.1.4本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体参加的，联合体各方应遵守以下规定：

1.3.2.1联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照磋商文件要求提供相关材料。

1.3.2.2本项目有特定资格条件要求的，联合体各方有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动。

1.3.2.3联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。

1.3.2.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

1.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4供应商委托有关说明

1.4.1供应商授权代表须携带有效身份证件，如不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1.4.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.5磋商响应费用

供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6质疑

1.6.1供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在法定质疑期限内，以电子形式向采购人（采购代理机构）一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6.1.1对磋商文件提出质疑的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.6.1.2对磋商过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

1.6.1.3对磋商结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

未参与上述所质疑项目采购活动的供应商不得提出质疑。

1.6.2采购人接收质疑函的信息：

方    式：电子文件形式提出

联 系 人：杨先生

联系方式：0358-5422173

通讯地址：山西省吕梁市交口县迎宾街6号

1.6.3采购代理机构接收质疑函的信息：

方    式：电子文件形式提出

联 系 人：马先生

联系电话：15735414073

通讯地址：吕梁市离石区凤山街道办龙凤北大街81号3层302室

1.6.4质疑应当以电子文件形式提出。格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，可在山西政府采购平台下载。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.6.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.6.4.2质疑项目的名称、编号；

1.6.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.6.4.4事实依据；

1.6.4.5必要的法律依据；

1.6.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人（采购代理机构）自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

2、磋商文件

2.1磋商文件的组成

本磋商文件包括：

2.1.1竞争性磋商公告；

2.1.2供应商须知；

2.1.3评审办法及标准；

2.1.4商务、技术要求；

2.1.5合同文本；

2.1.6响应文件格式。

2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1采购人（采购代理机构）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

2.2.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人（采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3采购人（采购代理机构）将视情况确定是否进行现场考察或召开标前答疑会，见供应商须知前附表的要求。

2.2.4供应商对磋商文件有疑问，应当于公告发布之日起至公告期限满7个工作日内在山西政府采购平台上要求澄清。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取到磋商文件的潜在供应商。逾期提出采购人（采购代理机构）将不予受理。

2.2.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并在山西政府采购平台上通知所有参加磋商的供应商。

2.2.6磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文件为准。

3、响应文件的编制

3.1响应文件的组成

响应文件由资格文件 、商务及技术文件两部分组成，具体详见第六章“响应文件格式”。

3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人（采购代理机构）就有关磋商响应事宜的所有来往电子文件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

3.2.2计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3.3磋商报价

3.3.1磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

3.3.2磋商最后报价是履行合同的最终价格，是供应商为提供本项目所要求的全部内容及其验收所发生的一切成本、保险、税金和利润等。

3.3.3磋商报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以单价为准修正合价；

（4）单价遗漏且合价正确，以合价为准，修正遗漏单价；

合价遗漏且修正该合价不改变总报价的，以单价与工程量的乘积修正合价；合价遗漏且修正该合价将对总报价产生影响的，不予修正遗漏是指投标报价某一子目的单价或者合价遗漏，遗漏修正按照不利于供应商的原则进行。

修正后的报价按照经供应商加盖电子印章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4响应文件的有效期

3.4.1自提交响应文件截止之日起90日历天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

3.4.2成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按供应商须知前附表的规定提交磋商保证金。

3.5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。保证金不计息。

3.5.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

3.5.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.5.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.5.3.3除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.5.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理协议恶意串通的;

3.5.3.5其他严重扰乱竞争性磋商活动的；

3.6响应文件的编制和签署

3.6.1供应商应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件顺序，以及磋商文件规定的格式编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3.6.2响应文件全部采用电子文档。响应文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位或个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.7响应文件的密封

供应商应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密响应文件。

4、竞争性磋商程序

4.1组建磋商小组

根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

竞争性磋商小组人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

4.2组织开标程序

4.2.1采购代理价机构在规定的提交响应文件截止时间,通过山西政府采购平台开标，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表应当准时参加，是否要求现场出席开标会见供应商须知前附表。

无关人员不得进入开标现场。

4.2.2开标会由采购代理价机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4.2.3供应商按山西政府采购信息平台要求解密响应文件，同时公布供应商响应文件相关信息。

4.3组织磋商程序

采购人（采购代理价机构）将按照竞争性磋商文件规定的程序组织磋商，各磋商小组成员及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。除供应商须知前附表另有约定外，磋商小组成员应到磋商现场参加磋商活动。

4.3.1核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

4.3.2介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，组织推选磋商小组组长。

4.3.3宣读提交响应文件的供应商名单，告知磋商人员应当回避情形；组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.3.4根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商小组专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等。

4.3.5磋商小组组长组织磋商人员独立评审。对未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.3.6做好磋商现场相关记录，协助磋商小组做好有关内容电脑文字录入工作，并要求磋商小组各成员对评审资料进行签字确认。

4.3.7磋商结束后，采购人（采购代理价机构）应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价。

4.4磋商小组磋商程序

4.4.1在磋商专家中推选磋商小组组长。

4.4.2磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

4.4.3本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

4.4.4磋商小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）不少于2家】。评审标准详见第三部分的相关规定。

4.4.5在审查时，磋商小组可以要求供应商在山西政府采购平台上，对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字或计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖电子印章。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正文件应作为政府采购项目档案归档留存。

4.4.6磋商小组按标项与各供应商就项目技术、服务要求、价格构成、付款方式等要素按供应商解密文件顺序依次分别进行磋商。

4.4.7在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.4.8经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各供应商在规定时间内提交最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

4.4.9磋商小组根据第三部分《评审方法及标准》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，磋商小组推荐成交侯选供应商的人数见供应商须知前附表。

4.4.10编写评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

4.5磋商原则

4.5.1磋商小组必须按照客观、公正、审慎原则进行独立评审，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

4.5.2磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。

4.5.3磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不说明其不同意见或理由的，视为同意评审报告。

4.5.4磋商小组要对评审数据进行校对、核对，对报价最低的、响应文件被认定为未实质性响应磋商文件的情形进行复核。

4.5.5磋商小组向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。在磋商过程中发现磋商供应商有下列情形的，磋商小组应认定其报价无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

（包括：①不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

③不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

④不同磋商供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

⑤不同磋商供应商的响应文件相互混装；

⑥不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。）

B、有妨碍其他磋商供应商的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益的；

5、确定成交供应商的原则

5.1 确定成交供应商依据从评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则。

5.2 采购人确定成交供应商

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人未在收到评审报告后 5 个工作日内，确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排序第一的供应商为成交供应商。

5.3 采购人授权磋商小组确定成交供应商

磋商小组依据评审报告推荐的成交候选人名单直接确定排名第一的候选人为成交供应商。

5.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.5 成交供应商确定后，采购代理机构将于 2 个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，并在中国山西政府采购网上发布成交公告。

6、合同授予

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

6.1.2成交供应商无正当理由拒签合同的，其磋商保证金不予退还且成交无效，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.2履约保证金

6.2.1合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以电子保函形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。具体内容见供应商须知前附表。

6.2.2按合同约定办理履约保证金退还手续。

7、合同款的结算

合同款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把合同款打入成交供应商帐户。

8、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三部分  评审办法及标准

一、资格性审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺书 | 承诺书须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效，按磋商文件要求签字、盖章。 不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 7 | 基本资质 | 基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息及磋商保证金凭证 | 提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息及磋商保证金凭证，磋商保证金按磋商文件要求的金额和形式交纳。 |
| 8 | 基本资质 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 证明资料清晰、符合要求，加盖供应商单位公章。 |
| 9 | 采购政策 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 10 | 特定资质 | - 本项目特定资格要求： - （1）本次采购要求供应商须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。 （2）拟任项目经理的资格要求：拟派项目经理须具有二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）执业资格且在本单位注册，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未担任其他在建工程项目的项目经理。 | 证明资料清晰、符合要求，加盖供应商单位公章。 |

说明：

1、不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在磋商后补正。

3、供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

- 二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 磋商响应声明函 | 内容完整，签署符合要求。 |
| 2 | 商务 | 磋商有效期 | 符合磋商文件要求。 |
| 3 | 商务 | 法定代表人身份证明书 | 内容完整，签署符合要求。 |
| 4 | 商务 | 法定代表人授权委托书 | 内容完整，签署符合要求。 |
| 5 | 报价 | 报价一览表 | 1.所有磋商报价均以人民币/元为计算单位。 2.不接受可选择或可调整的磋商报价。 3.不接受超出本项目最高限价的报价。 4.内容完整，签署符合要求。 5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号要求，执行政府采购异常低价审查。 |
| 6 | 商务 | - 已标价工程量清单 | - 对照本文件第四部分“商务、技术要求”中工程量清单的内容和响应文件的响应情况进行审查，响应文件内容是否符合磋商文件要求。 |
| 7 | 商务 | 商务条款响应审查 | 1.商务条款偏离表须按磋商文件文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、无漏项。 2.商务条款偏离表按磋商文件要求签字、盖章。 - 3.对照本磋商文件第四部分的“商务要求”的内容对响应文件的响应情况进行审查，响应文件内容不满足磋商文件要求，投标无效。 |
| 8 | 技术 | 技术条款响应审查 | 1.技术条款偏离表须按磋商文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、无漏项。 2.技术条款偏离表须按磋商文件要求签字、盖章。 3.对照本磋商文件第四部分的“技术要求”的内容对响应文件的响应情况进行审查，响应文件内容不满足磋商文件要求，投标无效。 |

说明：

1、符合性审查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

- 2、政府采购异常低价审查

- （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会（磋商小组）在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 三、特别说明：

- 1、磋商文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

- 2、供应商应按磋商文件要求“格式”提供材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

- 四、无效磋商的情形

- 1、应交未交磋商保证金的；

- 2、未按磋商文件的规定提交磋商保证金的；

- 3、不具备磋商文件规定资格要求的；

- 4、报价超过磋商文件规定最高限价的；

- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 6、未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效磋商；

- 7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

- 五、政策性要求评审内容及标准

- 依据政府采购政策因素的相关规定，如果供应商所提供的货物或服务满足下述要求并经磋商小组认定通过，予以考虑执行。

- 1、涉及进口产品的要求：

- （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

- （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审

- 2、本项目如所涉及计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。

- 3、采购货物中如含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

4、本项目涉及“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的评审要求

（1）本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的（★项）产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，认证机构须为《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中列明的目录单位。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

5、本项目涉及非政府强制采购产品的评审要求

（1）投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

（2）供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

- 6、包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），供应商需填写商品包装和快递包装承诺函。

- 7、创新产品参加的项目

- 根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。在评审时，其报价享受6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

- 8、涉及网络安全产品的评审要求

- （1）按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

- （2）投标货物中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致投标无效。

- （3）具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

- （4）所投报的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分）

- 9、中小微企业参加本项目的评审标准

- （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件规定及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，小、微企业只有提供本企业承建的享受3%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；为中型企业承建的，不享受价格评审优惠。

- （2）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

- 10、监狱企业的评审要求。

- 监狱企业参加投标视同小微企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。经磋商小组核实有效后，对其报价给予3%的扣除。

- 11、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

- （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受3%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

- （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- E．提供本单位制造的货物、承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 12、专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

- 注：本项目为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

六、评审方法及成交条件

本次评标采用综合评分法，总分为100分。磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的按技术部分得分由高到低顺序排列。并确定排名第一的候选供应商为成交供应商。

评 定 内 容 及 标 准

一、商务部分（12分）

1、供应商业绩（6分） 供应商近3年（2023年05月至递交响应文件截止时间前）每具有一项同类型项目业绩得2分，最高6分。 注： （1）同类型项目指与本项目相同或相近的工程（项目中包含相同或相近的市政工程），不区分规模； （2）证明材料以同一项目的中标（成交）通知书、合同协议书（至少包括合同首页、合同金额所在页、合同主要内容页、签字盖章页及签订日期页）和竣工验收证明为准； （3）同类型项目工程认定时间以竣工验收证明时间为准。

2、项目经理业绩（6分） 项目经理近3年（2023年05月至递交响应文件截止时间前）每具有一项同类型项目业绩得2分，最高6分。 注： （1）同类型项目指与本项目相同或相近的工程（项目中包含相同或相近的市政工程），不区分规模； （2）证明材料以同一项目的中标（成交）通知书、合同协议书（至少包括合同首页、合同金额所在页、合同主要内容页、签字盖章页及签订日期页）和竣工验收证明为准，至少一项材料中须体现出项目经理姓名； （3）供应商业绩与项目经理业绩不重复计分； （4）同类型项目工程认定时间以竣工验收证明时间为准。

二、施工组织设计（58分）

1、施工组织方案（24分） 根据供应商提供的施工组织方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）施工总体方案；（2）机械进出场方案；（3）冬雨季施工方案；（4）降排水方案；（5）夜间施工方案；（6）安全文明施工方案；（7）环境保护及环境检测方案；（8）生活性和生产性临时设施方案。 每提供一项内容全面且完全满足需求得3分，每有一处存在缺陷扣1.5分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

- 2、关键部位施工方案（6分） - 根据供应商提供的关键部位施工方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）关键部位施工方案及措施；（2）关键部位施工建议。 每提供一项内容全面且完全满足需求得3分，每有一处存在缺陷扣1.5分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

- 3、保障措施（12分） - 根据供应商提供的保障措施进行综合评审，方案包括但不限于：（1）质量保障措施；（2）安全保障措施；（3）环保保障措施；（4）消防保障措施；（5）降噪保障措施；（6）文明保障措施。 每提供一项内容全面且完全满足需求得2分，每有一处存在缺陷扣1分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

- 4、计划安排（6分） - 根据供应商提供的计划安排进行综合评审，方案包括但不限于：（1）拟投入劳动力计划安排；（2）拟投入机械设备计划安排；（3）工期进度计划安排。 每提供一项内容全面且完全满足需求得2分，每有一处存在缺陷扣1分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

- 5、项目班子配备情况（6分） - 根据供应商提供的项目班子配备情况进行综合评审，方案包括但不限于：（1）项目班子配备情况；（2）各岗位人员职责分工。 每提供一项内容全面且完全满足需求得3分，每有一处存在缺陷扣1.5分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

- 6、应急处理方案及处理措施（4分） - 根据供应商提供的应急处理方案及处理措施进行综合评审，方案包括但不限于：（1）应急处理方案；（2）应急处理措施。 每提供一项内容全面且完全满足需求得2分，每有一处存在缺陷扣1分（缺陷是指以下任意一种情形：内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征；套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。），不提供不得分。

三、价格分（30分）

满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100 备注：1.最终磋商报价得分保留两位小数。 2.为保证供应商的公平竞争和采购人的合法权益，防止恶意竞争，如磋商小组认为供应商的报价明显低于行业水平（或成本），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，经磋商小组讨论可否决其报价。

- 汇总得分

1.各供应商商务部分、技术部分、报价部分，各项得分和即为该供应商的总得分。

2.磋商小组按照评审得分由高到低顺序确定中标（成交）供应商，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的按技术部分得分由高到低顺序排列。

第四部分  商务、技术要求

一、建设规模及主要建设内容

建设规模为规范化建设农村集中式饮用水水源地10处。主要建设内容为新建界标51块、宣传牌10块、交通警示牌8块；在新峪集中供水水源地设置40m的隔离防护网，在元沟水源地保护区道路穿越段设置隔离防护栏500m；购置安装视频监控设备10套；购置水源地应急物资1套。

二、商务要求

1.计划工期：签订合同之日起至2026年10月31日前完成

2.工程地点：交口县10处农村集中式饮用水水源地，具体为：十二盘集中供水水源地、刘外集中供水水源地、蒲依集中供水水源地、川口集中供水水源地、炭腰吉集中供水水源地、讲理集中供水水源地、桃红坡集中供水水源地、元沟集中供水水源地、新峪集中供水水源地、野甘泉集中供水水源地。

3.质量要求：符合国家规范及行业标准，达到采购人要求。

4.交付方式：采购人组织验收，竣工验收交付。

5.交验地点：交口县10处农村集中式饮用水水源地，具体为：十二盘集中供水水源地、刘外集中供水水源地、蒲依集中供水水源地、川口集中供水水源地、炭腰吉集中供水水源地、讲理集中供水水源地、桃红坡集中供水水源地、元沟集中供水水源地、新峪集中供水水源地、野甘泉集中供水水源地。

6.验收标准：符合国家规范及行业标准，达到采购人要求。

7.验收程序

采购人成立验收小组，根据磋商文件、响应文件、成交供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由成交供应商负责。

- 8.付款方式：签订合同后预付合同价款的30%，工程竣工验收合格后7日内付至合同价款的70%，完成工程结算审定后付至结算价款的97%，剩余款项于质保期满（1年）一次性付清。

9.成交供应商在成交结果公示后5日内提供最终报价的已标价工程量清单。

三、技术要求

1.供应商需按图纸按工期完成项目。在报价时充分考虑现场保护、恢复等措施方案，相关措施费用包含在供应商投标报价中。

2.进场主要材料需附产品合格证等，并达到国家及行业环保要求，完成报验工作后方可使用。需进行复检等工作的，发生费用由成交供应商承担。

3.成交供应商须切实落实安全文明施工措施，出现的安全事故责任由成交供应商全部承担。

4.施工期间，成交供应商应与其施工人员签订劳动合同，并及时结算支付劳务工资，不得拖欠，否则采购人有权扣款支付。

四、图纸

- 五、工程量清单

已标价工程量清单需由注册造价工程师签字并加盖执业印章，如委托造价咨询机构编制已标价工程量清单，响应文件中还需附委托合同及造价咨询机构营业执照副本扫描件（加盖造价咨询机构公章和供应商单位公章）。

第五部分  合同文本

（本合同格式仅供参考，以最终双方签署的为准）

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                。

2.工程地点：                                。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                 。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内、已招标工程量清单范围内的全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：   年 月  日。

计划竣工日期：   年 月  日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：       。

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章之日起      生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执      份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

（详见GF—2017—0201）

第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工合同协议书（主要是经双方对工程有关问题的洽商、变更的书面协议，同时还有相关的变更文件）、中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、已审批的施工组织设计以及与之相关的技术文件、施工图纸、工程量清单、工程报价单等重要资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：土地规划部门批准的占地范围。

1.1.3.10 临时占地包括：施工期间占用的用于临时性生产、生活用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等国家规定的相关法律。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：施工图纸规定的标准和规范、施工图纸中没有明确的，执行建设部颁发的现行规范和标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、施工合同专用条款5、施工合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前7日；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套蓝图及电子版图纸1份；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、主要材料设备及机械进场计划、主要施工管理人员配置及进场计划、劳务人员进场计划；

承包人提供的文件的期限为：工程开工后7日；

承包人提供的文件的数量为：伍套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件并加盖企业印章；

发包人审批承包人文件的期限：自收到文件之日起7日内提出修改意见或予以确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：本项目施工现场发包人办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：本项目施工现场发包人办公室；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙和大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：包括但不限于以下事项：1、批准暂停施工命令、复工命令、进度计划；2、签发进度款支付证书；3、提出或审核变更单；4、组织竣工验收；5、签认竣工付款证书；6、签发工程接收证书；7、签发缺陷责任中止证书；8、签发最终结清证书；9、签认索赔处理结果；10、对发生的不可抗力因素导致停工造成的无法施工的处理；11、代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工日期前7天向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /     。

发包人是否提供支付担保：         /       。

发包人提供支付担保的形式：      /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、竣工验收资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：伍套 蓝图。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后，付款前一周内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，按要求装订并提供数据完整的电子版1份。

（10）承包人应履行的其他义务：严格执行《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，在施工过程中节约资源、杜绝浪费、文明施工以及施工过程中确保现场设施及人员安全。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：                                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：在本工程承包范围内依据承包人项目管理相关规定行使其职权，按照施工图纸要求以及质量标准规范组织施工，确保本项目的质量、安全、进度符合合同文件的相关约定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行通用条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由此引起的劳资纠纷、法律问题全部由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由此造成的工程质量、安全、施工进度问题等增加的费用及延误工期损失全部由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由此造成的工程质量、安全、施工进度问题、法律责任、监督部门停工损失等增加的费用及延误工期损失全部由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此造成的工程质量、安全、施工进度问题等增加的费用及延误工期损失全部由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的一切损失全部由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的一切损失全部由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由此造成的一切损失全部由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行通用条款。

其他关于分包的约定：执行通用条款。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：              /                。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

关于监理人的监理权限：监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）确定工程变更、工程量、变更单价（按国家现行计价规范、材差文件、定额记取）；

（2）确定因工程变更引起的工期调整；

（3）工程进度支付款的审核。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：执行通用条款。

关于工程奖项的约定：执行通用条款。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  /  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     /    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）六级以上大风及沙尘暴天气，连续8小时；

（2）日降雨量在100MM以上，连续两天以上有50MM的降雨量；

（3）日最高温度高于40摄氏度，或日最低温度低于-20摄氏度以上，气象资料均以当地气象局公布的气象资料为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /           。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：执行通用条款。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额优先用于支付变更价款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同价格予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：              /                。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、      合同。

综合单价包含的风险范围：完全承担的风险：材料、设备涨跌幅以基准单价为基础± 5 %以内的风险；企业管理费、利润。

完全不承担的风险：法律、法规和政策变化所引起的风险。

风险费用的计算方法：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法： 由于设计变更、现场签证引起新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其相应综合单价按如下办法调整；

（1）投标文件中有相同项目单价的按投标文件中的综合单价结算。

（2）投标文件中有相近或相似项目单价的比照投标文件中综合单价结算。

（3）投标文件中无相同、相近、相似项目单价的，由承包人提出，发包人、监理单位共同审核确认作为结算依据。

（4）承包人违约或由于承包人的其他原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人自行承担。

（5）发包人违约或由于发包人的其他原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由发包人承担，在结算时给予承包人结算。

（6）暂估价材料结算价的认定，由发包人、监理单位、承包人三方共同考察，并签订供货合同，以供货合同中的价格作为结算依据，对于依法必须招标的暂估价项目，执行10.7款约定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：       /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /  。

3、其他价格方式：    /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                           。

预付款支付期限：                                 。

预付款扣回的方式：                               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                  /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计量规范》规定及国家有关的法律、法规的规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                            。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

（1）单机无负荷试车费用由执行通用条款承担；

（2）无负荷联动试车费用由执行通用条款承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格并颁发工程接收证书10日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程结算价的3%扣除质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                   。

关于质量保证金的补充约定：     /        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：以质量保修书约定的保修期为准，但不得低于法定最低保修年限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：             /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：                   /                       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由此给发包人造成的一切经济损失由承包人支付。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用条款。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用条款。

选定争议评审员的期限：执行通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。

其他事项的约定：                /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1 种方式解决：

（1）向   工程所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       /       人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设 规模 | 建筑 面积（m2） | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装 内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于   年   月   日签订的                 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

第六部分  响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

正/副本

项 目 名 称

项目编号：

响

应

文

件

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日          期：       年      月     日

附件1：资格证明文件

项 目 名 称

项目编号：

资

格

证

明

文

件

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)

日          期：       年      月     日

资格证明文件目录

一、供应商信用承诺书……………………………………………………………………页码

二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺书。…………………………………………………………………页码

三、基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息及磋商保证金凭证………………页码

四、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。………………………………………………………………………………………………页码

五、中小企业声明函………………………………………………………………………页码

六、本项目特定资格要求…………………………………………………………………页码

七、供应商认为需要提供的其他资格资料………………………………………………页码

- 一、供应商信用承诺书

资格承诺书

釆购人 、采购代理机构

我单位参与贵单位组织的               项目（项目编号：              ）的政府釆购活动，现承诺如下：

1、我单位具有符合釆购文件资格要求的财务状况报告（良好的商业信誉和健全的财务会计制度）。

2、我单位具有符合釆购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3、我单位具有符合釆购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

- 具有独立承担民事责任的能力的承诺书

釆购人 、采购代理机构

本供应商现参与单位组织的            项目（项目编号：               ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：附营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

采购人、采购代理机构  ：

本供应商现参与贵单位组织的          项目（项目编号：             ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

采购人、采购代理机构  ：

本供应商现参与贵单位组织的            项目（项目编号：              ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺书

采购人、采购代理机构  ：

本供应商现参与贵单位组织的            项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下采购活动的情形。

如上述承诺不真实，愿意按照合同约定承担相应的违约责任。

特此声明

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

三、基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息及磋商保证金凭证

（原件扫描件加盖供应商单位公章）

四、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（文件清晰、符合要求，加盖供应商单位公章）

五、中小企业声明函

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2严格按照（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的划分标准准确填写《中小企业声明》。如所提供信息不真实，将依法承担相应的责任。

（二）残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目（项目编号：           ）采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不适用，请写明不适用后加盖单位公章。

（三）监狱企业声明函（如适用）

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加               单位的

项目（项目编号：           ）采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不适用，请写明不适用后加盖单位公章。

六、本项目特定资格要求

（1）资质证书

（2）有效的安全生产许可证

（3）项目经理注册建造师资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）

（4）项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理的声明函（格式自拟）

七、供应商认为需要提供的其他资格资料

附件2：商务技术文件

项 目 名 称

项目编号：

商

务

技

术

文

件

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：              （签字）

日          期：       年      月     日

商务技术文件目录

- 磋商响应声明函………………………………………………………………………页码

- 法定代表人身份证明书………………………………………………………………页码

- 法定代表人授权委托书………………………………………………………………页码

- 报价一览表……………………………………………………………………………页码

- 已标价工程量清单……………………………………………………………………页码

- 商务技术条款偏离表…………………………………………………………………页码

- 供应商简介……………………………………………………………………………页码

- 业绩及相关证明材料…………………………………………………………………页码

- 项目管理机构…………………………………………………………………………页码

- 施工组织设计…………………………………………………………………………页码

- 政策性要求…………………………………………………………………………页码

- 供应商认为需要提供的其他商务技术资料………………………………………页码

一、磋商响应声明函

磋商响应声明函

（ 釆购人 ）      ：

（供应商全称）授权               （授权代表姓名）           （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的           （项目名称、项目编号）磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起的有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供磋商须知规定的全部响应文件，（电子响应文件和纸质版响应文件）。

4、按磋商文件要求提供的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额或最高限价时，报价将被拒绝。

6、我方承诺本项目磋商有效期为        个日历天。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、如果在开标后规定的磋商有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人 、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人 、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

授权代表姓名：

授权代表联系电话：            （办公）            （移动）

E-mail：

供应商(盖单位章)：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：

注：除可填报项目外，对本磋商函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

二、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：          性  别：

身份证号：               职  务：

系                （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

日　期：     年     月     日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

| 身份证粘贴处 | 身份证粘贴处 |
| --- | --- |

三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于 （供应商地址）的 （供应商名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的        项目，项目编号：      ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

附：授权代表有效身份证正反面原件扫描件

| 身份证粘贴处 | 身份证粘贴处 |
| --- | --- |

供应商全称：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权代表：             （签字或盖章）

四、报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 | 计划工期 | 工程地点 | 项目经理（姓名、相关证书名称及编号） | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |

人民币/元

供应商全称：(盖单位章)

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

- 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

- 六、商务技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

- （一）商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可根据本磋商文件中商务要求编制此表，并根据响应情况在偏离情况中填写“负偏离”、“正偏离”或“无偏离”。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

- （二）技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可根据本磋商文件中技术要求编制此表，响应文件的对应响应也可写响应文件对应页码位置，并根据响应情况在偏离情况中填写“负偏离”“正偏离”或“无偏离”。

供应商保证：除商务技术条款偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部要求。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

七、供应商简介（格式自拟）

八、业绩及相关证明材料（扫描件须加盖供应商公章）

（一）供应商近三年类似项目合同案例及相关证明资料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.附相关业绩证明（按照“第三部分 评审办法及标准”的要求提供）

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

（二）拟派项目经理近三年类似项目合同案例及相关证明资料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.附相关业绩证明（按照“第三部分 评审办法及标准”的要求提供）

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

- 九、项目管理机构

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 联系方式 |
| 本表后附相关人员的相关证件扫描件 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师执业 资格等级及注册编号 |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、施工组织设计

- 1．供应商应根据磋商文件，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

- 2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 临时用地表

附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、政策性要求

- （一）商品包装和快递包装承诺函（如涉及）

商品包装和快递包装承诺

本供应商现参与____________项目（项目编号：              ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不涉及，请写明不涉及后加盖单位公章。

（二）创新产品或创新服务明细表（如涉及）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不涉及，请写明不涉及后加盖单位公章。

（三）正版软件承诺（如涉及）

（采购人名称）  ：

本供应商现参与           项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不涉及，请写明不涉及后加盖单位公章。

（四）政府强制采购产品明细表（如涉及）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构 名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商如实填写表格，无相应内容可填写“无”或用“/”来表示。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不涉及，请写明不涉及后加盖单位公章。

（五）非政府强制采购产品明细表（如涉及）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构 名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

供应商全称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：     年     月     日

注：若不涉及，请写明不涉及后加盖单位公章。

- 十二、供应商认为需要提供的其他商务技术资料