
竞争性磋商文件
项目名称：山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央

财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）

项目编号：1499002026CCS00718

[image: image1.png]



采   购  人：山西省桑干河杨树丰产林实验局

采购代理机构：山西田文筑源工程项目管理有限公司

日        期：2026年5月 

目   录


1

第一部分  磋商公告

4

第二部分  供应商须知

9

第三部分  供应商须知正文

20

第四部分  采购需求

31

第五部分  评定成交标准

36

第六部分  合同原则

52

第七部分  响应文件格式

77

第八部分  相关附件



第一部分  磋商公告
项目概况

山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）的潜在供应商应在山西政府采购平台线上获取采购文件，并于2026年05月26日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026CCS00718

项目名称：山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1435520元；
最高限价：1435520元；
标项目名称：山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）
简要规格描述：对2021年和2022年度实施的防沙治沙任务进行成果巩固，其中2021年实施的防沙治沙任务主要内容为防火、管护、浇水、病虫害防治、补植、防人畜干扰等技术措施；2022年实施的防沙治沙任务主要内容为防火、管护、浇水、病虫害防治、防人畜干扰等内容等技术措施，进一步保障2022年度期间三北工程人工造林的保存率和成林率。（详见竞争性磋商文件第四部分）
合同履约期限：合同签订之日至2026年11月30日前完成；

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取采购文件

时间：2026年05月07日至2026年05月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：山西政府采购平台线上获取（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）
方式：只允许在线获取，凡有意参加磋商的供应商，请按照以下步骤免费获取磋商文件：
(1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

(2）请于获取采购文件截止时间前（北京时间），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书(CA）在网上获取采购文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月26日09时00分（北京时间）
地点：电子响应文件递交及格式要求：响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。
五、开启时间
时间：2026年05月26日09时00分（北京时间）
地点：政采云平台

六、公告期限

本次招标公告在《中国山西政府采购网》上发布，自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜：

1.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出不予受理。

2.其他事项：

2.1在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易，电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2）供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；

3）供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往"山西省政府采购网>办事指南>下载专区"获取并安装；

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763。

2.2开标时间起30分钟内供应商可登录“山西政府采购平台”，在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。

2.3成交供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息
名    称：山西省桑干河杨树丰产林实验局

地    址：大同市振华南街甲15楼

联系人：姚婷
联系电话：18935254353
2.采购代理机构信息

名    称：山西田文筑源工程项目管理有限公司

地　　址：山西省大同市平城区前进街1号致和创投大厦13楼1303

联 系 人：曾亚楠

联系方式：0352-5566688

电子邮件：154542301@qq.com
项目联系方式

联系方式：曾亚楠    

联系电话：0352-5566688    

 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	本项目最高限价
	本项目最高限价总价：1435520元，其中：

1.山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年）最高限价：680000元；

2.山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2022年）最高限价：755520元。
注：供应商报价不得高于本限价，如高于本限价的供应商，则为无效报价。

	2
	供应商应具备的特定资质要求
	1.具备政府采购法第二十二条规定的条件；

2.本包是否接受联合体投标：否；

3.本包是否接受代理商投标：/否；

4.本包所需的其他特定资格条件：见第一部分磋商公告。

	3
	供应商需提交的资格证明文件
	★ 1.具有独立承担民事责任的能力（提供信用承诺书）；

★ 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书）；

★ 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书）；

★ 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书）；

★ 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书）；

6.“信用中国”和中国政府采购网站的信用信息截图（按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标时间后1小时内由代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的等渠道查询相关信息，对列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档）；

★7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(格式见附件）；

8.供应商认为需要提供的其他资格证明文件；

本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格性检查（标★项为不可缺项，否则否决投标权），具体检查的内容标准详见第五部分评定成交标准。

	4
	供应商需提交的商务技术文件
	★1.法定代表人身份证明书；

  2.法定代表人授权委托书（无授权代理人可不提供）；

★3.报价函；

★4.磋商保证金；

5.供应商近3年内类似项目主要业绩；

6.项目管理机构配备情况表；

7.偏离表格式；

8.服务方案；

9.供应商认为需要的其他文件资料。

（标★项为不可缺项，否则否决投标权）

	5
	报价文件
	★1.报价一览表；

2.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；；

（标★项为不可缺项，否则否决投标权）

	6
	保证金金额
	本项目要求提交磋商保证金。

人民币：14000元

保证金应当采用转账、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式交纳，保证金应从供应商的基本账户汇出。

收款单位：山西田文筑源工程项目管理有限公司 

开户银行：中国农业银行股份有限公司大同市分行营业部

银行账号：0425 9001 0400 40475

行号：103162025900

保证金递交截止时间：同递交响应文件截止时间一致。
请在汇款单位附加信息及用途栏注明项目编号或项目名称，如未注明您的汇款无法确认，将可能被财务退回，一切以银行票据为准未按前述要求交纳保证金或未足额交纳保证金额的，将被视为响应无效。

保证金退还时间：未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

退还方式：通过本单位基本银行账户退还至原账户。

	7
	响应文件

有效期
	90日历天（从提交响应文件截止之日起计算）

	8
	响应文件
	电子响应文件

	9
	政府采购相关政策要求
	1.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条规定，需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号）规定，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
供应商参加本次采购活动，如果本项目属于专门面向中小企业采购的，供应商应将上述1、2、3项中任意一项作为资格证明资料上传至政府采购系统并编制到响应文件中，否则导致资格审查不通过，否决其投标权。如果本项目属于非专门面向中小企业采购的，对符合规定且提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的小微企业，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%，用扣除后的价格参加评审。

4.“政采智贷”融资模式

（1）申请“政采智贷”业务的中小企业(含中型、小型、微型企业）应当符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）相关规定。

（2）凡是参加政府采购活动并取得政府采购合同的中小企业，均可向“山西政府采购信用融资平台”上开展“政采智贷”业务的银行申请贷款。

	10
	磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容
	本项目采购需求中技术要求、服务要求、合同条款中有关商务条款。

	11
	磋商小组构成
	磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

采购人代表1名，技术专家2名

	12
	是否组织现场考察
	/否

	13
	是否授权磋商小组直接确定成交供应商
	(是，直接确定1名中标人
(否，每包推荐的中标候选人数：      

	14
	项目所属行业
	农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

	15
	招标代理服务费
	招标代理费由中标人支付，参照国家发改价格〔2011〕534号文件收费的规定，按差额定率累进法计算，收费比例70%。

	16
	异常低价审查规则
	一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价< 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，即投标（响应）报价<次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即：投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价明显过低，可能影响产品质量或无法诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。
2.定义

2.1“工程”指本磋商文件中所述所有工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.2“货物”指本磋商文件中所述所有货物，指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.3“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务，指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.4“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.5“供应商”指符合本磋商文件要求并参加磋商的供应商。

3. 合格供应商的资格条件

3.1具有本项目服务及实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加报价。

3.2供应商应遵守我国的法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的其他特定条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.本项目所需的其他特定资格条件：符合供应商须知前附表序号2项规定。

10.落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一部分磋商公告。
4.报价费用

4.1供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，代理机构将通过山西政府采购平台发布。所有潜在供应商应自行密切关注采购平台信息，如有磋商文件的修改必须及时登录查看，否则，所发生的相关后果均由供应商自行承担。采购人、招标代理机构均不承担。
二、磋商文件

6. 磋商文件的内容

6.1磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知正文； 

第四部分 采购需求； 

第五部分 评定成交标准；

第六部分 合同原则；

第七部分 响应文件格式；

第八部分 相关附件；

6.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。

7.2更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5个工作日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以电子形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3更正公告（或变更公告）作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

三、响应文件的编制要求

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料中的说明以及供应商与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

8.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格证明文件部分、商务技术文件部分和报价文件部分。
资格证明文件部分指供应商提交的证明其有资格参加报价的文件。

商务技术文件部分指供应商提交的能够证明其提供的服务满足磋商文件规定的文件。

报价文件部分指供应商提交的报价文件。

9.2 响应文件要求内容及编排顺序详见供应商须知前附表第3、4、5条。具体填写要求及格式详见本磋商文件第七、八部分。

9.3磋商保证金

（1）供应商须在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表第6项规定的金额、形式和格式递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

（2）供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 

（5）有下列情形之一的，磋商保证金不予退还： 　

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 　

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； 　　

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 　

（五）法律规定的其他情形。

9.4磋商报价

9.4.1 所有的磋商报价均以人民币元为计算单位。

9.4.2 供应商提交的响应文件中，要填报“报价一览表”（格式见第七部分），本报价包括完成本项目服务内容的全部费用包括项目所需的人员、设施设备、税金等费用，在采购内容不改变情况下采购人不再另行支付其他费用。

9.4.3供应商的响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

10. 响应文件的编制要求

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2供应商照搬照抄磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行电子解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

10.3响应文件应严格按照磋商文件第七、八部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.4报价一览表，供应商可根据自身情况制定。

10.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.6 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

10.7按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目录、编页码。

11. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第7条。

12. 响应文件的签署及其他规定

12.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的电子文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章，否则将做无效报价处理。

四、响应文件的提交

13. 提交响应文件截止时间

响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。
14.响应文件有下列情况之一者将视为无效

（1）未加盖供应商公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（2）在提交响应文件截止时间以后上传的响应文件；

（3）未按磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；

（4）提交的响应文件有效期短于磋商文件规定有效期的；

（5）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（6）磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应磋商文件的；

（7）重新提交的响应文件没有实质性响应磋商文件的。

五、采购程序

15. 成立磋商小组

15.1 磋商小组成员应当在磋商当日确定。其中相关专业的专家2人，应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中通过随机方式抽取产生。

15.2 磋商小组人数及构成详见供应商须知前附表第11条。

15.3 由代理机构工作人员主持，从所抽取的相关专业专家通过推荐方式确定其中一人为磋商小组组长，负责主持本次磋商活动。

16. 响应文件的解密

代理机构工作人员开启解密指令，供应商委托代理人在平台进行响应文件解密。
17. 响应文件有效性、完整性和响应程度审查

17.1由磋商小组组长主持，对各供应商的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。

17.2有效性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商的响应文件中资格证明、保证金是否缴纳等进行审查，以确定供应商响应文件的有效性。

17.3磋商小组在对响应文件完整性和响应程度审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.确定磋商方案

18.1 磋商小组根据采购项目需求情况，熟悉磋商程序、磋商内容、合同草案等条款以及评定原则等事项。

18.2 磋商小组专家依据磋商文件对已通过有效性、完整性和响应程度审查的响应文件，由磋商小组组长主持，进行评审，并在磋商小组成员评定意见表中详细记录。
19.磋商

19.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子形式同时通知所有参加磋商的供应商。

19.3发生实质性变动时，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

19.4重新提交响应文件包括开标大厅现场提交响应文件补充文件的形式和约定时间再次提交响应文件的形式。

（1）如发生的实质性变动内容较简单，参加磋商的供应商在磋商现场能够做出电子承诺，并且经磋商小组认可，可以以提交响应文件补充文件的形式重新提交响应文件；

（2）如发生的实质性变动内容较复杂，参加磋商的供应商在磋商开标大厅现场不能马上做出承诺，而必须给予一定的时间根据实质性变动的内容重新制作响应文件，则在磋商开标大厅现场由磋商小组另行约定时间重新提交响应文件。

20. 最后报价

20.1磋商小组对实质性响应磋商文件要求的供应商首次解密报价进行记录。

20.2各供应商重新提交响应文件后，进行最后报价，最后报价以电子形式进行。

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21. 确定成交供应商

21.1磋商小组根据评标报告排名，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

22. 评审复核

磋商小组要对评审数据进行校对、核对，对报价最低的（折扣最高的）、响应文件被认定为未实质性响应磋商文件的情形进行复核。

23. 磋商保密

23.1 在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.2 在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

23.3 磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

24. 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商或其他后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权依法采取相应的补救及纠正措施。

六、签订合同

25. 成交通知

25.1成交供应商确定后，代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以电子形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.2代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

25.3成交通知书是合同的组成部分。

26. 成交服务费

本次招标，中标人须按国家有关规定向采购代理机构交纳中标服务费，请供应商测算报价时充分考虑这一因素。

收费标准如下：

	费率    服务类型　　　　

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：服务费的计费基数为成交价，计算方法按差额定率累进法计算。成交供应商领取中标通知书时一次性付清。

27. 签订合同

成交供应商应在接到成交通知书30日内按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

七、保密和披露

28. 保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29. 披露

29.1代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

29.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

30. 询问

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以在磋商截止日之前向代理机构提出询问，代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

31.2供应商对磋商文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在答疑会时以电子形式提出。
31.3 供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交信息公告正式发布之日起7个工作日内提出质疑。

采购代理机构接收质疑函的信息： 

方   式 ：通过政府采购平台线上

联系人：曾亚楠  

电话：0352-5566688
31.4质疑应严格按照磋商文件第八部分提供的“质疑函”格式以电子形式向代理机构提出，质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
31.5按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。

31.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）对磋商文件商务、技术、产品参数、性能等有异议的，但在磋商截止日之前未提出质疑的；

（2）未在有效期限内提出质疑的； 

（3）质疑未按格式要求提出的；

（4）质疑函没有法定代表人签署并加盖公章的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（6）其他不符合受理条件的情形。

31.7 采购人或代理机构将在收到电子质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以电子形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8 供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

31.9 质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意以及采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

九、供应商违规处罚

32.供应商有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。 

（1）提供虚假材料谋取成交的； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的； 

（4）公开报价后供应商撤回其报价的；

（5）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组的任何活动的；

（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议的；

（7）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（8）法律法规规定的其他事项。

十、其他规定

33.中小微企业参加本项目的评审标准

（1）须按照财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）；
（2）小、微企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划行标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分），如果项目属于专门面向中小企业采购的，此表可不填。
34.残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件）

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.监狱企业参加本项目的评审标准：

  监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业

的证明文件。

                     第四部分  采购需求
一、巩固目的
对2021年和2022年度实施的防沙治沙任务进行成果巩固，其中2021年实施的防沙治沙任务主要内容为防火、管护、浇水、病虫害防治、补植、防人畜干扰等技术措施；2022年实施的防沙治沙任务主要内容为防火、管护、浇水、病虫害防治、防人畜干扰等内容等技术措施，进一步加强项目区的管护力度，从而达到科学绿化要求，提升工程建设质量，构建形成山水林田湖草沙系统治理的生态保护修复体系。

二、项目区基本情况

2021年成果巩固项目区基本情况如下：
（一）自然条件

1.地理位置

项目区位于山西省朔州市右玉县，地处山西省北部。地理坐标位于北纬39°51′-40°3′，东经112°18′-112°34′之间。

2.地形地貌

项目区地貌属黄土丘陵区，右玉县境内地势高亢，起伏较大，海拔1200—1600米之间。

3.气候条件

项目区属北温带大陆性季风气候，四季分明,春季凉爽，夏季炎热，秋季晚凉，冬季严寒，气温年较差和日较差大，年平均气温约6.1℃，年降水量400毫米以下，年平均日照时数2763.8小时，无霜期120天。

4.土壤条件

作业区土壤类型主要为栗钙土，土壤质地为沙壤土，土层厚度≥60cm，PH值＞7。土壤结构性弱，保水保肥性差，表层沙化、沙砾化，抗蚀性差。

5.水文条件

右玉县境内的主要河流是苍头河，它是右玉境内最大的一条河流，属于内蒙洪河上游，流域面积为1693平方公里，干流全长75公里。苍头河为右玉县提供了重要的水资源，对当地的生态环境和农业生产有着重要的影响。

2022年成果巩固项目区基本情况如下：
（一）自然条件

1.地理位置

项目区位于山西省朔州市右玉县，地处山西省北部。地理坐标位于北纬39°51′-40°3′，东经112°18′-112°34′之间。

2.地形地貌

项目区地貌属黄土丘陵区，右玉县境内地势高亢，起伏较大，海拔1200—1600米之间。

3.气候条件

项目区属北温带大陆性季风气候，四季分明,春季凉爽，夏季炎热，秋季晚凉，冬季严寒，气温年较差和日较差大，年平均气温约6.1℃，年降水量400毫米以下，年平均日照时数2763.8小时，无霜期120天。

4.土壤条件

土壤主要为栗钙土，成土母质多为黄土、洪积、风积母质。土壤结构性弱，保水保肥性差，表层沙化、沙砾化，抗蚀性差。

5.水文条件

右玉县境内的主要河流是苍头河，它是右玉境内最大的一条河流，属于内蒙洪河上游，流域面积为1693平方公里，干流全长75公里。苍头河为右玉县提供了重要的水资源，对当地的生态环境和农业生产有着重要的影响。
三、项目区现状

2021年成果巩固项目区现状情况如下：

小班位于阴坡和阳坡，阴坡光照不足，立地条件差，同时该地区昼夜温差大，冬季气温低，新栽苗木易受低温胁迫，阳坡春秋季干旱频繁，蒸发量远大于降水量，导致土壤墒情差；加之林地紧邻村庄，人为活动较为频繁，存在森林火灾隐患、病虫害风险及牛羊啃食等问题。同时，林地临近村庄，人为活动及放牧干扰频繁，牛羊啃食、踩踏苗木现象突出，造成植株生长不良甚至死亡，苗木保存率偏低。

2022年成果巩固项目区现状情况如下：

1.小班位于阴坡和阳坡，阴坡光照不足，立地条件差，同时该地区昼夜温差大，冬季气温低，新栽苗木易受低温胁迫，阳坡春秋季干旱频繁，蒸发量远大于降水量，导致土壤墒情差，加之区域地形复杂、林地范围分散，周边放牧管控难度较大，牛羊等牲畜易进入造林地啃食幼树，对幼树成活及正常生长造成不利影响；

2.靠近农田、村庄，由于缺少围网等设施、周边放牧管控难度较大，牛羊等牲畜易进入造林地啃食幼树，对幼树成活及正常生长造成不利影响；

四、采购内容及规模
对2021年实施完成竣工验收并落地上图的3400亩沙化土地进行成果巩固，采取的技术措施主要为补植、防火、病虫害防控、管护、浇水、松土扩穴、防人畜干扰等。

对2022年实施完成竣工验收并落地上图的3777.6亩沙化土地进行成果巩固，采取的技术措施主要为防火、病虫害防控、管护、浇水、防人畜干扰等。

五、合同履约期限
合同签订之日至2026年11月30日前完成；

六、质量标准

符合国家现行规范的要求，达到合格标准。

七、服务地点
2021年成果巩固服务地点为朔州市右玉县。
2022年成果巩固服务地点为朔州市右玉县。

八、合同价款支付条件
按合同约定执行。
九、技术措施
2021年成果巩固技术措施如下：

（一）防火

本项目防火措施主要对林地内杂灌、杂草、枯枝、落叶清理。

1.主要作业方式

（1）通过人工搬运、割除处于林地内的杂草、杂灌以及枯枝落叶，确保林地不会处于易燃的环境下。

（2）通过清扫林地内的枯枝落叶，采用人工清扫或使用风力灭火机等工具清除掉林地内的枯枝落叶，清理后落叶可集中堆肥处理，也可均匀散布在林地以外的地区，转化为有机肥料用于林地土壤改良，从而保证林地的清洁。

2.作业时间

2026年10月－2026年11月。

3.注意事项

（1）全面清理规划区域内的杂物，保留有防火功能的阔叶树；

（2）铲除杂草、杂灌、落叶、枯枝等，并清除出林地之外；

（3）杂灌不超过地面20厘米，杂草不超过5厘米。

（二）管护

管护方式为人工巡护，工程区设立专职管护人员，管护人员对管护范围内的林地进行日常巡护，及时发现和有效防止牛羊群啃噬、践踏以及人为破坏等情况发生，进一步巩固造林绿化成果。

管护员聘用：聘用熟悉项目区附近村情、林情和地形地貌，且身体健康、责任心强无违法记录的管护人员。

管护要求：管护员对项目区进行日常巡护，每月巡护不少于22.5天，如发现乱采滥伐、病虫害等问题应及时报告，并接受有关部门依照规定实施的管理和监督，配合完成对管护范围内的各项检查、验收和考核工作。

管护期限：签订合同后-2026年11月30日。

（三）病虫害防控

本项目可能遇到的病虫害主要天牛类蛀干害虫和美国白蛾等，本项目主要利用安装诱捕器对病虫害进行防控，实现“早发现，早处理”，以保障项目区成活率及保存率。

1.诱捕器选型与原理

项目针对两类害虫选用专用诱捕器：美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器。诱捕器利用害虫对性信息素、植物挥发物的趋性，精准吸引成虫进入装置，通过漏斗阻隔、粘胶粘附等物理方式将其困住或灭杀，具有靶向性强、环保无害、不伤害天敌的特点。

2.诱捕器安装技术要点

针对天牛类蛀干害虫和美国白蛾的危害性，在苗木生长集中连片区域设置相应诱捕器（美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器）进行监测。技术人员要定期观测诱捕器情况，一旦发现诱捕器诱捕到成虫，要尽快上报并详查。

诱捕器安装技术要点：①选择害虫可能活动频繁区域（如小班边缘），避开强风或积水处；②安装时，使用牢固的支架或绳索将诱捕器固定，确保在风雨等恶劣天气条件下不会晃动或掉落。③将诱芯正确放置在诱捕器的诱芯放置槽内，避免诱芯接触到诱捕器的其他部分或受到外界因素的影响而失效。④定期更换诱芯（1个半月—2个月），保持信息素释放浓度，定期检查诱捕器内的诱捕情况；更换诱芯时佩戴手套，避免直接接触虫体或残留信息素。⑤在苗木生长集中连片区域设置相应诱捕器，美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器每种至少挂30个。

3.操作规范

更换诱芯、清理虫体时全程佩戴手套，严禁徒手接触诱芯、虫体及残留信息素，防止干扰诱捕效果。

病虫害防治（控）时间：签订合同后－2026年10月。

（四）浇水
1.浇水原则

造林苗木浇水原则主要为“见干见湿、干透浇透”。见干见湿指的是既要满足植物生长需要的水分，又要保证根部呼吸得到氧气，避免过度浇水导致的烂根问题；干透浇透则是要确保每次浇水都要一次性浇透，避免浇半截水导致底部根系无法吸收到水分。

2.浇水时间

该地区全年降水量较少，土地较为干旱，尤其是沙化土地，蓄水能力差，干旱情况更为严重，因此需要选择合适时间对近三年补植苗木进行2次浇水。同时注意当气温较高时，宜选择清晨傍晚浇水，避免水温过高造成苗木根系烫伤；气温较低时，宜选择温暖的午前或午后浇水，避免苗木根系发生冻害。

3.浇水要求

①根据小班面积和苗木分布、项目区地形地貌、水资源等状况，科学配置浇水时间，配备浇水车对新栽植苗木进行全面浇水，确保浇水浇足浇透；②在穴坑外侧应筑成反坡形，以防水土流失；③浇水时注意保护苗木，避免压苗现象。

浇水时间：签订合同后－2026年10月。

（五）松土扩穴

补植后恰当松土扩穴能为树木提供充分的生长空间，增强树势，提高其抵御病虫害能力，促进根系发育与树冠形成，确保树木良好存活与茁壮生长，因此需要在合适时间对近三年补植苗木进行松土扩穴。

1.时间

以春、秋季为宜，避开雨季积水期和高温干旱期。

2.范围

以树干为中心，在树冠投影范围内松土，向外扩穴，一般向外扩展30～50cm。

3.深度

近树干处浅松（5～10cm），外围深松（15～30cm），做到内浅外深，少伤根系。

4.操作

清除杂草、石块、灌木根蘖，疏松土壤，打碎土块，松土后适当培土护根，必要时结合回填表土、有机肥。

5.水土保持

坡地采用带状、鱼鳞坑式作业，防止水土流失，穴面略向内倾斜保水。

松土扩穴时间：签订合同后-2026年10月

（六）补植

1.补植原则

（1）在造林后生长季内，根据造林地上苗木成活状况及时补植。

（2）补植的苗木不能影响原林地上其他苗木的生长发育。

2.补植类型及树种

补植树种一方面体现原作业设计意图，另一方面遵循科学绿化原则，营造混交林，提升林分结构。根据补植小班现地状况设计补植类型（参照造林类型），本次补植树种主要为樟子松。

3.补植面积

经实地调查，确定本次补植面积为2327.55亩。

4.补植方式

补植按照缺一补一的方式作业，确保原设计密度与株行距。补植树种为樟子松，每亩具体补植株数根据现地实际情况确定。

5.种苗设计

（1）种苗来源

苗木按照降低成本、提高苗木成活率、缩短苗木调运距离的原则，选择适应当地环境和气候条件的优良乡土树种。苗木优先从采购人处采购。
（2）规格

选用良种壮苗造林，成活率高，幼林生长快，对不良环境抵抗力强，良种使用率≥75%。本设计所有苗木均选用无病虫害Ⅰ、Ⅱ级优质壮苗，具体苗木规格如下：

针叶树：樟子松使用容器苗高度≥25cm，地径≥0.5cm，要求苗木色泽正常、顶芽饱满，针叶完整，无损伤，无病虫害；

（3）种苗起运、包装

起苗时注意避免损伤营养钵及苗根，确保根系完整，苗木运输过程要保持一定的水分，注意轻拿轻放，防止土团松散。运来的苗木应即到即栽植，避免失水萎蔫。

包装方法：采用手工包装法。造林所用苗木全部为容器苗，要求起苗时带上营养钵体，为了防止营养土碎散，减少根系水分损失，起挖的营养钵要立即用塑料袋进行包装，包装时注意不得损伤苗木顶芽。

（4）种苗需求

根据造林类型和面积计算，预计共需苗木23460株。

（5）整地

整地方式以穴状整地为主，穴状整地规格为50cm×40cm×45cm。整地过程中应尽量保留原有灌草植被，清除林地上的石块等杂物。

6.补植时间

补植时间：签订合同后-2026年10月

7.栽植方法

采取人工植苗的方法，严格按设计施工。苗木在起苗、运输、栽植前做好保护措施，防止苗木失水。

苗木到达工地后，有序堆垅，做好保护保湿措施。苗木二次运输、散苗要轻拿轻放，不得摔苗、抛苗。1.栽植时，捏紧土坨，撕（褪）去营养钵外膜，尽量保持土坨完整；2.紧贴穴南直壁放苗，下留虚土层；3.栽正踏实，分两次填土，分层踏实；4.栽植后上面盖一层疏松土，做好保墒操作。同时，要根据苗木根系合理确定栽植深度。

8.补植密度

根据现地实际情况以及原作业设计密度确定补植株数，按照缺一补一的方式作业。平均每亩栽植6-7株。

（七）防人畜干扰

1.涂防啃剂

如对牛羊干扰风险较高的小班幼树幼苗喷涂防啃剂，此类药物具有较强烈的异味，能够达到驱离牲畜，保护苗木的效果。

（1）严格按照防啃剂配置说明，科学配置防啃剂药液；

（2）涂刷前将幼树幼苗表面污物清除干净，再将防啃剂药液搅拌均匀；

（3）用毛刷蘸取防啃剂药液，或将药液装入喷壶中，从树干的根部开始涂刷，确保上下部位涂刷均匀。

（4）常温下涂刷后固化需要24小时左右，在此期间不得用水冲刷，24小时内遇雨需要补刷。

（5）注意事项：①配制防啃剂液时不得与其他药剂混合使用；②涂刷前保持树干干燥，以免影响附着力；③随配随用，不宜久放，施用前后要避开雨雪天气。

（6）作业时间：签订合同后-2026年10月共喷涂两次（补植期间完成后喷涂一次，入冬前再喷涂一次）。

 2.套塑料网

本项目将对今年新补植的幼树幼苗采取套塑料网防护措施，有效防范牛羊啃食危害，同时抵御风沙侵袭，为幼树幼苗生长提供稳定保护。

套塑料网技术要点：（1）选用耐老化、耐腐蚀、强度高的塑料网；（2）准备足够数量和长度的固定绳子和铁丝，用于将塑料网固定牢固，固定材料的强度要能够承受大风等外力的作用，以防塑料网被吹落；（3）防护周期：防护周期为2—3年，待幼树主干充分木质化、株高及冠幅具备自主防护能力后拆除。（4）生长保护措施：防护期间定期观测幼树生长情况，当幼苗树干、枝条接近网体时，及时调整网体间距或提前拆除防护网；解绑、拆除时轻柔操作，严禁铁丝、绳索勒伤、刮伤苗木，保障幼树正常生长。（5）定期检查塑料网的状况，查看是否有破损、松动或老化的地方。如果发现问题，要及时进行修补或者更换，以确保防护效果。特别是在大风、暴雨等恶劣天气过后，要仔细检查塑料网的完整性。

作业时间：签订合同后－2026年10月

2022年成果巩固技术措施如下：
（一）防火

本项目防火措施主要对林地内杂灌、杂草、枯枝、落叶清理。

1.主要作业方式

（1）通过人工搬运、割除处于林地内的杂草、杂灌以及枯枝落叶，确保林地不会处于易燃的环境下。

（2）通过清扫林地内的枯枝落叶，采用人工清扫或使用风力灭火机等工具清除掉林地内的枯枝落叶，清理后落叶可集中堆肥处理，也可均匀散布在林地以外的地区，转化为有机肥料用于林地土壤改良，从而保证林地的清洁。

2.作业时间

2026年10月－2026年11月。

3.注意事项

（1）全面清理规划区域内的杂物，保留有防火功能的阔叶树；

（2）铲除杂草、杂灌、落叶、枯枝等，并清除出林地之外；

（3）杂灌不超过地面20厘米，杂草不超过5厘米。

（二）管护

管护方式为人工巡护，工程区设立专职管护人员，管护人员对管护范围内的林地进行日常巡护，及时发现和有效防止牛羊群啃噬、践踏以及人为破坏等情况发生，进一步巩固造林绿化成果。

管护员聘用：聘用熟悉项目区附近村情、林情和地形地貌，且身体健康、责任心强无违法记录的管护人员。

管护要求：管护员对项目区进行日常巡护，每月巡护不少于22.5天，如发现乱采滥伐、病虫害等问题应及时报告，并接受有关部门依照规定实施的管理和监督，配合完成对管护范围内的各项检查、验收和考核工作。

管护期限：签订合同后至2026年11月30日

（三）病虫害防控

本项目主要栽植树种为樟子松、油松、白榆，可能遇到的病虫害主要有苗木腐烂病、天牛类蛀干害虫和尺蠖等，本项目主要利用安装诱捕器对病虫害进行防控，实现“早发现，早处理”，以保障项目区成活率及保存率。

诱捕器是利用害虫对特定香味（如食物残渣、植物挥发物、性信息素等）的敏感性，吸引昆虫进入设备，然后通过机械装置或其他方法将其困住或杀死。诱捕器安装技术要点：1.选择害虫可能活动频繁区域（如小班边缘），避开强风或积水处；2.安装时，调节底座杆的支撑模块，通过旋钮调整支架角度，确保装置垂直稳固；3.定期更换诱芯，保持信息素释放浓度；4.更换诱芯时佩戴手套，避免直接接触虫体或残留信息素。

病虫害防控时间：签订合同后－2026年10月。

（四）浇水

浇水要求:1.严格按照设计要求进行浇水，使苗木枝条伸展、根深叶茂、生长旺盛，提高造林成活率，浇水时可根据小班面积和分布、所在区域的地形地势、水资源等状况，科学配置浇水时间，配备浇水车对新栽植苗木进行全面浇水，确保浇水浇足浇透；2.在穴坑外侧应筑成反坡形，以防水土流失。3.保护栽植后的苗木，避免压苗现象。

浇水时间：签订合同后－2026年10月。

（五）防人畜干扰

1.在人畜干扰风险较高的地段要在新造幼林地周边设置机械围栏设施，防止牲畜随意进入造林地，损毁苗木。

机械围栏采用铁制刺丝、钢筋混凝土桩机械围栏进行围封。C20钢筋混凝土桩，混凝土桩为白深蓝相间，白深蓝色宽度均为25cm，并在距地面20cm处沿桩横向固定5根14#刺丝及对角交叉固定2根14#刺丝机械围栏，间距25cm。钢筋混凝土桩高2.0m，横断面为10cm×10cm，桩中埋设4根冷拔丝及6个用于固定刺丝的预埋铁件，桩间距5.0m，地下埋深0.5m。机械围栏总长度为7540.56米。

作业时间：签订合同后－2026年10月。

2.涂防啃剂

在人畜干扰风险较高的地段对苗木进行预防性处理，如对牛羊干扰风险较高的小班幼树幼苗涂抹防啃剂，此类药物具有较强烈的异味，能够达到驱离牲畜，保护苗木的效果。

（1）严格按照防啃剂配置说明，科学配置防啃剂药液；

（2）涂刷前将幼树幼苗表面污物清除干净，再将防啃剂药液搅拌均匀；

（3）用毛刷蘸取防啃剂药液，或将药液装入喷壶中从树干的根部开始涂刷，确保上下部位涂刷均匀。

（4）常温下涂刷后固化需要24小时左右，在此期间不得用水冲刷，24小时内遇雨需要补刷。

（5）注意事项：①配制防啃剂液时不得与其他药剂混合使用；②涂刷前保持树干干燥，以免影响附着力；③随配随用，不宜久放,施用前后要避开雨雪天气。

作业时间：签订合同后－2026年10月。

3.套塑料网

本项目将对近两年新补植的幼树幼苗采取套塑料网防护措施，有效防范牛羊啃食危害，同时抵御风沙侵袭，为幼树幼苗生长提供稳定保护。

套塑料网技术要点：（1）选用耐老化、耐腐蚀、强度高的塑料网；（2）准备足够数量和长度的固定绳子和铁丝，用于将塑料网固定牢固，固定材料的强度要能够承受大风等外力的作用，以防塑料网被吹落；（3）防护周期：防护周期为2—3年，待幼树主干充分木质化、株高及冠幅具备自主防护能力后拆除。（4）生长保护措施：防护期间定期观测幼树生长情况，当幼苗树干、枝条接近网体时，及时调整网体间距或提前拆除防护网；解绑、拆除时轻柔操作，严禁铁丝、绳索勒伤、刮伤苗木，保障幼树正常生长。（5）定期检查塑料网的状况，查看是否有破损、松动或老化的地方。如果发现问题，要及时进行修补或者更换，以确保防护效果。特别是在大风、暴雨等恶劣天气过后，要仔细检查塑料网的完整性。

作业时间：签订合同后－2026年10月
第五部分  评定成交标准

一、响应文件初审

（一）资格性检查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	基本资质：具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	供应商应为中小企业,包括中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。


	请根据要求单独上传《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。格式以采购文件要求为准。

	7
	“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询记录；
	“信用中国”和中国政府采购网站的信用信息截图（按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标时间后1小时内由代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的等渠道查询相关信息，对列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档）；


（二）响应文件的有效性、完整性、响应程度检查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	供应商名称
	与营业执照、公章一致

	2
	报价函
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章；

	3
	响应文件格式
	符合“磋商文件”规定的要求

	4
	法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明
	严格按照磋商文件给定的格式编写，并在相应部位签字或盖章。

	5
	磋商报价
	有效、首轮和最终报价且不超过最高限价，同时最终报价不得超过首轮报价；

	6
	磋商保证金
	符合磋商文件供应商须知前附表第6项

	7
	响应文件有效期
	符合磋商文件供应商须知前附表第7项

	8
	合同履约期限
	符合 “磋商文件”规定的要求或优于“磋商文件”要求


说明：

1.有效性、完整性、响应程度审查的内容，经磋商小组认定存在重大偏离或保留，将导致响应文件无效。

2.对特殊情况的处理磋商小组要遵循磋商文件第三部分供应商须知第19.3条规定的原则。

3.审查时，磋商小组可允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（三）特别说明：

1.磋商文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。资格检查内容存在清晰度差、辨认困难，磋商小组可查看原件。

2.供应商应按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、政策性要求的评定

1.小、小微企业参加本项目投标要求：

（1）须按照工信部联企业〔2011〕300号关于印发中小企业划型标准规定的通知的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小、微企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划分标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

（3）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》，如果项目属于专门面向中小企业采购的，此表可不填。
2.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表》（格式见第八部分），如果项目属于专门面向中小企业采购的，此表可不填。
3.监狱企业参加本项目投标的要求：
监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商参加本次采购活动，如果本项目属于专门面向中小企业采购的，供应商应将上述《中小企业声明函》、监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》任意一项作为资格证明资料上传至政府采购系统并编制到响应文件中，否则导致资格审查不通过，否决其投标权。如果本项目属于非专门面向中小企业采购的，对符合规定且提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的小微企业，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%，用扣除后的价格参加评审。
三、成交标准

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），得分由高到低进行排名，按顺序确定排名第一的供应商为成交供应商。每一供应商的商务、服务、技术因素的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，得分四舍五入保留两位小数。评审过程中不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

综合评分法评分细则
一、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本工程评标办法。

1.本项目采用综合评分法（满分100分）进行评标，综合评分法是将磋商报价、服务方案、商务部分具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳供应商的方法。综合评分法不保证投标报价最低的供应商中标。

2.评标工作由采购人负责组建的磋商小组承担。磋商小组由采购人代表和相关专业的专家组成。

3.评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务标评审和服务方案标评审。

4.磋商小组按照本办法，对供应商的响应文件进行独立评标。

5.磋商小组根据评标原则及评标办法对响应文件进行评审，磋商小组依据评标报告排名，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.如果第一名放弃中标，则重新招标。

7.汇总计分时，取算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

8.本办法中没有列入的评分项目不得作为评分依据。

二、评审内容及标准

	评 分 因 素

	商务评分标准

（6分）
	1.供应商业绩（6分）

供应商提供近三年（2023年5月至投标截止日）同类型项目，业绩（以合同为准）并能提供一个完整的业绩证明资料至少包括：合同首页、金额所在页、签字盖章页等，每提供一个业绩得2分，满分6分。

考核依据：以合同扫描件或复印件为准；
考核时间：以合同签订时间为准。

	服务方案评分标准

（84分）
	1.项目实施方案包括不限于①管护；②浇水；③病虫害防治；④防火；⑤松土扩穴；⑥防人畜干扰；⑦补植等内容（28分）

以上①、②、③、④、⑤、⑥、⑦项每提供一项内容得4分，满分28分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷（缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，前后逻辑错误、与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）扣1分。

	
	2.进度保障措施（12分）
包含但不限于以下方面：①项目各阶段的进度安排；②项目进度保障措施。

以上①、②项每提供一项内容得6分，满分12分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷（缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）扣2分。

	
	3.质量控制措施（12分）

包含但不限于以下方面：①质量目标；②质量保证措施。

以上①、②项每提供一项内容得6分，满分12分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷(缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）扣2分。

	
	4.对投入本项目人员配备情况（10分）
包括不限于①作业人员稳定性与关键岗位人员的在岗保障；②项目人员岗位职责与分工管理。
以上①、②项每提供一项内容得5分，满分10分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷(缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）的扣2分。

	
	5.投入本项目的设备及机具情况（10分）

包括不限于：①相关设施设备；②工具和耗材。

以上①、②项每提供一项内容得5分，满分10 分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷(缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）的扣2分。

	
	6.针对本项目施工过程中的安全、文明、环境保护措施方案（12分）

包括不限于①安全；②文明；③环境保护措施等。
以上①、②、③项每提供一项内容得4分，满分12分，未提供不得分。如提供的每项内容中每有一处缺陷(缺陷是指：阐述的内容生搬硬套，与项目需求明显无关或者未贴合项目实际情况的）扣1分。

	报价评分标准（10分）
	评标基准价

即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价）×10%×100 


第六部分  合同原则

政府采购服务合同
项目名称：                                  
采购人（甲方）：山西省桑干河杨树丰产林实验局
建设方（乙方）：山西省桑干河杨树丰产林实验局

林木良种繁育实验基地
供应商（丙方）：                                
  年    月     日
因山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地（以下简称乙方）无政采云平台账号，故使用山西省桑干河杨树丰产林实验局（以下简称甲方）的政采云平台账号。为全面提升造林绿化质量，巩固三北区域生态治理成果，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国防沙治沙法》《防沙治沙技术规范》《造林技术规程》及其它相关规定，甲乙双方通过第三方招标代理公司将山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）承包给丙方实施，为明确三方的权利义务，经甲乙丙三方平等协商，保证本工程质量，特签订本合同，共同遵守执行。

一、工程概况

第1条  工程概况
1.1工程名称：山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）；
1.2工程地点： 2021年成果巩固服务地点为朔州市右玉县；2022年成果巩固服务地点为朔州市右玉县。
1.3工程内容：                 ；
1.4工程立项批准文号： 晋林规发〔2024〕55 号 ；

1.5资金来源：                               ；
第2条  工程承包范围

2.1承包范围： 对2021年实施完成竣工验收并落地上图的3400亩沙化土地进行成果巩固，采取的技术措施主要为补植、防火、病虫害防控、管护、浇水、松土扩穴、防人畜干扰等。

对2022年实施完成竣工验收并落地上图的3777.6亩沙化土地进行成果巩固，采取的技术措施主要为防火、病虫害防控、管护、浇水、防人畜干扰等。

2.2工程总量：对2021年实施完成竣工验收并落地上图的3400亩沙化土地进行成果巩固；对2022年实施完成竣工验收并落地上图的3777.6亩沙化土地进行成果巩固。

二、合同文件及图纸

第3条  本合同文件及解释顺序

3.1 除三方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）投标书

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）图纸

（6）已标价工程量清单

（7）其它：三方签订的补充协议

三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条  适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：本工程所涉及的标准及规程、规范等。

4.3 双方另有约定列入补充条款。

第5条  图纸

5.1乙方提供图纸日期及套数： 开工前三日内提供图纸壹套 
5.2 丙方在收到乙方图纸有保密义务，未经乙方同意，乙方不得将图纸透漏给第三人。

三、三方的权利义务

第6条  甲方工作

6.1甲方负责工程的任务计划安排、资金落实工作；

6.2甲方负责工程作业设计有关经济、技术指标审核及报备；

6.3甲方有权对工程质量、施工进度、安全管理情况进行督促检查；

6.4甲方代乙方按合同约定支付工程款。

第7条  乙方工作
7.1负责作业设计的提供工作。

7.2负责依据丙方出具的自查验收申请报告对丙方承包的工程进行初步验收，并出具验收报告同

时组织相关单位进行验收。

7.3 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间： 开工三日前地块落实，无地权纠纷 
7.4 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三日内

7.5组织有经验的技术人员随时进行现场技术指导、监督及各道工序质量验收。

7.6 作业实施过程中，对不符合作业质量标准或本合同约定的，有权要求丙方限期返工整改。
第8条  丙方工作
8.1 丙方派驻工地代表负责组织人员按时、保质、保量完成本合同约定的所有工程，并在 开工前三日内提供施工组织设计 
8.2丙方及其作业人员均应接受乙方及监理人员的现场技术指导、监督并积极配合验收工作。

8.3丙方应加强安全监管，依法安全作业。在施工作业时，丙方安排组织的工作人员造成自身或他人人身、财产损害的，应由丙方承担全部责任，甲、乙方不承担任何责任。

8.4 严禁野外违规用火，作业过程中因使用不当或违规操作造成失火或发生森林火灾的，一切责任均由丙方自行承担。

8.5丙方不得将本合同约定的工程量转包或分包、因转包、分包而产生的法律责任由丙方承担。

8.6 丙方负责材料的采购，采购材料的规格及质量要按项目合同约定和国家、省有关技术标准执行。费用由丙方承担。 

8.7丙方负责工程完工后的自查验收工作，并出具自查验收申请报告，申请乙方验收。

8.8丙方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知乙方，经乙方同意后，进行变更同时应明

确指出交接时间、权限等相关情况。
四、施工组织设计和工期

第9条  合同工期

开工日期：                  
竣工日期：                  
第10条  进度计划

10.1丙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工组织设计   年  月，进度计划   年  月。
10.2乙方对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间： 提交后三日内 ，乙方逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

10.3丙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。

第11条  暂停施工  如发生，因乙方原因停工的，丙方的工期相应顺延；因丙方原因停工的，由丙方承担发生的费用，工期不顺延。
第12条  工期延误

12.1 由于以下原因造成竣工日期推迟或延误，经乙方确认，工期相应顺延。

乙方未能按约定日期提供图纸及开工条件；

(2) 乙方未能按约定日期支付工程进度款，使施工不能正常进行；

(3) 乙方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；

(5) 非丙方原因造成停工；

(6) 不可抗力及自然灾害；

(7) 乙方同意工期相应顺延的其它情况；

(8) 其它可调整工期的因素： 无 
12.2 丙方在以上情况发生后三日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向乙方、监理方提出报告。乙方和监理方在收到报告后七日内予以确认答复，逾期不予答复，丙方即可视为延期要求已被确认。

五、质量与检验

第13条  工程质量

2021年成果巩固技术措施如下：

（一）防火

本项目防火措施主要对林地内杂灌、杂草、枯枝、落叶清理。

1.主要作业方式

（1）通过人工搬运、割除处于林地内的杂草、杂灌以及枯枝落叶，确保林地不会处于易燃的环境下。

（2）通过清扫林地内的枯枝落叶，采用人工清扫或使用风力灭火机等工具清除掉林地内的枯枝落叶，清理后落叶可集中堆肥处理，也可均匀散布在林地以外的地区，转化为有机肥料用于林地土壤改良，从而保证林地的清洁。

2.作业时间

2026年10月－2026年11月。

3.注意事项

（1）全面清理规划区域内的杂物，保留有防火功能的阔叶树；

（2）铲除杂草、杂灌、落叶、枯枝等，并清除出林地之外；

（3）杂灌不超过地面20厘米，杂草不超过5厘米。

（二）管护

管护方式为人工巡护，工程区设立专职管护人员，管护人员对管护范围内的林地进行日常巡护，及时发现和有效防止牛羊群啃噬、践踏以及人为破坏等情况发生，进一步巩固造林绿化成果。

管护员聘用：聘用熟悉项目区附近村情、林情和地形地貌，且身体健康、责任心强无违法记录的管护人员。

管护要求：管护员对项目区进行日常巡护，每月巡护不少于22.5天，如发现乱采滥伐、病虫害等问题应及时报告，并接受有关部门依照规定实施的管理和监督，配合完成对管护范围内的各项检查、验收和考核工作。

管护期限：签订合同后至2026年11月30日。

（三）病虫害防控

本项目可能遇到的病虫害主要天牛类蛀干害虫和美国白蛾等，本项目主要利用安装诱捕器对病虫害进行防控，实现“早发现，早处理”，以保障项目区成活率及保存率。

1.诱捕器选型与原理

项目针对两类害虫选用专用诱捕器：美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器。诱捕器利用害虫对性信息素、植物挥发物的趋性，精准吸引成虫进入装置，通过漏斗阻隔、粘胶粘附等物理方式将其困住或灭杀，具有靶向性强、环保无害、不伤害天敌的特点。

2.诱捕器安装技术要点

针对天牛类蛀干害虫和美国白蛾的危害性，在苗木生长集中连片区域设置相应诱捕器（美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器）进行监测。技术人员要定期观测诱捕器情况，一旦发现诱捕器诱捕到成虫，要尽快上报并详查。

诱捕器安装技术要点：①选择害虫可能活动频繁区域（如小班边缘），避开强风或积水处；②安装时，使用牢固的支架或绳索将诱捕器固定，确保在风雨等恶劣天气条件下不会晃动或掉落。③将诱芯正确放置在诱捕器的诱芯放置槽内，避免诱芯接触到诱捕器的其他部分或受到外界因素的影响而失效。④定期更换诱芯（1个半月—2个月），保持信息素释放浓度，定期检查诱捕器内的诱捕情况；更换诱芯时佩戴手套，避免直接接触虫体或残留信息素。⑤在苗木生长集中连片区域设置相应诱捕器，美国白蛾诱捕器、松褐天牛诱捕器每种至少挂30个。

3.操作规范

更换诱芯、清理虫体时全程佩戴手套，严禁徒手接触诱芯、虫体及残留信息素，防止干扰诱捕效果。

病虫害防治（控）时间：签订合同后－2026年10月。

（四）浇水
1.浇水原则

造林苗木浇水原则主要为“见干见湿、干透浇透”。见干见湿指的是既要满足植物生长需要的水分，又要保证根部呼吸得到氧气，避免过度浇水导致的烂根问题；干透浇透则是要确保每次浇水都要一次性浇透，避免浇半截水导致底部根系无法吸收到水分。

2.浇水时间

该地区春季降水量较少，土地较为干旱，尤其是沙化土地，蓄水能力差，干旱情况更为严重，因此需要在雨季来临前选择合适时间对近三年补植苗木进行2次浇水。同时注意当气温较高时，宜选择清晨傍晚浇水，避免水温过高造成苗木根系烫伤；气温较低时，宜选择温暖的午前或午后浇水，避免苗木根系发生冻害。

3.浇水要求

①根据小班面积和苗木分布、项目区地形地貌、水资源等状况，科学配置浇水时间，配备浇水车对新栽植苗木进行全面浇水，确保浇水浇足浇透；②在穴坑外侧应筑成反坡形，以防水土流失；③浇水时注意保护苗木，避免压苗现象。

浇水时间：签订合同后－2026年10月。

（五）松土扩穴

补植后恰当松土扩穴能为树木提供充分的生长空间，增强树势，提高其抵御病虫害能力，促进根系发育与树冠形成，确保树木良好存活与茁壮生长，因此需要在合适时间对近三年补植苗木进行松土扩穴。

1.时间

以春、秋季为宜，避开雨季积水期和高温干旱期。

2.范围

以树干为中心，在树冠投影范围内松土，向外扩穴，一般向外扩展30～50cm。

3.深度

近树干处浅松（5～10cm），外围深松（15～30cm），做到内浅外深，少伤根系。

4.操作

清除杂草、石块、灌木根蘖，疏松土壤，打碎土块，松土后适当培土护根，必要时结合回填表土、有机肥。

5.水土保持

坡地采用带状、鱼鳞坑式作业，防止水土流失，穴面略向内倾斜保水。

松土扩穴时间：签订合同后-2026年10月

（六）补植

1.补植原则

（1）在造林后生长季内，根据造林地上苗木成活状况及时补植。

（2）补植的苗木不能影响原林地上其他苗木的生长发育。

2.补植类型及树种

补植树种一方面体现原作业设计意图，另一方面遵循科学绿化原则，营造混交林，提升林分结构。根据补植小班现地状况设计补植类型（参照造林类型），本次补植树种主要为樟子松。

3.补植面积

经实地调查，确定本次补植面积为2327.55亩。

4.补植方式

补植按照缺一补一的方式作业，确保原设计密度与株行距。补植树种为樟子松，每亩具体补植株数根据现地实际情况确定。

5.种苗设计

（1）种苗来源

苗木按照降低成本、提高苗木成活率、缩短苗木调运距离的原则，选择适应当地环境和气候条件的优良乡土树种。

（2）规格

选用良种壮苗造林，成活率高，幼林生长快，对不良环境抵抗力强，良种使用率≥75%。本设计所有苗木均选用无病虫害Ⅰ、Ⅱ级优质壮苗，具体苗木规格如下：

针叶树：樟子松使用容器苗高度≥25cm，地径≥0.5cm，要求苗木色泽正常、顶芽饱满，针叶完整，无损伤，无病虫害；

（3）种苗起运、包装

起苗时注意避免损伤营养钵及苗根，确保根系完整，苗木运输过程要保持一定的水分，注意轻拿轻放，防止土团松散。运来的苗木应即到即栽植，避免失水萎蔫。

包装方法：采用手工包装法。造林所用苗木全部为容器苗，要求起苗时带上营养钵体，为了防止营养土碎散，减少根系水分损失，起挖的营养钵要立即用塑料袋进行包装，包装时注意不得伤苗木顶芽。

（4）种苗需求

根据造林类型和面积计算，预计共需苗木23460株。

（5）整地

整地方式以穴状整地为主，穴状整地规格为50cm×40cm×45cm。整地过程中应尽量保留原有灌草植被，清除林地上的石块等杂物。

6.补植时间

补植时间：签订合同后-2026年10月

7.栽植方法

采取人工植苗的方法，严格按设计施工。苗木在起苗、运输、栽植前做好保护措施，防止苗木失水。

苗木到达工地后，有序堆垅，做好保护保湿措施。苗木二次运输、散苗要轻拿轻放，不得摔苗、抛苗。1.栽植时，捏紧土坨，撕（褪）去营养钵外膜，尽量保持土坨完整；2.紧贴穴南直壁放苗，下留虚土层；3.栽正踏实，分两次填土，分层踏实；4.栽植后上面盖一层疏松土，做好保墒操作。同时，要根据苗木根系合理确定栽植深度。

8.补植密度

根据现地实际情况以及原作业设计密度确定补植株数，按照缺一补一的方式作业。平均每亩栽植6-7株。

（七）防人畜干扰

1.涂防啃剂

如对牛羊干扰风险较高的小班幼树幼苗喷涂防啃剂，此类药物具有较强烈的异味，能够达到驱离牲畜，保护苗木的效果。

（1）严格按照防啃剂配置说明，科学配置防啃剂药液；

（2）涂刷前将幼树幼苗表面污物清除干净，再将防啃剂药液搅拌均匀；

（3）用毛刷蘸取防啃剂药液，或将药液装入喷壶中，从树干的根部开始涂刷，确保上下部位涂刷均匀。

（4）常温下涂刷后固化需要24小时左右，在此期间不得用水冲刷，24小时内遇雨需要补刷。

（5）注意事项：①配制防啃剂液时不得与其他药剂混合使用；②涂刷前保持树干干燥，以免影响附着力；③随配随用，不宜久放，施用前后要避开雨雪天气。

（6）作业时间：签订合同后-2026年10月共喷涂两次（补植期间完成后喷涂一次，入冬前再喷涂一次）。

2.套塑料网

本项目将对今年新补植的幼树幼苗采取套塑料网防护措施，有效防范牛羊啃食危害，同时抵御风沙侵袭，为幼树幼苗生长提供稳定保护。

套塑料网技术要点：（1）选用耐老化、耐腐蚀、强度高的塑料网；（2）准备足够数量和长度的固定绳子和铁丝，用于将塑料网固定牢固，固定材料的强度要能够承受大风等外力的作用，以防塑料网被吹落；（3）防护周期：防护周期为2—3年，待幼树主干充分木质化、株高及冠幅具备自主防护能力后拆除。（4）生长保护措施：防护期间定期观测幼树生长情况，当幼苗树干、枝条接近网体时，及时调整网体间距或提前拆除防护网；解绑、拆除时轻柔操作，严禁铁丝、绳索勒伤、刮伤苗木，保障幼树正常生长。（5）定期检查塑料网的状况，查看是否有破损、松动或老化的地方。如果发现问题，要及时进行修补或者更换，以确保防护效果。特别是在大风、暴雨等恶劣天气过后，要仔细检查塑料网的完整性。

作业时间：签订合同后－2026年10月

2022年成果巩固技术措施如下：
（一）防火

本项目防火措施主要对林地内杂灌、杂草、枯枝、落叶清理。

1.主要作业方式

（1）通过人工搬运、割除处于林地内的杂草、杂灌以及枯枝落叶，确保林地不会处于易燃的环境下。

（2）通过清扫林地内的枯枝落叶，采用人工清扫或使用风力灭火机等工具清除掉林地内的枯枝落叶，清理后落叶可集中堆肥处理，也可均匀散布在林地以外的地区，转化为有机肥料用于林地土壤改良，从而保证林地的清洁。

2.作业时间

2026年10月－2026年11月。

3.注意事项

（1）全面清理规划区域内的杂物，保留有防火功能的阔叶树；

（2）铲除杂草、杂灌、落叶、枯枝等，并清除出林地之外；

（3）杂灌不超过地面20厘米，杂草不超过5厘米。

（二）管护

管护方式为人工巡护，工程区设立专职管护人员，管护人员对管护范围内的林地进行日常巡护，及时发现和有效防止牛羊群啃噬、践踏以及人为破坏等情况发生，进一步巩固造林绿化成果。

管护员聘用：聘用熟悉项目区附近村情、林情和地形地貌，且身体健康、责任心强无违法记录的管护人员。

管护要求：管护员对项目区进行日常巡护，每月巡护不少于22.5天，如发现乱采滥伐、病虫害等问题应及时报告，并接受有关部门依照规定实施的管理和监督，配合完成对管护范围内的各项检查、验收和考核工作。

管护期限：签订合同后至2026年11月30日

（三）病虫害防控

本项目主要栽植树种为樟子松、油松、白榆，可能遇到的病虫害主要有苗木腐烂病、天牛类蛀干害虫和尺蠖等，本项目主要利用安装诱捕器对病虫害进行防控，实现“早发现，早处理”，以保障项目区成活率及保存率。

诱捕器是利用害虫对特定香味（如食物残渣、植物挥发物、性信息素等）的敏感性，吸引昆虫进入设备，然后通过机械装置或其他方法将其困住或杀死。诱捕器安装技术要点：1.选择害虫可能活动频繁区域（如小班边缘），避开强风或积水处；2.安装时，调节底座杆的支撑模块，通过旋钮调整支架角度，确保装置垂直稳固；3.定期更换诱芯，保持信息素释放浓度；4.更换诱芯时佩戴手套，避免直接接触虫体或残留信息素。

病虫害防控时间：签订合同后－2026年10月。

（四）浇水

浇水要求:1.严格按照设计要求进行浇水，使苗木枝条伸展、根深叶茂、生长旺盛，提高造林成活率，浇水时可根据小班面积和分布、所在区域的地形地势、水资源等状况，科学配置浇水时间，配备浇水车对新栽植苗木进行全面浇水，确保浇水浇足浇透；2.在穴坑外侧应筑成反坡形，以防水土流失。3.保护栽植后的苗木，避免压苗现象。

浇水时间：签订合同后－2026年10月。

（五）防人畜干扰

1.在人畜干扰风险较高的地段要在新造幼林地周边设置机械围栏设施，防止牲畜随意进入造林地，损毁苗木。

机械围栏采用铁制刺丝、钢筋混凝土桩机械围栏进行围封。C20钢筋混凝土桩，混凝土桩为白深蓝相间，白深蓝色宽度均为25cm，并在距地面20cm处沿桩横向固定5根14#刺丝及对角交叉固定2根14#刺丝机械围栏，间距25cm。钢筋混凝土桩高2.0m，横断面为10cm×10cm，桩中埋设4根冷拔丝及6个用于固定刺丝的预埋铁件，桩间距5.0m，地下埋深0.5m。机械围栏总长度为7540.56米。

作业时间：签订合同后－2026年10月。

2.涂防啃剂

在人畜干扰风险较高的地段对苗木进行预防性处理，如对牛羊干扰风险较高的小班幼树幼苗涂抹防啃剂，此类药物具有较强烈的异味，能够达到驱离牲畜，保护苗木的效果。

（1）严格按照防啃剂配置说明，科学配置防啃剂药液；

（2）涂刷前将幼树幼苗表面污物清除干净，再将防啃剂药液搅拌均匀；

（3）用毛刷蘸取防啃剂药液，或将药液装入喷壶中从树干的根部开始涂刷，确保上下部位涂刷均匀。

（4）常温下涂刷后固化需要24小时左右，在此期间不得用水冲刷，24小时内遇雨需要补刷。

（5）注意事项：①配置防啃剂液时不得与其他药剂混合使用；②涂刷前保持树干干燥，以免影响附着力；③随配随用，不宜久放,施用前后要避开雨雪天气。

作业时间：签订合同后－2026年10月。

3.套塑料网

本项目将对近两年新补植的幼树幼苗采取套塑料网防护措施，有效防范牛羊啃食危害，同时抵御风沙侵袭，为幼树幼苗生长提供稳定保护。

套塑料网技术要点：（1）选用耐老化、耐腐蚀、强度高的塑料网；（2）准备足够数量和长度的固定绳子和铁丝，用于将塑料网固定牢固，固定材料的强度要能够承受大风等外力的作用，以防塑料网被吹落；（3）防护周期：防护周期为2—3年，待幼树主干充分木质化、株高及冠幅具备自主防护能力后拆除。（4）生长保护措施：防护期间定期观测幼树生长情况，当幼苗树干、枝条接近网体时，及时调整网体间距或提前拆除防护网；解绑、拆除时轻柔操作，严禁铁丝、绳索勒伤、刮伤苗木，保障幼树正常生长。（5）定期检查塑料网的状况，查看是否有破损、松动或老化的地方。如果发现问题，要及时进行修补或者更换，以确保防护效果。特别是在大风、暴雨等恶劣天气过后，要仔细检查塑料网的完整性。

作业时间：签订合同后－2026年10月 

第14条  隐蔽工程的中间验收

14.1丙方负责材料的采购，采购的材料在进场前经乙方和监理方验收合格后方可进场，若验收不合格，丙方在限定时间内整改后重新验收，所需费用由丙方承担，不能影响工程工期。

六、安全施工

第15条  安全施工

15.1丙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于丙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由丙方承担。

15.2丙方应对其在施工场地的工作人员进行岗前安全教育，办理人身意外保险，健全安全教育培训档案。派驻安全管理员全程跟班作业，并对他们的安全负责。丙方不得违反安全管理的规定进行施工。

第16条  事故处理

16.1丙方在施工作业中，发生重大伤亡及其他安全事故，或者造成他人财产损害、人身损害的，丙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知乙方，同时按政府有关部门要求处理，并承担所有发生的费用及赔偿损失，乙方不承担责任。

七、合同价款与支付

第17条  合同价款

17.1甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

17.2本工程合同总价款      万元（大写：         ）（含税）。

第18条  合同价款的调整

18.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用 固定总价价方式确定。

18.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式： 按原固定总价
第19条 工程量的确认

19.1 丙方向乙方提交已完工程量报告的时间： 已完成工程量报告在工程完工后五日内。
19.2 乙方核实已完工程量，核实后的工程量将作为工程价款支付的依据。

19.3 对丙方超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，乙方不予确认。

第20条 工程款支付

20.1合同签订后开工前预付20％的合同金额，服务期间根据项目的进度情况支付进度款，待乙方组织验收合格后，支付剩余款项。
八、材料供应

第21条  丙方供应材料

21.1 材料交验的标准： 符合国家、省相关标准 
21.2 丙方供应的材料与设计不符时， 损失由丙方承担。
九、工程变更

第22条  设计变更

施工中丙方对原设计提出变更要求，经甲方、乙方、监理方批准后方可实施，并签署工程变更单。

第23条 其他变更

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式经三方予以确认。

第24条 确定变更价款

24.1 丙方应在收到变更通知或签署变更协议后五日内提出变更工程量及价款报告资料。

24.2 乙方在收到变更资料报告五日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算

第25条 竣工验收

25.1 工程具备竣工验收条件丙方自查后以书面形式通知乙方，并向乙方提供完整的竣工资料和竣工验收申请报告。乙方在收到以上文件后十日内组织第三方检查验收机构进行验收并出具竣工验收报告。

25.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。

25.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需单项竣工时，三方订立单项竣工协议，并明确各方责任。

第26条  竣工结算

26.1 乙丙双方办理工程验收手续后，进行工程结算。

十一、违约与争议

第27条  违约责任

27.1 丙方应严格按照合同约定条款，按时、保质、保量完成施工任务。丙方中途无故停工或因丙方责任、原因造成工程不能按合同约定时间保质保量完成任务，致使合同无法按期履行的，每逾期一天支付合同价款万分之一的违约金。

27.2甲、乙、丙三方按合同约定及诚实信用原则积极履行本合同，任意一方擅自终止本合同，需向未违约方支付本合同价款10%的违约金。

27.3 其他： 无 
第28条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由甲、乙、丙三方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：（只能选择一种）

(1) 依法向人民法院起诉；

(2) 提交 上级具有管辖权的 仲裁委员会仲裁。

十二、其他

第29条  工程分包

29.1 分包单位和分包工程内容： 无 
29.2 分包工程价款及结算方法： 无 
第30条  不可抗力

30.1乙丙双方关于不可抗力范围的约定： 严重自然灾害 
30.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由乙丙双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害。因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料损害，由丙方承担；

（2）乙、丙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）丙方机械设备损坏及停工损失，由丙方承担。

30.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第31条  担保

31.1 本工程各方约定的担保事项如下：

（1）丙方向甲、乙双方提供履约担保，担保方式为：  /  
（2）三方约定的其他担保事项： 无 

第32条  合同解除

本合同一经签字，任何一方不得单方变更或解除。下列情况，甲、乙、丙三方可以解除合同，如造成损失还应当由过错方按工程价款的2‰赔偿：

32.1甲方无正当理由不支付预付款、进度款，经催告后仍不支付的，丙方有权解除合同。
32.2乙方未按本合同约定提供《作业设计》、图纸等，经丙方书面催告后仍未提供或配合到位，导致丙方无法正常开展服务、无法实现合同目的的，丙方有权解除合同。

32.3甲、乙双方严重干扰丙方正常服务开展，导致丙方无法履行合同的，丙方有权解除合同。

32.4 丙方未经甲、乙双方同意将本工程任务转包他人的。甲、乙双方有权解除合同。

32.5 丙方不服从甲、乙双方的指导、监督、检查，丙方在限期内不返工、不整改或不彻底整改的。甲、乙双方有权解除合同。
32.6 因丙方原因致使该工程失败的。甲、乙双方有权解除合同。
32.7 因自然灾害等不可抗力因素发生，致使合同无法履行，按照已完成工程量情况协商处理。

第33条  合同生效及终止

33.1本合同自 签订 之日起生效。

33.2本合同在各方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第34条  合同份数

 本合同一式陆份，甲乙丙三方各持贰份，具有同等法律效力。

第35条  补充条款

甲乙丙三方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

甲  方（盖章）：    

法定代表人或授权的代理人（签字）：

日  期：    年   月   日

乙  方（盖章）：   

法定代表人或授权的代理人（签字）：

日  期：    年   月   日

丙  方（盖章）：    

法定代表人或授权的代理人（签字）：

日  期：    年   月   日

第七部分  响应文件格式

一、供应商提交响应文件须知

供应商应严格按照本磋商文件的相关要求编制及提交响应文件，未按要求编制及提交响应文件的，其响应文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

供应商认为需要提供的其他文件，包括但不限于商务、服务方案要求以及评标标准和评标办法中提到的文件。

二、响应文件格式及编排顺序
项目名称：               
项目编号：               
响

应

文

件

供应商全称：                        （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           
日    期：                                        
目    录

一、资格文件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(格式见附件）；

7.供应商认为需要提供的其他材料。

二、商务及技术部分
1.法定代表人身份证明书；

2.法定代表人授权委托书；

3.报  价  函；

4.磋商保证金；
5.供应商近3年内类似项目主要业绩；

6.项目管理机构配备情况表；

7.偏离表格式；

8.服务方案；
9.供应商认为需要的其他文件资料。

三、报价部分
1.报价一览表；

2.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

注：以上目录可根据实际内容进行调整和统一编制页码。
资格证明文件
1、供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

致：（采购人名称）
本供应商现参与贵单位组织的                  项目（项目编号：              ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

供应商全称：                       （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）  

                  日期：        年       月        日

注：后附有效的营业执照副本、基本账户开户许可证或相关账户信息扫描件

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

致：（采购人） 
我单位参与  （项目名称）、（项目编号）  项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标，成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：              

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              

日期：        年       月        日

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

致：（采购人） 
我单位参与  （项目名称）、（项目编号） 项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标，成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：              

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              

日期：        年       月        日

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购人名称）
我方郑重声明，我方具有履行[项目名称]（项目编号）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺。

       承诺供应商（全称并加盖公章）：              

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              

日期：        年       月        日

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录信用承诺书
无违法记录声明

致：（采购人） 
本供应商现参与[项目名称][项目编号]项目的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），在报价前查询了在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，本公司未列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；查询了在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

承诺供应商（全称并加盖公章）：              

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              

日期：        年       月        日

6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件
7.供应商认为需要提供的其他材料

商务及技术文件

1.法定代表人身份证明书

    单位名称：                                                                 

    单位性质：                                                                  

地    址：                                                                 

    成立时间：           年      月    日

姓    名：                                  性  别：                       

   身份证号：                                  职  务：                       
    系       （供应商名称）                   的法定代表人。

 特此证明。

                            供应商(加盖公章）：               

法定代表人（签字或盖章）：            
日期：        年       月        日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件。

	
	


2.法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）
本授权委托书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人                   （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （委托代理人姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

                         供应商（加盖公章）：                 
                         法定代表人（签字或盖章）：             

                    委托代理人（签字或盖章）：              
附委托代理人有效的身份证正反两面扫描件：
	
	


3.报  价  函

致：（采购人名称）

              (供应商全称）授权     (委托代理人姓名）            (职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号）磋商的有关活动，并对此项目进行报价              元。为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期        内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3.提供磋商须知规定的全部响应文件。

4.按磋商文件要求提供和交付的报价详见报价一览表。

5.我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中明确。

8.保证遵守磋商文件的规定。

9.如果在磋商开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列服务内容的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证完成。

14.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的； 

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组的任何活动的；

（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议的；

（7）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违反法律法规规定的其他行为。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：  
                        邮   编：
              

电话：
                           传   真：                 
委托代理人姓名：                 联系电话：                 

                                  供应商(公章）：                  

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：         
日期：        年       月        日

说明：1、除可填报项目外，对本报价函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效；

4.磋商保证金

5.供应商近3年内类似项目主要业绩 

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	合同价格
	

	质量标准
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1.本表后附合同（协议书）的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

        2.本表所有内容须填写完整，不能有空项或漏项，否则此项内容可能记零分。
6.项目管理机构配备情况表

	职务
	姓名
	职称（如有）
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：注： 后附项目班子人员身份证复印件或扫描件。
项目负责人简历表

	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	证书编号（如有）
	
	专  业
	

	近年已完类似项目情况

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	服务起始
日期
	质量  标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附同类项目的合同协议书（如有）；

7.偏离表格式
项目名称：                                       
项目编号：                                       
供应商名称：                                      
	序号
	磋商文件商务要求
	响应文件的对应响应
	说  明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：无偏离项可填“无”
供应商名称：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）  

日期：        年       月        日

8.服务方案

服务方案包括不限于评分办法中所列内容。
9.供应商认为需要的其他文件资料。

报价文件
1.报价一览表

项目名称：                                      

项目编号：                                       
供应商名称：                                     

货币：人民币/元

	序号
	项目名称
	响应报价
	合同履约期限
	质量标准
	备注

	1
	山西省杨树林局林木良种繁育实验基地2026年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目（2021年和2022年）
	大写：             
小写：             
	
	
	


后附项目报价明细表：
供应商名称（盖章）：                            

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：                         

日期：        年       月        日

报价明细表（一）
货币：人民币/元

	建设内容
	作业面积

（单位：亩）
	单价

（单位：元/亩）
	合价

（单位：元）
	备注

	巩固防沙治沙成果项目（2021年）
	3400
	
	
	

	总报价

（单位：元）
	大写：                       

小写：¥                      

	本报价包括补植、防火、病虫害防控、管护、浇水、松土扩穴、防人畜干扰等，采购数量不变的情况下，采购人不再另行支付其他费用。


供应商名称（盖章）：                            

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：                         

日期：        年       月        日

报价明细表（二）
货币：人民币/元

	建设内容
	作业面积

（单位：亩）
	单价

（单位：元/亩）
	合价

（单位：元）
	备注

	巩固防沙治沙成果项目（2022年）
	3777.6
	
	
	

	总报价

（单位：元）
	大写：                       

小写：¥                      

	本报价包括管护、浇水、病虫害防治、防火、防人畜干扰等，采购数量不变的情况下，采购人不再另行支付其他费用。


供应商名称（盖章）：                            

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：                         

日期：        年       月        日

2.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

最终报价表
货币：人民币/元

	建设内容
	作业面积

（单位：亩）
	单价

（单位：元/亩）
	合价

（单位：元）
	备注

	巩固防沙治沙成果项目（2021年）
	3400
	
	
	

	巩固防沙治沙成果项目（2022年）
	3777.6
	
	
	

	合计
	大写：                      
小写：                       

	2021年报价包括补植、防火、病虫害防控、管护、浇水、松土扩穴、防人畜干扰等，采购数量不变的情况下，采购人不再另行支付其他费用。

2022年报价包括管护、浇水、病虫害防治、防火、防人畜干扰等，采购数量不变的情况下，采购人不再另行支付其他费用。


注：首轮报价无须填此表，在最终报价时按本表格式进行报价，并在附件处上传扫描件。                         

供应商名称（盖章）：                            

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：                         

日期：        年       月        日

第八部分  相关附件
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，施工全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

     1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业   ）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：         

 日 期：                    

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（如不涉及可不提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  单位名称（盖章）：

                   日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

监狱企业证明文件（如不涉及，可不提供）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

                                             单位名称（盖章）：                  

日  期：

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

