[image: image1.png]B

MISRIERAERARLA

ZHE JIANG JIN SUIPROJECT MANAGEMENT CO.,LTD





温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目

招标文件

（电子招投标）

编号:330300261360010000036-ZJJS-2026026
采购方式：公开招标
采购人：温州市住房和城乡建设局

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二六 年 四 月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购需求

第四部分  拟签订的合同文本

第五部分  应提交的有关格式范例

第六部分  评标办法

第一部分  招标公告

浙江金穗工程项目管理有限公司关于温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目的公开招标公告

	项目概况

温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2026年4月30日 9 :30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：330300261360010000036-ZJJS-2026026
项目名称：温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目
预算金额（元）：2160000
最高限价（元）：2160000
采购需求：

标项名称:温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目
数量:  1  

预算金额（元）:2160000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目采购服务，具体详见招标文件。

备注：  /  

合同履约期限：具体详见招标文件合同主要条款中的合同履约期限内容。
本项目 是 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：（1）投标人具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或者具备省级及以上建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质或具备专项检测资质（含主体结构及装饰装修、地基基础）。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本项目接受联合体投标，联合体总家数不超过2家，需提供有效的联合体协议书并明确责任分工。
三、获取招标文件
时间：公告发布之时至2026年4月30日9:30（投标截止之时），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年4月30日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
开标时间：2026年4月30日9:30 
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上开标。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年7月1日、2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

4.其他事项：（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政采云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：

1)注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

2)申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：供应商应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

3)安装“政采云电子交易客户端”----供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

（3）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（4）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政采云平台。

（5）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

（6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：温州市住房和城乡建设局
地址：温州市鹿城区府东路561号建设大楼
传真：  /  
项目联系人（询问）： 胡先生 
项目联系方式（询问）： 0577-89987069
质疑联系人：陈先生
质疑联系方式：0577-89997001
2.采购代理机构信息

名称：浙江金穗工程项目管理有限公司
地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼
传真：  /  
项目联系人（询问）：徐海腾/杨晶晶
项目联系方式（询问）：0577-86511719/15958736936

电子邮箱：200719522@qq.com
质疑联系人：李奔
质疑联系方式：0577-86511706 

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局【浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）】
地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
传真：  /  
联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	行业划分
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

标的：温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目，属于 其他未列明行业  行业；

中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

	2.1
	项目属性
	(服务类

	2.1
	分包
	(允许，允许非主体、非关键性工作进行分包的，需符合相关法律法规规定

	2.1
	偏离
	(不允许

	6.1
	标前答疑会或现场考察
	(不组织

	10
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	10.4
	讲解或演示
	(不组织

	13.3
	投标报价的其他要求
	投标报价包含的内容：
(报价必须包括在承包区域内提供服务所需的一切人员工资福利、奖金、节假日加班费、体检、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全（包括意外伤害、伤残等安全责任）、仓储、管理费用、专家论证费（如有）、人员培训、办公费、税费、利润、政府采购履约验收费用（包含第三方检测及评审费用）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任；

(采购代理服务费，采购代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的取费标准计取（取费基数为中标价，最低8000元），由中标（成交）单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构，供应商在报价时应充分考虑该部分费用

	14
	投标保证金
	(无需提交

	15
	投标有效期
	90天

	17
	备份投标文件的递交地点
	1、开标当天在投标递交截止时间前自行送达至（温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼转四楼会议室）或发送至代理公司邮箱（200719522@qq.com）。 

2、可以（邮寄形式）在投标截止时间前送达，并需采购代理机构确认是否收到。

邮寄地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞商务楼三楼

联系人：杨晶晶   联系电话：18142088785

（若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，供应商自行负责）

	28.1
	履约保证金
	(需要

履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约担保的金额：合同价的1%

	32
	其他说明
	1、招标文件各个组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，或者“甲方”和“乙方”（或“中标供应商”）等，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解，其中“中标供应商”与“中标人”同义。

2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、应提交的有关格式范例的先后顺序解释；供应商须知、评标办法及专用合同条款的前附表与正文的约定不一致的，以前附表的约定为准；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

3、本项目采用电子招投标，开标现场组织人员在政采云平台在线公布投标文件解密情况【投标文件解密结束后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的提交，将以E-mail电子邮件形式发送给采购代理机构（200719522@qq.com）】；

4、中标人在领取中标通知书时应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（一正四副）；

5、本项目不组织统一踏勘，投标供应商必须自行前往现场踏勘，确保报价的准确性；

6、供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:①不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；③不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的


政府采购活动现场确认声明书

温州市住房和城乡建设局：

浙江金穗工程项目管理有限公司：
本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

    二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签字：
 2026年  月  日
注：投标文件解密结束后60分钟内将《政府采购活动现场确认声明书》以E-mail电子邮件形式发送给采购代理机构（200719522@qq.com）。

一、总则

1.总说明

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.采购项目

2.1采购项目的基本情况见招标公告，采购需求见招标文件第三部分“采购需求”。项目采购标的对应的行业划分、项目属性、是否允许偏离等情况见供应商须知前附表。

2.2采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（见供应商须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

2.3货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见供应商须知前附表。
3.合格的供应商

3.1合格的供应商应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商可授权供应商代表以供应商名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.标前答疑会或现场考察

6.1供应商须知前附表规定组织标前答疑会或现场考察的，供应商可以按供应商须知前附表规定的时间、地点参加标前答疑会或现场考察，以了解采购项目的场地和相关周边环境的情况、要求采购人澄清供应商提出的问题。

6.2供应商考察现场发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.落实政府采购政策

7.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

7.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，见招标文件第六部分评标办法。

7.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4 支持科技创新发展

7.4.1优先推荐专精特新中小企业，创新产品参加政府采购活动。

7.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

7.5为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州海洋经济发展示范区财政局出台了《温州海洋经济发展示范区财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

8.询问、质疑、投诉

8.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

8.2质疑

8.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

8.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，质疑人须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

8.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.4采购人或者采购机构应当在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.3投诉

8.3.1质疑人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

8.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

二、招标文件

9.招标文件

9.1本项目招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价等情况详见招标公告。

9.2招标文件的澄清或修改

9.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

10.投标文件的构成

包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

10.1 资格文件须包括下列内容：

10.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

10.1.3本项目的特定资格要求。

10.2 商务技术文件应包括下列部分：

10.2.1投标函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5商务技术偏离表；

10.2.6供应商认为需要提供的其他相关资料。

10.3 报价文件应包括下列部分：

10.3.1开标一览表（报价表）；

10.3.2投标价格组成表；

10.3.3中小企业声明函。

10.4 要求供应商提供样品、讲解或演示的，见供应商须知前附表。
11.投标文件编制

11.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。▲供应商未按规定加密的投标文件，政采云平台将拒收并提示。

11.2供应商应当按照本部分“投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件的风险由供应商自行承担。
11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第五部分格式要求进行签署、盖章。
12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.投标报价
13.1供应商应报出本项目采购的货物、服务或工程所包含的所有单价和总价，并提供价格组成表。价格组成表中未列出的项目或未填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

13.2有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。所有投标报价均以人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.3投标报价其他要求见供应商须知前附表。

14.投标保证金

14.1根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。适用招标投标法的政府采购工程建设项目如有特殊情况需提交投标保证金的，见供应商须知前附表。

14.2无论是否收取投标保证金，供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可要求供应商承担赔偿责任。

有下列情形之一的，采购人将按项目预算的2%要求供应商赔偿：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期见供应商须知前附表。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

16.投标文件的递交、补充、修改、撤回

16.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。▲投标截止时间后递交的投标文件，政采云平台将拒收。

16.2政采云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.备份投标文件

17.1供应商在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式（递交地点见供应商须知前附表）递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

17.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

17.3采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。采用邮政快递方式递交备份投标文件的，送达时间以签收人签收时间为准。邮寄过程中，备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。供应商需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。
17.4▲供应商仅提交备份投标文件，没有在政采云平台传输递交投标文件的，投标无效。

18.投标文件的无效处理

见招标文件第六部分评标办法。

四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标
19.1采购机构按照招标文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

19.2开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托政采云平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定完成在线解密。

19.3特别说明：

（1）如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序（含相关数据公布）调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政采云平台”进行，若因“政采云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

（3）供应商代表应保持“政采云平台”在线并准备好供应商公章、笔、纸、打印机等办公用品，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作（下同）。由于供应商代表未在线或电话无法联系而导致的相关损失或责任由供应商承担。

19.4投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20、资格审查

20.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

20.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件进行审查。

20.3▲供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.5合格供应商不足3家的，不再评标。

21、信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

22.评标委员会

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况（符合性审查）。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

23.评标程序

具体见招标文件第六部分评标办法。

六、定标

24.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过政采云平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
25.中标通知与中标结果公告

25.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26.合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。
26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4采购合同可由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政采云平台在线签订，自动备案。

27.合同履约管理

合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

28.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的（见供应商须知前附表），供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

29.电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1政采云平台发生故障而无法登录访问的； 

29.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

30.重新采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

30.1未确定中标、成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

30.2中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商；没有合格的中标、成交候选人的，重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

30.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

30.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标或成交结果或者依法被认定为中标或成交无效的，依照30.1-30.4规定处理。

九、验收

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十、其他说明

32.其他说明

见供应商须知前附表。
第三部分  采购需求

一、项目背景
房屋安全是城市安全体系的重要组成部分，直接关系到人民群众的生命财产安全和社会大局稳定。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神，特别是关于“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的重要要求，以及关于推进城市治理体系和治理能力现代化、加强城市安全运行保障的决策部署，必须将房屋全生命周期安全管理摆在更加突出的位置。

房屋全生命周期安全管理坚持以人民为中心，以数字化改革为牵引，探索建立“定期体检、分类处置、多元筹资、长效管理”闭环机制，实现安全管理由“被动应急”向“主动预防”转变。本项目以鹿城区五马街道、大南街道为试点范围，通过技术创新与制度创新双轮驱动，旨在探索可复制、可推广的房屋安全管理新模式。

二、项目目标
本项目旨在房屋安全体检、体检数据对接集成、技术导则试点完善三项核心工作，达成以下目标：

完成试点街道所有城镇房屋安全筛查及代表性房屋深度体检。

建立“一房一档”房屋安全数据库，完成与CIM平台数据对接集成。

参与编制完善《温州市房屋使用安全体检技术导则（试行）》。

工作内容及要求
3.1参与房屋安全体检技术导则（试行）初步编制
根据温州市既有建筑现状及特点，中标单位应系统梳理安全体检需求，配合主管部门参与《温州市房屋使用安全体检技术导则（试行）》（以下简称导则）的初步编制工作，为我市房屋全生命周期安全管理夯实技术基础。

3.2房屋安全体检工作

根据导则（试行）要求，通过对试点街道（鹿城区五马街道、大南街道）全域已建约8974幢房屋进行全面筛查和重点房屋深度诊断工作，对已建房屋以及原先存量的危旧房进行细致梳理和体检，完成试点街道全域房屋安全底数摸排与隐患初判，生成或补录房屋码，建立“一房一档”房屋安全综合体检数据库。根据温州市CIM基础平台数据归集相关要求，需要将房屋体检相关数据推送至温州市CIM基础平台。确保“不漏一幢、不漏一户”，做到位置清楚、权属明确、档案可查、数据有源，让管理人员真正做到辖区内房屋底数及安全隐患的及时掌握。

要求对于以下重点房屋应入户检查：一是建筑年代较早，使用年限超过25年以上且长期失修失管的房屋；二是历史建筑、历史风貌建筑、生产经营性房屋；三是私搭乱建、违法加层增加房屋荷载；四是非法开挖地下空间；五是野蛮装修破坏房屋主体或承重结构；六是擅自拆改房屋违法加装电梯；七是擅自改变用途、违规用作经营（出租）的人员聚集场所等存在安全隐患的房屋。

全面筛查的相关具体内容见“附件一：温州市房屋全生命周期基础检查表”，后续需根据导则的编制情况继续优化完善相关检查内容。

根据试点街道建成房屋基础体检结果，对接街道房屋安全管理人员，经过相应街道认可后确定500幢深度诊断房屋清单，通过现场勘查、设备检测、数据精准分析等技术手段，开展房屋安全体检的深度诊断，要求全程落实数字化体检流程，并形成电子体检报告。上述500幢房屋清单应包括以下对象：一是全面筛查初判存在明显隐患的房屋；二是建成超25年，涵盖砌体、钢筋混凝土框架、木结构、混合等多种结构体系，具备充分代表性的试点对象。

深度诊断的相关具体内容见“附件二：温州市房屋全生命周期深度检查表”，后续需根据导则的编制情况继续优化完善相关检查内容。

试点探索引入房屋保险机制，为下一步建立“体检+保险”风险减量管理模式做好初步框架性调研及相关建议。结合房屋体检结果，辅助保险公司将体检结论与保险费率、承保条件挂钩，实现“以检定价、检保联动”的目标。

3.3导则试行应用与修编完善
结合试点工作中房屋安全体检的实施情况，系统梳理试点过程中发现的短板与堵点，配合主管部门进一步完善导则内容，确保其既契合温州实际情况，又与现行法律法规及上级技术标准无缝衔接，为构建全覆盖、分层级的房屋安全管理体系提供坚实的技术支撑。
3.4房屋体检数据对接集成工作

主要技术服务内容包括信息关联及数据回流对接服务，实现房屋码与房屋体检数据的深度融合，关联后的数据推送至温州市CIM基础平台。具体要求如下。

（1）多源数据关联技术工作

投标人需提供试点范围建筑房屋码与房屋体检数据的关联工作，完成房屋码与体检数据关联后的标准化数据接口，满足温州市CIM基础平台相关应用的数据接入要求。

（2）数据回流与平台对接工作

以房屋体检建设形成的“一房一档”房屋安全综合数据库为核心数据源，完成体检数据向温州市CIM 基础平台推送；按照温州市CIM基础平台数据归集技术规范，开展多比例尺空间数据分层配图处理，构建形成重点突出、显示层级合理、要素内容全面的温州市房屋体检专题电子地图；同步完成地图服务的标准化封装与发布，实现温州市CIM基础平台的调用，满足平台相关业务应用的数据接入与共享要求，为房屋体检全流程分级分类管理、多维度统计分析、智能化辅助决策提供稳定的空间数据底座与服务支撑。

注：本项目工作内容总共四项，其中投标人实施上述第3.1项、3.2项及3.3项内容的需满足“投标人具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或者具备省级及以上建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质或具备专项检测资质（含主体结构及装饰装修、地基基础）”资质要求，实施第3.4项内容的不需资质要求。
项目工期要求
2026年8月底前完成房屋全面筛查工作，2026年12月底前完成项目全部工作内容，并通过采购人组织的验收。

数据对接要求
中标人须配合招标人及温州市CIM基础平台相关技术单位，完成接口对接调试、数据推送测试，解决对接过程中出现的技术问题，确保数据能够稳定、实时回流至温州市CIM基础平台，支撑房屋安全数字化管控与可视化指挥。如不能完成上述要求，采购人有权单方面终止合同，同时上报政府采购监督管理部门，造成的所有损失由中标供应商承担，并保留追究中标供应商的责任。

人员要求

1、项目负责人

本项目涉及房屋结构安全这一核心，建筑结构专业相关职称能够匹配“房屋全生命周期安全管理夯实技术基础”的高要求。具备注册结构和注册岩土的相关专业能力是为确保负责人能精准把握房屋主体结构的安全评估，对“深度诊断”的技术路径有把控力。

2、技术负责人（配备二名）

（1）技术负责人一（建筑结构/岩土方向）：本次房屋体检涉及砌体、木结构、混合结构等多种体系。该负责人具备建筑结构/岩土专业相关职称和注册资格的相关专业能力，才能对“全面筛查”中发现的隐患进行精准的“深度诊断”，确保“电子体检报告”的专业性和权威性。

（2）技术负责人二（测绘地理信息+信息技术方向）：本项目的技术难点是要求将体检数据与“房屋码”关联，并推送至温州市CIM基础平台。这需要既懂测绘地理信息（负责空间数据分层配图、电子地图构建），又懂信息技术（负责数据接口开发、标准化封装）。才能实现“位置清楚、数据有源”的空间可视化，真正让管理人员在CIM平台上“一目了然”地掌握底数。

3、项目组成员：本项目是一项庞大的系统性工程，必须组建一个多专业、全方位的技术团队。要求多证书，旨在鼓励投标人组建“全科医生团队”。

（1）本项目核心对房屋安全隐患（“野蛮装修拆改”、“私搭乱建”、“违法加层”）的现场排查与判定。建筑结构高级工程师、注册结构工程师、注册岩土工程师等这些相关专业能力的人员，是更好的入户检查，发现真正的结构风险。

（2）本项目采购需求第3.4条涉及到房屋数据的空间位置和属性采集，测绘高级工程师、注册测绘师能够确保每栋房屋的坐标精准、图属一致，是“一房一档”数据库的数据底座质量保证者。

（3）本项目要求完成“房屋码”与“房屋体检数据”的关联工作，并形成标准化数据接口。系统分析师/信息系统项目管理师这两类人员能够确保房屋体检的“业务数据”能准确、安全、高效地转化为CIM平台可用的“空间数字资产”，从而真正实现“数据有源、档案可查”并为“智能化辅助决策”提供坚实的数据底座。

（4）本项目房屋安全数据涉及城市安全和居民隐私，推送至政务CIM平台的数据必须确保安全性。要求具有注册信息安全管理人员（CISO）为了体现对项目数据全生命周期安全管理的重视，这在当前数据合规背景下尤为重要。

售后服务要求
（1）中标供应商从业人员应真实、准确、完整地填报调查数据，不得伪造、篡改调查资料，不得以任何方式要求任何单位和个人提供虚假的资料。

（2）项目实施过程中，中标供应商应在采购人的指导下，主动与相关部门协商，调取调查需收集的相关数据，相关费用须供应商自行承担。投标供应商须承担因数据获取造成的项目延期处罚，合同将明确项目延期的相应经济处罚。

（3）成果质保期：项目成果通过验收之日起，中标供应商须提供1年的免费质保期；须免费按有关规定对存在问题的成果及时进行修改完善，以及提供长期的技术支持服务。

（4）免费质保期内，中标方须提供热线电话保障7×24小时的及时技术咨询与服务，接到采购方维护电话后即时做出响应，维护服务人员必须在1小时内到达招标方现场，投标时作出承诺。如果中标方在接到通知后的2个小时内未到达招标方现场，则由于故障所造成的全部损失由中标方承担。

付款方式
1、付款方式。
预付款：合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付20%预付款；
中期交付款：房屋全面筛查完成后支付50%；
验收尾款：全部成果验收合格后支付剩余30%。
2、履约验收。咨询服务单位须完成合同相关约定成果，成果须通过专家评审或验收。

附件一

温州市房屋全生命周期基础检查表

	基

本

情

况
	编号（房屋码）
	
	房屋名称
	

	
	坐落地址
	    县（市、区）    乡（镇、街道）    村（社区）    路（街、巷）    号栋

	
	房屋名称
	
	产权单位
	

	
	房屋面积
	
	房屋高度
	

	
	地上层数
	
	地下层数
	

	
	设计时间
	
	设计单位
	

	
	竣工日期
	
	施工单位
	

	
	使用功能
	□住宅  □商业  □商住  □办公  □其它

	工程信息
	基础类型
	□灌注桩基础  □管桩基础 □筏板基础  □条形基础  □天然基础  □其它

	
	结构材料类型
	□混凝土 □砌体 □钢结构  □木结构 □其它

	
	房屋安全证明资料

图纸
	□房产证明   □竣工验收证明   □加固改造验收证明   □检测鉴定报告  □其它

	
	设计图纸
	□完整建筑结构设计图纸    □部分建筑结构设计图纸     □没有设计图纸

	
	加固改造图纸情况
	□完整加固改造图纸   □部分加固改造图纸   □没有加固改造图纸  □无加固改造

	
	施工资料
	□完整施工资料  □部分施工资料  □没有施工资料

	使用信息
	使用功能
	□未改动        □有改动（如有改动请详细描述）

	
	房屋结构
	□未拆除        □有拆除（如有拆除请详细描述）

	
	改扩建
	□未改扩建      □有改扩建（如有改扩建请详细描述）

	
	灾害影响
	□未遭受        □遭受灾害（如遭受灾害请详细描述）

	地基基础及周边环境
	□基本完好


	( 地基基础未发现变形损伤现象。

( 室内外地面、房屋附属构件及设备设施无开裂及损伤现象。

( 房屋未处于基础施工影响范围。

( 房屋周边环境不存在滨水、暗沟、冲刷、降水、振动、回填、堆载、边坡等不利因素。

(房屋未处于地质灾害易发区。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	(严重损伤
	( 地基基础变形引起房屋产生沉降裂缝及倾斜，且已影响房屋整体使用安全。

( 地基基础不稳定产生滑移。

( 房屋处于基础施工影响范围，且已威胁房屋安全。

( 房屋周边环境存在滨水、暗沟、冲刷、降水、振动、回填、堆载、边坡等不利因素，且已威胁房屋安全。

(房屋处于地质灾害易发区，且已危及房屋安全。

	主体结构

	□基本完好


	( 结构体系布置合理，竖向构件连续，传力路径明确、直接。无未经专业设计及审批的擅自改扩建（如拆改承重墙、柱、加层、增设夹层），未造成结构体系不完整或关键构件明显削弱。

( 主要受力构件（承重墙、柱、梁、板、屋架等）未出现影响结构安全的危险状态或严重损伤。

( 地基基础基本稳定，无明显沉降或不均匀沉降。上部结构未见因地基问题引起的明显倾斜或有害裂缝（如沉降裂缝宽度未超限值）。

( 房屋使用功能、楼（屋）面实际荷载与原设计或上次评估时相比无重大、危及安全的变化。不存在明显超载使用情况。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 结构体系不合理、传力路径混乱，或存在未经专业检测鉴定及设计的擅自改扩建（如拆改承重墙、柱、加层），造成结构体系不完整、关键构件明显削弱，可能引起建筑整体或局部坍塌。

( 主要受力构件（承重墙、柱、梁、屋架等）的承载能力被判定为不足，可能引起建筑坍塌或局部坍塌。

( 房屋的明显倾斜、墙体严重开裂等损伤，主要由地基基础严重不均匀沉降、滑移，或受周边场地、相邻工程施工影响所引起，且损伤仍在发展，部分主要受力构件已随时有丧失承载能力的危险。

( 房屋使用功能发生重大改变，或楼（屋）面实际荷载与设计值相比发生重大增加，且已导致结构出现严重损伤。

(构件数量及损伤程度已影响建筑结构整体使用安全。

	围护系统
	非承重墙体
	□基本完好
	( 外墙体无明显变形、裂缝或损坏；

( 女儿墙无明显开裂、破损；

( 外墙饰面层、保温层未见空鼓、开裂或脱落；

( 附着于楼面和屋面的阳台、雨篷、檐沟无明显开裂、变形、锈蚀、玻璃面开裂、密封胶老化、预埋件错位变形、拉杆松弛变位等。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 外墙体出现过大变形、裂缝和损坏；

( 女儿墙出现过大裂缝和损坏为严重损坏；

( 外墙饰面层、保温层出现大面积空鼓、开裂或脱落，并可能导致人员伤亡为严重损坏；

( 附着于楼面和屋面的阳台、雨篷、檐沟出现严重的开裂、变形、锈蚀、玻璃面开裂、密封胶老化、预埋件错位变形、拉杆松弛变位等，可能致人员伤亡，或局部严重损伤等。

	
	门窗系统
	□基本完好
	( 门窗无松动、脱落、锈蚀、变形；

( 外窗玻璃无变形、破裂、松动等情况；

( 窗玻璃密封胶未见老化、断裂、脱落。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 门窗出现严重松动、脱落、锈蚀、变形；；

( 外窗玻璃出现严重变形、破裂、松动等情况；

( 窗玻璃密封胶出现严重老化、断裂、脱落。



	
	地下空间与屋面防水系统
	□基本完好
	( 屋面、出屋面管道井无渗漏现象，无防水层破坏；

( 屋面的雨水落水口、落水管设置合理，落水管线无可见开裂、脱落、渗水等；

( 屋面瓦片无松动、裂缝、渗漏；

( 地下车库、地下室及人防、首层出入口等低于室外地面无发生雨水倒灌的部位，配备有挡水板或防汛沙袋；

( 室外散水无可见损坏，排水通畅。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 屋面、出屋面管道井存在严重渗漏现象，有防水层破坏；

( 屋面的雨水落水口、落水管设置不合理，落水管线出现严重开裂、脱落、渗水等；

( 屋面瓦片有严重松动、裂缝、渗漏；

( 地下车库、地下室及人防、首层出入口等低于室外地面发生严重雨水倒灌的部位，未配备挡水板或防汛沙袋；

(室外散水严重损坏，排水受阻。

	
	 附属构件
	□基本完好
	( 与主体结构连接无松动和破损，防护高度满足设计要求；

( 无明显可见松动，构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 混凝土栏杆（栏板）根部无明显可见水平裂缝，或顶部无较大的侧向挠度；

( 金属栏杆（栏板）无明显可见构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 木栏杆（栏板）无明显虫蛀、裂缝、腐朽等状况；

( 玻璃栏板采用夹层玻璃，无可见裂纹、结构胶老化、杆件松动等状况；

( 当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，设置有独立受力的护栏系统。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 与主体结构连接有严重松动和破损，防护高度不满足设计要求；

( 构件严重松动，构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 混凝土栏杆（栏板）根部出现严重水平裂缝，或顶部有较大的侧向挠度；

( 金属栏杆（栏板）出现严重构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 木栏杆（栏板）有严重虫蛀、裂缝、腐朽等状况；

( 玻璃栏板采用夹层玻璃，出现严重裂纹、结构胶老化、杆件松动等状况；

( 当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，无设置有独立受力的护栏系统。

	外墙围护系统
	外墙饰面层
	□基本完好
	( 基于观感质量，粉刷或面砖无明显开裂、空鼓、脱落等情况；

( 填缝材料无明显开裂、老化、脱落；

( 外墙饰面层、粘结材料与基层的连接牢固；

( 外饰面砖接缝构造、排水坡度构造畅通有效；

( 墙面外挂等附属设施连接牢固，无松动现象。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 基于观感质量，粉刷或面砖有明显开裂、空鼓、脱落等情况；

( 填缝材料有明显开裂、老化、脱落；

( 外墙饰面层、粘结材料与基层的连接欠牢固；

( 外饰面砖接缝构造、排水坡度构造不畅通，同时可能致人员伤亡；

(墙面外挂等附属设施连接不牢固，有明显松动现象。

	
	外墙外保温系统
	□基本完好
	( 观感无开裂、空鼓、脱落等情况；

( 外墙外保温层与基层的粘结牢固性；

( 外墙保温层无渗水引起内墙渗漏、墙面疏松发霉等；

( 外墙保温层无砂浆粉化、玻纤布老化失去强度。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 观感质量，有大面积开裂、空鼓、脱落等情况；

( 外墙外保温层与基层的粘结不牢固,铆钉失效；

( 外墙保温层渗水引起内墙渗漏、墙面疏松发霉等；

( 外墙保温层砂浆粉化、玻纤布老化失去强度。

	幕墙系统
	□基本完好
	( 幕墙面板无破损、松动及挤压错位等情况；

( 室外构件无破损、松动及挤压错位等情况；

( 开启窗的五金配件及其螺钉无松动、损坏缺失，开启扇启闭正常；

( 幕墙无雨水渗漏情况；硅酮结构胶完好，密封胶条无硬化等不良现象；

( 幕墙上无擅自设置霓虹灯、招牌及广告等设施或附加其他设施及荷载；

( 点支承幕墙的点支承幕墙驳接头、驳接爪及埋件等连接构造保持完好，石材及人造板材背部连接件无松动、损坏。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 幕墙面板有严重破损、松动及挤压错位等情况；

( 室外构件有严重破损、松动及挤压错位等情况；

( 开启窗的五金配件及其螺钉有松动、损坏缺失，开启扇启闭不正常；

( 幕墙有严重雨水渗漏情况；硅酮结构胶严重老化，密封胶条严重硬化等不良现象；

( 幕墙上有擅自设置霓虹灯、招牌及广告等设施或附加其他设施及荷载；

( 点支承幕墙的点支承幕墙驳接头、驳接爪及埋件等连接构造失效，石材及人造板材背部连接件松动、损坏。

	建筑电气系统


	□基本完好
	( 检查变压器、配电柜、母线槽、电缆等主要设备设施的运行良好，连接部位牢固可靠；

( 核查防火封堵措施完善，防雷接地及控制信号系统安全可靠。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 变压器、配电柜、母线槽、电缆等主要设备设施的运行故障；；

( 变压器、配电柜、母线槽、电缆等主要设备设施连接部位松散；

( 有防火要求的配电柜、母线槽进出口未做防火封堵；

(  防雷接地及控制信号系统存在故障。

	消防系统
	□基本完好
	( 对于建筑内防火分隔检查，防火门、防火卷帘等用于防火分隔处于关闭状态；防火卷帘下无堆放物品影响使用等；防火分隔物无脱落、破损现象；防火门密封条未被破坏，防火门无擅自修改、装修情况等；

( 对于建筑疏散条件现状检查，应保证安全出口、疏散通道畅通、平坦、防滑；疏散通道应配以疏散指示标志，并保证使用正常；应急照明保持完好；应急广播系统使用正常。



	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 对于建筑内防火分隔检查， 防火门、防火卷帘等用于防火分隔处于开启状态；防火卷帘下堆放物品不能使用等；防火分隔物脱落、破损现象严重；防火门密封条被破坏，防火门擅自修改、装修情况等；

( 对于建筑疏散条件现状检查，安全出口、疏散通道不畅通、平坦、防滑；疏散通道未配备疏散指示标志；应急照明损坏； 应急广播系统使用不正常。



	其他调查内容
	

	检查情况
	现场检查结果
	(  基本完好      ( 一般损伤     条     (  严重损伤     条

	
	处置建议
	

	
	检查机构
	

	
	检查人员
	

	
	审核人员
	
	检查日期
	

	附： 安全隐患状态或安全隐患点照片

	安全隐患部位
	             安全隐患状态描述
	安全隐患点照片

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件二

温州市房屋全生命周期深度检查表

	基

本

情

况
	编号（房屋码）
	
	房屋名称
	

	
	坐落地址
	    县（市、区）    乡（镇、街道）    村（社区）    路（街、巷）    号栋

	
	房屋名称
	
	产权单位
	

	
	房屋面积
	
	房屋高度
	

	
	地上层数
	
	地下层数
	

	
	设计时间
	
	设计单位
	

	
	竣工日期
	
	施工单位
	

	
	使用功能
	□住宅  □商业  □商住  □办公  □其它

	工程信息
	基础类型
	□灌注桩基础  □管桩基础 □筏板基础  □条形基础  □天然基础  □其它

	
	结构材料类型
	□混凝土 □砌体 □钢结构  □木结构 □其它

	
	房屋安全证明资料

图纸
	□房产证明   □竣工验收证明   □加固改造验收证明   □检测鉴定报告  □其它

	
	设计图纸
	□完整建筑结构设计图纸    □部分建筑结构设计图纸     □没有设计图纸

	
	加固改造图纸情况
	□完整加固改造图纸   □部分加固改造图纸   □没有加固改造图纸  □无加固改造

	
	施工资料
	□完整施工资料  □部分施工资料  □没有施工资料

	使用信息
	使用功能
	□未改动        □有改动（如有改动请详细描述）

	
	房屋结构
	□未拆除        □有拆除（如有拆除请详细描述）

	
	改扩建
	□未改扩建      □有改扩建（如有改扩建请详细描述）

	
	灾害影响
	□未遭受        □遭受灾害（如遭受灾害请详细描述）

	地基基础及周边环境
	□基本完好


	( 地基基础未发现变形损伤现象。

( 室内外地面、房屋附属构件及设备设施无开裂及损伤现象。

( 房屋未处于基础施工影响范围。

( 房屋周边环境不存在滨水、暗沟、冲刷、降水、振动、回填、堆载、边坡等不利因素。

(房屋未处于地质灾害易发区。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 地基基础变形引起房屋产生沉降裂缝及倾斜，且已影响房屋整体使用安全。

( 地基基础不稳定产生滑移。

( 房屋处于基础施工影响范围，且已威胁房屋安全。

( 房屋周边环境存在滨水、暗沟、冲刷、降水、振动、回填、堆载、边坡等不利因素，且已威胁房屋安全。

(房屋处于地质灾害易发区，且已危及房屋安全。

	主体结构

	□砌体结构
	□基本完好


	( 承重墙、柱无明显倾斜、歪闪。

( 承重墙、柱未出现因受压产生的竖向裂缝或斜裂缝。

( 承重墙、柱未出现因偏心受压产生的水平裂缝。

( 墙、柱块体与砂浆无风化、酥碱，或截面削弱面积未超过原截面的 5%。

 ( 支承梁或屋架端部的墙体或柱截面局部受压区域未见裂缝，或裂缝宽度未超过 1.0mm。 

(纵横墙连接处无通缝。 

(砖过梁（砖拱券）跨中及支座无开裂，或仅有轻微裂缝。

(圈梁、构造柱设置完好，无露筋、锈蚀或保护层严重脱落。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 承重墙或柱因受压产生缝宽大于 1.0mm、缝长超过层高 1/2 的竖向裂缝，或产生缝长超过层高 1/3 的多条竖向裂缝。

( 承重墙或柱表面风化、剥落，砂浆粉化严重，导致有效截面削弱达 15% 以上。 

(支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过 1.0mm。  

( 墙或柱因偏心受压产生水平裂缝。 

( 单片墙或柱产生相对于房屋整体的局部倾斜率大于 7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。

( 墙或柱出现挠曲鼓闪等侧弯变形，侧弯变形矢高大于 h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。（h为构件高度）。

( 砖过梁中部产生明显竖向裂缝，或端部产生明显斜裂缝，或产生明显的弯曲、下挠变形。

( 墙体高厚比超过现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003 允许高厚比的 1.2倍。 

( 如进行承重墙体承载力评估时，承载力与作用效应之比小于 0.9。 



	
	□混凝土结构
	□基本完好


	( 墙、柱无明显倾斜、位移。 

(梁、板无明显下挠变形。

(梁、板、墙、柱等构件保护层完好，无露筋、钢筋锈蚀及锈胀裂缝。

(构件受拉区裂缝宽度不大于 0.3mm（悬挑构件受拉区裂缝宽度不大于 0.5mm），且非受力主筋处的收缩裂缝等宽度不大于 0.5mm。 

(构件混凝土有效截面无削弱，或削弱未超过 5%。 

(屋架及支撑系统完好，无倾斜、失稳。 

(预应力构件锚固区无开裂、混凝土松散现象。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(  梁、板产生超过 l₀/150 的挠度，且受拉区的裂缝宽度大于 1.0mm。

( 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝，缝宽大于 0.5mm；板产生宽度大于 1.0mm 的受拉裂缝。 

(简支梁、连续梁跨中或中间支座受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上或向下延伸达梁高的 2/3以上，且缝宽大于 1.0mm；或在支座附近出现剪切斜裂缝。  

(梁、板主筋的钢筋截面锈损率超过 15%，或混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 

( 预应力梁、板产生竖向通长裂缝，或端部混凝土松散露筋，或预制板底部出现横向断裂缝或明显下挠变形。

(现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝。

( 压弯构件（柱、墙）保护层剥落，主筋多处外露锈蚀；端节点连接松动，且伴有明显的裂缝；柱因受压产生竖向裂缝，保护层剥落，主筋外露锈蚀；或一侧产生水平裂缝（缝宽大于 1.0mm），另一侧混凝土被压碎。

 (柱或墙产生相对于房屋整体的倾斜、位移，其倾斜率超过 10‰，或其侧向位移量大于 h/300。 

(构件混凝土有效截面削弱达 15% 以上，或受力主筋截断超过 10%。

( 钢筋混凝土墙中部产生斜裂缝。

( 屋架产生大于 l₀/200 的挠度，且下弦产生横断裂缝，缝宽大于 1.0mm；或屋架支撑系统失效导致倾斜。

( 悬挑构件受拉区的裂缝宽度大于 0.5mm，或端部出现超过 l₀/75 的下垂。

( 主要构件承载力与作用效应之比小于0.9，一般构件承载力与作用效应之比小于0.85。

	
	□钢结构
	□基本完好


	(构件及连接无裂缝、锐角切口等缺陷。 

(焊缝、螺栓或铆接无拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏。

(构件锈蚀轻微，截面锈损量未超过原截面的 5%。

(墙、柱无明显倾斜或歪曲变形

(梁、板等构件无明显下饶变形 

(屋架无明显下饶变形 

(支撑系统完整有效。

(防火、防腐涂层基本完好，无大面积脱落。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(构件或连接件有裂缝或锐角切口。  

( 焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏。  

(受力构件因锈蚀导致截面锈损量大于原截面的 10%。   

(梁、板等构件挠度大于 l₀/250 或大于 45mm。 

(实腹梁侧弯矢高大于 l₀/600，且有发展迹象。 

(受压构件的长细比大于现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017 中规定值的 1.2倍。 

( 钢柱顶位移，平面内大于 h/150，平面外大于 h/500，或大于 40mm。 

(屋架产生大于 l₀/250 或大于 40mm 的挠度。 

(屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量超过 h/150。

(防火、防腐蚀涂层普遍损坏。

(主要构件承载力与作用效应之比小于0.9，一般构件承载力与作用效应之比小于0.85。



	
	□木结构
	□基本完好


	( 连接节点牢固，无松动、拔榫、滑移、剪坏，铁件无严重锈蚀。 

( 木构件无腐朽、虫蛀（特别是心腐），木材缺陷（木节、斜纹等）轻微。 

( 柱无明显倾斜或歪扭变形。

( 梁、搁栅、檩条无明显下挠变形。

(屋架平直、无明显倾斜或下挠变形，支撑体系完整。 

(节点或搁置点无松动  

(木质良好，木材轻微纵裂、无腐朽、蛀蚀，个别铁件轻微锈蚀。

(防水防潮和防白蚁措施基本完好。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效。

( 存在心腐缺陷的木质构件。 

(主梁产生大于 l₀/150 的挠度，或受拉区伴有较严重的材质缺陷。   

( 屋架产生大于 l₀/120 的挠度，或平面外倾斜量超过屋架高度的 1/120，或顶部、端部节点产生腐朽或劈裂。 

( 檩条、搁栅产生大于 l₀/100 的挠度，或入墙木质部位腐朽、虫蛀。  

(木柱侧弯变形，其矢高大于 h/150，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面 20% 以上。 

(对受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件，其斜纹理或斜裂缝的斜率ρ分别大于 7%、10%、15%和20%。 

(受压或受弯木构件干缩裂缝深度超过构件直径的 1/2，且裂缝长度超过构件长度的 2/3。 

(防水防潮和防白蚁措施普遍缺失。

(主要构件承载力与作用效应之比小于0.9，一般构件承载力与作用效应之比小于0.85。



	特定房屋附加检查
	□预制板结构
	□基本完好
	( 预制板板底无横向断裂裂缝。

( 板端支承长度符合要求，无压碎、松动。

( 板间连接基本完好。

(无超载使用情况。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 预制板板底出现横向断裂裂缝。

(板端支承墙体压碎或支承长度严重不足。

(板间连接失效，存在单板受力风险。

(因堆放重物等导致明显超载。 

	
	□大跨度屋盖结构
	□基本完好
	( 屋盖挠度在允许范围 

( 支撑系统完整有效，无松动、失稳。

( 关键节点（支座、杆件连接）完好，无开裂、变形。

(屋面荷载未明显超过设计值。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(屋盖产生超过 l₀/200（混凝土）/ l₀/250（钢结构）的挠度，或有明显下垂。

(支撑系统失效、缺失或严重松动，导致屋架倾斜（如倾斜量超过 h/150）。

(关键节点出现裂缝、滑移、螺栓松动、焊缝开裂等损坏。

(杆件（特别是压杆）有明显弯曲、扭曲变形。 

	
	□多业主住宅
	□基本完好
	( 未发现擅自拆改承重结构（墙、柱、梁、剪力墙）的行为。

(未发现擅自加层、增设夹层等改扩建行为。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(存在擅自拆改承重结构的行为（特别是底层商业部位承重墙、高层住宅剪力墙），且未采取有效加固措施。

( 存在擅自加层、增设夹层等违规改扩建行为。



	
	□经营性自建房
	□基本完好
	( 结构体系布置基本合理，传力路径明确。 

(未发现承重结构的违规拆改，或拆改后已采取可靠加固措施。

(无擅自加层、夹层。

(使用荷载无显著增加（如未增设重型设备、密集货架）。

(（若为砖混）承重墙体未采用空斗墙砌筑。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(结构体系混乱，传力路径不明确。

(存在承重结构（墙、柱、梁）的违规拆改，且未加固或加固无效。 

(存在擅自加层、增设夹层行为。

(使用荷载大幅增加，明显超出原设计。

( 三层及以上砖混结构采用空斗墙承重。

	
	□处于高氯离子环境的房屋
	□基本完好
	( 混凝土构件无钢筋锈胀裂缝，保护层无脱落。 

( 砌体墙面无严重返碱、白色结晶。 

( 建筑防水、防潮措施有效，混凝土及钢结构构件无明显锈蚀（截面损失≤5%）。

(定期维护良好，防护涂层完好。 

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(混凝土构件钢筋严重锈蚀，出现顺筋锈胀裂缝，保护层大面积脱落、剥落。

(砌体墙体灰缝砂浆因盐结晶膨胀而松散、脱落。

(混凝土构件钢筋锈蚀截面损失率大于 15%，或保护层因锈蚀严重脱落。 

(钢构件锈蚀导致截面损失大于 10%。

(因氯离子侵蚀导致构件有效截面严重削弱（大于 15%），或承载力明显下降。



	围护系统
	非承重墙体
	□基本完好
	( 外墙体无明显变形、裂缝或损坏；

( 女儿墙无明显开裂、破损；

( 外墙饰面层、保温层未见空鼓、开裂或脱落；

( 附着于楼面和屋面的阳台、雨篷、檐沟无明显开裂、变形、锈蚀、玻璃面开裂、密封胶老化、预埋件错位变形、拉杆松弛变位等。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 外墙体出现过大变形、裂缝和损坏；

( 女儿墙出现过大裂缝和损坏为严重损坏；

( 外墙饰面层、保温层出现大面积空鼓、开裂或脱落，并可能导致人员伤亡为严重损坏；

( 附着于楼面和屋面的阳台、雨篷、檐沟出现严重的开裂、变形、锈蚀、玻璃面开裂、密封胶老化、预埋件错位变形、拉杆松弛变位等，可能致人员伤亡，或局部严重损伤等。

	
	门窗系统
	□基本完好
	( 门窗无松动、脱落、锈蚀、变形；

( 外窗玻璃无变形、破裂、松动等情况；

( 窗玻璃密封胶未见老化、断裂、脱落。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 门窗出现严重松动、脱落、锈蚀、变形；；

( 外窗玻璃出现严重变形、破裂、松动等情况；

( 窗玻璃密封胶出现严重老化、断裂、脱落。



	
	地下空间与屋面防水系统
	□基本完好
	( 屋面、出屋面管道井无渗漏现象，无防水层破坏；

( 屋面的雨水落水口、落水管设置合理，落水管线无可见开裂、脱落、渗水等；

( 屋面瓦片无松动、裂缝、渗漏；

( 地下车库、地下室及人防、首层出入口等低于室外地面无发生雨水倒灌的部位，配备有挡水板或防汛沙袋；

( 室外散水无可见损坏，排水通畅。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 屋面、出屋面管道井存在严重渗漏现象，有防水层破坏；

( 屋面的雨水落水口、落水管设置不合理，落水管线严重开裂、脱落、渗水等；

( 屋面瓦片有严重松动、裂缝、渗漏；

( 地下车库、地下室及人防、首层出入口等低于室外地面发生严重雨水倒灌的部位，未配备挡水板或防汛沙袋；

(室外散水严重损坏，排水受阻。

	
	 附属构件
	□基本完好
	( 与主体结构连接无松动和破损，防护高度满足设计要求；

( 无明显可见松动，构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 混凝土栏杆（栏板）根部无明显可见水平裂缝，或顶部无较大的侧向挠度；

( 金属栏杆（栏板）无明显可见构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 木栏杆（栏板）无明显虫蛀、裂缝、腐朽等状况；

( 玻璃栏板采用夹层玻璃，无可见裂纹、结构胶老化、杆件松动等状况；

( 当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，设置有独立受力的护栏系统。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 与主体结构连接有严重松动和破损，防护高度不满足设计要求；

( 构件严重松动，构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 混凝土栏杆（栏板）根部出现严重水平裂缝，或顶部有较大的侧向挠度；

( 金属栏杆（栏板）出现严重构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀等缺陷；

( 木栏杆（栏板）有严重虫蛀、裂缝、腐朽等状况；

( 玻璃栏板采用夹层玻璃，出现严重裂纹、结构胶老化、杆件松动等状况；

( 当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，无设置有独立受力的护栏系统。

	外墙围护系统
	外墙饰面层
	□基本完好
	( 基于观感质量，粉刷或面砖无明显开裂、空鼓、脱落等情况；

( 填缝材料无明显开裂、老化、脱落；

( 外墙饰面层、粘结材料与基层的连接牢固；

( 外饰面砖接缝构造、排水坡度构造畅通有效；

( 墙面外挂等附属设施连接牢固，无松动现象。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 基于观感质量，粉刷或面砖有明显开裂、空鼓、脱落等情况；

( 填缝材料有明显开裂、老化、脱落；

( 外墙饰面层、粘结材料与基层的连接欠牢固；

( 外饰面砖接缝构造、排水坡度构造不畅通，同时可能致人员伤亡；

(墙面外挂等附属设施连接不牢固，有明显松动现象。

	
	外墙外保温系统
	□基本完好
	( 观感无开裂、空鼓、脱落等情况；

( 外墙外保温层与基层的粘结牢固性；

( 外墙保温层无渗水引起内墙渗漏、墙面疏松发霉等；

( 外墙保温层无砂浆粉化、玻纤布老化失去强度。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 观感质量，有大面积开裂、空鼓、脱落等情况；

( 外墙外保温层与基层的粘结不牢固,铆钉失效；

( 外墙保温层渗水引起内墙渗漏、墙面疏松发霉等；

( 外墙保温层砂浆粉化、玻纤布老化失去强度。

	幕墙系统
	□基本完好
	( 幕墙面板无破损、松动及挤压错位等情况；

( 室外构件无破损、松动及挤压错位等情况；

( 开启窗的五金配件及其螺钉无松动、损坏缺失，开启扇启闭正常；

( 幕墙无雨水渗漏情况；硅酮结构胶完好，密封胶条无硬化等不良现象；

( 幕墙上无擅自设置霓虹灯、招牌及广告等设施或附加其他设施及荷载；

( 点支承幕墙的点支承幕墙驳接头、驳接爪及埋件等连接构造保持完好，石材及人造板材背部连接件无松动、损坏。

	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 幕墙面板有严重破损、松动及挤压错位等情况；

( 室外构件有严重破损、松动及挤压错位等情况；

( 开启窗的五金配件及其螺钉有松动、损坏缺失，开启扇启闭不正常；

( 幕墙有严重雨水渗漏情况；硅酮结构胶严重老化，密封胶条严重硬化等不良现象；

( 幕墙上有擅自设置霓虹灯、招牌及广告等设施或附加其他设施及荷载；

( 点支承幕墙的点支承幕墙驳接头、驳接爪及埋件等连接构造失效，石材及人造板材背部连接件松动、损坏。

	设备设施及管线
	建筑电气系统


	□基本完好
	( 变压器绝缘件无明显裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，测温仪表指示准确；

(有防火要求的配电柜、母线槽进出口已做防火封堵；

( 配电柜门上仪表指示准确；

( 电缆敷设不存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；

( 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物、配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位采取防火或密封措施；

( 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒，有防火隔堵措施;

( 与电器连接的导线端部不存在“不绞紧、松散、有断股、露芯”等现象；

( 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确；

( 母线槽支架安装牢固，无明显扭曲，采用金属吊架固定时设置防晃支架，插接口及端部封堵完好；

( 有主要机电设备台账、节能减排措施及相关运行记录；

( 母线槽上无插接部件的接插口及母线端部采用专用的封板封堵完好;

( 电缆的首端、末端和分支处设标志牌，直埋电缆设标示桩;

( 梯架、托盘和槽盒、接闪带或接闪网跨越建筑物变形缝处时，已设置补偿装置；

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	( 变压器绝缘件有明显裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，测温仪表指示不准确；

( 有防火要求的配电柜、母线槽进出口未做防火封堵；

( 配电柜门上仪表指示不准确；

( 电缆敷设存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；

( 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物、配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位未采取防火或密封措施；

( 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒，无防火隔堵措施;

( 与电器连接的导线端部存在“不绞紧、松散、有断股、露芯”等现象；

( 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示不准确。

	
	给排水系统
	□基本完好
	( 地下室及坡道处排水泵运行正常;

( 二次加压水箱定期清洗、消毒。能提供二次供水水箱按规定清洗消毒记录、水质化验合格，水质检测报告;

( 给排水管道无局部锈蚀、渗漏、堵塞或受压损坏。

( 给排水管道未超过使用年限。

( 热水加热、储存及热水管道的保温层未出现破损、受潮、脱落。

( 太阳能热水器等室外设施的安装牢固，固定架未发生锈蚀，集热管未出现炸裂。

( 给排水管水平管道纵、横方向无明显弯曲，或弯曲程度不超出允许偏差，允许偏差为2mm/m;

( 给排水管立管垂直度无明显偏差，或偏差不超出允许偏差，允许偏差为3mm/m;

( 给排水管道、支吊架在金属管线易腐蚀的区域随机选取1m管线，其表面锈蚀面积不超过5%;

( 供水管线阀门、水表、连接件完好，启闭灵活、无明显渗漏;

( 水嘴未出现缺失、锈蚀、渗漏、开关未出现失灵、水闸未损坏无漏水，配件未出现锈蚀、渗漏。

( 增压设备进出连接管上的各类阀门、配件等，未出现锈蚀严重、漏水或开关失灵影响正常使用的情况。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(地下室及坡道处排水泵运行不正常;

(二次加压水箱未定期清洗、消毒。不能提供二次供水水箱按规定清洗消毒记录、水质化验合格，水质检测报告;

(给排水管道局部锈蚀、渗漏、堵塞或受压损坏。

( 给排水管道超过使用年限。

( 热水加热、储存及热水管道的保温层出现破损、受潮、脱落。

( 太阳能热水器等室外设施的安装不牢固，固定架发生锈蚀，集热管出现炸裂。

	
	采暖空调系统
	□基本完好
	( 暖通风管、水管、支吊架在金属管线易腐蚀的区域随机选取1m管线，其表面锈蚀面积不超过5%。

(管道不存在堵塞、漏水、漏气和锈蚀的情况，阀门不存在启闭困难、失灵，集气罐、自动排气阀等漏水、漏气、腐蚀的情况。

(管道保温层不存在局部破损或损坏严重或保温结构能耗过大。

( 混凝土或砖混的井类、暖气沟设施不存在铁涨、锈蚀、破损。

( 混凝土或砖混的井类、暖气沟设施不存在积水、积泥。

( 风管的隔热层、防潮层未损坏。

(暖通水管水平管道纵、横方向无明显弯曲，或弯曲程度不超出允许偏差，允许偏差为1.5mm/m;

(暖通水管立管垂直度无明显偏差，或偏差不超出允许偏差，允许偏差为2mm/m;

(管道未超过使用年限

( 阀门开启灵活、无锈斑、无泄漏等现象；

( 原有空调冷却塔的填料、百叶格栅等未损坏。

( 空调系统末端,送风口的转动部件和调节装置等未损坏。

	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(暖通风管、水管、支吊架在金属管线易腐蚀的区域随机选取1m管线，其表面锈蚀面积超过5%。

(管道存在堵塞、漏水、漏气和锈蚀的情况，阀门存在启闭困难、失灵，集气罐、自动排气阀等漏水、漏气、腐蚀的情况。

(管道保温层存在局部破损或损坏严重或保温结构能耗过大。

(混凝土或砖混的井类、暖气沟设施存在铁涨、锈蚀、破损。

(混凝土或砖混的井类、暖气沟设施存在积水、积泥。

(风管的隔热层、防潮层损坏。

	
	附属设施
	□基本完好
	( 观感质量，附属设施的支架或与主体结构的锚固件无严重锈蚀、变形等损伤；

(附属设施的支架或与主体结构的锚固件连接牢固；

(无倾覆或坠落风险；

(支架或锚固件的承载力满足要求。 

(附属设施的支架或与主体结构的锚固件无轻微锈蚀。



	
	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	
	□严重损伤
	(观感质量，附属设施的支架或与主体结构的锚固件有严重锈蚀、变形等损伤；

(附属设施的支架或与主体结构的锚固件连接不牢固；

(有倾覆或坠落风险；

(支架或锚固件的承载力不满足要求。 



	消防系统
	□基本完好
	( 对于建筑内防火分隔检查，防火门、防火卷帘等用于防火分隔处于关闭状态；防火卷帘下无堆放物品影响使用等；防火分隔物无脱落、破损现象；防火门密封条未被破坏，防火门无擅自修改、装修情况等；

( 对于建筑消防给水系统 ，应满足时刻保持消防储备水位满足要求，并保证消防用水不被他用；消防专用水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水还应根据当地的环境、气候条件不定期地更换，并报告当地公安消防机构，由公安消防机构派出消防车进行现场监护；

( 对于防排烟系统，所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部分无外表锈蚀、变形，要清除灰尘，紧固螺丝，内部无杂物；风机电控柜内应保持清洁，不应有积尘，且应严防鼠患；活动式挡烟垂壁不能够有升降障碍；

( 对于固定灭火系统，全部系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整；消火栓，箱内各器械（消防小锤、消防水带、消防阀门、消防枪头等）齐备完好。同时要查看年检日期，保证设备到期后要立即送检或更换。

( 对于火灾自动报警系统，主机和探测器无外观损坏；系统年检日期无过期情况。

( 对于建筑疏散条件现状检查，应保证安全出口、疏散通道畅通、平坦、防滑；疏散通道应配以疏散指示标志，并保证使用正常；应急照明保持完好；应急广播系统使用正常。

( 对于电气系统防火检查，用火用电无违章情况；无存在电源线接头外露现象； 电气线路附近无油类等易燃易爆危险品。



	
	□一般损伤
	( 介于基本完好和严重损伤之间

	
	□严重损伤
	( 对于建筑内防火分隔检查， 防火门、防火卷帘等用于防火分隔处于开启状态；防火卷帘下堆放物品不能使用等；防火分隔物脱落、破损现象严重；防火门密封条被破坏，防火门擅自修改、装修情况等；

( 对于建筑消防给水系统 ，不能时刻保持消防储备水位满足要求，消防用水用于其他用途；消防专用水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水没有根据当地的环境、气候条件进行定期地更换，无公安消防机构派出消防车进行现场监护；

( 对于防排烟系统，所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部分外表锈蚀、变形严重，存在严重灰尘，紧固螺丝，内部杂物；风机电控柜内清洁较差，有积尘，存在鼠患；活动式挡烟垂壁有升降障碍；

(对于固定灭火系统，全部系统组件有严重碰撞变形及其它机械性损伤，表面严重锈蚀，保护涂层脱落，铭牌模糊，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志不完整；消火栓，箱内各器械（消防小锤、消防水带、消防阀门、消防枪头等）不齐备。年检日期无记录，设备到期后无送检或更换。

( 对于火灾自动报警系统，主机和探测器外观严重损坏；系统年检日期有过期情况。

( 对于建筑疏散条件现状检查，安全出口、疏散通道不畅通、平坦、防滑；疏散通道无配备疏散指示标志；应急照明损坏； 应急广播系统使用不正常。

( 对于电气系统防火检查，用火用电存在严重违章情况；存在电源线接头外露现象；电气线路附近有油类等易燃易爆危险品等。

	其他调查内容
	

	检查情况
	现场检查结果
	(  基本完好      ( 一般损伤     条     (  严重损伤     条

	
	处置建议
	

	
	检查机构
	

	
	检查人员
	

	
	审核人员
	
	检查日期
	

	附： 安全隐患状态或安全隐患点照片

	安全隐患部位
	             安全隐患状态描述
	安全隐患点照片

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


第四部分  拟签订的合同文本

本合同为参考格式，各供应商根据不同内容可以进行修改调整，也可以采用其他合同格式版本，但主要条款应和本合同保持一致。

合同编号：

服务类合同

项目名称：                                    

委托方（甲方）：                             
受托方（乙方）：                             

签订时间：                                    
签订地点：                                    

合同主要条款
采购人：                                               （以下简称甲方）
中标人：                                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据     项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明 

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

6、会议纪要（如有）、相关规范条款

二、项目范围及要求
1、参与房屋安全体检技术导则（试行）初步编制
根据温州市既有建筑现状及特点，中标单位应系统梳理安全体检需求，配合主管部门参与《温州市房屋使用安全体检技术导则（试行）》（以下简称导则）的初步编制工作，为我市房屋全生命周期安全管理夯实技术基础。

2、房屋安全体检工作

根据导则（试行）要求，通过对试点街道（鹿城区五马街道、大南街道）全域已建约8974幢房屋进行全面筛查和重点房屋深度诊断工作，对已建房屋以及原先存量的危旧房进行细致梳理和体检，完成试点街道全域房屋安全底数摸排与隐患初判，生成或补录房屋码，建立“一房一档”房屋安全综合体检数据库。根据温州市CIM基础平台数据归集相关要求，需要将房屋体检相关数据推送至温州市CIM基础平台。确保“不漏一幢、不漏一户”，做到位置清楚、权属明确、档案可查、数据有源，让管理人员真正做到辖区内房屋底数及安全隐患的及时掌握。

要求对于以下重点房屋应入户检查：一是建筑年代较早，使用年限超过25年以上且长期失修失管的房屋；二是历史建筑、历史风貌建筑、生产经营性房屋；三是私搭乱建、违法加层增加房屋荷载；四是非法开挖地下空间；五是野蛮装修破坏房屋主体或承重结构；六是擅自拆改房屋违法加装电梯；七是擅自改变用途、违规用作经营（出租）的人员聚集场所等存在安全隐患的房屋。

全面筛查的相关具体内容见“附件一：温州市房屋全生命周期基础检查表”，后续需根据导则的编制情况继续优化完善相关检查内容。

根据试点街道建成房屋基础体检结果，对接街道房屋安全管理人员，经过相应街道认可后确定500幢深度诊断房屋清单，通过现场勘查、设备检测、数据精准分析等技术手段，开展房屋安全体检的深度诊断，要求全程落实数字化体检流程，并形成电子体检报告。上述500幢房屋清单应包括以下对象：一是全面筛查初判存在明显隐患的房屋；二是建成超25年，涵盖砌体、钢筋混凝土框架、木结构、混合等多种结构体系，具备充分代表性的试点对象。

深度诊断的相关具体内容见“附件二：温州市房屋全生命周期深度检查表”，后续需根据导则的编制情况继续优化完善相关检查内容。

试点探索引入房屋保险机制，为下一步建立“体检+保险”风险减量管理模式做好初步框架性调研及相关建议。结合房屋体检结果，辅助保险公司将体检结论与保险费率、承保条件挂钩，实现“以检定价、检保联动”的目标。

3、导则试行应用与修编完善
结合试点工作中房屋安全体检的实施情况，系统梳理试点过程中发现的短板与堵点，配合主管部门进一步完善导则内容，确保其既契合温州实际情况，又与现行法律法规及上级技术标准无缝衔接，为构建全覆盖、分层级的房屋安全管理体系提供坚实的技术支撑。

4、房屋体检数据对接集成工作

主要技术服务内容包括信息关联及数据回流对接服务，实现房屋码与房屋体检数据的深度融合，关联后的数据推送至温州市CIM基础平台。具体要求如下。

（1）多源数据关联技术工作

投标人需提供试点范围建筑房屋码与房屋体检数据的关联工作，完成房屋码与体检数据关联后的标准化数据接口，满足温州市CIM基础平台相关应用的数据接入要求。

（2）数据回流与平台对接工作

以房屋体检建设形成的“一房一档”房屋安全综合数据库为核心数据源，完成体检数据向温州市CIM 基础平台推送；按照温州市CIM基础平台数据归集技术规范，开展多比例尺空间数据分层配图处理，构建形成重点突出、显示层级合理、要素内容全面的温州市房屋体检专题电子地图；同步完成地图服务的标准化封装与发布，实现温州市CIM基础平台的调用，满足平台相关业务应用的数据接入与共享要求，为房屋体检全流程分级分类管理、多维度统计分析、智能化辅助决策提供稳定的空间数据底座与服务支撑。

5、数据对接要求

乙方须配合甲方及温州市CIM基础平台相关技术单位，完成接口对接调试、数据推送测试，解决对接过程中出现的技术问题，确保数据能够稳定、实时回流至温州市CIM基础平台，支撑房屋安全数字化管控与可视化指挥。如不能完成上述要求，甲方有权单方面终止合同，同时上报政府采购监督管理部门，造成的所有损失由乙方承担，并保留追究乙方的责任。

三、合同履约期限

2026年8月底前完成房屋全面筛查工作，2026年12月底前完成项目全部工作内容，并通过采购人组织的验收。

四、合同金额
本项目采用总价包干方式，本项目合同总价（大写）：　     　，（小写）￥：　    元。

五、付款方式

（一）履约保证金

履约保证金金额（人民币）：合同金额的1%；

履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；

提交时间：合同签订后15个工作日内；

履约保证金的退还：项目验收通过后视履约情况退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

（二）付款方式

预付款：合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付20%预付款；
中期交付款：房屋全面筛查完成后支付50%；
验收尾款：全部成果验收合格后支付剩余30%。
六、履约保证金或履约保函的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金或履约保函中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金或履约保函，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成较大损失的，甲方有权从履约保证金或履约保函中得到补偿。

七、售后服务要求

1、乙方从业人员应真实、准确、完整地填报调查数据，不得伪造、篡改调查资料，不得以任何方式要求任何单位和个人提供虚假的资料。

2、项目实施过程中，乙方应在甲方的指导下，主动与相关部门协商，调取调查需收集的相关数据，相关费用须乙方自行承担。乙方须承担因数据获取造成的项目延期处罚，合同将明确项目延期的相应经济处罚。

3、成果质保期：项目成果通过验收之日起，乙方须提供1年的免费服务期；须免费按有关规定对存在问题的成果及时进行修改完善，以及提供长期的技术支持服务。

4、免费质保期内，乙方须提供热线电话保障7×24小时的及时技术咨询与服务，接到甲方维护电话后即时做出响应，维护服务人员必须在1小时内到达甲方现场，投标时作出承诺。如果乙方在接到通知后的2个小时内未到达甲方现场，则由于故障所造成的全部损失由乙方承担。

八、双方责任与义务

1、甲方责任与义务

（1）甲方根据采购内容，监督、检查、考核乙方服务情况。

（2）甲方应及时按合同支付乙方合同价款。

（3）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查；

（4）协调有关部门关系，为乙方服务工作提供必要的方便。

2、乙方责任与义务

（1）乙方根据甲方要求以及上级相关规定进行采购服务，甲方有权对乙方采购服务行为进行指导、监督。

（2）乙方须落实安全生产措施，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题，在进行采购服务作业时必须认真负责、注意安全操作，如发生任何意外，事故处理及一切费用由乙方承担。

（3）乙方应组织采购服务人员学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防范意识和技术水平。在维护抢修过程中，乙方人员应按规定持证上岗。

（4）工作日时应保持现场整洁有序，不影响交通；高空操作应注意作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或景观灯，并按有关规定设置护栏（如需）。

九、 违约责任及违约赔偿

1、乙方违反合同约定的义务，对甲方及第三人造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

（1）由于乙方工作不到位或不文明施工等情况，被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以5000元人民币的扣款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，情节严重的可直接终止本合同。

（2）乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施，甲方有权提前一个月通知乙方终止合同。

2、除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

（1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10％计算。

（2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

（3）合同期限内所涉及的人身安全（含维修人员和过路人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。
十、不可抗力及其他

1、不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

2、任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

十一、履约验收

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须将全部工作的档案、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，设施的型号、规格应保持不变，景观设施应保持完好状态，否则甲方有权依情直接从履约保证金或履约保函中得到补偿。

4、履约验收应符合《温州市政府采购履约验收办法》、《温州市深化政府采购履约验收改革工作方案》等文件要求，甲方将根据文件要求严格执行。

十二、合同的解除

出现下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同：

1、一个月内出现二次违反安全生产操作规程或出现一次重特大安全事故；

2、连续两个月度考核不合格。

3、乙方提供虚假的投标资料。

4、乙方未按投标时承诺提供相应内容，严重影响本项目实施的。
十三、争端的解决

1、有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍得不到解决，任何一方可向温州市仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十四、合同生效及其他

1、合同执行中涉及资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份。

甲方：                                   乙方： 

地址：                                   地址： 

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年   月   日

注：承包人如为联合体单位，联合体各方单位均需签字和盖章。

第五部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的

承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

供应商名称(电子签名)：
日期：  年  月  日
附：

企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

说明：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料，分包意向协议和中小企业声明函详见附件11；未要求的，无需提供）。
三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求及评标办法前附表的要求提供相应的材料；）

     投标人具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；或者具备省级及以上建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质或具备专项检测资质（含主体结构及装饰装修、地基基础）。 

注：提供相关证书复印件。

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

附件4

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）项目【采购编号】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.26 中标后配置承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2价格组成表；

2.3.3政府采购政策情况表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 

4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5、其他补充说明:5.1以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。

供应商名称（电子签名）：

     日期：  年   月   日

附件5

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。
                                            供应商名称(电子签名)：
                                            签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）
身份证件扫描件：

	正面：反面：




                  供应商名称(电子签名)：                              

                   日期：  年  月  日

附件6

三、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	响应情况
	投标文件中的

页码位置

	1
	未仅提交“备份投标文件”的
	
	

	2
	具备招标文件中规定的资格要求的
	
	

	3
	投标文件按采购文件要求签署、盖章的
	
	

	4


	符合采购文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的
	
	

	5
	投标文件中承诺的投标有效期长于等于采购文件中载明的投标有效期的
	
	

	6
	投标文件实质性内容齐全或关键字迹清晰可辨认的；
	
	

	7
	投标报价未超过采购预算或最高限价
	
	

	8
	投标文件出现唯一的投标报价的
	
	

	9
	供应商对根据修正原则修正后的报价予以确认的
	
	

	10
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	11
	供应商未提供虚假材料投标的；
	
	

	12
	供应商没有串通投标
	
	

	13
	……
	
	


注：根据招标文件第六部分“评标办法”第2.2款“符合性审查”的要求，逐条作出实质性响应。

附件7

四、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第六部分评标办法前附表中相应的商务技术评审因素提供资料）

附件8

五、商务技术偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标响应文件的全部要求。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标价格组成表…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

附件10

一、开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

价格单位：人民币（元）

	名称
	投标总价（含税）
	服务期
	备注

	温州市房屋安全动态监管及应急保障项目-房屋全生命周期安全管理改革试点项目
	小写：￥           元 ；

大写：人民币        元；     
	符合招标文件要求
	


说明：

▲说明：不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

供应商名称(电子签名)：                              

          日期：  年  月  日

附件11 

  投标价格组成表

项目名称：                                         项目编号：

	序号
	名   称
	单位
	数量
	综合单价报价（元）（含税）
	合计（元）

（含税）

	1
	投标人根据项目情况自行填写
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	投标总价（元）
	大写：

小写 ¥：




说明：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

▲2.此表的总计价应与附件10“开标一览表”对应投标总价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品（服务）价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
供应商名称(电子签名)： 

日期：      年    月    日

附件12

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（2）残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：
日     期：
注：1、供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

2、供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

3、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

联合体协议书（如有）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【采购编号）】磋商响应。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商响应各方产生约束力。

三、本次联合磋商响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合磋商响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

分包意向协议（如有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【采购编号】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……
二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……
                                        日期：  年  月   日

第六部分  评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	评标办法
	(综合评分法

	
	
	推荐中标候选人的数量
	2人

	
	
	综合评分、投标报价均相等时确定中标候选人排序的方式
	(由招标人代表或招标人委派的评委抽签确定优先名次

	2.1.2
	资格审查
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	联合体协议书（联合体投标的供应商须提供)；

分包意向协议书（供应商如有分包的须提供)

	2.1.3
	
	特定资格条件要求
	资质证书相关复印件

	2.2
	符合性审查
	符合性审查其他要求
	/

	2.3.1
	分值权重构成
	商务技术权重： 90 %

报价权重：10 %

	2.3.2
	商务技术评分标准
	评审因素
	评审标准（分值）
	分值

	
	
	见附表。

说明：各评委成员按上述评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该供应商的商务技术的最终得分。注：评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权

	2.3.3
	报价评分办法
	是否采用低价优先法：
(是

	2.3.3
	报价评分标准（低价优先法）
	报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

（1）报价评分以供应商的投标评标总价按政府采购政策扣除后的评标价（投标报价）为准进行评审。

（2）满足招标文件要求且最低的评标价（投标报价）为评标基准价。

	2.3.3
	落实政府采购政策需进行的价格扣除
	1）小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）报价扣除20%，即评标价=投标评标总价×80%；

2）联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业报价扣除4%，即评标价=投标报价×96%；

3）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受价格扣除政策。
4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5）未提供完整证明材料的，不享受价格扣除优惠政策

	备注
	1投标报价合理性的认定：

1.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.2本项目评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

1.3评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

1.4评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

1.5采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

1.6异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档


商务技术评分附表：
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值
	分值类型

	1
	投标人体系认证证书及实力
	（1）投标人具有有效期内的以下认证证书：

质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务认证证书，每具备1种证书得1分，最高6分。

注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分；

（2）投标人具有测绘（需含地理信息系统工程）资质甲级资质得2分，测绘（需含地理信息系统工程）资质乙级资质得1分；

注：需提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分
	8分
	客观分

	2
	投标人业绩
	（1）投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过政府部门委托的房屋建筑普查或调查或排查类项目业绩的，每提供1个业绩得0.25分，本小项最高得0.5分；

（2）投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过政府部门委托的房屋建筑安全鉴定类项目业绩的，每提供1个业绩得0.25分，本小项最高得0.5分。

注：提供合同扫描件加盖公章，否则不得分；以上项目业绩合同不重复得分
	1分
	客观分

	3
	投标人拟投入项目团队成员实力
	项目负责人：

①具有建筑结构专业中级工程师，得0.5分；建筑结构专业高级工程师，得1.5分；具有建筑结构专业正高级工程师，得3分；

②具有二级注册结构工程师，得0.5分，具有一级注册结构工程师，得1.5分；

③具有注册岩土工程师，得1.5分；

本小项最高得6分
	6分
	客观分

	
	
	项目技术负责人：

技术负责人一：

①具有建筑结构或岩土专业中级工程师职称，得0.5分，具有建筑结构或岩土专业高级工程师职称，得1.5分；

②具有二级注册结构工程师，得0.5分，具有一级注册结构工程师或注册岩土工程师，得1.5分；

本小项最高得3分

技术负责人二：

①具有测绘地理信息相关专业中级工程师职称得0.5分，具有测绘地理信息相关专业高级工程师职称得1.5分；

②具有信息技术相关专业中级工程师职称得0.5分，

具有信息技术相关专业高级工程师职称，得1.5分；

本小项最高得3分
	6分
	客观分

	
	
	（3）项目组成员（除项目负责人和技术负责人以外）：

具备建筑结构高级工程师、注册结构工程师、注册岩土工程师、测绘地理信息相关专业高级工程师证书、注册测绘师资格证书、信息系统项目管理师（高级）证书、系统分析师证书、注册信息安全管理人员证书（CISO），每提供以上一种类型证书得1分，最高得8分。注：一个人有多个证书仅得1分
	8分
	客观分

	
	
	注：需提供人员有效的证书和近三个月内（指2026年1、2、3月，或更近）任意一个月的社保证明(公司注册时间至响应投标文件上传截止时间未满一个月的，提供公司社保缴纳证明)加盖公章，不提供不得分；同一人员具备多种证书的，只认定为其中一个类别，不重复得分

	4
	对项目的理解与需求分析
	根据投标人对本项目的政策背景、本地房屋建筑了解熟悉程度，各项工作任务的认知的理解以及需求分析把握是否准确、到位情况等进行评分。【评分分值范围：7、6、5、4、3、2、1、0】
	7分
	主观分

	5
	房屋安全体检工作方案
	根据投标人提供的方案思路结合本地既有建筑的特点，针对全面筛查的合理、可行、有效的工作方案情况进行评分；【评分分值范围：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0】
	10分
	主观分

	
	
	根据投标人提供的方案思路结合本地既有建筑的特点，针对深度诊断及解决的合理、可行、有效的工作方案情况进行评分；【评分分值范围：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0】
	10分
	主观分

	
	
	根据投标人提供的方案思路，针对试点引入房屋保险机制的合理、可行、有效的工作方案情况进行评分；【评分分值范围：4、3、2、1、0】
	4分
	主观分

	6
	房屋体检数据对接集成工作方案
	根据投标人温州市CIM平台的充分了解程度，以及对技术服务的具体实现情况，包括多源数据关联、数据回流与平台对接服务，有详细的说明和描述，且设计方案完整详细情况进行评分。【评分分值范围：6、5、4、3、2、1、0】
	6分
	主观分

	7
	项目实施方案
	根据各投标人针对本项目管理、质量控制措施、进度计划与保障措施、安全生产管理措施以及数据资料安全保密措施的详细描述，是否科学合理情况进行打分；（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分
	主观分

	8
	投标人应急响应方案
	根据项目突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估综合评分。【评分分值范围：6、5、4、3、2、1、0】
	6分
	主观分

	9
	售后培训、技术支持等
	根据投标人针对项目提供的售后培训、技术支持和售后服务计划情况进行打分；（评分范围：5、4、3、2、1、0）
	5分
	主观分

	
	
	根据各投标人售后服务网点设立情况、便利程度、响应时效、网点技术服务人员配备情况进行打分；（评分范围：5、4、3、2、1、0）
	5分
	主观分


1.评标方法

本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等的，由评标委员会通过评标办法前附表约定的方式确定中标候选人的排序。

2.评标程序及标准

2.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各供应商进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：

2.1.1▲提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。

2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。

2.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的供应商进行符合性审查：

2.2.1▲供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）投标报价超过采购预算或最高限价；
（9）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（10）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）供应商提供虚假材料投标的；

（13）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件的；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

2.2.3▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。

2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.3比较与评价（适用于综合评分法）

2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.5供应商综合得分=商务技术得分+报价得分。

2.3.6▲评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章）。

2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.4评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.评标结果

3.1采用综合评分法的，评标委员会按照供应商综合得分前二名的确定为该项目的第一和第二中标候选供应商；

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选供应商名单。
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3确定中标人

3.3.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

3.3.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的中标候选供应商为中标人或重新组织招标。

4.其他

4.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

4.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

PAGE  
27

