山西水利职业技术学院运城校区

篮球场改造及零星工程

竞争性磋商文件

项目编号：1499002026BCS00692

采购人：山西水利职业技术学院（运城校区）

采购代理机构：山西华晟项目管理有限公司

二〇二六年五月

### 目     录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	13

第四部分  评审标准和评定方法	31

第五部分  商务、技术要求	37

第六部分  合同范本	42

第七部分  响应文件格式	45

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年5月20日9：30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026BCS00692

项目名称：山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1510000.00

最高限价（元）：1508227.59

采购需求：

标项名称：采购包1

数量：

预算金额（元）：1510000.00

单位：

简要规格描述：本工程为山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程，改造范围为室外篮球场、人行道、树坑及路缘石。详见工程量清单及图纸。

合同履约期限：包1，50日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

【包1】

供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具备有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；且未担任其他在施建设工程的项目经理。

三、获取采购文件

时间：2026年5月9日至2026年5月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月20日9：30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年5月20日9：30（北京时间）

地    点：山西省太原市万柏林区公元时代城新都汇二号楼1602室开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：招标代理服务费参照国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准向成交人计取招标代理服务费，以成交价为计算基数收取。

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：山西水利职业技术学院（运城校区）

地    址：山西省运城市安邑庙风西路34号

联 系 人：杨先生

联系方式：0351-2535768

2.采购代理机构信息

名    称：山西华晟项目管理有限公司

地    址：山西省太原市万柏林区公元时代城新都汇二号楼1611室

联系方式：15935155670

3.项目联系方式

联 系 人：崔旺、阎旭华、魏宇飞

联系方式：15935155670

- 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山西水利职业技术学院（运城校区） |
| 2 | 采购代理机构 | 山西华晟项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价：1508227.59元。 最后报价超过最高限价,其响应文件按无效处理。 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 工期 | 50日历天 |
| 7 | 建设地点 | 山西水利职业技术学院运城校区 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 递交响应文件地点及方式 | - 电子响应文件递交及格式要求：电子响应文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，响应文件提交截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）中完成递交（上传），（供应商自行保存备份响应文件，以备解密失败后上传响应文件）投标截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。 |
| 10 | 响应文件 （资格证明部分） | 1.具有独立承担民事责任的能力证明文件 提供具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书； 4.依法缴纳税收和社会保障资金证明文件 - 提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书； - 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件 - 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书； - 6.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件 - 供应商提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（见“响应文件格式”）。 - 7.采购项目要求的特定资格要求证明文件 - （1）供应商应具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，具备有效的安全生产许可证； - （2）拟派项目经理（建造师）资格：建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，有效的安全生产考核合格（B）证书。 - （3）磋商响应供应商出具的拟派项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理的声明函：加盖电子印章。 - 8.供应商廉洁自律承诺书 - 供应商响应文件须提供廉洁自律承诺书（见“响应文件格式”）； - 9.供应商信用信息查询 - 此项内容不需要供应商提供。 - 9.1查询地址： - “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； - 9.2查询截止时间： - 查询相关主体信用记录截止时间为磋商文件开启当日； - 9.3查询内容： - “信用中国”网查询失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录； - 注： - （1）第1-8项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开启后补正。 （2）第9项查询结果中供应商存在失信记录情形的，其响应文件将作无效处理。 |
| 11 | 响应文件 （商务技术部分、价格部分） | 商务、技术部分 *1．法定代表人（负责人）身份证明书（见‘磋商文件格式’）； *2．法定代表人（负责人）授权委托书（见‘磋商文件格式’） 若供应商代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3．磋商函（见磋商文件格式）； *4. 磋商保证金缴纳凭证（见磋商文件格式）； *5．商务、技术偏离表（见磋商文件格式）； 6.近三年内类似项目合同案例 7.施工组织设计 8.拟投入本项目项目管理机构 9.其他资料 10.政策性要求 价格部分 *1.报价一览表 (见‘磋商文件格式’)； *2.已标价的工程量清单 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开启后补正。 |
| 12 | 磋商保证金 | 1、本项目要求提交磋商保证金。保证金金额:15000元。 2、保证金递交形式：供应商应在上传响应文件截止时间前，将磋商保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3、保证金递交要求：采用支票提交的，由供应商开出；采用网银转账的，由供应商通过本单位银行对公账户转出；采用汇票、本票提交的，须从供应商的银行对公账户开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。电子保函须支持在线查验。 电汇账户：山西华晟项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司桃园南路支行 账 号：171939258 4、未按前述要求提交响应保证金或未足额交纳响应保证金的投标，将被视为无效投标。投标保函须保证真实性，否则按投标无效处理。 注:如采用银行转账方式递交，可备注标明项目名称（可简称)或项目编号后四位。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 14 | 确定成交供应商 | 本项目采用综合评分法，授权评审小组直接确定成交供应商。 |
| 15 | 政府采购 相关政策要求 | 1.本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2.本项目涉及“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”（本文件所有表述简称为“品目清单”）政府强制采购产品的要求： （1）本文件列出“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人必须投报“品目清单”范围内的产品。需将政府强制采购产品如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件； （2）本文件未列出“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人可投报“品目清单”中非政府强制采购产品或“品目清单”范围以外的产品。 3.本项目涉及“品目清单”中非政府强制采购产品的要求： （1）投报货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策； （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 4.本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 5.执行政府绿色采购优惠政策 按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》的规定，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予 4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。绿色采购产品包括“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”。 6.无线局域网产品政府采购政策: 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。 7.项目涉及商品包装和快递包装的要求: 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府商务、技术要求标准(试行)》，快递包装符合《快递包装政府商务、技术要求标准(试行)》。 8.中小企业参加本项目响应要求： 须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准、财库[2020]46号文“财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知”、财库【2022】19号文件“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”及山西省财政厅晋财购【2022】6号文件“山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知”如实填写《中小企业声明函》（见格式部分），监狱企业参加响应视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件； （2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （3）属于上述中小企业扶持政策情形之一的，小微企业享受投标货物或服务15%-20%的价格折扣，工程项目为3%-5%（或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%），用扣除后的价格参加评审。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。（如本项目为专门面向中小企业项目则不涉及） （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，货物及服务类给予联合体5%-6%的价格扣除，工程类给予1%-2%的价格扣除（或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%）用扣除后价格参与评审。 9.残疾人福利性单位参加本项目响应的要求： （1）须根据财库[2017]141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函； （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任； （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受响应货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。 10.本国产品：根据财库〔2025〕30号：关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，一、充分认识在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的重要意义；二、全面理解在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的内涵和要求；三、抓好贯彻落实。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目为专门面向中小企业采购项目，不执行中小企业价格扣除评审政策。 |
| 16 | 磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容 | - 本项目第五部分中的商务、技术要求和本项目第六部分中的合同范本。 |
| 17 | 评审小组构成 | 本采购项目评审小组成员由 3 人组成，其中评审专家 2 人，采购人代表 1 人 评审专家确定方式：从山西省财政厅专家库管理系统中随机抽取 |
| 18 | 现场踏勘 | ☑不组织 □组织 联系人： 联系电话： 踏勘地点： |
| 19 | 标前答疑 | 磋商文件提供期限截止后，如需要，线上发起 |
| 20 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，具体地点： |
| 21 | 履约保证金 | □不要求提交 要求提交 |
| 22 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准向成交人计取招标代理服务费，以成交金额为基数，用差额累进计费方式计算。 |
| 23 | 本项目所属行业 | 本项目属于建筑业 |

## 电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子响应文件解密 | 2.1在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子响应文件解密时间：30分钟 2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次磋商加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |

# 第三部分  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2. 定义

2.1采购方：指进行本次磋商活动的单位。即：山西水利职业技术学院（运城校区）。

2.2 代理机构：指在采购方委托的范围内依法开展磋商活动，组织本次磋商活动的执行机构，即:山西华晟项目管理有限公司。

2.3供应商：指符合本磋商文件规定按期提供响应文件参加磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在供应商：指符合本磋商文件各项规定的供应商。

2.5“工程量清单”指采购人依据国家磋商文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随磋商文件发布的磋商供应商报价的工程量清单，包括其说明和表格。

2.6“已标价工程量清单”指响应文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包磋商供应商已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

2.7磋商文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、磋商活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目磋商活动的主要依据，对磋商活动各方均具有法律约束力。

2.8响应文件：是指供应商应磋商文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。需按供应商须知前附表第10项要求提供有效资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

若《磋商公告》接受联合体参加的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商公告》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方均应当提供供应商须知前附表第10项中1-6项要求的有效的资格证明文件。

（4）联合体各方之间应当签订共同磋商协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商活动，也不得组成新的联合体参加同一项目的磋商。联合磋商协议格式见本磋商文件第七部分响应文件格式。

（5）下载磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体参加的，应以主体方名义提交磋商保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同磋商协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3关于关联企业

除联合体外，法定代表人（负责人）或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.4关于中小企业参与磋商

中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小企业参与磋商应提供《中小企业声明函》。

监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.5关于分公司参加磋商

分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.合格的服务

4.1供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5. 磋商费用

5.1供应商应承担准备和参与磋商有关的所有费用，采购代理机构或采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 磋商要求

6.1供应商所提供的服务方案与技术方案被采购人采用时，成交供应商所提供的服务及相关内容必须符合本《磋商文件》的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在磋商文件获取期限截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见供应商前附表。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为磋商响应所应当考虑或依据的因素。

7. 通知

7.1对与本项目有关的通知，代理机构将通过山西政府采购平台政采云系统中发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次磋商活动的最终解释权归采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

二、磋商文件

9.磋商文件的内容

9.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 供应商须知

第四部分 评审标准和评定方法

第五部分 商务、技术要求

第六部分 合同范本

第七部分 响应文件格式

9.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

9.3 除非特殊要求，磋商文件不单独提供本磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 磋商文件的澄清和修改

10.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止日（响应文件开启时间，下同）之前，代理机构或采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，其内容作为磋商文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，代理机构或采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式在中国政府采购网山西分网发布变更公告。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3供应商澄清、询问时间及方式：任何已下载了磋商文件的潜在供应商，对磋商文件进行澄清、询问均应在磋商公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构或采购人一旦对磋商文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构或采购人有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

三、响应文件

11.响应文件的语言和计量单位

11.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与代理机构就有关磋商的所有往来函均应使用中文简体字。

11.2响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

12. 响应文件的组成及相关要求

12.1响应文件分为资格证明部分、商务技术部分及价格部分三部分组成。

资格证明文件：指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

商务、技术文件：指供应商提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的服务符合本磋商文件规定和政策性要求的文件。

本次磋商，供应商应按磋商文件供应商须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。资格证明部分、商务技术部分及价格部分中的加“*”项指标、政策性要求中国家强制性因素若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应磋商文件要求，将作无效报价处理。

12.2响应文件其他要求

12.2.1编排要求

响应文件规格幅面（A4）；按照磋商文件第七部分格式要求和系统中的编排顺序，统一编目、正序编排页码（响应文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

12.2.2格式要求

本磋商文件第七部分已提供“响应文件格式”的，需按照格式要求编制和上传（供应商可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的，供应商自拟。

12.2.3响应文件的加密

系统中上传的电子响应文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.3磋商保证金

12.3.1供应商应提交的磋商保证金金额和递交方式详见前附表第12条。未按要求交纳磋商保证金的，响应无效。

12.3.2供应商在响应文件开启时间前撤回已提交的响应文件的，代理机构应当自收到供应商撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.3代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

12.3.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.3.4.2除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.3.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

12.3.4.4磋商有效期内撤回响应文件的。

12.3.4.5磋商文件规定的其他情形。

12.3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出报价。代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

12.4 磋商报价

12.4.1所有磋商报价均以人民币“元”为计算单位（保留两位小数）。只要填报了一个确定数额，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买标的及其实施、人员工资、勘查、资料、相关设备、验收、相关培训、保险、相关服务及相关税费等所有相关费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

12.4.2供应商应按报价要求的内容认真填报“本项目竞争性磋商中报价部分所有相关内容”。

12.4.3本次磋商不接受可选择方案的报价。

13. 响应文件填写说明

13.1供应商应详细阅读本磋商文件的全部内容。响应文件应对本磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2响应文件应严格按照磋商文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项、缺项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其响应文件有可能被拒绝。

13.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性和可靠性负责，并接受评审小组对其中任何资料进一步审查的要求。

13.4因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。

13.5为提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件中按照磋商文件要求，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评审小组有权决定对该响应予以拒绝。

14. 响应文件的有效期

14.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第13条。有效期短于该规定期限的响应无效。

14.2磋商有效期从提交响应文件递交的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，采购方可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以线上电子形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于磋商保证金的退还与没收规定仍适用。

15. 响应文件的签署及其他规定

15.1组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

15.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章，否则将按响应无效处理。

15.3供应商应在响应文件中按照磋商文件要求，在指定的位置签字（章）或加盖个人电子CA章、加盖供应商电子CA章，否则将按响应无效处理。

15.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商电子CA章。

15.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件上传截止时间、解密及其他

16.响应文件上传截止时间

16.1供应商应当在磋商文件要求上传响应文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子响应文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密响应文件。

17.响应文件解密

17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

17.2由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未递交响应文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4在响应文件解密截止时间，完成解密的供应商不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

18. 响应文件的补充、修改和撤回

18.1供应商在递交（上传）截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3在递交（上传）截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件（含补充、修改文件）进行撤回。

- 开启

- 19.响应文件开启及其有关事项

19.1代理机构按磋商文件规定的响应文件开启时间、地点主持磋商文件开启会议。磋商活动现场进行全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

19.2参加磋商的供应商法定代表人（负责人）或授权代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。

19.3评审小组成员和参与采购人代表不得参加磋商会议开启活动。

19.4采购代理机构在响应文件开启时间，发出响应文件解密指令。

19.5开启过程，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

19.6供应商未参加开启活动的，视同认可开启结果。

六、磋商程序和要求

20.组建评审小组

20.1采购代理机构根据相关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目特点组建评审小组，评审小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审，法律规定的情形除外。

20.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审活动。

20.4评审小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

20.5评审专家由采购代理机构从山西省政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.6磋商中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致评审小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续磋商。被更换的评审小组成员所做出的磋商意见无效。

20.7无法及时补足评审小组成员时，代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建评审小组进行磋商。原评审小组所做出的磋商意见无效。

20.8代理机构应当将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

21.评审

21.1评审小组成员首先对磋商文件进行资格性、符合性审查，并签字确认。如磋商文件内容中存在违反国家有关强制性规定或歧视性等条款，应当向采购代理机构说明，并停止本项目评审。

21.2依据磋商文件中规定的“评审方法和评审标准”，评审小组成员对所有参加磋商的供应商的响应文件中的资格证明部分、商务技术部分及价格部分的有效性、完整性、符合性进行独立审查。

21.3根据资格证明文件审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），确定各供应商是否具备磋商资格。

21.4对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件中商务技术文件进行审查，根据审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），以确定其是否对磋商文件的商务技术要求做出了实质性响应。

21.5在审查过程中，除资格证明文件外评审小组可以要求供应商对响应文件中的商务技术存在含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.6评审小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“政采云系统”中提出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子CA章，并在政采云系统中进行回复。评审小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应磋商文件要求。

21.7实质性响应的响应文件：是指与磋商文件的主要商务技术条款、条件和要求相符，经评审小组成员认定完全符合磋商文件要求的响应文件。

21.8未实质性响应的响应文件：是指对磋商文件的主要商务技术条款、条件和要求等未完全实质上响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

（1）未对“供应商须知前附表”第11条中带*号的商务技术部分、商务技术部分及价格部分指标要求中带“*”商务技术要求作出实质上响应的；

（2）未按磋商文件的规定签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）未按照磋商文件规定报价的；

（5）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

21.9如果未对磋商文件商务技术要求做出实质性响应，磋商将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。

21.10评审小组对响应文件的判定,除项目需对文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品、演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据供应商在“政采云系统”中提交的电子响应文件。

21.11评审小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，与符合磋商文件要求的3家及以上供应商进行磋商（询标）。

21.12响应文件评审结束，对未实质上响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

22．磋商（询标）

22.1评审小组成员与3家及以上实质性响应磋商文件要求的供应商就本次采购需求中的技术、服务要求以及合同草案通过“政采云系统”分别进行磋商（询标）。

22.2评审小组可以根据磋商文件和磋商（询标）情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

22.3在磋商（询标）过程中做出的实质性变动内容，是磋商文件的有效组成部分。评审小组组长将实质性变动情况和评审小组的要求通过“政采云系统”给各供应商发出询标函。各供应商在接到询标函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对询标函所有内容作出的答复函。

22.4存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交对询标函所有内容作出答复函的；

（2）未在答复函中由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或加盖电子CA章的；

（3）未按评审小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（4）评审小组对答复内容经过评审后认为其没有对磋商内容作出实质性响应的；

（5）存在采购人不能接受内容的等情形。

23.最终报价

23.1报价原则

23.1.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术要求、服务要求等的，磋商结束后，评审小组应当向所有实质性响应磋商文件要求的供应商开启第二次报价通知，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交第二次（最终）报价。提交最终报价的供应商不得少于3家。

23.1.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终报价。

23.1.3供应商在提交最终报价函之前，可以根据磋商情况退出最终报价，采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。供应商在规定时间内未在“政采云系统”中提交最终报价的，视为退出最终报价。

23.1.4提交的最终报价须加盖电子CA章，并在政采云系统上传。

23.2报价审核

23.2.1根据本文件第四部分“评审标准和评定方法”对最终报价进行符合性审查。

23.2.2对最终报价存在明显不合理的，评审小组有权决定是否通过“政采云系统”要求供应商在规定时间内提供相关证明材料。

23.2.3提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

23.2.4经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的最终报价，按照磋商文件中确定的优惠率，对其最终报价进行调整后，形成各供应商最终评审价格。

23.2.5异常低价投标（响应）审查

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.3存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交最终报价的；

（2）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（3）评审小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如评审小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组成员有权决定是否通知供应商限期进行解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未作出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的。

24.综合评分、推荐成交候选供应商顺序原则

24.1综合评分原则

24.1.1评审小组各成员对合格供应商的响应文件按照磋商文件第四部分的综合评分细则进行独立评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素得分。

24.1.2价格评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。价格评审中，不得去掉最后报价的最高报价和最低报价。

24.1.3各供应商的评分因素得分加其报价得分，为各供应商的最终综合得分。

24.2推荐成交候选供应商顺序原则

24.2.1评审小组依据24.1.3各供应商最终综合得分由高到低的顺序排序。

24.2.2综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排名。

24.2.3综合得分与最后报价均相同的，按照技术方案得分由高到低顺序排名。

24.2.5评审小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商活动继续进行。

25.确定成交供应商

25.1本项目采用综合评分法，授权评审小组直接确定成交供应商。

26.编写评审报告

26.1评审小组根据磋商记录和磋商情况及评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）供应商参加磋商活动的具体方法和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点及响应文件解密情况；

（三）获取磋商文件的供应商名单和评审小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性、符合性审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出成交供应商的排序名单。

26.2评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.评审复核

27.1评审小组要对评审数据进行校对、核对。

27.2除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定畸高、畸低的情形外，代理机构或者采购方不得以任何理由组织重新评审。

27.3采购方、代理机构发现评审小组未按磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展磋商活动，并同时书面报告相关部门。

28.磋商过程保密

28.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。

28.2采购人、代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购方代表、磋商现场组织人员外，采购方的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

28.3磋商开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与磋商无关的人员透露。

28.4在磋商期间，供应商企图影响代理机构或评审小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并承担相应的责任。

28.5磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与相关规定要求违背的任何资料。

29.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

29.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商或其他后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

30.磋商项目终止

30.1出现下列情形之一的，代理机构或采购方应当终止磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展磋商活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的磋商方式适用情形的；

（二）出现影响磋商公正、公平行为的；

（三）在磋商过程中符合磋商文件资格性符合性要求的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的情形除外。

30.2在磋商活动中因重大变故，磋商任务取消的，代理机构或采购方应当终止磋商活动，通过发布终止项目公告的方式通知所有参加磋商活动的供应商，并将项目实施情况和磋商任务取消原因报送相关部门。

七、签订合同

31.成交公告与成交通知

31.1代理机构或采购方应当在成交供应商确定后2个工作日内，在《山西政府采购网》发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

31.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.3成交通知书对采购方和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

31.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购方改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的责任。

31.5成交供应商拒绝签订合同的，采购方可以确定其他供应商作为成交供应商，并签订合同；也可以重新开展磋商活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的磋商活动。

32.招标代理服务费

32.1采购项目招标代理服务费参照国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准向成交人计取招标代理服务费，以成交价为计算基数收取，用差额累进计费方式计算。

32.2成交供应商在收到成交通知书时，向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

33.签订合同

33.1采购方与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及磋商内容、服务、技术要求等事项签订采购合同。

33.2采购方不得向成交供应商提出超出磋商文件、成交供应商响应文件及其相关承诺以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及磋商内容、服务及技术要求等实质性内容的协议。

33.3除磋商文件要求可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。代理机构或采购方有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

33.4采购方与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

33.5成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

八、保密和披露

34.1供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担对本磋商项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三方外传。

34.2参加磋商过程的有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34.3代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审的有关人员披露。

34.4在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合规定的情形下，代理机构无须事先征求成交供应商同意而可以披露关于磋商过程、合同文本、签署情况的资料、成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

35.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 供应商对磋商文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.3 供应商对磋商文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.5 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.6 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4事实依据；

35.6.5必要的法律依据；

35.6.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.7质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。

35.8采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

35.9供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

35.10质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.11采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

35.11.1对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改磋商文件后重新开展活动。

35.11.2对招标过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展招标活动。

35.11.3质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本财政部门。

35.12质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

36. 供应商发生下列情况之一的，磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

36.1开启后在响应文件有效期内，供应商撤回其响应文件；

36.2在磋商期间，供应商企图影响代理机构或评审小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.3成交供应商未按本磋商文件规定签约；

36.4成交供应商与采购方订立背离合同实质性内容的其他协议；

36.5成交供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

37.采购方有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告：

（1）未按照本办法的规定编制磋商需求的；

（2）采购方向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与磋商无关的其他商品、服务的；

38.评审小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第1至5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

39.代理机构或采购方有下列情形之一的，由相关部门责令限期改正，情节严重的，给予警告：

（1）代理机构及其分支机构在所代理的磋商项目中参与磋商活动的，为所代理的磋商项目的供应商参加本项目提供咨询的；

（2）未按照规定进行资格预审的；

（3）违反规定确定磋商文件售价的；

（4）未按规定对磋商文件、评审活动进行全程录音录像的；

（5）擅自终止磋商活动的；

（6）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；

（7）未按照规定退还磋商保证金的；

（8）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评审小组进行评审的；

（9）开启前泄露已获取磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关磋商活动情况的；

（10）未妥善保存磋商采购文件的；

（11）其他违反本办法规定的情形。

十一、政策性要求评审内容及标准

详见供应商须知前附表。

# 第四部分  评审标准和评定方法

一、资格性审查要求

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 采购政策 | 供应商为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 7 | 特定资质 | - （1）供应商应具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）拟派项目经理须具有本单位注册的建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。 | 提供以下证明文件： （1）供应商资质证书。 （2）供应商安全生产许可证； （3）拟派项目经理（建造师）资格证书 （4）磋商响应供应商出具的拟派项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理的声明函：加盖电子印章。 证明文件须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 8 | 其他 | 供应商廉洁自律承诺书 | 提供供应商廉洁自律承诺书； 承诺书须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |

说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查要求

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 法定代表人（负责人）身份证明文件 | 1.1提供供应商法定代表人（负责人）身份证明文件； 1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务 | 法定代表人（负责人）授权委托书证明文件 | 2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。 2.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 3 | 商务 | 磋商函 | 3.1提供磋商函； 3.2磋商函须按磋商文件要求格式提供，内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章，响应文件有效期符合磋商文件要求；否则，响应无效。 |
| 4 | 报价 | 磋商报价一览表 | 4.1提供报价一览表； 4.2报价一览表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 4.3报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在超出本项目最高限价等情形的，响应无效； 4.4已标价工程量清单。 |
| 5 | 商务 | 响应文件有效期 | 是否符合磋商文件要求 |
| 6 | 商务 | 工期 | 是否符合磋商文件要求 |
| 7 | 商务 | 响应文件签署、盖章 | 是否符合磋商文件要求 |
| 8 | 商务 | 响应文件的内容和格式 | 是否符合磋商文件要求 |
| 9 | 商务 | 磋商保证金 | 提供磋商保证金缴纳凭证； 磋商保证金须按照磋商文件前附表要求在递交磋商文件截止时间前足额缴纳、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 10 | 技术 | 实质性要求 | 符合磋商文件中规定的实质性要求，否则，响应无效。 |

说明：

资格性、符合性审查的内容，经评审小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。

三、响应无效的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为响应无效。

- 评分细则

评审小组按照磋商文件中规定的评审标准和评定方法，对实质上响应磋商文件要求且不少于3家的供应商响应文件，依据最后报价、各项商务、技术等因素进行综合评价，并填写打分表。综合评分的因素包括但不限于报价、业绩、技术要求等内容。

评审小组成员对各供应商得分的算术平均值加价格得分，为各供应商总得分，评分分值计算保留小数点后两位，四舍五入。

二、评审细则

1.分值分配

（1）报价部分  20分

（2）商务部分  20分

（3）技术部分  60分

2.评分标准

| 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分标准 |  |
| 商务评分 | 业绩（16分） | 供应商近三年实施的类似工程项目业绩证明，以中标通知书、合同和竣工验收证明为准，每提供一份中标通知书、合同、和竣工验收证明得4分，最高得16分，未提供不得分。（合同包含合同首页、合同金额所在页、签章页、工程规模所在页） |
|  |  | 注： ①类似工程是指与拟建本工程相同或相近的工程业绩； ②近三年时间为2023年5月1日至开标前。 ③合同案例仅指供应商自身的合同案例，即合同案例的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供相关部门的证明文件。 ④类似工程时间认定以竣工验收证明中明确的时间为准 |
|  | 项目经理业绩（4分） | 提供项目经理近三年实施的类似项目业绩证明，以同一项目的中标通知书、合同和竣工验收证明为准，每提供一份同一项目的中标通知书、合同和竣工验收证明得2分，最高得4分，未提供不得分。（合同包含合同首页、合同金额所在页、签章页、工程规模所在页） 注：1、近三年时间为2023年5月1日至开标前； 2、类似项目为拟本工程相同或相近的工程业绩。 |
|  |  | 说明： |
|  |  | 1.项目经理业绩与单位业绩不重复得分。 |
|  |  | 2.类似工程时间认定以竣工验收证明中明确的时间为准。 |
| 技术评分 | 施工总体 方案（15分） | 至少包含①编制依据（编制原则、编制说明等）、②施工准备（前期技术调查、协调工作等）、③关键部位施工方案、④夜间及冬雨季施工方案、⑤竣工验收等组织方案，每提供一项内容且全面得3分，满分15分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣1分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 工程进度 计划与措 施 （9分） | 包含但不限于①施工进度、②工期计划安排、③工期保障措施等； 每提供一项内容且全面得 3分，满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣1分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：措施内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 材料及机械设备供应（10分） | 包含但不限于①材料运输与装卸、②材料进出场安排、③材料保存、④材料提供的进度、⑤机械设备配置等； 每提供一项内容且全面得2分，满分10分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 工程质量 保证措施（6分） | 包含但不限于①质量保证体系、②质量管理制度、③质量控制及保证措施等； 每提供一项内容且全面得 2分，满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：措施内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 安全保证 措施 （6分） | 包含但不限于施工各个环节的①安全管理制度、②施工现场管控措施、③突发事件的应急措施等； 每提供一项内容且全面得 2分，满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：措施内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 项目管理机构 配备情况 （6分） | 包含但不限于①项目管理组织架构和岗位设置、②岗位职责、③劳动力计划（劳动力组织、劳动力进场配置说明）等； 每提供一项内容且全面得2分，满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：项目管理机构配备情况内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  | 环保、消 防、降噪 声、文明措 施（8分） | 包含但不限于①环保、②消防、③降噪声、④文明措施等； 每提供一项内容且全面得 2分，满分8分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 缺陷是指：以下情形中的任意一项：措施内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容；内容条理基本不清晰或内容不充实；内容语义表述不清，前后矛盾，混乱；存在现有技术条件下不可能出现的情形。 |
| 价格部分 | （20分） | 满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分20分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： |
|  |  | 报价得分=(评审基准价／响应报价)×20%×100 |

# 第五部分  商务、技术要求

一、项目基本情况：

1.项目名称：山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程

2.预算金额（元）：1510000.00

最高限价（元）：1508227.59

3.项目概况：本工程为山西水利职业技术学院运城校区篮球场改造及零星工程，改造范围为室外篮球场、人行道、树坑及路缘石。

- 二、商务要求：

- 1.建设地点：山西水利职业技术学院运城校区。

- 2.合同履行期限：50日历天。

- 3.付款方式：签订合同后支付30%预付款，主体完工后支付款项的50%，竣工验收后支付款项的20%。

- 4.履约保证金

- （1）本项目要求中标人提交履约保证金。

- （2）中标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同金额5%的履约保证金。

- 5.质量要求：合格

- 6.验收标准和方法：

- 6.1采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据磋商文件、响应文件等进行验收。

- 6.2所有验收程序需符合国家相关法律法规的规定。

- 三、技术要求：

（一）、编制依据

- 1.《合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）

- 2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

- 3.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209）

- 4.《水泥混凝土路面面层精铣刨处治作业规程》（DB 14/T 1739—2018）

- 5.设计文件及现场技术交底

（二）、工程概况与结构层次

1.工程概况

- 对现有混凝土场地进行40mm 深度铣刨，摊铺40mm 厚改性沥青混凝土面层，最后施工8mm 厚硅 PU 篮球场面层，满足篮球运动使用、排水、耐磨、抗老化及安全环保要求。

2.结构层次（自上而下）

- （1）面层：8mm 硅 PU 面层（含底漆、弹性层、加强层、面漆、划线）

- （2）粘结层：沥青粘层 / 界面处理

- （3）承重层：40mm AC-10 细粒式改性沥青混凝土（SBS 改性）

- （4）处理层：原混凝土路面铣刨 40mm，清理、修补、整平

- （5）原结构：现有水泥混凝土基层

（三）、原混凝土路面铣刨 40mm 施工要求

1.施工准备

- （1）场地封闭、清理杂物，排查井盖、管线、构筑物并做好保护。

- （2）铣刨机配备激光自动找平，深度精度 ±1mm；试铣刨长度≥5m，确认深度、平整度、粗糙度。

- （3）铣刨深度设计 40mm，允许偏差 **±2mm**，严禁超铣或漏铣。

2.铣刨施工

- （1）行走速度 2–5m/min，刀头间距 10–15mm，确保表面均匀粗糙，无波浪、啃边、坑槽。

- （2）铣刨废料及时清运，严禁现场堆放污染场地。

- （3）边角、井盖周边采用小型铣刨 / 人工修整，边缘顺直、无缺损。

3.铣刨后验收与处理

- （1）平整度：3m 直尺≤5mm / 全长；表面无浮石、空鼓、裂缝、油污。

- （2）破损、裂缝部位切割清理，灌缝修补，强度达标后方可进入下道工序。

- （3）全面清扫、吹尘，必要时水洗晾干，含水率≤8%。

（四）40mm 沥青混凝土面层施工要求

1.材料要求

- （1）沥青：SBS I-D 改性沥青，指标符合 CJJ1 要求。

- （2）混合料：AC-10 细粒式沥青混凝土，级配合理，含油量、马歇尔稳定度合格。

- （3）粘层油：乳化沥青，喷洒均匀、无漏洒、无堆积。

2.摊铺与碾压

- （1）摊铺温度≥150℃，碾压温度≥130℃，终压温度≥90℃。

- （2）采用摊铺机匀速摊铺，厚度40mm，偏差 **+5mm/−3mm**。

- （3）碾压遵循 “先轻后重、先边后中、低速高频”，压实度≥97%，表面密实、无轮迹、无松散、无裂纹。

- （4）纵横接缝热接、切齐、碾压密贴，无明显接缝痕。

3.沥青基础验收指标

- （1）平整度：3m 直尺≤3mm / 全长。

- （2）坡度：双向排水坡度0.3%–0.5%，无积水。

- （3）外观：平整、坚实、无脱皮、无掉粒、无泛油。

- （4）养护：自然养护≥7 天，方可施工硅 PU。

（五）8mm 硅 PU 篮球场施工要求

1.基础交接条件

- （1）沥青基础强度、平整度、坡度、含水率合格，无油污、无松动。

- （2）温度 5–35℃，湿度＜85%，雨天、大风、低温严禁施工。

2.材料要求

- （1）硅 PU 材料符合 GB 36246-2018，环保检测合格，无异味、无重金属。

- （2）配比准确，搅拌均匀，严禁随意加水或掺杂。

3.施工工序与厚度控制

- （1）底涂（封闭层）：滚涂 1 遍，渗透封闭，增强粘结，用量 0.2–0.3kg/㎡。

- （2）弹性层：分 2–3 遍刮涂，总厚度6mm，每遍间隔固化≥8h。

- （3）加强层：1 遍刮涂，厚度1.5mm，提升强度与抗裂性。

- （4）面漆层：分 2 遍滚涂 / 喷涂，厚度0.5mm，颜色均匀、防滑耐磨。

- （5）总厚度：8mm，单点不低于 7.2mm，平均≥8mm。

4.划线施工

- （1）按国际篮联标准尺寸放线，尺寸偏差≤±5mm，线宽 50mm，偏差≤±2mm。

- （2）专用划线漆，线条清晰、饱满、不渗边、不掉色。

5.硅 PU 面层质量要求

- （1）外观：颜色均匀、无气泡、无脱层、无起皱、无露底、无明显刀痕。

- （2）平整度：3m 直尺≤3mm，雨后无积水。

- （3）物理性能（GB 36246-2018）：

- 邵氏硬度 A：45–65

- 拉伸强度≥0.7MPa

- 断裂伸长率≥90%

- 回弹值≥20%

- 防滑摆值≥55BPN

- （4）环保：VOC、重金属符合国标。

（六）验收标准

1.铣刨工程

- （1）深度：40mm±2mm

- （2）平整度：3m 直尺≤5mm

- （3）表面：无浮渣、无空鼓、无裂缝、无油污

2.沥青工程

- （1）厚度：40mm（+5mm/−3mm）

- （2）压实度≥97%

- （3）平整度：3m 直尺≤3mm

- （4）坡度：0.3%–0.5%，无积水

3.硅 PU 工程

- （1）厚度：平均 8mm，单点≥7.2mm

- （2）平整度：3m 直尺≤3mm

- （3）外观：无起泡、无脱层、无色差、无积水

- （4）划线：尺寸准确、线条顺直、粘结牢固

- （5）性能与环保：满足 GB 36246-2018

（七）成品保护与养护

- （1）沥青养护≥7 天，禁止上车、碾压、污染。

- （2）硅 PU 每道工序固化后方可下道；整体完工养护≥7 天（低温延长至 10 天）。

- （3）养护期禁止踩踏、堆放、划伤、油污、水浸。

- （4）竣工验收前做好围挡与保洁。

（八）安全文明与环保

- （1）施工区域封闭，设置警示标识，专人指挥交通。

- （2）机械作业持证上岗，用电、防火、防尘符合规范。

- （3）废料分类清运，不扬尘、不扰民、不污染水体。

- （4）夜间施工控制噪声，遵守属地管理规定。

（九）质量保证

- （1）施工单位三检制（自检、互检、交接检），隐蔽工程验收合格方可隐蔽。

- （2）材料进场提供合格证、检测报告，见证取样送检。

- （3）不符合要求立即返工，直至达标。

- 四、工程量清单、图纸（另附）

# 第六部分  合同范本

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据  年  月 日   项目（项目编号：          ）磋商结果和有关竞争性磋商文件的要求、响应文件的承诺，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目内容：                          。

3.工期：                          。

4.建设地点：                          。

5.质量要求：                          。

6.工程清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 合 计： |  |  |  |  |  |

二、合同金额

1.人民币（大写）：

（小写）：

2.合同总金额包括完成所有工作的全部费用；

3.此价格为合同执行不变价，不因国家政策及市场价格变化而变化。

三、付款方式：合同签订时约定。

四、甲方责任

1.甲方负责组织验收，并按合同约定付款。

2.为乙方提供工作场地和各种必要条件；

3.对管理服务工作进行安排与指导；

4.负责与有关部门必要的联系和协调。

五、乙方责任

1.根据甲方要求时间、地点施工；

2.参加甲方组织现场交底，拟定技术方案和进度计划，交甲方审定；

3.按要求组织实施项目，保质、保量、按期完成项目任务；

4.严格执行施工规范、安全操作规程以及有关防火安全和环境保护的规定，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制项目结算；

5.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；

6.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；

7.负责对现场的一切设施和采购货物进行保护。

六、施工及工程质保

1.乙方提供的所有材料均应执行国家行业规定且应符合施工条件，要严格按照施工规范对设备进行安装、调试等；

2.乙方应严格按照施工规范进行施工作业，施工具体情况结合现场实际情况实施；

3.工程质保按国家相关规定要求。

七、验收

工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范达到合格要求。

八、履约保证金：不收取。

九、违约责任：甲乙双方协商。

十、不可抗力

1.不可抗力事件系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等；

2 .不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，甲方应对灾害处理提供必要协助；

3. 因不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以相应延长。

十一、关于安全生产和防火的约定

1.乙方工作的实施,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范；

2.由于乙方在工作过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

十二、争议的解决

1.因履行本合同发生的一切争议，应由甲乙双方协商解决。如果协商不成的，应提交发包人所在地的仲裁机构解决；

2.当产生任何争议及争议正在诉讼程序时，除争议事项，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行本合同的其他义务。

十三、监督和管理

1.双方签订的采购合同不得与本项目磋商文件及成交结果相违背,否则不予备案；

2.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决，协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，并应报送监督机构备案；

3.甲乙双方均应自觉配合监督机构对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

十四、补充条款

附：                 。

十五、附则

1.有关本项目的磋商文件及磋商响应文件作为本合同的补充部分与本合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式   份，甲乙双方各执两份，需由采购人上传至政采云平台。

甲方：                                      乙方：

法定代表人或授权代理人：                    法定代表人或授权代理人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号

电话：                                      电话：

日期：    年   月  日

注：本合同为参考文本，可采用其他合同格式。

# 第七部分  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副）本

# 响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                （签字或盖章）

年   月   日

目录格式

目     录

资格证明部分

1.供应商具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

4.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

6.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件

7.采购项目要求的特定资格要求证明文件

8.廉洁自律承诺书

9.供应商需提交的其他资料

商务、技术部分

1.法定代表人（负责人）身份证明文件

2.法定代表人（负责人）授权委托文件

3.磋商函

4.磋商保证金缴纳凭证

5.商务、技术偏离表

6.近三年内类似项目合同案例

7.施工组织设计

8.拟投入本项目项目管理机构

9.其他资料

10.政策性要求

价格部分

1.报价一览表

2.已标价的工程量清单

资格证明文件

1．供应商具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

供应商具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

采购人名称：

本供应商现参与                 项目（项目编号：                     ）的政府采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，证件号为：                 ，基本开户行为：             （账户号码为：               ），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目磋商文件规定的供应商资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：     （签字或盖章）

日      期：

2．供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

采购人名称：

本供应商现参与                项目（项目编号：                ）的政府采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的合法有效的“财务状况报告相关证明材料”或“在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明”等文件。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：      （签字或盖章）

日      期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

采购人名称：

本供应商现参与                                    项目（项目编号：                     ）的政府采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目磋商文件规定的供应商资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：      （签字或盖章）

日      期：

4.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

采购人名称：

本供应商现参与                    项目（项目编号：                  ）的政府采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目磋商文件规定的供应商资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：      （签字或盖章）

日      期：

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的信用承诺书

采购人名称 ：

本供应商现参与            项目（项目编号：                     ）的政府采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；在开标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）

日      期：

6.提供落实政府采购政策资格要求的证明材料

供应商提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

6.1中小企业声明及证明文件材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程由中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

6.2残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日     期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

6.3属于监狱企业的证明文件（如有）

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

供应商全称（公章）：

签署日期：       年       月      日

- 7.采购项目要求的特定资格要求证明文件

按照磋商文件要求提供证明文件。

项目经理无在建声明函

（采购人名称）：

（供应商名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确；拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照竞争性磋商文件承诺完成本工程施工。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）

日      期：

- 8．廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

采购人名称 ：

为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规、政策及《磋商文件》的规定，规范本公司的磋商行为，保证做到合法磋商、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通参与磋商、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与磋商，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者评审小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与磋商或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次磋商工作；

6．保证严格遵守磋商会议纪律。

三、我公司承诺在本次磋商采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和磋商文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：    （签字或盖章）

日      期：

- 9. 供应商需提交的其他资料

商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系              （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

（采购代理机构名称）  ：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人（负责人）        （法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：               （盖章）

法定代表人（负责人）：        （签字或盖章）

授权委托人：           （签字或盖章）

附被授权人身份证正反面扫描件或影印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人（负责人）授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2. 若授权委托人为法定代表人（负责人）的可不填写。

3．磋商函格式

磋  商  函

（采购代理机构名称）：

(供应商全称)  授权  (供应商代表姓名)(职务) 为我方代表，参加贵方组织的    (项目名称、项目编号)  竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1.我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意按照以下报价，按照磋商文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                    元（￥               元）

2.我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件有效（   ）个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资质要求。

4.提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、报价一览表等。

5.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

6.我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商文件公布的预算金额或最高限价时，报价将拒绝。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9.保证遵守磋商文件的规定。

10.我方承诺对磋商小组依法从符合相应资格条件的供应商中，确定参加磋商的供应商没有任何异议。

11.对贵方已在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12.我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14.我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：

地址：	                         邮编：

电话：	                         传真：

供应商代表联系电话：      	（办公）      	（手机）

供应商全称：                        	（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人      	（签字或盖章）

日     期：      	年      	月      	日

注：除可填报项目外，对本磋商函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

- 磋商保证金缴纳凭证

- 注：附保证金缴纳凭证；

5.商务、技术偏离表格式

# 商务、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

备注：根据竞争性磋商文件要求，偏离情况填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：                  (签字或盖章)

日     期：

6.近三年内类似项目合同案例

近三年内类似项目合同案例列表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

备注：后附相关证明材料

- 7.施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工总体方案；

（2）工程进度计划与措施；

（3）材料及机械设备供应；

（4）工程质量保证措施；

（5）安全保证措施；

（6）项目管理机构配备情况；

（7）环保、消防、降噪声、文明措施；

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 8.拟投入本项目项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：后附人员相关证件；

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

（2）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |
| 在建和近三年已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  | 在建或 已完成 |  | 工程 质量 |

后附项目经理相关证件；

项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和近三年已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  | 在建或 已完成 |  | 工程 质量 |

附技术负责人相关证件

9.其他资料

10.政策性要求

（1）环保节能产品证明（如不涉及可不提供）

1、强制节能产品明细表格式

强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表。后附所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。

2、非强制节能产品、环保标志产品明细表格式

非强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴后附所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（2）正版软件承诺格式（如不涉及可不提供）

正版软件承诺

（采购人）：

本投标人现参与项目                （项目编号：               ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日期：

（3）商品包装和快递包装承诺格式 （如不涉及可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日期：

- （4）绿色采购证明材料：（如不涉及，此函可不提供）

（5）无线局域网产品政府采购政策：（如不涉及可不提供）

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。

（6）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称(盖章)：

日期：       年    月      日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

价格部分

1．报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |
| 工期 |  |  |
| 建设地点 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 项目经理姓名 | 证 书 | 证书编号 |

供应商名称：              (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：         (签字或盖章)

日     期：

2.已标价的工程量清单