[image: image1.png]


  

CNTCITC     

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：TC269H0GM
项目名称: 新疆医科大学中医古籍数字化服务项目
采 购 人（盖章）：新疆医科大学

联系人：姚芹
联系方式：0991-2110204  


采购代理机构（盖章）： 中招国际招标有限公司
项目联系人：师翠婷、罗欣、程建军  
联系方式：13699387229、15739552775 
详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼 
目   录
3

第一部分  竞争性磋商公告

3一、项目基本情况：


3二、申请人资格要求：


4三、获取采购文件：


4四、响应文件的提交：


4五、响应文件开启


4六、公告期限


4七、其他补充事宜：


5八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：


6第二部分  供应商须知


6第一章 供应商须知


17第二章 竞争性磋商文件的编写


18第三章 响应文件的编写


20第四章 响应文件的递交


21第五章  评 标


31第六章  授予合同


32第七章  其 他


32第八章  质疑的提出及处理


38第三部分   用户需求书


41第四部分  合同模板


57第五部分  响应文件格式


58（一）投标函


59（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书


61（三）首次报价一览表


62（四）磋商保证金提交证明


63（五）供应商资格证明文件


79（六）技术参数偏离表


80（七）商务条款偏离表


81（八）项目实施方案


82（九）其他的资料




第一部分  竞争性磋商公告

新疆医科大学中医古籍数字化服务项目
竞争性磋商公告
	 项目概况：

新疆医科大学中医古籍数字化服务项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年6月9日11：00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：TC269H0GM

2、项目名称：新疆医科大学中医古籍数字化服务项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额（元）：500000

5、最高限价（元）：500000
6、采购需求：
	标项

序号
	标项名称
	预算金额（万元）
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆医科大学中医古籍数字化服务项目
	50
	新疆医科大学中医古籍数字化服务，详见第三部分 用户需求书
	/


7、合同履行期限：一年（平台建设期：合同签订后4个月内完成古籍数字化与平台搭建）
8、本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目，供应商须按照本文件规定的格式提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：/
4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件：


1、时间：2026年5月25日至 2026年6月4日，每天上午00:00至14:00 ，下午14:00至23:59 （北京时间，获取文件法定节假日除外）
2、地点：政采云平台线上获取。
3、获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
4、售价（元）：0
四、响应文件的提交：

1、截止时间：2026年6月9日11时00分。
2、地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
1、开启时间：2026年6月9日11时00分。
2、地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜：
1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

2、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在响应截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在响应截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

联系人：姚芹

联系方式：0991-2110204  
2.采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼

联系方式：13699387229、15739552775 

3.项目联系方式
项目联系人： 师翠婷、罗欣、程建军  

电 话：13699387229、15739552775 

第二部分  供应商须知

第一章   供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	第一章1.1款
	项目名称
	新疆医科大学中医古籍数字化服务项目

	第一章1.2款
	采购方式
	竞争性磋商。  

待评审小组与供应商对采购服务的技术、服务等磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商，在规定的时间内提交最后报价。根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十三条的规定，视为供应商退出磋商，响应无效，不再参与评审。

	第一章1.3款
	服务内容
	新疆医科大学中医古籍数字化服务，详见第三章

	第一章1.4款
	资金来源
	预算金额50万元，使用财政预算资金。

	第一章1.5款
	服务地点
	乌鲁木齐市（新疆医科大学雪莲山校区）

	第一章1.6款
	合同履行期限
	合同履行期限：一年（平台建设期：合同签订后4个月内完成古籍数字化与平台搭建）


	第六章35.1款
	付款方式
	第一次付款：合同签订后支付合同总价40%的预付款。第二次付款：中标单位在合同约定的时间内将古籍文献数字化制作及平台搭建全部完成后，经新疆医科大学图书馆书面验收合格后，支付合同金额的 60%。

	第一章2.1款
	采购人
	名称：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号
联系人：姚芹

联系方式：0991-2110204 

	第一章2.2款
	代理机构
	名    称：中招国际招标有限公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼

联 系 人：师翠婷、程建军、徐中凤、张辉

联系电话：15699108282、13699387229

	第一章3.1款
	供应商资格
	1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（投标时，提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（投标时，供应商以下4项任选其一提供：①提供2023年度或2024年度或2025年度经审计的财务报告；②提供2023年度或2024年度或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）；③供应商成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章。） 

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，供应商出具承诺函，承诺满足要求，加盖供应商公章） 

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。

7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购，投标时，供应商需按照采购文件格式提供《中小企业声明函》。

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）。

9）本项目不接受联合体投标。（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）。

	第一章5.1款
	是否接受联合体投标
	√不接受

  接受，但联合体所有成员数量不得超过  家；还应满足下列要求：

	第三章16.3款
	最高投标限价（采购预算）
	1）本项目的最高投标限价(即采购预算)为：固定单价招标数字化每筒子叶15元，控制价50万元。响应报价超过最高投标限价的，其响应文件将被否决。
2）以上报价为含税价，包括但不限于税费、设备租赁费、人员劳务费、场地费、保险费及培训、安装、调试等所有相关费用，最终达到甲方使用要求。

	第三章17.1款
	投标有效期
	90 日历天（从磋商截止之日算起）。

	第三章18.1款
	磋商保证金
	磋商保证金的金额：6000 元；
磋商保证金的形式：电汇、网银、保函等形式。

收取单位：中招国际招标有限公司新疆分公司                            

收取账号：3002012819100057504

开户行：中国工商银行股份有限公司南湖北路支行

行    号：102881001281  

附注：（项目编号）磋商保证金
注：
1、采用电汇、网银形式的，磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐，必须从供应商基本账户转出；供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，响应文件无效。
2. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励供应商使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，供应商若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。  

	第三章18.2款
	磋商保证金的退还
	（1）供应商在磋商截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金或者转为中标人的履约保证金。

	第三章18.3款
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

	第三章19.4款
	响应文件份数
	本项目采用电子招标形式，供应商无需递交纸质文件，仅需通过政采云投标客户端上传加密投标文件一份即可。

	第四章21.1款
	响应文件递交截止时间及地点
	详见竞争性磋商公告。

	第四章23.1款
	开标时间及地点
	详见竞争性磋商公告。  

	第五章24款
	评标委员会
	评标委员会构成：3 人，其中：采购人代表1人，评审专家2人；
评标专家确定方式：专家由新疆政府采购网政采云评标专家库随机抽取。

	第五章26款
	评标方法
	综合评分法

	第五章30款
	评标及定标
	（1）由评标委员会依据有关法律、法规及响应文件的有关规定，对各供应商提供的响应文件初步评审和资格性、符合性审查进行审查，只有通过审查的供应商才能进入下一阶段的评审。

（2）通过初步评审和资格性、符合性审查（响应文件在商务、技术等满足响应文件全部实质性要求）的有效供应商，且综合得分最高的供应商为成交候选人，本项目推荐成交候选人数量为3名；

（3）各供应商的响应文件将提交评标委员会审核。供应商应对其提交的响应文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使供应商所提交的响应文件通过了审查，乃至已确定了成交供应商后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交供应商的法律责任。
（4）磋商轮数和最后报价的其他要求：
1、磋商轮数:一轮磋商，二轮报价（含首次报价） 
2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），若未在规定时间（发起最终报价后的30分钟）内完成最后报价的，价格评审时按0分计算。

	
	推荐的成交候选人数量
	 3 人。
注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

	第七章36.1款
	需要补充的其他内容。

	36.1.1
	自购买竞争性磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(竞争性磋商文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

	36.1.2
	履约保证金：本项目不适用


人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。
	温馨提示：
（1）为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和产品生产商指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
	

	36.1.4
	根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条之规定，本项目供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受针对同一采购程序环节反复多次质疑。

	36.1.5
	1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2、本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用

3、本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。

4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
供应商登录政采云平台，在响应截止时间前必须完成签到，(本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟)； 开标时间后 30 分钟内 (用“项目采购 - 开标评标”功能进行解密响应文件。

若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。

	36.1.6
	特别提示：
1.异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

③投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

④评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

2.审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

	36.1.7
	根据本项目采购要求，供应商须充分知悉并承诺：凡因参与本次采购活动所产生的一切技术成果、商业数据、设计方案、书面文件及相关材料（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业中应当保守的信息、软件源代码等知识产权载体），其全部知识产权及相关衍生权利均自完成之日起永久性、排他性地归属于采购人所有。供应商须确保其提交的成果不存在任何权利瑕疵，若因第三方主张权利导致采购人遭受诉讼、索赔或其他经济损失，供应商应承担全部连带责任，包括但不限于诉讼费用、和解赔偿及行政机关处罚等。

采购人有权在全球范围内行使上述知识产权的使用、修改、许可及再开发等权利，无需另行支付费用。供应商须履行严格保守信息义务，未经采购人书面授权不得以任何形式披露、使用或授权第三方使用前述成果。

	36.1.8
	竞争性磋商文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

	36.1.8
	注：如本《供应商须知前附表》相关内容与竞争性磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。

	36.1.9
	一、代理服务费

1、 本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。

2、中标人不再支付其他任何费用和款项。

3、具体费用详见本项目中标结果公告中第六条“代理服务收费标准及金额”

二、付款方式

1、根据国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与供应商另有约定的，根据财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。

2、中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。

三、责任认定

1、中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。

2、协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。


1. 项目概况

1.1项目名称：详见供应商须知前附表；

1.2招标方式：详见供应商须知前附表；

1.3采购内容：详见供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见供应商须知前附表；

1.6 合同履约期：详见供应商须知前附表。
2. 定义
下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且非国内生产的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8 偏离

2.8.1 本条所称偏离为响应文件对竞争性磋商文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。偏离分为对竞争性磋商文件的实质性要求条款偏离和对竞争性磋商文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。竞争性磋商文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”符号的条款为关键要求条款（即重要条款不允许负偏离）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9 特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 竞争性磋商文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格
3.1供应商资格：详见供应商须知前附表。

3.2 供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察（本项目不适用）

6.1 供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）财库〔2022〕19号 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知；
（3）（财库〔2014〕68号）关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知；
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
8.3供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1-8.2款规定的，应当提供相关的证明材料。

第二章 竞争性磋商文件的编写

9. 竞争性磋商文件的构成

9.1  竞争性磋商文件由下述部分组成：
第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

9.2 竞争性磋商文件以中文书写。

9.3 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的响应文件，没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 竞争性磋商文件的澄清、标前会议

10.1供应商对竞争性磋商文件如有疑点，可在磋商截止期5日前按竞争性磋商文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

11. 竞争性磋商文件的修改或补充

11.1 在磋商截止期5日前的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟磋商截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

11.3竞争性磋商文件的修改书和补充文件将构成竞争性磋商文件的一部分，并且比竞争性磋商文件对供应商具有优先的约束力。
第三章 响应文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按竞争性磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
13.响应文件语言和度量单位

13.1响应文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括格式详见第五部分，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件必须满足竞争性磋商文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.3供应商可按竞争性磋商文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。
15. 供应商符合竞争性磋商文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应竞争性磋商文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

15.7 供应商应当提交符合竞争性磋商文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件的要求详见供应商须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。

16. 响应报价

16.1供应商应在响应报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的响应报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的响应报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的响应报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。 

    16.4 响应报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。

18．磋商保证金

18.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其报价的一部分。

18.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

18.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

18.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因违反相关法律法规相关规定，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

18.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（七）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

19. 响应文件的签署及规定

19.1响应文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

19.2供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

19.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.4所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的响应文件。

第四章 响应文件的递交

20. 响应性文件的密封与标记（电子招标不适用）

20.1 响应文件的密封：详见供应商须知前附表。

20.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

20.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的响应文件，采购人将不负责任。

21. 响应文件递交截止时间

21.1 响应文件的递交截止时间为竞争性磋商公告所规定的时间。响应文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.2 出现因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前递交，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“本章8.磋商保证金”的相关规定被没收。

22.3 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）政采云开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

22.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第五章  评 标

24.评审小组

24.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评审小组，负责本次招标的评审、评标等活动。评审小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

24.2 评审小组成员名单在评标结果公告前应当保守信息。

24.3 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评审小组进行评标。原评审小组所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无收受不当财务、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7 评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求供应商对响应文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对响应文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评审小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本竞争性磋商文件第27.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评审过程的保守信息性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保守信息的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保守信息；评审小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

26. 评审依据及评标办法

26.1 评审的依据：竞争性磋商文件。

26.2 评标办法：综合评分法
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

26.3 评审程序：


成立评标委员会→初步评审（资格审查、符合性审查）→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分（二次报价）计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过初步评审的响应文件，方可进入下一环节的评审。

27. 初步评审
27.1  评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。 

按上述规定，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

27.2  采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的响应报价或优惠方案。

27.3  在评审过程中，评审小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行-贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被否决。

27.4  有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.5  供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金的；

(2)响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

(3)不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

27.6  评审小组应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.7　供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.8 评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表1。

28. 响应文件计算错误的修正

28.1 响应文件中报价出现前后不一致的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正：

a. 政采云中报价一览表（报价表）内容与平台上传的响应文件中相应内容不一致的，以平台上传的响应文件报价一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2 修正后的最终响应报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

28.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

29. 详细评审

29.1  经符合性审查合格的响应文件，评审小组应当根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

29.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

29.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

29.4  根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当向采购人递交书面评审报告。

29.5  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标供应商应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

29.6评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与供应商所提供货物服务的质量相关，包括响应报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务技术部分90分 ；

（2） 响应报价部分10分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。
29.7报价

29.7.1本次采购方式为竞争性磋商，待评审小组与供应商对采购标的的技术、服务等磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商，在规定的时间内提交最后报价。

29.7.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的价格得分进行计算。

29.7.3 供应商的标报价得分计算说明：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

本项目的价格权值为20%。
项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。
本项目采购标的所属行业：其他未列明行业。
29.7.4 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

29.8 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 响应报价部分得分。

详细评审的标准详见附表2。

附表1：初步评审

	序号
	审查项
	审查内容
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	1
	资格审查
	1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件。）
	
	

	
	
	2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）
	
	

	
	
	3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（投标时，供应商以下4项任选其一提供：①提供2023年度或2024或2025年度经审计的财务报告；②提供2023年度或2024或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）；③供应商成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章。）
	
	

	
	
	4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，供应商出具承诺函，承诺满足要求，加盖供应商公章）
	
	


注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

	
	
	

	
	
	6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。响应截止时间后，采购人/采购代理机构通过上述网站现场查询，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。
	
	

	
	
	7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购，投标时，供应商需按照采购文件格式提供《中小企业声明函》。
	
	

	
	
	8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）。
	
	

	
	
	9）本项目不接受联合体投标。（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）。
	
	

	2
	符合性审查
	凡竞争性磋商文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。
	
	

	
	
	供应商按照竞争性磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。
	
	

	
	
	一份响应文件应只有一个响应报价，在竞争性磋商文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。
	
	

	
	
	供应商的响应报价未超出最高投标限价。
	
	

	
	
	投标有效期为响应截止日后的90天
	
	

	
	
	第三部分 用户需求书标记“★”的技术参数无负偏离
	
	

	
	
	响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。
	
	

	
	
	无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	
	

	说明：

（1）上述各项中如有一项不通过，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（2）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（3）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


附表2：（1）商务、技术部分评审（90分）

	评分因素
	评分标准

	详细评审
	商务部分

（20分）
	企业业绩

（5分）
	供应商提供近三年（响应截止日前三年）完成同类项目业绩情况，每提供一项得1分，满分5分。

注：业绩证明材料需符合以下要求，否则不予计分：①提供合同复印件/扫描件，至少一张与合同对应的发票；②业绩时间以合同签订日期为准；③合同需完整体现签订双方信息、签订时间、服务内容及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；④业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。

	
	
	项目负责人

（5分）
	①拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书，得3分；

②具备相关工作经验≥5年得2分，≥3年得1分，未体现出工作年限不得分。

注：提供身份证和证书和劳动合同彩色扫描件并加盖公章，附个人简历。

	
	
	项目团队

（10分）
	拟投入的项目成员具有注册信息安全工程师（CISP）资质证书、ITIL认证证书、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、数据库系统工程师、网络工程师、高级系统分析师任意一个证书，每提供一人加2.5分，满分10分，人员不重复计分。

注：提供身份证和证书和劳动合同彩色扫描件并加盖公章。

	
	技术部分（70分）
	产品技术参数响应

（15）
	投标人完全满足招标文件第三章 采购需求中“三、用户需求书”的得满分。参数要求共82条（二级目录）：其中标记“★”号的为实质性条款，其中标记“▲”号的为重要参数，无标记的为一般参数：

①重要参数（标记“▲”号参数）共计10项，无偏离或正偏离的得10分，每有1项参数负偏离的扣1分，扣完为止，不设负分；

②一般参数共计71项，无偏离或正偏离的得5分，每有1项参数负偏离的扣0.07分，扣完为止，不设负分；

注：投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数、功能偏离表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足，技术参数未要求提供证明材料的，以投标人《技术响应偏离表》应答为准。

	
	
	技术方案

（4分）
	根据采购需求，供应商提供的古籍数字化方案内容包括但不限于:（1）文献前整理和登记（2）图像采集与处理，符合长期保存级和发布服务级数据技术要求（3）书目数据著录（4）古籍结构数据和卷目篇目数据标引，制作XML封装文件（5）古籍全文文字处理，制作TXT文本格式（6）并对成果进行相关应用，TXT文件的版式还原编辑、展现功能（7）长期保存（8）信息化部署要求等系统性方案。

以上内容全部满足需求的得4分，每缺少一项扣0.5分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

	
	
	实施方案

（4分）
	供应商须制订完整详实的实施方案，方案应包括但不限于：（1）项目组织架构；（2）实施总体计划与阶段划分；（3）详细进度安排；人员配置、职责分工；（4）软硬件部署、环境准备；（5）实施步骤、工作流程；（6）培训、试运行、验收；（7）风险预案、保障措施；（8）售后服务等

以上内容全部内容满足需求的得4分，每缺少一项扣0.5分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

	
	
	平台演示

（10分）
	投标人将以下演示内容按顺序录制成视频，线上演示，由评标专家进行评审打分，视频录制讲解时间5-8分钟，没有讲解旁白不得分，不提供不得分。

1、提供可视化的页面布局管理。内嵌单栏、双栏、多栏等不少于5种通用模块容器；支持自主拖拽模块容器并调整容器尺寸完成页面布局，所见即所得。

2、支持图文对照阅读器，对照文本支持调整字号大小，对照文本排版支持四种模式切换，分别是横向排版、竖向排版、古籍排版、原文排版。

3、系统须提供图标、文本、图文、多图、轮播图、搜索和表格等个性化应用模块；支持管理员对模块内容进行手动编辑，每种基础模块样式不少于3种，可根据需要自由组合。

4、针对后台操作模块支持设置不同的管理员权限，可根据需求为不同角色下的用户设定不同的后台访问权限，控制不同用户在后台的有不同的可操作性功能权限。

5、数据库管理：管理员可新建、删除、修改数据库，建设多个子库，实现多个子库统一检索。

全部演示成功得10分，每有一条不满足扣2分，扣完为止。

注：平台演示时不得采用无数据及功能支撑的静态页面或PPT的形式。

	
	
	设备投入情况（6分）
	根据供应商提供的用于本项目的扫描设备功能、需满足招标文件“技术需求 技术参数”中“古籍文献数字化加工建设要求·扫描设备要求”，每1台非接触式扫描设备得2分，最高可得6分。

需提供整台非接触式扫描仪购置合同及发票，租赁的须提供租赁协议；非接触式扫描仪照片；产品说明书或其他技术材料。

	
	
	项目进度方案（6分）
	供应商须制订完整详实的进度方案，方案应包括但不限于：①进度总体规划与节点分解；②各阶段实施计划与时间排期；③进度管控措施与跟踪机制；④滞后风险预判与应急调整方案

以上内容全部内容满足需求的得4分，每缺少一项扣1分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

	
	
	
	项目以4个月服务期为基准，每提前15天加1分，本项满分2分。

	
	
	培训方案

（4分）
	根据供应商人提供的培训方案进行评审，方案应包括但不限于：①培训对象与目标②培训内容体系③培训方式与形式④培训效果与考核。以上内容全部内容满足需求的得2分，每缺少一项扣0.5分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

	
	
	
	提供线上或线下培训4场，得1分，每增加1次培训次数加0.5分，满分2分。须提供盖章承诺书，如未提供承诺或承诺时间不符合要求不得分。

	
	
	售后方案

（8分）


	根据供应商针对本项目的售后服务方案进行综合评审，方案应包括但不限于：①售后服务力量配备；②质保期内技术服务方案及标准；③对故障响应的流程及时间等。

以上内容全部内容满足需求的得6分，每缺少一项扣2分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

	
	
	
	 质保3年，每延长1年得0.5分，本项最多得2分。须提供盖章承诺书，如未提供承诺或承诺时间不符合要求不得分。

	
	
	安全措施和保密方案

（10分）
	根据供应商提供的针对本项目的安全措施方案进行综合评审，方案应包括但不限于：①人员安全风险措施；②设备安全风险措施；③泄密风险防范措施；④现场管理；⑤文献及数据安全保障

以上内容全部内容满足需求的得5分，每缺少一项扣1分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。

（不足或缺陷是指：风险措施中缺少核心管控要求、无离岗离职保密管控措施、未明确人员权限分级、缺少文献安全管控措施等，或内容笼统无细则，每处缺陷扣0.5分，扣完本项1分为止。）注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

	
	
	
	根据供应商提供的保密方案进行综合评审，方案应包括但不限于：

①保密措施与要求；②保密教育及培训；③保密监督检查与应急处置。

以上内容全部内容满足需求的得3分，每缺少一项扣1分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

	
	
	
	供应商需承诺本项目所有加工流程在采购人指定的加工地点完成，涉及到本项目的任何数据不得带离加工地点，需提供盖章承诺函得2分，不提供不得分。

	
	
	质量保证措施（3分）
	根据供应商提供的质量保证措施进行综合评审，方案应包括但不限于：①对OCR文本正确率、TXT版面还原，采用专门的质检工具对图文进行分栏、直观的展示，质检软件对抽检的总字数、错误字数、错误标引等自动记录及统计并且按照古籍的具体情况生成质检报告；②提供专业数据检测软件，根据送检数据验收标准对古籍成果数据进行检测，形成数据分析报告；③古籍数字化全过程加工软件应用方案。

以上内容全部内容满足需求的得3分，每缺少一项扣1分；每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 

 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。   


响应报价部分（10分）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	价格部分
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终投标价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为10%。

注：1.在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的响应报价，经济部分得分按“0”计。2.供应商未在规定时间内进行最终报价的，按照首轮报价参与经济评审。
	10


30．定标原则

30.1评审小组应当根据综合评分情况，按照供应商综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评审报告。供应商综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且响应报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
30.3采购人根据评审报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
第六章  授予合同

31.合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的供应商。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。
32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1中标结果经公示结束，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1履约保证金：详见供应商须知前附表。

34.2履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。供应商须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

35．签订合同

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照竞争性磋商文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标方的响应文件作实质性修改。

35.2竞争性磋商文件、中标方的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章  其 他

36.需要补充的其他内容

36.1需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。

第八章  质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

37. 质疑的提出

37.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

37.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

37.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业中应当保守的信息的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

38. 受理和处理

38.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

38.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

38.3质疑答复的内容不得涉及商业中应当保守的信息。

38.4 对于不符合上述37项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

38.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

38.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评审小组，并将处理意见回复质疑人。

38.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

39. 质疑无效的处理

39.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

39.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

39.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

39.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

39.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。
40.其他

40.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

40.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘得的密、商业中应当保守的信息、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保守信息。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：             邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容
质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三部分   用户需求书

（一）采购内容

	序号
	服务名称
	数据格式
	数量

	1
	扫描加工+OCR识别+人工校对服务
	见技术要求
	约3万筒子叶，具体以招标确定单价筒子叶为准

	2
	著录服务
	见技术要求
	按实际扫描种数

	3
	搭建中医古籍数字化平台
	见技术要求
	1个


（二）古籍文献数字化加工建设要求

1、扫描设备要求

扫描设备：扫描设备选择非接触式线性扫描仪。设备A2幅面的光学分辨率不低于600dpi，CCD感光元件不低于20000像素点，白色LED冷光源照明系统，色彩位数输出24bit。
2、数据图像采集基本要求

2.1符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》、《古籍数字化工作手册（v.1修订版）》、符合数字化平台的技术参数和技术要求，对接本次研发平台并上传数据和发布。确保在扫描过程中不对文献原件造成二次损伤。保证文献扫描图像与原件一致、整洁、清晰。扫描数据采用600DPI标准PNG格式和符合本次研发平台的格式要求。要求对文献资源进行不拆装扫描，遵循尽可能保持文献原貌的原则。扫描图像要求完整、整洁、无歪斜、无黑边、浏览及打印清晰。根据文献情况，采用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成文献扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。扫描图像无缺页、多页、压页现象。

▲2.2古籍扫描规范要求

2.2.1古籍书页要平整摆放。不能将书叶卷折，避免出现不可恢复的褶皱。为保证原书不被二次破坏，采用不拆书扫描方式，不硬性压平。扫描影像清晰、干净、端正、完整、不透字，能清楚显示文献水渍、霉斑等污迹。

2.2.2数据文件叶码连续，没有重叶、缺叶，错叶、折叶等情况（原书缺叶、错叶除外）。补扫缺叶图像要与同册图像文件的大小一致，颜色接近。

2.2.3按1:1比例扫描，图书叶面外围要求留白，宽度不超过1厘米；书叶间距不超过0.1厘米。

2.2.4以原书的上边沿为基准，以中缝为中心线，保持原文献的天头、地脚的尺寸不变，左右两边的尺寸基本不变。图像倾斜角度不大于0.2度。

2.2.5原件表面有其他粘贴物件时，先将原件与粘贴物（即粘贴物覆盖于文献）一起扫描，然后将粘贴物掀开，再次扫描原件。

2.2.6分画幅扫描时，各扫描区域边缘必须有3厘米（含）以上的重复扫描区。

2.2.7对一些字体特别小的古籍，或者古籍尺寸特别小，要根据国图标准，结合原件情况选择更高的分辨率，确保扫描图像可清晰阅读。

2.2.8原件透背叶字迹，有虫蛀、漏洞时，先进行垫纸扫描测试，查看垫纸后的扫描效果，根据效果，并与馆内沟通确定后，垫纸扫描。

2.2.9扫描中发现整理环节未发现的缺页、夹字、夹框、严重破损等情况要及时补充记录。

2.3扫描质检要求

2.3.1图像质量是否满足质量标准，数据是否完成、清晰、无扭曲、变形现象发生，满足影印出版、仿真复制等不同用途的图像格式及分辨率要求。

2.3.2数字图像文件用看图软件检查，图像不失真（图像放大至实际尺寸100%）,检查清晰度。

2.3.3封面页扫描是否放置色卡。

2.3.4图像色彩是否有异常，是否存在反光躁点、发红或发绿等现象。若数字图像文件与古籍原件颜色不一致，先检查改善加工环境、进行设备色彩校正，再重新进行扫描或拍照。

2.3.5是否漏叶；是否中缝夹字，特殊文献除外。图像是否歪斜，一般控制在文字的半个字歪斜以内。

2.3.6检查命名错误，缺页也会造成命名顺序不连贯。

▲2.4图像处理要求

古籍数字图像处理原则上是在未改变原扫描或拍照图像的色彩、分辨率、格式、压缩等情况下进行。古籍数字图像制作规格分为长期保存级（表1）、发布服务级（表2）。发布级数据文件需批量进行纠偏，剪裁、去污等相关工作。

	表1古籍数字图像长期保存级推荐标准

	资源
级别
	载体规格
	主要参数
	说明

	
	
	分辨率(dpi)
	色彩
位深
	格式
	短边像素
	色调再现
	

	长期保存级
(A)
	文献短边≥14.8cm(A5尺寸)
	800
	RGB24位以上
	TIFF
(LZW)
	不小于
3500
	ICC 配
置文件
	文献开本小于A5 应提高采集分辨率

	
	文献短边≥21cm(A4尺寸)
	600
	
	
	不小于
4800
	
	文献开本大于A4 采集分辨率不变

	表2发布服务级

	资源
级别
	载体规格
	主要参数
	说明

	
	
	分辨率
(dpi)
	色彩位深
	格式
	文件大小
	

	发布服务级别
(D)
	文献短边≥
14.8cm(A5尺寸)
	原有分辨率或像素保持不变
	RGB 24位
	双层PDF
	500KB~2MB
	建议由无损TIFF格式，通过jpeg2000设定压缩因子，做有损压缩处理并转换为pdf格式；pdf格式双半叶 不大于2MB,半叶不大于1MB。

	
	文献短边≥
21cm(A4尺寸)
	原有分辨率或像素保持不变
	
	
	
	


2.4.1纠偏处理，对出现偏斜的图像进行纠偏处理，数据的整体倾斜度控制在1度以内。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。

2.4.2图像剪裁，禁止裁切书叶，空白部分保留，只处理古籍四周黑边部分，原则上只允许操作古籍四周外围部分拍摄图书外边缘裁至0.5-0.75厘米；按项目实际要求，对数字化后的古籍进行筒子叶的拆分工作：对于大幅面古籍及筒子页，可将部分图像或页面进行拼接，形成完整页面。裁切、拆分、拼接后的图像尺寸、内容应与原书内容一致，保证古籍文献的原貌不娈。

2.4.3去污处理，对图像页面中出现的影响图像质量的杂质，如脏点、脏斑，黑点、黑线、黑框、黑边等进行去污，遵循保持古籍文献原貌不变的原则。

2.4.4水印处理，在数据发布前对于发布数据进行水印添加，一般添加一种隐形水印，一种透明水印，即不影响阅读，又能保护古籍相应权益。
2.4.5格式转换，由长期保存级文件(A)转换为发布服务级(D)文件，格式转换后，双半叶古籍文件不大于2MB，半叶古籍文件不大于1MB。

2.4.6图像拼接，古籍超大幅面(如地图)分拍采集影像后，按需对古籍图像进行拼接处理，即对PDF格式文件做拼接处理。拼接时对图像分辨率不做任何改变，拼接后图像与古籍的原貌基本一致，无重影，拼接处无明显歪斜变形。按命名规则重新对拼接文件进行命名。

2.5图像处理质检要求

2.5.1对初步图像处理过后的数据进行核对叶数是否完整。逐册逐拍检查图像。

2.5.2检查图像完整性、偏斜度、清晰度、失真度、图像畸变、是否存在漏扫、多扫等情况。

2.5.3检查图像文件的排列顺序与古籍原件是否一致。

2.5.4检查图像文件命名是否规范。

2.5.5检查图像文件与实际目录是否相符。

2.5.6除特殊情况外，每种同一规格书籍扫描后的每叶影像尺寸大小相同。如因纠偏等造成同一本书当中版面发生变化，大小不超过原版面的十分之一。

2.5.7检查是否遵循保持文献原貌的原则，对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如脏点、脏斑，黑点、黑线、黑框、黑边等进行去污处理。

2.5.8检查裁切、拆分、拼接后的图像效果是否保持文献原貌。

2.5.9对于质检不合格数据，进行逐页手动处理，以达到最终效果为准。

2.5.10如图像出现残缺、拉伸、变形等情况，直接返工重新扫描。

3、元数据制作要求

3.1文献整理登记

检查原书状况，清点文献册数，根据“文献整理登记”项目的内容和要求，客观、准确记录文献存藏状况。古籍文献整理登记项目共17项，如表3所示。

	表 3古籍文献整理登记表项目列表

	序号
	项目
	属性

	1
	名录号
	有则必备

	2
	普查编号
	有则必备

	3
	索书号
	有则必备

	4
	题名
	必备

	5
	册数
	必备

	6
	总叶数
	必备

	7
	开本尺寸
	必备

	8
	透字(有无)
	有则必备

	9
	夹框(有无)
	有则必备

	10
	夹字(有无)
	有则必备

	11
	皱折(总数量及位置)
	有则必备

	12
	缺叶(总数量及位置)
	有则必备

	13
	残叶(总数量及位置)
	有则必备

	14
	签条(总数量及位置)
	有则必备

	15
	夹纸(总数量及位置)
	有则必备

	16
	登记人员(单位)
	必备

	17
	登记日期
	必备


3.2古籍基本元数据录入

古籍元数据著录内容符合国家图书馆（国家古籍保护中心）关于《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册（暂行）》要求。需要著录的古籍基本元数据共有17个元素，部分元素之下又有若干元素修饰词，详见表4：古籍基本元数据著录项目列表。

	表4 古籍基本元数据著录项目列表

	元素
	元素修饰词
	编码体系修饰词
	属性

	标识符
	
	
	必备，不可重复

	
	加工记录标识号
	
	必备，不可重复

	
	国家珍贵古籍名录号
	
	有则必备，不可重复

	
	古籍普查登记编号
	
	有则必备，不可重复

	
	书目记录标识号
	
	有则必备，不可重复

	题名
	
	
	必备，可重复

	
	并列题名
	
	有则必备，可重复

	
	其他题名
	
	有则必备，可重复

	
	题名出处
	
	有则必备，可重复

	主要责任者
	
	
	有则必备，可重复

	
	责任者说明
	
	有则必备，可重复

	
	责任方式
	
	有则必备，可重复

	其他责任者
	
	
	有则必备，可重复

	
	责任者说明
	
	有则必备，可重复

	
	责任方式
	
	有则必备，可重复

	版本
	
	
	有则必备，不可重复

	
	版本类型
	
	必备，不可重复

	
	版本补配
	
	有则必备，不可重复

	出版者
	
	
	有则必备，可重复

	
	出版地
	
	有则必备，可重复


3.3结构数据录入

标引对象为整理后的PDF文件目录结构，包括品种层、子目层(有则必备)、册目录、册内文件数量。古籍分册保存结构的标引项目及属性如表5所示。

	表5 古籍结构数据标引项目列表

	序号
	项目
	属性

	1
	加工记录标识号
	必备，不可重复

	2
	内部序号
	必备，不可重复

	3
	册名称
	必备，不可重复

	4
	册号
	必备，可重复

	5
	册内文件数
	必备，可重复


3.4卷名数据录入

卷目数据是每部古籍数字资源的分卷信息，卷目在数据标引工作中做应做到准确、客观。古籍分卷作者的标引项目及属性如表6所示。

	表6 古籍卷目数据标引项目列表

	序号
	项目
	属性

	1
	加工记录标识号
	必备，不可重复

	2
	内部序号
	必备，不可重复

	3
	层级号
	必备，可重复

	4
	作者
	有则必备，可重复

	5
	册号
	必备，可重复

	6
	叶码
	必备，可重复


3.5外字信息处理

古籍的外字信息，每个外字填写一行，系统字符集集以外的古籍用字处理如表7 所示。

	表7古籍外字表标引项目列表

	序号
	项目
	属性

	1
	加工记录标识号
	必备，不可重复

	2
	内部序号
	必备，不可重复

	3
	外字
	必备，可重复

	4
	描述
	必备，可重复

	5
	位置
	必备，可重复


4、命名规则要求

4.1加工记录标识号

古籍文献加工记录标识号是数字化加工过程中每部古籍的唯一标识号。加工记录标识号共15位数字，由 4 段组成:机构代码-资源类型-项目建设 年-品种加工流水号，记录标识号各段之间不加任何连接符。具体如下：
( 机构代码：4位。由国家图书馆(国家古籍保护中心)统一分配。
( 资源类型代码：3位。 

参见《智慧图书馆知识资源数据建设指南:资源类型代码表》 古籍资源代码为 130。 

( 项目建设年：4位。
( 品种加工流水号：4位。 

【示例】 

[image: image2.png]010113020230001

L

ERERE & 2023 EMT FHdiE





4.2文件目录命名

数据保存目录由两个层级结构组成：第一级目录名称为加工记录标识号。 第二级目录名称为古籍册次。每部古籍有多册实体，每一册命名为4位数字，从0001开始，依次按流水号命名。 

说明：存储结构适用于TIFF格式和PDF格式的文件目录。

4.3文件命名

4.3.1长期保存级

古籍原件，以册为单位进行数字化，从古籍封面、前护、正文、后护、封底等依次加工。古籍原件的扫描或拍照，

古籍每一叶(TIFF 格式)文件名由 4 位数字组成，文件命名从0001开始， 后以流水号递加顺序命名文件。

4.3.2全文文本

全本文本(TXT 格式)文件命名与发布服务级(PDF格式)文件命名应保持一致，即PDF文件名不变，后缀为txt。

5、数据提交要求

▲5.1提交方式

数字化加工数据以移动硬盘形式提交给图书馆（不返还）。为了防止古籍文献信息数据泄露，双方须签订相关数字化服务协议。

5.2交接手续

数据制作公司填写《古籍数字资源提交单》，与数据和存储介质一并提交图书馆。图书馆对接收数据进行初步的审核，核查数据类型和数量以及交接单内容，确认无误后签字接收。《古籍数字资源提交单》一式两份，图书馆与数据制作公司双方各执一份。

6、服务方式及地址

本项目要求本地化服务，在图书馆馆舍内指定位置完成全流程数字化服务，严禁纸书及数据流出本单位馆舍以外。

7、验收要求

7.1验收方式：图书馆可组织专家进行数据的验收，验收时严格按照国家古籍保护中心的《特色馆藏专题资源建设项目加工及著录规则（2019）》、《古籍数字化工作手册》及国家共享工程的相关要求执行，包括数字化古籍文献整理登记表、描述元数据登记表、管理元数据登记表、图像数据以及说明文件。检查加工数据质量、数据内容是否完整，采取抽样检查方式，由验收专家或者图书馆随机抽样抽检，样本数依据提交数据的总量以及质量确定验收比例。

▲7.2验收标准

7.2.1送检数据与《数字资源提交单》的内容一致，各种格式数据和数据说明文件一一对应，不可夹杂无关文件。

7.2.2各种著录、标引、说明文件的文字、符号、版式、位置和名称准确，其综合错误率不超过0.3‰。

7.2.3数据的采集方式、技术指标、文件格式、文件命名、图像处理等综合错误率不超过 1‰。

7.2.4成果数据中古籍图像完整，无缺失；数据类型和文件结构符合规范要求，且无坏死文件、不携带病毒，错误率为 0。

7.2.5达到验收标准的数据视为合格，在规定错误率范围内检查出的数据问题由加工单位进行修正；超出错误率、未达到验收标准的数据由加工单位对全部提交数据进行整改、重新数字化等返工处理。

8、安全要求

8.1参与本项目加工的计算机设备全部在局域网内工作，断绝任何外网连接； 

8.2参与本项目加工的全部计算机设备均拆除光驱、软驱，封闭USB 端口。

8.3加工系统的服务器需两个管理员同时在场才能操作，其他任何人不得操作服务器。

8.4加强网络安全，局域网络使用屏蔽双绞线，防止网线电磁传输信息泄漏。

8.5数字化工作完成并通过验收后，中标方须将全部资料全部销毁，不得留存。

8.6必须遵守图书馆要求的相关规章制度。

8.7加工流程的各环节交接时，交接双方必须对照交接清单核对古籍及图书的书号及名称无误后方可签字确认交接。

8.8加工过程中允许图书馆工作人员全程监管，防止丢失古籍图书材料。加工现场无关人员不得入内，严格登记制度，门锁钥匙由专人保管，下班前古籍入书库并盘查数量。

8.9加工过程中，须维护古籍历史原貌，不得人为纂改、不得损毁、不得私自带出或丢失。

8.10加工现场严禁吸烟、吃零食，古籍图书附近不得放置水杯、墨水瓶等可能对古籍图书造成污损的物品。

8.11双方另行签署《安全保密协议》作为本合同附件，相关保密事宜依《安全保密协议》执行。
9、质量保障要求：

9.1元数据著录和标引要求

9.1.1遵照XML1.0规范，使用 UTF-8 编码方式、Unicode5.0 字符集。 

9.1.2著录信息应严格按照文献实际内容进行客观著录，标引词与标引对象文件应正确链接，确保实用性。卷目层级正确，链接正确。文字错误率不超过 0.3‰。  

9.2数字图像质量要求 

9.2.1将图像文件(各种格式)放大到1:1状态，逐叶检查。检查文件的明亮度、对比度，以及是否有透光、彩点、彩线、黑边、污点、歪斜、模糊(马赛克等)以及图像倾斜、压字、折角、异物、透字、漏字、扭曲变形等情况。 

9.2.2图像采集过程中有无缺叶、倒叶、漏号、重号、错号等不规范现象。 

9.2.3检查书叶图像的完整度。发现文件漏扫时应及时补扫并在正确位置插入图像文件。 

9.2.4检查图像叶码是否连续，不得跳叶。 

9.2.5加工数据以文献册次为单位，检查对应的各类标引数据是否完整、准确。 

9.2.6检查扫描(拍照)图像所对应的文献载体规格和相关参数指标。 

9.2.7按照命名规则，检查目录、文件、数据库、文档、介质等名称是否正确。 

9.2.8检查各类说明、统计、验收等文档是否齐全。 

9.2.9确保所有文件保存位置正确，可以有效打开和显示。 

9.3质量标准 

9.3.1图像完整性 100%正确。不能丢失、错位。 

9.3.2图像歪斜、压缩转换等综合错误率不超过 1‰。

9.4全文转换质量要求 

9.4.1文本数据的文字、版式、符号、段落顺序等，其字符综合错误率不超过1‰。

9.4.2文本数据文件与发布服务级 PDF 格式文件一一对应，叶面连续，不得 跳号，不丢失文件。错误率为 0。 

10、其他要求

▲10.1所加工的数据须支持图书馆本次研发平台发布，能有效衔接本次研发平台，同时由供应商负责转换数据格式，上传数据和发布并适应未来发展的需求。

▲10.2提供项目所需的存储设备服务及备份存储设备服务。

★10.3操作系统：必须支持国产操作系统，如：麒麟V10等；后台数据库：必须支持国产数据库，如：达梦V8.1等。

10.4供应商提供古籍专家现场指导服务至少3次，所有费用由供应商负责。

10.5项目实施负责人及团队人员基本固定，不得随意更换。
（三）中医古籍数字化平台服务

1、建设要求 

1.1平台要方便高效，做到检索方便、内容展示科学、使用便利。

1.2平台要具有较强的拓展性，为今后资源的更新维护、数据的统计奠定坚实的基础。

1.3平台具有良好的安全性，既是对数据本身的安全保护，也是对平台的安全性保护，做到安全高效。

2、安全体系要求

2.1加工数据在线阅读全文，无须配置文献传递管理规则和账号锁定规则。

2.2加工数据支持平台IP段访问限制：支持通过后台控制功能中的IP范围设置管理，可以将允许访问平台的IP范围添加进入，不在IP地址范围内的无法访问到本平台。

2.3加工数据支持平台路径加密：通过对数字资源的显示路径的加密，有效隐藏平台部署的地址及数字资源存储资质，有效防范黑客等人员通过路径查找到资源存储位置进而偷盗数字资源。

2.4接口调用管理：加工数据支持给其他平台提供页面阅读接口，在IP范围段内授权调用接口的程序可以直接调用资源页面。此平台需对接图书馆原有数据资源，并实现图书馆主页统一检索。
3、功能要求

前端要求：

▲3.1认证功能

3.1.1支持单位IP地址范围内的用户通过判断IP，获取相应加工数据访问权限。

3.1.2支持账号密码登录。

3.1.3支持对接单位账号系统进行单点认证登录。

3.1.4支持对接实现现用的统一身份认证系统，一站式服务大厅集成等。

3.2发布功能

支持自定义管理功能，可自定义应用模块。

▲3.3检索功能

3.3.1支持平台分类导航。支持按照中医古籍分类标准、四部分类法、版本类型、成书年代、题名拼音首字母等维度对数据进行多维聚类筛选。支持繁简互检，不管输入的是简体还是繁体，都能进行检索。支持书名、作者、版次字段检索。

3.3.2支持简单检索，可在检索结果中进行二次检索。支持在选中的分类中检索。支持高级检索功能，可按书名、作者、出版日期、主题词进行检索。检索支持年份、全文优先、入库时间等排序方式来进行查看。

3.3.3支持平台全文检索

3.3.4支持平台保存题录、批量选择题录、多种格式导出题录。支持平台显示高频检索词、检索提示词、检索词联想。支持高频检索词：在检索结果页提供高频检索词提示列表，可点击搜索。支持检索提示词：在检索结果页输入搜索内容，自动给出提示词列表，可点击提示词搜索。支持检索词联想：在检索结果页支持检索词联想，展示与检索词相关的内容，如近义词、上位词或者下位词，点击联想后的得到相应的结果。一站式检索：可支持不区分资源类型的检索，支持建设多个子库，实现多个子库统一检索。

3.3.5 支持检索词联想：在检索结果页支持检索词联想，展示与检索词相关的内容，如近义词、上位词或者下位词，点击联想后的得到相应的结果。

▲3.4多维度分析功能

支持根据用户的搜索结果，按知识点、作者、机构、文献类型等多维度生成可视化图表展示；支持搜索结果结合知识挖掘、知识关联分析与可视化技术于一体，将检索数据及分析结果以知识图谱形式直观展示；支持按搜索结果，展示库内资源的热力地图。

3.5阅读功能

3.5.1支持四种阅读器，包括：在线预览、OCR阅读器、文本阅读器、图文对照阅读器。支持附件在线预览，用户不用安装插件和阅读器，支持PC端、移动端自适应。

3.5.2支持OCR阅读器，支持章节导航、添加书签、加入书单、支持阅读模式切换（日/夜间切换）、支持翻页模式切换（上下滚动/左右翻页）、放大阅读。支持文本阅读器，支持全文检索，检索高亮显示；支持目录章节导航、加入书单、添加批注、添加书签、阅读模式切换、全屏阅读。支持图文对照阅读器，支持四种阅读模式切换，分别是原文图像阅读、对照文本阅读、图文对照阅读、沉浸阅读支持图文对照阅读器，原文图像支持放大缩小支持图文对照阅读器，对照文本支持调整字号大小，对照文本排版支持四种模式切换，分别是横向排版、竖向排版、古籍排版、原文排版。

3.5.3支持图文对照阅读器，原文排版支持原文图像和对照文本同步放大缩小、拖动查看。支持图文对照阅读器，支持文字摘录功能。支持图文对照阅读器，支持添加书签、批注。支持图文对照阅读器，支持全文检索，支持跳转检索结果页阅读。

3.5.4 支持仿真翻页阅读模式，模拟古籍纸质翻页的动态效果，还原线下阅读体验，翻页流畅无卡顿，支持翻页速度适配调节。

3.6资源用户服务功能

3.6.1支持平台收藏功能，可将资源收藏至个人空间的收藏模块。

3.6.2支持支持平台评论功能，用户在资源下发表评论，对已发表评论回复，点赞。且管理员能对评论进行审核、管理；支持用户对某条资源提交纠错，且管理员能对纠错进行审核、管理。
3.6.3支持支持平台资源的纠错功能，用户可对资源提交元数据字段、或其他类型的纠错申请。

3.6.4可添加热门推荐模块，针对点击量较高资源进行推送。

3.7排行功能

可根据用户的阅读情况生成Top排行榜。

4、服务平台管理要求

4.1提供平台后台系统设置。支持管理员管理、支持平台挂接自有域名和平台访问权限设置；提供图书馆平台数据统计展示，支持查看访问统计、应用访问统计和文章访问统计。支持网页底部展示平台访问量统计数据。程序必须通过安全检测工具的测试，确保没有严重漏洞和安全隐患。

4.2系统提供平台主题色、平台背景的自主管理。支持按需随时一键设置切换平台主题色，各模块相关元素的颜色随主题色改变。

4.3提供可视化的页面布局管理。内嵌单栏、双栏、多栏等不少于5种通用模块容器；支持自主拖拽模块容器并调整容器尺寸完成页面布局，所见即所得。

4.4系统须内嵌图书馆新闻公告、搜索引擎、数据库导航、期刊导航、热词词云等通用应用模块。

4.5各应用模块具有独立的可视化设置后台。每个应用模块至少提供不少于5种前端样式；支持一键自主选择、切换样式，并可对字体颜色、模块背景等做个性化设置。

4.6提供平台统一检索功能。支持同时对接多种搜索引擎，支持搜索创建为站内搜索工具。

4.7提供资源统一检索系统相关证书。

4.8系统能够记录详细的文章操作日志，可以记录系统中被操作文章的平台名称、操作者账号、姓名、IP地址、操作时间、操作内容、操作类型等信息，支持按照操作类型进行查看，并具有查询功能，同时支持以Excel文件导出，使得每篇文章内容操作都有据可查，保障平台内容的安全。

4.9系统具有可视化审核流程配置功能。支持敏感词检测、支持增、改、删和批量导入敏感词。

4.10平台提供读者参考咨询。读者可以基于图书馆查看常见咨询问题记录，或提交参考咨询问题。图书馆馆员可在后台查看到读者提交的问题并对该问题进行回复解答并分类整理。

4.11删除平台，预览编辑等；支持图书馆管理员创建多个平台，能够实现不同校区图书馆建设分站。

4.12提供平台模版管理。内嵌不少于30种风格网页模版；支持自主预览、选择模板，快速生成平台页面；单位也可将自己的平台设置为单位模板，便于后续平台克隆搭建。

4.13根据管理思想和平台设计要求，支持将所需应用模块自主拖拽到相应模块容器，并依据容器尺寸完成应用适配。

4.14系统须提供图标、文本、图文、多图、轮播图、搜索和表格等个性化应用模块；支持管理员对模块内容进行手动编辑，或对接数据源（包括本地资源、外接数据源和数据中心）生成内容；每种基础模块样式不少于3种，可根据需要自由组合。

4.15支持轮播图的管理。平台首页轮播图支持展示图书馆重点推荐的内容，方便读者最快触达信息；内容管理支持图片跳转外链；支持自定义拖拽页面排版，提供样式不少于9种，支持一键切换样式。

4.16提供平台导航栏设置功能。提供多级平台导航标签应用；提供多种平台导航样式；平台导航栏各级标签支持自定义或跳转外部超链接；展示样式支持简介、列表的组合方式。

4.17平台底部内容管理支持添加超链接、单位信息、二维码、备案信息。

5、数据库管理要求

▲5.1统计功能

5.1.1提供首页以及阅读页面的访问统计。

5.1.2提供用户的阅读情况统计。

5.1.3支持单个IP地址的阅读情况统计。

5.1.4支持单个账号的访问情况统计。

5.1.5支持列表和图表方式展示统计结果。

5.2数据管理

5.2.1支持表结构模板导入、编辑功能。

5.2.2数据库管理：管理员可新建、删除、修改数据库，建设多个子库，实现多个子库统一检索；支持多种资源类型导入及管理，涵盖但不仅限于中外文图书、中外文期刊、中外文会议论文、中外文学位论文、中外文专利、中外文标准、中文报纸、科技报告、图片、视频等；支持建设4级以内的自定义分类，能够实现在系统元数据仓储的基础之上，建设具有针对性方向的子分类，使数据形成结构化存储与分类导航浏览；支持管理员选择多级分类上传资源、对已上传的资源调整分类。

5.2.3支持元数据批量标引：选择文献类型后将数据对像（PDF）导入平台，平台自动标引出元数据信息，管理员可对标引结果进行查看、编辑、入库等操作。

5.2.4支持为管理员提供通过批量导入（支持自定义上传）、单篇上传的数据添加方式；平台对于批量导入和自定义导入方式提供数据导入要有失败提醒，界面显示导入失败数据和重复数据，支持下载失败数据和手动确认入库重复数据。 

6、服务方式及地址

本项目要求本地化服务，在图书馆馆舍内指定位置完成全流程历史文献数字化平台服务，严禁服务数据流出本单位馆舍以外。
7、验收要求

7.1验收方式：图书馆可组织专家进行数据的验收，验收时严格按照招标文件要求检查历史文献数字化平台服务的功能是否实现。

7.2验收标准：

7.2.1检索方式多样性：平台应支持多种检索方式，包括关键词检索、全文检索、分类检索、高级检索、模糊检索等。

7.2.2检索结果准确性：检索结果应与用户输入的检索条件高度相关，排序合理，相关性高的文献排在前列。检索结果的准确率应达到80%以上，即检索结果中符合用户需求的文献数量占总结果数量的比例不低于80% 。

7.2.3页面展示效果：数字化文献的浏览页面应简洁、美观，布局合理，符合用户阅读习惯。文字大小适中，图像显示清晰，支持放大、缩小等操作，方便用户查看细节内容。

7.2.4浏览流畅性：在浏览过程中，页面切换应流畅，无卡顿、加载缓慢等现象。支持连续翻页、指定页码跳转等功能，让用户能够快速定位到所需页面，提高浏览效率。

7.3根据招标文件要求一一核实验收。

8、平台服务标准

8.1技术支持与维护：平台提供商应提供7×24小时的技术支持服务，确保平台的稳定运行。设立专门的技术支持团队，通过电话、邮件、在线客服等多种渠道及时响应用户的技术咨询和问题反馈。对于用户提出的技术问题，能够在2小时内给予响应，对于一般性问题，应在4小时内解决；对于严重影响平台使用的故障，应在1小时内响应，并在8小时内解决。定期对平台进行系统维护和升级，优化平台性能，修复安全漏洞，增加新功能，提升用户体验。维护和升级工作应提前通知用户，并选择在非高峰时段进行，尽量减少对用户使用的影响。

8.2培训服务：为用户提供全面的平台使用培训服务，帮助用户熟悉平台的功能和操作方法。培训内容包括平台的基本功能介绍、检索技巧、浏览与下载操作、交互功能使用等。培训方式多样化，可采用现场培训、在线培训、视频教程、操作手册等形式，满足不同用户的学习需求。对于初次使用平台的用户，提供一对一的培训指导，确保用户能够熟练掌握平台的使用方法。

9、安全要求

为保障数字资源在图书馆内线上访问的安全性问题，要求发布平台具有以下功能。
9.1加工数据支持支持黑名单机制，系统支持访问权限控制以防止恶意下载，可以限定IP范围，支持添加黑名单IP。

9.2加工数据支持支持数据加密，平台内所有的静态资源均经过数据加密，实现访问路径可消耗，单次访问路径使用后销毁，使访问路径不可逆，同时每次访问路径不同，保证资源库的安全。

9.3加工数据支持防爬功能，对平台进行监控，发现爬虫IP或账户可自动封禁。
9.4加工数据支持多层级版权保护： 根据IP、登录状态、用户角色等多种方式设置用户全文权限，包括：全文在线阅读、下载、在线全文查看等；对于无权限查看全文的用户，可支持试读设置，若支持试读，可设置能试读的页数.9.5 加工数据支持水印设置，可设置动态水印、自定义水印（文字/图片）。
三、商务条款

1.合同履行期限：一年（平台建设期：合同签订后4个月内完成古籍数字化与平台搭建）
2.质保期：三年。
3.服务地点：乌鲁木齐市（新疆医科大学雪莲山校区）
4.合同款项支付

第一次付款：合同签订后支付合同总价40%的预付款。第二次付款：中标单位在合同约定的时间内将古籍文献数字化制作完成后，经新疆医科大学图书馆书面验收合格后，支付合同金额的 60%。
第四部分  合同模板

（以最终签订合同模板为准）
新疆医科大学中医古籍数字化服务项目合同书
委托方：新疆医科大学
服务方：
签约地点：新疆乌鲁木齐市
签约日期：  
律审编号：
二〇二  年  月
甲方（买方）：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

乙方（卖方）： 
地址： 

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与             （以下简称乙方）就 （项目名称）               （项目编号：         ）采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》等，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的产品，乙方同意做如下保证：

一、知识产权保证：乙方保证所提供产品及其组件（包括但不限于代码、算法、数据库、界面设计）均不侵犯任何第三方的知识产权（含专利权、著作权、商标权等）。乙方需提供产品合法来源证明、开源代码合规声明（如涉及开源组件）及第三方授权文件（如使用第三方技术）。
二、数据安全与隐私保护：乙方需确保产品符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，采取技术措施保障甲方数据安全。

三、若产品为定制开发，产品所有权归属甲方。乙方须将源代码提交至甲方，并保证甲方在乙方破产、违约或终止合作时的使用权和解密权限。

四、乙方供应的产品，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的产品。所供产品均须符合相应技术要求与规范，并且不涉及任何侵权行为或任何索赔。不能将甲方全部或部分付款看作是对有权利瑕疵或不合格产品的认可。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交付的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交付。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交付而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。     

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、因乙方所交付产品的权利瑕疵、质量瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。鉴于上述缺陷导致甲方面临索赔争议或诉讼，甲方有权迟延支付合同价款，直至索赔争议得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。    

九、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、保全费及保全保险费、鉴定费、交通费及其他合理费用。    

十、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十一、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十二、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、产品 

本合同项下标的具体包含：①约3万筒子叶中医古籍的扫描加工、OCR识别、人工校对、著录服务，具体标准严格按照本合同附件《用户需求书》约定执行；②中医古籍数字化平台1套，功能、性能、技术参数严格符合《用户需求书》及招投标文件约定；③配套的培训、接口集成、3年质保及1年运维服务。本项目履行过程中产生的所有数字化成果、平台源代码、元数据、衍生分析模型、技术文档等全部资产及知识产权永久、排他性归甲方所有，乙方不得留存、使用或授权第三方使用。乙方提供的服务产品应符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、采购项目

（1）采购组织形式：(政府集中采购  (学校集中采购 (学校分散采购 

（2）采购方式：(公开招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商  (询价  (单一来源 (框架协议 (邀请招标 (其他：                     
（3）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： (是    (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： (是 (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是 (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是 (否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是  (否
（4）合同是否分包：(是       (否

分包主要内容：                                            

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业 (残疾人福利性单位 (监狱企业 

(其他
（5）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资

（6）合同标的及价格：

	序号
	产品名称
	单价(元)
	总价（元）
	有效期限

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	备注
	产品功能清单：。


本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。

接口集成与免费服务承诺：乙方承诺，为本项目与甲方校内现有或未来建设的其他信息系统（包括但不限于“智慧新医”平台、数据中心、统一身份认证平台、网上办事大厅、财务系统、教务系统、人事系统、资产管理系统、附属医院相关系统等）实现数据无缝对接、业务协同及单点登录集成，将永久免费提供所有必要的API接口、数据字典、开发工具包、集成开发服务及完整的技术文档。乙方在本合同总价之外，无论合同履行期间或质保期满后，均不得以“接口费”、“对接费”、“数据服务费”、“二次开发费”、“集成费”、“维护升级费”或任何其他名义，向甲方或甲方指定的任何第三方收取与本项目系统接口设计、开发、部署、调试、维护、升级相关的任何费用。该免费接口服务义务不因本合同终止或解除而免除。

二、合同价款

1、本合同为   固定总价/固定单价   。总价为人民币大写：        整 （小写：￥       元）。包含增值税。以上合同价格包括但不限于产品供给、安装、接口开发与集成、调试、使用、质保、升级、培训、售后服务、税费等一切相关费用；乙方明确，甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

三、质量标准

1、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方确保其提供的产品内容不存在任何违反国家现行法律法规、政策规定、高校政治意识形态等内容，若甲方在使用过程中一经发现存在上述情况则有权单方解除合同，并要求乙方返还全部款项。造成甲方名誉受损和其他损失的，乙方应当予以赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证所提供的产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定和随附文档的功能说明，并符合招标、响应文件中的所有技术要求及服务承诺。执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。
3、乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的系统或其任何一部分是属于其自有知识产权或合法合规产品，保证甲方在使用产品及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权、工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。甲方因以上原因支出的任何费用（包括但不限于向第三方的付款、诉讼或仲裁费用、保全费、保全保险费、鉴定费、调查费用、聘请律师费用）均由乙方承担。

4、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于系统的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握系统的应用和常见问题的处理。确保技术人员能对系统进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握系统的各项功能和操作。
四、交付（或安装）时间、地点

1、交付地点：                。
2、交付方式：乙方上门安装。

3、交付时间：乙方应于本合同签订    日内，将产品交付至甲方指定地点完成本合同约定的安装调试及开通工作，并配合甲方完成验收。

其他备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

4、在交付时，乙方必须向甲方提供全部数字化成果数据、平台源代码、完整技术资料（文档、操作手册、接口说明文档）、质保凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、甲方指定的接货人为：姓名：         ，电话号码：             ；双方明确，除该指定接收人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接收单，甲方均不予认可。

6、乙方在服务过程中应严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全等行为，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故，确保文明交付，安全交付，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等）。因此产生的经济责任及法律责任全部由乙方无条件承担。若因乙方原因导致发生任何安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任；若因此给甲方造成任何名誉损害或经济损失（包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等），乙方应予以全额赔偿。同时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

五、验收
1、验收主体：甲方负责验收。

2、验收标准：按照本合同附件中约定的产品详情进行验收。

3、乙方原因致使产品未通过系统整体验收，未到达甲方要求的建设标准，乙方应继续完善直至排除故障，并承担因此而产生的相关费用，同时延长试运行期限30个工作日，直至产品系统完全符合甲方要求或合同约定的验收标准。若乙方经2次整改后仍未通过验收的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还已付全部款项，并支付合同总金额20%的违约金。

4、乙方提供的产品等必须符合我国最新颁布的与之相关的行业技术规范与质量标准，同时必须满足合同文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和乙方在响应文件中承诺的其他指标。否则视为产品验收不合格。

5、乙方向甲方承诺以上产品系经严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷的产品。

6、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

六、售后服务

乙方的售后服务应为甲方解决问题为宗旨，为甲方提供以下三种方式的技术支持服务。

1、电话服务：提供7（天）*24（小时）不间断产品服务，并提供全天候电话技术支持和服务，对系统出现的一般问题，乙方应在1小时内作出实质性响应，并给出可落地方案，4小时内解决故障；对重大问题提供现场技术支持，并在48小时内解决；逾期未解决的，每逾期1小时，乙方应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；

2、远程质保：实现远程网络质保，作为现场质保的补充；

3、现场质保响应：系统正式经甲方书面验收合格后，乙方应派驻至少1名工程师负责现场应用运维服务，解决相关问题。乙方在接到甲方通知后，未及时到达现场质保和服务或虽到达现场却不进行质保和服务或处理不了问题故障的，甲方或使用方有权在书面通知乙方后，聘请第三方进行维服和提供服务，由此产生的第三方维服或服务费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。

4、质保期内乙方负责：

（1）负责所提供产品服务期内的正常运行。

（2）对发生的数据错误、混乱进行调整。

（3）因甲方使用产品版本升级不当所产生的调整工作。

（4）及时对甲方提出的功能不足之处进行修改。

（5）及时了解甲方系统的使用情况，做好质保服务，每月进行电话回访。

（6）公司发布新版本时，免费为甲方提供版本升级。

（7）根据甲方需求远程提供项目改进的分析思路、建议。

（8）负责处理安装、调试及质保期内的系统运行过程的技术服务问题。

（9）免费维护本合同约定的所有系统接口，确保接口在甲方系统环境变更、版本升级或乙方产品更新后始终保持可用与稳定。因接口问题导致的数据中断或错误，乙方应在2小时内响应，24小时内解决。
根据招投标文件的规定及行业惯例，乙方应提供的其他服务内容。

5、如乙方没有按本合同履行系统售后服务或在质保期内免费升级或在质保期内没有提供相关运维服务的，由此造成相应损失甲方有权要求乙方支付违约金。

6、乙方向甲方免费提供不少于    次线上或线下培训，培训内容可根据甲方具体情况进行定制安排。

7、上述产品的质保期为交付并验收合格后    年 ；免费更换时间为交付并验收合格后     年。质保期内，乙方负责免费维护本项目与甲方校内现有及未来所有信息系统的对接接口，确保接口持续可用，不得收取任何接口对接、升级、维护费用，该义务不受本合同终止或解除的影响。

8、乙方售后服务联系人               ；联系电话           。
七、合同价款的支付

1、履约担保：是否收取履约保证金（含保函）：(是    (否

收取履约保证金形式： (电汇  (支票  (履约保函原件彩色扫描件

收取履约保证金(保函）金额：                。        

履约担保期限：            。             

2、付款方式：

第一次付款：合同签订后支付合同总价40%的预付款。

第二次付款：中标单位在合同约定的时间内将古籍文献数字化制作及平台搭建全部完成后，经新疆医科大学图书馆书面验收合格后，支付合同金额的 60%。。

支付方式为：□现金 □支票 (电汇 □银行承兑汇票  □其他：         
2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。若乙方未按合同约定期限交付成果、交付成果验收不合格且未在限定期限内整改到位的，甲方有权中止支付相应款项，且不视为甲方违约。

3、乙方银行账户信息：

户    名：                                    

开户银行：                                     

银行账号：                                    

3、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、产品有效期限

本合同产品有效期限为：   年  月  日—  年  月  日/永久有效。有效期内甲方校本部、异地校区及所有附属医院内部网IP范围将根据本合同获得产品的使用权，该等使用权受《中华人民共和国著作权法》及其他有关法律、法规的保护。应用系统的运行环境支持与“智慧新医”等系统无缝对接。
九、违约责任

1、双方应本着诚实信用的原则全面履行本合同义务。一方违反本合同规定，造成本合同不能执行，须向另一方支付违约金，给另一方造成损失的，还应赔偿另一方的全部损失。

2、乙方应按本合同约定的时间上门进行系统的安装调试工作，如有逾期，每逾期一日，向甲方支付合同总额0.1%的违约金；逾期超过10日（含10日）以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金。

3、乙方应按本合同的约定向甲方提供系统并完成安装调试，如乙方提供产品的质量、技术标准、规格、版本等不符合本合同约定及招投标文件规定的，甲方有权要求乙方无条件调换并重新安装，乙方承担因调换而发生的全部费用（包括但不限于因此产生的运输、人工、差旅及甲方为配合调换所支出的合理费用）；如乙方不能调换、安装或重新调换、安装后仍不符合要求的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、在质保期内，乙方违反本合同及招投标文件的售后服务承诺的，不能及时响应提供质保服务并解决故障，每发生一次，向甲方支付合同总额1%的违约金，超过3次，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金。
5、在质保期内，甲方使用乙方提供的产品期间，因乙方产品自身原因出现无法修复的严重故障，导致甲方无法正常使用，乙方需尽全力解决并保证系统能够正常运行，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还全部已付款项，并应向甲方承担合同总价20%的违约金。

6、乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

十、可分割性

本合同及相关附件中包含的任何一项条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该项条款的无效性或不可执行性不影响其他条款的执行。

十一、商业秘密

本次交易中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任。本条款项下的保密义务为乙方为甲方提供服务期间以及甲方与乙方的合同关系终止（无论任何原因终止）之日后直至甲方公开宣布解密之日一直有效。
十二、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

十三、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同的文本及生效

1、本合同一式   份，甲方执  份、乙方执  份，具有同等法律效力（若甲乙双方采取线上签约方式，则不涉及此条款）。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字且单位盖章之日起成立生效。

3、合同内容如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

十五、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件（包括传真件、电子邮件）与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件、中标（成交）通知书均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、双方明确：本合同任何一方不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如任何一方修改均为无效条款，该条款应以招标文件约定为准，招标文件未约定以中标通知书、投标文件为准。

4、本合同中所载的书面通知方式
包括当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

5、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
地址：                                  地址：                                 
电话：                                  电话：                               

日期：                                  日期：  
附件1：技术参数清单

附件2：质量及服务承诺书
质量及服务承诺书
对于贵单位采购             项目，我公司在售后服务方面做如下承诺：  　　

一、我公司所有供应产品都有合格的《质量检测报告》和

相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证及时提供所需的检测报告、合格证明等相关证件，并保证所有证件真实、合法、有效。我公司对产品质量实行三包，即：包退、包换、包修；  　　

二、合同签订后，按时交货；严格遵守国家关于标签标识方

面的管理规定，保证产品外包装符合要求；   　　

三、 本公司确保所提供的产品安装调试达到合同指标，产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。如因我公司产品质量或安装质量问题造成验收不合格，我公司将及时整改直至合格为止，期间产生的费用由我公司承担；  　　

四、我公司在调试期间负责对贵单位操作、维修人员的培训，并能独立操作；对于贵单位的技术咨询，随时给予解答；

五、在交付设备时，本公司向贵单位交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等；对系统出现的一般问题，乙方应在1小时内作出实质性响应；对重大问题提供现场技术支持，并在48小时内解决；

六、我公司所有供应产品如经贵单位按合同书面确认供应品牌后，对涉及该指定产品的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换。  　　   　　

七、我公司供应产品的保质期绝不低于产品标注的保质期，如因我方供应产品质量问题，我方自愿承担由此所造成的所有损失及法律责任。  　　

八、我公司所提供的产品，在贵单位投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵单位规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。  　　

为共同确保质量安全，我公司特向贵单位作出上述承诺，并愿意遵照执行；本承诺书在我司供货质保期内有效。  　　

 承诺单位（盖章）：

      法定代表人（或授权代理人）签字： 

  日期：   
附件3：廉政承诺书

廉政承诺书
为建立廉洁自律的工作纪律，本公司作为新疆医科大学的供应商，在独立、客观、公正的基础上开展各项业务，杜绝发生违法、违纪和不良行为。本公司将严格按照以下措施做好各项工作，并自愿向贵校承诺如下：

第一条 廉政内容

（一）严格遵守党规、党纪、国家法律、行政法规和贵校的各项规章制度，做到依法经营、诚实守信和廉洁自律；

（二）正确行使权力，不在贵校的管理、招投标活动和业务合作中发生任何违法、违规、违纪行为，不谋取不正当利益和损害贵校的利益；

（三）不以权谋私，不从事任何损害贵校利益的业务，不利用条件上的便利从事有偿居间活动；不利用条件上的便利为亲属、特定关系人谋取任何利益；

（四）坚决抵制商业贿赂，绝不向贵校的工作人员及其家人行贿或变相行贿，不以任何形式向其赠送礼金、有价证券和贵重物品、以报销、提成、回扣等方式给予任何费用；

（五）在业务合作过程中，如出现相关人员吃、拿、卡、要等现象应立即停止并向新疆医科大学纪检委进行反映；

（六）不以任何理由邀请新疆医科大学工作人员外出旅游或安排参加宴请及娱乐活动；

（七）本公司指定业务代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到新疆医科大学指定地点联系商谈，不得到学校、学院、科室等推销任何产品，不得借故到相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第二条 如本公司违反上述承诺，本公司自愿承担如下责任

（一）如因本公司的相关行为给贵校造成损失的，本公司剩余未结款项全部归贵校所有，如不足以弥补贵校损失的，本公司继续承担赔偿责任；

（二）如本公司的上述行为构成犯罪的，贵校有权直接报案，依法追究本公司的全部法律责任；

（三）本公司自愿接受被贵校列入员工黑名单的制裁，该制裁包括但不限于如下内容：

（四）授权贵校在任何媒体对本公司的上述行为进行曝光，相关费用全部由本公司承担；

（五）授权贵校将本公司的上述行为作为反面案例，以任何形式在任何场所进行广泛宣传。

第二条 本公司将认真执行上述承诺事项，自愿对上述承诺内容承担法律责任、经济赔偿责任及刑事法律责任。

承诺单位（盖章）：

      法定代表人（或授权代理人）签字： 

  日期：：  
第五部分  响应文件格式

（响应文件制作格式，仅供参考）

（项目名称）
响  应 文 件

项目编号：

采购人：

投标单位：（名称及公章）

投标单位法人代表或授权代表签字：

投标单位地址：

联系人及联系电话：
20　　年   月   日
目录



(一)投标函
(二)法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
(三)首次报价一览表
(四)磋商保证金提交证明
(五)供应商资格证明文件
(六)技术参数偏离表
(七)商务条款偏离表
(八)技术服务方案
(九)其他的资料




注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容，并在目录中标明每项内容的页码。

（一）投标函
致：（采购人名称）
根据贵方为　　（项目名称）    项目的竞争性磋商文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

1、报价一览表
2、商务、技术文件
3、投标保证金，形式（电汇、网银、保函），金额为　　　　。
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、我方已详细阅读并理解了竞争性磋商文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

2、所附响应报价表中规定的应提交和交付的货物（或服务）投标总价为：（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
3、本投标有效期自开标之日起　90个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
4、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7、我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　
投 标 人 名 称（并加盖单位公章）：　      　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日
（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

投标单位：   （全称）（盖章）  
日    期：    年     月    日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

	（身份证正面）
	（身份证背面）


注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。 

2.响应文件中须放置法定代表人身份证明。 

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。
附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）
	（身份证正面）
	（身份证背面）


供应商：   （全称）（盖章）   
              法定代表人签字或盖章：　　　　　 　

身份证号码：
              委托代理人签字：　　　　　　　　　　　

身份证号码：
　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20U　　U年U　月U　U日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。
2、供应商的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的供应商，须提供此项证明文件。
（三）首次报价一览表

项目名称：                          项目编号：        
投标单位：   （全称） 
	序号
	项目名称
	应答总价（元）

	1
	
	小写：                    ；
大写：                    。

	备注：


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
2. 总报价中包括但不限于税费、运输费等所有相关费用，最终达到甲方使用要求。

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
（四）磋商保证金提交证明
供应商的投标保证金须确保到账，在制作响应文件时，可将汇款凭证（或投标保证金收据复印件）粘贴在此处。
（五）供应商资格证明文件
1、关于资格的声明函

致：（采购人名称）
关于贵方20　年　月　日第（项目编号）竞争性磋商公告关于“　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的全部服务内容，并保证提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商　投标单位名称（盖章）　　

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：　　　　　　　　　　　　  

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　月   日

2、供应商基本情况表

2-1企业基本情况简介 
（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本竞争性磋商文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。
② 附其他相关证明材料复印件（详见第一章磋商公告及第二章供应商须知，自行补充，格式自拟）。
以上复印件在响应文件正本中均为加盖公章的复印件，必须完整、清晰可辨、有效。
2-2承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

七、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
2-3具备良好商业信誉的证明材料
（采购人、采购代理机构）：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称） （包    ）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

2-4具备健全的财务会计制度的证明材料
（以下4项任选其一提供）

①提供2023年度或2024或2025年度经审计的财务报告；

②提供2023年度或2024或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）；

③供应商成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）（复印件）；
④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章。
2-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人、采购代理机构）：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）（包     ）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
日    期：XXXX

2-6具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺

（采购人、采购代理机构）：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）（包   ）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

附：

1.提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；

2.提供至本项目响应截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明

2-7参加本次政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行-贿犯罪记录承诺函
（采购人、采购代理机构）：
本单位作为本次政府采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行-贿犯罪记录。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
2-8在经营活动中没有重大违法记录
（采购人、采购代理机构）：
本单位作为本次政府采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），以网页截图（需显示查询时间）加盖供应商公章为准

（查询时间为：自招标公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。）
说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2-9控股、管理关系申报

（采购人、采购代理机构）
我方参加          （项目名称）（包号）      的应答，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。
	申报人名称
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	控股股东/投资人名称
及出资比例
	

	非控股股东/投资人名称
及出资比例
	

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	

	
	被管理关系单位名称
	

	备注
	


我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情形，同时不存在与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标的情形。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
注：
1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
    2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 
3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX   日    期：XXXX
2-10联合体投标承诺

（采购人、采购代理机构）：
本单位作为本次政府采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
本单位未以联合体形式参加本次政府采购项目的应答。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
1、以下《中小企业声明函》、《XX企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

3、中小企业及残疾人福利性单位等证明文件等（如有）
3-1中小企业声明函（服务）

本公司 (联合体)郑重声明,根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体 )参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.( 新疆医科大学中医古籍数字化服务项目),属于(其他未列明行业)；承建(承接)企业为(企业名称),从 业人员    人 ,营业收入为    万元,资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人 ,营业收入为   万元,资产总额为    万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称 (盖 章 )∶

日期:

注：

1、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。
3-2 残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：   （全称）（盖章）  
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月   日

备注∶享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件∶

（1）安an置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3-3XX企业证明文件（如有）
（格式自拟）

说明：

1、供应商符合《政府采购支持XX企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为XX企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，XX企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。XX企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上XX管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于XX企业的证明文件。
3.证明材料加盖供应商公章。
4、近三年内已完成的同类项目业绩
供应商名称（公章）：       　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	（业绩中含有的：服务内容）

	备注
	是否附用户评价报告        有（ ）      无（ ）


我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按采购人要求的范围提供相关业绩）

2.本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书等相关的证明材料（证明材料应按评审要求提供）。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标供应商须知前附表。  

3. 业主评价证明（如有）。  

4.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（六）技术参数偏离表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按投标服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.供应商需对应响应文件“用户需求书”的“二、项目技术要求”内容逐条响应，如有缺项、漏项，视为满足磋商文件技术参数标准要求。参数中要求提供佐证材料的，供应商需提供佐证材料；未要求的，以供应商偏离表应答为准。
2.用户需求书中标记“★”的为实质性参数要求，供应商负偏离的将予以废标。参数中要求提供佐证材料的，供应商需提供佐证材料；未要求的，以供应商偏离表应答为准。

3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4.本表表头格式内容不得擅自修改。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：                   
供应商名称（加盖公章）：                        
日期：          年      月     日
（七）商务条款偏离表

供应商名称：         　　　　　  项目编号/合同包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性磋商文件

条目号
	竞争性磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注：投标供应商要将响应文件与竞争性磋商文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标供应商必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同竞争性磋商文件标准。
投标单位：   （全称）（盖章）   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
（八）技术服务方案
根据商务技术评审要求，供应商自行编制技术服务方案。

 注：1、内容中若需要表格请供应商自行编制，编制内容以评审要求为准，未要求的，供应商自行拟定内容。
（九）其他的资料

一、承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

凡因参与本次采购活动所产生的一切技术成果、商业数据、设计方案、书面文件及相关材料（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业中应当保守的信息、软件源代码等知识产权载体），其全部知识产权及相关衍生权利均自完成之日起永久性、排他性地归属于采购人所有。我公司确保其提交的成果不存在任何权利瑕疵，若因第三方主张权利导致采购人遭受诉讼、索赔或其他经济损失，我公司承担全部连带责任，包括但不限于诉讼费用、和解赔偿及行政机关处罚等。

采购人有权在全球范围内行使上述知识产权的使用、修改、许可及再开发等权利，无需另行支付费用。我公司严格按照采购人要求履行严格保守信息义务，未经采购人书面授权不会以任何形式披露、使用或授权第三方使用前述成果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
二、其他资料（如有需要）。
建议补充：若乙方未按合同约定期限交付成果、交付成果验收不合格且未在限定期限内整改到位的，甲方有权中止支付相应款项，且不视为甲方违约。


建议修改为：包括






75

