太仓市政府采购

单 一 来 源 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2026-0035

项目名称：太仓市“一网通办”平台（六期）

采购单位：太仓市数据局

采购项目类别：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年5月

目 录

第一部分 单一来源采购邀请函

第二部分 单一来源采购文件需求

第三部分 单一来源采购程序

第四部分 成交原则

第五部分 合同条款

第六部分 响应文件格式

- 单一来源采购邀请函

苏州中格软件有限公司：

项目概况 太仓市“一网通办”平台（六期）JSZC-320585-JZCG-D2026-0035招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2026-5-28 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2026-0035

项目名称：太仓市“一网通办”平台（六期）

预算金额：245 万元

最高限价（如有）：无

采购方式：单一来源

采购需求：为全面推进政务服务数字化转型，太仓市“一网通办”平台建设项目（六期）通过构建全市统一的“AI+政务服务”能力支撑体系，项目底层采用“基础支撑+数智底座”架构，筑牢智能化服务根基。进一步拓展AI+应用场景，打造智能导服、政务助手、政务慧审等6个智慧服务组件，梳理上线20个高频政务服务场景，覆盖单事项、一件事、不动产业务等领域，实现智能问答、辅助审批、材料自动生成与审查等智能化能力。强化落实高效办成一件事，包括落地投资促产一类事，对接固定资产投资、开工及验收全流程服务；建设“人才房票一件事”，支持人才按实际情况申请对应房票，助力精准购房；并预留4个未来省市要求建设的“一件事”拓展接口。开展事项全生命周期管理，构建覆盖事项创建、维护、归档及标准化管理的全流程平台；开展人才特色服务建设，推进企业库、人才库、项目库、奖补库“四库联动”，实现人才适配、需求对接与补贴资质自动校验，支撑多轮次审核，开发“太仓青年人才礼遇小程序”，提供人才认定、补贴发放全流程服务，优化人才服务体验。此外，对一网通办平台中已建成并投入使用的子系统及全市投放的自助服务设备进行为期一年的运维保障服务。具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：建设工期为3个月。合同签订后的3个月内完成软件系统研发和联调测试，在运行系统及自助一体机运维期限1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-5-28 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

## 10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市数据局

单位地址：太仓市县府东街99号3号楼

联系人：严建祥

联系电话 ：0512-53595067

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市万金北路88号3栋2楼

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  响应供应商须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于采购人。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2响应供应商：经认定有资格响应采购，参加响应竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：响应供应商根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制响应文件并按规定响应的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（成交人）

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 响应供应商

3. 合格响应供应商的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格响应供应商的特定条件

4.1 按采购公告规定。

5. 响应供应商代表

5.1指全权代表响应供应商参加响应活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合响应

6.1按采购公告规定。

7. 响应费用

7.1响应供应商应自行承担所有准备及参加响应的相关费用。不论响应结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次采购项目不收取标书费及成交服务费，请响应供应商在响应时充分考虑这一因素。

三、采购文件说明

8. 采购文件

8.1采购文件由采购文件目录所列内容组成，响应供应商获得采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由响应供应商自己承担。响应供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2采购文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 采购文件的澄清

9.1响应供应商在获取采购文件后，若有疑问，应于网上响应截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.采购文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟响应截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3采购文件的更正（含澄清、修改等）内容与原采购文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4采购文件的更正（含澄清、修改等）内容将在苏州政府采购网发布，请响应供应商及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为采购文件的组成部分，对响应供应商起约束作用。

10.5采购文件若有最新的答疑文件，响应供应商必须下载并使用该文件制作新的电子响应文件，否则将无法完成电子响应文件的上传及响应。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对采购项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 响应文件说明

12、提示与要求

12.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对采购文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

12.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 响应文件计量单位和使用文字

13.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 响应供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应供应商承担所有相关责任。

15. 响应文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见响应文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.1.2响应报价明细表；

15.2 响应正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2响应承诺函（详见响应文件格式）；

15.2.1.3响应单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4响应供应商参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5响应供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6响应供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7响应供应商参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见文件格式）；

15.2.1.8响应供应商证明其符合采购文件规定的响应供应商特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.9响应供应商基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.10响应供应商法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11响应供应商法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.12响应供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15其他可以证明响应供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4售后服务内容；

15.2.2.5采购文件中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.6其他需响应供应商对本次响应的详细说明（响应供应商视各自的情况自行编制）；

注：响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3响应文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 响应文件编制要求

16.1电子响应文件编制要求：响应人应使用采购文件要求的响应文件制作软件制作电子响应文件，电子响应文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致响应无效。

17. 响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则响应供应商可以按采购文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18. 响应保证金

本项目无须缴纳响应保证金。

19. 响应文件的有效期

19.1在本采购文件规定的开标之日起九十（90）天内，响应供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应采购文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与响应供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的响应供应商的响应将被拒绝。

五、响应文件的提交、撤回和修改

20. 响应文件的上传、提交

20.1响应供应商应将制作好的加密电子响应文件按要求在响应截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 响应截止时间

21.1电子响应文件必须按采购公告中规定的网上响应截止时间前提交，否则响应无效。

21.2采购代理机构推迟响应截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应供应商。在这种情况下，采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在响应截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子响应文件少于一份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）采购失败。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1响应供应商在提交响应文件截止时间前，可对其响应文件进行撤回或修改。

23.2开标后响应供应商不得撤回响应。

六、响应和评审

23. 单一来源采购仪式

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面采购活动。采购仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加采购活动的响应法定代表人或授权代理人须在项目开始前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3单一来源采购活动开始后，按照采购流程，响应供应商在规定的解密时间内解密响应文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由响应供应商自行承担向相关责任。

23.4响应人代表对采购仪式过程和记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评审小组

24.1评审小组由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评审事务。

24.2评审小组独立履行下列职责：

24.2.1审查响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求响应供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

24.3评审小组成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评审过程和结果，以及响应人的商业秘密保密；

24.3.4参与评审报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复响应供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评审内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应人或与评审无关的其他人泄露。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应人对采购代理机构和评审小组成员施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

25.3在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人与响应人进行联系。

26.对响应文件初审

26.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对响应人的资格进行审查。对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评审开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评审小组将审查响应文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

26.3在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应书是否实质响应了采购文件的要求。实质上的响应应该是与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与采购文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足采购文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或响应单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的响应单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，响应供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应单位的名次相应排列。响应单位不得对采购文件进行实质性修改，否则响应文件将被拒绝。

26.6评审小组将对确定为实质性响应的响应进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10评审小组将拒绝被确定为非实质性的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性的响应。

27.响应的澄清

27.1在响应文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面（或电子件）形式（应当由评审小组专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.无效响应和废标

28.1无效响应的具体情形有：

28.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.2 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.2响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有响应供应商。

29. 响应文件的评价和比较

29.1评审小组按采购文件规定的评审方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评审小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对响应单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3响应者的资信情况和履约能力；

29.2.4响应者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 成交供应商的确认

30.1评审小组按采购文件规定的评审方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位或根据采购人授权直接确定成交供应商。

30.2经评审小组评审并确定成交供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

30.3各响应单位如对公告结果有异议，应在成交公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经响应单位法定代表人或参加响应的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经响应人法定代表人或参加响应的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的响应人。确定为成交的响应人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 成交通知书

32.1确定出成交供应商后响应文件有效期截止前，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

32.2成交通知书在成交公告发布后将发布在苏采云系统中，成交通知书发布之日视为成交供应商领取之日，成交供应商自领取之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4成交通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未成交供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1成交供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在成交供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

34. 合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项与成交供应商签订政府采购合同。

34.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

34.3签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

34.4成交人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其成交资格，同时由成交人承担相应的法律责任

34.5签订合同后，成交人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

#### 35本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

##### 35.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

##### 35.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

##### 35.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

35.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

35.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

36、节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，若供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内的强制采购品种，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

39.采购本国产品的支持政策

39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、其他事项

40. 监督和公证

40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

41.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 单一来源采购文件需求

建设背景

《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》等文件明确提出，要深化人工智能在政务服务领域的融合应用，推动更多事项“一件事一次办”，持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。江苏省《数字经济高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》、《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的实施方案（2025—2027年）》及苏州市《高水平建设“人工智能+”创新发展试验区的若干措施》等政策，强调要以数字化转型为引领，加快政务服务模式创新，强化跨部门、跨层级数据共享和业务协同，打造更具竞争力的政务服务环境。

为深入贯彻落实苏州高水平建设“人工智能+”创新发展试验区决策部署，积极抢抓人工智能发展新机遇，全力打造新质生产力，根据《苏州市加快推动“人工智能+”应用高水平建设“人工智能+”创新发展试验区行动方案》，太仓市结合本地实际，制定了《太仓市“人工智能+”创新发展行动方案(2025-2027年)》，明确提出，要加快构建政务服务AI能力支撑体系，建成太仓市政务服务智慧中枢，推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变，实现智能客服、智能预填、智能预审、智能审批等服务功能，全面提升数字化政务服务水平。

从本地实际需求出发，随着企业和群众对政务服务的便捷性、智能化要求不断提高，现有“一网通办”平台在AI深度应用、事项全生命周期管理、跨场景业务协同等方面仍有优化空间。例如，部分审批流程仍存在环节繁琐、材料重复提交等问题；人工智能在智能导服、政务慧审等场景的应用深度不足；事项管理的标准化、动态化水平有待提升。此外，面对投资促产、项目建设等重点工作，需要更高效的“一件事”集成服务来加速项目落地、激发市场活力。

在此背景下，太仓市数据局启动“一网通办”平台升级项目建设，旨在通过深化AI技术融合应用、优化“高效办成一件事”流程、构建事项全生命周期管理体系等举措，进一步打破数据壁垒、简化办事流程、提升服务智能化水平，为企业和群众提供更优质、高效、便捷的政务服务。同时在人才创新创业服务平台一期建设基础上，聚焦企业库、人才库、项目库和奖补库的四库联动赋能，实现企业与人才精准匹配、人才与项目高效对接、奖补资质自动校验，优化人才服务体验，助力太仓市吸引和留住更多优秀人才，推动地方经济社会高质量发展，更好地适应数字经济时代政务服务创新发展的要求。

同时，太仓市已建成投用一窗式智能服务系统、窗口接件客户交互系统、不动产集成服务平台、“互联网 + 监管” 系统、电子证照库、审管执信一体化平台等十余套政务服务核心系统，覆盖市、镇、村（社区）三级政务服务场景，是企业群众办事、部门协同审批、政府智慧监管的关键支撑。上述系统长期稳定运行是政务服务不间断的基础保障，现有免费运维服务即将到期，亟需开展标准化、专业化、常态化系统运维，确保历史系统兼容适配、数据安全流转、业务连续办理，避免因系统故障、版本不兼容、数据异常等问题影响办事效率与服务体验。

此外，全市已投放 98 台政务服务自助一体机（含自助一体机 69 台、自助电脑端 29 台），覆盖市政务服务中心、镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点，实现群众就近办、自助办、随时办。为保障自助服务终端全天候、全功能、高可靠运行，持续优化基层政务服务可及性，亟需同步开展全市自助服务设备全周期运维管理，实现硬件巡检、故障抢修、耗材更换、系统升级、资产管控一体化服务。

建设目标

（一）平台建设目标

本项目以 AI 技术与政务服务深度融合为核心，旨在构建全市统一的“AI + 政务服务”能力支撑体系，全面推进政务服务数字化转型。

项目底层采用“基础支撑 + 数智底座”架构，筑牢智能化服务根基。基础支撑涵盖安全支撑与模型管理模块，通过敏感数据脱敏、隐私合规处理构建安全防护体系，同时实现 AI 模型全生命周期管控，保障模型高效接入使用。数智底座包括整合智能体应用管理、材料审查（升级）、智能校验等八大模块，提供 AI 能力标准化接入调度、材料自动化审查、对话式办理等核心能力，形成 “中枢驱动、全域协同” 架构。

强化落实高效办成一件事，包括落地投资促产一类事，对接固定资产投资、开工及验收全流程服务；建设“人才房票一件事”，支持人才按实际情况申请对应房票，助力精准购房；并预留4个未来省市要求建设的“一件事”拓展接口。拓展AI + 应用场景，打造智能导服、政务助手、政务慧审等6个智慧服务组件，梳理上线20个高频政务服务场景，覆盖单事项、一件事、不动产业务等领域，实现智能问答、辅助审批、材料自动生成与审查等智能化能力。

开展事项全生命周期管理，构建覆盖事项创建、维护、归档及标准化管理的全流程平台，实现事项动态更新、全过程跟踪与多系统高效协同，提升管理规范性与透明度。

开展人才特色服务建设，推进企业库、人才库、项目库、奖补库 “四库联动”，实现人才适配、需求对接与补贴资质自动校验，支撑多轮次审核，开发“太仓青年人才礼遇小程序”，提供人才认定、补贴发放全流程服务，优化人才服务体验。

（二）在运行系统运维目标

承担由苏州中格公司历年承接开发的所有在运行业务系统的日常运维服务，确保7×24 小时连续稳定运行，实现系统兼容适配、性能优化、数据安全、故障快速处置；建立标准化运维体系，包含日常巡检、系统管理、数据库维护、网络安全保障、应急处置、定期培训与运维报告，确保历史系统与新建平台无缝对接、数据双向互通、业务协同顺畅；通过专业化运维降低系统故障发生率，提升政务服务整体连续性与可靠性，满足企业群众全天候办事需求。

注意：此处运维要求只针对在运行系统且该系统业务不在当年升级范围内。

（三）自助一体机运维目标

实现全市政务服务自助一体机规范化运维管理，完成设备巡检、硬件维修、系统升级、耗材更换、外观保洁、资产台账与智能化监控；建立 7×24 小时应急响应机制，确保故障快速修复、设备正常可用；通过点位优化、频率调整、数据分析提升自助设备使用率与服务效能，实现自助服务 “就近可办、随时能办、一次办好”；同步完成运维期内新增自助设备的纳入管理，构建覆盖市、镇、村（社区）三级的自助服务运维保障网络。

建设依据

- 《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）

- 《政务领域人工智能大模型部署应用指引》

- 《政务数据共享条例》

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

- 中央网络安全和信息化委员会《“十四五”国家信息化规划》

- 《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）

- 《国务院关于在线政务服务的若干规定》

- 《江苏省“人工智能＋”行动方案》

- 《省政府办公厅关于印发江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025—2027年）的通知》（苏政办发〔2025〕26号）

- 《省数据局关于印发江苏省深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的实施方案（2025—2027年）的通知》（苏数发〔2025〕24号）

- 《江苏省优化营商环境行动计划》

- 市政府关于印发苏州市高水平建设“人工智能+”创新发展试验区的若干措施的通知（苏府规字〔2025〕5号）

- 《苏州市数字经济“十四五”发展规划》

- 《太仓市“人工智能+”创新发展行动方案（2025—2027年）》（太政办〔2025〕9号）

- 《关于实施江苏省高层次人才培养计划（“333工程”）的意见》

建设要求

- （一）设计原则

为确保系统的建设成功与可持续发展，在系统的建设与技术方案设计时应遵循如下的原则：

- 标准化原则

软件设计严格执行国家有关软件工程和行业标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的开发文档。系统建设中充分考虑了“标准和开放”的原则，要支持各种相应的软硬件接口，使之具有灵活性和延展性，具备与多种系统互连互通的特性，在结构上实现真正开放。平台广泛采用遵循国际标准的系统和产品，以便于与其他网络系统的互联和扩展，同时易于向今后的先进技术实现迁移，充分保护用户的现有投资，其综合反映在可移植性、互操作性、系统独立性和集成性。

- 先进性原则

系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。

- 成熟性原则

系统要采用国际主流、成熟的体系架构来构建，实现跨平台的应用。确保系统符合信息化技术发展的趋势，具有明显的技术先进性。从技术层面讲，项目建设立足于先进技术，以SOA架构思想为指导，上构建一个合理、开放和基于标准的系统，使系统不但能够满足当前的需求，而且能够满足以后的发展。在保证系统实用性的前提下，最大程度的提高系统的安全性、可升级性、平台无关性和可扩展性。项目建设中所选用的软硬件系统可以方便地实现集成，使集成的应用系统降低系统维护的难度和要求，也方便用户日后的应用和管理。

- 高可靠/高安全性原则

应用软件应符合本地统一安全认证体系和统一用户管理体系要求，和现有平台实行统一权限管理，并支持分级授权,并提供较完善的数据加密机制和日志跟踪与分析功能。

- 可扩展性原则

为适应将来的发展，系统应具有良好的可扩展性，系统可以实现服务不间断的升级和应用扩展。充分考虑业务规模和结构的发展变化，系统规模的扩大和保护投资。系统构架和应用开发均具备可扩展性，能够随着应用的逐步完善和信息量的逐渐增加不断地进行扩展，整个系统可以平滑地过渡到升级后的新系统中。同时在软件系统的开发中，各个功能模块可重复利用，降低系统扩展的复杂性。

- 适用性原则

本次项目将遵循实用性建设原则，要能够充分利用现有投资，包括软硬件环境和业务系统。对于原有的业务数据接入整合可通过标准化接入方式，即以服务的形式进行改造式接入；或通过非标准化接入方式，即通过松耦合式的接口连接方式实现，两种方式均可实现对原有数据的充分利用。

- 界面友好性原则

保证用户界面友好。采用交互式人机会话操作，显示画面清晰明了，操作简便，尽量减少人工输入数据量，数据输出格式美观、易读、适用，具有灵活的选择组件，提供完善的联机帮助。界面设计美观大方，操作简单易用，管理方便高效。所有操作都应在尽可能少的步骤内完成，避免不必要的操作步骤。应用系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。

- （二）总体技术要求

系统应基于本项目建设要求，结合太仓市政务环境实际，提供总体架构、网络架构等方面设计，并提供合理的运行环境规划。在技术指标上应满足以下要求：

- 为了保障太仓市政务服务技术体系一致性和后续的延展性，项目需采用J2EE技术路线进行开发，系统架构设计层面以面向对象思想，进行构件化设计，做到系统灵活扩展。前端技术层面应使用标准化的CSS样式设计表、JavaScript脚本代码，能够支持主流浏览器。

- 系统稳定性与性能要求：系统稳定性方面，需要7×24小时不停机运行，系统维护、数据维护等工作必须在线执行；系统性能方面，应达到支持200个用户并发请求，当100个用户并发请求同一个中等复杂度的事物时，响应时间不超过5秒；在网络稳定的环境下系统交互体验要好，系统响应时间应小于3秒。

- 系统安全性要求：按照《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）中关于第三级系统的相关要求，同时遵循我市电子政务信息化安全管理的相关规定。

- 系统在建设过程中，应从技术和管理两个层面出发，制定全面的安全设计方案。技术防护方面应涵盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等关键领域，确保业务数据的安全性以及系统运行环境的稳定与可控。

- 鉴于当前网络安全威胁主要来自互联网侧，本项目需要提供能够跨网访问的应用安全访问网关，说明安全访问流程以及设计思路，并从网关逻辑架构、内部结构、网络部署、网关功能设计（包括但不限于认证鉴权、服务路由、协议转换、熔断限流、负载均衡等）方面提供切实可行的安全管控方案。

- 信创要求：根据《“十四五”数字经济发展规划》加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力的要求，系统建设应支持国产基础平台的部署。

- 平台建设要求

本项目在前五期太仓市“一网通办”平台建设基础上，进行AI能力深度集成、高效办成一件事、事项全生命周期管理、人才服务升级、AI+应用场景拓展等建设，赋能政务服务智能化转型与精准化创新，引领数字政务创新发展新范式。

- 数智底座

构建统一的AI大模型应用平台，主要功能包括智能体应用管理、材料审查（升级）、智能校验、智能客服套件、聊天办系列组件、数字人服务、语音服务（升级）及知识库管理。

- 智能体应用管理：提供统一的AI应用生命周期管理服务，支持应用展示与检索、可视化流程编排、注册与管理、第三方集成、版本控制、应用调度控制、发布与分享。

- 材料审查（升级）：支持审查场景管理、知识卡片管理、知识槽管理、文档模版管理，提升材料审查的精准度与自动化水平。

- 智能校验：提供多维度AI校验功能，涵盖表单字段格式性、合规性、逻辑性、完整性及材料关联性校验，并支持对AI校验内容进行详细解释。

- 智能客服套件：搭建智能交互服务体系，具备意图识别、多轮对话、上下文理解、情感分析、历史会话管理等全流程智能客服能力。

- 聊天办系列组件：以对话式交互为核心，整合办理指南、资格校验、材料上传、表单填写等功能模块，具备流程中断续填、历史数据复用等特性。

- 数字人服务：提供标准化接口与管理机制，包括基础服务、接入管理功能。

- 语音服务（升级）：主要针对语音服务进行升级，具备语音转文字、文本转语音能力，提高信息录入效率。

- 知识库管理：构建政务知识的全生命周期管理体系，支持知识管理、数据集管理、文档管理、切片管理、知识图谱、检索召回。

- 基础支撑平台

基础支撑平台筑牢智能化服务根基，具备安全支撑与模型管理两大核心能力。

- 安全支撑：构建多层次安全防护体系，支持敏感数据检测与脱敏、隐私数据合规处理、伦理检测与内容过滤、安全审计日志与溯源。

- 模型管理：实现AI模型的全生命周期管控，建设模型列表、模型注册与版本管理、模型发布、模型部署、模型功能标签、模型状态监控、默认模型配置、多平台接入、负载均衡。

- 高效办成一件事

优化一件事服务体系，提升政务服务效能。主要建设内容包括投资促产一件事及根据省市要求建设的一件事。

- 投资促产一件事

实现开工、验收、固定资产投资等“一件事”全流程线上化协同办理，对接省平台与工改系统，确保数据双向贯通与考核达标。

- 开工一件事：对接省平台开工一件事，实现统一认证跳转、办结数据回流，支持工改2.0、3.0数据推送及应办未办改造。

- 验收一件事：对接省平台验收一件事，实现统一认证跳转、办结数据回流，支持工改2.0、3.0数据推送及应办未办改造。

- 固定资产投资一件事：支持省工改前置库对接、本地办件生成、事项办理过程推送及材料补齐补正。

- 根据省市要求建设的一件事：预留开发四个全新的“一件事”集成服务模块，通过全面梳理办事指南、办事情形、申请表单等内容，完成系统功能模块配置、页面设计与功能开发，以满足未来多样化服务需求。

- AI+应用场景

拓展AI技术应用广度和深度，打造智能化应用场景，创新政务服务模式。主要建设内容包括智能导服、政务助手、公务助手、政务慧审、智能绘图、中介超市助手、一网通办功能升级、综合管理。

- 智能导服：提升用户在政务大厅的空间引导与服务分流体验，主要功能包括三维地图引擎、路径导航、取号队列状态同步、取号结果反馈、语言切换。

- 政务助手：主要功能包括AI边聊边办、AI预约取号、AI查询、AI反馈、AI服务专区，简化用户办事流程。

- 公务助手：提升公务人员办公效率与协同能力，主要功能包括消息推荐、项目进度表、公文撰写、会议纪要、聊天助手。

- 政务慧审：强化审批规范性与准确性，主要功能包括文件审查、问题定位、结果输出。

- 智能绘图：提供智能化图纸绘制与管理服务，主要功能包括企业信息智能填充、绘图表单、户型适配、面积校验、图纸绘制、AI智能绘图、图纸导出、绘图库。

- 中介超市助手：提高中介服务对接效率，主要功能包括智能服务顾问、智能项目发布。

- 一网通办功能升级：优化在线申报体验与国际化服务能力，主要功能包括在线申报AI智能辅助、AI搜索（国际版）。

- 综合管理：保障系统高效运行与管理，主要功能包括政务助手管理、公务助手管理、审查管理、绘图管理、校验管理、统一日志管理。

- 事项全生命周期管理平台

构建事项全周期管理体系，强化事项规范管理。主要建设内容包括事项管理、事项档案、标准化管理、苏服码改造、同步及对接。

- 事项管理：建立多层级事项目录体系，支持事项新建、需求管理、发布、废止、赋权及申领，确保事项管理规范有序。

- 事项档案：全面展示事项的基本信息、事项标签，并关联展示审查要点。

- 标准化管理：支持基本信息管理、标签管理、更新管理、材料管理、操作日志、权限控制及通知管理。

- 苏服码改造：通过“苏服码”实现扫码亮证、一码导办，全面提升政务服务效率与便利度。

- 同步及对接：实现与市级事项的同步，完成源数据迁移，设计统一的事项标准化接口，并构建数据回流通道。

- 人才创新创业服务平台升级

完善人才服务体系，提升精准服务能力，主要建设内容包括人才补贴申请服务、补贴审核平台、专题库联动中枢、服务发布平台、人才房票一件事、太仓市青年人才礼遇小程序、系统对接整合。

- 人才补贴申请服务：实现人才补贴申请线上化提交，主要功能包括人才特贴、首年生活补贴、乐居购房补贴、补贴申报。

- 补贴审核平台：规范补贴审核流程，提升审核效率与精准度，主要功能包括大厅申报、预申报项目模块、奖补资质审核功能、企业资质评分管理、奖补发放管理。

- 专题库联动中枢：实现人才、企业、项目、奖补数据的联动，主要功能包括人才数据联动、企业数据联动、项目数据联动、奖补数据联动、标签库、数据整合。

- 服务发布平台：主要建设版本控制中心，管理服务发布全流程。

- 人才房票一件事

实现人才房票全流程线上化处理，助力人才精准购房。主要功能包括门户设计及制作、房票发放管理、后台管理服务。

- 门户设计及制作：设计人才房票首页，支持房票申请、地图找房、房票金额自测器、补贴规则自动匹配、房票补贴金额动态计算、开发商绑定凭证。

- 房票发放管理：支持房票凭证发放、人才房票换票、房票核验、房票自动核销、房票人工核销。

- 后台管理服务：支持资金池管理、房票模板管理、统计分析、消息通知。

- 太仓市青年人才礼遇小程序

为青年人才提供一站式全流程服务，主要功能包括青年人才礼遇小程序开发、人才申报配置、人才认定审核模块、补贴发放模块、后台管理。

- 青年人才礼遇小程序开发：设计小程序页面，支持人才认定申报服务、人才等级晋升服务、人才码服务、城市体验礼遇、人才首次考察补贴、服务集成、我的服务、用户认证对接。

- 人才申报配置：支持小程序应用配置，包括人才类别基础信息、办事指南上线时间等。

- 人才认定审核模块：支持人才认定数据汇聚、人才认定审核、人才认定管理、人才认定手动录入、人才异常管理。

- 补贴发放模块：支持微信补贴发放、乐游卡发放、人才认定监听服务。

- 后台管理：具备人才认定数量、消费券发放金额等数据的统计分析能力。

- 系统对接整合：对接法人库、一手房、二手房、不动产、网签系统、企业信用及太易居等接口，实现数据互通共享，支撑业务高效办理。

- 业务实施

针对20个高频场景进行实施工作，其中，一般场景包括：有限公司注销、个体户变更、劳务派遣、民生档案查询、城建档案查询、居民充电桩报装一件事、新房水电气开户一件事、二手房水电气过户一件事、水电气阶梯价申请一件事等；复杂场景包括：一手房、有限公司（设立、变更）等。主要实施内容包括AI事项梳理、模型微调、硬件对接整合。

- AI事项梳理：针对20个高频场景开展系统化梳理与配置。

- 模型微调：提升模型的识别准确率与解析能力，主要包括文档标注、文档识别训练和模型评测。

- 硬件对接整合：实现与身份证读卡器、二维码扫描器、高扫仪等硬件设备的驱动集成与对接。

- 在运行系统运维要求

- 运维服务对象

- 一窗式智能服务系统项目

本项目于2017年10月份启动建设，2017年12月份完成项目验收。项目主要基于太仓市网上审批平台建设一窗式智能受理和管控平台，为数据局综合窗口工作人员提供业务服务支撑。建设内容包括综合业务受理子系统、综合业务分拨子系统、综合业务互联网服务子系统、综合业务后台管理子系统、重点项目跟踪子系统等业务模块。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 窗口接件客户交互系统及设备建设方案项目

本项目于2017年12月份启动建设，2018年2月份完成项目验收。项目建设以太仓市网上审批平台为基础实现业务联动，并依托Android系统平台设备，开发窗口交互式系统，实现显示窗口及办事人员基本信息，展示事项基本信息，展示事项提交材料、流程，实现信息真实性确认，事项评价、统一告知和消息提醒等交互功能。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 太仓市不动产集成服务平台项目

本项目于2017年9月份启动建设，2017年11月份完成项目验收。项目目标是针对全市不动产业务，串联网签部门、不动产登记中心、税务部门的多个系统，构建不动产集成服务平台，实现二手房交易的一窗式审批。项目建设内容包括不动产一窗受理网上登记、不动产集成审批。通过线上统一申报，信息共享，多部门协同联办，提升业务办理效率。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 不动产集成服务平台二期项目

本项目于2018年7月份启动建设，2018年9月份完成项目验收。项目目标是基于太仓市不动产集成服务平台建设成果，进行系统功能升级和业务优化，让申报更便捷，审批更快速。本期项目建设内容主要包括中介机构申报服务、申报功能优化、在线预约、受理材料打印、业务数据库完善、审批功能完善、业务流程优化、水电气一键过户等。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 不动产集成服务平台三期项目

本项目于2019年6月份启动建设，2019年7月份完成项目验收。项目目标是基于不动产集成服务平台一二期项目建设成果，结合新阶段业务需求，进一步进行系统功能升级和业务优化，全面实现一窗在线受理、并行协同预审、现场数据核验、一人一次办结、即时出证优先化，5天出证常态化。本期项目建设内容主要包括增量房业务办理，即时出证，电子台牌交互+电子签名，不动产业务全城通办，一窗受理平台优化，集成服务平台优化和移动端服务延伸等。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 太仓市企业实名认证（原企业设立一窗通）平台项目

本项目于2019年4月份启动建设，2019年5月份完成项目验收。项目目标是基于现有政务服务平台，实现新设立企业办理营业执照、刻制公章、银行开户事项3个工作日内完成，将登记事项全部“搬上网”，全过程“一窗受理、集成服务”。本期项目建设内容主要包括一窗受理登记，同步审核办理，消息提醒，数据统计，服务监管等。当前系统功能模块在数据局业务办理环节中继续发挥作用。

- 太仓市不动产集成服务平台四期项目

本项目于2020年5月份启动建设，2020年8月份验收，项目免费运维服务期为一年。项目目标是基于我市不动产集成服务平台（前三期）基础上，进一步理顺不动产集成服务业务流程，扩展和完善平台功能，并调整我市不动产登记中心新业务系统的对接方式，打造更加切合我市实际的不动产集成服务平台，进一步提升我市房地产交易领域业务办理效能、改善我市房地产交易领域政务服务体验。

- 太仓市“互联网+监管”系统建设项目

本项目于2020年9月份启动建设，2020年11月份验收，项目免费运维服务期为一年。本项目建设是信息化政府监管的重要工程，通过建设监管数据中心、审管联动中心、服务门户、工作平台、任务管理系统、监管数据综合应用系统、通用监管系统及用户中心，完成与苏州市“互联网+监管”平台互联互通，逐步实现精准监管、智慧监管，为各级领导提供政府监管决策支持，为各级各部门履行政府监管职责提供信息服务，为提升政府治理能力现代化水平提供支撑。

- 太仓市电子证照库项目

本项目于2020年7月份启动建设，2021年12月份验收，项目免费运维服务期为一年。本项目建设目标是为了保障“互联网+政务服务”深化改革新成果，运用互联网技术、 区块链技术等先进手段实现全市各业务部门电子证照的采集，加工，共享，健全我市政务服务基础库资源，解决全市电子证照资源的标准统一、跨部门互信等问题，完善我市政务信息共享交换体系，拓展电子证照应用场景，促进各部门政务服务模式创新。

- 太仓市不动产集成服务平台五期项目

本项目于 2024 年 7 月启动建设，2024年12月份验收，项目免费运维服务期为一年。本项目建设是“互联网 + 不动产”服务改革的重要工程，通过建设房产主题库、智慧不动产门户、全链智治平台、运营管理平台及系统对接整合体系，完成与太仓市一网通办、太 e 办、不动产登记等平台互联互通，逐步实现一房一码、以码管房、不见面办理、全链智治，为各级领导提供不动产服务决策支持，为企业群众提供房源交易、贷款、缴税、登记、过户一体化信息服务，为提升不动产领域政务服务与治理能力现代化水平提供支撑。

- 太仓市审管执信一体化平台

本项目于2024年5月启动建设，2025年1月份验收，项目免费运维服务期为一年。本项目是太仓市推进审批、监管、执法、信用协同治理的核心工程，通过建设协同联动中枢、数据汇聚中心、综合管理中心、辅助决策中心、系统改造中心，完成系统对接整合与多场景审管执信应用开发，实现与太仓市各委办局审批平台、监管平台、执法平台、一网通办平台等平台的互联互通，有效破解审批、监管、执法、信用脱节问题，构建审管执信全链条闭环管理体系，为各级部门履行审批、监管、执法职责提供一体化信息支撑，为政府科学决策提供数据服务，为提升太仓市政务服务与综合治理能力现代化水平提供有力保障。

- 项目服务要求与方式

- 项目服务要求

提供全面完善的技术支持与服务，建立服务、运营和应急计划方案，确保系统的平稳运行，保障系统数据安全。提供7×24技术支持服务，有专人负责采购人的咨询(含电话咨询)。运行中出现故障时，在30分钟内做出响应，并协调各相关单位解决；如需现场维护解决，即时赶到现场处理，确保尽快解决问题。

- 运维服务方式

| 编号 | 部门及配置 | 主要工作方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话、网站及邮件支持 | 主要通过电话、电子邮件和网站为业务用户做指定范围内的技术支持，解决用户在安装、配置、使用的问题及提供系统升级指导； |
| 2 | 驻场售后支持 | 设立驻场运维服务机构，提供现场技术支持，解决用户在安装、配置、系统整合、系统定制、系统分析、系统优化及关键业务支持等工作；帮助用户解决在实际应用中的各种相关操作系统的问题，如需赶往现场，需在1小时内抵达。 |
| 3 | 研发部门支持 | 通过编写应用程序和定期更新各种系统补丁程序来完成对一线技术支持人员的支持工作；同时还直接面向最终用户提供各种应用移植、系统评估及合作开发等技术支持服务。 |
| 4 | 产品部门支持 | 主要通过与系统有关厂商的合作联系，帮助售后部和研发部门第一时间获得来自第三方的各种与技术支持有关的资源。 |
| 5 | 远程协助服务支持 | 在授权模式下，运维技术人员通过Internet或VPN通道可以登录到用户端的设备上，进行远程诊断和维护。 |

- 运维方式及服务内容

售后维护服务工作的内容包括驻场服务、日常运维、技术支持、培训服务、高级服务等服务，具体服务内容描述如下：

- 日常运维

日常运维服务包括例行巡检、系统管理、系统维护、网络安全维护、数据库维护、应急处理、紧急事件预案等。

- 例行巡检

运行监控。不定期的观察服务器的运行状态，并对检查所有模块的运行。

系统检测。根据甲方管理需要和硬件条件，对服务器的硬盘空间、CPU、内存、系统日志、防病毒软件进行检测，并形成检测报告，若发现异常现象，应及时通知客户，做出预警。

服务报表。按照周或者月记录售后工作内容，并记录系统运行相关业务数据（例如用户量、公文数据量、信息发布数据量等）、系统工作运行数据（例如访问量、响应值等）及数据变化的情况。

系统运行数据的曲线图。包括全季度、年度用户访问量、系统数据量、硬盘空间的变化曲线。

- 系统管理

用户数据维护。根据客户单位的组织机构、人员变动的情况，及时调整系统的组织模型和用户帐号信息，做好授权，并检查好各模块的应用情况。

流程定义和调整。根据用户提出的业务流程变更需求，修改工作流相关定义，并做好测试工作。

信息发布。根据用户平时信息发布的要求，定义信息发布栏目的模版，并协助用户发布信息。

业务数据维护。对于项目涉及到的专业数据，协助用户配置系统相关参数，协助用户进行数据维护。

文档组织和整理。包括应用操作手册、系统管理与维护手册、设备资料等编写和整理。

- 系统维护

目录服务维护。定期（如每周一次）对相关数据进行备份。操作系统及应用服务器维护。定期检查服务器操作系统及应用服务器的日志文件，做好安全防备和日志清理工作。

中间件维护。指对Tomcat等中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

补丁安装。及时了解数据库、目录服务、应用服务器、操作系统和项目中采用的公司自主产品补丁发布情况，及时做好补丁安装。

日志数据维护。对涉及到系统安全、稳定运行的日志数据进行定期的备份、清理，同时避免因日志数据文件过大导致系统无法高效运行。

服务器环境调整。当用户系统基础运行网络环境发生调整时，在规定的时间内对项目中采用的相关软件和设备进行安装、部署、配置调整及数据迁移，不影响用户的正常使用。环境调整包括网络环境调整、服务器迁移、操作系统升级、网络安全部署及服务器硬件升级。

故障排除。对于因软件系统质量原因出现的意外故障，及时分析并排除，保证用户的正常使用。

- 网络安全维护

负责联系政务云运维单位，从网络的连通性、网络的性能、网络安全监控管理等三个方面实现对网络系统的安全监控管理。

- 数据库维护

数据库维护。规划不同数据的生命周期，制订备份、恢复、迁移和灾备策略，根据业务的需要执行数据转换及迁移等操作。

数据库备份。定期（如每周一次）对数据库进行备份。备份机制包括本机备份+异机备份。数据库备份采取自动备份机制在本机和局域网备份。必要时可做系统镜像备份，遇到紧急情况时可迅速恢复。

数据库性能监测+优化。通过对数据性能的监控，了解数据库的日常运行状态，有针对性地进行调整优化，扩大可使用空间，确保运行效率。

- 应急处理

若发生不可预知的事件发生，根据当时情况进行分析，并通过技术知识库及外援支持立即展开紧急补救工作。

针对本项目制定了详尽的设计、应急处理预案，整个流程严谨而有序，但是，在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。下面，我们将对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计了相应的预防和解决措施，同时，提供了完整的应急处理流程。

针对现场服务过程中可能遇到的各种各样的风险，根据运维服务经验，针对一些可能出现的情况，制定了一系列预防处理措施：

| 类型 | 事件 | 预防措施 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用软件 | 无法启动软件可实行文件 | 运维人员提前准备好各类需维护软件安装程序 | 将应用软件数据文件备份后，重新安装 |
|  | 软件打开过程中或运行中异常错误关闭 | 运维人员准备好安装程序，操作系统优化和修补软件，查杀病毒软件 | 判断出错原因，备份数据，采取相关修复措施 |
| 操作系统 | 使用者本级操作系统异常或系统资源占用严重 | 准备好系统检查程序及修补程序，以及查杀病毒软件 | 告知使用者错误原因可能类型，提出解决方案，经使用者认可后采取相应措施。 |
|  | B/S结构系统，浏览器异常或无法下载控件 | 准备流氓软件清理程序，修复浏览器软件、查杀病毒软件 | 检查IE浏览器选项设置，分析原因进行修复。 |
| 网络或服务器 | B/S结构系统网络流量异常或服务器登录异常 | 判断服务器是否异常，否则准备杀毒软件 | 检查网络流量，流量异常小则保修网络服务商，流量异常大则查杀病毒 |

- 紧急事件预案

售后服务紧急事件的所有因素基本是无法预料的，只有做好预防准备，才能积极应对事件发生及即时解决问题。主要内容如下：

- 充足的有经验高级工程师的储备（这些高级工程师不一定是售后服务人员）；

- 充分了解客户网络结构及软件结构情况（预先调查）；

- 提前提供可靠冗余系统（例如双机热备等等）方案；

- 良好的数据安全、备份机制，以及售后服务人员对数据备份工作；

- 即时的系统监测和预警条件。(数据库备份采取不同数据库的自动备份机制在本机和局域网备份。必要时可做系统镜像备份，遇到紧急情况时可迅速恢复)

系统运行现场调研：根据项目的实际技术环境，调查、分析系统运行环境，并通过相应工具进行测试，收集有效运行、测试数据，并整理系统运行现场调研文档。

紧急事件预测及解决方案：根据系统运行现场调研文档，制定紧急事件处理预案，以预防或解决系统在突发故障，例如制订备用系统运行方案，在突发故障出现时提供应急服务。

模拟观测及演戏：复制正式系统环境，并模拟突发事故现象，验证紧急事件预案有效性。

紧急事件处理：当出现紧急突发事件时，启动紧急事件预案处理事故现场。

- 技术支持

技术支持包括日常故障处理、系统故障处理、技术解答、源码验证和部署、数据正常交换和安全监控等。

- 日常故障处理

业务人员由于业务和流程不熟悉，造成误操作导致的故障进行处理并做好业务指导工作。针对系统运行慢的问题，对功能模块中的SQL优化，保障系统高效运行；针对系统偶尔宕机导致的系统无法登录的问题，对服务器和负载均衡配置进行彻底排查及修改，保障系统正常运行。

- 系统故障处理

由于程序BUG导致的系统问题，运维人员做好解答工作并快速响应处理；由于项目导致的网络和系统问题，运维人员进行快速定位并积极配合进行处理。

- 技术解答

负责各部门的电话咨询和网上咨询进行技术解答，对提出的问题要认真及时进行分析研究，属于操作方法问题的，要进行解释和讲解；属于系统功能BUG和不完善的，要及时对系统进行修改完善。

- 源码验证和部署

对修改后的程序源码进行验证并同步到服务器上。

软件部署包括配置文件、用户手册、帮助文档等进行收集、打包、安装、配置、发布的过程。针对每个项目准备详细的部署方案（软件运行环境、数据库安装、支撑软件（Tomcat等）、部署流程、注意事项等），根据软件部署方案，普通程序员即可完成本软件部署工作。

- 数据正常交换

各种原因导致的数据交换异常，如对接交换数据本身状态错误造成的数据交换异常；交换对接程序本身校验或逻辑问题造成的数据交换异常；业务系统原因造成的数据交换异常；对接上行数据异常、接收下行数据异常等，运维人员提供现场技术指导并尽快恢复数据交换正常运行。

- 安全监控

及时做好系统的安全漏洞修复工作，避免安全事件发生。

- 培训服务

运维服务中的培训指导包括日常使用指导、新业务和新履职人员的业务培训。

- 使用指导

应用纠错：及时主动纠正用户对系统功能不正确的使用方式，避免因使用不当导致系统性能下降和逻辑错误。

现场指导：及时指导用户熟悉系统的功能操作，尤其是对于新履职用户，提供现场一对一培训指导。

咨询服务：为运维项目所有用户提供系统咨询服务，方式包括但不限于电话方式、远程方式、现场方式。

- 后续培训服务

培训对象后续培训服务主要针对新业务和新履职人员的业务培训。对新的业务人员进行业务培训和指导，同时对新的业务进行快速熟悉。

培训方案培训方案和培训计划制订。包括培训内容、培训的人员、培训教材的准备、培训教师、培训方式、培训地点、培训达到的效果、培训涉及的费用安排等，做出明确的规定，其中培训涉及到的费用由客户承担。

培训内容面向应用的操作培训。主要是最终业务用户的系统操作培训。面向系统维护的管理培训。培训客户的系统管理员，主要包括基础性的系统管理技能。

- 高级服务

- 性能优化

经过长时间运行的项目，由于数据量过大导致性能下降，在经客户、公司同意后，做整体的项目涉及的数据库、应用服务器及自主的产品进行性能优化。

- 故障协查

项目系统内部缺陷造成的突发故障，服务人员对此协助排除故障。

- 日志工作

日志工作是指通过实时服务日志、上门服务日志、现场服务日志、紧急事件日志、系统需求变更日志、年度工作日志等类型，实现对系统运行状态、对运维工作进行记录，定期和客户做好沟通，即时处理相关问题。

- 实时服务日志

主要记录包括一般系统业务处理、故障排查等工作内容，是本地化运维团队服务中的基本工作之一，工作人员需要按照《项目售后服务任务日志周报表》要求填写工作日志。

- 上门、现场服务日志

主要记录包括业务调研、简易培训等工作内容，是运维服务期间或现场服务基本工作之一，工作人员需要按照《售后服务外派工作任务单》要求填写工作日志。

- 紧急事件服务日志

主要记录紧急事件工作任务内容，是运维服务期间或现场服务基本工作之一，工作人员需要按照《售后服务外派工作任务单》要求填写工作日志。

注意：紧急事件具有特殊性，应本着首先解决问题的原则进行工作，因此紧急事件服务的工作日志更加重要，是解决问题的重要依据。

- 系统底层故障处理日志

主要记录排除由于系统底层或者系统程序BUG引起的系统故障的工作内容，工作人员需要按照《系统BUG及底层故障提交单》要求填写工作日志。

- 系统需求变更日志

主要记录排除由于系统底层或者系统程序BUG引起的系统故障的工作内容，工作人员需要按照《系统需求变更提交单》要求填写工作日志。

- 运维总结

每年的1至3季度编写一份运维服务工作总结，年终编写《系统运维服务报告》，对整个服务期的服务工作进行总结、汇报。

服务报告中需要精要、明了描述季、年度的工作情况，并且需要采用图表方式表现季、年度的用户量、公文量、信息发布条目、数据量、硬盘空间的变化曲线，为提升工作提供重要依据。

- 自助一体机运维要求

为有利于提升政务服务能力、优化营商环境、方便群众就近办事，需对部署在全市（包括镇、村（社区）等）的所有自助服务一体机（含自助机电脑、摄像头、打印机、读卡器等相关配套接入设备）进行日常运行维护服务，确保所有自助服务一体机工作正常，并提供与之相关的运维保障服务。

运维服务对象为全市所有的自助服务一体机（目前全市自助服务设备98台，其中自助一体机69台，自助电脑端29台），以及在运维期内新增的自助服务设备。

- 具体服务内容

- 运维服务：自助机工作状态巡检、相关外设例行巡检、强弱电及设备接插件巡检、系统功能试用、网络安全检查、应急处理等；

- 技术支持：硬件故障处理、系统故障处理、业务系统故障报修、技术解答等；

- 联系协调：保持与每台自助一体机的产权方或其管理人员沟通联系，做到每次巡检运维前通知（电话或微信等）、每次巡检运维结束当天给到管理人员巡检报告，要能及时了解具体设备情况；

- 日志台账：做好每次运维服务日志记录，包括设备运行状况、应急处理、现场救援等。每日生成日运维服务报告，每周五生成周运维服务报告，每月10日生成月运维服务报告，年度运维期限结束后5个工作日内出具年度运维服务报告。报告内容包括但不限于自助机硬件设备运行情况、业务系统运行情况、每台设备当月办件量统计、自助机服务事项当月办件量统计等；

- 统计分析：根据设备办件量、事项办件量等统计数据，分析各点位设备使用情况，从服务群众的角度出发，提出合理可行的调整建议，包括迁移基本无人使用的设备、减少对服务频率低的设备的巡检频率、增加对服务频率高的设备的巡检频率等；

- 机器保洁：每次巡检对机器外观进行保洁擦拭，确保外观干净整洁，线路连接安全规范；每年最热时候（7、8月份）对机器进行开箱检查（线路连接、内部温度、灰尘清理等）；

- 机器标识：对机器进行统一登记标识，包括但不限于网络设备的物理地址、硬件设备的品牌型号、序列号；梳理机器的强弱电接插头，防止强电的漏电及接触不良，针对弱电做好网络接头管控，黏贴警告提醒，防止非必要设备接入造成不必要的不良影响；线材规整并捆扎牢固，在机器外观明显处标识报修联系方式。

- 智能化管理：对自助一体机资产进行软件管理，记录机器编号、产权方、管理人员（包括联系方式）、机器地址、机器型号、开始服务时间、是否有更换零件、更换时间、巡检日志等信息，运维人员可对自助机记录进行添加、修改、查询等操作，提高自助机管理的效率和规范性；对自助机状态进行软件实时监控，包括设备监控管理、耗材管理、数据统计分析等，当发生故障时会自动锁定受影响功能，并发出维修通知，系统可配置耗材类型和参数，如规格、容量、每次消耗量等，针对耗材使用情况进行监控，有提醒更换功能，系统提供可视化的数据统计分析模块，如终端分布查询、分区域数据查询及统计、终端运行状态实时监控及故障情况分析等，提供移动端监控系统，通过手机移动端能够实时监控自助终端设备的运行情况，对有问题的设备进行预警和短信通知；

- 软件更新和升级：及时配合对业务系统、应用软件进行更新或升级服务；

- 其它服务：配合建设方完成其它的相关工作内容。

- 服务方式

- 现场服务：每月每台自助一体机现场巡检一次，特殊情况及时现场应急处理；

- 远程服务：通过电话（短信）或微信进行远程技术支持与咨询解答；

- 服务要求

- 运维频率：所有设备每个月巡检一次；特殊情况、经太仓市数据局同意后，可根据设备使用情况调整巡检频率；

- 应急时间：全年7×24小时，最快时间内到达现场，最慢不超过2小时；

- 运维公司行业背景：要求常年在太仓从事政企客户的软硬件运维工作，有稳定的队伍及熟练专业技术人才储备、有专业的运维服务工具、有作业车辆工具，有完善的故障修复能力，常规故障处理能够一次性解决而无需第三方支持，熟悉太仓全市镇村（社区）位置分布，了解太仓电信、移动、联通等营运商及政务网网络情况；

- 自助一体机功能掌握：积极与设备厂商、业务软件开发商沟通交流，熟悉机器及各功能模块情况，在软件开发商配合下通过网络每天关注自助一体机工作状态；

项目实施要求

- 建设工期与服务地点

- 平台建设工期为3个月。合同签订后的3个月内完成软件系统研发和联调测试，交付上线试运行，由采购单位组织项目验收。

- 在运行系统运维期限：一年

- 自助一体机运维期限：一年

响应单位应结合采购单位建设要求，按照标准化项目实施管理规范，组建符合要求的实施团队，制定符合实际的实施计划和质量保障方案，科学开展项目实施工作，按时保质保量地完成项目交付。

- 服务地点：太仓市数据局

- 平台建设项目组织机构

应有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，系统开发人员不得少于8人，驻点实施人员不得少于6人，并积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。（以上为实质性响应要求，提供承诺函，格式自拟，不满足作废标处理。）

- 平台建设项目实施计划

项目实施进度计划是对软件开发过程的任务、时间和资源的规划安排。应提供详细的项目实施步骤，并明确项目进度计划、变更管理计划、项目测试计划和项目验收计划，全方位保障项目从执行到交付各环节有序开展。

- 平台建设项目过程管理

项目过程管理是保障项目顺利推进的关键环节，良好的过程管理不仅有助于合理规划和把控项目进度，确保各项工作按计划有序推进，还能有效降低开发过程中的风险，提高交付质量。项目过程管理应涵盖项目进度管理、开发过程管理、项目变更管理、项目文档管理、项目沟通管理等。

- 平台建设项目质量保障措施

为实现高质量的项目交付，必须明确质量管理的任务和目标，并根据项目的不同阶段（如设计阶段、准备阶段、实施阶段、验收阶段）制定切实可行且有效的质量管理措施。通过在项目不同阶段设定明确的质量标准和管理措施，可以有效预防潜在问题的发生，及时发现并解决质量问题，从而减少返工的风险，保证项目按时高质量地完成。

- 平台建设项目实施风险控制

明确项目实施过程中可能存在的风险以及制定相应风险控制措施方法。软件实施存在需求风险、技术风险、管理风险、数据风险等，针对上述不同的风险制定不同控制措施。

平台建设项目售后服务要求

- 质保期及驻场要求

- 质保期：提供自项目验收合格之日起1年免费质保服务。

- 驻场服务：提供自项目验收合格之日起1年期2人及以上免费驻场服务。（以上为实质性响应要求，提供承诺函，格式自拟，不满足作废标处理。）

- 售后服务保障

- 明确服务目标和服务方式，并制定服务原则及策略，确保售后服务工作能够按时稳步完成。同时，制定相关管理制度规范保障，确保服务时间，服务人员行为，现场技术支持，问题记录等符合规范要求。

- 中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在维护期内要求中标人提供7×24小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在30分钟内响应，1小时内到达现场并提出解决方案，4小时内处理完毕。

- 项目培训要求

- 要求针对本项目应用平台及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案并征得业务主管部门领导的同意后实施。

- 培训对象主要分为涉及该项目的各类人员，必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。培训内容将涵盖各类用户业务、系统操作、技术框架使用培训。

- 要求对所有被培训人员进行现场培训，提供文字资料、讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- 所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。

- 售后运维要求

售后运维要求详见本采购需求“四、建设要求”中“（四）在运行系统系统运维要求”章节中的“3.运维方式及服务内容”。

支付方式

合同签订并收到发票后60个工作日内一次性支付中标价的48%，余款视明年财政资金落实情况支付。

八、报价要求

1、响应供应商须对本项目中的所有内容进行报价，否则作无效响应处理。

2、响应报价应以人民币报价，响应报价一次报定，报价均已包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付期间内一切费用等各项应有费用，还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。采购文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在响应报价中。采购单位不再支付其他款项。

3、响应供应商须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应供应商可在报价前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担前期调研的责任和风险。响应供应商中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

九、其他要求：

1、响应供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

3、响应单位须保证所提供的响应文件真实有效，如因响应单位的响应文件不实而造成的后果由响应单位自行承担。有虚假应标行为经查实的响应文件，评审小组有权予以其废标。

4、评审小组在审查时，可以要求供应商对响应文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关产品的证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评审小组可认定其无效响应。

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 单一来源采购程序

一、向单一来源采购响应单位发出邀请书；

二、单一来源采购响应单位按要求制作并上传响应响应文件；

三、根据采购文件的要求，由评审小组对单一来源采购响应单位的响应文件进行审查，确定其是否满足采购文件的要求；

四、双方可就价格、售后服务承诺等技术和商务内容不断探讨和协商，可以讨价还价；但后轮次的报价不得高于前轮次的报价；响应单位必须回答评委和采购方的有关询问。响应单位必需对最终结果出具承诺，承诺内容必须包括最终商定的供货名称、规格、数量、所包含的所有附件（有赠送的需注明赠送品的型号规格数量）、价格、保修期、交货期、售后服务等内容，以供应商上传的“最终承诺及报价”为最终报价。

五、由评审小组根据成交原则，确定成交供应商；

六、成交供应商和采购单位签订合同。

- 成交原则

一、本次单一来源采购成交原则，适用于本次采购活动。

二、具备履约能力，能提供最佳售后服务。

三、成交原则：采购小组根据单一来源采购响应单位提供的单一来源采购响应文件对服务质量、技术、售后服务及价格等方面的商谈进行评审，且单一来源采购响应单位的报价不超过采购单位预算或最高限价。

第六部分 合同条款

采购人（以下称甲方）                      供应商：（以下称乙方）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于                         项目  （编号 JSZC-320585-JZCG-D2026-0035）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号： JSZC-320585-JZCG-D2026-0035）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式两份份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）            乙方（供应商）：（盖章）

代表人：              代表人：

电话：               电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

日期： 年 月 日                     日期：   年  月   日

第七部分 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应书格式，响应方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-D2026-0035号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期：    年  月	 日

2、响应承诺函

响应承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市“一网通办”平台（六期）采购文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2026-0035 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加响应。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的响应书被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交者，还认为你们有权接受或拒绝所有的响应者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应或收到的任何响应。

7、我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果成交，我们同意并知晓成交通知书发出方式及发出时间，遵守采购文件和成交通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

响应日期： 年 月 日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

响应单位（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年   月   日

4、响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系               （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-D2026-0035号的采购活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

响应单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2026-0035

项目名称： 太仓市“一网通办”平台（六期）

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期：   年  月  日

注： 响应报价一次报定，包括上述货物、服务管理、人员、培训、管理、维护、保险、利润、税金、调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7、响应报价明细表

（一）响应报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 响应总报价 |  | 大写： 元 ； 小写： 元 |  |  |  |  |

注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年  月  日

（二）响应报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
    4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.响应人应在本表中对照采购文件服务要求与实际响应服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

响应单位：（单位公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把采购文件商务要求与实际响应商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

响应单位：（单位公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期:   年  月   日

10、项目技术方案及服务方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

响应人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表（如有）

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照采购文件要求及评分标准提供相应证明材料

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照采购文件要求提供相应资质证明材料。

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：年月日

16、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，但须提供情况说明。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，响应供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为响应无效。

2、响应供应商提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，响应无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

# 17、残疾人福利性单位声明函（如有）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，响应供应商若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

18、监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

（全文完）