枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目

竞争性磋商文件

项目编号：1411292026BCS00050

采购单位：中阳县枝柯镇人民政府

代理机构：山西立昇建设项目管理有限责任公司

二〇二六年五月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	4

第三部分  评审标准和评审方法	26

第四部分  商务、技术要求	33

第五部分  采购合同范本	36

第六部分  响应文件格式	77

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月25日 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1411292026BCS00050

项目名称：枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1300000.00

最高限价（元）：1298586.67

采购需求：

标项名称：枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目

数量：

预算金额（元）：1300000.00

单位：

简要规格描述：马家峪核桃园区的道路改造，包括旧路面铣刨、拆除、新钱道路边沟拆除及新做。具体内容详见图纸及工程量清单。

备注：

合同履约期限：包 1，3个月

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：【包1】

供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；其中，拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

时间：2026年05月12日至2026年05月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月25日 14:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年05月25日 14:30（北京时间）

地点：山西省太原市万柏林区千峰南路海盛科技大厦7层南

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准： 参照国家计委[2002]1980号文件、国家发改委价格[2003]857号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定计取。

代理费收费金额（元）： /

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中阳县枝柯镇人民政府

地 址：中阳县枝柯镇

联系方式：0358-5073388

2.采购代理机构信息

名 称：山西立昇建设项目管理有限责任公司

地 址：山西省太原市万柏林区千峰南路海盛科技大厦7层南

联系方式：15034403093

3.项目联系方式

项目联系人：蒙素平、白小鹏

电 话：15034403093

# 第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额及 最高限价 | 预算金额：1300000.00 元 最高限价：1298586.67元 注：供应商的首轮报价不得超过其最高限价，否则响应无效。 |
| 2 | 是否允许分包 | 否 |
| 3 | 是否允许联合体 参加 | 否 |
| 4 | 响应文件份数、密封要求及解密时长 | 1.响应文件份数：供应商需在政采云系统上传加密电子响应文件壹份； 2.上传截止时间：2026年05月25日14时30分(北京时间)止； 3.解密时长：30分钟（解密截止时间内未进行解密的，视为未递交响应文件）。 |
| 5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额及交纳要求： 响应保证金的金额：13000元 - 开户名称：山西立昇建设项目管理有限责任公司 - 开户银行：中国建设银行股份有限公司太原双塔东街支行 - 账号：14050182680800000439 - 行号：105161005202 注意事项： - 供应商在响应文件开启前，须将磋商保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公账户）；采用网银转账的，由供应商通过对公账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办磋商保函的担保公司开出。须确保在响应文件开启之前递交到采购代理机构。 - 2、未按前述要求提交磋商保证金或未足额交纳磋商保证金的，将被视为无效响应。 3、供应商交纳磋商保证金时，可在凭单用途栏中注明项目编号-保证金（可简写）。 |
| 6 | 供应商应提交的资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘响应文件格式’）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 6.供应商应具备的特定资格要求证明材料（影印件或扫描件须加盖供应商公章）； 7.落实政府采购政策需满足的资格要求声明函（如适用）; 8.磋商保证金缴纳凭证（影印件或扫描件须加盖供应商公章）； 9.供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息单； 注：以上资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件开启时间后补正。 10.磋商小组在评审开始后对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开启当日；查询内容为“信用中国”网未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体情况；中国政府采购网上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单情况。查询后存在问题的将对响应文件做无效响应处理。（此项资格证明文件无需供应商提供）。 |
| 7 | 供应商应提交的商务、技术文件 | *1．法定代表人（负责人）身份证明书（见‘响应文件格式’）； *2．法定代表人（负责人）授权委托书（见‘响应文件格式’） 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3．磋商函（见‘响应文件格式’）； *4．报价一览表 (见‘响应文件格式’)； - *5．已标价的工程量清单 - *6．商务条款响应表 (见‘响应文件格式’)； - 7．响应文件提交截止时间前五年内同类项目业绩及相关证明资料(见‘响应文件格式’)； *8.项目经理简历表(见‘响应文件格式’)； 9.施工组织设计(见‘响应文件格式’)； 10.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件开启后补正。 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90天（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 9 | 磋商小组人数及 构成 | 磋商小组人数：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人。 评审专家确定方式：由山西省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 10 | 确定成交供应商 | 本项目采用综合评分法，授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 11 | 磋商过程中可能 实质性变动内容 | 竞争性磋商文件第四部分中的商务、技术要求以及第五部分采购合同范本中相关内容，对变动的内容须经采购人代表确认。 |
| 12 | 响应文件的签字 盖章 | （1）响应文件由供应商使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。 （2）供应商在编制响应文件时应按分级目录导入相关内容。 （3）响应文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。 （4）第六部分“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人和（或）委托代理人电子签名章。 （5）响应文件制作完成后，供应商应使用单位CA数字证书对响应文件进行加密，形成加密的响应文件。 （6）响应文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。 |
| 13 | 其他事项 | 购买竞争性磋商文件后如对竞争性磋商文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在竞争性磋商文件规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意竞争性磋商文件所有条款。 |
| 14 | 是否采用电子 招标投标 | 本次磋商采用远程在线开标方式（供应商需自行准备电脑终端设备，电脑终端设备需具备IE11及以上的浏览器【推荐使用Chrome 浏览器、360极速浏览器】和CA数字证书驱动），供应商需使用CA数字证书在规定的时间内完成解密；因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，造成的一切后果，由供应商自行承担。部分供应商响应文件未解密的，其他响应文件的开启可以继续进行。电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或磋商不能顺利进行），由采购代理机构另行通知磋商时间。 |
| 15 | 相关政策要求 | 1.涉及执行政府绿色采购政策的要求： （1）采购标的若涉及强制采购绿色产品标的物，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；不接受非强制采购产品。 （2）采购标的涉及优先采购的绿色产品标的物，供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。 （3）当供应商所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。 （4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。 2.涉及绿色数据中心建设的要求： 若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。 3．涉及正版软件的要求： 本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商须填写《正版软件承诺》。 4．涉及网络安全专用产品的要求： 投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 5．涉及中小微型企业参加投标的要求： （1）中小微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中小微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。 （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》。 6．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》。 （2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。 7．涉及监狱企业参加投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 8. 联合体参加本项目： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。 9．涉及商品包装和快递包装的要求： 严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》。 10.创新产品参加的项目： 根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 注：本项目（包）如是专门面向中小微企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体响应的采购项目，本项第5-8项（如涉及）应作为资格证明文件与本表第6项内容一并提交，否则响应无效。 |
| 16 | 现场勘查 | 竞争性磋商文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 17 | 标前答疑 | 竞争性磋商文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 18 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属建筑业。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照竞争性磋商文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子响应文件解密 | 2.1在竞争性磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行远程解密。 2.2电子响应文件解密时间：30分钟 2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次磋商加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

二、供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

1.1本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

- 定义

- 2.1采购人：指依法进行本次采购活动的采购单位。

- 2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次采购活动的执行机构。

- 2.3供应商：指响应本竞争性磋商文件规定并按期提供响应文件参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 2.4潜在供应商：指符合本竞争性磋商文件各项规定的供应商。

- 2.5工程：“工程”指本磋商文件中所述所有工程。

- 2.6服务：指竞争性磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本竞争性磋商文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

- 2.7竞争性磋商文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、采购活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目采购活动的主要依据，对采购活动各方均具有法律约束力。

- 2.8响应文件：是指供应商应竞争性磋商文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

- 合格供应商的条件

- 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供服务的供应商。需按供应商须知前附表第6项要求提供有效资格证明文件。

- 3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

- 3.3关于是否允许分包（见前附表第2项）。

- 3.4关于是否允许联合体磋商（见前附表第3项）。

- 3.5关于关联企业

- 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

- 4.费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件的内容

5.1竞争性磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 评审标准和评审方法

第四部分 商务、技术要求

第五部分 采购合同范本

第六部分 响应文件格式

5.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

5.3 除非特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供本磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 竞争性磋商文件的澄清和修改

6.1澄清或修改时间及处理：上传响应文件截止日之前，代理机构或采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，其内容作为竞争性磋商文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，代理机构或采购人应当在上传响应文件截止时间至少5日前，以公告形式在中国政府采购网山西分网发布变更公告。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3供应商澄清要求的提交：任何已下载了竞争性磋商文件的供应商，均可以在上传响应文件截止时间5日前对竞争性磋商文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达代理机构。

6.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构或采购人一旦对竞争性磋商文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构或采购人有关的补充文件，应当作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

（三）响应文件

7. 响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8. 响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件，并要求线上提供电子版响应文件壹份。

资格证明文件：指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

商务、技术文件：指供应商提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的服务符合本磋商文件规定和政策性要求的文件。

本次磋商，供应商应按磋商文件供应商须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。前附表资格证明文件、商务技术文件中的加“*”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应磋商文件要求，将作无效响应处理。

8.2响应文件要求内容及编排顺序：详见第六部分响应文件格式。

8.3辅助纸质响应文件规格幅面（A4），按照文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。装订须采用胶订形式，双面打印，不得采用活页装订，须编排页码，否则导致被拒绝。

为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照竞争性磋商文件第六部分格式要求制作。电子报价文件按照“政采云”系统要求，逐条上传。

如供应商参加多包磋商的，要求按包分别独立制作响应文件。

8.4 磋商保证金

8.4.1供应商应提交的磋商保证金金额和提交方式详见前附表第5条。未按要求提交磋商保证金的，响应无效。

8.4.2供应商在响应文件开启时间前撤回已提交的响应文件的，代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4.3代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（4）磋商有效期内撤回响应文件的

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

8.4.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出报价。代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

8.5 报价

本项目的报价采用总价进行报价，供应商的报价应包含本项目所有采购内容的全部费用，并列出分项明细。如未提供明细，采购人将认为包含了所有费用。

（1）供应商的报价，应是竞争性磋商文件所列采购范围的全部，不得以任何理由予以重复计费，作为供应商计算单价或总价的依据。除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按本竞争性磋商文件及采购人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

（2）所有磋商报价均以人民币“元”为计算单位（保留两位小数）。只要填报了一个确定数额，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于完成本项目所需的所有工程内容,提供承载本次工程所必要的人员、设备、设施、保险、验收、培训、相关服务及相关税费等所有相关费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（3）供应商应按报价要求的内容认真填报“报价一览表”。

（4）供应商投报多包的，应对每包整包内容分别填报，不得拆包分项报价。

（5）本次磋商不接受可选择方案的报价。

9. 报价内容填写说明

9.1供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。响应文件须对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2供应商照搬照抄竞争性磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

9.3响应文件应严格按照竞争性磋商文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

- 响应文件的有效期

- 10.1 自响应文件递交截止时间起，响应有效期为90天，响应有效期不足或未响应的其响应文件将被拒绝。

- 10.2 特殊情况下，采购人或采购代理机构可于响应文件的有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，不能要求也不允许其修改响应文件。

- 11. 响应文件的签署及其他规定

- 11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

- 11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。电子响应文件必须采用CA发布的机构、法人及授权代表数字证书进行电子盖章，确保响应文件合法有效。

- 11.3供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件的封面下方和其他要求的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

- 11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次竞争性磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

- 11.5供应商应按本竞争性磋商文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。

- （1）供应商应保证响应文件电子版与纸质版内容严格一致；如不一致时，以电子版为准。

- （2）响应文件的必须用碳素笔填写或打印，并由供应商的法定代表人或供应商代表签电子章。

由供应商代表签署电子章的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人（负责人）授权委托书》（按照竞争性磋商文件格式填写）原件附在响应文件中，否则按无效报价处理。

11.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字或盖章。

11.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

（四）响应文件的上传截止时间、解密及其他

12.响应文件的上传截止时间

12.1供应商应当在竞争性磋商文件要求的响应文件上传截止时间前（详见前附表），将加密电子响应文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在响应文件上传截止时间前解密响应文件。

13.响应文件解密及其他

13.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行远程解密。

13.2由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未上传响应文件，响应无效。

13.3解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，代理机构不得以任何理由延长解密时间。

13.4在响应文件解密截止时间，完成解密的供应商不足法定磋商家数时，不得进行下一步评审程序。

14. 响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商在响应文件上传截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

14.2补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

14.3在响应文件上传截止时间之后，供应商不得对其已上传的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

- （五）磋商程序

- 第一轮报价

- 15.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点主持磋商会议，采购人代表及有关工作人员参加。

- 15.2第一轮报价为不公开报价，不向任何供应商公布报价情况。

- 15.3解密结束后，供应商各自在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。

- 15.3开启（解密）过程，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

- 15.4供应商未对报价进行确认的，视同认可开启结果。

- 组建磋商小组

- 16.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本竞争性磋商文件的规定，结合本采购项

- 目的特点组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。

- 16.2磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

- 16.3磋商小组组长由评审专家小组成员在线投票产生，负责主持本次磋商工作。

- 16.4采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

- 17. 磋商

17.1资格审查

评审工作开始后，磋商小组须对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合竞争性磋商文件的要求进行审核，系统按照少数服从多数的原则自动判定结果。资格审查内容及标准详见第三部分评审标准和评审方法。

17.2符合性审查

符合性审查: 磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应，系统按照少数服从多数的原则自动判定结果。符合性审查内容及标准详见第三部分评审标准和评审方法。

17.3审核时，磋商小组要审核每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求：

（1）实质上响应的投标是指与竞争性磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指技术方案、工期等方面明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上相应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）响应文件的细微偏离（一般技术、商务要求）是指在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供不完整的技术信息和数据的情况，并且不这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.4审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本不一致，以正本为准；如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写不一致的，以大写金额为准。

如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

调整后的数据应对供应商具有约束力，若供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

17.5响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求由磋商小组依据竞争性磋商文件规定认定。磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

17.6供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格。

（1）未按竞争性磋商文件或磋商小组规定时间派授权委托人参加磋商的；

（2）未按竞争性磋商文件要求和规定提交有关材料的；

（3）相互串通投标的（有下列情形之一的，视为磋商供应商相互串通投标）；

A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

E、不同磋商供应商的响应文件相互混装；

F、不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位的账户转出；

（4）有违反政府采购法律、法规行为的。

17.7磋商小组各成员在资格、符合性审查之后，以磋商小组名义共同提交资格和符合性审查结果，并写明审查意见。

17.8响应文件初步审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.9磋商小组可通过三种方式与供应商进行磋商（A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件），完成最终轮磋商后须提交磋商结果。

17.10在审核后由磋商小组组长主持，归纳各成员审核意见，形成磋商要点。

18. 最后报价（各供应商根据系统发出的报价指令确定本轮是否为最终轮报价）

18.1磋商结束后，磋商小组（组长）向所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商开启第二轮次（或最终轮）报价通知，并要求其在系统规定时间内在“政采云系统”中提交第二轮次（或最终轮）报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.2竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终磋商函。

18.3供应商在提交最终磋商函之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

18.4供应商在规定时间内未在“政采云系统”中提交最终报价的，视为退出最终报价。

18.5提交的最终磋商函须加盖电子CA章，并在政采云系统上传。

19. 报价审核

19.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对最终磋商函进行符合性审查。

19.2最终报价出现前后不一致的，按照17.4规定进行修正。

19.3提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

19.5经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的最终报价，进行政策性因素价格扣除后，形成各供应商最终评审价格。

19.6磋商小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如磋商小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通过“政采云系统”要求供应商在规定时间内在政采云系统上传相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组成员有权拒绝该响应。

19.7最终报价为无效报价的情形

19.7.1依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

19.7.2评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

19.7.3评审小组启动异常低价投标审查后，属于19.7.2第（1）项至第（4）项情形的，相关供应商应当在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于19.7.2第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20. 比较和评价

20.1本项目采用综合评分法，磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的“评分细则”，对3家及以上符合性审查合格供应商的响应文件中的商务和技术文件进行综合比较与评价。

20.2磋商小组对响应文件的比较和评价，除项目需对响应文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊情形外，只依据供应商的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

20.3磋商小组按照竞争性磋商文件第四部分确定的“评分细则”按包顺序依次对提交最后报价的每个供应商的响应文件和最后报价进行独立评审、打分。

20.4汇总每个供应商商务、技术每项评分因素得分。

20.5价格评分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审价格最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

20.6各供应商的评分因素得分加其报价得分，为各供应商的最终综合得分。

21. 推荐成交候选供应商

21.1推荐成交候选供应商顺序遵循下列原则：

21.1.1按评审后供应商的综合得分由高到低顺序排列。

21.1.2综合得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。

21.1.3综合得分且最终报价相同的按照技术及服务方案因素得分较高顺序排列。

21.1.4对于提供相同品牌产品的供应商，在推荐成交候选人时需遵循以下原则：

21.1.4.1对于单一产品采购项目，供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组组长当众采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

21.1.4.2对于非单一产品采购项目，多家供应商提供的竞争性磋商文件用“*”标明的采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，推荐成交候选人时按21.1.4.1规定处理。

21.1.5磋商小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商活动继续进行。

22.确定成交供应商

22.1本次磋商项目，授权磋商小组按照成交候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

23.编写评审报告

23.1磋商小组根据磋商记录和磋商情况及评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加磋商活动的具体方法和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点及响应文件解密情况；

（三）获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性、符合性审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出成交供应商的排序名单和理由。

23.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.评审复核

24.1磋商小组要对评审数据进行校对、核对。

24.2除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定畸高、畸低的情形外，代理机构或者采购人不得以任何理由组织重新评审。

24.3采购人、代理机构发现磋商小组未按竞争性磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展磋商活动，并同时书面报告相关部门。

25.磋商过程保密

25.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。

25.2采购人、代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

25.3磋商开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与磋商无关的人员透露。

25.4在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并承担相应的责任。

25.5磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与相关规定要求违背的任何资料。

26.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

26.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

26.磋商项目终止

26.1出现下列情形之一的，代理机构或采购人应当终止磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展磋商活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的磋商方式适用情形的；

（二）出现影响磋商公正、公平行为的；

（三）在磋商过程中符合竞争性磋商文件资格性符合性要求的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的情形除外。

26.2在磋商活动中因重大变故，磋商任务取消的，代理机构或采购人应当终止磋商活动，通过发布终止项目公告的方式通知所有参加磋商活动的供应商，并将项目实施情况和磋商任务取消原因报送上级主管部门。

27.成交公告与成交通知

27.1代理机构或采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括：

（一）采购人和代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准；

（五）磋商小组成员名单。

27.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

27.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

27.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的责任。

27.5成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商，并签订合同；也可以重新开展磋商活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的磋商活动。

28.成交服务费

28.1本项目采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件、国家发改委价格[2003]857号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定计取，向成交供应商收取采购代理服务费。

28.2成交供应商应在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

（六）签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及磋商内容、服务、技术要求等事项签订采购合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件、成交供应商响应文件及其相关承诺以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及磋商内容、服务及技术要求等实质性内容的协议。

29.3除竞争性磋商文件要求可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

29.4采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

29.5成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

（七）保密和披露

30.1供应商自获取竞争性磋商文件之日起，须承诺承担对本磋商项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三方外传。

30.2参加磋商过程的有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

30.3代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审的有关人员披露。

30.4在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合规定的情形下，代理机构无须事先征求成交供应商同意而可以披露关于磋商过程、合同文本、签署情况的资料、成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

（八）询问和质疑

31. 供应商有权就采购事宜提出询问和质疑。

31.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

31.2 供应商对竞争性磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序线上提出。

31.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构线上提出询问。

31.4 供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内线上提出质疑。

31.5 质疑应当以线上形式向代理机构提出，在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。

31.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

31.7 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.8 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

31.9 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

31.10 接收质疑函的联系方式

联系单位：山西立昇建设项目管理有限责任公司

单位地址：山西省太原市万柏林区千峰南路海盛科技大厦7层南

联 系 人：白小鹏

联系电话：15034403093

（九）违约处罚

32. 供应商发生下列情况之一的，磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

32.1开启后在响应文件有效期内，供应商撤回其响应文件；

32.2在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

32.3成交供应商未按本竞争性磋商文件规定签约；

32.4成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

32.5成交供应商未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。

33.采购人有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告：

（一）未按照本办法的规定编制磋商需求的；

（二）采购人向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与磋商无关的其他商品、服务的；

34.磋商小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

35.代理机构或采购人有下列情形之一的，由相关部门责令限期改正，情节严重的，给予警告：

（一）代理机构及其分支机构在所代理的磋商项目中参与磋商活动的，为所代理的磋商项目的供应商参加本项目提供咨询的；

（二）未按照规定进行资格预审的；

（三）违反规定确定竞争性磋商文件售价的；

（四）未按规定对竞争性磋商文件、评审活动进行全程录音录像的；

（五）擅自终止磋商活动的；

（六）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；

（七）未按照规定退还磋商保证金的；

（八）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建磋商小组进行评审的；

（九）开启前泄露已获取竞争性磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关磋商活动情况的；

（十）未妥善保存磋商采购文件的；

（十一）其他违反本办法规定的情形。

（十）相关政策要求

36.涉及执行政府绿色采购政策的要求：

（1）采购标的若涉及强制采购绿色产品标的物，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；不接受非强制采购产品。

（2）采购标的涉及优先采购的绿色产品标的物，供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（3）当供应商所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

（4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

37.涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。

38.涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商须填写《正版软件承诺》。

39.涉及网络安全专用产品的要求：

投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

40.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

41．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。

42．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。

43.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

44.商品包装和快递包装

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

45.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

# 第三部分  评审标准和评审方法

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 对供应商提交的 磋商保证金凭证 进行审查 | 保证金凭证落款时间须在递交响应文件截止时间前。 保证金金额须符合竞争性磋商文件要求。 采购代理机构须在本公司财务查询供应商的磋商保证金是否在响应文件开启前提交。 不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 7 | 特定资质 | 供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；其中，拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。 | 须提供建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 须提供供应商有效的安全生产许可证； 须提供项目经理市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，有效的有效的安全生产考核合格证书； 须提供项目经理无在建承诺书； 不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 8 | 采购政策 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |

说明：以上资格证明材料须符合要求、有效、完整。否则，磋商无效。除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件、法定代表人（负责人）授权委托书证明文件进行审查 | 1.1证明文件须按竞争性磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 1.2证明文件须按竞争性磋商文件要求签字、盖章。 1.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 2 | 商务 | 对供应商提供的磋商函进行审查 | 2.1磋商函须按竞争性磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 2.2磋商函须按竞争性磋商文件要求签字、盖章。 2.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 3 | 报价 | 对供应商提供的报价一览表进行审查 | 3.1报价一览表须按磋商文件中提供的格式填写，且内容准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价；不符合要求的，响应无效。 3.2报价一览表须按磋商文件要求签字、盖章；不符合要求的，响应无效。 3.3报价内容若存在异常低价情形的，不符合采购文件（强化政府采购异常低价审查）要求的，响应无效。 |
| 4 | 商务 | 对供应商提供的商务条款响应表的响应情况 进行审查 | 4.1响应表须按竞争性磋商文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。 4.2响应表须按竞争性磋商文件要求签字、盖章。 4.3对采购文件第四部分的商务要求全部做出实质性响应。 4.4不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 5 | 技术 | 已标价工程量清单 | 符合磋商文件要求 |

说明：

1.符合性审查的内容，经磋商小组成员共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照竞争性磋商文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与竞争性磋商文件不一致，按无效响应处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.涉及执行政府绿色采购政策的要求：

（1）采购标的若涉及强制采购绿色产品标的物，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；不接受非强制采购产品。

（2）采购标的涉及优先采购的绿色产品标的物，供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（3）当供应商所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

（4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

2涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。

3本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

4涉及网络安全专用产品的要求：

投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

5.中小微企业参加本项目的评审标准

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

6.监狱企业参加本项目的评审标准

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不予认可。

7.残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分附件），否则，不予认可。

7.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.联合体企业参加本项目的评审标准

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供联合体投标协议书，否则，投标无效。

9.商品包装和快递包装的评审标准

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10.创新产品参加本项目的评审标准

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

11.本项目（包）如属于专门面向中小企业的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评分细则

磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准和评定方法，对实质上响应磋商文件要求且不少于三家供应商的响应文件，依据最终报价、各项商务、技术、服务等因素进行商务和技术评估，综合比较与评价，并填写打分表。所有磋商小组成员对某供应商的综合得分的算术平均值加某供应商的最终报价得分，作为该供应商的最终综合得分（保留两位有效数字）。

- 一、商务部分（10分）(磋商小组共同认定)

1、供应商近五年内承担过的同类型业绩（10分） 供应商同类型业绩以同一工程的合同（协议书）、中标（成交）通知书、交（竣）工验收证明材料为准，缺一不可，其他证明材料无效。提供在磋商截止日期前五年内承担过的类似项目业绩，每有一项得5分，最高得10分。 注：（1）同类型业绩时间认定以交工或竣工时间为准；（2）同类型业绩指的是市政工程相关业绩。

- 二、技术部分（60分）（磋商小组成员独立评审，供应商的最终得分为磋商小组成员评分平均值）

1、施工方案（30分） 根据各供应商针对本项目制定的施工总体方案、关键部位施工方案、大型机械进出场方案、冬雨季施工方案、降排水方案、夜间施工方案、材料进出场方案、安全文明施工方案、临时设施方案、环境污染检测方案等内容进行比较和评分。 上述内容每有一项缺失扣3分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指包括但不限于以下情形中的任意一项：工作内容理解片面；方案内容不清晰混乱；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性可行性）扣1.5分，扣完为止，无方案不得分。

2、计划安排（9分） 根据各供应商针对本项目制定的组织安排、进度安排、拟投入机械设备情况等内容进行比较和评分。 上述内容每有一项缺失扣3分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指包括但不限于以下情形中的任意一项：工作内容理解片面；方案内容不清晰混乱；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性可行性）扣1.5分，扣完为止，无方案不得分。

3、施工保证措施（15分） 根据各供应商针对本项目制定的质量保证措施、安全保证措施、工期保障措施、环保施工措施、文明施工措施等内容进行比较和评分。 上述内容每有一项缺失扣3分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指包括但不限于以下情形中的任意一项：工作内容理解片面；方案内容不清晰混乱；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性可行性）扣1.5分，扣完为止，无方案不得分。

4、应急处理方案（6分） 根据各供应商针对工程重点难点的认识及措施、风险防控措施、突发情况应急预案等。 上述内容每有一项缺失扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指包括但不限于以下情形中的任意一项：工作内容理解片面；方案内容不清晰混乱；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性可行性）扣1分，扣完为止，无方案不得分。

三、价格部分（30分）

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商报价作为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价部分得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30（报价部分得分保留两位小数。） 注： （1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。 （2）小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业单位价格折扣：在本项目中满足采购需求的情况下，对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业单位的价格给予3％的扣除，用扣除后的价格参与评审； （3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体1%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。 （4）所提供服务既属残疾人福利性单位或监狱企业，又属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。 （5）如本项目专门面向中小企业采购，则不再享受价格优惠政策。

注：本竞争性磋商文件内没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

- 商务、技术要求

一、商务要求

1.项目名称：枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目

2.预算金额：1300000.00元

3.最高限价：1298586.67元；

4.项目概况：马家峪核桃园区的道路改造，包括旧路面铣刨、拆除、新钱道路边沟拆除及新做。具体内容详见图纸及工程量清单；

5.采购需求：本次磋商共1包：枝柯镇马家峪村核桃园区道路硬化项目；参与磋商的供应商所提交的报价文件必须实质响应本磋商文件所列内容（详见图纸及工程量清单）；具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以磋商文件的相应规定为准；

6.建设地点：中阳县枝柯镇马家峪村

7.工期：3个月；

8.质量标准:合格；

9.施工项目要求:施工范围包括图纸及工程量清单内所有工程；

10.承包范围：本工程承包人自行施工的工程范围：见工程量清单、图纸。

11.付款条件：根据项目进度付款，具体双方按合同约定执行。

二、技术要求

1.质量标准：合格

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

2.适用规范和标准

本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本采购需求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

3.安全文明施工

3.1安全防护

3.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款约定履行其安全施工职责。

3.1.2其他：

/

3.2文明施工

3.2.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

3.2.2文明施工方面的其他要求：

/

4.治安保卫

4.1施工场地（现场）治安管理计划的要求：    /

4.2突发治安事件紧急预案的要求：  /

4.3治安保卫方面的其他要求如下：  /

三、验收

由采购单位组织验收，按照相关规定和合同中的约定进行。

四、图纸（另附）

五、工程量清单（另附）

- 采购合同范本

- （以下格式仅供参考）

## 合同主要条款（以最终签订为准）

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                      □

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 通 过 XXXX 公司组织的竞争性磋商采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就 [项目采购-项目名称_4]（项目编号： [项目采购-项目编号_3] ， 采购计划书：

XXXX）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： [项目采购-项目名称_5]。

2.工程地点：XXXX  。

3.工程立项批准文号： □/

4.资金来源： 单位自筹 □

5.工程内容：（1）包括但不限于 XXXX，具体内容以本次提供的图纸和工程量清单  为准。其中， 未纳入本次磋商范围内容及其施工界面划分详见工程量清单编制说明。

（2） 可能出现的修改引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在磋商范围外增 加的工程量及磋商范围内减少的工程量。

二、合同工期

计划开工日期：         年      月      日

计划竣工日期：         年      月      日

工期总日历天数：     天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期 天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量 国家施工验收规范合格标准。

四、合同金额与合同价格形式

1.合同金额：人民币（大写）                      整 (¥                    元)

其中：

（1）安全文明施工费：                          人民币（大写）

（2）专业工程暂估价金额：   /  人民币（大写）

（3）暂列金额：                                人民币（大写）

2.合同价格形式： 固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：                     □       □

六、合同文件构成  1.本合同协议书；2.成交中标通知书(如有)；3.本合同专用条 款及附件；4.询标纪要及有关承诺附件(如有)； 5.投标函及附件；6. 除投标函及附件  外的其他磋商响应文件； 7.竞争性磋商文件及附件；8.本合同通用条款及附件；9.技  术标准及规范； 10.施工图纸；  11.标价的工程量清单； 12.工程质量保修书； 13.其他 文件（双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年      月        日签订。

十、签订地点

本合同在 XXXX 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

单位名称（章）                                                 单位名称（章）

单位地址：                                                          单位地址：

代表签名（委托代理人）：                                代表签名（委托代理人）：

电话：                                                                    电话：

传真：                                                                  传真：

开户银行：                                                          开户银行：

帐号：                                                                   帐号：

税号：                                                                  税号：

邮政编码：                                                           邮政编码：

第二部分  通用合同条款（略）

执行 GF—2017—0201《建设工程施工合同》(示范文本)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 1.本合同协议书；2.成交中标通知书(如有)； 3.询 标纪要及有关承诺附件(如有)；4.投标函及附件； 5.除投标函及附件外的其他磋商响 应文件；6.竞争性磋商文件及附件； 7.本合同通用条款及附件；8.技术标准及规范； 9.施工图纸； 10.标价的工程量清单； 11.工程质量保修书； 12.其他文件（双方有关本 工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名      称：                         ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名      称：

资质类别和等级：

联系电话：                    ；

电子信箱：       □                        □    ;

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /

1.1.3.9 永久占地包括： /

1.1.3.10  临时占地包括： /  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建 筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质 量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规、文件，建设部（或专业部门）规章 及山西省现行的其它法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家、建设部、山西省以及相关行业现行的 有关建筑工程的规范、规程、标准。

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无□。

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1.本合同协议书； 2.成交中标通知书 (如有)； 3.本  合同专用条款及附件；4.询标纪要及有关承诺附件(如有)； 5. 投标函及附件；6.除投  标函及附件外的其他磋商响应文件； 7.竞争性磋商文件及附件；8.本合同通用条款及  附件；9.技术标准及规范；10.施工图纸；11.标价的工程量清单；12.工程质量保修书；

13.其他文件（双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 3 套， 如承包人额外需要提供施工图纸的， 则 额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件， 包括： 施工组织设计、进度计划、发包人要求和政府 规定提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为： 发包人提出要求后 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：4 套；

承包人提供的文件的形式为： 按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限： 收到后 7 天内。

在收到《成交通知书》后， 需要由承包人向发包人提供 7 套纸质版本磋商响应文 件（须与山西省政府采购网上的电子文件内容一致）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图 纸由承包人提供。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2  发包人接收文件的地点：XXXX

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:承包人车辆进出按 XXXX 相关规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： □/ 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 利用现有的场内道路和交通设施， 如需新建，承包人自行建设， 并承担费用， 不得影 响学校正常工作。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包 人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按 通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担 方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的  使用费包含在合同价款内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： ±15%；

调整合同价格的修正时间：在工程结算审核时调整（计算方法参照 2018 版《建设 工程工程量清单计价规范》执行）。

2.  发包人

2.2  发包人代表

发包人代表：

姓      名：           ；

身份证号： □□□□□□□  □□     □□□   □ ;

职       务： 施工现场管理；

联系电话：                    ；

电子信箱： □□□□   □□□  □□□  □□□  □ ;

通信地址： □□□□□□□□     □□□□□  □。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责项目审批、设计及项目所需的各类检  测、施工、采购、验收移交、质保服务等各阶段的协调管理工作。凡涉及设计变更、	  工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索  赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证， 以及对合同条款的实质性变更文件，		 需经发包人书面同意（须发包人派驻的发包人代表签字并经发包人按其单位内部审批  流程加盖发包人公章）后，该签证才有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后 7 天内。

2.4.2 提供施工条件

（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 除通用合同条款第 2.4.2条规定外，开工日 3 天前， 由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；开工前 3天，完成施工现场的校验；开工前 7 天，完成图纸会审和设计交底。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

① 正常施工所需的电源、水源已由发包人在开工前安装至施工现场边缘。

②施工用电： 施工场内临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在合 同价中。

③施工用水：施工场内临时用水接水管铺设费用由承包人自理并包括在合同价中。

④施工用水、用电费用由承包人承担，  在工程结算时按最终结算审定金额的 0.4% 结算水电费。

⑤ 用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决， 费用包括在合同价中， 发包人不另支付相关费用。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：招标核准登记时已提供。

发包人是否提供支付担保：  否 。

发包人提供支付担保的形式： □/□。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：①开竣工报告、施工组织设计、安全施工组 织设计、技术交底、材料报验记录、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、相 关检测报告（上述资料需装订成册）；②工程结算书、经发包人签发的工程变更联系单 	（上述资料需装订成册）；③竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  一式肆份，同时提供电子文档。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 30 个日历日内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 向发包人提供的竣工资料需胶印装订成册并附 光盘（含影像资料、图片等）、竣工图(含 CAD)。

- （6）承包人应履行的其他义务

- a.承包人在工程实施期间应对发包人提供的各项水电设施等进行必要的保护， 相 关费用已含在合同报价中。若由于承包人未能妥善保护给发包人造成的损失由承包人承担。

b.协助发包人避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承 包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向发包人通报此类较为明显的差异，承包人应 自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

c.承包人在施工中，有责任配合发包人或发包人委托的有关单位进行本工程有关 的设备安装、调试工作，并不得提出任何费用要求。

d.承包人在施工过程中必须遵守学校的相关规定并接受学校的管理， 如由于承包 人违反学校规定或不接受学校的管理， 导致施工不能正常进行， 由此引起的损失， 因 由承包人承担。

e.承包人有责任维护发包人的形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成 发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓      名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：     ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：   ；

电子信箱： □□□□□□□□             □□□□□  □ ;

通信地址： □□□□□□□□             □□□□□  □ ;

承包人对项目经理的授权范围如下： 全面负责本工程的质量、安全、工期及成本 控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 满足项目施工要求。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发 包人有权要求终止合同并由承包人赔偿由此造成的一切损失。

项目经理未经批准， 擅自离开施工现场的违约责任： 若项目经理未经批准， 擅自 离开施工现场， 导致工程质量、进度不能满足本项目要求的，按人民币 1000 元/次从 结算款中扣除违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人在施工期间不准任意更换项目经理，特殊情况要求更换的项目经理的， 须经发包人同意。承包人擅自更换项目经 理的将被视为承包人违约，按照 5000 元/人次在结算款中扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 因项目经理不能胜任本 项目工作， 发包人要求更换，承包人无正当理由拒绝更换的， 将被视为承包人违约，并按照 5000 元/人次在结算款中扣除违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同生效 后 7 天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的， 继任人员的数量、注册执业资格、管 理经验的约定： 不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 因主要施工管 理人员不能胜任本项目工作， 发包人要求更换的，承包人无正当理由拒绝更换的， 将 被视为承包人违约，按照 500 元/人次在结算款中扣除违约金。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人在施工期间不准任  意更换主要施工管理人员，特殊情况要求更换的， 须经发包人同意。承包人擅自更换  技术负责人、施工员的将被视为承包人违约，按照 500 元/人次在结算款中扣除违约金。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 若因主要施工管理人员擅自  离开施工现场，导致施工无法正常进行的，按 300 元人民币/人次在结算款中扣除违约  金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   /   。

主体结构、关键性工作的范围： 发生时双方协商确定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。

其他关于分包的约定： 严格按照《建筑工程施工发包与承包人违法行为认定查处 管理办法》（建市[2019]1 号文）执行，承包人不得以任何形式进行转包或非法分包，如发现擅自分包， 除立即取消分包人的分包资格外， 发包人还有权解除合同并没收预 付款担保； 如给发包人造成的损失超过预付款担保额的，承包人还应当对超过部份予 以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从进场施工开始 至交工出场。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式： / 。

4.  监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 负责本工程的质量控制、进度控制、投资控制 、安全生 产控制，做好合同管理及信息管理，协调发包人、承包人关系。

关于监理人的监理权限：依据监理合同，但涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意  或经发包人签证后，该签证才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见监 理合同。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓      名： ；

职       务： ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话： □□□□□□□□□□□□   □  □ ;

电子信箱： □□□□□□□□   □□□□□  □ ;

通信地址： □□□□□□□□   □□□□□  □ ;

关于监理人的其他约定： / 。

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时， 发包人授权监理人对以下事项 进行确定： / 。

5. 工程质量

5.1  质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程竣工验收前，提供有资质的第三方检测机构（具 备 CMA 国家计量认证资质）出具的装修范围室内空气质量检测报告（甲醛、苯、TVOC  等指标），如检测不合格，承包人必须无条件返工，相关费用由承包人承担 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3  隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应提前 48 小时 书面通知监理人检查， 通知中应明确隐蔽检查的内容、时间和地点， 并应附有自检记 录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 施工现场按照《建筑施工安 全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4  关于治安保卫的特别约定： 遵守学校的相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 另行约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，  认真落实 各项安全保护措施及安全生产责任制， 并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的 监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不 到要求， 第一次发现给予承包人警告并责令整改， 二次及以上发现承包人应立即整改 并向发包人支付 1000 元人民币的违约金。被上级主管部门通报批评， 承包人按人民币 二万元/次向发包人支付违约金；被媒体曝光，视情节向发包人支付人民币二至五万元 违约金。

（2）承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配 备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产， 消除安全隐患，杜绝事故发生，施 工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理， 并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

（4）安全施工所发生的费用承包人已包含在合同价中，发生重大伤亡事故或其他 事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。施工过 程中若发生死亡事故， 由承包人负全责，且必须在事发后立即启动应急预案，并在 24 小时内按事故等级通报上级， 并做好事故处理和善后等各类事宜， 否则发包人有权直 接处理，相关费用在预付款担保（或工程款）中直接扣除。

（5）做好文明施工，做到施工与学校正常工作区域相隔离，做好临时围护。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 包含在合同价内。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接到 报告后 7 天内予以批复。（发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组 织设计方案可行性的确认， 并不是对所涉费用的确认， 也不免除承包人对施工组织设 计方案应承担的全部责任）。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到 报告后 7  天内予以批复。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 7 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前 7 天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的， 承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限： 开工前 7 天。

7.5  工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

（1） 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误   ； ②其他： /  。

（2）双方约定工期顺延的其他情况：承包人按协议条款约定的开工日期开始施工， 具体开、停和复工的时间以发包人（或监理单位） 的签证为准， 如工程前期滞后、重   大设计变更而影响施工关键线路进度， 工期顺延由承包人申请监理审核后报发包人签   证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外， 工期一律不得顺延。承包人在磋商时   已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）   影响， 保证工程连续施工， 以上费用已含在承包人合同价款中。凡由于承包人造成的   工期延误， 工期不能顺延， 由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。因   非承包人原因导致的工期延误，经发包人确认，工期相应顺延，但费用不予补偿。

（3）工程延期的审批： 必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可 以考虑是否受理承包人的延期申请； 若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并 合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。

7.5.2  因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工， 每延误一天，承包人应按人民币贰 仟元向发包人支付违约金。该违约金由发包人直接在工程结算价款中扣除。

因承包人原因造成工期延误， 逾期竣工违约金的上限： 累计不超过合同总价的 3%。

7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日最高气温达到 40 度及以上的天气；

（2）启动台风橙色及以上的预警的天气；

（3）启动防汛预案一级响应的天气；

（4）启动防冻预案一级响应的天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： /  。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /  。

8.6 样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备， 样品的种类、名称、规格、数量要求： 采购前由发包人确认。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用合同条款约定。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定和监理人要求执行， 所有试车费 用承包人已包含在合同价中。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按有关规定和监理人要求执行。

10.  变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 7 天以 书面形式向承包人发出变更通知， 并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包 人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计的，  应承 担为恢复原设计而发生的费用及其他损失。因此而延误工期的，承包人应依据本合同 专用条款第 7.5.2 之规定承担迟延履行的违约责任。

（3） 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更 改及对材料、设备的换用， 须经采购人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承 担由此发生的费用， 并赔偿发包人的有关损失， 因此而延误工期的，承包人应依据本 合同专用条款第 7.5.2 之规定承担迟延履行的违约责任。发包人同意采用承包人合理 化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1） 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）仅调整主要材料的，则仅调整材料之间的当期信息价差价；

（4） 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按以下口径重新组价并 下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/磋商最高限价）*100%】： 套用山西省建 设工程预算定额（2018 版） 及计价规则（2018 版）； 主材有投标价的按投标价； 主材 没有投标价的， 参考施工同期本省建设工程信息（正刊）计算； 信息刊物上都没有的 主要材料，参考市场价并由发包人签证确认；人工、取费按投标报价口径计取。

工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提供 的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的， 发包人 将对实际未实施的分项工程予以扣除， 扣除部分的价格参考前述“ 合同中没有适用或 类似工程项目单价的约定条款”，结合投标报价水平确定 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法 和金额为： / 。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件： / 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 所有暂估价项目深化方案需经发包方、设 计确认后方可实施。

10.8  暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由监理人报发包人批准后方可使用。

11. 价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准 价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时， 或 材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时， 其超 过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同 条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标 价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的： 专用合同 条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时， 其超过部分据实 调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： /  。

12.  合同价格、计量与支付

12.1  合同价格形式

1、单价合同：

综合单价包含的风险范围： (1)除不可抗力外的各种自然灾害； (2)安全生产文明施工不当引起的责任； (3)采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报   价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；(4)工程要素涨价风险；(5)   承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、图纸等资料作出错误的推论、理解   而导致的报价失误；(6)采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；

(7)施工组织措施费和技术措施费在成交以后，无论现场施工条件如何变化、设计如何  变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整； (8)施工期间停水、停电引起的费  用增加；(9)清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，  综合单价不作调整；(10)所有采购文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指  规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；（11）施工图虽未明确表示但  按国家规范必须实施的内容；(12)除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法： 以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并计入合同价 中。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》 	（GB50500-2013）等计算规则计算。合同价格参照本合同第 10.4.1 条执行。

2、总价合同：

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2  预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同金额(不含暂列金)的 30%。

预付款支付期限： 合同签订、承包人递交预付款担保后， 且承包人施工队伍主要  管理人员、主要施工机械进场后 15 天内， 发包人向承包人预付合同金额(不含暂列金) 的 30%作为工程预付款。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 自预付款担保交纳之日起至竣工验收合格后 15 日  内有效，在此有效期截止日后 14 天内此预付款担保（如有剩余）解除。如工期延误， 则承包人必须在有效期满前 1 个月办理预付款担保有效期顺延事宜， 否则发包人有权不予支付工程款。

预付款担保的形式为： 银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。预付款担  保的金额： 合同金额的 30%（不含暂列金）。预付款担保有效期合同履行期间如承包人  出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后 15 天内缴纳违约金，否则发包人有权停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

（1） 工程量的计算规则按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的 补充规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的， 是否适用第 12.3.4  项〔总价合同 的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4  工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1） 发包人根据承包人的进度进行付款， 当工程完成至合 同工程量的 50%时支付至合同金额（不含暂列金）的 40%（含预付款）作为第一期进度 款。（2） 竣工验收合格并通过消防专项验收后支付至合同金额（不含暂列金） 的 75% 作为第二期进度款。（3） 工程决算经审计完成， 发包人组织进行项目总验收，验收合 格，承包人在缴纳审定金额的 1.5%质量保证金（质保期满后无质量问题无息退还）及 施工用水电费后（审定金额的 0.4%）， 付至审定金额的 100%。（4）承包人必须按时支 付民工工资， 并且发包人有监督的权利， 如果承包人未按规定支付， 发包人有权直接 从工程结算款中扣除该费用，用于直接支付民工工资， 由此造成的后果与损失应由承 包人承担。因承包人拒付民工工资， 致使发生矛盾冲突，造成发包人教学工作秩序受到不利影响的，视为承包人迟延履行义务，应依据本合同专用条款第 7.5.2 之规定承 担迟延履行的违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7 天  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：以发包人书面通知承包人开具收款发票后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前   24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）  本工程在施工完成后由发包人组织进行竣工验收。

（2）  在工程竣工验收合格后 15  日内通过消防验收。

（3）  工程结算经审计完成，发包人组织相关部门进行项目总验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 承担违约责任，每延期一天按合同总价的万分之五向承包人支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的， 违约金的计算方法为： 承担违约责任， 每延期一天按 合同总价的万分之五向承包人支付违约金。

13.3  工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 7 天。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 在工程审计结束后 30 天内。

竣工结算申请单应包括的内容（1）竣工结算价格；（2）发包人已支付承包人的款  项；（3）应缴纳的质量保证金等；（4） 发包人应支付承包人的价款。（5）本工程结算  造价以第三方咨询机构的最终审计结果为准， 发包人根据国家造价管理的有关规定以  及审计部门审定的价款进行结算， 与承包人办理最终价款结算手续。（6） 发包人、审  计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按  有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。

（7）结算审核（发包人初审及第三方咨询机构终审）时审查费用由发包人、承包人按 浙价服[2009]84 号文件计取，其中核增额和超过 5%以外的核减额的审计费用由承包人 支付。结算价款最终经第三方咨询机构审定并经双方签字确认后支付。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 在签发竣工付款证书后的 14 天内。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人书面通知承包人开具收款发票后支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 7 天  。

（2） 发包人完成支付的期限： 在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完 成。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按工程质量保修书规定执行。

15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。在工程项目竣工前， 承包人按专用合同 条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）  1.5%的工程款（审定金额）；

（3）其他方式:  / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括 预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 承包人缴纳。

关于质量保证金的补充约定：（1） 工程移交后， 如发包人发现存在重大质量问题  的，有权要求承包人及时维修。承包人不及时维修的， 发包人有权代为扣除该保修金  用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的 15%计算）。（2）在国家规定  的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料） 引起的， 发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成  的一切损失。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时。

16. 违约

16.1  发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行。

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2） 项约定，自行实施被取消的工 作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发 包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的 违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠 正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任： 发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备，承包人必须及时改正并承担相应 损失；

（2）工程经验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至 通过验收，承包人承担由此产生的所有费用， 因此而造成延误的，承包人应依据本合 同专用条款第 7.5.2 之规定承担迟延履行的违约责任。

（3）工程经承包人的全面整改后，仍然未达到“合格”标准的，发包人有权委托 第三方进行整改，整改费用由承包人承担， 由发包人在工程款中扣除， 发包人委托第 三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

（4）承包人违反通用条款第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准， 私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任： 承包人  应及时停止撤离，并承担相应损失。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承 包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 费用另行约定，由发包人承担。

17.  不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后， 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天 内完成款项的支 付。

18.保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人为本工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方 生命财产办理保险并支付保险费用， 费用已包含在合同价内。施工期间所发生的一切 与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失， 由承包人承担全部责任和费 用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2     种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地人民法院起诉。

20． 其他补充事项的约定

20.1 工期要求的其他约定

20.1.1 承包人在施工过程中必须做好与发包人委托的设备安装单位配合协调工 作，因协调配合不当引起的工期等所有损失均由承包人承担。

20.1.2 如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生 后 14 天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承 包人逾期未申请顺延工期的， 工期不予以顺延。实际施工期限超过原定工期时，承包 人应依据本合同专用条款第 7.5.2 之规定承担迟延履行的责任。

20.2 安全文明施工要求的其他约定

20.2.1 承包人与发包人应签定《建设工程安全生产文明施工责任书》， 且必须按 照山西省及发包人安全生产、文明施工准化工地要求，做好安全生产、文明施工。

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入， 否则发包人有权 拒绝支付该项费用。

20.3 合同价款的其他约定

20.3.1 本合同价中已包含危险作业意外伤害保险费、成品保护费、赶工措施费、 设备安装配套费、检测、监测、质检等费用，发包人不再另行支付相关费用。

20.4 其他方面的约定

20.4.1 磋商响应文件中一切有悖于磋商文件的条款为无效条款；磋商响应文件中 承包人单方面设置的限制发包人的条款和内容均为无效内容； 磋商响应文件中所有在 磋商文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容均无效。

20.4.2 如承包人在磋商时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内，其材 料设备进场前必须报发包人、监理审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的， 则 发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择或社会上相关产品进行指定， 且价格不予 调整。

20.4.3 承包人应充分响应本省政策及运输路线经过地政府关于工程运输车安全 整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。

20.4.4  第三方咨询机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人 必须根据发包人及第三方咨询机构的要求履行配合义务， 第三方咨询机构在收到完整 的结算资料后两个月内提出咨询意见， 因承包人不配合第三方咨询机构， 导致第三方 咨询机构无法及时完成造价审核（审计） 的， 责任由承包人承担，承包人不得以此要 求发包人承担逾期付款违约责任。

20.4.5 合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款 限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。

附件 1

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经 协商一致签订就 [项目采购-项目名称_ ]签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担 本工程质量保修责任。

质量保修范围包括： 本合同承包范围内的全部工程内容的施工质量和材料质量承担免费保修义务，避免出现任何质量劣化现象。具体保修内容为：                   。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定， 结合具体工程情况约定质 量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；

3.装修工程为贰年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6.其他约定：                     。

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工 程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，  承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人 保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规 定， 立即向当地建设行政主管部门报告， 采取安全防范措施； 由原设计单位或者具有 相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

1、在甲、乙双方工程结算时，乙方按结算审定金额的1.5%缴纳质量保修金；

2、在质量保修期内，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

3、质量保修期满，经复验合格，甲方无息返还剩余的质量保修金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1. 乙方在保修期间进出学校的所有维修人员，应遵守学校的各项规定。2. 乙方在保修维修施工中所造成的人身伤亡及财产损失的，  由乙方自行承担全部责任和由此发生的相关费用； 3. 乙方提供的保修施工方案需经甲  方认可后方可施工， 责任由乙方承担；4. 乙方应进行现场保护并做好标识，施工期间  及完工后及时清运施工垃圾。

本工程质量保修书， 由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署， 作 为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                                            乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                                  法定(授权)代表人：

签约日期：         年    月    日                        签约日期：           年       月         日

附件 2

## 建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

工程项目名称： [项目采购-项目名称_6]

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风， 防止各种不正当行为的发生， 根据 国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定， 结合工程建设的特点， 订立 本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政 建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往， 不得接受乙方的现金、有价 证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工 作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备 供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作， 不得为获取某些不正当利益而向 甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备 供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和 进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级 单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协 议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员， 甲 方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 1%—5%的违约金， 由此给甲方造 成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7 号《中共中央纪委关于严格禁止 利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件， 与工程承发包合同具有同等法律 效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方(公章)：                                            乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                                  法定(授权)代表人：

签约日期：         年    月    日                        签约日期：           年       月         日

附件 3

## 安全生产责任协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

工程项目名称： [项目采购-项目名称_8]

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《XXXX 管理办法》和 《XXXX  办法》（           号)规定，甲乙双方共同协商， 一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地， 明确承包人安全生产管 理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作， 是施工现场的安全管理 的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关 文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动， 及时传达和部署上级的 有关安全生产精神和要求， 定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协 调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查， 定期组织考 核； 对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给 予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在 安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的， 发包人有权制止教育、责成其限期 整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的， 发包人派员参与劳动行政部门、 司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响， 对责任单位以按责任违约给予 一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包 人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规， 严格按 照中华人民共和国建设部建标（99）79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知 ”的要求加强内部安全管理， 落实各项安全防护措施， 确保工程建设中不 发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现 场条件编制施工组织设计和施工方案， 制定和组织落实各项的施工安全技术措施， 并 向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办 公厅 2000 年 10 号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过 50 人的工地必须 配置专职安全管理人员；工程造价在 1000 万元以上的工地，必须配置 2-3 名管理安全 生产工作人员；工程造价在 5000 万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安 全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全 安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）： 按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范 围， 明确要求， 签订管理协议； 要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保 护的宣传教育； 做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗： 进入 本市施工的外市特殊作业人员， 还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育， 禁止 实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“ 安全自查， 隐患自改、责任自负 ”的原则加强对施工责任区 的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改 措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导， 检查和督促，服从 管理； 对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责 任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意 刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中， 因承包人原因发生安全事故或造成人员伤 亡的， 由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故， 积极抢救 受伤人员、保护现场， 并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告， 并立即报告发 包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会， 对工程进度、工 程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人和监理单位的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场， 因承包人原因 造成的安全事故， 由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故 发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，  并在合同签订之日起的 个工作日 内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十六、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。 如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十七、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件， 在工程承包合同签约后生效， 与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

甲方(公章)：                                          乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                                  法定(授权)代表人：

签约日期：         年    月    日                        签约日期：           年       月         日

附件 4

## 文明施工责任协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

工程项目名称： [项目采购-项目名称_9]

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意， 明确在 文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会 效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、 利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工 原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组， 负责日常管理  协调工作， 争创文明工地。甲方按合同有关要求， 及时拨付有关费用并按市有关创建  文明工地的规定， 组织、指导、检查、考核、和开展选评工作， 创建活动的实施由乙  方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，  编制文明施工实施方案，在开工前 5  日内，将文明施工实施 方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员， 做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、 整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求， 设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措 施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，  在固定场地整齐堆放， 不得侵占 场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，  地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范， 不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序， 不得男女混杂居住及居住与施 工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，  应符合职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设 备， 其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合 格证。施工单位有义务避免发生食物中毒现象的发生。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，  冲洗干净后出场，运输 过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定， 在工地建立和执行防 火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许 可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定， 不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物 料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁 随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的 出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复； 对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导， 定期组织检查， 对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改， 并有权对乙方责任违约，按约定办法进 行经济处理。

违反约定的责任处理办法：

凡乙方整改不力，逾期不改的， 甲方根据实际情况可给予承包商一次性的经济处 理  (100-5000 元人民币)。

五、因乙方违反文明施工管理要求， 被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚， 以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，  在工程合同正式签约后有效， 与工程 合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方(公章)：                                            乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                                  法定(授权)代表人：

签约日期：      年    月    日         签约日期：      年       月

# 第六部分  响应文件格式

1.供应商应严格按照须知规定的顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

（正/副）本

(项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：    (签字或盖章)

年    月    日

目  录

格式自拟

资格证明文件

1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                  项目（项目编号：             ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：             ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2024年度（或2025年度）合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：             ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的                   项目（项目编号：             ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

（采购人名称）：

本供应商现参与贵公司组织的            项目（项目编号：               ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

- 6.供应商应具备的特定资格要求证明材料

（1）须提供建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书；

（2）须提供供应商有效的安全生产许可证；

（3）须提供项目经理市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；

（4）须提供项目经理无在建工程承诺书；

承诺书

（采购人名称）：

（供应商名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确；拟派往                         （项目名称）以下简称“本工程”）的项目经理           （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照采购文件承诺完成本工程施工。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                （标的名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                （标的名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于                   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （公章）

日   期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中标人为中小企业的，招标代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》

- 8.磋商保证金缴纳凭证

9、供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息单

商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件。

特此证明。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

2．法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：注册于      （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人（负责人）     （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权     （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     项目，项目编号：     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年     月     日生效，特此声明。

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件：

附供应商代表有效的身份证正反两面复印件：

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章） 日      期：

注：1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2. 若供应商授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3．磋商函

磋商函

（采购人名称）：

（供应商全称）授权            （供应商授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的                 （项目名称、项目编号）磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目响应文件中规定的响应文件提交截止之日起90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备本项目中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本。

4．按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6．承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

7．保证遵守磋商文件的规定。

8．如果在规定的响应文件有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

9．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10．我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12．我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列工程及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证工程质量。

13．我方承诺接受磋商文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

14．我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将接受采购人的处罚，在1至三年内禁止参加采购人政府采购项目的采购活动。情节严重的，有采购人上报上级部门进行处理：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在磋商期间，影响采购代理机构或磋商小组正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（8）成交后未按磋商文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯采购人规定的其他行为。

所有有关本磋商项目的一切往来联系方式为：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商授权代表姓名：

供应商授权代表联系电话：          （办公）          （移动）

E-mail:

供应商名称：                                       (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：       (签字或盖章)

日      期：

注：除可填报项目外，对本磋商函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

4．报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价（元） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限（计划工期） |  |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 | 姓名： 证书名称: 证书编号: |
| 备注 |  |

供应商名称：                           (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：         (签字或盖章)

日      期：

5．已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按 “工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

6．商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

供应商名称：                            (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：         (签字或盖章)

日      期：

7．响应文件提交截止时间前五年内同类项目业绩及相关证明资料

响应文件提交截止时间前五年内同类项目合同案列表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 合同内容 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |

- 备注：本表后附合同（协议书）、中标（成交）通知书、交（竣）工验收证明材料的复印件。

8.项目经理简历表

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 拟在本标段类别工程担任职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 技术职称 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 | 业绩证明材料页码 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：本表后附项目经理身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）等材料的复印件。

9.施工组织设计

供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

8.1施工方案全面完整、针对性强、切实可行；

- 8.2人员、设备配置合理；

- 8.3工期保证措施；

- 8.4质量保证措施；

- 8.5文明施工保证措施；

8.6安全保证措施；

8.7供应商认为其他应说明的事项。

8.8施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：

施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

10.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。

11. 政策性要求

（一）政府强制采购产品明细表（以标项为单位分别填写，如本项目所投产品不涉及，此表可不提供）

政府强制采购产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。

（二）政府采购绿色产品明细表（以标项为单位分别填写，如本项目所投产品不涉及，此表可不提供）

政府采购绿色产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品单价 | 数量 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除。

2.认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

（三）符合绿色数据中心建设要求承诺书（以标项为单位分别填写，如本项目所投不涉及，可不提供）

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本供应商现参与（项目名称、项目编号、标项号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：          (盖章)

日期：    年  月  日

（四）正版软件承诺格式（以标项为单位分别填写，如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

（采购人名称）：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

（五）网络安全专用产品说明（以标项为单位分别填写，如本项目所投不涉及，可不提供）

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

- （六）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                （标的名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                （标的名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于                   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （公章）

日   期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（七）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日      期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（八）属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的              项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。

注：成交供应商为监狱企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其性质。

（九）商品包装和快递包装承诺格式（以标项为单位分别填写，如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：             （盖章）

日      期：

（十）创新产品或创新服务明细表（以标项为单位分别填写，如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商（公章）：

日  期：

（十一）联合体磋商资格证明文件（如允许联合体参加）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体协议格式

《联合磋商协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人（负责人）：

住所：

乙方：

法定代表人（负责人）：

住所：

（若联合体成员多于2方，可按甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目磋商事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行磋商，并按照响应文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次磋商过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据响应文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次磋商服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合磋商中，甲方承担的工作和义务为：

成员单位（除甲方外）承担的工作和义务为：

五、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式   份，联合体各方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：               法定代表人（负责人）（签字）：

20  年  月  日

相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购方名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购方名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购方/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：专业担保机构出具的磋商担保函（仅供参考）：

磋商担保函

（采购人或采购代理机构）：

鉴于某公司（以下简称”供应商“）拟参加            （项目名称） 编号        （项目编号）（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方提交磋商保证金，且可以磋商担保函的形式提交磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额：

- 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

- 磋商文件规定的供应商应当提交保证金的其他情形。

- 我方承担保证责任的最高金额为人民币X元（大写X），即本项目的磋商保证金金额。

- 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

- 承担保证责任的程序

- 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在X个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

- 保证责任的终止

- 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

- 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照相关规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

- 免责条款

1．依照相关规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

- 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

- 你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

- 争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为    法院。

- 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                 （公章）

年   月   日