实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

# 竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：2026-B-07

采购单位：阿克苏市实验中学

代理机构：阿克苏正泽兴工程项目管理有限公司

二 0 二六年四月

# 竞争性磋商文件

项目名称：实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

招 标 人：阿克苏市实验中学

法定代表人或授权委托人（签章）：

联 系 人：张敏

联系电话：18399399309

招标代理机构：阿克苏正泽兴工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：

联  系  人：刘艳阳

联系电话：  15999208761

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇华阳社区书香门第小区13栋1单元402室

# 项目概况 实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取磋商文件，并于2026年05月11日10点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

### 项目编号：2026-B-07

项目名称：实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1429367.95

最高限价（元）：1429367.95

采购需求：

标项名称:实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

数量:1

预算金额（元）:1429367.95

单位：批

简要规格描述：对学校内老旧门窗进行更换，室外高压电系统改造（详见工程量清单包含的全部内容）

合同履约期限：合同签订后60日历天内完工。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求:

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求： 投标人须具备电力工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质和市政公用工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质且具备承装类的【承装(修、试)类电力设施许可证】三级(含)以上，具备有效的安全生产许可证；项目负责人应具备机电工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格及市政公用工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格B类安全考核合格证，且具备电力相关专业或市政相关专业的中级职称证

- 其他要求：1.供应商存在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象、政府采购严重违法失信行为记录名单的，禁止参与本项目，响应文件无效。（采购人提供查询截图）

- 2.投标人、法定代表人、项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的；（采购人提供查询截图）

## 三、获取采购文件

时间：2026年4月23日至 2026 年4月30日，每天上午 10:00 至 14:00， 下午

16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）

### 地点： 政采云一站式政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

## 四、响应文件提交

截止时间：2026 年05月11 日 10:30（北京时间）

地点： 政采云一站式政府采购云平台

## 五、响应文件开启

开启时间：2026 年 05 月11日 10:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择 对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网发布。

2.请投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3.本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若投标人参与投标，投标人须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用。

4.各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见 面开评标系统的技术操作咨询，可通过

https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询 ，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助 查询， 网址为：

https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采 购 ”—“操作流程-电子招投标 ”

—“政府采购项目电子交易管理 操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决 的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

8、其他内容详见招标文件。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、

超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20% （工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格 分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的

1%~2%作为其价格分。

## 八、对本次采购提出询问,   请按以下方式联系

1.采购人信息

招 标 人：阿克苏市实验中学

地   址：

联 系 人：张敏

电   话：18399399309

2.采购代理机构信息

招标代理机构：阿克苏正泽兴工程项目管理有限公司

地       址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇华阳社区书香门第小区13栋1单元402室

联 系   人：刘艳阳

电       话：15999208761

# 一、投标人须知前附表

| 1 | 采购人 | 招 标 人：阿克苏市实验中学 地 址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市教育路15号 联 系 人：张敏 电 话：18399399309 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称： 阿克苏正泽兴工程项目管理有限公司 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇华阳社区书香门第小区13栋1单元402室 联 系 人：刘艳阳 联系电话：15999208761 |
| 3 | 采购项目名称 | 实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目 |
| 4 | 采购文件编号 | 2026-B-07 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 6 | 最高限价 | 1429367.95元 |
| 7 | 招标内容 | 对学校内老旧门窗进行更换，室外高压电系统改造（详见工程量清单） |
| 8 | 评审方法 | 竞争性磋商，在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。 |
| 9 | 投标报价 | 不得超过磋商文件中规定的最高限价 。本项目采用二轮报价， 即标书 内报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价 。 第二轮报价为最终报价。 |
| 10 | 工期 | 合同签订后60日历天内完工。 |
| 11 | 行业划分 | 建筑业 |
| 12 | 联合体投标 | 不允许联合体参加磋商 |
| 13 | 供应商提出问题的截止时间 | 若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间 3 日前将问题以书面形式提交招标代理人 |
| 14 | 采购人说明澄清的时间 | 采购人 、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改 ，采购人 、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（ 同招标公告发布网站） ，所有投标供应商应关注网站及时查看 ，采购人不再进行书面或其他形式通知 ，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 15 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |

| 16 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清 、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 投标截止时间 | 2026年05月11日10点30分（北京时间） |
| 18 | 磋商有效期 | 磋商截止之日起 30 日历天 |
| 19 | 相关费用 | 投标保证金： 本项目不做要求 招标代理服务费： 收费标准参考《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》 （发改价格[2015]299号）及《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》 （新建招协[2024]4号）中规定收取代理费。 由 中标人支付。 |
| 20 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 3 人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件） 、 专家 3 人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 评标委员会推荐中标候选人的人数： 3 人 是否授权评标委员会确定中标人： 否 |
| 22 | 投标人资格条件 | 投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件： （一） 符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条 规定的条件，具备相应资质的投标人： 1.具有独立承担民事责任的 能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ；5.参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）具有有效的营业执照； （三）本项目的特定资格要求： 投标人须具备电力工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质和市政公用工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质且具备承装类的【承装(修、试)类电力设施许可证】三级(含)以上，具备有效的安全生产许可证；项目负责人应具备机电工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格及市政公用工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格B 类安全考核合格证，且具备电力相关专业或市政相关专业的中级职称证。 （ 四）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明； （五） 近一年的财务审计报告或财务报表； （成立不足一年的提供成立至今的财务报表 ， 包含资产负债表 、现金流量表 、利润表）； （六） 提供近六个月的完税证明 ；近六个月社保缴纳证明（ 内含授权委托人社保缴纳证明如有退休人员提供退休证）； （七）供应商存在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。投标人、法定代表人、项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的； （八） 本项目不接受联合体投标。 （九） 符合竞争性磋商文件中其他实质性要求。财务要求：财务状况良好。 信誉要求： 良好，无不良行为记录。 其他要求：符合国家相关规范标准。外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册，且项目经理须为《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册中备案人员; |
| 23 | 响应文件的要求 | 1 、本项目实行电子招投标 ，供应商须登录政府采购云平台申请获取 采购文件 ，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载-- 供应 商客户端制作 响应文件 ， 并 生成 JMBS 格式加 密文件 ，在投标 |
|  |  | 截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标, 自行承担与投标 有关的一切费用。 2 、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔 自治区政府采购网正式注 册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领 。 因未注册入库 、未办理 CA 数 字证 书 等 原因造成 无 法投标 或投标失 败 等后果 的由供应商 自 行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网 ( http://www.ccgpxinjiang.gov.cn/） 下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可 通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购 云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统 。如有 问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器） , 以便开标时在线解密。 5 、投标供应商应当在投标截止时间前 ，将生成的“ JMBS 格式电子加密响应文件 ”上传递交至“ 政府采购云平台 ” ，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。 6 、评标结束后,各投标单位须在三个工作日内按竞争性磋商文件要 求将纸质版响应文件递交至招标代理处 (所产生的的费用投标 单位自理) 。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成 , 应 当与电子版响应文件一致。【 1、份数要求： 正本壹份、副本叁份, 电子标肆份(U 盘) 。2 、装订要求： 响应文件商务技术部分装订成一册， 响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |
| 24 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 25 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2026年05月11日 10 点30 分（北京时间） 磋商地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） 备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件 ”上传递交至 “ 政府采购云平台 ” |
| 26 | 政府采购其他政策 | 1 、政府采购强制采购： （1） 标记*符号的节能产品 ； （2） 其他采购《节能产品政府采购清单》 内的产品。 2、政府采购优先采购： (1)非标记*符号的节能产品； (2)环境标志产品； 3 、采购产品为《节能产品政府采购清单》 内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》 内的产品：响应文件中对所投标产品为节能 、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比， 并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以 上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、 目录清单、证书等）， 未单独分项报价 且未提供属于清单 内产品 的证 明 资料 的不给 予加分。 |
| 27 | 支持中小企业发展 | 本项目按照《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6 号）。 |
|  |  | ☑本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业），供应商为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。需上传《中小企业声明函》原件扫描件。 □非专门面向中小企业采购，给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除 10%后参与评审。 1 、采购限额标准以上 ，200 万元以下的货物和服务采购项 目 、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的 ，采购人应当 专门面向中小企业采购。 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 3、超过 400 万元的工程采购项目 中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 4 、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目 中的非预留部分采购包 ，采购人 、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审 。适用招标投标法的政府采购工程建设项 目 ，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的 ，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目 ，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目 ，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的 ，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。 4.小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 《中小企业声明函》 本项目所属行业为：建筑业 ; 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 28 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1） 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2） 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3） 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9） 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； |
|  |  | （10） 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 29 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》 ”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符 合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明 ，并提交相关证明材料 。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求 ，逐项就供应商提供的货物 、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别） 、税金及附加 、销售费用、 管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章 ，否则无效 。 书面说明的签字确认 ，供应商为法人的 ， 由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的， 由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后 ，评标委员会应当结合采购项目采购需求 、专业实际情况 、供应商财务状况报告 、 与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价 。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的 ，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。★强化政府采购异常低价审查：依据财政部国库司（政府采购管理办公室）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号执行。 （一）采购人应当在采购文件中明确，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 供应商应当在投标截止前提前准好上述审查资料以备评标委员会审查,提供书面说明的有效时间为30分钟, 逾期提供或者未提供的, 评标委员会将其响应文件作为无效处理。 |
| 30 | 竞争性磋商文件的澄清和质疑 | 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、 恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序 。投标人提起质疑应当符合下列条件： 必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件 。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容： 被质疑人的名称 、地址 、 电话；采购项目名称、项 目编号；具体事项 、请求和主张；提起质疑的投标人名称 、地址及联系方式；质疑日期 。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对竞争性磋商文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取竞争性磋商文件 ，若对竞争性磋商文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件) ，并登记备案 。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的 |
|  |  | 相关书面证据 。澄清或质疑函应内容真实 ，证据充分 ， 不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交澄清或质疑函时 ，提供法定代表人身份证复印件； 由授权投标人递交澄清或质疑函时 ，还须提供法人投标 |

|  |  | 授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰 、有效 ，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称） 澄清或质疑使用 ”字样，并由身份证持有人签字确认 。上述资料均须加盖公章。 招标人在投标截止 日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复 ，答复内容不得涉及商业秘密 。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布 。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知 、 收到上述公告 、通知或答疑书后 ，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓 ， 也将视为对质疑答复内容接受的默认 。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的 ，对其产生的不利因素由未确认者 自行承担 。 同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使 自 己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之 日起 7 个工作 日内， 由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件） ，并登记备案 。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外 ，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据 。质疑函应内容真实 ，证据充分 ，不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件； 由授权投标人递交质疑函时 ，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件） 及被授权投标人的身份证复印件 。身份证复印件须正反面清晰 、有效 ，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“ 该复印件用于在（项目名称） ”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后 ，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复 ，答复内容不得涉及商业秘密 。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人 。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知 、 收到上述公告 、通知或答疑书后 ，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓 ， 也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理， 由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的 ; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇华阳社区书香门第小区13栋1单元402室 联系电话：15999208761 注：本表内容与招标文件其它内容表述不一致的，应当以本表内容为准。 |
| --- | --- | --- |

三、投标须知

一、总则

## 1. 合格的投标人

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责 任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目能力的及符合条件的法人

或其他组织。

### 1.2 有效的营业执照、资质证书。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部87号令  )

等相关法律法规的规定。

1.4  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录，需提供书面声明。

1.5  为保证政府采购活动公平 、公正 、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，响应文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6  为保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，响应文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

1.7 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。

### 1.8 不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

## 2. 定义

### 2.1“采购代理机构 ”系指阿克苏正泽兴工程项目管理有限公司。

2.2“投标人 ”系指向采购代理机构提交响应文件的施工供应商或货物制造商或代理商。

2.3“ 货物 ”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物 、机械、材料 、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。

2.4“服务 ”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸 、安装调试 、技术协助 、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“ 卖方 ”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“ 买方 ”系指购买货物和服务的单位， 即为本次招标的采购人。

2.7“ 节能产品 ”或者“环保产品 ”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品， 可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“ 进 口产品 ”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产 自关境外的产品，详见 《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产

品管理有关问题的通知》 （财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字 ”招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“计量单位 ”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 3. 其他要求

### 3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

### 3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与招标。

### 3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策 的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行 价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志 产品产品优惠累加优惠 。财政部门关于政府采购强制采购 、优先采购的政策规定可在中国政

府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目 中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、竞争性磋商文件

## 4. 竞争性磋商文件

4.1 竞争性磋商文件用以阐明所需工程、货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 响应文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应， 其投标将被拒绝。

## 5. 竞争性磋商文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间15 日前， 以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的投标人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

## 6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3 日前，将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的投标人。

### 三、响应文件的编制

## 7. 响应文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件 , 了解竞争性磋商文件的要求，并在充分理解竞争性磋商文件提出的工程施工要求、货物技术规范 、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

## 8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文 。如果响应文件或与投标有关的其它文件 、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

### 8.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计

量单位。

## 9. 响应文件构成

### 9.1  投标人编写的响应文件应包含以下内容 :

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

（1）企业营业执照； 安全生产许可证；资质证书。

（2）法定代表人身份证明、授权委托人身份证明及授权委托书；

（3）投标人须具备具备电力工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质且具备承装类的【承装(修、试)类电力设施许可证】 四级(含)以上，具备有效的安全生产许可证；项目负责人应具备机电工程二级以上(含二级)注册建造师资格及B 类安全考核合格证，且具备电力相关专业的中级职称证。外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册，且项目经理须为《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册中备案人员；

（4）近一年的财务审计报告或财务报表；（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

（5）提供近六个月的完税证明；近六个月社保缴纳证明（内含授权委托人社保缴纳证明如有退休人员提供退休证）；

（6）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.1.2 商务文件

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 供应商“信用中 国 ”的信用报告、 国家企业信用信息公示报告及中国政府采购网截图

(4)工程建设项目廉政责任书、建设工程诚信投标承诺书、使用新疆籍劳动力承诺书、农村劳动力培训就业情况统计表

(5) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术文件

(1) 项目实施方案

(2) 全面性

(3) 先进性

(4) 针对性

(5) 强制性

(6) 缺陷责任期服务承诺

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.4 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供

应商客户端制作响应文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 第9.1.1条中第(1) (2) (3)（4） （5）项、第9.1.2条中第(1) (2) (3) (4)项、第9.1.3条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6) 项为必备项，投标人在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，

将导致投标失败。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足竞争性磋商文件实质性要求处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按竞争性磋商文件提供的格式完整地填写所提供的工程量、货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按竞争性磋商文件要求，标明拟提供工程量的单价和总价。如单价和总价不符， 以单价累计为准。

11.2 本标针对每一项工程量只接受一个报价，不接受备选方案， 但不拒绝优惠声明。

11.3 投标人应按竞争性磋商文件的要求对有关设计文件、服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交竞争性磋商文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

14.1 投标人应提交竞争性磋商文件要求的服务的合格性及符合竞争性磋商文件规定的

证明文件。证明文件可以是图纸和资料等，并作为响应文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读竞争性磋商文件要求的技术规格条款要求，指出自 己提供的工 程量是否对竞争性磋商文件做出实质性的响应。否则，将视为投标人同意、确认或接受竞争

性磋商文件的全部或相应部分的要求。

15.   响应文件的有效期

15.1  响应文件从实际开标之日起30天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构、招标人可与投标单位协商延长响应文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销响应文件的， 采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  响应文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，响应文件将不能通过符合性检查， 按重大偏离处理。

16.1  响应文件须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2  响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3  未实质性响应竞争性磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的响应文件将被拒绝。

16.4  响应文件具有法律效力,若响应文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结果时， 责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证响应文件的合法性、安全性和完整性，响应文件必须逐页加盖单位公章。

授权代表须将 “法人授权书 ”附在响应文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

16.7  响应文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.8  投标人可根据投标服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9  纸质版响应文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订）。

17.  投标保证金（本项目不做要求）

四、响应文件的递交

18.  响应文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。

18.2  未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  响应文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》 中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

19.2  超过竞争性磋商文件规定的投标截止时间送达的响应文件将不予接受。

20.  响应文件的修改和撤销

20.1  投标人对其响应文件进行的修改或撤销应以书面形式并在竞争性磋商文件规定

的投标截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对响应文件的修改或撤销应按竞争性磋商文件规定进行准备 、标注和递

交。

20.3  投标截止时间以后， 不允许对响应文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件。

五、开标

## 21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本竞争性磋商文件《投标人须知前附

表》 中规定的时间和地点开标。

21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后， 由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员

确认， 认为有必要重新唱标的， 由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人响应文件

的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人、采购代理机构相关

工作人员有需要回避的情形的， 应当场提出询问或者回避申请。

### 21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

## 22. 评标原则

### 22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部87号令） 的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益 。法律、法规 、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据竞争性磋商文件规定，优先推荐节能 、环保产品，优先考虑中小企业 。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的， 应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情， 不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人， 均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何

活动。

22.6  对于响应文件中含义不明确、 同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的

内容， 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

## 23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术 、经济等方面的专家组成 。其中，技术 、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，评标委员

会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评

价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投

标被拒绝， 或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  只有通过初步评审的响应文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

### 23.6  初步评审

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行

审查， 以确定投标人是否具备投标资格。

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查， 以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足竞争性磋商文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性 、真实性 、合同的服务范围和采购需求等内容在实质上与竞争性磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响 。与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1  投标人是否满足本竞争性磋商文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.6.2  响应文件组成是否完整，主要内容是否能按竞争性磋商文件规定的内容、格式

填写；

23.6.3  响应文件的有效期是否满足竞争性磋商文件的规定；

23.6.4  响应文件是否按照规定签章的；

23.6.5  投标代表授权书是否由法定代表人签署；

23.6.6  响应文件是否针对每一项工程量出现了两个或两个以上的报价；

23.6.7  投标报价是否超过最高限价；

23.6.8   是否明显不符合磋商文件关于对招标工程标准的要求；是否未按磋商文件规

定的格式填写， 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （包括工程量清单的改动）；

23.6.9  响应文件载明的招标项目工期是否超过竞争性磋商文件规定的期限；

23.6.10 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

23.6.11 是否不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

23.7 对通过初步评审的响应文件，评标委员会将对其进行算术性修正 。算术性修正是指对响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

23.7.2  单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以总价为准， 并修改单价；

23.7.3  总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

23.7.4  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投

标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字 。投标人的澄清 、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.7.6  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

23.7.7  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销

不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.8  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不

构成重大偏离。

### 23.8   磋商过程和评标准则

竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报

价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

23.9  通过初步评审及算术性修正的响应文件将进入详细评审阶段。

23.9.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法， 以响应文件能最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

23.9.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分 。经济报价权重占30% ，技术标权重占70% 。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审标准

| 资格审查 |  | 1 |  | 具有有效的营业执照； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 本项目的特定资格要求： 投标人须具备电力工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质和市政公用工程施工总承包贰级以上(含贰级) 资质且具备承装类的【承装(修、试)类电力设施许可证】三级(含)以上，具备有效的安全生产许可证；项目负责人应具备机电工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格及市政公用工程贰级以上(含贰级)注册建造师资格B类安全考核合格证，且具备电力相关专业或市政相关专业的中级职称证 |  |
|  |  | 3 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明； |  |
|  |  | 4 |  | 近一年的财务审计报告或财务报表；（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）； |  |
|  |  | 5 |  | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。投标人、法定代表人、项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的； |  |
|  |  | 6 |  | 提供近六个月的完税证明；近六个月社保缴纳证明（内含授权委托人社保缴纳证明如有退休人员提供退休证）； |  |
|  |  | 7 |  | 是否提供了《中小企业声明函》； |  |
| 符合性评审 |  | 1 |  | 投标人是否满足本竞争性磋商文件关于对投标人资格证明文件的规定； |  |
|  |  | 2 |  | 响应文件组成是否完整，主要内容是否能按竞争性磋商文件规定的内容、格式填写； |  |
|  |  | 3 |  | 响应文件的有效期是否满足竞争性磋商文件的规定； |  |
|  |  | 4 |  | 响应文件是否有按照规定签章的； |  |
|  |  | 5 |  | 投标代表授权书是否由法定代表人签署； |  |
|  |  | 6 |  | 响应文件是否针对每一项工程量出现了两个或两个以上的报价； |  |
|  |  | 7 |  | 投标报价是否超过最高限价； |  |
|  |  | 8 |  | 是否未按磋商文件规定的格式填写 ， 内容不全或关键字迹模糊 、无法辨认的； |  |
|  | 9 |  | 响应文件载明的招标项目工期是否超过竞争性磋商文件规定的期限； |  |
|  | 10 |  | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 11 |  | 是否不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求。 |  |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |  |  |

经济报价评分标准

| 经 济 报 价 | 经济报价得分计算: （1）对于经济报价的评分，按以下方法进行：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 （2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （3） 在技术评审中，应当考虑产品的质量性能等因素， 以及产品的功能性 、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素； 投标人有组织管理能力等。 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度: （1） 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （ 国办发 [2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号） 以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》 内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单 ”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 （2） “节能产品 ”系指列入财政部、 国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品； “环境标志产品 ”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。 同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 价格项加分: 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价） ×3%×价格项满分值 |
| --- | --- |

|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价） ×3%×价格项满分值 技术项加分: 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价） ×3%×技术项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价） ×3%×技术项满分值 注：1、投标人须提供最新一期《节能产品政府采购清单》 关于投标产品当前页的打印件； 2、投标人提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。 |
| --- | --- |

评审方法：

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标 评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2+……+Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、 ……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2+……+An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

评审小组会对通过资质及实质响应的各合格供应商的报价内容，根据以下标准和方法评审 打分。评审将按报价、商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分，综 合得分最高者将被推荐为第一候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次 排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的供应商将被排序在前；若最高 综合得分和技术部分得分仍相同，则其中报价低的供应商排序在前。

评分标准如下：

| 报价部分 30 分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价得分 |  | （30） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值× 100。 |  |
| 商务、技术部分 70 分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项及得分 |  |  |  |  | 评审标准 |
| 1 | 项目施工方案（20 分） |  | 项目部各职能 机构设置 （10 分） |  |  | 根据本项目特点，需设置组织机构职能部门须包含但不限于（1）工程技术部（2）安全管理部（3）质量管理部 （4）财务管理部（5）并提供组织机构框图，且明确每个部门工作职责。全部满足得 10 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
|  |  |  | 施工的具体方 法与流程 （10 分） |  |  | 根据本项目特点，施工的具体方法与流程包含但不限于 （1）施工准备工作计划（2）施工方案（3）施工总平面图（4）劳动力、机械设备、材料和构件供应计划（5）建筑工地施工业务的组织规划。全部满足得 10 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
| 2 | 质量保证措施（16 分） |  | 质量管理目标 （8 分） |  |  | 质量管理目标包含但不限于（1）质量方针（2）质量目标（3）工期目标（4）现场管理目标。全部满足得 8 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
|  |  |  | 质量管理体系 （8 分） |  |  | 质量管理体系包含但不限于（1）施工准备阶段质量控制（2）施工过程中的质量控制（3）施工技术文件、资料、信息管理（4）成品保护措施。全部满足得 8 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
| 3 | 安全管理体 系与措施 （8 分） |  | 安全生产管理目标（4 分） |  |  | 安全生产管理目标包含但不限于（1）生产安全事故控制指标，安全生产隐患治理目标（2）安全生产，文明施工管理目标。全部满足得 4 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
|  |  |  | 安全管理体系 及职责划分 （4 分） |  |  | 安全管理体系及职责划分包含但不限于（1）项目经理安全工作岗位责任制，技术负责人安全工作岗位责任制（2）施工员安全工作岗位责任制，专职安全员工作岗位责任制。 全部满足得 4 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1分，直至扣完为止。 |
| 4 | 环保和文明施工措施 （8 分） |  | 环境保护管理目标（4 分） |  |  | 环境保护管理目标包含但不限于（1）环境管理目标指标（2）环境管理方案。全部满足得 4 分，每漏一项扣 2分， 表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |

|  |  | 噪音控制管理措施（4 分） | 噪音控制管理措施包含但不限于（1）声源控制，传播途径控制（2）控制人为噪声，控制作业时间。全部满足得4 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 工程进度计划（6 分） | 工程进度计划包含但不限于（1）工程进度计划时间安排及计划（2）影响工程施工的因素分析及解决措施（3）进度保障措施。全部满足得 6 分，每漏一项扣 2 分，表述不完整扣 1 分，直至扣完为止。 |  |
| 6 | 应急预案（3 分） | 应急预案包含但不限于（1）应急预案的方针与原则（2）应急事故发生处理流程（3）应急设备配置。全部满足得 3 分，每漏一项扣 1 分，表述不完整扣 0.5 分，直至扣完为止。 |  |
| 7 | 后续服务（4 分） | 后续服务包含但不限于（1）质保期内外服务措施（2）响应时间及问题处理措施（3）后续服务质量保障措施（4）针对本项目提供的后续服务人员配备方案及服务承诺。全部满足得 4 分，每漏一项扣 1 分，表 述不完整扣 0.5 分，直至扣完为止。 |  |
| 8 | 企业类似业绩（5 分） | 近三年具有的同类项目业绩，每项得 2.5 分，最高得 5 分，无业绩证明材料不得分。 注：提供中标（成交）通知书及合同；提供竣工验收单； 提供不全或不提供的不得分） |  |
| 合计 |  | 100 分 |  |

23.9.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的， 书面报告本级财政部门。

23.9.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.9.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 响应文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑

。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.4  投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之 日起5个工作 日 内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 中标候选人并列的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争

性磋商文件规定的方式确定中标人； 竞争性磋商文件未规定的， 采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人 , 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中

标人。

25.3  评标委员会按照竞争性磋商文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人， 也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时， 采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。 27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

1.1.1   七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行， 但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后， 中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必

须在响应文件中予以说明，并需经采购人同意。否则， 采购人有权取消中标人的中标资格

。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人， 并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函， 另有约定的， 按照约定条件执行。 29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分： 29.1.1  竞争性磋商文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的响应文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

1.1.2   八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表 ”第 12 项约定的内容对“ 货物需求表 ”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任

何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

1.1.3   九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本竞争性磋商文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后 3 天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额

。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的， 视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1  不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同投标人的响应文件相互混装；

33.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第三章 合同条款

## 第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知 ”（建市【2013】56号）中《建设工程施工合同》 （GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款 ”。

第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                          。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称 ：                                                       ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称 ：                                                        ；

资质类别和等级：                                                   ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：

。

1.1.3.10 临时占地包括：

。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                                     。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

;

发包人提供国外标准、规范的份数：                                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                       。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                                  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                                  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                                  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                  ；

承包人提供的文件的期限为：                                       ；

承包人提供的文件的数量为：                                       ；

承包人提供的文件的形式为：                                       ；

发包人审批承包人文件的期限：                                     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在       天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人

。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                        ；

发包人指定的接收人为：                                          。

承包人接收文件的地点：                                           ；

承包人指定的接收人为：                                          。

监理人接收文件的地点：                                           ；

监理人指定的接收人为：                                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                               。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方        承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                                             。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：                                 ；

身份证号：                                ；

职    务 ：                                ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                               。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                               。

发包人是否提供支付担保：                                         。

发包人提供支付担保的形式：                                       。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                。承包人需要提交的竣工资料套数：                                  。承包人提交的竣工资料的费用承担：                               。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                 。

（6）承包人应履行的其他义务：                                   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名 ：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：

。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：

。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                  。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                    。

其他关于分包的约定：                                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：         。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                           。

关于监理人的监理权限：                                           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ：                               ；

职    务 ：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前        小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：          小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                           。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的 , 承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无     。

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1   样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                               。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                           。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整

。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                                 	无                                                 。

风险费用的计算方法：                                               	无                                                           。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                   	无                                                 。

3、其他价格方式：

无                                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                           。

预付款支付期限：                                                 。

预付款扣回的方式：                                               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                     。

预付款担保的形式为：                                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                               。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                              。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：                                     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前        小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：          小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                       。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                                 。

竣工付款申请单应包括的内容：

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                 。

发包人完成竣工付款的期限：                                       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                           。

承包人提交最终结算申请单的期限：                                 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

。

（2）发包人完成支付的期限：                                      。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                                      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第       种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                 ；

（2）     %的工程款；

（3）其他方式:                                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                              。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    无               。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         无

。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

无              。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   。

(6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                         。

（7）其他：                             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                  。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                         。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                         。

选定争议评审员的期限：                                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                 。

其他事项的约定：                                                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                              .

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第      种方式解决：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向              起诉。

## 第三节  合同附件格式

一：合同协议书

### 附件一：房屋建筑工程质量保修书

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

二：保函书

附件一：承包人履约保函

附件二：发包人预付款担保

附件三：发包人支付保函

### 一、合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定 代表 人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定 代表 人：

法定注册地址：

发包人为建设                (以下简称“本工程 ”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表 ”(附件2)

工程立项批准文号：

资金来源：

### 二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求 ”。

### 三、合同工期

计划开工日期：      年    月   日

计划竣工日期：      年    月   日

工期总日历天数      天， 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 四、质量标准

工程质量标准：         合格

### 五、合同形式

本合同采用            合同形式。

### 六、签约合同价

金额(大写）：                  元(人民币)(小写)￥ ：               元

其中：安全文明施工费：                  元，规费：                  元

人工费：                      元，暂列金额：                 元（其中计日工金额            元），专业工程暂估价：                     元。

### 七、承包人项目负责人：

姓名：              ；  职称：             ； 身份证号：

；     建造师执业资格证书号：              ；      建造师注册证书号：

。

建造师执业印章号：                                    。

安全生产考核合格证书号：                              。

### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标承诺书及响应文件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

### 九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十份

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：           (盖单位章)法定代表人            (签字)

承包人：               (盖单位章)

法定代表人：                   (签

字)

年      月       日                    年          月      日

签约地点：

附件1：

建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                       (工程名称)签订保修书。

### 一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

### 二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，在正常使用条件下约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗      为        年；

3．装修工程为          年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

5．供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定  , 立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、 在保修期内，由于工程质量缺陷或因保修不及时造成财产、人身损害，由承包人承担赔偿责任。

6、 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

### 四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程竣工结算价款的5%，质量保证金银行利率为：   /

3、发包人在质量保修期满验收合格后一个月内支付，质量保证金不计息。

### 五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人在双方在施工合同前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                    (公章)    承包人：                    (公章)

法定地址：                           法定地址：

法定代表人：                (签字)    法定代表人：                (签字)

电话：                                 电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件2：

承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交 货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交 货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

### 二、保函书

附件1

承包人履约保函

(发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人 ”)于

年     月     日签订了                 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同 ”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

### 一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失

。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币   元(大写)。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后     日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

### 三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

### 四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在      工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的， 自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起      个工作日内，将本保函原件返还我方。

### 六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)  , 如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

### 七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  仲裁委员会仲裁。

### 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                          。

担保人：                                   (盖单位章)

法定代表人：                     (签字)

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年     月     日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件2：

发包人预付款担保

保函编号：

(发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                       (承包人名称)(以下称“承包人 ”)于         年      月      日签订了             (工程名称)施工承包合同 (以下称“主合同 ”)。

鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为                     (大写 ：                       )的预付款(以下称“预付款 ”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过

(大写：                          )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、

中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书

中累计扣回的预付款金额作等额调减。

本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人：                          (盖单位章)

法定代表人：          (签字)

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年        月        日

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

发包人支付保函

(承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与            包        (发包人名称)(以下称“发包人 ”)于           年       月        日签订了      (工程名称)施工承包合同 (以下称“主合同 ”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

### 一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                      )。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后   日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

### 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

### 四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号

。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

### 六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外) , 如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

### 七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  仲裁委员会仲裁。

### 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                         。

担保人：                                 (盖单位章)

法定代表人：                   (签字)

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年     月     日

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保

对等。

一、项目名称： 实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

二、建设资金来源：财政资金。

三、建设地点： 阿克苏市。

四、招标范围： 对学校内老旧门窗进行更换，室外高压电系统改造（具体详见工程量清单）。

五、质量标准： 符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

六、工期要求： 自合同签订之 日起60 日历天。

七、缺陷责任期： 自竣工验收合格并交付招标人使用之日起24个月

八、工程量清单详见附件（清单）。

第五章 响应文件格式

实验中学采购教学楼门窗及室外高压输变电双电源系统改造项目

# 响 应 文 件

招标人:  阿克苏市实验中学投标人:

项目编号: 2026-B-07

日期:

## (-) 投  标  函

（招标人 ）：

根据贵单位对（项目名称） 的竞争性磋商文件（项目编号：），我公司经研究，决定参与本次竞争性磋商，并在评标结束后提交本项目响应文件正本壹份和副本叁份，电子标贰份。

据此函，我公司承诺如下：

### 1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我公司同意提供按照贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

### 4. 我公司愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

### 7. 不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判。

8. 我方完全理解贵方不承诺每个成交供应商可承接到的项目数量和金额。

### 9. 本次竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商名称（加盖公章） ：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日   期：    年  月  日

## (二 )  、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：               年        月         日

经营期限：

姓    名：                            性别：

年    龄：                             职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表或委托代理人：              （签字或盖章）	 年       月      日

## (三 )  、法定代表人的授权委托书

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、

撤回、修改            （项目名称）          响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人：                                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                        （签字）

身份证号码：

年        月        日

## (四) 、 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 招标内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见招标文件及工程量清单 |  |  |
| 投标总报价 | (小写) |  |  |
|  | (大写) |  |  |

投标人：                           （盖单位章）

法定代表或委托代理人：                （签字或盖章）

年       月      日

注:   1、在开标一览表中,按第二章投标人须知规定不允许出现两种报价,  否则其投标将被拒绝。

2、此开标一览表投标报价与经济标 u投标报价汇总表 " 中"合计"项一致。

### 3、后附标价工程量清单。

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 单 位 （公 章 ） ：

投 标 人 代 表 (签 字 )：

填 写 日 期 ：        年     月     日

## 6.1 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实， 如不真实，将按照有关规定接受处理。

### 1) 项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格注册证书、安全生产考核合格证书、身份证。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注 ：本工程一旦我单位 中标 ，将配备上述项 目 管理人员 。上述填报 内容真

实 ，   如不真实 ， 将按照有关规定接受处理。

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

## (附中标通知书或合同复印件 ,  并加盖公章)

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 项目金额 (万元) | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | ## 项目名称 | 业主单位名称 | 项目金额 (万元) | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕 [2020]46 号） 的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企

业发展的若干意见》  (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

### 二、 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人

员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业） ，建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业） ，仓储业， 邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） ，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

### 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中， 营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上， 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为 中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（ 四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 5 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人

员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上， 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六） 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八） 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 300 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业 。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上， 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上， 且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上， 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上的为小型企业； 从业人员 10 人以下的为微型企业。

## (十)技术部分

### （技术部分主要包括评分表内所含内容）

## 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程领域廉政建设，预防腐败， 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，工程的项目法人(以下称甲方） 与施工单位(以下称乙方)，特签定本责任书。

### 第一条   甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家、 自治区、地区有关法律法规的规定。

(二)严格执行建设工程的合同文件， 自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和单位利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，实行责任制，开展廉政告知教育活动，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 第二条   甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(二) 甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用

品等。

## (三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修 、婚丧嫁娶活

动、配偶子女的工作安排以及出国、 出境、旅游等提供方便。

## （ 四)甲方工作人员及其配偶 、 子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包、劳务等经济活动。

## (五)甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐分包单位、不得要求乙方购买合

同规定外的材料和设备。

### 第三条  乙方的义务

## (一)乙方不得以任何理由向 甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员行

贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

## (二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员报

销应由甲方单位、监理单位或个人支付的任何费用。

## (三)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员

参加宴请及娱乐活动。

## (四)乙方不得为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员购置或提供合

同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方对甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。

### 第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二)乙方及其工作人员违反本责任规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，一定期限内不得承揽工程的处罚，并记入“黑名单 ”，在新闻媒体爆光。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

### 第五条  本责任书由双方或双方上级单位（主管部门） 的纪检监察机关负责

监督执行。

### 第六条  本责任书有效期为甲乙双方签署之 日起至该工程项目竣工验收后

止。

第七条  本责任书与工程施工合同具有同等的法律效力，经双方代表签署立即生效。本责任书对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。

第八条  本责任书一式四份， 甲、 乙双方各执一份，双方监督单位各一份。

乙方单位（盖章）：

法定代表人：

联系电话：

年  月   日

（建设单位）：

我公司积极参加                   项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下:

1.不行贿：在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

2.  不出现“双拖欠 ”：我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。

3.  不违法转包、非法分包：  我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

4.  良好工程建设信誉： 我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，  同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位：

法定代表人：

日期：