保德县县城园林绿化养护项目
招标文件

项目编号：1409312026CGK00047 
招 标 人：保德县公用事业中心
招标代理：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司
公司地址：太原市迎泽区并州北路6号15层

联系电话 （传真）： 0351-3343450

编制日期：二〇二六年五月
保德县县城园林绿化养护项目
招标文件

项目编号：1409312026CGK00047

招 标 人：保德县公用事业中心                      （盖章）    

招标代理：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司     （盖章）    

编制日期：二〇二六年五月

目  录

2

第一部分  招标公告

6

第二部分  投标人须知

33

第三部分  评标方法和评标标准

44

第四部分  商务、技术要求

80

第五部分  合同草案条款

88

第六部分  投标文件格式




第一部分  招标公告
保德县县城园林绿化养护项目
招标公告
	项目概况
保德县县城园林绿化养护项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年6月10日09时00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：1409312026CGK00047 
2、项目名称：保德县县城园林绿化养护项目
3、预算金额：23924931.33元
4、最高限价：23924931.33元
5、采购需求：

标项名称：保德县县城园林绿化养护项目

数量： 

预算金额：23924931.33元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购内容为保德县县城园林绿化养护服务，包括松土、施肥、整堰平地、除草、修剪、抹芽、灌溉、防治病虫害、涂白、覆土、扶正、补植补栽、环境处理、护栏维修、园林绿化公共设施维护及更换等养护管理工作。具体内容详见采购文件。

7、合同履行期限：三年(暂定为2026年6月24日至2029年6月23日)，合同履行期内根据实际服务内容据实计算，如因政策调整或项目变更时合同终止。
8、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业中级及以上职称。

三、获取采购文件
1、时间：2026年05月21日至2026年05月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；
2、地点：政采云平台线上获取；
3、方式：在线获取；

4、售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点    

1、提交投标文件截止时间：2026年06月10日09时00分（北京时间）；        

2、投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标；     

3、开标时间：2026年06月10日09时00分；        
4、开标地点：太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层1519室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

2、代理费支付方式：供应商支付。

   代理费收费标准：采购代理服务费以成交金额为计费基准价，采用差额累进法计算，100万以内按1.5%收取；100万以上不足500万部分，按照0.8%收取； 500万以上不足1000万部分，按照0.45%收取； 1000万以上不足5000万部分，按照0.25%收取。

   代理费收费金额（元）： / 。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名  称：保德县公用事业中心
地  址：保德县后坡北巷      
项目联系方式：0350-6171010   
2、采购代理机构信息
名  称：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司
地  址：太原市迎泽区并州北路6号15层
项目联系方式：0351-3343450

3、项目联系方式 
项目联系人：焦园园
项目联系方式：0351-3343450
第二部分 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	细  目
	内  容

	1
	本项目预算金额

(最高限价)
	23924931.33元

注：本项目预算金额为三年预算总额。
供应商提交的报价不得超过最高限价，否则投标无效。

	2
	是否允许代理商参加
	否

	3
	是否允许联合体参加
	否

	4
	投标文件份数及解密时间
	投标人需在政府采购云平台线上递交（在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）线上加密递交1份；

投标文件开启时间即为解密开始时间，解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。

投标文件开启时间：2026年6月10日09时00分（北京时间）；
投标文件开启地点：太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层1519室现场开启，线上开启。

	5
	投标人具备的资格证明文件
	投标人应按下列要求内容及顺序提交资格证明部分文件：
1、具有独立承担民事责任的能力
须提供供应商信用承诺书（供应商具有独立承担民事责任的能力承诺书）（见‘投标文件格式’）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
须提供供应商信用承诺书（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书）（见‘投标文件格式’）
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
须提供供应商信用承诺书（履行合同能力的承诺书）（见‘投标文件格式’）； 
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

须提供供应商信用承诺书（供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书）（见‘投标文件格式’）； 
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

须提供供应商信用承诺书（供应商近三年无重大违法记录声明）（见‘投标文件格式’）；
6、廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）；
7、本项目特定资格要求
拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业中级及以上职称；

8、投标保证金证明文件
9、信用信息查询
9.1查询地址：“信用中国”网站（http://www.creditchina.
gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

9.2查询截止时间：查询相关主体信用记录截止时间为招标文件开启当日；

9.3查询内容：评审小组现场查询：“信用中国”网查询失信被执行人信息记录情况；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录；供应商存在失信记录情形的，其响应文件将作无效处理。 

10、投标人认为需要附的其他资格证明材料
注：

（1）第1-8项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。
（2）第9项在开标后由资格审查小组对供应商的信用信息进行查询，查询结果予以记录，查询结果中供应商存在失信记录情形的，其投标文件将作无效处理。

	6
	商务技术文件
	投标人应按下列要求内容及顺序提交商务技术部分文件 ：
商务部分

★（1）投标函(见‘投标文件格式’)；

★（2）法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

★（3）法人授权委托书(见‘投标文件格式’)；
（4）近五年同类项目案例（列表说明，格式自定）； 

（5）投标人企业简介；

（6）政策性要求文件；

（7）投标人认为需要附的其他商务材料技术部分。

技术部分

★（1）报价一览表（见‘投标文件格式’）；

（2）服务方案；

★（3）商务要求响应偏离表（见‘投标文件格式’）；

★（4）技术服务要求响应偏离表（见‘投标文件格式’）；

（5）服务承诺；

（6）投标人认为需要提供的其他技术、服务材料。
注：未对以上文件中标“★”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	7
	政府采购相关政策要求（如涉及的话）
	1、本项目涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 

（1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，磋商供应商可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。

（2）磋商供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

4、本项目涉及正版软件的要求：

磋商供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

5、中小企业参加本项目磋商要求：

（1）按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分附件），且适用晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》优惠政策。
（2）本项目所属行业为：其他未列名行业。
（3）小微企业的价格折扣比例：15%。

6、残疾人福利性单位参加本项目磋商的要求：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
7、监狱企业参加本项目磋商的要求：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
8、本项目涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，磋商供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

注：

1.格式见第六部分。
2.如不涉及上述内容，供应商无须提供相关文件。

	8
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起计算）

	9
	评标小组成员构成
	评标小组构成：7人，

其中：采购人代表 2 人，评审专家 5人；

专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	10
	确定中标供应商
	本项目采用综合评分法，授权评标委员会直接确定中标供应商。 

	11
	现场勘查
	不组织

	12
	标前答疑
	不召开

	13
	代理服务费及支付
	采购代理服务费由成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付，收取标准参照国家计委“计价格[2002]1980号”、国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定标准计取。

收费费率如下：

中标金额（万元）
费率
100以下
1.5%

100-500
0.8%

500-1000
0.45%

1000-5000
0.25%

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。

	注：本表内容与投标人须知正文内容不一致的，以本表内容为准。


电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	投标文件编制
	1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子投标文件解密
	2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子投标文件解密时间： 30 分钟

2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1)投标人未在规定时间内解密投标文件的；

（2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的；

（3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。


投标人须知
一、总 则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次采购活动的采购单位。
2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目采购活动的社会中介机构，即“ 中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司”。

2.3潜在投标人：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标人：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交投标文件且参加本次招标活动的潜在投标人。

2.5货物：指投标人向采购人有偿提供符合本招标文件技术要求的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6服务：指投标人向采购人提供的为完成本项目所需承担和履行的全部义务

2.7招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指参加本项目投标活动的投标人按招标文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目招标投标活动的主要评审依据。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担相应法律责任。 
3.合格投标人的条件
3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。
3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。 

 3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和本招标文件中规定的条件： 

3.3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.3.2本项目的特定资格要求：拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业中级及以上职称。

3.4关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的采购活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
3.5本次招标不允许代理商参加投标。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。 残疾人单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
3.8关于分公司参加投标
分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

投标人属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，分支机构应提供总公司出具的参与投标授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。
4.合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5. 投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 通知
对与本项目有关的通知，代理机构将通过山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件
7.招标文件的内容
7.1.招标文件由下列六部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 投标人须知；
第三部分 评标标准和评标方法；
第四部分 商务、技术要求；
第五部分 合同草案条款；
第六部分 投标文件格式。
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
7.3 投标人应详细阅读招标文件中规定的条款、规范、格式和事项要求等内容。若投标人的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性的响应，该投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。
8.招标文件的澄清和修改
8.1澄清或修改时间及处理：上传投标文件截止日之前，代理机构或采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，其内容作为招标文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，代理机构或采购方应当在上传投标文件截止时间至少15日前，以公告形式在山西省政府采购网发布变更公告。不足15日的，应当顺延提交首次投标文件截止时间。 
8.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
8.3投标人澄清要求的提交：任何已下载了招标文件的投标人，均可以在上传投标文件截止时间15日前对招标文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函，下同）送达代理机构。

8.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构或采购方一旦对招标文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构或采购方有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

三、投标文件
9. 投标文件编制的原则
9.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，无相应内容可填的项应填写“无”、“/”或“没有相应指标”等明确的内容。
9.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料做进一步审查的要求。
9.3  投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则将被拒绝。
10. 投标文件的语言和计量单位
10.1投标人提交的投标文件（包括投标文件和资料）以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
10.2除另有特殊规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
10.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标小组可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
10.4对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人的不利后果，采购人概不负责。
11. 投标文件的组成及相关要求
11.1投标文件组成

投标文件分为资格证明文件、商务文件和技术文件。

资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件指投标人提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合招标文件规定和政策性要求的文件。

本次投标，投标人应按招标文件投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。前附表第5项资格证明文件、第6项商务技术文件中的加“★”项、商务技术要求中加“★”指标、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。
11.2投标文件其他要求

11.2.1编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第六部分格式要求和系统中的编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。 
11.2.2格式要求

本招标文件第六部分已提供“投标文件格式”的，需按照格式要求编制和上传（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的，投标人自拟。

11.2.3投标文件的份数、加密

11.2.3.1投标文件的份数 
本次投标须提交的投标文件份数详见投标人须知前附表。

11.2.3.2投标文件加密 
系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12、投标报价
12.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项服务内容、验收、税金、保险和相关服务等的费用。在任何情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

12.2 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.3 投标人要按投标内容要求填写开标一览表，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.5最低报价不作为中标的保证。
13. 投标保证金
13.1 保证金：贰拾万元整（¥ 200000元）；
投标人必须于投标文件递交截止时间前提交投标保证金。
13.2 投标保证金采用网上银行、支票、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
13.3 投标人的投标保证金采用电汇、转账交纳的，须通过本单位银行基本账户递交，投标保证金须于投标文件递交截止时间前提交，否则视为未提交。保证金收款账户如下：
单位名称：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司     

开户行：兴业银行太原分行

账  号：4850 1010 0101 3520 29
因银行结算，不可抗力等非采购人/采购代理机构原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。
13.4 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交投标保证金不完全符合各项要求的响应，将被视为无效投标。
13.5在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内（不计利息）退还。
13.6 投标保证金在投标文件有效期内保持有效，采购人如果按本须知相关条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 
13.7 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
　　（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
　　（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
　　（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；
　　（四）招标文件规定的其他情形。
14.  投标内容填写说明

14.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
14.2投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
14.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
14.4因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人自行承担。
14.6投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
14.7为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件中按照招标文件要求，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评审小组有权决定对该响应予以拒绝。

15. 投标文件的有效期
15.1本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
15.2 在特殊情况下，采购人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向采购人作出答复；投标人可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知13条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
16. 投标文件的签署及其他规定
16.1组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

16.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将按投标无效处理。

16.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或加盖个人电子CA章、加盖投标人电子CA章，否则将按投标无效处理。

16.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子CA章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签字（章）。

16.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的签署及其他规定
17．投标文件上传
投标人应当在招标文件要求的投标文件上传截止时间前，将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在投标文件上传截止时间前解密投标文件。

18. 投标文件解密 
18.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

18.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未上传投标文件，投标无效。 
18.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，代理机构不得以任何理由延长解密时间。
18.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足三家时，不得进行下一步评审程序。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人在投标文件上传截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。 
19.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

19.3在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其已上传的投标文件（含补充、修改）进行撤回。

五、开标
20．开标及其有关事项

20.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构发出解密指令。并对投标文件开启（解密）活动现场进行全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。 

20.2解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

20.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。

20.4解密结束后，投标人在“山西政府采购平台”系统中对其报价进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。
20.5在投标文件解密截止时间，完成投标文件解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

20.6采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。
六、评标程序和要求
21．评标委员会的组成和职责

21.1购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

21.2采购代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。

21.3评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

21.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

22．初步评审
22.1资格性审查 
22.1.1解密结束后，资格审查小组（招标人）依法按照招标文件中规定的“评审方法和评审标准”内容对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否符合招标文件要求的合格投标人。 
22.1.2 合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。。

22.1.3资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

22.1.4对投标人须知前附表第5项中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

22.1.5为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

22.1.6对模糊不清的或存在疑问的资格证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

22.1.7评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按投标无效处理，资格审查小组应当告知有关投标人。

22.1.8资格审查小组对投标人的资格证明文件进行审查，编写资格证明文件评审报告，并签字确认，与采购文件一并存档。
22.2符合性评审
22.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“山西政府采购平台”系统中提交的电子投标文件。

22.2.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件，依据招标文件中规定的“评审方法和评审标准”进行符合性审查，审查投标人商务、技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务、技术文件做出实质性响应，是否对政策性因素做出了实质性响应。

22.2.3在审查过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者投标人CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。评标委员会成员根据回复内容，判断其是否实质上响应招标文件要求。

22.2.5合格的商务技术文件：是指经评标委员会成员审查（含投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对招标文件的商务技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应，经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

22.2.6重大偏离系指商务、技术文件中的签署、盖章、商务技术响应内容与招标文件要求不一致或未对政策性要求作出实质性响应等明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．未对“投标人须知前附表”第6项中带★号的商务技术要求及第四部分商务、技术要求中带★号的商务技术指标作出实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．投标文件有效期不足的；

D．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

E．未对合同履约期限、服务地点、付款方式及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G．投标文件附有采购人不能接受的条件的；

H．未在规定时间内对评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；

I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；

J.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

存在以上情形的商务、技术文件，视为投标无效。投标人不得再对投标文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为合格的商务技术文件。

22.2.7重大偏离不允许在开标后修正。

22.2.8细微偏差：是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务、技术文件的有效性。
23．详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。
24．报价评审
24.1 根据本文件第三部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。
24.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3报价合理性审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，要求相关供应商在评审现场30分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 

评审委员会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

24.4经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。

24.5报价存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）开标一览表中未按照招标文件要求签章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会启动异常低价响应审查后，投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

24.6经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。
25.评审复核

25.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

25.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.确定中标供应商
26.1评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.2本项目授权评标委员会按照中标候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为中标供应商。

26.3评审结束后评标小组应编制评审报告，评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.4采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

27.评标过程保密
27.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

27.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
29.无效投标与无效评标

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

29.2评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

30.采购项目废标、终止与处理

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；
（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
30.3废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

30.4采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金。
七、签订合同
31.中标通知
31.1代理机构在收到采购人的中标确认函起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3中标通知书是合同的组成部分。
32.中标服务费
32.1中标服务费用由成交人向采购代理机构支付，服务费收取以成交金额为计费基准价，采用差额累进法计算，100万以内按1.5%收取采用差额累进法计算，100万—500万按0.8%收取； 500万以上不足1000万部分，按照0.45%收取； 1000万以上不足5000万部分，按照0.25%收取。服务费按三年服务期计取。

32.2中标人在本项目中标公告发布之后，自行在“政采云系统”中获取中标通知书，并在本项目中标通知书发出之日起五个工作日内，以汇款转账或现金方式向采购代理机构一次性付清成交服务费，未在规定期限内付清的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门上报，并将按照银行现行贷款利息计算欠费金额，采购代理机构长期拥有追讨权。

32.3中标服务费收取账户信息：

单位名称：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司     

开户行：兴业银行太原分行

账  号：4850 1010 0101 3520 29

行  号：3091 6100 0002

联系电话：0351-3343450
32.4中标人通过汇款转账方式缴纳中标服务费的，须通过中标人对公账户转出；中标人交纳中标服务费时，应在凭单用途栏中注明项目名称或编号（可简写），如本项目涉及多包采购，同时注明包号。

33.签订合同
33.1采购人与中标人应当在中标通知书发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

33.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

33.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十（10%）。

33.4违反33.1条、33.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
八、保密和披露
34.保密
34.1采购人、采购代理机构自发布招标公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的投标人名称、数量以及评标委员会成员等所有信息等负有保密义务。

34.2投标人对投标过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

34.3参加评审的相关人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

35.披露
35.1在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人或中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。 

35.2 采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑 
36.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑 
36.1 询问

36.1.1供应商对招标文件有疑问的，可按招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可在山西政府采购网（政采云平台）提出质疑。

36.1.2询问事项，询问方式为口头询问的，采购代理机构口头答复；询问方式为书面询问的，供应商须在山西政府采购网（政采云平台）提出询问函。采购代理机构在3个工作日内予以答复。

36.2 质疑

36.2.1供应商认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

对成交结果提出质疑的，在成交公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.2.2质疑供应商质疑时须线上提交以下资料：法定代表人（负责人）授权委托书（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，法定代表人（负责人）质疑时不提供此项内容）；委托人和被委托人的身份证扫描件；

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.2.3 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

36.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

36.2.5对招标文件、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。

36.2.6 采购代理机构、采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通过山西政府采购网（政采云平台）通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2.7质疑答复应当包括下列内容：

A.质疑供应商的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑供应商依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

36.2.8质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

36.2.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过山西政府采购网（政采云平台）对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过山西政府采购网（政采云平台）在线接收质疑答复结果。
36.3采购人、代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展磋商活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

36.3.1对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

36.3.2对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

36.4质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

十、违法违规行为
37.投标人违法违规行为

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在评审期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。

38.采购人违法违规行为

（1）以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与投标人恶意串通的；

（3）中标通知书发出后不与中标人签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与中标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。

39.评标委员会及其成员违法违规行为

（1）收受采购人、采购代理机构、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与投标人有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按招标文件规定的程序进行评审、评定的；

（7）将未实质性响应招标文件要求的投标人的投标文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过投标人澄清或者说明后可能成为实质性响应的投标文件，直接判定为未实质性响应，导致投标人失去投标机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

40.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；

（2）未按规定组成评标委员会的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程中发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的项目中参与采购活动的或为拟参加所代理的项目的投标人提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止采购活动的；

（9）未按照规定对投标文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还投标保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评审的；

（13）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关采购活动情况的；

（14）未妥善保存采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。

第三部分  评标方法和评标标准
资格性审查的内容及标准
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书（供应商具有独立承担民事责任的能力承诺书）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书）。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 
	提供供应商信用承诺书（履行合同能力的承诺书）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 
	提供供应商信用承诺书（供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书（供应商近三年无重大违法记录声明）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 

	6
	基本资质
	廉洁自律承诺书
	提供供应商廉洁自律承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	特定资格
	拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业中级及以上职称
	提供拟派项目负责人园林绿化相关专业中级及以上职称证书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	基本资质
	投标保证金
	提供投标保证金提交凭据及基本账户开户许可证（或基本存款账户证明材料）。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。


说明：

（1）提供的扫描件/复印件局部模糊不清晰、无法辨认的，投标人须在规定的时间内提供相应证明材料，如无法提供或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

（2）资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，不允许在开标后补正。

（3）资格评审判定某投标人未通过资格审查的，应列明具体原因。

（4）资格审查由采购代理机构协助采购人完成。

（5）资格审查工作将在评标前完成。资格审查后合格投标人不足3家时，不进入评标环节。
二、符合性审查要求
	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务
	对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查
	1.1提供投标函；

1.2投标须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 

	2
	商务
	对投标人提供的法定代表人身份证明文件的符合性、完整性进行审查。
	2.1提供投标人法定代表人身份证明文件；

2.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	3
	商务
	对投标人提供的法定代表人授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查。
	3.1提供法定代表人授权委托书证明材料，若投标人授权代表为法定代表人的可不提供。

3.2证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	4
	报价
	对投标人提供的报价一览表的符合性、完整性进行审查。
	4.1提供报价一览表；

4.2报价一览表内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。
4.3报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在超出本项目招标控制价等情形的，响应无效；

4.4报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。

	5
	商务
	对投标人提供的商务条款响应偏离表的完整性、符合性进行审查
	5.1提供商务条款响应表；

5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。



	6
	技术
	对技术、服务要求响应偏离表的符合性、完整性进行审查。
	6.1提供技术、服务要求响应偏离表；

6.2技术服务要求响应偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	7
	商务
	对其他实质性要求进行审查。
	不存在下列情形：

7.1投标文件有效期不足的；

7.2 投标文件附有采购人不能接受的条件；

7.3不符合政府采购国家强制性因素要求的条件。


说明：

（1）提供的扫描件/复印件局部模糊不清晰、无法辨认的，投标人须在规定的时间内提供相应证明材料，如无法提供或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

（2）评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性评审的，应列明具体原因。

（3）符合性审查后合格投标人不足3家时，不进入详细评审环节。
三、政策性要求评审内容及标准（如涉及）
1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则报价无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、涉及执行政府绿色采购优惠政策的要求：

（1）本项目所采购产品标的物中，属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购强制采购绿色产品明细表》（格式见第六部分）。

（2）当供应商所投产品符合优先采购绿色产品政策要求时，应提供处于有效期之内的节能/环境标志产品认证等证书扫描件，并如实填写《政府采购非强制采购绿色产品明细表》格式见第六部分），将根据供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体以评审标准和评定方法中规定为准），用扣除后的价格作为评审价格。

（3）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式为优先绿色产品。

注:本项目按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》晋财购[2024]54号文，严格执行政府绿色采购优惠政策，强制采购或优先采购绿色产品。 对于优先采购的绿色产品，给予其4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

多种绿色产品属于优先采购的，叠加执行。例：某产品既符合优先采购节能产品政策要求，又符合优先采购环境标志产品时，供应商同时提供本产品有效的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书，则给予其8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

4、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

5、所投报信息安全产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。
6、中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）依照晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》中的价格评审优惠幅度。小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物15%的价格折扣。 

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

7、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目响应时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、监狱企业参加本项目采购活动的要求

（1）监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与大、中型企业组成联合体参加政府采购活动时，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，对标的总价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）对于非专门面向监狱企业的采购项目，对监狱企业的标的总价给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

9、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）供应商投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》。

（2）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

10、本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、报价符合性审查的内容及标准
	1
	投标文件报价审核
	1.审查投标人报价是否超出预算金额，否则响应无效。


五、无效响应的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
六、评分细则
本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是将投标报价、商务部分、技术服务部分具体量化，并赋予相对权重分值，每一投标人的最终得分为每个评审因素的得分汇总。按照总得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。所有评分保留两位小数，第三位四舍五入。评分标准详见下表：
	评 定 内 容 及 标 准
	得分

	一、商务部分(20分)

	1、合同执行能力、投标人业绩

提供近五年（2021年5月1日至今）签署的同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得3分，最高15分。

要求必须提供与最终用户签订的合同或协议书（应至少包含合同首页、合同金额所在页、合同服务内容关键页、签字盖章页）的扫描件。
	15分

	2、项目团队人员
   拟派项目团队人员中（除项目负责人外），每具有 1 名园林绿化相关专业高级及以上职称证书得2分，中级职称得 1 分，最高得5分；未提供的不得分。  

   须提供人员职称证书、近三个月任意一个月养老保险缴纳证明文件的扫描件。
	5分

	二、技术、服务部分（70分）

	1、总体服务思路

供应商提供本项目总体服务思路，包括但不限于：①对采购项目服务的理解及服务思路；②工作目标及标准；③项目整体工作部署；④项目重点难点分析；⑤项目合理化建议。

根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得10，每缺漏一项扣2分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每有一处内容存在偏差扣0.5分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	10分

	项目实施方案

供应商提供本项目服务方案，包括但不限于：①养护服务内容；②养护工作计划；③管护措施；④新技术、新工艺及新设备的应用；⑤工作档案管理。
根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得25分，每缺漏一项扣5分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣2分，每有一处内容存在偏差扣1分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	25分

	3、机构设置、人员及设施配置

供应商提供本项目服务团队组织架构及设施配置内容，包括但不限于：①项目管理组织架构及管理制度；②人员配置；③岗位职责、责任落实方案及考核制度；④设施设备配置（至少包含草坪修剪机、绿篱修剪机、树木修剪工具、病虫害防治设备、施肥设备、洒水车、清洁工具、运输工具等）；⑤机械、设备管理制度。
根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得15分，每缺漏一项扣3分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣2分，每有一处内容存在偏差扣1分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	15分

	4、作业服务保障措施

供应商提供本项目作业服务保障措施，包括但不限于：①作业质量控制及保障措施；②作业安全保障措施；③文明作业保障措施；④环境保护措施。

根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得8分，每缺漏一项扣2分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每有一处内容存在偏差扣0.5分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	8分

	5、应急处理方案

供应商提供本项目应急处理方案，包括但不限于：①对高温、洪涝、大风等恶劣天气应急处理预案；②冰雪、高温应急处置预案；③重大节庆活动、迎检活动预案；④其他意外突发事件处置预案及防范措施。

根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得8分，每缺漏一项扣2分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每有一处内容存在偏差扣0.5分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	8分

	6、服务承诺

供应商提供本项目服务承诺，包括但不限于：①对采购人服务要求、具体时间要求的响应及控制方案；②服务承诺及保障措施。
根据供应商的响应内容进行综合评审，以上内容完整齐全，无缺陷、无偏差得4分，每缺漏一项扣2分，所提供的方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每有一处内容存在偏差扣0.5分，扣完为止。

(“内容存在缺陷”是指：方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或语言错误；或套用其他项目内容；或内容凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。

“内容存在偏差”是指：存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或方案内容矛盾、前后表述不一致；或内容虽阐述但不完整、过于简单。)
	4分

	三、价格部分（10分）

	1、通过资格性、符合性审查的投标报价为有效价格，未通过资格性、符合性审查报价不参与价格基准价的计算。
2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：
报价得分=（投标基准价/投标报价）×10%×100  
3、报价得分保留两位小数。

注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的第三条规定，对属于残疾人福利性单位的价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的第二条规定，对属于监狱企业单位的价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审，三者不重复享受优惠政策。
	10分


第四部分  商务、技术要求
一、商务要求

1、项目名称：保德县县城园林绿化养护项目
2、合同履行期限：三年(暂定为2026年6月24日至2029年6月23日)，合同履行期内根据实际服务内容据实计算，如因政策调整或项目变更时合同终止。
3、服务地点：忻州市保德县。

4、款项支付：按季度支付，签订合同时具体约定。
5、合同签订：一签三年。
6、服务标准：符合国家及行业相关标准规定，满足采购人要求。

7、验收标准：采购人按照《政府采购法》41条、《政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据招标文件、中标供应商的投标文件等进行验收。
8、最高限价（采购预算）：23924931.33元，此费用为三年总预算额，年预算额7974977.11元/年。本项目要求供应商报价应包括完成项目规定的一切工作所需的全部费用，报价不得超过最高限价，否则，响应无效。

9、分包、转包要求：本项目不得以任何形式转包、分包。

二、技术服务要求
一、服务内容

保德县县城园林绿化养护服务，包括松土、施肥、整堰平地、除草、修剪、抹芽、灌溉、防治病虫害、涂白、覆土、扶正、补植补栽、环境处理、护栏维修、园林绿化公共设施维护及更换等养护管理工作。

因保德县总体养护面积大且零散，气候干旱少雨，没有固定养护水源，整体需供应商长距离水车运输进行浇水养护，要求配套定点水车16辆并部分加装防灭火装置，机动洒水车3辆，打药机20台，修剪机4台，雾炮车2台，运输车8辆，管理车3辆，临时发电机4台，其他具体园林养护机械器具根据实际情况配备。
二、项目实施区域

本项目实施范围：东至黄石崖桥，西至保德高速出口，东西全长约19公里，其中包括同舟广场绿植、神华广场绿植、梅花广场绿植、玉涛广场绿植、体育馆绿植、铜贝广场绿植六个景观广场和崇德公园绿植、西城区水系公园绿植、保德县看守所绿植。

本项目除崇德公园、西城区水系公园、看守所及六个景观广场外，其他所有绿地全部为道路绿地。

本项目崇德公园除涉及公园内绿植养护工作，还包括公园范围内的清洗保洁工作（公园内两座公厕的保洁不在本项目范围内）。

三、服务范围及数量
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	S249北侧绿化带及十里长廊南坡（二级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	291

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	205

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	2456

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	519

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	143

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	98

	7
	
	常绿乔木
	株
	7432

	8
	
	隔离带绿篱
	㎡
	15854

	9
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	277

	10
	
	球形植物|150＜冠径（cm）≤200
	株
	214

	11
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	23439.77

	12
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	105

	13
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	390

	14
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	17

	15
	其他
	护栏清洗（高度1.5m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	300

	小计
	
	

	二
	步云路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	30

	2
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	43

	3
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	21

	4
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	30

	5
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	43

	6
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	21

	小计
	
	

	三
	崇德公园（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	72

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	228

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	633

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	235

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	131

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	31

	7
	
	常绿乔木
	株
	345

	8
	
	灌木
	株
	440

	9
	
	绿地内绿篱
	㎡
	3480

	10
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	59

	11
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	477

	12
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	16205.76

	13
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	4458

	14
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	72

	15
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	228

	16
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	633

	17
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	235

	18
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	131

	19
	
	40＜胸径（cm）
	株
	31

	20
	
	花岗岩地面
	㎡
	15790.2

	21
	其他
	汉白玉栏杆清洗保洁
	m
	4030

	22
	
	公园内健身器材、乒乓球桌、石坐凳、靠背坐凳、树形坐凳、六角亭、现代圆亭、休息长廊、双龙亭、拐角花架、拉膜亭、弧形花架、黄河母亲像、汉白玉浮雕、景观灯、监控等清洗保洁
	项
	1

	小计
	
	

	四
	府前街（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	64

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	576

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	229

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	552

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	313

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	18

	7
	
	常绿乔木
	株
	640

	8
	
	灌木
	株
	805

	9
	
	隔离带绿篱
	㎡
	10163.38

	10
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	10

	11
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	28

	12
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	6316.43

	13
	
	攀援植物
	株
	19.5

	14
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	64

	15
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	576

	16
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	229

	17
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	552

	18
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	313

	19
	
	40＜胸径（cm）
	株
	18

	小计
	
	

	五
	兴康街（二级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	76

	2
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	97

	3
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	6

	4
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	76

	5
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	97

	6
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	6

	小计
	
	

	六
	府前街附属国土局及集资楼巷、工商银行门口、神华小区南（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	44

	2
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	59

	3
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	13

	4
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	2

	5
	
	常绿乔木
	株
	10

	6
	
	隔离带绿篱
	㎡
	489.8

	7
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	147

	8
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	10

	9
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	1401.94

	10
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	44

	11
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	59

	12
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	13

	13
	
	40＜胸径（cm）
	株
	2

	14
	其他
	防护网清洗，破损更换（每年不少于12次）
	m
	112

	小计
	
	

	七
	兴康街南北两条街巷（二级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	1

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	124

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	62

	4
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	1

	5
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	124

	6
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	62

	小计
	
	

	八
	郭家滩三处小微绿地（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	13

	2
	
	常绿乔木
	株
	68

	3
	
	灌木
	株
	15

	4
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	33

	5
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	7

	6
	
	草花
	㎡
	87.15

	7
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	183.58

	8
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	750

	9
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	13

	小计
	
	

	九
	看守所（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	477

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	151

	3
	
	常绿乔木
	株
	431

	4
	
	灌木
	株
	287

	5
	
	绿地内绿篱
	㎡
	1819

	6
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	452

	7
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	4939

	8
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	11684

	9
	
	攀援植物
	株
	2000

	10
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	477

	11
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	151

	小计
	
	

	十
	康乐路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	1

	2
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	34

	3
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	8

	4
	
	常绿乔木
	株
	1

	5
	
	灌木
	株
	27

	6
	
	隔离带绿篱
	㎡
	460.02

	7
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	1

	8
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	34

	9
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	8

	小计
	
	

	十一
	莲花路、宁福路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	79

	2
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	37

	3
	
	常绿乔木
	株
	20

	4
	
	隔离带绿篱
	㎡
	337.6

	5
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	79

	6
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	37

	小计
	
	

	十二
	益民路、民丰路、向阳路（二级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	104

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	16

	3
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	104

	4
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	16

	小计
	
	

	十三
	林涛大道（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	308

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	208

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	794

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	381

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	37

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	11

	7
	
	常绿乔木
	株
	455

	8
	
	灌木
	株
	257

	9
	
	隔离带绿篱
	㎡
	23701.11

	10
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	7

	11
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	149

	12
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	5013.5

	13
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	308

	14
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	208

	15
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	794

	16
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	381

	17
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	37

	18
	
	40＜胸径（cm）
	株
	11

	19
	其他
	护栏清洗（高度0.45m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	7505.7

	小计
	
	

	十四
	梅花路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	8

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	103

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	210

	4
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	15

	5
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	4

	6
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	8

	7
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	103

	8
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	210

	9
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	15

	10
	
	40＜胸径（cm）
	株
	4

	小计
	
	

	十五
	梅花路沿线人民舞台广场、东关镇小广场（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	2

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	17

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	2

	4
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	5

	5
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	4

	6
	
	常绿乔木
	株
	21

	7
	
	灌木
	株
	1

	8
	
	绿地内绿篱
	㎡
	998.53

	9
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	2

	10
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	2

	11
	
	球形植物|150＜冠径（cm）≤200
	株
	6

	12
	
	草花
	㎡
	8

	13
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	1132.66

	14
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	2

	15
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	17

	16
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	2

	17
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	5

	18
	
	40＜胸径（cm）
	株
	4

	19
	其他
	护栏清洗（高度1.1m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	74

	小计
	
	

	十六
	前湾路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	20

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	22

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	17

	4
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	6

	5
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	1

	6
	
	常绿乔木
	株
	28

	7
	
	隔离带绿篱
	㎡
	515.18

	8
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	4

	9
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	20

	10
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	22

	11
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	17

	12
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	6

	13
	
	40＜胸径（cm）
	株
	1

	14
	其他
	护栏清洗（高度0.75m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	214

	小计
	
	

	十七
	神华路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	5

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	55

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	33

	4
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	1

	5
	
	常绿乔木
	株
	99

	6
	
	灌木
	株
	13

	7
	
	隔离带绿篱
	㎡
	2101.69

	8
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	26

	9
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	6

	10
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	3615.81

	11
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	5

	12
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	55

	13
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	33

	14
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	1

	15
	其他
	护栏清洗（高度1m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	48.3

	16
	
	护栏清洗（高度0.45m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	180

	小计
	
	

	十八
	同舟广场、玉涛广场、同贝广场（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	2

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	198

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	301

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	49

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	12

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	5

	7
	
	常绿乔木
	株
	281

	8
	
	灌木
	株
	607

	9
	
	绿地内绿篱
	㎡
	1949

	10
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	206

	11
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	9864.5

	12
	
	攀援植物
	株
	9

	13
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	2

	14
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	198

	15
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	301

	16
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	49

	17
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	12

	18
	
	40＜胸径（cm）
	株
	5

	小计
	
	

	十九
	水系公园（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	147

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	1445

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	1020

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	129

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	2

	6
	
	常绿乔木
	株
	578

	7
	
	灌木
	株
	1817

	8
	
	绿地内绿篱
	㎡
	6543

	9
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	106

	10
	
	草花
	㎡
	761.9

	11
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	1104.34

	12
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	40171.99

	13
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	147

	14
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	1445

	15
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	1020

	16
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	129

	17
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	2

	小计
	
	

	二十
	西城区体育馆、五千平方米、开莱北门绿地、韶华门前、水系公园东商务南（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	482

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	578

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	515

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	93

	5
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	22

	6
	
	常绿乔木
	株
	4114

	7
	
	灌木
	株
	85

	8
	
	绿地内绿篱
	㎡
	4904.78

	9
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	134

	10
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	42027.44

	11
	
	绿地内丨冷季型丨草坪
	㎡
	8917

	12
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	482

	13
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	578

	14
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	515

	15
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	93

	16
	
	40＜胸径（cm）
	株
	22

	小计
	
	

	二十一
	西城区府西街（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	822

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	516

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	1534

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	30

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	10

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	2

	7
	
	常绿乔木
	株
	3241

	8
	
	隔离带绿篱
	㎡
	16908.7

	9
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	11

	10
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	20

	11
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	13641

	12
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	822

	13
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	516

	14
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	1534

	15
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	30

	16
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	10

	17
	
	40＜胸径（cm）
	株
	2

	小计
	
	

	二十二
	西城区张家圪坨河槽、李贤楞河槽及路两侧（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	178

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	164

	3
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	8

	4
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	10

	5
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	140

	6
	
	常绿乔木
	株
	243

	7
	
	灌木
	株
	5

	8
	
	隔离带绿篱
	㎡
	5051.35

	9
	
	草花
	㎡
	19

	10
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	5962.8

	11
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	1783.94

	12
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	178

	13
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	164

	14
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	8

	15
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	10

	16
	
	40＜胸径（cm）
	株
	140

	17
	草坡维护
	日常清理、防火巡查
	㎡
	342

	小计
	
	

	二十三
	西城区惠民路、利民街、明德路、礼贤路、住建局纵路（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	373

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	1089

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	875

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	160

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	30

	6
	
	常绿乔木
	株
	2051

	7
	
	灌木
	株
	375

	8
	
	隔离带绿篱
	㎡
	5542.9

	9
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	3

	10
	
	草花
	㎡
	4426.2

	11
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	873.6

	12
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	373

	13
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	1089

	14
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	875

	15
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	160

	16
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	30

	小计
	
	

	二十四
	西城区清贤街、东华路（二级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	217

	2
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	121

	3
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	194.5

	4
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	217

	5
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	121

	小计
	
	

	二十五
	迎宾大道（一级管理）
	
	

	1
	苗木养护
	落叶乔木|胸径（cm）≤5
	株
	267

	2
	
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	9120

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	2453

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	711

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	586

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	82

	7
	
	常绿乔木
	株
	9778

	8
	
	灌木
	株
	5110

	9
	
	隔离带绿篱
	㎡
	82225

	10
	
	球形植物|冠径（cm）≤100
	株
	77

	11
	
	球形植物|100＜冠径（cm）≤150
	株
	142

	12
	
	球形植物|150＜冠径（cm）≤200
	株
	277

	13
	
	草花
	㎡
	40525

	14
	
	宿根花卉、地被
	㎡
	2218

	15
	
	道路内丨冷季型丨草坪
	㎡
	15942

	16
	
	攀援植物
	株
	15795

	17
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	胸径（cm）≤5
	株
	267

	18
	
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	9120

	19
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	2453

	20
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	711

	21
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	586

	22
	
	40＜胸径（cm）
	株
	82

	23
	其他
	北坡地被
	㎡
	21430.025

	24
	
	马家滩三角地地被
	㎡
	9220

	25
	
	护栏清洗（高度0.26m，每年不少于12次），破损及时更换
	m
	19961

	小计
	
	

	二十六
	铁匠铺三角地（二级管理）
	
	

	2
	苗木养护
	落叶乔木|5＜胸径（cm）≤10
	株
	25

	3
	
	落叶乔木|10＜胸径（cm）≤20
	株
	65

	4
	
	落叶乔木|20＜胸径（cm）≤30
	株
	24

	5
	
	落叶乔木|30＜胸径（cm）≤40
	株
	4

	6
	
	落叶乔木|40＜胸径（cm）
	株
	3

	7
	
	常绿乔木
	株
	102

	8
	
	灌木
	株
	16

	18
	树身涂白、画红（春秋各一次）
	5＜胸径（cm）≤10
	株
	25

	19
	
	10＜胸径（cm）≤20
	株
	65

	20
	
	20＜胸径（cm）≤30
	株
	24

	21
	
	30＜胸径（cm）≤40
	株
	4

	22
	
	40＜胸径（cm）
	株
	3

	23
	其他
	铁匠铺三角地地被
	㎡
	4719


养护管理技术标准

一、乔木养护

（一）浇灌

1、根据乔木的种类、季节和立地条件进行适时适量的浇水；

2、干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌，发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量，一年浇水不少于 5 次，保证达到成活并正常健康生长；

3、浇水应浇透，浇水前应进行围堰，防止水外流。浇水围堰应规整，密实不透水；

4、必须在日化夜冻时浇越冬水，春季土壤解冻后浇解冻水；

5、应及时排除树穴内的积水，对不耐水湿的乔木应在 12h 内排除积水；

6、浇灌设施应完好，如发生滴、漏等现象，应及时补救。

（二）施肥

1、根据乔木品种、生长发育阶段和立地土壤理化状况的不同，将氮、磷、钾比例调节到适宜区间，施肥应以有机肥为主，施肥量为30kg/100 ㎡-50kg/100 ㎡，一般情况追施复合肥 1.5kg/100 ㎡

-2.5kg/100 ㎡,单株施肥控制在 0.04kg-0.1kg,一年施肥 1 次，种植 3年以内的乔木和树穴有植被的乔木宜适当增加施肥量和次数；

2、肥料应先打穴和开沟，再进行施肥。施肥应避免伤根，施肥后应回填土、踏实、浇足水、找平，不得使所施肥料裸露；

3、基肥不足时，应采用叶面施肥，浓度宜控制在 0.2％-0.3％；

4、除施用叶面肥外，树木施肥不得触及叶片，施肥后应及时浇水。

（三）修剪

1、乔木整形效果应符合树木生物学特性，并与周围环境协调；

2、行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光，同一条道路上相邻树木分枝点基本一致，分枝点高度不应小于 2.8m，树冠不得影响高压线、路灯和交通指示牌；

3、针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长，针叶树修剪枝条留橛桩1-2cm；

4、修剪应按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，剪口处应涂抹保护剂，不得留有树桩；

5、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯叶应及时剪除。

（四）中耕除草

应适时中耕，保持土壤疏松、通气良好，保持绿地整洁，减少病虫滋生，保水保肥。松土以不影响根系和不损伤树皮为限，深度宜为 50mm-90mm。

（五）补植、改植

1、及时清理死树，补植的时间应按照城市绿化栽植工程的计划完成，并根据不同树木移栽的最佳时间确定；

2、补植的树木应与栽植地段原树木的品种及规格保持一致；

3、新补植的树木应按照树木种植技术规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活率达 98%以上；

4、对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时进行改植。

（六）防风及防意外处理

1、风障应在迎风面搭设，其高度应超过株高，搭设必须牢固；

2、秋季做好排水、停止施肥及控制灌水，促使枝干木质化；

3、如遇到下雪天气应及时清除树枝、树杈上的积雪，无积雪压弯、压伤，压折枝条现象；

4、遇雷电风雨，人畜危害而使树木歪斜和倒树断枝，应立即处理并疏通道路；

5、严禁融雪剂或带有融雪剂的雪水进入绿化带。

二、灌木养护

（一）浇水

1、应根据灌木种类的生物学特性适时、适量浇水，一年浇水不少于八次，保证达到正常生长；

2、浇水应浇透，浇水前应进行围堰，防止水外流。

（二）施肥

1、根据灌木种类需要、开花特性、生长发育阶段和土壤理化性质状况，将氮、磷、钾比例调节到适宜区间，应选择施用有机肥，春秋季适时施肥；

2、施肥时宜采用埋施和水施等方法进行，肥料不应裸露，应避免肥料触及叶片，施完后应及时浇水；

3、根据灌木的种类、用途酌情施肥，色块灌木和绿篱每年追肥至少一次。

（三）修剪

1、常绿灌木除特殊造型外，应及时剪除徒长枝、下垂枝、病虫枝及枯死枝等；

2、观花灌木应掌握花芽发育规律，对当年新梢上开花的花灌木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发；

3、对当年形成花芽，次年早春开花的花灌木，应在开花后适度修剪，对着花率低的花灌木，应保持培养老枝，剪去过密新枝；

4、造型灌木（含色块灌木）的修剪，按设计规定的形状和高度修剪，做到形状轮廓线条清晰，表面平整圆滑；

5、灌木过高影响景观效果时应进行重修剪，宜在休眠期修剪，修剪后剪口或锯口应平整光滑，不得劈裂、不留短桩，剪口应涂抹保护剂；

6、绿篱修剪应做到上小下大，篱顶、两侧篱壁三面光，每年整形修剪 3 次～5 次，还应严格按安全操作技术要求进行，并及时清理剪除的枝条、落叶。

（四）中耕

松土时不得伤及植株根系，松土深度宜为 50mm 以下。清除的杂草应随时清运。

（五）补植

1、枯死的灌木应及时连根挖除，并选规格相近，树种相同的新苗木补植，补植成活率达到 98%以上；

2、在树木生长期内移植时，应在不影响植物株型的情况下修剪部分枝条和叶片；

3、对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木应及时进行改植。

（六）防护
设施应坚固、美观、整洁，无撕裂翻卷现象。

三、藤本植物养护

（一）浇灌

1、根据藤本植物的种类、季节和立地条件进行适时适量的浇水；

2、干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌，发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量，保证达到成活并正常健康生长；

3、浇水应浇透，浇水前应进行围堰，防止水外流。浇水围堰应规整，密实不透水；

4、必须在日化夜冻时浇越冬水，春季土壤解冻后浇解冻水；

5、应及时排除树穴内的积水，对不耐水湿的乔木应在 12h 内排除积水；

6、浇灌设施应完好，如发生滴、漏等现象，应及时补救。

（二）施肥

1、根据藤本植物品种、生长发育阶段和立地土壤理化状况的不同，将氮、磷、钾比例调节到适宜区间，施肥应以有机肥为主，施肥量为 30kg/100 ㎡-50kg/100 ㎡，一般情况追施复合肥 1.5kg/100

㎡-2.5kg/100 ㎡,单株施肥控制在 0.04kg-0.1kg,一年施肥1次，种植3年以内的藤本植物宜适当增加施肥量和次数；

2、肥料应先打穴和开沟，再进行施肥。施肥应避免伤根，施肥后应回填土、踏实、浇足水、找平，不得使所施肥料裸露；

3、基肥不足时，应采用叶面施肥，浓度宜控制在 0.2％-0.3％；

4、除施用叶面肥外，树木施肥不得触及叶片，施肥后应及时浇水。

（三）修剪

1、藤本植物的修剪应以促进分枝为主，并剪除病虫枝及枯死枝等；

2、多年生的藤本植物应定期翻蔓和绑扎，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；

3、每年常规修剪一次，每隔两年～三年应理藤一次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀，厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

（四）中耕除草

应适时中耕，保持土壤疏松、通气良好，保持绿地整洁，减少病虫滋生，保水保肥。松土以不影响根系和不损伤树皮为限，深度宜为 50mm-90mm。

（五）防护

雨季应做好排水，秋季停止施肥、灌水，冬季及时清除藤蔓、棚架上的积雪。

四、宿根及草本花卉养护
（一）浇灌

1、应根据宿根及草本花卉种类和不同生长发育时期以及土壤墒情适时浇水，保证达到生长旺盛，景观效果良好，每次浇水后及时松土；

2、土壤封冻前剪除地上部分后浇越冬水。

（二）施肥

1、根据植物品种、生长发育阶段和土壤理化性质状况，将氮、磷、钾比例调节到适宜区间，应施有机肥；

2、栽种时应施足基肥，有机肥作为基肥 75kg/100 ㎡～100kg/100㎡,在每年的春、秋季重点施肥 1 次～2 次，并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要，在生长期间应进行追肥和叶面施肥；

3、肥料的施用应适量、均匀。

（三）修剪及分栽

1、草本花卉需摘心的品种应及时摘心，草本花卉开花后，应及时摘除残花，生长季节应及时清理枯黄叶片；

2、对根蘖成丛的宿根花卉，过密时应重新分栽；

3、对易倒伏的宿根花卉应适时修剪，及时清理倒伏叶片；

4、进入休眠状态后，应及时清理地上部枯枝、残叶；

5、及时除杂草，不得伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应保护新生嫩芽，并及时剪除多余萌蘖。

（四）补植

1、及时清理死苗，并在两周内补植与原来种类及规格接近的植株。

2、补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强喷水等保养措施，保证成活率；

（五）防护

对不耐寒的宿根草本花卉，应采取覆土，覆膜等不同防寒措施，确保安全越冬。

五、草坪养护

（一）浇灌

1、除土壤封冻期外，草坪应适时浇水，冷季型草坪一年浇水20 次-25 次，每次要浇足浇透，浇水渗入表土深度不低于 200mm；

2、新建草坪除雨季外，每周宜浇 2 次以上透水，并渗入表土下200mm；

3、雨水缺少的季节，每天的淋水量应稍大于该草种规格的蒸腾量；

4、炎热夏季浇水应在上午 10 时前或下午 4 时后，避开中午暴晒时间；

5、在入冬前日化夜冻时浇足越冬水，春季解冻后浇透解冻水；

6、病害易发期不宜在傍晚浇水，宜在上午没有露水时浇水；

7、浇水应避免对草坪的冲刷，雨后及时排除积水。

（二）施肥

1、根据草坪的生长发育阶段和立地土壤理化状况的不同，将氮、磷、钾比例调节倒适宜区间。草坪追肥时间应在晚夏、晚秋及春季剪草 1 周内进行。春季追肥可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量 50g/㎡-150g/㎡，或施 10g/㎡尿素或磷酸二铵等，晚夏应根据草坪的生长情况，适当增施磷、钾肥、晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2 次-3 次，每次 10g/㎡-15g/㎡；

2、根据草坪生长需要确定施肥量，干施时加 1 倍-2 倍干细土混合均匀撒施；

3、草坪初建时应施入足量基肥，另外，每年需追施一定数量的无机肥或有机肥。

（三）修剪

1、适时修剪，达到均匀整齐，每次修剪量不应超过茎叶组织纵向高度的 1/3(8cm)；

2、草坪生长季节需定期修剪，冷季型草坪春季 4 月下旬开始修剪，最后一次修剪在 11 月完成，一年修剪 15 次-20 次；

3、修剪前应对草坪上的砖石、树枝等杂物进行清理；

4、夏季以早晚进行修剪为宜，修剪应按合理程序进行，遇到有病害的草坪应进行隔离修剪，剪下的草屑应集中处理并及时对草坪进行病害防治；

5、同一草坪不应多次在同一行列、同一方向修剪。剪草应平整，边角无遗漏。草屑应及时清理。

（四）中耕除草

1、及时消除非种植的杂草。

2、除杂草时间和次数应根据草坪品种和杂草多少而定，遵循除早、除小、除了原则。

3、人工排除杂草应连根挖出，集中处理，若杂草集中、量多，可再补栽所需草种。

4、使用纯草种和混合草种，其草种纯度达到 95%-98%时，可通过剪草控制杂草生长；

（五）更新复壮

1、补栽应挖除枯黄、死亡草根，将地整平再补栽同种草坪品种；

2、草坪生长一定年限后衰败后，应采用断根、施肥等方法进行更新、复壮；

3、应通过疏草、打孔等措施增加土壤的通风透气性，及时清理枯草层；

4、用补播、补栽、定期封闭、覆盖裸露斑块等措施，对草坪更新复壮。

六、地被植物养护

（一）浇灌

1、地被植物应浇足，浇透，浇水应在上午 10 时前和下午 4 时后进行；

2、地被植物及时浇越冬水和解冻水。

（二）施肥

根据地被植物品种、生长发育阶段和立地土壤理化状况的不同，将氮、磷、钾比例调节到适宜区间。施肥应以有机肥为主，有机肥作为基肥 75kg/100 ㎡-100kg//100 ㎡。

（三）修剪

1、一般低矮类型品种不需要修剪；

2、观花地被植物，少数带残花或者花茎高的，须在开花后适当压低，或者结合种子采收，适当修剪，一年修剪 2 次～4 次；

3、藤本植物做地被，适时修剪，严禁爬到灌木上；
4、地被植物在未覆盖前期，每年应及时中耕除草 1 次-2 次，松土深度 20mm-30mm。

（四）更新复壮

1、对出现过早衰老成片的地被应根据不同情况，对表土进行刺

孔，使根部土壤疏松透气，同时加强施肥浇水；

2、对一些观花类的多年生地被，应每隔 5 年进行一次分根翻种。翻种时应将衰老的植株及病株去除，选取健壮植株重新栽种。

七、安全文明作业
（一）施肥

1、为减少废气、废液、废渣对园林植物的污染，应遵照环境保护的有关法律、法规进行治理。

2、施用化肥应合理配置，不得污染环境。

3、严禁在树木根际附近堆放废液、废渣和倾倒污染物。

4、各类绿地，严禁施用未熟化人粪尿。

（二）浇水

1、水车浇水时应增设喷淋配件或拖管慢流，不得因水压过大造成水土流失，严禁用高压水枪直接冲浇，防止致植物倒伏，给行人、车辆造成伤害。

2、喷灌系统浇水时，要控制水头喷射半径，射程超出绿地时要及时校正。

3、园林植物及园林设施上有积尘污染时应及时清洗。冬季清洗时应在最低温度不低于零摄氏度时，及时进行喷淋清洗。杜绝气温处于摄氏零度以下对道路沿线积尘植物进行冲洗，以防诱发交通事故。

4、绿化浇水车在道路枢纽处浇水要配合交通，避开上下班高峰期。

5、浇水时要避免出现水漫路面现象，喷灌系统损坏失水要及时维护。

（三）工地管理

1、工地内设立有文明施工管理制度牌、宣传栏等设施。

2、工地内施工物料要堆放整齐，对散体物料要进行遮盖并及时清扫。黄土裸露地段每日早中晚各洒水 1 次，防止发生扬尘污染现象。及时清理作业范围内的各类垃圾，应做到日产日清。

3、运输车辆进入施工场地应低速行驶，工地外运车辆必须冲洗干净后方可外出，渣土外运车辆必须遮盖严实，无抛洒现象。

4、道路绿化回填土时要在倾倒地段加垫防止污染隔土 材料，即倒即回填、清扫；堆土不得过夜，不得乱倾乱倒。

5、道路树木修剪时枝叶应及时扫堆，整齐码放路侧，不得影响行人车辆通行且堆放不得超过 6 小时，做到随剪、随运、随清扫。

6、施工结束后要及时清理施工现场，拆除临时构筑物或建筑物，恢复绿化景观。

7、施工单位作业时必须安排保洁人员和保洁监督人员。

（四）作业管理

1、养护人员应统一着装，佩戴胸牌，严格遵守工作纪律，讲文明，讲礼貌。

2、不得在工作岗位上从事其它与工作无关的事情。

3、积极宣传绿地保护规则，管理好绿化树木以及各种设施。

4、如实记录作业情况，做好上下班交接手续。

（五）安全规则

1、绿化养护人员坚持“以人为本”理念，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保养护作业安全。

2、绿化养护企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员要定期参加安全生产法律、法规和标准、规范的培训。

3、作业人员在道路上进行流动作业时，白天应着安全服，夜间必须同时着安全服并戴好安全帽。安全服与安全帽应当具备反光或部分反光功能，安全服反光部分最小宽度不应小于 5cm。

4、树木整形修剪作业时，操作人员必须戴安全帽，系好安全带、安全绳，作业时思想要集中，严禁嬉笑打闹，以免错剪或发生事故。注意树木上空各种架空线路，尤其是供电线路。作业范围要设置安全警示牌，并有专人提醒过往行人车辆不要进入作业区。作业时要注意树下及周围建筑物的安全，以免树枝掉下时伤人或损坏公私财物。必要时要取得交管部门的配合。

5、使用高空车作业者必须严格按车辆安全操作规程作业，熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

6、使用绿篱机、割灌机、草坪机、油锯等园林机械应注意以下事项：

（1）使用前认真阅读说明书。

（2）确保作业人员已熟知所用机械的性能、功效、注意事项。

（3）确保作业人员已熟练掌握机械的正确使用方法。

（4）确保机械在作业前功能一切正常，各部件完好无损、油料充满、无故障。

（5）确保操作人员规范作业。

（6）严禁带病机械作业。

（7）严禁机械在工作状态加注油料。

（8）严禁使用机械切割铁丝、石块等坚硬物体。

（9）严禁将园林机具刀片朝向他人。

（10）园林机械应专人保管、定期保养。

7、使用喷雾机前先检查机器、喷药管有无故障和堵塞，使用前需试车一分钟。

8、各类工具、机械使用时若发现声音失常、有异常噪音、发出臭味、车体过热、漏油等明显故障时，应立即停止使用、查明原因、及时维修。

9、在养护工作中应积极做好防火准备工作，确保不留火灾隐患。做到早预防、早准备。特别注意草坪、绿篱、色块、常绿树等易燃植物的防火。在春节、清明、冬至等节日期间，加大巡查力度，全面提升防火工作水平。

10、养护作业单位应建立绿化养护项目重大事故上报制度。绿化养护企业发生人身伤害事故、养护质量事故、交通安全事故，责令该养护企业立即内部整顿，限期整改，落实善后措施。同时应在24 小时内及时将事故情况上报上级管理部门。

养护管理质量标准

	管护类别
	一级管护绿地
	二级管护绿地
	三级管护绿地

	一、园林植物管护
	乔木
	生长健壮，树冠完整，树形优美。
分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。
无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。
	生长正常，树冠完整，树形较优美。
分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。
基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 
	生长正常，树冠完整。
无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。
无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。

	
	行道树
	树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负 10cm 内；保留 3 级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。
树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。
补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。
	植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。
补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在 15cm 以下，常绿树种的胸径在 12cm 以下。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/㎡。补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在 15cm 以下，常绿树种的胸径在 12cm 以下。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在 15cm 以下，常绿树种的胸径在 12cm 以下。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在 15cm 以下，常绿树种的胸径在 12cm 以下。
无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。

	
	花灌木
	花灌木株型丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 /㎡。
	花灌木株型丰满，开花适时，花后修剪及时合理。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	花灌木开花适时，花后能够进行修剪。
病虫害防治较及时，被害株率≤10%。

	
	绿篱
（模纹、色块）等
	绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。
枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。
枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心。
	绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	绿篱、模纹和色块等能定期修剪。无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。

	
	攀援植物
	根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。
及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。
	根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。
及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状，被
害面积≤10%。

	
	地被花卉
	多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。
无缺株、倒伏，残花量不大于10％。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。
	多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98%以上。
无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15%。基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/㎡。
	多年生地被植物覆盖率 90% 以上。生长正常，开花适时。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/㎡。

	
	草坪
	草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。
	草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2㎡或10㎡绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率≤10%。
草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于 170天。
基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/㎡。
	草坪覆盖率 90%以上，单块斑秃面积不超过 0.3㎡ 或 10㎡ 绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率≤ 15%。
草坪绿色期：冷季型草坪不得少于 240 天，暖季型草坪不得少于160天。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/㎡。

	二、园林设施维护
	浮雕、花架、长廊
	结构、基础安全完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。
	结构、基础安全完整。表面基本清洁无垢，无刻写痕迹。
	结构、基础安全完整。表面基本清洁，无明显污垢，无明显刻写痕迹。

	
	栏杆
	完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹；竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。
	完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹；竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。
	完整、清洁、无缺损，无明显刻划痕迹；竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀，无安全隐患。

	
	桌凳
	桌凳表面清洁；竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。
	桌凳表面清洁；竹木类基本无腐朽，其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固，
无松动，基本无缺损。
	桌凳表面基本清洁；竹木类无明显腐朽，其他类材料，无明显锈蚀和刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。

	
	园路
	路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝完好。
路面、路沿、台阶清洁，无垃圾及痰迹。
无障碍通道及应急通道整洁畅通。
	路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落 。伸缩缝嵌缝基本完好；
路面基本清洁，基本无垃圾、无痰迹。
无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。
	路面平整，无明显坑洼破损（不超过维修率 5%），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸嵌缝无明显漏嵌。
路面基本清洁，无明显垃圾和痰
迹。无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。

	
	健身设施
	所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程；维护管理人员经培训合格，持证上岗。设施按照规定检查维护，安全运转；管理档案清晰完整。

	三、其它管理
	整体面貌
	绿地（含水面）整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100㎡≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；植被、地被等基本无人为破坏；建筑（构筑）及设施完好，安全使用；水面异味。
	绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100㎡≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无异味。
	绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无明显异味。

	
	人员着装
	在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。
	在岗工作人员能统一着装，衣帽整齐。

	
	技术档案
	养护管理技术档案健全，记录清晰，并有专人负责。
	建立养护管理技术档案，记录清晰。


六、其他要求
（一）人员配备

供应商需根据本项目规模、服务范围及工作内容，配备满足项目需求的团队人员，建立科学、完善的人员管理制度及考核体系。供应商必须依法与本项目所有服务人员签订劳务合同，并依法为其缴纳社会保险；本项目人员所涉及的一切费用均由供应商自行承担。

（二）设施、设备配置
供应商需配置满足本项目服务需求的全部设施、设备，保证设备数量充足、规格适配。建立完善的设施设备管理制度，明确设施设备的采购、验收、使用、维护、检修、报废等全流程管理要求，安排专人负责设施设备的日常管理与维护，定期对设备进行检测校准，确保设施设备正常运行、性能稳定，杜绝因设备故障影响项目服务质量。本项目服务所需的一切设施、设备、车辆、工器具等均由供应商根据服务内容负责配置，建设单位不另行支付费用。   

（三）应急处理方案

供应商需提供完善的应急处理方案，明确处置流程、责任分工及应对措施。确保突发情况发生时能够快速响应、有效处置，最大限度降低损失，保障项目服务的连续性和稳定性。

（四）保险

服务期内，供应商应充分评估项目投资和运营服务风险，结合项目的实际情况，决定项目需要购买的保险险种，但车辆险、第三者责任险、人身意外险（或雇主责任险）等强制险种必须购买。所有保险的投保主体为供应商，保险期限需覆盖整个项目服务期，保险额度需满足项目实际风险需求，保险费用由供应商自行承担。

七、监督考核要求

（一）作业质量和服务规范考核细则
	考核项目
	扣 分 标 准
	备注

	乔木
	（1） 植株生长不良，长势差，部分树干死亡，或植株重度残损，扣 0.5 分/株。

（2） 树穴土壤透水、透气性不良，影响树木生长的，有杂草并影响景观的，新植树木树穴规格不符合规范，每穴扣 0.2 分；支撑不当、支撑参差不整齐的，扣0.1 分/株。
（3） 缺乏修剪或修剪不适当, 扣0.5分/株；枝叶遮挡交通灯或交通指示牌或路灯的，扣 0.2 分/株。
（4） 病虫害控制不及时，对树木叶片危害每株超过10%的，扣0.5分/株；蛀干性害虫危害未处理的扣0.5-1.0分/株；白蚁、红火蚁等危害未处理的，视危害程度扣1.0-2.0分/株。
（5） 有枯枝、折枝、或干枯叶片未及时清理的，扣 0.2 分/株；行道树倾斜或其它树木倾斜影响交通、安全、景观，扣  0.2 分/株；树木存在安全隐患的，扣 0.5 分/株；树木死亡未及时清除，缺株未及时补植或补植效果差的，胸径 15cm(含）以下的扣 0.5 分/株，胸径 15cm（不含）以上的扣 1.0 分/株；主干道行道树补植胸径不得小于 10cm,次干道行道树补植胸径不得小于 8cm,否则扣0.5 分/株。
（6） 树木根系生长覆盖路面未及时处理，影响行人、交通的，扣 0.2 分/处；树池或树池盖损坏、或树池盖不平整影响景观的，扣 0.2 分/穴。
（7） 树体腐烂（或开口）部位未及时剔除、消毒、封口处理的，每株扣 1.0 分；一般树种的剪口大于8cm或珍稀树种的剪口大于3cm未做防腐处理的，每株扣0.3分。
（8） 护树设施固定框损坏树干的，扣 0.2 分/株。
	

	灌木
	（1） 植株生长不良，长势差、叶色差，每株或者每平方米扣 0.2 分。

（2） 土壤透水、透气性不良，或有明显杂草影响景观的每平方米扣 0.2 分。
（3） 修剪不适当、不及时、未按规范修剪的每株或每平方米扣 0.3 分。
（4） 造型缺株，影响整体效果的，扣 0.5 分/处。
（5） 藤本植物未按标准养护，视情况扣 0.5—2 分。
（6） 植株受病虫危害的，被害叶片超过植株总叶片的10%的，每平方米或每株扣0.2分。
（7） 死亡、缺株或重度残损未及时补种的，每株或每平方米扣 0.3 分。
	

	草本花卉和地被
	（1） 植株生长不良、长势差或萎蔫，每平方米扣 0.3 分。

（2） 土壤透水、透气性不良，或有明显杂草影响景观的每平方米扣 0.2 分。
（3） 未及时修剪影响景观的，及残花、枯萎的黄叶和花蒂（梗）未及时清除的，每平方米扣 0.2 分。
（4） 受病虫危害，被害叶片超过植株总叶片量的 10%的，每平方米扣 0.3 分。
（5） 死亡、缺株未及时补种的，每处或每平方米扣 0.3 分。
（6） 宿根或球根花卉未根据种类特性及生长状况及时进行翻种更新的，每处扣1.0 分。
	

	草坪植物
	（1） 草坪植物叶色枯黄，生长不良,长势差,每平方米扣 0.1 分。

（2） 草地凹凸不平或有积水的，每平方米扣 0.2 分。
（3） 杂草覆盖率超过1%的，影响景观的,每平方米扣 0.1 分，最高扣 4 分。
（4） 杂草过多又无法净化或草坪衰老，未及时更新或重建的，每平方米扣 0.2分。
（5） 未及时修剪、未正确控制草坪高度及修剪留茬高度的，每平方米扣 0.1  分，最高扣 4 分。
（6） 手工拔草后未将土壤压实的，视情况扣 0.1—0.5 分。
（7） 有病虫危害未处理，视情况扣 0.2-2.0 分。
（8） 黄土裸露的，累计面积，视情况每平方米扣 0.2 分。
	

	设施清洁与保洁
	（1） 公园内健身器材、乒乓球桌、石坐凳、靠背坐凳、树形坐凳、六角亭、现代圆亭、休息长廊、双龙亭、拐角花架、拉膜亭、弧形花架、黄河母亲像、汉白玉浮雕、景观灯、监控需保持清洁卫生，发现有垃圾杂物、石砾砖块、粪便污物、积水、悬挂物、鼠洞或蚊蝇孳生场所的，每处扣 0.5 分。花架、亭、廊等屋顶积落明显枝叶、垃圾和自生的植物，每处扣 0.5 分。

（2） 园凳、石坐凳、靠背坐凳、树形坐凳、六角亭、现代圆亭、休息长廊等园林设施每发现 1 处不清洁的扣 0.5 分。
（3） 公园内健身器材、乒乓球桌、石坐凳、靠背坐凳、树形坐凳、六角亭、现代圆亭、休息长廊、双龙亭、拐角花架、拉膜亭、弧形花架、黄河母亲像、汉白玉浮雕、景观灯、监控及配套设施有污垢、乱涂乱画及“牛皮癣”的，每处扣 0.5 分。
（4） 未能当天及时运走、清除或清扫，按每处扣 1.5 分，焚烧垃圾的，每处扣 5分；
（5） 归堆后的垃圾杂物或保洁工具未摆放在相对隐蔽的地方，每次扣 0.5 分。
	

	安全管理与防护
	（1） 成立应急领导小组办公室，制定应急预案，没有应急预案扣 0.5 分。

（2） 机械使用过程中未对施工现场进行围合和标示的，每次扣 0.5 分；公园内施工没有对工地进行合适的围蔽和设置警示的，每例或每宗扣 0.5 分。
（3） 在道路上作业时未披戴反光标志背心，未按要求设置警示标志的，每项扣2.0 分。
（4）截除较大的树枝、或砍伐清除枯死的树体或大树移植时，未采取必要的安全措施、未按照操作程序作业的，每项扣 2.0 分。
（5） 因施工或养护单位原因发生安全生产事故，每次扣 7.0 分。
（6） 大风及寒潮来临前未做好对应防御措施而造成损失的，视情况扣 0.5—2.0分。
（7） 风暴过后未及时清理阻碍交通或影响观瞻的树体或枝叶，对倒伏、受损的，未及时扶正、支撑，扣 0.5 分/株。
（8） 公园内低洼地的积水未采取措施排除的，每平方米扣 0.2 分。
（9） 在绿地上发现有害的外来入侵生物未及时处理的，视情况每宗扣 0.5 分。
（10） 绿地或绿道存在安全隐患未及时围蔽、未放置安全警示标语的，每处扣 1.0分。
（11） 管养垃圾的运输不符合安全要求的，每次扣 1.0 分。
（12） 施工作业机械、运输车辆无合法证照的每次每台（辆）扣 2.0 分
（13） 有机动车(包含电动车)未经许可在公园绿地范围内行驶的，四轮以上（包括四轮）的车辆每辆次扣 2.0 分，四轮以下的车辆每辆次扣 1.0 分。
	

	绿地和园林树木保护（包括古树名木保护）
	（1） 违规占用城市绿地、绿道或违规砍伐、迁移、修剪树木的，每宗扣 5.0 分；未经审批在城市道路绿化带开设机动车出入口的，每处扣 3.0 分；未按有关法规规定程序报批擅自砍伐或迁移古树名木的，每株扣 5.0 分。

（2） 未按要求设立古树名木标志的，每株扣 1.0 分。
（3） 对已死亡和存在安全隐患的古树名木，未根据合法的程序清除及销号的，每株扣 2.0 分。
（4） 在绿地、树木保护范围内堆放物料、损坏表土层和改变地表高层；倾倒排放有毒有害物质、倾倒垃圾和焚烧物料；栽植缠绕古树名木的藤本植物的；在公园绿地、树木保护范围内有吊挂、缠绕杂物或晾晒的，在树上刻划，钉铁钉，以树承重或就树搭建的，每株或每平方米或每处扣 1.0 分，古树名木每株每项扣 2.0分。
（5） 位于交通要道及游人量较多较集中的绿地中的古树名木，未设置有效的防护设施，每株扣 2.0 分。
（6） 对有害的外来入侵生物不及时清除的，每处扣 0.5 分。
（7） 古树名木的病虫害控制不及时，视情况每株扣 1.0-2.0 分，其中对已被白蚁或其它害虫蛀食的古树名木未按规定采取正确处理办法的，每株扣 2.0 分。
（8） 对濒危古树未采取科学合理的拯救和复壮措施的，每株扣 3.0 分。
（9） 绿道及控制区内有破坏绿道设施，或倾倒垃圾、渣土或排放其它废弃物等，视情况每宗扣 0.5-2.0 分。
（10） 在城市绿地或绿道范围乱摆卖、乱堆放、违规经营等情况，每宗扣 2.0 分。乱停车的，四轮以上（包括四轮）的车辆每辆次扣 2.0 分，四轮以下的车辆每辆次扣 1.0 分。
	

	群众监督
	1.微信平台、网格巡查、第三方测评、市民报料、最差路段、路长制、城市综合网格管理等园林作业及因园林方面的环卫作业质量问题的，经查属实的，且未在限期整改的，每次扣 0.1 分。

2.网络问政、热线投诉等，经查实，每次扣 0.1分；
3. 投诉问题未按时整改回复的，每次扣 0.2 分；
4. 投诉问题整改不彻底，被再次投诉的，每次扣 0.5 分；
	

	媒体监督
	新闻媒体曝光查实有责的每次扣 1-5 分，不及时处理的扣 5-8 分，造成重大影响的扣 10-20 分。
	

	创文巩卫督导、上级领导批评
	1. 被创文巩卫等督导通报的，每次扣 0.5 分；

2. 被上级单位（领导）督办或批评的，每次扣 0.5 分。
	


	附件2：管养作业考核评定奖惩标准

	月综合考评总分
	费用拨付情况
	备注

	月度检查综合得分在95分(含95分)以上
	全额拨付当月管养费用
	

	月度检查综合得分在90-95分(含90分)
	拨付95%管养费用
	

	月度检查综合得分在85-90分(含85分)
	拨付90%管养费用
	

	月度检查综合得分在85分以下
	除按相应比例核减管养费用外，同时终止承包合同
	

	连续三个月月度检查综合得分低于95分且排名末位者
	最后一次支付养护费用时，扣除绿化养护公司本年度总养护费用的1%
	

	
考核检查单位（盖章）：
	
领导签名：
	
考核人签字：
	
服务单位（盖章）：


第五部分  合同草案条款

说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。
保德县县城园林绿化养护项目
服务合同
建设单位（以下简称甲方）： 保德县公用事业中心
养护单位（以下简称乙方）：                   
为加强保德县城园林绿化养护项目，保证服务质量，根据县政府安排，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目名称

保德县县城园林绿化养护项目

二、承包范围
本项目实施范围：东至黄石崖桥，西至保德高速出口，东西全长约19公里，其中包括同舟广场绿植、神华广场绿植、梅花广场绿植、玉涛广场绿植、体育馆绿植、铜贝广场绿植六个景观广场和崇德公园绿植、西城区水系公园绿植、保德县看守所绿植。

本项目除崇德公园、西城区水系公园、看守所及六个景观广场外，其他所有绿地全部为道路绿地。

本项目崇德公园除涉及公园内绿植养护工作，还包括公园范围内的清洗保洁工作（公园内两座公厕的保洁不在本项目范围内）。

三、承包期限

服务期限为叁年。本合同签订期限为叁年（2026年6 月24日至2029年6月23日）。

四、合同价款

合同总价款为大写：                  元。

五、承包方式
按合同价包工、包料、包机械设备（工具）、包管理、包质量、包安全、包文明作业。

承包期间所需水费、电费、设施维修费、垃圾处理费等均由乙方自付。按国家规定应由甲方缴纳的各种费用已包含在合同价内，由乙方向有关部门支付。

六、养护模式

本项目采用政府购买服务模式，建设单位保德县公用事业中心负责城区园林绿化委托养护管理工作，负责对辖区范围内的绿化养护现状进行全面核查登记，并承担城区绿化养护技术指导，养护考核管理工作。
七、付款方式
1、合同生效后由甲方按季度支付乙方养护款。
2、支付养护款由乙方开具发票，由甲方报县财政局批准支付。

八、绿化养护质量标准和规范

1、《忻州市城市绿化管理实施办法》；

2、招标文件上的养护质量标准、园林绿化养护考核办法和考核评分标准。

九、养护职责
承包期限内，乙方按照招标文件要求、园林绿化养护操作规程、园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成全部绿地养护管理任务。

绿化设施及主要养护内容

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行，尽量减少伤口，及时清理死树，适宜季节补植原规格、品种树木，成活率100％。

（2）施肥、整堰平地：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，适时适量进行施肥，保证施肥种类、数量，科学施肥，确保各类植物生长旺盛，达到一定景观效果。

（3）除草：各类绿地、树穴、绿化带要及时松土并清理各类杂草，防止影响根系生长发育。

（4）抹芽：主要用于乔木、花灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象做好预测预报，及时采取措施防治，农药品种符合环保要求。

（6）抗旱、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，喷水除尘，特别是冬季要灌封冻水，春季要浇返青水，防止植物因脱水而造成枯死。汛期要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（7）绿化保洁、涂白：残花败叶及时清除，绿地内无大量枯枝落叶，杂草、生活垃圾和建筑垃圾及时清理。

（8）绿地维护：保护绿地和绿线内花草树木，对侵占破坏行为及时制止并报告，经批准临时占用的绿地，监督并限期恢复原状，超过审批面积和数量，立即上报。行道树倾斜，及时扶正、支撑；绿地内无堆放物，无自行车、机动车、人力车驶入绿地；绿地内无设摊摆卖；没有践踏草地及其它损坏花草树木的行为；没有向绿地树池内倒垃圾、污水、污物等现象；没有在树上挂晾衣服等现象。

（9）设施维护：保护围栏、护树架和护网等设施，对破坏行为及时制止并报告，保护绿地供水设施，防止绿化用水被占用；如有损坏设施，及时修补，保证设施的完整及使用。

（10）管理人员配备和在岗情况：管理人员配备齐全，职责明确，分工协作；管理人员在工作期间内不脱岗、不串岗、不干私活。

（11）加大森林防火的宣传力度。充分利用会议、宣传标语、宣传栏、明白纸等多种形式，开展多层面的森林防火宣传教育，提高全民的森林防火意识，做到家喻户晓，人人皆知。
    3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、承包期限内，本合同养护项目（养护范围内容）实施量发生减少，乙方应及时进行苗木补栽或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目（养护范围内容）实施量完好无损。未完好的，由乙方负责补栽或修复，并保证绿化苗木成活和基础设施修复完整。届时未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人进行苗木补栽或修复，费用由乙方负责或从养护费中扣除。因自然原因或其他不可抗拒因素造成苗木大量死亡、设施损坏等所发生费用，由保德县公用事业中心与保德县财政局评审中心共同认定，并报上级批准后，以补充协议形式另行追加养护费用。 

5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

6、乙方必须重视安全生产，确保承包期内不发生任何安全责任事故。合同期内，养护工人和机械设备发生任何安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

十、绿化养护工作要求

1、乙方必须具备的条件

（1）乙方须列明管理机构的模式，具备修剪、养护、管理、技术、管理资格并向甲方提供管理人员和绿化工人名单。在合同履行期间，上述修剪、养护、管理、技术等人员不得随意减少或更换，如相关人员有变更应及时向甲方办理变更备案手续，否则作违约处理。

（2）乙方必须按要求配置交通运输工具、洒水车和绿篱机、割草机等养护工具。养护车辆应按要求印制统一标识，养护人员按要求统一养护标志服。上述机械设备、养护工具及其所采用的材料必须符合国家有关技术操作规程的要求。其中拟投入本项目的车辆需符合山西省政府办公厅《关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》(晋政办发(2022〕95号)文件12条规定：加快机动车结构升级。推广新能源、清洁车辆应用，新增或更换的市政公共领域车辆全部使用电动汽车、氢能汽车或甲醇汽车。

2、乙方需编制绿化养护实施方案。乙方须根据本项目规模、服务范围及工作内容，配备满足项目需求的团队人员，养护人员数量可根据季节性变化实时调整，并报甲方备案，确保达到养护标准。乙方应根据甲方确认的实施方案编制绿化养护计划，列明保证质量、安全、文明作业等工作措施。合同签订后乙方必须按期按时、保质保量完成工作计划。乙方必须每月底前一天向甲方提交本月养护工作出勤记录和下月工作计划（包括出勤人员、车辆安排、出勤时间、现场负责人、联系方式等）。

3、甲方审查后的绿化养护方案及计划将作为合同附件。

4、在合同期内，养护费用根据甲方按月度考核结果拨付，其中:

(1)月度检查综合得分在95分(含95分)以上者，全额拨付本月管养费用;

(2)月度检查综合得分在90-95分(含90分)者，拨付95%管养费用;

(3)月度检查综合得分在85-90分(含85分)者，拨付90%管养费用;

(4)月度检查综合得分在85分以下者，除按相应比例核减管养费用外，同时终止承包合同;

(5)连续三个月月度检查综合得分低于95分且排名末位者，最后一次支付养护费用时，扣除绿化养护公司本年度总养护费用的1%。

十一、其他条款

1、甲方应配合乙方做好绿化养护宣传监督工作，教育市民爱护花草，配合搞好城区绿化养护工作。

2、甲方按合同规定及时检查乙方工作，并根据检查结果按合同规定向乙方支付承包费。

3、乙方必须随时接受甲方或上级有关部门的监督、检查和指导，必须服从甲方和县委、县政府组织的一些阶段性工作，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。如果在迎检活动中，由于绿化养护工作不到位对迎检造成不良影响的，除依照绿化养护考核办法执行外，另作以下处理：出现一次不良影响，扣减一个月绿化养护经费，连续二次造成恶劣影响的，甲方有权单方面对乙方终止绿化养护合同，乙方还应按合同价款总额3％承担违约金。

4、甲方指定的监督单位有权对乙方进行随时检查。如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严格，绿化养护方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致绿化养护质量达不到规定标准，乙方在接到甲方的书面通知后，必须在规定时间内整改。否则，乙方应按合同价3％承担违约金；连续两个月违约，甲方有权单方面解除合同。

5、乙方根据所承担的养护内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工、员工劳动保险和办理暂住证等有关手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

6、乙方必须落实安全生产和安全防火措施。乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服，佩戴统一的工作牌，自行解决安全作业问题。乙方的工作服式样须由甲方选定。乙方在进行养护作业时，必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，一切责任及损失由乙方负责。

7、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，如乙方员工有任何违法乱纪行为，乙方承担一切经济和法律责任。

8、在合同期内，因国家建设需要征用或甲方管理需要调整乙方养护区域时，相应减少承包面积与合同价，乙方要无条件服从和执行。由此对乙方造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

9、乙方不得恶意拖欠员工工资，由此造成信访问题等不良影响的，甲方有权扣发乙方养护费用用于补偿农民工工资，情节严重的甲方有权单方面解除合同。

10、乙方无故停止工作，甲方有权按损失程度扣减养护款。若无故停工累计达3天，甲方有权单方面解除合同。

11、由于承包范围内的养护设施被盗、损坏、树木翻倒或操作不当等而导致他人死伤或造成其他损失的，由乙方负责赔偿和承担一切责任，不可抗拒的自然灾害除外。

十二、考核验收
1、在合同养护期内，根据《保德县园林绿化养护考核办法》、《保德县园林绿化养护考核评分标准》，甲方将组织人员定期或不定期的方式对养护企业所养护区域进行普查、随机抽查或进行考核评比。养护企业如果没有能力或者存在多次养护不到位等现象，甲方有权单方面解除合同，同时乙方应赔偿甲方损失。合同期满后，所养护范围实施量经保德县公用事业中心组织验收合格后，剩余款项予以拨付，否则根据缺苗数量多少从养护费用中扣除。

2、奖罚规定按照本合同第十条第4款执行。

十三、违约责任
1、合同签订后，合同双方任何一方不履行合同条款或不按照合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失，并向对方支付合同价款总额3％违约金（本合同另有特别约定的，按特别约定处理。因此导致合同终止或被解除的，除按特别约定处理外，同时还按本约定处理）。

2、由于乙方原因，导致双方签订的合同终止或被解除的，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

十四、本合同未尽事宜，甲、乙方可签订书面补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

十五、合同文件的组成及解释顺序

1、本合同书；

2、中标/成交通知书；

3、投标文件/响应文件（含澄清或修改文件）；

4、采购文件（含澄清或修改文件）；

5、供应商所做的其他承诺。

十六、本合同自甲、乙方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效，本合同出现下列情况时终止：

1、出现合同中列出的终止事由；

2、法律规定的终止事由。

十七、双方在履行合同时发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下述方式解决。

1、提交属地仲裁委员会依照程序仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

十八、本合同一式陆份，建设单位执肆份、中标单位执贰份。

十九、其它

本次招标所有手续由招标人保德县公用事业中心存档。

二十、附件

本合同第十五条所列文件均为合同附件。

甲、乙方苗木确认（以工程量清单为准）。

建设单位（签章）：             

法定代表人或                 

其委托代理人（签字）：          

养护单位（签章）：

法定代表人或                 

其委托代理人（签字）：         

合同签订时间：  年  月  日  

合同签订地点：保德县公用事业中心

第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知
1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评标小组将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。
（格式）

 
（项目名称）项目
  
项目编号：

投

标
文
件
 
投标人单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表签字或盖章） 
 年  月   日
目录格式
目     录

资格证明文件

1．供应商信用承诺书（供应商具有独立承担民事责任的能力承诺书） …
2．供应商信用承诺书（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

的承诺书）…………………………………………………………………

3．供应商信用承诺书（履行合同能力的承诺书） …………………………
4. 供应商信用承诺书（供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书）  …………………………………………………………………………………
5．供应商信用承诺书（供应商近三年无重大违法记录声明） ……………

6．供应商廉洁自律承诺书 ……………………………………………………

7．特定资格证明文件 …………………………………………………………
8．投标保证金证明文件 ………………………………………………………
9．投标人认为需要提供的其他资格证明文件 ………………………………
商务文件

1．投标函………………………………………………………………………
2．法定代表人身份证明书……………………………………………………

3．法定代表人授权委托书……………………………………………………

4．近五年同类项目案例………………………………………………………

5．投标人企业简介……………………………………………………………

6．政策性要求文件……………………………………………………………

7．投标人认为需要提供的其他商务材料……………………………………

技术文件

1．报价一览表…………………………………………………………………

2．服务方案……………………………………………………………………
3．商务要求响应偏离表………………………………………………………
4．技术、服务要求响应偏离表………………………………………………
5．服务承诺……………………………………………………………………

6．投标人认为需要提供的其他技术材料……………………………………

资格证明文件

1．供应商信用承诺书（供应商具有独立承担民事责任的能力承诺书）
  采购人名称  ：

本供应商现参与                项目（项目编号：             ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照，统一社会信用代码为：            ，基本开户行为            （账户号码               ）。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
2．供应商信用承诺书（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书）
  采购人名称  ：

本供应商现参与                      项目（项目编号：             ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有通过具有具备审计资格的第三方出具的2024或2025年度合格且有效的财务审计报告或近三个月内由基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。符合本项目招标文件规定的供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。 

特此承诺。
投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
3. 供应商信用承诺书（履行合同能力的承诺书）
 采购人名称 ：

     本供应商现参与                                    项目（项目编号：                     ）的政府采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备及专业技术能力。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
4．供应商信用承诺书（供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书）
  采购人名称  ：

本供应商现参与                                    项目（项目编号：             ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方在参加本项目前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金。不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺。
    投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
5. 供应商信用承诺书（供应商近三年无重大违法记录声明）
  采购人名称 ：

本公司现参与                  项目（项目编号：                       ）的采购活动，在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
6．供应商廉洁自律承诺书
采购人名称：

为维护本次投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法参与本次采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次采购工作中做到： 

1．不与其他供应商相互串通参与采购、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通参与采购，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购代理机构或者评标小组成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与采购或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

6．保证严格遵守采购会议纪律。

三、我公司承诺在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
7. 特定资格证明文件
（拟派项目负责人具备园林绿化相关专业中级及以上职称）

8.  投标保证金证明文件

8.1投标保证金缴纳证明
致：中经国贸（山西）项目管理咨询有限公司：

               （投标人全称）参加贵方组织的              项目（采购编号：          ）投标活动。按招标文件规定，已递交人民币             元的投标保证金。

若未中标，请按招标文件要求，退还至以下银行（应与汇出银行一致）：

收款单位：                          
开 户 行：                          

账    号：                          
行    号：                          
法定代表人 (签字或盖章)：                     

注：以保函形式递交保证金的，上述内容无须提供，只需提供保函原件的扫描件。
	（支票、保证金收据或电汇、转账凭证、保函等扫描件粘贴处）


8.2  基本账户开户许可证或基本存款账户信息
9. 投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商务文件
1．投标函
致：   采购人     
 
                          (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)          (职务/职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号) ，我方愿参加本项目招标的有关活动。为此：
我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止日起的有效期      个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。按照招标文件的规定，合同履行期限为                。
2、我方承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本等。
4、按招标文件要求提供和交付的服务报价详见报价一览表。
5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，投标文件将被拒绝。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
8、保证遵守招标文件的规定。
9、如果在投标文件开启后规定的投标文件有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供相应服务。
14、我方承诺接受采购文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。 
 

所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：
                            邮编：

电话：
                            传真：
投标人代表姓名：
投标人代表联系电话：  （办公）      （移动）
E-mail：
投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：
日   期：
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2．法定代表人身份证明书
单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：           年        月       日
经营期限：                               
姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务：         
系       （投标人名称）          的法定代表人。
 

 特此证明。
 

 

 

投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日   期：
附：法定代表人身份证正、反面复印件

3．法定代表人授权委托书
致：   （ 采购人 ）    
本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                      （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：            
被授权代理人签字或签章：           
投标人(全称并加盖公章)：                                                                
附：投标人授权代表身份证正、反面复印件
4．近五年同类项目案例
（列表说明，格式自定）
5．投标人企业简介
6．政策性要求文件
（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，表格格式参照本项明细表提供，有效认证证书扫描件或影印件附后。

（2）对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

非政府强制采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	本产品报价金额占本包总报价金额比重（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：认证证书附后。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：
日   期：
（三）商品包装和快递包装承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本供应商现参与____________项目（项目编号：________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：
日   期：
（四）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （项目名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人(全称并加盖公章)：
日   期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业为其他未列明行业。
（五）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：___________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人(全称并加盖公章)：
日   期：

（六）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

 货币：人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 

（1）投标供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人(全称并加盖公章)：
日   期：
7．投标人认为需要提供的其他商务材料
其他承诺
               （采购人名称）：

我公司承诺符合以下要求：
（1）不存在投标文件有效期不足的情形；

（2）投标文件中未附有采购人不能接受的条件；

（3）符合政府采购国家强制性因素要求的条件。

投标人(全称并加盖公章)：
 日   期：
技术文件
报价一览表
项目名称：                                                  

项目编号：                                                  
投标人名称：                                                 
货币：人民币/元 

	名称
	内容

	投标总价

（三年的费用）
	大写：                         
小写：                         

	单价

（一年的费用）
	大写：                         
小写：                         

	合同履行期限
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：后附单价（一年费用）的分项报价明细表，格式自拟。

投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：
日   期：
2．服务方案

包括但不限于：

总体服务思路；

项目实施方案；

机构设置、人员及设施配置；

作业服务保障措施；

应急处理方案

3．商务要求响应偏离表
项目名称：                                                  

项目编号：                                                  

包    号：                                                  
投标人名称：                                                 

	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件的对应响应
	偏离情况
	备注

	1
	合同履行期限
	
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	
	

	3
	款项支付
	
	
	
	

	4
	合同签订
	
	
	
	

	5
	服务标准
	
	
	
	

	6
	验收标准
	
	
	
	

	7
	分包、转包
	
	
	
	


投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：
日   期：
4．技术服务要求响应偏离表
项目名称：                                                  

项目编号：                                                  

包    号：                                                  
投标人名称：                                                 

	序号
	招标文件中
第四章商务、技术要求中“技术服务要求”
	投标文件对应
响应内容
	偏离情况

	
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


注：如无偏离，可在“招标文件中第四章商务、技术要求中‘技术服务要求’”列中填写“招标文件全部技术服务要求”；在“投标文件对应响应内容”列中填写“完全响应”；在“偏离情况”列中填写“无偏离”。如有正/负偏离，则需在对应列内填写具体内容。
     投标人(全称并加盖公章)：
法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：
日   期：
5．服务承诺

6．投标人认为需要提供的其他技术材料
