环卫工人休息间及移动公厕采购项目                                                           SXTB2016-G-28
晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目                              [image: image1.jpg]




招  标  文  件

项目名称：晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目

项目编号：SXTB公字[2026]011号
      　

采   购   人：晋中市生态环境局

采购代理机构：山西天邦工程项目管理有限公司    
日        期：2026年4月29日

目  录
1第一章  招标公告


3第二章  投标人须知


28第三章  评标标准和评标方法


38第四章  招标项目内容及要求


42第五章  拟签订合同文本


45第六章  投标文件格式




第一章  招标公告
项目概况

晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目的潜在投标人通过山西省政府采购网—政府采购云平台获取采购文件，并于2026年5月20日8点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：SXTB公字[2026]011号。
项目名称：晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目。

预算金额：4739500元，第一包4308600元，第二包430900元。
采购需求：本项目为晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估服务，本项目共分为两包，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：合同签订之日起1年内完成。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业；
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1、时间：2026年4月30日—2026年5月11日。

2、地点：通过山西省政府采购网—政府采购云平台获取。
3、方式：只允许在线获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年5月20日8点30分（北京时间）。
2、地点：线上提交。

3、方式：政采云平台投标客户端。

五、开启
1、时间：2026年5月20日8点30分（北京时间）。

2、地点：山西天邦工程项目管理有限公司（晋中市榆次区顺城东街188号兴达商务楼七层)。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用电子化交易:电子化交易流程操作指南 山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2、供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。(办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”)；

3、供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网办事指南>下载专区”获取并安装；

4、如有疑问，可致电技术支持热线:95763；

5、根据山西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，参加本项目投标的供应商须在山西省政府采购网办理供应商入驻；

6、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：晋中市生态环境局

地    址：晋中市龙湖大街辽阳路299号
联系方式：乔先生  0354-2621606                             
2.采购代理机构信息

名  称：山西天邦工程项目管理有限公司
地　址：晋中市榆次区顺城东街188号兴达商务楼七层
联系方式：武莉萍、贾晓丽、张莉、张杰   0354-3208929
3.项目联系方式
项目联系人：武莉萍、贾晓丽、张莉、张杰
电　话：0354-3208929
注：报名供应商需到“山西政府采购网”中“供应商库”内进行注册并登录“供应商库”内的“注册信息维护”中自主备案。

山西天邦工程项目管理有限公司

                                                 2026年4月30日
第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	内容

	第二章

第1.1款
	项目名称
	晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目

	第二章

第1.2款
	服务期限
	合同签订之日起1年内完成

	第二章

第2.1款
	采购人
	名称：晋中市生态环境局
联系地址：晋中市龙湖大街辽阳路299号
联系人：乔先生
联系电话：0354-2621606

	 第2.5款
	采购代理

机构
	名称：山西天邦工程项目管理有限公司

地址：晋中市榆次区顺城东街188号兴达商务楼七层

联系人：武莉萍、贾晓丽、张莉、张杰

联系电话：0354-3208929

	第二章

第3条
	投标人资格

条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

	第二章

第4条
	联合体投标
	□接受

 eq \o\ac(□,√)不接受

	第二章

第7.1款
	招标文件构成
	招标文件构成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标标准和评标方法

第四章 招标项目内容及要求

第五章 拟签订合同文本

第六章 投标文件格式 

	第二章

第8条
	澄清及修改
	1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

	第二章

第11.7款
	预算金额
	4739500元，第一包4308600元，第二包430900元

	第二章

第12条
	投标保证金
	递交数额：

第一包：43000元

第二包：4300元

递交时间：投标截止日期前

递交方式：以转账、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

开户名称：山西天邦工程项目管理有限公司

开户银行：山西银行股份有限公司晋中体育路支行
账    号：5022815400014 

行    号：313175001014  

联系电话：0354-3208929

非保函形式递交的请在汇款凭单备注里标明招标项目（简写项目名称或招标编号）

开标当天将填写完整的《账户信息函》与投标文件一并递交。

投标保证金以代理机构到账时间为准。

	第二章

第13.1款
	投标有效期
	自提交投标文件截止之日起90日。

	第二章

第14条
	投标文件签署及规定
	1、投标文件由供应商使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。

2、供应商在编制投标文件时应按分级目录导入相关内容。

3、按照第六章“投标文件格式”中的要求签字和盖章，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。如为联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章（联合体协议书须由联合体各方按规定签署后生效）。

4、投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

5、投标文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。

	第二章

第16.1款
	投标截止

时间
	2026年5月20日8时30分（北京时间）

	第二章

第21.7款
	无效投标的规定
	投标人或投标文件属下列情况之一的,按照无效投标理:

1、未在规定解密时间内完成解密的（非系统原因）；

2、本文件“投标人须知”第10条“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

3、信用查询存在问题不符合要求的；

4、未按照招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

5、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

6、投标有效期不足的；

7、投标项目内容、服务期限不满足招标文件要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

8、未按照本文件规定报价的；

9、投标报价超过采购预算的；

10、投标文件附有采购人不能接受的条件；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的；

12、有恶意串通的；

13、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

14、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

15、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

16、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

17、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

18、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19、不同投标人的投标文件相互混装；

20、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21、不同投标人的投标保证金转出帐户的银行帐户名称相同的；

22、不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC 地址、IP地址一致的；

23、不同投标人的投标文件联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24、不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

25、不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

26、不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；

27、投标人上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的；

28、其它涉嫌串通的情形。

	第二章

第27条
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予以废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

	第二章

第29条
	代理服务费
	代理服务费参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）的规定标准执行。100万元以下按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元按中标金额的0.8%收取（按差额定率累进计费方式计取）。

代理服务费由中标供应商支付。

	第三章
	 评标标准和评标方法
	评标标准详见招标文件第三章。

评标方法：综合评分法

	其他
	是否采用电子招标投标
	(是：本次开标采用远程在线开标方式，供应商必须准备好CA数字证书准时参加在线开标，供应商需使用CA数字证书在规定的时间内完成解密；因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，造成的一切后果，由供应商自行承担。

部分供应商投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或开标不能顺利进行），由采购代理机构另行通知开标时间。

(是：本次开标采用现场开标方式（供应商需自行准备电脑终端设备，电脑终端设备需具备IE11及以上的浏览器【推荐使用Chrome 浏览器】和CA数字证书驱动，同时自行解决所需网络），供应商必须准备好CA数字证书准时参加现场开标，供应商需使用CA数字证书在规定的时间内完成解密；因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，造成的一切后果，由供应商自行承担。

部分供应商投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或开标不能顺利进行），由采购代理机构另行通知开标时间。

(否

	
	本项目标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

	
	信用信息

查询
	采购代理机构开标后对供应商的信用信息进行查询，查询渠道为中国执行信息公开网网（https://zxgk.court.gov.cn）、信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为中国执行信息公开网的失信被执行人、信用中国网的重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对投标文件做无效投标处理。

	政府采购政策性要求
	1.中小微企业参加本项目：

（1）参加本项目投标的投标人需出具投报产品的制造商为符合《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。

（2）须按照工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》。

（3）小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/服务明细表》；

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利企业参加本项目：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，需出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》；

3.监狱企业参加本项目：

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

5.涉及正版软件参加本项目：

采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品。项目中所采购的其它软件必须为正版软件。投标人须提供《正版软件承诺》。

6.涉及创新产品（或者：服务）参加本项目

投报产品（或者：服务）属于《山西省发展和改革委员会、山西省科学技术厅、山西省工业和信息化厅、山西省财政厅、山西转型综改示范区管委会关于发布山西省创新产品和服务推荐清单的通知》中的产品（或者：服务），需在投标文件中填写《创新产品（或者：服务）明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。


二、总则

1．说明

1.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 服务时间：见投标人须知前附表。

1.3 适用范围：本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2．定义

2.1 本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“招标项目”指本招标文件中所述项目。

2.3“潜在投标人”指资质符合要求并购买了招标文件的供应商。

2.4“投标人”指按本文件规定购买招标文件并参加投标的供应商。

2.5 本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

3．合格投标人的条件

3.1 在中国境内注册、具有相应供货和售后服务能力的，具有本项目供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

3.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业；

3、本项目的特定资格要求：无；
4、未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 如有投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按招标文件提供的格式填写)。

3.6投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何利害关联。

4．联合体投标

见投标人须知前附表

5．合格的项目

5.1 合格的服务

投标人应当按照“守法、安全、诚实信用”的原则提供服务，维护采购人及有关方面的合法权益。

5.2 合格的货物

（1）供应商所提供的货物必须是全新的、未使用过的，所涉及的技术、设计、配套软件应来自于合格的原产地；

（2）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物和软件或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
6．投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用；无论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
三、招标文件

7．招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  评标标准和评标方法； 

第四章  招标项目内容及要求；

第五章  拟签订合同文本；

第六章  投标文件格式。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效。

8．招标文件的澄清与修改

8.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
四、投标文件的编制

9．投标语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在评审投标文件时以中文翻译本为准。

9.2 投标文件所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均须采用国家法定计量单位。

    10．投标文件的组成及相关要求

10.1 投标文件分为商务和技术部分。为了方便评标，投标文件中的各项表格必须按照第六章投标文件格式要求制作。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提供商务、技术部分内容和需要投标人自行编制的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。

10.2 商务部分

1、*投标函；

2、*法定代表人资格证明书（须提供法人身份证复印件）；

3、法人授权委托书（须提供被授权人身份证复印件）；

4、*开标一览表；

5、报价明细表（格式自拟）；
6、*具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书；

7、*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书；

8、*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书；
9、*依法缴纳税收和社会保障金的信用承诺书；
10、*参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书；
11、*投标保证金递交证明材料；

12、投标截止日期前近三年以来同类型项目业绩；

13、拟任项目负责人履历表；

14、政府采购政策性要求证明材料；
15、供应商需要提供的其他商务材料（企业简介、荣誉等）。

注：以上所述的各种证件、资料的复印件上均须盖企业公章载入投标文件中；

10.3 技术部分

1、技术方案；

2、服务承诺；

3、供应商认为需要提供的其他技术资料。

11．投标报价及预算金额

11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应已经包含招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用，除合同另有规定外，应视为投标人作业所需人工、材料、机具使用及维护、交通、专业技术应用等并提供相关服务必须支付的费用，包括所有的税费和利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的价格中。

11.2 投标人应按开标一览表的内容填写项目的投标报价及其他事项，并由法定代表人或其授权委托人签署。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

11.3 投标人必须整包报价，不允许只对每包中的一项或其中几项进行报价，否则，投标将被拒绝。

11.4有关本项目标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，将作为无效投标处理。

11.5 不接受可选择的投标方案和报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处予以说明，只有开标时唱出的报价和优惠才会被评委评标时考虑。

11.6 预算金额见投标人须知前附表。

12．投标保证金

12.1 投标人应以人民币提交投标保证金，且必须在投标截止日前以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，不接受现金和非投标供应商账户汇款。投标保证金缴纳金额见投标人须知前附表。投标保证金以代理机构到账时间为准。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为遭受损失时，投标保证金将不予退还。

开户名称：山西天邦工程项目管理有限公司

开户银行：山西银行股份有限公司晋中体育路支行
账    号：5022815400014 

行    号：313175001014 

非保函形式递交的请在汇款凭单备注里标明招标项目（简写项目名称或招标编号）。
12.3 投标人必须准确填写投标保证金汇出（交纳）人的名称及帐号，采购代理机构只按汇出（交纳）人的名称及帐号退还投标保证金。

12.4对于未按要求提交投标保证金的或提交的投标保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

12.5 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内按供应商填写的“帐户信息函”无息退还给投标人的公司账户，不予退还现金。

12.6中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同之日起的五个工作日内，按供应商填写的“帐户信息函”退还。

12.7下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）中标供应商在规定期限内未能按本规定签订合同。

13．投标有效期

13.1投标有效期为采购代理机构规定的自提交投标文件截止之日起90日。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。中标供应商的投标有效期延长至合同履行期满。

13.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式或电子邮件。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，投标保证金将不被没收。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，有关投标保证金的规定在延长期内继续有效。

14．投标文件签署及规定

14.1投标文件由供应商使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。

14.2供应商在编制投标文件时应按分级目录导入相关内容。

14.3按照第六章“投标文件格式”中的要求签字和盖章，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。如为联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章（联合体协议书须由联合体各方按规定签署后生效）。

14.4投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

14.5投标文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。

五、投标文件的递交

15．投标文件的递交

投标人应在投标文件递交截止时间前按照山西省政府采购网操作流程将电子投标文件上传至山西省政府采购网（平台）。

16．投标截止时间
16.1 投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。

16.2 采购代理机构可通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标文件递交的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.3 采购代理机构将拒绝在其规定的截止时间后递交的任何投标文件。

17．投标文件的补充、修改和撤回
17.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
六、开标与评标

18．开标

18.1采购代理机构将按规定的时间和地点组织开标。

18.2除法律法规规定外，投标人不足3家的，不得开标。

18.3投标文件解密时长不超过30分钟。

18.4在开标时间发出解密指令，投标人在接到解密指令后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密。

18.5解密时间截止后，投标人将无法对投标文件进行解密。解密时间内，非系统原因未完成解密的，视为无效投标。

18.6投标人在山西省政府采购网自行查看开标结果，对开标结果无异议的，线上进行确认。

18.7本项目采用网上电子开标方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。

19．资格审查小组组成

采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建资格审查小组，对投标文件进行资格审查。资格审查小组由采购人资格审查人员、采购代理机构组成。

20.评标委员会组成

采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表、技术和经济专家组成，成员人数为五人（含五人）以上的单数，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21．投标文件的初步评审
21.1投标文件的初审分资格性审查和符合性审查。资格审查小组及评标委员会对所有投标文件按招标文件要求进行逐一审查，经审查不符合招标文件要求的，不得进入详细评审阶段。

21.2资格性审查：资格审查小组依据法律法规和招标文件对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

21.3符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质上要求作出响应。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

21.4初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以开标一览表的总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

21.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.6异常低价处理

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

4、上述投标报价指按照本章21.4修正后的报价。

21.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

21.8投标人或投标文件属下列情况之一的,按照无效投标处理:

1、未在规定解密时间内完成解密的（非系统原因）；
2、本文件“投标人须知”第10条“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

3、信用查询存在问题不符合要求的；

4、未按照招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

5、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

6、投标有效期不足的；

7、投标项目内容、合同履行期限不满足招标文件要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

8、未按照本文件规定报价的；

9、投标报价超过采购预算的；

10、投标文件附有采购人不能接受的条件；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的；

12、有恶意串通的；

13、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

14、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

15、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

16、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

17、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

18、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19、不同投标人的投标文件相互混装；

20、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21、不同投标人的投标保证金转出帐户的银行帐户名称相同的；

22、不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC 地址、IP地址一致的；

23、不同投标人的投标文件联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24、不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

25、不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

26、不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；

27、投标人上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的；

28、其它涉嫌串通的情形。

22．投标的澄清

22.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23．比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第三章规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务服务文件）进行商务和评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第三章评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24．确定/推荐中标候选供应商名单

24.1 招标文件第三章规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.2 招标文件第三章规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性响应要求且投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的根据投标人有效业绩的数量排序确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

24.3采购人委托评标委员会直接确定中标供应商。

25. 编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

26. 评标过程保密

采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27．采购项目废标

27.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构应将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。
七、授予合同

28．中标通知

28.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3 中标通知书是合同的组成部分。

29．代理服务费 

29.1 供应商应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付代理服务费。请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。

29.2 代理服务费参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）的规定标准执行。100万元以下按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元按中标金额的0.8%收取（按差额定率累进计费方式计取）。

29.3代理服务费含在投标报价中，但不在报价中单列。

代理服务费汇款账号：

名    称：山西天邦工程项目管理有限公司

开户银行：兴业银行晋中迎宾街支行
账    号：485310100100035713 

行    号：309175005312
30. 签订合同
30.1  采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4 供应商一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构或采购人有权决定按照供应商中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.5 如果供应商不按规定签订合同，采购代理机构将取消其中标资格，并扣除其投标保证金。在此情况下，采购代理机构可将标授予排名第二的中标候选人或重新招标。

验收方式和验收标准

31. 验收方式

由采购单位组织验收，验收合格后由采购单位填写项目验收报告书（加盖公章）。

32.验收标准

采购单位验收时根据国家相关规定及第四章验收管理进行验收。

注：中标单位在项目验收完毕后需将最终的验收报告复印件一份交回招标代理公司留档。
九、保密和披露

33．保密
投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

34．披露
34.1 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审招标文件的人员或与评标有关的人员披露。

34.2 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购人或采购代理机构无须先征求投标人/供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/供应商的名称及地址、投标文件的有关信息及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

35．询问和质疑的线上提交

35.1投标供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购代理机构口头提出询问。

35.2投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。

35.3投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。

35.4投标供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。

36．询问和质疑的线上答复

36.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由采购代理机构按照法律法规规定在系统中进行答复。

36.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。

36.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或采购代理机构终止质疑处理。

36.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告采购代理机构，采购代理机构按照采购人的意见发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。属于采购代理机构答复的，采购代理机构编制变更公告，经采购人确认后发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。

十一、违约处罚

37.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标。

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）供应商未按本招标文件规定签订合同。

（4）供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议。

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

十二、政府采购政策性要求

38.中小微企业参加本项目：

38.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

38.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

38.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5参加本项目投标的投标人需出具投报产品的制造商为符合《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。

38.6须按照工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》。

38.7小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/服务明细表》；

38.8小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

39.残疾人福利企业参加本项目：

39.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

39.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，需出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》；

40.监狱企业参加本项目：

40.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

40.2监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

42.涉及正版软件参加本项目：

42.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

42.2采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品。项目中所采购的其它软件必须为正版软件。投标人须提供《正版软件承诺》。

43.涉及创新产品（或者：服务）参加本项目

投报产品（或者：服务）属于《山西省发展和改革委员会、山西省科学技术厅、山西省工业和信息化厅、山西省财政厅、山西转型综改示范区管委会关于发布山西省创新产品和服务推荐清单的通知》中的产品（或者：服务），需在投标文件中填写《创新产品（或者：服务）明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

第三章  评标标准和评标方法
一、总则

1.评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

2. 投标文件的初步评审

2.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

2.2 资格性审查，资格审查小组根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

2.3符合性审查，评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

2.4初步评审审查表

（1）资格性审查

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。

	6
	基本资质
	响应人信用记录
	响应人“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上相关信用查询（开标后进行查询）未出现不符合情形。

	7
	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商提供有效的中小企业声明函


（2）符合性审查

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务
	法定代表人资格证明书
	按招标文件要求提供法定代表人资格证明书

	2
	商务
	投标保证金
	响应人按招标文件规定递交投标保证金

	3
	商务
	签署、盖章
	投标文件按招标文件规定签署、盖章

	4
	商务
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件的规定

	5
	商务
	项目内容
	投标项目内容、合同履行期限满足招标文件中的规定

	6
	报价
	投标报价
	投标报价按招标文件规定报价且未超过采购预算金额

	7
	技术
	其他要求
	投标文件中未附有采购人不能接受的条件


3.落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

详见投标人须知。

4.政策性因素价格扣除
4.1支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合中小企业规定的企业，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（5）中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（6）监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

（7）残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

（8）若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

（9）对于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不给予价格优惠。

4.2创新产品参加的项目

投标人报价产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.中标条件

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.评分标准

一包：

	一、投标报价（15分）

	序号
	评定内容及标准
	分值
	打分办法

	1
	投标报价
	15分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其它供应商的投标报价得分=评标基准价/投标报价×15%×100。

	二、商务部分（24分）（由评标委员会共同认定）

	2
	同类案例
	15分
	投标人近三年以来签署的同类案例，每提供一项得3分，最高得15分（要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、合同金额发票或者银行进账单，①本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例②证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不计分）

	3
	项目负责人业绩
	9分
	项目负责人近三年以来签署的同类型项目业绩，每提供一项得3分，最高得9分（要求必须提供签订合同的首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件作为证明，且注明该业绩的项目负责人为本项目负责人，并加盖响应人公章，否则不计分）。

	三、服务部分（6分）（由评标委员会共同认定）

	4
	项目负责人
	2分
	项目负责人具备环保相关专业的高级职称，得2分;具备相关专业中级职称，得1分;

(需提供身份证、毕业证、职称证、缴纳社保证明等相关材料，无提供不得分)

	5
	团队成员
	4分
	其它团队成员具备环保相关专业高级职称2分、中级职称1分，最高4分；

(需提供身份证、毕业证、职称证、缴纳社保证明等相关材料，无提供不得分)

	四、技术部分（55分）

	6
	项目需求分析
	10分
	包括但不限于①项目背景理解②项目重点分析③项目难点分析④总体工作思路⑤服务目标等（①-⑤项满分10分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	7
	整体服务方案
	18分
	包括但不限于①基础信息采集②污染源渗漏排查③详细调查布点采样方案④样品检测及数据分析⑤污染模拟预测及健康风险评估⑥成果报告编制等（①-⑥项满分18分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣2分，每项最多扣2分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	8
	进度安排
	4分
	包括但不限于①项目进度计划②项目进度保障等（①-②项满分4分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	9
	质量保障方案
	6分
	包括但不限于①质量控制体系②各环节质量控制目标③具体保障措施等（①-③项满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	10
	项目保障方案
	6分
	包括但不限于①组织架构②人员岗位职责③管理制度等（①-③项满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	11
	应急预案方案
	6分
	包括但不限于①紧急事件处置经验②紧急事件处置配备人员③紧急事件处置方案等（①-③项满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	12
	服务承诺
	3分
	包括但不限于①响应时效②响应方式③服务保证等（①-③项满分3分，每有一项缺失扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣0.5分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	13
	保密方案
	2分
	包括但不限于①保密承诺书②保密方案等（①-②项满分2分，每有一项缺失扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣0.5分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。


二包：

	一、投标报价（15分）

	序号
	评定内容及标准
	分值
	打分办法

	1
	投标报价
	15分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其它供应商的投标报价得分=评标基准价/投标报价×15%×100。

	二、商务部分（24分）（由评标委员会共同认定）

	2
	同类案例
	15分
	投标人近三年以来签署的同类案例，每提供一项得3分，最高得15分（要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、合同金额发票或者银行进账单，①本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例②证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不计分）

	3
	项目负责人业绩
	9分
	项目负责人近三年以来签署的同类型项目业绩，每提供一项得3分，最高得9分（要求必须提供签订合同的首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件作为证明，且注明该业绩的项目负责人为本项目负责人，并加盖响应人公章，否则不计分）。

	三、服务部分（6分）（由评标委员会共同认定）

	4
	项目负责人
	2分
	项目负责人具备环保相关专业的高级职称，得2分;具备相关专业中级职称，得1分;

(需提供身份证、毕业证、职称证、缴纳社保证明等相关材料，无提供不得分)

	5
	团队成员
	4分
	其它团队成员具备环保相关专业高级职称2分、中级职称1分，最高4分；

(需提供身份证、毕业证、职称证、缴纳社保证明等相关材料，无提供不得分)

	四、技术部分（55分）

	6
	项目需求分析
	8分
	包括但不限于①项目背景理解②质控审查要点③总体工作思路④服务目标等（①-④项满分8分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	7
	整体服务方案
	18分
	包括但不限于①资料收集②实施方案（设计）编制③监测井建设④样品采集及保存和流转⑤实验室分析测试⑥成果报告编制等（①-⑥项满分18分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣2分，每项最多扣2分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	8
	进度安排
	3分
	包括但不限于①项目进度计划②项目进度保障等（①-②项满分3分，每有一项缺失扣1.5分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	9
	质量保障方案
	8分
	包括但不限于①质量管理总体框架②质量管理保证措施③安全管理保障措施④质控检查结果处理及反馈等（①-④项满分8分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	10
	项目保障方案
	6分
	包括但不限于①组织架构②人员岗位职责③管理制度等（①-③项满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	11
	应急预案方案
	6分
	包括但不限于①紧急事件处置经验②紧急事件处置配备人员③紧急事件处置方案等（①-③项满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	12
	服务措施方案
	4分
	包括但不限于①服务体系②后续服务保障工作③对违约责任承诺④针对性保证措施等（①-④项满分4分，每有一项缺失扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣0.5分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。

	13
	保密方案
	2分
	包括但不限于①保密承诺书②保密方案等（①-②项满分2分，每有一项缺失扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣0.5分，缺陷是指：方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

未提供具体方案的不得分。


第四章  招标项目内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目
2、采购预算价：4739500元，第一包4308600元，第二包430900元
3、服务期限：合同签订之日起1年内完成

4、服务地点：晋中市

二、合同标的

第一包：按照相关技术规范及要求，对晋中市部分垃圾填埋场（晋中环榆再生能源有限公司、平遥丰实再生资源回收开发有限公司、北控城市服务（和顺）有限公司、晋中市昔阳县生活垃圾处理厂）开展地下水污染详细调查、防渗排查与污染溯源、健康风险评估以及模拟预测等系统性工作，全面查明垃圾填埋场地下水中超标污染物的分布范围、污染程度和来源，科学研判其对敏感点的健康风险及潜在环境风险，为后续制定科学、有效的地下水污染风险管控方案提供技术支持；

第二包：完成晋中市部分垃圾填埋场（晋中环榆再生能源有限公司、平遥丰实再生资源回收开发有限公司、北控城市服务（和顺）有限公司、晋中市昔阳县生活垃圾处理厂）地下水污染状况详细调查及风险评估项目外部质量控制。

三、服务内容

第一包：

按照《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）、《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019年9月）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《地下水污染模拟预测评估工作指南》（2019年9月）、《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019年9月）等技术指南的要求，结合垃圾填埋场初步调查的成果，开展详细调查和风险评估工作，主要工作内容为：

（1）污染源渗漏排查

根据地下水初步调查结果，依照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）等技术文件的规定，针对超标扩散监测井以及周边范围内的重点污染源展开渗漏排查工作，从而明确污染来源，为后续地下水详细调查的点位布设工作提供指导，进而为下一步的风险管控奠定基础。

（2）点位布设

依照《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等文件要求，结合初步采样分析结果，综合考虑地下水流向、污染源分布以及污染物迁移能力，可采用网格式、随机定点或辐射式等布点方法。对于低渗透性含水层，布点时宜采用辐射布点法。根据污染物排放时间、地下水流向和流速，初步估算地下水污染羽流的长度（长度=渗透速度×有效孔隙度×污染物运移时间），并在污染羽流下游边界处布设监测点。同时，结合地下水污染概念模型，选取合适的模型，模拟地下水污染的空间分布状态，进而对布点方案进行优化。对于需要划定污染边界范围的区域，按采样单元面积不大于1600 m2布设1个监测点。

（3）监测井建设

地下水环境监测井建设技术要求（建井过程、井管材料的选择等）参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）。

（4）采样要求

①本次调查采样以地下水样品采集为主，兼顾土壤样品和地表水样品的采集。

②土壤样品的采样要求参照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》的要求执行。

③地表水样品的采样要求参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求执行。

（5）样品保存与流转

①样品唯一性标识由样品唯一性编号、样品基本信息和样品测试状态标识组成。可根据具体情况确定唯一性编号方法。

②样品唯一性标识应明示在样品容器较醒目且不影响正常监测的位置。

③在实验室测试过程中由测试人员及时做好分样、移样的样品标识转移，并根据测试状态及时作好相应的标记。

④样品流转过程中，除样品唯一性标识需转移和样品测试状态需标识外，任何人、任何时候都不得随意更改样品唯一性编号。分析原始记录应记录样品唯一性编号。

⑤土壤样品和地下水样品应按照HJ166、HJ164的要求进行保存和流转。

⑥地下水样品变化快、时效性强，监测后的样品均留样保存意义不大，但对于测试结果异常的样品，应按样品保存条件要求保留适当时间，留样样品应有留样标识。

（6）检测项目

①地下水测试项目：根据地下水初步调查结果，详调监测指标应包括地下水特征指标和初调超标指标，同时兼顾初步调查检出但未列入GB/T14848-2017的特征指标。

②土壤测试项目：土壤测试项目为地下水特征污染指标，可根据实际情况增加监测指标。

③地表水测试项目：地表水测试项目为地下水特征污染指标，可根据实际情况增加监测指标。

④检测方法

地下水样品优先参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）与《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1-2006）中建议分析测试方法执行。土壤样品参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中建议分析测试方法执行。地表水样品参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中建议分析测试方法执行。

（7）地下水污染模拟预测

地下水污染模拟预测评估工作基于地下水详细调查结果，开展地下水污染概念模型构建、地下水污染现状模拟以及地下水污染趋势预测工作。具体方法参照《地下水污染模拟预测评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）开展具体工作。

（8）地下水污染健康风险评估

健康风险评估工作流程包括风险评估准备、危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和风险控制值计算等步骤，具体工作方法详见《地下水污染污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）。

（9）预期成果

本项目预期成果为：在规定时间完成晋中市部分垃圾填埋场地下水环境状况详细调查、监测井建设、样品采集与流转、样品分析、数据分析、报告编制等工作，最终形成以下报告：

《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染详细调查布点采样方案》；

《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染详细调查评估报告》；

《晋中市部分垃圾填埋场污染源渗漏排查报告》；

《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染模拟预测评估报告》；

《晋中市部分垃圾填埋场地下污染健康风险评估报告》。

第二包：
按照相关技术规范及要求，建立全过程质量管理体系，完成晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估工作质量控制：包括本项目地下水详调评估项目的全过程质控工作，并提交相应的质控总结报告。

主要内容包含：制定质量控制工作方案，构建质控体系，明确质控工作要求；负责建立质控人员队伍；负责对项目任务承担单位资料收集、实施方案（设计）编制、监测井建设、样品采集保存和流转、分析测试、成果报告编制等各环节开展质量控制检查；负责组织开展垃圾填埋场地下水详调评估密码平行样的实验室间比对工作，组织开展检测数据审核；负责对任务承担单位工作质量进行评估，编制质量控制工作报告。

预计提交的成果为《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目质量控制工作方案》、《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目质量控制报告》及相应质控记录。

四、服务要求

技术要求：项目承担单位须具有地下水调查评估或土壤环境调查、风险评估、风险管控、治理与修复等相关工作业绩。

五、付款方式

1、合同款分3期支付，首期款为合同总金额的40%，在签订合同之日起10个工作日内支付；第二期为合同总金额的30%，在《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染详细调查布点采样方案》通过评审论证后支付；剩余款在依合同约定完成全部工作并验收后支付；

2、付款时，供应商应当出具符合税务部门要求的发票。
六、项目报价

项目报价包括人员工资、保险、福利、质量保证、税金、保险、利润、风险、技术服务、技术咨询、中标服务费和售后服务等以及完成采购人服务要求的全部费用。对于招标文件未提到的报价项目由服务商自行补足。 

未尽事宜，以签订正式合同为准。
第五章  拟签订合同文本

合同编号：

签订地点：山西省晋中市榆次区

甲方（采购人）：

法定代表人：                  职务：               联系电话：

住所：

乙方（成交人）：

法定代表人：                  职务：               联系电话：

住所：

鉴于    年  月 日在山西天邦工程项目管理有限公司组织进行的      采购项目（项目编号：             ）中，经评标委员会评定，确定乙方为中标（成交）人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目

2、服务期限：合同签订之日起1年内完成。
3、服务地点：晋中市

二、合同金额

1、人民币（大写）：                            

         （小写）：                            

2、合同总金额包括完成所有工作的全部费用；

三、付款方式

1、合同款分3期支付，首期款为合同总金额的40%，在签订合同之日起10个工作日内支付；第二期为合同总金额的30%，在《晋中市部分垃圾填埋场地下水污染详细调查布点采样方案》通过评审论证后支付；剩余款在依合同约定完成全部工作并验收后支付；

2、付款时，乙方应当出具符合税务部门要求的发票。

四、甲方的权利和义务

1、为乙方提供工作场地和各种必要条件；

2、对管理服务工作进行安排与指导；

3、负责与有关部门必要的联系和协调。

五、乙方的权利和义务
1、按甲方要求提供服务；  

2、按承诺组织实施项目，保质、保量、按期完成项目任务；

3、乙方所提供的技术服务及规格应与采购文件规定的相一致，符合相关国家标准及规范。

4、乙方应有保密制度严格保密，对甲方资料不泄露第三方，涉及企业不泄露起商业秘密。 

六、关于安全生产和防火的约定

1、乙方工作的实施,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范；

2、由于乙方在工作过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

七、违约责任

1、如果乙方没有按合同规定交工或提供服务，每延迟一天扣除合同总金额的0.5%的违约金，直至按合同交工或提供服务为止。违约金最高限额为合同总金额的5%。一旦达到该最高限额，甲方有权终止合同；

2、乙方不能提供符合国家有关标准的服务或发生其它违约行为时，应当承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。
八、补充条款

[image: image2.png][P




九、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时， 应及时向 对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

1、因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉；

2、当产生任何争议及争议正在诉讼程序时， 除争议事项，双方应继 续行使其剩余的相关权利，履行本合同的其他义务。

十一、合同生效及其他

1、合同由甲乙双方法人或委托代理人签章确认并加盖骑缝章后，即行生效；

2、本合同一式肆份，甲乙双方各两份；
3、合同执行过程中出现的未尽事宜， 双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充合同”形式作为合同附件，与合同具有同等效力；

4、本合同第十一、十二条款所列文件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、乙方所做的其他承诺 

	甲方（盖章）
	乙方（盖章）

	单位名称：

单位地址：

法人或委托代理人：

日期：年   月   日
	单位名称：

单位地址：

法人或委托代理人：

开户行：

账号：

行号：

日期：      年   月   日


第六章  投标文件格式
投标人提交文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查不到，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的投标文件将被妥善保存，但不退还。

封面                                               

正/副本

晋中市部分垃圾填埋场地下水污染状况详细调查及风险评估项目

投标文件

项目编号：
包号：

   投标人：                            

   法定代表人（签字或盖章）：                

年  月  日

一、商务部分

1、投标函（格式）；

致（采购人）：

                             (投标人全称)授权         (投标人代表姓名)         (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、承诺投标文件的有效期为90天，若中标，投标文件有效期延至合同终止日。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：
            邮编：


电话：
            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：     （办公）     （移动）

E-mail：

投标人名称(公章)：


                      法定代表人或委托代理人（签字）：


                                        年   月   日  

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。       

2、法定代表人资格证明书（格式）；

单位名称：                                                 
地    址：                                                 
成立时间：            年      月      日

经营期限：                                                 

姓    名：                         性    别：              
年    龄：                         职    务：              
身份证号码：                                              

系                        （投标人名称）的法定代表人/企业负责人。参加              的采购事宜。签署投标文件、进行合同谈判和处理与之有关的一切事务。

（需提供身份证正反两面复印件）。

特此证明

                                                  投标人名称（公章）：

                                        法定代表人（签字或盖章）：

                                                     年   月   日  

3、法人授权委托书（格式）；

（采购人）：

本授权委托书声明：注册于        (投标人住址)的                 ( 投标人名称)         的法定代表人       （法定代表人姓名、职务、身份证号）, 现代表本公司授权     (被授权人的姓名、职务、身份证号)       为本公司的合法代理人，就贵方组织的      项目，项目编号：           ，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书有效期自签署之日起至此次投标有效期截止日止。被授权人无转委权。特此声明。

授权代理人：              性别：             年龄：           

身份证号：                       职务：                       

                                           投标人名称（公章）：

                                 法定代表人（签字或盖章）：

                                       委托代理人（签字）：

                                                 年   月   日  

注：1、投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书；

2、需提供被授权人身份证复印件。

4、开标一览表（格式）；

    项目名称：                                    项目编号：

    投标人名称：                                                          

	项目名称
	

	项目总报价（元）
	金额大写：             ￥：         元

	服务期限
	

	备注
	


注：1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为未实质性响应招标文件；

2、如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

                                                  投标人名称（公章）：

                            法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                                                     年   月   日    

5、报价明细表（格式自拟）；
6、具有独立承担民事责任的能力（格式）；

具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书
（采购人）：
我公司参加 “  项目名称（项目编号）     ”项目政府采购活动，具有独立承担民事责任的能力。

若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。 
特此声明！
                         投标人名称（公章）：

       法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                            年     月     日

注：后附合法有效的营业执照（三证合一）

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

（采购人）：
    我方参加“  项目名称（项目编号）     ”项目的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目招标文件规定的响应投标人资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！
                  投标人名称（公章）：

       法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                            年     月     日

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

（采购人）：
我方郑重声明，我方具有履行“  项目名称（项目编号）     ”项目的合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此声明！
                         投标人名称（公章）：

       法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                            年     月     日

9、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式）；

依法缴纳税收和社会保障金的信用承诺书

（采购人）：
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
                         投标人名称（公章）：

       法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                            年     月     日

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

信用承诺书
（采购人）：
我方（响应投标人名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！
                         投标人名称（公章）：

       法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                            年     月     日
11、投标保证金递交证明材料；

12、投标截止日期前近三年以来同类型项目业绩（格式）；

项目名称：                                项目编号：                                    

投标人名称：                                     
	序号
	项目名称
	采购人
	简要描述
	项目投资

（万元）
	项目实施时间起止时间
	项目参与人
	采购人联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


13、拟任项目负责人履历表（格式）；

    项目名称：                                   项目编号：

投标人名称： 

	姓 名
	
	性别
	
	年龄
	

	职 务
	
	职称
	
	学历
	

	地 址
	
	联系电话
	

	参加工作时间
	

	专  业
	

	已  完  成  项  目  情  况

	委托人
	项目名称
	项目规模
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                  投标人名称（公章）：

                            法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日
14、政府采购政策性要求证明材料；

（一）中小企业声明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
     （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         投标人名称（盖章）： 

                                          日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（二）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （盖章）

日 期：
注：1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（三）联合体投标协议书（如不涉及，可不提供）

《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应   采购代理机构名称    组织实施的           项目（项目编号：      ）的采购活动，经各方经协商，愿组成联合参加本项目投标事宜，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以     联合体一方名称   为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务，提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

附件：联合体各方资质等级证明文件

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

20  年  月  日                          20  年  月  日
注：

如本项目允许联合体参加，本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

（四）监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（五）正版软件承诺格式（如不涉及，可不提供）

正版软件承诺

              （采购人名称）：

我方现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件或项目中采购的其他软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：            （盖章）

日     期：
（六）创新产品（或者：服务）证明材料（如不涉及，可不提供）

创新产品（或者：服务）明细表

	序号
	产品名称
	型号规格
	制造商
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.如采购项目所投产品中包含创新产品（或者：服务）的，需如实填写，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

2.如未按以上要求提供或未提供的，不予认可。

3.以包为单位分别填写，如采购项目（或者：包）所投产品中不涉及创新产品（或者：服务），可不提供此表。

15、供应商需要提供的其他商务材料（企业简介、荣誉等）。

二、技术部分
1、技术方案；
2、服务承诺；

3、供应商认为需要提供的其他技术资料。

三、账户信息函

山西天邦工程项目管理有限公司：

    我公司于2026年  月  日参加贵公司组织的                      (项目名称)的招标，项目编号         ，交付投标保证金     元，该项目结束后请将此款退还我公司帐户。帐户信息如下：

单位名称：                     

帐号：

行号：                     

开户银行：                     

联系人：                     

联系电话：            （办公）                 （手机）

                                               投标人（公章）：

                                               日   期：                          

注：为了能及时退付投标保证金，请参加投标的供应商提交此函。我公司将依据此信息退付投标保证金，如以上资料提供错误责任自负。
PAGE  

　

