# 红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目

# 竞争性磋商文件

# 项目编号：YNJY-260518

# 采   购   人：红河县车古乡人民政府

采购代理机构：云南疆屿项目管理咨询有限公司

# 日        期：二〇二六年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商申请人须知	4

第三章  评审方法	16

第四章  合同主要条款及格式	24

第五章  响应文件格式	49

第六章  采购需求	77

第七章  技术标准和要求	78

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目的潜在磋商申请人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年5月20日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目。

项目编号：YNJY-260518。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：人民币3909000.00元。

招标控制价：人民币3794399.74元。

采购需求：本项目主要为改建工程，故该项目平面、纵断原则维持原老路，纵段平面线形基本维持原状况，在老路上加宽路基，浇筑混凝土路面。路线整体由西北向东南方向布设，路线起点K0+000处位于利博村委会，止点K2+956止于利博村委会龙腾村，沿老路已有路线布线，路面采用C30混凝土浇筑，项目全长2.956公里。主要控制点：利博村委会，在原有老路走廊带对道路进行改建，包括：路基土石方23866m³、浇筑混凝土路面14165㎡，浇筑路缘边沟807.18m³、路基路面宽度：4.5米，行车道宽4.5 米。汽车荷载等级：公路-II级。

建设地点：红河县车古乡利博村委会。

计划工期：120日历天。

质量要求：施工质量符合现行《公路工程质量检验评定标准》及国家相关标准、规范要求，一次性验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具备独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至今任意一年度的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表），2025年新成立的企业可提供自成立以来的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或银行出具的资信证明。

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年至今任意连续三个月的纳税和社保缴费证明材料 (依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商申请人，应提供相应证明文件)。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺书。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。

1.6磋商申请人信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消磋商资格或未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人；经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1资质要求：供应商具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效安全生产许可证。

3.2项目经理要求：拟派往本项目的项目经理具有工程师或以上职称，具有贰级或以上注册建造师证书（公路工程专业），持有省级以上交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类），提供本单位参加社保的缴费证明材料，证书在有效期内。项目经理须注册在本单位。

三、获取采购文件

时间：2026年5月7日至2026年5月14日（竞争性磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天08时30分至11时30分，14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：（1）凡有意参加磋商者，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政府采购云平台绑定数字证书（CA）后在网上获取竞争性磋商文件及其它磋商资料，数字证书（CA）详见其办理流程。（2）按上述要求获取文件的磋商申请人视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月20日09时30分（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、开启

时间：2026年5月20日09时30分（北京时间）。

地点：政府采购云平台开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

开标方式：网上开标。

公告发布媒介：本次磋商公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：红河县车古乡人民政府

地  址：红河县车古乡

联系人：白崇智

电  话：19808739834

2.采购代理机构信息

采购代理机构：云南疆屿项目管理咨询有限公司

地  址：蒙自市双河社区余庆街21号

联系人：薛勇

电  话：18687170913

第二章  磋商申请人须知

## 磋商申请人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：红河县车古乡人民政府 地 址：红河县车古乡 联系人：白崇智 电 话：19808739834 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南疆屿项目管理咨询有限公司 地 址：蒙自市双河社区余庆街21号 联系人：薛勇 电 话：18687170913 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目（项目编号：YNJY-260518）。 |
| 4 | 预算资金及来源 | 项目总投资估算为3909000.00元。资金来源：中央补贴帮扶资金900000.00元，云南交投集团帮扶资金1800000.00元，不足部分为地方政府自筹 |
| 5 | 采购需求 | 本项目主要为改建工程，故该项目平面、纵断原则维持原老路，纵段平面线形基本维持原状况，在老路上加宽路基，浇筑混凝土路面。路线整体由西北向东南方向布设， 路线起点K0+000处位于利博村委会，止点K2+956止于利博村委会龙腾村，沿老路已有路线布线，路面采用C30混凝土浇筑，项目全长2.956公里。主要控制点：利博村委会，在原有老路走廊带对道路进行改建，包括：路基土石方23866m³、浇筑混凝土路面14165㎡，浇筑路缘边沟807.18m³、路基路面宽度：4.5米，行车道宽4.5 米。汽车荷载等级：公路-II级。 |
| 6 | 计划工期和项目地点 | 计划工期：120日历天。 项目地点：红河县车古乡利博村委会。 |
| 7 | 质量要求 | 施工质量符合现行《公路工程质量检验评定标准》及国家相关标准、规范要求，一次性验收合格。 |
| 8 | 磋商申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具备独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至今任意一年度的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表），2025年新成立的企业可提供自成立以来的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或银行出具的资信证明。 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年至今任意连续三个月的纳税和社保缴费证明材料 (依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商申请人，应提供相应证明文件)。 1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺书。 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。 1.6磋商申请人信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消磋商资格或未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人；经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。 1.7 法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。 - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 - 3.本项目的特定资格要求： - 3.1资质要求：供应商具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效安全生产许可证。 3.2项目经理要求：拟派往本项目的项目经理具有工程师或以上职称，具有贰级或以上注册建造师证书（公路工程专业），持有省级以上交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类），提供本单位参加社保的缴费证明材料，证书在有效期内。项目经理须注册在本单位。 |
| 9 | 是否接受联合体磋商 | 不接受。 |
| 10 | 磋商申请人要求澄清磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间5日前 |
| 11 | 磋商申请人确认收到磋商文件澄清的时间 | 磋商申请人疑问发出后1个工作日内 |
| 12 | 磋商申请人确认收到磋商文件修改的时间 | 磋商申请人疑问发出后1个工作日内 |
| 13 | 竞争性磋商有效期 | 90日历天（从评审日起计算）。 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 在“政府采购云平台”https://www.zcygov.cn/提交电子响应文件一份。 注：成交人在领取成交通知书时，需要提供与政府采购云平台上传一致的纸质全套磋商响应文件正本壹份。 |
| 15 | 磋商保证金 | 【磋商保证金金额】：人民币壹万元整（¥10000.00元）。（根据《云南省招标投标条例》本项目可以收取保证金¥75800.00元，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本项目收取投标保证金壹万元整。） 【账户名称】：云南疆屿项目管理咨询有限公司。 【开 户 行】：中国工商银行股份有限公司蒙自支行。 【账 号】：2507042909200106171。 【联系电话】：18787170913。 【提交截止时间】：竞争性磋商截止时间前。 【提交方式】：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。 【注意事项】：由磋商申请人按规定数额从磋商申请人基本账户自行转账到指定账户，转账时注明所投项目名称及项目编号。 【有效期限】：磋商保证金在磋商有效期内保持有效。 【磋商保证金退还】：成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。 有下列情形之一的，保证金不予退还： ①已缴纳保证金，无故不参加竞争性磋商会议； ②在提交响应文件截止时间后到响应文件规定的竞争性磋商有效期终止之前，磋商申请人撤回响应文件的； ③成交通知书发出后，成交人无故放弃成交项目的或无正当理由不与采购人签订合同的，或者拒不缴纳所要求的履约保证金的。 |
| 16 | 成交服务费 | 按照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的精神，参照“关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）”收费执行。由中标人承担，须在领取中标通知书时支付给采购代理机构。 |
| 17 | 招标控制价 | 人民币3794399.74元。（报价超过招标控制价为无效报价） |
| 18 | 履约保证金 | 无。 |
| 19 | 质量保证金 | 无。 |
| 20 | 付款方式 | 以双方最终签订的合同为准。 |
| 21 | 报价说明 | 1、磋商申请人所报价格不得超过最高限价，否则按否决废标处理。 2、磋商报价应包括完成本项目采购范围工作并提供相关文件及服务的全部费用，因完成本项目必须缴纳的所有规费、税费均由成交单位承担，并包含在所报的磋商报价内，采购人不单独支付。 3、本项目允许二次报价，二次报价将由通过资格审查及符合性评审的磋商申请人逐一进行磋商并填报，二次报价只能等于或者低于一次报价，若二次报价高于一次报价的则视为无效，其磋商申请将被否决。 （1）磋商申请人响应文件中的报价作为第一次报价，成交价以最终报价为准。 （2）磋商报价以二次报价为最终报价。 4、计价依据及计价模式： （1）本项目的材料价格由甲乙双方根据当地材料价格信息或市场情况确定。 （2）竣工结算价的确定：经全过程跟踪审计审定竣工结算后作为最终的工程竣工结算价。 |
| 22 | 项目所属行业 | 建筑业。 |
| 23 | 质保期 | 1年。 |
| 24 | 政府采购优惠政策 | （一）价格扣除评分优惠政策 （1）小型和微型企业价格扣除评分优惠政策 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，对符合条件的小型和微型磋商申请人，在磋商报价评分时给予磋商报价3%的扣除，用扣除后的磋商报价参与磋商报价评分。 （2）监狱企业价格扣除评分优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目磋商时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 （3）残疾人福利性单位价格扣除评分优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目磋商时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 |

## 一、总则

### 1.项目概况

1.1 项目名称及项目编号：见“磋商申请人须知前附表”。

1.2 采购需求：见“磋商申请人须知前附表”。

1.3 采购人：见“磋商申请人须知前附表”。

1.4 采购代理机构：见“磋商申请人须知前附表”。

### 2.磋商申请人资格要求

2.1 是否接受联合体：见“磋商申请人须知前附表”。

2.2 其它资格要求：见“磋商申请人须知前附表”。

2.3 磋商申请人不得直接或间接地与为本项目进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人或其附属机构有任何关联。

### 3.费用承担

3.1 磋商申请人应承担其参加本次磋商活动自身所发生的全部费用，成交单位还需承担本项目的成交服务费。

3.2 成交服务费：见“磋商申请人须知前附表”。

### 4.保密

参与本次竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 5.语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 6.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 7.偏离

磋商申请人须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.关于竞争性磋商文件的澄清

#### 8.1磋商截止时间：详见“磋商申请人须知前附表”。

8.2磋商申请人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在“磋商申请人须知前附表”规定的时间前，使用CA数字证书登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)，在“询问”菜单提出，要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清。

#### 8.3磋商申请人自行登录指定的公告发布媒介获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

## 二、竞争性磋商文件

### 9.竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商申请人须知

第三章 评审方法

第四章 合同主要条款及格式

第五章 响应文件格式

第六章 采购需求

第七章 技术标准和要求

根据本章第8项、第10项对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

### 10.竞争性磋商文件的修改

10.1 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。

10.2 修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止之日5日前，在指定的公告发布媒介上发布更正公告，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、响应文件的编制

### 11.响应文件的组成

11.1 磋商响应文件的组成详见第五章“响应文件格式”。

11.2 主要包括下内容：

一、竞争性磋商函

二、磋商报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、磋商保证书

六、资格审查资料

七、技术方案

八、近年完成的类似项目情况表

九、工程量清单

十、竞争性磋商文件要求提供的其他资料

### 12.磋商报价

12.1磋商报价应包括完成本项目采购范围工作并提供相关文件及服务的全部费用，因完成本项目必须缴纳的所有规费、税费均由成交单位承担，并包含在所报的磋商报价内，采购人不单本项目允许二次报价，二次报价将由通过资格审查及符合性评审的磋商申请人逐一进行磋商并填报，二次报价只能等于或者低于一次报价，若二次报价高于一次报价的则视为无效，其磋商申请将被否决。

12.2磋商申请人应根据市场行情及其自身的能力对该项目进行报价，经磋商后报出最终的报价。

12.3最终磋商价报价为固定不变价，不因工作量和工资单价等任何因素的变动而改变。

12.4 报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.5 磋商申请人提交的响应文件以及磋商申请人与采购代理机构就有关问题的所有往来函电均应使用中文。

12.6 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料等，磋商申请人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。

#### 12.7 本项目允许二次报价，以二次报价为最终报价。

### 13.磋商有效期

13.1 在磋商申请人须知前附表规定的磋商有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。

13.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构应通知所有磋商申请人延长磋商有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其磋商申请失效，但磋商申请人有权收回其磋商保证金。

### 14.磋商保证金

14.1 磋商申请人在递交响应文件的同时，应按磋商申请人须知前附表规定的金额、递交方式和第五章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

14.2 磋商申请人不按本章第14.1项要求提交磋商保证金的，将被视为无效响应文件。

14.3 未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交人的磋商保证金将在合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 14.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商申请人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）磋商申请人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或响应文件认可的情形外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；

##### （5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

### 15.响应文件的式样和签署

#### 15.1 响应文件份数见“磋商申请人须知前附表”。

15.2 纸质响应文件应采用胶装方式装订，并由磋商申请人法定代表人或其授权代理人按照格式要求进行签字、签章。

15.3 除磋商申请人对错误处须修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处签字或签章。

## 四、响应文件的递交

### 16.响应文件的递交

16.1 网上递交：需登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/)，磋商申请人须在磋商截止时间前完成所有响应文件的上传，磋商截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

### 17.磋商截止日期

17.1 磋商申请人必须在磋商申请人须知前附表规定的时间内登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/)完成响应文件的上传。

17.2 除磋商申请人须知前附表另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。

17.3 逾期上传的或者未上传的响应文件，采购代理机构不予受理。

## 五、磋商及评审

### 18.磋商时间和地点

采购人按磋商申请人须知前附表所规定的时间召开磋商会议，磋商申请人的法定代表人或授权委托代理人应按时上线参加。

### 19.磋商程序

磋商会由云南疆屿项目管理咨询有限公司代表主持按下列程序进行：

（1）CA 签到：磋商申请单位需在磋商截止时间前30分钟内登录政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/）进入开标。

（2）文件解密：开标时间到，待项目负责人开启文件解密后，磋商申请人使用编制生成响应文件的同一把CA锁在线进行解密。因磋商申请人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。

（3）磋商报价表确认及签字：磋商申请人自行查看已公布的磋商申请人名称、磋商价格和磋商文件规定的其他开标内容。确认本单位内容无误后进行在线CA签章，因磋商申请人原因未签字的，视为默认。（备注：请直接选择 CA 锁内的法人章签章即可，请勿签公章或手写签字）

（4）经评审通过初步审查的磋商申请人，在线等候磋商二次报价，二次报价结束后，磋商申请人可以退出系统，开标结束后进入评标环节。

注：磋商报价高于招标控制价时，为废标。最终报价不得高于一次报价，否则视为无效报价；采购人不承诺最低价成交。

### 20.响应文件的有效性

磋商时，出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件处理，不得进入评审：

#### 20.1 逾期上传的或者未上传到指定平台的；

20.2 响应文件未按照本须知第16项的要求递交的；

20.3 磋商申请人法定代表人或授权代理人未按时登录政府采购云平台参加开标的。

### 21.磋商小组

21.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.2 评审专家从云南省政府采购网中随机抽取专家进行评审。

#### 21.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或磋商申请人的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与磋商申请人有利害关系的人不得进入本项目的磋商小组。

(4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 22.评审

磋商小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 六、成交通知和合同授予

### 23.成交通知

采购代理机构根据采购人的定标意见书签发成交通知书，或直接与采购人共同签发成交通知书。

### 24.履约保证金（如有）

24.1 在签订合同前，成交人应按磋商申请人须知前附表规定的金额向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合磋商申请人须知前附表规定。

24.2 成交人不能按本章第24.1项要求提交履约保证金的（若有），视为放弃成交结果，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 25. 签订合同

## 25.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购需求、技术和质量要求等事项签订政府采购合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 25.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、重新磋商

### 26.重新磋商

有下列情形的，采购人将重新磋商：

（1）经磋商小组审查后否决所有响应文件的。

## （2）提交最后报价的磋商申请人少于3家的。

## 八、纪律和监督

### 27.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 28.对磋商申请人的纪律要求

磋商申请人不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义申请磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；磋商申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 29.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 30.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 31.投诉

磋商申请人和其他利害关系人认为本次政府采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 25.3 竞争性磋商文件、成交人的响应文件及磋商承诺、成交通知书，均作为签订合同内容的依据。

- 需要补充的内容

- 需要补充的其他内容：见磋商申请人须知前附表。

第三章  评审方法

评审方法前附表

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第8项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第15项规定 |
|  |  | 特定资格条件 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第8项规定 |
|  |  | 供应商应为中小企业 | 根据第五章响应文件格式要求单独上传《中小企业声明函》。 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 磋商响应文件的递交时间 | 2026年5月20日09时30分前（北京时间） |
|  |  | 磋商函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖磋商申请人单位公章 |
|  |  | 磋商申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 法定代表人身份证明书及授权委托书 | 符合竞争性磋商文件规定的格式及内容 |
|  |  | 磋商报价 | 未超过采购人的招标控制价，磋商报价完整，且仅有一个有效报价（最后报价为有效报价） |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表“第13项规定 |
|  |  | 磋商响应文件份数 | 符合第二章“磋商申请人须知前附表”第14项规定 |
|  |  | 磋商内容 | 符合第二章“磋商申请人须知”第1.2项规定 |
|  |  | 磋商响应文件比较 | 不同磋商申请人的磋商响应文件内容、数据50％以上雷同或其他明显串通磋商行为 |
|  |  | 其他要求 | 符合竞争性磋商文件规定的其他要求 |
| 2.2 | 分值构成 |  | 评审总得分=F1＋F2+F3 F1、F2、F3分别为各项评分因素的汇总得分 |

### 1.评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及云南省行业相关文件规定制定本方法。

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件初步响应文件，按照本章详细评审规定的评分标准进行打分，然后将每个磋商申请人各项评分因素的得分汇总后计算所有评委独立评分的算术平均值，得出每个磋商申请人的总得分，按总得分由高至低的顺序推荐成交候选人排序；如评审总得分相等时，按最后报价由低至高顺序排序；如评审总得分相等且最后报价相同时，按技术部分得分高低顺序排序。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，见评审方法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，见评审方法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对初步评审（资格评审和符合性评审）合格的响应文件进行商务和技术的详细评审，综合比较与评价，分值构成与评分标准如下表：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 磋商报价F1 （满分10分） | 磋商报价 （10分） | 1.磋商基准价：满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的有效磋商响应报价； 得分保留小数点后两位有效数字。 2.得分计算：满足磋商文件要求且磋商价格最低的有效磋商响应报价，其报价分为满分。其他磋商申请人的报价得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 - 3.磋商响应报价超预算的其报价得分为0分。（注： 有效磋商响应报价指最后磋商报价）。 （一）价格扣除评分优惠政策 （1）小型和微型企业价格扣除评分优惠政策 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，对符合条件的小型和微型磋商申请人，在磋商报价评分时给予磋商报价3%的扣除，用扣除后的磋商报价参与磋商报价评分，磋商申请人应按上述规定提供“中小企业声明函”，方可对其报价给予3%的扣除。 （2）监狱企业价格扣除评分优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目磋商时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 （3）残疾人福利性单位价格扣除评分优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目磋商时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 |
| 2.2.2 | 技术部分F2 （满分85分） | 施工技术方案评审评分 （ 10 分） | 第一个档次（10分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面，内容详尽、明确、合理、可行、针对性和操作性强，能够满足项目需求； 第二个档次（8分）：施工技术方案合理，对施工指导性较好，施工措施较为具体，针对性较好，施工部署较全面，内容较完整，针对性和操作性较好； 第三个档次（6分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署一般，内容基本完整，针对性和操作性一般； 第四个档次（4分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的，内容基本完整、部分内容欠佳的，有一定操作性； 第五个档次（2分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存在有明显错误的； 无施工技术方案的不得分。 |
|  |  | 施工主要工序评审评分 （10分） | 第一个档次（10 分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本次项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的； 第二个档次（8 分）：施工主要工序阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对本次项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的； 第三个档次（6 分）：施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对本次项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的； 第四个档次（4 分）：施工主要工序阐述基本全面，且对本次项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，但解决方案和保证措施可行性一般的； 第五个档次（2 分）：施工主要工序阐述不全面，且对本次项目的关键技术、工艺缺乏了解，对施工重点、难点分析不到位的； 无施工主要工序阐述的不得分。 |
|  |  | 质量承诺及保证措施评审评分 （10分） | 第一个档次（10 分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按采购文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的； 第二个档次（8 分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到采购文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的； 第三个档次（6 分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到采购文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的； 第四个档次（4 分）：质量承诺满足采购文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到采购文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的； 第五个档次（2 分）：质量承诺部分满足采购文件，违约责任承诺不具体，质量保证措施不能达到采购文件要求的施工技术规范、标准的； 无质量承诺及保证措施的不得分。 |
|  |  | 安全文明施工保证措施评审评分 （10分） | 第一个档次（10 分）：响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，安全管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效，并符合国家、省、州（市）的有关规定的； 第二个档次（8 分）：响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理但针对性一般，安全管理机构健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，实施与监控措施完整，并符合国家、省、州（市）的有关规定； 第三个档次（6 分）：响应文件中有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施，安全管理机构基本健全，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整，并符合国家、省、州（市）的有关规定； 第四个档次（4 分）：响应文件中有安全文明施工保证措施，但措施内容一般的。 第五个档次（2 分）：响应文件中有安全文明施工保证措施的，但不具体或存有错漏的。 无安全文明施工保证措施的不得分。 |
|  |  | 项目管理人员配置评审评分 （10分） | 第一个档次(10分):拟派往本项目的项目管理人员综合能力强，项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性的; 第二个档次(8分):拟派往本项目的项目管理人员综合能力较强，项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，专业配置针对性较好的; 第三个档次(6分):拟派往本项目的项目管理人员综合能力一般，项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，专业配置针对性一般的; 第四个档次(4分):拟派往本项目的项目管理人员综合能力一般，项目管理人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的;第五个档次(2分):拟派往本项目的项目管理人员综合能力一般，但项目管理人员配置不合理，难以满足工程要求的; |
|  |  | 工期承诺和保证措施评审评分 （10分） | 第一个档次（10分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的； 第二个档次（8分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的； 第三个档次（6分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的； 第四个档次（4分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施一般，违约责任承诺不具体的； 第五个档次（2分）：工期承诺满足采购文件要求，但工期保证措施不具体，违约责任承诺不具体的。 无工期承诺或工期承诺不满足采购文件要求不得分。 |
|  |  | 施工进度计划评审评分 （10分） | 第一个档次（10分）：施工进度计划严格按工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导施工且针对性好的； 第二个档次（8分）：施工进度计划按工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，但针对性一般的； 第三个档次（6分）：施工进度计划符合工期要求，工序搭配逻辑关系和关键线路基本合理，但缺乏针对性的； 第四个档次（4分）：施工进度计划符合工期要求，工序搭配逻辑关系错误或关键线路错误的； 第五个档次（2分）：施工进度计划中工序搭配逻辑关系有错误，关键线路不明确有错误的； 无施工进度计划的不得分。 |
|  |  | 劳动力安排和材料投入计划及其保证措施评审评分 （10分） | 第一个档次（10分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确全面，能指导施工且针对性好，保证措施合理且有针对性； 第二个档次（8分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般，保证措施合理但针对性一般； 第三个档次（6分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性，保证措施基本合理； 第四个档次（4分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，部分满足施工需要的，工期保证措施一般； 第五个档次（2分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划不能呼应，保证措施不具体； 无劳动力安排和材料投入计划的不得分。 |
|  |  | 施工机械投入评审评分 （5分） | 第一个档次（5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应， 满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的有相对应的费用的； 第二个档次（4分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的； 第三个档次（3分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，基本满足工程要求，施工机械搭配不当的； 第四个档次（2分）：施工机械投入与施工进度计划基本呼应，部分满足工程要求； 第五个档次（1分）：施工机械投入与施工进度计划不相呼应，不满足工程要求的； 施工机械投入未作说明的不得分。 |
| 2.2.3 | 商务部分F3 （满分5分） | 业绩部分评分 （5分） | 根据近3年（2023年1月1日）至今完成或正在施工的项目评审。供应商每提供一个类似业绩得2.5分，加满5分为止。 注：业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同（协议）复印件加盖公章为准，业绩证明材料放入在响应文件中，未提供不得分。类似业绩指公路工程的施工业绩。 |

### 3.评审程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1项规定的标准对响应文件进行资格评审和符合性评审，有一项不满足评审标准的，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，其响应文件将被否决。

3.1.2 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准（最终磋商报价为准）；

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经磋商申请人确认后产生约束力，磋商申请人不确认的，其磋商无效。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出磋商申请人的评审总得分。对磋商申请人的价格分等客观分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.2 除报价得分外的其他评分由磋商小组成员独立评分，然后将每个磋商申请人各项评分因素的得分汇总后计算所有评委独立评分的算术平均值（保留小数点后两位有效数字），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意。

#### 3.3 磋商响应文件澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以在线要求磋商申请人对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或说明。磋商小组不接受磋商申请人主动提出的澄清、说明。

3.3.2 磋商申请人的澄清事项不得超出响应文件的范围并不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。磋商申请人的澄清、说明属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对磋商申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商申请人进一步澄清、说明。

#### 3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组按最后得分由高到低顺序推荐1～3名成交候选人，并提出评审报告。

3.4.2 采购人根据磋商小组提出的评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

3.4.3 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现磋商申请人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。

#### 3.5 评审报告

磋商小组根据评审情况推荐成交候选人名单并编写评审报告，在线进行签名确认。

第四章 合同主要条款及格式

# （具体合同条款以发包人与承包人最终签订条款为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2.合同价格形式：。

五、项目经理

承包人项目经理：     ；

职称：；

身份证号：；

建造师执业资格证书号：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴中标通知书；

⑵投标函及其附录；

⑶专用合同条款及其附件；

⑷通用合同条款；

⑸技术标准和要求；

⑹图纸；

⑺已标价工程量清单或预算书；

⑻其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在（发包人或项目所在地）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并加盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第二部分通用合同条款

通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）版本

### 第三部分专用合同条款

### 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、招标文件补充通知、招标答疑及其附件；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议等。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方根据项目施工实际情况指定给予承办方用于完成项目施工的场地、道路等。

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2013年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、中华人民共和国住房和城乡建设部第16号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及财建［2004］369号文等国家及云南省颁布的现行法律、法规和条例等。

### 1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：            。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

### 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书②中标通知书③投标函及其附录④专用合同条款及其附件⑤通用合同条款⑥技术标准和要求⑦图纸⑧已标价工程量清单或预算书⑨施工组织设计⑩招标文件。

### 1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量： 8份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、完成工程项目所需的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：相应工程施工前14天向监理人提供，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的数量为： 8套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版文件和内容一致的电子版文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内审查完毕。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人负责保存一套完整的图纸及承包人文件。

### 1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：项目指挥部或项目现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人；

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。

### 1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1条执行。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以已建的扩建项目的边界条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可使用场内道路和交通设施，道路维护由承包人负责。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

### 1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人书面同意，发包人不得将承包人署名权的文件提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：予以调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：①工程量清单存在缺项、漏项的；②工程量清单偏差超出10％的；③由于工程量清单偏差超出10％引起的总价措施费及单价措施费变化。

### 2.发包人

### 2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表、工程价款洽商、索赔事项的处理，在监理人配合下处理合同变更的事项。

### 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后已定开工时间前7天内向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：满足施工条件所需要的“三通一平”，并向承包人指定施工用水、施工用电接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道及管线、计量设备由承包人自行解决，施工期间至竣工验收所产生的水、电费由承包人承担，每月底向电力公司、供水公司缴纳水电费（价格执行项目所在地价格），相应水电设备的看管和维护由承包人负责。

### 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

### 3.承包人

### 3.1承包人的一般义务

⑼承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工图纸、资料及内容一致的电子文档，必须满足存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：按实际需要提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后60天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足存档要求的纸质及电子文档资料。

⑽承包人应履行的其他义务：承包人应当对施工现场或者附近实施与合同工程有关的其它工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。

### 3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，处理施工期间的突发事件，其行为后果由承包人承担。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月的驻工地时间不得少于21天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担由此造成得后果，并赔偿由此引发的经济损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付1000元／次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付1000元／次的违约金，并按发包人要求立即整改，承担由此引发给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因项目经理管理能力缺乏、工作怠慢或不作为，造成发包人要求更换项目经理，且承包人拒绝更换的，除承担由此引发的损失赔偿外，还应承担解除合同的风险。

#### 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付1000元／次的违约金，按发包人要求立即整改，并承担由此引发给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经监理工程师或发包人代表批准同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1000元／人•次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场，给工程造成损失的，承包人向发包人支付1000元／人•次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

### 3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目主体工程、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目专业工程未经发包人批准不得分包，涉及专业工程的分包须经发包人同意，具体在合同谈判时由双方协商确定。

其他关于分包的约定：承包人确需分包时，选择专业分包单位应报监理人对其资信条件进行审查并经发包人书面认定；分包合同均由承包人与承接工程的分包人签订，工程分包不能解除承包人的任何责任与义务。承包人对施工工期、工程质量向发包人负责，分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失的，由承包人承担连带责任。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与承接工程的分包人自行协商。

### 3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

### 3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：金额为为合同价款的10％，以银行存款或银行保函的形式，在签订合同前10天内付清，至工程竣工验收合格后不计息退还。

### 4.监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：工程进度、造价、施工安全、处理索赔（不包括索赔申请终止审核权）、保修等施工阶段全过程监理权限，详见监理合同及实施细则。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，生活场所监理人自行负责。

### 4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：总监理工程师的指令、确认、答复、处理等行为监理人认可并承担全部责任。

### 4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

⑴施工过程中对施工图纸不明确或需要变更对发包人或设计单位的建议权；

⑵对承包人的施工进度、质量、安全、造价等的监督权；

⑶施工现场交叉作业，配合施工组织协调权。

### 5.工程质量

### 5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：满足设计文件的要求，工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：无。

### 5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 6.安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及云南省和红河州现行相关标准。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款6.1.4条执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在开工3天前向发包人和监理人提供施工场地治安管理计划。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）云南省和红河州现行相关标准。若文明不达标，自愿向发包人交纳违约金10000元；竣工验收后十天内，做到料净场清，若因承包人原因，未在规定时间内完成上述工作，则发包人有权自行安排清理，发生费用按实际发生费用的2倍从承包人工程款中扣除。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

### 7.工期和进度

### 7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织设计中应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等相关规定，编制危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人还应组织专家对此专项方案进行论证评审。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：单位工程或单项工程开工前3天内，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理人批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划表。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后五天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

### 7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后7天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

### 7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：载明的开工时间3天前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人按相关要求和约定自行准备。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前。

### 7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

⑺因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发生后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天按人民币1000元／天违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10％。

### 7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：①地质勘查过程中未发现的特殊岩层构造；②意外发现的地下管道、管线、文物；③异常的地下水位。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

⑴ 24小时内降雨量大于50mm的大暴雨；

⑵风速达到8级台风灾害；

⑶日气温超过38℃的高温大于5天；

⑷日气温低于－20℃的严寒大于5天。

### 7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

### 8.材料与设备

### 8.1发包人供应材料与工程设备：无。

### 8.2承包人采购材料与工程设备

⑴本工程所使用的材料由承包人自行采购，所购材料必须符合设计规范，并经监理验收后方可使用。对材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、质量证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人、监理人看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场。

⑵对设计和质量标准要求不符合的材料，发包人代表可拒绝验收，并由承包人按发包人代表要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：材料设备移交给承包人后，由承包人承担。

### 8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按施工规程、监理单位要求和发包人需求确定。

### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

### 9.试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人解决。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人完善。

### 9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：特殊的、大型的现场工艺试验（如：桩基础承载力的试验等），应编制专项工艺试验措施、计划，报监理人审查，并经发包人确认，试验费用由发包人承担。

### 10.变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更项目以设计单位出具并经发包人、监理人确认的设计变更通知书为准。其它变更项目以发包人、承包人、监理人现场共同签证为准。其余按通用条款10.1条执行。

### 10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③变更导致实际完成的变更工程量与标价工程量清单的变化幅度超过 10％的。

④以上重新组价的综合单价不能高于按云南省和红河州现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标价与招标控制价间的下浮幅度下浮相同比例。

⑤由于变更引起措施项目费的调整原则按照工程量计价规范的9.3.2条计算确定。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议书7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议书7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

### 10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：材料设备暂估价需经发包方、承包方、监理人、造价咨询人四方确认材质、品牌、价格后承包方方能实施。

### 10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人向承包人发出。

### 11.价格调整

### 11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：只调整《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中约定的材料，其他材料价格均不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下几种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

⑵关于基准价格的约定：人工费按照云南省建设行政管理部门发布的人工费信息价作为基准价（但已标价的投标报价人工费及人工单价高于发布价格的不予调整）；主要建筑材料价格以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准；即《红河州建设工程材料、设备价格信息》、《红河州造价信息网》公布的材料设备价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10％时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10％时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10％时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10％时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10％时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

1）主要材料的价格变动与投标时材料设备的基准单价相比较，基准价范围以内的主要材料（含设备）单价发生上涨或下降的情况，其幅度在±10％以内（含10％）的，其价差由承包人承担或受益；超过±10％的据实调整。

2）主要建筑材料价格超出调整幅度时价差的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准，《红河州建设工程材料、设备价格信息》、《红河州造价信息网》公布的材料设备价格；以上价格信息中没有的材料，由发包人，监理单位、造价咨询单位、承包人四方进行询价确定，差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当期的材料指导价格的差额。

3）施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：施工期材料加权平均指导价＝∑（每月形象进度消耗量×当期材料指导价）／同类材料总用量。

4）因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

### 12.合同价格、计量与支付

### 12.1合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围①清单工程量±10％以内的变更引起的综合单价变化的风险；②市场主要材料价格波动±10％以内的风险；③投标截止日前28天政策性调整风险。

风险费用的计算方法：本工程在招标时，为加强项目成本管理，强化项目的成本控制，采购人在招标文件及投标答疑中已作了明确的诠释。承包人投标报价时，完全了解施工场地，了解图纸，理解设计意图，查清了施工要求，并对建筑物资、材料的种类、价格标准、调整幅度等受市场供需因素的影响及可能影响合同履行的风险都做了深入的分析和考虑。所以，本合同在履行过程中，合同价所包含的工程量，承包人必须保质保量的完成，在风险约定范围内价格不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更、②现场签证、③市场主要材料价格的波动±10％以外的调整、④清单工程量变化超过±10％、⑤由于清单工程量变化超过±10％引起的总价措施费及单价措施费变化、⑥工程量清单存在缺项、漏项。（注：主要材料价格波动以当月州信息平台公布的价格为参照）

2、总价合同

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

### 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：。

预付款支付期限：合同签订后，监理下达开工令后10个工作日内支付。

预付款扣回的方式：不扣除。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

### 12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及云南省现行建设工程计价定额执行。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按现场监理规范及时计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：⑴承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请表、已完工程量报表和有关资料。⑵监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：以双方协商为准。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3进度付款申请单的提交

⑴单价合同进度付款申请单提交的约定：每周监理例会提交本周完成工程进度报表一式四份。

⑵总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

⑶其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4进度款审核和支付

⑴监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限及额度：收到监理人审核确认的申请单后7日内，按审核后的工程已完进度额度的60％支付当月已完工程进度款项，工程竣工验收合格、完成工程结算报送发包人委托的审计单位，取得最终审计决算报告后30天内支付至工程决算金额的97％，留3％作为工程质量保修金，在工程保修期满后无质量问题在30天内不计息退还，如出现质量问题，按实际双方协商的情况不计息退还。

⑵发包人支付进度款的期限： 7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：付款申请经审查通过后14天内支付，但若发包人资金还没有到位时，承包人不能因资金不到位影响施工工期，不得怠工、停工，必须确保工程质量进度按期完成，所缺资金自行解决。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

### 13.验收和工程试车

### 13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：①分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人应在三天内向监理提出书面验收通知，监理人接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。②隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，由监理组织相关人员验收，变更工程的隐蔽工程还须通知审计方参加验收。③承包人必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100％验收合格。④承包人在工程竣工验收后，应在有关法规规定的期限内，向发包人提供一式六份完整的、经核验签证后的竣工资料及竣工图，且必须保证其符合城建档案规定的要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：双方另行确定。

### 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：施工图设计及合同约定项下的全部内容。

⑴单机无负荷试车费用由承包人承担；

⑵无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：需投料试车的相关项目费用由承包人承担至验收合格。

### 13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，并完成通用条款13.6.1条所列内容后7天内完成竣工退场。

### 14.竣工结算

### 14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格移交发包人后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

### 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到监理人审核通过的竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

### 14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止、证书颁发后7天内。

14.4.2最终结清证书和支付

⑴发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到监理人审核通过的最终结清申请单28天内。

⑵发包人完成支付的期限：签发最终结清申请单28天内。

### 15.缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本项目竣工验收合格之日起24个月。

### 15.3质量保证金

根据《云南省住房和城乡建设厅、云南省财政厅文件云建建［2017］352号》规定：

⑴在合同签订时已缴纳履约保证金的，不在扣留质量保证金。

⑵在合同签订时未缴纳履约保证金的，按工程造价预留3％的质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

⑴质量保证金保函，保证金额为：无；

⑵ 3 ％的工程款；

⑶其他方式：无。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第⑵种方式：

⑴在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

⑵工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

⑶其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：合同项目保修期满后20天内一次性退还（保修金退还时不计利息）。

### 15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：24个月。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。

### 16.违约

### 16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：除通用条款16.1.1条规定的情形外，合同签订后因政策调整造成工期延误，工期顺延。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

⑴因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

⑵因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照专用条款12.4.4第⑵条执行。

⑶发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第⑵项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按取消或转出部分价款的10％支付违约金。

⑷发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，所增加的费用由发包人承担。

⑸因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决。

⑹发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决。

⑺其他：无。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：除通用条款16.1.2条规定的情形外，及承包人无故停工的行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按相关规定承担全部费用及相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：在监理人的监督下清理现场，7天内撤离；撤离时除施工设备外，已进场的材料、临时工程、文件及承包人编制的其他文件严禁撤离。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人自行承担。

### 17.不可抗力

### 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

### 17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

### 18.保险

### 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：通用条款约定相关保险及建筑工程和安装工程一切险由承包人承担。

### 18.3其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

### 18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款第18.7条。

### 20.争议解决

### 20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第⑵种方式解决：

⑴向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

⑵向项目所在地人民法院起诉。

### 21.补充条款

21.1承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

⑴不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，还应承担由此造成发包人的实际损失。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录；

⑵在合同履行中，承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任。发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。

21.2承包人必须保证资金专款专用，绝不挪作他用，在收到工程预付款和进度款前必须列出开支计划，确保民工工资的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或不按开支计划合理使用工程资金，发包人有权停止支付款项，并有权直接支付相应开支，且承包人不能因此而停止工程的施工。

21.3承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。

21.4若工程师对承包人所用材料有疑虑，以云南省质量技术监督局或其它专业资质机构鉴定结果为准，检验费用由承包人承担。

21.5本项目实行全过程审计监控，承包人应配合全过程审计监控项目组的工作。

附件：

协议书附件：

# 附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

（注：以上附件内容执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）格式）

第五章  响应文件格式

红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目

响 应 文 件

项目编号：YNJY-260518

磋商申请人（全称）： 	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字或签章）

年 	月 	日

目录

格式自拟。

一、竞争性磋商函

致：（采购人）

我单位（公司）决定参加贵方组织的“红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目（项目编号：YNJY-260518）”项目的竞争性磋商活动，并同时提交响应文件一份。

我单位（或公司）同意以下事项：

### 1、本项目报价为：￥            元。

2、我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

### 3、严格遵守竞争性磋商文件的各项条款及一切有关规定。

4、在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件、扫描件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、如我方递交响应文件被接受，我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，保证在合同约定的期限内按时、按质、按量地完成合同的内容。

6、本响应文件自贵方收到之日生效，有效期至磋商后90日历天，在此期间本响应文件之规定对我方具有约束力。

7、如果我方响应文件被接受，则至合同履行完成和服务期满为止，本响应文件保持有效。

磋商申请人全称（电子签章）:

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

地        址:

邮        编:

电        话:

日        期:       年      月       日

二、磋商报价表

### （一）磋商报价一览表（一次报价）

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 小写 | 大写 |
|  |  | ¥ 元 | 人民币 |
| 2 | 工期承诺 |  |  |
| 3 | 质量承诺 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |  |
| 5 | 备注 |  |  |

注：

（1）磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者法定代表人或其授权委托人签字或盖章，否则其磋商报价作无效处理。

（2）磋商报价应包含该项目的全部费用。

（3）本表计量单位为元，金额保留小数点后两位有效数字。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：       年       月       日

### （二）磋商报价一览表（最终报价）

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 |  |
| 2 | 工期承诺 |  |
| 3 | 质量承诺 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |
| 5 | 备注 |  |

注：

（1）磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者法定代表人或其授权委托人签字或盖章，否则其磋商报价作无效处理。

（2）磋商报价应包含该项目的全部费用。

（3）本表计量单位为元，金额保留小数点后两位有效数字。

（4）此表单在政府采购云平台在线填写。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：       年       月       日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓    名：     性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

系          （磋商申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

### 附法定代表人身份证复印件(正、反面）

磋商申请人全称（电子签章）：

日    期：      年     月     日

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                         （磋商申请人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加云南疆屿项目管理咨询有限公司组织的“红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目（项目编号：YNJY-260518）”竞争性磋商活动。

代理人在参加本项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：         （签字）   性别：             年龄：__________

身份证号码：                职务：

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权委托日期：       年      月      日

| 身份证复印件 （头像面） | 身份证复印件 （国徽面） |
| --- | --- |

注：附授权委托人身份证复印件，如磋商申请人由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

五、磋商保证书

### 致:（采购人）

本书作为                           (磋商申请人名称)对“红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目(项目编号:YNJY-260518）”提供磋商保证金的保证。

由        （开户银行名称）提供的          （填保证金形式）总额为              （人民币            元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索磋商保证金的权利：

（1）从递交响应文件之日起响应文件有效期满前，撤回响应文件的；

### （2）发生违反竞争性磋商文件规定的行为；

（3）收到《成交通知书》后未按规定的时间与采购人签订合同。

本磋商保证书自递交响应文件截止时间起90日历天有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

注：附磋商保证金缴纳凭证及开户许可证

磋商申请人全称（电子签章）：

开户银行：                     账号：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：        年        月        日

六、资格审查资料

## （一）资格后审申请书

致：       （采购人）

1.经授权作为代表，并以 （磋商申请人名称） （以下简称“磋商申请人 ”）的名义， 在充分理解《磋商文件》的基础上，本申请书签字人在此以 （项目名称）  供应商的身份， 向你方提出资格后审申请。

2.磋商文件中所要求的所有资格审查资料将作为本申请书附件。

3.按资格审查的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、 文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。 本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求提供必要的相关资 料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4.你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人： | 电话： |
| 有关人员方面的质询 |  |
| 联系人： | 电话： |
| 有关技术方面的质询 |  |
| 联系人： | 电话： |
| 有关财务方面的质询 |  |
| 联系人： | 电话： |

5.本申请充分理解下列情况：

5.1我们同意采购人保留下述权利：

⑴修改本磋商项目的规模及总金额。前述情况发生时，供应商只有达到修改后的资格条 件要求且资格审查合格，才能给予磋商响应文件的评比。

⑵拒绝不符合资格审查合格条件的申请。

⑶若遇到特殊情况，取消资格后审及拒绝全部申请。

⑷采购人对由此引起的对申请人的影响不承担任何责任，亦无义务告知申请人有关上述 行为的理由。

6.下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：       年       月       日

## （二）供应商基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

应附:营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等复印件/扫描件(加盖公章）

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：       年       月       日

## （三）项目管理机构

㈠项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

㈡主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：1.本表配备主要人员数量由供应商自行确定，表格可自行拓展。

2.供应商须提供本表所列人员中项目负责人应附身份证、注册资格证书、安全生产考核 合格证书等证书的复印件/扫描件；其他主要人员应身份证、附职称证（如有）、执业证（或 上岗证）等相关证书的复印件/扫描件。

## （四）具有独立承担民事责任的能力

提供有效的营业执照。

## （五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年至今任意一年度的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表），2025年新成立的企业可提供自成立以来的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或银行出具的资信证明。

## （六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2024年至今任意连续三个月的纳税和社保缴费证明材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商申请人，应提供相应证明文件)

## （七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供证明材料或承诺书。

## （八）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明

致：            （采购人全称）

本单位以   （磋商申请人全称）   法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的采购全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足采购文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与磋商及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：       年       月

## （九）信誉要求

磋商申请人信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消磋商资格或未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人；经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。

## （十）法律、行政法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供相应承诺书或书面说明，加盖公章格式自拟）

## （十一）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业。

  - 格式1：《中小企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2020}46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    ；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或签章）：

日期：          年          月          日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 2、按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定提交。

3、本项目所采购标的所属行业为：建筑业。

格式2：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位承担工程（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：          年          月          日

格式3：监狱企业证明文件格式（如有）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：          年          月          日

## （十二）承诺书

致：       （采购人名称）：

本单位作为项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、不与其他供应商串通磋商，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不与采购人或采购代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法 权益。

4、不向采购人、磋商小组、监督人员贿赂。

5、不扰乱磋商活动正常秩序。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受采购监督管理部门、纪检监察部门 或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

磋商申请人全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：          年          月          日

七、技术方案

- 按照竞争性磋商文件要求编制施工组织设计方案。

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟供应商本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计 划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织 措施、应急预案、环保体系等，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬 雨季节施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 等。

2.施工组织设计除采用文字表述可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功 率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用、 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施 工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、智能化等设施的 情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同（协议）复印件加盖公章为准，业绩证明材料放入在响应文件中，未提供不得分。类似业绩指建筑业企业资质范围内的施工业绩。

- 工程量清单

十、竞争性磋商文件要求提供的其他资料

（磋商申请人根据竞争性磋商文件要求，提供认为可以提供的资料）。

第六章  采购需求

项目名称：红河县车古乡利博村委会至龙腾公路工程建设项目。

项目编号：YNJY-260518。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：人民币3909000.00元。

招标控制价：人民币3794399.74元。

采购需求：本项目主要为改建工程，故该项目平面、纵断原则维持原老路，纵段平面线形基本维持原状况，在老路上加宽路基，浇筑混凝土路面。路线整体由西北向东南方向布设，路线起点K0+000处位于利博村委会，止点K2+956止于利博村委会龙腾村，沿老路已有路线布线，路面采用C30混凝土浇筑，项目全长2.956公里。主要控制点：利博村委会，在原有老路走廊带对道路进行改建，包括：路基土石方23866m³、浇筑混凝土路面14165㎡，浇筑路缘边沟807.18m³、路基路面宽度：4.5米，行车道宽4.5 米。汽车荷载等级：公路-II级。

建设地点：红河县车古乡利博村委会。

计划工期：120日历天。

质量要求：施工质量符合现行《公路工程质量检验评定标准》及国家相关标准、规范要求，一次性验收合格。

本项目不接受联合体投标。

第七章  技术标准和要求

一、本采购项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

二、本采购项目涉及的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

三、根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。