丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：LJZC2026-C2-00328-LJHS-0001

采   购   人：丽江市古城区人民政府开南街道办事处

采购代理机构：丽江和盛工程管理咨询有限公司

日        期：2026年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章  合同书样式及主要条款	31

第四章  响应文件格式	76

第五章  采购需求	103

第六章  评审方法	105

第一章  竞争性磋商公告

- 丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目

- 竞争性磋商公告

项目概况

丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目的潜在供应商应在政府采购云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年05月28日上午09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LJZC2026-C2-00328-LJHS-0001

2.项目名称：丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：80万元

5.最高限价：799794.25元

6.采购需求：主要建设内容为土地平整、国内育苗标准大棚搭建及必要的遮阳、喷灌等设施建设。新建3亩连体大棚2个，大棚膜采用0.15mm防老化放流滴聚乙烯PE、P0多功能膜,以及蓄水池等。具体内容详见“第五章采购内容”为准。

7.项目实施地点：开南街道贵峰社区大来下居民小组。

8.质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求，且一次性验收合格。

注：在项目实施过程中如有相关规范及标准调整，按最新的规范及标准执行。

9.合同履行期限：自合同签订生效之日起60日历天完成。

10.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上资质，且资质证书在有效期内。并具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的单位。

3.2项目经理要求：拟派往本项目的项目经理须具备国家注册二级及以上建造师（建筑工程专业）执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），需注册在供应商本单位，提供劳动合同或社保缴纳证明材料；且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人或项目经理职务（并作出承诺）。

3.3其他人员要求:

①技术负责人:具有工程师及以上的职称证书，拟派本项目技术负责人应为供应商本单位人员，提供劳动合同或社保缴纳证明材料。

②专职安全员:持有安全生产考核合格证书（C证），拟派本项目专职安全员应为供应商本单位人员，提供劳动合同或社保缴纳证明材料。

三、获取采购文件

1、时间：2026年05月14日至2026年05月21日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

3、方式：

（一）凡有意参加投标（磋商或谈判）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0069.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线95763。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。

（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。

（三）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。

（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线95763（紧急办理可拨：19988166369）

注：云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年05月28日上午09时00分（北京时间）。

2.地点：供应商应按照采购文件和“政采云”平台的要求编制响应文件，加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、响应文件开启

1.时间：2026年05月28日上午09时00分（北京时间）。

2.地点：丽江和盛工程管理咨询有限公司（丽江市玉龙县瑞景苑会所二楼）。供应商通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线参与解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目竞争性磋商公告发布媒介为“云南省政府采购网”（http://www.yngp.com/），我公司对其他网站转载的公告信息不承担任何责任，请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。

（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。

（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取    （5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list

（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：丽江市古城区人民政府开南街道办事处

地    址：丽江市古城区开南街道贵峰社区大来下居民小组

联系方式：0888-5128767

2.采购代理机构信息

名    称：丽江和盛工程管理咨询有限公司

地　  址：丽江市玉龙县瑞景苑会所二楼

联 系 人：张卓曦、杨元美

联系方式：13988800740、15240987539

3.项目联系方式

联 系 人：张卓曦、杨元美

联系方式：13988800740、15240987539

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：丽江市古城区人民政府开南街道办事处 地 址：丽江市古城区开南街道贵峰社区大来下居民小组 联系方式：0888-5128767 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名 称：丽江和盛工程管理咨询有限公司 地 址：丽江市玉龙县瑞景苑会所二楼 联 系 人：张卓曦、杨元美 联系方式：13988800740、15240987539 |
| 1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目 项目编号：LJZC2026-C2-00328-LJHS-0001 |
| 2.1 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金 预算金额：详见 第一章 竞争性磋商公告 一、项目基本情况 “预算金额” |
| 3.1 | 采购需求 | 详见 第一章 竞争性磋商公告 一、项目基本情况 “采购需求” |
| 3.2 | 项目实施地点 | 详见 第一章 竞争性磋商公告 一、项目基本情况 “项目实施地点” |
| 3.3 | 质量标准 | 详见 第一章 竞争性磋商公告 一、项目基本情况 “质量标准” |
| 3.4 | 合同履行期限 | 详见 第一章 竞争性磋商公告 一、项目基本情况 “合同履行期限” |
| 4.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力；供应商为法人、其他组织或者自然人；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.2.1供应商信誉良好，当前未被建设行政主管部门取消投标资格；没有财务被接管、冻结、破产等状态。并对上述内容进行承诺； 1.2.2提供2023年度至2025年度任意一年经审计的财务会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告或2023年度至2025年度任意一年事业单位内部财务报表；供应商成立时间不足一年的，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件或提供自成立至今财务报表。 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面声明。 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.4.1提供2025年1月至今任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件； 1.4.2提供2025年1月至今任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件； 注：成立未满2个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；重大违法记录，指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，提供书面声明。 1.6法律、行政法规规定的其他条件； 1.6.1供应商未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信行为记录”，“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，提供书面声明。 上述信用信息由采购代理机构负责在项目磋商会议开始前查询、存档，供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被拒绝。 1.6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。（1）扶持中小企业政策：按照“根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定”执行。（2）支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号）执行。（3）支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。 3.本项目的特定资格要求： 3.1资质要求：具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上资质，且资质证书在有效期内。并具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的单位。 3.2项目经理要求：拟派往本项目的项目经理须具备国家注册二级及以上建造师（建筑工程专业）执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），需注册在供应商本单位，提供劳动合同或社保缴纳证明材料；且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人或项目经理职务（并作出承诺）。 3.3其他人员要求: ①技术负责人:具有工程师及以上的职称证书，拟派本项目技术负责人应为供应商本单位人员，提供劳动合同或社保缴纳证明材料。 ②专职安全员:持有安全生产考核合格证书（C证），拟派本项目专职安全员应为供应商本单位人员，提供劳动合同或社保缴纳证明材料。 |
| 4.2 | 是否接受联合体参加 | 本项目不接受联合体。 |
| 6.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 7.1 | 磋商前答疑会 | 不组织 |
| 11.1 | 竞争性磋商文件的询问时间 | 供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问。所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业账号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行不署名提问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 11.2 | 竞争性磋商文件询问联系方式 | 联系人：张卓曦、杨元美 电话：13988800740、15240987539 |
| 11.4 | 竞争性磋商文件澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在竞争性磋商公告发布的同一媒介通过网络向潜在供应商发布，且供应商不须回函确认，所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业账号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台查看澄清或者修改内容，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应在提交响应文件截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最新发布的竞争性磋商文件为准。 |
| 11.5 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改时间 | 供应商不须回函确认收到竞争性磋商文件澄清、修改，供应商应在磋商截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。 |
| 13.1 | 语言文字 | 供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 14.1 | 计量单位 | 响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 15.3 | 构成响应文件 的其他资料 | 竞争性磋商文件中所涉及到的相关资料及证明文件、竞争性磋商文件所作出的澄清、修改或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 17.1 | 磋商有效期 | 90日历天，从提交响应文件的截止之日算起。 |
| 18.1 | 磋商保证金 | 按照《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）和《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号），本项目不收取磋商保证金。 |
| 19.1 | 响应文件编制及格式 | 响应文件全部采用电子文档，响应文件应包含第四章《响应文件格式》要求的所有内容。 电子响应文件应使用政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。 如供应商提交的电子标书不符合上述要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。 特别注意： （1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。 （4）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 |
| 19.2 | 响应文件的签署 | 按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章；响应文件（包含供应商电子文档响应文件的全部）需要企业、法定代表人电子签章。注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 20.2 | ★报价要求 | 1、本项目采用工程量清单计价模式报价，具体报价详见工程量清单及控制价公布表。供应商应依据竞争性磋商采购文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。 2、磋商报价为供应商在报价文件中规定的完成竞争性磋商采购文件采购范围及合同文件中规定的工作内容的各项费用的总和，包含但不仅限于全部材料费、设备费（采购人自购材料及设备除外）、施工费、人工费、安装费、管理费、台班费、检验费、施工耗损、利润、税金、采购代理服务费、临时工程费、工程维护费、缺陷修复费用、工程一切险、第三者责任险、国家或地方行政管理部门强制要求承包人承担的险种的费用、施工技术措施费用、施工单位范围内报建相关手续的费用、一切施工所必需的因素所需费用，以及合同中明确的其他责任、义务。不论这些价格是否包括在磋商报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应是完成本竞争性磋商采购文件采购范围及合同条款上所列项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。 3、工程结算：本项目合同约定结算时优惠率=（第一轮总报价-第二轮总报价）/第一轮总报价。工程结算时，承包人使用第一轮工程量清单报价乘以(1-本合同优惠率)进行结算。工程审计结算价（即应支付实际工程款）=经审计后的结算价*(1-优惠率)。 4、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、施工现场条件的限制和临时设施的搭建、施工场地周边居民住房、公路等基础设施、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况。供应商的供应商报价应考虑上述情况对工程造价的影响，以及施工期间对施工场地周边居民住房、公路等基础设施的影响，因上述条件产生的相关费用包含在供应商报价中，采购人不另行支付任何有关费用。 5、本项目设结算总造价限价，成交的磋商报价即为结算总造价限价，结算时按照实际完成的合格工程量乘以合同综合单价后按实计算，若计算值低于结算总造价限价的，按实际完成的工程量乘以合同综合单价按实进行结算;若计算值高于结算总造价限价的，超过限价的部分将不予支付，供应商应综合考虑结算总造价限价、市场行情及自身情况后合理填报价格，并能保证供应商完成行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任;合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。 6、本项目设置两轮报价，第一轮报价为各供应商提交的响应文件中的报价，第二轮报价为磋商现场报价，只有通过初步评审的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价。 7、最后报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最后报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最后报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。 8、供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。 |
| 21.1 | 响应文件的递交 及解密须知 | 1、网上递交：网上递交网址为：https://www.zcygov.cn/。供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。供应商根据拟要参与的项目，须在响应文件递交截止时间前按照网上投标系统要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。供应商可自行打印“上传投标文件回执”。响应文件递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件； 2、网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在现场或远程解密时使用同一把数字证书（CA）进行现场或远程解密，才能读取或导入响应文件，因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。 注： （1）请各供应商自行登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）仔细查看相关操作流程，任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但无法读取导入的，由此造成的后果由供应商自行承担。 （2）政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中供应商网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密及电子签章。未办理数字证书（CA）的供应商须先办理数字证书（CA）。供应商须在政府采购云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。 注：供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。云南省省外供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。无论是云南省省内供应商还是云南省省外供应商，须确保其办理的企业数字证书（CA）为最新版本（老版本的须进行升级），确保其所办理的企业数字证书（CA）可以在政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）正常的登录、电子签章、加密、上传及解密响应文件，否则因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子响应文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理；由此造成的损失及后果由供应商自行承担。具体不清楚或有疑问的，请致电“政采云客服热线：95763（服务时间为工作日8:00-20:00）”或登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）连线智能客服进行线上咨询。 （3）未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。 |
| 21.2 | 网上递交响应文件 | 网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。 |
| 21.3 | 递交响应文件的截止时间及地点 | 详见 第一章 竞争性磋商公告 “四、响应文件提交” |
| 23.2 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人依法组建，磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和“云南省政府采购网”随机抽取的评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 23.5 | 评审方法 | 综合评分法。 |
| 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账、支票转账、汇票、本票或银行保函或保证保险 履约保证金的金额：合同总价款的5%，最终以签订的合同约定为准。 成交人应当向采购人提交履约保证金，履约保证金不得超过成交合同金额的5%-10%。 |
| 28.1 | 采购代理服务费 | 本项目的招标代理服务费，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。（按照云南省建设工程招标投标行业协会云建招协【2023】51号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知文收取）。 |
| ★31 | 其它内容 | 1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、严重失信主体名单、经营异常名录信息、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）信息及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 2.开设农民工工资专户相关要求： 本项目要求施工企业开设农民工工资专户，账户名称需带“农民工工资专户”字样，在申请资金支付时分开申请农民工工资和其他工程款，农民工工资进农民工工资专户，实行共管，并在支付摘要填写时注明“农民工工资”字样，其他工程款进企业指定的其他账户，否则财政部门不予审核，不列入资金调度计划。供应商需在响应文件中提供针对此条款的承诺函。 |
| 32 | 特别提示 | 1、本项目响应文件为网上递交。网上递交响应文件后，在开标时，供应商对响应文件进行解密。 2、按《竞争性磋商文件》的规定，在磋商阶段磋商小组将与通过初步评审的供应商进行磋商并进行二次报价，二次报价为供应商的最终报价。供应商应在规定的时间内在政府采购云平台系统中进行二次报价，过程中应保持通讯工具畅通。 |
| 33 | 竞争性磋商文件中与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |  |

一、总则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定,经相关主管部门批准，采购代理机构受采购人委托，采用竞争性磋商方式选定供应商承担本项目。

1.2本项目采购人：详见《供应商须知前附表》。

1.3本项目采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。

1.4项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。

2、资金来源及预算金额

2.1资金来源及预算金额：详见《供应商须知前附表》。

3、采购需求、项目实施地点、质量标准及合同履行期限

3.1采购需求：详见《供应商须知前附表》。

3.2项目实施地点：详见《供应商须知前附表》。

3.3质量标准：详见《供应商须知前附表》。

3.4合同履行期限：详见《供应商须知前附表》。

★4、供应商资格要求

4.1供应商资格要求：详见《供应商须知前附表》。

4.2是否接受联合体参加：不接受。

4.3如供应商为满足供应商资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效响应处理。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5供应商不得与采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.6符合上述条件的供应商应承担履约中应承担的全部责任与义务。

5、费用承担

5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加本次竞争性磋商采购活动所产生的全部费用。

6、现场考察

6.1供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《供应商须知前附表》规定的时间、集中地点组织进行现场考察。

6.2现场考察所发生的费用由供应商自理。

6.3除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

7、磋商前答疑会

7.1供应商须知前附表规定召开采购前答疑会的，采购人按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开采购前答疑会，书面澄清供应商提出的问题。

8、质疑

8.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

8.2供应商提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，供应商提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须提供签字、加盖公章的原件。

质疑联系人：张卓曦、杨元美

电话：13988800740、15240987539

8.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.4参与政府采购活动的供应商对评审（磋商）过程或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

9、投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。供应商提供的投诉书和必要的证明材料应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。

二、磋商文件

10、磋商文件的组成

采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求

第六章  评审方法

11、竞争性磋商文件的询问、澄清、修改

11.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问。所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业账号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台，通过网络在线方式向采购人或采购代理进行不署名提问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2竞争性磋商文件询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。

11.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

11.4竞争性磋商文件澄清、修改时间：澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在竞争性磋商公告发布的同一媒介通过网络向潜在供应商发布，且供应商不须回函确认，所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业账号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台查看澄清或者修改内容，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应在提交响应文件截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最新发布的竞争性磋商文件为准。

11.5供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改时间：供应商不须回函确认收到竞争性磋商文件澄清、修改，供应商应在磋商截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

11.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量标准以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

11.7实质性变动采购需求中的技术、质量标准以及合同草案条款不得对涉及对竞争性磋商文件公平、公正性内容进行修改、变动。

三、响应文件

12、响应文件编写注意事项

12.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章《采购需求》）和商务条件后，根据竞争性磋商文件要求编写响应文件。

12.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的响应文件必须对竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效响应处理。

13、语言文字

13.1供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14、计量单位

14.1响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

15、响应文件的组成

15.1供应商编写的响应文件应按第四章《响应文件格式》要求填写。在编写响应文件时，图片建议使用JPG格式（须确保每张图片须清晰可辨，否则造成的后果由供应商自行承担），最终的每份标书文件所占用的磁盘空间应尽量不大于80M，否则可能无法生成响应文件。

15.2本项目若分包（标段）时，供应商同时参与多个包（标段）采购的，响应文件应按包（标段）分别编制，单独上传。

15.3构成响应文件的其他资料：详见《供应商须知前附表》。

16、响应文件的格式要求

16.1供应商应按第四章《响应文件格式》提供的格式完整地填写，未按竞争性磋商文件规定格式填写的响应文件按无效响应处理。

★17、响应文件有效期

17.1在《供应商须知前附表》规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

17.2因特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应文件中所有内容及采购保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其采购保证金。

18、磋商保证金交纳及退还（如有）

18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式向采购代理机构交纳磋商保证金，磋商保证金须在响应文件提交截止时间前以供应商自身的名义交纳到指定的帐户，并且必须以供应商自身名义开具的账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外），供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

18.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

19、响应文件的编制

19.1响应文件编制及格式：响应文件全部采用电子文档，响应文件应包含第四章《响应文件格式》要求的所有内容。电子响应文件应使用政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。

如供应商提交的电子标书不符合上述要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

特别注意：

（1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的内容进行删减或修改，否则作为无效处理。

（2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

（3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。

（4）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

19.2响应文件的签署：按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章；响应文件（包含供应商电子文档响应文件的全部）需要企业、法定代表人电子签章。注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

19.3响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。

19.4响应文件的组成应包括下列内容（但不限于）：详见：本章15、响应文件的组成及《响应文件格式》部分。

19.5响应文件中提供的资料（包括扫描件）、关键内容、相关证件及证明材料必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、资料内容不全或关键字迹模糊、无法辨认、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件，响应文件按无效响应处理。

20、报价和报价货币

20.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价超过采购预算金额的供应商将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理。

20.2报价要求：详见供应商须知前附表供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

20.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商必须对所参加项目内所有内容进行完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。

20.4无论分项价格是否填报完全，供应商的最后报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于供应商分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。

20.5供应商按照“政采云”平台的顺序进行磋商、承诺及最后报价。（注：通过实质性评审的供应商应在“政采云”平台进行“磋商”后，进行最后报价并上传最后报价一览表）

20.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定供应商响应文件无效。

20.7供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.8报价货币为人民币。

四、响应文件递交

21、响应文件的递交

21.1供应商应在本章第21.3项规定的磋商截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台，未按规定在提交响应文件截止时间前上传响应文件的，视为撤回其响应文件。网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在现场或远程解密时使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。具体详见供应商须知前附表“响应文件的递交及解密须知”。

21.2网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。网上递交网址为：https://www.zcygov.cn/。供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。供应商根据拟要参与的项目，须在响应文件递交截止时间前按照网上投标系统要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。供应商可自行打印“上传投标文件回执”。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

21.3递交响应文件的截止时间及地点：详见《供应商须知前附表》

21.4除《供应商须知前附表》另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1在本章第21.3项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。

22.2供应商在提交截止时间前撤回响应文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的磋商保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第19条和第21条规定进行编制和上传。

五、磋商

23、磋商小组

23.1磋商小组将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代理人准时参加。

23.2磋商小组由采购人依法组建，磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

23.3磋商小组成员人数及名单在磋商结束之前保密。

23.4采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。

23.5评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

23.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.8在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。评审结束后，至确定成交供应商与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交候选供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

23.9从响应文件递交截止日起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商的有关人员私下接触。在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐方面向参与磋商的有关人员施加任何影响，其响应文件按无效响应处理。

23.10磋商小组根据竞争性磋商文件规定的磋商程序和方法对各供应商的响应文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最终报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.11磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

23.12出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交结果

24、成交供应商的确定

24.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本次竞争性磋商不保证授予最低报价的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

25、成交通知书

25.1成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在竞争性磋商公告发布的同一媒介公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。成交公告期限为1个工作日。

25.2成交通知书是合同的一个组成部分。

26、签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和质量标准等事项签订政府采购合同。

26.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和质量标准等实质性内容的协议。

26.3除采购人与成交供应商在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，成交供应商在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

26.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27、履约保证金

27.1履约保证金递交的金额及形式详见《供应商须知前附表》。

27.2签订合同后，除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，视为自动放弃，采购人将没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28、采购代理服务费

28.1本项目的招标代理服务费，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。（按照云南省建设工程招标投标行业协会云建招协【2023】51号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知文收取）。

29、磋商文件编制依据

29.1本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章进行编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

30、需要补充的其他内容

30.1关于中小企业：

30.1.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.1.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准【详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

30.1.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

30.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

30.1.5按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2关于节能产品及环境标志产品：

30.2.1供应商根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）”、“《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）”、“《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）”及“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）”，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。

30.2.2投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在响应文件中提供节能产品认证证书。

30.2.3财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）”、“《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）”、“《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）”及“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

30.3关于监狱企业：

30.3.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

30.3.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

30.3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

30.4关于残疾人福利性单位：

30.4.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

30.4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

30.4.4 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

★31、其它内容

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、严重失信主体名单、经营异常名录信息、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）信息及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

第三章  合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施地点 | 丽江市古城区开南街道贵峰社区 |
| 2 | 合同履行期限 | 自合同签订生效之日起60日历天完成。 |
| 3 | 质量标准 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求，且一次性验收合格。 注：在项目实施过程中如有相关规范及标准调整，按最新的规范及标准执行。 |
| 4 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账、支票转账或银行保函或保证保险 履约保证金的金额：合同总价款的5%，最终以签订的合同约定为准。 成交人应当向采购人提交履约保证金，履约保证金不得超过成交合同金额的5%-10%。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后支付签约合同款的30%，作为预付款；工程进度达到50%，支付签约（暂估）合同款的40%；工程竣工验收合格、结算完成后，付清剩余30%的尾款。 |
| 6 | 其他 | 未尽事宜以合同谈判时双方商定为准。 |

合同编号： 合同自编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

（最终以实际签订的合同为准，但不得改变竞争性磋商文件及中标（成交）人响应文件的实质性条款。）

合

同

书

签订地点：

签订日期： 年  月  日

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（供应商公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：.

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                    

承包人（全称）：              

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，根据          项目（项目编号：   ）招标结果，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                。

2.工程地点：                                。

3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：                                。

5.工程内容：    。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

，具体内容详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合              标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相悖离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：            (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：          法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：                账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的“通用合同条款”。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件、磋商答疑、响应文件、双方有关工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔等书面记录和文件、发包人（或）工程师有关通知及工程会议纪要、经发包人及监理人审批同意的施工组织设计、专项施工方案等、经全过程跟踪审计单位审核签认的造价书（含进度款及其他项目审核等）；工程进行过程中双方认可的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：          ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：          ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和现行国家和地方法律、法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家颁布的现行施工验收规范和响应文件《施工组织设计》中所列规范、标准、条例等相关法律。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按照国家现行建筑行业相关质量标准执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函及其附录（磋商申请函及附录）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）竞争性磋商文件及答疑（含工程量清单）；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准、要求及有关技术文件；

（8）响应文件；

（9）双方有关工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔等书面记录和文件；

（10）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；

（11）经发包人、监理人审批同意的施工组织设计、专项施工方案等；

（12）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：          。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工组织设计；（2）按工程所在地建设行政主管部门要求编制专项施工方案；（3）国家、云南省相关建设行政主管部门规定需由承包人提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：承包人取得图纸后  天内；

承包人提供的文件的数量为：    份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子版形式；

发包人审批承包人文件的期限：发包人在收到监理人审核同意的承包人文件后   天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按《通用条款》执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程施工现场或发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：工程施工现场；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：工程施工现场；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：遵守施工现场实际情况协商约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：遵守施工现场实际情况协商约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按施工现场实际情况协商约定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由双方协商确定承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：双方协商确定。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：          。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：双方协商确定。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不允许 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）巡视和监管现场，对承包人及监理人的管理行为进行考核，对其违约行为进行处罚；（2）纠正承包人的错误施工方法；（3）组织监理对承包人提交的施工组织设计及专项施工方案进行审查并书面认可，审批超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，签署审批意见，但不承担承包人的施工组织责任；（4）审批承包人提交的工程开工/复工报审表，签署审批意见；（5）审核承包人提交的工程款支付申请，签署审核意见；（6）审核承包人提交的费用索赔申请，签署审核意见；（7）审核承包人提交的工程延期申请，签署审核意见；（8）接受项目负责人委托代表项目负责人组织设计优化、设计变更审核；（9）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作；（10）接受项目负责人委托代表项目负责人参加工程预验收；（11）为保证合同正常履行而必然隐含的其他权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前   天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  双方协商确定  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          。

发包人是否提供支付担保：           。

发包人提供支付担保的形式：               。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：本工程项目完整的，符合归档要求的全部竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：    套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后   个日历天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按项目所在地城建档案馆的相关要求执行。

（10）承包人应履行的其他义务：在工程开工前和施工过程中由发承包双方协商确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：由承包人在合同签订前以书面形式提交发包人，双方协商确定后，在本条款中明确。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理应保证每个自然周不少于   天在施工现场。（以发包人确认的考勤记录为准）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如果没有得到发包人和监理工程师的事先同意，承包人项目经理擅自离开施工现场的每次支付1万元的违约金；未保证在施工现场时间要求的，每少一天支付0.5万元的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。本款技术负责人亦同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理不能胜任本项目工作，发包人以书面形式通知承包人在7日内更换符合条件的项目经理，若无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。本款技术负责人亦同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员不能胜任本项目工作，发包人以书面形式通知承包人在7日内更换符合条件的主要施工管理人员，若无正当理未按时更换主要施工管理人员的，由承包人向发包人每人次支付1万元的违约金，拒不更换的，发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须得到发包人和监理工程师的事先书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人向发包人每天每人次支付0.5万元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程、结构工程以及对质量及安全影响较大的关键性工作及主要专业性强的专业项目。

主体结构、关键性工作的范围：图纸及工程量清单包含的所有工程。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   不允许   。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从移交施工现场之日起至项目竣工验收合格止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     /   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /     。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或现金的形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程招标图纸及工程量清单范围内所有工程内容以及发包人与监理人所签订的监理服务合同内包括的相关内容。

关于监理人的监理权限：以《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、发包人与监理人所签订的监理服务合同以及国家、云南省相关法律、法规、规章、规范、标准等的规定为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人承担监理人在施工现场的办公场所，生活场所及其费用由监理人自行考虑。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /      ；

（2）    /      ；

（3）    /      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                         。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按《通用条款》执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：应符合云南省及项目所在地关于项目安全生产标准化达标目标。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人自行编制并报承包人技术负责人、总监理工程师及发包人代表审核确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：应符合云南省及项目所在地关于项目文明施工达标目标的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /   。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人的施工组织设计后  天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工组织设计批准后   天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后   天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前   天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期违约金按0.5万元/天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    % 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）经监理及发包人认定的雨天、低温等影响施工的情形；

（2）气象部门发布气象红色预警；

（3）其它由法律法规规定的异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无 。

8. 材料与设备

8.1主要材料需按照承包人投标时所报主要材料品牌、产地、厂家及规格型号提供，未经发包人同意不得擅自更换。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /    。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人在施工过程中与承包人协商需承包人提供样品情况。样品的规格、数量由发承包双方协商确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：工程所需修建临时设施的费用均已包含在投标总价内，竣工结算时不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可，发包人提供的临时设施用地仅为发包人提供的《工程施工场地范围示意图》界线内，若承包人需在场地外修建或租用临时设施，须经发包人同意，费用由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     /   。

施工现场需要配备的试验设备：     /   。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /   。

10. 变更

10.1变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的书面通知实施；签证须经工程项目监理单位、全过程跟踪审计单位和发包方派驻现场代表项目负责人签字认可。

变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.2变更权

发包人可以提出变更。变更指示经发包方组织相关单位（部门）论证确认后，书面通知实施；签证须经工程项目监理单位、全过程跟踪审计单位和发包方派驻现场代表项目负责人签字认可。

变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：①暂列金额应按照发包人的要求使用；暂列金额不计入工程付款基数。②暂列金额的使用须经发包人同意，由发包人支配，未使用或剩余金额仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：成交的磋商报价为结算总造价限价。结算时按照实际完成的合格工程量乘以合同综合单价后按实计算，若计算值低于结算总造价限价的，按实际完成的工程量乘以合同综合单价按实进行结算；若计算值高于结算总造价限价的，超过限价的部分将不予支付，供应商应综合考虑结算总造价限价、市场行情及自身情况后合理填报价格，并能保证供应商完成行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任；合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。本合同措施费总价为包干总价。

风险费用的计算方法：      /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

3、其他价格方式：      /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /    。

预付款担保的形式为：     /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/；

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按《通用条款》执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按《通用条款》执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按《通用条款》执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按《通用条款》执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按《通用条款》执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按《通用条款》执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：依据《通用条款》13.2.2由发承包双方另行协商确定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：依据《通用条款》13.2.2由发承包双方另行协商确定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由       /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：由发承包双方另行协商确定。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后      个日历天内。

竣工结算申请单应包括的内容：完整的竣工结算资料   套（原件）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格之日（含）起，    个日历天内承包人向发包人提交监理人审核确认合格、完整的竣工资料并同时报送根据审计单位要求编制的竣工结算。

发包人完成竣工付款的期限：按照相关管理规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用条款》执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人要求  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程质量缺陷责任期满且完成竣工结算审计后30天内支付  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /  。

（2）发包人完成支付的期限：   /  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /       。

关于质量保证金的补充约定：      /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保证书》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时以内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价超过60工作日的，由发承包双方另行协商确定违约责任。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。

（7）其他：       /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      /     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反本合同专用条款第5.1条的，发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。

（2）承包人违反本合同专用条款10.4约定的，承包人须向发包人支付签约合同价5%的违约金。

（3）承包人违反本合同专用条款第15.4.3条的，每次应向发包人支付违约金人民币3万元。

（4）由于承包人因本项目所引发的拖欠民工工资、拖欠材料款、工程施工过程中管理处置不当等行为给发包人造成工程停工、影响发包人正常生产经营秩序或其他社会不良影响的，如有发生，承包人应向发包人支付签订合同金额5%的违约金。在合同履行期内发生的，发包人有权在工程款中给予扣除；在合同履行完毕后发生的，发包人有权追诉。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

1、因承包人原因造成工期延误的，逾期    天后，发包人有权解除合同，并要求承包方承担签约合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。。

2、其他由发承包双方另行协商确定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发承包双方另行协商确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由发承包双方另行协商确定违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按国家相关法律法规及云南省相关文件规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由发承包双方另行协商确定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定并承担相应风险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由发承包双方另行协商确定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /     。

选定争议评审员的期限：       /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /     。

其他事项的约定：       /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包方负责办理承包方自有人员和承包方所负责管理的相关人、材、物的保险并支付保险费。如发生人员伤害和财物损失由承包方自行承担。

21.2工程签证实行严格的时间管理，严禁过后补办。承包方在提交签证时应包括以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明、预算。涉及到隐蔽工程的应附加影像资料，资料应有参加各方签字盖章确认。

21.3设计变更资料应按时间和编号进行整理，变更时间应与编号相对应，否则该份资料结算时将不作为结算依据。工程变更需由发包方和监理方共同书面签发后方能实施。

21.4承包方应在单项工程完成后30天内绘制竣工图，竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目实际施工情况。

21.5承包方在投标报价中已充分考虑第二阶段开工时间不确定造成的多次进出场及市场因素的变化，施工和竣工验收期间可能发生的各种风险因素（风险费用包干），在结算过程中不予调整。

21.6人工费不因政策性因素及工期的变化而调整。

21.7由于承包人因本发包项目所引发的拖欠民工工资、拖欠材料款、工程施工过程中管理处置不当等行为给发包人造成工程停工、影响发包人正常生产经营秩序或其他社会不良影响的，如有发生，承包人应向发包人支付签约合同金额5%的违约金。在合同履行期内发生的，发包人有权在工程款中予以扣除；在合同履行完毕后发生的，发包人有权追诉。

21.8未尽事宜，经双方协商，以书面形式确认为准。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                            的全部内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。在保修期内如因质量问题造成的损坏由 承包人负责免费修理。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人质量违约责任承诺 。（下列违约责任承诺与合同专用条款约定的承包人违约责任冲突的，则以合同专用条款约定的为准）

1. 若因我公司原因造成工程质量达不到合同约定要求、国家规范及设计要求验 收标准的，发包人或监理人有权要求我公司返工直至符合上述要求为止，由此造成的费用增加和工期延误损失由我公司承担。

2. 若因我单位原因达不到一次性验收合格，除返工达到合格外，还愿向发包人支付合同价款的 5%作为质量违约金。若其中分部分项工程达不到一次性验收合格，我单位愿向发包人支付 5000元/次的违约金。

3. 工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，要偿付误期违约金。在工程保修期内负责对工程保修，不负责保修的，相应比例保修金将不予退还，另外还愿意承担5000元 /次的违约金处罚。

4. 因我公司原因，施工中使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求我单位立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的 费用和（或）工期延误由我单位承担。如果我单位未在规定时间内执行监理人的指 示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或） 工期延误由我单位承担， 另外还愿意承担 5000 元/项的违约金处罚。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                  承包人(公章)：

地  址：                                        地  址：

法定代表人(签字或盖章)：            法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：            委托代理人(签字或盖章)：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

/    	（发包人名称）：

鉴于        /        （发包人名称，以下简称“发包人”）与

/             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年 /  月 /  日就           /              （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）          /       元（¥       /      ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     /   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：              /             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       /        （签字）

地    址：                     /

邮政编码：                     /

电    话：                     /

传    真：                      /

/     年      /  月    /    日

附件9 ：

预付款担保

/   		  （发包人名称）：

根据       /          （承包人名称）（以下称“承包人”）与

/          （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于    / 年   / 月   / 日签订的      /             （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）           /     元（¥      /       ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请   /     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：         /                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      /      （签字）

地    址：		  		      /

邮政编码：		  		      /

电    话：		  		     /

传    真：		  		      /

/       年     / 月     / 日

附件10:

支付担保

/      （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与    /         （发包人名称）（以下称“发包人”）于  / 年  / 月 /   日签订了    /         （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的  /    %，数额最高不超过人民币元（大写：     /   ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  /  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  /   种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          /           人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：              /                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：   /                （签字）

地    址：                 /

邮政编码：           /

传    真：                 /

/     年     / 月   /   日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第四章  响应文件格式

丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                                （电子签章）

法定代表人：                （电子签章）

日期：        年     月     日

## 第一部分资格证明文件格式

资格证明文件

1.供应商应填写和提交下述规定的有关资料。

2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3.供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4.供应商提交的材料将被保密，但不退还。

### 格式1-1具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力；按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

### 格式1-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

### 格式1-3具有履行合同所必需的设备和专业技术能

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

### 格式1-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

### 格式1-5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

### 格式1-6法律、行政法规规定的其他条件

法律、行政法规规定的其他条件；

①供应商未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信行为记录”，“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，提供书面声明。

上述信用信息由采购代理机构负责在项目磋商会议开始前查询、存档，供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被拒绝。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 格式1-7特定资格要求

#### 1.资质要求：按照竞争性磋商文件要求提供证明资料。

#### 2.项目经理要求

项目经理资格要求：拟派往本项目的项目经理须具备国家注册二级及以上建造师（建筑工程专业）执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），需注册在供应商本单位，提供劳动合同或社保缴纳证明材料；且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人或项目经理职务（并作出承诺）。

拟派项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位名称 |  | 承包范围 |  |  | 单项施工合同金额 （万元） |  |  | 委托时间 |

注：①本表可相应扩展；

②附拟派往本项目的项目经理有效的身份证、注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证（B证）、劳动合同或社保证明及其它相关证件、证明材料的复印件或扫描件。

承  诺  书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）（以下简称“本工程”）的施工项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目负责人或项目经理职务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：___________

日      期：     年     月     日

#### 3.其他人员要求

①技术负责人:具有工程师及以上的职称证书，拟派本项目技术负责人应为供应商本单位人员，提供劳动合同或社保缴纳证明材料。

②专职安全员:持有安全生产考核合格证书（C证），拟派本项目专职安全员应为供应商本单位人员提供劳动合同或社保缴纳证明材料。

### 格式1-8中小企业声明函

《中小企业声明函（服务、工程）》

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受中小企业扶持政策的供应商提供

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）项目的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章或盖单位公章）：

日   期：

注：①上标“1”为从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，按照《中国人民共和国政府采购法》等国家有规定追究相应责任。

③本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中的“（三）建筑业。”的行业。（注：（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）

《监狱企业证明文件》

符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商提供

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（电子签章或盖单位公章）：

日     期：

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

《残疾人福利性单位声明函》

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商提供

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章或盖单位公章）：

日     期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 格式1-9其他材料

1.竞争性磋商文件要求或供应商认为有必要提交的其他资料

2.如竞争性磋商文件的资格审查有要求的，但“响应文件格式”中未给出对应格式的，由供应商在此提供（格式自拟）

## 第二部分报价文件文件格式

报价文件

1.供应商应填写和提交下述规定的有关资料。

2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3.供应商应保证填写的内容是真实的和正确的。

4.供应商提交的材料将被保密，但不退还。

### 格式2-1首次磋商报价一览表

首次磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 报价及承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 小写： 元 大写： |
| 2 | 质量标准 |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |
| 4 | 项目经理 | 姓名： 资格证书名称： 证书编号： |
| 5 | 备注 |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：___________

日      期：     年     月     日

### 注：此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。
格式2-2已标价工程量清单

已标价工程量清单

- 若供应商无注册造价师，必须授权委托注册造价师编制报价，并在已标价工程量清单前附委托协议书扫描件或复印件；已标价工程量清单需由注册造价师资格人员进行签章。

## 第三部分技术部分文件格式

技术部分文件

1.供应商应填写和提交下述规定的有关资料。

2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3.供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4.供应商提交的材料将被保密，但不退还。

### 3-1施工技术方案

（供应商按照竞争性磋商文件要求、评审办法的评审内容及采购需求由供应商自行编写，格式自拟）

### 3-2施工周期、进度计划安排及保证措施

（供应商按照竞争性磋商文件要求、评审办法的评审内容及采购需求由供应商自行编写，格式自拟）

### 3-3施工质量承诺及保证措施

（供应商按照竞争性磋商文件要求、评审办法的评审内容及采购需求由供应商自行编写，格式自拟）

### 3-4安全文明施工保证措施

（供应商按照竞争性磋商文件要求、评审办法的评审内容及采购需求由供应商自行编写，格式自拟）

### 3-5施工机械投入和材料投入计划及其保证措施

（供应商按照竞争性磋商文件要求、评审办法的评审内容及采购需求由供应商自行编写，格式自拟）

## 第四部分商务部分文件格式

商务部分文件

1.供应商应填写和提交下述规定的有关资料。

2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3.供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4.供应商提交的材料将被保密，但不退还。

### 4-1磋商申请函

磋商申请函

致：（采购人名称）

我方仔细研究了          （项目名称）（项目编号：        ）竞争性磋商文件的全部内容，正式授权下述签字人        （姓名和职务）全权代表供应商             （供应商全称）参加磋商，并提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按本竞争性磋商文件及采购需求进行报价，并认可我方授权人在磋商现场填报的最后磋商报价为成交价，并承诺在合同约定的期限内完成全部合同工作。

2．我方已详细审查本竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清、修改文件（如果有）。我方完全理解本竞争性磋商文件相关要求，并承担对本竞争性磋商文件有不明及误解的后果。

3．在供应商须知规定的提交日期起遵循本竞争性磋商文件，并在供应商须知第17.1条规定的响应文件有效期届满之日前均具有约束力。

4．同意本竞争性磋商文件中关于没收磋商保证金的规定。

5．同意应贵方要求提供与本项目有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6．完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

7．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照本竞争性磋商文件的规定向你方递交履约保证金（如有）。

（3）我方承诺将承担合同中约定的服务及质量责任。

8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

我单位正式通讯地址为：

地址：                         邮政编码：

电话：                         传真：

开户名称：                     开户银行：

帐    号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：___________

日      期：     年     月     日

### 4-2法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：              性别：

年龄：              职务：

身份证号码：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面原件扫描件

供应商（电子签章）：

日期：        年        月        日

### 4-3法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  （供应商全称）  的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：       ）的竞争性磋商，以本单位名义参加。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

身份证号码：

日期：         年      月       日

注：1.附被授权代理人身份证正反面原件扫描件；

2.如供应商由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

3.本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。

### 4-4供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系，如有） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可等（如有） |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日  期：       年    月    日

### 4-5拟派往本项目项目实施团队机构配备情况表

拟派往本项目项目实施团队机构配备情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术 职称 | 执业 资格 | 从事专业 年限 | 拟任 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

注：本表可扩展；本表后附拟派往本项目项目实施团队人员有效的身份证、职称证（若有）、上岗证（若有）、注册证书（若有）、执（职）业资格证书（若有）、劳动合同或社保缴纳证明及其它相关证件、证明材料的原件扫描件。

### 4-6类似业绩列表

类似业绩列表

| 序号 | 委托单位名称 | 项目名称 | 承包范围 | 合同金额 （万元） | 委托时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、本表后须按上表提供相对应的业绩证明材料原件扫描件，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（提供合同的，须至少提供合同首页、承担范围所在页、日期及委托方与受托方公章盖章页）或业主证明或工程接收（工程竣工验收）证明材料；无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。

2、供应商可根据实际情况拓展本表。

### 4-7开设农民工工资专户承诺函

（供应商按照竞争性磋商文件要求由供应商自行编写，格式自拟）

### 4-8竞争性磋商文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料

（格式自拟）

第五章  采购需求

## 一、项目概况

丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目，具体以工程量清单及图纸为准。

1.需实现的功能或者目标：

完成本项目经采购人审核通过的施工图、及工程量清单中所包括的全部工程施工任务。

（一）建设内容及规模：

主要用于土地平整、国内育苗标准大棚搭建及必要的遮阳、喷灌等设施建设。新建3亩连体大棚2个。菊花种苗繁育中心建设项目计划落地贵峰社区大来下居民小组，项目占地约10亩，项目实施期一年。按“社区+公司+农户”的模式实施，以社区农村综合服务有限公司为主体，流转村小组土地，在街道办事处建成育苗大棚基地后，资产移交社区，由社区组织经营，确保取得良好收益。

（二）资金概算：

项目总投资80万元。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定。

（二）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品；鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品；

（三）促进中小企业发展政策、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策：本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（一）本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

（二）本采购工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

（三）根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本采购工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。

本项目实施过程中执行国家、地方及行业现行相关的强制性标准和技术规范、规程。如有新规范、新标准，按新规范、新标准执行。

## 三、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）及国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范的要求，且一次性验收合格。

注：在项目实施过程中如有相关规范及标准调整，按最新的规范及标准执行。

## 四、采购项目的数量、采购项目交付或者实施时间和地点

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽江市古城区开南街道贵峰社区菊花种苗繁育中心建设项目 | 1 | 项 | 800000.00 | 799794.25 |

项目实施地点：开南街道贵峰社区大来下居民小组

合同履行期限：自合同签订生效之日起60日历天完成。

五、招标工程量清单

另附，供应商在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取。

第六章  评审方法

评审方法前附表

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 本项目的特定资格要求 | 符合供应商须知前附表中“4.1供应商资格要求” |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业,请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以竞争性磋商文件要求为准。 |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 供应商的名称 | 供应商的名称与营业执照或事业单位法人证书或其他法定凭证、企业资质证书一致 |
|  |  | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书 | 符合第四章“响应文件格式”的格式及内容要求 |
|  |  | 响应文件的签署 | 符合第二章“供应商须知前附表”第19.2项要求 |
|  |  | 磋商报价 | 符合第二章“供应商须知前附表”第20.2项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 供应商的响应文件中只有一个有效的投标报价 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第四章“响应文件格式”的格式及内容要求 |
|  |  | 采购需求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.1项要求 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.4项要求 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3项要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第17.1项要求 |
|  |  | 其他 | 响应文件未出现竞争性磋商文件中规定的其他无效情形或不满足竞争性磋商文件中标注★条款内容的情形出现 |
| 2.1.3 | 详细评审标准 | 评审得分计算公式 | 供应商的评审得分满分80分， 供应商的评审得分＝F1+F2+F3 其中：F1、F2、F3分别为报价评分、技术部分评分、商务部分评分3项评审因素的汇总得分。 |
|  |  | 评审因素权重 | 报价评分F1满分20分； 技术部分评分F2满分60分； 商务部分评分F3满分20分。 |
|  |  | 报价部分F1（满分20分） |  |
|  |  | 报价评审评分（满分20分） | 报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其报价分为满分。 其它供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20 即：F1=C/（B1，B2，…，Bn）×20 注： 1）C为磋商基准价，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的报价为磋商基准价； 2）B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最终磋商报价。 3）本项目所属行业建筑业。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；政府采购政策详见第二章供应商须知“第30项”的规定。 |
|  |  | 技术部分F2评审标准（满分60分） |  |
|  |  | 施工技术方案评审（满分15分） | 第一档次：施工技术方案、施工程序及施工大纲合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面，能满足本项目需求的得15分； 第二档次：施工技术方案、施工程序及施工大纲合理但对施工指导性不具体，施工措施具体有一定的针对性,施工部署全面,基本满足本项目需求的得10分； 第三档次：施工技术方案、施工程序及施工大纲基本合理，但对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的得5分。 第四个档次：施工技术方案、施工程序及施工大纲不合理，对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署不合理但存在重大问题的得0分。 |
|  |  | 施工周期、进度计划安排及保证措施评审（满分15分） | 第一档次：施工周期、进度安排承诺满足竞争性磋商文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的得15分； 第二档次：施工周期、进度安排承诺满足竞争性磋商文件要求，保证措施合理有一定的针对性，有具体的违约责任承诺的得10分； 第三档次：施工周期、进度安排承诺满足竞争性磋商文件的要求，保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的得5分； 第四档次：施工周期、进度安排承诺满足竞争性磋商文件的要求，但保证措施存在问题，无违约责任承诺的得0分。 |
|  |  | 施工质量承诺及保证措施评审（满分10分） | 第一档次：质量承诺满足竞争性磋商文件要求且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准编制且有针对性，对设计及工程质量保证措施有阐述的得10分； 第二档次：质量承诺满足竞争性磋商文件要求且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到技术规范、标准，有一定的针对性的得7分； 第三档次：质量承诺满足竞争性磋商文件要求且有违约责任承诺，质量保证措施基本达到技术规范、标准但明显缺乏针对性的得3分； 第四档次：质量承诺满足竞争性磋商文件要求，质量保证措施基本达到技术规范、标准但有重大缺陷或错漏，无技术质量控制和管理措施的得0分。 |
|  |  | 安全文明施工保证措施评审（满分10分） | 第一档次：响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，并符合国家、省、州（市）的有关规定的得10分； 第二档次：响应文件中有安全文明施工实施保证措施且合理，但针对性不太具体，并符合国家、省、州（市）的有关规定的得7分； 第三档次：响应文件中有安全文明施工实施保证措施，但不具体、存有错漏的、可行性不太实际的得3分。 第四档次：响应文件中无安全文明施工实施保证措施的得0分。 |
|  |  | 施工机械投入和材料投入计划及其保证措施评审（满分10分） | 第一档次：施工机械投入和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，针对性好的得10分； 第二档次：施工机械投入和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，有一定的针对性得7分； 第三档次：施工机械投入和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性，或施工机械投入和材料投入计划与施工进度计划不能呼应的有矛盾的得3分。 第四档次：响应文件中的施工机械投入和材料投入计划无针对性，并且无保证措施的得0分。 |
|  |  | 商务部分F3评审标准（满分20分） |  |
|  |  | 项目组织机构及主要人员评审（满分10分） | 第一档次：项目实施团队专业配置齐全，人员专业和项目匹配度高，分工明确，团队整体实力强，充分满足项目实际需求的得10分； 第二档次：项目实施团队专业配置基本齐全，人员专业和项目匹配度较高，分工较明确，团队有一定实力，基本满足项目实际需求得7 分； 第三档次：项目实施团队专业配置基本齐全，人员专业和项目匹配度可行，分工基本明确，团队整体实力较弱，基本满足项目实际需求的得3分。 注：响应文件中附拟派往本项目项目实施团队成员相关证件、相关证明材料的原件扫描件。 |
|  |  | 类似业绩评审（满分10分） | 供应商近三年2023年1月1日至今每承担过（包含已完成或正在实施的项目）1个工程类施工项目业绩得2.5分，满分10分，分数得满为止。 注：响应文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料的原件扫描件，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（提供合同的，须至少提供合同首页、承担范围所在页、日期及委托方与受托方公章盖章页）或业主证明或工程接收（工程竣工验收）证明材料；无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。 |

1、评审原则及方法

1.1本竞争性磋商项目采用综合评分法进行评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的《响应文件》按照本章规定的评分标准进行打分，根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

1.2根据财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文件的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的磋商申请人（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

2、实质性评审

2.1初步评审

2.1.1资格审查

根据磋商办法前附表中规定的评审因素和评审标准，磋商小组对供应商的响应文件进行资格审查，并记录评审结果。通过资格审查的响应文件方能进入符合性审查。

2.1.2符合性审查

根据磋商办法前附表中规定的评审因素和评审标准，磋商小组对供应商的投标文件进行符合性审查，并记录评审结果。通过符合性审查的响应文件方能进入详细评审。

2.1.3详细评审

F1报价部分评审标准：详见磋商办法前附表。

F2技术部分评审标准：详见磋商办法前附表。

F3商务部分评审标准：详见磋商办法前附表。

3、磋商及最终报价

3.1 磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、报价、折扣和其他信息。

3.2 竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.3 为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.6 磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交有效的最终报价，最后报价超过最高限价的供应商将被视为实质性条件不满足本项目，其响应文件将被否决。

提交最终报价的供应商不得少于3家。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、详细评审及统分原则

4.1磋商小组各成员将按照竞争性磋商文件中规定的详细评审标准独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，最终按以下公式计算出各供应商的评审得分。

评审得分=F1+F2+F3

其中：F1、F2、F3分别为报价评分、技术部分评分、商务部分评分3项评审因素的汇总得分。

4.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.3磋商小组对供应商的报价分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.4供应商各项评分因素得分为该项因素各成员评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

5、推荐成交候选供应商及确定成交供应商

5.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位或监狱企业用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。