大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）

竞争性磋商文件

政采云项目编号：DLZC2026-C2-00424-YNXD-0067

招标编号：云鑫招字2026-4-023

采购人：大理护理职业学院

采购代理机构：云南鑫德招标咨询有限公司

2026年05月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取采购文件	2

四、响应文件提交	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

第三章  合同书样式及主要条款	20

第四章  响应文件格式	52

一、★报价一览表	54

二、资格证明文件	55

三、技术部分	68

四、商务部分	71

第五章  项目需求	76

第六章  磋商程序和方法	77

一、磋商程序和方法前附表	77

二、磋商程序及方法	79

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年05月25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

政采云项目编号：DLZC2026-C2-00424-YNXD-0067

招标编号：云鑫招字2026-4-023

项目名称：大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1498761.01元

最高限价：1498761.01元

采购需求：拟对大理护理职业学院医学技术系眼视光实训基地进行装修改造，具体内容详见“工程量清单”。

合同履行期限：90日历天。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购的项目（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且应具有建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证。

3.2供应商拟派的本项目的项目经理须须具备有效的贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）（须注册在本单位的），有效的安全生产考核合格证书（B证），必须为供应商本单位人员（提供有效的劳动合同和近三个月内开具的社保缴纳证明等证明材料），且未担任其它在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书）（注：若项目经理有在建工程，但已做变更的，需提供全套项目经理变更相关证明材料扫描件；若项目经理在本项目成交人确定前已在其他项目中中标（成交）并担任项目经理,且投标时未提供项目经理变更材料的，视其为“担任其他在建设工程项目的项目经理”)。

3.3供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

3.5本项目不接受联合体磋商。

## 三、获取采购文件

时间：2026年05月13日06时00分至2026年05月20日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：有意参加投标的，需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。供应商可根据自己需求在政采云平台自主选择CA办理厂商，其中，云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net/。云南CA可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-672-7666（紧急办理CA电话：0872-2367898）。云南壹证通CA申领链接：https://yzt.ynsmartcer.cn/。云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急办理CA电话：19988166369）。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

时间：2026年05月25日14时30分（北京时间）；

地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、开启

时间：2026年05月25日14时30分（北京时间）

地点：政采云平台电子开标厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1）大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）:

保证金金额：10000.00元

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式

保证金缴纳截止时间：2026年05月25日14时30分

其他：

1、★工期：合同签订后90个日历天内完成全部工作。

2、★项目实施地点：大理护理职业学院。

3、★质量标准：工程质量、安全、技术规格、物理特性符合国家标准和行业标准以及采购人的要求，一次性验收合格。

4、★工程保修期：满足《建设工程质量管理条例》。

5、本项目公告发布媒体：在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

注：1.本项目为不见面开标，各供应商无需到达现场；

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

3.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料（如有），数字证书（CA）详见其办理流程；

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大理护理职业学院

地址：云南省大理白族自治州大理市海东新城蔚文街

联系方式：赵老师（13987289088）

2.采购代理机构信息

名称：云南鑫德招标咨询有限公司

地址：大理市太和街道万花路东段苍洱天籁小区B-98幢

联系方式：0872-2180689、18387286786

3.项目联系方式

项目联系人：周杰、李新蕾

电话：0872-2180689、18387286786

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | 采购人 | 大理护理职业学院 |
|  |  | 采购代理机构 | 云南鑫德招标咨询有限公司 |
|  |  | 项目名称 | 大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段） |
|  |  | 招标编号 | 云鑫招字2026-4-023 |
| 2 |  | 资金来源 | 上级财政专项资金及学校自筹 |
| 3 | 3.1 | 采购内容 | 详见第一章“竞争性磋商公告”。 |
|  | ★3.2 | 工期、项目实施地点、质量标准及工程保修期 | 1、工期：合同签订后90个日历天内完成全部工作内容。 2、项目实施地点：大理护理职业学院。 3、质量标准：工程质量、安全、技术规格、物理特性符合国家标准和行业标准以及采购人的要求，一次性验收合格。 4、工程保修期：满足《建设工程质量管理条例》。 |
| ★4 | 4.1.1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供多证合一营业执照（扫描件）或同等法定证明。 |
|  | 4.1.2 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 供应商须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）、（3）三者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供以下（2）、（3）二者之一。 （1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的供应商可不提供）及其附注； （2）近三个月内基本开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。 备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，新成立企业可根据实际情况提供（2）或（3）。 |
|  | 4.1.3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书） |
|  | 4.1.4 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2025年04月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件。（新成立的供应商根据实际情况提供；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
|  | 4.1.5 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2025年04月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件。（新成立的供应商根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。） |
|  | 4.1.6 | 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  | 4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见第一章 二、申请人的资格要求 2、落实政府采购政策需满足的资格要求。 |
|  | 4.3 | 本项目的特定要求 | 详见第一章 二、申请人的资格要求 3、本项目的特定资格要求。 |
|  | 4.7 | 是否接受联合体参加磋商 | □接受 ☑不接受 |
| 9 |  | 磋商文件澄清截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前。 |
| 9.6 |  | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第五章中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 11.2 |  | 构成响应文件的其他资料 | 1、“第五章 项目需求”中要求提供的其他资料。 2、竞争性磋商文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★12.2 |  | 磋商报价 | 1、供应商应按照采购人提供的工程量清单以及磋商文件的要求进行报价，初次磋商报价及最终磋商报价均不得超过本项目规定的最高限价。否则将按实质性不响应磋商文件要求否决其磋商申请。 2、本项目采用工程量清单报价方式进行报价，供应商按“工程量清单”的要求填写相应报价。若在响应文件递交截止时间前修改磋商申请函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。 3、供应商应按照中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）等现行的法律、法规文件，结合供应商实际和市场价格，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单报价，磋商报价不得低于其企业成本价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。 4、磋商报价应包括完成磋商文件及合同规定的全部工作所需的一切费用及拟获得的利润、税金等所有费用，应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同（采购范围内）所需的一切工作。 |
| ★12.3 |  | 结算方式 | 1、本项目采用竞争性磋商，成交供应商在合同完成后报送已完成项目结算审计资料，由第三方造价单位以成交供应商第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行结算审计，最终结算：由第三方造价单位审定的结算价*优惠率。 2、本工程合同价格方式：采用固定综合单价合同。 3、结算价=按响应文件（第一次报价）计算审定的结算价×优惠率(优惠率=（第二次报价-暂估价）/（第一次报价-暂估价）) |
| ★12.10 |  | 采购预算 | 详见“第一章 竞争性磋商公告”。 |
| 13.1 |  | 磋商有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天。 |
| 14 |  | 响应文件编制 | 1、响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 2、如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。 3、响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。 4、关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件。 5、响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| ★15.2 |  | 磋商保证金 | 一、磋商保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。 二、磋商保证金金额：人民币15000.00元； 三、磋商保证金办理程序： 1、银行转账：磋商保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入采购人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。 磋商保证金缴纳至如下账户： 开户名称：云南鑫德招标咨询有限公司大理分公司 开户银行：中国建设银行大理南诏支行； 缴纳账户：53001716038051000601； 2、保证保险： （1）当供应商未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。 （2）供应商在支付磋商保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。 （3）在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。 3、银行保函： （1）当供应商未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由担保银行按照要求对采购人的损失承担代偿责任。 （2）在投标担保中，供应商为被担保人，采购人为受益人。 4、政府采购电子保函（保险）： （1）为解决投标人在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购项目的投标人可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。 （2）投标人若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。 （3）《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。 四、磋商保证金有效期同磋商有效期，需符合本章13.1条规定。 五、提交磋商保证金的截止时间为：同响应文件递交截止时间。 |
| 15.5 |  | 磋商保证金的退回方式 | （1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户； （2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户； （3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。 |
| 17.1 |  | 递交响应文件的截止时间 | 详见“第一章 竞争性磋商公告”。 |
| 17.2 |  | 递交响应文件地点 | 详见“第一章 竞争性磋商公告”。 |
| 17.3 |  | 是否退还响应文件 | 否 |
| 18.1 |  | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间。 磋商地点：同递交响应文件地点。 |
| 18.4 |  | 磋商程序和方法 | 综合评分法 |
| 24 |  | 履约担保 | 合同签订之前中标单位向采购单位提供履约担保，担保方式为：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（转账或汇款）提交；中标价的5%，在缴纳履约担保后签订合同，竣工验收合格后无息退还。 |
| 25 |  | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由成交人支付，成交人收到成交通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费。 2.采购代理服务费收费标准详见供应商须知总则25.1条款内容。 3.采购代理服务费接受以下形式：现金、转账支票、银行电汇、网银。 4.采购方无义务对落选投标方和落标原因做出解释。 |
| 27 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） |  | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |  |
| （2） |  | 磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。 符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 |  |
| （3） |  | 1.中小企业合同融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。 2.“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900。 3.“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com。 |  |
| （4） |  | 中小微型企业有关政策 本项目对小微企业的评审：适用 □不适用。 中小微型企业有关政策 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行； 2.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策； 3.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 4.价格扣除幅度：小型、微型企业产品（提供本企业承担的工程）价格给予3%的扣除。 5.如果联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。 |  |
| （5） |  | 合同签订之前中标单位须向采购单位提交中标金额3%的“农民工工资保证金”。 |  |

一、总  则

1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号：见“供应商须知前附表”。

2.资金来源

2.1学校自筹，用于采购第五章《项目需求》所列内容。

3.采购内容

3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目工期、项目实施地点、质量标准及工程保修期：见“供应商须知前附表”。

4.合格的供应商（以下简称供应商）

4.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供多证合一营业执照（扫描件）或同等法定证明。

4.1.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，内容详见“供应商须知前附表”。

4.1.3供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺书）

4.1.4供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）依法缴纳税收如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；（新成立的供应商根据实际情况提供；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。

4.1.5供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件；（新成立的供应商根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。）

4.1.6供应商参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见“供应商须知前附表”。

4.3供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“供应商须知前附表”。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一磋商项目包的政府采购活动。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6本项目信用记录查询及使用作如下规定：

4.6.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.6.2信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准。

4.6.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于响应文件递交截止时间后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

4.6.4信用信息的使用规则：供应商若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。（以响应文件递交截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。

4.7“供应商须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.6项和“供应商须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.8 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5.磋商费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.质疑

6.1 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）

6.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

受理质疑部门：

云南鑫德招标咨询有限公司

通讯地址：大理市太和街道万花路东段苍洱天籁小区B-98幢（云南鑫德招标咨询有限公司）

联系电话：0872-2180689、18387286786

邮编：671000

7.投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

二、磋商文件

8.磋商文件的组成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  项目需求

第六章  磋商程序及方法

9.磋商文件的澄清、修改

9.1 供应商应认真审核磋商文件，如有疑问的，供应商可以在 “供应商须知前附表”规定截止时间前以在线不署名形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

9.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，于磋商文件要求递交响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

9.3 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，但至少在磋商文件要求递交响应文件的截止时间 5 日前，将变更时间通知所有获取磋商文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.4 供应商应在递交响应文件截止时间前及时登录“政采云”平台中查看有关该服务磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

9.5 磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

9.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

三、响应文件

10.响应文件编写注意事项

10.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、服务相关要求（见第五章“项目需 求”）和商务条件后，编写响应文件。竞争性磋商文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，响应文件必须响应竞争性磋商文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

10.2 对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

11.响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

11.2 构成响应文件的其他资料：见“供应商须知前附表”。

12.报价和报价货币

12.1供应商须就“第五章项目需求”中所参与磋商的项目内容作完整唯一报价。

12.2供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。磋商报价应包括完成磋商文件及合同规定的全部工作所需的一切费用及拟获得的利润、税金等所有费用，应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同（采购范围内）所需的一切工作。

12.3结算方式：

（1）本项目采用竞争性磋商，成交供应商在合同完成后报送已完成项目结算审计资料，由第三方造价单位以成交供应商第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行结算审计，最终结算：由第三方造价单位审定的结算价*优惠率。

（2）本工程合同价格方式：采用固定综合单价合同。

（3）结算价=按响应文件（第一次报价）计算审定的结算价×优惠率(优惠率=（第二次报价-暂估价）/（第一次报价-暂估价）)

12.4供应商根据自身实力，结合市场情况自主报价。

12.5根据财政部、税务总局最新增值税的规定，请供应商按文件的要求执行并自行评估和承担税率变动的影响。

12.6通过实质性要求审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。

12.7最终报价文件应由法定代表人或委托代理人进行电子签章，在规定的时间统一递交。若已递交的最终报价文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

12.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

12.9报价货币为人民币。

12.10本项目采购预算详见“供应商须知前附表”，报价超过采购预算的供应商的响应文件将按无效文件处理。

13.磋商有效期

13.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

13.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

14.响应文件的编制

14.1 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

14.2 如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

14.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。

14.4 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

14.5 响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

15.磋商保证金

15.1磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在磋商有效期内保持有效。

15.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。

15.3办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及招标编号。

15.4未成交的供应商在成交公告发出后五个工作日内由采购代理机构办理退保证金退回流程；磋商保证金的退回仅以网上银行转账的方式进行。

15.5 磋商保证金的退回方式：

（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；

（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；

（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。

15.6 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商开始后要求撤回响应文件的；

（2）成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（3）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（4）成交供应商拒绝履行合同义务的。

四、响应文件的提交

16.响应文件的密封与标记

16.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

16.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys。

16.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

17.递交响应文件的截止时间和地点

17.1 响应文件的递交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达/上传的响应文件，采购人不予接收。

17.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交/上传到“供应商须知前附表”规定的地点。

17.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

五、磋商

18.磋商

18.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

18.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。

18.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人3人，并标明排列顺序。

18.4 磋商程序和方法

磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

18.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”前附表第2.1.1、2.1.2款实质性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

18.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.7 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 18.8 电子交易活动的中止。）如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

18.8 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

18.9 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

19.磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

20.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

六、成交结果

21.成交人的确定

21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。

22.成交通知书

22.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购网上公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

22.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

23.签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购内容、采购金额、技术服务和质量要求等事项签订政府采购合同。

23.2 签订合同前成交人应向采购人提交履约保证金，保证金的提交方式、金额等详见“供应商须知前附表”。

23.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24、履约担保

24.1签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体成交的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃成交项目，磋商保证金将不予退还。

24.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

25.采购代理服务费

25.1采购代理机构按以下工程招标收费标准优惠20%收取，以成交金额为计算依据向成交人收取采购代理服务费：

| 计价金额 | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费率 |  |  |
| 50万元及以下 | 0.70万元 |  |  |
| 50-100万元(含) | 1.5% |  |  |
| 100-500万元(含) | 1.30% | 1.30% | 1.00% |
| 500-1000万元(含) | 1.00% | 0.50% | 0.70% |
| 1000-5000万元(含) | 0.70% | 0.40% | 0.40% |
| 5000万元-1亿元(含) | 0.25% | 0.10% | 0.25% |
| 1亿元-5亿元(含) | 0.05% |  |  |
| 5亿元一10亿元(含) | 0.035% |  |  |
| 10亿元以上 | 0.008% |  |  |

备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

25.2成交人应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

26.磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及相关法律法规编制。

27.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款

（注：本合同样式仅供参考，具体合同内容以甲乙双方签定的合同为准）

政 府 采 购 合 同

(电子交易项目适用）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）

2.工程地点： 大理护理职业学院。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：上级财政专项资金及学校自筹。

5.工程内容：拟对大理护理职业学院医学技术系眼视光实训基地进行装修改造，具体内容详见“工程量清单”。

6.工程承包范围：本合同及工程量清单所示全部内容。

本项目具体施工范围以施工图（如有）及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2026年月日。

计划竣工日期：2026年月日。

工期总日历天数：工期为    天（自合同签订之日起），实际开工时间以开工令批准时间为准。

三、质量标准

工程质量、安全、技术规格、物理特性符合国家标准和行业标准，满足采购需求及合同要求，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：             整(¥           元)，其中：            ；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：             整(¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）：             整(¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：             整(¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）：             整(¥           元)；

2.合同价格形式：固定综合单价合同（人民币：元）【1.该价格包括承包人为完成磋商范围内所有工作和质量保修所需的全部款项(包括人工、机械、税费及材料费)。其他按合同条款中双方约定的结算方式执行；2.合同结算价以按发包人指定的第三方造价单位审定的结果为准；3.承包人未经发包人确定擅自扩大的工程量，发包人不支付任何费用，若造成损毁的，发包人有权要求恢复原状和赔偿损失(包括直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用)；4.若施工过程中发生变更和经济签证，按照专用条款约定的相关内容执行（合同价款不得超过合同总价）】。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商文件、响应文件及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）采购需求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 若承包人为联合体，发包人可根据联合体协议中各联合体成员分工，分别同联合体各成员签订合同，进行独立结算支付，也可由联合体成员委托牵头人统一与发包人进行结算支付。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 大理州      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人、承包人双方法定代表人或授权代表签字，并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。

| 发 包 人： | (公章) | 承 包 人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | （签字） | 法定代表人或其委托代理人： | （签字） |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

## 第二部分 通用合同条款

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.技术标准和要求：是指根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术标准等内容的文件，是合同文件的组成部分。2.施工组织设计，经双方签署认可的补充协议、补充条款，合同履行过程中经参建各方参会形成的会议纪要及实施过程中的往来文件资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：详见监理合同。

资质类别和等级：           。

联系电话：          。

电子信箱：          。

通信地址：          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：       /   。

资质类别和等级：       /   。

联系电话：       /   。

电子信箱：       /   。

通信地址：       /   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定（如有）。

1.1.3.10 临时占地包括：现场临时办公及施工场地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /   ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同书面补充协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；

（2）合同协议书；

（3）中标（成交）通知书；

（4）磋商响应文件及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）竞争性磋商文件；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单或预算书；

（11）其他合同文件。

如本合同在执行过程中，对合同的执行内容有特别约定和补充的，将按其相应效力执行，图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：          ；

发包人向承包人提供图纸的数量：          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：          ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工方案、施工进度计划安排，竣工结算资料、竣工图等；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天，承包人向发包人提供施工组织设计、施工方案、施工进度计划安排，经发包人和监理工程师（若有）批准后实施。工程申请竣工验收前应提交竣工结算资料，竣工验收之日后5个工作日内提供竣工图；

承包人提供的文件的数量为：提供4套资料（不含承包人）；

承包人提供的文件的形式为：书面形式、书面文件扫描件及相关电子版；

发包人审批承包人文件的期限：不超过14天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.6.5补充条款：任何施工图纸必须经发包人或监理人专门确认，未经发包人或监理人确认的图纸无效。承包人只能从发包人或监理人处获得图纸。除上述规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，应由承包人自行承担责任；对于这类工程，发包人不予认可。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代表  。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公地点；

承包人指定的接收人为： 项目经理  。

监理人接收文件的地点：  施工现场   ；

监理人指定的接收人为： 总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人出入发包人特定区域，应当遵守发包人安全管理规章制度及现场运行监管人员的指挥，根据发包人要求提供进出人员身份资料办理相应登记备案手续。

1.10.2 场外交通

补充条款：承包人应采取有效的措施，避开城镇居民密集区，避免其车辆对运输沿线道路的损坏、污染，和对沿线居民的噪声干扰；一旦导致对沿线道路的损坏、污染、或噪声干扰，承包人应自费进行维修、补偿或赔偿，这类费用风险应认为承包人已经在报价时给予充分的考虑。

承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对项目现场、发包人和/或其他第三方的正常营业和/或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

（1）由发包人提供的场内公共道路的维护、养护、管理及相关费用由承包人承担。公共道路以外的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护、管理及相关费用由承包人承担。

（2）承包人在其自身项目（标段）内修建的临时道路必须无条件允许其他工程（或其他标段）承包人共同使用，承包人负责维修、养护和管理，相关费用已经考虑并包括在合同价款中。

（3）如果承包人与其他工程（或其他标段）承包人共同使用公共范围内临时道路和交通设施时，应服从发包人或监理人的协调管理。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：图纸、技术规范和其他技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：双方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承保人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：若承包人使用了第三方的专利、专有技术、技术秘密等知识产权，涉及的责任和费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：招投标文件中工程量清单漏、缺项的、设计变更、双方签字认可的增加工程量、项目以及工程签证及双方签字认可的材料单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使合同中发包人代表的权利，履行发包人代表的职责。包括工程管理，组织协调施工，设计、监理及项目参与各方的工作；负责现场及变更工程量签证；审核开工令、停工令、复工令；负责工程质量、安全、进度监督检查，审核支付工程进度款的工程量，隐蔽工程认证，成本控制等。但无权豁免合同中承包人的义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收前向发包人提交完整的工程竣工备案资料及竣工验收报告；竣工验收合格之日提供符合城建档案部门和行政质检监督部门要求的竣工图及相关竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：   套（含竣工图、结算资料、内页资料等）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：

1）按国家、行业、地方有关规定及发包人要求执行 。

2）纸质资料部分：不得少于六套，两套原件四套复印件（若发包人需要补充，则承包人应无偿按发包人要求提供）。归档图纸一式六份，均为原件（若发包人需要补充，则承包人应无偿按发包人要求提供），原件的定义是指：签名或签证采用书写，加盖红章的原件。

3）电子文件部分：按全套归档文件扫描刻录四套，电子文件应与纸质文件同时归档，并符合《电子档案归档与管理规范》（GB/T18894）和《公务电子邮件归档与管理规则》（DA/T32）的要求；照片文件的整理应符合《照片档案管理规范》（GB/T11821）的要求；录音、录像、软磁盘等磁性载体文件的整理应符合《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15）的要求；计算机辅助设计文件的整理应符合《CAD电子档案光盘存储、归档与档案管理要求》（GB/T17678.1）的要求。

4）移交纸质档案时还须提供一套总目录、案卷目录、卷内目录、竣工图表的电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：因承包人未按时足额向农民工（或材料、服务提供商）支付工资导致发包人代为付出款项的，则所付出的款项视为发包人已向承包人支付了等额工程款。如发包人代为支付事项还导致质保金数额受到影响，则承包人应在款项代付之日起14日内补足。承包人逾期未补足的，每延误一天承包人应支付违约金5000元；根据本合同的其他约定支付违约金，承包人还须按给发包人造成的实际损失给予赔偿。

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不能影响阶段性工期和总工期的目标。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进度报表每月20日以前提供。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按国家、政府法规、发包人和项目实施适用单位要求办理，费用由承包人自理。

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理，费用承包人自理。

5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：按规定办理，直至竣工验收，费用承包人自理。

6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人由于施工原因造成其它建筑物、设施、建筑等的损坏时，必须负责修复或赔偿全部损失。

7）施工场地清洁卫生的要求：按文明施工及发包人有关规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工。承包人在施工中必须做好防止扬尘的施工措施，不得影响工程周边人员的正常生产、生活，承包人未按要求采取相关措施的，发包人有权下达停工整改通知，所造成的损失由承包人负责。

8）主动协调本工程周围居民及有关单位关系，采取必要措施协调解决扰民和民扰问题，应避免发生矛盾与冲突。否则，由此造成的一切后果由承包人承担。

9）双方约定承包人应做的其他工作：

1.承包人须与发包人签订安全施工协议书及社会治安责任协议书，严格遵守相关规定，服从社会治安综合治理、环境保护等管理制度；

2.未完善的施工便道由承包人负责，若因施工原因造成的排水管道的堵塞和发包人完成的施工便道的损坏，承包人负责修复，费用由承包人承担；

3.承包人必须完善施工环保措施，处理好烟尘及其他污染；

4.施工机械在满足施工设计要求外，必须配备应急处置设备，确保施工进度及施工安全。

5.承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，如因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故，由承包人负全责并承担费用；

6.在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏。否则，由此造成的后果和费用均由承包人承担。

10）疫情防控：若工程开工时仍处于疫情期间，须按照当地政府的疫情防控要求完善相关工作。

11）严格执行《保障农民工工资支付条例》（2020年5月1日起施行）的相关规定，包括但不仅限于以下内容：

1、承包人须实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

2、农民工工资以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不以实物或者有价证券等其他形式替代。

3、按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

4、实行月、周、日、小时工资制的，按照月、周、日、小时为周期支付工资；实行计件工资制的，工资支付周期由双方依法约定。

5、与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的具体支付日期，在农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，在法定节假日或者休息日前支付。因不可抗力未能在支付日期支付工资的，在不可抗力消除后及时支付。

6、按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。向农民工支付工资时，提供农民工本人的工资清单。

7、拖欠农民工工资的，依法予以清偿。

8、承包人使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由承包人清偿，并可以依法进行追偿。

9、将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，依照有关法律规定执行。允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以承包人的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资的，由承包人清偿，并可以依法进行追偿。

10、承包人合并或者分立时，应当在实施合并或者分立前依法清偿拖欠的农民工工资；经与农民工书面协商一致的，可以由合并或者分立后承继其权利和义务的用人单位清偿。

11、承包人被依法吊销营业执照或者登记证书、被责令关闭、被撤销或者依法解散的，在申请注销登记前依法清偿拖欠的农民工工资。

12、承包人按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料由承包人妥善保存备查。

13、承包人或者分包单位将依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。未与我公司或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

14、承包人须在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。承包人将建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

15、承包人须对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

16、用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，承包人或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

17、承包人须按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。若当地政府规定农民工工资保证金和准备金应由建设方缴纳时，待审计结束后，扣留相应金额，待承包人履行完相关义务和责任，政府退回该笔费用后，再支付给承包人。

18、承包人须在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

19、发包人与承包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议而不按照规定代发工资。

20、承包人将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由承包人清偿。承包人允许其他单位和个人以承包人的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由承包人清偿。

21、严格执行国家或地方法律法规关于农民工工资的其他现行规定。

22、承包人除了编制工程质量报表外，还应定期（通常是每周）编制进度报告，报送监理人审查。若监理人对进度报表中的质量、进度反馈存在异议而拒绝签字，承包人不得进行下一道工序的施工。

12）施工工地和道路扬尘管控要求：

根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的要求做好施工工地和道路扬尘管控工作，包括但不仅限于以下内容：

（1）施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

（2）对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

（3）加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

（4）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

（5）硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。

（6）清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（7）加强监测监控。鼓励施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1 项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

注册执业证书编号：                    ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面履行本合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：派驻本合同工程的项目负责人（项目经理）须常驻现场，不得兼任其他工程职务。项目负责人（项目经理）确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理在通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目经理擅自离开施工现场的，按每次人民币1000.00元向发包人支付违约金。（2）项目经理擅自离开施工现场每月累计达到5次（含5次）的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应于接到发包人更换通知3日内更换合格人员到岗，否则发包人有权对其要求支付5000元/天的违约金，累计计算，由此导致工期延误和增加的费用，有承包人承担；逾期7天还未更换合格人员到场的，发包人有权解除合同，合同解除的，承包人承担因合同解除而给发包人所造成的损失（包括直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人需要更换项目经理的，须提供经承包人法定代表人签署的申请，选派不低于原项目经理资格条件的人员作为继任项目经理，经发包人书面同意后方可更换；承包人未经发包人同意自行更换项目经理的，承包人将承担支付合同价10%的违约金，同时，发包人有权终止合同，由此产生的后果和责任均由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人不得拒绝发包人要求更换项目经理的要求，如拒不执行，发包人有权终止合同。

3.2.5项目经理必须按时参加由监理工程师和发包人召集召开的关于项目相关会议，项目经理未参加的，按每次人民币1000.00元向发包人支付违约金；每月累计达到5次（含5次）的，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

（1）根据云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》的通知（云建标[2014]678号）要求，结合工程类别，承包人应承诺下列所列的主要施工管理人员及时到岗到位：

技术负责人：      职务：        联系方式：      。

施工员：          职务：        联系方式：      。

安全员：          职务：        联系方式：      。

质量员：          职务：        联系方式：      。

标准员：          职务：        联系方式：      。

材料员：          职务：        联系方式：      。

机械员：          职务：        联系方式：      。

劳务员：          职务：        联系方式：      。

资料员：          职务：        联系方式：      。

其他人员：        职务：        联系方式：      。

（2）以上主要施工管理人员为施工现场最低人员配置（主要施工管理人员为技术负责人、施工员、安全员、质量员等），其中标准员、材料员、机械员、劳务员和资料员可兼职。

（3）承包人无正当理由拒绝撤换技术负责人的，发包人有权终止合同。承包人无正当理由拒绝撤换以上其他主要施工管理人员的，经监理人和发包人确认后，按每人每次每天人民币1000元向发包人支付违约金，直至承包人更换合格人选，承包人不得对此提出任何异议。同时，在更换期间承包人有义务保证工作的连续性由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人3.3.3条中主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过3天（不含3天）的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过3天（含3天）的，应通知监理人，并征得发包人书面同意，同时，对超出部分，对技术负责人离开施工现场按每天人民币1000元向发包人支付违约金、其他主要人员按每人每天人民币1000元向发包人支付违约金。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经监理工程师或发包人批准擅自更换主要施工管理人员的，承包人将承担支付合同价10%的违约金，同时，发包人有权终止合同，由此产生的后果和责任均由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责按每次人民币1000元向发包人支付违约金，每月超过3次（含3次），发包人有权要求承包人更换技术负责人；其他主要施工管理人员按每人每次人民币1000元向发包人支付违约金，每月超过3次（含3次），发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.3.6技术负责人必须按时参加由监理工程师和发包人召集召开的关于项目相关会议，技术负责人未参加的，按每次人民币1000元向发包人支付违约金；每月累计达到5次（含5次）的，发包人有权要求承包人更换技术负责人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责对已完工程成品采取保护措施，并承担相关费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订之前中标单位向采购单位提供履约担保，担保方式为：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（转账或汇款）提交；中标价的5%，在缴纳履约担保后签订合同，竣工验收合格后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程质量、进度、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。

关于监理人的监理权限：决定影响工期的施工暂停；工程变更、设计变更的估价；索赔价款的确定和支付；涉及改变原设计意图的变更；对承包人合同规定的义务提出变更；暂估价的确定；超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。

监理工程师需要取得发包人批准才能行使的职权包括：影响工程质量的签证；影响工程造价的签证及技术方案；工程设计变更签证；签发开工令、停工令、复工令；标外工程的监理；工程量确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担满足施工现场的办公场所，费用承包人负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：       总监理工程师        ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按合同通用条款执行 ；

补充条款：如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。承包人在施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。承包人在发包人原有生产设施附近施工，在实施爆破、易燃、有毒、腐蚀性物品施工时，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，接受行业主管部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。施工期间，施工单位必须采取有效措施以确保运输车辆及各类施工机械设备作业安全。如发生安全事故导致发包人损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。

为了保护本合同工程免遭损坏，或为现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

安全文明施工须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》标准。严格按安全管理条例及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失由承包人负责。并执行“通用条款”相应条款及中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》以及本项目的相关管理规定和办法。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按国家建筑工程安全施工有关要求、发包人安全管理规定的要求施工 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人将施工安全措施计划于本合同生效后7日内报送监理人审批 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准。严格按安全管理条例及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失由承包人负责。并执行“通用条款”相应条款及中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》以及本项目的相关管理规定和办法。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 因承包人的原因导致实际进度与合同计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔，施工进度比批复的施工组织设计节点进度计划延误达 30 日以上时，发包人有权单方终止合同 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天，承包人向发包人提供施工组织设计书，并提供施工进度计划及资金使用计划，经发包人和监理方批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到上述资料后7天内确认或提出修改意见，逾期不确认或未提出修改意见的，视为认可。

补充条款：发包人有权根据承包人提供监理人审批同意的工期计划，检查工程进度情况，并结合工程总体进度要求承包人适时调整工期计划，满足发包人总体工期要求，产生的费用承包人负责承担。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内确认或提出修改意见，逾期不确认或未提出修改意见的，视为认可 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 满足开工时间要求。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 满足开工时间要求。

补充条款：在合同签订后发出工程开工令前，发包人对照项目磋商文件、响应文件及合同文件，对开工前置条件进行检查。

开工前置条件主要包括：

（1）项目组管理人员到位情况；

（2）投入的机械、设备到位情况；

（3）安全文明施工实施及准备情况；

（4）经监理人和发包人批准审核的施工组织设计和施工进度计划；

（5）施工临时设施、用房准备情况；

（6）设计交底、图纸会审记录；

（7）若工程开工时仍处于疫情期间，须按照当地政府的疫情防控要求完善相关工作。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天，累计计算，逾期超过7天的，发包人有权解除合同，给发包人造成损失（包括直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用）的，承包人还应赔偿发包人的损失，并支付签约合同总价10%的违约金。

双方约定工期顺延的因素还包括：

（1）在承包人施工时间段内非承包人原因停水停电连续超过8个小时，经双方签字确认后，工期相应顺延，但费用不增加。

（2）因政府行为连续停工一天以上的，工期可顺延，但费用不增加。承包人在该款约定的情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包人和监理人提出报告。发包人和监理人在收到报告后7日历天内予以答复。

（3）因工程的变更、工程量的增减等其他情形导致工期可能顺延的，承包人应当上述情形发生之日起7日内，提出书面报告，要求应当顺延工期以及具体顺延的天数，经发包人和监理人共同确认可作为工期顺延的依据。承包人未在约定的时间内向提出工期顺延报告的，即视为上述情形的发生不涉及工期顺延。

（4）因不可抗力延误工期，承包人须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

（5）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：收取工程价款结算总额10%的违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按合同通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续强降雨、雪，3天以上，如：持续降雨超过24小时且雨量超过100mm以上；近十年来未见的异常雨、雪等；

（2）40℃ 以上或低于-10℃以下并持续3天以上天气等；

（3）8级以上大风等。

（4）指经监理人提出并由发包人确认，在该气候条件影响下，施工质量、安全、进度均不能得到保证的情况。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8. 材料与设备

8.3.2补充条款：本工程使用的各种设备、材料，承包人在采购实施前需征得发包人同意（包括质量标准、品种、规格型号等），若发包人对中标（成交）人申报的材料（设备）的材质、品牌不满意，有权要求中标（成交）人更换直到满足使用功能要求及效果为止。

8.3.3承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料。承包人在使用该材料或工程设备之前，监理人应同意并在资料验收单上对同意使用材料或工程设备的行为签字。未经监理人签字，任何建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。若监理人如实以材料或工程设备存在质量问题为由拒绝签字而耽误工期，工期不予顺延，造成后果由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按合同通用条款执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足工程施工需要 。

施工现场需要配备的试验设备：满足工程施工需要 。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足工程施工需要 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：满足工程施工需要，费用承包人自理 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 。

10.2变更权

10.2补充条款：发包人提出的变更承包人应无条件执行。确因突发事件以及保证施工安全需要立即处理的设计变更，承包人在进行变更处理的同时应有监理人在场确认，并按规定书面向发包人报告，并及时按发包人变更程序办理设计变更手续。凡未按发包人规定的程序报批，自行变更者，发包人一概不予承认，并追究有关责任者的责任。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：涉及工程价款的变更，按通用条款执行。

对新增清单综合单价，执行以下原则：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的清单项的，采用该清单的综合单价。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工作清单项的，由承包人向发包人提出变更报价，经发包人及委托的造价咨询单位审核确认后执行。计价方式按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）等相关的建设工程工程量计价规范等及其相关配套的计价文件计算后按成交价与控制价的下浮比例结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：详见工程量清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人 ;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 该费用由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为发包方所有；用于支付工程签订时不确定或不可预见的所有材料、工程设备、服务的采购、可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价调整，以及发生的索赔、现场签证确认等费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同价款采用固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）材料价格市场波动风险；（2）总价措施包干的风险，本项目总价措施费用按措施项目投标价固定包干，无论施工过程中发生何种变化，总价措施费用都不予调整；（3）临时停水停电由承包人自行考虑到相关措施，费用自理；（4）已有清单项目工程量增减的风险，即在实施过程中，已有清单项目的工程量无论发生如何变化，结算时，投标报价中的综合单价均不予以调整。

风险费用的计算方法： 供应商自行考虑计入磋商报价 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、由于工程量清单项目漏项、工程设计变更、现场签证增加等引起新增的工程量清单项目，其综合单价调整执行专用条款10.4.1规定。

2、根据合同范围及公共突发事件处置需要，确需额外配备的防控物资及其它的措施项目的，承包人应根据国家及当地相关规定（通知）按一事一报原则报监理人并经发包人同意后支付。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例和条件：合同价款的30%。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及国家和行业相关规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，每月20日按进度向监理工程师提交审核，由监理工程师向发包人报审已完成工程量报告 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。

付款方式：按以下信息对公支付。

增值税发票开票及付款信息：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

联系电话：

承包人指定收款账号

户名：

账号：

开户行：

合同履行和工程款支付往来的单位、账号（变更的需提供证明材料），必须与响应文件和本合同保持一致，承包人授权除此以外的自然人或单位进行项目实施、委托收款等事项，发包人一概不予认可。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人规定的格式编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：双方在签订合同时具体协商。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人提交的进度付款申请单后5日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到经监理审查确认的进度付款申请单后7日内 。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人审批通过进度款支付材料后30天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

（3）除了经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场。缺陷责任期满后28天内，承包人的人员和施工设备须全部撤离施工场，延后撤离造成发包人增加的费用，由承包人承担。

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后7天内完成。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行 。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人规定的格式、程序上报。按通用条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程完工后，承包人应及时报送已完成项目结算审计资料至发包人委托的第三方造价单位，由第三方造价单位以成交供应商第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行结算审计，最终结算：由第三方造价单位审定的结算价*优惠率。

结算价=按响应文件（第一次报价）计算审定的结算价×优惠率(优惠率=（第二次报价-暂估价）/（第一次报价-暂估价）)

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审批通过结算款支付材料后30天内支付。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份，在缺陷责任期终止证书签发后14天内 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满且工程竣工投产两年后14天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30天内 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人审批通过支付材料后30天内支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，且不低于法定最低保修年限，自交付使用之日起计 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；

（2）对公支付合同价款的/ ；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:预留合同价款的3%作为质量保证金，在工程质量缺陷责任期届满后不计利息退回质量保证金。

关于质量保证金的补充约定： /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：满足《建设工程质量管理条例》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 在工程保修期间，承包人应建立工程保修专业队伍，提供7*24小时全天候服务。属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起，8小时内派人保修，一般质量问题，24小时内完成，较大质量问题，2个工作日内完成，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从保修金中扣除。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。修复工作完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人发生以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度要求赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。

（1）未经监理工程师同意，撤走已进入工地的施工机械设备，而导致工程施工受到影响的；

（2）未按发包人或监理人的整改要求（包括以巡查例会方式或其他方式另行提出）进行整改并书面递交整改报告的；

（3）未经发包人同意擅自转包或分包的；

（4）承包人应严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。承包人企业的劳动合同管理、用工制度管理、工资支付制度管理等应当遵照国家、省市及地方的相关法规及规定执行，并接受相关主管部门、监管部门等的监督及管理，因承包人欠薪所产生的一切问题及一切责任（包括违约及赔偿责任、社会责任、法律责任）由承包人全权负责。承包人在签订合同时应将农民工工资支付的详细管理方案提交发包人审核，方案应当从各方面（包括但不限于项目农民工实名制管理、项目农民工工资支付管理、拖欠农民工工资“黑名单”管理等）详细说明确保不拖欠农民工工资的管理措施、保证措施及相关承诺。承包人每月需向发包人提交农民工工资支付情况的书面材料，承包人向发包人申请付款时还须同时提交当前未拖欠农民工工资的书面承诺；

（5）因承包人原因发生农民工讨薪、围堵或其他公共事件的，每发生一次承包人需向发包人赔偿人民币1万元，发生上访事件的，承包人需向发包人赔偿人民币1万元/人次；

（6）其他违反本合同约定的任何行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分或全部的赔偿责任：

（1）发包人没收承包人履约保证金；

（2）及时整改及承担费用的责任；

（3）工程所需的材料由承包人自行采购。材质、规格、品牌必须符合设计及满足发包人要求。承包人所采购材料不符合约定时，监理和发包人有权要求制止使用，并要求承包人及时更换，造成工期延误的按照工期延误的约定承担违约责任。承包人不予更换不符合要求的材料时，发包人可不予支付下一期进度款，若不更换不符合要求的材料达到3天的，承包人承担2000元的违约金，供应商拒不更换的发包人可以单方解除合同，合同解除的，承包人承担1万元的违约金，给发包人造成损失（包括直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用）的，承包人还应赔偿发包人的损失。

（4）本合同约定承包人违约应承担的违约责任：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家现行的质量标准一次验收合格。如果不能一次通过相关部门验收合格并通过备案，承包人需向发包人支付暂定合同总价的10%作为质量违约金，并无偿返工、整改，工期不予顺延，逾期完工仍按照工期延误的规定处理；若其中分部分项工程达不到一次性验收合格，承保人需向发包人支付至少合同总价5%/次的违约金，并承担全部返工费用；竣工验收时，如发现存在不可修复的缺陷，发包人将对缺陷进行综合评价，并折合成响应的费用（承包人同意此项费用由发包人确定），此费用为承包人向发包人的赔偿金额。给发包人造成损失（包括直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用）的，承包人还应赔偿发包人的损失。承包人应承担的违约金，发包人可在应付工程款中直接扣除。

（6）双方约定的承包人其他违约责任：1.在工程实施过程中，因承包人原因造成施工质量、安全等问题的，或者承包人拒不服从监理单位现场人员管理的，监理单位可向承包人开具处罚通知书，并经发包人同意后对承包人处罚金5000元人民币/次。2.如因承包人原因导致发包人单方解除合同的，承包人应承担向发包人支付签约合同总价10%的违约金的违约责任。3.若安全生产、文明施工、环境保护管理及措施未达到要求，承包人应承担因此导致的经济损失、接受执法部门的处罚外，每发生一次，需向承包人支付2000元的违约罚金，情节严重的，发包人有权解除合同。

（7）发包人的违约索赔范围还包括给发包人所造成直接损失、间接损失及为实现权利所支付的所有费用。

（8）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重作或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；

（9）发包人为解除合同而与承包人发生争议，且争议经合同约定的争议解决机构或裁决机构生效裁决确定发包人有权解除合同的，则为处理争议所发生的一切实际费用须由承包人承担；

（10）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；

（11）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；

（12）其他违约行为按照本合同专用条款约定的违约金支付，所有违约金发包人均可从合同款项、履约保证金、质量保证金中扣除，不足的部分，由承包人应补足 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的，发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）火山爆发、泥石流、暴风（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）核反应、辐射或放射性污染；

（3）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成爆炸、火灾；

（4）公共突发事件；

（5）因国家政策法规、行业主管部门相关规定所导致的停工等情况。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.2 补充条款：

不可抗力的等级范围约定：不可抗力需要满足三个条件：即不可预计、不可避免和不能克服。对于人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故应达到被国家权威部门发布且界定为灾害事故的程度。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容如下：

（1）删除合同通用条款18.1；

（2）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。

18.2 工伤保险

关于工伤保险的约定：按规定办理工伤保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

（1）意外伤害保险

本项目的意外伤害保险应按项目参加意外伤害保险，双方各自负责按实为所属人员办理保险费。

（2）第三者责任险

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人须以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，保险金额及费率由承包人与发包人同意的保险人商定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 采取争议评审方式解决争议 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：

（1）争议评审组由三人或五人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，或请行政主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。

（2）选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，选择五名争议评审员的，各自选定两名，第五名成员为首席争议评审员。首席争议评审员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由行政主管部门指定首席争议评审员，或通过合同争议调解机构指定。

选定争议评审员的期限：合同当事人应当自合同签订后60天内，或者争议发生后30天内，选定争议评审员  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分摊 。

其他事项的约定：争议评审组成员应与合同双方均无利害关系 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程 所在地人民法院起诉。

协议书补充条款：

1.承包人在施工过程中，不得损害发包人的利益。若由于承包人原因，致使发包人利益受损，承包人须承担责任。

2.承包人在施工全过程中必须严格遵守响应文件中对质量、工期、施工工艺技术等所有承诺，发包人有权进行符合性监督。若承包人在施工过程中所提供的质量、工期、施工工艺技术与其承诺不符，发包人有权提出索赔。

3.设备在保修期内发生故障，承包人应在收到用户设备故障报告后24小时内做出响应，指导用户排除故障或派技术人员到现场提供免费技术服务。

4.承包人需提供维护工具和设备，确定这些工具和设备的依据如下：提供更换模块和部件的任何方面的维护所需的所有特殊用途的工具。除所需的维护工具和设备外，应含专用维修仪器仪表和维修工具。

5.在保修期内如设备出现故障、承包人应立即对发包人的故障设备进行免费修理或更换，并在发包人要求的时限内完成更换、修理及返工作。若由于承包人的迟延造成发包人不能正常工作或致使返修的故障设备超过保修期，则由此产生的修理费用及发包人损失由承包人负责。

6.本合同未尽约定，参照磋商文件实质性要求及响应文件实质性承诺执行。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）与         签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段） 项目质量保修范围内为在保修期内出现的所有质量缺陷。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3．其他项目保修期限约定如下：设备保修期不少于24个月，时间从工程竣工验收合格之日起计算 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起8小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此发生的费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发 包 人： | （公章） | 承 包 人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | （签字） | 法定代表人或其委托代理人： |  （签字） |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |   |
| 地 址： |  | 地 址： |   |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |   |
| 电 话： |  | 电 话： |   |
| 传 真： |  | 传 真： |   |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |   |
| 开户银行： |  | 开户银行： |   |
| 账 号： |  | 账 号： |   |

第四章  响应文件格式

（未提供格式的部分由供应商自行编制）

大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）

响应文件

招标编号：

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

一、★报价一览表

项目名称：

招标编号：

| 供应商名称 | 磋商报价（元） | 项目经理 | 工期 | 项目实施地点 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 姓名： 注册证书类型： 注册证号： |  |  |  |  |

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：表中“磋商报价”应与“磋商申请函”中“总报价”和“磋商总价”一致。

## 二、资格证明文件

1. 供应商应填写和提交下述规定的有关资料。

2. 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3. 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

### （一）★磋商申请函

致：               （采购人名称）

我方仔细研究了  （项目名称）   （招标编号：          ）竞争性磋商文件，并认可项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）    全权代表  （供应商全称）   参加磋商，并提交响应文件。

据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

- 我方愿以：人民币     元的磋商报价，按合同约定完成本项目。

2. 我方拟派项目经理姓名：               ，执业证书信息（注册证书编号）：

3. 我方承诺本项目工期为：               ；项目实施地点:                              。

4. 我方满足的质量标准为：工程质量、安全、技术规格、物理特性符合国家标准和行业标准以及采购人的要求，一次性验收合格。

5. 我方满足的工程保修期为：满足《建设工程质量管理条例》 。

6. 我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

7. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8. 我方响应文件有效期为自磋商之日起90天。

9．我方同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

10．同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

11. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签名）

日期：            年       月       日

### （二）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。

供应商：                                 （电子签章）

日期：            年       月       日

### （三）法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （项目名称）    项目（招标编号：          ）的磋商采购。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：                          （电子签章）

法定代表人：                          （电子签名）

法定代表人身份证号码：

委托代理人姓名：

职      务：

代理人身份证号码：

委托代理人电话：

日期：          年       月        日

注：后附委托代理人身份证复印件。

### （四）供应商具备参加政府采购活动条件承诺书

致：                        （采购人名称）

我公司郑重承诺我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年     月     日

### （五）磋商保证金缴纳凭证

（提供保证金缴纳凭证复印件/扫描件）

### （六）营业执照或同等法定证明

（提供复印件/扫描件）

### （七）开户许可证

（提供复印件/扫描件）

### （八）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见“供应商须知前附表”4.1.2款规定。

### （九）供应商依法缴纳税收的证明材料

详见“供应商须知前附表”4.1.4款规定。

### （十）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见“供应商须知前附表”4.1.5款规定。

### （十一）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关说明

（供应商提供承诺书，格式内容自拟）

### （十二）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行承诺说明，内容自拟）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （十三）落实政府采购政策需满足的资格要求

（如有）

- 1、中小型企业声明函（工程）

- （不属于中小企业的无需填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加大理护理职业学院的大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段），属于建筑业行业；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （电子签章）

日期：      年     月     日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，建筑业。

3.供应商填表时应择一明确自己属于哪种类型的企业。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

#### 2、残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

#### 3、监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需填写）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

（十四）供应商资格要求中要求的其他文件

磋商文件第一章“二、申请人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件，包含但不限于以下资料：

1、供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且应具有建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证。

2、供应商拟派的本项目的项目经理须须具备有效的贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）（须注册在本单位的），有效的安全生产考核合格证书（B证），必须为供应商本单位人员（提供有效的劳动合同和近三个月内开具的社保缴纳证明等证明材料），且未担任其它在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书）。（注：若项目经理有在建工程，但已做变更的，需提供全套项目经理变更相关证明材料扫描件；若项目经理在本项目成交人确定前已在其他项目中中标（成交）并担任项目经理,且投标时未提供项目经理变更材料的，视其为“担任其他在建设工程项目的项目经理”)。

3、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

5、非联合体磋商承诺书。（提供承诺书，格式由供应商自拟）

6、其他。

（十五）★报价书

注：供应商应根据采购人提供的工程量清单编制报价书，不应出现更改、漏报、多报等情况，若出现则按照不实质性响应竞争性磋商文件，作否决投标处理。

### （十六）构成响应文件商务部分的其他资料

（格式内容自拟）

## 三、技术部分

### （一）施工组织方案

（内容格式自拟）

### （二）质量管理体系与措施

（内容格式自拟）

### （三）安全管理体系与措施

（内容格式自拟）

### （四）文明施工及环境保护管理体系与措施

（内容格式自拟）

### （五）构成响应文件技术部分的其他资料

（格式内容自拟）

## 四、商务部分

  - （一）工程进度计划与保证措施

（内容格式自拟）

  - （二）项目管理机构配置

  - 1、项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：上表内的项目经理应附身份证复印件/扫描件、注册资格证书复印件/扫描件、安全生产考核合格证书复印件/扫描件、职称证复印件/扫描件（如有）、执业资格证书复印件/扫描件（如有），承担过的类似项目业绩证明材料复印件/扫描件（如有）。

  - 2、拟投入本项目的其他人员配备表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 技术业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目的其他人员应附身份证复印件/扫描件、注册资格证书复印件/扫描件（如有）、安全生产考核合格证书复印件/扫描件（如有）、职称证复印件/扫描件（如有）、执业资格证书复印件/扫描件（如有）、同供应商签订的劳动合同复印件/扫描件（如有），承担过的类似项目业绩证明材料复印件/扫描件（如有）。

  - （三）施工总平面布置图

（内容格式自拟）

### （四）类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.有效业绩证明材料是指：供应商2023年至本项目响应文件提交截止时间前完成的类似项目业绩（如中标/成交通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件）；

2.未提供类似项目业绩证明材料或提供的证明材料不能明确反映其为类似项目业绩的不得分。

### （五）构成响应文件商务部分的其他资料

（格式内容自拟）

第五章  项目需求

一、需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | ★预算金额（万元） | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大理护理职业学院眼健康产业学院（一期）建设项目（一标段） | 1 | 项 | 1498761.01 | 1498761.01 |  |

二、基本情况

1、工期：合同签订后90个日历天内完成全部工作内容。

2、项目实施地点：大理护理职业学院。

3、质量标准：工程质量、安全、技术规格、物理特性符合国家标准和行业标准以及采购人的要求，一次性验收合格。

4、工程保修期：满足《建设工程质量管理条例》。

三、其他要求

1、缺陷责任期：2年。

2、付款方式：双方签订合同并进场施工后七天内，发包人支付至合同价款的30%作为预付款，剩余款项支付方式双方在签订合同时具体协商。

四、工程量清单，详见附件1。

第六章  磋商程序和方法

## 一、磋商程序和方法前附表

| 评审项目 |  | 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审标准 | （一）资格评审标准 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |  |
|  |  | 1.1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供多证合一营业执照（扫描件）或同等法定证明。 |  |
|  |  | 1.2 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 供应商须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）、（3）三者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供以下（2）、（3）二者之一。 （1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的供应商可不提供）及其附注； （2）近三个月内基本开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。 备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，新成立企业可根据实际情况提供（2）或（3）。 |  |
|  |  | 1.3 | 供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书） |  |
|  |  | 1.4 | 缴税所属时间在2025年04月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件。（新成立的供应商根据实际情况提供；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。 |  |
|  |  | 1.5 | 缴费所属时间在2025年04月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件。（新成立的供应商根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。） |  |
|  |  | 1.6 | 供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |  |
|  |  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购的项目（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小微企业）。 |  |  |
|  |  | 3、本项目的特定资格要求： |  |  |
|  |  | 3.1供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且应具有建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证。 |  |  |
|  |  | 3.2供应商拟派的本项目的项目经理须须具备有效的贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）（须注册在本单位的），有效的安全生产考核合格证书（B证），必须为供应商本单位人员（提供有效的劳动合同和近三个月内开具的社保缴纳证明等证明材料），且未担任其它在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书）。（注：若项目经理有在建工程，但已做变更的，需提供全套项目经理变更相关证明材料扫描件；若项目经理在本项目成交人确定前已在其他项目中中标（成交）并担任项目经理,且投标时未提供项目经理变更材料的，视其为“担任其他在建设工程项目的项目经理”)。 |  |  |
|  |  | 3.3供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。 |  |  |
|  |  | 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书） |  |  |
|  |  | 3.5本次磋商不接受联合体。 |  |  |
|  | （二）符合性评审标准 | 磋商报价 |  | 磋商报价未超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价。 |
|  |  | 磋商保证金 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第15.2项规定。 |
|  |  | 签署、盖章 |  | 响应文件按磋商文件要求签署、盖章的。 |
|  |  | 工程量清单 |  | 符合“第五章 项目需求 四、工程量清单”给出的序号、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量、暂列金、暂估价，工程量清单报价完整，不存在有漏项、缺项。 |
|  |  | 其它实质性条件 |  | 供应商存在下列情况之一的，投标无效： 1.关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的。 2.报价书未按照采购人提供的工程量清单进行填报的。 3.响应文件如果出现计算或表达上的错误，供应商不接受按磋商文件第六章《磋商程序及方法》第5款规定的原则进行修正的。 4.未实质性响应磋商文件标注★条款内容。 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

## 二、磋商程序及方法

### （一）磋商方法

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.2本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人；评标总得分相等时，磋商小组将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的服务原则推荐成交候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由磋商小组采用记名投票方式，以少数服从多数原则推荐成交候选人。

### （二）评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件。

（2）磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。

（3）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。未对竞争性磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。初步评审标准详见“磋商程序和方法前附表”。

在竞争性磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对竞争性磋商文件做出实质响应的供应商少于3家时，应终止磋商，重新组织采购。

（4）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

（5）各供应商进行报价：

符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（6）由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

（7）确定成交供应商。

（8）采购人与成交供应商签订合同，政府采购监督管理办公室备案。

### （三）磋商内容

采购项目的质量、价格、其他条件等内容。

### （四）评审原则与评审方法

#### 1、评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐至少3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术部分评分由高到低的顺序推荐。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

#### 2、评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

（1）具体评审标准如下：

本办法采用综合评分法，评标时应先评技术标后评商务标，对通过初步评审的响应文件的技术、商务部分分别按照下列规定打分后，再按下列公式计算出各供应商的综合得分。

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审标准 | 分值构成 （满分100分） | 供应商的磋商总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为磋商报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |  |
|  |  | 磋商报价F1：满分30分。 技术部分F2：满分45分。 商务部分F3：满分25分。 |  |
|  | 磋商报价F1评审标准 （满分30分） | 磋商报价得分 （满分30分） | 1、本次竞争性磋商允许二次报价。供应商的二次报价即为最终报价。报价部分评审以供应商二次报价为准。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价。 （1）当最终磋商报价最低的为评标基准价，得报价分30分； （2）其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=[评标基准价／最终报价]×30 注：小微企业报价的确定： ①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。 ②如投标单位为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 ③如投标单位为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。 对小型、微型企业的投标产品（提供本企业承担的工程）的价格给予3%的扣除。 |
|  | 技术部分F2评审标准 （满分45分） | 施工组织方案 （满分24分） | 根据供应商编制的针对本项目的施工组织方案进行评审： ①编制依据； ②工程概况； ③施工部署； ④施工准备； ⑤施工现场布置； ⑥主要分部分项工程施工方案及措施； ⑦重点与特殊部位施工措施和方法； ⑧施工组织管理。 注：1、供应商针对以上8项方案内容均有详细描述且符合项目需求的，得24分，每缺少一项要求的内容，扣3分，扣完为止。 2、每有一项要求的方案内容有错误或有逻辑错误的，扣1分；每有一项要求的方案内容有不切合实际或者与项目无关的描述，扣1分，每有一项要求的方案内容有缺漏的，扣1分。 3、不提供方案的不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （满分9分） | 根据供应商编制的针对本项目的质量管理体系与措施进行评审： ①质量控制和保证体系； ②质量管理措施； ③质量违约承诺及具体的处罚措施。 注：1、供应商针对以上3项方案内容均有详细描述且符合项目需求的，得9分，每缺少一项要求的内容，扣3分，扣完为止。 2、每有一项要求的方案内容有错误或有逻辑错误的，扣1分；每有一项要求的方案内容有不切合实际或者与项目无关的描述，扣1分，每有一项要求的方案内容有缺漏的，扣1分。 3、不提供质量管理体系与措施的不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （满分9分） | 根据供应商编制的针对本项目的安全管理体系与措施进行评审： ①安全管理制度及安全技术措施； ②安全检查及隐患整改方案； ③安全施工违约承诺及具体的处罚措施。 注：1、供应商针对以上3项方案内容均有详细描述且符合项目需求的，得9分，每缺少一项要求的内容，扣3分，扣完为止。 2、每有一项要求的方案内容有错误或有逻辑错误的，扣1分；每有一项要求的方案内容有不切合实际或者与项目无关的描述，扣1分，每有一项要求的方案内容有缺漏的，扣1分。 3、不提供安全管理体系与措施的不得分。 |
|  |  | 文明施工及环境保护管理体系与措施 （满分3分） | 根据供应商编制的针对本项目的文明施工及环境保护管理体系与措施进行评审： ①文明施工及环境保护管理体系； ②文明施工及环境保护管理措施； ③文明施工及环境保护违约承诺及具体的处罚措施。 注：1、供应商针对以上3项方案内容均有详细描述且符合项目需求的，得3分，每缺少一项要求的内容，扣1分，扣完为止。 2、每有一项要求的方案内容有错误或有逻辑错误的，扣0.3分；每有一项要求的方案内容有不切合实际或者与项目无关的描述，扣0.3分，每有一项要求的方案内容有缺漏的，扣0.4分。 3、不提供文明施工及环境保护管理体系与措施的不得分。 |
|  | 商务部分F3评审标准 （满分25分） | 工程进度计划与保证措施 （满分9分） | 根据供应商编制的针对本项目的工程进度计划与保证措施进行评审： ①工程进度计划； ②工程进度保证措施； ③工程进度违约承诺及具体的处罚措施。 注：1、供应商针对以上3项方案内容均有详细描述且符合项目需求的，得9分，每缺少一项要求的内容，扣3分，扣完为止。 2、每有一项要求的方案内容有错误或有逻辑错误的，扣1分；每有一项要求的方案内容有不切合实际或者与项目无关的描述，扣1分，每有一项要求的方案内容有缺漏的，扣1分。 3、不提供工程进度计划与保证措施的不得分。 |
|  |  | 项目管理机构配置 （满分6分） | 1、供应商拟派的本项目施工项目团队人员包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员的，得3分，否则不得分。 2、供应商对拟派的施工项目团队对岗位职责进行了明确说明（主要岗位包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员），得3分，否则不得分。 注：须提供人员身份证、资格证书等证明材料。 |
|  |  | 施工总平面图 （满分4分） | 供应商针对本项目提供施工总平面图且布置完整的，得2分；图示标识准确，符合工程实际需求（与项目实际场地吻合）的，加2分。 |
|  |  | 类似项目业绩 （满分6分） | 供应商每提供1项类似项目的有效业绩证明材料的得2分，此项最多得6分。 注：1.有效业绩证明材料是指：供应商2023年至本项目响应文件提交截止时间前完成的类似项目业绩（中标/成交通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件）；2.未提供类似项目业绩证明材料或提供的证明材料不能明确反映其为类似项目业绩的不得分。 |

1.磋商方法：

本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人；评标总得分相等时，磋商小组将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的服务原则推荐成交候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由磋商小组采用记名投票方式，以少数服从多数原则推荐成交候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策

2.1.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《响应文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.1.5根据政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46号）的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在价格评分（商务评审）时给予最终报价3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分（磋商报价评审）。

注：①若本项目为非专门面向中小企业采购的项目，则须执行价格评审优惠的扶持政策。

②若本项目为专门面向中小企业采购的项目，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，供应商必须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。供应商必须选报，否则按不实质性响应竞争性磋商文件要求处理。

2.4.4供应商应在响应文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

3. 评审标准

3.1初步评审标准

3.1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，见磋商程序和方法前附表。

3.1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见磋商程序和方法前附表。

4.磋商程序

4.1 初步评审

4.1.1磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合磋商标准的，不通过初步评审，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

4.1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

4.2磋商及最后报价

4.2.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

4.2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

4.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均线上进行。

4.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线上提交最后报价。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4.3评分

4.3.1 磋商小组按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算总得分。

4.3.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.4 磋商结果

4.4.1 磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评标报告。

4.4.2 采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

4.4.3 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

5.响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）公布第一次报价时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性磋商文件的要求。