
山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)

竞争性磋商文件 
项目编号：1499002026CCS00555
采购人：山西省吕梁山国有林管理局

采购代理机构：山西中晟信达项目咨询有限公司
日期：2026年4月
目  录
1

第一部分 磋商公告

4

第二部分 供应商须知

第三部分 评审标准和评审方法
20
第四部分 商务、技术及相关要求
25
第五部分 合同条款及格式
27
32

第六部分 响应文件格式



 第一部分  磋商公告

	项目概况

山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年5月6日09：30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：1499002026CCS00555

项目名称：山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：860000
最高限价（元）：860000
采购需求： 

标项名称：山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)
数量：
    预算金额（元）：860000
    单位：
   简要规格描述：山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
    备注：

合同履约期限：包1，合同签订之日起至2026年11月30日
本项目（否）接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）
3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间:2026年04月20日至2026年04月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取  

方式：在线获取；

售价（元）：0元。

四、响应文件提交

截止时间:2026年5月6日9：30(北京时间)

地点:请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2026年5月6日9：30(北京时间)

地点：山西省临汾市尧都区临汾市尧都区汾东二号北侧办公楼四层会议室开标室1

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    

代理费支付方式：供应商支付 

代理费收费标准：参考国家计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号，发改价格[2015]299号文件的规定以及市场行情，在“收费标准”的基础上，以差额定率累进方式所计算金额的70%计取。

代理费收费金额（元）：/ 

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山西省吕梁山国有林管理局

地址：山西省吕梁市中阳县暖泉镇关上村
联系方式：0358-5040119

2.采购代理机构信息

名 称：山西中晟信达项目咨询有限公司

地　址：临汾市尧都区二中路供销物流充电站办公楼四层（汾东二号北侧办公楼）

联系方式：0357-2516669

3.项目联系方式

项目联系人：李彦龙

电　话：0357-2516669

第二部分  供应商须知
一、总则

1.适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

2.定义

2.1“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.2“货物”指本磋商文件所需采购的全部货物（产品）。

2.3“工程”指本磋商文件所述供应商应该承担的相应工程内容。
3.合格供应商的条件

3.1具有本项目服务能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及磋商小组有权拒绝其报价。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的机具和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不接受联合体报价。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 评审标准和评分方法；

第四部分 商务、技术及相关要求；

第五部分 合同条款及格式；

第六部分 响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商没有对磋商文件在各方面都做出实质性磋商响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构（或采购人)可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前在山西政府采购平台以补充（变更）公告的形式发出，并通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记并领取了磋商文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。本项目不作统一的现场踏勘。

6.3采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开答疑会。如果召开答疑会，采购代理机构（或采购人)将向所有已获取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为资格审查部分和商务技术部分。纸质响应文件所有内容须装订为一册，纸质响应文件三份。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交资格审查、商务技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致报价被拒绝（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。

8.2响应文件要求内容

（1）资格审查部分:

*具有独立承担民事责任的能力；

*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

*有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

*参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法；

《中小企业声明函》（如为中小企业需提供）；

（2）商务技术部分：

*响应函；

*报价一览表；

*商务技术规范偏离表；

*法定代表人身份证明书；

*法定代表人授权委托书；

*响应保证金缴纳凭证；

近三年（2023年5月至磋商截止日期前）类似项目案例相关证明资料；

服务实施方案；

《残疾人福利性声明函》；
《创新产品或创新服务明细表》；

《正版软件承诺函》；

供应商认为需要提供的其他有助于响应的商务技术材料。

8.3响应文件规格幅面（A4，图纸可为A3），按照8.2所规定的内容顺序装订。

技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作，未提供标准格式的可自行拟定。

8.4响应保证金

（1）供应商须在磋商前提交响应保证金8600元。

（2）该响应保证金须采用保函、电汇、本票、汇票或支票倒送方式等非现金形式进行交纳。

名称：山西中晟信达项目咨询有限公司

开 户 行：山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行

账    号：601171010300000067332

行    号：402177000409

递交方式：（通过本单位基本账户递交）

退还方式：（通过本单位基本账户全额退还）

（3）在成交结果公告后5个工作日内，退还未成交供应商的响应保证金，我公司以银行出具的退款凭证为准，供应商可在五个工作日内查账。

（4）成交供应商的响应保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
8.5有下列情形的，响应保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8.6报价

所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

若供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料，供应商不能证明其报价的合理性，磋商小组一致认为属于恶意竞争，有权将其作无效标处理。

9.磋商内容填写说明

9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

10.响应文件的有效期

10.1本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的响应文件将被拒绝。

11.响应文件的签署及规定

11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3供应商应按照磋商文件要求，在响应文件的封面下方以及其他磋商文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章，在磋商文件要求的位置签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

11.4电子响应文件的制作应满足以下规定：

11.4.1响应文件由供应商使用政采云平台提供的“响应文件编制工具”制作生成。

11.4.2在磋商文件中要求的位置加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖电子签章或公章。联合体参加磋商的，除联合体协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

11.4.3因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开启、评审系统的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。

11.4.4异常处理：如供应商在磋商时遗失CA或其他原因，供应商需将备份的或加密的响应文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常处理”端口上传、解密。

11.5供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并附在本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评审小组有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该报价予以拒绝。

11.6供应商对本磋商文件第六部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准公章并经法定代表人或供应商代表签字，否则按报价无效处理。

11.7响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

11.8因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

12.响应文件的递交

供应商需在响应文件递交截止时间前凭CA数字证书登录政采云平台上传加密的电子响应文件，逾期递交或未正常递交响应文件的将予以拒收。
13.磋商截止时间

电子响应文件须按照磋商文件规定的截止时间、地点上传。

14.响应文件的补充、修改和撤回

14.1在递交响应文件截止时间后上传的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，视为无效响应。

14.3递交响应文件以后，如果供应商要进行补充修改响应文件，须在提交响应文件截止时间前送达至磋商地点（上传电子平台），供应商对响应文件的补充修改应按本磋商文件的规定编制，采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则补充修改后的响应文件无效；补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
14.4在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五、磋商开启仪式

15.磋商开启仪式及其有关事项

15.1采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

15.2供应商参加磋商的代表在供应商签到表上签到以证明其出席，未出席磋商开启仪式的供应商视为默认开启结果。

15.3电子响应文件应在规定时间内进行解密，解密时间为30分钟（以电子平台解密计时为准）。

15.4解密成功后，各供应商对报价一览表中的信息进行确认签字。

六、评审程序和要求

16.组建磋商小组

16.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。磋商小组评审专家从政府采购评审专家库随机抽取。由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组总成员的三分之二。

16.2若采购人代表作为评审专家参加评审，需出具本单位的授权函，采购机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

17.资格及符合性审核

17.1磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

17.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过资格审查的供应商（社会资本）只有2家的，根据财库[2015]124号文的规定，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.3磋商小组将在资格审查期间内查询供应商的信用记录。供应商若存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

17.4不良信用记录指：供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单记录，其响应将被认定为无效响应。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

17.6资格审查结束后，磋商小组将从各供应商响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

17.6.1符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。供应商应按照磋商文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应，通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的评审。

17.6.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，根据财库[2015]124号文的规定，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.6.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
18.磋商

18.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价（即最终报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

18.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
18.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商供应商的响应保证金。

19.评审
19.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交供应商。
21.评审过程保密

21.1报价之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

22.关于供应商非实质性磋商响应滞后发现的处理规则

22.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目终止或取消

23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
七、签订合同

24.成交通知

24.1成交供应商确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.成交服务费

25.1成交服务费由成交供应商负责支付，成交供应商在领取成交通知书的同时，需向采购代理机构支付成交服务费。成交服务费参考国家计委计价格[2002]1980号收费标准一次性收取。

	           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：    
 100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元    
（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元    
（5000－1000）万元×0.35％＝14万元    
（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)

26.签订合同

26.1根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号），成交供应商应在接到成交通知书10日内与采购人签订政府采购合同，最长不超过30天。

26.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
八、保密和披露

27.保密

27.1供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

29.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑

29.1磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

29.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

29.4供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5质疑应当以书面形式或在山西政府采购平台向采购代理机构（或采购人）提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字后者盖章，并加盖公章。

29.6质疑函应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑函没有签章的；

（4）质疑函未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑函未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（7）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于报价后对磋商文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

29.8采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，采购人（采购代理机构）针对需答复的质疑，填写答复内容、答复人和答复人联系电话等内容进行答复。但答复的内容不涉及商业秘密。

29.9质疑供应商对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

30.违约处罚

30.1发生下列情况之一，供应商的响应保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）报价后在磋商有效期内，供应商撤回其响应文件的；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

十一、政策性因素
依据政府采购的相关规定，如果供应商或所提供的货物满足下述要求并经评审小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

（1）进口产品的要求：

采购货物中未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
   （2）节能产品、环境标志产品的要求：
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。拟采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3）信息安全产品的要求：

采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》（8类13项）的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则报价无效。

（4）正版软件的要求：

供应商需承诺所投的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

（5）创新产品、创新服务的要求：

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购[2019]19号），供应商所投产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商所投创新产品或创新服务的，应提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。经评审小组认定符合创新要求的方可享受价格优惠。本优惠政策可与其他优惠政策同时享受。

（6）小型和微型企业的要求：
   根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合条件的中小企业需提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，接受社会的监督，若与事实不符，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任。
   （7）残疾人福利性单位的要求：

依据财库[2017]141号印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，对提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视为残疾人福利性单位。

残疾人福利性单位视同为小微企业，在本项目中满足采购需求的情况下给予最终报价15%（工程项目为3%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审

符合条件的残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，接受社会的监督，若与事实不符，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任。

（8）监狱企业的要求：

依据财库[2014]68号印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的要求，监狱企业在参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业视同为小微企业，在本项目中满足采购需求的情况下给予最终报价15%（工程项目为3%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的证明文件不予认可）。

 注：供应商同为小微企业、残疾人企业或者监狱企业的，以最终价格15%（工程项目为3%）的价格扣除，不叠加享受价格优惠，用扣除后的价格参与评审。

第三部分  评审标准和评审方法
一、评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本项目评审办法。

1、本项目采用综合评估法进行评审，综合评估法是将最终报价、服务方案、专业能力、供应商资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳供应商的方法。综合评估法不保证报价最低的供应商成交。

2、评审工作由采购人负责组建的评审小组承担。评审小组由采购人代表和相关方面的专家组成。

3、评审的内容包括：资格及符合性审查，商务技术标评审。

4、评审小组按照本办法，对供应商的响应文件进行独立评审。

5、评审小组根据评审原则及评审办法对响应文件进行评审，评审小组按评审后得分由高到低的顺序推荐三名成交候选人（得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），最终确定排名第一的为成交供应商。

二、资格审查内容

	序号
	审查项目
	评审要求

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书，证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书，证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书，证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书，证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法
	提供供应商信用承诺书，证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效

	6
	供应商应为中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。


三、符合性审查内容
	序号
	审查项目
	评审要求

	1
	法定代表人身份证明书
	是否按照磋商文件要求的格式提供，内容是否完整、签署及盖章是否符合要求

	2
	法定代表人授权委托书
	是否按照磋商文件要求的格式提供，内容是否完整、签署及盖章是否符合要求

	3
	响应函及报价一览表
	1、响应函是否按照磋商文件要求的格式提供，内容是否完整、签署及盖章是否符合要求

2、报价是否符合要求

	4
	响应保证金
	是否按照磋商文件的要求提交响应保证金

	5
	响应文件的有效期
	响应文件有效期是否符合磋商文件要求


四、评分内容

	评 定 内 容 及 标 准

	一、商务部分(15分)   (评审小组共同认定)

	1.供应商业绩（15分）

供应商近三年内完成过类似项目业绩（林业相关类），要求必须提供与最终用户签订合同首页、合同金额所在页、签字盖章页或中标通知书作为证明。每提供一个在磋商截止日期前三个年度内签署的合同案例得5分，最高15分。

	二、技术部分（75分）（评审委员会成员个人认定）

	1、实施方案（25分）

实施方案中包括但不限于（1）苗圃育苗管理制度（2）苗木管护细则（3）安全管理制度（4）技术操作规程(种子处理、育苗培育、病虫害防治、苗木修剪)（5）整地方案。

本项满分25分，每缺少一项内容扣5分，每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）涉及的规范及标准错误；5）项目名称错误；6）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述。

	2.进度计划及保证措施（9分）

进度计划及保证措施包括但不限于：（1）整体工作进度安排；（2）各环节进度控制；（3）保证措施；

本项满分9分，每缺少一项内容扣3分，每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）涉及的规范及标准错误；5）项目名称错误；6）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述。

	3.质量保证措施（12分）

质量保障措施包括但不限于：（1）圃地管理方案（2）成活率保证措施（3）能够确保项目按时完成的具体措施（4）验收方案。
本项满分12分，每缺少一项内容扣3分，每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）涉及的规范及标准错误；5）项目名称错误；6）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述。

	4.人员配备计划（15分）

人员配备计划包括但不限于（1）本项目的团队构成（2）针对本项目提供项目管理制度（3）提供人员配置及合理的岗位设置（4）明确人员分工和职责（5）人员考核制度

本项满分15分，每缺少一项内容扣3分，每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）涉及的规范及标准错误；5）项目名称错误；6）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述

	5.突发应急事项处理方案（9分）

突发应急事项处理方案包括但不限于（1）自然灾害处置预案（2）突发应急事项处理方案（3）安全事故处置预案等(灌溉设备排查、用电安全、农药存放、防火防盗)的安全处理方案措施

本项满分9分，每缺少一项内容扣3分，每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）涉及的规范及标准错误；5）项目名称错误；6）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述。

	6.对本项目服务的合理化建议（5分）

对本项目服务以及后期工作有实际帮助的合理化建议

本项满分5分，内容每有一处缺陷的扣1分，扣完为止，不提供者不得分。

注：缺陷是指：1）非专门针对本项目或与本项目需求不匹配的情形；2）方案内容脱离项目实际情况；3）内容前后矛盾；4）只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述。

	三、价格分（10分）

满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最终磋商报价得分=(评审基准价／最终磋商报价)×10%×100（保留小数点后两位）。


第四部分 商务、技术及相关要求
一、商务要求

1、项目名称：山西省吕梁山国有林管理局关上林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目(苗木培育)
2、合同履约期限：合同签订之日起至2026年11月30日。

3、预算金额：860000元

最高限价：860000元

4、服务标准：符合国家或行业现行相关技术规范要求的合格标准
5、服务内容：培育苗木330亩，其中播种苗12亩、容器苗25.5亩(127万钵)、留床苗管理292.5亩。

二、技术要求：
1.新育播种苗

(1)圃地准备

根据育苗任务，在苗圃地内选取连片、平整、便于机械作业的地块作为备用，提前规划育苗树种分布，做好喷灌和排水设施，以备后续育苗工作的开展。

(2)土壤改良

先往苗圃地施入足量的堆沤农家肥及硫酸亚铁、五氯硝基苯消毒剂，用旋耕机将土翻虚，将苗圃土地细致平整，平整土地时要捡净石砾杂物。农家肥每亩用量为2吨，消毒剂每亩用量约52公斤。

(3)整地做床

平整圃地后做高床，苗床高出圃道15cm~20cm，床宽1

米，床间距50cm，床面平整，保证排水畅通。苗床长度根据圃地情况确定。

(4)种子处理

种子经过风筛选去除杂质后，用50℃温水配制的浓度为0.5%高锰酸钾溶液浸种2小时后捞出，再用始温为50℃的温水浸种一昼夜即可播种，浸种过程中每间隔2小时搅拌1次。

(5)播种技术

将处理后的种子条状撒在高床上，间距15cm~20cm，撒种要均匀。下种后覆盖黑土，覆土厚度为1.0cm~1.5cm，厚薄要一致，覆土后镇压，与未播种地方保持水平。

2.容器苗装钵

(1)圃地准备

细致平整苗圃地，平整土地时要捡净石砾杂物，均匀撒入硫酸亚铁消毒剂深耕并耙平，消毒剂每亩用量约50公斤。做低床，深度15cm，宽1m，床间距50cm。

(2)苗木选择

选取(购买)Ⅰ级和Ⅱ级优质壮苗进行装钵，保证全部苗木苗高和地径差距不大。起苗后进行修根，将过长的主根、侧根进行修剪，随后浸泡在配有生根粉的泥浆中，将根系全部没过根部均匀挂浆。

(3)装钵技术要点

装钵时苗木放在钵中心，立直不窝根，将配好的营养土(绵土、腐殖质土、砂子按照7:2:1的比例均匀混合)装到钵内，土要填满压实，覆土不超过苗木原土痕，装钵完成后，将营养钵靠紧摆整齐。

3.后期及留床苗管理

(1)浇水

根据天气情况及时浇水，忌浇地表水，应渗透到50cm以下，确保苗木不干旱。

(2)除草

浇水后及时除草，本着“除早、除小、除了”的原则，以田间无杂草为准。

(3)病虫害防治

苗木生长过程中，第一次喷洒代森锰锌、百菌清、磷酸二氢钾的配制液，第二次喷洒代森锰锌、甲基硫菌灵、磷酸二氢钾的配制液，第三次喷洒代森锰锌、百菌清、磷酸二氢钾的配制液，促进苗木的生长，预防病虫害的发生。选择晴天下午喷洒药剂，药剂喷洒间隔7天。

(4)施肥

留床苗生长过程中少量多次施肥，施肥后及时浇水，促进苗木的生长。

第五部分   合同条款及格式
山西省吕梁山国有林管理局xx林场
2026年度林地补偿费育苗建设项目合同

甲方：山西省吕梁山国有林管理局xx林场

乙方：                               

为确保xx林场2026年度林地补偿费育苗建设项目顺利实施，甲方通过政府采购方式确定乙方为中标人，为明确甲、乙双方的权利义务，经甲、乙双方平等协商，依据《山西省吕梁山国有林管理局xx林场2026年度林地补偿费育苗建设项目实施方案》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

一、项目名称:山西省吕梁山国有林管理局xx林场2026年度林地补偿费育苗建设项目

二、项目地点:                                

三、项目内容、规模及承包方式

实施内容及规模:新育x亩、装钵x万钵、留床苗管理x亩。

承包方式:劳务承包。

四、项目总投资为人民币XX元(大写:)

五、开工时间及工期

本项目合同履行期限为:2026年 x月x 日至2026年x 月x 日

六、项目技术要求

新育苗技术要求

1.圃地选择与整理：选择地势平坦、排水良好、土层深厚≥50cm，光照充足，远离污染源。忌重茬、低洼积水。整地：深翻25～35cm，耙细、清除石块草根；作高床：床高15～20cm，宽1.0～1.2m，消毒：用硫酸亚铁、五氯硝基苯等药剂处理。

2.种子处理：精选、净种、消毒；层积催芽（松、柏、栎类）；温水浸种。

3.播种：条播为主，行距15～25cm，覆土厚度为种子直径的2～3倍。

4.苗期管理：浇水、除草、施肥、病虫害防治等。

营养钵苗技术要求

1.苗木选择：选取Ⅰ级和Ⅱ级优质壮苗，通常针叶苗为二年生裸根苗，阔叶苗为一年生裸根苗。

2.容器选择：采用规格为13x16或16×16cm等容器营养钵。

3.装钵技术：配制1:2的腐殖质土作为装钵的营养土，苗木放置容器中央，用土填满、压实，摆放整齐，把营养钵周围压实。

4.苗期管理：浇水、除草、施肥、病虫害防治等。

留床苗技术要求

1.浇水：根据天气情况及时浇水，忌浇地表水，应渗透到50cm以下，确保苗木不干旱。

2.除草：浇水后及时除草，本着“除早、除小、除了”的原则，以田间无杂草为准。

3.病虫害防治：根据圃地实际情况，苗木生长过程中，喷洒药剂，预防病虫害的发生。选择晴天下午喷洒药剂，药剂喷洒间隔7天。

4.施肥：根据苗木生长状况，留床苗生长过程中少量多次施肥，施肥后及时浇水，促进苗木的生长。

七、项目验收


1.由甲方组织相关人员进行验收。

2.项目竣工验收时，如发现有施工质量问题的，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止，返工要求在规定时间内完成。

3.项目竣工验收合格后，双方在项目验收单上签字并加盖公章。

4.验收标准为项目实施方案及相关技术规程。

验收标准：新育苗当年秋季验收，针叶树产量≥12万株/亩，苗高≥15cm,地径≥0.3cm；阔叶树产量≥1.5万株/亩，地径≥0.5cm；营养钵苗装钵后3个月验收，针叶树成活率≥85%，保存率≥80%，阔叶树成活率≥90%，保存率≥85%，苗高、地径达到Ι、Ⅱ级苗标准；留床苗当年秋季验收，苗木生长健壮，无明显病虫害。

八、施工安全

1.乙方应为全部施工人员购买工伤保险和不低于100万元/人的意外伤害保险，并于开工前向甲方提交保险凭证；

2.乙方应严格遵守安全生产法律法规，因乙方违规操作导致的安全事故，由乙方承担主要责任；

3.甲方未尽到安全培训、现场监管义务的，承担相应管理责任；

4.发生安全事故，乙方应立即报告甲方及有关部门，并妥善处理，不得影响甲方正常工作和声誉。

九、付款方式

1.乙方可按照项目进度分批次向甲方申请项目款。

2.在合同签署生效后，乙方可向甲方提交预付款支付申请，申请金额不超过合同总价的20%。甲方在审核无误后予以支付。

3.工程完工并经竣工验收合格后，乙方须向甲方出具合法有效的增值税发票（税金由乙方承担），新育苗及营养钵完成并验收合格后支付至80%，全部工程竣工验收合格后支付20%。
十、甲方权利义务

1.甲方为工程建设方，具体负责本项目的组织实施和日常管理，承担工程建设主体责任。

2.甲方负责向乙方提供开展本项目所必需的实施方案，在开工前对乙方作业人员进行技术交底和安全生产培训，为乙方开展项目施工提供必要的协助和配合。

3.甲方有权在作业实施过程中，对乙方进行现场技术指导、监督及各项质量验收；对不符合作业质量标准或本合同约定的，甲方有权要求乙方限期返工整改。
4.乙方未按本合同约定实施的，甲方有权不接受乙方的验收申请，并不予签字确认。

十一、乙方权利义务

1.乙方为工程施工方，负责按合同约定、施工方案和技术规程，组织安排人员按时、保质、保量完成本项目。

2.乙方及其作业人员均应接受甲方人员的现场技术指导、监督并积极配合验收工作。

3.在整个施工过程中，乙方应采取施工安全措施，加强安全监管，依法安全作业，由于乙方未能采取必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

4.乙方施工作业所引起的纠纷由乙方自行处理，与甲方无关。

5.乙方应严禁野外用火，施工作业过程中因使用不当或违规操作造成失火或发生森林火灾的，因乙方违规用火导致的森林火灾，由乙方承担全部责任。

十二、违约责任

1.无故停工超过7日，甲方有权解除合同，乙方返还已付款项并支付合同价10%违约金；工程质量不合格，乙方无偿返工，返工费用由乙方承担；返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方按不合格工程价款的20%支付违约金；擅自转包，甲方有权解除合同，乙方支付合同价10%违约金。

2.未按约定支付工程款，每逾期一日按应付款的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权停工，工期顺延；因甲方原因导致乙方无法施工，应赔偿乙方合理损失。

十三、合同解除

甲方有权解除合同，并按以下方式结算：

1.乙方已完成且验收合格的部分，按合同约定单价结算；

2.因乙方违约造成甲方损失的，从应付款中扣除，不足部分乙方另行赔偿；

3.乙方违约导致育苗失败的，甲方不支付相应部分工程款，乙方还应赔偿甲方重新育苗的费用。

十四、特别约定

1.乙方应为其施工现场的人员办理意外伤害保险并支付保险费。

2.乙方与本工程所用工人之间的劳动关系、工资支付、社会保险等事宜，均由乙方独立负责，与甲方无关；若因乙方拖欠工人工资、未缴纳社保等引发劳动争议或信访事件，乙方需妥善解决，并承担全部责任（含赔偿、罚款等）；若给甲方造成声誉或经济损失，乙方需按损失金额进行赔偿。
3.因自然灾害等不可抗力因素发生，致使合同无法履行，根据不可抗力影响程度，部分或全部免除责任，已完成的合格工程按实结算。

十五、争议解决

甲、乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。

十六、生效

1.本合同甲、乙方所持一致的打印件有效。

2.本合同自甲、乙方签字盖章之日起生效，本合同实施过程中如有变更情况，甲、乙方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

2026年x月x日
第六部分  响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照第二部分供应商须知8.2规定的内容、顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（格式）
响应文件

项目名称：
项目编号：

供应商单位全称：                     （加盖单位公章）
法定代表人或授权代表人：             （签字或盖章）
日期：       年     月     日

资

格

审

查

部

分

一、具有独立承担民事责任的能力
承诺书
山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：
我公司参与          项目（项目编号：     ）的采购活动，现承诺具有独立承担民事责任的能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺
供  应  商（盖章）：

              日      期：

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
承诺书
山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：
我公司参与          项目（项目编号：     ）的采购活动，现承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺
供  应  商（盖章）：

                                       日      期：
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：
     我公司参与          项目（项目编号：     ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供  应  商（盖章）：

              日      期：
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
承诺书

山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：
我公司参与          项目（项目编号：     ）的采购活动，现承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺
供  应  商（盖章）：

              日      期：

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

承诺书

山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：

我公司对于参加本次政府采购活动，做出如下声明：

1、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、不存在被责令停业、暂停或取消磋商资格、财产被接管或冻结的情况；

3、在最近三年内没有骗取中标、严重违约或者发生过重大质量安全事故，尚在处罚期限内的情况。

供  应  商（盖章）：

                 日      期： 

六、中小企业声明函（如为中小企业）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，服务全部符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

　  1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所述行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）； 

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所述行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）；

 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日 期：

注:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、对属于中小企业单位的成交供应商，本表将与成交公告一并在山西政府采购平台上进行公示，成交供应商对其真实性负责。

商

务

技

术

部

分
一、响应函
山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：

                              (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商之日起的90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解报价超过报价时公布的预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和磋商响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在报价后规定的磋商有效期内撤回报价，我方的响应保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：                      

电话：
                            传真：                      

供应商代表姓名：             

供应商代表联系电话：             （办公）             （移动）

E-mail：                     


供应商(公章)：                          


法定代表人(签字或盖章)：                      
被授权代表(签字或盖章)：                      


日　期：                                

二、报价一览表
	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	总报价（元）
	大写：             （小写：            ）

	2
	合同履约期限
	

	3
	服务承诺
	


供应商(公章)：                      

被授权代表(签字或盖章)：                  


日  期：                            

三、商务技术要求偏离表
项目编号：                                   

项目名称：                                   

	序号
	内容
	磋商文件商务技术规范、要求
	响应文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 


注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”；

若“无偏离”供应商则无需填此表。
供应商(公章)：                       

被授权代表(签字或盖章)：                   


日  期：                            

四、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                     

单位性质：                                                     

地    址：                                                     

成立时间：           年    月    日

经营期限：                                                     

姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务：         
系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商(公章)：                          


法定代表人(签字或盖章)：                      


日  期：                                

五、法定代表人授权委托书

山西省吕梁山国有林管理局关上林场 ：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司（单位）授权在下面签字的                 （被授权代表姓名、职务）为本公司（单位）的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司（单位）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

后附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人签字或盖章：               
被授权代表签字或盖章：                

供应商全称、供应商公章：                        

六、响应保证金缴纳凭证

七、近三年业绩及相关证明资料

	序号
	项目名称
	采购单位
	服务内容
	服务周期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：相关证明材料

八、服务实施方案

（格式自拟）

九、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       单位名称（盖章）：

                                       日  期：

注: 

1.对属于残疾人福利性单位的成交供应商，本表将与成交公告一并在山西政府采购平台上进行公示，成交供应商对其真实性负责。

2.对不属于残疾人福利性单位的无需提供此项。

十、创新产品或创新服务明细表（如涉及）

项目名称：                                 
项目编号：                                
 货币：人民币/元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商所投产品包含创新产品或创新服务，需填写此表，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商（公章）：

日  期：

注：对不涉及创新产品或创新服务的无需提供此项。

十一、正版软件承诺函（如涉及）
本供应商现参与       项目（项目编号：       ）的采购活动，本公司承诺所投的计算机产品预装正版操作系统，所投的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(公章)： 
           日  期：
注：对不涉及正版软件的无需提供此项。

十二、供应商认为需要提供的其他有助于响应的商务技术材料


