[image: image5.png]N - BE



                                       常山县2026年度政务应用集约运维服务项目

常山县2026年度政务应用集约运维服务项目

公开招标采购文件
（线上电子招投标）

项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013

采购单位：常山县大数据中心

采购代理机构：浙江九越建设管理有限公司

二〇二六年五月

目录

3

第一章   招标公告

第二章   投标人须知
8
40

第三章   招标内容及要求

第四章   合同格式样本
89

93

第五章   评标原则及方法

97

第六章   投标文件格式



第一章   招标公告

常山县2026年度政务应用集约运维服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2026年05月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013
项目名称：常山县2026年度政务应用集约运维服务项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：3287700

最高限价（元）：3287700

采购需求：

标项名称:常山县2026年度政务应用集约运维服务项目
数量：1

预算金额（元）：3287700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本采购文件第三章《招标内容及要求》

备注：/

合同履约期限：一年（应用运维服务月数按单个系统约定为准。）
本项目(是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、获取时间：2026年05月07日至2026年05月29日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。
3、方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年05月29日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.在线投标（电子交易）说明：
4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：
本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位：常山县大数据中心

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0570-5011161

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0570-5011161

2.采购代理机构信息

名 称：浙江九越建设管理有限公司

项目联系人（询问）：陈娇娇

项目联系方式（询问）：15257055966

质疑联系人：盛赟

质疑联系方式：0570-5662932

3.同级政府采购监管部门

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

常山县大数据中心 
浙江九越建设管理有限公司

2026年05月

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	项  目
	内   容

	
	项目名称
	常山县2026年度政务应用集约运维服务项目 

	
	招标内容及需求
	详见招标文件第三章“招标内容及要求”

	
	投标资格要求
	详见第一章“招标公告”

	
	采购预算
	本次采购预算：3287700元

	
	最高限价
	最高限价：3287700元

	
	投标有效期
	投标书递交90天内有效

	
	踏勘现场、标前会
	采购人不组织踏勘现场和不集中答疑。

	
	投标文件递交截止时间
	2026年05月29日09时30分前（北京时间）

	
	开标时间及地址
	时间:2026年05月29日09时30分（北京时间）
地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

	
	投标保证金
	1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。

2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

	
	评标委员会的组建
	按规定组建评标委员会。

评标专家确定方式：本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表1名，其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。

	
	响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明
	1、响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1627136484@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。

5、投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“备份投标文件”的递交：

a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份“备份投标文件”至邮箱：1627136484@qq.com；
b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

	
	中标结果公告期限
	1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。

	
	履约保证金缴纳
	本项目无需缴纳

	
	履约保证金退还
	无

	
	公告及澄清文件

发布网址
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

	
	签订合同
	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

	
	合同备案
	中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1627136484@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。

	
	中标候选人数及中标人数
	综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标人。

	
	采购文件答疑
	如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至1627136484@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至常山县紫港街道富足山农村电子商务示范区二楼（迅鸿国际旁）陈娇娇收（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。

质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

	
	招标代理费
	本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，代理费按中标人投标总价计算（仅提供增值税普通发票），由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准

中标金额（万元）

货物费率

服务费率

100以下

1.5%

1.5%

100-500

1.1%

0.8%

500-1000

0.8%

0.45%



	
	特别说明1
	未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。

	
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（(是 (否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	
	中小企业优惠措施
	1.项目属性：(货物类(服务类(A工程类

2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。

3.采购标的名称：常山县2026年度政务应用集约运维服务项目，对应的中小企业划型标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

7.参加本次采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。
8.接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目）
9.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目）
10.提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。

11.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

12.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

	
	采购项目需要落实的政府采购政策（适用于项目属性为货物类）


	1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

可享受本国产品的支持政策的，供应商应按照招标文件要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

1.3支持绿色发展
1.3.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.3.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

	
	联合体投标说明
	1）联合体成员≤3家；2）以联合体参加本项目的，应提交所有联合体成员签署的具有法律约束力的联合体协议书，联合体协议书中应明确牵头方、成员方、各方拟承担的工作和责任等，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；3）以联合体形式参加本项目的，联合体各方不得再单独参加，不得与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

	
	投标人信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定：

1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。

3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。

4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单”；2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单；

5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。

6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。

	
	特别说明
	中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。


一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江九越建设管理有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县大数据中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县2026年度政务应用集约运维服务项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6“中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目中是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为分 公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7、联合体投标

本项目（接受）联合体投标。

8、联合体响应

本项目接受联合体投标，以联合体投标的供应商，需遵守以下规定：

8.1.联合体投标的，联合体成员家数上限为三家。

8.2.联合体投标的，响应文件由牵头人盖章、签署，对联合体各方均具有约束力；

8.3.联合体投标的，联合体各方分别拥有的荣誉（奖项）、业绩、企业认证等，以及由各方根据联合体投标协议书【格式见附件】约定的拟承担工作内容分别派出的相关技术力量均视为联合体拥有。

8.4.联合体各方之间须签订联合体投标协议书【格式见附件】，指定本项目牵头人，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，并将联合体投标协议书作为响应文件“资格文件”的组成部分；项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明；

8.5.联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

8.6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。
1、资格审查文件的组成：

▲1）有效的供应商营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；
▲2)法定代表人身份证明和本人身份证复印件（法定代表人参与投标的提供）或法定代表

人授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权委托人参与投标的提供）（格式详见附件，电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

▲3)符合本次政府采购活动资格条件承诺函【格式见附件】；

▲4）联合体协议书（联合体投标需提供）【格式见附件】；

特别说明：1、资格审查文件应包含以上所有内容，投标人提供的资格审查文件不完整的或不

符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。1）-4）项以联合体参加投标的，联合体各方均

需提供。
注：资格审查文件应包含以上所有内容，投标人提供资格审查文件不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。
商务技术文件（请附“商务技术评分项索引表”【格式见附件】，以便评审）：

1)偏离表【格式见附件】；（偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理）
2)投标声明书；

3)投标人基本情况表；

4）根据商务技术评审内容进行编制；

5）供应商认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上内容构成完整的商务技术文件，投标人应当完整提供所有有效证明材料，任何相关证明材料的缺失或无效将导致商务、技术方面的不利评定。以上内容中要求提供原件扫描件的，投标人必须采用相关材料的原件扫描件（因采用复印件再扫描造成资信技术评分项不得分的，责任自负）。
3、报价文件：

1）开标一览表；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

4、投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

5、投标报价

▲5.1投标报价是履行合同的最终价格（含税价格），供应商报价包括但不限于技术服务费、人员工资、等保测评费、培训费等一切费用和税金及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。
5.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

5.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格及其他事项。

5.4所有投标均以人民币报价。

5.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

6、投标文件的格式和顺序

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。
7、投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

8、投标保证金

8.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

1.3如投标截止时间至评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布商务技术评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表1名，其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。
2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序
3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。
3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，对投标人进行在线询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

（6）响应文件解密失败的。

（7）供应商存在下列情形之一旦无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件

信息相同的；

上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的

数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的:

不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3异常低价审查

（1）项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8、废标的情形

8.1如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江九越建设管理有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2中标人拖延、拒签合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

本项目无需缴纳
3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

九、政府采购扶持政策说明

享受小微企业价格折扣应具备的条件

符合中小企业划分标准：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划分标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
附件三：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

[image: image1.png]oA
E

<

&
ﬂ
(bt

EH
%s@a
W o

=
=

=

TSR (20110 3005

KB i/ il R TR S 30 1

HE. BRE. ERTARIN, EFREHE. SERHARER B
ATRMEE CPEARJPE DAL R#AEY B (EHREX T SREP
Ak ERGETEL) (H% (2009) 365) , Thinfs 6d. ERGIH

REHEE. MHBFALHLT (P LBARERL .

KHBHAT, HABRIT.

PR RBAREAE

BEFRFE, R

T Aot B

B GiA
ERERPAEERE
T EE
AAtTAE

= ARE (P EARKME P DL URIEY o (HHREXTH—FREFH

SURREHETEL) (HE (20090 365), BlEAME,
S HAAPD. M. #EZ
Ro HHOL EPRREHE SETLAANE.

XA, REERESLALA




[image: image2.png]Z. AMEERGTLAE: R A K. Ak, TV (BERTL, #E
Ay A . BREOKEFRERN) . AL, #Ek, TG, RbEk
Ao (FE®BEAL) , Bl WL, EEE, R0L, FREHL (RS
5. BRAAAARE) Sl SHARE L, FHRAFLEE, HLERE,
AFREHME L, EATATL (BEAEARPEARE L, AF, T
AHEUME L, BERRA. BEALMRS L RETHE, k. KERRAL
).

[N ST 3o

(=) R A sk, #RON200007 TTEL T4 MR S S,
EEBAS00F THA A F B AL, ELBASOATRUEHY ML LY, B
NS0T TLOA Ty A B e

(=) Tk AEARIO0DABITRE LHA4000075 7T LT #4 M HAB S
Aee JEd, MR ARI00ARULE, BELEON20005 TR LA AP RS Kk
AR0ARUE, BELBAI0ETHEA LM EL; AL ARAUTRE
A ON30077 TG LT 8  HA fle

(2) k. B L BNB00007 5 LT 2 5 77 & 8000077 T U T8y /MY
Bk, b, FRRAC000F TR L, BR&EH0005 TR LSS
Ars BR300 TR L, HIESRH007 TREM EMANEAk; EEHEA
30075 6 LA T8 98 7 2 WU30075 6 LA T #9 S A b

o) Rk, Mk AF200A LA T8 E S BN400007 6 b4 T 8 2 o /B 4
A JEd, MO AR20ARLE, B RAS0007 TR e B A Ak
ARSAZIAE, BERHAL000% TR LN AESE; Ak ARSALTRE
A BONT00077 L LA 8 A B Ak,

CE) FEL. KA I00ALLTRE & BN200007 76 04T b 2 /MEB 4
Ao 3, WP ARSOARUE, BESRASO0F TR LSS PEEL; AkA
AIOAKLLE, BEWHAL007 BRI EH AN S Y ARAROANTAE L
HON10077 70U 8 R ok

(%) ZRMERL. A ARI000A LT kBN I000077 75 LT 89  AMl
Bk, b, ALAR0OARE L, B#ERAI000% TR AP BAE;
AEAFOAR L, BE L HA2007 TR EH AN Sk KEARWALT
B ON2007 TTOLT 0 MR Ak

) k. Mk AR 200A LA T8 S BN300007 6 BT #9208 4
Aee 3t MR ART00ARULE, BELENI0005 TR LA A PEEE: Kbk
AR0ARUE, BELBA005 TR LM EL; AL ARALTRE
A HONT0077 75 BUT # A f e





[image: image3.png]) BBk, Aok AR 1000A LU 80# Sk N3000077 7T bL Tt  oh /M B £
W ged, KRAFI0OARME, BHERA20007 TR EHAEEEE; Ak
ARARLE, EHLRNT007 TR LS ARl W AR20A TS E
ALHONT0077 TG LA T B .

) 2 . Bk AR 300 A LU S8 A HONT000077 5 b T 0 b /R 4
W gt KA I0ARME, B#EHRA20007 TR EHAEHod:; Ak
ARTOARGLE, ELH L RNT007 TRV L8 B s WL ARTOAB T8 E
ALHONT0077 TG LA T B .

(1) ok, FOobAR300A LT SH AL HONT00007 56 b4 T ) o /A 4
W gt KA I0ARME, B#EHRA20007 TR EHAEHod:; Ak
ARTOARGLE, ELH L RNT007 TRV L8 B s WL ARTOAB T8 E
AL BONT0075 T BUT 9 A B ke

(=) Rtk Ak AR 2000 A U 80 10000077 LA T 8
AR AL, SR, KEARI0ARUE, B LEA10007 TR L84+ 84
Ay M ARTOARBLE, B LEA1007 TR EHAMESL; R ARIOA
BT R E N0 TG T oy 4 MR k.

(F =) S SHAME L. Aok AR 300A LTS8 & HON100007 76 b
TR MRS G, b, NEARIOAKM E, BELRA10005 TR LS
A A AEARIOARMUE, B#LHNS0F TR AR A Ak
AR LOALU TS & W BAS0% T T 9 A M k.

(H2) BHATFREH. #LUN2000007 7L T 55 7 2 H10000% T T
HATAMIE AR, Ed, FERA0005 TR E, B FEHS0005 TRULE
#y P Al L RON00F TR b, BLH E 820007 76 R ULL e M 4
Ay B B0 TEA TR E & EH20005 TU TR BB L.

CHE) . Al AR T000A BT 58 AL HONS00077 TL L Todt g /M
Bk, £, AEARIOARNLE, BEEEANI0005 TR L6 EBoE;
HAARIOA B £ B BONSO0T TR A B AR ot Kk AR T00A L
TERE L MNS007 T Ty W s,

(+E) BEUEERS L. AL AR 300A LT H 3 & $ 1200007 LA T
AR AL, B, REARIOARLLE, B¥~ % RB0007 TR LMY+
Bk NEARIARU L, B#&EH10075 LRSI Sd; KEAR
TOAM TR ERL007 TIAT o B L L.

(79 HRIIATL. KL ARIOAUTE A MRSk, e, Kk
ARIOARI L # R K AROARDL LRSS KEAR LA
VAT A .





[image: image4.png]B R A DL 8 St R it

A RAEEM T EARRK IR PR RS LA oS AR
Rk, METH P RAEUSMIITL, SEATHTUR.

b AR AL LRI AR AR TR, EREHTEL
BARAPMIE LGSR, EHRA XTGBT X KR, T
EEES VRS S E R R

Ao RFE T A AL BRI RFHXHIRE (BREFTL
APED BT S e R A B BT,

Fuo RFEH T LA AL BR R R RFH X0 TR

+. AR E LA ZE R, REREHE. RERIHE. MEHEFERS
TR2003EFAH R LAFETRED FIHEL.

CrOIEL T




第三章   招标内容及要求

一、服务目标

为保障政务信息系统平稳、连续运行为核心目标，聚焦系统运行稳定性建设，构建“日常巡检、监测预警、故障处置、复盘优化”的全流程保障机制。通过常态化巡检排查潜在隐患、针对性开展系统性能优化、建立故障闭环处置流程，持续提升系统运行的稳定性与可靠性；着力提升系统总体可用率，有效减少系统故障发生率与业务中断时长，针对日常办公、民生服务、应急处置等不同场景，制定差异化稳定性保障措施，确保各类政务信息系统能够持续、顺畅运行，全面满足日常政务办公、民生服务及关键场景的运维保障需求，支撑政务业务高效有序推进，切实提升政务服务的连续性与可靠性。
（一）采购清单

1.应用运维服务项目录

	序号
	项目名称
	本期运维服务月数
	最高单价限价（万元）

	1
	衢州市常山县工业企业亩产效益综合评价系统
	12
	1.14

	2
	衢州市常山县“智汇常山”申报系统
	12
	10

	3
	衢州市常山县财政综合业务审批系统
	9.5
	2.02

	4
	衢州市常山县政府投资项目评审中心管理系统
	7.5
	1.55

	5
	衢州市常山县治水综合管理服务应用
	12
	13

	6
	衢州常山县数字健康应用
	9
	44

	7
	衢州市常山县“三民工程”应用
	9
	4.34

	8
	衢州市常山县智慧招商系统
	9
	6.41

	9
	衢州市常山县常山港流域防洪风险研判应用
	7.5
	14.36

	10
	衢州市常山县局校一体化系统
	12
	15

	11
	衢州市常山县招生入学服务系统
	12
	4.94

	12
	衢州市常山县公共数据仓
	12
	40

	13
	衢州市常山县协同办公系统
	12
	6.01

	14
	衢州市常山县人民法院外网网站
	12
	1

	15
	常山县政府门户网站监测服务项目
	12
	10


2．等保服务

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	最高单价限价（万元）

	1
	衢州市常山县局校一体化系统
	1
	项
	3

	2
	衢州市常山县“三民工程”应用
	1
	项
	3

	3
	衢州市常山县公共数据仓
	1
	项
	3

	4
	衢州市常山县数字健康应用
	1
	项
	3

	5
	衢州市常山县人民法院外网网站
	1
	项
	3


3．一体化安全服务

	序号
	服务大类
	服务子类
	数量
	单位
	最高限价（万元）

	1
	日常服务
	运维支撑服务
	1
	项
	110

	2
	
	分析处置服务
	1
	项
	

	3
	
	安全管理服务
	1
	项
	

	4
	
	7×24小时监控巡检服务
	1
	项
	

	5
	
	安全整改加固服务
	1
	项
	

	6
	
	网络安全检查服务
	1
	项
	

	7
	重保响应
	重保前安全护航服务
	1
	项
	

	8
	
	重保期提供驻场及远程安全值守服务
	1
	项
	

	9
	
	重保后复盘总结服务
	1
	项
	

	10
	
	应急响应服务
	1
	项
	

	11
	
	应急演练服务
	1
	项
	

	12
	网络安全服务
	资产安全巡查服务
	1
	项
	

	13
	
	隐患排查加固服务
	1
	项
	

	14
	
	安全策略优化服务
	1
	项
	

	15
	
	组件安全监测服务
	1
	项
	

	16
	
	应用检查服务
	1
	项
	

	17
	应用安全服务
	网站监测服务
	1
	项
	

	18
	
	漏洞扫描服务
	1
	项
	

	19
	
	API风险监测服务
	1
	项
	

	20
	
	API漏洞扫描服务
	1
	项
	

	21
	
	渗透测试服务
	1
	项
	

	22
	
	互联网资产测绘服务
	1
	项
	


驻场服务

	序号
	项目名称
	数量
	合计费用（万元）

	1
	集约化运维驻场人员
	2人
	30


二、应用运维服务

（1）统一运维服务内容

1.常规运维

日常监测：将运维清单内项目纳入集约运维改革支撑平台进行统一管理（合同签订后15个工作日内），以实现应用的全量监测、实时预警与快速处置，并开展统一运维工作。
日常巡检：定期开展应用巡检（不低于每周一次），检查系统相关功能、系统接口、系统数据、系统备份、运行状态等是否正常，特别是检查主要业务功能、用户高频使用功能是否正常，保障模块日常稳定运行。

监测告警联动：需支持7×24小时自动化监测，监测到异常情况应当及时向相关人员发送告警信息，及时处理，同时提供异常统计分析。

日常值班：做好日常值班值守保障工作，实行值班制度，响应用户的7×24小时咨询、资源协调、故障诊断处理等工作。

2.业务运维

数据管理：根据系统使用方要求，推进数据全量全要素编目、归集治理、共享开放。完成模块相关数据的维护、服务工作，包括但不限于：日常错误数据处理、基础数据维护、数据统计分析等。

重保服务：在国家重大活动、节假日、重要会议及上级任务部署期间的重要运行节点，提供7×24小时团队远程值守。服务内容包括但不限于制定重保应急预案、远程值班值守、实时消息汇报与同步等。

3.应急处置

应急响应：提供7×24小时应急响应服务，包括但不限于电话支持、远程服务、现场服务等应急保障。在系统出现隐患或安全事件时，及时启动应急响应服务，指定专业技术团队协助开展事件处置、整改，使系统恢复正常。

故障处置：根据业务系统使用方要求，在出现故障时，提供7×24小时专业、及时、稳妥的排查处置服务，确保故障隐患的及时处理，提供必要的技术支持保证信息系统的正常稳定运行。处置完成后按业务使用方要求提供故障报告。

4.其他

技术支持：根据业务系统使用方要求，对系统账号、权限、后台设置、策略、参数调整等规范化管理。做好与第三方系统的对接维护工作，保障接口正常运行，功能正常使用。

咨询服务：对系统用户提供现场或远程业务咨询、指导和日常支持，包括但不限于业务咨询、问题解答、系统操作等，保障业务正常运行。

（2）应用个性化运维服务要求

各应用基础运维服务内容详见本章节统一运维服务内容部分。个性化运维要求如下：

1. 衢州市常山县工业企业亩产效益综合评价系统

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	企业白名单管理
	负责企业白名单的批量导入、合规性审核与动态更新维护，确保准入企业名单的准确性与有效性。

	
	企业申报功能稳定与数据治理
	保障企业在线申报系统的高可用性与流程顺畅，强化数据校验机制，确保信息采集的准确、完整与及时。


2. 衢州市常山县“智汇常山”申报系统

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	新政策匹配
	依据年度新政策，动态调整系统配置、业务逻辑与统计口径，确保系统功能与政策要求同步。

	
	异常数据维护
	识别、分析与修复系统中的异常数据，保障申报数据的准确性与可用性。


3.衢州市常山县财政综合业务审批系统（服务周期2026年8月15起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	培训服务
	根据甲方业务需求，乙方提供每年不少于两次的现场或远程培训服务。具体组织方式和培训内容根据甲方需求制定，乙方提供培训讲师和培训课件。


4. 衢州市常山县政府投资项目评审中心管理系统（服务周期2026年10月20日起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	培训服务
	根据甲方业务需求，乙方提供每年不少于两次的现场或远程培训服务。具体组织方式和培训内容根据甲方需求制定，乙方提供培训讲师和培训课件。


5. 衢州市常山县治水综合管理服务应用

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	数据维护
	对系统采集的数据进行人工核查与修复，确保数据有效性。

	
	跨部门数据协调
	系统对接多个外部数据源，需协调相关业务部门，保障数据提供的准确性、完整性与及时性。

	
	任务指令响应与督办
	在系统中部署并跟踪落实上级下达的工作指令，推动跨部门任务执行。

	
	用户管理与培训
	负责各部门系统联络员的账号权限维护、变更操作及现场应用培训。


6. 衢州常山县数字健康应用（服务周期2026年8月30日起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	保修及维护服务要求
	提供远程维护（采用电话指导或远程登录）和现场故障抢修两种技术支援方式。
1.服务范围：其他必需的技术服务；
2.响应时间：运行出现故障时，迅速提供技术服务，承诺10分钟给予解答，1小时提供解决方案，2小时内恢复业务运行；若有必要4小时内到达现场排除故障；
3.服务标准：要求工程师直接到现场进行故障诊断，解决出现的问题；到达现场后，工程师提供连续服务，直到故障被排除、恢复正常运行为止；工程师定期进行现场诊断，根据需要排除故障，并调整有关参数；

	
	网络和数据安全
	1. 对系统全生命周期内数据的准确性、可靠性、合法性、适用性负主体责任，建立数据质量校验与审计机制；
2. 遵循《数据安全法》《个人信息保护法》，不利用系统危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯第三方权益。
3 建立账号全生命周期管理体系（创建、权限分配、变更、注销），落实密码复杂度策略；
4. 定期开展账号权限审计，禁止弱密码、共享账号，确保访问控制合规。
5. 尊重甲方系统全部知识产权，未经书面同意，不以任何形式（拷贝、复制、泄露、销售、二次开发等）使用或向第三方披露系统相关内容；

	
	驻场运维服务
	派驻至少1名专职运维人员（熟悉本地系统业务、设施安装联网工程、系统架构），驻场地点与通勤时间服从甲方需求安排；职责包括：现场问题响应、数据报送督促、技术对接支持、日常巡检与优化。


7. 衢州市常山县“三民工程”应用（服务周期2026年8月30日起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	数据整理、归集、回流服务
	保障事件数据的全流程顺畅流转，实现对接系统间数据精准传输，确保结果数据正常回流，支撑业务闭环运行。


8. 衢州市常山县智慧招商系统（服务周期2026年9月2日起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	数据更新
	根据园区厂房及土地变更情况，定期组织人员现场提取相关场景，更新VR看园


9. 衢州市常山县常山港流域防洪风险研判应用（服务周期2026年10月17日起至2027年5月31日止）

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	平台可用性
	确保应用Web端、API接口的持续可访问，故障自动告警，设定高可用与容灾恢复机制（RTO<30分钟）

	
	数据运维
	1、数据接入与同步：保障气象、水文、视频、水利工程等多源异构数据的稳定、实时、全量接入。

2、 数据质控：建立数据质量规则，自动检测并告警异常数据（如传感器失效、数据跳变、长时间无更新），并具备人工复核与修复机制。

3、每年需按要求同步更新省平台最新数据，确保及时反映水库数量变动、水文站点新增及变更等信息。


10. 衢州市常山县局校一体化系统

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	基础运维
	坚守服务质量方针，建立完善的服务质量保证体系制定并执行《运维服务质量管理办法》，明确服务目标与响应标准。组建结构清晰的技术支持团队，设立一线响应、二线支撑、三线专家的分级响应机制，确保用户需求在15分钟内得到响应。建立从“受理—处理—反馈—回访”的全流程闭环管理，持续提供优质、高效、专业的运维保障服务。


提供全方位技术支持服务

电话服务。配置不少于2门电话、1部传真和2个应急手机对外提供7*24电话服务，做到30分钟内响应，12小时内完成处置各地、各校使用中反馈的各类问题。

远程服务。安排客服人员及时处理各地、各校用户通过QQ、邮件、论坛或省市县校工作群提交的相关技术问题，工作时间确保不少于2名客服人员同时在线。

	现场服务。对于电话、远程服务无法解决的问题，4小时内安排技术人员赶到用户现场进行现场服务。


落实用户回访服务

	按月开展运维服务质量回访，采取电话访谈、线上问卷或上门座谈等方式，收集用户意见建议。建立意见建议管理台账，对反馈内容进行分类处理，明确整改责任与完成时限，并适时向用户反馈处理结果。通过持续优化服务流程，不断提升用户服务体验。


做好应急保障与特殊事件支持

	制定系统宕机、数据丢失等应急事件处置预案，明确响应流程与责任人。应急事件发生后，5分钟内启动响应，一般故障4小时内解决，重大故障在规定时限内恢复业务。在重大活动、汛期等特殊时期，提前制定专项保障方案，安排技术人员驻场值守，实行每日巡检与零报告制度，确保系统高可靠运行。


11. 衢州市常山县招生入学服务系统

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	其他服务
	新增省招生专库对接，主要工作根据省厅接口标准制定接口，新增API介入模块，后续数据处理等工作。

	
	系统功能升级服务
	根据政策调整需要，按照常山县教育局提供的需求结合各地、各校使用中集中反馈的意见，提供系统各项功能。

	
	系统运维服务
	配合常山县教育局做好常山县教育局幼儿入园、义教段招生报名系统平台开发项目日常运维工作，做好系统数据备份和归档工作，数据归档频率不低于每学期1次;开展系统巡检服务，对于突发事件提供应急处置服务。

	
	用户回访服务
	通过电话、网络、现场等多种方式，定期回访各级各类用户，主动收集服务质量情况及问题建议，及时解决和反馈。每月至少安排1次回访服务。

	
	安全保密服务
	在平台迭代维护前，须向甲方提交开发团队、核心运维团队人员的无犯罪记录证明，并签署保密协议书。同时，必须通过技术与管理等措施规范开发、运维、客服等行为，确保不发生信息泄露事件，切实保障所有学生及家长报名信息的安全。


12. 衢州市常山县公共数据仓

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	基础运维
	常山县公共数据平台各系统、25个定制数据产品及自定义数据产品的功能维护、数据库一张图模块维护、前置库与专题库维护、系统性能优化、系统问题解决、安全漏洞修复等内容。

	
	数据安全产品实施服务
	使用数据安全产品对照省市确定的重点表清单完成各类安全作业，包含数据分类分级作业实施、数据加密脱敏作业实施、每周态势感知告警处置、数据水印溯源作业实施和针对API的安全监测与访问控制实施、数据导出脱敏审核作业。

	
	IRS数据质量
	依据数据资源编目规范和数据资源更新频率监测两项工作提升常山县在IRS上的数据质量，包括应用目录编目规范检查、数据表内容治理、资源申请及释放、上架的组件与接口可用性维护、申请的组件与数据接口调用。

	
	数据编目
	协助使用单位完成编目工作，核查编目规范，对编目进行审核。对政务事项目录引用相关数据目录。完成存量数据目录质量问题整改、异常目录整改注销。

	
	数据治理
	依据数据治理相关规范，针对各部门所报送的非数据库和数据库对接所获取的数据，开展相应的治理工作。按照数仓建设标准对归集到数据仓库的数据进行分层治理。对数据仓库新治理完成的数据进行数据接口封装。

	
	数据获取归集共享更新
	数据申请与获取：申请国家省市的接口数据与批量数据、归集本县部门数据，通过调用数据接口、配置库表对接调度任务，实现数据落库。

数据共享：将本县职能单位提供的业务数据通过库表对接或者开发接口的方式上架到IRS平台，按照数据申请规则提供给横向部门调用。

数据更新：通过配置调度任务、编制接口调用脚本实现县公共数据平台申请的国家、省、市数据的定期更新，通过对接县级部门获取表格、库表对接、接口调用等方式实现县级归集数据的更新。

	
	数据产品开发
	开发1个“多评合一”查询数据产品，实现长期护理保险资格评估、老年人自理能力评估、肢体残疾评定3种评估的申请情况与评定结果共享查询。

	
	数据智能贯标模块建设
	基于浙江省数据标准集，建设数据贯标智能检测模块，模块自动检测数据表中各字段的中文名称、英文名称、定义、数源部门、数据类型、数据长度、数据精度、值域范围是否符合“一数一源”标准要求，识别不符合标准的数据项并生成报告。

	
	省市考核工作支撑
	配合省市考核工作，完成考核新增要求的工作，形成考核资料。

	
	数据库管理
	对ODPS空间数据表进行授权维护，对数据集成进行监测，对失败任务进行整改。本地归集涉及数据库对接的，对账号的新增和删除、权限分配、白名单进行管理。

	
	信创改造
	继续对公共数据平台剩余未改造的系统进行信创改造，迁移至信创环境，满足省市对信创工作的要求。

	
	驻场运维服务
	派驻至少1名专职运维人员现场驻点，负责第一时间响应并处置系统问题，同时协助推动相关部门按时完成数据报送，并为数据对接提供全流程技术支持。


13. 衢州市常山县协同办公系统

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	用户权限管理
	支撑全县授权工作人员的账号权限全生命周期管理（含开通、变更、注销），通过最小权限原则保障系统访问安全；

	
	系统对接稳定性
	保障与档案馆、直通车、发改大脑等外部系统间数据传输链路的高可用性，确保链路的持续稳定运行。一旦发生不可用情况，立即启动响应机制进行排查与恢复，并在事后及时同步、补全数据，确保全链路数据的一致性。


14. 衢州市常山县人民法院外网网站

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	个性化运维服务
	基础运维
	高效响应并执行业务部门的内容发布需求，包括但不限于新闻动态、公告、通知提醒等。


15. 常山县政府门户网站监测服务项目

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	技术监测服务
	错误链接
	系统能够每日监测各站点不能正常访问的链接数量，支持按图片、附件、框架、脚本等资源类型区分显示，提供路径追踪功能，并且能够在所有引用页中高亮闪烁定位，帮助用户及时发现、修正该类链接。

	
	网站错别字及敏感字词监测
	要求系统支持错别字监测模块，严重错别字每天监测审核一次，实现对网站的错别字检测功能，该模块在系统完成初步检测后应进入人工审核阶段，最终形成错别字列表，该模块要求具备错别字定位功能，实现点击“定位”后，将会在错别字所在页面高亮显示错别字。错别字监测要求能够检测出各单位网站严重错别字；能够精确校对领导人姓名、职务和领导人排序错误；能够即时更新的、可自定义的领导人职务库。

	
	无法下载附件
	诊断出网站中无法正常下载的附件；具备页面关联分析，提供无法下载附件的所有引用页，并提供可视化定位分析；支持按错误类型区分无法下载的附件；支持下载无法下载附件报告。

	
	在线申报错误
	诊断出网站中无法正常访问的在线系统；具备页面关联分析，提供在线申报错误的所有引用页，并提供可视化定位分析；支持按错误类型区分在线申报错误；支持下载在线申报错误报告。

	
	长期未更新栏目
	要求系统针对政府网站进行长期未更新栏目监测，定期（每两周一次）对网站进行监测，然后经过人工审核，能够形成长期未更新网址列表，并支持对检测出的栏目网址进行查询匹配、定位操作，满足用户自主查询、即时定位查阅需求。

	
	空白栏目
	针对常山县政府网站进行空白栏目监测，定期（每两周一次）通过系统对站群进行监测，支持自动截图留证。然后经过人工审核，能够形成空白栏目列表，并支持对检测出的栏目网址进行查询匹配、定位操作，满足用户自主查询、即时定位查阅需求。

	
	网站总更新监测
	对常山县政府网站的全网信息（至少为前5层）更新情况进行监测，并汇总统计网站总更新量及更新详情。 

	
	栏目更新监测
	参照《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号文），结合《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件中对政府网站的栏目检查要求，对常山县政府网站的政策文件、政策解读类一级栏目等进行日常更新监测，监测过程中能够分别记录各栏目中的更新信息标题及时间，最终形成栏目更新汇总表。

	
	首页（站点）可用性监测
	日常监测网站首页、站点打不开的次数占全部监测次数的比例，支持自定义设置每天间隔性访问次数，比如设置每天间隔性访问25次，系统自动记录累计超过（含）15秒网站仍打不开的次数，并计算其百分比。提供多点监测服务和短信报警服务，监控点分布在国内外5个以上城市。在接受到系统报警后，能够第一时间对问题进行分析，并及时联系网站负责人。

	
	外链监测
	对网站存在的外链进行检测，每个月提供一次外链监测报告。

	
	人工检测服务
	半月度报告服务：按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件要求,针对网站考核要求进行评测每两周对网站出具一份报告,每年24次。安排专人对网站相关负责人日常遇到的相关普查问题进行及时解答；每年抽查一次常山县政府门户网站概况信息，检查政府机构、政府领导等信息的准确性。检测站内搜索功能的实效性、网站主流浏览器的兼容性；抽查政策文件和政策解读的相互关联情况；抽查留言公开及办理答复情况，每两周对网站更新情况进行监测。


附表1  衢州常山县数字健康应用服务内容子项

	序号
	服务/货物内容
	单位
	数量

	
	医疗中枢-基础支撑
	项
	1

	
	健康大脑-数智支撑
	项
	1

	
	“健康大脑+智慧医疗”应用场景驾驶舱
	项
	1

	
	区域公卫协同服务
	项
	1

	
	健康档案浏览器
	项
	1

	
	智能监管服务
	项
	1

	
	患者在线
	项
	1

	
	医护在线
	项
	1

	
	区域医疗协同服务
	项
	1

	
	家庭医生签约管理系统
	项
	1

	
	“两慢病”全周期管理系统
	项
	1

	
	区域绩效管理
	项
	1

	
	慢性病一体化门诊医防融合系统
	项
	1

	
	区域体检系统
	项
	1

	
	区域学生体检移动版
	项
	1

	
	卫生院区域超声中心
	项
	1

	
	数改创新应用打造
	项
	2

	
	容灾切换管控平台
	项
	1

	
	数据级容灾系统
	项
	1

	
	容灾及安全系统维保服务
	项
	1

	
	数据库维保服务
	项
	1

	
	数据脱敏系统、数据库防水坝、数据库安全审计系统、运维一体机等产品功能性升级改造
	项
	1


附表2 衢州市常山县局校一体化系统服务内容子项

	序号
	服务/货物内容
	单位
	数量

	1
	教育应用中台
	项
	1

	2
	教育大数据中台
	项
	1

	3
	教师招聘
	项
	1

	4
	入园入学报名
	项
	1

	5
	初中综合素质评价系统
	项
	1

	6
	托管系统
	项
	1


（3）等保服务

依据国家《网络安全等级保护2.0》标准，为清单内应用提供覆盖定级、备案、差距测评、整改、迎检的全生命周期合规服务，确保系统顺利通过等保三级测评并取得备案证明。

服务内容包括但不限于：

1.定级与备案辅导：协助梳理资产，编写《定级报告》和《备案表》；

2.基线评估与差距分析：提供本地技术小组进行现场排查，出具详细的《现状调研表》与《差距分析报告》；

3.安全整改与加固：针对测评发现问题，提供低成本的整改方案（优先依托市级专家库或原厂补丁），协助完善《安全管理制度汇编》《应急响应预案》等管理台账；

4.陪同测评与验收：全程陪同测评机构进场，针对高危风险提供“小时级”现场应急响应与闭环整改，确保一次性通过测评。

等保服务项目清单

	序号
	项目名称
	等保要求等级

	1
	衢州市常山县局校一体化系统
	三级

	2
	衢州市常山县“三民工程”应用
	三级

	3
	衢州市常山县公共数据仓
	三级

	4
	衢州常山县数字健康应用
	三级

	5
	衢州市常山县人民法院外网网站
	三级


（4）安全运维服务 

1.日常服务

对常山县政务云上全量应用及配套基础设施（如政务外网、政务云租户侧安全设备等）提供网络安全运营平台作为服务工具，实现7×24小时不间断应用系统安全监控和安全巡检服务，对巡检中发现的安全问题，实时监测发现和被通报的高中低危安全漏洞提供整改加固等技术支持服务，降低网络安全风险。

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	日常服务
	运维支撑服务
	建立网络安全运营中心，包含安全运营平台、威胁情报订阅、根据云上云下接入情况按需增补流量探针，输出月报及按需输出总结报告。

	
	分析处置服务
	

	
	安全管理服务
	

	
	7×24小时监控巡检服务
	服务团队的组织架构应涵盖运维支撑、分析处置、安全管理等安全运维工作内容，提供5×8小时现场服务，7×24小时监控巡检。提供专业的安全监控和日志分析工具，实现7×24小时不间断信息系统监控和每周安全巡检服务。
一线驻场运维人数1人，二线支持人员不少于2人。

	
	安全整改加固服务
	1.对巡检中发现的安全问题、实时监测发现和被通报的高中低危安全漏洞，协助及业务部门完成整改及安全加固。
2.对监测到的安全事件，按照不同级别和类型推送预警至相关运维人员及业务部门，并协助业务部门完成处置。

	
	网络安全检查服务
	按照国家、省、市主管部门及业务部门需求，开展网络安全专项检查，使用专业检查工具，开展远程扫描、渗透测试等工作，输出报告，并协助推动复查复核、整改到位。


（5）重保响应

提供护网、重要活动（如重要国内会议、国际峰会以及节庆日、纪念日等重大活动）、大版本发布等特殊时期的重保值守服务，以及安全故障、安全事件等应急响应服务，保障各应用系统及配套基础设施平稳运行。

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	重保响应
	重保前安全护航服务
	1.梳理护航对象的资产信息和现有的安全防护手段，对护航对象进行安全风险分析、渗透测试，设计安全护航方案。
2.在重保前提供全网的漏洞扫描服务和渗透测试服务。

	
	重保期提供驻场及远程安全值守服务
	1.提供7×24小时远程值守服务（不少于6人）。
2.通过监控工具对护航对象进行监控，包括：关键网站安全监测、黑客入侵事件监测、安全态势感知事件监控等。
3.提供重保服务方案、重保服务日报。

	
	重保后复盘总结服务
	针对保障工作进行复盘，总结经验、发现不足，持续改进安全护航效果。

	
	应急响应服务
	提供安全应急响应服务，监测到可能影响业务的安全攻击或入侵事件时，按及业务部门授权的应急处理流程进行事件跟踪、告警及处理。针对保障工作进行复盘，总结经验、发现不足，持续改进安全保障效果。
提供应用系统安全事件应急响应服务，包括挖矿、勒索等恶意代码处理、攻击事件等。

	
	应急演练服务
	参照监管单位、行业的信息安全预警，对行业频发的信息安全事件制定相应的应急演练场景，提供应急演练服务。
服务频次：不少于1次/年。


（6）网络安全服务

提供网络安全服务，涵盖资产安全巡查以监控和处理资产异常，隐患排查加固如资产暴露面收敛、弱口令和高危漏洞处理，安全策略优化包括系统策略等。

	服务大类
	服务子类
	具体要求

	网络安全服务
	资产安全巡查服务
	统计云资源、本地服务器、安全设备、网络设备等相关资产，及时更新到安全运营平台，并每月进行例行安全巡查，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理。

次数：不少于1次/月。

	
	隐患排查加固服务
	提供资产暴露面收敛、身份鉴别、弱口令、高危端口、高危漏洞等专项安全隐患排查，提供加固建议。

	
	安全策略优化服务
	对系统策略及网络系统进行优化设计，制定调整系统策略优化、网络拓扑优化、安全域规划与配置等策略，并根据实际情况调整与实施。次数：不少于1次/月。

	
	组件安全监测服务
	深度识别应用系统应用依赖的第三方组件（框架/库文件），实时通过CVE/NVD漏洞库实时匹配已知漏洞版本，提供组件路径定位及漏洞修复方案。

	
	应用检查服务
	对新上线的应用系统提供的上线安全检查报告和代码审计报告（如有）进行技术审核，跟踪存在的安全漏洞和风险，确保应用在上线时达到相应的安全标准。


（7）应用安全服务

提供应用安全服务，涵盖7×24小时网站监测、漏洞扫描、API风险监测、API主动漏洞扫描、渗透测试及互联网资产测绘服务，全面抵御网络威胁，保障应用系统安全。做好系统网络安全、数据安全相关漏洞与风险的安全防护工作，包括安全等保整改、定期安全监测、安全漏洞修复及及时加固，提升系统安全能力，保障系统与数据安全，杜绝任意账号密码重置、任意用户登录、任意核心内容删除、任意用户删除等逻辑漏洞缺陷。
	服务大类
	服务子类
	具体要求

	应用安全服务
	网站监测服务
	提供指定政务应用网站的7×24小时违规内容监测、黑链监测、可用性监测、DNS劫持监测、网站挂马监测等服务。

	
	漏洞扫描服务
	通过不少于3家不同安全厂商的漏洞扫描设备扫描检测应用系统存在系统漏洞和WEB漏洞等，通知业务部门进行整改，整改完成后进行复测，形成完整的闭环处置。

服务次数：不少于1次/月。

	
	API风险监测服务
	提供7×24小时API风险监测（互联网出口汇聚监测，包含敏感API发现、API隐患识别、境外地址拉取数据等风险识别）

	
	API主动漏洞扫描服务
	采用可控、非破坏性的安全厂商工具对目标系统的API接口进行安全脆弱性扫描，识别可利用漏洞的安全检测行为。

服务次数：不少于1次/月。

	
	渗透测试服务
	根据实际需求，在授权和监督下模拟黑客对指定业务系统进行非破坏性的安全测试，查找存在的逻辑漏洞并进行利用，提供详细修复建议并进行复测。

服务次数：不少于2次/年。

	
	互联网资产测绘服务
	探测常山县政务互联网存活IP资产、网站资产，二级域名扫描，通过搜索互联网数据，自动获取到该域名的二级域名、网站标题、解析IP地址；输入IP或者网段，通过搜索互联网数据，自动获取到IP对应的域名、url链接、网站标题、返回状态码。


（8）安全团队配置

需建立完备的网络安全服务团队，一线驻场运维人数不少于1人，二线技术专家不少于2人，提供主要服务人员背景审查材料，确保服务人员专业资质达标、无安全风险。

（9）配套服务工具要求

1.安全运营平台服务工具

	指标项
	指标要求

	动态安全大屏
	内置威胁攻击态势、资产安全态势、安全事件态势、安全成果态势、综合安全态势、威胁情报态势、运行监控态势、大数据中心态势等大屏。

	多维报表
	提供报告下载列表，快速下载内置的安全态势日报、周报和月报。并提供报告下载列表，支持根据报告生成时间、报告类型进行快速筛选。

	
	内置周期性报告任务，包括安全态势日报、周报和月报的报告任务，支持在报告任务下导出WORD/HTML/EXCEL/PPT等格式。

	
	针对原始告警检索结果，支持一键跳转原始告警相关的原始日志、威胁告警、安全事件。针对威胁告警检索结果，支持一键跳转原始告警相关的原始日志、原始告警、安全事件。

	威胁图谱
	支持对外网IP、内网IP、样本Hash、账号、域名、主机等6类实体的网络连接关系进行图谱绘制，以拓线图谱的方式展示本实体与其他内外网实体之间的关联互访关系，标记出各实体的类型与风险等级，通过图谱快捷交互可以展示关联实体的概要信息并跳转至详情页进行查看。

对图谱的手动操作包含删除、撤销、恢复、自动布局、全局固定等操作，对实体的分析操作包含按关系分类拓线、复制、固定节点、删除、预案执行、多源查询、添加为资产、添加为本地情报等操作。

	威胁告警
	支持查看威胁告警概览信息，包含开始时间、结束时间、告警阶段、告警次数、数据源、责任人、发起流程、安全设备等信息，且能进行下钻查看关联安全事件、执行SOAR预案、发起流程（运营工单、重保工单、通知通报）、告警加白、处置等操作；

	
	在联网场景中，非威胁情报类型的告警详情中管理的外网IP支持情报富化，如命中可展示地理位置、运营商、AS、ASN、网络类型、匿踪类型、情报风险等级、情报风险类型、恶意类型、恶意家族、标签、置信度、阻断系数、阻断建议等信息。

	
	支持查看同类告警，可以参考历史研判经验，或者进行批量处置响应。

	关联分析规则
	支持内置关联分析规则不少于900条；告警类型包括：扫描探测、主机异常、异常通信、漏洞攻击、运维监控、Web攻击、账号异常、网络攻击、威胁情报、恶意程序、邮件攻击、多维关联、内容安全。

	威胁情报
	支持连接云端情报，通过API查询访问各类情报数据，包括IOC、黄赌诈等黑灰产、攻击源IP及文件信誉等，支持通过云端情报进行威胁告警富化；支持威胁实体下钻跳转至云端情报页面查看更多信息。

	
	支持拉取本地情报包，其中IOC情报不低于1400万，情报类型包括常规木马、僵尸网络、勒索软件、APT攻击、挖矿软件、网银木马、后门软件、窃密木马、黑客工具、扫描探测、黑灰产、可疑威胁、蠕虫病毒、隐匿追踪、DGA、其他远控等。

支持情报离线更新及在线更新。

支持统计情报总数、今日更新条数、IP情报总数、域名情报总数、URL情报总数、命中告警数。

支持分类统计威胁情报数量及命中告警数。

支持统计展示情报告警摘要、命中情报资产分布情况、命中情报安全事件级别分布、命中情报家族/团伙、情报告警趋势、情报告警信息等。

	
	支持情报引擎碰撞分析产生情报告警；

支持通过恶意类型、远控类型、可信性、风险等级、恶意家族、情报来源、标签、是否热点等多维度分析产生告警。

	安全事件
	展示安全事件概览信息，包括不限于：数据源，攻击阶段统计，告警总量，待处置告警数据，影响面实体数量，其他实体数量，证据数据等。

ATT&CK技战术，支持将安全事件中所有告警的攻击技战术，以矩阵形式展示。

杀伤链，支持根据告警先后顺序，以及告警的攻击者、受害者所处安全域绘制杀伤链。

	
	支持将安全事件中所有涉及的实体、实体之间的关系进行可视化呈现，支持通过和实体交互执行流量分析、进程树查看，SOAR 预案调用等分析、响应动作，支持实体上下文信息自动化补全，上下文信息包括不限于攻击者情报、历史攻击行为，受害者资产信息等，支持直接下钻到威胁图谱和情报详情查阅；支持点击回放，按照时间顺序回放攻击过程。

	
	支持以时间轴方式展示安全事件中的所有核心告警、非核心告警、日志信息，支持点击时间轴快速定位相应的告警、日志；

支持以卡片或者列表模式展示安全事件中的告警；卡片模式支持展示告警名称、级别、告警类型、攻击者、受害者、攻击阶段信息；列表模式支持用户自定义表头；

支持展示告警的关联条件以便于理解告警合入安全事件的原因；

	高级威胁狩猎
	系统内置“威胁情报命中勒索软件情报”模型，将命中勒索软件情报的威胁情报类告警生成安全事件，同时以该告警为起始点，抽取情报告警相关的IOC并自动关联出和该IOC相关的其他告警和日志，方便安全运营人员在安全事件中有足够的信息研判该情报的可信度，并通过关联出来的告警和日志了解触发该情报的原因以及影响面，方便后续溯源和响应处置。

	
	系统内置“FTP账号被暴力破解成功后数据遭到窃取”模型，以FTP账号被暴力破解成功为入口溯源该账号后续的下载文件行为，以及遭受暴力破解攻击的历史告警情况。

	专项场景
	针对高危、高频出现的攻击场景，支持针对性地场景化分析、展示。支持根据不同安全场景，预制不同的检索字段，统计字段，列表字段；支持不同场景下的不同的合并告警二次聚合，以提高分析处置效率；支持在场景化分析界面调用处置预案进行快速处置。

支持安全场景包括不限于：Webshell攻击、通用web攻击、漏洞利用、弱口令、暴力破解、邮件威胁、隐蔽隧道、威胁情报、挖矿木马、异常登录。

	全域数据采集
	支持业内通用标准数据获取方式，获取方式不少于15种，包括TCP|UDP-Syslog、SFTP、文件、Kafka、HDFS、主机终端（win/linux）Agent、DB2、Mysql、Oracle、Sqlserver、Postgrel、SNMP、Netflow、WMI、ES、AWS等。

	安全工单系统
	支持设置工单标题、优先级、截止时间、组织机构、受理人、是否需要审批、工单通知方式、工单内容、工单附件；

工单内容支持在线富文本编辑，包括文字、表格、图表等；

支持保存工单至草稿箱，便于后续编辑。

	
	系统支持四种类型的运营工单：告警工单、安全事件工单、脆弱性工单、通用工单；支持在威胁告警、安全事件、脆弱性界面一键发起对应类型的工单，并根据所选择的威胁告警、安全事件、脆弱性内容，自动设置工单标题、优先级、自动填入工单内容；支持选择多个威胁告警、安全事件、脆弱性发起批量工单；支持手动发起通用工单。

	
	支持通过独立的页面展示当前发布的重保演练项目的工单列表，实现在重保期间对工单的快速定位与处置。

支持通过独立页面集成展示所有历史重保项目的工单，满足重保历史项目工单集中审计的需求。

	
	关闭工单时，支持设置是否更新相关威胁告警/安全事件/脆弱性的处置状态为“已处置”。

	资产管理
	支持资产信息管理，按资产组分视图展示。

支持资产数据导入导出。

支持资产属性字段自定义扩展。

	
	业务系统信息，支持维护的信息包括基础信息、管理信息等保信息、关联资产等。支持关联的资产类型包括IP资产、端口服务、URL信息、域名信息。支持设置业务系统标签，支持对标签进行查询。

	
	支持对客户资产IP网段信息进行统一集中管理，支持网段信息展示、检索、新建、导入导出、详情、编辑、删除等功能。

支持以IP值、IP区间、子网掩码、IPv6值、IPv6区间及IPv6前缀6种模式录入IP信息。支持网段信息关联所属组织机构、安全域信息。

	
	支持资产按所属组织机构进行数据分权，所属组织及其父组织对该资产可见。支持根据资产IP所属网段自动分配组织机构进行数据分权；更新网段数据支持设置对历史资产数据进行归属组织权限刷新。对资产按组织机构进行数据分权作为初始化分权功能，如客户对资产分权有个性化需求可自定义调整修改分权逻辑。

	漏洞管理
	漏洞可自动关联影响到的资产信息；支持对漏洞进行批量快速处置。

	
	支持用户根据系统自带的漏洞导入模板将漏洞数据批量导入。

	风险处置
	支持漏洞处置功能，通过漏洞处置功能分配、并转派，并持续跟踪漏洞处理过程；

支持筛选待处置漏洞范围；

支持同一工单下多个漏洞。

	组织机构管理
	支持组织机构的集中管理，组织机构与系统用户、资产网段、数据源等进行关联。以组织机构作为数据分权的依托。属于某组织的用户登录系统后只能看到与该组织相关的业务数据。

	权限自动分配
	每个新的组织机构建立以后，系统自动为该组织机构分配日志、告警、安全事件、资产脆弱性的默认权限，在此基础上用户可以根据实际业务需求进行字段级别的权限细化调整。

	数据细化分权
	支持针对日志、告警、安全事件、资产脆弱性、UEBA使用不同的分权条件；
支持通过任意可检索字段或字段组合进行数据分权的细化配置；
支持按照组织机构配置用户对业务数据的查看权限，并对历史数据生效。

	组织机构筛选器
	当数据分权开启后，在导航栏展示全局组织机构筛选器。用户可通过组织机构筛选器对页面的业务数据进行筛选。勾选的结果适用于所有支持分权的业务数据页面。

	业务数据呈现
	支持在威胁告警、安全事件、智能检索、专项场景等业务数据列表中，呈现组织机构字段，用户可通过组织机构字段对列表数据进行筛选。列表字段的筛选结果和组织筛选器的结果进行叠加。
支持态势大屏按照组织机构进行分权，账号登录所看到的态势大屏数据，根据账号所属的组织进行统计呈现。
支持同级组织之间数据互相隔离，上级组织可见下级组织的数据。

	数据对接
	支持第三方系统对接


网站监测服务工具

	指标
	参数要求

	web风险监测
	对网站的“漏洞、篡改、黑链、敏感文件、敏感词、网马监测、可用性、域名劫持”等8个维度开展实时监测，监测频率低至5分钟/次

	敏感文件事件泄露监测
	可监测发布到网上的pdf、word、excel文件中是否包含“身份证号、邮箱、手机号码、用户名/密码”等敏感信息，可在系统上查看泄露的信息以及敏感文件下载链接。

	敏感内容审查工具
	可上传文件(pdf\word\excel)、或者粘贴内容进行敏感词审查，内置敏感词库10万+，支持人工再确认审查结果。

	数据对接
	支持第三方系统对接


漏洞扫描服务工具
	指标项
	指标要求

	任务管理
	系统应支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描。

	系统扫描
	系统应支持检测的系统漏洞数不少于50万，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。

	
	系统应支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP等协议对目标主机进行深度登录扫描。

	Web扫描
	系统应支持Web漏洞扫描，漏洞规则依据OWASP定义的常见TOP10Web漏洞进行分类，可检测的Web漏洞特征库数量不少于6000条

	数据库扫描
	系统应支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oracle、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等。

	弱口令扫描
	系统应支持目前主流协议弱口令检测、中间件弱口令检测、数据库弱口令检测、摄像头弱口令检测 。

	代理扫描
	系统应支持代理扫描，通过和代理服务器建立隧道连接完成系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描、基线配置核查等任务。

	资产管理
	系统应支持通过IP地址、网段范围、所属组织、设备类型、端口、服务、资产标签、风险等级等筛选资产，并可一键下发扫描任务。

	数据分析及报表管理
	系统应支持导出针对相同扫描目标的同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报表。

	系统管理
	系统应支持多种漏洞库升级方式，包含在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级应支持设置周期自动升级时间，并支持通过代理方式进行升级。

	
	系统应支持通过扫描黑名单或白名单的方式自定义用户可扫描IP范围。

	数据对接
	支持第三方系统对接


API风险监测服务工具

	指标项
	指标要求

	协议解析
	支持对http1.1版本，http2.0版本的协议解析；

	流量过滤
	支持自动识别扫描流量并通过智能学习对扫描流量进行持续过滤，支持添加扫描特征实现扫描流量的过滤；

	
	可通过规则、插件进行过滤，同时可新增过滤规则名单，过滤方式包含：应用、API、目的IP、请求方法、请求UA、响应状态码、响应内容。

	API定义
	支持通过HTTP请求方法、请求参数值定义API，参数值的位置可在：URL参数、URL路径中、请求Body、Header中；

	
	支持根据API接口的使用场景、调取访问方式、访问域、部署域等信息自动对接口进行自动梳理和归类，内置分类至少包括登录API、文件上传API、文件下载API、数据采集API、数据使用API。

	
	支持识别RestfulAPI并进行自动合并，识别whencaseAPI并进行推荐拆分；

	API识别
	支持识别常见的API格式，包括REST、SOAP、GraphQL、gRPC、Dubbo3.0；

	API画像
	支持还原API参数结构，根据流量信息自动更新API参数结构；

	
	支持对API进行生命周期管理，支持新增、活跃、失活、复活状态的自定义配置和学习；

	API分类分级
	支持自动对API进行风险等级管理，支持按照API弱点/风险个数、API弱点/风险等级等对API进行风险分级；

	应用定义
	支持对应用进行部门和负责人划分，划分后应用下的API、弱点、风险会自动继承负责人和部门的相关信息；

	弱点识别
	可支持弱点识别，可按照OWASP API Security TOP10对弱点进行分类识别。

	
	可在产品页面可以手动修改弱点样例请求内容，对弱点进行测试验证。

	弱点管理
	支持根据新进入流量自动学习弱点当前的修复状态，并记录弱点状态的更新历史；

	风险识别
	支持自动识别流量中的风险行为，覆盖常见的数据泄露类、账号安全类、web攻击类的风险，内置的风险行为至少包括：账号暴力破解、验证码暴力破解、IP高频撞库、IP执行参数遍历、异常请求查询敏感数据、弱密码登录、SSRF攻击、SQL注入、路径试探等；

	
	支持基于基线识别API风险；

	风险管理
	提供风险详情的展示，支持对风险事件进行分析，帮助评估风险影响面，对风险进行批量处置；

	IP解析
	支持对IPv4、IPv6格式的IP解析；解析位置可做调整；

	
	支持对网段进行自定义配置，根据自定义配置的网段进行IP解析；

	数据识别
	支持通过正则、词组、算法等多种组合条件进行敏感数据的识别，支持自定义上下文进行数据标签识别的降噪处理；

	探针管理
	支持对接入的流量探针进行管理，包括批量安装、卸载、停用、启用流量探针；

	认证
	支持对产品页面进行水印设置，支持对当前使用者的水印记录；

	数据对接
	支持第三方系统对接


API漏洞扫描服务工具

	指标项
	指标要求

	多格式协议解析能力
	支持 OpenAPI 2.0/3.0（Swagger）、AsyncAPI、RAML 等主流 API 描述文件一键导入，自动提取 API 端点（Endpoint）、请求方法（GET/POST/PUT 等）、参数约束（数据类型 / 必填项 / 枚举值）、响应模型（Status Code/Body Schema）等 多维度元数据

	
	兼容浏览器调试 Har 文件、Postman Collection 测试文件、curl 命令导入，无需人工解析即可还原 API 交互细节，实现遗留系统 API 资产的快速发现

	
	内置语法校验引擎，对格式错误的描述文件进行智能纠错

	OWASP 标准全覆盖检测
	内置丰富的检测模板，针对 Top 10 风险进行全面检测与精准识别

	
	采用动态模糊测试技术，结合深度优先搜索（DFS）与广度优先搜索（BFS）算法，自动生成恶意载荷，通过对比正常响应与异常响应的差异（如HTTP状态码变化、响应体敏感信息泄露），定位潜在漏洞

	认证与权限体系安全校验
	模拟真实攻击场景：通过篡改Tokenclaims字段、重放历史有效Token、暴力破解API Key等方式，验证身份认证系统的抗绕过能力；基于RBAC（角色访问控制）模型，检测水平越权（同一角色跨用户数据访问）与垂直越权（低权限角色访问高权限资源）风险

	多维度敏感数据识别
	内置丰富的正则表达式规则，覆盖通用PII类型（手机号/邮箱/ IP地址）、金融数据（银行卡号/信用卡CVV）、政府合规数据（身份证号/统一社会信用代码）

	数据暴露风险评估
	自动识别API响应中过度暴露的敏感字段，标记 “数据最小化” 

	报告与可视化
	扫描完成后生成综合报告，报告中对发现的漏洞进行分类统计，并给出修复建议。控制台提供可视化仪表盘，展示总体风险概况、漏洞分布、历史趋势等信息，支持对扫描任务进行管理和复测。

	API越权检测
	可基于角色的访问控制（RBAC）检测系统中的越权漏洞。采用分阶段检测模式和智能检测算法，为安全团队提供精确、高效的权限漏洞识别能力。

	数据对接
	支持第三方系统对接


互联网资产测绘服务工具

	指标项
	指标要求

	二级域名扫描
	支持二级域名扫描功能，输入一级域名进行一键扫描，通过搜索互联网数据，自动获取到该域名的二级域名、网站标题、解析IP地址。

	IP反查域名监测
	输入IP或者网段，通过搜索互联网数据，自动获取到IP对应的域名、url链接、网站标题、返回状态码；

	网站资产相关度分析
	通过爬取单位已知的网站页面，分析网页中是否包含单位相关的网站链接，从而发现未知网站；可配置“网段、域名”等命中规则，自动判断是否属于单位的网址。

	网站资产台账
	1、支持自动识别网站资产信息，包括：“中间件信息、web框架信息、CMS&OA、程序语言”等指纹信息，支持爬取网站后台、ICP备案编号、网站标题、网站返回码等属性，形成网站资产台账。

2、支持通过导入现有资产信息，或在线编辑方式，录入网站资产的管理信息，比如网站所属部门、负责人、联系方式、资产价值、物理位置等。

3、支持对状态码、IP、资产组、部门、责任人、URL、子域名、易危组件、中间件、ICP备案号、公安备案号、归属地等进行精准搜索或模糊搜索

4、可自定义展示列，可排序、选择是否显示。

	数据对接
	支持第三方系统对接


三、其他服务要求

（1）工期安排

服务周期：1 年

服务时间： 2026年6月1日-2027年5月31日（如上一期合同晚于2026年6月1日，集约运维服务自上一期合同结束之日起）。

（2）驻场人员要求

本项目服务期间要求人员驻场，确保服务响应的及时性和专业性，具体要求如下：
驻场配置：驻场人员数量不少于2人，需全职投入本项目，不得兼任其他项目工作，驻场人员经业主方审核通过后方可驻场，驻场期间需严格遵守业主方的各项管理制度和工作要求。
角色与职能：驻场人员角色为一线运维专员，需具备扎实的政务信息系统运维知识、熟练的操作技能和良好的沟通协调能力，持有相关专业资质证书，无不良从业记录。主要职能包括：负责日常巡检、故障现场处置、现场技术对接、用户现场指导、数据报送督促及各类运维资料整理等工作；配合业主方开展安全检查、系统优化、培训实施等相关工作；及时反馈项目运行过程中的各类问题，协助制定优化改进措施。
驻场人员管理：承接企业需对驻场人员开展全面的安全培训，确保其具备必要的安全知识和技能，有效防范各类安全风险，培训内容包含但不限于设备安全操作、网络安全与数据保护、紧急情况应对、消防安全与环境健康、安全意识培养。

四、商务要求

1.合同履约期限：一年（应用运维服务月数按单个系统约定为准；）
2.履行地点：常山县

3.履约模式：1、本服务项目由常山县大数据中心组织集中统一采购、公开招标，常山县2026年度政务应用集约运维服务项目采用统采统谈、分项分签、独立履约模式。
2、服务单价、服务标准、人员配置、考核要求、违约责任均严格执行本次集中统一采购锁定条款，不得另行私下协商变更核心商务及技术标准。
4.付款条件：1、合同签订后支付合同总价的50%为预付款；

2、运维费期结束后根据考核标准一次性支付合同剩余尾款（需扣除年度考核、违约等金额后据实结算）；

五、服务考核

1．考核细则

考核总分设置为100分，分为3个核心考核维度，分别为服务响应时效（35分）、服务质量（35分）、安全保障（30分），每个维度下设具体考核指标、评分标准及扣分规则，具体如下（所有指标可根据实际运维情况进行动态调整）：
（1）服务响应时效（35分）

	考核指标
	评分标准
	分值
	扣分规则

	故障响应时间
	一般故障（不影响核心业务）30分钟内响应；重大故障（影响核心业务、系统无法正常运行）15分钟内响应。
	12分
	一般故障每延迟30分钟扣2分，扣完为止；重大故障每延迟10分钟扣3分，扣完为止。

	问题解决时间
	一般故障4小时内解决；重大故障2小时内解决；特殊复杂问题（需协调多方、技术难度大）12小时内给出解决方案，24小时内解决。
	15分
	一般故障每延迟1小时扣3分，扣完为止；重大故障每延迟1小时扣4分，扣完为止；特殊复杂问题未按时给出解决方案扣6分，未按时解决扣15分。

	技术支持响应率
	电话、在线、远程等技术支持请求响应率100%，无推诿、无拒绝情况。
	8分
	每出现1次未响应情况扣2分，每出现1次推诿、拒绝情况扣4分，扣完为止。


（2）服务质量（35分）

	考核指标
	评分标准
	分值
	扣分规则

	故障解决率
	各类故障解决率≥98%，其中核心系统故障解决率≥99%，无重复故障（同一故障30日内重复出现）。
	15分
	故障解决率每低1%扣3分，核心系统故障解决率每低1%扣4分；每出现1次重复故障扣3分，扣完为止。

	日常运维完整性
	日常运维完整性：日常巡检、台账记录、运维报告提交及时、完整、规范，无遗漏；按要求完成系统优化、数据维护、权限管理等日常工作（台账记录无需每日提交，按周报/月报同步即可）。
	10分
	每遗漏1次日常巡检扣1分，台账记录不规范、不完整每次扣1分，未按时提交运维报告每次扣2分，未按要求完成日常工作每次扣2分，扣完为止。

	用户满意度
	年度用户满意度调查得分≥90分，无有效投诉（经核实为运维服务方责任的投诉）。
	10分


	用户满意度每低1分扣1分，每出现1次有效投诉扣5分，扣完为止。


（3）安全保障（30分）

围绕漏洞管理、安全事件处置、服务输出、保密合规等核心安全环节设定考核指标，严格参照安全服务相关要求制定评分标准，具体如下：
	考核指标
	评分标准
	分值
	扣分规则

	漏洞修复时效
	高危漏洞24小时内修复，中危漏洞48小时内修复，低危漏洞72小时内修复，漏洞修复率100%。
	10分
	高危漏洞每延迟24小时扣4分，中危漏洞每延迟24小时扣3分，低危漏洞每延迟24小时扣2分；漏洞修复率每低1%扣2分，扣完为止。

	等保合规与安全审计
	按要求完成等保测评，顺利获取备案证书；定期开展安全审计、权限审计，及时整改发现的问题，形成闭环。
	10分
	未按要求完成等保测评、未获取备案证书扣10分；未定期开展安全审计、权限审计每次扣2分，发现问题未整改或未形成闭环每次扣2分，扣完为止。

	安全事件处置
	安全事件响应及时，处置规范，无安全事件扩大化情况；及时提交安全事件处置报告，总结经验、完善防范措施。
	10分
	安全事件响应不及时、处置不规范每次扣2分，出现安全事件扩大化情况扣5分；未提交安全事件处置报告每次扣1分，扣完为止。


2．其他考核指标

除上述核心考核细则外，增设其他考核指标，包括特殊情况考核、加分项、扣分项及考核结果应用，进一步完善考核体系，确保运维服务质量全面达标。

（1）特殊情况考核

重大活动保障考核：在重大活动、重要节点（如招生季、汛期、节假日等）期间，运维服务提供方需按要求提供专项保障服务，确保系统稳定运行。若未按要求提供保障，出现系统故障且未及时处置，导致活动无法正常开展的，每次扣5-10分；保障工作到位，未出现任何问题的，额外加5-10分。
应急响应考核：面对突发公共事件、系统重大故障等紧急情况，运维服务提供方需快速响应、高效处置，配合甲方完成应急处置工作。若响应不及时、处置不力，导致损失扩大的，每次扣5-10分。
驻场服务考核：驻场人员需严格遵守甲方作息时间，坚守岗位，及时响应现场问题。若出现脱岗、迟到、早退情况，每次扣2分；驻场人员专业能力不足，无法有效处置现场问题，每次扣3分；驻场服务表现优秀，获得甲方书面表扬的，每次加3分。
（2）其他加分项

加分项总分不超过10分，可累计加分，具体如下：
获得县大数据中心及系统使用方书面表扬的，每次加3分；获得市级及以上表彰的，每次加5分。
提出重大优化建议，被采纳后显著提升系统性能、降低运维成本、提升服务效率的，加5-8分。
主动开展额外的运维服务（如免费技术培训、系统巡检升级等），获得用户认可的，每次加2分。
（3）其他扣分项
扣分项可累计扣分，不受总分限制，情节严重的可直接判定为考核不合格，具体如下：
未按要求履行运维服务责任，推诿、敷衍运维工作，导致系统出现重大故障、数据泄漏等严重问题，影响甲方业务正常开展的，每次扣20-50分，情节严重的终止合作。
泄露甲方系统信息、数据、知识产权等核心内容，每次扣30分，情节严重的追究法律责任并终止合作；项目结束后未按要求移交并销毁项目相关数据和文档，扣15分。
未按要求提交运维报告、故障处理报告、安全检测报告等相关资料，每次扣5分；提交的资料虚假、不完整，每次扣10分；安全服务报告缺失关键内容、测试覆盖率不达标、报告有效性不足，每次扣3分。
未按要求完成等保测评、安全整改等工作，逾期未整改或整改不到位的，每次扣10-15分；发现网络安全攻击事件未在24小时内上报，每次扣5分；未及时响应省、市下发的网络安全隐患通报，超过反馈时限每次扣5分。
（4）考核结果应用

考核等级划分：根据考核总分，分为优秀（90分及以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下）三个等级。
优秀：运维费用按标准的100%给付。
合格：每降低1分扣当年运维费总额的1%。。
不合格：考核不合格的，运维服务提供方需在3个工作日内提交书面整改计划，限期15日内完成整改；整改后复核仍不合格的，采购人有权终止运维服务合同。
3．考核评分表

	考核指标
	评分标准
	标准总分
	实得总分
	扣分规则

	一、服务响应时效（标准分值：35分）

	故障响应时间
	一般故障（不影响核心业务）30分钟内响应；重大故障（影响核心业务、系统无法正常运行）15分钟内响应。
	12分
	
	一般故障每延迟30分钟扣2分，扣完为止；重大故障每延迟10分钟扣3分，扣完为止。

	问题修复时间
	一般故障4小时内解决；重大故障2小时内解决；特殊复杂问题（需协调多方、技术难度大）12小时内给出解决方案，24小时内解决。
	15分
	
	一般故障每延迟1小时扣3分，扣完为止；重大故障每延迟1小时扣4分，扣完为止；特殊复杂问题未按时给出解决方案扣6分，未按时解决扣15分。

	技术支持响应率
	电话、在线、远程等技术支持请求响应率100%，无推诿、无拒绝情况。
	8分
	
	每出现1次未响应情况扣2分，每出现1次推诿、拒绝情况扣4分，扣完为止。

	二、服务质量（标准分值：35分）

	故障解决率
	各类故障解决率≥98%，其中核心系统故障解决率≥99%，无重复故障（同一故障30日内重复出现）。
	15分
	
	故障解决率每低1%扣3分，核心系统故障解决率每低1%扣4分；每出现1次重复故障扣3分，扣完为止。

	日常运维完整性


	日常运维完整性：日常巡检、台账记录、运维报告提交及时、完整、规范，无遗漏；按要求完成系统优化、数据维护、权限管理等日常工作（台账记录无需每日提交，按周报/月报同步即可）。
	10分
	
	每遗漏1次日常巡检扣1分，台账记录不规范、不完整每次扣1分，未按时提交运维报告每次扣2分，未按要求完成日常工作每次扣2分，扣完为止。

	用户满意度
	年度用户满意度调查得分≥90分，无有效投诉（经核实为运维服务方责任的投诉）。
	10分


	
	用户满意度每低1分扣1分，每出现1次有效投诉扣5分，扣完为止。

	三、安全保障（标准分值：30分）

	漏洞修复时效
	高危漏洞24小时内修复，中危漏洞48小时内修复，低危漏洞72小时内修复，漏洞修复率100%。
	10分
	
	高危漏洞每延迟24小时扣4分，中危漏洞每延迟24小时扣3分，低危漏洞每延迟24小时扣2分；漏洞修复率每低1%扣2分，扣完为止。

	等保合规与安全审计
	按要求完成等保测评，顺利获取备案证书；定期开展安全审计、权限审计，及时整改发现的问题，形成闭环。
	10分
	
	未按要求完成等保测评、未获取备案证书扣10分；未定期开展安全审计、权限审计每次扣2分，发现问题未整改或未形成闭环每次扣2分，扣完为止。

	安全事件处置
	安全事件响应及时，处置规范，无安全事件扩大化情况；及时提交安全事件处置报告，总结经验、完善防范措施。
	10分
	
	安全事件响应不及时、处置不规范每次扣2分，出现安全事件扩大化情况扣5分；未提交安全事件处置报告每次扣1分，扣完为止。

	其他加扣分（含特殊情况、加分项、扣分项等）
	± 分
	
	说明：填写具体加扣分数及原因，加分不超过10分

	总分合计
	100分
	
	

	考核人签字
	
	日期
	

	被考核方签字
	
	日期
	


5．安全服务附加考核

运维服务期间，如发现以下问题实行按次扣费。

（1）严重漏洞。每发现或被通报一次严重漏洞，结算时扣款2000元/次。

表：严重漏洞表
	序号
	漏洞描述

	1
	直接获取重点资产权限的漏洞。包括但不限于：RCE、GetShell、通过SQL 注入获取核心系统权限等。

	2
	重点资产的SQL注入漏洞。

	3
	重点资产的严重逻辑设计缺陷和流程缺陷。包括但不限于任意用户密码修改、大量政务信息/个人信息等敏感信息的泄露、政务服务系统办理流程的漏洞、能够直接控制或者可以直接影响应用系统正常工作运行的漏洞等。

	4
	重点资产严重敏感信息泄露。包括但不限于数据量巨大的多维度敏感数据信息泄露。

	5
	可以获得重点应用系统的后台认证，获取后台超级管理员权限且可以造成大量核心数据泄漏，或可进行敏感操作或可造成巨大影响的漏洞。

	6
	可以直接控制控制系统(可管理大量系统的管控系统)的漏洞，包括但不限于：域控、业务分发系统、堡垒机等的漏洞

	7
	可获取内网主机管理权限的Getshell/RCE的漏洞


（2）高危漏洞。每发现或被通报一次高危漏洞，结算时扣款1000元/次。

表：高危漏洞表
	序号
	漏洞描述

	1
	直接获取一般系统权限的漏洞。包括但不限于：RCE、Getshell、通过SQL 注入获取系统权限等。

	2
	一般系统的前台SQL注入漏洞（若客户主动提供后台账号，则此时后台算前台）。

	3
	可以获得一般系统后台认证，获取后台超级管理员权限且可以造成大量核心数据泄漏，或可进行敏感操作或可造成巨大影响的漏洞。

	4
	一般系统具有严重影响力的逻辑漏洞。包括但不限于任意账号密码重置、任意用户登录、任意核心内容删除、任意用户删除等。

	5
	一般系统的各种支付绕过等，可造成经济上大量损失的漏洞。

	6
	任意文件读取漏洞（Eg：xxe等）

	7
	移动APP远程命令执行漏洞

	8
	一般系统大量敏感源代码泄漏等。


（3）中危漏洞。每发现或被通报一次中危漏洞，结算时扣款500元/次。

表：中危漏洞表
	序号
	漏洞描述

	1
	一般系统的后台SQL注入漏洞

	2
	普通的信息泄露。包括但不限于影响数据量有限或者敏感程度有限的越权、源代码或系统日志等信息泄露。

	3
	需受害者交互或其他前置条件才能进一步利用的漏洞。包括但不限于包含敏感数据的JSON劫持、jsonp劫持、一些敏感操作（如支付、发布信息、修改敏感信息等的操作）的 CSRF。

	4
	一般系统的存储型 XSS。

	5
	普通的影响范围有限的逻辑缺陷和越权(越权修改、越权删除等)。包括但不限于一般的越权行为和设计缺陷。

	6
	普通设计缺陷，包括但不限于登录窗口可爆破(需提供成功案例)、弱口令等问题

	7
	利用场景有限的漏洞，包括但不限于短信轰炸、URL跳转


（4）重大违约行为：服务商服务期内的违约行为造成重大安全事故的（根据其严重程度分为A级事件和B级事件）。每发生一次A级事件，结算时扣款20000元/次。每发生一次B级事件，结算时扣款10000元/次。

表：重大违约行为表
	类别
	范围
	影响
	影响时间
	事件

级别

	重大安全事故（服务商主责）
	重大篡改

事件
	应用系统
	在重大或特别重大保障期间，因服务商的安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件。事件发生后服务商未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误且该事件被国家级机构或媒体通报、省级领导批示的。
	30分钟以上
	A级

	
	恶意入侵

攻击
	等保三级或重要业务系统
	被国家网络安全监管机构通报存在安全隐患，服务商未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统在重大或特别重大保障期间被恶意篡改或敏感信息泄漏事件。
	
	

	
	重大篡改

事件
	应用系统
	因服务商的安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件，事件发生后服务商未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误，且该事件被省级机构或媒体通报、省级领导关注的。
	30分钟以上
	B级

	
	恶意入侵

攻击
	业务系统
	被国家网络安全监管机构通报存在安全隐患，服务商未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统被恶意篡改或敏感信息泄漏事件。
	——
	


（5）严重违约行为：服务商在服务期内的违约行为对业务系统产生一定的经济损失，但未达到重大违约行为。每发生一次，结算时扣款10000元/次。

表：严重违约行为表

	序号
	问题描述

	1
	因服务商未及时通知业务部门修复漏洞导致应用系统被入侵，造成业务被迫中断超过60分钟或超过1周的数据无法恢复

	2
	在网络安全监管机构已发出整改通知后未正确处置，出现问题并造成重大事故

	3
	安全事件平均响应时间超过30分钟，造成重大事故

	4
	安全事件平均响应时间大于30分钟且小于60分钟，造成重大事故

	5
	现场无人值守大于1小时且小于4小时，造成重大事故


（6）一般违约行为：服务商在服务期的违约行为对业务系统造成的影响未达到重大违约行为和严重违约行为的其他违约行为，每发生一次，结算时扣款5000元/次。

表：一般违约行为表

	序号
	问题描述

	1
	安全事件平均响应时间超过30分钟，出现问题但未造成重大影响

	2
	现场无人值守超过30分钟，出现问题但未造成重大影响

	3
	值班值守时发现相关安全漏洞，未能在30分钟内完成处置

	4
	因未及时发现业务系统过度开放的端口，导致存在攻击面风险，未造成重大影响

	5
	因安全基线配置原因导致业务系统被入侵或遭受数据丢失风险，及时发现未造成重大影响

	6
	日常安全服务运维运营过程中，违规执行配置（包括但不限于：未按变更方案错误执行造成业务影响、未授权违规变更操作等）

	7
	日常安全服务运维运营过程中，出现擅自修改运营运维数据或擅自透露敏感数据，以及违反公平公正原则事件

	8
	因响应不及时、安全服务能力不足、服务态度等原因，导致用户有效投诉（以及业务部门确认为准）

	9
	工作时间内技术支持、系统维护人员不及时接听故障处理电话的（未接听1次并在15分钟之内未回拨的），不及时回复（超过30分钟）业务部门提出的技术咨询或问题解答

	10
	对于明确需要完成的事宜，执行效果未达到要求，存在缺漏或质量不达标

	11
	未经业务部门允许，擅自将系统相关数据另作他用或提供给任何第三方使用的

	12
	因服务商原因导致系统数据泄露，但未造成重大影响

	13
	项目负责人、平台负责人、运营负责人应保持相对稳定，未经业务部门同意，服务商随意更换人员

	15
	服务商及关联第三方服务厂商未经业务部门同意或授权，将本项目相关资料（包括并不限于实施方案、典型案例、最佳实践等）用于本项目之外用途


第四章   合同格式样本
（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：

乙方：

本服务项目由常山县大数据中心组织集中统一采购、公开招标，常山县2026年度政务应用集约运维服务项目采用统采统谈、分项分签、独立履约模式。甲乙双方依据根据关于常山县2026年度政务应用集约运维服务项目的招标结果，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循公平、公正和诚信的原则，就甲方单独采购本次专项服务事宜，订立本独立服务合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.
 本合同书

b.
 中标通知书


c.
 投标文件(含询标澄清文件)

d.
 招标文件(含招标文件补充)
一、服务内容及要求

详见采购文件第三章。
二、合同模式特别约定

1.本合同为统一集中采购、各使用单位分别单独签订的统采分签独立服务合同。

2.服务单价、服务标准、人员配置、考核要求、违约责任均严格执行集中统一采购锁定条款，甲乙双方不得另行私下协商变更核心商务及技术标准。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：             元整，（￥             元）人民币。

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1、不允许转包。

2、允许分包部分：等保测评服务、运维服务。

3、如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
七、合同履行时间及履行地点

1、履行时间：一年（应用运维服务月数按单个系统约定为准）

2、履行地点：常山县

八、款项支付

1、本合同服务单价按中标固定综合单价执行，包干不变，全程不予调价。

2、合同签订后支付合同总价的50%为预付款；

3、运维费期结束后根据考核标准一次性支付合同剩余尾款（需扣除年度考核、违约等金额后据实结算）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下任一办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、网络和数据安全

1、乙方对乙方参与人员进行安全背景审查，乙方及乙方参与人员禁止在未经授权情况下，披露、使用或修改项目中接触到的公共数据。

2、乙方及乙方参与人员对项目实施过程中接触的网络、数据须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《浙江省公共数据条例》等法律法规。

3、乙方及乙方参与人员违反网络和数据安全规定的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、调查取证费等等。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，代理机构各执一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人  

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址： 

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行： 
账号：                                    账号：

合同鉴证方：                              鉴证日期：

第五章   评标原则及方法
根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评标委员会的组成

1、本项目评标委员会由评标专家确定方式。本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表1名，其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，商务技术分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 商务技术分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值
	分值

类型

	
	类似业绩
	2023年1月1日(以合同签订时间为准）以来,投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得2分。

注：须提供项目合同扫描件，否则不得分。
	2
	客观分

	
	人员情况
	1、拟派项目经理具有国家行政部门颁发的高级信息系统项目管理师或信息技术高级工程师证书的得2分，中级及以下的得1分，其它不得分。
2、拟派项目组中，拟派技术人员具有软件类、安全类中级及以上证书（需由政府部门或人社颁发）的每本得1分，同一人多本证书按一本计算，本项最高得6分。
注：以上所有人员均需提供身份证扫描件、证书扫描件及投标人为其缴纳的2026年2、3、4三个月的社保证明文件，未按要求提供不得分。
	8
	客观分

	
	体系认证
	投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理认证体系认证的证书，每个证书得1分，满分3分。
注：以上证书均须提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图并加盖公章，且截图显示有效，否则不得分。
	3
	客观分

	
	运维服务方案
	根据投标人提供的运维服务方案进行综合评审，具体内容包括：①运维服务方案完整性与规范性。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	②方案实施的可行性与合理性。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	③服务保障能力与应急响应机制。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	④运维工具与技术支撑能力。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	安全保密方案及措施 
	依据投标人针对本项目制定的安全保密方案及实施措施进行综合评审，具体内容包括：①安全保密方案内容详实完整，具有高度针对性。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	②安全保密措施体系完善，科学严谨且切实可行。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	运维考核方案
	根据投标人针对本项目制定的考核体系进行综合评审，内容包括：①评价指标体系设计科学严谨，量化标准清晰明确。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	②考核流程设计完整规范，闭环管理机制健全。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	③考核结果应用机制完善，与绩效奖惩及持续改进紧密挂钩。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	服务质量保障方案
	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评审，内容包括：①质量保证措施、安全保障措施的合理性、科学性、可行性。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	②现场及远程服务机制。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	应急响应保障
	根据投标人提供的应急保障方案进行综合评审，内容包括①响应时间、保障人员情况、重大活动期间保障方案。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	
	②应急情况分析及处理措施。
评分范围：0，1，2，3，4，5
	5
	主观分

	
	合理化建议
	针对本项目提出合理化建议或措施，每条建议或措施由评审小组进行综合评分打分。

评分范围：0，0.5，1，1.5，2
	2
	主观分


四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认第一名中标人。

评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：                                  

项目编号：                                  
投标人（全称）：                    （盖章）
投标人地址：                                

附件1

法定代表人身份证明

单位名称：                                               
单位性质：                                               

地    址：                                               

成立时间：             年               月               日

经营期限：                                               

姓    名：                          性    别：            

年    龄：                          职    务：            

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

          年      月        日 

--------------------------------------------------------------------

[image: image5.png]
附件1-1
法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加常山县2026年度政务应用集约运维服务项目（项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）                          
授权委托人（签字）                        
单位名称（公章）                              
日    期：                                    
--------------------------------------------------------------------

[image: image6.png]N - BE




附件2
符合本次政府采购活动资格条件承诺函

常山县大数据中心：
我公司愿意参加贵方组织的             的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

特此承诺。

投标人（盖章）：                               

日   期：    年     月     日

附件3
联合体协议书

（若为联合体投标则联合体协议书应当由所有联合体成员法定代表人共同签署及盖单位公章）

（联合体适用。联合体各方仅应就本协议书的空白处按照联合体各方之间的约定进行填写，联合体协议书格式部分自拟，但至少包含以下内容。） 

致：  （采购人）   ： 

               (所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）公开投标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。 

1、                                  (某成员单位名称)为牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责                  项目 报名、投标文件编制、递交、报价等活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对此承担连带责任。即如果联合体违约，采购人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗采购人。 

4、如中标，应当共同与采购人签订《采购合同》，并向政府方承担连带责任。各自按协议规定承担本项目的任务，必须包括但不限于以下规定： 

（1）联合体各方共同完成合格的采购项目。 

（2）由  （某成员单位名称或共同）  承担                       、  （某成员单位名称或共同）  承担；该等责任分担一旦明确，未经采购人事先书面同意不得变更，但此项约定不妨碍采购人要求联合体承担连带责任； 

(3);

(4);

（5）按以下要求明确联合体牵头人和各方的工作分工：         (牵头人名称)主要工作分工是；(成员名称)主要工作分工是。 

5、联合体各方根据联合体协议的约定履行各自的权利和义务，对招标人依法承担连带责任。即如果联合体违约，招标人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗招标人。 

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。 

7、本协议书自签署之日起生效。 

8、本协议书一式份，联合体成员各执一份，递交投标文件时提交一份。 

牵头人名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

成员名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

日 期：  年  月  日
附件4
商务技术评分项索引表（放置投标文件首页）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

投标人（盖章）：                               

日 期：  年  月  日
附件5
投标声明书

常山县大数据中心 ：

根据贵方               的招标文件，我方           （投标人名称）作为投标人正式授权           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及中华人民共和国政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                           
电话                           
传真                           
电子邮件                           
投标人（盖章）：                               

日 期：  年  月  日
附件6
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	授权代表人
	
	营业（经营）执照号码
	

	职工人数
	
	注册时间
	
	注册资金
	万元

	地   址
	

	所获资质或认证
	证书或证件名称及等级
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	所获荣誉
	荣誉名称
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	经营范围
	

	其他
	


投标人（盖章）：                    

日    期：
附件7
偏离表

项目名称：常山县2026年度政务应用集约运维服务项目 

项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013
	序号
	类别
	招标要求
	投标响应
	是否偏离
	说明

	
	商务

偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	技术

偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

▲（偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理）
 投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8
开标一览表

项目名称：常山县2026年度政务应用集约运维服务项目 

项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013

	序号
	名称
	内容

	一
	投标总价
	大写（人民币）：              （￥              ）

	二
	项目负责人
	

	备注
	上述报价是履行合同的最终价格（含税价格），技术服务费、人员工资、等保测评费、培训费等一切费用和税金及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。



投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件11
投标报价明细表

项目名称：常山县2026年度政务应用集约运维服务项目 

项目编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	最高单价限价（万元）
	投标报价（元）

	1.应用运维服务项目录

	
	衢州市常山县工业企业亩产效益综合评价系统
	12
	月
	1.14
	

	
	衢州市常山县“智汇常山”申报系统
	12
	月
	10
	

	
	衢州市常山县财政综合业务审批系统
	9.5
	月
	2.02
	

	
	衢州市常山县政府投资项目评审中心管理系统
	7.5
	月
	1.55
	

	
	衢州市常山县治水综合管理服务应用
	12
	月
	13
	

	
	衢州常山县数字健康应用
	9
	月
	44
	

	
	衢州市常山县“三民工程”应用
	9
	月
	4.34
	

	
	衢州市常山县智慧招商系统
	9
	月
	6.41
	

	
	衢州市常山县常山港流域防洪风险研判应用
	7.5
	月
	14.36
	

	
	衢州市常山县局校一体化系统
	12
	月
	15
	

	
	衢州市常山县招生入学服务系统
	12
	月
	4.94
	

	
	衢州市常山县公共数据仓
	12
	月
	40
	

	
	衢州市常山县协同办公系统
	12
	月
	6.01
	

	
	衢州市常山县人民法院外网网站
	12
	月
	1
	

	
	常山县政府门户网站监测服务项目
	12
	月
	10
	

	2．等保服务

	
	衢州市常山县局校一体化系统
	1
	项
	3
	

	
	衢州市常山县“三民工程”应用
	1
	项
	3
	

	
	衢州市常山县公共数据仓
	1
	项
	3
	

	
	衢州市常山县数字健康应用
	1
	项
	3
	

	
	衢州市常山县人民法院外网网站
	1
	项
	3
	

	3．一体化安全服务

	
	日常服务
	运维支撑服务
	1
	项
	110
	

	
	
	分析处置服务
	1
	项
	
	

	
	
	安全管理服务
	1
	项
	
	

	
	
	7×24小时监控巡检服务
	1
	项
	
	

	
	
	安全整改加固服务
	1
	项
	
	

	
	
	网络安全检查服务
	1
	项
	
	

	
	重保响应
	重保前安全护航服务
	1
	项
	
	

	
	
	重保期提供驻场及远程安全值守服务
	1
	项
	
	

	
	
	重保后复盘总结服务
	1
	项
	
	

	
	
	应急响应服务
	1
	项
	
	

	
	
	应急演练服务
	1
	项
	
	

	
	网络安全服务
	资产安全巡查服务
	1
	项
	
	

	
	
	隐患排查加固服务
	1
	项
	
	

	
	
	安全策略优化服务
	1
	项
	
	

	
	
	组件安全监测服务
	1
	项
	
	

	
	
	应用检查服务
	1
	项
	
	

	
	应用安全服务
	网站监测服务
	1
	项
	
	

	
	
	漏洞扫描服务
	1
	项
	
	

	
	
	API风险监测服务
	1
	项
	
	

	
	
	API漏洞扫描服务
	1
	项
	
	

	
	
	渗透测试服务
	1
	项
	
	

	
	
	互联网资产测绘服务
	1
	项
	
	

	4.驻场服务

	
	集约化运维驻场人员
	2
	人
	30
	

	合   计（小写）       
	

	合   计（大写）
	元


注：总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件9
政府采购活动现场确认声明书

浙江九越建设管理有限公司：
本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）
                 （法定代表人姓名）合法授权参加常山县2026年度政务应用集约运维服务项目（编号：330822261080010000006-JYZFCG-2026-GK013）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：                                

  2026年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱<1627136484@qq.com〉内，打印时请删除此项注明。






法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处











被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处








�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。










