江城县职业高级中学

塑胶跑道建设

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：日通招-2026-012号

- 采购人：江城哈尼族彝族自治县教育体育局

- 采购代理机构：云南日通工程项目管理有限责任公司

- 日  期：2026年05月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章 磋商程序和方法	31

第四章  合同书样式及主要条款	46

第五章 项目需求	57

第六章  响应文件格式	60

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

江城县职业高级中学塑胶跑道建设项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）获取竞争性磋商文件，并于2026年05月15日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：日通招-2026-012号

2.项目名称：江城县职业高级中学塑胶跑道建设

3.采购方式： 竞争性磋商

4.预算金额：65.00万元

5.最高限价：63.184410万元

6.采购需求：本采购项目为江城哈尼族彝族自治县职业高级中学塑胶跑道建设项目，采购范围包含本项目工程量清单列明的全部施工内容、配套工序、辅材、运输、安装、检测、完工验收、质保维保及完成本项目全部工作所产生的一切附属工作。

注：供应商必须对本项目所有内容进行完整报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。

7. 合同履行地点（建设地点）：江城县职业高级中学。

8.合同履行期限（计划工期）：自合同签订之日起30日历日内完工并交付使用。

9.质量标准：满足采购人使用需求，符合国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。

## 二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函；

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明函；

（4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位；根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的建筑业划型标准为：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

5.本项目的特定资格要求：

5.1供应商须具备建设行政主管部门核发且有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

5.2拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书。拟委任的项目经理不得在其他在建项目中任职，否则一经查实，将取消其磋商资格；

本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

方式：网上下载。

①凡有意参加供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

②按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的磋商资格。

采购文件售价0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月15 日09时00分（北京时间）

地    点：（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

五、开启

时    间：2026年05月15 日09时00分（北京时间）

地    点：政府采购云平台开标大厅。“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在磋商前请务必认真阅读本磋商文件的全部内容，磋商文件和磋商活动如有变更，本次招标公告在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知。请在磋商前经常访问，以获取最新信息，若有变更，请磋商供应商自行登录“政采云”收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

2.依据云南省财政厅关于进一步规范政府采购相关收费行为的通知（云财规〔2023〕13号）文件精神，本项目无需缴纳磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江城哈尼族彝族自治县教育体育局

地址：江城哈尼族彝族自治县勐烈大街177号

联系人：黄老师

联系方式：0879-3727770

2.采购代理机构信息

名 称：云南日通工程项目管理有限责任公司

地　址：普洱市思茅区德化路9号冰洋现代城二期14-03室

联系方式：15708798382

3.项目联系方式

项目联系人：刘超君 李浩然

电　话：15708798382

温馨提示

1、本项目为全流程电子化的政府采购项目，供应商应提前熟悉“政采云”相关投标程序，提前在自有场地配置可音视频通话（带摄像头及话筒的计算机）的稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成磋商活动。

2、请各供应商认真阅读本项目提供的关于“政采云”及“云南CA”的相关办理及操作流程，以免影响投标。

3、投标期间，如有技术问题可致电“政采云”及“云南CA”进行咨询。

政采云技术支持电话：95763（客服热线）；

云南CA技术支持电话：4006727666；

云南CA紧急联系电话：15288315056。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：江城哈尼族彝族自治县教育体育局 地址：江城哈尼族彝族自治县勐烈大街177号 联系人：黄老师 联系方式：0879-3727770 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：云南日通工程项目管理有限责任公司 地 址：普洱市思茅区德化路9号冰洋现代城二期14-03室 联系人：刘超君 李浩然 联系方式：15708798382 |
|  | 项目名称 | 江城县职业高级中学塑胶跑道建设 |
|  | 项目编号 | 日通招-2026-012号 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3.1 | 项目范围 | 具体详见磋商文件第五章“项目需求” |
| 3.2 | 合同履行期限（计划工期） | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 3.3 | 合同履行地点（建设地点） | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 4.1 | 供应商资格要求 | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“二、供应商的资格要求”。 |
| 4.5 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 7.8 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| ★10.1 | 采购预算 | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 11.1 | 磋商有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 12.1 | 响应文件编制 | （1）电子投标（响应）文件应使用“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。 （2）如供应商 提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。 |
| 12.8 | 响应文件份数和签署 | - 本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 - 磋商供应商对网上递交的响应文件必须加密，如果磋商供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标过程中使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因磋商供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。 |
| 13.1 (2) | 磋商保证金 | 依据云南省财政厅关于进一步规范政府采购相关收费行为的通知（云财规〔2023〕13号）文件精神，本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 15.1 | 响应文件的递交/上传截止时间 | 详见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 15.2 | 响应文件递交/上传 | 详见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 15.3 | 磋商文件递交方式 | 1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：详见政府采购云平台本项目公告。“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 2、首次响应文件提交地点： （1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。 （3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。 注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。 3、CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。 |
| 16.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点：同递交响应文件地点 |
| 16.4 | 磋商程序和方法 | 详见“第三章 磋商程序和方法” |
| 16.7 | 响应文件解密 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 21.3 | 是否允许分包 | 否 是 允许分包的内容： |
| 22.1 | 质量保证金 | 1.质量保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式； 2.质量保证金金额：工程款结算剩余3％为质量保证金，12个月后无任何质量问题再退还支付预留的工程质量保证金。 |
| 24.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由成交供应商支付，按《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）工程类标准，以成交价为计费基准计取。供应商应自成交通知书发出之日起7日内，将上述费用足额支付至代理机构指定账户。逾期未付的，按应付未付金额每日万分之五向代理机构支付违约金。 |
| 26 | 需要补充的其他内容（如下）： |  |
| 26.1 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘。 |
| 26.2 | 1、一旦中标（成交），供应商必须严格按国家及地方相关规定规范企业用工行为，制订保证民工工资支付的方案及措施，确保按时足额支付农民工工资。工程进行中如果发生拖欠农民工工资情况，一经查实采购人将延缓或不予支付工程款，并将积极配合有关行政主管部门所进行的责罚，由此导致工期延误等一切后果由承包人承担。 2、商务标报价文件（已标价工程量清单）中投标（成交）总价（扉）要求“编制人：（造价人员签字盖专用章）”处，须由注册造价工程师签字并盖造价工程师章（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中），否则其响应文件按无效处理。 |  |

一、总  则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本项目已获批准，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2、资金来源及落实情况

2.1 本项目的资金来源：见“供应商须知前附表”。

2.2 本项目的资金落实情况：见“供应商须知前附表”。

3、项目范围

3.1 项目范围：见“供应商须知前附表”。

3.2合同履行期限（计划工期）：见“供应商须知前附表”。

3.3 合同履行地点（建设地点）：见“供应商须知前附表”。

4、合格的供应商

4.1供应商应符合磋商文件“供应商须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

4.4根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5 联合体投标：详见“供应商须知前附表”规定。

4.6 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5、磋商费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本项目磋商文件由目录所列内容组成，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商程序和方法

第四章  合同书样式及主要条款

第五章  项目需求

第六章  响应文件格式

6.2根据本章第7.1款、7.3款、7.5款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1 参加供应商应认真审核磋商文件，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问的，供应商可以在磋商截止时间前以澄清函形式（加盖单位公章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

7.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，主要以“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知。敬请所有获得磋商文件的供应商密切关注，作为磋商文件的完整组成部分。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4磋商文件的澄清或修改同时还将在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知供应商。供应商自行登录收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

7.5采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，但至少在磋商文件要求递交响应文件的截止时间5日前，将变更时间通知所有购买磋商文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.6供应商应在递交响应文件截止时间前及时登录“政采云”平台中查看有关该服务磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

7.7磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

7.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见“供应商须知前附表”。

7.9供应商要求对磋商文件进行澄清的，应以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构对收到的澄清要求通过书面形式答疑。若涉及到文件实质性内容的须以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上以发布公告的形式，统一通过网络向潜在供应商发布，且供应商不须回函确认，所有获取了磋商文件的潜在供应商登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）凭企业身份认证数字证书（CA）查看内容。澄清内容还将在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）同时发布。

三、响应文件

8、响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、项目需求和技术及商务条件后，编写响应文件。

8.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

9、响应文件构成

供应商编写的响应文件应按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

10、报价和报价货币

10.1本项目采购预算详见“供应商须知前附表”，最后报价超过最高限价的供应商将按未实质性响应磋商文件处理。

10.2供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的报价。供应商的磋商报价，应是完成磋商文件施工范围、合同条款、施工图、工程量清单及工期等各项内容的全部，包含但不仅限于本合同项下的施工范围内所有分部分项工程的人工、材料、机械、设备、施工（安装）、企业管理费、措施项目费、进出场费、建设场地准备、临时设施费、保险费、其它项目费、政策性文件规费、利润、税金等所有明示及暗示风险的一切费用，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。不论这些价格是否包括在磋商报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应是完成本竞争性磋商文件施工范围及合同条款上所列项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素及由此引起的费用变动。

供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、施工、安装限制、机械设备进场及材料运输的特殊性、装卸限制及影响磋商报价的其他要素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 结算方式：1.本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及《建设工程工程量清单计价标准（2024）》云南省过渡期实施规定（2025年）计价；配套执行云南省2023版建设工程造价计价标准及现行补充文件。未按上述现行标准报价的，按未实质性响应磋商文件处理。

2.磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价；若竣工结算价格低于最终磋商报价（成交价），以竣工结算价格进行结算，若竣工结算价格高于最终磋商报价（成交价），则按最终磋商报价（成交价）进行结算。

10.3磋商报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

10.4通过实质性要求审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价。

注：第二轮报价（即最后报价）的方式由供应商以网上递交的形式填报，请各潜在供应商保持电话畅通以及随时关注“政采云”信息，如果在评审当天起至联系供应商时常超过20分钟供应商无应答的，由此造成的后果由供应商自行承担。

10.5若已递交的最后报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最后报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

10.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知【 财库〔2026〕2号】》政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

10.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

10.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

10.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

10.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.7.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

10.7.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

11、磋商有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

12、响应文件的编制

12.1 响应文件编制详见“供应商须知前附表”。

12.2 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

12.3如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

12.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。

12.5 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

12.6响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位电子公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函原件。

12.7响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

12.8响应文件的份数和签署：具体详见“供应商须知前附表”。

四、响应文件的提交

14、响应文件的密封与标记

14.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

14.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15、递交响应文件的截止时间和地点

15.1 响应文件的递交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达/上传的响应文件，采购人不予接收。

15.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交/上传到“供应商须知前附表”规定的地点。

15.3磋商文件的递交方式：具体详见“供应商须知前附表”。

五、磋商

16、磋商

16.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

16.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人3人，并标明排列顺序。

16.4 磋商程序和方法

磋商小组按照 “供应商须知前附表”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

16.5磋商文件第三章“磋商程序和方法” 前附表资格及符合性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

16.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.7响应文件解密：

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 16.8电子交易活动的中止。） 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

16.8 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

16.9 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

17、磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

18、关于重新开展采购活动

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交结果

19、成交供应商的确定

19.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。

20、成交通知书

20.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购网和政采云上公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

20.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

21、签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.3采购人根据项目的实际情况在“供应商须知前附表”明确允许供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，供应商应当在响应文件中载明拟分包的内容及承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则成交无效。

22、质量保证金

22.1质量保证金金额及形式、退还：详见“供应商须知前附表”

七、其他事项

23、质疑和投诉

23.1质疑

23.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

23.1.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。

受理质疑部门：

云南日通工程项目管理有限责任公司，电话：15708798382 。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

23.1.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.1.4参与政府采购活动的供应商对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报相关监管部门备案。

23.2投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

24、采购代理服务费

24.1具体内容详见：“供应商须知前附表”

24.2成交供应商应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。

25、磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

26、需要补充的其他内容

具体内容详见：“供应商须知前附表”

27、名词及术语

采购人/甲方/发包人：江城哈尼族彝族自治县教育体育局供应商/当事人：指参加本次项目投标，在本项目中对采购人负总责的法律主体。

成交供应商/乙方/承包人：供应商通过招投标竞标中标后，与采购人签订合同即成为项目的。

采购代理机构：云南日通工程项目管理有限责任公司

# 第三章 磋商程序和方法

磋商方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 |  |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 资格条件 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第4.1项规定，且提供了磋商文件要求提供的证明材料。 |
| 1.2 | 符合性评审标准 | 报价一览表及磋商申请函 |  |  | 按要求电子签名/章、盖企业电子公章； 符合第六章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，并盖电子签名/章、盖企业电子公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  | 有法定代表人电子签名/章，并盖企业电子公章；符合磋商文件规定的格式及内容。 |
|  |  | 磋商报价 |  |  | 最后报价未超过项目最高限价，按工程量清单要求进行列报。 |
|  |  | 造价人员签字及盖专用章 |  |  | 商务标报价文件（已标价工程量清单）中投标（成交）总价（扉）要求“编制人：（造价人员签字盖专用章）”处，须由注册造价工程师签字并盖造价工程师章（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中） |
|  |  | 响应文件无效 |  |  | 1）竞争性磋商文件中规定的：合同履行期限（计划工期工期）、合同履行地点（建设地点）不允许负偏离，否则其响应文件按无效投标处理； 2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 3）法律、法规和磋商文件明确规定的其他无效情形； |
| 2.1 | 详细评审标准 | 2.1 | 总得分 | 100 | 供应商的总得分满分100分， 供应商的总得分= F1+F2 1、F1、F2分别为报价、技术商务部分2项评分因素的汇总得分； 2、权重： 磋商报价得分F1：分值为10分。 技术商务部分F2：分值为90分。 |
|  |  | （1） | 报价评分F1 | 10分 | 满足磋商文件要求且最后磋商总报价最低的为磋商基准价 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商总报价）×10 |
| 2.3 | 详细评审标准 | （2） | 技术商务部分评分F2 | 90分 | 评审内容包括 |
|  |  | 1） | 施工组织实施方案 | 20分 | 第一档次：（20分） - 施工方案科学完整、针对性极强，完全贴合校园塑胶跑道封闭施工、错峰施工、校园防护等特殊要求，指导性与可操作性拉满；施工部署全面周密，施工工序衔接顺畅、逻辑严谨，塑胶跑道摊铺、固化、养护等关键工序做法精准规范；针对校园施工噪音管控、异味防控、师生安全隔离、工期管控等重点难点，制定经济、安全、可行的专项解决方案；项目管理及施工工种人员配置齐全、结构配比合理，完全匹配项目施工需求，人员履职、现场管控保障措施完善具体。 - 第二档次：（17分） - 施工方案完整合理，贴合校园塑胶跑道施工特点，具备较强施工指导性；施工部署规范，施工工序阐述详尽，跑道关键工艺表述清晰准确；针对校园施工重难点制定了专项解决方案，措施可行；项目管理人员及施工工种配置齐全、结构合理，人员保障措施具体到位。 - 第三档次：（14分） - 施工方案合理，具备基础施工指导性，符合校园施工基本要求；施工工序完整，施工工艺表述清晰，对跑道施工重难点有明确解决方案；项目人员配置齐全、结构合理，人员保障措施基本可行，能满足项目施工管理需求。 - 第四档次：（10分） 施工方案基本合理，施工指导性偏弱，工序基本完整，对塑胶跑道关键施工工艺仅浅显了解，方案存在少量细节瑕疵；针对校园施工特点的专项考虑不足，人员配置基本齐全，保障措施笼统，无细化落地内容。 第五档次（4分）：施工方案、施工工序、项目人员配置存在明显错误、漏洞，对校园塑胶跑道施工规范、重难点把控不到位，方案缺乏针对性，无法有效指导现场施工。 第六档次（0分）：未提供本项施工组织实施方案相关资料，本项不得分 |
|  |  | 2） | 项目理解、重难点分析及管控建议 | 25分 | 第一档次（25分）：对校园塑胶跑道项目关键技术、环保施工工艺、校园专属施工重难点（错峰施工、师生隔离、异味/噪音管控、场地防护）、成本经济管控、校园安全文明施工等全方面内容，阐述极致详实、理解深度精准全面；完全贴合学校政府采购需求及校园教学使用场景，针对性、专业性极强，逻辑严谨闭环，各项解决方案、管控措施科学合理、切实可落地。 第二档次（22分）：对项目关键技术、施工工艺、校园施工重难点、经济与安全管控方案阐述全面详实，理解精准到位，紧密贴合校园塑胶跑道采购及施工要求，各项解决方案完善、保障措施可行，具备极强实操性。 第三档次（19分）：对项目关键技术、施工工艺、重难点分析、经济及安全施工解决方案阐述规范完整，理解准确全面，贴合校园项目采购需求，方案逻辑清晰，保障措施完善，具备良好可行性。 第四档次（16分）：对项目关键技术、施工工艺、重难点有清晰认知，针对性制定管控及保障措施，理解基本准确，贴合采购需求，方案具备常规可行性。 第五档次（13分）：对项目核心技术、施工重难点有基本理解，内容阐述完整度一般，方案较为笼统，针对性偏弱，可基本满足项目施工管控需求。 第六档次（9分）：对项目技术、施工重难点理解片面，内容阐述简略，管控措施不完善，贴合度不足，落地实施存在一定难度。 第七档次（4分）：对项目关键技术、施工工艺、校园施工重难点理解存在偏差，内容残缺严重、表述空洞，管控方案偏离项目实际采购及施工需求。 第八档次（0分）：未提供本项任何响应资料，本项不得分。 |
|  |  | 3） | 质量承诺、工期、违约及材料投入方案 | 15分 | 第一档次（15分）：质量承诺详实具体，明确贴合校园塑胶跑道国家及地方强制环保、质量标准，质量管控、质保期保障措施全面有力、针对性极强；违约惩罚条款清晰具体、约束力度大，具备完备的违约责任赔付方案；工期计划排布科学精细，结合校园教学特点制定错峰施工、赶工保障方案，隐蔽工程验收、全过程质量管控、竣工验收流程完善；主要材料投入计划与施工进度高度匹配，材料厂家、产地、品牌明确有据，材料调配、供货、仓储方案合理完善，随文提供完整厂家授权、产品合格证明、检测报告等佐证材料，材料供应保障充足。 第二档次（11分）：质量、工期、违约承诺完整规范，质量管控、工期保障措施基本全面，符合项目施工及校园使用要求；工期安排合理，具备基础的工程验收管控方案；材料投入计划与施工进度匹配，材料货源、厂家明确，调配方案合理，提供齐全的有效佐证材料，保障措施可行。 第三档次（7分）：质量、工期承诺内容粗略，管控措施简单笼统，针对性较弱；违约承诺表述模糊，约束性不足；材料投入计划基本匹配施工进度，材料货源、厂家基本明确，材料供应保障能力一般，提供部分佐证材料。 第四档次（3分）：质量管控、工期保障措施存在明显漏洞，无法有效保障项目施工质量与工期；材料投入计划不合理，与施工进度匹配度差，材料来源不清晰，佐证材料残缺不全，难以保障项目正常施工。 第五档次（0分）：未提供本项任何响应资料，本项不得分。 |
|  |  | 4） | 安全生产、环境保护管理体系 | 15分 | 第一档（15分）：针对校园塑胶跑道施工特点，建立健全安全生产与环境保护专项管理组织机构，项目安全、环保管理人员配置到位，岗位职责划分清晰、责任到人；针对校园封闭施工、学生动线隔离、施工噪音防控、扬尘治理、塑胶异味管控、建筑垃圾清理、施工消防、临时用电、机械作业等制定全套专项管理制度；施工现场安全防护、风险隐患排查、过程管控措施全面详尽，针对性贴合校园教学与施工并行的特殊环境，应急救援预案完善，可有效规避校园施工安全与环保风险，方案完全符合校园施工管理规范。 第二档（11分）：安全生产、环境保护管理组织机构基本健全，管理人员岗位职责明确；制定了校园施工安全、噪音扬尘、环保异味管控等相关管理制度，具备基础的施工现场安全防护、环保管控及应急处置措施，能够满足校园塑胶跑道施工安全、环保基本管理要求，方案贴合项目施工实际。 第三档（7分）：安全生产、环境保护管理组织机构设置不完善，管理人员岗位职责划分模糊；安全、环保管理制度内容残缺，仅简单提及施工安全与环保要求，针对校园施工的专项管控措施缺失，现场安全防护、环保治理措施笼统片面，无法有效保障校园施工安全与环境管控。 第四档（3分）：未建立专门的安全、环保管理组织机构，无明确岗位职责，无针对性安全环保管控措施，仅简单罗列通用条款，完全不符合校园施工管控要求，存在明显管理漏洞。 第五档（0分）：未提供本项相关管理体系及措施资料，本项不得分。 |
|  |  | 10） | 售后服务方案 | 15分 | 第一档（15分）：售后服务体系完善成熟，针对校园塑胶跑道定制专属售后方案；缺陷责任期维保、定期巡检、维修响应、问题整改、应急处置方案全面详尽，响应时限、整改时限明确具体；售后人员配置充足、专业对口，维保流程清晰，售后培训、质保期外服务承诺全面贴合校园使用及管理需求，售后保障全方位到位。 第二档（11分）：售后服务方案完整规范，明确缺陷责任期保修范围、维修响应时限及整改措施，具备完善的维保流程与应急处理机制，售后人员配置合理，可全面满足校园塑胶跑道项目售后维保需求。 第三档（7分）：售后服务方案基本完整，有基础的售后响应及维保措施，内容较为简略，无细化服务流程，可满足项目基本售后需求，针对性较弱。 第四档（3分）：仅有简单售后服务承诺，无具体维保措施、响应时限及售后保障内容，售后方案空洞，无法有效保障项目售后维保工作。 第五档（0分）：未提供本项售后服务方案相关资料，本项不得分。 |

## 一、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术商务部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐3个成交候选人。

二、评审标准

### 1.初步评审标准

1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，见“磋商方法前附表”。

1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见“磋商方法前附表”。

### 2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）报价：见“磋商方法前附表”；

（2）技术商务部分：见“磋商方法前附表”；

2.2基准价计算方法：见磋商方法前附表。

2.3 评分标准

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）磋商报价评分标准：见“磋商方法前附表”；

（2）技术商务部分评分标准：见“磋商方法前附表”；

三、磋商程序

### 1.初步评审

1.1磋商小组依据本章评审标准第1.1项、第1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合磋商标准的，不通过初步审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

### 2.磋商及最后报价

2.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.7 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其响应文件无效。

2.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

### 3.评分

3.1 磋商小组按本章评审标准中第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算总得分。

3.2技术部分商务部分（F2）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 4.磋商结果

4.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交供应商。

## 四、其它

### 1.关于中小企业

1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库【2020】46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）本办法所称中小企业划分标准，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微信企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2） （2.1）货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2.2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（2.3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江城县职业高级中学塑胶跑道建设 | 建筑业 |

### 2．关于监狱企业：

2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 3．关于残疾人福利性单位：

3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 4．其他：

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止磋商工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第四章  合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同履行期限（计划工期） | 自合同签订之日起30日历天。 |
|  | 合同履行地点（建设地点） | 江城哈尼族彝族自治县职业高级中学。 |
| 二 | 质量标准 | 满足采购人使用需求，符合国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。 |
| 三 | 结算方式 | - 1.本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及《建设工程工程量清单计价标准（2024）》云南省过渡期实施规定（2025年）计价；配套执行云南省2023版建设工程造价计价标准及现行补充文件。未按上述现行标准报价的，按未实质性响应磋商文件处理。 2.磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价；若竣工结算价格低于最终磋商报价（成交价），以竣工结算价格进行结算，若竣工结算价格高于最终磋商报价（成交价），则按最终磋商报价（成交价）进行结算。 |
| 四 | 付款方式 | 按合同约定付款。 |
| 五 | 缺陷责任期 | 本项目塑胶跑道工程缺陷责任期为2年，自工程整体竣工验收合格、各方签署正式竣工验收合格证书之日起计算。 |
| 六 | 质量保证金 | 1.质量保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式； 2.质量保证金金额：工程款结算剩余3％为质量保证金，12个月后无任何质量问题再退还支付预留的工程质量保证金。 |

合同编号：                       合同自编号： 		               项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

{本合同为省级财政采购格式，项目不同时应调整}

（委托采购）

合

同

书

签订地点：云南省普洱市江城县

签订日期：   年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人）：

名称：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（成交供应商）：

名称：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就江城县职业高级中学塑胶跑道建设项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：江城县职业高级中学塑胶跑道建设

2. 项目地点：

3. 项目内容：完成塑胶跑道的材料供应、运输、铺设、施工、检测、验收及售后保修等全部工作，具体施工范围、规格、技术要求详见本合同附件一《工程量清单》。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 采购方式：竞争性磋商

二、合同工期

1. 总工期：30日历天，自甲方书面下达开工通知次日起计算。

2. 开工日期：以甲方书面通知为准；竣工日期：项目完工并经甲方、监理及相关部门验收合格之日。

3. 因乙方原因造成工期延误，每逾期一天，乙方按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的全部损失。因甲方原因或不可抗力导致工期延误，工期顺延，双方互不承担违约责任。

三、质量标准与技术要求

1. 本项目塑胶跑道工程质量必须达到合格标准，严格按照国家现行《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）、《合成材料跑道面层》（GB/T 14833-2020）等规范及招标文件、投标文件要求施工。

2. 跑道所用原材料（塑胶颗粒、胶水、面漆等）必须符合国家环保及质量标准，提供产品合格证明、检测报告，严禁使用有毒有害、劣质材料，施工完成后需委托具备CMA资质的第三方检测机构进行环保、物理性能检测，检测费用由乙方承担，检测合格后方可验收。

3. 工程施工工艺、厚度、平整度、坡度、标线等均需符合设计及规范要求，跑道面层无开裂、起砂、脱层、色差等质量问题。

四、合同价款及支付方式

1. 合同总价款：人民币（大写）    元整（¥    元），此价款为固定总价/固定单价，包含材料费、运输费、施工费、人工费、机械费、检测费、管理费、利润、税费、保修费等完成本项目的全部费用，除甲方书面确认的工程变更外，合同价款不作调整。

2. 支付方式：

（1）预付款：合同签订且乙方提交等额预付款保函后   个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款    的预付款；

（2）进度款：塑胶跑道基层施工完成、面层材料进场并经甲方验收合格后    个工作日内，支付至合同总价款    ；

（3）竣工款：项目全部完工、经第三方检测合格且竣工验收通过，乙方提交完整结算资料并经审核完成后    个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价款的     ；

（4）质保金：剩余结算总价款的   作为质量保证金，质保期满且无质量问题、乙方完成全部保修义务后    个工作日内，甲方无息返还质保金。

3. 乙方每次申请付款前，需向甲方提供合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

五、双方责任

（一）甲方责任

1. 负责提供施工场地，清理场地障碍物，协调施工现场周边关系，提供施工所需的水、电接驳点（费用由乙方承担）。

2. 委派    为甲方现场代表，负责监督施工质量、进度，协调施工过程中的相关事宜，及时对乙方提交的施工方案、材料验收、工程变更等进行确认。

3. 按合同约定及时支付工程价款，组织项目竣工验收、结算审核工作。

4. 有权对乙方施工全过程进行监督检查，对不符合质量要求的施工行为，有权要求乙方停工整改，整改费用由乙方承担。

（二）乙方责任

1. 严格按照国家规范、设计图纸及合同要求组织施工，编制详细施工方案报甲方及监理单位审核通过后实施，确保工程质量和施工安全。

2. 委派    为乙方项目经理，常驻施工现场，负责施工管理、质量管控、安全文明施工及与甲方、监理单位的沟通协调，项目经理及主要施工人员未经甲方同意不得擅自更换。

3. 所有进场材料必须提前报甲方验收，提供合格证明及检测报告，不合格材料严禁进场；施工过程中做好安全防护，承担施工期间全部安全责任，发生安全事故的，由乙方承担全部责任及费用。

4. 遵守施工现场管理规定，做到文明施工、工完场清，施工垃圾及时清理，避免影响周边环境；施工期间不得损坏甲方现有设施，否则照价赔偿。

5. 按时完成工程施工，及时提交竣工验收资料，配合甲方完成验收、结算及备案工作。

6. 按合同约定履行保修义务，及时处理质保期内的质量问题。

六、工程变更与签证

1. 因甲方需求变更、设计调整等原因需要变更工程内容的，甲方需出具书面工程变更通知，乙方按变更要求施工，变更部分价款按合同约定单价核算，无约定单价的，双方协商确定。

2. 工程变更需经甲方、乙方、监理单位三方签字确认后方可生效，未经书面确认的变更，甲方不予认可，费用由乙方自行承担。

七、竣工验收与结算

1. 乙方完成全部施工内容，自检合格后，向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料（含施工图纸、材料合格证明、检测报告、竣工报告等）。

2. 甲方收到验收申请后    个工作日内，组织监理、设计及相关部门进行竣工验收，验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方需按甲方要求限期整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。

- 3.竣工验收合格后，乙方提交工程结算资料，甲方在收到完整结算资料后     个工作日内完成审核，双方确认结算价款。

- 4.本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及《建设工程工程量清单计价标准（2024）》云南省过渡期实施规定（2025年）计价；配套执行云南省2023版建设工程造价计价标准及现行补充文件。未按上述现行标准报价的，按未实质性响应磋商文件处理。

5.磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价；若竣工结算价格低于最终磋商报价（成交价），以竣工结算价格进行结算，若竣工结算价格高于最终磋商报价（成交价），则按最终磋商报价（成交价）进行结算。

八、质量保修

1. 本项目质量保修期为    年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 质保期内，因乙方施工质量、材料问题导致跑道出现开裂、起层、破损、环保超标等问题，乙方在接到甲方保修通知后   小时内到场维修，    日内修复完毕，费用由乙方承担；若乙方未按时维修，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。

3. 因人为损坏、不可抗力或甲方使用不当造成的损坏，乙方负责维修，费用由甲方承担。

九、违约责任

1. 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，按应付未付款项的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停施工，工期顺延。

2. 乙方违约责任：

（1）工程质量不符合合同约定的，乙方无偿返工、修复，直至达到合格标准，工期不予顺延，由此造成甲方损失的，乙方全额赔偿；

（2）乙方使用不合格材料、偷工减料的，甲方有权解除合同，乙方退还已支付的全部款项，并按合同总价款的20%支付违约金，承担全部损失；

（3）乙方擅自转包、分包本项目的，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价款20%的违约金。

3. 除本合同约定外，任何一方违约，需赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

十、不可抗力

因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，工期顺延，损失由双方各自承担。遭遇不可抗力一方需及时通知对方，并在不可抗力发生后15日内提供相关证明文件。

十一、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

1. 本合同附件（工程量清单、技术标准与质量要求、中标通知书、投标文件、招标文件）与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[壹]份，政府采购监管部门备案[壹]份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人/授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人/授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

附件一：工程量清单

附件二：技术标准与质量要求

附件三：中标通知书

附件四：工程质量保修书

- 第五章 项目需求

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

落实政府采购政策需满足的要求：（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业。

- （2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

工程项目的材料、设备、施工必须满足本项目工程设计要求，且达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。

本项目塑胶跑道工程严格执行：

1. GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》（强制）；

2. GB/T 43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》；

3. GB/T 14833-2020《合成材料跑道面层》；

4. DB53/T 840-2017《合成材料运动场地面层有害物质限量》；

5.符合国家、地方、行业其他现行相关的标准和规范要求。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

质量要求：满足采购人使用需求，符合国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的的数量：以造价公司正式出具的《工程量清单》为准；

- 建设地点：江城哈尼族彝族自治县职业高级中学（具体以采购人指定为准）。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内完工并交付使用，供应商可在规定的期限内自报更短工期。

- 采购标的的验收标准；

1.符合设计要求，满足采购人使用需求，符合国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格。

- 2.本工程塑胶跑道施工、检测、竣工验收，严格按照GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T43564-2023、云南省地方标准DB53/T840-2017执行。各项物理指标、环保有害物质指标全部达标，资料齐全、现场质量合格方可竣工验收。缺陷责任期2年，自工程竣工验收合格签署验收文件当日起算。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求

1.本采购项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

2.本采购项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

3.根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。

（八）工程量清单，另册发放。

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商名称：               （企业电子公章）

法定代表人：                （电子签名/章）

日     期：       年      月     日

★报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限（计划工期） |  |
| 质量承诺 |  |
| 项目经理姓名 及注册证书编号 |  |
| 备注 |  |
| 供应商： （企业电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签名/章） 日 期： 年 月 日 |  |
| 备注：①此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。 |  |

一、资格证明文件

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（供应商自行承诺，内容自拟）

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函；（供应商自行承诺，内容自拟）

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明函；（供应商自行承诺，内容自拟）

（4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函；（供应商自行承诺，内容自拟）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明；（供应商自行承诺，内容自拟）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函）

4.本项目的特定资格要求：

4.1供应商须具备建设行政主管部门核发且有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

4.2拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书。拟委任的项目经理不得在其他在建项目中任职，否则一经查实，将取消其磋商资格；

以上材料需年检的要求清晰反映年检情况记录，应满足本项目对供应商资格要求，提供的材料不能证明其符合供应商资格要求的，其响应文件无效。

未要求提供原件的可提供复印件。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 监狱企业声明函

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                 。

本公司为参加            （项目名称） （项目编号：              ）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品单价和总价。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

### 其它资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它资料。

二、商务文件

### ★法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证复印件。

供应商：                    （盖企业电子公章）

年       月        日

### ★法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的磋商采购。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：        （全称）      （盖企业电子公章）

法定代表人：                      （电子签名/章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：

职      务：

代理人身份证号码：

年       月        日

附：授权代理人有效的身份证复印件

注：代理人出席磋商会议时，应提供本人有效的身份证

### ★磋商申请函

致：               （采购人名称）

1．我方已仔细研究了              （项目名称）施工竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                        （￥：           ）的磋商总报价，其中人工费合计：   元，人工占比：   %，合同履行期限（计划工期）：    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内，与你方按照竞争性磋商文件和我方的响应文件签订合同。

(2)随同本磋商申请函递交的磋商申请函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺不因施工组织设计方案发生变更而增加工程造价。

4．                 （其他补充说明）。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：                    邮政编码：

电    话：                    传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商：              （全称）                     （盖企业电子公章）

法定代表人：                             （电子签名/章）

日期：            年       月       日

磋商申请函附录

工程名称：_____________________（项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限（计划工期） |  |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 结算方式 |  |  |  |
| 6 | 合同价格形式 |  |  |  |
| 7 | 质量保证金 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所属 行业 | 数量 | 单位 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江城县职业高级中学塑胶跑道建设 |  | 1 | 项 |  |  |

注：

1.“报价明细表”中的“磋商总报价”与“报价一览表”和“已标价工程量清单”中报价一致。

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

已标价工程量清单

1.后附造价委托协议（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中）；

2.内容及格式自拟；

3.最终结算价以实际产生的工程量结算。

供应商应提供及认为有必要提供的其他报价材料

（此部分格式、内容自定）

其它商务资料

（1）磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它商务资料。

三、技术文件

投标人须按照以下要求，编制完整、规范的项目技术响应文件，所有内容均需结合本项目采购需求、现场实际情况编制，内容真实完整、针对性强，格式由投标人自拟，需逻辑清晰、编排有序。

1. 施工组织实施方案

投标人针对本项目施工全过程，编制专项施工组织实施方案，全面涵盖施工部署、施工技术方案、施工工序流程、施工人员配置、现场施工管理等全部内容，确保方案科学可行、指导施工。

2. 项目理解、重难点分析及管控建议

投标人结合本项目采购需求、施工特点及校园施工环境，全面阐述对本项目的整体理解，深入分析项目施工重点、难点问题，并针对性提出专业、可行的管控措施、解决方案及合理化建议。

3. 质量承诺、工期、违约及材料投入方案

投标人针对本项目，明确项目质量承诺、质量管控及保证措施、工期计划、工期保障措施、违约责任承诺，同时编制项目主要材料投入计划、材料质量管控及供应保障方案。

4. 安全生产、环境保护管理体系

投标人结合校园施工特殊要求，编制完善的安全生产管理体系、环境保护管理体系，明确安全与环保管理架构、岗位职责、管理制度、现场管控措施、应急处置预案等内容。

5. 售后服务方案

投标人针对本项目特点及使用需求，编制专项售后服务方案，全面涵盖售后维保、缺陷责任期服务、响应时限、维修整改、应急处理、后期服务等全部售后保障内容。

项目人员配置

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中担任职位 | 执业资格或上岗证 | 岗位要求 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.响应文件中须提供人员资料，包括身份证、学历证书、职称证（如有）、专业技术执业资格证书（如有）。无人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。

2.供应商可根据实际情况拓展本表但不得改变本表格式。

### 主要材料投入计划

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 选用品牌 | 选用厂家 | 厂家联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：证明材料包含但不限于生产厂家出具的授权书或生产厂家出具证明材料等。

其它技术资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它技术资料。

    - 二次（最终）报价表

项目名称：

项目编号：

| 二次（最终） 总报价 （人民币：元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 其他承诺及保证 |  |
| 供应商： （企业电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签名/章） 日 期： 年 月 日 |  |

备注：

1、按竞争性磋商要求进行二轮报价，磋商时以第二轮承诺的报价为最终报价。

2.供应商在线上进行二次报价时须将“二次报价表”作为附件上传至政府采购云平台。