青海诚德工程咨询管理有限公司磋商文件               青海诚德竞磋（服务）2026-186

磋商文件
采购项目编号：青海诚德竞磋（服务）2026-186

采购项目名称：青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维

采   购   人：青海省地质灾害防治技术指导中心

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司

2026年05月

目  录

2第一部分  投标邀请


5第二部分  供应商须知前附表


7第三部分  供应商须知


19第四部分  采购项目合同书


24第五部分  响应文件格式


42第六部分  采购项目要求及技术参数




第一部分  投标邀请
项目概况

青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年05月28日上午09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海诚德竞磋（服务）2026-186
项目名称：青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维

采购方式：竞争性磋商

预算金额：75万元；
最高限价（如有）：75万元；

采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	预算金额
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维
	1
	75万元
	项
	具体详见

《磋商文件》
	


合同履行期限：2026年12月底前；
本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；
(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

（6）供应商须具备测绘乙级以上资质。
三、获取采购文件

时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天00:00至24:00
地点：通过政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月28日上午09：00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、开启

时间：2026年05月28日上午09：00（北京时间）
地点：政采云平台线上开启
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响 应文件递交截止时间前上传平台。并在响应文件递交截止时间后 30 分钟内完成 解密。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA  400-087-8198。

3.本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》发布。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：青海省地质灾害防治技术指导中心

地    址：西宁市城西区海晏路77号  

联系人：张老师

联系方式：0971-6132452
2.采购代理机构信息

名    称：青海诚德工程咨询管理有限公司
地    址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

项目联系人：方女士

联系方式：0971-6184771
                                   青海诚德工程咨询管理有限公司

                                    2026年05月15日

第二部分  供应商须知前附表
	序号
	内容

	
	采购项目编号
	青海诚德竞磋（服务）2026-186

	
	采购项目名称
	青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维

	
	采购人
	青海省地质灾害防治技术指导中心

	
	采购代理机构
	青海诚德工程咨询管理有限公司

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	评分办法
	综合评分法

	
	采购预算额度
	75万元

	
	项目分包个数
	1个

	
	采购要求
	详见磋商文件第六部分

	
	供应商资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。

2、磋商文件规定的其他资质条件。

	
	磋商保证金
	磋商保证金：15000.00元；

收款单位：青海诚德工程咨询管理有限公司
开 户 行：中国农业发展银行西宁分行
银行账号：20363999900100000817031

行号：203851000111
缴费时间：提交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准。

注：如咨询保证金及代理费相关事宜，请咨询财务联系人：贾女士；电话：0971-6184331转608；电子邮箱：qhcdzbgy@163.com

	
	缴费方式
	缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

	
	磋商保证金退还
	未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

	
	递交响应文件方式
	通过政采云投标客户端上传

	
	提交响应文件截止时间
	2026年05月28日上午09：00（北京时间）

	
	响应文件开启时间
	2026年05月28日上午09：00（北京时间）

	
	提交响应文件地点
	请登录政采云投标客户端投标

	
	答疑澄清方式
	线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行答疑澄清，视同放弃答疑澄清。 

	
	代理服务费收取
	收取对象：成交供应商

收费金额：11250.00元；

	
	合同签订有效期
	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订书面合同

	
	政府采购合同备案
	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存一份原件备案。

	
	磋商有效期
	磋商有效期为自磋商开始之日起60天

	
	其他事项
	无


第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：详见第一部分 投标邀请“供应商的资格要求”
3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知前附表
（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。
8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海诚德工程咨询管理有限公司”保证金专用帐户。

8.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天

10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）磋商函

（3）投标报价一览表

（4）服务响应表

（5）法定代表人证明书

（6）法定代表人授权书

（7）供应商承诺函

（8）供应商诚信承诺书

（9）资格证明材料

（10）财务状况证明

（11）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（12）无重大违法记录声明

（13）磋商保证金

（14）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（15）供应商的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）监狱企业证明材料

（19）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项
注：本项目采用线上评审，编制响应文件时磋商文件格式作为参考。
11.响应文件编印和签署

11.1 磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

11.2 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 本项目采用在线电子评审，对响应文件的密封不做要求。 

12.2 供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、磋商过程

14.磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；
（2）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（12）要求提供相关资料的；
（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）服务期限 、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

（7）服务内容、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）投标报价超过采购预算额度的；
（10）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

17.2评审标准和分值分配：
	分类
	评审因素
	评审标准

	价格部分

(10 分)
	投标报价
(10分)
	在所有的有效最终投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终投标报价)×价格权值（10%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定对小型和微型企业产品的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	商务部分

（22分）
	类似业绩
（10分）
	提供自2020年1月1日至今供应商具有类似项目业绩（需提供包含中标/成交通知书或合同复印件，合同须包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页），每提供1个业绩得2分，最高得10分，不提供不得分。

	
	项目人员（12分）
	①项目负责人具有水工环相关专业高级及以上职称得3分；

②技术负责人具有水工环相关专业高级及以上职称得3分；

③拟投入其他专业技术人员不少于8人（项目负责人、技术负责人除外）。其中，至少1人具有测绘相关职称（不限等级），否则本项不得分。在满足上述人数及测绘人员要求的前提下，其他人员（不含用于满足测绘职称要求的人员）中，每有1名高级及以上职称得2分，中级职称得1分。本项累计最高得6分。（同一人具有多个职称不重复计分；须提供职称证书。）

	技术部分（68分）
	方案设计情况（25分）
	针对本服务的工作内容，提供方案设计，包含①项目组织实施方案②进度计划及措施③提交成果符合要求④人员分组分工合理等⑤绿色勘查和生态环境保护；方案内容详细、合理、实用得25分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2分。

	
	技术要求管理（20分）
	提供技术要求管理方案，包含①项目所在地水文地质条件②项目所在地下水水位、水质动态变化情况③清淤洗井与采样技术④水文地质钻探技术；方案内容详细、合理、实用得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2分。

	
	质量保障措施（15分）
	提供符合项目实际需求的质量保障措施。包括①数据质量保证措施②设备配置齐全，包含但不限于钻探、洗井、采样、测井、测水位、RTK等设备③成果报告质量保证措施；方案内容详细、合理、实用得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2分。

	
	安全生产（8分）
	①安全生产管理体系管理②应急处置方案；方案内容详细、合理、实用得8分，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容存在缺陷扣2分。

	注：以上各处“存在缺陷”包括但不限于该项内容描述前后不一致或该项内容所阐述的项目信息与项目实际信息不一致或该项内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述的方


七、确定成交供应商

18.推荐并确定成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
19.成交通知
19.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

20.签订合同

20.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3签订合同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

20.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止

21.终止情形

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

十、处罚

22.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。
十一、招标代理服务收费标准
（1）收取对象：成交供应商

（2）收费金额：收费金额：11250.00元
十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分  采购项目合同书
青海省政府采购项目合同书
（合同最终以甲乙双方签订的为准）

采购项目编号：青海诚德竞磋（服务）2026-186
采购项目名称：青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维 
合同编号：QHCD-2026-186   

合同金额（人民币）：                      
采 购 人（甲方）：                  （盖章）

供 应 商（乙方）：                  （盖章）
采购日期：                                
采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据  年  月  日青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维（青海诚德竞磋（服务）2026-186）的磋商文件要求和青海诚德工程咨询管理有限公司出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书。

6.履约保证金缴费证明（如有）

二、合同标的及金额                                       单位：元

	序号
	服务内容
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）    元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：人员工资、交通费、验收费、设备费、监测费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
三、服务期限 、地点和要求
1.服务期限 ：                    ；地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的规划资料，甲方有权拒绝接受，并扣除相应费用。

3.服务成果：（1）运维成果报告；（2）单井运维表图册、运维统计表、清淤报告、运维台账等；（3）新建井全套资料等；（4）监测数据电子版。
4.交付要求：

（1）签订合同后10日内，提交方案设计。

（2）野外工作全周期向甲方汇报进度，提交周报。
（3）乙方应提供的规划资料、其他配套资料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
（4）甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
（5）甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
（6）乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方提交方案设计并通过甲方组织的审查后，甲方向乙方支付合同总金额的50%；乙方完成全部野外工作，提交运维报告并通过甲方组织的审查后，甲方向乙方支付40%；乙方提交所有成果资料后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。
五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任

1.甲方违约：因甲方自身原因未能按约定期限、或未足额支付合同价款的，按同期银行借款利息支付相应的违约金；甲方自行改变合同中任何工作的质量标准或其他特性的，造成的成本增加，由甲方支付实际支出费用；违反合同相关条款约定的答复期限造成暂停工作的，可按照延迟答复时间对工期进行延迟。

2. 乙方违约：在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约，乙方应承担相应违约责任。

①无故未完成工作计划的，每逾期一日按合同总额的1‰向甲方支付违约金。

②不提交项目成果或不汇交项目资料的，应按照合同总额的60%支付违约金。

③擅自变更项目负责人的，未及时向甲方提出申请，并未获得甲方书面同意的，应按照合同总额的5%支付违约金。

④将本项目分包或转包的，应按照合同额20%支付违约金。

七、保密、知识产权

1.保密：当事人都应遵循《中华人民共和国保密法》的规定，对属于国家秘密的事项、资料、文件负有不可推卸的保密责任；规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方；规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将项目成果及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方；合同解除或终止，保密协议始终有效。

2.知识产权：当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权；实施过程中形成的数据、资料和成果产权属甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                   开户银行：
联系电话：                             账号：
                                   联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司
负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

第五部分  响应文件格式

附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海诚德竞磋（服务）2026-186

采购项目名称：青海省地质环境调查监测——冰川、冻土、地下水监测站点运维

供应商名称：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2：磋商函
磋商函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司
我们收到青海诚德竞磋（服务）2026-186磋商文件，经研究，法定代表人  （姓名、职务）正式授权  （委托代理人姓名、职务）代表供应商  （供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期为自磋商开始之日起      天。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方不予退还。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件3：投标报价一览表
投标报价一览表

供应商名称：                                   
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标报价
	       

	服务期限 
	

	优惠承诺及其他：




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

分项报价表
投标人名称：                                                               
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：         


注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”中的所有技术功能模块序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件4：服务响应表

服务响应表

供应商名称：                                            

	序号
	采购服务内容、指标
	投标服务内容、指标
	偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：1.本表应按照 “采购项目要求及技术参数”中服务内容及指标逐项填写，不得遗漏。

2.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

附件5：法定代表人证明书
法定代表人证明书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

  （法定代表人姓名）  现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月   日

附件6：法定代表人授权书
法定代表人授权书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

    （供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针                     对项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权期限：同磋商有效期

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：        授权人（法定代表人）签字：
职务：                              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月  日

附件7：供应商承诺函
供应商承诺函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

关于贵方2026 年  月  日          (项目名称)项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

  1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

  2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

  3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

  4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件8：供应商诚信承诺书
供应商诚信承诺书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海诚德工程咨询管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件9：资格证明材料
资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一文件）；

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件10：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件供应商的资格要求中第(1)款第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供2025年7月至2026年05月任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

附件12：无重大违法记录声明
无重大违法记录声明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件13：磋商保证金
磋商保证金

将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。

附件14：供应商最后报价表
供应商最后报价表

供应商应在政采云系统按要求进行最终报价。
附件15：供应商的类似业绩证明材料

按评分标准要求提供类似业绩证明材料。

附件16：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称 ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：   年  月  日
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 
3、若无此项内容，可不提供此函。

附件17：残疾人福利性单位声明函 

残疾人福利性单位声明函
致：青海诚德工程咨询管理有限公司 
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为    人，安置的残疾人人数   人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
注：若无此项内容，可不提供此函。 
企业名称：      （公章）
企业法定代表人：         （签字或盖章）
年 月 日
附件18：监狱企业证明材料 

致：青海诚德工程咨询管理有限公司 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

     中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日
附件19：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项
投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

本项须提供项目管理及实施方案、售后服务计划等。

第六部分  采购项目要求及服务内容
一、投标要求：
1.供应商对本磋商文件中所有内容必须作为一个整体进行投标，不能拆分或少报，否则投标无效。

2.有关投标内容配置必须满足或实质上优于本标书的要求，同时需给出详细说明及证据。

二、商务要求

1.服务期限：2026年12月底前。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：详见“第四部分  采购项目合同书”中“四、付款方式”的规定。

服务内容及要求

一、主要工作量
（一）野外工作量

1-1 地下水监测野外实物工作量

	工作内容
	单位
	工作量
	备注

	地下水质常规指标样品采集与运输
	组
	152
	

	省级监测井及辅助设施养护维修
	眼
	152
	

	监测设备校核
	个
	304
	丰、枯水期各一次

	监测井井深、水位测量
	个
	304
	丰、枯水期各一次

	监测站点修复与重建
	个
	2
	点位由甲方指定

	看护协议签订
	份
	＞135
	


1-2 冻土监测野外实物工作量

	工作内容
	单位
	工作量

	冻土监测站点基础设施运维
	组
	48

	冻土地温等数据传输检查
	组
	48

	设备校核
	组
	48


1-3 冰川监测野外实物工作量

	工作内容
	单位
	工作量

	冰川花杆RTK测量
	处
	38


（二）室内工作量

室内工作量为监测数据整编、校核，综合研究与报告编写等。

包括数据统计分析、表格、专业图件的制作、专项报告编写等方面工作。分析统计报表是根据原始监测数据编制整理的各类数据表格、统计表格。

其他：根据青海省地质灾害防治技术指导中心相关要求调整工作内容。

二、质量要求

下面所列要求是中标人必须达到的最低要求。

1.中标人需具备省级级地下水监测网络设计、组织实施、建设管理、地下水科学研究基础和实际项目经验。组织具有较强业务能力、较高技术素质和专业经验的技术人员负责完成设计方案的编制工作，编制成果满足项目要求。 

2.中标人根据本招标文件有关内容，应用专业技能和专业经验，对全部工作内容进行深入详细设计。

3.中标人提交的所有文档应当结构清晰，容易阅读和理解。报告编制的内容、深度、规范性和质量应符合项目评估部门及审批机构的要求。

4.中标人在完成合同规定的工作并将成果交付招标人后，有义务参加主管部门组织的评审工作，并根据评审意见负责对不超出合同范围的内容做必要调整和补充，直至获得主管部门批复为止。

5.中标人应满足招标人在合同中要求中标人完成的其他任务及后续配合工作。

6.中标人应在签订合同后，根据招标人制定的编写进度安排，按时保质保量地完成各项设计任务。

三、预期成果、提交时间及提交形式

1.原始资料

原始资料的整理和汇交工作按中国地质调查局制定的地调项目《原始地质资料立卷归档规则》、《成果地质资料电子文件汇交格式要求》等文件要求执行。具体原始资料包括如下：

（1）青海省监测站点2026年度地下水位校测记录表；

（2）2026年度设备维修更换记录表；

（3）2026年度地下水、冻土监测站点修复与重建记录表；

（4）2026年度地下水样品采集台账；
（5）2026年度地下水、冰川、冻土监测井运维台账。

2.成果资料

（1）青海省年度省级监测工程运行维护工作报告；
（2）根据野外工作量和室内工作量提供相关成果资料。
四、付款方式

按照合同约定付款。乙方提交方案设计并通过甲方组织的审查后，甲方向乙方支付合同总金额的50%；乙方完成全部野外工作，提交运维报告并通过甲方组织的审查后，甲方向乙方支付40%；乙方提交所有成果资料后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

技术要求

第一节 地下水监测工作方法及技术要求

一、依据技术规范、标准

本次工作严格执行国家相关技术标准，规范开展地下水监测站点和监测设备运行维护工作及地下水水质取样和评价工作。主要依据规范标准如下：

1、《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）

2、《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）

3、《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）

4、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

5、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）

6、《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）

7、《水文测井工作规范》（DZ/T 0181）

8、《工程地质钻探规程》（DZ/T 0017）

二、工作方法及技术要求

（一）青海省地下水监测站点运行维护

1、水位、水温监测数据传输

利用已建成的地下水监测网络和自动采集传输存储系统，及时获取地下水位、水温、水量等动态监测数据。

地下水水位、水温的实时监测是监测站点运行维护的主要工作之一，通过压力式传感器实时对地下水位、水温进行连续监测，经信号发射装置通过GSM、GPRS模式以VPDN传输方式将监测数据实时传输至国家地下水监测中心。同时采用APN虚拟通道作为数据传输备选方案，为数据传输安全提供技术保障。

2026年运行152个地下水监测站点。每个监测站点采集频率以每天采集24次、发送1次数据为主，如遇到特殊气象条件和地下水相关突发事件时，根据应急监测需要实时增大采集与传输频率。

2、监测站点与设备野外维护检测工作

野外现场的所有工作按照中国地质环境监测院有关要求和《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T0307-2017）的有关要求完成。维护地下水监测井及其辅助设施，保障监测基础设施的安全性与可靠性，主要内容包括：监测站点辅助设施巡查、设备校核、监测井井深测量以及监测站点辅助设施养护维修重建等工作。

（1）监测站点辅助设施巡查与养护维修

巡查内容包括主体井井深、井筒，井台，井盖外观，标志牌文字清晰度、二维码辨识度、内部设备连接件，螺丝紧固程度，现场判断监测设备运行状态，中标方应于枯水期结合地下水质样品采集进行监测站点辅助设施巡查与养护维修，对井筒、井台进行清洁整理，重新刷漆；对井盖内部进行防水处理，涂抹防水胶；对监测井外部进行标志牌清理，井盖内部粘贴站点基本信息（编号、井深、位置）便于后期维护过程中信息管理和比对，同时，对松，动或生锈的螺丝进行紧固或更换，确保站点内部监测设备的安全性；对监测设备外观进行检查，对外部进行擦拭，应确认监测设备工作状态，包括检查通讯链路、剩余电量、剩余内存等参数，检查监测设备通讯电缆确保通讯电缆无破损、断裂。

监测站点看护工作，是防止监测井和辅助设施遭到破坏的有效手段。监测站点所在田地承租人或土地租赁方可为监测站点的看护人，针对监测站点看护人，于运维工作开始三个月内逐一对看护人签署看护协议，明确看护责任人，对看护人进行看护相关事宜交待，登记看护人基本信息，包括个人姓名、联系电话、身份证号、个人账户相关信息，落实巡查工作时逐一对看护人再次进行信息核对以及对监测站点进行查看，便于发放看护费用。

2026年巡查站点总数为152个，相应形成巡查记录，填写监测站点运维表（表1）。

表1监测站点运维表

地点：                                 日期：
	监测点统一编码
	
	位置
	

	丰/枯水期
	
	经度
	

	高程
	
	纬度
	

	看护人及联系电话
	

	设备
	运行情况
	维护内容
	存在问题

	1、监测井外观
	□正常□异常
	井台高

	保护装置高

	

	2、监测井锁
	□正常□异常
	形状 ：     尺寸：
	

	3、监测井设备
	□正常□异常
	电量：      型号：
	

	4、信号是否稳定
	□正常□异常
	2G        4G
	

	5、监测井井深
	□正常□异常
	原始井深：      实测井深：   井深差：
	

	6、地下水位
	□正常□异常
	实测水位：    仪器水位：
	

	7、监测井高程
	□正常□异常
	
	

	8、现场测试
	气温
	

	
	水温
	

	
	PH
	

	
	电导率
	

	
	氧化还原点位点位
	

	运
维
日
志
	解决问题及现状图片：


	
	待解决问题：

	
	存在问题最终处置情况：


	记录人签字
	年   月   日
	负责人签字
	年   月   日


（2）监测设备的数据校测

监测设备的数据校测主要分为两部分，一方面是针对自动监测设备安装与使用过程中产生的系统误差，采用现场采用人工测量水位与自动监测设备采集数据进行对比的方式对设备进行校测。另一方面设备自身也需进行校准工作，两项工作同步完成。现场相应做好校测记录（表2）。

校测前，查勘监测井周边情况，例如，周边是否存在大型取、降水工程进行，周边是否存正在进行的农田抽水灌溉情况等，做好记录。校测工作开展时，连接自动监测仪器，读取当前水位埋深数据，做好记录。

进行人工监测采用的钢卷尺、测绳、导线等测具应符合国家计量检定规程允许的误差规定，校测前进行测绳长度与刻度的校验。水位测量结果采用两次测量结果平均值作为校测水位的最终数据结果。发现数据异常时，及时对自动监测设备进行校准，确认水位数据无误后校准任务方可完成，同时对监测设备其他部件进行检查，及时排除隐患（如更换电池等）做好相应记录。自动监测设备提取、下放过程轻拿轻放，以免造成人为破坏。

在开展监测仪器设备校测同时对监测井深度进行重新测量，可采用经过国家计量鉴定的测绳或自动测井深设备进行监测，记录检测结果，分析造成井深变化的可能原因。当井内有异物影响井深时，宜采用打捞工具捞取落物，再进行测量。

表2试运行校测调整记录表

	监测站点统一编码
	
	安装地点
	

	监测设备编码
	
	管口高程（m）
	

	井口保护装置状态
	
	探头深度（m）
	

	线缆拉伸及长度变化情况
	探头测量水位深度（m）
	人工实测水位深度（m）
	线缆长度变（m）
	校核后设备测量水位深度（m）
	调整日期
	记录员签字

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


监测井重建
①监测井设计

a.井位

监测井井位按2026年野外运维实际情况，由中标单位完成选址后交由青海省地质灾害防治技术指导中心最终确定。

b.井径结构

为保证水位监测和水样采集工作，开孔直径450mm，成井直径200mm，一径到底。当井深小于100m，孔斜误差不大于1°；当井深大于100m，孔斜误差不大于2°。

c.井深

地下水监测目标含水层为潜水，当其厚度不大于30m时，应凿穿整个含水层；大于30m时，应凿至多年最低水位以下10m。地下水监测目标含水层为承压水，当厚度不大于10m时，应凿穿整个含水层；大于10m时，应凿至该含水层顶板以下不小于10m。当揭穿第四系地层而未达到设计孔深时，可提前终孔，终孔孔深应进入下伏前第四系地层3m，剩余米数调至其他孔。当深度达不到监测目的时可适当增加深度。

③成井

井管管材：井管采用无缝钢管，厚度不小于4.5mm。

下管：松散层孔壁与管壁的环状间隙不小于100mm，下管时应设扶正器，保证井管位于孔中心。

井壁管高出地面：井壁管应高出井口附近地面30-50cm。

滤水管：滤水管长度应等于监测目的含水层总长度，使用缠丝过滤器。由于经费预算限制，在满足水位监测条件下，滤水管长度可适当小于含水层厚度。

填砾：砾料选用有磨圆度的砂砾，砾料应用清水清洗，砾料粒径根据含水介质粒度确定。填砾高度高于滤水管顶端5m。

沉淀管：沉淀管长度5m，安装在监测井底部，管底用钢板焊死。

节篐：使用不锈钢节篐，节篐连接处不得使用有污染的润滑油。

止水：止水材料选用黏土球。潜水监测井止水厚度不小于3m，承压水监测井在地下水水位以上全部填充止水材料进行封闭止水。

④洗井

监测井下管后立即进行洗井，要求填充滤料后，用清水冲孔，活塞和空压机反复进行洗井，直至水清砂静、水位反应灵敏为止。

洗井结束后应对洗井效果进行检验，抽水1h后，含砂量质量比小于1/200000可认为洗井合格，不合格继续洗井直至合格。含水层为粉砂、细砂层时，质量比可适当加大。

⑤抽水试验

所有监测井均需进行抽水试验，抽水试验在洗井合格后进行。

抽水试验要求不少于2个落程，抽水稳定时间分别为8h、16h、24h，每个落程之间水位差不小于1m。

⑥水质分析

抽水试验结束前进行水样采集，水样数量为2L/井，并按照《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）附录D.3和附录D.4制式表格填写水样采集登记表和水样标签。水样应送有资质单位进行分析，分析项目为全分析和污染分析，按照《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）附录D.5制式表格内容执行。

⑦水文地质编录

水文地质编录提交资料包括：监测井基本信息表、单井设计表、钻探开孔申请书、钻探班报表、钻孔地质编录、简易水文观测记录表、钻孔取样登记表、钻孔终孔记录表、井管记录表、物探测井报告、填砾止水记录表、抽水试验前稳定水位观测记录表、抽水试验报告、成井报告、水文地质综合成果图表。

⑧坐标高程测量

坐标高程测量应在监测井施工完成一个月以后进行，由施工单位或者施工单位委托有关机构完成。高程测量采用2000国家大地坐标系统。采用GPS测量，GPS测量精度应达到《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314）中E级以上精度要求。

⑨监测井辅助设施建设

监测井辅助设施包括监测井保护设施、井台、水准点和标示牌等。

a.监测井保护设施

监测井保护设施采用井口保护装置。保护装置主要包括一个钢筋混凝土材质的基座和一个厚钢板制成的孔口帽（图1）。

[image: image1.jpg]



图1  孔口保护装置外观示例图

基座高度80cm，其中入地部分高度30cm，露出地面高度40-50cm，基座直径应大于孔口帽直径20cm（图2）。

[image: image2.jpg]4>10 F— ®>3Mem 4>10 =—

FLOE AR
R

p )
oEsR [
e

JLER R
B R

Rk 1l





图2  孔口保护装置结构示意图

孔口帽高度30cm，直径不小于34cm，厚度不小于10mm。孔口帽设置专门锁固装置，匹配专用开锁工具。为保证仪器信号，孔口帽顶部开一个直径不小于20cm圆孔，并以工程塑料密封（图3）。

[image: image3.jpg]



图3  孔口帽外观示例图

井口保护装置安装程序如下（图4）：

第一，清理井口周围至地面以下30cm，放入铸模后平整孔口；

第二，放入编好的钢筋笼，再用混凝土进行浇制，将孔口保护装置的底座固入其中；

第三，等混凝土凝固后，取下模具；

第四，用螺丝固定好孔口帽，喷漆；

第五，在孔口帽外一侧喷涂监测井标识、监测单位名称、电话，另一侧喷涂“国家级地下水监测井，依法保护、人人有责”等标识。

施工时应保证钢筋数量和混凝土的厚度和强度，保证孔口帽和基座的连接牢固。 

[image: image4.jpg]2. BRI

5. LOESEERS




图4  井口保护装置安装程序示意图

b.井台结构

井管高出地面部分修筑水泥基座做为井台，设定井口固定点，台面可放置监测设备。井台设计为圆柱体混凝土台，高度根据井管高出地面情况，一般为30-50cm。井口旁预埋铁件做为固定点高程，井台上要有安装仪器标记，井口有铁盖（图5）。井台建设尺寸根据井房和保护设施尺寸确定。

[image: image5.jpg]



图5  井台典型示例图

c.标示牌

标示牌的作用是标示青海省地下水监测井，以保护地下水监测设施，宣传地下水监测工作。标示牌规格统一为长50cm、宽30cm、厚2mm铁质标牌，用钢管或角钢固定设立于监测井侧。“青海省地下水监测井”字体为隶书字高6mm（200号），“警示语、监测站点编号、单位名称、联系电话”字体为隶书字高4.5cm（150号），具体样式按实际监测井标识牌制作。

（二）地下水水样采集及测试

2026年度利用已建成的152个地下水监测井，完成丰水期的水样采集工作。采用野外采样、室内分析的方式，开展地下水质量与污染监测，获取水质与污染监测数据。工作内容包含现场样品采集、样品保存、样品运输、样品实验室测试分析等过程，2026年对152个监测站点进行地下水质样品采集与测试工作。

地下水样品的采集、储存和分析均依照《地下水水质标准》《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（中国地质调查局标准）执行。

1、样品采集方法及要求

（1）采样器材及方法

本次野外采样工作采用浙江井汇泵业有限公司生产的Y100QJD2-150/2.6-2.2型抗砂全扬程泵抽取地下水，泵体直径98mm，最大扬程175m，最大流量7m3/h；工作电源采用发电机；现场测试采用便携式水质测试仪；水样瓶按照培训要求购置专用采样瓶；现场使用的各种保护剂由样品测试单位提供。

一般监测井采用潜水泵或轴流泵提水，自流井或自流泉直接井口取样。

采样前进行微洗井，洗井完成、参数稳定后，在不对井内做任何扰动或改变泵体位置的情况下，采用低流速直接以样品瓶接取水样。

挥发性样品采集时，利用分流器控制流速0.1L/min以下，并确认管线中无气泡存在，以避免挥发性有机物逸散。

（2）采样要求

为保证采集样品能够代表天然水质，采集监测井水样前，首先使用潜水泵排出井孔中的积水，抽干或当所排出的水不少于三倍井孔积水的体积，并达到水清砂净。采集瞬时水样，采样深度控制在地下水水位以下50-100cm处。

样品采集前利用水质现场测试设备对气温、水温、pH值、电导率（EC）、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)等项目进行测试，测试指示参数达到稳定时，表示水样抽取符合要求，方可采样，水质指示参数稳定情况参照表3。采用专业的地下水采集工具和专用样品瓶收集地下水样品，运送至实验室进行常规指标测试分析。 

表3水质指示参数稳定参照表

	参数
	稳定状态

	pH值
	±0.1

	电导率（EC）
	±3%

	氧化还原电位(ORP)
	±10mV

	溶解氧(DO)
	±0.3mg/L

	浊度
	±10%(当浊度大于10NTUs时)


（3）样品保存、运输要求

按照样品检测指标、检测方法选用相应的容器、保护剂以及所采样品量。

挥发性样品采集时，利用分流器控制流速0.1L/min以下，并确认管线中无气泡存在，以避免挥发性有机物逸散。

样品运输过程采用样品流转箱低温保存，流转箱采取必要的防震措施，避免阳光直射并远离汽车尾气、有机试剂等可能导致样品污染的地方。西宁市及周边区域24小时内送实验室检测，考虑青海省实际情况，距离实验室直线距离大于300km的区域，采用低温保存后，48小时内送达实验室，确保在保存期内完成样品的检测。送样人员和实验室收样人员进行严格的样品核实。双方共同填写样品委托书，一式2份：委托方1份，测试方1份。

2、样品测试方法及要求

（1）测试指标

采取的地下水质样品及时送测试单位进行测试分析，测试单位应满足资质和业务能力的有关要求，水样测试工作由中国地质环境监测院直接委托完成。按照《方案》要求，2026年现场水质测试指标包括5项：pH，电导率（EC），氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度。

（2）测试方法

地下水样品检测主要依据标准《地下水质检验方法》（DZ/T0064.1～0064.80-93）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750～2006）及《饮用天然矿泉水检验方法》（GB/T 8538-2008）及，采用方法主要有滴定法、离子选择电极法、极谱法和气相或液相色谱法。

（三）监测数据及信息应用服务系统
运行维护升级青海省省级信息节点服务系统，确保监测信息的正常接收、处理与展示，提高信息应用服务水平。

运行维护工作量主要包括省级信息节点路由器、网络交换机、服务器、计算机终端、显示终端等软、硬件设备的稳定运行以及数据备份等。本年度主要开展信息系统与信息化设备运行，逐步进入运行维护阶段。

（四）综合研究

充分利用地质水文地质基础数据和水位水温水质监测数据，结合相关技术标准规范，编制青海省国家地下水监测工程运行维护及水质监测成果报告。

第二节 多年冻土监测工作方法及技术要求

设备校核、监测井井深测量以及监测站点辅助设施养护维修等工作。

1、监测站点辅助设施巡查

巡查内容包括主体井井深、井筒，井台，井盖外观，标志牌文字清晰度、内部设备连接件，螺丝紧固程度，现场判断监测设备运行状态，2026年巡查站点总数为48个，相应形成巡查记录，填写监测站点现状表（表4）。

表4 监测站点现状表

地点：                                 日期：

	监测点统一编码
	
	位置
	

	监测站名称
	
	经度
	

	纬度
	
	高程
	

	物联卡号
	
	通讯ip
	

	设备
	运行情况
	维护内容
	存在问题

	1、监测站外置设备
	□正常□异常
	
	

	2、供电系统
	□正常□异常
	
	

	3、数采设备
	□正常□异常
	
	

	4、温度链及水热盐探头
	□正常□异常
	
	

	5、设备程序
	□正常□异常
	
	

	6、传输系统
	□正常□异常
	
	

	7、气象
	防冻液更换
	
	

	
	1、探头□正常□异常
2、数据□正常□异常
	
	

	8、通量站设备
	CO2标定
	
	

	
	H2O标定
	
	

	
	
	
	

	9、其他
	
	
	

	运

维

日

志
	解决问题：



	
	待解决问题：



	
	存在问题最终处置情况：



	记录人签字
	年   月   日
	负责人签字
	年   月   日


2、辅助设施的养护维修

对遭到破坏的监测井辅助设施的修复和重建。监测井辅助设施是保障监测井正常运转的基础保障，监测站点的各类保护基础设施基本都在野外建设，从2021年起，每年需对当年全部监测点开展保养修复工作。2026年需对48个监测站点开展监测设施养护工作，相应形成养护维修记录。

对于井筒井台有破损的站点，进行现场修砌，井盖掉漆严重的站点刷漆上色，并按要求涂抹防水胶，内部粘贴站点基本信息条。对信息有更新的标志牌进行更换，文字内容不清晰的标志牌补漆上色，确保信息清晰可见，完整准确。紧固松动螺丝，更换生锈螺丝，连接件采取润滑措施，防止磨损。

3、监测井与辅助设施看护

为防止监测井和辅助设施遭到破坏，每个监测点安排专人看护，现场核实看护情况后与看护人员签订看护协议。看护人员要确保监测设施和辅助设施不遭到人为破坏。发现破坏站点行为立刻制止，站点遭到破坏第一时间报告我方进行修复。

4、数据整编

监测数据是分析研究冻土环境问题、编制成果报告等工作的基础，保证监测数据的准确性和有效性就尤为重要。因此，在开展分析研究工作之前，必须及时对采集或测试的数据进行审校整编。

5、综合研究

为充分发挥监测工程的经济、社会和环境效益，总结运行维护和水质监测工作经验，利用监测站点运行以及监测数据成果，对全省的监测数据开展及时准确的分析，各类分析统计报表、专业图件及专项报告。

第三节 冰川监测方法及技术要求

一、依据技术规范、标准

本次主要参照的技术规范如下：

《冰川监测技术规范》DB63/T 2295-2024；
《极地冰川观测规范》HY/T 0491-2025。

工作方法及技术要求

（一）花杆消融量测量

1、目的与原理

冰川花杆（又称测杆）消融量测量旨在监测冰川表面物质平衡的变化（消融期）。通过在冰川表面布设花杆，定期测量花杆露出冰面的高度变化，结合冰密度，计算冰川的消融量。

2、主要测量设备与工具

标记工具：铁丝、胶带（用于在花杆上标记初始冰面位置）。

测量工具：高精度卷尺或钢尺。

密度测量设备：

称重法：冰样采集工具（冰钻/冰锯）、电子天平、容积测量容器。

排水法：大量杯（或排水装置）、电子天平。

辅助工具：雪铲（用于春季挖雪坑）、雪尺、雪密度测量仪（如雪铲、称重筒）。

3、测量步骤与技术内容

测量频次：定期（如每月或消融期末）进行。

测量方法：找到花杆上之前的标记点（或基于前次测量的冰面位置）。

使用卷尺测量当前冰面至花杆顶端（或固定参照点）的距离。

计算消融量：当前冰面高度与上次冰面高度之差。

重复测量：在同一位置进行至少3次独立测量，取其算术平均值作为最终记录，以减少随机误差。记录数据需参照下表格式。

冰川名称：            花杆编号：     花杆类型： □裸冰区 □表碛区

	测量日期
	记录类型
	出露长度
	表层并密度
	表层积雪
	表碛厚度
	消融花杆位置信息
	测量人员

	
	新栽
	补栽
	测量
	
	
	厚度
	密度
	
	测量方法
	经度
	纬度
	海拔
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	手持
	静态
	RTK
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


冰川冰密度测量

采样位置：在花杆孔位附近（避开明显裂隙或杂质区）进行采样。

固定体积称重法：使用已知体积的容器（如冰钻钻取的圆柱体），切割平整后称重。密度=质量/体积。

排水称重法：切取不规则冰块，称重后完全浸入已知体积的水中，根据水位上升计算体积。

春季特殊情况处理（积雪测量）

测量时机：春季（消融初期）测量时，若花杆处仍有积雪覆盖。

积雪厚度：在花杆点位附近垂直向下挖掘雪坑至冰面，使用雪尺测量积雪深度。

积雪密度：在雪坑中分层或整体采集固定体积的雪样，称重计算平均密度。

数据处理

纯冰消融量：消融深度×冰密度消融深度×冰密度；

积雪覆盖区物质平衡：需将积雪的水当量（雪深×雪密度）纳入计算。

冰川名称：                                  花杆编号：
	测量日期
	第一次测量
	第二次测量
	第三次测量
	平均密度/g·cm-3 
	测量人员

	
	体积/cm3
	重量/g
	密度/g·cm-3 
	体积/cm3
	重量/g
	密度/g·cm-3 
	体积/cm3
	重量/g
	密度/g·cm-3 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）冰川末端位置测量

1、目的与原理

冰川末端（冰舌前沿）位置的动态变化是反映冰川对气候变化响应的最直观指标之一。通过定期测量末端相对于固定参照物的位置变化，计算冰川的进退距离和速度。

2、主要测量设备

RTK测量法，GPS基站（基准站）和移动站（支持实时动态差分）。

标记物距离测量法：固定标志物（如油漆、水泥桩）或天然巨石的识别。高精度测距仪（激光测距仪）或长距离钢卷尺。

3、测量步骤与技术内容

3.1 方法一：实时动态RTK碎部点测量法（推荐）

布设基准站：在稳定的非冰川区架设GPS基准站。

测量路线：测量员手持移动站，从冰川末端的一侧边缘开始，沿冰川末端边缘线（或其在水平面上的垂直投影）行走，直至到达另一侧边缘。

精度控制：行进过程中，移动站位置距离实际冰川边界的水平偏移不得超过5cm。

数据记录：连续采集或按需采集碎部点坐标。

3.2 方法二：末端标记物距离测量法

在冰川末端前方（下游方向），选择至少3个呈直线排列的固定地物（如巨型漂砾、基岩露头）。该直线方向需与冰川主流线方向垂直。

若无天然地物，需人工栽设固定标志（如深埋钢钎）。标志物必须遵循位置不变原则。

测量过程：

沿与冰川运动平行的方向（即指向冰川末端的法线方向）。从固定标志物出发，测量至冰川边界（或其地面投影）的距离。重复测量：每个标志物与冰川边界的距离需测量不少于3次，取平均值记录。

记录表格参照下表。

冰川名称：            
	测量日期
	标志物1距离/m
	标志物2距离/m
	标志物3距离/m
	测量人员

	
	测量1
	测量2
	测量3
	测量1
	测量2
	测量3
	测量1
	测量2
	测量3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标志物1
	经度
	
	纬度
	
	高程
	

	标志物2
	经度
	
	纬度
	
	高程
	

	标志物3
	经度
	
	纬度
	
	高程
	



