彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻

等产业发展配套道路建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：YNYL-2026/31

采   购   人：彝良县海子镇人民政府

采购代理机构：云南运来项目管理咨询有限公司

日        期：二〇二六年五月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评审方法（综合评分法）	19

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单	33

第六章 响应文件格式	34

# 第一章 竞争性磋商公告

彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目

竞争性磋商公告

项目概况 彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年5月 28 日14:30时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZTZC2026-C2-00398-YNYL-0005

2.项目名称：彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：128.25万元

5.最高限价：1282472.00元

6.采购需求：大田村产业道路建设2.85公里，分别是：1.大田村委会至焦家梁子长1.94公里；2.长环组主公路至轿子支部活动室长0.1公里，长环组卿家偏子至元田组长0.81公里。主要建设内容为路基、路面、涵洞、边沟及安防设施。建设标准：路面宽度4.5米，路基调型层为天然砂砾石，厚度15cm，路面类型为C30水泥混凝土路面，路面厚度为18cm；排水设施，横向排水根据地形实际设置必要的涵洞，纵向排水设置土边沟等；每公里至少设置3个错车道。具体以工程量清单所示内容为准。

7.计划工期：150日历天（以采购人书面委托起止日期为准）。

8.质量要求：工程质量符合现行国家及行业相关质量检验评定标准，一次性验收合格。

9.本项目（否）接受联合体磋商。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，提供营业执照副本或其他有效身份证明复印件。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

4.本项目的特定资格要求：

3.1企业资质要求：申请人须供应商须具备行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；

3.2项目经理须具有注册在本单位的公路工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证），并在有效期内，且无在建（待建）项目，项目经理一经委派不得更换；

3.3技术负责人须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，且无在建（待建）项目，技术负责人一经委派不得更换；

3.4财务要求：投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供近三年（2023年～2025年）任意一年的财务审计报告（新成立未满三年的公司提供成立至投标截止时间前的年度财务审计报告；新成立至今未满一年的公司直接提供成立至投标截止时间前一月的财务报表或者财务状况承诺书）。

3.5 信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交投标文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站的 “失信被执行人名单”，投标单位须提供信用报告扫描件。

3.6供应商严格执行第724号中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资，投标单位须提供无拖欠农民工资承诺书。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2026年 5 月 18 日06:00时至2026年 5 月 25 日23:59时。

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn）。

3.方式：（1）凡有意参加的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取竞争性磋商文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商若之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，具备本项目的磋商资格。

4.售价（元）：0。

四、响应文件提交

1.提交响应文件截止时间：2026年 5 月 28 日14:30时（北京时间）。

2.地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。

五、开启

1.时间：2026年 5 月 28 日14:30时（北京时间）

2.地点：云南运来项目管理咨询有限公司（云南省昭通市昭阳区太平街道办事处彩云小区D区1栋一单元503室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.开标方式：网上开标

- 2.是否需要缴纳磋商保证金：否

- 3.其他：

（1）本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新的消息。

（2）本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan.如有疑问联系95763。

1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。

2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。

3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-CA管理-CA绑定。

4）竞争性磋商文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或CA数字证书登录平台，获取竞争性磋商文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－获取竞争性磋商文件。请务必在规定期限内获取竞争性磋商文件，逾期将无法获取。

5）响应文件编制与递交。供应商须下载投标客户端，通过客户端编制响应文件，并线上递交。供应商参与多个标段的投标，需要对每个标段分别编制响应文件。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list。

6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。

（3）1.彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目推行以工代赈模式实施，项目的劳务报酬资金额度不低于项目建设资金总量的20%。

2.中标施工单位在项目建设期间，优先吸纳脱贫人口、监测对象、易迁劳动力、返乡农民工、因灾需救助人口以及其他农村低收入群体等重点人群参与务工，预计发放劳务报酬不低于本项目总投资的20%，增加群众收入，对巩固脱贫成果、乡村振兴起到积极的推动作用。

3.需向吸纳的务工人员开展好技能培训。

4.中标施工单位在开工前与务工群众签订意向就业协议，明确务工岗位、务工时间、务工报酬、付款方式，以及技能培训等事项。

5.中标施工单位应依法优先为参与项目建设的群众参加工伤保险并按时足额缴费，因超龄等原因不符合参加工伤保险的应购买不记名工地团体意外险，并做好用工登记、留存务工影像资料备查。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：彝良县海子镇人民政府

地    址：昭通市彝良县海子镇

联 系 人：张正义

联系方式：0870-5451999

2.采购代理机构信息

名    称：云南运来项目管理咨询有限公司

地    址：云南省昭通市昭阳区太平街道办事处彩云小区D区1栋一单元503室

联 系 人：符婷

联系方式：19887085752

3.项目联系方式

项目联系人：符婷

联系方式：19887085752

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：彝良县海子镇人民政府 地 址：昭通市彝良县海子镇 联 系 人：张正义 联系方式：0870-5451999 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：云南运来项目管理咨询有限公司 地 址：云南省昭通市昭阳区太平街道办事处彩云小区D区1栋一单元503室 联 系 人：符婷 联系方式：19887085752 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 彝良县海子镇大田村 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 128.25万元 |
| 1.2.2 | 资金来源及落实 情况 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，已落实。 |
| 1.2.3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 大田村产业道路建设2.85公里，分别是：1.大田村委会至焦家梁子长1.94公里；2.长环组主公路至轿子支部活动室长0.1公里，长环组卿家偏子至元田组长0.81公里。主要建设内容为路基、路面、涵洞、边沟及安防设施。建设标准：路面宽度4.5米，路基调型层为天然砂砾石，厚度15cm，路面类型为C30水泥混凝土路面，路面厚度为18cm；排水设施，横向排水根据地形实际设置必要的涵洞，纵向排水设置土边沟等；每公里至少设置3个错车道。具体以工程量清单所示内容为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 150日历天（以采购人书面委托起止日期为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量符合现行国家及行业相关质量检验评定标准，一次性验收合格。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见第一章“竞争性磋商公告”二、供应商的资格要求 |
| 1.4.2 | 接受联合体磋商 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 提交响应文件截止时间5日前，采购人以补遗书方式在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn）发布。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 小写：1282472.00元， 大写：（壹佰贰拾捌万贰仟肆佰柒拾贰元整） 初始报价不得高于最高限价，最终报价不得高于初始报价，否则作无效报价处理。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天（从磋商截止之日起算） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 本项目不缴纳磋商保证金，所有供应商均享受同等条件。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.7.2 | 响应文件的签署 | 响应文件编制完成后须用CA按格式进行签署，在所要求的位置进行电子签章。 |
| 3.7.3 | 响应文件加密、 解密 | 加密：电子响应文件的制作应使用“政采云电子投标客户端”，供应商下载“政采云电子投标客户端 ”，通过“政采云电子投标客户端”编制并生成加密的响应文件。“政采云电子投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密。 解密：采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台签到并在发起解密指令后在规定时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 4.2.1 | 响应文件提交截止时间和地点 | 响应文件提交截止时间：2026年 5 月 28 日14:30时 响应文件提交地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn） |
| 5.1 | 响应文件开启方式、时间、地点 | 响应文件开启方式：网上开启 响应文件开启时间：2026年 5 月 28 日14:30时 响应文件开启地点：云南运来项目管理咨询有限公司（云南省昭通市昭阳区太平街道办事处彩云小区D区1栋一单元503室） |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人依法组建，磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 8.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交候选人 | 否，推荐的数量：1-3名。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 响应文件保密 | 从项目磋商至工期满后三年内，采购人均不得将供应商的响应文件向任何第三方泄露，除非征得原供应商的书面同意，但审计机构及纪检监察机关需要的情况下除外。 |
| 11.1.2 | 同义词语 | 构成竞争性磋商文件组成部分的各章节中如出现“采购人”“供应商”“业主”和“潜在供应商”等措辞，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 11.1.3 | 成交服务费 | 按照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）计算后下浮45%收取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构支付。 |
| 11.1.4 | 证明材料的真实性 | 供应商须对响应文件中所提供的证明材料真实性进行负责，提供虚假证明材料的，经采购人查实，导致成交资格被取消的，由供应商自行承担。 |
| 11.1.5 | 政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定，本项目非专门面向中小微企业采购，给与中小微企业5%价格扣除，供应商应当出具合法有效的《中小企业声明函》或残疾人福利性单位证明材料或监狱企业证明材料。 3.釆购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 |
| 11.1.6 | 监督部门 | 单位名称：彝良县财政局 联系电话：0870-5126350 |
| 11.1.7 | 以工代赈要求 | 1.成交供应商须带动沿线群众就近就业，增加群众收入。项目建设期间，优先吸纳本村、本乡镇脱贫人口、监测对象、易迁劳动力、返乡农民工、因灾需救助人口以及其他农村低收入群体等重点人群参与务工。供应商须在响应文件中承诺。 2.成交供应商必须严格履行劳务报酬支付义务，确保发放总额项目的劳务报酬资金额度不低于项目建设资金总量的20%。供应商须在响应文件中承诺。 |
| 11.1.8 | 潜在供应商若确定参与本项目磋商，在政采云平台属于临时供应商的，请尽快完成政采云入驻，成为正式供应商，临时供应商如若成交，在政采云平台中无法签订合同，由此造成的后果由供应商自行承担，如何入驻为供应商，请在“采云学院”中进行学习。 |  |
| 11.1.9 | 通过实质性评审的供应商必须在接到磋商通知后的规定时间内参加磋商及最后报价，因供应商自身操作不当或自用设备原因造成供应商未在规定时间内提交最后报价的视同放弃磋商资格、退出磋商，其响应文件按无效处理。 |  |

供应商须知正文

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等法律法规的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5建设地点：见供应商须知前附表。

1.2资金情况

1.2.1预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.2资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3采购方式：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、工期、质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2工期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商的资格条件

1.4.1供应商的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5费用承担

1.5.l供应商应承担其参加本次采购活动自身所发生的费用。

1.5.2供应商应承担供应商须知前附表第11.1.3款规定的费用。

1.6保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10磋商前答疑会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商前答疑会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11分包

不允许

1.12偏离

不允许

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）评审方法

（4）合同条款及格式

（5）采购需求

（6）响应文件格式

根据本章第1.10款、第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清、修改

2.2.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。在响应文件开启截止时间前，对竞争性磋商文件未提出询问的，即视为默认竞争性磋商文件的全部内容。

2.2.2采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，以电子交易平台通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，通过电子交易平台通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

2.2.4竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容均以网上发布的为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：以第六章“响应文件格式”要求为准。

3.2磋商报价

3.2.1供应商只能有一个有效报价。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.2履行合同的所有款项支付均以人民币计算。

3.2.3供应商应承担所有与参加采购有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2.4供应商的磋商总报价不得高于最高限价，最后报价不得高于初始报价，否则作无效报价处理。

3.2.5供应商自行踏勘以充分了解现场情况及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.3磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

3.4磋商保证金

3.4.1本项目不缴纳磋商保证金，所有供应商均享受同等条件。

3.5资格审查资料

请按本章及竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”填报。

3.6备选磋商方案

不允许

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制。

3.7.2响应文件的签署：响应文件应按“响应文件格式”规定进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商申请函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺(投标人须在磋商申请函“其他补充说明”一栏里承诺：我方如果中标，自愿按磋商文件要求，在合同签订时自愿向采购人提供一套跟电子版响应文件一致的纸质版响应文件并提供优质的售后和质保服务。备注：此内容未按要求承诺，视为投标人不响应磋商文件要求，其投标无效)。

3.7.3响应文件加密、解密：见供应商须知前附表。

3.7.4如供应商提交的电子响应文件不符合3.7.1、3.7.2、3.7.3要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

3.7.5响应文件中提供的资料（包括扫描件）关键内容应清晰可辨，若内容模糊不清、难以辨认的，可视为未提供该资料。

4.磋商

4.1 响应文件的提交

4.1.1本项目使用政采云平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.1.3采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

4.2响应文件提交截止时间

4.2.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

4.3响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1提交响应文件截止时间之前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

4.3.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.磋商

5.1响应文件的解密与开启

5.1.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

5.1.2本项目解密使用政采云平台。采购代理机构依托该电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到政采云平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。

5.1.3发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。

5.1.4供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

5.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

5.3出现5.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

5.4供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

5.5供应商不足3家的，不予解密。

5.6本项目不公开报价。

6.评审

6.1磋商小组

6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表及政府采购评审专家组成。磋商小组成员的确定方式见供应商须知前附表。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评审的，要向采购代理机构出具授权函。磋商小组成员名单在成交结果公告中公布。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商小组按照第三章“评审方法”规定的办法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的办法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4响应文件计算错误的修正

磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）评标时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文本响应文件的结束发生异议的，以中文文本为准；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，经供应商同意的，调整后的磋商报价对供应商起约束作用；

（4）如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

7.终止

7.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.合同授予

8.1确定成交供应商

8.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交候选人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2通知

8.2.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

8.2.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.2.3采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

8.2.4在公示成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

8.3签订合同

8.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及工程范围、工期、质量标准、技术标准和要求等事项签订政府采购合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交供应商还应当据实赔偿或对超过部分予以赔偿。

8.3.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.质疑

9.1质疑接收

9.1.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》财政部令94号的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

9.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南运来项目管理咨询有限公司；

联系电话：19887085752；

通讯地址：云南省昭通市昭阳区太平街道办事处彩云小区D区1栋一单元503室。

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

9.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.投诉

10.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向监督部门提起投诉。

11.需要补充的其他内容

11.1需要补充的其他内容：见须知前附表。

12.本竞争性磋商文件解释权

12.1构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

12.2本竞争性磋商文件解释权归采购人所有。

# 第三章 评审方法（综合评分法）

  - 资格审查

# 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

# 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 具体规定见《响应文件格式》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 5 | 供应商廉政承诺书 | 具体规定见《响应文件格式》 |  |
| 6 | 其他资格资料及相关承诺 | 竞争性磋商文件要求提供的相关承诺及供应商认为有必要提供的其他资格资料。 |  |

# 三、符合性审查标准

| 1 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 响应文件的签署 | 符合响应文件签署要求。 |
| 3 | 法定代表人身份证明 | 符合竞争性磋商文件规定内容，并电子签章。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人电子签名，授权委托人签字，并电子签章；符合竞争性磋商文件规定内容。 |
| 5 | 报价唯一 | 只有一个有效报价，且未超过最高限价。 |
| 6 | 已标价的工程量清单 | 符合工程量清单给出的范围及数量。 |
| 7 | 计划工期 | 符合第二章“供应商须知”前附表第1.3.2款规定。 |
| 8 | 质量承诺 | 符合第二章“供应商须知”前附表第1.3.3款规定。 |
| 9 | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”前附表第3.3.1款规定。 |
| 10 | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求。 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |

# 四、详细评分评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 详细评审标准 | 分值构成 （总分100分） | 供应商的评审总得分＝F1+F2 其中： F1报价部分：10分； F2技术部分：90分。 |
| 2.3 （1） | F1 报价 部分 （10分） | 磋商报价 （满分10分） | 报价分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注： 1.小数点后保留2位小数。 2.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。 |
| 2.3（2） | F1 技术 部分 （90分） | 施工技术方案 （满分30分） | 施工方案（满分20分） 第一档（20分）：施工方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的； 第二档（17分）：施工方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的； 第三档（14分）：施工方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的； 第四档（0分）：未提供施工方案的。 |
|  |  |  | 施工主要工序阐述（满分10分） 第一档（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本次项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的； 第二档（7分）：施工主要工序阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对本次项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的； 第三档（4分）：施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对本次项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的； 第四档（0分）：未提供施工主要工序阐述的。 |
|  |  | 施工机械设备配置 （满分10分） | 第一档（10分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的有相对应的费用的； 第二档（7分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的； 第三档（4分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的； 第四档（0分）：未提供施工机械投入安排的。 |
|  |  | 环境保护安全管理体系与措施 （满分5分） | 第一档（5分）：环境保护安全目标符合或优于竞争性磋商要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效的； 第二档（3分）：安全目标满足竞争性磋商要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整的； 第三档（1分）：安全目标满足竞争性磋商要求；管理机构不健全，职责分工不明确；管理制度不齐全；实施与监控措施不完整的； 第四档（0分）：未提供环境保护安全管理体系与措施的。 |
|  |  | 工期承诺及保证措施 （满分15分） | 第一档（15分）：工期承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，有施工进度计划，且能保证工期的； 第二档（12分）：工期承诺满足竞争性磋商文件且有奖罚条件和有施工进度计划，但有错误（如：与工期有矛盾等）的； 第三档（9分）：工期承诺满足竞争性磋商文件，无违约责任承诺，无施工进度计划的； 第四档（0分）：未提供工期承诺及保证措施的。 |
|  |  | 质量承诺及保证措施（满分15分） | 第一档（15分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，并列出具体的保证措施且保证措施合理、有针对性、有可实施性的； 第二档（12分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，并列出具体的保证措施且较合理的、缺乏可实施性的； 第三档（9分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，列出的保证措施不合理的、缺乏可实施性的； 第四档（0分）：未提供质量承诺及保证措施的。 |
|  |  | 主要管理和技术人员配置 （满分15分） | 第一档（15分）：人员配备完全满足项目实际需求，相关人员都具有丰富的经验，人员职责划分清晰、明确； 第二档（12分）：人员配备满足项目实际需求，相关人员具有经验，人员职责划分清晰、明确； 第三档（9分）：人员配备基本满足项目实际需求，相关人员具有一定的经验，人员职责划分基本清晰明确； 第四档（0分）：未提供人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的。 |

评审方法正文

1.评审原则及方法

1.1 评审原则：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商，该供应商不得再继续参加磋商。

1.2 评审方法：本次评审采用综合评分法。磋商小组所有成员集中与满足竞争性磋商文件资格审查、符合性审查要求的合格供应商分别进行磋商，并要求提交最后报价，经磋商确定最后报价后，磋商小组按照评分标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按评审总得分由高到低顺序推荐成交候选人。

2.资格审查标准、符合性审查标准、详细评审标准

2.1 磋商小组依据资格审查标准规定的内容，对供应商响应文件进行审查，以确定供应商是否具备参加本项目竞争性磋商采购活动的资格，未通过资格审查标准的响应文件将按无效响应处理。

2.2磋商小组依据符合性审查标准规定的内容，对供应商响应文件进行审查，以确定供应商是否具备参加本项目竞争性磋商采购活动的资格，未通过符合性审查标准的响应文件将按无效响应处理。

2.3磋商小组各成员将按照竞争性磋商文件中规定的详细评审标准独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，最终计算出各供应商的评审得分。

（1）报价部分：详见评审方法前附表。

（2）技术部分：详见评审方法前附表。

2.4供应商有以下情形之一的，其磋商作废标处理：

（1）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清，说明或补正的。

2.5磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商作废标处理。供应商响应了竞争性磋商文件的实质性要求，但存在明显的计算错误，磋商小组应当按照下述原则进行修正；修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）评审时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文本响应文件的结束发生异议的，以中文文本为准；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，经供应商同意的，调整后的磋商报价对供应商起约束作用；

（4）如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝。

3.磋商及最后报价

3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2 在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.3 有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在现场进行。磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。

3.4 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价应由法定代表人或其委托代理人签字，在规定的时间内提交，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

4.评审及统分原则

4.1 磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2 磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.3 供应商各项评分因素得分为该项因素各磋商小组成员评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

5.评审报告

5.1磋商小组按照详细评审得分由高到低顺序推荐3名拟成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.2 采购人可书面授权磋商小组直接确定成交供应商，或按照评审报告中推荐的成交供应商顺序确定成交供应商。

5.3评审报告应由磋商小组全体成员签字。对评审结论有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不以书面形式阐述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，磋商小组应当对此做出书面说明并记录在案。

5.4向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人、采购代理机构。

6.竞争性磋商的保密性

6.1 评审结束后，至确定成交候选人与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐拟成交候选人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

6.2 从响应文件提交截止日起到确定成交候选人之日止，供应商不得与参加磋商的有关人员私下接触。在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐方面向参与磋商的有关人员施加任何影响，其响应文件按无效响应处理。

否决性条款

1.供应商有下列情形之一的，不予受理或拒绝受理：

1.1未按竞争性磋商文件指定时间、地点提交响应文件；

1.2响应文件未按照响应文件格式规定签署；

1.3供应商提交两份或多份内容不同的响应文件。

2.供应商有下列情形之一的，磋商申请无效：

2.1供应商以他人的名义磋商或串通响应、弄虚作假、夸大内容响应；

2.2竞争性磋商文件内容不全，字迹模糊、无法辨认，未按要求编制的响应文件；

2.3实质上符合竞争性磋商文件要求，但存在遗漏或者提供了不完整的，磋商小组要求该供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，供应商拒绝澄清、说明或补正的；

2.4未按规定由供应商的法定代表人、授权委托人签字，未加盖供应商公章的，未经法定代表人有效授权委托的；

2.5不同供应商的响应文件由同一台电脑编制的；

2.6磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求；

2.7供应商提交的是可选择的报价；

2.8不同供应商的响应文件载明的项目人员出现相同人员的；

2.9不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

2.10不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性条款。

# 第四章 合同条款及格式

（本合同条款仅供参考，详细内容双方签订合同时约定）

政府采购合同

（电子交易项目适用）

项 目 名 称：

合 同 编 号：                               （系统编号）

（自编号，如有）

甲      方：

乙      方：

第一部分 合同协议书

一、项目概况

1.项目名称：彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目

2.建设地点：彝良县海子镇大田村。

3.工程内容及规模：大田村产业道路建设2.85公里，分别是：1.大田村委会至焦家梁子长1.94公里；2.长环组主公路至轿子支部活动室长0.1公里，长环组卿家偏子至元田组长0.81公里。主要建设内容为路基、路面、涵洞、边沟及安防设施。建设标准：路面宽度4.5米，路基调型层为天然砂砾石，厚度15cm，路面类型为C30水泥混凝土路面，路面厚度为18cm；排水设施，横向排水根据地形实际设置必要的涵洞，纵向排水设置土边沟等；每公里至少设置3个错车道。具体以工程量清单所示内容为准。

4.资金来源：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，已落实。

二、合同工期

计划开工日期：      年     月    日

计划竣工日期：      年     月    日

工期总日历天数：     天

三、质量标准

工程质量符合现行国家及行业相关质量检验评定标准，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）：人民币（大写）          （¥：          元）。

五、项目经理

乙方项目经理：                ，身份证号：                ，建造师执业资格等级：                ，注册证书号：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.成交通知书；

2.专用合同条款及其附件；

3.通用合同条款；

4.技术标准和要求；

5.图纸（如有）；

6.已标价工程量清单；

7.其他合同文件：《以工代赈务工组织与劳务报酬发放专项承诺书》（见附件一）。

七、双方承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，严格落实以工代赈政策，优先吸纳当地群众务工并按时足额发放劳务报酬，不转包、不违法分包。

八、签订时间

本合同于      年     月    日签订。

九、签订地点

本合同在          签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份，报送主管部门备案       份。

第二部分 专用合同条款

3.2项目经理

项目经理须负责监督、落实本项目以工代赈政策的执行，包括务工人员的组织、培训、管理和劳务报酬的核算发放。

12.4.1 以工代赈务工组织与报酬支付特别约定

1.用工义务： 乙方必须优先、足额吸纳项目所在乡镇、村的脱贫人口、监测对象、易迁劳动力、返乡农民工、因灾需救助人口及其他农村低收入群体参与施工，其中重点人群比例不低于      %。

2.报酬支付：乙方必须确保劳务报酬资金额度不低于项目建设资金总量的20%。劳务报酬应通过银行转账等可追溯的方式，按月足额、直接发放至务工人员本人银行卡，严禁由班组长或其他人员代领、冒领、截留。乙方每月需向甲方提交经务工人员签字确认的劳务报酬发放表复印件及银行转账凭证。

3.技能培训：乙方应对吸纳的务工群众进行必要的岗前技能培训和安全教育，确保其具备上岗能力。

4.过程监督：乙方应建立详细的务工人员花名册、考勤记录、劳务报酬发放台账，接受甲方、发改（以工代赈）部门及审计、监察部门的随时检查。甲方有权随机访谈务工人员核实情况。

13.7 违约责任

1.若乙方未能履行优先吸纳重点人群用工义务，或实际用工人数、劳务报酬总额未达到合同约定标准的，甲方有权责令其限期整改。逾期未改或情节严重的，甲方有权从工程款中扣除相应比例的违约金，或要求乙方按短缺的劳务报酬总额向项目所在地的公益基金支付等额款项。

2.若发生拖欠、克扣务工人员劳务报酬的情况，经查实后，甲方有权暂停支付工程进度款，直至乙方付清所有拖欠报酬。同时，甲方有权依据情节轻重，将其行为报送至人社部门纳入劳动保障失信惩戒名单，并建议限制其参与本地区其他以工代赈或政府投资项目。

附件一：以工代赈务工组织与劳务报酬发放专项承诺书

以工代赈务工组织与劳务报酬发放专项承诺书

致：        （甲方名称）

我单位        （乙方名称）在参与        项目投标并中标后，郑重承诺如下：

1.我单位已完全理解本项目为以工代赈项目，并将带动当地群众就业增收作为首要社会目标。

2.我单位承诺，在项目建设期间，将严格按照合同约定，优先、足额吸纳项目所在乡镇、村的脱贫人口、监测对象、易迁劳动力、返乡农民工、因灾需救助人口及其他农村低收入群体参与务工。其中重点人群       人，预计发放劳务报酬总额不低于人民币     万元。

3.我单位承诺建立规范的用工管理制度，与所有务工人员签订简易用工协议，进行岗前培训和安全教育，保障其合法权益和劳动安全。

4.我单位承诺设立劳务报酬支付专账，确保劳务报酬每月按时、足额、直接发放到务工人员个人银行账户，绝不拖欠、克扣，并接受贵方及相关部门的全过程监督与核查。

5.如我单位未能履行上述承诺，愿意承担合同约定的全部违约责任，并接受相关行政处理及失信惩戒。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：       年     月    日

（以下为签字盖章页）

甲方名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

电 话：

签订日期：     年     月    日

乙方名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

电 话：

签订日期：      年     月    日

- 第五章 工程量清单

- （另册发放）

# 第六章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年    月    日

目 录

（格式自拟）

一、资格文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1.具有独立承担民事责任的能力

### 提供营业执照副本或其他有效身份证明复印件。

### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### 提供相关证明材料或承诺函。

### 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 提供相关证明材料或承诺函。

### 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### （1）供应商须提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立的供应商应提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

### （2）供应商须提供2025年1月至今任意1个月缴费的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立的供应商应提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

### 提供相关证明材料扫描件

### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面声明。

（二）供应商资格声明书

致：  （采购人名称）

在参与（项目名称）   磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- （五）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（六）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年    月    日

### 说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

注：

1.供应商可根据自身情况如实提供；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

注：供应商可根据自身情况如实提供。

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

注：供应商可根据自身情况如实提供。

（四）本项目特定的资格要求

1.企业资质要求：申请人须供应商须具备行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；

2.项目经理须具有注册在本单位的公路工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证），并在有效期内，且无在建（待建）项目，项目经理一经委派不得更换；

3.技术负责人须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，且无在建（待建）项目，技术负责人一经委派不得更换；

4.财务要求：投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供近三年（2023年～2025年）任意一年的财务审计报告（新成立未满三年的公司提供成立至投标截止时间前的年度财务审计报告；新成立至今未满一年的公司直接提供成立至投标截止时间前一月的财务报表或者财务状况承诺书）。

5. 信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交投标文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站的 “失信被执行人名单”，投标单位须提供信用报告扫描件。

6.供应商严格执行第724号中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资，投标单位须提供无拖欠农民工资承诺书。

（五）供应商廉政承诺书

本企业参与       （项目名称）            的磋商，现作如下承诺：

1.我公司参与此次政府采购活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2.不与其他供应商串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。

4.不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5.不向采购人、磋商小组成员、监督人员行贿。

6.不扰乱采购正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如违反以上承诺，涉嫌违纪违法、犯罪的，由纪检监察机关、行政监管部门、公安机关依法调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，自愿承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日   期：    年   月   日

（六）其他资格资料及相关承诺

竞争性磋商文件要求提供的相关承诺及供应商认为有必要提供的其他资格资料。

二、报价文件

（一）初始报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 初始报价 | 小写： 元 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量承诺 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 项目经理 | 姓名： 注册证书： 注册编号： |
| 技术负责人 |  |
| 备注 |  |
| 注：磋商报价应包含该项目的全部费用，且不得高于采购人给出的最高限价。 |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

（二）磋商申请函

致：（采购人全称）

据此函，  （供应商）  兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了         （项目名称）        竞争性磋商文件的全部内容，愿意以磋商初始报价（小写）          元，（大写）人民币            ，工期：           ，质量承诺：           。

2.我方同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知第3.3.1款规定的磋商有效期满之前均具有约束力。如果我方磋商被接受，则至合同履行完毕、合同履行期满为止，本磋商申请函保持有效。

3.我方承诺已经具备供应商应当具备的条件。

4.我方承诺严格遵守竞争性磋商文件中的各项要求及合同条款，并在合同履行期内承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方对竞争性磋商文件各项条款和评分办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回磋商或者有其他违约行为，我方愿意承担一切后果。

7.同意应贵方要求提供与本项目磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

8.如我方中标，我方将按照采购人要求完成本项目并确保通过相关部门检查验收。我方承诺：本项目不私自转包和分包。

9.                     （其他补充说明）  。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：      年     月     日

（三）已标价的工程量清单

三、商务技术文件

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

### 1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：        职务：

系                  （供应商）        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商（电子签章）：

日  期：      年      月     日

2.法定代表人授权委托书

本人   （姓名）  系   （供应商）     的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改           （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权人委托人身份证扫描件

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

身份证号码：

授权委托人（签字）：

身份证号码：

日     期：      年     月      日

（二）技术资料

1.施工技术方案

（格式自拟）

2.施工机械设备配置

（格式自拟）

3.环境保护安全管理体系与措施

（格式自拟）

4.工期承诺及保证措施

（格式自拟）

5.质量承诺及保证措施

（格式自拟）

6.项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：表后附相关人员的资料扫描件。

（2）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：表后应附项目经理执业资格证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证、学历证等扫描件。

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     （以下简称“本项目”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建（待建）项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

（3）技术负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  | 专业 |  | 证书编号 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |  |  |  |  |

注：表后应附技术负责人身份证、学历证、职称证等扫描件。

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     （以下简称“本项目”）的项目技术负责人           （项目技术负责人姓名）现阶段且无在建（待建）项目的项目技术负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

7.采购需求偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。若表格不够填写，可自行扩展。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日

（三）其他资料

供应商认为需要的其他资料

格式：最终报价一览表

最终报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 最后报价 | 小写： 元 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量承诺 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 项目经理 | 姓名： 注册证书： 注册编号： |
| 技术负责人 |  |
| 备注 |  |

- 注：此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签名）：

日期：    年   月   日