大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程

竞争性磋商文件

项目编号：1402122026BCS00016

# 采 购 人：大同市新荣区林业局

采购代理机构：大同博瑞海明管理服务有限公司

# 2026年06月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分 供应商须知前附表	4

第三部分 供应商须知	10

第四部分 评标办法	25

第五部分 采购需求	30

第六部分 合同原则	33

第七部分 响应文件格式	37

第八部分 相关附件	51

- 竞争性磋商公告

项目概况 大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程的潜在供应商应在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）线上获取采购文件，并于2026年06月12日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1402122026BCS00016

项目名称：大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1440000元

最高限价：1440000元

采购需求：

标项名称：大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程

数量：

预算金额（元）：1440000

单位：

简要规格描述：完成草原修复治理3000亩，具体实施内容详见采购文件第五部分采购需求。

备注：

合同履约期限：包 1，45日历天，管护期16个月

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：拟派项目负责人（项目经理）须具备林业相关专业中级及以上专业技术职称，且未担任其他在施建设工程。

三、获取采购文件

时间：2026年05月29日至2026年06月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月12日9:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年06月12日9:00（北京时间）

地点：大同市平城区太和路肖怡轩小区东门外围商铺东北角（舒心酒店隔壁）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：采购人支付

代理费收费标准：按照国家计委计价格《招标代理服务收费标准》计价格[2002]1980号及国家发展和改革委员会办公厅文件发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534文件及发改价格[2015]299文件。

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：大同市新荣区林业局

地 址：大同市新荣区开元南街

联系人：蒿先生

联系方式：13293929900

2.采购代理机构信息

名 称：大同博瑞海明管理服务有限公司

地 址：大同市平城区太和路肖怡轩小区东门外围商铺东北角（舒心酒店隔

壁）

联系方式：18234235395

3.项目联系方式

项目联系人：李娇娥

电 话：18234235395

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程 |
| 2 | 项目编号 | 1402122026BCS00016 |
| 3 | 最高限价 | 1440000元 |
| 4 | 供应商应提交的资格证明文件 | 本次竞争性磋商供应商应提交以下资格证明文件 1、法定代表人身份证明书； 2、法定代表人授权委托书（如有）； 3、项目负责人（项目经理）证件； 4、政府采购供应商信用承诺函 (见“响应文件格式”)； 5、磋商保证金； 6、供应商中小企业声明函； 7、供应商认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。 |
| 5 | 供应商应提交的商务技术文件 | 本次供应商应提交下列商务技术文件。 1、报价函(见“响应文件格式”)； 2、报价一览表 (见“响应文件格式”)； 3、近三年同类型业绩； 4、施工组织设计； 5、供应商认为需要提供的其他技术材料 |
| 6 | 保证金金额 | 响应保证金金额：14000元 响应保证金的形式：采用电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 1、采用电汇、网银转账的， 由供应商通过对公账户网上银行转出 2、采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公账户）； 3、采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公账户银行开出； 4、采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出； 5、采用担保机构出具保函的，由银行或代办保函的担保公司开出。 账户信息： 开户名称：大同博瑞海明管理服务有限公司 帐号：0504008409200160195 开户银行：中国工商银行股份有限公司大同云中支行 注：1、采用银行或金融服务平台保函形式,供应商在提交响应保证金时，可以是任意一家具有资格出具保函的机构开具的相应金额的保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，且真实有效。供应商在电子投标文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。 2、银行开具的免保证金的非融资性的履约保函不可使用。 3、按递交方式退还，采购人人发出成交通知书后5个工作日内向未中标的供应商全额退还响应保证金；采购人与成交人签订合同后5个工作日内向中标人全额退还响应保证金。 4、须在汇款/转帐凭单用途栏中写明项目名称（可简写） |
| 7 | 响应有效期 | 90日历天（自提交响应文件的截止之日起计算） |
| 8 | 响应文件 递交 | 1.供应商需在山西政府采购平台上传加密电子响应文件1份； 响应文件开启时间即为解密开始时间，解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交响应文件。 |
| 9 | 合同履约 期限 | 45日历天，管护期16个月 |
| 10 | 质量标准 | 作业区域内草原综合植被盖度提高10%以上，作业区域内鲜草产量增加15%以上。 |
| 11 | 评审小组 构成 | 磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表1 人，专家2 人； 磋商小组专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 12 | 现场踏勘 | 无需踏勘 |
| 13 | 开标时间及地址 | 时间：2026年06月12日9时00分(北京时间)； 地址：大同市平城区太和路肖怡轩小区东门外围商铺东北角（舒心酒店隔壁） |
| 14 | 成交服务费支付 | 支付标准按照国家计委计价格《招标代理服务收费标准》计价格[2002]1980号及国家发展和改革委员会办公厅文件发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534文件及发改价格[2015]299文件之规定执行，由采购人支付。 |
| 15 | 政府采购 相关政策要求（如涉及的话） | 1、中小微企业参加本项目报价要求： （1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分），监狱企业参加报价视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受报价货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/服务明细表》（格式见第八部分）； （3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 2、残疾人福利性单位参加本项目投报价的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3、政采智贷 为贯彻落实《山西省政府采购信用融资工作方案（试行）》，优化营商环境，加大政府采购支持市场主体培育、金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步推进稳住经济一揽子政策措施落实，推动我市政府采购合同融资工作的顺利进行，各单位和机构要加强“政采智贷”业务宣传，并在采购文件中明确告知供应商政府采购合同融资事宜。具体可参考以下《“政采智贷”告知事项（参考模板）》 附件：“政采智贷”告知事项（参考模板） 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购平台政采智贷”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |
| 16 | 响应文件 制作、上传 | 1、获取、下载竞争性磋商文件 供应商通过山西政府采购平台下载竞争性磋商文件。 2、响应文件制作、上传 2.1登录客户端 供应商将山西政府采购电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或山西CA登录客户端进行响应文件制作。 【说明】供应商先要申领山西CA，拿到山西CA 后需要在山西政府采购平台进行绑定，才可进行 山西CA 签章、加密解密响应文件等操作。 2.2响应文件制作 供应商获取竞争性磋商文件后，可在投标客户端进行响应文件制作。 在“山西政府采购投标客户端”左侧菜单栏选择“投标响应文件编制”，选择需要制作投标文件的项目，点击“编制”，进入“选择参与标项”页面。 在“选择参与标项”页面，选择需要制作投标文件的标项，点击右下角“确 定”，进入“投标文件制作”页面。 在“投标文件制作”页面的左侧可查看整个投标文件制作流程以及当前环节； 2.2.1基本信息 在“基本信息”页面，非联合体投标，则关闭“联合体投标”，确认基本信息无误后，点击右上角“下一步”进入“导入投标（响应）文件”页面。 2.2.2导入投标（响应）文件 在“导入投标（响应）文件”页面，对资格要求、报价要求和商务技术要求进行响应。 在资格要求响应时，选择具体的资质项进行响应，如资质库已有该资质，点 击“引用资质”直接引用；如资质库中还未添加该资质，点击“上传本地文件” 进行响应（上传的本地文件必须以 PDF 格式上传，文件大小不得超过 100M）。 在响应报价要求和商务技术要求时，以 PDF 格式（PDF 文件不可超过 100M）导入“报价要求响应文件”和“商务技术响应文件”。 导入投标（响应）文件完成后，对应的文件右边显示绿色图标“ ”，点击右上角“下一步”，进入“标书关联”页面。 2.2.3标书关联 在“标书关联”页面，选择需要定位的关联项，在右侧 PDF文档里找到需要关联的页面，点击”关联定位”，关联项定位完成，专家在评标时，点击关联项，可直接定位到该关联项内容。 标书关联完成后，填写该标项的开标一览表内容。 开标一览表填写完成后，点击右上角“下一步”，进入“标书检查”页面。 2.2.4标书检查 在“标书检查”页面，系统对标书完整性进行检查，如系统检查到问题，根据页面提示的具体问题进行修改，修改完成后，点击“检查”。 如系统检查未发现问题后，点击右上角“下一步”，进入“电子签名”页面。 2.2.5电子签名 在“电子签名”页面，响应文件显示灰色“未签章”，选择对应的文件进行签章。 选择对应的文件进行签章，点击右上方“签章”，输入证书密码，将印章移至想要盖章的位置。 确认签章无误后，点击“确认确定”签章完成。 签章完成后，对应的文件右边显示“已签章”； 如需修改印章，切换到“已签章”的文件，点击“撤销签章”，弹框提示“是 否撤销签章”，点击“确定”，重新进行签章。 所有文件都签章后，对应的文件名右边显示“已签章”，确认当前项目的电子响应文件签章效果符合竞争性磋商文件的要求后，点击右上角“下一步”，进入“生成电子标书”环节。 弹框提示“请确认当前项目的电子响应文件签章效果是否已符合采购文件要求”，如确认，点击“确认符合，前往生成加密标书”；如不确认，点击“再看看”检查签章。 2.2.6生成电子标书 在“生成电子标书”页面，将响应文件进行加密，点击“生成电子加密标书” 进入“生成电子加密标书”页面。 在“生成电子加密标书”页面，点击长方形框，选择加密标书放置的位置，点击“确认”按钮，标书生成后有两份，一份为加密标书（文件名后缀：jmbs 用于供应商上传），一份为备份标书（文件名后缀：bfbs 该标书未加密，用于供应商标书解密异常时应急使用），按照竞争性磋商文件的要求视情况使用。 在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要 10-20 分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭投标客户端。 响应文件保存到本地后，在竞争性磋商前将电子加密标书上传至山西政府采购平台，点击“前往平台上传”，链接至山西政府采购平台进行上传。 备注： 1、电子投标客户端下载网址：山西政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）。 2、技术支持热线：400-881-7190 3、除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖企业电子印章。 4、供应商通过投标客户端编制完响应文件后，使用企业数字证书（山西CA）对响应文件进行加密，生成加密后的响应文件，在竞争性磋商时再行解密。（加密、解密必须使用同一企业数字证书（山西CA）） |
| 17 | 本项目所属行业 | 本项目属于：☑农林牧渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商业服务业、□其他未列明行业 |

注：本表内容与竞争性磋商供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次竞争性磋商活动的采购单位。

2.2 “竞争性磋商供应商”指符合本竞争性磋商文件的规定和要求，受邀请获得竞争性磋商文件参加竞争性磋商，并向代理机构提交响应文件、最后报价的供应商。

2.3  “服务” 指竞争性磋商文件规定的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.4 “电子签章”指可通过电子签章客户端软件PDF电子印章客户端正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

2.5 本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3. 合格的竞争性磋商供应商

3.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.3本项目的特定资格要求：拟派项目负责人（项目经理）须具备林业相关专业中级及以上专业技术职称，且未担任其他在施建设工程。

3.4通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

3.5本项目不接受联合体。

4. 竞争性磋商费用

竞争性磋商供应商应当承担参与本次竞争性磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1对与本项目有关的通知，代理机构将以电子或以在本次竞争性磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有获取竞争性磋商文件的供应商。收到通知的供应商应以电子方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理公司将不承担责任。

## 二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的内容

6.1竞争性磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 评审方法

第五部分 采购需求；

第六部分 合同原则；

第七部分 响应文件格式；

第八部分 相关附件

6.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。如果不能按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者不能对竞争性磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1供应商澄清要求的提交：任何已获取了竞争性磋商文件的供应商，均可对竞争性磋商文件以电子形式向代理公司进行澄清。

7.2代理公司对澄清的处理原则：认为需要澄清的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.3代理公司有权对竞争性磋商文件中的相关事项，用更正公告的方式进行必要的修改，并将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。

7.4如延长报价截止时间和公开报价时间，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.5更正公告或变更公告应当在提交响应文件截止之日3日前发出，并将以电子形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

7.6更正公告或变更公告的内容是竞争性磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束力。

## 三、响应文件的编制要求

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及供应商与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

8.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 响应文件的组成及相关要求

（1）资格证明文件部分（资格证明文件部分指供应商提交的证明其有资格参加报价的文件。）

1、法定代表人身份证明书；

2、法定代表人授权委托书（如有）；

3、项目负责人（项目经理）证件；

4、政府采购供应商信用承诺函 (见“响应文件格式”)；

5、磋商保证金；

6、供应商中小企业声明函；

7、供应商认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。

（2）商务、技术文件部分（商务技术文件部分指供应商提交的能够证明其提供的服务满足竞争性磋商文件规定的文件）

1、报价函(见“响应文件格式”)；

2、报价一览表 (见“响应文件格式”)；

3、近三年同类型业绩；

4、施工组织设计；

5、供应商认为需要提供的其他技术材料

9.2响应文件按照竞争性磋商文件所规定的内容顺序，统一编目录（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件一起逐页编排页码）。

9.3保证金

供应商应在提交响应文件截止时间之前交纳保证金，保证金金额见供应商须知前附表。未按竞争性磋商文件要求提交保证金的，采购人或采购代理机构将拒绝接受供应商的响应文件。

9.4报价

供应商应详细阅读招竞争性磋商文件的全部内容。响应文件须对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项服务内容、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）本次竞争性磋商不接受可选择或可调整的报价。

（3）供应商要按服务内容填写服务分项报价表其他事项，并由法定代表人或供应商代表电子签章。

（4）供应商对报价若有说明应在开标一览表显著位置注明，只有唱出的报价优惠承诺才会在竞争性磋商时予以考虑。

10. 响应文件填写说明

10.1供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。响应文件应对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2供应商照搬照抄竞争性磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面电子解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

10.3响应文件应严格按照竞争性磋商文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“/”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.4报价一览表须按竞争性磋商文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

10.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.6 为提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项“不能确定”的字样。

10.7 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表电子签章。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

10.8 供应商应保证响应文件内容严格一致；

10.9 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

11. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表。

12. 响应文件的签署及其他规定

12.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将做无效报价处理。

## 四、响应文件的提交

13. 响应文件的标记

13.1 供应商须将响应文件所有供应商认为有必要提交的其他资料提交。须写明项目编号、项目名称、供应商全称。

13.2 如果供应商未对响应文件进行标记，对由此带来的问题和后果概不承担任何责任。

14. 提交响应文件截止时间、签到核实

14.1响应文件须按照竞争性磋商文件规定的时间、地点送达。在提交响应文件截止时间以后上传、签到的响应文件，代理公司将拒绝接收供应商的响应文件。

14.2参加报价的供应商代表须在（开标时间起30分钟内供应商可登录“山西政府采购平台”，在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。

15、响应文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）响应文件未按规定标记的；

（2）未加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签章的；

（3）在提交响应文件截止时间以后上传的响应文件；

（4）未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；

（5）提交的响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；

（6）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（7）磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的。

（8）重新提交的响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。

## 五、采购程序

## 本次竞争性磋商采取一轮竞争性磋商、二轮报价方式进行。

16. 第一轮公开报价

16.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点主持公开竞争性磋商会议，采购人代表、供应商委托代理人及有关工作人员参加。

16.2供应商参加竞争性磋商会议的代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。

16.3第一轮公开报价前，由签到供应商委托代理人查验响应文件上传情况并当众报告查验结果，确认无误后由主持人解密文件。

16.4报价时，采购代理机构将当众宣读供应商名称、报价、服务周期以及采购机构认为适当的其他内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

16.5采购代理机构（或采购人）将对第一轮报价做记录，并在第一轮公开报价后要求供应商法定代表人或授权供应商委托代理人在记录上电子签章确认。

17.组建磋商小组

17.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本竞争性磋商文件的规定，结合本竞争性磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由3人组成。

17.2采购代理机构（或采购人）就竞争性磋商文件征询过意见的专家,不得作为评审专家参加评审，采购单位人员不得以专家身份参与评审，采购机构工作人员不得参加评审。

18.竞争性磋商程序

18.1磋商小组与各供应商分别进行第二轮竞争性磋商（技术竞争性磋商）。具体步骤为：

（1）供应商向磋商小组作技术和商务陈述；

供应商须结合竞争性磋商文件要求，对所报价项目向磋商小组进行技术陈述。供应商须结合竞争性磋商文件商务要求，对所报价的项目服务承诺、价格等向磋商小组进行商务磋商。

（2）磋商小组依据竞争性磋商要点，结合供应商陈述情况，与供应商进行技术磋商。

19.第一轮竞争性磋商（技术竞争性磋商）

19.1资格性审查

评审工作开始后，磋商小组须对各竞争性磋商响应文件所提供的资格证明是否符合采购人的要求进行审核。

资格审查不合格的不能进入下一步评审。

19.2符合性审查

磋商小组须审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，供应商如出现下列任何条款，均视为审查不合格。

19.3磋商小组在资格审查、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。

19.4磋商小组依据竞争性磋商文件对已通过符合性审核的各竞争性磋商响应文件进行评审，在评审后由工作人员汇总，归纳各专家审核意见。

19.5供应商应针对磋商小组提出的竞争性磋商要点进行答复。

19.6必要时，磋商小组可各供应商分别的进一步进行竞争性磋商。具体步骤为：

19.6.1供应商向磋商小组作响应性陈述；

供应商须根据竞争性磋商文件要求及响应文件的响应情况，就国家政策及对本项目的理解、拟完成的服务成果、质量保证措施、完成时间、报价组成说明等向磋商小组进行陈述。

19.6.2磋商小组结合供应商的陈述情况，与供应商进行竞争性磋商澄清，供应商应就竞争性磋商内容电子答复。

19.7 竞争性磋商文件的变动和响应文件的重新提交

19.7.1根据第一轮竞争性磋商的情况，磋商小组可以对竞争性磋商文件进行实质性变动，进一步明确或修正采购的具体要求。变动的要求如下：

19.7.2除服务要求、合同草案条款等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.7.3对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加竞争性磋商的供应商。

19.7.4实质性变动的内容所引起价格的变化不能超出政府采购预算。

19.8参加竞争性磋商供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

20.第二轮报价

20.1磋商小组根据供应商提交的响应文件，可继续进行有关事项的竞争性磋商。

21.最后报价的确定

21.1竞争性磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

21.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据竞争性磋商情况退出竞争性磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出供应商的竞争性磋商保证金。

21.3 最终报价在规定的时间内电子送交磋商小组。

21.4 最终报价逾时不交的，可视同供应商自动退出竞争性磋商，采购人应当退还供应商的竞争性磋商保证金。

21.5 各供应商最终报价作为综合评审中报价得分的评分依据。

22.报价澄清

22.1磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用电子形式,并由磋商小组专家共同签章。

22.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商委托代理人的电子签章认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以拒绝。

22.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝。

23.详细评审

磋商小组只对实质上响应竞争性磋商文件的进行评价和比较；评审应严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见竞争性磋商文件第四部分“评审标准和办法”。

24.确定成交人

24.1竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商。按照排序由高到低的原则确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣确定名次。

25.评审过程保密

25.1竞争性磋商会议之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

26.关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝竞争性磋商处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，磋商小组均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该竞争性磋商予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

27.采购项目废除条件

27.1在评审过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废除：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废除后，磋商小组应做出相应报告。

27.2废除后，采购机构应当将废除原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

## 六、签订合同

28. 成交通知

28.1成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次竞争性磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

28.3 成交通知书是合同的组成部分。

29. 成交服务费

详见供应商须知前附表

30. 签订合同

30.1成交供应商应在接到成交通知书30日内按照竞争性磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.2在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.3成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。

30.4成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报采购代理机构备案。

## 七、保密和披露

31. 保密

供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

32. 披露

32.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 八、询问和质疑

33. 询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.质疑

34.1 竞争性磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

34.2供应商对竞争性磋商文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在竞争性磋商信息公告正式发布之日起5个工作日内向采购代理机构提出质疑。

34.3 供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交信息公告正式发布之日起7个工作日内提出质疑。

34.4质疑应严格按书面形式向采购代理机构提出，并经法定代表人签字并加盖电子公章。

34.5按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

34.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未按格式要求以书面形式提出的；

（3）质疑函没有法定代表人签署并加盖电子公章的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）其它不符合受理条件的情形。

34.7 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.8 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

34.9 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

## 九、供应商违规处罚

35.供应商有下列情形之一的，成交无效，同时采购代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后供应商撤回其报价的；

（5）在竞争性磋商期间，影响采购代理机构或磋商小组的任何活动的；

（6）成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）供应商未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）法律法规规定的其它事项。

十、政策性因素

36 .对小微企业的鼓励措施

36.1（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

（4）联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，本项目对中小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（6）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，本项目对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

36.2法规依据

“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法财》库〔2020〕46号；

（2）“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300 号）；

36.3享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下条件：

（1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300 号）的规定划分）；

（2）供应商提供了《中小企业声明函》（格式见磋商文件附件），声明其为小型或微型企业；

（3）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品；

（4）供应商为中国境内注册的法人；

（5）供应商所投标产品的制造商为中国境内注册的法人；

（6）供应商所投标产品原产地为中国；

（7）供应商提供《中小企业声明函》时，若供应商提供的是本企业制造的货物，则须提供供应商上一年度的财务报表和人员情况。

37.监狱企业声明

（1）根据中华人民共和国财政部办公厅颁布的《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》，若供应商为监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业），应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。如果供应商按上述要求提供相关证明文件，证明其为监狱企业，经磋商小组认定后，可给予其投标价 5% 的扣除， 用扣除后的价格参与评审。否则将不予价格上的优惠，按投标价进行价格评审。

38. 残疾人就业政府采购政策

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2） 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额， 计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3） 支持国家级省级质量奖项、科技奖项参与政府采购活动

（4） 政府采购项目采用综合评分法的，对获得国家级省级质量奖、科技奖的组织和个人分别以其产品（含服务）、科技成果及含有科技成果的产品（含服务）参与政府采购活动的，给予适当加分。

39.政府采购异常低价审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

40.关于节能、环保产品政府采购政策措施

（1）该项目属于节能清单中产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。节能清单（采购清单参照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）供应商须提供相关网上完整截图等证明资料并加盖供应商公章）中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过资格要求中认证证书有效截止日期的自动失效。

（2）该项目属于环保清单中产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购环保清单所列的环保产品。环保清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过资格要求中认证证书有效截止日期的自动失效。

41.政采智贷

为贯彻落实《山西省政府采购信用融资工作方案（试行）》，优化营商环境，加大政府采购支持市场主体培育、金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步推进稳住经济一揽子政策措施落实，推动我市政府采购合同融资工作的顺利进行，各单位和机构要加强“政采智贷”业务宣传，并在采购文件中明确告知供应商政府采购合同融资事宜。具体可参考以下《“政采智贷”告知事项（参考模板）》

附件：“政采智贷”告知事项（参考模板）

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购平台政采智贷”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

第四部分  评标办法

一、资格性审查要求

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 供应商代表证明 | （1）法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书” （2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” （3）自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件 内容齐全，签章符合要求。 |
| 2 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的 能力 | 提供政府采购供应商信用承诺函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供政府采购供应商信用承诺函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供政府采购供应商信用承诺函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供政府采购供应商信用承诺函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供政府采购供应商信用承诺函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 基本资质 | 磋商保证金 | 提供磋商保证金提交凭据； 磋商保证金须按照磋商文件前附表要求在递交磋商文件截止时间前足额提交、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 8 | 采购政策 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。 |
| 9 | 特定资质 | 拟派项目负责人（项目经理）须具备林业相关专业中级及以上专业技术职称，且未担任其他在施建设工程。 | 有效且符合磋商文件要求。 |

说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、公章一致 |
| 2 | 签字盖章 | 是否按磋商文件的规定签字盖章 |
| 3 | 投标报价 | 有效、报价且不超过采购预算金额 |
| 4 | 合同履约期限（工期） | 是否符合磋商文件要求 |
| 5 | 质量标准 | 有效且符合磋商文件规定 |
| 6 | 投标有效期 | 是否符合磋商文件有效期 |
| 7 | 技术要求 | 是否符合磋商文件要求 |
| 符合性审查注意事项： 磋商小组各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应列明具体原因，并签字确认。否则视为 该供应商通过符合性审查。 |  |  |

说明：

1.资格性、符合性审查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照磋商文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与磋商文件不一致，按无效响应处理。

三、无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

四、评分细则

磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准和评定方法，对实质上响应磋商文件要求且不少于三家的供应商响应文件，依据最后报价、各项商务、技术、服务等因素进行综合评价，并填写打分表。综合评分的因素包括但不限于报价、施工方案的合理性、先进性及供应商提供的其他内容及条件。

磋商小组成员对各供应商得分的算术平均值加价格得分，为各供应商总得分，评分分值计算保留小数点后两位，四舍五入。

评审细则

- 1.综合评分法评分细则

| 分值构成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (100分) | 商 务 评 审： 5 分 技 术 评 审： 75 分 报 价 评 审： 20 分 |  |
| 评 定 内 容 及 标 准 |  | 分值 |
| 一、商务部分（5分） |  |  |
| 1、同类项目案例及相关证明资料（5分） 供应商提供在投标截止日期前三个年度内类似业绩案例，要求以供应商自身合同为准，必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明。提供一个在投标截止日期前三年内签署的类似项目合同案例得2.5分，本项最高得5分。 合同案例中的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，提供证明文件。 |  | 5分 |
| 二、技术服务部分（75分） |  |  |
| 1、总体方案 根据供应商提供的方案进行综合评价，其中包括：①编制依据(至少包含编制原则、编制说明)；②施工准备；③施工总体方案；④重难点分析及应对措施；⑤技术档案管理；⑥管护方法及标准。以上6项内容每项内容计3分共计18分，每有1处存在内容缺陷扣1分，扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容,内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 18分 |
| 2、质量保障措施 根据磋商文件要求和服务响应情况，对供应商提供的质量保障进行评价，其中包括:①草种选取；②草种成活率保障措施；③围栏完成率保障措施；④管护质量保障措施；以上4项内容每项内容计3分共计12分，每有1处存在内容缺陷扣1分，扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容,内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 12分 |
| 3、项目团队人员配备情况 3.1根据供应商对本项目人员配备情况安排①劳动力和项目班子配备情况；②各岗位管理的职责分工；③人员稳定性保障等进行评价。以上3项内容每项内容计3分共计9分,每有1处存在内容缺陷扣1 分扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容,内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 3.2人员配备除项目负责人（项目经理）外，每配备一名园林相关专业中级及以上专业技术职称人员得1分最高得3分，需提供人员职称证、劳动合同或社保证明。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |  | 12分 |
| 4、安全文明施工保障措施方案 根据磋商文件要求和服务响应情况，对供应商提供的安全文明施工保障措施方案进行评价，其中包括:①安全管理措施；②现场安全技术管理及防范计划；③过程中安全检查及记录的保障措施；④环境保护、水土保持等进行评价。以上4项内容每项内容计3分共计12分，每有1处存在内容缺陷扣1 分，扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容，内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 12分 |
| 5、进度计划及保障措施方案 包含但不限于以下方面:①实施节点及进度控制；②项目进度保障措施；以上2项内容每项内容计3分共计6分，每有1处存在内容缺陷扣1分扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 6分 |
| - 拟投入人员装备配置、设施设备情况 - 根据供应商所提供的①施工机械设备的选用；②施工机械设备投入计划；③施工机械设备安全管理等进行评价。 以上3项内容每项内容计3分共计9分，每有1处存在内容缺陷扣1分，扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容,内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 9分 |
| 7、应急响应方案 根据磋商文件要求和服务响应情况，对供应商提供的应急响应方案中①响应处置方案；②针对本项目的应急保障措施等进行评价以上2项内容每项内容计3分共计6分，每有1处存在内容缺陷扣1分扣完为止。未提供相关内容的不得分。(缺陷是指:与本项目采购标的无关存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容,内容虽阐述但未贴合项目实际情况)。 |  | 6分 |
| 三、价格部分（20分） |  |  |
| 报价：满足磋商文件要求，价格最低的报价为评分基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评分基准价／供应商报价)×20（保留 2 位小数） 注：1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 注：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》专门面向中小企业采购，整体预留资金，根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  | 20分 |

- 注：磋商文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。

第五部分  采购需求

一、商务要求

1、项目名称：大同市新荣区2026年省级财政草原植被恢复（国土绿化）退化草原生态修复工程。

2、合同履行期限：45日历天，管护期16个月。

3、项目地点：新荣区西村乡畅家岭村，古店镇圣水沟村、北宋庄村。

4、付款方式：工程签订合同后，预付合同总价的30%；进场后支付工程进度款到合同总价的50%；2026年10月工程第一次验收结束后，验收合格，支付工程进度款到合同总价的90%。2027年工程竣工验收合格后，付清全部工程款，工程移交。

5、质量标准：作业区域内草原综合植被盖度提高10%以上，作业区域内鲜草产量增加15%以上。

6、验收标准：采购人按照相关法律、法规编制项目履约验收标准；根据磋商文件、成交供应商的响应文件等进行验收。

二、技术要求

（一）工程建设目标：

- 草原修复治理0.3万亩，任务完成率100%。实施后项目区草原综合植被盖度提升10%以上，草地鲜草产量提高15%以上。草群结构相对稳定，草原生态多功能性进一步提升，草地生态系统的可持续性增强；并取得的较好的经济、生态、社会效益等。

（二）作业内容

1.草种选择

根据当地气候和自然环境条件补播草种：选择披碱草、扁穗冰草、羊草和草木樨四个品种。所选品种为当地优势草种，分布范围广，适生性强。种子采购时质量要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行国家标准），具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告。

披碱草：禾本科披碱草属。为旱中生禾草，抗旱性较强，根系强大，可从土壤深层吸水，在水分不足时叶卷成筒状。抗寒力强，抗风沙能力强，生育期100－120天。营养价值、适口性中等。

扁穗冰草：禾本科冰草属多年生草本植物。根系发达，须根密生，具沙套，有时有短根茎。具有高度抗旱、耐寒能力，适宜在干燥寒冷地区种植。耐瘠薄，适生沙质土壤、干旱黄土丘陵、沙荒地，为长寿命型牧草，可利用10年以上。返青早、枯黄晚、绿期长。冰草茎叶嫩脆，营养丰富，适口性好，是草地改良、荒山种草、沟壑治理和水土保持备受推崇的草种。

羊草：禾本科赖草属多年生草本。所含营养物质丰富，是家畜主要牧草资源，亦为秋季收割干草的重要饲草。耐碱、耐寒、耐旱，在平原、山坡、沙壤土中均能适应生长。羊草是人工草地建植中首选的材料，被广泛应用。

草木樨：豆科草木樨属。别名为白甜车轴草、 白甜三叶。草木樨主根发达，入土深 1.5～ 2 米，主侧根均着生根瘤；生长迅速，宿根越冬，次年返青早。草木樨适应性强，具有抗旱、耐寒、耐盐碱、耐贫瘠等特点，在黄土地区、陡坡农田、荒山荒坡、沟壑河滩、沙荒沙地等各种土壤都能种植。草木樨枝叶可作饲料，放牧青饲、青贮、干草、草粉均可。

所购草种质量要符合国家三级以上标准，并具备“ 三证一签”（林草部门或农牧部门出具的标签、质量检验合格证、检疫证、生产经营许可证）。严禁使用未经检验合格的草种，防止外来有害生物草种的入侵。

混播组合：披碱草、扁穗冰草、羊草、草木樨四种草混播组合比例为3:3:2:2。

2.小班作业

### 2.1修复治理方式

项目区共划分 7个小班，全部属中度退化小班 ，面积3000亩， 采取综合修复治理的方式，主要包括：封育、禁牧的近自然修复，整地、穴播、条播、施肥、围栏等人工促进修复措施。对表土部分丧失的严重退化小面积，可进行回填客土，补播修复。分小班修复治理方式设计如下：

西村乡畅家岭村1号小班：小班面积486 亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。 中度退化，草本植物盖度43%。修复措施:穴播、条播+施肥+围栏，围栏 1518m，设置宣传牌1块，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇圣水沟村2号小班：小班面积412 亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。中度退化，草本植物盖度42%。修复措施:穴播、条播+施肥，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇圣水沟村3号小班：小班面积 490亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。中度退化，草本植物盖度 48%。修复措施:穴播、条播+施肥，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇圣水沟村4号小班：小班面积383亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。中度退化，草本植物盖度47%。修复措施:穴播、条播+施肥，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇北宋庄村5号小班：小班面积397亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。 中度退化，草本植物盖度48%。修复措施:穴播、条播+施肥+围栏，围栏 389m，设置宣传牌1块，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇北宋庄村6号小班：小班面积416 亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。中度退化，草本植物盖度 45%。修复措施:穴播、条播+施肥，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

古店镇北宋庄村7号小班：小班面积416亩，温性草原类，针茅+艾蒿、杂草型。中度退化，草本植物盖度48%。修复措施:穴播、条播+施肥，设置宣传牌1 块，封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

2.2退化草地修复模式

采取综合修复方式穴播+条播+施肥+围栏，以及封育、禁牧、宣传保护等措施。封育禁牧管护+人工巡护 1年以上。

2.3地面处理

对原有植被稀疏或过牧退化的地方播种前，需清除妨碍下种的石块杂物、防治鼠兔害，为播种创造良好的条件。地面处理结合穴播、条播进行。

2.4播种（补播）

补播选用披碱草、扁穗冰草、羊草、草木樨四个草种，采取混播的方法进行。

种子处理：播种前要对牧草种子进行去芒（披碱草）、浸种处理， 以提高发芽率和成苗率。

混播比例：披碱草、扁穗冰草、羊草、草木樨的混播比例3:3:2:2。

播种时期:在雨季来临前，按照上述比例将种子混合，20天左右完成全部播种任务。

播种方法：采用条播和穴播的方法，以条播为主，岩石裸露较多的地块结合穴播播种。对牧道及水蚀冲刷裸露地面客土回填，行距 30－50cm。对侵蚀较甚的小沟小壑采用人工点播方法进行补种。

播种深度：依据牧草种子大小、土壤水分、质地和气候情况，用铁耙或锄头开沟（穴），播种深度一般2－3cm，播后进行轻耙、镇压处理，使种子与土壤紧密结合。

播种量：根据被修复草地的立地条件、土壤墒情和原有植被覆盖度，以及牧草特性，播种量为2kg/亩。

2.5施肥

针对项目区土壤肥力低下的实际，采取施肥修复措施，改善土壤营养状况，促进生长发育、提升草群质量。选用氮磷钾复合肥料（N、P、K 总养分≥40.0%）对草地养分补充，施肥量15kg/亩，结合补播下种前先将复合肥一次性撒施地面，用耙松翻埋入土中，草种补播后一同压实。

2.6围栏封育

在出入较频繁的山口、路口，设置机械围栏 1916米，涉及1号小班、5号小班。

2.6.1围栏材料

立柱规格：钢筋混凝土桩，桩高200cm，横断面为10cm×10cm，桩内通体预埋8#-10#四根铅丝冷拔固定，水泥标号≥425#，混凝土标号≥C20，桩间距500cm，地下埋深50cm，围栏高度150cm，柱体用白色和绿色防水外墙涂料涂刷2遍，白色、绿色间距为30cm，顶部为10－15cm喷红色涂料。

刺丝规格：设纬线五根，四道铁丝、一道刺丝均匀固定在钢筋混凝土桩上进行围封，四道铁丝为3.5mm镀锌冷拔丝，最下面一道距地面15cm，其余四道水平间距30cm。最上面一道为刺丝，防止人畜翻越，刺间距100mm-120mm，股线转数为7转/m-8转/m，抗张强度≥500N/m。

2.6.2围栏施工作业

刺丝围栏放线时每一段必须成一条直线 ，长度不小于50m，坡度不得大于25度。用三点定线法在挖坑处作好标记，坑距 5m，如直线坡度大于25度时可转角。

围栏高度 200cm，立柱间距 5m,埋深 50cm,要求夯实，垂直。刺丝纬线共 7 根（平拉5 根，对角斜拉 2 根），第一根距立柱顶20cm,以下每隔30cm 拉一根，对角斜拉2根纬线。纬线架设要逐条进行，放一道线安装一道。紧线器拉紧，12号铁丝将刺丝固定在预留挂勾上。

围栏、立柱增加系数：对角线斜拉、地面高低浮动、拐角处顶柱和边柱浮动，按刺丝网1%、立柱5%增加用量。

详情见下图

### 2.7后期管护

2.7.1刚补播的草地，幼苗嫩弱、根系浅，经不起家畜践踏，对项目实施区采取禁牧措施加强管护，封育管护一年以上。

2.7.2追肥依据施工季节进行追肥，播种出苗后 1-2个月内。肥料选用水溶液体氮肥。追肥区域为全部小班。追肥可使用植保无人机进行喷施。施肥量为0.5公斤/亩，兑水喷施。

2.7.3拟投入管护人员3名，在管护期内对实施小班范围加强巡护，保护封育设施完好，防止牛、羊等进入封育区。

## 2.8配套设施

在退化草地醒目区域设置提醒式、教育式、科普式等草原保护宣传牌进行保护。

采用双立柱横向平板式，分别在 1、5、7号小班设置宣传牌共 3块。

板面材质：金属结构板面，规格350×250cm,厚度2.0mm双面铁板，户外彩色喷布粘贴；

立柱：双立柱，10cm×10cm、3.0mm厚镀锌方钢管，长4m（地下埋深 60cm）。

安装：挖坑深 70cm，将立柱底部放入，立正后填入混凝土至地平，两柱中心间距270cm（与板面预设铝槽间距一致）；板面横向用抱箍螺丝安装于立柱上，下缘离地面 90cm，上缘与立柱顶部齐平。

详情见下图：

附：工程量清单

|  | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退化草地修复 | 草种 | 披碱草 | kg | 1800 | 披碱草、扁穗冰草、羊草、草木樨播种比例按3:3:2:2混播，每亩播种量2kg。 |
|  |  | 扁穗 冰草 | kg | 1800 |  |
|  |  | 羊草 | kg | 1200 |  |
|  |  | 草木樨 | kg | 1200 |  |
|  | 肥料 | 复合肥（N 、P、K总养分≧40%） | 吨 | 45 | 复合肥铺设底肥，每亩用量15kg。 |
|  |  | 水溶液体氮肥 | kg | 1500 | 播种出苗后 1-2 个月内，选用水溶液体氮肥为全部小班追肥可使用植保无人机进行喷施。施肥量为 0.5kg/亩，兑水喷施。 |
|  | 地面整理 （人工） |  | 亩 | 1000 | 项目区枯草、病草、毒草及鼠穴的清理，人/天3亩左右。 |
|  | 施底肥、播种 （人工） |  | 亩 | 3000 | 先撒施底肥，耙松翻埋入土，穴播或条播种子，深度2-3cm,行距30-60cm。覆土压实。人/天1亩左右。 |
|  | 追肥 |  | 天 | 5 | 无人机追肥 |
| 草地 保护 | 围栏 |  | 延长米 | 1916 | 包含材料费、运输费、安装费及其他费用 |
|  | 宣传牌 |  | 块 | 3 | 包含材料费、运输费、安装费及其他费用 |
|  | 后期管护费 |  | 月/人 | 3 | 3人，管护16个月。 |

第六部分    合同草案

（合同仅供参考，具体内容以签订时为准）

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

发包人为建设                   (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、合同工期

计划开工日期：     年     月    日

计划竣工日期：     年     月    日

工程管护期：    年    月  日至   年  月   日

三、质量标准

工程质量标准：鲜草产量增加15%以上，草地植被盖度提高10%以上。

四、签约合同价

金额(大写）：        元(人民币)，(小写)￥    元。

五、付款方式 工程签订合同后，预付合同总价的30%；进场后支付工程进度款到合同总价的50%；2026年10月工程第一次验收结束后，验收合格，支付工程进度款到合同总价的90%。2027年工程竣工验收合格后，付清全部工程款，工程移交。

六、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、报价函及报价一览表；

4、技术标准和要求；

5、其他合同书面文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

九、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式肆份，合同双方各执贰份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

联系人：

联系电话：

乙方：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

地址：

联系人：

联系电话：

开户银行：

账号：

年      月      日              签约地点：                     。

# 注：最终合同以实际签订的合同为准。

第七部分    响应文件格式

一、供应商提交响应文件须知

供应商应严格按照本竞争性磋商文件的相关要求编制及提交响应文件，未按要求编制及提交响应文件的，其响应文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

二、响应文件格式及编排

封面格式

(项目名称)

项目编号：

响

应

文

件

供应商单位全称：                 （电子签章）

法定代表人或报价代表人：               （签字或签章）

年   月   日

目    录

资格证明文件部分

1、法定代表人身份证明书；

2、法定代表人授权委托书（如有）；

3、项目负责人（项目经理）证件；

4、政府采购供应商信用承诺函 (见“响应文件格式”)；

5、磋商保证金；

6、供应商中小企业声明函；

7、供应商认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。

商务、技术文件部分

1、报价函(见“响应文件格式”)；

2、报价一览表 (见“响应文件格式”)；

3、近三年同类型业绩；

4、施工组织设计；

5、供应商认为需要提供的其他技术材料

说明：响应文件须按上述内容编制。

一、资格证明文件部分

1、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日　期：

（法定代表人《居民身份证》复印件附后）

2、法人授权委托书

法定代表人授权委托书  （格式）

（采购人）：

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的                     （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的             （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

供应商全称（公章）：

（授权人《居民身份证》复印件附后）

3、项目负责人（项目经理）证件；

4、政府采购供应商信用承诺函 (见“响应文件格式”)；

5、磋商保证金；

6、供应商中小企业声明函；

7、供应商认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。

二、商务、技术文件部分

1、报价函

报   价  函   （格式）

（采购人名称）：

(供应商全称)授权         (供应商代表姓名)         (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的有效期      内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供报价须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本。

4、按竞争性磋商文件要求提供的报价详见报价一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、承诺完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。

7、保证遵守竞争性磋商文件的规定。

8、如果在竞争性磋商后规定的投竞争性磋商有效期内撤回报价，我方的竞争性磋商保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项目竞争性磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部响应文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列内容的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率提供。

13、我方承诺接受竞争性磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商竞争性磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本竞争性磋商的一切往来联系方式为：

地址：	            邮编：

电话：	            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：     （办公）     （移动）

供应商(公章)：

委托代理人(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该报价被拒绝。

2、报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 项目名称 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |
| 备 注 |  | 合同履约期限： |  |
|  |  | 质量标准： |  |

- 报价一明细表

|  | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退化草地修复 | 草种 | 披碱草 | kg | 1800 |  |  | 披碱草、扁穗冰草、羊草、草木樨播种比例按3:3:2:2混播，每亩播种量2kg。 |
|  |  | 扁穗 冰草 | kg | 1800 |  |  |  |
|  |  | 羊草 | kg | 1200 |  |  |  |
|  |  | 草木樨 | kg | 1200 |  |  |  |
|  | 肥料 | 复合肥（N 、P、K总养分≧40%） | 吨 | 45 |  |  | 复合肥铺设底肥，每亩用量15kg。 |
|  |  | 水溶液体氮肥 | kg | 1500 |  |  | 播种出苗后 1-2 个月内，选用水溶液体氮肥为全部小班追肥可使用植保无人机进行喷施。施肥量为 0.5kg/亩，兑水喷施。 |
|  | 地面整理 （人工） |  | 亩 | 1000 |  |  | 项目区枯草、病草、毒草及鼠穴的清理，人/天3亩左右。 |
|  | 施底肥、播种 （人工） |  | 亩 | 3000 |  |  | 先撒施底肥，耙松翻埋入土，穴播或条播种子，深度2-3cm,行距30-60cm。覆土压实。人/天1亩左右。 |
|  | 追肥 |  | 天 | 5 |  |  | 无人机追肥 |
| 草地 保护 | 围栏 |  | 延长米 | 1916 |  |  | 包含材料费、运输费、安装费及其他费用 |
|  | 宣传牌 |  | 块 | 3 |  |  | 包含材料费、运输费、安装费及其他费用 |
|  | 后期管护费 |  | 月/人 | 3 |  |  | 3人，管护16个月。 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、近三年同类型业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

备注：本表后附相关证明材料，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4、施工组织设计（自拟）

5、供应商认为需要提供的其他技术资料

第八部分      相关附件

# 附件一   政府采购供应商信用承诺函

政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

供应商需提供营业执照，或其他具有同等法律效力的主体资格证明文件（如事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等）

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件二：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函（如适用填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

附件四：

# 监狱企业证明文件（如适用）

本单位郑重声明，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                       （电子章）

法定代表人或供应商授权代表（电子签字或签章）：

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

2、报价人除填写此函外，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。