# 政府采购公开招标文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 2025年杭州市萧山区 红领AI助手项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 330109260070010000001 |

| 采购人 （招标人）： | 中共杭州市萧山区委组织部 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 杭州贯今工程咨询有限公司 |
| 日 期： | 二〇二六年四月九日 |

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	27

第四部分 评标办法	40

第五部分 拟签订的合同文本	51

第六部分 应提交的有关格式范例	60

附件	88

# 第一部分 招标公告

项目概况

2025年杭州市萧山区红领AI助手项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月30日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330109260070010000001

项目名称：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目

预算金额（元）：1061200

最高限价（元）：1061200

采购需求：杭州市萧山区红领AI助手应用开发建设、数据接口与第三方平台对接、系统集成调试、系统试运行、质保服务等，具体详见“第三部分 采购需求”。

合同履约期限：合同签订生效之日起至履约验收通过之日。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.若联合体参加投标的，联合体成员均应满足资格要求，联合体成员不多于2个，合同份额占比大的作为牵头人，项目负责人由牵头人派遣，并提供联合协议；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无；

☐有特定资格要求：              ，该特定条件的法律法规依据：          ；

## 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年4月30日9点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年4月30日9点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），开标现场会议组织地点：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=2U77gRvIDjj4CrPLi1mM0Q==&utm=web-micro-app-back-front.5cc075f2.0.0.61fb2e90c36511f0ac3e9358f3fc4865；https://www.xiaoshan.gov.cn/col/col1229417721/art/2025/art_79c22e9e4ea44b35b08975c8e471b968.html

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）事业单位、社会组织等非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持中小企业的相关政策。（4）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致，公告期限为发布之日起至2026年4月16日。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：中共杭州市萧山区委组织部

地   址：萧山区金城路685号

项目联系人（询问）：费辰

项目联系方式（询问）：0571-89618636

质疑联系人：王卓

质疑联系方式 ：0571-82898067（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名   称：杭州贯今工程咨询有限公司

地   址：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室

项目联系人（询问）：吕若楠 求丽芳 卢昌来

项目联系方式（询问）：17767198122、17757554623

质疑联系人：程晨

质疑联系方式：13346150286（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：杭州市萧山区财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人：朱老师

监督投诉电话：0571-87800218

政策咨询电话：汤先生，0571-89653655

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目，属于 软件和信息技术服务业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（十二）项规定：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购 进口产品 | þ服务类项目不适用。 ☐本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þ同意分包，同意将非主体、非关键性的工作分包。（若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。） ☐非联合体参加的，同意将“ ”分包。 ☐不同意分包。 ▲注：分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件7）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 þC不统一组织。供应商在获取采购文件后，投标截止前可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。地点：萧山区金城路685号 ，联系人： 费辰 ，联系方式： 0571-89618636 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： （工作时间内，9：00-12：00，13：00-17：00）；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。样品递交人须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证明。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 系统演示 | ☐A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行 真实系统、原型、DEMO演示（图片、文档、PPT不得分），具体内容详见评标办法。每个投标人演示时间不超过 20分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，演示人员（ 项目组人员 ）不超过 2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示按以下方式 三 ： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：代理机构评标场所现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用视频录制方式（演示应在真实部署环境中或云部署测试环境录制，禁止后期剪辑拼接或动画模拟，分辨率不低于1920X1080，格式为MP4、MKV等主流格式），用U盘介质储存，快递或邮寄或现场送达至代理机构（公告中列明的地址；工作时间内，9：00-12：00，13：00-17：00），U盘要求单独密封包装，封皮应注明投标人名称、项目名称。投标人可同时提供两份U盘演示文件，其中一份作为备份（且须标明备份）。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号 / ，请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信、资质等证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信、资质等证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信、资质等证明文件。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： 。▲实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无。 |
| 10 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（应考虑完成本项目全部内容可能发生的各项费用，包括但不限于系统设计及开发费、部署实施费、集成费、数据对接费、调试费、试运行费、质保服务费、验收费、企业管理费、利润、税金等）均计入报价。其中，人员每月工资不得低于杭州市最低工资标准，每月按时缴纳社会保险。员工加班费支付符合《中华人民共和国劳动合同法》规定。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 本项目委托第三方软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，测评费用由采购人承担，不包含在投标（响应）总价中。若因软件问题导致测评不通过需再次测评的，费用由供应商承担。本项目履约验收时不委托第三方检测。 （2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %； 4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的; 4.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用 融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | 投标人如提交备份投标文件的，请送至 杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室 ；备份投标文件签收人员：程晨，联系电话： 17767198122 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | - 13200元，采购人支付。由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 14 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人或采购代理机构进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | 质疑接收人及 答复 | 采购人、采购代理机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购代理机构进行答复。 |
| 16 | 中标候选人数量 | 本项目推荐中标候选人数量： 1 名。 |
| 17 | 特别说明 | 1.联合体投标的，联合体各方按招标文件第四章评标办法前附表中评标标准的要求提供资信证明文件。 2.投标文件存在下列情况之一的，视为撤回： （1）电子投标文件（含备份文件）无法解密的； （2）投标文件未按时解密或备份文件无法成功导入的； （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的。 3.政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 4.中标供应商在领取中标通知书时提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 5.严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超限额标准。（萧财国资【2019】389号） - 6.本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 - 7.政采云平台项目采购系统目前获取并在开标（开启）阶段展示投标（响应）供应商投标客户端制作投标（响应）文件的IP、MAC、设备硬件等信息，并对 IP、MAC 、投标手机号等信息重复的供应商进行标红。 （注：投标手机号是上传投标文件时的手机号信息。每次上传记录均获取） 8.在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，采购人书面报告本级财政部门。 |

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（本项目不适用）

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（本项目不适用）

3.2.2 本项目为修缮、装修类项目，采购的建材绿色建筑和绿色建材性能、指标等实质性条件详见采购需求和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（本项目具体扣除比例详见“第四部分 评标办法”）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（本项目具体扣除比例详见“第四部分 评标办法”）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展（本项目不适用）

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6支持本国产品

3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评标委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.2.4采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.2.5对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑投标人在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱老师，电话：0571-87800218

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式或政采云线上询问方式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

▲投标文件至少应包括以下文件。

11.1资格文件：

11.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）；        11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

11.1.3联合协议（联合体参加的提供）；

11.1.4满足政府采购政策资格要求的证明材料（如有）；

11.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料（如有）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（拟分包的提供)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明（如有。▲如供应商投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%），应提交成本测算说明(包括人工、设施设备采购或租赁、运维等成本构成)及相关证明材料，否则投标无效）

11.3.3关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）；

11.3.4中小企业声明函（对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，若供应商（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）为小微企业，且提供了中小企业声明函的，则可享受价格享受价格扣除优惠政策）；

11.3.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

### 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止 时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份（非强制要求，投标人自行考虑，快递到付或包裹破损拒绝接受）。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4本项目唱标顺序：先技术商务后报价（后唱标），报价技术商务同时开（先唱标）。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再继续评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交单位，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

25.投标材料复核。在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，采购人书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。

## 七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交单位按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

28. 履约保证金（本项目不要求）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

29.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 八、电子交易活动的中止

30. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

30.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

30.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

30.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

30.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

30.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

31.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

32.验收

32.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

32.5对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分 采购需求

### 一、项目背景

党的二十大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视数字化、智能化在党建工作中的创新应用。中共中央办公厅印发的《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》明确要求创新党史学习教育方法和载体，运用新媒体新技术增强学习教育的针对性和实效性。

从国家战略层面看，《“十四五”数字经济发展规划》提出加快推进各领域数字化转型，推动数字技术与公共服务深度融合。萧山区委组织部在前期“云组工”平台建设基础上，虽已实现对全区镇街（场）、村（社区）基本信息及党员干部数据的有效归集，但仍面临三方面突出问题：一是政策法规、党建知识以离线文档形式分散存储，缺乏智能化查询手段，影响政策执行效率；二是村社信息、五星三色评价等结构化数据查询依赖专业数据库技能，基层党员干部使用门槛高；三是公文撰写工作量大，缺少智能化辅助工具，基层干部工作负担重。

同时，《萧山区数字政府2.0建设方案》将“红领AI助手”列为2025年重点培育的“政务+AI”新生态项目，明确要求建设智能助手促进各级党组织信息共享和协同。在此背景下，本项目旨在通过AI大模型技术赋能基层党建，实现从“经验驱动”向“数据驱动”的决策转变，打造“高效、协同、智能”的党建工作新模式，为萧山区高质量发展建设共同富裕示范区提供数字化支撑。

二、项目概况及建设目标

本项目依托信创云平台，基于Qwen大模型构建“大小模型协同”的AI能力底座，为萧山区委组织部、全区23个镇街（场）及580个村（社区）提供智能化党建服务。

项目核心建设内容包括三大业务场景：一是政策和党建知识AI问答；二是村社及党员信息AI查询；三是智能公文写作。

项目采用“四横四纵”总体架构，建设算法调度、党建知识库、智能取数、智能体Agent四大核心模块，对接云组工用户体系，实现单点登录与权限管控。同时通过RAG增强检索、多模态处理、内容安全围栏等技术，确保AI输出政治正确、内容合规、来源可追溯。

本项目建成后，将有效破解基层党建工作"政策查询低效、数据获取复杂、公文撰写依赖人工"等痛点，预计每年节省人工工时30%，提升决策效率20%以上，为全省党建智能化转型提供可复制标杆。

三、采购需求

- 本项目为杭州市萧山区红领AI助手应用开发建设、数据接口与第三方平台对接、系统集成调试、系统试运行、质保服务等。

- 四、系统建设内容及要求

## （一）系统建设内容清单见下表：

| 序号 | 应用模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI问答 | 1 | 项 |  |
|  | 公文写作 | 1 | 项 |  |
|  | 多模态文稿撰写 | 1 | 项 |  |
|  | 算法调度模块 | 1 | 项 |  |
|  | 党建知识助手 | 1 | 项 |  |
|  | 党建知识库模块 | 1 | 项 |  |
|  | 智能取数模块 | 1 | 项 |  |
|  | 智能体Agent | 1 | 项 |  |

- 具体建设要求

| 序号 | 应用模块 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI问答 | PC端 | 免密登录 | 支持无需二次登录，对接云组工用户体系，实现用户信息同步。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 统一对话框 | 支持在统一交互界面上以自然语言进行对话，可对政策法规知识、村社五星三色成绩、村社基本信息、党员干部基本信息进行问答咨询。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 开场白引导 | 支持开场白提问引导，预设常用问题，直接点击即可对预设问题进行提问。 |  |  |
|  |  |  | 关联知识库 | 支持提问关联知识库，添加关联知识库后，仅会对关联知识库内的内容进行大模型问答。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 附件添加 | 支持添加附件，附件格式包括文档（word、excel、ppt）、图片、视频、语音文档，可基于添加的附件进行大模型AI对话问答。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 清除会话 | 支持清除会话，点击清除会话按钮后页面历史会话记录被清除，并重新建立新的会话。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 历史会话 | 支持展示历史提问，点击历史提问直接显示问题内容以及回答内容。 | 项 | 1 |
|  |  | 移动端 | 智能问答 | 提供移动端AI问答界面，嵌入浙政钉界面使用。 | 项 | 1 |
| 2 | 公文写作 | 党建写作辅助 | 自然语言写作（快捷写作） | 支持用户通过输入自然语言，由大模型生成一篇文章，支持多类型内容写作，比如提纲生成、标题生成、金句生成等。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 支持多类场景、文体的快捷创作，用户仅需输入核心关键信息，短时间即可完成内容创作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 场景化专业写作（分步骤写作） | 支持针对具体的写作场景，通过结构化写作模式（标题/关键词－知识内容-AI生成/编辑大纲-AI生成正文），形成符合用户实际场景需求的文章。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 优质党建标题推荐 | 支持大模型结合文章主题，智能推荐优质党建文章标题内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 融知识库写作 | 支持根据大纲推荐查询知识库内容，参考信息与大纲强结合，保障内容与实际工作相结合。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 融本地文件写作 | 支持用户上传本地文档（txt、word、pdf），将本地文档作为参考范文进行创作，保障内容与实际工作相结合。 | 项 | 1 |
|  |  |  | “智能参考”高质量写作 | 支持无需逐条选择参考的文章，模型将自动根据大纲内容关联匹配的内容信息，实现高质量写作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 本地上传大纲解析/润色/写作 | 支持用户本地上传编辑好的大纲内容，大模型自动解析大纲结构，并通过工作流实现党建写作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 习近平总书记重要讲话推荐 | 支持融合习近平总书记重要讲话库，根据用户大纲，智能推荐总书记重要讲话内容，支持查看、下载相关文档。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 依稿写稿 | 支持用户通过上传/搜索知识库内文章，将其作为范文进行参考，大模型将抽取参考内容结合上下文进行融合创作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章润色－基础润色 | 支持各类党建场景的基础润色能力，包括改写、续写、扩写、修辞美化等写作场景。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章润色－拔高站位 | 支持党建特色润色场景，可结合互联网、知识库内容，在思想站位角度实现段落内容优化。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章润色－结合实例 | 支持党建特色润色场景，可结合实际事例，如活动、事迹等，实现段落内容优化。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章润色－法规融合 | 支持党建特色润色场景，可智能分析、检索并结合切合文章内容的法律法规、告示公告等内容，实现段落内容优化。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章润色-习近平总书记重要讲话融合 | 支持党建特色润色场景，可分析文章内容主题，智能推荐习近平总书记相关论述内容，并实现有效融合，增强文章理论依据。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文档摘要 | 支持根据用户选定的摘要方式、字数生成摘要内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 15类公文模板写作 | 包含规定的15类公文模板，支持用户查看各类模板应用场景、各模块需写作内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 金句生成 | 支持金句搜索、筛选，可根据用户输入内容生成类似金句。 | 项 | 1 |
|  |  | 党建校稿 | AI一键排版 | 支持严格按照法定公文格式，针对用户上传的文档自动识别，智能调整字号、字体等内容，完成快速排版。 | 项 | 1 |
|  |  |  | AI一键套红 | 支持15类法定公文格式文档，导出编辑后的文档到本地，导出文档与套红文件格式一致。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章校对 | 支持对错误内容、敏感信息、领导人排序等进行校对，并给出问题类型和修改意见。 | 项 | 1 |
|  |  | 素材辅助 | 金句素材搜索 | 进行党建领域金句类素材收集，支持用户进行内容检索。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 优秀范文素材爬取/搜索 | 进行党建领域优秀范文类素材收集，支持用户进行内容检索。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 党建PPT素材 | 进行党建领域PPT模板及优秀范例素材收集，支持用户进行内容检索。 | 项 | 1 |
| 3 | 多模态文稿撰写 | 多模态文稿撰写 | PPT智能生成 | 支持智能生成高质量PPT，载入党建风格模板，模板不少于10类。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 支持党建类内容生成，辅助生成党建培训等场景PPT材料。 | 项 | 1 |
|  |  |  | PPT智能在线编辑 | 支持PPT智能在线编辑功能，支持对PPT图片、文本等进行个性化调试。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 思维导图AI辅助（一图读文） | 根据用户上传的文档，快速总结逻辑内容，形成思维导图，支持思维导图在线编辑和导出。 | 项 | 1 |
| 4 | 算法调度模块 | 训练与调用大模型算法 | 调用Qwen大模型 | 支持对接萧山区数据局通义千问Qwen3-32B大语言模型。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 训练党建研究学习大模型 | 基于党政材料构建党建领域垂类大模型，同时可基于该模型实现党建知识自由问答。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 训练多模态大模型 | 支持图片、音视频等格式的文件解析，同时也可解析word、PPT等文档中的图片数据，实现多模态RAG当用户的提问和咨询涉及图片、音视频文档内的信息时，即可将图片和音视频文档中的信息与问题相匹配，并给出最精准的回答。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 训练NL2SQL大模型 | 支持将用户提问的文本内容自动转化成数据库SQL语言，并对数据库内容进行查询和提取。 | 项 | 1 |
|  |  | 小模型算法 | 向量化模型 | 提供支持将文本转换为低维稠密向量（即数值数组）的机器学习模型。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 精排模型 | 支持对用户搜索的候选内容进行精准打分和排序，以最大化用户检索满意度以及实现其业务目标。 | 项 | 1 |
|  |  |  | OCR识别模型 | 支持手写材料的文字自动录入与识别。 | 项 | 1 |
|  |  |  | ASR模型 | 支持将语音信息转化为文本信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 切片模型 | 支持对党建数据按一定规则划分成不同子集，如按党组织层级、党员年龄、业务类型等维度切片。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 召回模型 | 作为党建信息推荐、信息检索等领域的核心组件，支持从海量数据中快速筛选出与用户需求或查询意图相关的候选集，为后续的精排序、推荐等环节提供基础。 | 项 | 1 |
| 5 | 党建知识助手 | 知识查询助手 | 内容搜索 | 在搜索框中输入想要的搜索内容即可进行搜索，支持对党建文章的“书名”、“章节名”、“正文内容”进行搜索。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 搜索结果筛选 | 进行搜索后，将展示命中结果，支持按照结果匹配度、发表时间进行排序展示，可针对搜索结果进行筛选。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 搜索结果导出 | 点击“导出”按钮，可将搜索结果导出为word文档，支持在搜索结果中点击链接跳转原文查看。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文章阅读 | 支持点击文章链接，进入党建文章阅读页面，可在此处阅读所有党建书籍、报刊、文章等内容。 | 项 | 1 |
|  |  | 党建知识门户 | 党建新闻专区（动态更新） | 支持包含图片类（轮播）、文本类新闻，新闻信息T+1工作日进行更新。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 习近平总书记著作专区（动态更新） | 专区展示多本习近平总书记著作，包含书籍图片、介绍、书籍名，支持书籍在线阅读、查询功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 习近平总书记系列重要讲话数据库（动态更新） | 专区展示习近平总书记相关重要信息，包含讲话、会议、活动、考察、会见、出访、函电等多类型，覆盖经济、政治、生态、外交、文化、社会、党建、国防等多个领域，支持精准检索和快速阅读。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 习近平新时代中国特色社会主义思想（动态更新） | 专区展示习近平新时代中国特色社会主义思想。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 党的十八大以来主题教育专区（动态更新） | 专区展示党的十八大以来各类主题教育内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 重点主题专区（动态更新） | 需满足根据时事热点为用户创建定制化热点专区的需求。 | 项 | 1 |
| 6 | 党建知识库模块 | 知识库梳理构建 | 党建文章库/书籍库/报刊库（动态更新） | 支持构建百万级党建知识库架构，为用户打造党建文章库、书籍库、报刊库。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 多模态数据存储、解析及下载 | 提供图片文件的存储、解析及下载，支持png/jpg/jpeg格式，支持文档中图片、图表、表格解析 提供视频文件存储、解析及下载，支持mp4/m4v/mov/mkv/webm格式文件， 提供音频文件的存储、解析及下载，支持mp3/wav/m4a/aac/flac/ogg格式文件。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识库梳理录入 | 支持整理书籍、文章、表格、图片、视频等多种类型的数据，按不同场景类别进行分类存储。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识库文档操作 | 支持通过可视化界面上传知识库文档，并对知识库中的文档进行查看、批量移动、打标、发布、删除。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 党建知识更新 | 构建T+2的党建知识更新体系，保障党建数据时效性。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识库数据智能清洗 | 支持数据清洗，对广告内容、错误乱码、重复内容、保密内容等进行鉴别。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识库切片管理 | 支持文档切片编辑、管理、重新切片功能，根据不同文档特点配置固定切片、语义切片和自定义切片等策略。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识库智能打标 | 支持智能打标，通过大模型智能分析文章内容，对特征信息进行智能打标，实现段落级的知识标签。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 党建知识精准搜索/模糊搜索/精准定位 | 支持关键词检索、语义模糊检索能力，支持按照文章类别、时间等进行定向筛选。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 习近平总书记重要讲话结果筛选 | 打造标签搜索能力，搜索时支持通过指定标签（如习近平总书记重要讲话、评论文章等）对搜索结果进行筛选，可精准到文章中某一段落。 | 项 | 1 |
|  |  |  | QA抽取 | 支持从文档中挖掘出关键信息，并形成相应的QA问答对，并存储进入QA问答库。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文档导读 | 支持智能归纳总结文档内容，生成摘要、目录及关键要素。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识笔记 | 支持针对图片/音频/视频中的内容添加至笔记，支持笔记导出为本地文档。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文档知识属性 | 支持一键查看知识的各类特性，如封面、标签、发布时间、简介等，以便于更好地管理和检索知识。 | 项 | 1 |
|  |  | 问答知识管理 | 问答文件管理 | 支持问答对文件批量上传，按照模板自动解析提取问答对，支持问答文件导出、删除等操作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答对管理 | 支持增加、编辑、删除问答对，支持问答对开关管控。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答对智能推荐 | 支持编辑问答对时通过大模型智能推荐相似问题并导入相似问题列表。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答对智能导入 | 支持编辑问答对时粘贴文本以进行相似问题提取并导入相似问题列表。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答对答案智能润色 | 问答对答案富文本编辑时支持智能润色、扩写、续写等优化能力。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答库高级设置 | 支持自主选择表征模型，便于后续的检索、分析和处理。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 问答知识属性 | 支持一键查看知识的各类特性，如封面、标签、发布时间、简介等，以便于更好地管理和检索知识。 | 项 | 1 |
|  |  | 召回设置 | 知识库检索策略设置 | 支持配置从知识库中获取知识的检索方式，制定混合查询、关键词查询、语义查询等不同方式进行查询。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询结果设置 | 支持配置查询结果，从知识库中查询≤30条结果。 | 项 | 1 |
|  |  | 知识收藏 | 收藏多模态知识 | 支持多模态知识收藏进收藏夹。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查看多模态知识 | 支持我的收藏菜单查看已收藏的知识。 | 项 | 1 |
| 7 | 智能取数模块 | 数据源管理 | 数据接入 | 搜索与展示数据源，支持数据源表自动数据建模为数据集。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据集展示 | 支持展示数据集详细信息，包括名称、描述、创建时间等。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据集描述 | 支持编辑数据集描述。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据集预览 | 支持对数据集内容进行预览。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据修改 | 支持对数据集中的数据字段名称、字段类型等进行修改。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据模型搭建 | 数据关联整编 | 支持关联整编形成村社干部综合信息表、村社包联干部信息表、村社信息基础信息表、村社荣誉档案表、村社周二例会信息表、共富工坊表、五星三色综合信息表、重点村社信息表等干部、村社信息、五星三色成绩等不同领域相关宽表。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据模型搭建 | 支持基于萧山区各镇街（场）、村（社区）考核信息、人员信息等16个数据库表构建数据模型。 | 项 | 1 |
|  |  | AI训练配置 | 字段描述 | 支持展示字段原始描述，并支持对字段描述增加提示词优化。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 计算字段 | 支持新建计算字段，可配置字段表达式以及计算口径，并引用计算函数。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 业务知识 | 支持对专业名词进行专业注释和提示词优化，让系统更好地理解专业的业务知识。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 同义词 | 支持在不同业务情景下对专业名词进行同义词和近义词定义以及提示词优化，让系统更好地区分同义词和近义词。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 分析逻辑优化 | 支持对具体业务指标进行加工口径调整，同时优化分析逻辑。 | 项 | 1 |
|  |  | 案例库 | 案例库 | 制定智能取数案例库，支持对案例问题进行校验或格式化。 | 项 | 1 |
|  |  | 权限设置 | 业务域管理 | 管理不同的业务域，快速定位与编辑业务范围，支持对成员权限的配置。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 业务域成员管理 | 管理业务域中的成员，支持搜索与分页浏览成员，支持设定授权期限与类型。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 行级权限 | 支持对萧山全区23个镇街（场）和580个村（社区）进行行级权限配置，对每个镇街（场）和村（社区）配置的权限均不同，街镇和村社只能查看本组织内部数据。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 列级权限 | 支持对萧山全区23个镇街（场）和580个村（社区）进行列级权限配置，对每个街镇和村（社区）配置的权限均不同，镇街（场）和村社只能查看本组织内部数据。 | 项 | 1 |
| 8 | 智能体Agent | 智能体基础配置 | 模型设置 | 支持制定多种大模型间的切换策略，定义精确模式、平衡模式、自定义模式等模式，以适应不同模型的能力特点。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对话轮数 | 支持对上下文记忆轮数进行配置，将智能体历史对话信息带入到当前对话中。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 开场白及兜底话术 | 支持对智能体开场白、开场白提问引导、兜底话术进行配置。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 答复后建议 | 支持基于大模型实现答复后问题建议自动生成。 | 项 | 1 |
|  |  | 智能取数模块接入 | 接口改造 | 支持智能取数接口改造，适应智能体整体调用和编排逻辑。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 取数插件管理 | 支持制定智能取数插件管理策略，适应智能体整体调用和编排逻辑 | 项 | 1 |
|  |  |  | 取数插件封装 | 支持封装智能取数模块插件，业务注册自定义http协议插件。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应答链路改造 | 支持根据智能取数业务特点制定应答链路策略并进行改造，适应智能体整体调用和编排逻辑。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 聊天窗改造 | 聊天窗交互支持表格展示和交互。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 取数逻辑策略制定 | 支持制定智能取数模块拆分召回和取数逻辑策略。 | 项 | 1 |
|  |  | 党建知识库模块接入 | 知识库挂载 | 支持挂载党建知识库模块知识库，制定召回策略以及重排序策略。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应答链路 | 支持根据知识库应答业务特点制定应答链路策略，适应智能体整体调用和编排逻辑。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 知识检索 | 支持对于组织换届、政策法规、领导讲话等不同类型的知识，制定专业知识检索策略，保障知识检索效率和质量最优化。 | 项 | 1 |
|  |  | 组件融合 | 意图识别 | 支持自定义意图分类以及调整大模型提示词。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 智能取数和党建知识融合 | 支持优化应答链路处理逻辑和效果，融合智能取数模块和党建知识库模块，提升整体应答效果。 | 项 | 1 |
|  |  | 工作流编排 | 流程编排 | 支持将算法调度模块节点、党建知识库模块节点和智能取数服务节点串联编排，形成流程化应用。 | 项 | 1 |
|  |  | 智能体应用 | 对外接口 | 支持直接与创建好的智能体对话，快速实现业务定制智能体。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 网页分享 | 提供将智能体对话页面快速分享给其他人使用，或者嵌入到其他系统的能力。 | 项 | 1 |
|  |  | 安全围栏 | 敏感词配置 | 支持系统内置常见敏感词库，可以减少大模型生成过程中出现违规术语的情况。 | 项 | 1 |
|  |  | 调用日志 | 智能体调用日志查看 | 支持可以查看智能体调用的历史日志记录，可以查看具体问题及智能体的答案。 | 项 | 1 |

## （三）性能要求

系统性能须不低于以下性能要求:

1.简单查询响应速度<3秒；

2.复杂和组合查询响应速度<30秒；

3.用户提交取数类问题到产生完整答案的平均耗时≤15秒；

4.政策法规类问题从提交到答案生成完毕的平均耗时≤5秒。

## 5.保证业务高峰期稳定、无明显延迟。

## （四）系统建设实施进度要求

第一阶段：合同签订之日起150日历天内完成系统开发、部署实施、测试、数据对接、调试，调试完毕后采购人进行系统建设初步验收。

第二阶段：系统初验后投入试运行，试运行30日历天。

第三阶段：系统初验后进行软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评由采购方组织，供应商无条件配合测评并完成相关安全整改。测评费用由采购人承担，不包含在投标（响应）总价中。若因软件问题导致测评不通过需再次测评的，费用由供应商承担。

第四阶段：软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评通过后，采购人组织系统终验收。

投标文件中提供本项目工作总体方案，方案应包含对项目需求的理解、项目设计方案、项目组织实施方案、安全设计方案、质量保障方案、计划安排和进度保障措施和合理化建议等。

## （五）培训服务要求

1.培训目标

确保使用本系统的相关使用人员能熟练运用、管理、维护系统，达到知识转移、全员应用及保障系统安全运行目的。

2.培训次数

供应商至少提供2次培训服务，包括安排高级培训讲师，提供培训教材等。

3.培训方式

为了确保系统管理员、业务人员、技术/维护人员能全面掌握系统相关知识，具有很强的实际动手能力，供应商需采取以下培训方式：

1）理论讲解

根据系统特点，为相关人员面授讲解系统所涉及的所有理论知识，使参加培训人员能充分理解系统定义、特点。

2）实践操作

在参加人员掌握理论的基础上，供应商应带领参加人员进行上机操作，直至能熟练运用系统。

3）答疑解惑

4.提供的培训材料

供应商应提供整套的培训资料。

投标文件中提交全面的培训计划，培训计划包括培训内容、培训时间、培训地点、培训方式、培训对象等。

## （六）项目工作小组人员要求

供应商应配置足够的项目组人员保障项目顺利完成，要求设置项目负责人1名、技术负责人1名，5名技术人员。项目组人员应具有“信息技术（技术开发/系统集成/信息安全）专业工程师职称”或“人社部和工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书”。

投标文件中提供项目人员配备和管理方案，并详细描述参与项目工作的角色和工作计划。项目实施过程中未经招标人同意，项目团队人员不得随意更换。

## 四、质保服务要求

供应商提供自系统终验合格次日起一年的质保服务。投标文件中提供完整的质保服务方案，包含但不限于售后服务内容、方式及响应时间、技术支持服务内容、方式及响应时间。具体服务要求如下：

1.质保期内供应商应根据采购人需求保障系统的正常运行。在质保期内，要求配备至少一名具备服务经验的技术服务人员参与项目的运维保障。

系统日常运维包括应用软件修改和升级服务、故障处理、故障修复、应急服务等内容。针对各类故障需要7*24小时立即响应服务，一般故障在2小时内解决，复杂故障在24小时内解决。供应商承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，如果故障不能在24小时内排除，则应提供技术团队达到现场进行处理。相关费用含在投标报价中，供应商不再向采购人收取费用。

2.供应商可视自身能力提供更优、更合理的售后服务承诺。

## 五、知识产权及保密要求

### 1.知识产权要求

（1）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因知识产权侵权引发诉讼、仲裁的，中标人需承担全部赔偿责任（包括采购人的直接损失和间接损失），并向采购人支付合同金额20%的违约金；若因侵权导致项目无法继续实施的，采购人有权解除合同，中标人需退还全部已付款项，并承担由此造成的一切损失。

（2）供应商应保证采购人在安全产品使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。

（2）本项目开发成果的知识产权归采购人所有。未经采购人书面同意，供应商不得擅自扩散或提供给第三方使用。

### 2.保密要求

供应商在项目实施过程中，应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，遵循采购人的保密要求，项目涉及的业务资料、技术资料、数据等应严格保密，不得扩散。同时须根据国家相关要求与采购人签订保密协议。

3.本项目所需的云资源申请和配置等需由中标单位配合采购人进行。

## ▲六、商务要求

（一）报价要求

投标报价要求详细须知前附表。

## （二）合同形式

固定总价合同。

## （三）付款方式

（1）第一次付款：合同签订后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【50%】作为预付款。

（2）第二次付款：系统初验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【30%】。

（3）第三次付款：系统终验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【20%】。

## （四）联合体参加要求

若联合体参加的，联合体成员应根据联合协议书中相应承担的工作内容、合同份额进行各自配备相应人员和设施设备，项目负责人由牵头人派遣。

联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容以联合协议书为准，若联合协议书分工存在不明确事项的，则签订本项目合同前予以明确。联合体成员对合同义务承担连带责任，牵头人负责统一结算与款项分配，即合同款项由甲方直接支付给联合体牵头人，即发票由牵头人开具。

## （五）分包要求

供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标（成交）后将成交项目的非主体、非关键性的工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。允许分包的工作内容包括：技术支持、培训辅助等。

# 七、履约验收

（一）履约验收的主体

验收主体为采购人。

（二）履约验收的时间

合同履约结束后10个工作日内。

（三）履约验收的方式

按《杭州市政府采购履约验收暂行办法》中的分段验收方式进行履约验收。

1.初验收：系统建设完成调试完毕后，进行初验收。

2.系统建设终验：系统初验后投入试运行，同时进行软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评通过后，进行系统建设终验。

（四）履约验收的程序

## 按《杭州市政府采购履约验收暂行办法》中的一般程序进行分段履约验收。

## （五）履约验收的内容

1.技术部分

（1）本项目要求达到的建设目标、系统功能、系统性能；

（2）派遣的项目工作人员、运维人员服务情况；

（3）建设进度。

2.商务部分

（1）费用按采购文件要求结算、支付。

## （五）验收标准

# 经甲方确认的实施方案、合同要求。

# 八、系统演示内容

1.在评标时安排投标人进行真实系统、原型、DEMO演示（图片、文档、PPT不得分），每个投标人演示时间不超过20分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，演示人员要求为项目组人员，不超过2人。

2.采用视频录制方式。演示应在真实部署环境中或云部署测试环境录制，禁止后期剪辑拼接或动画模拟，分辨率不低于1920X1080，格式为MP4、MKV等主流格式。

3.演示内容如下

（1）知识库梳理构建功能：演示构建3种类型知识库，包含“文档知识库”、“问答对知识库”、“外部知识库”，“文档知识库”应支持存储文档、图片、音视频等非结构化数据，“问答对知识库”应支持管理问题、答案、相似问等数据，“外部知识库”应支持对接第三方知识库系统。

（2）权限设置功能：演示用户/团队的知识库权限管控与共享能力，应支持对知识库授权不同用户、不同团队的权限，应支持针对知识库授权查看、编辑、管理的权限控制。

（3）智能取数功能：演示用户无需掌握专业技能，通过简单的日常对话语句和问题，与智能取数模块进行交互，快速获取所需数据和分析结果；演示系统理解并转换用户的问题，自动生成精确的SQL查询代码并查询数据生成取数结果；演示系统支持重新回答生成SQL取数，用户只需提出问题，无需编写复杂的查询代码。

（4）习近平总书记著作专区功能：演示在线查看和检索习近平总书记专区的各类著作、重要讲话等内容的功能。

（5）依稿写稿功能：演示高质量文章仿写和模型智能抽取参考内容的功能；演示上百份文稿统一汇稿的功能，支持对各类汇稿要求，如统计、分析、案例抽取等进行自主任务规划，并生成高质量报告。

（6）结构化写作功能：演示通过标题-大纲-正文形式完成写作，并且保障文章内容与大纲严格匹配，还应支撑用户自由编辑大纲层级、内容和上传本地大纲文档，生成的正文与大纲有强相关性。

（7）Agent智能体组件融合功能：Agent利用闲时算力深度挖掘数据库，每日自动规模化生成数百条由多张可视化卡片组成的“迷你报告”，内容涵盖洞察、预测与分析，用户无需复杂操作，即可在Web端查看，系统会根据用户选择的数据范围推送相关内容，并基于其点赞点踩、订阅与停留行为，通过推荐算法持续优化推送。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信业绩 | 6分 |  |  |  |
| 1 | 企业认证 | 5 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份有效证书得1分，本项最高得5分。 证明材料：提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList对应证书的有效查询截图。 注：联合体投标的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。 | 客观分 |  |
| 2 | 类似项目 业绩 | 1 | 投标人（联合体投标的指牵头人）自2023年1月1日以来（以合同签订时间）具有应用系统软件开发建设项目业绩的，每具有1个业绩得0.5分，最高得1分。 证明材料提供合同（至少包括合同首页、体现项目内容的关键页、签字盖章页等）。若合同无法体现上述业绩特征，须同时提供合同甲方出具的有效书面证明。 | 客观分 |  |
| 二 | 技术部分 | 84分 |  |  |  |
| 1 | 项目需求的理解 | 6 | 评议投标人对项目的需求理解程度： 1.对萧山区组织部专题工作现状和存在的问题进行多角度分析与阐述。（分值：0/0.5/1/1.5/2） 2.对项目建设的必要性分析与统筹总体目标考虑，分析内容具备政策依据和实际需求。（分值：0/0.5/1/1.5/2） 3.对平台建设需求方面进行分析，包括业务需求和平台性能需求等。（分值：0/0.5/1/1.5/2） | 主观分 |  |
| 2 | 总体设计 方案 | 3 | 评议投标人提供的系统总体架构设计方案，提供总体架构设计图且对每个部分进行详细阐述。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 3 |  | 3 | 评议投标人提供的系统业务架构设计方案，提供系统业务架构设计图且对每个部分进行详细阐述。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 4 |  | 3 | 评议投标人提供的系统网络架构设计方案内容是否完整、是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 5 | 详细应用系统设计 方案 | 1.5 | 评议投标人提供的详细的AI问答设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 6 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的公文写作设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 7 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的多模态文稿撰写设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 8 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的算法调度模块设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 9 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的党建知识助手设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 10 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的党建知识库模块设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 11 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的智能取数模块设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 12 |  | 1.5 | 评议投标人提供的详细的智能体Agent设计方案内容是否完整，是否符合采购需求（分值：0/0.5/1/1.5） | 主观分 |  |
| 13 | 项目组织实施方案 | 6 | 评议投标人提供的项目组织实施方案（包括①组织机构、②软件开发、③系统设计、④部署调试及试运行、⑤关键步骤的思路和要点等）是否内容详实、计划明确、满足采购需求。（分值：0/1/2/3/4/5/6） | 主观分 |  |
| 14 | 安全设计 方案 | 5 | 评议投标人针对本项目提供的安全设计方案（包括技术安全设计：如数据加密、权限管控、敏感信息过滤等；管理安全设计：如安全制度、应急处置流程等）是否内容详实、计划明确、切实可行。（分值：0/1/2/3/4/5） | 主观分 |  |
| 15 | 质量保障 方案 | 3 | 评议投标人针对本项目提供的质量保障方案（包括质量保障目标、质量保证措施和质量控制方案）是否内容详实、计划明确、切实可行。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 16 | 培训方案 | 3 | 评议投标人针对平台用户角色类型以及实际情况制定的培训方案（包括培训计划、培训地点、培训内容、培训讲师、培训材料等）内容是否完整，满足采购需求。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 17 | 计划安排和进度保障 措施 | 4 | 评议针对本项目做出的工作计划进度安排是否合理细致、保障措施是否完整合理、是否符合采购需求。（分值：0/1/2/3/4） | 主观分 |  |
| 18 | 合理化建议 | 4 | 评议供应商根据项目服务需求特点，针对本项目提出的合理化建议是否切实可行性、创新性、实用性。（分值：0/1/2/3/4） | 主观分 |  |
| 19 | 应急处理 方案 | 3 | 评议针对本项目实施过程中突发情况列举全面性，解决方案的合理性可操作性打分。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） | 主观分 |  |
| 20 | 质保服务 方案 | 5 | 评议质保服务方案（质保服务内容、响应时效承诺、运维人员和服务机构设置、故障解决机制及保障措施、质保期外费用计取等情况）完整性、可行性。（分值：0/1/2/3/4/5） | 主观分 |  |
| 21 | 拟派项目组人员配备 | 4 | 1.项目负责人要求 项目负责人具有“计算机技术与软件专业技术高级资格证书”或“信息技术（技术开发/系统集成/信息安全）专业高级工程师”证书的，每提供一份有效证书得2分，最高得4分。 证明材料提供有效证书和在投标截止当月及前月（共2个月）中任意1个月在投标单位的社保缴纳证明。 | 客观分 |  |
| 22 |  | 3 | 2.技术负责人要求 技术负责人具有“计算机技术与软件专业技术高级资格证书”或“信息技术（技术开发/系统集成/信息安全）专业高级工程师”证书的，每提供一份有效证书得1分，本项最高得3分。 证明材料提供有效证书和在投标截止当月及前月（共2个月）中任意1个月在投标单位的社保缴纳证明。 | 客观分 |  |
| 23 |  | 5 | 3.除项目负责人和技术负责人外项目组其他成员要求： “计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书”或“信息技术（技术开发/系统集成/信息安全）专业中级及以上工程师”证书的，每提供一份有效证书得1分，本项最高得5分。同一人具有多项证书的不重复得分。 证明材料提供有效证书和在投标截止当月及前月（共2个月）中任意1个月在投标单位的社保缴纳证明。 | 客观分 |  |
| 24 | 系统演示 | 1 | 1.评议知识库梳理构建功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1） 演示构建3种类型知识库，包含“文档知识库”、“问答对知识库”、“外部知识库”，“文档知识库”应支持存储文档、图片、音视频等非结构化数据，“问答对知识库”应支持管理问题、答案、相似问等数据，“外部知识库”应支持对接第三方知识库系统。 | 主观分 |  |
| 25 |  | 1 | 2.评议权限设置功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1） 演示用户/团队的知识库权限管控与共享能力，应支持对知识库授权不同用户、不同团队的权限，应支持针对知识库授权查看、编辑、管理的权限控制。 | 主观分 |  |
| 26 |  | 1 | 3.评议智能取数功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1） 演示用户无需掌握专业技能，通过简单的日常对话语句和问题，与智能取数模块进行交互，快速获取所需数据和分析结果；演示系统理解并转换用户的问题，自动生成精确的SQL查询代码并查询数据生成取数结果；演示系统支持重新回答生成SQL取数，用户只需提出问题，无需编写复杂的查询代码。 | 主观分 |  |
| 27 |  | 3 | 4.评议习近平总书记著作专区功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） 演示在线查看和检索习近平总书记专区的各类著作、重要讲话等内容的功能。 | 主观分 |  |
| 28 |  | 3 | 5.评议依稿写稿功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3） 演示高质量文章仿写和模型智能抽取参考内容的功能；演示上百份文稿统一汇稿的功能，支持对各类汇稿要求，如统计、分析、案例抽取等进行自主任务规划，并生成高质量报告。 | 主观分 |  |
| 29 |  | 1 | 6.评议结构化写作功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1） 演示通过标题-大纲-正文形式完成写作，并且保障文章内容与大纲严格匹配，还应支撑用户自由编辑大纲层级、内容和上传本地大纲文档，生成的正文与大纲有强相关性。 | 主观分 |  |
| 30 |  | 2 | 7.评议Agent智能体组件融合功能下列演示内容是否功能展示完整、界面设计及操作流程易用、运行稳定。（分值：0/0.5/1/1.5/2） Agent利用闲时算力深度挖掘数据库，每日自动规模化生成数百条由多张可视化卡片组成的“迷你报告”，内容涵盖洞察、预测与分析，用户无需复杂操作，即可在Web端查看，系统会根据用户选择的数据范围推送相关内容，并基于其点赞点踩、订阅与停留行为，通过推荐算法持续优化推送。 | 主观分 |  |
| 三 | 报价，10分 |  |  |  |  |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。本项目非专门面向中小企业采购，小微企业价格扣除详见“评标程序3.4.4”。 |  |  |  | / |

备注：1.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.证明材料提供扫描件或复制件，未提供或提供不全的不得分。

3.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，则“企业类似项目业绩”分值为满分。证明材料提供目录文件。

4.评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，各自独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。投标人商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

☑5.拟派团队人员同一人不得兼任两个岗位。

6.计算机技术与软件专业技术资格证书对应表

|  | 计算机软件 | 计算机网络 | 计算机应用技术 | 信息系统 | 信息服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级资格 | 信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、 网络规划设计师、系统规划与管理师 |  |  |  |  |
| 中级资格 | 软件评测师、软件设计师、软件过程能力评估师 | 网络工程师 | 多媒体应用设计师、嵌入式系统设计师、计算机辅助设计师、电子商务设计师 | 系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师 | 计算机硬件工程师、信息技术支持工程师 |
| 初级资格 | 程序员 | 网络管理员 | 多媒体应用制作技术员、电子商务技术员 | 信息系统运行管理员 | 网页制作员、信息处理技术员 |

## 1.评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 2.评标标准

见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1 报价文件开启后，如发现开标结果与报价文件不一致者，以报价文件为准。由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;但开标一览表(报价表)存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

3.4.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;但大写有明显单位、文字错误外的除外;

3.4.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.4.2规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.3异常低价审查

3.4.3.1政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条所列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

3.4.3.2异常低价投标（响应）审查程序：

（1）属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（评标委员会借助互联网等渠道查询同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。）

3.4.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

事业单位、社会组织等非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持小微企业的相关政策。

3.4.5本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效

有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；（服务项目不适用）

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15投标文件组成严重漏项、内容严重不全的；

4.2.16未按规定的格式编制影响实质内容的；

4.2.17法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规

# 定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（本合同文本仅为示范文本，具体以签订的合同内容为准）

政府采购合同

（服务类）

项目名称：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目

甲    方：  中共杭州市萧山区委组织部

乙    方：

签 订 地：

签订日期：  2026  年       月       日

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于项目编号为         的      项目公开招标的结果，签署本合同。

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1.5“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．项目实施范围和内容

本项目包括杭州市萧山区红领AI助手应用开发建设、数据接口与第三方平台对接、系统集成调试、系统试运行、质保服务等。

2.1系统建设内容清单，具体内容详见投标方案。

| 序号 | 应用模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI问答 | 1 | 项 |  |
|  | 公文写作 | 1 | 项 |  |
|  | 多模态文稿撰写 | 1 | 项 |  |
|  | 算法调度模块 | 1 | 项 |  |
|  | 党建知识助手 | 1 | 项 |  |
|  | 党建知识库模块 | 1 | 项 |  |
|  | 智能取数模块 | 1 | 项 |  |
|  | 智能体Agent | 1 | 项 |  |

2.2质保服务要求

乙方提供自系统终验合格次日起    年的质保服务。具体服务要求如下：

（1）质保期内乙方应根据甲方需求保障系统的正常运行。在质保期内，要求配备（  ）名具备服务经验的技术服务人员参与项目的运维保障。系统日常运维包括应用软件修改和升级服务、故障处理、故障修复、应急服务等内容。针对各类故障需要7*24小时立即响应服务，一般故障在2小时内解决，复杂故障在24小时内解决。乙方承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，如果故障不能在24小时内排除，则应提供技术团队达到现场进行处理。相关费用含在投标报价中，乙方不再向甲方收取费用。

# （2）其他约定：                 。

3．项目开发与要求

3.1乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查。

3.2本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权、运行数据归甲方所有。乙方须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经甲方书面同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用。乙方在项目实施过程中，应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，遵循甲方的保密要求，对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。同时须根据国家相关要求与甲方签订保密协议。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。若因侵权导致项目无法继续实施的，甲方有权解除合同，乙方需退还全部已付款项，并承担由此造成的一切损失。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

3.5 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担相应的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

4．项目实施

4.1 系统建设实施进度要求

第一阶段：合同签订之日起    日历天内完成系统开发、部署实施、测试、数据对接、调试，调试完毕后甲方进行系统建设初步验收。

第二阶段：系统初验后投入试运行，试运行30日历天。

第三阶段：系统初验后进行软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评由甲方组织，乙方无条件配合测评并完成相关安全整改。测评费用由甲方承担，不包含在合同价中。若因软件问题导致测评不通过需再次测评的，费用由乙方承担。

第四阶段：软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评通过后，甲方组织系统终验收。

4.2项目实施地点：中共杭州市萧山区委组织部。甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

4.3乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理并遵守现场各项规章制度。

4.4乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按13.2条的约定处理。

5.培训服务要求

（1）培训目标

确保使用本系统的相关使用人员能熟练运用、管理、维护系统，达到知识转移、全员应用及保障系统安全运行目的。

（2）培训次数

供乙方提供 （至少2次） 次培训服务，包括安排高级培训讲师，提供培训教材等。

（3）培训方式

为了确保系统管理员、业务人员、技术/维护人员能全面掌握系统相关知识，具有很强的实际动手能力，乙方需采取以下培训方式：

1）理论讲解

根据系统特点，为相关人员面授讲解系统所涉及的所有理论知识，使参加培训人员能充分理解系统定义、特点。

2）实践操作

在参加人员掌握理论的基础上，乙方应带领参加人员进行上机操作，直至能熟练运用系统。

3）答疑解惑

（4）提供的培训材料

乙方应提供整套的培训资料。

（5）其他：见投标文件。

6．验收

6.1 完成全部系统建设任务、调试完毕，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行，同时进行软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评通过后，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

6.2 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写系统运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

6.3 如果发现乙方提供的产品或服务与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

6.4 验收时乙方必须提供完整的履约验收资料，包括招标文件中所列的所有文档资料等。

7．支付

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），采用分期付款方式，具体如下（若联合体中标的，则联合体各成员分工承担的工作内容以联合体投标协议书为准，联合体成员对合同义务承担连带责任，牵头人负责统一结算与款项分配，即合同款项由甲方直接支付给联合体牵头人，发票由牵头人开具。）：

第一次付款：合同签订后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【   %】作为预付款。

第二次付款：系统初验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【   %】。

第三次付款：系统终验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【   %】。

甲方支付每期款项前，乙方须提供符合甲方要求的财务发票，否则甲方有权暂缓支付，且不承担违约责任，但乙方仍须履行本合同。

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果，逾期违约责任按本合同第13条的约定处理。

9．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

10.乙方的责任与义务

10.1根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

10.2在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

10.3在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意的，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10.4负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调工作。

10.5项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

10.6项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意；

10.7项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11.甲方的责任与义务

11.1甲方应当主要负责项目实施的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11.2甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

11.3甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11.4甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

11.5甲方有权与乙方就相关事项订立补充合同。

11.6甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11.7甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

12.合同生效、变更和终止

12.1本合同自甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章之日起生效。

12.2在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

12.3在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12.4当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天书面通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13.违约责任

13.1甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

13.2乙方必须在项目履约完成后10个工作日内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

13.3如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项，所退款项每超过一天，乙方按须本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

13.4如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格。

13.5未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权解除或终止合同。

13.6因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，应承担全部法律责任并赔偿经济损失，同时乙方向甲方支付合同价的20%作为违约金。

13.7履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

13.8因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

13.9本合同约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应按守约方的实际损失进行赔偿。

13.10其他约定：

14．项目质量

14.1乙方保证按有关标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

14.2乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

14.3项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

14.4项目履约验收：应按技术方案、技术交底、会审纪要、方案变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

14.5项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

15.争议处理

15.1合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，可向杭州市萧山区人民法院提起诉讼。

15.2对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，可向杭州市萧山区人民法院提起诉讼。

16.其他

16.1本合同（□是  □否）为可融资合同，可按《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》申请政府采购信用融资。

16.2未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。但甲方同意乙方按投标文件中载明的分包承担主体将非主体、非关键性的工作分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。允许分包的工作内容包括：技术支持、培训辅助等。（若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。）

16.3乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.4乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.5本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.6合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.7下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标文件（含澄清或者说明文件）；

（3）招标文件（含澄清或者说明文件）；

（4）本合同及其补充合同、变更协议；

（5）其他。

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标、政府采购过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

16.8本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

16.9本合同有效期限：自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

16.10适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行（必填）： |
| 帐号： | 帐号（必填）： |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

- 供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）…………………………………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函……………………………………………………………………………………（页码）

- 联合协议（联合体参加的提供）…………………………………………（页码）

## （4）满足政府采购政策资格要求证明材料……………………………………（页码）

## （5）满足本项目特定资格要求证明材料………………………………………（页码）

### 一、供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）

### 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函

承诺函

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

我方（若联合体参加的指所有成员）参与2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

备注：1.联合体投标的，联合体成员均应提供。非牵头人可提供加盖单位物理公章的原件扫描件。

2.根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（联合体参加的提供）

#### [以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）。]

- 满足政府采购政策资格要求证明材料

- （本项目无）

A.本项目专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

### 五、满足本项目特定资格要求的证明材料

- （本项目无）

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（拟分包的提供）…………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

### 一、投标函

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

我方（若联合体参加的指所有成员）参加你方组织的2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

2.1.3联合协议（联合体参加的提供)；

2.1.4满足政府采购政策资格要求的证明材料（如有）；

2.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（拟分包的提供）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如有。▲如供应商投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%），应提交成本测算说明(包括人工、设施设备采购或租赁、运维等成本构成)及相关证明材料，否则投标无效）；

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）；

2.3.4中小企业声明函（对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，若供应商（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）为小微企业，且提供了中小企业声明函的，则可享受价格享受价格扣除优惠政策）；

2.3.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：                                          日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

非联合体投标授权委托书

（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位法定代表人为      ，现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权委托书

（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位      作为牵头人，法定代表人为      ，我单位     作为联合体成员，法定代表人为      ，现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体牵头人名称

(电子签名/公章)：

联合体成员名称

(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

#### [本项目同意将非主体、非关键性工作分包，若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。▲分包份额不得超过总包单位。▲投标人中标后以分包方式履行合同的，另行提供分包意向协议（附件7）；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

# [▲本项目专门面向中小企业采购，若分包的分包单位必须为中小企业。]

### 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） 本项目不适用。 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 5 | 其它实质性要求1：分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件7）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 6 | 其它实质性要求2：报价要求：有关本项目实施所需的所有费用（应考虑完成本项目全部内容可能发生的各项费用，包括但不限于系统设计及开发费、部署实施费、集成费、数据对接费、调试费、试运行费、质保服务费、验收费、企业管理费、利润、税金等）均计入报价。其中，人员每月工资不得低于杭州市最低工资标准，每月按时缴纳社会保险。员工加班费支付符合《中华人民共和国劳动合同法》规定。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 本项目委托第三方软件测评、二级等保测评、商用密码测评和信创测评，测评费用由采购人承担，不包含在投标（响应）总价中。若因软件问题导致测评不通过需再次测评的，费用由供应商承担。 |  | 见投标文件 第 页 |
| 7 | 其它实质性要求3：合同形式：固定总价合同。 |  | 见投标文件 第 页 |
| 8 | 其它实质性要求4：付款方式：（1）第一次付款：合同签订后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【50%】作为预付款。 （2）第二次付款：系统初验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【30%】。 （3）第三次付款：系统终验合格后，甲方收到乙方支付凭证且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【20%】。 |  | 见投标文件 第 页 |
| 9 | 其它实质性要求5：联合体参加要求：若联合体参加的，联合体成员应根据联合协议书中相应承担的工作内容、合同份额进行各自配备相应人员和设施设备，项目负责人由牵头人派遣。 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容以联合协议书为准，若联合协议书分工存在不明确事项的，则签订本项目合同前予以明确。联合体成员对合同义务承担连带责任，牵头人负责统一结算与款项分配，即合同款项由甲方直接支付给联合体牵头人，即发票由牵头人开具。 |  | 见投标文件 第 页 |
| 10 | 其它实质性要求6：分包要求：供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标（成交）后将成交项目的非主体、非关键性的工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。允许分包的工作内容包括：技术支持、培训辅助等。 |  | 见投标文件 第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

### 五、评标标准相应的商务技术资料

（一）资信部分

1.单位介绍

2.类似项目业绩证明材料（如有）

3.资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）

4.商务偏离表

5.投标人认为需要提供的其他资料。

（二）技术部分

- 项目需求的理解

- 总体设计方案

- 详细应用系统设计方案

- 项目组织实施方案

- 安全设计方案

- 质量保障方案

- 培训方案

- 计划安排和进度保障措施

- 合理化建议

- 应急处理方案

- 质保服务方案

- 人员配置情况

- 技术偏离表

- 投标人认为需要提供的其他资料。

附：

## 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据评审办法的“评审因素”条款一一对应填写本表。

### （一）投标单位情况表

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2024年度/2025年（若有）主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

投标人名称（电子签名）：

日期：

### （二）类似项目业绩情况表及证明材料

类似项目业绩情况表

项目名称：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目

项目编号：330109260070010000001

| 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 | 签订日期 | 项目地址 | 采购方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### （三）投标人为完成本项目组建的工作小组名单

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

附表B:本项目的其它服务工作人员配备表

| 序号 | 本项目中的职责 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作经验 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：

### （六）商务技术偏离表

### 商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.未填写的视为响应招标文件的全部要求。

3.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

### 技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：1.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.未填写的视为响应招标文件的全部要求。

- 3.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

### 六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位（若联合体参加的指所有成员）响应你单位2025年杭州市萧山区红领AI助手项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中

华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：                                                         日期：   年   月   日

### 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）

（3）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）…………………………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（若有的提供）……………………………………………（页码）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：

如你方接受本投标，我方（若联合体参加的指所有成员）承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】的实施。

开标一览表（报价表）      (单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 具体服务 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2025年杭州市萧山区红领AI助手项目 | 按招标文件 要求 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计=投标报价（小写）： |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
|  | 建设服务期（工期）：合同签订之日起 日历天内完成系统开发、部署实施、测试、数据对接、调试，调试完毕后采购人进行系统建设初步验收。系统初验后投入试运行，试运行 30 日历天。 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，格式、已列内容不得自行更改，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。若供应商根据以上列明的采购内容需对各项费用进行分项明细报价的，请另行以附件形式提供，格式自拟。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：

二、报价情况说明（如果有）

（▲如供应商投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%），应提交成本测算说明(包括人工、设施设备采购或租赁、运维等成本构成)及相关证明材料，否则投标无效）

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（本项目不适用）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）或提供的关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

四、中小企业声明函

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”，即本项目未预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需在报价文件中提供中小企业声明函（附件5）。]

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“专门面向中小企业”，即本项目为预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业应在资格文件部分提供中小企业声明函，报价文件中无需重复提供。]

附件

# 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中共杭州市萧山区委组织部单位的2025年杭州市萧山区红领AI助手项目的采购活动提供本单位制造的货物本单位承担工程本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

# 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件4：业务专用章使用说明函

中共杭州市萧山区委组织部、杭州贯今工程咨询有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（填写单位名称。联合体参加的，联合体所有成员名称）参加 中共杭州市萧山区委组织部 的 2025年杭州市萧山区红领AI助手项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年杭州市萧山区红领AI助手项目，属于软件和信息技术服务业 ；承接企业为 （填写投标人单位名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 联合体投标的：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目，属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为 （填写联合体成员企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.非主体、非关键性工作分包的：2025年杭州市萧山区红领AI助手项目，属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为 （填写分包企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，该中小企业声明函无效；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；《中小企业声明函》未填写具体数据（无上一年度数据除外）的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.标的所属行业中小企业划分标准：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

4.事业单位、社会组织等非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持中小企业的相关政策。

# 附件6 联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001】投标。

一、各方一致决定，（填写联合体成员单位名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本项目项目负责人（ 填写姓名   ）由  （填写单位名称）  方派遣。

四、本次联合投标中，分工如下：（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

五、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。牵头人合同金额达到   %（应超过50%）。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

注：1.按本格式和要求提供。

2.附项目负责人单位社保缴纳证明。

联合体牵头人名称

(电子签名/物理公章)：

联合体成员名称

(电子签名/物理公章)：

日期：  年  月   日

# 附件7 分包意向协议

分包意向协议

（每个分包商单独提供）

（本项目同意将非主体、非关键性工作分包。若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；不以分包方式履行合同的，则无需提供。）

（填写投标人名称）若成为2025年杭州市萧山区红领AI助手项目【项目编号：330109260070010000001 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（填写投标人名称）与（填写分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（填写投标人名称）将   XX工作内容   分包给（填写分包供应商名称），（填写分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

1.中小企业合同金额达到 / %，小微企业合同金额达到    %。

投标人(电子签名/物理公章)：

分包供应商名称（电子签名/物理公章）：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件8：

关于符合本国产品标准的声明函

一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

……

二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：

| 计算公式 | 占比情况 |
| --- | --- |
| 比例=符合本国产品标准的投标产品成本之和提供的全部产品成本之和×100% | % |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日

【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。