竞争性磋商文件

项目名称：新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目

项目编号/包号：HHTD-DL-20261022

采 购 人：新疆维吾尔自治区生态环境厅

采购代理机构：新疆华恒通达项目管理有限公司

2026年4月

目 录

第一章采购邀请	1

第二章供应商须知	4

第三章评审方法和评审标准	18

第四章采购需求	27

第五章合同草案条款	36

第六章响应文件格式	65

# 第一章   采购邀请

项目概况

新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年04月30日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HHTD-DL-20261022

项目名称：新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：450000

最高限价（元）：450000

采购需求：

标项名称：新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目

数量：1

预算金额（元）：450000

单位：项

简要规格描述：

1、档案数字化：要求对待加工档案进行扫描前整理，包括对案卷内情况进行登记、扫描文件选择、目录数据校对及信息条目补录等工作环节：①对室藏纸质档案进行数字化加工，数量约为54万页，按A4幅面计算，4万条的信息著录、3万条的条目信息校对。②进行对库藏档案的换封皮、目录；③信息目录录入。协助完成库存档案移交工作。

2、档案管理系统运维：按照甲方要求，做好档案管理系统的日常维护工作，配合甲方做好系统功能优化、等级保护和密码应用测评的技术支持和问题整改工作。

3、完成档案管理系统升级，实现电子档案在线归档、采集、查询；完成办公系统接口开发及对接，并辅助完成2026年上半年的文书档案在线归档工作。整理数字档案室测评报告。

备注：合同履约期限：标项1：自合同签订之日起7个月内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有国家秘密载体印制资质证书(涉密档案数字化加工资质)乙级及以上（证书在有效期内，外省企业需提供保密局备案材料）。

三、获取采购文件

时间：2026年04月20日至2026年04月27日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月30日11:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年04月30日11:00（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区生态环境厅

地 址：乌鲁木齐水磨沟区南湖西路215号

联系方式：0991-4165477

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华恒通达项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-235

联系方式：15001697967
3.项目联系方式

项目联系人：谢宏英

电话：15001697967

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备招标项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. HHTD-DL-20261022; 新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额: 磋商保证金金额：9000.00元；（大写：玖仟元整） 磋商保证金收受人信息： 保证金收款人：新疆华恒通达项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐长沙路兵团支行 账号：30706101040009006 行号：103881070615 注：磋商保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在磋商截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在磋商截止时间前将原件提交至采购代理机构。以电子保函形式提交磋商保证金的，应在磋商截止时间前完成电子保函办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其磋商无效。 供应商在汇款时务必注明所投项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。 网银转账或银行电汇（须从其单位基本账户转出）。 |
| 11.8.5 |  | 磋商证金不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90 日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟。 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为成交供应商 □随机抽取 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：______。 （1）可以分包履行的具体内容：______； （2）允许分包的金额或者比例：______； （3）其他要求：______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：新疆华恒通达项目管理有限公司总工办； 联系电话：15899168386 通讯地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际21楼A21-235。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交供应商以成交金额为基准价格，参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号文件）向采购代理机构支付代理费。 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费。 |

## 供应商须知

### 一  说  明

1   采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1   采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2   供应商（也称“ 申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3   联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1   资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2   项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3   是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3   现场考察、磋商前答疑会

3.1   若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2   由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解 ，影响响 应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1   采购本国货物、工程和服务

4.1.1  政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2  本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3  进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

4.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1  中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25% （含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品 ），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和    国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在    职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法    签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3   政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4   非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4     正版软件

4.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5     网络安全专用产品

4.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6  采购需求标准

4.6.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.6.2  其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5   响应费用

5.1   供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二 竞争性磋商文件

6   竞争性磋商文件构成

6.1   竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章     采购邀请

第二章     供应商须知

第三章     评审方法和评审标准

第四章     采购需求

第五章     合同草案条款

第六章     响应文件格式

6.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应 ，否则响应无效。

7   对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1   采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2   上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出， 因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3   澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三  响应文件的编制

8   响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1   本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应 ，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2   除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3   除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准 。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9   响应文件构成

9.1   供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2   对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效 。未标记 “实质性格式 ”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3   第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4   对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》 的偏差和例外 。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5   供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1  所有响应均以人民币为计价货币。

10.2  供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2  交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前完成电子保函办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

11.4  供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5  磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6  供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7  采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1  供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1  响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》 中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1   竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件 、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2  竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

### 四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 本项目使用新疆政府采购电子交易平台（政采云）。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

16.1  响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2  供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 五  评审

17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2  本项目解密使用新疆政府采购电子交易平台（政采云）。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

17.3  供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将 及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4  供应商不足3家的，不予解密。

17.5  本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的 ，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1  见第三章《评审方法和评审标准》。

### 六     确定成交

20 确定成交供应商

20.1  采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商 。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1  采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内 ，在新疆政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1个工作日。

21.2  成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后 ，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1  出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3  除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23 签订合同

23.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号 、采购金额、采购数量 、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2  成交供应商拒绝签订政府采购合同的 ，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3  联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4  政府采购合同不能转包。

23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的 ，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体 ，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1  询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2  质疑

24.2.1  供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3  供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4  供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、评审方法

1   响应文件的资格审查和符合性审查

1.1  磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3  《资格审查要求》见下表：

## 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 供应商具有国家秘密载体印制资质证书(涉密档案数字化加工资质)乙级及以上（证书在有效期内，外省企业需提供保密局备案材料） | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 | 磋商保证金凭证/交款单据电子件 |
| 5 | 获取竞争性磋商文件 | 在规定期限内通过新疆政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性磋商文件。 | 提供政采云平台的获取采购文件回执函 |

## 1.4    《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按磋商文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个标段中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过磋商文件中规定的项目/标段预算金额或者项目/标段最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件中承诺的投标有效期满足磋商文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照磋商文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

2   磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1   磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2   在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3   对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4   供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5   响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2   磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中 “不允许 ”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许 ”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3  供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人） 或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6   磋商结束后 ，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7   磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的 ，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家 。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8  最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3   最后报价的算术修正及政策调整

3.1   最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容 ，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2   最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1  竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：__________

■无，按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。

3.2.2  大写金额和小写金额不一致的 ，以大写金额为准；

3.2.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6  修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3   落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1  对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包 ，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2  对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3   组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4   价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5   中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6   监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7   残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8   若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9   其他为落实政府采购政策实施的优先采购：_____。

4   磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1    供应商对实质性变动不予确认的；

4.2    不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3    未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4    如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5    响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6    最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7    其他：  /  。

5   评审方法和评审标准

5.1   本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法 。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2   竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3   非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施 政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /    。

5.4 关于启动异常低价投标（响应）审查程序及处理方式

5.4.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（本条中响应报价指的是最后报价）

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.4.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

6   确定成交候选人名单

6.1   磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2   磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  3  名的供应商为成交候 选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依 次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3   磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7   报告违法行为

7.1     磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标标准

| 项目 | 内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （10分） | 报价 （10分） | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统 一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10 此处最后报价指经过报价修正 ，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 商务部分 （26分） | 项目团队人员 （10分） | 1、供应商能够对本项目提供熟练、稳定的管理、技术及操作人员，项目团队有省级及以上档案部门颁发的档案专业培训并取得证书，每有1人得1分，此项最高得4分，未提供不得分。 2、拟投入项目人员中具有《专业技术人员继续教育专业科目培训合格证书》档案专业中级证书和保密教育培训证书，每提供1个得0.5分，最多得4分。 3.项目运维人员具有《安全运维工程师（高级）》，得1分；具有《信息系统运维管理工程师（高级）》得1分；没有不得分。 注：以上人员提供证书复印件以及人员近一年社保缴纳证明、保密局备案材料证明，缺一项视为不满足。 |
|  | 软件系统研发（运维）能力（6分） | 根据本项目相关招标范围，投标供应商需提供以下证书。 基于（或利用）AI的档案智能鉴定系统； 2.开放档案综合利用系统； 3.智慧档案管理系统著作权证书 以上证书须提供证书原件扫描件并加盖投标供应商公章，且证书在有效期内，每提供一项得2分，满分6分； |
|  | ## 类似业绩 （10 分） | 提供近三年（2023年4月1日至今）类似档案系统升级及数字化项目业绩，服务内容（合同内容）中含：档案数字化加工（整理、扫描或录入）、系统维护、系统接口开发、数字化加工（扫描、录入、质检）软件、OCR识别的，每提供一个有效业绩得2 分，最高得10 分，业绩重复、证明内容交叉不累计计分。（提供有效合同，能清晰反映项目的名称、金额、单位盖章，否则将不予认定）满分 10 分。 |
| 技术部分 （64分） | 采购需求响应 （10分） | 采购需求要求完全符合采购文件要求没有负偏离的得10分；采购需求要求有负偏离的一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 （14分） | 供应商提供了项目实施方案，内容包含但不限于： ①整体设计思路； ②详细系统规划； ③项目具体实施说明； ④质量保障措施； ⑤应急管理措施； ⑥故障处置流程； ⑦运行维护计划等内容； 1.方案内容全面详细，可行性、针对性、完全符合本项目采购需求，得14分； 2.方案内容较详细，可行性、针对性、基本符合本项目采购需求，得7分； 3.方案不完整，可行较差，仅部分符合本项目采购需求，得3分； 4.未提供不得分； |
|  | 安全保密方案 （10分） | 安全保密方案：根据供应商针对本项目提供的安全保密方案进行综合评分，包括但不限于①现场整体流程控制；②实施过程细节控制；③项目安全保密控制。以上内容为专门针对本项目编制，完全符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得10分，基本符合本项目采购需求，得5分；不符合本项目采购需求，得0分。 |
|  | 人员管理方案 （10分） | 人员管理方案：根据供应商针对本项目提供的项目人员管理方案进行综合评分，包括但不限于①项目人员培训管理；②现场人员日常管理；③现场人员绩效考核。以上内容为专门针对本项目编制，完全符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得10分，基本符合本项目采购需求，得5分；不符合本项目采购需求，得0分。 |
|  | 质量保障方案 （10分） | 质量保障方案：根据供应商针对本项目提供的项目质量保障方案进行综合评分，包括但不限于①项目质量检查标准；②质量检查措施；③质量控制保障措施。以上内容为针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得10分，基本符合本项目采购需求，得5分；不符合本项目采购需求，得0分。 |
|  | 售后方案 （10分） | 方案包含但不限于： ①服务人员配置； ②服务响应时间及内容； ③故障排除时间及措施； ④突发事件处理措施； ⑤服务保障措施； ⑥巡检服务内容等。 根据以上内容进行综合评分： 1.方案内容全面详细，可行性、针对性、完全符合本项目采购需求，得10分； 2.方案内容较详细，可行性、针对性、基本符合本项目采购需求，得5分； 3.方案不完整，可行较差，不符合本项目采购需求，得0分； 4.未提供不得分。 |

# 第四章   采购需求

(一)项目内容

1、档案数字化：要求对待加工档案进行扫描前整理，包括对案卷内情况进行登记、扫描文件选择、目录数据校对及信息条目补录等工作环节：①对室藏纸质档案进行数字化加工，数量约为54万页，按A4幅面计算，4万条的信息著录、3万条的条目信息校对。②进行对库藏档案的换封皮、目录；③信息目录录入。协助完成库存档案移交工作。

2、档案管理系统运维：按照甲方要求，做好档案管理系统的日常维护工作，配合甲方做好系统功能优化、等级保护和密码应用测评的技术支持和问题整改工作。

3、完成档案管理系统升级，实现电子档案在线归档、采集、查询；完成办公系统接口开发及对接，并辅助完成2026年上半年的文书档案在线归档工作。整理数字档案室测评报告。

(二）对投标单位要求

1、供应商应具有档案数字化加工必要的专业技术和相应的软硬件设备，确保有稳定、专业的档案扫描数字化加工服务队伍。

2、供应商在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，并提出纸张质地状况较差档案扫描的实现方法，确保较薄纸张（如信纸、便笺纸)、破损纸张、底灰较深（如草浆纸、油印纸）、字迹较浅（如铅笔字迹）等纸张质地状况较差的档案扫描图像清晰，又不损伤档案原件。

3、供应商根据对本项目的理解，在技术文件中明确提出档案加工作业流程，图像处理方法，质量控制及差错防范措施。要求供应商在档案数字化加工的各个环节都有相应的检测软件对图像数据信息、目录数据信息的完整性、准确性和图文挂接的准确率进行自检，同时为招标方提供一套准确、方便快捷的检测软件对加工成果质量进行验收。（项目质量保证体系）

4、供应商须在投标方案中明确加工场地规划提供的扫描场地大于等于40平方米，说明所配备的硬件数量及规格，软件和网络环境，人员分工安排等。

5、供应商应按照项目需求提出相应的具体进度计划安排。

6、供应商系统运维人员具有安全运维资质。

7、供应商完成现有档案系统升级，实现现有档案的采集、归档、管理和利用。

8、完成与办公系统接口开发与对接，实现收（发）文自动归档，电子文件自动捕获，流程信息同步归档，利用程序联动，档案移交、销毁、鉴定流程互通，档案数据统计自动同步。

9 供应商必须在投标文件中确定项目主管，说明主要参与人员的职责及任务，并附简历。所确定的人员原则上不允许更换，如更换须经采购人同意。

10、供应商必须在投标文件中明确数字化加工现场的安全、保密、人员管理制度。为确保扫描过程中的档案安全，需要投标方在工作场所安装探头，对扫描加工过程实施全程监控、录像。（项目安全保证体系）

(三）档案数字化工作要求

总体质量要求

1、要求采用A4高速扫描、平板扫描方式，以确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

2、符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》、和自治区《档案数据接收规范及著录要求》。

3、保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

档案整理

档案整理、装订在扫描之前，对待加工档案实体进行适当整理，并视需要作出标识，确保档案数字化质量。档案扫描完成后，拆除过装订物的档案要进行细致认真的装订。具体装订要求如下：

1、遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。并保持每页档案 原有的排列顺序不变。

2、档案装订应按照历史档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订）。

3、对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。

4、档案装订必须釆用专业装订线进行装订，不可使用金属装订物；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。

5、档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。

6、档案装订应尽可能地按照原来的装订孔位进行穿线装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。

7、投标方将加工完成的档案分期分批移交招标方，交接双方在交接清单上签字， 完成交接验收工作，招标方档案管理人员负责将案卷退回库房。

档案扫描

1、扫描方式

根据档案幅面的大小选择相应规格的专业扫描仪进行扫描。大幅面档案可采用专用数码平台进行扫描或者采用图像拼接方式处理。同一页面有两个以上文件，需分别扫描。 要求采用平板拍描方式，以保护档案原件。

2、扫描色彩模式：

(1)页面为灰度、彩色两色，但字迹清晰度差或带有插图的档案，以及页面为多色文字的档案，采用灰度模式扫描。

(2)页面中有彩色插图的档案（如《环境监察》杂志封面、编辑的图册等），可视需要釆用彩色模式进行扫描。

3、扫描分辨率

纸质档案扫描影像文件的精度为300DPI；照片黑白影像文件的精度为300dpi，照片彩色影像文件的精度为300dpi，

4、扫描登记

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，登记扫描档案的页数、色彩模式、分辨率等。在登记的同时应注意核对每份文件的实际扫描页数与档案整理登记单时填写的文件页数是否一致，发现漏扫或错扫时应及时补扫，并在登记表上注明原因和处理方法。

5、扫描加工要求

（1）根据招标方提供的工作单核对目录，修改有错误的目录并将档案实体按照实际扫描页重新编号并填写到工作单中，作为文件和质检依据。

（2）启钉、拆分，保证纸张的平整、抚平边角。

（3）采用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。

（4）如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，应采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描。

（5）扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、 对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合。

（6）采用平板或高速进纸方式扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

（7）对于档案中折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。同一页面有两个以上文件，需分别扫描。

6、扫描后的影像存储格式

照片档案及特殊档案，需采用灰度或彩色扫描或特殊处理，灰度和彩色影像采用JPEG格式，图像压缩格式为JPEG。单盘调阅存储光盘内为 Microsoft Access数据库；光盘单盘调阅的图像存储方式釆用多页TIFF格式；长久保存的光盘的图像存储方式采用单页TIFF格式。

扫描图像处理

扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：

1、纠偏：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不得大于2度，对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

2、去污及裁边处理：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、 黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。为了节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边。

3、字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。

4、图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。

5、图像拼接：对大幅面档案进行分区扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。

7、图像数据质量检验

（1）对图像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查。发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像的处理。

（2）由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描。

（3）发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。

（4）发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

（5）认真填写相关表单，记录质检结果和处理意见。

图像存储

1、存储格式

原始保存图像数据格式应为采用单页的TIFF或者JPG格式存储。同一全宗内，只能选择一种格式，不得混用。

目录建库及著录

1、目录数据格式选择

目录建库应选择通用的数据格式，所选定的数据格式应能通过XML文档进行数据交换。XML文档定义待加工企业签订合同时在有关技术附件中明确。

目录数据在图像外单独存储，数据能导出DBF、EXCEL和HT格式进行保存。EXCEL 格式用于目录打印，XML格式用于数据交换浏览。

2、目录著录

按照文书档案的《电子版档案数据接收规范及著录要求》形成案卷目录和卷内文件目录。

3、目录数据质量检查

采用人工校对或软件自动校对的方式，对目录数据库的建库质量进行检查，核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格的数据进行修改或重录。

4、加工企业在加工期间必须免费为自治区生态环境厅提供独立的目录数据质检系统和统计系统。

数据挂接

扫描完成后的图像数据，需要与目录数据进行一一对应。其中，扫描文件以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页 数的图像文件。

1、汇总挂接

档案数字化转换过程中形成的目录数据库与图像数据库，通过质检环节确认为“合格”后，通过在线或离线方式加载到数据服务器端汇总。通过编制程序或借助相应软件，实现目录数据对相关联的数字图像的批量、快速挂接。索引挂接要求兼容性良好，保证数据的安全性，防止数据泄漏和溢出。

2、数据关联

以纸质档案目录数据库为依据，将每一份纸质档案文件扫描所得的一个或多个图像存储为一份图像文件。将图像文件存储到相应文件夹时，要认真核查每一份图像文件的名称与档案目录数据库中该份文件的档号是否相同，图像文件的页数与档案目录数据库中该份文件的页数是否一致，图像文件的总数与目录数据库中文件的总数是否相同等。通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，为实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接提供条件。

3、交接登记

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，记录数据关联后的页数，核对每

一份文件关联后的页数与档案整理、扫描时填写的页数是否一致，不一致时应注明具体原 因和处理办法。

数据验收

投标方要建立严格的质量自检系统。可采用软件自动核对的方式以年度为单位进行 逐页检查，包括图像数据信息完整性检查、目录数据准确性检查、图像挂接准确性检查等。投标方应确保档案目录数据与档案扫描图像的一一对应，扫描图像与案卷目录、卷内目录100%挂接正确，并将正确的数据导入档案管理数据库中，确保加工扫描成果在招标方所使用的档案管理系统中有效检索和显示。加工企业必须根据自治区生态环境厅档案实际情况，提供有管理能力的数据质量管理检测系统来保证以下几个方面的数据加工质量。

1、目录数据验收

以年度为单位，对条目数量及其著录项目内容的准确性进行逐页检查，要求：（1） 档号的合格率达到100%; 录入的合格率要求达到100%; (3)选择扫描的文件页码的准确率要达到95%，不得漏缺页 (著录必须与原件一致，若原件有误必须注明并进行修改，确保最后挂接时具有唯一性）。(4)其他项目合格率达到98%以上（含98%)。

2、图像数据验收

以年度为单位，对图像数量及其图像内容的准确性进行检查。图像应符合本规范中 所规定的扫描分辨率、文件格式及色彩模式。要求：（1）图像文件的命名必须与条自档号相一致，准确率100%; (2)扫描图像完整性要求100%正确，完整性包括顺序准确，不多页少页，保持档案原版原貌；（3）图像的倾斜度、清晰度、整洁度等技术指标符合要求，要求抽检合格率达到98%以上(含98%)。

3、图文挂接准确率：档案目录数据（包含案卷目录和卷内目录）与扫描图像100%正确对应。

投标方进行全检后的数据要及时提交招标方进行验收。以上要求如发现一条不合格的，招标方有权不予提供错误数据并且不再提供下一批案卷，并将该批案卷全部退回给投标方重新检查修改，直到质检合格，因此造成的后果由投标方负责。招标方对一批次加工成果质量验收合格后，双方在当批次数据的验收报告上签字确定，投标方方能进入下一批次的档案接收扫描。

(十二）数据备份

1、投标方要将验收合格的完整数据及时进行备份，并向招标方移交。

2、备份方式：

（1）验收合格的完整数据及时导入招标方专用服务器实行在线存储备份，保证档案的利用与安全。

（2）刻录DVD光盘一式二份（普通光盘）：

300dpi数据光盘应包括：本盘内所包含档案卷号及图像清单（Excel格式）；档案扫描图像文件数据和档案目录数据；

（十三）档案管理系统运维

1、投标方每月对自治区生态环境厅档案管理系统的应用和数据库运行情况进行巡检；

2、投标方每周对档案管理系统的安全性进行检查，对数据库进行备份，确保应用安全和数据安全；

3、根据甲方实际需求做好系统用户的使用培训和技术支持工作；

4、根据工作要求不断完善平台功能，以满足自治区生态环境厅环境业务管理的需要；

5、按照甲方要求，对系统开展档案管理系统等级保护测评和密码应用测评工作中发现的问题进行整改。

（四）系统维护工作要求。

1、对系统维护的基本要求。

（1）投标单位必须具有软件开发和维护能力。

（2）投标单位具备投标产品著作权证书或产品授权证书。

（3）投标单位必须在乌鲁木齐建立针对本系统的维护中心。

（4）投标单位必须具有稳定、可靠的技术支持人员。

（5）维护方式为上门服务、网上协助、电话咨询等相结合的方式。维护单位为全疆所有市场监督登记机关。

（6）提供热线电话，及时解决档案在线查询过程中的问题。

2、系统维护响应时间要求

故障响应时间为2小时，电话服务未能解决的问题乌鲁木齐市2小时内提供上门服务。

3、系统培训

中标方的技术支持人员有义务对用户的系统管理人员及使用人员进行培训，使管理人员能够进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练 掌握系统的各项功能和操作。培训采用现场培训和网上培训相结合的方式进行。

（五）档案管理系统升级技术要求

为了适应新的数据、安全、利用等需求需对原档案管理系统进行必要的升级改造。

系统开发语言和技术架构的升级：原有的系统无法实现跨平台部署，尤其是当前国产化环境不断推广的背景下，原有的系统已经无法在信创平台进行部署使用，系统升级采用JAVA语言开发，严格遵循J2EE规范构建，通过对系统架构的升级，合理集成以J2EE为标准的软件产品及采用中间件技术的组件或构件产品，建立面向服务的SOA架构体系，可以得到较好的稳定性、高可靠性和可扩充性，方便移植和重用。通过升级，应用系统不依赖任何特定操作系统、中间件、硬件，可以实现系统在异构平台下的兼容性和移植性。

对原系统各功能模块进行全面升级，以满足新的需求和数据

开发档案管理系统和业务系统的接口。现有档案管理系统无法实现和业务系统的数据交换和数据同步，通过档案系统的升级改造实现业务系统和档案系统新增数据的关联和实时更新。如实现档案系统和业务系统企业基本信息、类型、状态的关联和实时更新，实现业务系统和档案系统数据的实时交换、相互调用，实现电子文件移交、变更等数据相互比对、验证、同步等。

建立全面的系统安全防护体系。随着电子档案网络化查询应用的不断扩大和发展，尤其是要开通基于外网的在线查询服务，必须建立包括数据安全防护、组合式授权管理、文件传输下载、身份认证等在内的全面的系统安全防护体系，原有的安全机制远不能满足上述系统安全要求。

对业务流程的不断改进。为适应生态环境厅行政管理职能转变，积极推进生态环境管理创新，新疆生态环境厅正大力推行便民服务、提速增效措施，逐步实现“无纸化办公”。为适应“无纸化办公”发展趋势，系统需要实现对网上系统生成的电子文件进行归档的功能，实现从以上业务系统中获取电子文件数据，并通过数据转换、人工调整和校核等操作后及时归档为成品电子档案，提高档案的归档及查询利用效率。除此之外，生态环境厅管理业务中的多个业务流程都发生了改变，新系统需要适应新的业务流程。

数字化加工技术的升级。在扫描和影像处理技术上，目前的技术水平已有飞速发展和提高。系统有必要应用最新的图像压缩处理、自动加密存储和虚拟文件技术，以提高电子档案影像质量和数字化加工过程的安全性。

2、性能需求

（1）可用性：系统操作灵活方便、好记易学、实用高效。

（2）可靠性：系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力。

（3）健壮性：系统应具备较强的容错、数据恢复与稳定运行的能力。

（4）安全性：系统应提供全面、有效的系统安全机制，能有效防止数据外泄和非法用户入侵。

（5）开放性：系统具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接。

（6）扩展性：要求易于扩展和升级，能够根据用户的具体需求快速、方便地扩展原系统的功能，以更好地满足用户新增和变更的业务需求。

3、安全需求

（1）统一登录和身份认证

提供统一的认证服务器，建立统一的安全认证和访问控制机制，实现统一登录，确保系统安全。

（2）访问控制

用户所能够访问的信息需受到严格控制，确保控制用户在指定密级范围、在指定的查询范围，在指定的计算机资源，杜绝非法访问。

（3）安全日志

系统能够记录每个用户所执行的操作并尽可能完整记录，不仅可以在平时进行调阅监控，在出现问题时还可以分清责任。

4、接口需求

系统在建设过程中，需要充分考虑内部和外部的各种接口，确保系统具有良好的可扩展性。有关需求分析如下：

（1）不同系统

在局域网，原有档案系统的数据、新的业务系统产生的电子档案都必须全部导入档案综合管理系统。

（2）不同网域

外网和生态环境厅内部网之间的访问、数据交换及数据导入。

（3）不同单位

自治区生态环境厅和所属的地市生态环境局企业信息和档案数据的实时同步和访问。

5、其它需求

（1）项目要求采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设。

（2）项目设计应符合档案信息化建设长期发展战略要求，系统设计综合先进性、实用性与扩展性的特点。

（3）各个应用系统虽在物理隔离的外网和内网，都是数字档案的组成部分，必须与现有、计划继续使用的应用软件一起整合，做到无缝衔接，构成一个完整的系统体系。

（4）项目建设应确保应用系统与档案信息数据运行安全可靠。

（5）项目设计应支持多种结构与格式的档案数据管理。

（6）系统应提供档案数据各种标准化转换接口，按照本部门提供的相关数据格式交换标准，进行大批量的数据格式转换功能。

（7）系统应支持海量（T级）的档案数据的运转与管理，支持海量数据库智能检索、跨库检索、二次检索等等多种检索途径。

（8）系统应具有标准化的数据导出能力，按用户需要，全部或有选择地批量导出各种类型档案数据。

6、功能需求

（1）对原系统功能模块进行全面升级，以满足新的要求。

随着近两年随着信息化的发展，档案的采集、管理、查询、利用等方式都发生了较大的改变，为了适应业务需求和应用效率提高的需要迫切需要对原系统的一些功能做一升级，主要包含一下几个方面：

◇ 档案门类管理按照所见即所得的方式由用户自行定义，包括用户的各类界面、数据规则、档号规则等，通过门类的管理系统具有更好的扩展性和灵活性，可以满足各种业务类型的档案；

◇  增加在线归档、Excel导入和离线接收，档案的采集手段更加丰富；

◇  在档案的接收、归档、移交等环节增加四性检测功能，确保的档案的完整性、真实性、可用性和安全性；

◇  通过对档案元数据的采集，完善档案全生命周期的管理，实现对档案的追根朔源；

◇  组合式、卡片式、多关键字等检索手段的升级改造完善档案综合检索、全域检索、跨类检索和全库检索功能；

◇  档案的统计功能更加丰富，馆藏统计以柱状图、饼状图等直观的形式展现馆藏总量、年度归档的情况，利用统计按照用户浏览、下载、借用等情况分门别类进行统计。

◇  按照档案馆的移交技术规范生成离线移交数据包，实现电子档案的离线移交。

◇  完成与CA接口的对接工作。一是档案管理系统接收CA推送的全程化业务过程中的相关数据，二是CA接收档案管理系统的返回信息，根据返回信息确保数据的一致性和完整性。

◇  打印、下载方式升级。改变原来的按目录打印、下载升级为按卷、按企业下载、打印。

◇  显示、浏览模式升级。对档案的显示、浏览方式进行优化和升级，以适应不同格式的档案文件。

◇  系统结构、数据接口、数据库的优化。目前原有系统中对查询文件、数据库都比较稳定，但因为系统中需要增加文件打包、整体文件下载以及其他并发任务功能，需要对系统的一些结构、数据接口、数据库等进行调整和优化，以提高系统运行效率。

（2）原有功能模块的优化。对原有系统中效率不高、使用不方便的一些功能模块进行优化，以改善用户体验。

◇ 在档案新建时，系统调取数据中心推送的基本信息自动填写新的信息。

◇ 和业务系统对接环节业务流程做调整：迁移档案时先做档案迁移，检查后确认再做业务系统迁移。

◇ 通过接口方式实现上下级档案系统之间的数据交换。

◇ 调取数据中心推送数据和档案管理系统对比，保证数据完整性。

（3）新增部分功能

- ◇卡片查询：一是条件查询：支持按自然人身份证号、统一社会信用代码、注册号等条件查询主体企业的基本信息。可以将查询出的结果导出Excel表格，可以按预设的卡片模板将查询出的所有数据生成PDF文件打包为ZIP，供客户下载使用。二是模板查询：系统预设3个模板：自然人身份证号、统一信用代码；用户可自主下载对应模板并填写数据后上传模板至前端浏览器，将会查出所上传模板数据相关的数据；可以将查询出的结果导出Excel表格，可以按预设的卡片模板将查询出的所有数据生成PDF文件、加盖登记机关公章后打包为ZIP，供客户下载使用。

7、电子档案接口开发

电子档案接口开发，通过标准化接口技术，实现档案管理系统与OA系统、业务审批系统、上级档案平台、人事管理系统等三方系统的数据互通、文件互传、流程互联，完成电子文件自动采集、在线归档、授权利用、状态回传等功能，实现档案全流程电子化、无纸化管理。

(十四）合同履约期限：自合同签订之日起7个月内完成。

（十五）付款方式

（1）合同签订后7日内，甲方支付合同总金额的40%首付款，作为项目预付款；

（2）本项目完成60%，甲方组织完成验收考核，考核合格后，乙方向甲方提供合同全额发票后，甲方支付合同总额的30%给乙方；

（3）项目完成后验收合格，甲方按最终完成的实际数量支付项目余款。

# 第五章     合同草案条款

（本合同文本仅供参考，最终签订文本以甲乙双方签订为准。）

## 合同号：

新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目合同

## 甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

## 乙方：

## 甲方：（建设方）新疆维吾尔自治区生态环境厅

## 乙方：（承建方）

新疆维吾尔自治区生态环境厅 （下称甲方）和   （下称乙方）就新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目事宜，经双方友好协商，一致同意依照《中华人民共和国合同法》签订本合同。

1. 定义

1.1 在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“甲方”指的是新疆维吾尔自治区生态环境厅。

(b)“乙方”指的是。

(c)“合同”指的是甲方和乙方之间的新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目合同，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(d)“合同价格”是指在合同下可付给乙方的全部正确履行合同义务的价格。

(e)“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、材料、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(f)“工程”系指乙方对所提供的货物的制作及其它相关部分的施工。

(g)“服务”系指合同规定乙方须承担的新疆维吾尔自治区生态环境厅档案系统升级及档案数字化项目。

(h)“甲方、发包方”系指通过招标采购，接受合同货物、承包施工及服务的企业或单位。

(i)“乙方、承包方”系指提供合同货物或服务、承包施工的经济实体。

(j)“现场”系指将要进行档案数字化加工的地点。

(k)“验收”系指甲方依据文件规定接受档案数字化加工服务所依据的程序和条件。

2. 合同标的

2.1乙方同意向甲方提供档案数字化加工和供应设备及材料，甲方同意从乙方购买档案数字化加工服务

2.2 合同产品的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》。

2.3 乙方提供合同服务及范围按采购文件和乙方报出的并经甲方同意认可的服务和采购范围执行。

3. 合同价格

3.1 以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及乙方完成对合同应承担的义务为基础。

本项目金额预计：    元（大写：     ），该价格包括服务人员工资及各种税费、服务成果、服务费、人员意外伤害保险费、乙方应纳税款等。最终以实际扫描验收合格的页数核算。

3.2 合同分项价格

档案扫描前整理单价：   元/页，预计    页，共计   元，最终以实际扫描前整理验收合格的页数核算。

照片档案整理单价：   元/张，预计    张，共计   元，最终以实际扫描验收合格的张数核算。

照片档案扫描单价：   元/张，预计    张，共计   元，最终以实际扫描验收合格的张数核算。

档案扫描单价：   元/页，预计    页，共计   元，最终以实际扫描验收合格的页数核算。

信息录入单价：    元/条，预计   条，共计   元，最终以实际录入的条数核算。

条目校对单价：    元/条，预计    条，共计   元，最终以实际录入的条数核算。

通过自治区数字档案室测评服务（一批）：   元。

OA接口费（一批）：   元。

数字化加工软件（一套）：   元。

档案管理系统运维：    元（按照甲方要求，做好档案管理系统的日常维护工作，配合甲方做好系统功能优化、等级保护和密码应用测评的技术支持和问题整改工作）。

3.3 上述合同价格为单价合同，是服务采购、合同服务和技术文件交货时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

4. 付款方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

先票后款，乙方开具等额合法发票交付甲方后甲方支付等额款项。

4.2 本合同的付款

4.2.1 合同签订后7日内，甲方支付合同总金额的40%首付款，作为项目预付款，即：    元（大写：   ）。

4.2.2 本项目完成60%，甲方支付乙方合同总金额的30%的款项，即 元（大写：         ）。

4.2.3 项目完成后经验收合格，甲方按最终完成的实际数量支付项目余款。

4.3项目执行中采用：费用结算以最终验收合格的数字化数据、硬件采购数量和数字档案室建设实际费用核算。

4.3.1 甲方超过约定的支付时间不支付价款，成交供应商可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到成交供应商通知后仍不能按要求付款，可与成交供应商协商签订延期付款协议，经成交供应商同意后可延期支付。如因财政拨款原因及不可抗力造成甲方无法按期付款的，甲方不承担违约责任。

4.3.2 甲方不按合同约定支付价款，双方又未达成延期付款协议，导致产品无法生产，供应商可停止生产，由甲方承担违约责任。

4.3.3、如因甲方的原因延误加工周期及时间，加工周期顺延，乙方不承担上述条款的责任。

4.3.4、如因乙方的原因延误加工周期及时间，加工周期不可顺延，一切损失由乙方负责。

5.完工期

5.1完工期：自合同签订之日起7个月内完成。

6.质量、质量保证期及售后服务要求

6.1 质量要求：

6.1.1 乙方提供的设备材料必须满足甲方技术要求

6.1.2乙方提供的电子档案经评定及验收后要求达到国家《纸质档案数字化技术规范》标准。

乙方按照甲方要求：1、完成档案数字化：要求对待加工档案进行扫描前整理，包括对案卷内情况进行登记、扫描文件选择、目录数据校对及信息条目补录等工作环节：①对室藏纸质档案进行数字化加工，数量约为54万页，按A4幅面计算，4万条的信息著录、3万条的条目信息校对。②进行对库藏档案的换封皮、目录；③信息目录录入。协助完成库存档案移交工作。

2、完成档案管理系统运维：按照甲方要求，做好档案管理系统的日常维护工作，配合甲方做好系统功能优化、等级保护和密码应用测评的技术支持和问题整改工作。

3、完成档案管理系统升级，实现电子档案在线归档、采集、查询；完成办公系统接口开发及对接，并辅助完成2026年上半年的文书档案在线归档工作。整理数字档案室测评报告。

6.2 质保期：项目验收合格之日起一年。

6.3 售后服务要求

（1）成交供应商应根据项目要求建立售后服务体系，在质保期内为用户提供广泛、及时的技术支持与售后服务(包括上门服务)，在服务期内采用上门服务和电话咨询相接合的方式。故障相应时间为2小时，电话服务未能解决的问题乌鲁木齐市24小时内提供上门服务。

（2）项目中涉及到第三方产品，由我方负责主动协调、联系、排除故障，直到用户满意为止。听取客户意见，妥善协调项目实施各参与方关系，质保期为从项目验收合格之日起一年；

（3）经过档案数字化加工得到的服务成品完全符合国家《纸质档案数字化技术规范》各项标准；

（4）制作文件目录（案卷目录、文件目录）电子档案数据备份光盘一式二份；

（5）提供符合自治区生态环境厅验收标准的档案成品装订；

（6）保证档案目录和档案图像数据顺利批量的挂接到用户数据库中；  7.验收要求

7.1总体质量要求

1、要求采用A4高速扫描、平板扫描方式，以确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

2、符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》、和自治区《档案数据接收规范及著录要求》。

3、保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

7.2档案整理

档案整理、装订在扫描之前，对待加工档案实体进行适当整理，并视需要作出标识，确保档案数字化质量。档案扫描完成后，拆除过装订物的档案要进行细致认真的装订。具体装订要求如下：

1、遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。并保持每页档案 原有的排列顺序不变。

2、档案装订应按照历史档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订）。

3、对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。

4、档案装订必须釆用专业装订线进行装订，不可使用金属装订物；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。

5、档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。

6、档案装订应尽可能地按照原来的装订孔位进行穿线装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。

7、投标方将加工完成的档案分期分批移交招标方，交接双方在交接清单上签字， 完成交接验收工作，招标方档案管理人员负责将案卷退回库房。

7.3档案扫描

1、扫描方式

根据档案幅面的大小选择相应规格的专业扫描仪进行扫描。大幅面档案可采用专用数码平台进行扫描或者采用图像拼接方式处理。同一页面有两个以上文件，需分别扫描。 要求采用平板拍描方式，以保护档案原件。

2、扫描色彩模式：

(1)页面为灰度、彩色两色，但字迹清晰度差或带有插图的档案，以及页面为多色文字的档案，采用灰度模式扫描。

(2)页面中有彩色插图的档案（如《环境监察》杂志封面、编辑的图册等），可视需要釆用彩色模式进行扫描。

3、扫描分辨率

纸质档案扫描影像文件的精度为300DPI；照片黑白影像文件的精度为300dpi，照片彩色影像文件的精度为300dpi，

4、扫描登记

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，登记扫描档案的页数、色彩模式、分辨率等。在登记的同时应注意核对每份文件的实际扫描页数与档案整理登记单时填写的文件页数是否一致，发现漏扫或错扫时应及时补扫，并在登记表上注明原因和处理方法。

5、扫描加工要求

（1）根据招标方提供的工作单核对目录，修改有错误的目录并将档案实体按照实际扫描页重新编号并填写到工作单中，作为文件和质检依据。

（2）启钉、拆分，保证纸张的平整、抚平边角。

（3）采用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。

（4）如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，应采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描。

（5）扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、 对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合。

（6）采用平板或高速进纸方式扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

（7）对于档案中折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。同一页面有两个以上文件，需分别扫描。

6、扫描后的影像存储格式

照片档案及特殊档案，需采用灰度或彩色扫描或特殊处理，灰度和彩色影像采用JPEG格式，图像压缩格式为JPEG。单盘调阅存储光盘内为 Microsoft Access数据库；光盘单盘调阅的图像存储方式釆用多页TIFF格式；长久保存的光盘的图像存储方式采用单页TIFF格式。

7.4扫描图像处理

扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：

1、纠偏：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不得大于2度，对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

2、去污及裁边处理：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、 黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。为了节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边。

3、字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。

4、图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。

5、图像拼接：对大幅面档案进行分区扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。

7、图像数据质量检验

（1）对图像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查。发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像的处理。

（2）由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描。

（3）发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。

（4）发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

（5）认真填写相关表单，记录质检结果和处理意见。

7.5图像存储

1、存储格式

原始保存图像数据格式应为采用单页的TIFF或者JPG格式存储。同一全宗内，只能选择一种格式，不得混用。

7.6目录建库及著录

1、目录数据格式选择

目录建库应选择通用的数据格式，所选定的数据格式应能通过XML文档进行数据交换。XML文档定义待加工企业签订合同时在有关技术附件中明确。

目录数据在图像外单独存储，数据能导出DBF、EXCEL和HT格式进行保存。EXCEL 格式用于目录打印，XML格式用于数据交换浏览。

2、目录著录

按照文书档案的《电子版档案数据接收规范及著录要求》形成案卷目录和卷内文件目录。

3、目录数据质量检查

采用人工校对或软件自动校对的方式，对目录数据库的建库质量进行检查，核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格的数据进行修改或重录。

4、加工企业在加工期间必须免费为自治区生态环境厅提供独立的目录数据质检系统和统计系统。

7.7数据挂接

扫描完成后的图像数据，需要与目录数据进行一一对应。其中，扫描文件以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页 数的图像文件。

1、汇总挂接

档案数字化转换过程中形成的目录数据库与图像数据库，通过质检环节确认为“合格”后，通过在线或离线方式加载到数据服务器端汇总。通过编制程序或借助相应软件，实现目录数据对相关联的数字图像的批量、快速挂接。索引挂接要求兼容性良好，保证数据的安全性，防止数据泄漏和溢出。

2、数据关联

以纸质档案目录数据库为依据，将每一份纸质档案文件扫描所得的一个或多个图像存储为一份图像文件。将图像文件存储到相应文件夹时，要认真核查每一份图像文件的名称与档案目录数据库中该份文件的档号是否相同，图像文件的页数与档案目录数据库中该份文件的页数是否一致，图像文件的总数与目录数据库中文件的总数是否相同等。通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，为实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接提供条件。

3、交接登记

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，记录数据关联后的页数，核对每

一份文件关联后的页数与档案整理、扫描时填写的页数是否一致，不一致时应注明具体原 因和处理办法。

7.8数据验收

要建立严格的质量自检系统。可采用软件自动核对的方式以年度为单位进行 逐页检查，包括图像数据信息完整性检查、目录数据准确性检查、图像挂接准确性检查等。投标方应确保档案目录数据与档案扫描图像的一一对应，扫描图像与案卷目录、卷内目录100%挂接正确，并将正确的数据导入档案管理数据库中，确保加工扫描成果在招标方所使用的档案管理系统中有效检索和显示。加工企业必须根据自治区生态环境厅档案实际情况，提供有管理能力的数据质量管理检测系统来保证以下几个方面的数据加工质量。

1、目录数据验收

以年度为单位，对条目数量及其著录项目内容的准确性进行逐页检查，要求：（1） 档号的合格率达到100%; 录入的合格率要求达到100%; (3)选择扫描的文件页码的准确率要达到95%，不得漏缺页 (著录必须与原件一致，若原件有误必须注明并进行修改，确保最后挂接时具有唯一性）。(4)其他项目合格率达到98%以上（含98%)。

2、图像数据验收

以年度为单位，对图像数量及其图像内容的准确性进行检查。图像应符合本规范中 所规定的扫描分辨率、文件格式及色彩模式。要求：（1）图像文件的命名必须与条自档号相一致，准确率100%; (2)扫描图像完整性要求100%正确，完整性包括顺序准确，不多页少页，保持档案原版原貌；（3）图像的倾斜度、清晰度、整洁度等技术指标符合要求，要求抽检合格率达到98%以上(含98%)。

3、图文挂接准确率：档案目录数据（包含案卷目录和卷内目录）与扫描图像100%正确对应。

进行全检后的数据要及时提交甲方进行验收。以上要求如发现一条不合格的，甲方有权不予提供错误数据并且不再提供下一批案卷，并将该批案卷全部退回给投标方重新检查修改，直到质检合格，因此造成的后果由投标方负责。甲方对一批次加工成果质量验收合格后，双方在当批次数据的验收报告上签字确定，乙方方能进入下一批次的档案接收扫描。

7.9数据备份

1、乙方要将验收合格的完整数据及时进行备份，并向甲方移交。

2、备份方式：

（1）验收合格的完整数据及时导入甲方专用服务器实行在线存储备份，保证档案的利用与安全。

（2）刻录DVD光盘一式二份（普通光盘）：

300dpi数据光盘应包括：本盘内所包含档案卷号及图像清单（Excel格式）；档案扫描图像文件数据和档案目录数据；

7.10档案管理系统运维

1、每月对自治区生态环境厅档案管理系统的应用和数据库运行情况进行巡检；

2、每周对档案管理系统的安全性进行检查，对数据库进行备份，确保应用安全和数据安全；

3、根据甲方实际需求做好系统用户的使用培训和技术支持工作；

4、根据工作要求不断完善平台功能，以满足自治区生态环境厅环境业务管理的需要；

5、按照甲方要求，对系统开展档案管理系统等级保护测评和密码应用测评工作中发现的问题进行整改。

7.11系统维护工作要求。

1、系统维护响应时间要求

故障响应时间为2小时，电话服务未能解决的问题乌鲁木齐市2小时内提供上门服务。

2、系统培训

乙方的技术支持人员有义务对用户的系统管理人员及使用人员进行培训，使管理人员能够进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练 掌握系统的各项功能和操作。培训采用现场培训和网上培训相结合的方式进行。

7.12档案管理系统升级技术要求

为了适应新的数据、安全、利用等需求需对原档案管理系统进行必要的升级改造。

1.系统开发语言和技术架构的升级：原有的系统无法实现跨平台部署，尤其是当前国产化环境不断推广的背景下，原有的系统已经无法在信创平台进行部署使用，系统升级采用JAVA语言开发，严格遵循J2EE规范构建，通过对系统架构的升级，合理集成以J2EE为标准的软件产品及采用中间件技术的组件或构件产品，建立面向服务的SOA架构体系，可以得到较好的稳定性、高可靠性和可扩充性，方便移植和重用。通过升级，应用系统不依赖任何特定操作系统、中间件、硬件，可以实现系统在异构平台下的兼容性和移植性。

对原系统各功能模块进行全面升级，以满足新的需求和数据

开发档案管理系统和业务系统的接口。现有档案管理系统无法实现和业务系统的数据交换和数据同步，通过档案系统的升级改造实现业务系统和档案系统新增数据的关联和实时更新。如实现档案系统和业务系统企业基本信息、类型、状态的关联和实时更新，实现业务系统和档案系统数据的实时交换、相互调用，实现电子文件移交、变更等数据相互比对、验证、同步等。

建立全面的系统安全防护体系。随着电子档案网络化查询应用的不断扩大和发展，尤其是要开通基于外网的在线查询服务，必须建立包括数据安全防护、组合式授权管理、文件传输下载、身份认证等在内的全面的系统安全防护体系，原有的安全机制远不能满足上述系统安全要求。

对业务流程的不断改进。为适应生态环境厅行政管理职能转变，积极推进生态环境管理创新，新疆生态环境厅正大力推行便民服务、提速增效措施，逐步实现“无纸化办公”。为适应“无纸化办公”发展趋势，系统需要实现对网上系统生成的电子文件进行归档的功能，实现从以上业务系统中获取电子文件数据，并通过数据转换、人工调整和校核等操作后及时归档为成品电子档案，提高档案的归档及查询利用效率。除此之外，生态环境厅管理业务中的多个业务流程都发生了改变，新系统需要适应新的业务流程。

数字化加工技术的升级。在扫描和影像处理技术上，目前的技术水平已有飞速发展和提高。系统有必要应用最新的图像压缩处理、自动加密存储和虚拟文件技术，以提高电子档案影像质量和数字化加工过程的安全性。

2、性能需求

（1）可用性：系统操作灵活方便、好记易学、实用高效。

（2）可靠性：系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力。

（3）健壮性：系统应具备较强的容错、数据恢复与稳定运行的能力。

（4）安全性：系统应提供全面、有效的系统安全机制，能有效防止数据外泄和非法用户入侵。

（5）开放性：系统具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接。

（6）扩展性：要求易于扩展和升级，能够根据用户的具体需求快速、方便地扩展原系统的功能，以更好地满足用户新增和变更的业务需求。

3、安全需求

（1）统一登录和身份认证

提供统一的认证服务器，建立统一的安全认证和访问控制机制，实现统一登录，确保系统安全。

（2）访问控制

用户所能够访问的信息需受到严格控制，确保控制用户在指定密级范围、在指定的查询范围，在指定的计算机资源，杜绝非法访问。

（3）安全日志

系统能够记录每个用户所执行的操作并尽可能完整记录，不仅可以在平时进行调阅监控，在出现问题时还可以分清责任。

4、接口需求

系统在建设过程中，需要充分考虑内部和外部的各种接口，确保系统具有良好的可扩展性。有关需求分析如下：

（1）不同系统

在局域网，原有档案系统的数据、新的业务系统产生的电子档案都必须全部导入档案综合管理系统。

（2）不同网域

外网和生态环境厅内部网之间的访问、数据交换及数据导入。

（3）不同单位

自治区生态环境厅和所属的地市生态环境局企业信息和档案数据的实时同步和访问。

5、其它需求

（1）项目要求采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设。

（2）项目设计应符合档案信息化建设长期发展战略要求，系统设计综合先进性、实用性与扩展性的特点。

（3）各个应用系统虽在物理隔离的外网和内网，都是数字档案的组成部分，必须与现有、计划继续使用的应用软件一起整合，做到无缝衔接，构成一个完整的系统体系。

（4）项目建设应确保应用系统与档案信息数据运行安全可靠。

（5）项目设计应支持多种结构与格式的档案数据管理。

（6）系统应提供档案数据各种标准化转换接口，按照本部门提供的相关数据格式交换标准，进行大批量的数据格式转换功能。

（7）系统应支持海量（T级）的档案数据的运转与管理，支持海量数据库智能检索、跨库检索、二次检索等等多种检索途径。

（8）系统应具有标准化的数据导出能力，按用户需要，全部或有选择地批量导出各种类型档案数据。

6、功能需求

（1）对原系统功能模块进行全面升级，以满足新的要求。

随着近两年随着信息化的发展，档案的采集、管理、查询、利用等方式都发生了较大的改变，为了适应业务需求和应用效率提高的需要迫切需要对原系统的一些功能做一升级，主要包含一下几个方面：

◇ 档案门类管理按照所见即所得的方式由用户自行定义，包括用户的各类界面、数据规则、档号规则等，通过门类的管理系统具有更好的扩展性和灵活性，可以满足各种业务类型的档案；

◇  增加在线归档、Excel导入和离线接收，档案的采集手段更加丰富；

◇  在档案的接收、归档、移交等环节增加四性检测功能，确保的档案的完整性、真实性、可用性和安全性；

◇  通过对档案元数据的采集，完善档案全生命周期的管理，实现对档案的追根朔源；

◇  组合式、卡片式、多关键字等检索手段的升级改造完善档案综合检索、全域检索、跨类检索和全库检索功能；

◇  档案的统计功能更加丰富，馆藏统计以柱状图、饼状图等直观的形式展现馆藏总量、年度归档的情况，利用统计按照用户浏览、下载、借用等情况分门别类进行统计。

◇  按照档案馆的移交技术规范生成离线移交数据包，实现电子档案的离线移交。

◇  完成与CA接口的对接工作。一是档案管理系统接收CA推送的全程化业务过程中的相关数据，二是CA接收档案管理系统的返回信息，根据返回信息确保数据的一致性和完整性。

◇  打印、下载方式升级。改变原来的按目录打印、下载升级为按卷、按企业下载、打印。

◇  显示、浏览模式升级。对档案的显示、浏览方式进行优化和升级，以适应不同格式的档案文件。

◇  系统结构、数据接口、数据库的优化。目前原有系统中对查询文件、数据库都比较稳定，但因为系统中需要增加文件打包、整体文件下载以及其他并发任务功能，需要对系统的一些结构、数据接口、数据库等进行调整和优化，以提高系统运行效率。

（2）原有功能模块的优化。对原有系统中效率不高、使用不方便的一些功能模块进行优化，以改善用户体验。

◇ 在档案新建时，系统调取数据中心推送的基本信息自动填写新的信息。

◇ 和业务系统对接环节业务流程做调整：迁移档案时先做档案迁移，检查后确认再做业务系统迁移。

◇ 通过接口方式实现上下级档案系统之间的数据交换。

◇ 调取数据中心推送数据和档案管理系统对比，保证数据完整性。

（3）新增部分功能

- ◇卡片查询：一是条件查询：支持按自然人身份证号、统一社会信用代码、注册号等条件查询主体企业的基本信息。可以将查询出的结果导出Excel表格，可以按预设的卡片模板将查询出的所有数据生成PDF文件打包为ZIP，供客户下载使用。二是模板查询：系统预设3个模板：自然人身份证号、统一信用代码；用户可自主下载对应模板并填写数据后上传模板至前端浏览器，将会查出所上传模板数据相关的数据；可以将查询出的结果导出Excel表格，可以按预设的卡片模板将查询出的所有数据生成PDF文件、加盖登记机关公章后打包为ZIP，供客户下载使用。

7、电子档案接口开发

电子档案接口开发，通过标准化接口技术，实现档案管理系统与OA系统、业务审批系统、上级档案平台、人事管理系统等三方系统的数据互通、文件互传、流程互联，完成电子文件自动采集、在线归档、授权利用、状态回传等功能，实现档案全流程电子化、无纸化管理。

8. 合同的变更、修改、中止和终止

8.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，乙方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和／或交货（完工）期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

8.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

8.3 根据9.2条款规定，如果甲方行使暂停权利后，甲方有权停付到期应向乙方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给乙方的暂停部分款项索回。

8.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

8.5 在合同执行过程中，若因乙方产品质量低劣或合同履行困难，甲方有权利终止合同并另择供货人。

## 9. 不可抗力

## 9.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

## 9.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

## 9.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，安装、试运行和验收等问题）。

## 9.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度(如参与项目人员跟不上、投入设备数量不足等原因),甲方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

## 10. 合同争议的解决

## 10.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

## 10.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交人民法院审理。

## 10.3 双方约定的有审判管辖权的审判机关为：甲方所在地法院

## 10.4 法院判决对双方都有约束力。

## 10.5 上述过程发生的费用除另有规定外，应由败诉方承担。

## 10.6 在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。

## 11. 税费

## 11.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

## 11.2 本合同价格为含税价。乙方提供的服务所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

## 12.本合同其它相关内容

## 12.1安全、保密要求：

## （1） 甲方审核乙方服务公司的背景情况，乙方为不得有外资背景和外籍人员的公司，乙方不得将加工服务的内容外包给第三方；双方必须签订安全保密协议，乙方公司负责对所有进行数字化加工的工作人员进行严格的考核、审查，进行保密教育、法律、法规教育，必须认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，实行军事化管理，不提供虚假个人信息，提供身份证原件及复印件、劳动合同复印件，随时备查，并不得随意更换工作人员，自愿接受保密审查，签订保密协议。

## （2） 乙方公司负责对全部工作场地工作时间无缝隙录音录像监控，全部工作完成后将视频录像资料刻录成光盘交招标单位留存。

## （3） 扫描现场的计算机及其他设备不能以任何方式连接广域网、局域网。封闭计算机上的所有输出接口（除扫描接口外），所有的设备外壳接地屏蔽，严防数据泄密。

## （4） 扫描现场的计算机上的存储设备（包括软驱、硬盘、MO驱动器、活动硬盘等）不能私自携带进出工作现场、不得违规记录、存储、复制秘密信息，不违规留存秘密载体。

## （5） 在扫描过程中，要保证档案的完整，不得损坏、丢失，严禁将档案带出工作区域，严禁修改档案内容。

## （6） 加强数字化加工人员管理，工作时间禁止一切会客，禁止将外人带进工作现场。

## （7） 未经甲方单位同意不得对数据进行拷贝、备份。

## （8） 工作结束后应将所有涉及客户方资料的数据或加工文档交其保管并签收。所有留在计算上的数据必须在客户的监督下做彻底销毁，不得以任何方式泄露所接触和知悉机关秘密信息。

## （9）严禁在工作场所接听电话，所有进场人员手机统一集中管理，进出场地所有人员必须进行移动通信设备和存储设备检查。

## （10）外包公司若违反上述承诺，自愿承担法律后果。

## （11）中标方必须严格遵守《中华人民共和国保密法》、《保密守则》以及《中华人民共和国档案法》等有关保密工作的规定。

## 12.2技术服务总体要求

## （1）严格按照国家档案局《中华人民共和国行业标准（DA/T31—2017）纸质档案数字化技术规范》进行数字化加工；

## （2） 在数据加工过程中严格按照数据加工工艺和流程进行操作，将质量管理渗透到工作的每一个环节；

## （3） 图像与目录分类、文件索引相匹配；

## （4） 数据库索引挂接正确率达95%；

## （5） 扫描影像原版原貌，扫描影像的清晰度与原件相近；

## （6） 签署保密协议，保证资料的保密性和安全性，负责对所有进行数字化加工的工作人员进行严格的考核、审查，进行保密教育，法律、法规教育；

## （7） 数字化加工过程中及加工结束后若发现电子数据有质量问题、有差错出现，无条件更正和返工；

## （8） 保证产品的分类、编排、存储方法等专业指标的正确性，须按规范要求进行；

## （9） 严格校验、校对规范，通过电子校对、专人手工校对、质量督导组抽校等质量检验工序保证产品质量，保证产品无差错；

## （10） 数据加工过程中的每一环节要有完整的登记、严格的交接手续。

## （11） 合同产品的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议附件二》。

## 12.3项目实施要求

## （1） 数字化加工技术要求

## 数字化加工生成的目录索引、各种格式的影像能够批量导入、导出现有的各种数据库要能与管理软件数据库中的目录进行批量挂接。

## 数字加工流程管理系统。对数字加工的每一个环节实行软件管理、软件控制、软件登记。保障数字加工的准确性、降低数字加工的错误率。

（2）并严格按照相关保密规定进行操作。

## （3）扫描、录入保密要求

## 要签订保密协议，保证扫描资料和数据处理各个环节的安全性和保密性，工作人员不得以任何形式向外界泄露、散播，确保最终用户资料不会遗失和泄漏。

## 扫描分辨率：300dpi，扫描模式：彩色、灰度。

## 供应商要根据上述要求编制合理可行的图像扫描、录入、质量检查、人员安排、提供使用的设备型号等方案。

## （4）图片处理

## 严格控制产品的质量，差错率不得超过工作量的5％。

## 对扫描形成的图像文件进行处理。对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。对图像页面中出现影响图像质量的杂质，如整体文字外部的黑线、黑框、黑边等应进行去污、裁边等处理，处理过程中应遵循展现档案原貌为主和兼顾美观的原则。质量要求视觉清晰、页面完整、无黑边、无歪斜，差错率不得超过工作量的5％。

## （5）原件装订：装订前检查档案数量是否正确，原件是否齐全；档案目录是否清晰并与档案实体相符；检查盒内文档的各种编号与盒面各项是否相符；检查文件排列顺序是否正确，文件放置方向是否正确。按照拆卷前的标准原样装订，必须保证恢复拆卷前的状态，不得有任何差错。

## （6）验收要求

项目完成后30个工作日内组织验收，确定参与验收人员，依据总体解决方案、技术要求和功能要求进行验收，验收要求：档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率5‰。扫描图像：漏扫率≤1‰。

图像质量：图像质量情况完好率99%。格式封装：图像文件的命名差错率≤5‰。著录：以案卷（文件）为单位，字段录入错误率≤5‰。

条目与图像挂接：挂接正确率100%，验收结束提出验收报告，双方签字盖章。

## （7）其它

## 完成本项目扫描、录入等所需的设备、材料、器材等均由供应商自备。合同签订后，将项目实施所需设备运往指定的实施地点，做好各项准备工作。设备、工作环境、安全措施由招标人认可后，方能开始实施。

## 13合同生效

## 13.1 本合同于     年     月     日由买卖双方法人代表或授权代表在             签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

## 本合同有效期从合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日止质保期满后货款及加工服务费结清时止。

## 13.2 本合同一式6份，其中乙方执1份，甲方执5份。

## 13.3合同范围内的所有服务必须由乙方提供，不得转包。甲方在监控过程中若发现有转包行为的且已形成事实，按转包金额的两倍进行罚款，罚金从服务款中扣除。

## 13.4本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给无关的第三方。

## 13.5 本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

## 13.6 买、卖双方签订的《服务协议》、乙方的评标答疑记录、及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

## 13.7 本合同未尽事宜双方协商解决。

## 14.违约责任

## 14.1乙方逾期提供服务的，乙方应按照逾期天数向甲方支付每日本合同标的总额10%的违约金，逾期超过约定期限  30 日不能按合同内容交付或提供服务的，经过  10  天催告期后，甲方可以解除合同，乙方因违约行为造成甲方实际损失和预计损失超过违约金的，超出部分继续应当由乙方承担赔偿。

## 14.2乙方所提供的技术质量未达到双方约定标准，乙方应当向甲方支付本合同标的总额10%的违约金。至乙方提供的项目成果符合甲方的技术要求时止。

14.3本合同一式6份，其中乙方执2份，甲方执4份。

## 甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅       乙方：

## 法人代表：                              法人代表：

## 委托代理人：                            委托代理人：

## 公    章：                              公    章：

## 签订日期：  年  月   日                 签订日期： 年 月  日

附件：

保  密  协  议

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

乙方：

鉴于（以下简称乙方）为甲方提供档案整理、数字化扫描、档案信息目录服务，为在项目实施期间保证档案信息安全和项目实施期间以及实施完成以后保守因工作需要接触到甲方档案信息秘密等有关事项，经友好协商，达成如下条款，双方共同遵守：

一、双方确认：在项目实施期间，因工作需要接触到甲方的纸质档案、档案信息目录、工作秘密以及电子文件等，乙方必须保守秘密，不得以任何方式带出工作场所或向外泄露。乙方同时提供一切必要的方式和采取一切必要的行动，协助甲方保证档案安全和保守档案秘密。

二、项目实施期间，乙方必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行相应的保密职责。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其在项目实施期间接触到的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的档案相关材料，以保证其机密性。

三、除了项目实施期间必要的工作需要之外，乙方承诺：未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传播、转让或者以其他任何方式，使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的其他工作人员）知悉属于甲方或者虽属于第三方，但甲方承诺有档案信息秘密及与档案信息相关的信息保密义务，也不得在项目实施期间或工作之外使用这些秘密信息。

四、双方同意，乙方在项目完成后，仍对甲方档案加工期间接触或因接触而知悉的，属于甲方或者虽属于第三方，但甲方承诺有保密义务的档案信息秘密和其他与档案数字化加工相关的信息，承担有保密义务和不得以任何方式泄露的义务。

五、乙方因项目实施工作上的需要所持有或保管的一切记录甲方档案信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、及其他任何形式的载体，项目实施完成后必须及时处理。

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅       乙方：

代表（签字）：                          代表（签字）：

签订日期：   年  月  日                签订日期：  年  月  日

# 第六章     响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提 供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式 ”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1  营业执照等证明文件

### 1-2供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：            采购人

在参与本次项目磋商中 ，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（ 二 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（ 四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位 、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法 人单位信息如下（如有 ，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：____________

日     期：     年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件 ，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的供应商出具 。联合体参与的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2 ）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞ 300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求

### 提供具有国家秘密载体印制资质证书(涉密档案数字化加工资质)乙级及以上（证书在有效期内）；

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

说明：

1.采用网上银行形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，同时建议在本部分放置凭证/交款单据复印件，否则导致的不利后果由投标人自行承担。2.采用支票、汇票、本票等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，无需在本部分提供复印件。3.采用金融机构、担保机构出具的纸质保函形式提交投标保证金的，应确保在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构，同时建议在本部分提供保函复印件。4.采用电子保函形式提交投标保证金的，需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传电子保函，同时建议在本部分提供保函打印件。

## 5 获取竞争性磋商文件

## 在规定期限内通过新疆政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性磋商文件。

## 注：提供政采云平台的获取采购文件回执函

## 6  响应书（实质性格式）

响应书

致：                （采购人 ）

我方参加你方就                    （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件， 自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外 ，我方响应竞争性磋商文件的全 部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交 ，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商 文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：      。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 7 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、 修改       （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署

人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授

权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：                （采购人）

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系          （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：     年     月     日

## 8  报价一览表

报价一览表

项目编号：                                     项目名称：               报价单位：人民币 元

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 9分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：____________项目名称：____________报价单位： 人民币 元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：     年     月     日

## 10  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条 目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 11  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作 供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的 ，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写 “无偏离”、“正偏离”或 “负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 13 最后报价一览表（实质性格式、磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：                项目名称：                报价单位：人民币元

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价（元） |  | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注: 1.此表中 ，每包的最后报价应和《最后分项报价表》 中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：     年     月     日

14  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

分项报价表

项目编号/包号：____________项目名称：____________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：     年     月     日

## 15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）

## 15-1 联合体最终报价情况说明

| ## 序号 | ## 联合体成员名称 | ## 联合体成员类型 ## （选择） | ## 合同金额 ## （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## □中型企业 ## □小微企业 ## □其他 |  |
| ## 2 |  | ## □中型企业 ## □小微企业 ## □其他 |  |
| ## … |  |  |  |
| ## 合计 |  |  |  |

注：1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报 ，否则响应无效。

2.本表应按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：     年      月     日