服务要求：

乙方提供的实施运维服务主要包括：保障一体化 2.0 系统在博州本级平稳运行，并辅助甲方做好系统升级、数据异常、用户答疑等工作。

财政预算一体化系统部署实施的内容有：

（一）基础数据、流程配置

1.基础数据整理导入。协助梳理博州本级财政功能分类、经济分类等基础数据， 完成预算管理一体化系统基础数据准备工作，并按照规范要求将相关基础信息导入 或录入到系统中，完成基础信息的初始化工作。

2.用户信息整理导入。协助博州本级财政整理用户信息，导入一体化系统，完成用户初始化工作。

3.系统权限配置指导。根据博州本级财政科室职能划分、用户岗位分工等情况，结合一体化系统业务流程及功能，配合完成用户权限配置工作。

4.业务基础数据梳理。协助博州本级财政业务科室及技术科室梳理相关业务基础数据，完成系统的业务数据基础准备工作。

5.业务流程梳理配置。协助博州本级财政业务部门梳理基础信息、项目库、预算编制、预算批复与调整调剂、预算执行、单位会计核算、总预算会计业务流程，并根据岗位设置、业务环节等实际情况，协助做好初始化工作。

（二）联调测试

1.系统间的联调测试。协助博州本级财政业务人员完成系统业务流程及测试，以及业务间的联调测试。

2.代理银行的测试。配合完成与各家代理银行的测试，实现预算执行系统单位零余额、财政零余额业务流程与代理银行交互流程，包含正单、退单、预算外清算等。

3.人民银行测试。协助博州本级财政业务人员与人民银行进行联调测试，配合代理银行共同完成清算环节的测试，包括发送清算额度给人行并接收回单，接收人行转发的申请划款凭证等。

4.预算外清算行的测试。协助博州本级财政业务人员完成预算外专户清算流程测试。

5.公务卡模块测试。协助博州本级财政业务人员完成公务卡模块业务流程及功能测试

6.其他业务测试，完成其他系统上线前的测试工作。

（三）培训支持

1.系统培训协助。开展业务系统培训提供支持，协助讲解系统功能及业务操作。

2.操作演练辅导。系统业务操作演练、模拟运行等工作提供支持，辅导业务人员熟练使用软件。

3.驻厅服务。提供至少两名驻厅服务人员，主要进行后台数据库升级优化、后台服务更新、配置更新、客户端升级等工作。

4.驻地服务。提供博州本级共 3 名驻场人员，主要进行财政系统各业务科室及预算单位的系统培训、问题解答、业务流程优化、与自治区驻厅人员对接预算管理一体化系统的各项工作。