
2026年驼峰乡高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目 

磋 商 文 件

项目名称：2026年驼峰乡高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目 

 项目编号：1402252026BCS00055
      采  购 人： 浑源县驼峰乡人民政府

      采购代理机构：山西中和永道工程造价咨询有限公司
二〇二六年五月

目     录
第一部分 磋商公告
第二部分 供应商须知
一、 总则
二、 磋商文件
三、 响应文件
四、 响应文件的递交

五、 磋商
六、 签订合同
七、 保密和披露
八、 询问和质疑
九、 违约处罚
第三部分 磋商标准和磋商方法

第四部分 商务、技术要求

第五部分 合同格式
第六部分 响应文件格式
 

第一部分  磋商公告
项目概况

2026年驼峰乡高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2026年06月11日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1402252026BCS00055
项目名称：2026年驼峰乡高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目

采购方式：竞争性磋商 

预算金额：1512000元
最高限价：1512000元
采购需求：农村供水工程维修养护。

工    期：5个月

质量要求：合格

工程地点：浑源县驼峰乡高窑村。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立法人资格且具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）供应商拟派的项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书（B证）且未担任其他在建工程的项目班子人员；
4.本项目不接受联合体投标
三、获取采购文件

时间：2026年05月29日至2026年06月05日，每天上午0:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#login）
方式：只允许在线获取 

售价（元）：0 

四、投标文件提交

1、电子投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传，在开启时间前未完成响应文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。
2、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年06月11日09点00分（北京时间）

地点：山西省大同市平城区魏都大道 78号富临宝城A座1401号
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

其他补充事宜

1、本项目招标公告在中国山西政府采购网上发布。

2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浑源县驼峰乡人民政府

地    址：山西省大同市浑源县驼峰乡驼峰村
联系方式：0352-8327881
2.采购代理机构信息

名    称：山西中和永道工程造价咨询有限公司
地　　址：山西省大同市平城区魏都大道 78号富临宝城A座1401号

联系方式：13203429617
项目联系方式

项目联系人：李工
电　　 话：13203429617          

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	 浑源县驼峰乡人民政府

	2
	代理机构
	山西中和永道工程造价咨询有限公司

	3
	项目名称
	2026年驼峰乡高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目

	4
	项目编号
	1402252026BCS00055

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	预算金额
	1512000元

	7
	评审方法
	综合评分法

	9
	供应商应具备的特定资格要求
	（1）供应商具有独立法人资格且具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）供应商拟派的项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书（B证）且未担任其他在建工程的项目班子人员；

	10
	是否允许联合体投标
	否 

	11
	投标文件编制及递交
	1.投标单位在山西省政府采购网电子投标客户端去制作、编制投标文件。

2.电子投标文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。

3.投标单位应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的jmbs格式（加密）电子投标文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。

4.投标截止时间后，山西省政府采购网电子投标客户端无法接受投标文件。

	13
	供应商应提交的资格证明文件
	1.具有独立承担民事责任的能力的承诺及有效的三证合一版营业执照副本；

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（见‘响应文件格式’）；

3.供应商履行具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见‘响应文件格式’）；

4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（见‘响应文件格式’）；

5.供应商近三年无违法记录声明（见‘响应文件格式’）；

6. 银行开户许可证或基本存款账户信息及保证金汇款凭证（复印件须加盖投标单位公章）；

7. 供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）

8.中小企业声明函(见‘响应文件格式’)；

9.按照“投标人应具备的特定资质要求规定”（若无要求可不提供）（复印件须加盖投标单位公章）；

10.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

以上资格证明文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	5
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为：壹佰伍拾壹万贰仟元整（￥：1512000元），任何超过此金额的报价采购人不予接受。

	6
	供应商应提交的商务、技术文件
	商务部分：

*1.响应函(见‘响应文件格式’)； 

*2.法定代表人身份证明书(见‘响应文件格式’)；

*3.法定代表人授权委托书(见‘响应文件格式’，若供应商代表为法定代表人的可不提供)；

4.供应商企业简况（复印件须加盖供应商公章）；

5.供应商认为需要提供的其他商务材料。

技术部分：

1.*报价一览表 (见‘响应文件格式’)；

2.*已标价工程量清单；

3.*（1）总体施工方案；

*（2）劳动力计划安排；

*（3）施工进度计划和违约责任承诺；

*（4）施工质量保证措施；

（5）机械设备和材料投入计划；

（6）供应商认为有必要提供的其它材料。

加*的商务、技术文件为实质响应。

	7
	政府采购相关政策要求
	1.中小微企业参加本项目投标：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准（本项目所属行业为建筑业），如实填写《中小企业声明函》。对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予15%的扣除；工程项目为4%。

2.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分）。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	8
	投标保证金金额及交纳要求
	人民币（大写）：壹万伍仟元整     ￥：15000元
供应商交纳投标保证金必须采用电汇、转账等非现金方式之一一次性进行交纳，供应商须确保投标保证金在响应文件递交截止日前到账。

收款单位：山西中和永道工程造价咨询有限公司
帐    号：2009600000003853

开户银行：山西银行股份有限公司大同清远西街支行

供应商的投标保证金采用银行电汇、转账交纳时，须在汇款/转帐凭单用途栏中写明供应商名称，并注明项目名称（可简写）。

	9
	响应有效期
	90日历天（从提交响应文件之日起计算）

	10
	评审小组构成
	根据有关法律规定组建评审小组


一、总则

1.适用范围
本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程;本次竞争性磋商的最高投标限价为1512000元,报价高于此金额的响应文件将被拒绝。
2.定义
2.1“货物”指本磋商文件中所述所有货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）有关规定，本磋商文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.2“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。
2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。
2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。

2.5“采购代理机构”指山西中和永道工程造价咨询有限公司。
3.合格供应商的条件
3.1具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。
3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且持有有效营业执照。
3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和本文件中规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业服务技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规处罚记录;

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

7、供应商具有独立法人资格且有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

8、供应商拟派的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目班子人员；

二、磋商文件

4. 磋商文件的内容
磋商文件由下列六部分内容组成：
第一部分 磋商公告；
第二部分 供应商须知；

第三部分 磋商标准和磋商方法；

第四部分 商务、技术要求；
第五部分 合同原则；
第六部分 响应文件格式。
5. 磋商文件的澄清和修改
5.1供应商澄清要求的提交：任何已获取了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清，政采云平台在线申请。

5.3采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

三、响应文件

6.响应文件的语言和计量单位
6.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。
6.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.响应文件的组成及相关要求
8.1响应文件分为资格证明文件、商务部分和技术部分。
资格证明部分指报价人提交的证明其有资格参加报价的文件。
商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。
技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的工程符合磋商文件规定的文件。
8.2 响应文件版要求内容及编排顺序
本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交资格证明文件、商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。
8.3电子投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传，在开启时间前未完成响应文件上传的，视为撤回投标文件。

8.4 磋商保证金
（1）供应商须在磋商开始前提交不超过采购项目预算的1%作为保证金。
（2）本项目保证金金额为：壹万伍仟元整（￥：15000元）；

（3）投标保证金的形式：投标保证金必须通过供应商的基本账户，采用电汇或转账等非现金的方式进行交纳，并在凭单备注栏中写明项目编号和采购项目名称。转账的保证金应在响应文件递交截止日前汇入采购代理机构以下账号，以便账户查询。因银行结算、不可抗力等非采购代理机构原因造成的磋商保证金不能及时到账，由此造成的一切后果供应商自行承担。

收款单位：山西中和永道工程造价咨询有限公司
开 户 行：山西银行股份有限公司大同清远西街支行 
帐    号：2009600000003853
（4）供应商未按照磋商文件要求提交保证金的，响应无效。  
（5）采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。
8.5 报价

（1）本工程磋商报价以工程量清单计价方式进行报价。
（2）报价编制要求

响应文件报价中的单价、合价均用人民币表示。供应商应按采购人提供的竞争性磋商文件、图纸（由采购人提供）、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，自主进行报价，但磋商报价不得低于成本价。

9. 报价内容填写说明
9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。
9.2供应商照搬照抄磋商文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。
9.3响应文件应严格按照磋商文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
9.4报价一览表为在公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
9.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。
10. 响应文件的有效期
本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的响应文件将被拒绝。

11. 响应文件的签署及其他规定
11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。
11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
11.3供应商应按照磋商文件要求，在每一份响应文件的要求的位置填写供应商全称并加盖公章。
11.4供应商应按本磋商文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。
11.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。
11.6因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
四、响应文件的递交 
12.1电子投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传.

13.响应文件递交截止时间
供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件通过政采云平台密递交。 

14.响应文件的补充、修改和撤回
14.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。
14.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得撤回响应文件，否则采购人有权没收其磋商保证金。
五、磋商程序和要求

15.组建磋商小组
15.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中经济、技术类专家2人，采购人代表1人。

16.响应文件审查

 16.1符合性审查
磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。包括但不限于：

（1）响应有效期不足的；

（2）技术需求、响应承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

（3）未按照磋商文件规定报价的；

（4）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

 16.2对审核中明显的文字和计算错误处理原则

    16.2.1磋商一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以磋商一览表为准。

    16.2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

    16.2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

16.2.4调整后的数据应对供应商具有约束力，若供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

17.磋商
17.1磋商小组所有成员应当集中与审查合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.2磋商文件的变动

17.2.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    17.2.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

17.2.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.3响应文件的澄清

17.3.1磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当通过政采云平台提交,并由磋商小组专家共同签字。

17.3.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该供应商。

17.4最后报价的确定

17.4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

   17.4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

17.4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

18.评审

18.1磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2磋商小组应当根据综合评分情况，推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

18.3具体磋商原则、方法和中标条件详见磋商文件第三部分“磋商标准和磋商办法”。

19.重新评审

19.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

    19.2采购人或采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

    20.确定成交(候选)人

    20.1磋商小组按照综合评分法由高至低进行排名，由磋商小组推荐成交候选供应商顺序，甲方确定。
    21.采购活动终止

    出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

   （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

   （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  

   （三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 

    22.磋商过程保密

22.1磋商开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。
22.2在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
23.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
六、签订合同
24.成交通知
24.1成交人确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承 担相应的法律责任。
24.2采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
24.3成交通知书是合同的组成部分。
    25.成交服务费
在国家价格主管部门规定的收费标准之内协商。

主要依照国家计划发展委员会计价格【2002】1980《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅发改办价格【2003】第857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》中的有关规定。

招标代理服务收费标准（计价格[2002]1980号）

	                服务类型　　　　　　　　　　　　　　中标金额（万元）     费率
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
25.1本次磋商按国家有关规定收取成交服务费,由成交供应商支付。

25.2采购代理服务费只收支票、电汇。

    26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、保密和披露
27.保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。
28.披露
28.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
28.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
询问和质疑

29.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑
29.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
29.2 供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。
29.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。
29.4 供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。
29.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。
29.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。
29.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。
29.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；
（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于磋商后对磋商文件提出质疑的；
（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
（10）其它不符合受理条件的情形。
29.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
29.11 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
九、违约处罚
30. 发生下列情况之一，供应商的报价保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）磋商后在报价有效期内，供应商撤回其报价；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）成交人未按本磋商文件规定签约； 

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； 

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

第三部分  磋商标准和磋商方法
本次磋商依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，遵循公平、公正、科学、诚实信用和择优原则，采用综合评分法磋商,即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

1、磋商标准
磋商小组在磋商时，依据响应报价和各项技术、商务因素对供应商及响应服务进行综合评价。
1.资格性审查

1.1资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

2.符合性审查

2.1符合性检查的内容，经评审小组认定的存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2.2审查时，对特殊情况的处理评审小组要遵循磋商文件第二部分供应商须知第16.1条规定的原则。

2.3供应商应按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

3.政策性要求审核内容及标准
3.1审核内容：评审小组遵循磋商文件第二部分供应商须知前附表第7项规定的原则，审核其是否符合规定要求。

3.2评审标准

3.2.1小微企业价格折扣：小型、微型企业提供中小企业制造的产品的，视同为中型企业。对属于小型和微型企业产品的价格给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.2、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　B.依法与安置的每位残疾人签订了5个月以上（含5个月）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

异常低价处理

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4、磋商方法

4.1本次磋商采取一轮磋商二轮报价、综合评分方式进行。

4.2第一轮磋商

4.3组建磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对响应文件进行评估和比较。

4.4响应文件审查

4.4.1评审工作开始后，磋商小组依据审查（核）标准对各响应文件进行符合性审查。

4.4.2磋商小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应该在“专家磋商笔录”中对审核情况做详细记录。

4.4.3磋商小组专家依据磋商文件对已通过审核的各响应文件进行书面审核，在审核后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成技术磋商要点和商务磋商要点。

4.5第二轮报价（最后报价）

4.5.1除非在磋商中磋商小组调整或修改项目实质性内容，否则采购人不接受高于前面轮次的最后报价。

4.5.2各供应商以技术、商务磋商后的书面承诺为基础，进行第二轮即最后报价；

4.5.3最后报价在政采云平台提交，供应商须按照采购代理机构确定的最后报价时间统一报出；

4.5.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.6报价的澄清

最后报价结束后，采购代理机构将报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各供应商的报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

4.7综合评分
4.7.1综合评分的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对磋商文件的响应程度。磋商小组根据磋商结果，对供应商重新提交的响应文件和最后报价，按照磋商文件规定的评分标准进行打分。

4.7.2磋商小组按照综合评分法由高至低进行排名，由磋商小组推荐成交候选供应商顺序，甲方确定。
4.7.3分值构成：

具体评价因素见下表：

评分标准及方法
	评 定 内 容 及 标 准
	得分

	一、商务部分(10分) (磋商小组共同认定)
	10分

	1.近三年同类项目业绩及证明资料（10分）

同类项目业绩以合同(合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）为准或中标通知书为考核依据每提供一份得2分，最高得10分。
	10分

	二、技术部分(60分)
	60分

	1.总体施工方案（25分）

1.1 施工方案的完整性(15分)

-提供了详细的施工步骤和工序安排(5分)

-考虑到施工过程中可能遇到的问题，并提供相应的解决方案(5分)

-考虑到施工资源的合理利用和优化(3分)

-考虑到施工期间的环境保护和安全措施(2分)

1.2 施工方案的可行性(5分)

-考虑到工程的实际情况和技术要求，方案的可行性高(3分)

-方案中的施工方法和工艺符合行业标准和规范要求(2分)

1.3 施工方案的创新性(5分)

-方案中提出了新颖的施工方法或工艺(3分)

-方案中提出了提高施工效率或质量的创新措施(2分)；

所提供的方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的范围及标准错误、地点区域误、内容缺失)的扣0.5分，扣完为止。
	

	2.项目班子安排及劳动力计划（9分）

-项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书(6分)

-施工人员的培训和安全意识(2分)

-施工人员的工作配合和沟通能力(1分)

所提供的方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的范围及标准错误、地点区域误、内容缺失)的扣0.5分，扣完为止。
	

	3.施工质量控制措施(9分)

-提供了详细的施工质量控制计划和措施(3分)

-施工过程中的质量检查和验收措施(3分)

-施工质量记录和整改措施(3分)

所提供的方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的范围及标准错误、地点区域误、内容缺失)的扣0.5分，扣完为止。
	

	4.施工质量保证措施(9分)

-施工材料的质量保证(3分)

-施工工艺和施工方法的质量保证(3分)

-施工过程中的质量监督和管理(3分)

所提供的方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的范围及标准错误、地点区域误、内容缺失)的扣0.5分，扣完为止。
	

	5.机械设备和材料投入计划（8分）
-施工设备的选用和配置与工程要求相匹配(3分)

-施工设备的维护和保养(3分)

-施工材料的质量和供应保障(2分)

所提供的方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的范围及标准错误、地点区域误、内容缺失)的扣0.5分，扣完为止。
	

	三、价格分（30分值）
满足磋商文件要求的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
	30分


备注：同类项目指与本项目内容相似的工程施工。
第四部分  技术、服务要求
一、项目概要
本项目针对浑源县驼峰乡高窑村耕地干旱、灌溉设施不足问题，实施高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目，通过新建机井及配套电力、灌溉管网，解决农田灌溉缺水难题，稳定粮食生产、带动农户增收。

二、项目基本情况及条件
驼峰乡高窑村位于浑源县最西端，西邻应县，距浑源县城32公里、驼峰乡政府所在地7公里，全村地势偏高，属黄土丘陵地貌，海拔1126米，属于典型的高寒山区。行政区域面积5.8平方公里，其中耕地面积4041亩。全村共252户672人，常住人口131户236人。由于缺少灌溉水井，导致部分脱贫户粮食产量不高，为了带动村民增收，提高粮食产量，增加村民收入，急需实施高窑村抗旱机井灌溉配套建设项目。

三、项目建设必要性和可行性

该项目的实施对于高窑村农业发展具有重要意义。首先，通过抗旱机井灌溉配套工程，可以有效解决高窑村耕地水资源短缺的问题，提高灌溉水利用效率，确保耕地灌溉用水需求，从而稳定农业生产，保障粮食安全。其次，项目有助于改善土壤结构，减少土壤盐碱化，提高土壤肥力，为农作物生长创造良好条件。此外，项目的实施还将促进农业产业结构调整，推动特色农业发展，提高农产品质量和市场竞争力。同时项目选址合理、耕地集中连片，技术方案成熟可行，资金来源明确，村民参与意愿强，具备顺利实施的基础条件。
四、项目建设内容和规模

1、建设内容：安装100KA变压器一台，地埋电缆600米，新钻抗旱机井3眼（每眼深度255米），铺设110Φ管灌4500米。

2、建设规模：项目实施后可增加水浇地面积900亩。
五、项目投资概算及帮扶资金申请额度

1、投资概算：项目总投资151.2万元。其中：安装100KA变压器一台，需资金18万元；地埋电缆600米，每米费用90元，需资金5.4万元；新钻抗旱机井3眼（每眼深度255米），每眼费用30.6万元，需资金91.8万元；铺设110Φ管灌4500米，每米费用80元，需资金36万元。

2、帮扶资金申请额度：申请帮扶资金151.2万元。

六、项目实施期限

2026年5月至2026年10月。

七、项目预期绩效目标与利益联结机制

1、预期绩效目标：项目实施后，带动村北旱地增收，增加水浇地900亩，提升粮食产量，改善灌溉条件。惠及高窑村全村人口672人，其中脱贫人口284人，有效增加村民农业收入。

2、利益联结机制：项目建成后为村民提供灌溉服务，保障农田用水，提升作物产量，直接带动村民及脱贫户增收；成立项目后续管理小组，保障项目长效运行，稳定联农带农效果。
八、资金使用与项目实施监管

1、资金使用：严格按照项目概算专款专用，规范资金拨付、使用与公示流程，接受上级部门与村民监督。

2、项目监管：成立项目监督小组，全程监管项目建设质量、实施程序，确保工程合规、质量合格。

九、资产确权
项目完工移交村委后，资产归浑源县驼峰乡人民政府所有，计入村集体固定资产。并由项目后续管理小组负责资产日常管护。
十、运营管护
项目移交村委后，由村委负责运营管理，项目后续管理小组根据农户需求，统一安排灌溉时间和顺序，提高灌溉效率，减少水资源浪费。并按照收费标准收取灌溉费用，费用用于资产的电费缴纳及设备的维护。

十一、保障措施

为保证项目的顺利建设，确保项目质量有保证，项目监管有着落，特成立以下工作小组。

十二、验收阶段：采购人组织验收，完成数据汇交，进行总结评估。

十三、支付方式：项目验收合格后支付全部资金。
二、工程量清单
工程量清单
1 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、 技术标准和要求、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中 的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算 工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求规定，按施工图 纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

（1）投标总价。

（2）工程项目总价表。

（3）分组工程量清单报价表。

（4）计日工项目报价表。

（5）工程单价汇总表。

（6）工程单价费（税）率汇总表。

（7）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

（8）投标人生产混凝土配合比材料费表。

（9）招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）。

（10）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

（11）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。

（12）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

（13）总价项目分解表。

（14）工程单价计算表。

（15）人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

（1）除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程 量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均 应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、利润和税金，并考虑到风险因素。投标人 应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外 的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和 机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

（3）投标金额（价格）均应以人民币表示。

（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

（5）工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文 件工程项目总价表中的相应内容填写。

（6）分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

（7）计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单 价。

（8）本项目暂列金额为0元。

（9）辅助表格填写：

1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

2.3其他

投标人在编制报价时，应充分考虑工程的现场施工条件，参照以下要求进行编制：

（1）水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》； 

（2）水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利建筑工程预算定额》； 

（3）水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》； 

（4）水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利设备安装工程预算定额》。 

投  标  总  价
项目名称：                                  
投标总价人民币（大写）：                      元

（小写）：                       元
投  标  人:         (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

      年     月     日

工程项目总价表
项目名称： 

	组号
	工程项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	 建筑工程
	
	

	2
	机电设备及安装工程
	
	

	3
	输水管线设备及安装工程
	
	

	4
	施工临时工程
	
	

	
	合计（A）
	                元


暂列金额(B)

0元

投标总报价(A)+(B)    

投  标  人:                     (盖单位章)

                            法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

       年      月       日

	分组工程量清单计价表

	组号：1
	
	
	
	
	分组名称：建筑工程

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数 量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	机井
	眼
	3
	
	
	每眼井250m深

	
	农用井成孔—松散层Ⅱ类(孔径600～650mm)~钻井深度0～150m
	m
	450
	
	
	

	
	农用井成孔—基岩Ⅳ类(孔径300～350mm)~钻井深度150～200M
	m
	150
	
	
	

	
	农用井成孔—松散层Ⅵ类(孔径600～650mm)~钻井深度200～250M
	m
	150
	
	
	

	
	农用井井管安装--钢筋混凝土管 （井管内径250~300mm~钻井深度0～150m
	m
	450
	
	
	

	
	农用井井壁管安装—钢管(井管内径250～300mm)~钻井深度150～200M
	m
	150
	
	
	

	
	农用井滤水管安装—钢管(井管内径250～300mm)~钻井深度200～250M
	m
	150
	
	
	

	
	农用井填封—非透水层(孔径550～600mm)~0～200M
	m
	600
	
	
	

	
	农用井填封—透水层(孔径550～600mm)~200～250M
	m
	150
	
	
	

	
	农用井洗井—抽水洗井(井管内径250～300mm)~钻井深度200～250M
	m
	150
	
	
	

	二
	井房
	m2
	18.75
	
	
	共3座，每座2.5m*2.5m*3m

	三
	管线及配套建筑物工程
	
	
	
	
	

	1
	输水管道工程
	
	
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	6975
	
	
	

	
	土方回填
	m3
	6975
	
	
	

	2
	闸阀井
	座
	9
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	82.80 
	
	
	

	
	土方回填
	m3
	15.30 
	
	
	

	
	M10砌砖
	m3
	30.69 
	
	
	

	
	井盖及盖板C20预制钢筋砼
	m3
	2.52 
	
	
	

	
	砂卵石垫层
	m3
	1.98 
	
	
	

	
	现浇C20砼
	m3
	0.20 
	
	
	

	
	钢筋制安
	t
	0.39 
	
	
	

	
	模板
	m2
	0.36 
	
	
	

	3
	出水口
	个
	90 
	
	
	

	四
	地埋电缆
	
	
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	360
	
	
	

	
	土方回填
	m3
	360
	
	
	


	分组工程量清单计价表

	组号：2
	
	
	
	分组名称：机电设备及安装工程

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	机井
	
	
	
	
	
	

	
	潜水泵200QJ40-300，功率53kW（含泵管、电机等）
	套
	3
	
	
	
	

	
	100KVA变压器
	套
	1
	
	
	
	

	
	电缆3*25mm2
	m
	600
	
	
	
	


	分组工程量清单计价表

	组号：3
	
	
	
	分组名称：输水管线设备及安装工程

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计 （元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	管线工程
	
	
	
	
	
	

	
	De110PE管
	m
	4500
	
	
	
	

	
	DN110闸阀
	个
	9
	
	
	
	

	
	管件
	项
	1
	
	
	
	


	分组工程量清单计价表

	组号：4
	
	
	
	分组名称：施工临时工程

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数 量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	施工专项工程
	
	
	
	

	
	施工安全生产专项
	%
	2.5
	
	


计日工项目计价表
项目名称：

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价（元）
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

工程单价汇总表

项目名称：

	序号
	项目名称
	计量
单位
	人工费
	材料费
	机  械

使用费
	其他

直接费
	间接费
	利润
	材差


	税金
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

工程单价费（税）率汇总表

项目名称：

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其它直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目名称：

	序号
	名称
	型号规格
	计量

单位
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	
	
	
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

投标人生产混凝土配合比材料费表

项目名称：

	序号
	工程部位
	混凝土

强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	预算材料量(kg/m3)
	单价

(元/m3)
	备注

	
	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	石子
	块石
	沥青
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

项目名称：

	序号
	材料名称
	型号

规格
	计量

单位
	预算价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人:         (盖单位章)

                            法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

       年    月    日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目名称：

	序号
	机械名称
	型号

规格
	一类费用
	二类费用
	合计

	
	
	
	折旧费
	维修费
	安拆费
	小计
	人工
	柴油
	电
	
	
	
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:           (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)
       年    月    日

总价项目分类分项工程分解表

项目名称：

	            序号
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投  标  人:         (盖单位章)

                            法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

       年    月    日

工程单价计算表

            工程

单价编号：                                          定额单位：

	施工方法：



	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	
	
	
	

	1
	基本直接费
	
	
	
	

	1.1
	人工费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	机械使用费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	其他直接费
	
	
	
	

	二
	间接费
	
	
	
	

	三
	利润
	
	
	
	

	四
	材差（应有明细）
	
	
	
	

	五
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


投  标  人:         (盖单位章)

                            法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

      年    月    日

人工费单价汇总表

项目名称：

	序号
	工种
	单位
	单价（元）
	备注

	
	工长
	工时
	
	

	
	高级工
	工时
	
	

	
	中级工
	工时
	
	

	
	初级工
	工时
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投  标  人:         (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (签    名)

       年    月     日

第五部分  合 同 格 式
发包人（全称）：                                                                              

法定代表人：                                                                  
法定注册地址：                                                                 
承包人(全称）                                                                    
法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的报价。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：                                                 
工程内容：                                                 
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：                                         
资金来源：                                                 

二、工程承包范围

承包范围：                                                 
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：                                               
五、合同形式

本合同采用                                              合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                           元(人民币)

(小写)￥：                                                 元

其中：安全文明施工费：                                         元

暂列金额：                  元（其中计日工金额           元）

材料和工程设备暂估价：                                   元

专业工程暂估价：                                         元

七、承包人项目经理：

姓名：           ；     职称：         ；

身份证号：            ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                              。

建造师执业印章号：                                              。

安全生产考核合格证书号：                                         。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、报价函及报价函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、工程预算书；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件一式五份，发包人三分，承包人一份，代理机构各备案一份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：              (盖单位章)        承包人：             (盖单位章)

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：              (签字)       委托代理人：              (签字)

         年       月       日                 年      月       日

签约地点：                                                                 
注：在不改变磋商文件、响应文件实质性内容的基础上，经双方协商签定。

第六部分  响应文件格式
 
一、供应商提交文件须知
1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。
5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。
（格式）

（正/副）本
(项目名称)项目
 项目编号：

（资格证明、商务、技术）
响

应
文
件
 

供应商单位全称：（加盖单位电子章、法定代表人或授权代表签字或盖章）
二〇二六年  月  日

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺及有效的三证合一版营业执照副本。

独立承担民事责任的能力的承诺

代理机构名称：

本供应商现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，我公司承诺提供供应商营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织具有独立承担民事责任能力。

     如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：（电子章）

                     法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

代理机构名称：

本供应商现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：（电子章）

                     法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日
3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商（代理商/制造商）履行合同所必需的设备和专业技术的承诺

代理机构名称：

本供应商现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：     （电子章）

                      法定代表人：     （签字或盖章）  

                            年  月  日
4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺

供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺

代理机构名称：

本供应商现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺依法缴纳税收和社会保障资金的承诺。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：（电子章）

                法定代表人：（签字或盖章）  

                年  月  日

5.供应商近三年无违法记录声明

无违法记录声明

代理机构名称：

本供应商现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

     如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：（电子章）

                      法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日
6.银行开户许可证或基本存款账户信息及保证金汇款凭证。

7.供应商廉洁自律承诺书格式
供应商廉洁自律承诺书

项目名称： 

项目编号：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规、政策及《磋商文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到： 

1．不与其他供应商相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规和磋商文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

                       供应商（盖电子章）：                       

                       法定代表人（签字或盖章）：

                       年    月    日
中小企业声明函(见‘响应文件格式’)；

9.供应商应具备的特定资质要求规定

按照“供应商应具备的特定资质要求规定”（详见资格证明文件要求，若无要求可不提供）。

10.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

响  应  函（格式）
采购人名称：
                     (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：
1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内（90日历天）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件及报价一览表等。
4、按磋商文件要求提供和交付的工程报价详见报价一览表。
5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、保证遵守磋商文件的规定。
8、如果在磋商开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。
9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
11、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
13、我方承诺接受磋商文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。
14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行磋商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
 

所有有关本竞争性磋商响应的一切往来联系方式为：
地址：
                         邮编：
电话：
                         
供应商代表姓名：                   联系电话：


供应商(电子章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

 
法定代表人身份证明书 （格式）
 
单位名称：                                   
单位性质：                                    
地    址：                                   
成立时间：       年    月    日
经营期限：                                   
姓    名：         性别：         年龄：         职务：          
系       （供应商名称）          的法定代表人。
 
 特此证明。
 
 
供应商(电子章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日　期：
 
后附法人身份证正反面复印件
法定代表人授权委托书  （格式）
 
：
    本授权书声明：注册于       （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
 
法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：                            
供应商代表印刷体姓名、签字或盖章：               
供应商全称、供应商电子章：                                           
 
        后附供应商代表身份证正反面复印件
注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

（1）中小企业声明函及相关证明材料

中小企业声明函(如适用)

（1）中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建（或者服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称：(电子公章)

                                     日  期：
（2）残疾人福利性单位声明函及相关证明材料

残疾人福利性单位声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          单位名称（盖章）：

             日  期：

注:成交单位为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《监狱企业单位声明函》

（3）监狱企业单位声明函及相关证明材料

监狱企业单位声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号)规定，单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加         单位的          项目（项目编号:           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其监狱企业单位制造的货物。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   供 应 商(公章):

            供应商代表(签字或盖章):

日 期:

注:成交单位为监狱企业单位的，代理机构随成交结果同时公告其《监狱企业单位声明函》

供应商企业简况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	
	工程师
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	
	工程师
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数： 人

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价一览表  （格式）

项目名称：                                      
项目编号：                                       
供应商名称：                                     
                                              货币：人民币/元                                                                          
	项目名称
	                                 

	总价
	人民币：        （大写）    （小写）      

	工期及

质量要求
	                                  

	备 注
	


供应商(电子章)：
供应商代表(签字或盖章)：
日　期：
已标价工程量清单


