                           万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目竞争性磋商文件                               

万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目

项目编号：1408222026BCS00056

竞争性磋商文件

采购单位：万荣县光华乡人民政府
采购代理：山西鸿远项目管理有限公司

二〇二六年六月
目  录

第一章  竞争性磋商公告…………………………………………2

第二章  供应商须知………………………………………………6
第三章  评审程序、方法及标准…………………………………21
第四章  图纸………………………………………………………27
第五章  工程量清单………………………………………………28
第六章  合同条款及格式…………………………………………29
第七章  响应文件格式……………………………………………50
第一章  竞争性磋商公告

万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目
竞争性磋商公告
	项目概况
万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026 年6月12日9点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：1408222026BCS00056

项目名称：万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3021226.04元
最高限价：3021226.04元
采购需求：

标项名称：万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目 
   数量：/
   预算金额（元）：3021226.04
   单位：/
简要规格描述：1#楼建筑面积1338.33m2、2#楼建筑面积106.52m2、3#楼建筑面积198.61m2、4#楼建筑面积178.61m2、5#楼建筑面积186.14m2、6#楼建筑面积98.37m2、7#楼建筑面积56.71m2、8#楼建筑面积28.21m2、消防水池建筑面积33.95m2、消防泵房建筑面积109.13m2，包括建筑、装饰、安装相关内容；室外包括水泥混凝土地面硬化、入口形象墙、大门、砌筑井、管线敷设等。

备注：/    

合同履约期限：90日历天         

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：供应商须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任在建工程的项目经理。
三、获取采购文件
时间：2026年6月1日至2026年6月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取 
方式：在线获取 
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026 年6月12日9点00分（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标 
五、响应文件开启
开启时间：2026 年6月12日9点00分（北京时间）
地点：运城市盐湖区河东东街学府嘉园银座四单元901室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付 

代理费收费标准：参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号文件规定收费标准的60%计取。 

代理费收费金额（元）：/ 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：万荣县光华乡人民政府
地址：万荣县光华乡光华村　　　　　　　　　　

联系方式：0359-4770002　
2. 采购代理机构信息

名称：山西鸿远项目管理有限公司     

地址：太原市小店区长治路金业集团A座一单元1102室 

联系方式：16634319441
3.项目联系方式

项目联系人：牛先生
电话：16634319441
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	具体内容规定

	1
	采购人
	名称：万荣县光华乡人民政府
地址：万荣县光华乡光华村

	2
	采购代理机构
	名 称：山西鸿远项目管理有限公司
地 址：太原市小店区长治路金业集团A座一单元1102室

	3
	项目名称
	万荣县光华乡区域养老服务中心专项整治项目

	4
	建设内容
	1#楼建筑面积1338.33m2、2#楼建筑面积106.52m2、3#楼建筑面积198.61m2、4#楼建筑面积178.61m2、5#楼建筑面积186.14m2、6#楼建筑面积98.37m2、7#楼建筑面积56.71m2、8#楼建筑面积28.21m2、消防水池建筑面积33.95m2、消防泵房建筑面积109.13m2，包括建筑、装饰、安装相关内容；室外包括水泥混凝土地面硬化、入口形象墙、大门、砌筑井、管线敷设等。

	5
	工期
	90日历天

	6
	建设地点
	万荣县光华乡庄头村原二中

	7
	质量标准
	合格

	8
	预算金额
	3021226.04元

	9
	最高限价
	3021226.04元
投标报价超过最高限价为无效报价，其投标被否决。

	10
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：供应商须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任在建工程的项目经理。

	11
	是否接受联合体投标
	 EQ \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

	12
	踏勘现场
	 EQ \o\ac(□,√)不组织

□组织，踏勘时间和地点：

	13
	分  包
	 EQ \o\ac(□,√)不允许

□允许

	14
	偏  离
	 EQ \o\ac(□,√)不允许

□允许

	15
	近年已完成的同类型工程的年份要求
	3年，已完成是指主体竣工验收时间；3年是指开标日前3年内。

	16
	磋商保证金
	1.递交方式：以电汇或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2.截止时间：同磋商时间（以实际到账时间为准）

3.磋商保证金金额：叁万元整

4.账户信息

收款单位：山西鸿远项目管理有限公司

开 户 行：太原农村商业银行股份有限公司丽华支行

账    号：101651010300000012796

行    号：402161013263

5.退还时间：未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

	17
	响应文件制作要求
	使用政采云平台电子投标客户端进行编制、签章，并生成加密的电子响应文件，在递交截止时间前上传至政采云平台。

	18
	递交首次响应文件的截止时间（同磋商时间）
	2026 年6月12日9点00分

	19
	磋商地点
	运城市盐湖区河东东街学府嘉园银座四单元901室

	20
	响应文件有效期
	递交首次响应文件截止时间起60日历天

	21
	磋商小组组成
	磋商小组构成：3人，其中：采购人代表1人，经济、技术等方面专家2人：

经济、技术等方面专家从山西省政府采购专家库中随机抽取。

	22
	资格审查方式
	资格后审

	22
	采用的评标方法
	综合评分法

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	 EQ \o\ac(□,√)是

□否，推荐的中标候选人数：          

	24
	响应文件解密要求
	供应商须在规定时间内使用单位CA数字证书解密电子响应文件，未按要求解密所造成的后果由供应商自行承担。

	25
	政府采购政策
	1、小型、微型企业扶持政策：

本项目属于专门面向中小企业采购的政府采购项目,不再执行中小企业价格评审优惠的扶持政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业）。 

2、政府采购支持监狱企业发展：

根据财库【2014】68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、促进残疾人就业政府采购政策：

根据财库【2017】141号文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格折扣等促进中小企业发展的政府采购政策。

4、供应商属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，最多只能享受一次价格扣除，不重复享受政策优惠。

	26
	政府采购

异常低价审查
	一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	27
	履约担保
	不要求

	28
	代理服务费
	按照政府采购项目委托代理协议约定，代理服务费由成交人支付人民币壹万肆仟肆佰元整，在领取成交通知书时一次付清。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商文件中所述项目的采购。

2.定义

2.1 采购人：系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：系指根据采购人的委托依法办理磋商事宜的采购机构。

2.3 “供应商”系指向采购单位提交响应文件的供应商。

2.4“竞争性磋商文件”系指采购单位或采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.5“响应文件”系指供应商向采购人提交的响应文件。

2.6“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

2.7“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

3.项目概况
3.1 项目名称: 见供应商须知前附表。

3.2 预算金额：见供应商须知前附表。

3.3 建设内容：见供应商须知前附表。

3.4 建设地点：见供应商须知前附表。

3.5 工  期：见供应商须知前附表。

3.6 质量标准：见供应商须知前附表。

3.7 招标控制价：见供应商须知前附表。

3.8 最高限价：见供应商须知前附表。
4.合格的供应商

4.1 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的资格要求，详见供应商须知前附表。
4.2 供应商购买磋商文件时应登记备案，并提供有效联系方式。
4.3 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》。

4.4 资格审查方式：见供应商须知前附表。
5.竞争性磋商费用：无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

6.法律适用：本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
7.磋商文件的约束力

7.1供应商一旦向采购人、采购代理机构提交了响应文件，即被认为接受了本磋商文件所有条款规定，且对本磋商文件内容无异议。

7.2本次竞争性磋商文件的最终解释权归采购单位所有，当对一个问题有多种解释时以最终解释为准。

7.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

二、磋商文件
8.竞争性磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

8.1磋商文件组成包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审程序、方法及标准

第四章  图纸

第五章  工程量清单

第六章  合同条款及格式

第七章  响应文件格式

8.2供应商应（或有义务）充分熟悉本竞争性磋商项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

8.3供应商必须详阅磋商文件的所有条款、规定及要求。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。

9.磋商文件的澄清或修改

9.1若供应商对磋商文件有疑点或异议，可以书面形式在首次提交响应文件截止时间5日前向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）以书面形式予以答复。

9.2在首次提交响应文件截止时间前，采购人（采购代理机构）可以对已发出磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（采购代理机构）应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面的形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人（采购代理机构）应当顺延提交首次响应文件截止时间。

9.3澄清或者修改文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。当磋商文件与澄清或者修改文件相互矛盾的，以采购人（采购代理机构）最后发出的澄清或者修改文件为准。

三、响应文件的编写

10.响应文件的基本要求

10.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10.2响应文件以及供应商与采购人（采购代理机构）之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.3响应文件中附印刷好的资料（如产品样本、说明书等）可以用其他语言，但应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其响应文件。

10.4除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国家法定计量单位。

10.5本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

11响应文件的组成

11.1响应文件组成包括：

商务部分:
(1）响应函
(2）响应函附录
(3）法定代表人身份证明
(4）法人授权委托书
(5）磋商保证金交纳凭证
(6）营业执照副本
(7）资质证书

(8）安全生产许可证
(9）开户许可证或基本存款账户信息

(10）信用承诺书

(11）近三年完成的部分同类型工程情况表
(12）近年发生的诉讼和仲裁情况
（13）中小企业声明函
(14）残疾人福利性单位声明函
(15）诚信投标承诺书
(16）供应商认为需要提供的其他商务材料
技术部分： 
（1）已标价工程量清单

（2）项目管理机构配备情况表
（3）项目经理简历表 

（4）施工方案 
11.2供应商应按磋商文件的要求提供资料，并对磋商文件作出实质性响应。
12.磋商报价

12.1供应商报价包括采购范围内的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用。一旦成交，合同签订后价格将不得变动。

12.2第一次报价仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最后报价为准。

12.3磋商的货币单位：均以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的从其规定。

13.磋商保证金：见供应商须知前附表。

14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期以供应商须知前附表中规定的具体时间为准，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

14.2在特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前征得供应商同意延长响应文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的供应商，不允许修改其响应文件，响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15.响应文件的签署及形式

15.1电子响应文件应按磋商文件要求进行CA数字证书签章，并加密上传。

15.2响应文件制作要求见供应商须知前附表。

四、响应文件的递交
16.提交首次响应文件截止时间及地点

供应商应在须知前附表中规定提交首次响应文件截止时间前将响应文件加密上传至指定地点。

17.逾期递交的响应文件

在提交首次响应文件截止时间后递交的响应文件，采购人及采购代理机构将拒绝接收。

18.响应文件的修改和撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间前可对其进行修改、撤回。

五、竞争性磋商

19.竞争性磋商

19.1采购人及采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点组织竞争性磋商。

磋商程序:

（1）宣布采购单位代表、监督人等有关人员姓名；                                                                                                          

（2）宣布磋商纪律；

（3）宣布最高限价；

（4）解密电子响应文件，公布供应商名称、首次报价、工期、质量标准及其他内容；

（5）供应商在线对报价进行确认签字；

（6）开标结束，进行磋商评审。

19.2磋商时，供应商的应在线按照指令进行相应操作，包括：解密电子响应文件、报价确认签字、磋商答复、最终报价等。

20.磋商小组

20.1磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组组成详见供应商须知前附表。

20.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或影响正常评审工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性意见，不得修改采购文件确定评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21.响应文件的澄清

21.1在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派代表按磋商小组通知的时间和地点接受质询。

21.2磋商小组认为有必要，以书面形式要求供应商对其某些问题做出必要的澄清、说明和更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

21.3供应商未按磋商小组规定的时间和地点作出书面澄清，将视为放弃该权利。

21.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.特别注意事项
22.1供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格：

（1）未按磋商文件或磋商小组规定时间派代表参加磋商的；

（2）未按磋商文件要求和规定提交有关材料的；

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通；

      A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制

      B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜

      C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人

      D、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

      E、不同供应商的响应文件相互混装

      F、不同供应商的磋商保证金从同一单位的账户转出

（4）有违反法律、法规行为的。

22.2供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求；

（1）工期不明确或不符合磋商文件要求的；

（2）最后报价有选择性的；

（3）供应商最后报价表中提供的货物或服务中存在缺（漏）项的；

（4）最后报价超过最高限价的；

（5）被磋商小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指供应商的响应范围、质量、数量、交货期限或服务期限、技术规格或服务标准要求等方面明显不能满足采购需求的。

23.推荐成交候选供应商

磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，推荐成交候选供应商。

24.磋商过程保密

24.1 磋商工作应在严格保密的情况下进行，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或磋商工作无关的人员。

24.2 供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何形式影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、 确定成交供应商及签约

25.确定成交供应商的原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据磋商文件中公布的评审标准推荐出成交候选供应商，采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人或采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在发布磋商公告的同一媒介上公示成交结果。

26.成交通知

26.1 确定成交供应商后，由采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

27.履约保证金：见投标人须知前附表。
28.签订合同

28.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

28.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

28.4采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

29.询问

供应商对采购事项有疑问，可以按照相关规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

30.质疑程序及处理

30.1 若供应商认为其未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日之内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。提出之日期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2 质疑书应当包括下列主要内容，附相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理；

（1）质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；

（2）被质疑采购项目的名称、编号；

（3）质疑的具体事项、明确的请求和主张；

（4）质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；

（5）质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；

（6）充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（7）质疑材料中有外文文件的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（8）提起质疑的日期。

30.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人的，应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

30.4 供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或采购代理机构核对无误后返还。

30.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

30.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.9 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

七、 其他事项

31.其他事项见供应商须知前附表。

第三章

评审程序、方法及标准
一、评审程序

1.磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

2.资格性审查。磋商开始前，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商的资格。审查内容包括：
	审查内容
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	提供信用承诺书，格式以采购文件要求为准。否则，响应无效。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供信用承诺书，格式以采购文件要求为准。否则，响应无效。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供信用承诺书，格式以采购文件要求为准。否则，响应无效。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供信用承诺书，格式以采购文件要求为准。否则，响应无效。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供信用承诺书，格式以采购文件要求为准。否则，响应无效。

	供应商须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任在建工程的项目经理。
	提供相关证明材料，须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	供应商应为中小企业
	根据要求提供《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。

	信用查询结果
	在“信用中国”网站和“中国政府采购网”未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单（在线审查）


3.符合性审查。磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整，文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。审查内容包括：
	审查内容
	审查标准

	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	响应文件格式
	符合第七章“响应文件格式”的规定

	报价唯一
	只能有一个有效报价，且等于或低于最高限价

	投标有效期
	符合磋商文件要求

	工期
	符合磋商文件要求

	质量标准
	符合磋商文件要求

	磋商保证金
	符合磋商文件要求

	已标价工程量清单
	符合磋商文件要求


4.磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评审，确定与各供应商磋商的具体内容。

5.围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。各供应商磋商顺序按签到顺序进行磋商。

6.磋商过程中，磋商小组可根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权的委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的应当附法人授权委托书。

7.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

二、评审方法及标准

8.评审方法：本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求并按评审因素的量化指标进行评审打分，按总得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最后报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

9.评审标准：

9.1商务部分（20分）

供应商近三年每完成过一项同类型工程计5分，最高20分（近三年是指磋商之日前三年，同类型工程是指建筑工程，以中标通知书、合同协议书、竣工验收证明为准）。                                                    
9.2技术部分（50分）
（1）施工方案 

施工方案中编制依据（包含编制原则、编制说明）、施工准备（包含前期技术调查、协调工作）、实施计划等每提供一点且内容全面得2分，内容不全或有缺失得1分，共6分，不提供不得分。

（2）项目班子配备情况 

项目班子配备（包含人员配备、专业配套情况）、劳动力计划安排等每提供一点且内容全面得2分，内容不全或有缺失得1分，共4分，不提供不得分。

（3）材料供应安排 

材料运输、材料进场安排、材料保存等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共6分，不提供不得分。

（4）关键部位施工方法 

关键部位施工准备工作、实施方法、实施工艺等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共6分，不提供不得分。

（5）质量保证措施 

项目实施前期、中期、后期质量保证措施等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共6分，不提供不得分。

（6）安全保证体系与措施 

安全管理人员安排、人员安全培训教育、突发事故应对措施等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共6分，不提供不得分。

（7）工程进度计划与保障措施 

工期计划安排、恶劣天气应对措施等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共4分，不提供不得分。

（8）环保、消防、降噪声、文明措施 

施工现场环保、消防、降噪声、文明等实施技术措施每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共8分，不提供不得分。

（9）机械设备 

机械设备配置、进场计划安排等每提供一点且内容全面得2分，内容缺失或有缺陷得1分，共4分，不提供不得分。

（一）评审要求 

1、磋商小组对技术部分评审应以磋商文件为依据，以响应文件技术部分的针对性、合理性、可行性、符合性、满足性为评审要点。

（二）技术部分得分
磋商小组成员依据各项标准对响应文件技术部分单独打分，磋商小组各成员技术部分打分的平均值为供应商技术部分最终得分。                                                    
9.3价格部分（30分）
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（3）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分30分。

（4）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最终报价)×30%×100
注：价格分计算保留小数点后两位。

评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

10.评审结果
磋商小组按总得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并按照采购人授权确定第一成交候选供应商为成交人，成交人的最终报价为成交价。
第四章  图纸（另发）
第五章  工程量清单（另发）
第六章  合同条款及格式

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

一、合同协议书

发包人（全称）：                                                                 
承包人（全称）：                                                                 
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                                         
2.工程地点：                                                         
3.工程立项批准文号：                                                 
4.资金来源：                                                         
5.工程内容：                                                         
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                                                                                                                                                     。

二、合同工期

计划开工日期：           年      月      日。

计划竣工日期：           年      月      日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                               标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                           （¥             元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                        （¥             元）。

2.合同价格形式：                                           。

五、项目经理

承包人项目经理：                                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：    （公章）                    承包人：    （公章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：                        
地    址：                                  地    址：                            
邮政编码：                                  邮政编码：                            
法定代表人：                                法定代表人：                          
委托代理人：                                委托代理人：                          
电    话：                                  电    话：                            
电子信箱：                                  电子信箱：                            
开户银行：                                  开户银行：                            
账    号：                                  账    号：                            
二、通用合同条款（略）

三、专用合同条款

1、一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.10  其他合同文件包括：                                                  
1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.4  监理人：

名    称：                                                            ；

资质类别和等级：                                                   ；

联系电话：                                                            ；

电子信箱：                                                            ；

通信地址：                                                            。

1.1.2.5  设计人：

名    称：                                                            ；

资质类别和等级：                                                       ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                                  ；

通信地址：                                                            。  

1.1.3  工程和设备

1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：                              

                                                                       。

1.1.3.9  永久占地包括：                                          。

1.1.3.10  临时占地包括：                                             。
1.3  法律 

适用于合同的其他规范性文件：                                              

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                                          

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：                                    

发包人提供国外标准、规范的份数：                                        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                                        。
1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1.6  图纸和承包人文件


1.6.1  图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                     。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                            

承包人提供的文件的期限为：                                             ；

承包人提供的文件的数量为：                                             ；

承包人提供的文件的形式为：                                             ；

发包人审批承包人文件的期限：                                           。

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                               。

1.7  联络

1.7.1  发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2  发包人接收文件的地点：                                           ；

发包人指定的接收人为：                                                 。

承包人接收文件的地点：                                                 ；
承包人指定的接收人为：                                                 。

监理人接收文件的地点：                                                 ；
监理人指定的接收人为：                                                 。

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                              
1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                     
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：        
                                                                       。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由             
                                   承担。

1.11  知识产权

1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                   
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                     
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                          
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                  
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

                                                                                 。

1.13  工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                                      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                             
2、发包人

2.2  发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                        ；

身份证号：                                          ；

职    务：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                           
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1  提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                  
2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                         
2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                                      。

发包人是否提供支付担保：                                            。

发包人提供支付担保的形式：                                            。

3、承包人

3.1  承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                              
承包人需要提交的竣工资料套数：                                                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                                              。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                                。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                                。

承包人应履行的其他义务：                                               

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理：

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

建造师执业资格等级：                                    ；

建造师注册证书号：                                ；

建造师执业印章号：                                ；

安全生产考核合格证书号：                                ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                   
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                       
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：           
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                     

3.2.3  承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                     

3.2.4  承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                         

3.3  承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：             
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                   

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                         
3.3.5  承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                           

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                         
3.5  分包

3.5.1  分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                                     。

主体结构、关键性工作的范围：                                               
3.5.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                                 。

其他关于分包的约定：                                                            

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                             。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                     。

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保：                                                     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                                       
4、监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                                       。

关于监理人的监理权限：                                                       。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                    

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

职    务：                                        ；

监理工程师执业资格证书号：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

关于监理人的其他约定：                                        。

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                                         ；

（2）                                                                         ；

（3）                                                                         。

5、工程质量

5.1  质量要求

5.1.1  特殊质量标准和要求：                                                     
关于工程奖项的约定：                                                           
5.3  隐蔽工程检查

5.3.2  承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                            
                                                                                 。

监理人不能按时进行检查时，应提前        小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        小时。

6、安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                                 
6.1.4  关于治安保卫的特别约定：                                                 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                           

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                                   
6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                             
7、工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                           
7.1.2  施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                       
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：             
7.2  施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

7.3  开工

7.3.1  开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                                         。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                      
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                      
7.3.2  开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1  发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                                             。

7.5  工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                       

7.5.2  因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                       。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                                
7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                             
7.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                                         ；

（2）                                                                         ；

（3）                                                                         。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：                                                       。

8、材料与设备

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                                    
8.6  样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：           
                                                                                 。

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                               
9、试验与检验

9.1  试验设备与试验人员

9.1.2  试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                   
施工现场需要配备的试验设备：                                                   
施工现场需要具备的其他试验条件：                                               
9.4  现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                                                        
10、变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：                                                         
10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定:                                                            
10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                                           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                                           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                                 
                                                                                 。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                              
10.8  暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                             
11、价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                                         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                                     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                                  
12、合同价格、计量与支付

12.1  合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                                        

风险费用的计算方法：                                                           
风险范围以外合同价格的调整方法：                                                       
2.总价合同。

总价包含的风险范围：                                                           
风险费用的计算方法：                                                           
风险范围以外合同价格的调整方法：                                                     
其他价格方式：                                                                 
12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                                        。

预付款支付期限：                                                              。

预付款扣回的方式：                                                            。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                                  。

预付款担保的形式为：                                                          。

12.3  计量

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：                                                              。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：                                                          。

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                                      。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                                      。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项[总价合同的计量]约定进行计量：                                                                    。

12.3.6  其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                                  
12.4  工程进度款支付

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后支付合同价款的30%，按工程进度支付工程款，工程完工并验收合格后支付至合同价款的90%，结算审核完成后支付至结算价款的97%，剩余结算价款价款的3%作为质保金，缺陷责任期满后支付。
12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                                    
                                                                                 。

12.4.3  进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                                      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                                      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                                
12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                                          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                     
（2）发包人支付进度款的期限：                                                。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                       
12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：                                            
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                                   
13、验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前         小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                             
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                              

                                                                                 。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                               。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：               。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                      
13.3  工程试车

13.3.1  试车程序

工程试车内容：                                                                  
（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3  投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                                   
13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                                   。

14、竣工结算

14.1  竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                                             。

竣工结算申请单应包括的内容：                                                   
                                                                                 。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                             。

发包人完成竣工付款的期限：                                                   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                     
14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                             。

承包人提交最终结算申请单的期限：                                             。 

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                。

（2）发包人完成支付的期限：                                                  。

15、缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                                             
15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1  承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                             ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                                                。

15.3.2  质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第           种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                                           。

关于质量保证金的补充约定：                                                       
15.4  保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为：                                                                                    

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                                   

16、违约

16.1  发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                         

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                               
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                               
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                             。

（7）其他：                                                                  。

16.1.3  因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                          
16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                           

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                                                 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                             。

17、不可抗力 

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：               。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18、保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：                                                     。

18.3  其他保险

关于其他保险的约定：                                                         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                       
18.7  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                           
20、争议解决

20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                                     。

选定争议评审员的期限：                                                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                             。

其他事项的约定：                                                             。

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                                   。

20.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第       种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                         人民法院起诉。

附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书（略）

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）
第七章  响应文件格式
                        （项目名称）
项目编号：
响  应  文  件
供应商（盖章）：                               
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
日期：      年     月     日
目  录

商务部分：
一、响应函
二、响应函附录
三、法定代表人身份证明 
四、法人授权委托书
五、磋商保证金交纳凭证
六、营业执照副本
七、资质证书

八、安全生产许可证
九、开户许可证或基本存款账户信息

十、信用承诺书

十一、近三年完成的部分同类型工程情况表
十二、近年发生的诉讼和仲裁情况
十三、中小企业声明函

十四、残疾人福利性单位声明函
十五、诚信投标承诺书
十六、供应商认为需要提供的其他商务材料
技术部分： 
一、已标价工程量清单
二、项目管理机构配备情况表
三、项目经理简历表
四、施工方案    
商  务  部  分
一、响应函
                       （采购人全称）:
1、根据贵方                     （项目名称）磋商文件，遵照有关法律、法规的规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、技术规范及要求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）         元、（小写）           元的工程报价并按合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认响应函函附录是我方响应文件的有效组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的建设工期：      日历天完成并移交全部工程，工程质量达到         标准。
5、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的供应商须知前附表中规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本响应函一起，提交人民币         元作为磋商保证金。

供应商(公章)：                             

法定代表人或委托代理人(签字)：             

日期：     年    月    日

注：除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。
二、响应函附录

	序号
	项 目 内 容
	合 同
条 款
	约 定 内 容

	1
	施工准备时间
	
	签订合同后（  ）天

	2
	误期违约金额
	
	（    ）元/天

	3
	误期赔偿费限额
	
	合同价款（  ）%

	4
	提前工期奖
	
	（   ）元/天

	5
	施工总工期
	
	（   ）日历天

	6
	质量标准
	
	

	7
	工程质量违约金最高限额
	
	合同价款（  ）%

	8
	保修期
	
	依据保修书约定的期限


供应商(公章)：                             

法定代表人或委托代理人(签字)：             

日期：     年    月    日

承 诺 书

                    （采购人名称）：
           （供应商名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及扫描件均真实和准确；拟派往                            （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照招标文件承诺完成本工程施工。
我方具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。
特此承诺
供应商(公章)：                             

法定代表人或委托代理人(签字)：             

日期：     年    月    日

三、法定代表人身份证明 
 单位名称：                              
    单位性质：                              
    地    址：                              
    成立时间：    年    月    日
    经营期限：                                 
姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务：         
系       （供应商名称）          的法定代表人。
特此证明。
                                 供应商(公章)：                   
法定代表人 (签字或盖章)：             
日  期：     年    月    日
附：法定代表人身份证（加盖公章）
四、法人授权委托书  
    本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人（签字）：              
委托代理人（签字）：                                 
供应商（盖章）：                   
日  期：     年    月    日
附：委托代理人身份证（加盖公章）
五、磋商保证金交纳凭证（加盖公章）

六、营业执照副本（加盖公章）

七、资质证书（加盖公章）

八、安全生产许可证（加盖公章）

九、开户许可证或基本存款账户信息（加盖公章）
十、信用承诺书

致              (采购人）:
供应商名称（自然人姓名):                            
注册地址：                                         
统一社会信用代码:                                   
法定代表人(负责人):                                 
身份证号：                                          

联系电话：                                          
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿作出以下承诺： 
我单位自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                          ,项目编号:            )，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。
供应商(公章)：                      

 法定代表人 (签字)：                

 日  期：     年    月    日
十一、近三年完成的部分同类型工程情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表后附供应商相关业绩证明材料。
1、近三年指磋商之日前三年内。

2、同类工程是指建筑工程。

3、以中标通知书、合同协议书、竣工验收证明为依据，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
十二、近年发生的诉讼和仲裁情况
说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
十三、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的           （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
              （标的名称） ，属于    建筑业     （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为              （企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
              日  期：
注：如投标人不是残疾人福利性单位，该项不需要填写。
十五、诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收磋商保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
开户银行：                                 账号：
投标单位（公章）：                         法定代表人（签字）：
日   期：    年   月   日
十六、供应商认为需要提供的其他商务材料
技  术  部  分
一、已标价工程量清单
说明：已标价工程量清单按山西省《建设工程工程量清单计价补充规定》要求和第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写（必须包含：分部分项工程项目清单计价表、综合单价分析表、措施项目清单计价表、增值税计价表）。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其它说明的内容。

。
二、项目管理机构配备情况表

	职

务
	姓

名
	职

称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名    称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表后附项目管理机构人员身份证、注册证等上岗证件复印件（加盖公章）


三、项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	近三年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证、业绩证明材料等证件复印件（加盖公章）

四、施工方案

1、供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1. 施工方案

2. 项目班子配备情况

3. 材料供应计划

4. 关键部位施工方法

5. 质量保证措施 

6. 安全保证体系与措施 

7. 工程进度计划与保障措施

8. 环保、消防、降噪声、文明措施

9. 机械设备配置 

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：
拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（kW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：
拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：
劳动力计划表
   单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
附表五：
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：
临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- 26 -
- 40 -

