浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目

招标文件

（电子招投标）

采购计划文号：临[2026]28716号、[2026]28434号

项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091

项目名称：浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目

采 购 人：浙江省工商业联合会

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

前附表	5

一、总则	9

二、招标文件的构成、澄清、修改	13

三、投标	13

四、开标、资格审查与信用信息查询	16

五、评标	16

六、定 标	17

七、合同授予	17

八、电子交易活动的中止	18

九、验收	19

第三部分 采购需求	20

第四部分 评标办法	31

一、评标方法	36

二、评标标准	36

三、评标程序	36

四、评标中的其他事项	38

第五部分 拟签订的合同文本	40

第六部分 应提交的有关格式范例	46

附件	61

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年06月11日14点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091

项目名称：浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目

预算金额（元）：3180000.00

最高限价（元）：3180000.00

采购需求：

标项名称：浙里惠企政策精准直达系统

数量：1

预算金额（元）：3180000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

合同履约期限：合同签订后10个月内完成项目的实施并通过终验。其中建设工期为4个月，试运行6个月。

本项目接受联合体投标：■是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年06月11日14点30分00秒（北京时间），每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月11日14点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年06月11日14点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台－项目采购－询问质疑投诉－投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的。即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省工商业联合会

地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路51-1号

传真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0571-87050444

质疑联系人：兰先生

质疑联系方式：0571-87059499

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：刘磊、钱妍

项目联系方式（询问）：0571-81061810、0571-81061809

质疑联系人：王远南

质疑联系方式：0571-81061811

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：浙里惠企政策精准直达系统，属于软件和信息技术服务业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ■A同意将非主体、非关键性的 相关培训 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ；联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ■A不要求提供。 ☐B要求提供，未提供样品或样品提供不全的投标无效。 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求：详见采购文件第三部分； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：■否；☐是，检测机构的要求：无；检测内容：无。 （5）提供样品的时间： 年 月 日 时 分至 时 分；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 ■B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案演示。每个投标人时间不超过 15分钟，讲解演示人员不超过 2 人，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为浙江国际招投标有限公司（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1楼3楼301室），讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员请于开标时间前到达，进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ■方式三：采用“不见面”形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为相关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。演示文件送达地点与备份投标文件送达地点和签收人员一致，送达截止时间与提交投标文件截止时间一致。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购节能采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ■无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 评审小组启动异常低价审查程序后，判定响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼303室；备份投标文件签收人员联系电话：钱妍，15057188991。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | ☐联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 ■联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ■联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量： 1家 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目的采购代理费由中标人支付。 - 1.中标服务费以每标项中标（成交）金额为计费基准，按原国家计委（计价格[2002]1980号）文件收费标准的80%收取，采购代理服务费不足6000元的，以6000元计收取； 中标金额P（万元人民币）; 代理服务费（万元人民币）. 100以下; P*1.2%. 100万-500万; 1.2+（P-100）*0.64%. - 2.结算方式及时间为：中标人在中标通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 |
| 16 | 核对材料真实性 | 在评审结束后、确认采购结果前，采购人或采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标人在投标文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

## 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持本国产品（本项目不适用）

3.6.1 采购项目或采购标项中包含的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.2 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 在财政部、工业和信息化部制定出台在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序要求之前，在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。

3.6.4适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草颜料，无形资产。

## 4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台－项目采购－询问质疑投诉－投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的。即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员应当共同提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：匡老师，监督投诉电话：0571-87807798；

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

## 5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

## 7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

## 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

## 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

## 10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

## 11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明和相关证明材料（如果有）：投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%，应提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

## 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

## 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

## 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

## 16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

## 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

## 18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

## 19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

## 20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

## 22.确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

## 23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 七、合同授予

## 24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

## 25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

## 26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交金融机构、担保机构出具的预付款保函(见索即付保函)或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务—【保函保险服务】出具预付款保函(见索即付保函)，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

## 30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

2025年8月26日，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提到安全稳妥有序推进人工智能在政务领域应用，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。建设浙里惠企政策精准直达，正是利用AI大模型、数据挖掘、智能匹配等核心技术，将“人工智能+”在政务领域的应用从概念走向落地。通过对海量政策的智能解读与企业需求的精准识别，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，符合国家战略方向的先行先试，是提升政府服务效能、优化营商环境、培育新质生产力的重要举措。

当前，浙江省正处于高质量发展建设共同富裕示范区的关键时期，数字经济已成为推动经济转型升级的核心动力。作为全国数字经济先行区，浙江省市场主体数量庞大、产业形态多元，对精准化、智能化的政策服务提出了更高要求。

浙里惠企政策精准直达项目将打造政策“归集-解读-推送-评价”的业务闭环，通过归集全省政策并利用AI进行智能解析，面向各类市场主体实现精准匹配与多维触达，并建立政策评价反馈机制，推动服务模式从被动响应向主动供给转变，最终确保政策红利精准滴灌、直达快享，有效提升服务企业的效能与水平，进一步优化营商环境，促进我省民营经济高质量发展。

- 一、政策归集

政策归集模块主要包含政策归集中心与政策原文库两部分。政策归集中心可对本部门存量、新增政策进行列表展示、文件上传导入、政策发布，同时支持政策编辑更新与移除（需演示）；政策原文库支持按多维度标签或名称检索筛选政策，以列表呈现政策基本信息，并可查看含核心要素的政策详情及在线预览原文。（需演示）

- 二、政策解读

- 政策解读中心

- 1.AI政策解读

通过 OCR 识别提取政策原文并规整格式。建立政策知识库，依托人工智能大模型技术，拆解政策关键标签，结合项目特征库经多轮推理、校验、人工修正生成标准化项目，同时对多格式获批名单进行解析、识别与映射，输出结构化名单信息。（需演示）

- 2.审核入库

根据AI大模型拆解的内容，进行审核确认，确认无误后可发布至系统政策数据库。（需演示）

- 3.政策检索中心

支持多维度筛选与关键词检索政策项目，如支持通过对省市政策标题、类型、层级、所属地区、解构用户、匹配状态等标签进行筛选，快速检索政策，同时支持通过搜索项目名称等，进行目标政策的快速锚定，点击可查看项目详情。（需演示）

- 政策匹配中心

- 政策找企业

通过政策维度检索查看政策匹配到的企业清单。提供多维度政策检索功能，支持通过关键词、政策标题、政策类型等条件筛选目标政策。点击可查看政策详情，包括原文、政策简报、匹配企业清单等。（需演示）

- 企业找政策

通过企业维度检索查看当前企业匹配到的政策清单。提供多维度的企业搜索筛选功能，支持按行业类别、地域分布、等条件组合筛选。点击可查看政策详情，包括匹配政策清单、培育规划引导、企业奖补画像、企业全景画像等。（需演示）

- 政策智能匹配

以“精准触达、高效匹配”为核心目标，政策匹配大模型依托向量化工程、提示词优化设计、智能匹配规则构建及全流程验证迭代，构建形成 “向量化表征 — 提示词工程 — 匹配规则体系 — 验证优化迭代” 的完整闭环，通过全链路技术与规则协同，持续保障政策匹配结果精准可靠、响应高效稳定。

- 三、政策推送

- （一）推送对象库

围绕全国浙商企业，搭建核心推送对象库，如浙江省企业实控人库、浙江省规上企业董监高库、在外浙商库等。支持推送对象的导出和打标工作，以便后续精准推广和分类管理。

- （二）推送管理

- 素材管理

（1）支持对数字人视频、普通视频、图片、文本四类素材的规范化管理。

（2）数字人视频业务需支持内置模板快速调用（含数字人形象、背景、背景音乐、配音等预设配置）；普通视频业务支持avi、mp4、mov等格式上传；

（3）图片素材支持jpg、png等格式上传；文本素材业务支持创建含标题、内容的文本。

（4）所有素材均需展示对应素材列表，支持按时间、标题、创建人筛选及删除、下载、编辑等操作，保障各类素材高效流转与便捷管理。

- 政策推送

（1）实现政策推送功能，满足政策精准触达需求。

（2）推送配置方面，支持自定义配置推送对象标签（如企业资质、所属行业等），可自主选择推送渠道，包括互联网新媒体渠道（如微信、浙里办等），可结合数字人解读政策后向企业推送，提升触达深度；

（3）支持在项目匹配企业的基础上，通过朋友圈广告、浙里办消息等推送，提高推送精准度、传播效率及覆盖范围，助力政策落地与企业发展；

（4）支持历史推送记录的查询，包含推送政策名称、推送人、推送渠道、创建时间、推送对象数量等信息。

- （三）推送渠道对接

- 政府平台对接

通过对接政府平台进行宣传推送，如浙商在线、浙江企业在线，或其他部门的现有的面向企业用户的平台，实时同步政策动态，提供精准的政策匹配与推送服务。

- 互联网平台对接

根据实际推广需求，对接第三方宣传渠道，如微信、支付宝、今日头条等，实现政策对企业多渠道主动推送，为广大企业提供更优质、更便捷的政策服务。

- 四、政策评价

- 企业政策评价

企业通过系统内的评价功能，对政策进行评价，如政策的整体满意度、政策制定科学性、政策执行便捷性、政策推荐精准性，政策反馈建议等。支持查看企业历史评价信息。

- 政策评价分析

- 线上评价反馈

采用可视化看板形式集中展示企业用户提交的所有政策评价记录，支持按政策类型、评价星级、时间范围等多维度智能筛选，通过颜色标签直观区分高星好评（4-5星）、中评（3星）和低分差评（1-2星）。系统自动生成评价统计概览，同时支持批量导出评价数据用于进一步分析。

- 线下评价反馈

接入亲清走访、亲清恳谈两项工作中企业提交的政策反馈清单和详细信息，如反馈时间，反馈详情、反馈企业、联系人等。

- 五、辅助工具

- 政策瞭望台

- 1.实现对政策信息的多维度统计与可视化展示，可包含政策数量分析，可统计政策总量及变化趋势，支持按日、月、季度、年度筛选，具备区域对比功能；

- 2.政策类型分析，可按产业发展、科技创新、专家人才、税收优惠等分类统计并以图表展示占比，支持交叉分析；

- 3.政策分布分析，形成区域分布图，支持特定行业或类型筛选；发文部门分析，统计发改委、科技厅、经信厅等各部门政策发布数量；

- 4.发布年份分析，按年度梳理政策发布趋势及各部门、各类型政策分布情况；

- 5.同时开展推送成效分析，展示政策推送数量、推送对象数量及曝光情况等相关数据，为政府部门掌握政策供给、辅助决策、优化布局及沟通对接提供支撑。

- 政策沙盘

- 1．文稿辅助

- （1）全国政策扫描

- 在制定政策前，发文部门可查询扫描到全国各地区，已经出台过的相关的政策，可以查看政策清单，点击可查看其他地区的政策详情，如发文时间，发文部门，政策正文等，可作为本地政策制定的参考。

- （2）AI辅助写稿

- 基于成熟AI写作产品，凭借AI强大的数据分析与文本生成能力，根据用户已完成的初稿，迅速梳理要点，优化政策框架，依据政策细节需求，AI 补充完善具体条款，对文字和语句进行纠错优化。最后，人工对 AI 生成内容进行审核与优化，确保文本的严谨性，是否符合实际要求。

- 2．辅助决策

- 通过把政策暂定稿上传至系统，系统自动对政策文件的内容和符合的企业条件进行解读匹配，预测政策大致覆盖企业范围和预测享受政策企业群的画像，如企业性质，所属行业等分析，供政策调整优化做参考。

- 3．政策树

通过对政策文件的解析，按照国家、省级、市级、区级进行政策多级关联。基于知识图谱技术，将分散的政策文件构建多级关系网络，帮助用户快速理解政策体系的内在逻辑和外部联系。

- 4．AI政策评价报告

通过收集企业对政策的评论、评分、问卷反馈等信息，清洗整理无效及敏感内容，利用 AI模型分析评价内容的情感、主题与关键问题，定位争议点。系统根据分析数据，通过智能提示生成包含政策评价、存在问题、改进措施等内容的报告，给出基础修改、条款优化、前瞻调整等建议，并支持报告在线查看与下载，为政策优化完善提供智能化支撑。

- 六、感知中心

- 首页

- 首页政策推送

根据企业属性，在首页个性化推送相关的政策。（需演示）

- 我要查

跳转政策文件模块，支持政策的查询。（需演示）

- 我要问

跳转AI智能问答模块，支持政策AI快速问答。（需演示）

- 政策推荐

根据政策匹配大模型，在企业用户侧展示匹配到的可享政策，千企千面，同时支持按根据匹配度和时间进行排序，点击可查看详情。

- 工具箱

- 1．政策文件查询

提供政策文件查询服务，用户可按地区、日期、类型、发文机构等条件筛选，或直接按政策名称快速检索。系统以列表形式展示政策标题、类型、发文单位、发布时间等信息并按时间排序，点击可查看政策基本信息、原文、快照等详情。同时支持政策链接分享与收藏功能，方便后续查阅。依托 AI 大模型对政策原文进行智能总结、解读与分析。（需演示）

- 2．奖补项目查询

- 提供奖补项目查询功能，用户可按省市地区、部门类型、项目级别等标签筛选项目，也可直接搜索项目名称快速定位目标项目。系统以列表形式展示项目，包含项目名称、级别、认定单位、有效期等信息；点击可查看项目基本信息、项目介绍、申报条件、历史获批名单及相关政策等详情。同时支持项目链接分享和收藏功能，方便用户后续快速查阅。（需演示）

- 3．申报规划

- 构建企业成长培育体系，贴合政府重点企业培育方向，明确企业从初创期到成熟期的培育路径，确定整体培育大方向，为企业推荐适配的培育类项目。实时跟踪企业关键成长数据，用可视化方式展示指标完成情况，对未达标指标进行提醒。（需演示）

- 4．企业政策体检

- 企业绑定后，可选择政策体检项目进行政策初检，系统通过体检模型结合企业数据生成初检结果，依托企业提交更完善的数据开展深度复检并输出精准结果，同时生成指标达标明细的体检单。（需演示）

- 5．AI政策问答

- 为企业提供政策垂直领域AI问答助手，AI政策问答需在企业端以卡片展示预设常见问题以引导交互；依托 NLP 与知识图谱构建 7×24 小时智能问答智能体，精准理解企业政策问题并提供含条款原文、解读、流程的完整解答。通过搭建整合政策原文、高频问答、术语词典的结构化向量知识库和分层提示词框架规范解答输出，实现精准、规范、可持续优化的政策智能咨询服务。（需演示）

- 6．政策解读

- 在企业侧设置政策解读板块，企业用户可在平台查看官方的政策解读图文或视频，支持在线阅读观看。

- 7．浙企服务

- 展示浙江省各部门企业服务平台，帮助企业更便捷地享受企业服务。

- 8．地市政策服务

- 展示浙江省十一个地市政策服务的入口。

- 企业用户中心

- 登录/登出

提供登录/登出功能，支持用手机号+验证码方式进行登录。

- 信息维护

基本信息维护：支持企业对基本信息进行维护，包括修改企业简介等信息。

- 查询记录

展示当前登录企业的历史查询记录信息。

- 我的收藏

可查看当前用户历史收藏的政策和项目数据。

- 消息通知

以列表的形式展示企业接收的平台消息通知，可查看消息通知详情，支持对消息通知进行删除。

- 绑定企业

用户登录后可绑定关联企业，在用户中心可随时调整更新企业。

- 企业切换

用户如绑定多个企业，可在企业切换图标处进行企业视角切换。

- 企业奖补

以时间轴的形式展示当前企业历史获批数据，包括获批时间、获批项目、认定部门，文件依据等，让企业在浏览政策的同时更有获得感。

- 七、数据集成服务

- 数据汇聚整合

- 1．企业数据采集整合

通过互联网采集数据的方式，补充完善企业数据。

- 2．政策数据采集整合

通过互联网采集数据的方式，政策数据库，扩大数据归集范围。

- 3．省公共数据平台涉企数据整合

与省数据局进行涉企相关政策、企业数据对接，依托一体化智能化公共数据平台，结合互联网采集、企业填报等数据来源，构建全省政策文件库，完善企业画像。

- 数据处理

- 1．政策数据清洗

制定统一的政策文件治理标准，针对互联网采集数据进行初步清洗，便于后续对政策数据进行判断。

- 2．企业数据清洗

针对互联网采集的企业数据、部门共享的企业数据、企业直报数据，支持按照统一标准进行清洗。

- 数据共享

- 1．统一标准接口

数据共享利用，通过对本项目所有的政策数据资产按照特定专题进行分类整理，梳理出可共享政策数据指标目录，并预留接口，以便后续对其他部门进行共享。

- 建设专题库

- 1．企业画像库

以统一社会信用代码作为关键字段，采用“一企一档”设计，整合全省各企业相关数据，包含企业注册地址、企业标签、企业专利、企业资质等，建立企业档案库。

- 2．全省政策库

归集整合互联网采集并经判断的政策数据，以及发文单位归集的政策数据，加工去重后，形成统一的全省政策库，为政策项目匹配、推送等模块提供数据支撑。

- 3．资格认定库

归集整合全省资格认定相关的政策项目、对应的企业清单、获得资质、获得时间等，形成统一的全省资格认定库。

- 八、系统对接集成

- （一）浙江企业在线对接

对接“浙江企业在线”系统，基于政策和企业匹配的清单，对企业进行触达，将引导性政策和区域奖补性政策精准推送至企业端，真正实现政策精准找企业。

- （二）浙政钉对接

针对政府侧用户，通过对接浙政钉用户体系，实现扫码登录。

- （三）浙里办对接

针对企业侧用户，通过对接浙里办用户体系，实现扫码或账号密码登录。

- （四）各地市政策平台对接

与浙江省多个市政策平台进行对接，支持企业从本平台推荐的政策项目中，通过点击链接、快速跳转至地市政策平台。可减少企业在多个平台进行政策查找的行为，提高企业从匹配政策到政策申请的全链路流程。

- （五）浙商在线平台对接

对接浙商在线用户体系及浙商资源。

- 九、大模型支撑体系

通过成熟政策大模型产品服务，支撑应用建设中政策解读、政策匹配、政策体检、企业成长规划等场景的开发。包括企业信息理解大模型、政策解读大模型、政策匹配大模型 、数字人大模型、政策评价报告大模型、AI智能问答大模型、政策体检大模型、企业成长规划大模型。

- 十、系统设置

- （一）用户管理

实现政府用户组织架构管理、政府侧账号增删改查，以及企业用户名单展示、筛选、冻结与导出等用户管理功能。

- （二）角色管理

系统角色新增、删除、修改、查询等操作。

- （三）权限管理

系统权限管理。支持对系统菜单和按钮做操作权限。

- （四）日志管理

系统登录日志管理。

- （五）通知中心

提供平台内的实时消息交互服务，包括系统通知、管理员定向推送等功能。消息以红点标记未读状态，支持分类检索，确保消息的精准推送与数据安全。

- （六）系统监测

- 1．用户行为监测

用户的登录次数、登录频率、最后登录时间、用户常用标签等行为的监测。

- 2．流量监测

系统PV、UV等流量、活跃度等埋点监测。

- （七）运营管理

- 1．解读内容上传

系统后台支持对解读的内容进行上传、删除、排序等操作。

- 2．浙企服务上架

后台提供服务上架的功能，便于及时上架和变更浙企服务应用链接。

- 十一、其他需求

- （一）系统国产化适配

系统建设须严格遵循国家信创与国产化政策要求，全面适配国产软硬件生态，实现自主可控、安全可信、合规可用。

- （二）第三方测评

完成并通过网络安全等级保护第三级测评、商用密码应用安全性测评、软件测评、信创测评相关测评认证，全面满足安全合规与质量管控要求。

- （三）投标人承诺在建设和质保期内的重要会议、活动期间，提供人员保障，驻点支持人员不少于2人。

- 十二、实施工期要求

合同签订后10个月内完成项目的实施并通过终验。其中建设工期为4个月，试运行6个月。

项目建设进度如下：

1.合同签订后7天内，中标人完成实施方案，并配合采购人召开项目启动会；

2.合同签订后4个月内，中标人完成所有系统的数据对接、系统开发、调试和部署工作，并完成相关过程文档的编写，并由采购人出具初验报告后进入试运行；

3.系统正常试运行6个月后，中标人向采购人提交全部报告材料并进行项目最终验收。

中标人应严格按照项目建设进度的要求开展相应项目建设工作，未经采购人书面同意，不得擅自改变项目建设期限。

- 十三、服务期：

中标人应在项目终验通过之日起提供一年的免费维护服务，维护人员具备独立承担日常维护的技术能力，及时响应服务需求。

十四、付款方式：

1.履约保证金：无

2.付款方式：

2.1合同生效以及具备实施条件后7日内，采购人支付合同总价的50%作为合同预付款，支付前中标人应向采购人开具相同金额的正式发票。

2.2合同签订后4个月内，中标人完成所有系统的数据对接、系统开发、调试和部署工作，并且完成基础数据的录入，向采购人提交提交初验申请报告和相关材料，并通过采购人初验后进入试运行，采购人向中标人支付至合同总金额80%，支付前中标人应向采购人开具相同金额的正式发票；

2.3系统正常试运行6个月后，中标人向采购人提交全部报告材料并通过项目终验，采购人向中标人支付至合同总金额100%，支付前中标人应向采购人开具相同金额的正式发票。验收涉及的费用由中标人承担。

2.4因中标人未及时提供发票导致采购人付款迟延的，不视为采购人违约。

十五、验收方式及方案：

验收及保证

1.第一阶段：合同签订后7天内，在项目需求范围内，中标人进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，实施方案和软件测试方案，向采购人提供上述文档并经采购人审查，采购人可对前述内容提出修改意见，中标人应按照采购人的修改意见进行完善，直至满足采购人要求。

2.第二阶段：合同签订后4个月内，中标人完成所有系统部署、调试，并且完成培训，并由采购人出具初验报告后进入试运行，验收标准按合同约定及采购人要求执行。该阶段中，中标人进行的每一个系统部署均须向采购人进行确认，并根据采购人的意见进行系统调整与完善，直至满足采购人要求并出具初步验收报告后进入试运行；验收未通过的，采购人有权提出相关建议和意见要求中标人整改，直至中标人提供的软件达到采购人需求。

3.第三阶段：系统正常试运行6个月后，中标人应在5个工作日内向采购人提交全部报告材料，并通过项目最终验收，验收标准按合同约定及采购人要求执行。验收未通过的，采购人有权提出相关建议和意见要求中标人整改，直至中标人提供的软件达到采购人需求。系统通过最终验收并正式交付使用后，进入免费维护期（自验收合格之次日起计算）。

4.若维保期间系统无法运行且中标人无法解决，或出现重大缺陷故障等经中标人修复或修复后仍时常发生的，视为中标人违反合同约定，未交付合格系统。系统免费维护期过后，若因该软件本身或中标人原因所出现的问题，中标人仍应予以免费维护并修复。

5.项目建设开始前，中标人应提前至少3日向采购人明确需求的材料，采购人根据项目需求向中标人提供相关材料，否则材料提供不及时或无法提供导致开发无法按时完成的责任由中标人承担。

6.中标人不得在其提供的程序中加插和软件功能无关的程序或预留一些危害软件安全的漏洞。中标人应当保证提供的项目成果不得含有病毒，不含有色情、暴力，反动及违反国家法律规定的内容，且中标人提供的项目成果所需的图片及文案等因素均不侵害第三方的合法权利。如因前述问题导致采购人权益受损的，中标人应承担全部赔偿责任。

7.中标人应当保证其交付给采购人的项目成果是完全利用自有条件自行研发，不侵犯任何第三人的合法权益，无权属纠纷。中标人因所提供的软项目成果侵犯他人合法权利的，由中标人承担侵权责任。采购人因此实际承担责任或产生损失的，有权要求中标人全额赔偿（损失赔偿范围包括但不限于：直接损失、消除或减少损失的费用、律师费、仲裁费、公证费、差旅费等，下同）。

8.中标人承诺所提供的软件产品不含有后门、恶意代码等任何形式的安全隐患，因此引起安全事故的，采购人有权追索中标人责任，并要求中标人修复此等安全隐患，由此造成采购人损失，中标人应承担全部赔偿责任。

9.如因项目验收工作导致中标人无法按期完成项目建设的，中标人应在期限到期前5个工作日内向采购人提交书面延期申请，经采购人审查认定延期理由及申请延期期限合理并同意后，方可延期。

- 十六、其他要求：

1.投标人具有2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似系统平台建设项目业绩；

2.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书(认证范围：类似计算机应用软件开发、信息系统集成及服务等)、ISO20000信息技术服务管理体系证书（认证范围：类似计算机应用软件开发、计算机软硬件运维服务等）、ISO27001信息安全管理体系认证证书认证范围：类似计算机信息系统集成、计算机应用软件开发及相关运维服务等)；

3.投标人拟派项目经理具有计算机等与本项目履约相关专业硕士及以上学历并具有人社部门颁发的高级工程师（信息技术相关专业）证书的（响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件）。

4.投标人拟派项目技术负责人具有系统架构设计师（高级）和软件设计师（中级）证书（响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件）。

5.其他团队成员（除项目经理和技术负责人外），需具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师、软件设计师证书、网络规划设计师（高级）证书（响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件）。

6.投标人需提出项目实施方案，包括实施规范、组织架构、实施计划、实施保障措施、项目风险管理、项目安全保密等内容。

7.投标人需提供详细完整的系统测试、试运行方案，包括测试方案、试运行方案等内容；

8.投标人需提供售后维护方案，包括具有较强的售后专业技术队伍及售后维护机构，快速的售后服务响应、运维期间的技术支持服务方案（售后服务承诺、售后服务内容、售后响应时间）等内容；

9.投标人需提出突发情况及应对措施等内容。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准相应的商务技术资料目录* | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 业绩 | # 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似系统平台建设项目业绩，每个有效合同得1分，最高得1分；需提供清晰的合同扫描件(首页、盖章尾页及含评审因素的关键页)，不提供或不符合要求不得分。 | # 1 | # 客观分 |
| 2 | # 体系证书 | # 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书(认证范围：类似计算机应用软件开发、信息系统集成及服务等)、ISO20000信息技术服务管理体系证书（认证范围：类似计算机应用软件开发、计算机软硬件运维服务等）、ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围：类似计算机信息系统集成、计算机应用软件开发及相关运维服务等)，一个证书得1分，满分3分。（提供有效的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/网站查询的认证证书信息网页截图，不提供或证明材料不完整的不得分） | # 3 | # 客观分 |
| 3 | 项目理解 | 根据投标人提供的项目背景、项目现状、项目目标的阐述，以及对项目需求理解分析情况进行综合评定，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：3,2,1,0） | 3 | 主观分 |
| 4 | 项目总体方案 | 根据投标人提供的项目建设原则、总体架构设计、项目技术路线进行综合评定，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：3,2,1,0） | 3 | 主观分 |
| 5 | # 功能设计方案 | 根据投标人提供的政策归集方案进行综合评定，包括政策归集中心、政策原文库等内容，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 6 |  | 根据投标人提供的政策解读方案进行综合评定，包括政策解读中心、政策匹配中心等内容，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 7 |  | 根据投标人提供的政策推送方案进行综合评定，包括推送对象库、推送管理、推送渠道对接等内容，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 8 |  | 根据投标人提供的政策评价方案进行综合评定，包括企业政策评价、政策评价分析等内容，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 9 |  | 根据投标人提供的辅助工具方案进行综合评定，包括政策瞭望台、政策沙盘、辅助决策、政策书、AI政策评价报告，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 10 |  | 根据投标人提供的感知中心方案进行综合评定，包括首页、政策推荐、工具箱、企业用户中心，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 11 |  | 根据投标人提供的其他建设内容方案进行综合评定，包括数据集成服务、系统对接集成、大模型支撑体系、系统设置，对描述的完整性、可行性进行综合评分；（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |
| 12 | 服务团队 | （1）投标人拟派项目经理具有计算机等与本项目履约相关专业硕士及以上学历并具有人社部门颁发的高级工程师（信息技术相关专业）的得3分，其他不得分。 （注：响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件，未提供资质证书和社保缴纳证明不得分。） | 3 | 客观分 |
| 13 |  | （2）投标人拟派项目技术负责人具有系统架构设计师（高级）和软件设计师（中级）证书，每提供一个得2分，最多得4分； （注：响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件，未提供资质证书和社保缴纳证明不得分。） | 4 | 客观分 |
| 14 |  | - （3）其他团队成员（除项目经理和技术负责人外） - 1.需具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师、软件设计师、网络规划设计师（高级）证书，每提供一类证书得2.5分（一人多证或多人一证均为一次计分），最高得10分。（响应文件中提供相关人员的证书扫描件及近三个月中任意一个月的社保缴纳证明扫描件，未提供资质证书和社保缴纳证明不得分。） - 2.项目团队人员如参与过同类政策服务平台项目的，每人得0.5分，最高得2分，需合同或用户盖章的证明等相关材料。 | 12 | 客观分 |
| 15 | # 项目实施方案 | # 根据投标人提供的实施规范、组织架构、实施计划、实施保障措施、项目风险管理、项目安全保密内容进行评价打分；（评分范围：4,3,2,1,0） | # 4 | # 主观分 |
| 16 | # 技术成熟度 | 1.投标人具有“政策服务”类自主知识产权，每提供一个得1分，最高得3分。(投标文件中提供由国家版权局颁发的“政策服务”或“政企互动”或“政策兑现”类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章，否则不予得分) | # 3 | # 客观分 |
| 17 |  | 2.投标人具有“数据清洗管理”或“数据接口共享”类自主知识产权，每提供一个得1分，最高得2分。(投标文件中提供由国家版权局颁发的“数据清洗管理”或“数据接口共享”类计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章，否则不予得分) | # 2 | # 客观分 |
| 18 | 培训方案 | 根据投标人提供本项目执行周期内的技术培训服务方案进行打分，包括培训方式、地点、人数、时间等；（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 19 | 系统测试、试运行方案 | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分；（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 20 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的方案中售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、售后服务体系进行综合评分；（评分范围：5，4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |
| 21 | 突发情况及应对措施方案 | 根据投标人提供的对项目运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 22 | 支持保障 | 投标人承诺在建设和质保期内的重要会议、活动期间，提供人员保障，驻点支持人员不少于2人。承诺的得3分，否则不得分（提供承诺函，加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 23 | 承诺 | 投标人需承诺本项目满足“网络安全等级保护测评”三级要求，并通过商用密码应用安全性测评、第三方软件测评、信创测评。承诺的得3分，不承诺不得分。（提供承诺函，加盖电子章，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 24 | 演示 | 根据采购文件“第三部分 采购需求 ”中的演示要求进行演示：所有演示均要求为可运行的软件系统或Demo演示，如果采用非可运行的软件系统（如PPT、图片等形式）演示的或全部没有演示或演示内容与本项目无关的均不得分。演示时间不超过15分钟。演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 | / | / |
|  | 政策归集 | 1.政策归集中心可对本部门存量、新增政策进行列表展示、文件上传导入、政策发布，同时支持政策编辑更新与移除。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 | 客观分 |
|  |  | 2.政策原文库支持按多维度标签或名称检索筛选政策，以列表呈现政策基本信息，并可查看含核心要素的政策详情及在线预览原文。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  | 政策解读 | 政策解读中心： 1．AI政策解读 通过 OCR 识别提取政策原文并规整格式。建立政策知识库，依托人工智能大模型技术，拆解政策关键标签，结合项目特征库经多轮推理、校验、人工修正生成标准化项目，同时对多格式获批名单进行解析、识别与映射，输出结构化名单信息。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2．审核入库 根据AI大模型拆解的内容，进行审核确认，确认无误后可发布至系统政策数据库。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 3．政策检索中心 支持多维度筛选与关键词检索政策项目，如支持通过对省市政策标题、类型、层级、所属地区、解构用户、匹配状态等标签进行筛选，快速检索政策，同时支持通过搜索项目名称等，进行目标政策的快速锚定，点击可查看项目详情。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 政策匹配中心 1.政策找企业 通过政策维度检索查看政策匹配到的企业清单。提供多维度政策检索功能，支持通过关键词、政策标题、政策类型等条件筛选目标政策。点击可查看政策详情，包括原文、政策简报、匹配企业清单等。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2.企业找政策 通过企业维度检索查看当前企业匹配到的政策清单。提供多维度的企业搜索筛选功能，支持按行业类别、地域分布、等条件组合筛选。点击可查看政策详情，包括匹配政策清单、培育规划引导、企业奖补画像、企业全景画像等。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  | 感知中心 | 首页 1.首页政策推送 根据企业属性，在首页个性化推送相关的政策。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2.我要查 跳转政策文件模块，支持政策的查询。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 3.我要问 跳转AI智能问答模块，支持政策AI快速问答。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 工具箱 1.政策文件查询 提供政策文件查询服务，用户可按地区、日期、类型、发文机构等条件筛选，或直接按政策名称快速检索。系统以列表形式展示政策标题、类型、发文单位、发布时间等信息并按时间排序，点击可查看政策基本信息、原文、快照等详情。同时支持政策链接分享与收藏功能，方便后续查阅。依托 AI 大模型对政策原文进行智能总结、解读与分析。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2.奖补项目查询 提供奖补项目查询功能，用户可按省市地区、部门类型、项目级别等标签筛选项目，也可直接搜索项目名称快速定位目标项目。系统以列表形式展示项目，包含项目名称、级别、认定单位、有效期等信息；点击可查看项目基本信息、项目介绍、申报条件、历史获批名单及相关政策等详情。同时支持项目链接分享和收藏功能，方便用户后续快速查阅。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 3.申报规划 构建企业成长培育体系，贴合政府重点企业培育方向，明确企业从初创期到成熟期的培育路径，确定整体培育大方向，为企业推荐适配的培育类项目。实时跟踪企业关键成长数据，用可视化方式展示指标完成情况，对未达标指标进行提醒。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 4.企业政策体检 企业绑定后，可选择政策体检项目进行政策初检，系统通过体检模型结合企业数据生成初检结果，依托企业提交更完善的数据开展深度复检并输出精准结果，同时生成指标达标明细的体检单。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
|  |  | 5.AI政策问答 为企业提供政策垂直领域AI问答助手，AI政策问答需在企业端以卡片展示预设常见问题以引导交互；依托 NLP 与知识图谱构建 7×24 小时智能问答智能体，精准理解企业政策问题并提供含条款原文、解读、流程的完整解答。通过搭建整合政策原文、高频问答、术语词典的结构化向量知识库和分层提示词框架规范解答输出，实现精准、规范、可持续优化的政策智能咨询服务。 功能能实现的得1分，不能实现的不得分。 | 1 |  |
| 25 | # 价格 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 # 说明： # 1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价； # 2）本项目专门面向中小企业,不作价格扣除。 | # 10 | # 客观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.6 采购项目或采购标项包含货物的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式见第六部分附件。评标委员会对《声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

## 浙江省工商业联合会采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

合同编号：

采购计划文号：临[2026]28716号、[2026]28434号

甲方（需方）：浙江省工商业联合会

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江国际招投标有限公司

## 第一条  项目合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目 |  |  |  |  | / |
| 总计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：以上费用报价含税。总价包含所需的一切费用，包括但不限于项目实施所需的服务费、交通费、设备及备件采购费、税费及其他一切费用，甲方无需再支付其他费用。在本合同约定的需求范围内，甲方支付的费用以本合同中明确的合同总价为限，如乙方于合作过程中支出的成本超过合同总价，超过部分由乙方自行承担，与甲方无关，且乙方不得因此耽误项目服务。

## 第二条  服务周期

合同签订之日起  天内完成初验，  天内完成终验。其他按照采购文件执行。

## 第三条  实施地点

浙江省工商业联合会指定地点。

## 第四条  服务内容

## 第五条  服务要求

- 1.系统国产化适配

系统建设须严格遵循国家信创与国产化政策要求，全面适配国产软硬件生态，实现自主可控、安全可信、合规可用。

- 2.第三方测评

完成并通过网络安全等级保护第三级测评、商用密码应用安全性测评、软件测评、信创测评相关测评认证，全面满足安全合规与质量管控要求。

## 3.对于重要大会期间，乙方提供人员保障，驻点支持人员不少于2人。

## 第六条  验收要求

1.第一阶段：合同签订后7天内，在项目需求范围内，乙方进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，实施方案和软件测试方案，向甲方提供上述文档并经甲方审查，甲方可对前述内容提出修改意见，乙方应按照甲方的修改意见进行完善，直至满足甲方要求。

2.第二阶段：合同签订后4个月内，乙方完成所有系统部署、调试，并且完成培训，并由甲方出具初验报告后进入试运行，验收标准按合同约定及甲方要求执行。该阶段中，乙方进行的每一个系统部署均须向甲方进行确认，并根据甲方的意见进行系统调整与完善，直至满足甲方要求并出具初步验收报告后进入试运行；验收未通过的，甲方有权提出相关建议和意见要求乙方整改，直至乙方提供的软件达到甲方需求。

3.第三阶段：系统正常试运行6个月后，乙方应在5个工作日内向甲方提交全部报告材料，并通过项目最终验收，验收标准按合同约定及甲方要求执行。验收未通过的，甲方有权提出相关建议和意见要求乙方整改，直至乙方提供的软件达到甲方需求。系统通过最终验收并正式交付使用后，进入免费维护期（自验收合格之次日起计算）。

4.若维保期间系统无法运行且乙方无法解决，或出现重大缺陷故障等经乙方修复或修复后仍时常发生的，视为乙方违反合同约定，未交付合格系统。系统免费维护期过后，若因该软件本身或乙方原因所出现的问题，乙方仍应予以免费维护并修复。

5.项目建设开始前，乙方应提前至少3日向甲方明确需求的材料，甲方根据项目需求向乙方提供相关材料，否则材料提供不及时或无法提供导致开发无法按时完成的责任由乙方承担。

6.乙方不得在其提供的程序中加插和软件功能无关的程序或预留一些危害软件安全的漏洞。乙方应当保证提供的项目成果不得含有病毒，不含有色情、暴力，反动及违反国家法律规定的内容，且乙方提供的项目成果所需的图片及文案等因素均不侵害第三方的合法权利。如因前述问题导致甲方权益受损的，乙方应承担全部赔偿责任。

7.乙方应当保证其交付给甲方的项目成果是完全利用自有条件自行研发，不侵犯任何第三人的合法权益，无权属纠纷。乙方因所提供的软项目成果侵犯他人合法权利的，由乙方承担侵权责任。甲方因此实际承担责任或产生损失的，有权要求乙方全额赔偿（损失赔偿范围包括但不限于：直接损失、消除或减少损失的费用、律师费、仲裁费、公证费、差旅费等，下同）。

8.乙方承诺所提供的软件产品不含有后门、恶意代码等任何形式的安全隐患，因此引起安全事故的，甲方有权追索乙方责任，并要求乙方修复此等安全隐患，由此造成甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任。

9.如因项目验收工作导致乙方无法按期完成项目建设的，乙方应在期限到期前5个工作日内向甲方提交书面延期申请，经甲方审查认定延期理由及申请延期期限合理并同意后，方可延期。

## 第七条  履约保证金：无

- 第八条 资金支付的方式、时间和条件

| 付 款 阶 段 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 第一期付款：合同生效以及具备实施条件后7日内，甲方支付合同总价的50%作为合同预付款，计 元，大写： 整。乙方未提供等额正规发票，甲方有权相应顺延付款期限，不视为违约。 | 50% |
| 第二期付款：合同签订后4个月内，乙方完成所有系统的数据对接、系统开发、调试和部署工作，并且完成基础数据的录入，向甲方提交提交初验申请报告和相关材料，并通过甲方初验后进入试运行，支付合同总金额的30%，计 元，大写： 整。乙方未提供等额正规发票，甲方有权相应顺延付款期限，不视为违约。 | 30% |
| 第三期付款：系统正常试运行6个月后，乙方向甲方提交全部报告材料并通过项目终验，支付合同总金额的20%，计 元，大写： 整。乙方未提供等额正规发票，甲方有权相应顺延付款期限，不视为违约。 | 20% |

## 第九条  保密条款

1.在执行合同时，乙方未经甲方同意，不得将所接触到的技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露，否则乙方将承担由此引起的法律责任和甲方损失。甲、乙双方对所有本项目的有关资料，不得向第三方透露。

2.乙方人员为履行本项目而接触的甲方相关保密信息，应当予以严格保密，若乙方人员违反本保密条款，视为乙方严重违约并承担全部赔偿责任。

3.本保密条款持续有效，不随本协议的解除或终止而失效。

## 第十条  知识产权归属

1.本项目及项目成果的版权归甲方所有，乙方不得将本项目的全部或任何一部分授予第三人使用，亦不得未经甲方书面许可作本合同目的外使用。

2.项目所含软件系统运行过程中采集加工的数据、资源、平台、源代码等知识产权及数据产权归属于甲方，此外，乙方未经甲方同意不得私自留存相应数据、资源、平台、源代码等资料或信息。

3.乙方承诺，本合同义务的履行系乙方及乙方工作人员独立完成，未侵犯任何第三方的合法权益。保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权或合法权益，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼或其他异议。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权等侵权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

## 第十一条 相关说明

合同实施期间，机构名称的变化但不影响职能部门变更的，不承担额外费用，仍以合同约定内容执行。

## 第十二条  违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金。乙方逾期30日不能履行合同的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，并就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费，且甲方有权终止合同并追究乙方的违约责任，对违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下维保服务分包或转包第三方，但原厂商提供维保或者本由第三方提供的服务除外。否则，视为乙方严重违约，甲方有权不予结算维保费用，并解除本合同，按照合同总价百分之五主张违约金。

3.乙方未按约履行合同义务的（包括本合同、甲方的政府采购招标文件及乙方的投标文件中约定的乙方义务），甲方有权要求乙方整改或解除合同，就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费用，并要求乙方承担甲方所支付合同总价百分之五的违约金，对于违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

4.因乙方违约，甲方可主张的损失赔偿范围包括但不限于：备机费、维修费、检测费、测试费等，以及为维权而支出的诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、保全及担保费、律师费、差旅费等合理开支。

## 第十三条  安全处罚条款

1.由于乙方原因，受到国家级安全问题通报的、或造成特别重大事故的，出现1次，每次扣除合同款5万元。

2.由于乙方原因，受到省级安全问题通报的、或造成重大事故的，出现1次，每次扣除合同款3万元。

3.由于乙方原因，受到市级安全问题通报的、或造成较大事故（一般事故）的，出现1次，每次扣除合同款1万元。

4.乙方不及时处置所属安全事件、隐患的，出现1次，每次扣除合同款1万元。

5.乙方所主管的系统、云资源等账号出现弱口令的（强口令需至少包含数字、大小写字母、特殊字符等，且无明显规律），出现1次，每次扣除合同款1万元。

6.乙方未按照甲方相关要求办理入场、离场手续的，未按照甲方工作要求进行出勤的，每出现1人次扣除500元。

7.若乙方所提供的操作记录、安全日志等不完整、存在缺失的，每发现一次，扣除合同款1万元。

8.每次通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告，若乙方未根据整改报告按期整改的，每次扣除合同款1万元。

## 第十四条  安全责任条款

1.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款5万元。

2.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款3万元。

3.由于乙方自身原因，造成网络安全和数据泄露事件，受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除合同款1万元。

4.乙方不及时处置所属安全事件、隐患的，经甲方书面提醒后5个工作日内仍未处置的，每出现一次扣除合同款1万元。

5.乙方所主管的系统、云资源等账号出现弱口令的（强口令需至少包含数字、大小写字母、特殊字符等，且无明显规律），出现1次，每次扣除合同款1万元。

6.若乙方所提供的操作记录、安全日志等不完整、存在缺失的，每发现一次，扣除合同款1万元。

7.每次通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告，若乙方未根据整改报告按期整改的，扣除合同款1万元。

8.本条前款约定情形出现后，甲方有权径直从履约保证金（如有）中抵扣金额。如最终扣除金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方就不足部分继续承担损失赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、消除或减少损失的费用、律师费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、差旅费等。

## 第十五条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权利，在发生服务不到位等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地有管辖权的人民法院通过诉讼的途径解决。

## 第十六条  转包或分包

本项目不允许转包。

## 第十七条 税费

本合同执行中相关税费均由乙方负担。

## 第十八条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十九条  合同生效及其他

1.本合同经甲方、乙方和鉴证方签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式  份，甲方执  份、乙方执  份，鉴证方执  份。

3.甲方的政府采购文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以招标文件、投标文件内容执行。

（以下无合同正文，为签署部分）

| 甲方（盖章）：杭州市上城区数据资源管理局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 | 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |
| 联系人：（签字） | 联系人：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： 开户银行： 账号： | 电话： 开户银行： 账号： |
| 鉴证方（盖章）： |  |
| 联系电话： |  |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |  |
| 地 址： |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

# 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

我方参与浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

# 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

# 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

一、投标函

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

我方参加你方组织的浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明和相关证明材料（如果有）；

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有）。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6.其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

# 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
|  | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

# 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

- （2）报价情况说明和相关证明材料（如果有）…………………………………………（页码）

# 一、开标一览表（报价表）

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙里惠企政策精准直达系统 |  | 1 |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

# 二、报价情况说明和相关证明材料（如果有）

[投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%，应提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。]

附件

## 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_浙江省工商业联合会_单位的_浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：业务专用章使用说明函

浙江省工商业联合会、浙江国际招投标有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目【项目编号：330000266080010000040-ZJ-2621091】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省工商业联合会 的 浙江省工商业联合会浙里惠企政策精准直达系统项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 浙里惠企政策精准直达系统，属于软件和信息技术服务业行业 ；承接商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。