
2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
（项目编号：330282202603002088）

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：慈溪市桥头镇人民政府
代理机构：宁波广兴工程管理有限公司
编制日期：2026年05月

温馨提醒

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

1第一章  竞争性磋商公告


4第二章  磋商须知


11第三章  评定成交的标准


21第四章  采购合同样本


25第五章  采购内容与服务要求


28第六章  商务条款


29第七章  附件




第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目的潜在供应商应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2026年06月16日09点30分（北京时间）前递交电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330282202603002088
项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目 

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：550000
最高限价（元）：550000
采购需求：

标项名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购  
数量：1     
预算金额（元）：550000
单位：项 
简要规格描述：具体见采购内容与服务要求。
备注：无。

合同履约期限：1年。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取（下载）采购文件

时间：2026年06月05日至2026年06月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn/。 

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本磋商公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其报价均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。 

 售价（元）：0 

四、响应文件提交（上传）
截止时间：2026年06月16日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台开标大厅。
五、响应文件开启
开启时间：2026年06月16日09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省宁波市慈溪市南二环东路1355号慈溪市政务服务中心(交易服务区)二楼第七开标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：慈溪市桥头镇人民政府
地址：慈溪市桥头镇吴山南路599号

传真：/

项目联系人（询问）：胡工  

项目联系方式（询问）：0574-63552926
质疑联系人：龚工  
质疑联系方式：0574-63552926
2.采购代理机构信息

名称：宁波广兴工程管理有限公司

地址：慈溪市古塘街道商检路148号2楼

传真：0574-63112628
项目联系人（询问）：周宏立
项目联系方式（询问）：0574-63112628
质疑联系人：陈建樟
质疑联系方式：0574-63112628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼625室

传真：/

联系人：陈老师

监督投诉电话：0574-63837078

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务和货物的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市桥头镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波广兴工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“成交人”系指确定为采购人提供本次采购服务的供应商。

5、“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求
详见竞争性磋商公告。

四、磋商费用
无论磋商响应过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

五、磋商报价

磋商报价以人民币为结算货币。报价范围包括：服务项目的所有内容所产生一切费用（包括包含人工费、管理费和税金等）。

六、磋商有效期

★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成：磋商响应文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件组成
（一）资格审查文件：
1、封面（具体见附件）；

2、关于资格的声明函（具体见附件）；

3、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

4、中小企业声明函（具体见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（具体见附件，如是提供）；

6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

7、供应商认为需要的其他资格证明文件资料。

（二）商务和技术文件：

1、封面（格式见附件）；

2、磋商响应函（格式见附件）；

3、法定代表人身份证明（格式见附件）、法定代表人授权书（格式见附件）、授权代表身份证正反面原件扫描件加盖公章；（若供应商代表为法定代表人的，只需提供法定代表人身份证明。)

4、商务条款响应表（格式见附件）；
5、技术条款响应表（格式见附件）；

6、竞争性磋商文件评分标准中要求提供的证明材料及证书；

7、供应商认为需要的其他文件资料。

（三）报价文件：

1、封面（格式见附件）；

2、初次报价表（格式见附件）；

3、供应商认为需要的其他文件资料。（如有需提供）
（四）磋商响应文件的份数

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：

1、上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

（五）磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
★九、磋商响应文件的签署盖章
竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封、标记、份数
1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后邮寄递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”          ；
（2）采购编号：        330282202603002088                      ；
（3）项目名称：  2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目  ；
（4）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；
（5）供应商的名称：                                          。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的具体要求：供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号2楼），联系方式0574-63112628、18367448463。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：542370551@qq.com），并致电代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。
2、供应商未按上述要求密封的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改。
磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。
十二、竞争性磋商文件的澄清或修改
1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

供应商在线提起质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。
★十四、预算价和最高限价

预算价：550000元，最高限价：100%，供应商报价超过预算价或最高限价的为无效标。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理服务费金额：9000元。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波广兴工程管理有限公司

开户银行：台州银行宁波分行

银行账号：550590697400015

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

5、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

6、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序
1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。磋商截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密，在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间后半小时内。供应商按时在线解密电子磋商响应文件的，以在线解密的电子磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份磋商响应文件作为评审依据（若备份磋商响应文件与政采云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不一致，视为磋商响应文件撤回）。无论是否启用备份磋商响应文件，备份磋商响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份磋商响应文件或所提供的备份磋商响应文件无法读取的，视为磋商响应文件撤回。

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的磋商响应文件进行评审。

3、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。
4、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。
5、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

6、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。
7、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
（1）磋商响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以磋商响应文件中报价一览表为准；

（2）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准； 

（3）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。★修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效报价处理。
8、价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随磋商响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
9、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。
10、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。
11、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐3名成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。
12、确定成交供应商
评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐成交候选供应商。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。
四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：不超过50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。
3、在磋商开始时，符合资格审查要求的供应商少于3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、磋商过程中因供应商退出等原因导致供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
6、特别说明：政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子磋商及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成磋商，电子磋商响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：
①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的； 

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。
附表1：

资格性审查表

	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不接受联合体投标。
	提供1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。
	提供1、中小企业声明函；

2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

	3
	供应商是否为联合体
	本项目不接受联合体投标

	资格性审查结论
	


注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。
附表2：

符合性审查表

	序号
	审查项目
	要求

	1
	磋商有效期：符合第二章第六条的要求。
	提供“磋商响应函”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。

（2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。

	3
	签署盖章：符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。
	磋商响应文件的签署盖章。

	4
	其他
	不允许提供两个磋商方案；

	
	
	不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

	
	
	供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

	
	
	评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

	
	
	两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

	
	
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“★”标记）。

	符合性审查结论
	


注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：                            商务技术评分表
	评分内容
	分值

	商

务

技

术

分

80

分


	1、业绩（1分）：供应商需提供自2023年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的（合同内容中包含雨污水管道相关服务内容），每提供一个得1分。注：投标文件中须提供中标通知书、合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。
	1

	
	2、体系认证（3分）：投标方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份得1分，最多得3分。注：认证必须在开标当天经“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”查询证书状态为“有效”，响应文件中提供有效期内的证书扫描件及国家认监委网站查询截图并加盖供应商公章，否则不得分。
	3

	
	3、项目分析及解决方案（9分）： 针对本项目的重点、特点、难点分析到位，解决方案可行的得9分，针对本项目的重点、特点、难点分析基本到位，解决方案基本可行的得6分，针对本项目的重点、特点、难点分析欠到位，解决方案欠可行的得3分；未提供不得分。
	9

	
	4、项目整体施工组织方案（9分）：结合本项目雨污水管道疏通、CCTV检测、开挖修复、场地恢复等全部施工内容，整体方案完整、针对性强、贴合本项目应急施工特点，施工流程清晰、工序合理、部署科学，得9分；方案基本完整、流程合理，但针对性一般，得6分；方案简单笼统、内容缺失较多、不符合项目需求，得3分；未提供不得分。
	9

	
	5、管道疏通及检测专项方案（9分）：针对雨污水管道疏通、清掏、吸污、CCTV检测工作，有专项施工工艺、检测流程、隐患排查、影像留存、报告编制措施，工艺先进、流程规范、细节完善，得9分；有基本方案，工艺流程完整但细节不足，得6分；方案简陋、关键工序缺失，得3分；未提供不得分。
	9

	
	6、雨污水管道开挖修复专项方案（9分）：雨污水管开挖修复施工，包含路面破除、土方开挖、管道安装、闭水试验、回填夯实、路面恢复等专项工艺，技术措施成熟、质量管控到位、贴合市政规范，得9分；方案基本可行，关键工序基本齐全，得6分；方案内容简单、核心工艺缺失，得3分；未提供不得分
	9

	
	7、安全文明施工及质量管控方案（7分）：具备完善的安全施工体系、文明施工管控、扬尘降噪、交通疏导、现场防护、质量自检自查措施，制度齐全、可落地，得7分；有基本管控措施，内容较完整，得5分；措施简单、内容缺失，得3分；未提供不得分。
	7

	
	8、施工进度计划及工期应急保障方案（6分）：结合应急工程特点，制定科学的施工进度计划、工期保障措施、突发工况应急调整方案，进度合理、保障有力、可满足应急抢险要求，得6分；进度计划基本合理，保障措施一般，得4分；计划简陋、无针对性应急保障措施，得2分；未提供不得分。
	6

	
	9、应急响应保障能力（6分）：具备24小时应急值守制度、固定应急班组人员配置、齐全的应急设备清单（高压疏通机、吸污车、CCTV检测仪、挖掘设备等），响应机制完善、设备齐全、人员充足，得6分；有基本应急保障，设备人员基本齐全，得4分；保障措施不完善、设备人员不足，得2分；未提供不得分。
	6

	
	10、供应商提供的拟投入本项目的人员配备情况（6分）：配备完整、专业性强、经验丰富的得6分；配备完整、专业性一般、具有一定经验，但有所欠缺的得4分；配备相对完整、技能水平差，专业性及经验有所欠缺的得2分；未提供不得分。
	6

	
	11、质保及售后运维服务承诺（6分）提供完整的质保服务方案、故障应急维修、后期回访、隐患复检、免费整改承诺，质保期要求、服务细则完善，得6分；质保承诺基本满足要求，得4分；服务承诺简单笼统，无具体保障措施，得2分；未提供不得分。
	6

	
	12、服务的便捷性（9分）：根据供应商提供的服务的便捷性情况（包括服务机构设置和人员安排等、响应时间、服务体系等合理性、及时性、完整性等）进行综合评议。服务便捷、响应及时合理、服务体系完整的得9分；服务较便捷、响应较及时基本合理、服务体系较完整的得6分；服务不便捷、响应不及时不合理、服务体系不完整的得3分；未提供的不得分。
	9


注：磋商响应文件中未按上述要求提供相关资料的，不得分。

磋商小组成员签名：                                                年  月  日
附表4

报价审查表

	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	预算价：550000元，供应商报价超过预算价的为无效标。
	提供“初次报价表”。

	2
	磋商响应文件的签署盖章。
	符合采购文件要求。

	3
	异常低价投标审查。
	符合所述要求。

	4
	符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性磋商文件中“★”标记）
	符合所述要求。

	报价审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。
2、上述审查项目中的第2项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

	                        供应商

分值
	分值

	价格分20分
	基准价=满足竞争性磋商文件要求且报价最低价格为基准价

基准价得分为满分20分，其他供应商价格分计算公式如下：

其他供应商价格分=(基准价/参与评审的价格)×20%×100（小数点后保留两位数）
	20

	报价得分（20分）
	


第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
合 同

甲方：慈溪市桥头镇人民政府           

乙方：

签署日期：    年  月  日

签署地点：

甲方：慈溪市桥头镇人民政府
乙方：
甲乙双方根据项目（招标编号）磋商结果和磋商文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。
一、本项目采用的技术规范 按相关工程的验收规范和有关强制性条文。 
二、项目概况
项目内容：本项目为辖区市政雨污水管道应急处置工程，主要针对辖区内老旧、破损、堵塞的雨水、污水管道开展应急疏通、隐患检测、开挖修复等工作，解决管道堵塞、渗漏、塌陷、排水不畅、污水外溢等突发市政问题，保障区域排水系统正常运行、杜绝城市内涝及水体污染隐患。本项目预估工程量为雨污水管道疏通检测2公里、污水管开挖修复200米、雨水管开挖修复200米等，最终结算工程量以现场实际发生、甲方核定的工程量为准。
在合同履行期间，乙方承诺的综合单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。
服务期限：                        。
三、合同金额及支付方式：
3.1合同金额：
3.2支付方式：
3.3质保期：
四、履约保证金
乙方签订合同后15日内须向甲方递交合同金额的1%作为履约保证金，履约保证金在完成合同项目后7个工作日内无息退还。
履约担保的形式：银行保函、保险公司保函等均可。
五、技术资料
5.1 乙方应按招标磋商文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。
5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、转包或分包
6.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。
6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、产权、版权及保密约定
7.1 提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。
7.2 资料使用和管理
（1）甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。
（2）乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。
7.3 版权、信息发布与学术研究
（1）甲方拥有本服务成果的版权。
（2）未经甲方同意，乙方不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。
（3）项目完成前，乙方不得单独发表或交流与本项目有关的服务成果。
7.4 乙方应保证甲方在本合同范围内使用的成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由乙方应诉并承担法律责任和费用。
八、组成合同的文件
（1）本合同协议书；
（2）中标(成交)结果通知书；
（3）投标书及其附件；
（4）磋商文件；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）图纸(若有)；
有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。
九、税
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、服务质量保证及后续服务
10.1 乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务，并保证服务质量达到要求，质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。
10.2 乙方提供的服务成果在施工质量保证期内、使用过程中发生问题或需完善时，乙方应负责免费提供后续服务，施工质量保证期12个月。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)
重做：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)
贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)
解除合同。
10.3 如在服务过程中发生问题且须在服务现场解决或对原成果须进行修改的，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。
10.4 在施工质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 如因乙方工作失误或服务成果不符合要求而造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11.4 在合同约定的服务期内，如乙方提供的服务无法满足甲方的需要或未达到投标承诺的标准，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担，履约保证金全额不予退还。
11.5 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标承诺的项目负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与磋商响应文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。项目负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天没收履约保证金的5%计，擅自离岗连续超过5天或累计超过10天的，甲方有权终止合同，并没收全部履约保证金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章并缴纳履约保证金后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文、补充协议、投标承诺、磋商响应文件、磋商文件及补充执行。
14.3 本合同一式肆份，具同等法律效力。双方各执两份。
甲方：                                   乙方： 

地址：                                   地址： 

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日
第五章 采购内容与服务要求

一、项目基本信息

1.项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目

2.项目概况：本项目为辖区市政雨污水管道应急处置工程，主要针对辖区内老旧、破损、堵塞的雨水、污水管道开展应急疏通、隐患检测、开挖修复等工作，解决管道堵塞、渗漏、塌陷、排水不畅、污水外溢等突发市政问题，保障区域排水系统正常运行、杜绝城市内涝及水体污染隐患。本项目预估工程量为雨污水管道疏通检测2公里、污水管开挖修复200米、雨水管开挖修复200米等，最终结算工程量以现场实际发生、采购方核定的工程量为准。

3.服务地点：慈溪市桥头镇

4.服务工期：接到采购人应急通知后，30分钟内响应，2小时内抵达现场处置，单项应急工程根据施工量合理确定完工时限，整体服务周期可按项目需求约定。

二、采购服务内容及工程量要求

本项目服务范围包含雨污水管道疏通、隐患检测、应急开挖修复、现场清理、资料归档等全部配套工作，具体内容如下：

（一）管道疏通检测作业（预估2公里）

对辖区市政雨水、污水管道及配套检查井、收水井开展全面疏通清理与隐患检测工作。主要包含管道内部淤泥、杂物、建筑垃圾、树根等堵塞物的高压水力疏通、人工清掏、吸污清运；对疏通后的管道进行全方位排查，可采用CCTV管道检测等专业设备，排查管道塌陷、破裂、渗漏、错口、脱节、老化、结构性缺陷等问题，精准记录隐患点位、缺陷类型、破损程度，形成完整的管道检测影像资料及隐患排查报告，为管道修复提供精准依据，确保疏通后管道排水通畅，无淤积、无堵塞隐患。

（二）污水管道应急开挖修复（预估200米）

针对检测发现的污水管道严重破损、塌陷、渗漏、脱节等无法非开挖修复的隐患点位，实施开挖应急修复作业。主要工作包含施工区域围挡防护、路面破除、土方开挖、原有破损管道拆除清运、新管道铺设安装、管道接口密封处理、闭水试验、土方分层回填夯实、路面恢复等全套工序。修复后污水管道需密闭无渗漏，满足污水排放设计标准，杜绝污水外溢、地下水倒灌等问题，保障污水管网运行稳定。

（三）雨水管道应急开挖修复（预估200米）

对存在破裂、塌陷、堵塞变形、排水失效的雨水管道进行开挖应急修复，涵盖现场安全防护、路面及基层破除、土方开挖、破损管材拆除、新雨水管道安装、检查井接驳修复、排水通畅性测试、土方回填、路面复原、场地平整清理等全部工作。修复后的雨水管道需满足汛期排水、泄洪要求，管道坡度、管径符合市政设计规范，无积水、无渗漏、无排水不畅等问题。

（四）配套附属工作

包含施工全过程安全文明施工、施工垃圾及淤泥杂物清运、施工现场降噪降尘、完工后场地清理复原、全过程影像留存、竣工资料整理、工程量核对、验收配合、质保运维等所有配套工作，确保工程完工后现场整洁、设施完好、功能达标。

备注：以上工程量均为预估量，采购人可根据现场实际隐患情况、应急处置需求增减工程量，最终结算以双方现场签证、实际完成且验收合格的工程量为准，供应商需充分考量工程量浮动风险，综合报价。

三、技术及质量标准要求

本项目所有施工、检测、修复工作必须严格遵守国家及地方现行市政工程施工规范、排水管道施工验收标准，主要依据包含但不限于：《城镇排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）、《市政工程质量检验统一标准》等相关规范规程。

1. 疏通检测质量：管道疏通彻底，管内无淤积、无杂物堵塞，通水断面完整；检测数据真实准确，影像资料清晰完整，隐患报告内容详实、点位精准，可作为修复施工依据。

2. 管道修复质量：新铺设管道材质、规格符合市政标准，管道安装顺直、接口严密，坡度合理；污水管道闭水试验100%合格，无渗漏；雨水管道排水通畅，无积水、无回流；路面、路基恢复后平整牢固，与原有路面衔接顺畅，无开裂、沉降问题。

3. 整体工程质量：所有分项工程验收合格，一次性验收通过率100%，工程质量达到合格及以上标准，满足市政排水设施安全运行要求。

四、工期及应急响应要求

1.服务工期：自合同签订之日起1年，接到采购人维修指令后限时完成作业。

2.应急响应时效：供应商须建立24小时应急抢修机制，接到采购人应急维修通知后，30分钟内响应，2小时内抵达现场处置，重大安全隐患立即到场、连夜抢修，第一时间消除道路通行安全隐患。

常规疏通检测作业3个工作日内完成；中小型管道修复工程5个工作日内完工，重大应急险情根据采购人要求限时办结，确保隐患及时清零。

3. 质保服务要求

本项目所有修复工程质保期不少于1年，质保期内如出现管道渗漏、堵塞、路面沉降开裂、排水不畅等质量问题，供应商需在24小时内免费到场维修、整改，直至问题彻底解决。

4. 安全文明施工要求

施工期间严格落实安全文明施工规范，设置标准化围挡、警示标识，做好交通疏导、安全防护，杜绝安全事故、扬尘污染、噪音扰民等问题；施工产生的淤泥、垃圾、废料全部合规清运处置，完工后彻底清理现场，恢复场地原貌。施工过程中发生的一切安全事故、财产损失、人员伤亡均由供应商全权承担责任。

5. 资料交付要求

工程完工后7个工作日内，供应商需向采购人提交完整的竣工资料，包含施工方案、检测报告、影像资料、工程量签证单、验收记录表、竣工图纸等全套资料，确保资料完整、规范、可归档。

五、验收标准

1. 管道疏通彻底，排水通畅，无淤积、无堵塞，检测资料完整有效；

2. 开挖修复管道安装规范、密闭性达标，无渗漏、无塌陷、排水功能正常；

3. 路面、场地恢复完好，无破损、沉降、开裂，现场干净整洁；

4. 竣工资料齐全、规范、真实，符合归档要求；

5. 整体工程符合国家现行验收规范及采购人使用要求，一次性验收合格。

六、其他要求

1. 供应商需严格服从采购人现场管理和调度，积极配合应急处置工作，无条件配合各类检查、验收、整改工作。

2. 施工过程中需做好原有管线、设施保护，如因施工操作不当造成原有设施损坏，由供应商无条件修复并承担全部损失。

3. 本项目为应急工程，供应商需保障施工效率和质量，全力保障辖区排水设施安全稳定运行。
第六章  商务条款

一、付款方式：在合同生效以及具备实施条件后支付合同价40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款可不适用本条款。供应商主动要求降低预付款比例的，担保费用同比例降低）； 

项目服务费结算价=最终费用支付金额以经第三方审计的审定金额×中标折扣率。

余款每年按实结算（预付款同比例扣回）。

二、履约保证：签订合同后15日内缴纳履约保证金，金额为合同总价的1%。履约保证金有效期到中标方按合同要求完成合同义务后终止，履约保证金于有效期止后30天内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。

三、服务期

合同签订之日起一年或服务金额达到55万元（以先到为准）。

四、其他说明

1、在成交通知书发出后30日历天内，成交人凭成交通知书与采购人签订合同，否则采购人有权取消成交人的中标资格。

第七章  附件
项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
招标编号：330282202603002088 
（资格审查文件）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日
关于资格的声明函

致：慈溪市桥头镇人民政府
关于2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目（采购编号： 330282202603002088 ），本单位申明如下： 

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不属于联合体参加磋商。

供应商（盖章）：                                
日            期：                             

中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：慈溪市桥头镇人民政府）的 （项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ， 属于  其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

  日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

　　七、本通知自2017年10月1日起执行。

　　财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
招标编号：330282202603002088 
（商务技术文件）

磋

商

响

应

文

件
供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

磋商响应函

致：（采购人）

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目（项目编号： 330282202603002088 ）竞争性磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：
1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、若成交，供应商将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合采购人提出的资格要求。

5、磋商响应文件自有效期为开标之日起  90 个日历天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 
电话：                    传真：                  

供应商盖章：               （单位公章）

 磋商响应日期：          年     月    日

法定代表人身份证明
供应商名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

系                          （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商（盖章）：
日期：   年    月    日
附： 法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件；

	法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件


法定代表人授权书

致：（采购人）

      （供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （采购人）         组织的2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目磋商活动，采购编号为 330282202603002088 ，其在磋商活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商盖章：         （单位公章）

法定代表人：                 （签字）

磋商响应日期：          年      月     日

附：

授权代表姓名：                 

授权代表身份证号码：           

职务：               　

详细通讯地址：                                  

传真：          

电话：          

邮编：          

授权代表身份证原件扫描件及授权代表社保证明：

	授权代表身份证原件扫描件


商务条款响应表

采购编号： 330282202603002088  

项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目 
	序号
	磋商要求
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（盖章）：                                          

日            期：                             

技术条款响应表
项目名称：  2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目

项目编号： 330282202603002088    
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明
	资料所在页码（如需）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：须与“第五章 招标内容与服务要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分说明与竞争性磋商文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合竞争性磋商文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。
供应商名称（盖章）：
日          期：
拟投入本项目的实施小组情况一览表
	姓  名
	
	年  龄
	
	性  别
	

	身份证号码
	
	专  业
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同中担任的职务
	

	毕业学校
	    年  月毕业于       学     系（科），学制  年

	项目经历
	

	备  注
	（具备什么证书或者受过哪些奖励等）


1.一人一表。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3.根据打分标准要求，在表后提供相关证明材料。
供应商盖章：    （公章）    

                                      日          期：                             
业绩表

招标编号：  330282202603002088  
项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目 
	序号
	项目名称
	项目签订时间
（年/月/日）
	业主单位名称、地址及联系方式
	项目合同金额（单位：万元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：                 

日              期：
注：

1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.表中列出的项目必须提供合同复印件并加盖公章。

项目名称：2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
招标编号：330282202603002088 
（报价文件）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

      年   月   日

初次报价表

项目名称：  2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目  
招标编号：   330282202603002088    

	项目名称
	投标折扣率（%）
	备注

	2026年桥头镇雨污水管道应急处置服务采购项目
	
	


供应商（盖章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：            

日期：                      
备注：1、每个标项进行分别报价。
2、竞争性磋商采购实行二次报价，以最后报价为有效报价。

供应商认为需要的其他文件资料（如有需提供）

	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	1、农林牧渔业
	　
	 500≤Y＜20000
	　
	　
	 50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	Y＜200
	　

	7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


1

