 德联磋商（工程）2017-001
[image: image5.jpg]OJ%\\%")\\\@}mﬁﬁumumiﬂmﬂ tdaajws)w)\ku
BN ERBRRRKERIR LA





[image: image5.jpg]                           海南德瑞竞磋（工程）2026-019

竞争性磋商文件

        项 目 名 称：贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）
  项 目 编 号：海南德瑞竞磋（工程）2026-019

采  购  人：贵南县自然资源和林业草原局

   采购代理机构：海南州德瑞招投标代理有限公司
2026年06月
目  录
4第一部分 竞争性磋商公告


7第二部分 供应商须知前附表


10第三部分 竞争性磋商须知


10一、说  明


11二、竞争性磋商文件说明


12三、响应文件的编制


14四、响应文件的递交


14五、竞争性磋商过程


15六、竞争性磋商程序及方法


20七、确定成交供应商


21八、授予合同


21九、竞争性磋商采购活动终止


22十、处罚


22十一、其他


23第四部分 青海省政府采购项目合同书


29第五部分 响应文件格式


29附件1：响应文件封面


30附件2：响应文件目录


31附件3：响应函


32附件4：首次报价一览表


34附件5：法定代表人证明书


35附件6：法定代表人授权书


36附件7：供应商承诺函


37附件8：供应商诚信承诺书


38附件9：资格证明材料


38附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明


40附件11：无重大违法记录声明


41附件12：磋商保证金证明格式


42附件13：已标价工程量清单


43附件14：供应商施工组织设计


47附件15：项目管理机构


49格式16：供应商的类似业绩证明材料


50附件17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项


51附件18：其他资质


52附件19：残疾人福利性单位声明函


53附件20：中小企业声明函（工程）


54第六部分  技术标准和要求


55第七部分    工程量清单




第一部分 竞争性磋商公告

海南州德瑞招投标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受贵南县自然资源和林业草原局（以下均简称“采购人”）委托,拟对贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次），采购项目编号：海南德瑞竞磋（工程）2026-019进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。
	采购项目名称
	贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）

	采购项目编号
	海南德瑞竞磋（工程）2026-019

	采购方式
	竞争性磋商

	预算控制额度
	2030000元

	项目分包个数
	无

	要求
	(1）莫曲沟林场：原有办公用房供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为495.00平方米；原有库房供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为 527.00平方米；原有宿舍供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为396.00平方米；室外线路改造等相关设施。(2）居布林场：原有办公用房一供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为520.00平方米：原有物资库供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为576.00平方米；原有办公用房二供暖管道改造、供暖设备更换，改造面积为396.00平方米；室外线路改造等相关设施。

	供应商资格条件
	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。

4、经信用中国（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）、渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

5、本次招标须具备市政工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且提供有效的安全生产经营许可证，省外投标人还须提供有效的《省外进青建筑业企业备案登记表》。其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

6、本项目专门面向中小企业采购。

	公告发布时间
	2026年06月11日  

	竞争性磋商文件网上报名时间
	2026年06月11日至2026年06月18日

（00：00-23:59：00，北京时间，节假日除外）

	竞争性磋商文件发售方式
	供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），供应商线上获取招标文件时应出示介绍信、本人身份证复印件，获取招标文件时应提供的材料，招标代理机构留存备案。

	竞争性磋商文件售价
	0元/包（磋商资格不能转让）

	竞争性磋商文件发售地点
	《青海政府采购网》免费下载招标文件。
联系人：英措             联系电话：0974-8516555

	电子签到截止时间
	2026年06月22日下午14时00分（北京时间）

	开标（解密）时间
	2026年06月22日下午14时00分（北京时间）

	投标及开标地点
	政采云平台（www.zcygov.cn）如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件电子文件提交不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法电子文件提交的视为无效投标。

	采购人及联系人电话
	采购单位:贵南县自然资源和林业草原局  

联系人：彭老师         联系电话：13649742244

	采购代理机构及联系人电话
	地 址：青海省海南藏族自治州共和县环城西路（海南州德瑞招投标代理有限公司）
联系人：英措
联系电话：0974-8516555
邮箱：DRZTBDLYXGS@163.com

	采购代理机构开户银行
	青海银行共和县支行

	收款人
	海南州德瑞招投标代理有限公司

	银行账号
	1402201000076559

	其他事项
	1、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应 文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录

（https://www.zcygov.cn/）政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜 智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热 400-881-7190 获取热线服务 帮助。CA 问题联系电话（人工）；天谷 CA：400-087-8198。

3、磋商供应商解密和磋商报价时必须由 e 签宝注册人办理，在固定电 脑设备前登陆等待解密和磋商最终报价。

4 、公告内容以《青海省政府采购网》媒体发布为准。

5、若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

	财政部门监督电话
	财政监管部门：贵南县财政局   联系电话：0974-8502919


第二部分 供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编  列  内  容

	
	采购项目名称
	贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）

	
	采购项目编号
	海南德瑞竞磋（工程）2026-019

	
	采购人
	贵南县自然资源和林业草原局

	
	采购代理机构
	海南州德瑞招投标代理有限公司  

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	评分办法
	综合评分法

	
	预算控制额度
	2030000元

	
	项目分包个数
	无

	
	工 期
	2026年09月30日前完成。

	
	施工地点
	采购单位指定地点 

	
	采购要求
	详见竞争性磋商文件第六部分

	
	供应商资格条件
	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：
（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；
3、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。
4、经信用中国（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）、渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。
5、本次招标须具备市政工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且提供有效的安全生产经营许可证，省外投标人还须提供有效的《省外进青建筑业企业备案登记表》。其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
6、本项目专门面向中小企业采购。

	 
	磋商保证金
	磋商保证金：40000元整（大写：肆万元整）

收款单位：海南州德瑞招投标代理有限公司

开户行：青海银行共和县支行

银行账号：1402201000076559
缴费时间：供应商在提交响应文件截止期前，以银行到账时间为准。

	
	缴费方式
	缴费方式：磋商保证金应当以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。
供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。

	
	磋商保证金退还
	未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还（不退现金）。

	
	电子签到截止时间
	2026年06月22日下午14：00（北京时间）

	
	开标（解密）时间
	2026年06月22日下午14：00（北京时间）

	
	合同签订有效期
	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订服务合同

	
	政府采购合同备案
	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存两份备案。

	
	磋商有效期
	磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

	
	代理服务费收取
	收取对象：采购人
收取费用：收取金额16000元
代理服务收费标准：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，经采购人和采购代理机构共同协商后确定采购代理服务费为16000元。

服务费账户:海南州德瑞招投标代理有限公司

账号：1402201000076559

开户银行：青海银行共和县支行

	
	其他事项
	本项目不接受联合体投标


第三部分 竞争性磋商须知
一、说  明
1.适用范围
1.1本次采购依据贵南县自然资源和林业草原局的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件中所叙述的项目。
2.采购方式、合格的供应商
2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。
2.2 合格的供应商：
1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：
（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；
3、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。
4、经信用中国（[image: image3.png]


www.creditchina.gov.cn）、渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。
5、本次招标须具备市政工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且提供有效的安全生产经营许可证，省外投标人还须提供有效的《省外进青建筑业企业备案登记表》。其中，投标人拟派项目经理须具备市政工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
6、本项目专门面向中小企业采购。2.3竞争性磋商文件规定的其他资质条件（详见第一部分）。

 3.磋商费用
供应商应自愿承担与参加本次采购有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。
二、竞争性磋商文件说明
4.竞争性磋商文件的构成
4.1竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告
（2）供应商须知前附表
（3）供应商须知
（4）合同条款及格式
（5）响应文件格式
（6）工程量清单

（7）采购项目要求
（8）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者对竞争性磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应文件将被拒绝（视为无效响应文件）。
5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑
参加竞争性磋商的供应商认为竞争性磋商文件、采购活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更公告在本公告在《青海政府采购网》发布。上发布，告知本项目的所有潜在供应商。
质疑时效期间的计算：
（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或竞争性磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
6.竞争性磋商文件的修改
6.1 在提交首次响应文件截止期前，采购人或采购代理机构可对竞争性磋商文件进行必要的修改或者澄清。
6.2 采购代理机构对已发出竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在竞争性磋商文件要求提交首次响应文件截止时间5日前，在《青海政府采购网》上发布公告；不足5日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
6.3 在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更公告发布本次竞争性磋商公告的网站。
三、响应文件的编制
7.响应文件的语言及度量衡单位
7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此竞争性磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。
8.竞争性磋商响应报价及币种
8.1 竞争性磋商响应报价必须包括：供应商完成竞争性磋商文件的施工范围内全部内容所需的费用，包括监理费等二类费用，并全面考虑竞争性磋商文件明示、暗示的所有风险和责任、义务等的全部费用。磋商报价一经提交，则将被采购单位视为上述全部费用均已包含在其磋商报价中，对供应商提出的任何追加报价，采购单位将不予接受；供应商亦不得以任何理由在磋商报价中重复计价。
8.2 供应商应根据竞争性磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。
8.3 竞争性磋商响应最终报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。
8.4 磋商币种是人民币。

8.5 磋商报价应注明有效期,有效期与磋商有效期一致。

9.磋商保证金
9.1 供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。
9.2 供应商递交的磋商保证金必须在磋商截止前1工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。
9.3 磋商保证金应当以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。
9.4 未按竞争性磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。
9.5 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息原账户退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。
9.6 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（1）供应商在递交竞争性磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其磋商的；

（2）成交人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。
10.磋商有效期
本次磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日。
11.响应文件构成
11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性磋商文件第五部分）：
（1）响应文件封面
（2）响应文件目录
（3）响应函
（4）首次报价一览表
（5）法定代表人证明书
（6）法定代表人授权书
（7）供应商承诺函
（8）供应商诚信承诺书
（9）资格证明材料
（10）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
（11）无重大违法记录声明
（12）磋商保证金证明

    （13）已标价工程量清单
（14）供应商施工组织设计

（15）项目管理机构
（16）资格审查资料
（17）供应商的类似业绩证明材料
（18）供应商认为在其他方面有必要说明的事项
（19）其他资质

（20）残疾人福利性单位声明函


（21） 中小企业声明函（工程）
注：供应商的法定代表人或委托代理人必须按竞争性磋商文件要求签字、盖章；供应商上传的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件的编制要求
12.1响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字。 

12.2 投标人应按竞争性磋商文件要求准备电子磋商响应文件,务必在开标截止前电子文件提交至电子开评标系统；因供应商原因解密不成功的视为无效投标。加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。
四、响应文件的递交
13.磋商响应文件的递交（供应商无需到现场电子文件提交纸质响应文件）
13.1所有磋商响应文件都必须按竞争性磋商文件规定的投标截止时间之前的要求电子文件提交，并在解密时间段内进行解密。
13.2采购人和集中采购机构可以按照第6条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
14.电子文件提交响应文件截止时间、地点

14.1文件电子文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14.2采购代理机构将拒绝接受在电子文件提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、竞争性磋商过程
15.磋商过程

15.1采购代理机构按磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4有专人记录，并存档备查。
六、竞争性磋商程序及方法
16.磋商小组
16.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定磋商小组专家。
16.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：
（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐预成交候选供应商；
16.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；
（4）参与评审报告的起草；
（5）解答供应商及有关方面的质疑；
（6）配合进行质疑投诉处理工作。
16.4 磋商工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

16.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。
17.竞争性磋商工作程序
17.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行初步审查工作，负责审议所有响应文件。
17.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应竞争性磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
17.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应竞争性磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应文件处理。
（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；
（2）未按竞争性磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
（3）未按第11款要求提供相关资料的；
（4）响应文件内容没有按竞争性磋商文件要求签字、盖章的；
（5）响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；
（6）工期、工程质量标准及磋商有效期不能满足竞争性磋商文件要求的；
（7）供应商提供的工程内容、标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）竞争性磋商响应报价超过预算控制额度的；

（10）磋商小组认为应按无效响应文件处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离是指响应文件实质性响应竞争性磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：
（1）响应文件文字表述的内容含义不明确；
（2）同类问题表述不一致；
（3）有明显文字和计算错误；
（4）提供的技术信息和数据资料不完整；
（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。
响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照竞争性磋商文件的要求对现有的响应资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。
17.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4比较与评价：磋商小组将按竞争性磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉得分由高到低顺序排列。

17.5 在磋商过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.评审办法
18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。
18.2 评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

	评分因素
	评分标准

	技术评价

61分
	施工方案与技术措施

12分
	针对该项目包含：①施工部署②施工顺序及方案③各项管理目标④技术措施满足工期、质量安全生产及文明施工要求。 磋商小组对以上内容进行评审，满分12分，每缺少一项内容扣3分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	质量管理体系与措施

12分
	针对该项目包含：①质量管理体系②管理人员责任③管理制度④各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。 磋商小组对以上内容进行评审，满分12分，每缺少一项内容扣3分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	安全管理体系与措施

10分
	针对该项目包含：①安全管理体系②管理人员岗位责任③各种安全教育制度④施工现场安全技术管理及防护防范措施。

 磋商小组对以上内容进行评审，满分10分，每缺少一项内容扣2.5分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	环境保护管理体系与措施

8分
	针对该项目包含：①环境保护管理体系②管理人员岗位责任③环境管理方案④污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护。磋商小组对以上内容进行评审，满分8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	工程进度计划与措施

8分
	针对该项目包含：①施工流程②施工进度计划③流水作业④管理措施。方案能保证施工连续、均衡、有节奏地进行，能有效保证磋商工期计划的顺利完成，满足工程质量要求。磋商小组对以上内容进行评审，满分8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	施工总平面设计

4分
	针对该项目包含：①临时设施布置方案②建设安全文明工地方案。施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护。    

磋商小组对以上内容进行评审，满分4分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	资源配备计划

4分
	针对该项目包含：①施工设备②机具配置。资源配备满足施工进度，满足工程质量要求。磋商小组对以上内容进行评审，满分4分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。

	
	危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案

3分
	针对该项目包含：①专项方案内容②专项方案的编制③安全施工的措施。专项方案的编制须符合有关标准规范，安全施工的措施须满足现场实际情况。

磋商小组对以上内容进行评审，满分3分，每缺少一项内容扣1分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣0.5分，扣完为止。

	商务评价

9分
	业绩

5分
	提供2023年以来供应商承接的类似业绩，每提供一项得 1分，最高得 5分。（以中标通知书或合同协议书复印件为准）

	
	项目管理机构

4分
	技术负责人（市政相关专业中级及以上职称）1名，质量员1名，安全员1名，施工员1名（持证各岗1分，无证不得分），满分4分。

	磋商报价30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

注：本项目全部面向中小企业采购，不适用价格扣除政策。

	缺陷或不完整是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性差；

⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等；

⑩或不可能实现的情形等任意一种情形。


七、确定成交供应商
19.推荐并确定成交供应商
19.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交候选供应商，并由采购人按顺序确定成交供应商。
19.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

20.成交通知
20.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在《青海政府采购网》上公告成交结果。
20.2 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同
21.签订合同
21.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。
21.2 签订合同时，成交供应商应当以银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险等非现金形式缴纳成交金额 / 的履约保证金到采购人指定的账户。
21.3 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。
21.4 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.5 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
21.6 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购代理机构将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
九、竞争性磋商采购活动终止
22. 终止情形
22.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。 

十、处罚

23.处罚情形
成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：
23.1 提供虚假材料谋取成交结果的。
23.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
23.3 有恶意串通等不正当竞争行为的。
23.4 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
23.5 未按照采购、响应文件确定的事项签订采购合同的。
23.6 将采购合同转包的。
23.7 提供假冒伪劣产品的。
23.8 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
23.9 成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
23.10 法律、法规规定的其他情形。
十一、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。
第四部分 青海省政府采购项目合同书
青海省政府采购项目合同书
采购项目名称：贵南县2025年度森林生态保护修复补偿项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次） 

采购项目编号：海南德瑞竞磋（工程）2026-019  

采购合同编号：HNDR-2026-019
采购单位（发包人）： 
  成交供应商（承包人）： 
  合同金额：                                            

磋商日期：2026年06月22日
合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书

发包人（招标单位）：                                                        

承包人（成交供应商）：                                                      
根据    年   月  日 贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）（海南德瑞竞磋（工程）2026-019）竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国民法典.合同篇》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012 年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同。（附件格式同时适用于该文本）
一、工程概况
工程名称：贵南县2025年度森林生态保护修复补偿 项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）
工程地点：                  
工程内容：                                                    ；
资金来源：                                        
二、工程承包范围
承包范围：                                                             
三、合同工期
工    期：2026年09月30日前完成。
开工日期：     年    月   日                                               
竣工日期：     年    月   日                                               
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款及付款方式
合同价款（大写）：                   ￥ （小写）：                    

支付方式：按合同约定执行。          
六、组成合同的文件
1、本合同协议书；
2、标准文本的专用条款、通用条款；
3、标准、规范及有关技术文件；
4、成交通知书；
5、磋商报价文件及附件；
6、工程量清单；
7、工程报价单；
8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
七、保修责任
工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修 手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使 用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交 /的工程质量保修金（即履约保证金），待完成质量保修责任、保修期（即质保期）满后支付给承包人。
八、竣工验收
1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生 的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包 人负担，修复或更换时间最长不超过 10 天。
3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问 题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。
九、施工要求
1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218 号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验磋商准 组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国 家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按 进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责 监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备 必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包 人负责。
4、突出抓好施工过程中的“三控制 ”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各 工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验 收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽 验检查制度。
5、市政公用工程或水利工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规 范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。
6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负 责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。
7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。
8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地 ”。
9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协 调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提 交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质 量验收规范及验收统一标准。
12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
十、违约责任
1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗 力影响期相同。不可抗力事件延续 20 天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。
2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日 3‰计算，但金额不得超过工程价的 10%。
3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
4、磋商过程中，磋商文件、磋商报价文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。
十一、合同生效及其它
1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；
2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典.合同篇》执行。
4、本合同一式八份，双方各执三份，招标代理公司备查二份。
发包人（全称）：（签章）                  承包人（全称）：（签章）
地址：                                    地址：
委托代理人：                              委托代理人：
电话：                                      电话：
传真：                                    传真：
开户银行： 账号：
签订时间：   年   月   日                 签订时间：   年   月   日

合同备案部门：海南州德瑞招投标代理有限公司 

经 办 人：
联系电话：
合同备案时间：   年   月   日
 响应文件格式

附件1：响应文件封面
青海省政府采购项目
响 应 文 件
采购项目名称：贵南县2025年度森林生态保护修复补偿项目-国有林管护-基础设施建设项目（第二次）
采购项目编号：海南德瑞竞磋（工程）2026-019
       供应商：                          （公章）
       法定代表人或委托代理人：          （签字） 
                             年   月  日
附件2：响应文件目录

（1）响应文件封面
（2）响应文件目录
（3）响应函
（4）首次报价一览表
（5）法定代表人证明书
（6）法定代表人授权书
（7）供应商承诺函
（8）供应商诚信承诺书
（9）资格证明材料
（10）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
（11）无重大违法记录声明
（12）磋商保证金证明

（13）已标价工程量清单

（14）供应商施工组织设计

（15）项目管理机构
（16）供应商的类似业绩证明材料
（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项
（18）其他资质
（19）残疾人福利性单位声明函
（20）
中小企业声明函（工程）
附件3：响应函
响应函
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
我们收到 采购项目名称（采购项目编号）竞争性磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。   

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.磋商有效期自提交响应文件之日起  60  （日历日）内有效。如果我方在磋商有效期成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与竞争性磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

                                   供应商：             （公章）

                       法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                               年   月   日
附件4：首次报价一览表
首次报价一览表
供应商名称：
采购项目编号： 海南德瑞竞磋（工程）2026-019              单位：人民币(元)

	  项目名称
	首 次 报 价
	工期


	工程质量
	磋商报价有效期

	 
	大写：
	 
	
	

	
	小写：
	
	
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。
    2.竞争性磋商响应报价必须包括：供应商完成竞争性磋商文件的施工范围内全部内容所需的费用，并全面考虑竞争性磋商文件明示、暗示的所有风险和责任、义务等的全部费用。磋商报价一经提交，则将被采购单位视为上述全部费用均已包含在其磋商报价中，对供应商提出的任何追加报价，采购单位将不予接受；供应商亦不得以任何理由在磋商报价中重复计价。
3.竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

4.磋商报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致。

                                       供应商：             （公章）

                       法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                                       年   月   日
竞争性磋商最终报价表
供应商名称：
采购项目编号： 海南德瑞竞磋（工程）2026-019               单位：元
	采购项目名称


	最终报价
	工期


	工程质量
	磋商报价有效期

	
	大写：

小写：
	
	
	


注：1.此表不需要编制在投标文件中，二轮报价开启时进行线上填报，因供应商原因无法线上填报最终报价表的，系统自动视为放弃投标。
供应商：             （公章）
                  法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                                  年   月   日
附件5：法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
    （法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。
法定代表人基本情况：
性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件
                                        供应商：             （公章）

                           法定代表人或委托代理人：            （签字）
                                                年   月   日

附件6：法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
     （供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。
（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权期限：自开标之日起   60  日历日（授权期限必须满足磋商有效期的要求）。
被授权人联系电话： 

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件
 供应商：             （公章）

                            法定代表人：            （签字）
                                                 年   月   日

附件7：供应商承诺函
供应商承诺函
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
关于贵方2026年   月   日          (采购项目名称)采购项目，本签字人愿意参加本次竞争性磋商，提供采购项目要求中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：
   1.完全理解和接受竞争性磋商文件的一切规定和要求；
   2.若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任；
   3.在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按竞争性磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
   4.若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                                      供应商：             （公章）
                       法定代表人或委托代理人：            （签字）

                                                       年   月   日

附件8：供应商诚信承诺书
供应商诚信承诺书
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照竞争性磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目响应文件的组成部分。
                                      供应商：             （公章）

                       法定代表人或委托代理人：            （签字）

                                                       年   月   日

附件9：资格证明材料
资格证明材料包括：

1.企业法人营业执照；

3.竞争性磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

4.企业简介及获得相关证书证明文件；

5.供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具（2025年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件11：无重大违法记录声明
 无重大违法记录声明
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。
附经信用中国（[image: image4.png]


www.creditchina.gov.cn）、渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

附件12：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明
致：海南州德瑞招投标代理有限公司
我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明及开户许可证复印件（加盖供应商公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                年  月  日

附件13：已标价工程量清单

已标价工程量清单
附件14：供应商施工组织设计
施工组织设计
1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设　备　名　称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	定额功率

（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

附件15：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的合同或中标（成交）通知书（复印件）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于   学校   专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


格式16：供应商的类似业绩证明材料
供应商的类似业绩证明材料
提供自2023年1月1日-至今以来类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在工程建设类型、合同规模等方面相同或相近的项目（以中标通知书或合同协议书复印件为准）
附件17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项
供应商在参加本项目中根据竞争性磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

附件19：其他资质
附件18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

                       企业名称：      （公章）

       企业法定代表人：       （签字或盖章）

              年   月   日

附件20：中小企业声明函（工程）

中小企业声明函(工程)
致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：

（标的名称），属于（建筑业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）　　                  

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

  本企业对上述申明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称：       （公章）

                 企业法定代表人：       （签字或盖章）
                    年   月  日

第六部分  技术标准和要求

付款方式：按合同约定执行。

2、工期：2026年09月30日前完成。
第七部分    工程量清单
（附件）

[image: image6.jpg]OJ%\\%")\\\@}mﬁﬁumumiﬂmﬂ tdaajws)w)\ku
BN ERBRRRKERIR LA






