宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目

招标文件（货物）

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20262094G

采购人：宁波大学

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	28

第四部分 评标办法	46

第五部分 拟签订的合同文本	61

第六部分 应提交的有关格式范例	65

# 第一部分 招标公告

项目概况

宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月10日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：CBNB-20262094G

项目名称：宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目

预算金额（元）：2,100,000.00

最高限价（元）：标项一：1,350,000.00，标项二：750,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波大学真诚图书馆全光网络及配套设备升级

数量：1项

预算金额（元）：1,350,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波大学真诚图书馆全光网络及配套设备升级，具体内容见第三部分《采购需求》。

备注：无

标项二：

标项名称：宁波大学8号教学楼全光网络及配套设备升级

数量：1项

预算金额（元）：750,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波大学8号教学楼全光网络及配套设备升级，具体内容见第三部分《采购需求》。

备注：无

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2026年5月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月10日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月10日14：00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、对本国产品支持等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前现场提交或者以邮寄（含快递）方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波大学

地址：宁波市江北区风华路818号

传真：/

项目联系人（询问）：刁老师

项目联系方式（询问）：0574-87600165

质疑联系人：丁老师

质疑联系方式：0574-87609011

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈冲、沙玉珠

项目联系方式（询问）：0574-87425731、87425383

质疑联系人：方芸

质疑联系方式：0574-88090063

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-89388399

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 标项一：WiFi7 高密AP（定向）； 标项二：WiFi7高性能AP。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.本项目 非 专门面向中小企业采购项目 2.采购标的所属行业 标项一： （1）标的：WiFi7 高密AP（定向），属于工业行业； （2）标的：WiFi7高性能AP，属于工业行业； （3）标的：WIFI7 吸顶AP，属于工业行业； （4）标的：无线控制器，属于工业行业； （5）标的：无线光主机，属于工业行业； （6）标的：光电理线架，属于工业行业； （7）标的：2.5G光模块，属于工业行业； （8）标的：图书馆核心，属于工业行业； （9）标的：万兆光模块，属于工业行业； 标项二： （1）标的：WiFi7高性能AP，属于工业行业； （2）标的：WiFi7 高密AP（定向），属于工业行业； （3）标的：WIFI7 放装AP，属于工业行业； （4）标的：2.5G光模块，属于工业行业； （5）标的：无线光主机，属于工业行业； （6）标的：光电理线架，属于工业行业； （7）标的：光交换机，属于工业行业； （8）标的：配套万兆光模块，属于工业行业； 备注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 支持本国产品 | （1）本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）本采购项目： ☐不适用本国产品标准及相关政策。 þ适用本国产品标准及相关政策。 |
| 5 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，2026年5月27日上午9：00至11:00（北京时间），地点： 宁波大学内，联系人： 楼老师 ，联系方式： 0574-87600557 。届时请每家参与现场考察的投标人安排不超过1人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）前来接洽。现场考察仅组织一次。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，可以自行至项目现场考察。 |
| 7 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场，禁止投标人对其他投标人的样品进行拍照、摄像。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 8 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行产品视频演示。每个投标人时间不超过 / 分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，产品视频演示人员不超过1人。产品视频演示结束后，如评标委员会有疑问的，按要求解答评标委员会提问。 （2）演示方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用录制视频文件的形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“视频文件”（采用U盘介质储存），评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的U盘中，视频文件应附带兼容的播放软件，确保文件可正常打开。 视频演示文件的密封及递交：录制的演示内容需以U盘形式单独密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称； 递交截止时间及地址同备份投标文件递交截止时间及地址。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分三、投标“投标文件的组成”。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（包括设备采购、安装调试、验收、培训、售后服务、税费等与本项目有关的费用）均计入报价。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 3、本次招标采购预算/最高限价：详见第一章《招标公告》。投标报价（人民币报价）超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的； （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄（含快递）或直接提交方式递交备份投标文件。供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、项目编号、供应商单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将予以拒收。 （2）采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：供应商应在开标前一个工作日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务二部，收件人：陈冲，联系方式：13081928686。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理签收人实际签收时间为准。 （3）采用直接提交方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：在开标当日且投标文件递交截止时间前将备份投标文件送至：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室。 备注：采购人、采购代理机构不强制供应商提交备份响应文件。 |
| 14 | 特别说明 （不适用） | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：中标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：采购代理机构按下表中货物招标的标准下浮20%，每标项以中标金额为计费基数，按差额定率累进法计算，向中标人收取招标代理服务费，不足人民币3000元的按人民币3000元收取。 服务类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. （3）支付形式及账号： ①代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息发送至 719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |
| 16 | 其他说明 | 投标人在中标结果公告发布之日起5天内邮寄/直接提供完整版纸质投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份到采购代理机构，采用邮寄方式提交的，邮费不允许到付，到付的代理机构将予以拒收。 |

## 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系指重要性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6支持本国产品

3.6.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)

3.6.1.1本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.6.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4有关证明文件

供应商提供产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品相关规定的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见本采购文件第六部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.5质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人或者采购代理机构应向质疑供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.6供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人或者采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人或者采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.7供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人或者采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书使用财政部制定的投诉书范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

9.1列入财政部门不良行为记录名单的供应商，参加政府采购活动须按照按第二部分投标人须知前附表规定的金额和形式缴纳投标保证金。

9.2未列入不良行为记录名单的供应商，不需缴纳投标保证金。

9.3 提供投标保证金的中标供应商，投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

9.4 提供投标保证金且未中标的供应商，投标保证金在中标结果公告(中标通知书）发出后5个工作日内退还。

9.5发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的;

(2)供应商在投标文件中提供虚假材料的:

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(4)招标文件规定的其他情形。

详见《第二部分 投标人须知》前附表。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照等证明材料；

注：法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无

11.1.4本项目的特定资格要求：无；

11.1.5投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；

11.1.6业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6采购要求偏离表；

11.2.7商务要求偏离表；

11.2.8评标标准相应的商务技术资料；

（8-1）投标产品概况（格式见附件）；

（8-2）设备清单（格式见附件）；

（8-3）系统对接方案（格式自拟）；

（8-4）供货方案（格式自拟）；

（8-5）安装调试方案（格式自拟）；

（8-6）验收方案（格式自拟）；

（8-7）培训方案（格式自拟）；

（8-8）质量控制方案（格式自拟）；

（8-9）售后服务方案（格式自拟）；

（8-10）业绩一览表（格式见附件）；

（8-11）节能产品、环境标志产品证明资料（如有，请按第四部分评标办法要求提供）；

（8-12）投标人根据第四部分评标办法要求提供的其他方案或资料；

（8-13）投标人认为有必要提交的其他商务技术部分文件和资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2分项报价表；

11.3.3 中小企业声明函（如是，请提供）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）；

11.3.5由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是，请提供）；

11.3.6 报价说明及证明材料（如投标报价低于采购项目最高限价60%的，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）；

11.3.7符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）；

11.3.8关于本国产品成本比例的声明函（如适用）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间之前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

27.预付款

预付款支付详见第三部分采购需求。

## 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

# 第三部分   采购需求

# 一、商务要求表

| 项目 | 招标商务要求 |
| --- | --- |
| ▲完工期 | 中标商应在合同签订后一周内安排相关项目技术人员进场认真踏勘及安装配套工作，2周内准备相关材料设备等进场布线及安装，要求在合同签订后60天内完成本项目的布线、设备安装、调试、集成及初步验收工作并交付宁波大学确保正常教学科研使用。在项目实施期间不能影响正常的教学科研相关工作。 |
| ▲交货地点 | 宁波大学内采购人指定地点。 |
| ▲质保期（保修期） | 标项一： 1.本项目要求自验收合格之日起，整体所有硬件设备提供不少于三年原厂质保服务，同时提供三年室内外线缆免费维护服务； 2.要求投标人在合同签署时提供招标产品清单中1-9项的三年原厂售后服务承诺函（盖章原件）作为合同附件。 3.确保所提供的硬件产品都是新品，质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由投标人承担。 标项二： 1.本项目要求自验收合格之日起，整体所有硬件设备提供不少于三年原厂质保服务，同时提供三年室内外线缆免费维护服务； 2.要求投标人在合同签署时提供招标产品清单中1-8项的三年原厂售后服务承诺函（盖章原件）作为合同附件。 3.确保所提供的硬件产品都是新品，质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由投标人承担。 |
| 安装、调试、验收要求 | 1.安装、调试、验收时间：在采购人要求的完工期中明示的时间周期内完成相应及利旧设备的安装、调试、验收工作（利旧设备的安装不计入60天工期内，按采购人后期要求另行安排）。 2.布线及安装活动严禁擅自改动建筑主体承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯、原管道等配套设施，项目实施期间需服从采购人的安排。 3.验收标准：货物应符合国家相关标准、项目实施要求相关内容、投标文件，并根据合同条款逐项验收。 |
| 培训要求 | 对采购人相关人员进行针对性的设备操作、维护和常见故障的处理等培训，直至采购人相关人员掌握为止。 |
| ▲售后服务要求 | 1.项目实施人员要求：中标人应配备数名具备丰富安装集成经验的项目实施人员，负责本项目的现场实施工作。 2.本项目属于交钥匙工程，验收完毕后，中标人需提供不少于3年的系统运维管理与设备日常维护检修服务，具体要求如下： 中标人需指定1名固定项目对接人，负责日常运维沟通、故障协调与问题跟进； 中标人需提供由具备设备原厂认证资质的专业技术人员，每年不少于4次上门对全套设备进行专项巡检和系统全面排查； 提供7×24小时远程技术支持服务，如需现场服务，响应时间不超过4小时。 故障响应时间：中标人自接到采购人通知后半小时内作出响应，2小时内提供解决方案并排除故障；若无法在2小时内解决，需提供备用设备或应急方案，保障系统正常运行。 在质保期内，对软件系统提供安全补丁、功能优化版本的免费升级服务。 在质保期内，应提供充足的备品备件和专用工具，关键设备备品备件率不低于10%，确保系统稳定运行。 6. 质量保证期届满后，采购人要求投标人提供维修或技术服务的，投标人应积极主动提供支持，服务价格需提前书面报备采购人。 |
| 备品备件要求 | 列出质保期内3年所需的备品备件清单，该报价应计入到投标报价中（格式见附件）。 |
| ▲付款条件 | （1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款(供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款)； （2）所有产品安装调试完成并经采购人验收合格后支付剩余货款。 （3）采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| ▲履约保证金 | 不适用 |
| ▲其他要求 | 1.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的应当予以赔偿。 2.中标人必须负责将产品运输至采购人指定的地点，运输费及保险费等一切费用由投标人承担。产品在验收合格之前所有风险由投标人承担。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，采购人有权从中标人货款中直接扣除相应赔偿金额。 3.其他要求详见第五章《政府采购合同主要条款》。 |

二、技术需求

（一）招标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一： |  |  |  |
| 1 | WiFi7 高密AP（定向） | 189台 | 使用用户：信息中心 |
| 2 | WiFi7高性能AP | 20台 |  |
| 3 | WIFI7 吸顶AP | 10台 |  |
| 4 | 无线控制器 | 1台 |  |
| 5 | 无线光主机 | 6台 |  |
| 6 | 光电理线架 | 6套 |  |
| 7 | 2.5G光模块 | 236对 |  |
| 8 | 图书馆核心 | 1台 |  |
| 9 | 万兆光模块 | 32个 |  |
| 10 | 无线授权扩容 | 1套 |  |
| 11 | 综合布线及安装调试 | 1批 |  |
| 标项二： |  |  |  |
| 1 | WiFi7高性能AP | 75台 | 使用用户：信息中心 |
| 2 | WiFi7 高密AP（定向） | 15台 |  |
| 3 | WIFI7 放装AP | 10台 |  |
| 4 | 2.5G光模块 | 98对 |  |
| 5 | 无线光主机 | 4台 |  |
| 6 | 光电理线架 | 4套 |  |
| 7 | 光交换机 | 1台 |  |
| 8 | 配套万兆光模块 | 16个 |  |
| 9 | 无线控制器授权 | 1套 |  |
| 10 | 综合布线及安装调试 | 1批 |  |

（二）总的说明和要求

1、货物执行的标准

1.1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%，功率25kW及以上。

2、交货前的买方查验

2.1、如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可以指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、对买方人员提供培训以及货物安装与验收的要求

3.1、卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、货物的买方验收：

3.3.1、买方验收的目的：

a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收 程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

b. 确认安装成功；

3.3.2、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件调换、补发；

3.3.3、安装后的检验：

在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4、终交验收：

买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

（三）货物的技术规格要求

标项一：

| 序号 | 招标参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名称：WiFi7 高密AP（定向） 数量：189台 | / |
| ▲1.1 | WiFi7，2.4GHz、5GHz频段均支持802.11be标准，采用三射频设计或同等等效性能的多射频设计，满足校园高密度无线覆盖应用场景； |  |
| 1.2 | 整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.45Gbps； |  |
| ★1.3 | 5GHz单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率≥5.76Gbps（注：投标文件中需提供相关官网截图或设备图片等证明材料）；本次采用内置天线部署，天线部署角度可调整； |  |
| 1.4 | 配置1个5G以太网电口和1个1G以太网电口； |  |
| 1.5 | 配置10G光口≥1个； |  |
| 1.6 | 支持并配置≥BLE 5.3； |  |
| 1.7 | 可根据AP负载终端密度、AP部署间距、物理空间高度、AP部署方式等，实现自动调整信号覆盖范围，避免AP间相互干扰，提升高密场景无线体验； |  |
| ★1.8 | 为满足高密环境部署，设备具备智能天线波束调节、覆盖范围可控、关键应用识别保障等抗干扰优化机制，可有效提升高密度终端并发接入的无线稳定性与使用体验；（注：投标文件中需提供官网参数或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。）； |  |
| 1.9 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件/扫描件）。 |  |
| 2 | 名称：WiFi7高性能AP 数量：20台 | / |
| 2.1 | 2.4G、5G频段均支持802.11be标准， 整机支持12条空间流，整机最大无线速率≥12Gbps； |  |
| ★2.2 | 整机空间流总数≥12 条空间流，整机无线吞吐速率≥12Gbps，采用四路射频卡设计或同等效性能的多路射频卡设计；具备同频/邻频干扰优化能力，因本次高密部署，AP实际部署距离在10-15米，AP需满足抗干扰性能的保留率均不低于无干扰状态的50%；（注：投标文件中需提供官网参数或第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。） |  |
| 2.3 | 上联，支持≥1个100/1000/2500/5000/10000 Base-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af/at/bt标准PoE受电，支持≥1个10G SFP+接口； |  |
| 2.4 | 至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电； |  |
| 2.5 | 支持并配置≥BLE 5.3； |  |
| 2.6 | 支持USB 2.0，支持对外供电，可用于存储或扩展物联网模块； |  |
| 2.7 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件或扫描件）； |  |
| ★2.8 | 支持被学校现有运维管理平台统一纳管，实现人员热图数据展示，展现出区域的无线用户分布情况，实现设备和用户2个维度的数据统计呈现；用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。（注：投标文件中需提供兼容承诺函）。 |  |
| 3 | 名称：WIFI7 吸顶AP 数量：10台 | / |
| 3.1 | 支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； |  |
| 3.2 | 整机最大接入速率≥3.57Gbps； |  |
| ★3.3 | 减少信号遮挡干扰，1G以太网上联口≥1个（注：投标文件中需提供官网截图或产品图片等）； |  |
| 3.4 | 内置蓝牙≥5.3； |  |
| 3.5 | 支持基于终端数或流量的智能负载均衡； |  |
| 3.6 | 支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速； |  |
| 3.7 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件/扫描件）； |  |
| ▲3.8 | 1-3项所投设备须支持被校现网AC集群所纳管，实现统一管理与配置统一下发（如现网AC控制器集群对其进行信道号、功率等级、SSID设置、安全设置、VLAN划分、批量部署与版本升级等统一配置），须保障纳管后管理策略、业务策略与现网无线架构兼容，不破坏现有无线网络业务运行及用户漫游体验。（注：投标文件中需提供兼容承诺）。 |  |
| 4 | 名称：无线控制器 数量：1台 |  |
| ★4.1 | 千兆电口数≥12，10G万兆接口数≥12个，40G光口≥2个； |  |
| 4.2 | ≥1个全尺寸USB接口，1个Console口，1个10/100/1000BASE-T管理接口； |  |
| ★4.3 | 本次提供可管理AP授权数≥128个，最大可支持管理10240个AP ； |  |
| 4.4 | 802.11转发性能≥120G（注：投标文件中需提供相关官网截图等证明资料）； |  |
| 4.5 | 无线用户接入容量≥120K； |  |
| 4.6 | 单台设备最大功耗≤250W； |  |
| 4.7 | 支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计和无线应用QOS优先级的控制； |  |
| 4.8 | 支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令； |  |
| ▲4.9 | 可与现网的校园网无线AC做集群相互备份部署，共享用户数据库及无线License资源，实现无线用户的无缝漫游和高可靠性，当无线AC故障，业务可平滑切换至现有校园网无线控制器集群。集群内AC无缝漫游，无线用户终端在全网移动过程中无需重新认证、不掉线、不丢业务会话，保障语音、视频、网课等大流量业务稳定运行（注：投标文件中需提供兼容承诺）。 |  |
| 5 | 名称：无线光主机 数量：6台 |  |
| 5.1 | 以太网网络架构，支持光电混合缆连接AP，设备上联≥2个40G全光口； |  |
| 5.2 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps,如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准； |  |
| ★5.3 | 提供1G/2.5G SFP接口≥40个，1G/2.5G/10G SFP+接口≥8个，25G SFP28接口≥4个； |  |
| 5.4 | 支持PoE、PoE+、PoE++，每个端口支持最大90W的PoE供电，为了保证设备兼容性，供电端口与光口分离设计； |  |
| 5.5 | 提供冗余电源，单电源配置≥1000W； |  |
| 5.6 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电； |  |
| 5.7 | 供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件）； |  |
| ★5.8 | 配置查看光链路的链路状态，包含正常、告警、断开等情况（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件）； |  |
| 5.9 | 提供工信部电信设备进网许可证（注：投标文件中需提供进网许可证复印件或扫描件）。 |  |
| 6 | 名称：光电理线架 数量：6台 | / |
| 6.1 | 原厂电源理线架，上行2组DB78接口，下行48个分立供电口。 用于汇聚设备对外输出光电混合缆的接线功能，可提供48个口电源线连接，便于线缆的布线及维护。 |  |
| 7 | 名称：2.5G光模块 数量：236对 | / |
| 7.1 | 原厂2.5G 光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，LC。光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1310/RX1550-工业级，3km，LC,支持官网序号可查。 |  |
| 8 | 名称：核心交换机 数量：1台 | / |
| ★8.1 | 支持并实配10G接口数≥48个，40G/100G接口数≥8个，为了提高设备可靠性，配置可拔插双模块化电源； |  |
| 8.2 | 为了提高设备散热性能，配置四个模块化风扇槽，前后风道； |  |
| 8.3 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（注：投标文件中需提供官网截图，若官网有两个值，以小值为准）； |  |
| ★8.4 | 配置硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| 8.5 | 支持设备智能定位，提升运维效率（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| 8.6 | 设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； |  |
| 8.7 | 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| 8.8 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； |  |
| 8.9 | 支持纳管接入学校现有SDN平台，实现设备的统一配置，统一上线管理，实现设备自动发现，拓扑的自动生成和展示（注：投标文件中需提供对接兼容承诺函）； |  |
| 8.10 | 设备支持Portal，MAC，802.1x，微信认证，访客认证功能，要求与现网认证系统兼容（注：投标文件中需提供与现网认证系统对接兼容承诺函）； |  |
| ▲8.11 | 完成校园网终端安全准入对接部署， 对接方式一： （1）为保护整体学校已有投资，设备完成与学校现有SDN安全准入平台对接部署，实现终端入网审批方式，无需提前收集终端MAC地址(注：投标文件中需提供与现网认证系统对接兼容承诺函）； 对接方式二： （2）若不兼容原有SDN，需额外免费提供并配置2套SDN安全准入控制器及对应授权满足学校现有交换机管理，单套控制器需满足以下指标： ①CPU 主频≥2.6GHz，CPU 数量≥4个，内存：配置≥16根64GB 5600MT/s DDR5内存，网卡：配置≥4个25光口。满配光模块。 硬盘：配置2块1.92TB SSD硬盘。1个独立管理GE端口，配置显存≥32GB。 ②配置资产终端设备自动发现功能，资产终端上线时无需提前收集终端MAC地址，采用准入审批界面手动确认，终端才允许入网。接入的资产终端无须安装任何客户端与插件。单套提供≥500个网络授权，配置≥10W智能物联终端准入授权。支持分级分权的账号审批。 |  |
| 9 | 名称：万兆光模块 数量：32个 | / |
| 9.1 | 原厂万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 |  |
| 10 | 名称：无线授权 数量：1套 | / |
| ▲10.1 | 兼容方式一 （1）为保护前期大量的已有投资，且保证校内无线的连续性、用户体验及管理一致性，本次配置需至少256个授权，可利旧校现有AP管理授权或额外新增授权，需保障本次扩容无线AP可正常管理使用，所新增扩容无线 AP可纳入学校无线控制器无缝漫游。（注：投标文件中需提供对应承诺函）； 兼容方式二： （2）若不兼容原有无线网络，需额外免费提供满足本次项目所需无线控制器授权及保障整体校园无线网可靠性，额外配置2台多槽位无线控制器，单台控制器需满足以下指标： ①标准机架式设备，正交CLOS架构，支持交换容量≥500Tbps 支持包转发率≥100000Mpps； ②冗余主控、独立业务槽位数量≥8、独立交换网板≥6、冗余电源≥4、冗余独立风扇框≥2；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； ③单台实配双主控、双冗余电源，≥4个独立交换网板，40G光口≥32，千兆电口≥96，万兆光口≥96，千兆光口≥48，单台设备配置AP管理lisence≥3000个；802.11转发性能≥100G，支持集中转发和本地转发两种模式； ④与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。支持虚拟化技术，所有物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址，简化组网、简化维护：一个管理界面，配置自动同步到所有物理AC；任意一台物理AC宕机，下属的AP会自动迁移到其他物理AC上（注：投标文件中需提供和所投高性能无线AC型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件/扫描件）。 |  |
| 10.2 | (一)提供无线网络优化服务，为保障无线网建成后用户无线使用体验，整体无线网络需满足校园网无感知漫游切换，提供现网无线及本次建设无线统一的无线优化管控平台； (二)为保证无线网络运行稳定，需要提供分析网络运行情况，平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能； (三)配置一键诊断功能，诊断内容包括设备检测，配置检测，覆盖检测，信道利用率检测，底噪检测，能够分析存在的问题以及提供建议； |  |
| 10.3 | 充分考虑无线网络建成后网络使用体验管理，定制本次楼宇楼宇地图、CAD图与百度或高德地图联动模块，实现宿舍网楼宇内定位，实现对无线网络使用体验智能监测、以图形化形式、直观监控。 全网用户使用状态和无线设备的工作状态、实现对用户使用体验、终端连接状态、无线网络使用中的问题做整体监测，并基于统一的无线网络优化平台，智能优化。 |  |
| 10.4 | 提供基于地图的终端漫游回放，在楼层平面图上基于终端的漫游轨迹回放，可设置开始时间、观测时间长度;漫游轨迹回放过程通过动图方式展示。支持多视角分析(整网、楼栋、楼层)，在全局视角中进行设备稳定度、接入终端数，在线体验、接入体验、时延丢包等关键指标呈现。（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件） |  |
| ★10.5 | 定制管理平台三维地图式运维，从楼栋、楼层，呈现AP关联的终端体验分布，AP的状态信息、AP附近的非法WiFi信号、终端的关联履历等信息，可在楼层平面图上基于终端的漫游轨迹回放，可设置开始时间、观测时间长度，漫游轨迹回放过程通过动图方式展示，保障追溯用户使用体验。（注：投标文件中需要提供对应的功能截图等证明材料） |  |
| 11 | 综合布线及安装调试 数量：1批 | / |
| 11.1 | 满足设备安装所需的光电混合缆，内含光纤2芯，铜线2芯（铜线直径1.0 mm)，GB2+2*1.0； |  |
| 11.2 | 本次部署，整体综合布线重新建设，布线，含设备全光网络部署，含熔纤，光纤部署，PVC管、PVC线槽、插排、理线架、胶布、扎带、接头及线路敷设、电源线、网线、配电箱等；水晶头、电信级ODF光纤配线架等。 |  |

标项二：

| 序号 | 招标参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名称：WiFi7高性能AP 数量：75台 | / |
| ▲1.1 | 2.4G、5G频段均支持802.11be标准，整机支持12条空间流，整机最大无线速率≥12Gbps； |  |
| ★1.2 | 整机空间流总数≥12 条，整机无线吞吐速率≥12Gbps；采用四路射频卡设计或同等效性能的多路射频卡设计；具备同频/邻频干扰优化能力，因本次高密部署，AP实际部署距离在10-15米，AP需满足抗干扰性能的保留率均不低于无干扰状态的50%；（注：投标文件中需提供官网参数或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件。）； |  |
| 1.3 | 上联，支持≥1个100/1000/2500/5000/10000 Base-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af/at/bt标准PoE受电，支持≥1个10G SFP+接口； |  |
| 1.4 | 至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电； |  |
| 1.5 | 支持并配置≥BLE 5.3； |  |
| 1.6 | 支持USB 2.0，支持对外供电，可用于存储或扩展物联网模块； |  |
| 1.7 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件或扫描件）； |  |
| 1.8 | 为避免无线网络中私接非法 AP，所投AP具有非法AP的检测、精确反制和模糊反制功能，令非法设备不能使用，同时不影响正常的三射频业务使用。（注：投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| 1.9 | 支持AP内置智能分布式探针，本地转发下AP无需部署额外特征库且不受AP本地存储限制，实现应用识别，同时不影响正常业务使用。（注：投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| ▲1.10 | 支持被学校现有运维管理平台统一纳管，实现人员热图数据展示，展现出区域的无线用户分布情况，实现设备和用户2个维度的数据统计呈现；用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。（注：投标文件中需提供兼容承诺及相关证明材料）。 |  |
| 2 | 名称：WiFi7 高密AP（定向） 数量：15台 | / |
| ▲2.1 | WiFi7 ，2.4GHz、5GHz频段均支持802.11be标准，采用三射频设计或同等等效性能的多射频设计，满足校园高密度无线覆盖应用场景； |  |
| 2.2 | 整机支持≥8条空间流，整机最大无线速率≥6.45Gbps； |  |
| ★2.3 | 5GHz单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率≥5.76Gbps（注：投标文件中需提供相关官网截图或设备图片等证明材料）；本次采用内置天线部署，天线部署角度可调整； |  |
| 2.4 | 支持并配置≥1个5G以太网电口和≥1个1G以太网电口； |  |
| 2.5 | 支持并配置10G光口≥1个； |  |
| 2.6 | 支持并配置≥BLE 5.3； |  |
| 2.7 | 可根据AP负载终端密度、AP部署间距、物理空间高度、AP部署方式等，实现自动调整信号覆盖范围，避免AP间相互干扰，提升高密场景无线体验； |  |
| ★2.8 | 为满足高密环境部署，内置多档天线切换可实现天线切换抗干扰能力提升。（注：投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； |  |
| 2.9 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件或扫描件）； |  |
| ▲2.10 | 支持被学校现有运维管理平台统一纳管，实现人员热图数据展示，展现出区域的无线用户分布情况，实现设备和用户2个维度的数据统计呈现；用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。（注：投标文件中需提供兼容承诺函）。 |  |
| 3 | 名称： WIFI7 放装AP 数量：10台 | / |
| 3.1 | 支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； |  |
| 3.2 | 整机最大接入速率≥3.57Gbps； |  |
| 3.3 | 5G光口≥1个； |  |
| ★3.4 | 支持并配置≥BLE 5.3； |  |
| 3.5 | 提供无线电发射设备型号核准证（注：投标文件中需提供核准证复印件或扫描件）； |  |
| ★3.6 | 1-3项所投设备须支持被校现网AC集群所纳管，实现统一管理与配置统一下发（如现网AC控制器对其进行信道号、功率等级、SSID设置、安全设置、VLAN划分、批量部署与版本升级等统一配置），须保障纳管后管理策略、业务策略与现网无线架构兼容，不破坏现有无线网络业务运行及用户漫游体验（注：投标文件中需提供兼容承诺）。 |  |
| 4 | 名称：2.5G光模块 数量：98对 | / |
| 4.1 | 原厂2.5G 光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，LC。光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1310/RX1550-工业级，3km，LC,支持官网序号可查。 |  |
| 5 | 名称：无线光主机 数量：4台 |  |
| 5.1 | 以太网网络架构，支持光电混合缆连接AP，设备上联≥2个40G全光口； |  |
| 5.2 | 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥660Mpps,如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准； |  |
| ★5.3 | 提供1G/2.5G SFP接口≥40个，1G/2.5G/10G SFP+接口≥8个，25G SFP28接口≥4个； |  |
| 5.4 | 支持PoE、PoE+、PoE++，每个端口支持最大90W的PoE供电，为了保证设备兼容性，供电端口与光口分离设计； |  |
| 5.5 | 提供冗余电源，单电源配置≥1000W； |  |
| 5.6 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电； |  |
| ★5.7 | 供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件）； |  |
| ★5.8 | 配置查看光链路的链路状态，包含正常、告警、断开等情况（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件）； |  |
| 5.9 | 提供工信部电信设备进网许可证（注：投标文件中需提供进网许可证复印件或扫描件）。 |  |
| 6 | 名称：光电理线架 数量：4台 | / |
| 6.1 | 原厂电源理线架，上行2组DB78接口，下行48个分立供电口。 用于汇聚设备对外输出光电混合缆的接线功能，可提供48个口电源线连接，便于线缆的布线及维护。 |  |
| 7 | 名称：光交换机 数量：1台 | / |
| 7.1 | 48口交换机，激活48端口，含48个32G短波模块，支持16G、32G多种速率自适应端口；最高可扩展到64个光纤通道端口；含Web tools、Zoning、EGM软件授权、级联功能；双电源；含上架导轨； |  |
| 8 | 名称：万兆光模块 数量：32个 | / |
| 8.1 | 原厂万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |  |
| 9 | 名称：无线授权 数量：1套 | / |
| ▲9.1 | 兼容方式一 （1）为保护前期大量的已有投资，且保证校内无线的连续性、用户体验及管理一致性，本次配置需至少128个授权，额外新增授权或可利旧校现有AP管理授权，需保障本次扩容无线AP可正常管理使用，所新增扩容无线 AP可纳入校控制器平台无缝漫游。（注：投标文件中需提供对应承诺函）； 兼容方式二： （2）若不兼容原有无线网络，需额外免费提供满足本次项目所需无线控制器授权及保障整体校园无线网可靠性，额外配置2台多槽位无线控制器，单台控制器需满足以下指标： ①标准机架式设备，正交CLOS架构，支持交换容量≥500Tbps 支持包转发率≥100000Mpps； ②冗余主控、独立业务槽位数量≥8、独立交换网板≥6、冗余电源≥4、冗余独立风扇框≥2；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； ③单台实配双主控、双冗余电源，≥4个独立交换网板，40G光口≥32，千兆电口≥96，万兆光口≥96，千兆光口≥48，单台设备配置AP管理lisence≥3000个；802.11转发性能≥100G，支持集中转发和本地转发两种模式； ⑤与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。支持虚拟化技术，所有物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址，简化组网、简化维护：一个管理界面，配置自动同步到所有物理AC；任意一台物理AC宕机，下属的AP会自动迁移到其他物理AC上（注：投标文件中需提供和所投高性能无线AC型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件/扫描件）。 |  |
| 9.2 | (一)提供无线网络优化服务，为保障无线网建成后用户无线使用体验，整体无线网络需满足校园网无感知漫游切换，提供现网无线及本次建设无线统一的无线优化管控平台； (二)为保证无线网络运行稳定，需要提供分析网络运行情况，平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能； (三)配置一键诊断功能，诊断内容包括设备检测，配置检测，覆盖检测，信道利用率检测，底噪检测，能够分析存在的问题以及提供建议； |  |
| 9.3 | 充分考虑无线网络建成后网络使用体验管理，定制本次楼宇楼宇地图、CAD图与百度或高德地图联动模块，实现楼宇无线AP内定位，实现对无线网络使用体验智能监测、以图形化形式、直观监控。 全网用户使用状态和无线设备的工作状态、实现对用户使用体验、终端连接状态、无线网络使用中的问题做整体监测，并基于统一的无线网络优化平台，智能优化； |  |
| ★9.4 | 提供基于地图的终端漫游回放，在楼层平面图上基于终端的漫游轨迹回放，可设置开始时间、观测时间长度；漫游轨迹回放过程通过动图方式展示。支持多视角分析(整网、楼栋、楼层)，在全局视角中进行设备稳定度、接入终端数，在线体验、接入体验、时延丢包等关键指标呈现。（注：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料扫描件） |  |
| ★9.5 | 支持接入现有的无线的统一无线优化管理平台，定制管理平台三维地图式运维，从楼栋、楼层，呈现AP关联的终端体验分布，AP的状态信息、AP附近的非法WiFi信号、终端的关联履历等信息，可在楼层平面图上基于终端的漫游轨迹回放，可设置开始时间、观测时间长度，漫游轨迹回放过程通过动图方式展示，保障追溯用户使用体验。（注：投标文件中需要提供对应的功能截图等证明材料及承诺函） |  |
| 10 | 综合布线及安装调试 数量：1批 | / |
| 10.1 | 满足设备安装所需的光电混合缆，内含光纤2芯，铜线2芯（铜线直径1.0 mm)，GB2+2*1.0； |  |
| 10.2 | 本次部署，整体综合布线重新建设，布线，含设备全光网络部署，含熔纤，光纤部署，PVC管、PVC线槽、插排、理线架、胶布、扎带、接头及线路敷设、电源线、网线、配电箱等；水晶头、电信级ODF光纤配线架等。 |  |

备注：

1.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

2.投标人应根据投标产品的实际参数据实响应。

三、投标要求

投标人需在投标文件中提供针对本项目的投标方案，包含但不限于：

1.系统对接方案；

2.供货方案（供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点和供货实施步骤等）；

3.安装调试方案（安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式、产品调试方案等）；

4.验收方案（验收人员配置、验收标准、验收流程、验收周期等）；

5.培训方案（培训时间安排、培训师资力量、培训内容、培训次数等）；

6.质量控制方案；

7.售后服务方案（售后服务机构、售后服务人员配置、服务响应时效、备品备件和专用工具、服务承诺落实的保障措施、质保期内外的后续技术支持服务、维护能力情况、设备故障时应急处理方案服务体系、退换货品承诺等）；

8.政策加分的相关证明材料；

9.其他证明材料（如有）。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

标项一：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（70分） |  |  |  |
| 1 | 技术条款的响应性（28分） 根据各投标人所投产品技术参数对招标文件第三部分《采购需求》“（三）货物的技术规格要求”的响应情况进行评议，完全满足的得28分； 1.“▲”条款不允许负偏离，负偏离作无效标处理； 2.“★”条款每负偏离一条扣1.5分； 3.除“▲”和“★”条款以外的其他条款，每负偏离一条扣1分； 4.当扣减至0分（或以下）时，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 28 | 客观分 |
| 2 | 系统对接方案（5分） 根据投标人提供的系统对接方案，需包含但不限于以下要点：①与现网认证系统兼容方案；②与学校现有SDN安全准入平台对接部署方案；③与原校园网终端安全准入对接方案进行综合评议。 1）方案详细，可简单实现与现网认证系统兼容、与学校现有SDN安全准入平台对接部署，与原校园网终端安全准入对接的得5分； 2）方案较详细，可较简单的实现与现网认证系统兼容、与学校现有SDN安全准入平台对接部署，与原校园网终端安全准入对接的得3分； 3）方案简单，难以实现与现网认证系统兼容、与学校现有SDN安全准入平台对接部署，与原校园网终端安全准入对接的得1分； 4）未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 供货方案（5分） 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障方案；④供货流程要点；⑤供货实施步骤，进行评议。 1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 2）供货方案基本符合本项目的供货要求，但不够详细，实行上略有欠缺的得3分； 3）供货方案简单，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 安装调试方案（5分） 根据投标人的安装、调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品调试方案，进行评议： 1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品调试方案合理，能确保货物正常安装及调试的得5分； 2）安装与调试方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得3分； 3）安装与调试方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 验收方案（5分） 根据投标人的验收方案，需包含但不限于以下要点：①验收人员配置；②验收标准；③验收流程；④验收周期，进行评议： 1）验收方案详细明确，验收标准贴合采购需求，验收人员及流程安排合理，且验收周期能确保设备正常投入使用的得5分； 2）验收方案基本可行，但细节部分仍需完善的得3分； 3）验收方案不详细，可能影响项目实施的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 培训方案（3分） 根据投标人提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训师资力量；③培训内容；④培训次数是否合理，进行评议。 1）人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排合理，培训师资力量充足，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保用户技术人员熟练掌握设备的日常维护及操作使用的得3分； 2）人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排较合理，培训师资力量较充足，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备使用人灵活使用且场地安排合理的得2分； 3）培训时间安排与本项目采购需求有冲突、培训师资力量不充足、经验少，培训内容缺少针对性内容的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 质量控制方案（4分） 根据投标人提供的质量控制方案进行评议，需包含但不限于以下要点：①质量控制方案是否满足招标文件要求；②方案是否切合实际；③方案是否合理；④要点是否明确；⑤实施步骤是否清晰；⑥原厂质保方案是否满足招标文件要求，进行评议： 1）质量标准完全满足招标文件要求，质量控制要点明确，步骤清晰，投标产品质量保证措施内容详细合理，对项目实施全过程实行质量控制，完全满足项目实施要求的得4分； 2）质量标准基本符合招标文件要求，质量控制要点基本明确，步骤较清晰，投标产品质量保证措施内容较合理，对项目实施大部分过程实行质量控制，基本满足项目实施要求的得2分； 3）方案内容不完整，内容不充分，对项目实施小部分过程实行质量控制，与项目实施要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 8 | 售后服务方案（5分） 根据投标人提供的售后服务方案，需包含但不限于以下要点：①售后服务机构；②售后服务人员配置（项目实施人员、常驻专职技术人员）；③服务响应时效；④备品备件和专用工具；⑤服务承诺落实的保障措施；⑥质保期内外的后续技术支持服务；⑦维护能力情况；⑧设备故障时应急处理方案服务体系；⑨退换货品承诺进行综合评议： 1）售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰，响应时效优于采购要求，备品备件和专用工具充足，能保证系统正常稳定运行的得5分； 2）方案内容符合采购需求，不影响服务质量，服务响应时效满足采购需求，备品备件和专用工具较为充足，能基本保证系统正常稳定运行的得3分； 3）方案内容不够符合项目实际要求，响应滞后，备品备件和专用工具较少，有可能影响服务质量和系统稳定运行的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 认证证书（3分）： 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、信息安全管理体系认证证书ISO27001、质量管理体系认证证书 ISO9001。 每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中同时提供有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 3 | 客观分 |
| 10 | 项目负责人和技术负责人（3分） 10.1投标人拟派项目负责人：具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的得1.5分； 10.2拟派技术负责人：具有具备网络工程师或网络规划设计师证书的得1.5分。 注：投标文件中提供上述人员证书扫描件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的距投标文件提交截止时间止近三个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 11 | 同类项目业绩（3分） 根据投标人具有自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 注：①投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求提供的视为无效业绩； ②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供相关证明材料复印件。 | 3 | 客观分 |
| 12 | 政策性加分：节能产品、环境标志产品1分 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 二、报价分（30分） |  |  |  |
| 13 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）-本国产品价格扣除优惠值（如有） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 注：本国产品价格扣除与小微企业价格扣除叠加计算。 | 30 | 客观分 |

备注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

标项二：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（70分） |  |  |  |
| 1 | 技术条款的响应性（28分） 根据各投标人所投产品技术参数对招标文件第三部分《采购需求》“（三）货物的技术规格要求”的响应情况进行评议，完全满足的得28分； 1.“▲”条款不允许负偏离，负偏离作无效标处理； 2.“★”条款每负偏离一条扣1.5分； 3.除“▲”和“★”条款以外的其他条款，每负偏离一条扣1分； 4.当扣减至0分（或以下）时，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 28 | 客观分 |
| 2 | 系统对接方案（5分） 根据投标人提供的系统对接方案，需包含但不限于以下要点：①实现被校现网AC纳管；② 实现被学校现有运维管理平台统一纳管；③利旧，与原校园网无线控制器、网管软件对接方案进行综合评议。 1）方案详细，可简单实现被校现网AC纳管、被学校现有运维管理平台统一纳管，新旧AP间无缝漫游，新旧设备统一管理的得5分； 2）方案较详细，可较简单被校现网AC纳管、被学校现有运维管理平台统一纳管，新旧AP间无缝漫游，新旧设备统一管理的得3分； 3）方案简单，难以实现被校现网AC纳管、被学校现有运维管理平台统一纳管，新旧AP间无缝漫游，新旧设备统一管理的得1分； 4）未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 供货方案（5分） 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障方案；④供货流程要点；⑤供货实施步骤，进行评议。 1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 2）供货方案基本符合本项目的供货要求，但不够详细，实行上略有欠缺的得3分； 3）供货方案简单，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 安装调试方案（5分） 根据投标人的安装、调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品调试方案，进行评议： 1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品调试方案合理，能确保货物正常安装及调试的得5分； 2）安装与调试方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得3分； 3）安装与调试方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 验收方案（5分） 根据投标人的验收方案，需包含但不限于以下要点：①验收人员配置；②验收标准；③验收流程；④验收周期，进行评议： 1）验收方案详细明确，验收标准贴合采购需求，验收人员及流程安排合理，且验收周期能确保设备正常投入使用的得5分； 2）验收方案基本可行，但细节部分仍需完善的得3分； 3）验收方案不详细，可能影响项目实施的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 培训方案（3分） 根据投标人提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训师资力量；③培训内容；④培训次数是否合理，进行评议。 1）人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排合理，培训师资力量充足，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保用户技术人员熟练掌握设备的日常维护及操作使用的得3分； 2）人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排较合理，培训师资力量较充足，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备使用人灵活使用且场地安排合理的得2分； 3）培训时间安排与本项目采购需求有冲突、培训师资力量不充足、经验少，培训内容缺少针对性内容的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 质量控制方案（4分） 根据投标人提供的质量控制方案进行评议，需包含但不限于以下要点：①质量控制方案是否满足招标文件要求；②方案是否切合实际；③方案是否合理；④要点是否明确；⑤实施步骤是否清晰；⑥原厂质保方案是否满足招标文件要求，进行评议： 1）质量标准完全满足招标文件要求，质量控制要点明确，步骤清晰，投标产品质量保证措施内容详细合理，对项目实施全过程实行质量控制，完全满足项目实施要求的得4分； 2）质量标准基本符合招标文件要求，质量控制要点基本明确，步骤较清晰，投标产品质量保证措施内容较合理，对项目实施大部分过程实行质量控制，基本满足项目实施要求的得2分； 3）方案内容不完整，内容不充分，对项目实施小部分过程实行质量控制，与项目实施要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 8 | 售后服务方案（5分） 根据投标人提供的售后服务方案，需包含但不限于以下要点：①售后服务机构；②售后服务人员配置（项目实施人员、常驻专职技术人员）；③服务响应时效；④备品备件和专用工具；⑤服务承诺落实的保障措施；⑥质保期内外的后续技术支持服务；⑦维护能力情况；⑧设备故障时应急处理方案服务体系；⑨退换货品承诺进行综合评议： 1）售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰，响应时效优于采购要求，备品备件和专用工具充足，能保证系统正常稳定运行的得5分； 2）方案内容符合采购需求，不影响服务质量，服务响应时效满足采购需求，备品备件和专用工具较为充足，能基本保证系统正常稳定运行的得3分； 3）方案内容不够符合项目实际要求，响应滞后，备品备件和专用工具较少，有可能影响服务质量和系统稳定运行的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 认证证书（3分）： 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、信息安全管理体系认证证书ISO27001、质量管理体系认证证书 ISO9001。 每提供一个证书得1分，最高得3分； 注：投标文件中同时提供有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 3 | 客观分 |
| 10 | 项目负责人和技术负责人（3分） 10.1投标人拟派项目负责人：具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的得1.5分； 10.2拟派技术负责人：具有具备网络工程师或网络规划设计师证书的得1.5分。 注：投标文件中提供上述人员证书扫描件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的距投标文件提交截止时间止近三个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 11 | 同类项目业绩（3分） 根据投标人具有自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 注：①投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求提供的视为无效业绩； ②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供相关证明材料复印件。 | 3 | 客观分 |
| 12 | 政策性加分：节能产品、环境标志产品1分 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 二、报价分（30分） |  |  |  |
| 13 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）-本国产品价格扣除优惠值（如有） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 注：本国产品价格扣除与小微企业价格扣除叠加计算。 | 30 | 客观分 |

备注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，由评标委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4异常低价审查

3.4.4.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价＜采购项目最高限价×60%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3)项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.6对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会将对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合国办发〔2025〕34号文规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目推荐的中标候选人数量：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；当“技术条款的响应性”评分项扣减至0分（或以下）时，投标无效；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

## 宁波大学仪器设备采购合同

甲    方：宁波大学

乙    方：

项目编号：

招标日期：

合同编号：

一．内容、要求和金额：

| 仪器设备名称 | 型号、规格（配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 生产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

含税合计(人民币大写):

二．设备交货时间及地点

1、合同签订之日起   日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件，如是进口产品乙方还需提供海关完税证明的复印件，设备运至甲方指定地点后      个工作日内由乙方免费安装完毕。

2、若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

3、若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

4、交货地点为甲方指定地点                         。

三．双方的职责

甲方职责：

1、配合乙方在设备安装过程中需甲方配合的有关衔接事项。

2、组织办理竣工验收和款项支付。

3、提供符合设备正常使用的场地和环境。

乙方职责：

1、负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

2、选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

四．售后服务

1、乙方保证对所提供的产品实行    年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件    年内免费升级，维修响应时间为接到用户报修电话后    小时到现场解决，保修期从验收合格之日算起。乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

2、因设备故障原因造成的财产损失、人员伤亡等事故应由乙方承担全部责任。

五．付款方式及条件（具体以投标人响应的付款方式为准）

1、付款方式：

1.1合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款人民币（大写）     拾     万     仟     佰     元整（￥     ）（乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）；

1.2设备安装调试、培训完毕并验收合格后付清全款人民币（大写）     拾     万     仟     佰     元整（￥     ）。

1.3甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至乙方账户。乙方不提供发票的，甲方有权不予支付。

2、甲方增值税专用发票信息：（名称：宁波大学，纳税人识别号：123300004195291066，开户银行及账号：工行江北支行 3901130009000002464，地址：宁波市江北区风华路818号，电话0574-87609020）

3、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下账户内：

户    名：

账    号：

开户银行：

六.设备验收及风险转移

1、由乙方负责对设备进行坚固的包装。

2、验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标时递交的样品（如有）进行验收。

3、由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收，由此而产生的后果由乙方负责。

4、乙方在设备安装调试完毕后，通知甲方验收。

5、风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在甲方验收合格前毁损、灭失的风险由乙方承担，在甲方验收合格后毁损、灭失的风险由甲方承担。

七．违约责任

乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总价0.5%的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%。

八．争议的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2、如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九．附则

1、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

2、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

3、乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十、其他约定

其他约定详见附件    配置清单     。

十一、本合同共有附件     个，共计     页

十二、甲方地址、联系人及联系方式：宁波市江北区风华路818号

乙方地址、联系人及联系方式：

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波大学                                 名称：

代表签字：                                     代表签字：

日    期：                                     日    期：

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、成交供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

配置清单

| 名称 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产地及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分（适用于所有标项）

目录

（1）营业执照等证明材料…………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求…………………………………………………………（页码）

## （4）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

## …………………………………………………………………………………………（页码）

## （5）业务专用章使用说明函…………………………………………………………（页码）

一、营业执照等证明材料

[法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件。]

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的单位如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

## 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………（页码）

（3）分包意向协议（如有)…………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

（6）采购要求偏离表…………………………………………………………………（页码）

（7）商务要求偏离表 …………………………………………………………………（页码）

（8）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（8-1）投标产品概况(格式见附件)；

（8-2）设备清单(格式见附件)；

（8-3）系统对接方案（格式自拟）；

（8-4）供货方案（格式自拟）；

（8-5）安装调试方案（格式自拟）；

（8-6）验收方案（格式自拟）；

（8-7）培训方案（格式自拟）；

（8-8）质量控制方案（格式自拟）；

（8-9）售后服务方案（格式自拟）；

（8-10）业绩一览表（格式见附件）；

（8-11）节能产品、环境标志产品证明资料（如有，请按第四部分评标办法要求提供）；

（8-12）投标人根据第四部分评标办法要求提供的其他方案或资料；

（8-13）投标人认为有必要提交的其他商务技术部分文件和资料。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

5.3按照招标文件要求提交履约保证金；

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明：                                        。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：

投标联系人姓名：          电话：          传真：

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

六、采购要求偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中“二、技术参数（三）货物的技术规格要求”一一对应，在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

七、商务要求偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中“一、商务要求表”一一对应，在本表中如实填写具体响应，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

八、评标标准相应的商务技术资料

（8-1）投标产品概况(格式见附件)；

（8-2）设备清单(格式见附件)；

（8-3）系统对接方案（格式自拟）；

（8-4）供货方案（格式自拟）；

（8-5）安装调试方案（格式自拟）；

（8-6）验收方案（格式自拟）；

（8-7）培训方案（格式自拟）；

（8-8）质量控制方案（格式自拟）；

（8-9）售后服务方案（格式自拟）；

（8-10）业绩一览表（格式见附件）；

（8-11）节能产品、环境标志产品证明资料（如有，请按第四部分评标办法要求提供）；

（8-12）投标人根据第四部分评标办法要求提供的其他方案或资料；

（8-13）投标人认为有必要提交的其他商务技术部分文件和资料。

（8-1）投标产品概况(格式见附件)；

投标产品概况

| 品 目 |  |  | 产品名称 |  |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  |  |  | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 近 三 年 业 绩 | 用 户 名 |  |  | 数量 | 合同年份 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由投标人按投标产品情况如实填写。

（8-2）设备清单(格式见附件)；

设备清单

表1  设备组件、附件、配件及备品备件表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表1是投标设备的设备组件、附件、配件及备品备件表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

备注：以上清单至少应包括采购需求中的配置要求（如有）或分部分项内容，投标人应根据投标产品的实际情况进行填写，未根据投标产品实际情况进行填写，导致后期无法签订合同的，责任由投标人自行承担。

表2  专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

表2是供设备安装、调试、维修、常规保养所需专用工具报价表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

（8-3）系统对接方案（格式自拟）；

（8-4）供货方案（格式自拟）；

（8-5）安装调试方案（格式自拟）；

（8-6）验收方案（格式自拟）；

（8-7）培训方案（格式自拟）；

（8-8）质量控制方案（格式自拟）；

（8-9）售后服务方案（格式自拟）(包含“为本项目提供最优服务的网点情况表”，格式见附件)；

为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

（8-10）业绩一览表（格式见附件，如有）；

| 序号 | 采购单位 | 项目/合同/产品名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（8-11）节能产品、环境标志产品证明资料（如有，请按第四部分评标办法要求提供）；

（8-12）投标人根据第四部分评标办法要求提供的其他方案或资料；

（8-13）投标人认为有必要提交的其他商务技术部分文件和资料。

报价文件部分（适用于所有标项）

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）分项报价表……………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有） …………………………………………（页码）

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有） ……………………………………………………………（页码）

（6）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）（7）关于符合本国产品标准的声明函（如有）…………………………………（页码）

（8）关于本国产品成本比例的声明函（如适用）………………………………（页码）

开标一览表（报价表）（适用于标项一）

宁波大学、宁波中基国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目）【项目编号：CBNB-20262094G】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项 | 标的名称 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁波大学真诚图书馆全光网络及配套设备升级 | 1项 |  |
| 投标总价 | 大写： |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

开标一览表（报价表）（适用于标项二）

宁波大学、宁波中基国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目）【项目编号：CBNB-20262094G】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项 | 标的名称 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 宁波大学8号教学楼全光网络及配套设备升级 | 1批 |  |
| 投标总价 | 大写： |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

分项报价表（适用于标项一）

项目名称：宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目

项目编号：CBNB-20262094G

| 序号 | 产品名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WiFi7 高密AP（定向） |  |  |  | 189台 |  |  |
| 2 | WiFi7高性能AP |  |  |  | 20台 |  |  |
| 3 | WIFI7 吸顶AP |  |  |  | 10台 |  |  |
| 4 | 无线控制器 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 5 | 无线光主机 |  |  |  | 6台 |  |  |
| 6 | 光电理线架 |  |  |  | 6套 |  |  |
| 7 | 2.5G光模块 |  |  |  | 236对 |  |  |
| 8 | 图书馆核心 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 9 | 万兆光模块 |  |  |  | 32个 |  |  |
| 10 | 无线授权扩容 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 综合布线及安装调试 |  |  |  | 1批 |  |  |
| 投标总价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日             期：

备注：

- 以上配置为最低要求，投标人根据投标产品情况自行补充

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号（如果有）、数量、单价等予以公示。

分项报价表（适用于标项二）

项目名称：宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目

项目编号：CBNB-20262094G

| 序号 | 产品名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WiFi7高性能AP |  |  |  | 75台 |  |  |
| 2 | WiFi7 高密AP（定向） |  |  |  | 15台 |  |  |
| 3 | WIFI7 放装AP |  |  |  | 10台 |  |  |
| 4 | 2.5G光模块 |  |  |  | 98对 |  |  |
| 5 | 无线光主机 |  |  |  | 4台 |  |  |
| 6 | 光电理线架 |  |  |  | 4套 |  |  |
| 7 | 光交换机 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 8 | 配套万兆光模块 |  |  |  | 16个 |  |  |
| 9 | 无线控制器授权 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 10 | 综合布线及安装调试 |  |  |  | 1批 |  |  |
| 投标总价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日             期：

备注：

- 以上配置为最低要求，投标人根据投标产品情况自行补充

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号（如果有）、数量、单价等予以公示。

报价说明及证明材料（如果有）

[如投标报价低于采购项目最高限价60%的，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（格式自拟）]

关于符合本国产品标准的声明函

（适用于所有标项）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）①，生产厂为 （厂名）  ②，厂址为  （生产厂址）  。  （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）③。 （产品名称1） 的 （关键组件）④在中国境内生产。 （产品名称1） 的 （关键工序）⑤在中国境内完成。

- （产品名称2）①，生产厂为 （厂名）  ②，厂址为  （生产厂址）  。  （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）③。 （产品名称2） 的 （关键组件）④在中国境内生产。 （产品名称2） 的 （关键工序）⑤在中国境内完成。

- （产品名称3）①，生产厂为 （厂名）  ②，厂址为  （生产厂址）  。  （产品名称3）  的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）③。 （产品名称3） 的 （关键组件）④在中国境内生产。 （产品名称3） 的 （关键工序）⑤在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

填写说明：

①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

五、关于本国产品成本比例的声明函

关于本国产品成本比例的声明函

（当采购项目或者采购包中含有多种产品时）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80 %以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议（本项目不适用）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）（适用于标项一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加宁波大学的宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- WiFi7 高密AP（定向），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- WiFi7高性能AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- WIFI7 吸顶AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线控制器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线光主机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光电理线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.5G光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 图书馆核心，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万兆光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 中小企业声明函（货物）（适用于标项二）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加宁波大学的宁波大学真诚图书馆及8号教学楼全光网络及配套设备升级项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- WiFi7高性能AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- WiFi7 高密AP（定向），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- WIFI7 放装AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.5G光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线光主机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光电理线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万兆光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件六：

# 政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人         （授权代表姓名），经由                              （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （项目编号：CBNB-        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2026年  月  日（请填写投标日当天日期）

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：1061816448@qq.com。

（2）在电子响应文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商无任何上述关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非响应文件的组成内容，无需编入响应文件中。

## 附：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件7：节能环保产品相关政策（如遇调整，按最新政策执行）

关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、环境保护厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环保局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019年2月1日

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部  发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部生态环境部

2019年3月29日

附件

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材，相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

### 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

### 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |