柳林县公安局交通管理大队城区信号灯及电子警察改造项目

招标文件

项目编号：1411252026AGK00023

招标人：柳林县公安局交通管理大队

招标代理机构：山西大明工程招标代理有限公司

日期：二○二六年六月

目     录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	9

第四部分  评标标准和评标方法	29

第五部分  商务、技术要求	37

第六部分  合同文本	46

第七部分  投标文件格式	46

# 第一部分  招标公告

项目概况

柳林县公安局交通管理大队城区信号灯及电子警察改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年07月08日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1411252026AGK00023

2.项目名称：柳林县公安局交通管理大队城区信号灯及电子警察改造项目

3.预算金额（元）：934290

4.最高限价（元）：934290

5.采购需求：

标项名称: 柳林县公安局交通管理大队城区信号灯及电子警察改造项目 
    数量:  
    预算金额（元）：934290
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 柳林县城区有部分路口的交通信号设施老旧，不仅影响正常交通通行秩序，还容易引发交通安全事故，存在较大的交通安全隐患。本次项目主要针对上述问题，开展交通信号设施改造、老旧设施拆除，以及新设备的采购与安装工作，以消除安全隐患，提升城区交通通行的安全性和顺畅性；   
    备注：

- 6.合同履约期限：本项目供货期为50天，需在规定期限内完成所有新设备的采购、老旧设施拆除及新设备安装工作，确保项目按时交付使用。

- 7.质量标准：本次项目所采购的新设备、施工改造及安装质量，需严格符合国家及行业相关标准要求，确保设施运行稳定、安全可靠，满足城区交通管理的实际需求。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月17日至2026年6月25日,每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台线上获取。

3.方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月08日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年07月08日 09:00

开标地点：山西省太原市迎泽区太原市菜园街2号5楼507山西大明工程招标代理有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准： 收费标准：参照计价格【1980号】文按差额累进方式收取

代理费收费金额（元）： /

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：柳林县公安局交通管理大队

地 址：柳林青龙

联系方式：0358-4019229

2.采购代理机构信息

名 称：山西大明工程招标代理有限公司

地 址：太原市菜园街2号518室

联系方式：0351-7346223

3.采购代理机构信息

项目联系人： 贺先生

电    话：0351-7346223

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算金额 | 93.429万元。 注：若报价超出预算金额，则按无效投标处理。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件份数 | - 投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份；未加密电子版投标文件一份；解密时间30分钟。 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 1、投标人代表证明 （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”； （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” ； （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 （ 格式见第七部分）。 2、投标函 3、具有独立承担民事责任的能力 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 提供《政府采购供应商信用承诺书》 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 提供投标人信用承诺书 5、响应保证金的交纳情况及开户许可证 （1）提供响应保证金交纳证明复印件； （2）提供响应人基本存款账户信息或开户许可证（已取消企业银行账户许可的提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。 6、落实政府采购政策需满足的资格要求 说明：本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第四部分。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | - 1、对商务要求的响应内容 2、对技术要求的响应内容 商务技术文件（综合评分文件）： - 1、商务部分评分（评审委员会共同认定部分） - 同类型业绩格式 - 2、技术部分评分（评审委员会成员个人认定部分） （1） ………… 以上资料按评分标准中的评审因素顺序排列 - 3、政府采购政策资料 （1）中小企业声明函（若有的话） （2）监狱企业证明文件（若有的话） （3）残疾人福利性单位声明函（若有的话） ....... - 4、招标文件要求或响应人认为需要提供的其他商务技术材料/文件 |
| 7 | 投标人应提交的报价文件 | - 1、报价一览表 - 2、分项报价表 - 3、投标保证金退还信息表 说明： 1、以上内容涉及的格式资料详见第七部分； |
| 8 | 政府采购相关政策要求 | 1．采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。 2．采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3．采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 投标人参加本次投标活动，如涉及上述1-3项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。 4．中小微企业参加本项目投标： 须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准（本项目所属行业为：工业或者其他行业），如实填写《中小企业声明函》。 本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 5．残疾人福利单位参加本项目投标： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 6．监狱企业参加本项目投标： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 9 | 投标保证金金额及交纳要求 | 1、投标保证金金额：人民币（大写）玖仟叁佰元整 （小写）¥9300元。 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如采用保函（银行保函、担保机构担保）形式提交投标保证金的，且必须具有明确有效的查询途径（二维码或网址链接及查询方式），否则该保函（银行保函、担保机构担保）无效。评审时评评审小组保留现场核查权利。 保证金收款人银行信息： 单位名称：山西大明工程招标代理有限公司 开 户 行：中国光大银行太原双塔西街支行 帐 号：75260188000000594 行 号：303161000020 4、保证金汇票、电汇等方式交纳后，须在汇款/转账凭单用途栏中写明项目名称或项目编号。 |
| 10 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 11 | 评标委员会构成 | 本采购项目的评标专家组成员由 5 人组成。其中评标专家4人，招标人代表1人。评标专家从山西省财政厅评标专家库中随机抽取。 |
| 12 | 代理服务费 | 代理服务费参照市场价格与相关规定，由中标人支付。 |
| 13 | 纸质版响应文件的提交 | 成交供应商收到中标通知书后五个工作日内，提交纸质版响应文件一正四副。纸质版响应文件要求双面打印并胶装，内容必须与上传至山西政府采购网的电子版内容一致。 地点：太原市迎泽区菜园街2号和合期货五楼会议室 |
| 14 | 现场勘查 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知 |
| 15 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知 |
| 16 | 本国产品 | 本项目是否适用本国产品标准： ■是 □否 |

电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，招标代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，招标代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

# 第三部分  投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1招标人：指依法进行本次招标活动的采购单位。

2.2 代理机构：指在招标人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构。

2.3投标人：指参加本次招投标活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5投标人：指响应本招标文件规定并提供投标文件参加投标竞争的投标人。

2.6 货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向招标人提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.7服务：指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。指如货物的运输、保险、安装、调试、技术援助、培训等以及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.8招标文件：是招标代理机构根据相关法律法规和招标人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.9投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的响应性文件。

3.合格投标人的条件

3.1参加本次采购活动的投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条具备的条件，并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供投标人须知前附表第5项要求的资格证明文件。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的投标。

3.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.4本项目是否允许代理商参加投标（见前附表第2项）。

3.5本项目是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标（见前附表第3项）。

3.5.1 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.5.2招标人根据采购项目的特殊性规定投标人特殊要求和法律、行政法规规定的其他条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的条件。联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标。

3.5.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。

4. 投标费用

4.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 招标要求

5.1投标人所提供的货物、所需服务与技术方案被招标人采用时，中标投标人应负责免费将中标货物送至招标人指定位置，免费进行安装、调试，并认真履行合同规定的相关条款的约定。

6. 通知

6.1对与本项目有关的通知，代理机构将在本次招标公告刊登的媒体上发布或以书面的形式送达所有已领取了招标文件的潜在投标人。因线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标须知

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同文本；

第七部分 投标文件格式；

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出明确响应，有可能被确定为无效投标。

7.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4 招标文件的解释权归代理机构。当对一个问题有多种解释时以代理机构的解释为准。

7.5 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

8．招标文件的澄清和修改

8.1澄清要求的处理：招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.2澄清、修改时间：招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

8.4澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

8.5招标人或者招标代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见投标人前附表第11、12项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

三、投标文件

9. 投标文件的语言和计量单位

9.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

9.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.投标文件的组成及相关要求

10.1投标文件分为资格证明文件（含前附表第5项）和商务技术文件（含前附表第6、7项）两部分。

资格证明文件指投标人按招标文件要求提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物符合招标文件实质性规定和政策要求的文件。

本次招标，投标人应按前附表要求和招标文件第七部分编排顺序及格式要求提供资格证明文件和商务技术文件。资格证明文件、商务技术文件中的加*项、政策性要求中国家强制性因素若有缺失或无效，将作无效投标处理。

10.2投标文件其他要求

10.2.1纸质投标文件的编排要求

按照招标文件第七部分格式要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中复印件、影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

10.2.2格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，必须严格按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展等，但不得更改格式内容），没有提供格式的投标人自拟。

10.2.3报价文件的份数、装订、包装、密封及标记

10.2.3.1投标文件的份数

本次招标须递交的投标文件包含：见投标人须知前附表。

10.2.3.2纸质版投标文件的装订：见投标人须知前附表。

10.2.3.3纸质版投标文件的包装、密封：见投标人须知前附表。

10.3投标保证金

10.3.1投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见前附表第8条。

10.3.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3.3代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

10.4投标报价

10.4.1投标人应针对本次招标范围内的所有货物的货物供应、运输、安装、调试、培训、移交、验收和售后服务等的全过程服务进行报价。

10.4.2所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、投标货物有关的技术协助、货物运输、现场装卸、保险、安装、调试、培训、移交、验收、质保期维修维护、长期的售后服务以及应承担其他的义务等相关服务的费用。投标人的价格须包括执行和完成招标文件绘述的工作时，不能或缺所有附带工作及费用，不论它们是否在招标文件中有所说明，亦不论它们是否在签订供货合同时可以预料到。比如备品备件费，培训费，考察验收费，技术服务费，运费等一切与设备交货和售后有关的费用。在其它情况下，由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。国外进口货物还应包括货物的货价；货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费；包含从国外进口所有应纳税款和费用，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等。

10.4.3进口产品报价方式

以“人民币”报价，包含进口环节所需的全部相关费用。

10.4.4投标人应按投标货物数量、单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务等所有相关费用）、总价及其他事项认真填报投标（开标）报价一览表，并由法定代表人或投标人代表签署。

10.4.5投标人投报多包的，应对每包整包内容分别填报，不得拆包分项投标。

10.4.6本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

10.4.7投标人对投标报价若有说明应在投标（开标）报价一览表显著处注明。

10.4.8投标的报价优惠承诺应对应投标（开标）报价一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10.4.9本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

11.投标内容填写说明

11.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标文件对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

11.2 投标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

11.3投标（开标）报价一览表的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.5投标人应保证纸质版投标文件与电子版内容严格一致，如果不一致，以电子为准。

11.6因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.7投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

12.投标文件的有效期

12.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第9项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

12.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，代理机构可以不退还投标保证金。

12.3如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

13. 投标文件的签署及规定

13.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

13.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将按响应无效处理。

13.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖电子CA章，否则将按投标无效处理。

13.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子CA章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签字。

13.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的签收与退回

14.1投标人应当在招标文件要求的解密时间内完成解密，未完成解密的，视为投标人退回投标文件。

14.2 在招标代理机构在开启时间止发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

14.3 解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，代理机构不得以任何理由延期解密。

15.开标时间

15.1投标截止时间即为开标时间。

16. 投标文件的补充、修改和撤回

16.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号/包号）”和“开标时启封”字样。

16.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

16.4投标人撤标要求应由投标人法定代表或投标人代表签署的书面形式提出，须经代理机构签字确认，否则不予撤回。

五、开标

17.开标及其有关事项

17.1代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点组织公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

17.2开标会由代理机构主持，邀请投标人参加。

17.3评标委员会成员不得参加开标活动。

17.4投标人不足3家的，不得开标。

17.5招标代理机构在投标文件开启时间，发出投标文件解密指令。

17.6投标人通过政采云平台解密投标文件。

六、评标程序和要求

18．组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

18.1组建资格证明文件评审小组

本次招标由招标人或者招标代理机构对投标人的资格证明文件进行审核。

18.2组建评标委员会

18.2.1代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由招标人代表1人/包和评审专家4人组成。

18.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。

18.2.3评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，法律规定的情形除外。

18.2.4代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18. 2.5评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.2.6评审专家由代理机构从山西省财政厅政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

18.2.7评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

18.2.8无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

18.2.9代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19．评审

投标文件的评审分资格证明文件的评审和商务技术文件的评审。

19.1资格证明文件的审核

19.1.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或招标代理机构依法按照招标文件中规定的评审办法对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进行商务技术评标。

19.1.2招标人及招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

19.1.3对前附表第5项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

19.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

19.1.5招标人及招标代理机构对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

19.1.6招标人及招标代理机构对投标人的资格审查进行记录、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与采购文件一并存档。

19. 2 商务技术文件符合性审查

19.2.1审查、评价投标人商务技术文件是否符合招标文件的商务技术文件等实质性要求。

19.2.1.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

19.2.1.2评标委员会应当对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.1.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中的签署、商务与技术响应是否与招标文件的要求相符，并经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

19.2.1.4重大偏离系指商务技术文件中的签署、盖章及投标货物/服务名称、数量和交货期限、付款方式、售后服务、执行标准、验收标准等与招标文件要求不一致或产品质量、技术指标等明显不能满足招标文件要求，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．投标文件未响应招标文件的商务、技术实质条款；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

D．“开标报价一览表”中投标货物/服务名称、数量等与招标文件要求不符的；投标货物付款方式、售后服务、执行标准、验收标准、产品质量、技术指标和交货期限等不满足招标文件中的相关要求或超出招标人可接受的偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

G．不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

19.2.1.5重大偏离不允许在开标后修正。

19.2.1.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.2.1.7细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

19.2.1.8投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标报价一览表内容与投标人商务技术文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.1.9采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

19.2.2要求投标人对商务技术文件有关事项作出澄清或者说明。

19.2.2.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或CA签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

19.2.2.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

19.2.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.2.3对投标人的商务技术文件进行比较和评价

19.2.3.1评标委员会对投标文件的比较和评判，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明（招标文件中需要提交样品的情形除外）。

19.2.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标标准和评标方法，对3家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20. 评审复核

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

21. 确定中标候选人名单和中标人

21.1确定中标候选人顺序

21.1.1采用综合评分法的，采用下列原则

21.1.1.1按评审后得分投标人的综合得分由高到低顺序排列。

21.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

21.1.1.3综合得分且投标报价相同的并列，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

21.1.1.4投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则确定中标候选人顺序。

21.1.2.1按投标报价由低到高顺序排列。

21.1.2.2投标报价相同的并列。投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

21.1.2.3提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.2非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按21.1.1.4或21.1.2.3规定处理。

21.3确定中标人

本次招标，招标人授权评标委员会确定中标人。评标委员会按照21.1、21.2原则确定中标人。

22. 编写评标报告

22.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经招标人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.3评标报告由全体评标成员共同签字确认。

23. 评标过程保密

23.1 招标人、招标代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员、监督人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

24.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标人或代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

25. 无效投标与无效评标

25.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，招标人、招标代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

26．采购项目终止与处理

26.1招标人、招标代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

26.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

26.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标代理机构沟通并作书面记录。招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27. 中标结果公告

27.1代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

27.2中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3中标公告期限为1个工作日。

28．中标通知

28.1在公告中标结果的同时，招标代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29.中标服务费

29.1 采购项目中标服务费由中标人缴纳，以中标金额为计算基础，收费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

29.2 中标人在收到中标通知书后，向代理机构一次性付清中标服务费。

七. 签订合同

30.签订合同

30.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

30.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，招标人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30.5中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、保密和披露

31.保密

31.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

32.披露

32.1招标人或代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构（或招标人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

33.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

33.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

33.3 投标人对采购文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

33.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.6质疑应当以书面形式向代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

33.7 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

33.7.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.7.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

33.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.7.4事实依据；

33.7.5必要的法律依据；

33.7.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.8 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

33.9有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

33.9.1未在有效期限内提出质疑的；

33.9.2质疑未以书面形式提出的；

33.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

33.9.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

33.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

33.8.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

33.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

33.9.8投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

33.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

33.9.10其它不符合受理条件的情形。

33.10招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33.11投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

33.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

33.13招标人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

33.13.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

33.13.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本机财政部门。

33.14质疑投标人对招标人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

33.15接收质疑函的联系方式

名称：山西大明工程招标代理有限公司

地    址：太原市菜园街2号518室

联 系 人：崔女士

电    话：0351-7346223

十、违约处罚

34. 投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

34.1开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

34.2在评标期间，投标人企图影响代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

34.3中标人未按本招标文件规定签约；

34.4中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

34.5投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

35．招标人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（一）未按照本办法的规定编制采购需求的；

（二）招标人向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（三）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

36．评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

37．招标人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款：

（一）代理机构及其分支机构在所代理的采购项目中投标或者代理投标，为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询的；

（二）设定最低限价的；

（三）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

（四）违反本办法规定确定招标文件售价的；

（五）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；

（六）擅自终止招投标活动的；

（七）未按照规定进行开标和组织评标的；

（八）未按照规定退还投标保证金的；

（九）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评标的；

（十）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的；

（十一）未妥善保存采购文件的；

（十二）其他违反本办法规定的情形。

十一、政府采购政策性要求内容认定（如适用）

11.1采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见《采购需求》。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

11.2本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

11.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件将会被拒绝。

11.4本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

11.5中小微企业参加本项目评审标准

（1）按照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>(财库〔2020〕46号)中”第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。”的要求。审查《中小企业声明函》各项内容是否符合相关规定要求，如评标过程中发现虚假声明，则拒绝其报价，同时可认为投标人提供虚假材料谋取成交，可按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人（或招标代理机构）对符合规定的小微企业报价给予15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人（或招标代理机构）对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。

（4）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（6）本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业--（工业或者其他行业）。

（7）事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

11.6支持残疾人福利单位：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第二条“符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。成交、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。”的规定。

第三条“在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。”的规定。

对属于残疾人福利性单位的货物价格给予价格的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.7依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目投标人属于监狱企业的，货物价格给价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

11.8商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

11.9投标人提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对投标人的报价给予6%折扣，以折扣后的价格参与评审。

11.10《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》

对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

# 第四部分  评标标准和评标方法

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表证明 | （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 内容齐全，单位电子盖章符合要求。 |
| 2 | 投标函 | 内容齐全，单位电子盖章符合要求。 |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供《供应商信用承诺书》 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供投标人信用承诺书 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 保证金的交纳及开户许可证 | 提供响应保证金交纳证明复印件； 提供基本存款账户信息或开户许可证（已取消企业银行账户许可的可提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。投标保证金要求足额交纳。 任意一项证明文件扫描件清晰。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 响应文件签署、盖章齐全完整 | 响应文件签署、盖章齐全完整 |
| 2 | 商务 | 商务要求响应内容 | 对照本文件第五部分“商务要求”中的内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 技术 | 技术要求响应内容 | 对照本文件第五部分的“技术要求”的内容和响应文件的响应内容进行审查，没有实质性响应的做无效投标处理。 |
| 4 | 报价 | 投标报价 | 报价未超出招标文件第二部分投标须知前附表公布的预算金额。 |
| 5 | 报价 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性，通过异常低价投标审查的。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第25条规定的原则。

3.关于异常低价投标审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1．投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．采购货物中“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”为政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3．投标人投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予适当加分；投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予适当加分。

4．承诺所投标货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

5.支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

6．中小微企业参加本项目的评审标准

（1）按照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>(财库〔2020〕46号)中”第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。”的要求。审查《中小企业声明函》各项内容是否符合相关规定要求，如评标过程中发现虚假声明，则拒绝其报价，同时可认为投标人提供虚假材料谋取成交，可按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人（或招标代理机构）对符合规定的小微企业报价给予15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人（或招标代理机构）对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。

（4）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（6）本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业--（工业或者其他行业）。

（7）事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

7.支持残疾人福利单位：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第二条“符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。成交、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。”的规定。

第三条“在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。”的规定。

对属于残疾人福利性单位的货物价格给予价格的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目投标人属于监狱企业的，货物价格给价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

9.商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10.投标人提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对投标人的报价给予6%折扣，以折扣后的价格参与评审。

11.《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》

对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

五、评分细则

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格且不少于三家的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并填写打分表。综合评分的因素包括但不限于投标报价、货物的技术性能和投标方案的合理性、企业合同执行能力、信誉、售后服务、政策因素以及对招标文件的响应程度等。所有评委对某投标人的综合得分的算术和的平均值加某投标人的报价得分，作为该投标人的最终得分（保留两位有效数字）。

2．评定内容及标准

综合评分法评分细则：

第一部分：商务部分评分（评审委员会共同认定）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 （共10分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | （一）评分内容： 近3年（2023年6月至今）同类项目业绩：有一项完整的案例得2.5分，最高不超过10分。 （二）评分依据： 1.提供合同关键页（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页），以合同签订时间为准。 2.以上资料均要求提供扫描件，不清晰或未提供不得分。 | 10 |

第二部分：技术部分评分（评审委员会成员个人认定）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 （共60分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术性能指标 | 满足投标文件要求的全部技术指标得18分，每有一项技术指标负偏离的扣0.5分，分数扣完为止。 注：中标产品交付标准必须以投标文件中技术参数为准，如有虚假应标招标人将追究其法律责任，并有权终止合同。 | 18 |
| 2 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务方案进行评审。 包括但不限于①售后服务方案②进度安排③质量保障措施④服务承诺等内容。 满分12分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣3分，未响应或未提供不得分。 缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 12 |
| 3 | 组织实施保障 | 根据投标人针对本项目提供的组织实施保障进行评审。 包括但不限于提供①人员配备②岗位职责明确③公司制度奖罚分明，包括但不限于总负责人、技术团队人员和售后服务人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式，满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣3分，未响应或未提供不得分。 缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 9 |
| 4 | 配送方案 | 根据投标人对本项目所提供配送方案进行评审。 包括但不限于提供①供货配送流程②配送安全保障③运输方案等内容。 满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣3分，未响应或未提供不得分。 缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 9 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人对本项目所提供培训方案进行评审。 包括但不限于①培训方式②培训内容③培训人员及地点等内容。 满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣2分，未响应或未提供不得分。 缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 6 |
| 6 | 应急预案 | 根据投标人对本项目所提供应急预案进行评审。 包括但不限于①交通运输事故；②恶劣气象；③自然灾害。 满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣2分，未响应或未提供不得分。 缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 6 |

第三部分：价格评审

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （满分30分） | 评标基准价即满足采购文件要求且报价最低的报价。 报价得分=（评标基准价/报价）×30（小数点保留两位） |
|  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

注：

采购文件未详细要求的，若有国家标准或行业标准等，投标人在响应文件中提出相关标准，本项所述“高于采购文件要求”，评定标准变更为“高于国家标准或行业标准等”。

采购文件未详细要求的，且无国家标准或行业标准等，投标人在响应文件中提出行业惯例，本项所述“高于采购文件要求”，评定标准变更为“高于行业惯例”。

评审专家应对投标人提出的相关标准或行业惯例进行判定，投标人所述内容不实的，相应项不得分。

# 第五部分  商务、技术要求

## 一、项目概述

柳林县城区有部分路口的交通信号设施老旧，不仅影响正常交通通行秩序，还容易引发交通安全事故，存在较大的交通安全隐患。本次项目主要针对上述问题，开展交通信号设施改造、老旧设施拆除，以及新设备的采购与安装工作，以消除安全隐患，提升城区交通通行的安全性和顺畅性。

## 二、商务要求

1.合同履约期限

本项目供货期为50天，需在规定期限内完成所有新设备的采购、老旧设施拆除及新设备安装工作，确保项目按时交付使用。

- 2.质量标准

- 本次项目所采购的新设备、施工改造及安装质量，需严格符合国家及行业相关标准要求，确保设施运行稳定、安全可靠，满足城区交通管理的实际需求。

3.付款方式

本项目付款方式分阶段进行，具体如下：

1.签订合同后，预付项目总款项的30%；

2.所有设备安装、验收及审计完成后，支付至项目总款项的90%；

3.剩余10%作为质保金，质保期一年，在质保期满后一周内结清。

- 参数要求

| 双塔路口信号灯、电子警察改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 球机 | 台 | 2 | 400万23倍全结构化球机 支持：2560×1440高清画面输出 支持H.265高效压缩算法， 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°，8条巡航扫描 支持3D定位，支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 防护等级：IP67;具有 6000V 防雷、防浪涌功能； |
| 2 | 终端服务器 | 台 | 1 | 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；硬盘接口：4个SATA接口；工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%；软件功能支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；支持图片存储展示;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；支持多种字符叠加、图片合成模式； |
| 3 | 信号灯(箭头灯） | 套 | 9 | 三头左转-Ф400型；外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;机动车信号灯黄灯位置内置倒计时显示。内置倒计时显示时，机动车信号灯黄灯位置不得使用满屏。 |
| 4 | 信号灯(满园灯） | 套 | 1 | 三头满屏-Ф400型；外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;机动车信号灯黄灯位置内置倒计时显示。内置倒计时显示时，机动车信号灯黄灯位置不得使用满屏。 |
| 5 | 信号机 | 套 | 1 | 交通信号控制机采用模块化设计。主要单元包括：电源模块单元、主控制器单元、信号输入/输出单元、信号灯输出驱动单元。具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性；相位参数可设置，相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。 |
| 6 | 人行灯 | 套 | 8 | Φ400行人灯外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;人行信号灯内置倒计时显示和盲人过街音响装置。盲人过街音响装置不得使用语音提示代替,应可单独关闭。 |
| 7 | 信号灯杆 | 套 | 1 | H5.5单立柱 |
| 8 | 8口交换机 | 台 | 3 | 8口工业级管理型交换机支持8个10/100/1000M 电口（RH45），1个Console口和2个1000M光口（SFP）；支持网管功能，QoS，VLAN划分，MSTP，多播，快速环网，端口管理等；网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z；浪涌防护：6KV防雷，工作温度/湿度：-40℃~85℃ / 0~95%无凝结；安装方式：支持导轨、挂墙和桌面安装。 |
| 9 | 稳压器 | 台 | 1 | 220V,5000W |
| 10 | 抱杆机柜 | 台 | 3 | 全钢板，防锈处理，含机架、空气开关、插板 防护等级:IP65;钢板厚度:1.2mm 尺寸：430*500*600mm |
| 11 | 配电柜 | 台 | 1 | 2mm以上冷轧不锈钢钢板,含机架、电表、防雷防漏电保护装置、空气开关、温控装置、插板(含安装所需的辅材和五金配件) 尺寸：1500*500*600mm |
| 12 | 信号灯杆件基础 | 座 | 1 | 基础开挖，砌筑，接地安装，侧墙壁、底抹灰，基础养护，渣土清运。 |
| 13 | 机柜基础 | 个 | 2 | 基础开挖，砌筑，接地安装，侧墙壁、底抹灰，基础养护，渣土清运。 |
| 14 | 电缆 | 米 | 360 | RVV 5*1.5mm2 |
| 15 | 电缆 | 米 | 360 | RVV 2*1.5mm2 |
| 16 | 电缆 | 米 | 360 | Rvvsp 2*1.0mm2 |
| 17 | 电缆 | 米 | 50 | RVV 3*4mm2 |
| 18 | 网线 | 米 | 200 | HSYVY-5e 4*2*0.5 |
| 19 | 检查井 | 个 | 6 | 井坑开挖，砌筑，内墙壁、底抹灰，井盖安装，渣土清运。 |
| 20 | 过路管线 | 米 | 98 | 破路切割敷设钢管 |
| 22 | 砖面、混凝土便道管道敷设 | 米 | 85 | 破除路面，沟槽开挖，渣土清运，管道敷设（含2根以内PE管敷设）、沟槽及路面恢复。 |

| 北大街电子警察改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 一体化电警抓拍单元 | 台 | 5 | 采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率：4096×2160，帧率：≤25帧；输出图片格式：JPEG；支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；信号检测方式支持：IO信号、红绿灯检测器、视频检测方式；支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持违法检测功能；支持远程数据上传；具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片格式：JPEG |
| 2 | 频闪灯 | 台 | 10 | 符合新国标 工作电压：AC75V～264V，48Hz-52Hz；有效补光距离：16-25m；有效补光范围：6m@23m、5m@25m、6m@30m；工作寿命：≥50000小时；工作方式： 频闪、爆闪、常亮，自行选择工作方式；RS485接口：1路； |
| 3 | 球机 | 套 | 2 | 400万23倍全结构化球机 支持：2560×1440高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°，8条巡航扫描 支持3D定位，支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 防护等级：IP67;具有 6000V 防雷、防浪涌功能； |
| 4 | 信号检测器 | 台 | 1 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；6路RS485接口；一个5位拨码开关，一个电源开关，AC220V供电。 |
| 5 | 终端服务器 | 台 | 1 | 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；硬盘接口：4个SATA接口；工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%；软件功能支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；支持图片存储展示;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；支持多种字符叠加、图片合成模式； |
| 6 | 光纤收发器 | 个 | 10 | 千兆单模双纤LC工业级光纤收发器支持1个10/100/1000M 下联电口（RH45）和1个1000M上联光口（SFP）配置1支千兆单模双纤20公里SFP光模块；网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z；浪涌防护：6KV防雷工作温度/湿度：-40℃~85℃ / 0~95%无凝结；支持导轨安装。 |
| 7 | 8口交换机 | 台 | 3 | 8口工业级管理型交换机支持8个10/100/1000M 电口（RH45），1个Console口和2个1000M光口（SFP）；支持网管功能，QoS，VLAN划分，MSTP，多播，快速环网，端口管理等；网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z；浪涌防护：6KV防雷，工作温度/湿度：-40℃~85℃ / 0~95%无凝结；安装方式：支持导轨、挂墙和桌面安装。 |
| 8 | 稳压器 | 台 | 1 | 220V,5000W |
| 9 | 24口交换机 | 台 | 1 | 24口工业级管理型交换机支持24个10/100/1000M 电口（RH45），1个Console口和4个1000M光口（SFP）；支持层网管功能，QoS，VLAN划分，MSTP，多播，快速环网，端口管理等；网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z；浪涌防护：6KV防雷，ESD防护：6KV/8KV防静电；工作温度/湿度：-40℃~85℃ / 0~95%无凝结；安装方式：支持机架式安装。 |
| 10 | 抱杆机柜 | 台 | 3 | 全钢板，防锈处理，含机架、空气开关、插板 防护等级:IP65;钢板厚度:1.2mm 尺寸：430*500*600mm |
| 11 | 配电柜 | 台 | 1 | 2mm以上冷轧不锈钢钢板,含机架、电表、防雷防漏电保护装置、空气开关、温控装置、插板(含安装所需的辅材和五金配件) 尺寸：1500*500*600mm |
| 12 | 电缆 | 米 | 300 | RVV 5*1.5mm2 |
| 13 | 电缆 | 米 | 630 | RVV 2*1.5mm2 |
| 14 | 电缆 | 米 | 630 | Rvvsp 2*1.0mm2 |
| 15 | 电缆 | 米 | 50 | RVV 3*4mm2 |
| 16 | 光缆 | 米 | 630 | GYXTY-4B1 |
| 17 | 网线 | 米 | 400 | HSYVY-5e 4*2*0.5 |

| 南坪路信号灯改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 信号灯(箭头灯） | 套 | 9 | 三头左转-Ф400型；外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;机动车信号灯黄灯位置内置倒计时显示。内置倒计时显示时，机动车信号灯黄灯位置不得使用满屏。 |
| 2 | 非机动信号灯 | 套 | 3 | 三头自行车-Ф400型；外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;机动车信号灯黄灯位置内置倒计时显示。内置倒计时显示时，机动车信号灯黄灯位置不得使用满屏。 |
| 3 | 终端服务器 | 台 | 1 | 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；硬盘接口：4个SATA接口；工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%；软件功能支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；支持图片存储展示;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；支持多种字符叠加、图片合成模式； |
| 4 | 信号机 | 台 | 1 | 交通信号控制机采用模块化设计。主要单元包括：电源模块单元、主控制器单元、信号输入/输出单元、信号灯输出驱动单元。具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性；相位参数可设置，相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。 |
| 5 | 人行灯 | 台 | 6 | Φ400行人灯外壳体用轻型材料并有抗氧化性；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和耐冲击性;内部结构件有稳固性和密封性；灯具具有防水、防尘性;人行信号灯内置倒计时显示和盲人过街音响装置。盲人过街音响装置不得使用语音提示代替,应可单独关闭。 |
| 6 | 球机 | 套 | 2 | 400万23倍全结构化球机 支持：2560×1440高清画面输出 支持H.265高效压缩算法， 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°，8条巡航扫描 支持3D定位，支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 防护等级：IP67;具有 6000V 防雷、防浪涌功能； |
| 7 | 8口交换机 | 台 | 3 | 8口工业级管理型交换机支持8个10/100/1000M 电口（RH45），1个Console口和2个1000M光口（SFP）；支持网管功能，QoS，VLAN划分，MSTP，多播，快速环网，端口管理等；网络标准：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z；浪涌防护：6KV防雷，工作温度/湿度：-40℃~85℃ / 0~95%无凝结；安装方式：支持导轨、挂墙和桌面安装。 |
| 8 | 稳压器 | 台 | 1 | 220V,5000W |
| 9 | 抱杆机柜 | 台 | 3 | 全钢板，防锈处理，含机架、空气开关、插板 防护等级:IP65;钢板厚度:1.2mm 尺寸：430*500*600mm |
| 10 | 配电柜 | 台 | 1 | 2mm以上冷轧不锈钢钢板,含机架、电表、防雷防漏电保护装置、空气开关、温控装置、插板(含安装所需的辅材和五金配件) 尺寸：1500*500*600mm |
| 11 | 电缆 | 米 | 300 | RVV 5*1.5mm2 |
| 12 | 电缆 | 米 | 300 | RVV 2*1.5mm2 |
| 13 | 电缆 | 米 | 300 | Rvvsp 2*1.0mm2 |
| 14 | 电缆 | 米 | 50 | RVV 3*4mm2 |
| 15 | 检查井 | 个 | 6 | 井坑开挖，砌筑，内墙壁、底抹灰，井盖安装，渣土清运。 |
| 16 | 过路管线 | 米 | 50 | 破路及路面恢复 |
| 17 | 砖面、混凝土便道管道敷设 | 米 | 50 | 破除路面，沟槽开挖，渣土清运，管道敷设（含2根以内PE管敷设）、沟槽及路面恢复。 |

# 第六部分  合同文本

政府采购合同

合同编号：

项目编号：

采购人（甲方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人 / 负责人：

联系电话：

供应商（乙方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国道路交通安全法》及相关技术规范，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目供货、安装、调试、验收、质保及售后服务达成一致，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：柳林县公安局交通管理大队城区信号灯及电子警察改造项目

实施地点：

项目内容：交通信号灯设备供货、运输、装卸、基础施工、管线敷设、安装调试、联网接入、验收交付、质保期维保、人员培训等全部内容。

工期要求：合同签订生效后 【XX】 日历天内完成安装调试并通过竣工验收。

质量标准：******。

第二条 合同价款与支付

合同总价（含税包干）

人民币（大写）：【】元整（¥【】元）

上述价款包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、辅材费、人工费、保险费、税费、质保期维保、培训费、配合验收等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。

支付方式（按政府采购流程）

（1）预付款：无 / 合同生效后支付合同总价【】%（政采项目一般不设预付款）。

（2）进度款：设备到场并安装调试完成，经甲方初验合格后支付至合同总价的【】%。

（3）竣工结算款：项目通过竣工验收、资料移交完备、完成结算审核后，支付至合同总价的【】%。

（4）质保金：合同总价的【】% 作为质量保证金，质保期满无质量问题、无违约扣款后无息付清。

付款条件

乙方提供合法有效发票、验收报告、结算资料、付款申请等，甲方按财政支付流程办理支付。

第三条 设备清单与技术要求

本项目主要设备清单（附后）作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

设备品牌、型号、参数、数量、质保期必须与投标文件及中标承诺一致，不得擅自更换、降级、缺项。

所有设备须为全新原厂正品，提供合格证、检测报告、质保承诺等资料。

第四条 供货与安装施工

乙方按工期计划组织供货、进场施工，服从甲方现场管理与交通组织要求。

基础施工、管线敷设、杆件安装、接线调试须符合规范，确保结构安全、电气安全、运行稳定。

施工期间安全责任由乙方承担，发生安全事故、第三方损失由乙方负责处理并承担全部费用。

乙方负责协调占道、破路、恢复等相关手续及费用，文明施工、工完场清。

第五条 调试与验收

乙方完成安装调试后自检合格，向甲方提交验收申请及竣工资料（设备清单、图纸、说明书、测试报告、合格证、发票等）。

甲方组织竣工验收，验收合格出具竣工验收报告；不合格由乙方限期整改，整改费用与延误责任由乙方承担。

验收标准：设备运行正常、信号配时合理、外观整洁、资料齐全、符合交管使用与监管接入要求。

第六条 质保与售后服务

质保期：自竣工验收合格之日起 【XX】 个月（不得低于招标文件要求）。

质保期内出现故障，乙方 2 小时响应、【XX】小时到场、【XX】小时修复；无法修复须免费更换同品牌同型号或更高配置设备。

质保期内免费提供软件升级、参数优化、技术支持与人员培训。

质保期满后提供终身优惠维保服务。

第七条 双方权利义务

（一）甲方权利义务

提供施工条件、现场协调与必要配合，及时组织验收。

按合同约定支付合同价款。

对设备质量、施工进度、安全文明进行监督。

（二）乙方权利义务

按合同与技术规范完成全部工作，确保质量与工期。

保证设备合法合规、不侵犯第三方知识产权，承担相关法律责任。

按时提供完整竣工资料，配合审计与财政支付。

严格履行质保与售后承诺。

第八条 违约责任

乙方逾期交付 / 验收，每逾期一日按合同总价 0.5‰ 支付违约金；逾期超过【】日，甲方有权解除合同并追究损失。

设备质量不合格、与承诺不符，乙方无条件更换并承担违约金，甲方有权拒收、解除合同。

甲方逾期付款，按应付款项同期银行存款利息支付违约金（财政支付延迟除外）。

任何一方违约导致项目无法实施，守约方有权索赔并解除合同。

第九条 不可抗力与争议解决

不可抗力按法律规定执行，受影响方及时通知并提供证明，双方协商顺延工期或分担损失。

合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，提交柳林县人民法院诉讼解决，或按政府采购监管规定处理。

第十条 合同生效与其他

本合同自双方法定代表人 / 授权代表签字并加盖公章之日起生效。

招标文件、投标文件、中标通知书、技术参数、设备清单、验收报告均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 【陆】 份，甲方执【】份、乙方执【】份、招标代理 / 财政 / 备案各【】份，具有同等效力。

未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准（不得违背政府采购实质性条款）。

（以下无正文）

采购人（甲方）（签章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期：2026 年 月 日

供应商（乙方）（签章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期：2026 年 月 日

招标代理机构（如有）（签章）：

授权代表（签字）：

日期：2026 年 月 日

备注：具体合同条款以实际签订的合同条款为准。

# 第七部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件封面及目录格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人单位名称：（加盖投标人单位电子公章）

年  月   日

资  格  证  明  文  件

目    录

（格式自拟）

一、投标人代表证明

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

身份证号：                 职  务：

系      （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 （投标人单位电子公章）

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书 格式

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：                ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

投标人：                   （投标人单位电子公章）

法定代表人（负责人）：      （法定代表人签字或签章）

投标人代表：         （投标人代表签字）

年  月  日

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件

二、投标函格式

投标函

(投标人全称)授权                (投标人代表姓名)              (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的               (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）              元（￥              元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期90个日历天内（自递交投标文件截止之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件（电子投标文件）。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在开标解密截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以加盖投标人电子签章的形式在政府采购投标系统中通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人名称：            （投标人单位电子公章）

年  月  日

三、以下内容提供《政府采购供应商信用承诺书》一份

具有独立承担民事责任的能力

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

政府采购供应商信用承诺书格式

政府采购供应商信用承诺书

采购单位名称:

项目名称：

项目编号：

为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

1. 承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;

2. 承诺本单位/本人具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。）

3.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有谈判截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或谈判截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函）；

4. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；

5.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在谈判前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7. 承诺本单位/本人提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；

8. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

投标人名称：            （投标人单位电子公章）

日 期：    年    月    日

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

投标人信用承诺书

致：         （招标人名称）

我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方资格，我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标人：             （投标人单位电子公章）

年  月  日

五、保证金的交纳情况及开户许可证

提供响应保证金交纳证明复印件；

提供响应人基本存款账户信息或开户许可证（已取消企业银行账户许可的提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标人单位电子公章）：                                         日 期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

- 七、供应商认为需要提供的其他资格证明材料

- （格式自拟）

投标文件封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人单位名称：（加盖投标人电子公章）

年  月   日

商务技术文件（符合性审查文件）

目    录

（格式自拟）

一、对商务要求的响应内容；

商务偏离表格式

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                （投标人单位电子公章）

年  月  日

二、对技术要求的响应内容

技术偏离表格式

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                （投标人单位电子公章）

年  月  日

其他资料

商务技术文件（综合评分文件）

目    录

（格式自拟）

一、商务部分评分（评审委员会共同认定部分）

同类型业绩格式

业绩一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 采购单位 名称 | 项目名称 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：本表后按评标标准和评标方法要求附相关证明材料

二、技术部分评分（评审委员会成员个人认定部分）

（1）

…………

以上资料按评分标准中的评审因素顺序排列

三、政府采购政策资料

1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标人单位电子公章）：                                         日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日  期：

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

4、创新服务明细表

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

- 投标人提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人全称（单位电子公章）：

日	期：

5、《政府强制采购产品明细表》（实质性要求）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.  提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

6、节能、环保产品证明材料

节能产品承诺书

本公司现参与项目名称：              项目编号：             的采购活动，采购内容中涉及《节能产品政府采购品目清单》的产品，属于国家强制性采购的，一定符合要求；采购内容中涉及《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购；并单独做出承诺。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此申明

投标人名称：      （单位电子公章）

日期：

7、正版软件承诺格式（实质性要求）

正版软件承诺

招标人名称  ：

本投标人现参与项目                （项目编号：               ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：      （单位电子公章）

日     期：

8、信息安全产品说明：以下产品为信息安全产品，如有涉及的内容，投标文件中时须提供有效认证证书扫描件

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、边界安全 | 1）防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 2）网络安全隔离卡与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 3）安全隔离与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 2、 通信安全 | 4）安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 3、身份鉴别与访问控制 | 5）智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 4、数据安全 | 6）数据备份与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 5、基础平台 | 7）安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 8）安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 6、内容安全 | 9）反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 7、评估审计与监控 | 10）入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 11）网络脆弱性扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 12）安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 8、应用安全 | 13）网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

9、商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：      （单位电子公章）

日 期：

### 10、关于符合本国产品标准的声明函

说明：

- 供应商参加政府采购活动，所提供的产品如为本国产品，应当出具此格式文件。《关于符合本国产品标准的声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《关于符合本国产品标准的声明函》由牵头人出具。

- 投标人应充分、准确地了解所投产品生产信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报《关于符合本国产品标准的声明函》。

- 对于多标的的采购项目：除填报《关于符合本国产品标准的声明函》，还应如实提供《符合本国产品标准的产品成本占比承诺函》，未按要求完整提供或占比不达标均无法享受本国产品支持政策。

- 供应商提供虚假《声明函》、《承诺函》或虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

2. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

四、招标文件要求或响应人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

投标文件封面及目录格式

投 标 文 件

（报价文件）

项目名称:

项目编号：

投标人单位名称：（加盖投标人电子公章）

年  月   日

报 价 文 件

目    录

（格式自拟）

一、报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人（单位电子公章）：

代理人（代理人签字或签章）：

日      期：       年     月     日

二、分项报价表

（格式自拟）

三、投标保证金退还信息表

投标保证金退还信息表

我单位参加                项目，编号                ，请将投标保证金退回到以下账户。

| 供应商全称： |  |
| --- | --- |
| 投标保证金金额： |  |
| 开户行全称： |  |
| 帐 号： |  |
| 银行行号： |  |
| 开户行所处省、市 |  |
| 联系人： |  |
| 身份证号： |  |
| 联系方式： |  |