青田县政府采购

公开招标文件

| 项目编号： | 331121263030010000007-QTFSCG2026-040 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2026年度青田县中小学塑胶运动场项目 |
| 采 购 人： | 青田县教育局 |
| 采购代理机构： | 丽水安歌工程管理有限公司 |
| 地 址： | 青田县东春苑小区2幢一单元401室 |
| 二〇二六年五月 |  |

目  录

目  录	2

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

一、采购概况	4

二、总说明	4

三、货物清单	4

五、技术参数要求	1

六、材料要求	8

七、施工要求	9

八、报价要求	10

九、投标样品要求	10

十、商务条款	11

第三章  投标人须知	14

投标人须知前附表（一）	14

投标人须知前附表（二）	18

一    总则	19

二    招标文件	26

三    投标文件	26

四    投标文件的编制	27

五    投标文件的提交	28

六    开标和评标	29

七    ▲投标无效的情形	33

八    中标和合同	36

九    其他事项	37

第四章  合同格式	38

1.总则	38

2.合同文件	38

3.合同价款及支付	38

4.货物清单及技术要求	39

5.实施要求	39

6.供货要求	39

7.知识产权及保密要求	40

8.质量保证及售后服务	40

9.验收	40

10.甲乙双方责任	41

11.违约处理	41

12.不可抗力	42

13.争议及仲裁	42

14.合同修改	42

15.合同生效	42

第五章  投标文件格式	44

一  资格审查文件格式	44

二  资信商务及技术文件格式	49

三  报价文件格式	57

第六章  评审办法和细则	62

一    总则	62

二    评审一般规定	62

三    评审内容及标准	62

附件二 启用备份投标文件申请书	67

# 第一章  招标公告

项目概况：

2026年度青田县中小学塑胶运动场项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）（下载）招标文件，并于 2026年06月23日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：331121263030010000007-QTFSCG2026-040

项目名称：2026年度青田县中小学塑胶运动场项目

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

采购需求：

标项名称：2026年度青田县中小学塑胶运动场项目

数量： 1

预算金额（元）：5000000

简要规格描述：详见招标文件第二章招标需求

备注：

合同履约期限：标项1， 详见招标文件第二章招标需求

本项目（否）接受联合体投标，

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：标项1，无

三、获取招标文件

时间：至2026年06月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标，“电子投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

开标时间：2026年06月23日 09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台https://www.zcygov.cn；青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用“电子交易/不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。具体操作指南：见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：青田县教育局

地   址： 浙江省青田县鹤城街道龙东路32号

传   真：

项目联系人（询问）： 周品行

项目联系方式（询问）：15988029499

质疑联系人： 季力达

质疑联系方式：13967099623

2.采购代理机构信息

名  称：丽水安歌工程管理有限公司

地  址：青田县东春苑小区2幢一单元401室

传  真：

联系人：李淑

联系电话：13587132878

质疑联系人：周晓雪

质疑联系方式：15857840080

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：青田县财政局政府采购监管科

地   址：浙江省青田县临江东路1号

传   真：

联系人 ：叶先生

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、采购概况

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度青田县中小学塑胶运动场项目 | 1项 | 5000000元 | 投标人报价超过最高限价的，作无效报价处理。 |

二、总说明

1. 技术要求及标准的执行

招标内容所涉及的产品标准、施工规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。所使用的塑胶原材料均为环保材料，性能必须满足以下标准的全部要求：《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）；《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T 43564-2023）；

《运动场地建设与验收标准》（T/ZSVA 001—2021）； 国家、省、市发布的其他现行有效相关规范、标准。供应商应严格按照施工图纸及上述标准进行施工，并满足招标文件约定的检测项目与验收要求。如上述标准有更新，按最新有效版本执行，因标准更新产生的材料、工艺调整费用已包含在投标报价中，采购人不另行增加费用。

2.本技术规范要求提出的为最低限度的基本技术要求，未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品与服务，不得以低于标准要求的产品或服务响应本项目。

3.国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新标准的，供应商必须按照最新的规范、标准执行，采购人不再另行增加费用。

三、货物清单（报价明细以此表为准）

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 （暂估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透气型塑胶面层运动场（新做或翻新） | 厚度≥13mm | 7570 | 包括但不仅限于： 1.原运动场面层重新喷漆。 2.拆除场地原有面层，基层详见原有基层情况而定，如有凹陷等问题则需供应商进行填补（含切割、打磨、修补等），结构形式厚度自行考虑，确保达到施工基层标准；废料外运及处理，运距及堆场均由供应商自行解决。 |
| 2 | EPDM面层运动场（新做或翻新） | 厚度≥13mm | 700 |  |
| 3 | 半预制全塑型聚氨酯跑道 | 厚度≥13mm | 9000 |  |
| 4 | 硅PU球场 | 厚度≥8mm | 6900 |  |
| 5 | 人工草皮 | 10mm厚弹性垫基础，单丝，草高50mm | 700 |  |
| 6 | 塑胶面层运动场 （修补） | 局部面层破损修补和喷漆 | 200 |  |
| 7 | 原有塑胶、人工草皮拆除，清理废料等 | 原有塑胶、人工草皮拆除，清理废料等，运距、堆场、处理供应商自行解决。 | 16180 |  |

1.本项目采购为交钥匙工程，项目实施时所需线缆，管线及其它安装材料、辅材或设备，供应商自行现场勘察后均根据现场条件自行核算，结算时供应商不得以任何理由增加该项费用。结算时，供应商需提供设计图进行结算。

2.本表面积为采购人暂估数量，供投标人统一报价的口径。项目结算时，数量按实际面积（经采购人或其委托的中介咨询机构确认）计算。结算价=对应项综合单价*实际面积。

3.供应商有义务保证本项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务等导致本项目无法正常交付使用的，供应商均须免费提供，在报价时应综合考虑各项风险。

四、各学校面积清单  （单位：㎡）

| 序号 | 学校名称 | 实施内容 | 塑胶（半预制全塑型） 面积（㎡） | 塑胶（新做或翻新） |  | 塑胶面层（修补） | 硅PU | 人工草皮 | 翻新面积（涉及铲除、清理废料） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 透气型 | EPDM |  |  |  |  |  |
| 1 | 青田县高湖镇初级中学 | 跑道塑胶翻新 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 塑胶包含跳远、铅球场地 |
| 2 | 青田县海口镇初级中学 | 篮球场、跑道外缘、跑道 |  | 1400 |  |  | 2200 | 700 |  |  |
| 3 | 青田县腊口镇石帆学校教育集团 | 室外2个篮球场，两个排球场；室内1个篮球场 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |
| 4 | 青田县船寮镇小学教育集团 | 内操场塑胶地面、外操场塑胶地面 |  | 880 |  | 100 |  |  | 880 |  |
| 5 | 青田县温溪镇第四小学 | 学校操场塑胶维修 |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | 青田县温溪实验学校 | 运动场基础沉降，补修后塑胶面新做 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 青田县东源小学 | 塑胶跑道新做 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 8 | 其他 | 跑道翻新 | 9000 |  |  |  |  |  | 9000 |  |
|  |  | 球场翻新 |  |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  |
|  |  | 塑胶翻新 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 操场塑胶跑道 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | 合计面积 |  | 9000 | 7570 | 700 | 200 | 6900 | 700 | 16180 |  |

五、技术参数要求

1.半预制全塑型聚氨酯跑道操场

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 参考图示 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 操场400M塑胶跑道翻新 | 半预制全塑型聚氨酯跑道 一、工序要求 1.罩面层（颜色可选） 2.跑道划线 3.纯聚氨酯面胶混合EPDM颗粒喷面层（粒径1—3mm） 4.高强度抗压纯聚氨酯加强层刮涂 5.预制型聚氨酯卷材铺设 6.预制型产品用0刮涂 7.基础积水修补 8.原混凝土或沥青基础处理材料刮涂 9.原塑胶跑道铲除打磨 二、产品技术参数要求 ▲1、跑道面层使用半预制全塑型聚氨酯跑道面层，厚度13mm。黏结胶1mm，弹性层是≥8mm厚高聚物含量≥35%的预制型聚氨酯卷材，现场至少刮涂一道高聚物含量＞35%的高强度抗压聚氨酯加强层材料。面层采用喷颗粒做法，至少喷涂两道高聚物含量＞35%的聚氨酯面胶1:1配比环保颗粒（高聚物含量＞20%）于加强层上。 - ●2、半预制全塑型聚氨酯跑道面层符合GB/T22517.6-2020标准。 |  |

## 2.中小学合成材料面层田径场地物理机械性能

2 .2 .1    预制型和现浇型面层物理机械性能应符合表2 的规定,表2项目 的测试结果应注明测试样品厚度 实测值 。

## 表2  预制型和现浇型面层物理机械性能（GB/T 43564-2023）

| 项 目 | 预制型面层 | 现浇型面层 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% | 35~ 50 | 35~ 50 |
| 垂直变形/mm | 0. 6~ 3. 0 | 0. 6~ 3. 0 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0. 60 | 渗水型面层 ≥0. 40 |
|  |  | 非渗水性面层 ≥0.50 |
| 拉断伸长率/% | ≥120 | ≥40 |
| 抗滑值/(BPN,20 ℃) | ≥47(湿测) | ≥47(湿测) |
| 耐磨性/g | ≤3. 0 | ≤4. 0 |
| 阻燃性能/级 | Ⅰ | Ⅰ |
| 色牢度 | 干 、湿两种条件下均无脱色 | 干 、湿两种条件下均无脱色 |

3.合成材料面层成品中短链氯化石蜡(C10-C13)和 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)的含 量应符合表3要求 ,其他有害物质限量及气味应符合 GB 36246的规定 。

# 表 3   面层成品中短链氯化石蜡(C10-C13)和 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)的含量要求（GB/T 43564-2023）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤0. 1 |
| 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤0. 5 |

3.3.1   合成材料面层原材料中有害物质限量及气味应符合GB-36246的有关规定 。

## 4.合成材料面层用固体原料中高聚物总量

4.4.1 合成材料面层面胶层防滑颗粒高聚物总量应不小于20%。

4.4.2 合成材料面层底胶层填充颗粒高聚物总量应不小于15%。

4.4.3 半预制复合型面层用底胶卷材(块材)中高聚物总量应≥35%。

5.人造草面层成品及草丝的物理机械性能应符合表4规定。

## 表4 人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求（GB 36246-2018）

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% |  | 45~70 |
| 垂直变形/mm |  | 4~11 |
| 草丝拉断力/N | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/N |  | ≥20 |

6.合成材料面层成品中有害物质限量及气味

现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味应符合表5要求，人造草面层成品中有害物质限 量应符合表6要求。

# 表5现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求（GB 36246-2018）

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) | ≤1 . 0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP) 总和a/(g/kg) | ≤1 . 0 |
|  | 18 种多环芳烃总和b/(mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并[a]芘 /(mg/kg) | ≤1 . 0 |
|  | 短链氯化石蜡(C10 -C13)/(g/kg) | ≤1 . 5 |
|  | 4,4′-二氨基-3,3′-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1 . 0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤0 . 2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤1 . 0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2 · h)] | ≤5 . 0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2 · h)] | ≤0 . 4 |
|  | 苯 /[mg/(m2 · h)] | ≤0 . 1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2 · h)] | ≤1 . 0 |
|  | 二硫化碳/[mg/(m2 · h)] | ≤7 . 0 |
| 气味 | 气味等级／级 | ≤3 |
| a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 A。 b 18 种多环芳烃的具体名称见附录 B。 c 取距合成材料面层上表面 5 mm 以内的部分进行测试。 |  |  |

# 表6  人造草面层成品中有害物质限量要求（GB 36246-2018）

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP) 总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和b/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘 /(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2 · h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2 · h)] | ≤0.4 |
|  | 苯 /[mg/(m2 · h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2 · h)] | ≤1.0 |
| a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 A。 b 18 种多环芳烃的具体名称见附录 B。 |  |  |

7.合成材料面层原料中有害物质限量及气味

7.7.1    铺装时使用的固体原料（包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草等）中有害物 质限量及气味要求应符合表7要求。

# 表7   固体原料中有害物质限量及气味要求（GB 36246-2018）

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和a/(mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20b |
|  | 苯并[a]芘 /(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 气味 | 气味等级b/级 | ≤3 |
| a18 种多环芳烃的具体名称见附录 B。 b仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |

7.7.2   铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有 害物质限量应符合表 7 的要求。

表8非固体原料中有害物质限量要求（GB 36246-2018）

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和b/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP) 总和b/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡(C10 -C13)/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 /(g/kg) | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/(g/L) | ≤50 |
|  | 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
|  | 苯 /(g/kg) | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| a 多组分样品，在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI) 总和时，应先检测固化剂样 品中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI) 含量，然后按产品明示的施工配比进行计 算；其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。 b 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 A。 |  |  |

- 8.铺装用固体原料选材要求

8.8.1厚度和物理机械性能要求

合成材料田径场地 面 层 中 半 预 制 复 合 型 面 层 用 底 胶 卷 材(块 材) 的 厚 度 和 物 理 机 械 性 能 应 符 合 表 B. 1 的规定 。

# 表 B. 1   半预制复合型面层用底胶卷材(块材)的厚度和物理机械性能（GB/T43564-2023）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 厚度/mm | ≥8 |
| 冲击吸收/% | 25~ 45 |
| 垂直变形/mm | 0. 5~ 2. 5 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0. 5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |

8.8.2有害物质限量及气味要求

合成材料田径场地面层中固体原料有害物质限量除应满足 GB36246的规定外 ,还应符合表 B. 2 的 规定 。

# 表 B.2   固体原料的有害物质限量（GB/T43564-2023）

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1. 0 |
|  | 邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1. 0 |
|  | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA) a/(g/kg) | ≤0. 5 |
| 有害物质释放量b | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2·h)] | ≤5. 0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2 · h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(m2 · h)] | ≤0. 1 |
|  | 甲苯 、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2· h)] | ≤1. 0 |
|  | 二硫化碳/[mg/(m2·h)] | ≤4. 0 |
| 气味b | 气味强度/级 | ≤3 |
| a 仅聚氨酯类适用此项 。 b 底胶卷材(块材)和面胶层防滑颗粒适用于此项 ,预制型面层卷材(块材)不适用于此项 。 |  |  |

- 9.铺装用非固体原料选材有害物质限量及气味要求

9.9.1合成材料田径场地面层中非固体原料有害物质限量除应满足 GB 36246的规定外 ,还应符合表 C. 1 的规定 。

# 表 C. 1   非固体原料有害物质限量及气味（GB/T43564-2023）

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质 含量 | 短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤0.1 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤10.0 |
|  | 挥发性有机化合物(沸点在正十六烷以下)/(g/L) | ≤50 |
| 有害物质 释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2· h)] | ≤5. 0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2· h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(m2· h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯 、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2· h)] | ≤1. 0 |
| 气味 | 气味强度/级 | ≤3 |

## 10.篮球场地物理机械性能

10.10.1 合成材料面层物理机械性能应符合表 1 中的规定 , 表 1 项 目 的测试结果应注明测 试 样 品 厚 度 实 测值 。

# 表1   合成材料面层物理机械性能（GB/T43565-2023）

| 项 目 | 比赛用场地 | 教学和训练用场地 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% | 20~ 50 | 20~ 50 |
| 垂直变形/mm | 0. 6~ 3. 0 | 0. 6~ 3. 0 |
| 球反弹率/% | ≥75 | ≥75 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0. 70 | ≥0. 50 |
| 拉断伸长率/% | ≥90 | ≥50 |
| 抗滑值/(BPN,20 ℃) | 90~ 110(干测) | 80~ 110(干测) |
| 阻燃性能/级 | Ⅰ | Ⅰ |
| 色牢度 | 干 、湿两种条件下均无脱色 | 干 、湿两种条件下均无脱色 |

## 10.10.2 合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味

# 合成材料面层成品中短链氯化石蜡(C10-C13)和 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)的含 量应符合表 2要求 ,其他有害物质限量及气味应符合 GB 36246中的有关规定 。表 2   合成材料面层成品中 C10-C13和 MOCA含量要求（GB/T43565-2023）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤0. 1 |
| 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤0. 5 |

- 10.10.3   合成材料面层原材料中有害物质限量及气味应符合 GB 36246的有关规定 。

- 10.10.4  铺装用固体原料选材要求

铺装用固体原料选材合成材料篮球场地 面 层 中 半 预 制 复 合 型 面 层 用 底 胶 卷 材(块 材) 的 厚 度 和 物 理 机 械 性 能 应 符 合 表 B. 1 的规定 。

# 表 B. 1   半预制复合型面层用底胶卷材(块材)的厚度和物理机械性能（GB/T43565-2023）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 厚度/mm | ≥6 |
| 冲击吸收/% | 15~ 45 |
| 垂直变形/mm | 0. 5~ 2. 5 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0. 5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |

B. 1.2   有害物质限量及气味要求

合成材料篮球场地面层中固体原料有害物质限量除需满足 GB36246的规定外 ,还应符合表 B. 2 的 规定 。

# 表 B.2   固体原料有害物质限量（GB/T43565-2023）

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA) a/(g/kg) | ≤0.5 |
| 有害物质释放量b | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2 · h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2· h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(m2· h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯 、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2 · h)] | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/[mg/(m2· h)] | ≤4.0 |
| 气味b | 气味强度/级 | ≤3 |
| a 仅聚氨酯类适用此项 。 b 底胶卷材(块材)适用于此项 。 |  |  |

B. 1.3   高聚物总量要求

B. 1.3. 1   合成材料面层底胶层填充颗粒高聚物总量应不小于15% 。

11.中小学人造草面足球场地合成材料填充颗粒

11.11.1合成材料填充颗粒有害物质限量和气味应符合 GB36246对固体原料的要求 ,还应符合表 1 的 要求 。

表 1   合成材料填充颗粒的有害物质限量（GB/T43566-2023）

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) |  | ≤1. 0 |
|  | 邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) |  | ≤1. 0 |
|  | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA) a/(g/kg) |  | ≤0. 5 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2· h)] |  | ≤3. 0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2· h)] |  | ≤0. 05 |
|  | 二硫化碳/[mg/(m2·h)] |  | ≤4. 0 |
| a 仅聚氨酯类适用此项 。 |  |  |  |

11.11.2   合成材料填充颗粒中高聚物总量应不小于 20% 。

11.11.3缓冲垫的物理机械性能应符合表 2 的要求 。

表 2   缓冲垫的物理机械性能要求（GB/T43566-2023）

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 厚度/mm | ≥10 |
| 冲击吸收/% | 30~ 50 |
| 垂直变形/mm | 3. 0~ 9. 0 |
| 拉伸强度/(kN/m) | ≥0. 5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 渗水速率/(mm/h) | ≥500 |
| 尺寸稳定性/mm | ≤5 |
| 压缩变形/mm | ≤1. 5 |

11.11.4   缓冲垫的有害物质限量及气味要求应符合 GB36246对固体原料的规定 ,还应符合表 3 的要求 。

表 3   缓冲垫有害物质限量要求

| 项 目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质释放量/[mg/(m2 · h)] | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤2. 0 |
|  | 甲醛 | ≤0. 10 |

11.11.5物理机械性能

物理机械性能要求应符合表4 的规定 。

表 4   物理机械性能（GB/T43566-2023）

| 项 目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 比赛用场地 | 教学与训练用场地 |
| 冲击吸收/% | 55~ 70 | 45~ 70 |
| 垂直变形/mm | 4~ 9 | 4~ 11 |
| 渗水速率/(mm/h) | ≥180 | ≥180 |
| 阻燃性 | 中心到损毁边沿最大距离小于或等于 50 mm | 中心到损毁边沿最大距离小于或等于 50 mm |
| 防静电性能(表面电阻)/Ω | 5× 104 ~ 1× 109 | 5× 104 ~ 1× 109 |
| 草丝氧化诱导时间a/min | ≥20 | ≥20 |
| a 对于直丝和曲丝混合的无填充式人造草 ,直丝和曲丝应分别测试 。 |  |  |

12.EPDM塑胶面层材料含上下层EPDM颗粒、胶黏剂、划线漆组成，均为环保材料。

13.塑胶跑道施工与验收须严格执行《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T 43564-2023）的全部规定，项目实施时如有新的国家/行业标准发布，按最新有效版本执行，相关调整费用已包含在投标报价中，采购人不另行支付费用。

14.塑胶面层无裂痕、分层现象；防滑层与底胶粘合牢固、均匀；接缝平直，无明显凹凸；表面色泽鲜艳、均匀，无明显色差。外观质量按GB/T 43564-2023规定的方法检验。

15.所有塑胶面层完成面应一致，不允许因塑胶面层厚度不一而完成面有高差，基层施工时应特别注意。

16.塑胶面层厚度合格率不低于90%，且平均厚度不低于设计厚度；厚度检测按GB/T 43564-2023规定的方法执行。

17.平整度合格率：塑胶跑道平整合格率不小于85%，在任何方向和位置上，在3米的丈量距离上不能有超过3mm的起伏。

18.跑道纵向坡度不得大于1/1000，横向坡度不得大于1/500，且须向跑道内侧倾斜，施工时应充分考虑施工误差；跳高区坡度不得大于4/1000，坡度检测按GB/T 43564-2023规定的方法执行。

19.硅PU球场塑胶面层技术参数

（1）底层缓冲吸收层为具备微气囊结构有机硅改性聚氨酯。

（2）反弹层高强度有机硅改性聚氨酯。

（3）表面耐磨层为水性双组分交联型改性丙烯酸材料，现场施工加入适量球场专用石英砂骨料。

（4）符合国际田径联合会颁发的最新《田径竞赛规则》和《田径场地设施标准手册》。

20.人工草皮

（1）人造草材质：PE10000；草高：50mm；颜色：人工草皮有两种颜色间隔（墨绿、绿色）；行距：5/8 inch；织距：15±1针/10cm；背胶：环保PU背胶；走针：Z型走针，10mm弹性垫基础。辅料用量：人造草皮内填充石英砂每平方米不少于25kg，环保EPDM颗粒每平方米不少于5KG或者TPE颗粒每平方米不少于4KG。

（2）人造草产品为高品质人造草皮足球场使用，人造草皮成品及草丝必须通过GB36246-2018标准的物理机械性能检测。

21.标志线划分

（1）根据《田径场地设施标准手册》按体育工艺要求打底线。

（2）根据体育工艺要求用白、蓝、黄三色作分道线、栏位线及各类起跑线的标识，要求所划线段顺直、无卷边、虚边，线段间交接柔和，面层粘合牢固。

（3）球场划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹线沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组分材料，必须按规定比例（A：B=100:7）把 A、B两组分充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

（4）标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

22.运动场包含标线、塑胶颜色等，供应商在施工前均由采购人（校方）确定后方可施工，采购人不再另行支付费用。

23.以上技术参数中如有涉及专有型号及品牌或尺寸的特定描述，该技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

24.供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

25.本项目涉及的全部国家标准、技术规范，执行时严格遵循就高不就低原则，优先采用指标限值更高的标准。

六、材料要求

1.供应商使用的面层材料（胶黏剂、彩色胶粒、无溶剂胶水等）必须为符合国家标准和环保要求的合格产品。

2.面层材料的环保与物理性能需达到国家现行标准《中小学合成材料面层田径场地》（ GB 36246-2023）。

3.根据新国标《中小学合成材料面层田径场地》（ GB/T 43565-2023）明确规定，合成材料面层防滑胶粒（EPDM颗粒）高聚物总量必须达到20%及以上，底层颗粒高聚物总量必须达到15%及以上。

4.供应商在施工过程中严禁添加不环保材料（溶剂、催化剂等）。

5.禁止使用不符合新国标《中小学合成材料面层田径场地》（ GB 36246-2023）的颗粒。

6.供应商货物下单前须经采购人确认货物、颜色、品牌，未经采购人最终确定而直接投入生产所导致的损失及责任均由供应商自行承担。

7.供应商所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求中的参数及性能要求。

8.供应商需向采购人提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

9.供应商须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符合要求并引起纠纷的，采购人保留对供应商索赔的权利。

七、施工要求

1.地基检查与原材料检查

a. 施工前后需检查处理后的基础是否符合要求。

b. 砼性能稳定且干燥后，才能铺设面层材料。

c. 地基水分测定含水率8%以下，具体操作方法：天气晴朗时，用透明PVC薄膜贴在地面上，用胶带贴在薄膜四周，待2—4小时后内部若有结水雾现象，则不能施工。

d. 凡运抵施工现场的各类产品，须统一标明产品信息（例如生产地址、厂家信息等），三无产品禁止进场。

2.切实做好施工扬尘治理工作（即100%围挡、拆除等工序100%洒水，出工地车辆100%冲洗等措施）同时需要考虑施工现场安全围护措施，做好安全防护工作。

3.按照安全文明施工标准实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围人员工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

4.田径场外圈排水施工需与土建施工密切配合，其他室外场地排水沟井与道路基地排水结合。

5.供应商严格按照采购人确认后的方案实施，并接受采购人或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

6.供应商在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由供应商自行承担相应的损失及整改费用。

▲7、取样（取样要求严格参照现行有效国家标准执行）

（1）开工前中标单位须向采购人提供项目所需原料，由采购人从中抽取样品送检，送检合格后方可施工。

（2）竣工半月内取样：项目竣工后 15 日内完成现场取样送检工作，由采购人、家长代表、施工单位、监理单位及主管单位五方代表共同现场见证取样；样品送至具备CMA 资质的正规检测实验室进行全项检测。检测范围包含塑胶跑道原材料及面层物理性能、有害物质限量等全部指标。检测结果须同时符合国家现行相关规范标准及本项目招标文件、施工合同约定技术标准两项要求，两项标准不一致时，从严执行、以更高标准为准。

（3）两次送检费用均由采购人支付。

8.安全要求

（1）供应商必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业保险，以保证采购人在供应商工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不单独另行支付。

（2）供应商应自觉遵守安全生产有关法律法规及规章制度。

（3）供应商工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录。

（4）凡供应商履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

（5）供应商工作人员进行作业时，注意安全，由于供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

八、报价要求

1.报价要求

本项目综合单价是指完成工程量中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑以上所有风险因素。本项目报价包括但不仅限于按照报价文件规定完成工程量所列的全部费用，包括分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、民工工伤保险、危险作业意外伤害保险、预算编制费、采购代理服务费等一切为完成本项目所需要的全部费用，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中。结算时综合单价不作调整，工程量（面积）按实结算。

2.供应商报价时需充分考虑项目安全防护、卫生环保、文明施工，机械设备的二次进场或多次进场费用，结算时不予增加该项费用。

九、投标样品要求

1.投标人在投标截止时间前向招标人递交以下投标产品的样品：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半预制全塑型聚氨酯跑道 | 300mm*400mm*13mm | 1块 |
| 2 | 透气型塑胶 | 300mm*400mm*13mm | 1块 |
| 3 | EPDM塑胶 | 300mm*400mm*13mm | 1块 |
| 4 | 硅PU | 300mm*400mm*8mm | 1块 |
| 5 | 人工草皮 | 300mm*400m，草高50mm | 1块 |

2.本项目样品采用“暗标”方式评审，样品上不得出现投标人标志。

3.样品体现分层做法，样品分层做法必须按照梯级做法，附书面详细工序描述。

4.样品全程由投标人自行安排人员搬运至青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201开标室（一），投标截止时间之后送达的样品招标人不予签收。

5.样品是否完全符合招标需求，评审时无专业检测设备检测，以评委综合评审打分为准。投标人样品是否完全符合招标需求不作为投标人被质疑或投诉或取消中标资格因素（招标人按法律法规等规定要求取消中标资格除外）。

6.投标人报价时应充分考虑提供样品而产生装卸、运输、人力、保险等一切费用，招标人均不予以补偿任何费用。同时，样品在送达或退还时搬运、组装等过程中产生损坏的，由投标人自行承担相应的风险。

7.评审结束后中标人的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标人最终供货产品与招标文件要求、投标文件响应的不符，采购人有权据此拒收货物并终止合同。中标人所发生的损失自负，以及全部的履约保证金赔偿采购人。

8.样品退还：本项目评审结束当天，投标人自行将样品搬运走，投标人逾期未搬运的，视同投标人放弃样品，由招标人自行处理并不补偿任何费用。

十、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 工 期 | 合同签订后，以采购人或监理单位开工令确定开工日期起70日历天内完工。 |
| 3 | 质保期 | （1）不少于三年，质保期内提供上门维修服务，费用已包含在供应商报价中，供应商应提供质保期内上门服务保证函，并承诺负责终身维修（质量保证期满后有偿维修）。 （2）供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。 （3）质量保修期内，要求供应商7x24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，直至修复。 |
| 3 | 项目地点 | 采购人规定的青田县各个学校内，货物运输、装卸车、搬运等所有一切费用均已包含在报价中。 |
| 4 | 货物交付 | 随车交付货物清单、产品合格证等相应证件及技术资料。 |
| 5 | 验 收 | （1）采购人组织相关人员按照国家及行业相关标准进行验收，验收过程中中标人须全程配合，除本条款第（2）项约定的第三方CMA检测费用外，其他验收相关费用由中标人自行承担。 （2）采购人对供应商材料及安装质量进行核查及依法检测、验收。本项目采购人将委托具有相关资质的第三方检测机构对材料及成品进行切块抽检（含物理性能检测及环保检测），检测报告上须具有CMA标识，检测费用由采购人承担。 （3）验收不合格的，供应商必须无条件返工、整改直至合格，采购人保留追究其违约责任的权利，由此产生的返工、整改及相关损失费用均由供应商自行承担。 （4）验收依据：本项目验收须严格执行以下标准，如标准有更新，按最新有效版本执行： ① 《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）； ② 《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T 43564-2023）； ③ 《运动场地建设与验收标准》（T/ZSVA 001—2021）； ④ 国家、省、市发布的其他现行有效相关规范、标准。 |
| 6 | 付款条件 | 1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同价40%的预付款，签订合同时供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 2.供应商完成本项目并经采购人组织验收通过后，采购人委托专业机构进行结算审计，并按实际审计价（且不得超过合同价）结清本项目款项。 3.采购人向供应商支付预付款前，供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 4.采购人向供应商支付款项前（含预付款支付），供应商应当提供相应金额的税费发票，供应商未及时提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 |

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体 | ☑不接受； - □接受。 |
| 1.6 | 投标费用 | 本项目采购咨询服务费由成交供应商支付，按照发改价格〔2011〕534号文件货物类费率计取，采购代理服务费经计算后少于6000元的按6000元收取。 类型 费率 成交金额; 货物; 服务; 工程. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100万—500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500万—1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 代理机构出具税务普通发票。成交供应商应在领取成交通知书前以转账形式支付给采购代理机构。 户名：丽水安歌工程管理有限公司 账号：86010200008180609 开户银行：宁波银行股份有限公司丽水青田支行 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑不召开； □召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或官网查询截图。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | 台式计算机 便携式计算机 平板式微型计算机 激光打印机 针式打印机 液晶显示设备 水嘴 制冷压缩机 空调机组 专用制冷、空调设备 镇流器 视频设备 电热水器 便器 普通照明用双端荧光灯 电视设备 空调机 详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件。 |
| 1.11.4 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.本项目为 货物采购项目 ，所属行业： 工业 。 2.本项目 是 专门面向中小企业采购项目 3.非专门面向中小企业采购项目，小微企业享受以下价格扣除优惠政策。 （1）对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除。 （2）小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1.采购需求及供应商资格条件质疑： 单 位：青田县教育局 质疑联系人：季力达 质疑联系方式：13967099623 2.其他事项质疑： 单 位：丽水安歌工程管理有限公司 质疑联系人：周晓雪 质疑联系方式：15857840080 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 3.3 | 资格审查文件组成 | 1.有效的营业执照电子文档； 2.负责人身份证电子文档；若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 3.关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； 4.供应商企业类型声明函； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计 |
| 3.4 | 资信商务及技术文件组成 | 1.投标函； 2.节能环保产品（若有） 3.类似业绩（若有） 4.商务响应表； 5.投标产品配置清单 6.技术规格偏离表； 7.认证证书； 8.现场人员配备情况 9.样品质量； 10.项目实施方案； 11.质保期； 12.售后服务 13. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 报价文件组成 | 1.开标一览表； 2.投标分项报价表； 3.关于符合本国产品标准的声明函（若有）； 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份响应文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至（971977757@qq.com）。 3.成交供应商在领取成交通知书时同时提供纸质投标文件2份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：供应商在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标响应截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，供应商可以远程在线参加，不需现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 6.6.2 | 推荐中标候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | / 项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账，银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：签订合同后5日内电汇、转账缴至采购人账户。 退还时间：合同履约完成、项目验收合格后无息退还。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

## 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2026年 05 月 15 日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2026年 05 月 15 日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

## 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其他有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品；

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.3.2   金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

本项目采购服务费支付见前附表。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或官网查询截图，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系

1.11.4  对于非专门面向中小企业的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件要求，在政府采购活动中按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供相应的《中小企业声明函》。

1.11.5  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条和第1.11.4条的扶持政策；

1.11.6  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条和第1.11.4条的扶持政策。

1.11.7  ▲采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

### 1.12    相同品牌产品

1.12.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向招标人、采购代理机构提出质疑。为有效保护投标人合法权益和提高采购效率，鼓励投标人发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；投标人提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑人在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。投标人不得通过质疑、撤回质疑等方式谋取不正当 利益，实施敲诈勒索、强迫交易的，依法承担法律责任。

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提出的质疑，招标人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）  质疑人通过电子交易平台提交质疑函的，质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。

（2）  邮寄方式送达质疑函的，质疑人应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，以招标人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（3）  传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得招标人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达招标人或采购代理机构。招标人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（4）  在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）－下载专区中下载。

1.14.13 投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由招标人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑人：

（1）潜在投标人未提供依法获取招标文件证据材料，对招标文件提出质疑的；

（2）投标人未按招标人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的招标文件 内容提出质疑的；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提 出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采 购结果提出质疑的；

（6）未通过招标文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针 对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按招标人、采购代理机构要求补充完善签 署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑人未按照招标人、采购代理机构要求提供 属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

1.13.14  招标人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者质疑成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

1.13.15  投标人在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间之前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3  ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

## 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费，以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲（1）投标截止时间前未完成传输的投标文件；

▲（2）未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间之前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

### 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

- 主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

- 介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，投标截止时间等；

- 宣布开标纪律；

- 投标人进行在线解密（解密时间为投标截止时间后30分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（971977757@qq.com）提供备份投标文件压缩解密密码（格式见附件2）；否则视为放弃投标；

- 供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件（971977757@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件1）；提交时间在“开启标书信息”后的20分钟内，未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利。

- 采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，同时开启签字时段，投标人确认无疑义后进行在线签字确认。未及时签字的（开启标书信息后5分钟内），视为认可开标结果，放弃提出相关事项质疑的权利。

- 采购代理机构对投标人进行信用查询，并宣读通过信用查询的投标人名单；

- 采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

- 采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予通过；

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价作出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

## 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，以及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离的。

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

（5）报价未通过异常低价投标（响应）审查的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供书面说明及证明材料或提供的书面说明、证明材料来证明其报价合理性的。

7.5    政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，投标人应当在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间为30分钟。其中，属于7.5.3情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（7）招标人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（8）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.6     如有下列情形之一的，其投标无效

- 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

- 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

- 投标人之间协商投标文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

- ⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 提供虚假材料谋取成交的。

7.7    如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.7.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

## 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后30日内签订合同；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属于采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

# 第四章  合同格式

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

## 1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购货物和服务采购投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等有关政府

采购法规，甲乙双方根据                         的采购结果，甲方同意接受乙方

为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书、投标文件和本合同条款履行

义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2.合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 中标通知书；

2.3 乙方在询标时的书面承诺；

2.4 投标文件；

2.5 会议纪要；

2.6 招标文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3.合同价款及支付

3.1本合同金额为（大写）：                    元（￥         元）人民币。

3.2合同金额是履行合同的价格，包括但不仅限于货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位（系统集成）以及安装、调试、培训、保修、采购咨询费、利润等一切为完成本项目所需的全部费用。凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时，综合单价不予以调整，数量按实结算。

3.3付款进度：                                                    。

3.4付款条件：经甲方确认金额后，乙方提供税务发票，甲方予以直接支付。

3.5结算要求：                                                    。

## 4.货物清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

4.1上述清单为本项目所必须配备的产品或实施内容，乙方编制响应方案时应充分考虑上述清单，对上述所有产品进行报价。如上述清单中遗漏了完工必须具备的产品（或施工内容），由乙方自行配备齐全且该报价已包含在总报价中。

4.2本项目所提供的产品应当提供接口协议、接入SDK开发包，并提供数据推送接入集成调试服务，费用均已包含在总报价中。

## 5.实施要求

5.1项目负责人：              （姓名）联系电话：                 。

5.2质保期：                 。

## 6.供货要求

6.1供货时间：                      。

6.2供货地点：                      。

6.3乙方所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求表中的参数及性能要求。

6.4乙方需向甲方提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

6.5乙方须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符合要求并引起纠纷的，甲方保留对乙方索赔的权利。

6.6货物如出现质量问题，乙方负责上门包换或作退货处理，所产生的费用已包含在乙方报价中，造成损失及责任由乙方按实际损失赔偿。

6.7乙方将所有货物运至甲方指定地点，货物装卸车、搬运上楼等所有一切费用均已包含在报价中。

## 7.知识产权及保密要求

7.1乙方应保证所提供的服务、货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

7.2乙方保证所交付的产品所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

7.3对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。

## 8.质量保证及售后服务

8.1乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准、服务要求向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2乙方在质保期内因产品或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换产品和保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

8.4质保期：                     。在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

## 9.验收

9.1乙方应提供合同货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换合同货物，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

9.2乙方投标文件中提供的合同货物的验收标准和检测办法经甲方确认后作为验收的依据，乙方在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

9.3甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的供应商或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资格一并存档。

9.4甲方根据上述规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

## 10.甲乙双方责任

### 10.1乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同产品或服务未达到招标文件要求或未按投标文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他相关法律法规。

### 10.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他相关法律法规。

## 11.违约处理

11.1乙方未按照合同规定的时间完成的，每逾期1日向甲方偿付合同金额的千分之一滞纳金 ；逾期超过10日，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金2%， 若违约金不足以赔偿采购人的损失的，应赔偿损失。

11.2违约金的最高限额不超过项目总合同款的2%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

11.3乙方违反本合同条款第10.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或产品但未完成相应进度的，则按11.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

11.4乙方违反本合同条款第10.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

11.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

11.6甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日1‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的2%。

## 12.不可抗力

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 13.争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会申请仲裁。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 14.合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，在协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 15.合同生效

15.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。

15.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

15.3 补充条款： 甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 单位名称 类别名称 | 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

第五章  投标文件格式

## 一  资格审查文件格式

1.1   资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

1.2   资格审查文件目录

（格式自行设计）

1.3   有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

1.4   负责人身份证复印件

内容要求：

1.负责人身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

1.5   授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人（签字或签章）：

投标人盖章：

日      期：

附：代理人身份证正反面电子文档

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

- 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6   关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函格式

关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

我单位参与      采购项目 标项    （项目编号：      ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指以供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章：

日      期：

1.7  供应商类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的 （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明

[监狱企业提供]

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注意：

1.符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

2.中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 二  资信商务及技术文件格式

2.1   资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2   资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

2.3   投标响应函格式

投标响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2.4节能环保产品格式

节能环保产品（若有）

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品：须提供有效节能产品认证证书扫描件或者官网查询截图。

2.环保产品：须提供有效环境标志产品认证证书扫描件或者官网查询截图，否则不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    类似业绩格式

类似业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 用户反馈 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

供应商盖章：

日      期：

2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 投标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照招标文件第二章采购需求商务要求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效投标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

供应商盖章：

日      期：

2.7投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2.招标需求清单中的所有产品需逐一提供说明 。

3.产品如为政府强制采购的节能产品，须提供节能产品有效认证证书或中国政府采购 网的有效节能产品截图 。

投标人盖章：

日      期：

2.8技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9   认证证书

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.10   现场人员配备情况表

拟投入人员格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

拟投入人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

中标后，拟投入的人员不得擅自更换，否则采购单位有权进行相应的合同履约保证金的担保索赔；因特殊情况需要更换的，须经采购单位同意。

供应商盖章：

日      期：

### 2.11   样品质量

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.12   项目实施方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.13  质保期

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.14  售后服务

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.15 投标人需要说明的其他文件和证明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

## 三  报价文件格式

3.1    报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

3.2    报价文件目录

（格式自行设计）

3.3    开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注: ▲1.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，投标人应当在评审现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料，对投标价格作出解释。证明材料包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，给予投标人的合理时间为30分钟。属于③情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.报价高于最高限价的作无效标处理。

投标人盖章：

日      期：

3.4    投标分项报价表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- 2.投标分项报价表中的合计应等于“开标一览表”中的总报价。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

3.5  关于符合本国产品标准的声明函（若有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 3.6  供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

供应商盖章：

日      期：

# 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评审。

## 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各供应商报价统一计算。

2.3   供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.4   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2023年1月1日起至今（时间以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。是否属于类似业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 投标文件中提供合同原件扫描件。未按上述要求提供资料的不得分。 | 3 |
| 2 | 认证证书 | 投标人（或所投产品器材制造商）具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 （注：提供证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供不得分。） | 3 |
| 3 | 现场人员配备情况 | （1）拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级建造师执业资格的得1分，具备市政公用工程专业壹级建造师执业资格的2分。 （2）项目管理机构配备齐全的得2分（除项目负责人及技术负责人外：质量员、资料员、安全员、施工员各1名），配备不齐全的不得分。 注：投标文件中须提供以上人员相关证书复印件并加盖单位公章、由社保收缴部门出具的近三个月的报价供应商为其依法缴纳社保缴费证明，且上述人员不得重复，否则评审时不得分。 | 4 |
| 4 | 样品质量 | 根据投标人按照《投标实物样品要求》所提供样品的技术指标优劣、制作工艺、质量等以及对采购需求响应程度打分： （1）投标人所提供的样品（半预制全塑型聚氨酯、透气型塑胶、EPDM塑胶、硅PU、人工草皮）厚度均满足招标需求的（0-4分），投标人所提供的样品厚度有一项不满足招标需求的得分为0分； （2）投标人所提供的样品体现分层做法，样品分层做法必须按照梯级做法，附书面详细工序描述的；（0-2分） （3）色彩鲜艳光泽柔和；（0-1分） （4）表面喷涂颗粒均匀；（0-1分） （5）经摩擦面层无脱色现象的；（0-1分） （6）韧性对折复原后无痕迹；（0-1分） （7）具有防滑性能；（0-1分） （8）无明显气味的；（0-1分） 投标人未提供样品及资料或提供样品不齐全的本项得0分。 评委根据投标人提供样品及资料进行赋分，满足各项要求的得该项的分值。未提供样品的不得分。 | 12 |
| 5 | 技术参数 | 评标委员会根据投标人提供的技术参数响应表，以及投标人提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。投标人所投产品性能指标及技术参数满足采购需求的25分，如有偏离的，评标委员会在25分的基础上按下列条款顺序进行减分。 投标人产品性能及技术参数不满足招标需求且负偏离的，每项指标扣1分，带“●”的每项扣2分；投标人产品性能及技术参数有负偏离而投标人未列出的，经评委发现，加倍扣分；性能指标及技术负偏离10项及以上的，本项得0分。 投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评审为准。本项最高可得25分，最低可得0分。 | 25 |
| 7 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的重要节点、施工难点部位的处理方法，对供货质量保障、进度安排方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分，评审分值（3.2.1.0） | 18 |
|  |  | 根据投标人提供的基础等质量保证措施的专业性、可操作性，施工方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分，评审分值（5.4.3.2.1.0） |  |
|  |  | 根据投标人提供的安全文明施工，现场施工、安装调试、验收方案的技术人员安排、整体施工工艺先进性、合理性等措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分，评审分值（4.3.2.1.0） |  |
|  |  | 质量保证措施的专业性、可操作性进行综合评分，评审分值；（3、2、1、0） |  |
|  |  | 工期控制目标及相应的技术保障措施合理性进行综合评分，评审分值；（3、2、1、0） |  |
| 8 | 质保期 | 投标人所投产品的质保期在三年的基础上，每增加一年加1分，最高可得3分。 | 3 |
| 9 | 售后服务 | 投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养（含修补）的，每年安排一次的得1分，每年安排两次的得2分。 | 2 |
| 资信商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：资信商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

附件一 政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）标项：   政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系       ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与 （供应商名称）            之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚地知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内自行主动通过电子邮箱（971977757@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件一），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利。

附件二 启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）          ：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（971977757@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件二），否则视为放弃投标。

供应商盖章：

日      期：