台州市政府采购招标文件

331000262050070000004-TZTX-2026-GK033

采购项目：台州市区基础测绘地理信息资源更新项目

（标段一、标段二、标段三：项目生产）

采 购 人：台州市自然资源和规划信息中心

台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年5月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 招标需求	16

第四章 评标	26

第五章 拟签订的合同文本	36

第六章 投标文件格式	54

- 投标邀请

台州天兴工程管理咨询有限公司受台州市自然资源和规划信息中心委托，根据台州市政府采购（分散采购）预算执行确认书（台财采确临[2026]1860号、台财采确临[2026]1861号、台财采确临[2026]1859号）确认，现就台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三：项目生产）进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：331000262050070000004-TZTX-2026-GK033

项目名称：台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三：项目生产）

| 标段号 | 标段名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（黄岩） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障123平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好123平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于12.3平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖黄岩区1098平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 160.00 | 160.00 |
| 二 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（椒江） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障139平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好139平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于13.9平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖椒江、台州湾新区共232平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 140.00 | 140.00 |
| 三 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（路桥、台州湾新区） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障88平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好88平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于8.8平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖路桥、台州湾新区共270平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 110.00 | 110.00 |

本项目标段一、标段二、标段三按顺序开标、评标，投标人可以同时参加本项目标段一、标段二、标段三的投标，同一投标人最多只能中标段一、标段二、标段三其中的一个标段。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）本项目的特定资格要求：

（1）标段一、标段二、标段三投标人具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（测绘专业包含测绘航空摄影、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程）（依据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》自然资办发[2021]43号）。

（三）标段一、标段二、标段三接受联合体投标。

（四）本项目非专门面向中小企业采购项目。

（五）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（联合体投标的，联合体各方均须满足该条款）。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布时间至投标截止时间。

（二）方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2026年06月04日09:00（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

五、发布公告

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日。

六、注册报名

投标人需登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行注册后报名。

七、相关注意事项：

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

（三）其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

八、联系方式

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

名 称：台州市自然资源和规划信息中心

地址：椒江区市府大道468号

询问联系人：张先生

询问联系电话：0576-88517803

质疑联系人：朱先生

质疑联系电话：0576-88511317

（二）采购组织机构

名 称：台州天兴工程管理咨询有限公司

地　址：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号

项目联系人：徐女士

联系电话：0576-88322665（座机）

受理联系人：洪先生（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

联系电话：0576-88322665

技术人员：洪先生

联系电话：0576-88322665

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州市财政局政府采购监管处

地 址：台州市纬一路66号

联系人：陈工

联系电话：0576-88206705

联系人：李工

联系电话：0576-88206731

（四）政采云平台：联系电话：95763

台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年5月

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | 标段一、标段二、标段三接受联合体投标。 |
| 2 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 3 | 答疑会或 现场踏勘 | 供应商自行至相关场地进行踏勘。 |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。 |
| 5 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过“政采云电子交易客户端”制做投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1.使用前提：投标人自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 2.递交截止时间：开标当天09:00（北京时间）。 3.投递邮箱：3059023954@qq.com。 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 6 | 中标人存档纸质投标文件的要求 | 1.存档纸质投标文件是中标人中标后提供给采购组织机构的用于本项目纸质存档备案用途的文件。 2.存档纸质投标文件的装订要求：政采云电子投标文件复印件合计贰份，正副本各一份，正本须在封面标注“正本”字样并加盖公章及骑缝章，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订。 |
| 7 | 不见面开标 | 采购组织机构按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标、投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 样品递交要求 | 无 |
| 9 | 在线演示要求 | 无 |
| 10 | 节能、环保产品要求 | 无 |
| 11 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 12 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 13 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 14 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 标段一采购标的：台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（黄岩）； 标段二采购标的：台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（椒江）； 标段三采购标的：台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（路桥、台州湾新区）； 标段一、标段二、标段三所属行业：（十六）其他未列明行业。 划分标准如下：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 3.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料或未填写必要内容的，均不给予价格扣除）。 |
| 15 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式 | 根据国家发改委发改价格〔2015〕299号通知，本次采购项目采购代理服务费：标段一收取人民币玖仟玖佰元整；标段二收取人民币玖仟壹佰元整；标段三收取人民币柒仟玖佰元整。由各标段中标供应商在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。 服务费缴纳账户信息： 开户行：台州银行椒江支行 账号：540017383000015 开户名：台州天兴工程管理咨询有限公司 |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 18 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构 |

二、说 明

（一）总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

## （二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## （三）当事人

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（七）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，如招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

3.本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件。】本招标文件中若有多标段的，若参与多标段投标的，则按每个标段分别独立编制投标文件。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（根据项目性质提供）；

# （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

# （7）联合协议（联合体投标必须有）。

# 注：根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）中“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。”本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）技术方案描述部分

- 投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

- 项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

- 总体设计（技术、服务）方案。

- 质量保证方案。

- 项目实施方案（包括项目工期、确保项目进行的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

- 技术需求响应表。

- 项目实施人员一览表。

- 项目（技术）负责人资格情况表。

- 实施服务与保障的能力及方案（包括服务方式、服务网点、技术培训、实施期与运维期服务的内容和措施等）。

- 投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

（2）商务及其他部分

- 证书一览表（投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件）；

- 近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

- 商务需求响应表。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表

（2）报价明细表

（3）中小企业等声明函、残疾人福利性单位声明函

（4）关于符合本国产品标准的声明函等（如有）

（5）针对报价投标人认为其他需要说明的

（二）投标报价

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （四）投标文件的签署

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（六）中标人存档纸质投标文件的要求

1.存档纸质投标文件是中标人中标后提供给采购组织机构的用于本项目纸质存档备案用途的文件。

2.存档纸质投标文件的装订要求：政采云电子投标文件复印件合计贰份，正副本各一份，正本须在封面标注“正本”字样并加盖公章及骑缝章，副本可以采用正本的复印件。如有不同标项，请按标项号分别装订。

五、开标

（一）开标程序

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布开标纪律；

3.宣布采购组织机构工作人员；

4.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内；

5.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；（以开标一览表要求为准）

6.公布开标结果。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（三）投标人不足三家，不得开标。

## 六、评标（详见第四章）

七、定标

（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共3个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 标段名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（黄岩） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障123平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好123平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于12.3平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖黄岩区1098平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 160.00 | 160.00 |
| 二 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（椒江） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障139平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好139平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于13.9平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖椒江、台州湾新区共232平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 140.00 | 140.00 |
| 三 | 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（路桥、台州湾新区） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障88平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好88平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于8.8平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖路桥、台州湾新区共270平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1 | 项 | 110.00 | 110.00 |

# 二、技术服务要求

## （一）项目内容（标段一、标段二、标段三）及范围

完成台州市区1∶500数字线划图数据更新，台州市区1∶2000数字线划图数据更新等数据建设相关内容。主要内容如下：

（1）1∶500数字线划图数据更新约350平方千米；

（2）时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新约1603平方千米，优先保障省级下发变化信息数据更新，包括交通运输、水系及设施、海洋、院落、建（构）筑物及设施、管线、山体、制图辅助等要素中县（市、区）级任务更新，其中县道、城市轨道交通等按季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度），其他要素按年度更新；实地变化范围内地名地址POI采集更新等。

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三）以椒江区、黄岩区、路桥区、台州湾新区行政界线作为工作区域分割线为主，结合工作实际，划分各标段工作区域：黄岩区为标段一；椒江区、台州湾新区为标段二；路桥区、台州湾新区为标段三。

1∶500数字线划图数据更新范围示意图

时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新范围示意图

## （二）各标段工作内容

（1）标段一内容包括：

①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障123平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好123平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于12.3平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。

②优先保障省级下发变化信息数据更新，对1098平方千米进行时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新，包括交通运输、水系及设施、海洋、院落、建（构）筑物及设施、管线、山体、制图辅助等要素中县（市、区）级任务更新，其中县道、城市轨道交通等按季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度），其他要素按年度更新；实地变化范围内地名地址POI采集更新等。

（2）标段二内容包括：

①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障139平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好139平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于13.9平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。

②优先保障省级下发变化信息数据更新，对测区232平方千米进行时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新，包括交通运输、水系及设施、海洋、院落、建（构）筑物及设施、管线、山体、制图辅助等要素中县（市、区）级任务更新，其中县道、城市轨道交通等按季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度），其他要素按年度更新；实地变化范围内地名地址POI采集更新等。

（3）标段三内容包括：

①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障88平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好88平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于8.8平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。

②优先保障省级下发变化信息数据更新，对270平方千米进行时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新，包括交通运输、水系及设施、海洋、院落、建（构）筑物及设施、管线、山体、制图辅助等要素中县（市、区）级任务更新，其中县道、城市轨道交通等按季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度），其他要素按年度更新；实地变化范围内地名地址POI采集更新等。

## （三）工期要求

（1）标段一、标段二、标段三工期要求：

2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，经标段四（全过程质检）或省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格。

2027年6月30日前根据相关要求完成县道、城市轨道交通等要素季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。

## （四）标段一、标段二、标段三具体要求

1、需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（1）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

（2）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500 1:1000 1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）；

（3）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

（4）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

（5）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

（6）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（7）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（8）《1∶500 1∶1 000 1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（9）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001）；

（10）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（11）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（12）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（13）《地理信息公共平台基本规定》（GB/T 30318—2013）；

（14）《基础地理信息数据库基本规定》（GB/T 30319—2013）；

（15）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000生产技术规程 第1部分 数字线划图》（CH/T 9020.1-2013）；

（17）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（18）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（19）《浙江省自然资源厅关于下达2026年基础测绘计划的通知》（浙自然资厅函〔2026〕201号）；

（20）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（21）《浙江省时空信息数据更新实施方案》（浙自然资函〔2026〕7号）；

（22）《台州市1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定（2020版）》（以下简称《台州版技术规定》）。

如有下发最新技术标准，中标人须事先告知招标人，按最新技术要求执行。

注：在参照以上规范进行实施时，需以现时有效的版本为准。参照和遵循的国家标准、地方标准、行业标准、政策规范等不仅限于以上文件。

2、空间参考系

（1）坐标系统：台州2000坐标系、2000国家大地坐标系（CGCS2000）。

（2）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带。

（3）高程系统：1985国家高程基准。

3、技术指标

3.1  1∶500 数字线划图数据更新

（1） 精度要求

a）根据规范，地物点划分为三大类：

一类地物点，即主要地物点，指城镇道路、街道、巷道两侧明显建筑物（构筑物）拐点；二类地物点，主要指设站施测困难的明显建筑物拐点及农村居民地明显建筑物拐点；三类地物点，又称次要地物点，除上述两类地物点的其它地物点。

b）地物点平面精度

一类地物点：点位中误差±5cm，间距中误差±5cm；二类地物点：点位中误差±7.5cm，间距中误差±7.5cm；三类地物点：点位中误差±25cm，间距中误差±20cm。

c）地形图高程精度

高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差±0.15m。

d）图根点精度

图根点相对于邻近控制点的平面点位中误差±5cm，高程中误差±5cm。

e）测站点精度

测站点相对于邻近控制点的平面点位中误差±5cm，高程中误差±5cm。

（2）其他要求

a) 1∶500DLG更新须严格按照《台州版技术规定》规定的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求执行，更新区域要素未发生变化的，也需要对原有数据根据《台州版技术规定》的内容、分类代码、几何表达、拓扑、属性等要求进行整合处理；

b）在已有图库一体化数据导出的基础上开展数据生产更新工作时，原有数据不论图形是否发生变化，其图形的图元标识码属性（ELEMID）值不允许被修改；数据图形需要删除的直接删除，提交入库时无需保留原版本。

c）须做好接边工作，测区与外围数据的接边工作，库体数据须与总库接边融合。标段一中标单位牵头负责项目标段一、二、三的数据接边工作，标段二、三中标单位配合。

d）变化图斑需外业调绘，需提供外业人员现场外业全景照片/无人机照片以及excel格式的数据列表。照片应具备位置、方向等信息，照片采集间隔不超过30秒；excel数据应提供点位经纬度、照片地址、照片方向等信息，并提供插件能够在ArcGIS/QGIS或其他软件地图上进行展示，方便质量检查和追溯。同时需充分对接相应测区分局，经标段四（全过程质检）承担方核对，最终由采购人确认。

e）年度更新变化图斑发现截止时间为本年度9月30日。

f）对本底库的属性、图面、拓扑关系等系统性错误进行检查评估，持续改善历史数据质量。

（3）具体要求

a）凡是《台州版技术规定》中规定有标识点分类和代码的，须采集标识点，标识点等同于名称对象点，不得重复采集，标识点一般配置在地理实体的表达图形的主体部分的概略中心位置；线状地理实体有结构线要求的须采集结构线，结构线按照线状要素的实际特性变化分段采集，结构线等同名称对象线，不重复采集名称对象线；由于地物大小和制图比例尺限制，涉及到依比例尺、不依比例尺等（例如塔）数据采集和表达时，一般有定位点的不再重复采集标识点；采用单线表达的地物（例如河流、道路等）不再重复采集结构线。

b）线状和面状要素的注记点、注记线可以多个，根据地物形状、大小和制图比例尺等因素进行配置。

c）人行道依比例尺的以面、边线表示，图上宽度小于图式要求不表示，人行道边线与房屋或栅栏间距小于图式要求，边线可不表示。

d）路面上隔离用的隔离带（绿化带）构面，与路面重叠，道路面不要挖洞扣除。

e）所有地名必须依附在地理实体上，不存在单独的地名要素。

(4)数字线划图规格要求

a）成图比例尺：1∶500

b）图幅规格:DLG产品成果按正方形分幅，图幅规格为40cm×50cm，图幅编号采用图幅西南角点坐标公里数，X在先，Y在后，中间“-”隔开加十进制数字表示，图名优先采用原有图幅命名，原图幅没有命名以地名、山名、行政企事业单位名、学校等依次录用，空旷地可不取图名，只注记图号。

c）数据格式为*.dwg。

d）地物为二维信息（X、Y），地貌高程点及等高线为三维信息（X、Y、Z（标高））。

e）地形平坦区域不测绘等高线，只测注高程注记点，基本等高距为0.5m，高程注记至0.01m；山地部分需测绘等高线，等高距为1m，山地高程注记至0.01m。

f）数据标准按照采购人提供的DWG数据生产时所遵循的标准。

(5)基础地理信息库规格要求

a）数据格式：*.GDB格式。

b）DLG 采用空间地理数据库形式存储。

c）台州市1∶500基础地理信息数据库对应于Geodatabase的一个数据集，数据集名称为：DLG_K，“K”即代表1∶500比例尺。

（6）元数据规格要求

按《台州版技术规定》的要求提交测区级和图幅级元数据，元数据采用空间图形挂接属性的形式汇交，元数据的各属性项应尽可能填写相应的值，保证元数据的完整性和可用性，提交的所有元数据信息必须符合相关保密管理要求。

a）数据格式：*.SHP 格式。

b）存储形式：采用空间图形挂接属性的形式。

c）元数据库标准按照采购人提供的数据模板为准。

3.2 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新

（1）基本要求

a）逻辑一致性：数据命名、存储格式、数据分层、属性结构应满足相应规程要求，无多余、遗漏现象。数据成果拓扑关系正确。

b）精度指标：应优于1∶2000比例尺成果精度要求。

c）变化图斑发现时间：年度更新变化图斑发现截止时间为本年度9月30日。

- 具体技术要求

时空信息数据库更新的作业流程包括变化信息获取、数据更新、增量提取、质量控制、成果入库等环节。

a）变化信息获取

采用内业资料收集、外业实地核查等方式，在省级推送变化信息的基础上，通过实地巡查等方式开展变化信息的核实和补充，形成县（市、区）级变化信息。充分利用内业资料，进行初步筛选和分析，确定重点巡查区域。组织专业技术人员开展外业实地核查，对变化信息包括位置、范围、属性等进行现场核实和补充调查，确保变化信息的准确性和完整性。

b)巡查要求

综合利用竣工测量、遥感影像等各类数据资料，针对交通运输、水系及设施、院落、建（构）筑物及设施等变化区域重点巡查。

c）更新方法

①数据转换法：利用1∶500地形图、竣工测量、海洋测绘等矢量数据成果要素，通过冲突处理、属性关联、映射转换、实体赋码等手段，开展数据更新。

②摄影测量法：利用航空影像成果，通过像片控制测量、空三加密、要素采集等流程，开展数据更新。

③实地测量法：针对现有内业资料无法满足数据更新要求的区域，采用实地测量方式开展补充采集与更新。

d）增量数据推送

完成基础地理实体更新后，利用增量数据提取工具，自动提取增量，并推送至省级和市级。省级完成基础地理实体更新后，利用增量数据提取工具，自动提取增量数据，并推送至县级和市级。

e）增量数据入库

利用增量数据入库工具，自动完成增量数据入库。对跨县域网格和省县同步更新网格，省级开展数据接边及人工入库。

（3）其他要求

a）开展外业实地核查，需提供外业人员现场外业全景照片/无人机照片以及excel格式的数据列表。照片应具备位置、方向等信息，照片采集间隔不超过30秒；excel数据应提供点位经纬度、照片地址、照片方向等信息，并提供插件能够在ArcGIS/QGIS或其他软件地图上进行展示，方便质量检查和追溯。

b）对本底库的属性、图面、拓扑关系等系统性错误进行检查评估，持续改善历史数据质量。

- 成果要求

| 内容 | 要求 |  | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空信息数据库 | 2026年县级基础地理实体更新库 |  | GDB | 1 | 光盘或硬盘 |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量包 |  |  | 1 |  |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量元数据 |  |  | 1 |  |
| 1∶500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 | GDB、SHP | 1 |  |
|  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| 1∶500 DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | DWG | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |  |
| 地名地址 数据库 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | GDB | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为度 |  |  | 1 |  |
| 文档资料 | 成果清单 |  | DOC或DOCX、pdf、纸质 | 1 | 光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  |  | 3 |  |
|  | 技术总结报告 |  |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  |  | 1 |  |

## （五）其他要求

投标人需具有较强的服务能力和完成本项目所必需的设备，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。投入本项目的人员未经采购人同意不得随意变更，如随意变更人员，采购人有权解除合同，并追究其相关责任。

三、商务需求

1.工期要求

（1）标段一、标段二、标段三工期要求

2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，经标段四（全过程质检）或省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格。

2027年6月30日前根据相关要求完成县道、城市轨道交通等要素季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。

- 付款方式：

（1）标段一、标段二、标段三付款方式

合同签订生效以及具备实施条件（技术设计书通过专家评审后）后7个工作日内，并且采购人收到中标人出具合同款30%金额的增值税普通发票后，向中标人支付合同款的30%；经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格并向采购人提交终验成果后，采购人收到中标人出具余下的合同款金额的增值税普通发票后，结清余下的合同款。

（2）标段一结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于12.3平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按中标总价结算合同款，采购人不另行支付除中标价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于12.3平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作中标单价），且最终结算金额不得超过中标总价。

③投标人提供的报价文件中须包含报价明细表，且报价明细表内容须按招标文件要求填写，不得更改。

（3）标段二结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于13.9平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按中标总价结算合同款，采购人不另行支付除中标价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于13.9平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作中标单价），且最终结算金额不得超过中标总价。

③投标人提供的报价文件中须包含报价明细表，且报价明细表内容须按招标文件要求填写，不得更改。

（4）标段三结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于8.8平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按中标总价结算合同款，采购人不另行支付除中标价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于8.8平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作中标单价），且最终结算金额不得超过中标总价。

③投标人提供的报价文件中须包含报价明细表，且报价明细表内容须按招标文件要求填写，不得更改。

第四章  评标

一、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标文件存在虚假材料的；

（七）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（八）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（九）商务条款不响应的；

（十）投标文件有效期不足的；

（十一）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十二）其他不符合法律法规相关规定的。

（十三）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（十四）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价>平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价>×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、政府采购政策落实

（一）政府采购政策及优惠：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

6.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库[2025]30号)的规定，从2026年1月1日开始实施政府采购本国产品标准及相关政策。

（二）价格扣除相关要求：

1.对于非联合体投标，小型微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。对于联合体投标，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策，对于小型微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2.从2026年1月1日开始，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、评标程序

（一）资格性审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前近三个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 根据（浙财采监〔2022〕8号）文件，本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 根据（浙财采监〔2022〕8号）文件，本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（根据项目性质提供或按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况等）。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 标段一、标段二、标段三接受联合体投标。 |
| 资质 | 标段一、标段二、标段三投标人具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（测绘专业包含测绘航空摄影、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程）（依据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》自然资办发[2021]43号）。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门针对中小企业采购项目 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

- 商务技术及价格评审

本项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

- 标段一、标段二、标段三评分标准

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术实力性能 （66分） | - 根据投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容进行分析①项目背景；②已有资料；③项目需求；④相关标准和规范应用等四方面内容进行评分。 ①项目背景：理解分析精准到位、内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分，未提供的不得分。 ②已有资料：理解分析精准到位、内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分，未提供的不得分。 ③项目需求：理解分析精准到位、内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分，未提供的不得分。 ④相关标准和规范应用：理解分析精准到位、内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分，未提供的不得分。 本项最高得8分。 | 8 |
|  | 2、根据投标人结合项目实际提出的①1:500DLG更新方案；②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新方案；③地名地址POI采集更新方案的理解分析是否到位、技术方案是否科学、合理进行打分。 ①1:500DLG更新方案：理解分析思路明确、针对性强、方法科学合理、内容完整全面的得3.0-2.1分；思路较明确、针对性较强、方法基本科学合理、内容详尽的得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 ②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新方案：理解分析思路明确、针对性强、方法科学合理、内容完整全面的得3.0-2.1分；思路较明确、针对性较强、方法基本科学合理、内容详尽的得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 ③地名地址POI采集更新方案:理解分析思路明确、针对性强、方法科学合理、内容完整全面的得2.0-1.1分；思路较明确、针对性较强、方法基本科学合理、内容详尽的得1.0-0.6分；内容简单的得0.5-0.1分；未提供的不得分。 本项最高得8分。 | 8 |
|  | 3、根据投标人结合项目实际针对①1:500DLG更新方案；②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新方案；③地名地址POI采集更新方案等方面提供的项目实施优势等进行评分。 ①1:500DLG更新方案：投标人提供的项目实施优势明显、优势内容阐述详细的得3.0-2.1分；优势较明显、阐述内容简单的得2.0-1.1分；优势不突出、阐述内容简略的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 ②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新方案：投标人提供的项目实施优势明显、优势内容阐述详细的得3.0-2.1分；优势较明显、阐述内容简单的得2.0-1.1分；优势不突出、阐述内容简略的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 ③地名地址POI采集更新方案：投标人提供的项目实施优势明显、优势内容阐述详细的得2.0-1.1分；优势较明显、阐述内容简单的得1.0-0.6分；优势不突出、阐述内容简略的得0.5-0.1分；未提供的不得分。 本项最高得8分。 | 8 |
|  | 4、工作措施：根据投标人针对本项目的①质量管理措施；②安全生产措施；③数据保密措施等情况进行评分。 ①质量管理措施：方案内容科学合理完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行的得3.0-2.1分；内容详尽的得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.6分；内容简略仅有提及的得0.5-0.1分；未提供的不得分。 ②安全生产措施：方案内容科学合理完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行的得3.0-2.1分；内容详尽的得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.6分；内容简略仅有提及的得0.5-0.1分；未提供的不得分。 ③数据保密措施：方案内容科学合理完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行的得3.0-2.1分；内容详尽的得2.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.6分；内容简略仅有提及的得0.5-0.1分；未提供的不得分。 本项最高得9分。 | 9 |
|  | 5、合理化建议：根据投标人对本项目的重点难点进行分析论证，并提出合理化建议对策和技术办法进行评分： 对于思路明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强、内容完整全面的得5.0-3.1分；思路较明确、针对性较强、方法基本科学合理、内容详尽的得3.0-2.1分；内容简单的得2.0-1.1分；内容简略仅有提及的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 | 5 |
|  | 6、进度保障：根据投标人对项目制定的工期进度计划及保障措施等情况进行评分。 工期进度计划及保障措施科学合理，内容完整全面，对本项目实际情况具有针对性且切实可行得5.0-3.1分；内容详尽的得3.0-2.1分；内容简单的得2.0-1.1分；内容简略仅有提及的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 | 5 |
|  | 7、软硬件设备投入：根据投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： （1）拟投入GNSS接收机，每5台得1分，最高3分。 （2）拟投入全站仪，每5台得1分，最高3分。 注：须提供发票扫描件或租赁合同等相关证明材料，不提供不得分。 | 6 |
|  | 8、根据投标人投入本项目的机构配置、职责分工：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的岗位职责合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，专业齐全，结构合理，分工细致全面，对本项目实际情况具有针对性且切实可行，内容完整全面的得5.0-3.1分；内容详尽的得3.0-2.1分；内容简单的得2.0-1.1分；内容简略仅有提及的得1.0-0.1分；未提供的不得分。 | 5 |
|  | 9、根据投标人对本项目拟投入的项目总负责人、项目技术负责人及其他负责人情况进行打分： （1）项目总负责人具有测绘地理信息类专业正高级（教授级）工程师职称得2分，其他情况不得分； （2）拟投入的项目技术负责人同时具有测绘地理信息类专业正高级（教授级）工程师职称及注册测绘师资格的得2分，其他情况不得分。 （3）拟投入的项目其他负责人同时具有测绘地理信息类专业高级工程师（副高）及以上职称且注册测绘师的，每1人得0.5分，最高得2分。 注：提供人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料。 | 6 |
|  | 10、拟投入本项目其他人员（不含项目总负责人、技术负责人和项目其他负责人）： （1）具有测绘地理信息类专业工程师（高级）的，每人得0.5分；具有测绘地理信息类专业工程师（中级）的，每人得0.25分；最高得3分。如上述人员具有注册测绘师资格的每人加0.5分，最高加1分。本项合计最高得4分。 （2）具有测绘地理信息相关保密知识培训证书的，每人得0.5分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及技术负责人和项目其他负责人，投标人须提供投标人为对应人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料和证书扫描件，不提供不得分。 | 6 |
| 企业实力及信誉 （7分） | 1、投标人具有与本项目需求符合的相关软件著作权证书，具有1项得0.5分，最高得1分。 注：须提供软件著作权证书扫描件，未提供不得分。 | 1 |
|  | 2、2023年1月1日以来投标人获得与采购需求类型相符合全国行业（含学会和协会）优秀工程奖，金奖的每项得2分、银奖的每项得1分、铜奖的每项得0.5分；省级行业（含学会和协会）优秀工程奖，金奖的每项得1.5分，银奖的每项得0.5分；市级行业（含学会和协会）优秀工程奖，金奖的每项得 0.2 分。此项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。 | 3 |
|  | 3、投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得0.6分，本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。 | 3 |
| 同类业绩（2分） | 2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)，投标人承担过与采购需求类型相符业绩，且项目通过测绘质量检验机构质检的每个得0.5分，本项最高2分。 注：提供业绩合同、测绘质量检验机构检验报告原件扫描件并加盖公章或电子章, 不提供不得分。 | 2 |
| 服务承诺（5分） | 1、应急服务响应：根据提供应急服务工作处置措施及响应时间进行综合评分。 （1）响应时间2小时及以内的，得 3分； （2）响应时间4小时及以内的，得2分； （3）响应时间6小时及以内的，得1分； （4）响应时间6小时以上的，得0.5分； 注：须提供相关证明材料，不提供不得分。 | 3 |
|  | 2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过本项目标段四（全过程质检）承担方组织的质量检验，且1:500线划图更新成果样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上；基础地理实体（1:2000数字线划图）更新成果样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上的得2分，未承诺的不得分。 | 2 |
| 报价得分 （20分） | 以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为20分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×20%×100（小数点后保留2位小数）。 | 20 |

注：①请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件至投标文件，并加盖电子印章。

2.评审要求

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①‘政府采购云平台’上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章（电子印章）或者由法定代表人或授权委托代理人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价>平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价>×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列，如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

浙江省政府采购合同主要条款指引

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

（标段一）

委托方：             （以下简称甲方）

承接方：             （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规，及经双方协商一致签订本协议。

第一条：项目内容及合同金额

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三：项目生产）（标段一）

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（黄岩） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障123平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好123平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于12.3平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖黄岩区1098平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1项 |
| 总价大写： 小写：¥ 元 |  |  |
| - 总价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。除此以外，甲方无需另行向乙方支付任何其他费用。 |  |  |

第二条：技术质量要求

乙方保证本合同中所提交标的项目成果符合下列国家、省制定的质量技术标准和规范：

（1）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

（2）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500 1:1000 1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）；

（3）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

（4）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

（5）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

（6）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（7）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（8）《1∶500 1∶1 000 1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（9）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001）；

（10）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（11）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（12）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（13）《地理信息公共平台基本规定》（GB/T 30318—2013）；

（14）《基础地理信息数据库基本规定》（GB/T 30319—2013）；

（15）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000生产技术规程 第1部分 数字线划图》（CH/T 9020.1-2013）；

（17）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（18）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（19）《浙江省自然资源厅关于下达2026年基础测绘计划的通知》（浙自然资厅函〔2026〕201号）；

（20）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（21）《浙江省时空信息数据更新实施方案》（浙自然资函〔2026〕7号）；

（22）《台州市1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定（2020版）》（以下简称《台州版技术规定》）。

如有下发最新技术标准，乙方须事先告知甲方后，按最新技术要求执行。

注：在参照以上规范进行实施时，需以现时有效的版本为准。参照和遵循的国家标准、地方标准、行业标准、政策规范等不仅限于以上文件。

如发生所供标的与合同约定不符，甲方有权选择拒收、要求重作、退货、拒付费用、扣款、解除合同等一种或多种方式维权。给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

第三条：甲方的义务

- 合同签订之日起两个工作日内向乙方提交乙方所需有关资料。

- 自接到乙方编制的项目技术设计书之日起15个工作日内完成审定工作，并提出书面审定意见。

- 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供履行本合同所必要的条件。

- 甲方应当按照合同约定及时、足额付款。

- 向乙方提供仅限于乙方内部使用的、用于执行本合同生产所必须的测绘材料。

第四条：乙方的义务

- 自收到甲方的有关材料之日起10日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成项目技术设计书的编制，并交甲方审定。

- 自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起五日内组织队伍进场作业。

- 应当接受标段四（全过程质检）单位的审查、监督、检查、质量检验，并确保测绘项目如期、保质保量完成。

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包、分包或以任何形式委托给第三方实施。经甲方同意的分包，乙方仍应对分包部分承担连带责任。违反本条约定的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第五条：项目工期

2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，经标段四（全过程质检）或省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格。

2027年6月30日前根据相关要求完成县道、城市轨道交通等要素季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。

第六条：项目成果交付

项目全部通过省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格之日起30日内，乙方应当向甲方交付以下全部最终成果资料：

| 内容 | 要求 |  | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空信息数据库 | 2026年县级基础地理实体更新库 |  | GDB | 1 | 光盘或硬盘 |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量包 |  |  | 1 |  |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量元数据 |  |  | 1 |  |
| 1∶500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 | GDB、SHP | 1 |  |
|  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| 1∶500 DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | DWG | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |  |
| 地名地址 数据库 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | GDB | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为度 |  |  | 1 |  |
| 文档资料 | 成果清单 |  | DOC或DOCX、pdf、纸质 | 1 | 光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  |  | 3 |  |
|  | 技术总结报告 |  |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  |  | 1 |  |

第七条：项目成果的所有权归属的约定

本合同标的（即项目成果）及甲方所提供的全部材料，其所有权、知识产权及使用权归属甲方。乙方不得将本合同标的或者其他甲方的资料、信息及文件以及因履行本合同而知悉、接触的信息擅自修改、复制或向第三人披露、泄露，保密期限为永久，且不因合同终止失效。乙方承诺其交付成果不侵犯第三方的知识产权或其他合法权益，若发生侵权纠纷、被第三方索赔等事件的，乙方应积极处理，并应承担甲方因此产生的全部维权费用及损失赔偿。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条：测绘项目费支付及结算日期和方式

合同签订生效以及具备实施条件（技术设计书通过专家评审后）后7个工作日内，并且甲方收到乙方出具合同款30%金额的增值税普通发票后，向乙方支付合同款的30%；经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格并向甲方提交终验成果后，甲方收到乙方出具余下的合同款金额的增值税普通发票后，结清余下的合同款。乙方未按合同约定开具发票，甲方不承担逾期付款的违约责任。

2.结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于12.3平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按合同总价结算合同款，甲方不另行支付除合同总价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于12.3平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作合同单价），且最终结算金额不得超过合同总价。

③报价明细表

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 12.3平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 1098平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

第九条：违约责任

- 合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并归还甲方已支付的全部价款。如果违约金不足以弥补甲方实际损失的，则乙方应当补足甲方的损失。

- 因甲方原因逾期支付费用的，自逾期之日起，向乙方每日偿付逾期费用的万分之一的违约金。违约金总额最高不超过逾期付款总额的20%。

- 乙方不能在规定时间提交项目成果，自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，违约金总额最高不超过合同总额的20%。因不可抗力原因造成延期的除外。

- 乙方提供的标的质量经本项目标段四（全过程质检）承担方质检不合格的，乙方应负责无偿予以重作，以达到验收要求。因标的质量不符合合同要求，乙方应对因此造成的全部损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

- 乙方因标的质量不合格进行重作的，返工周期为20个工作日，并且最迟应在2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，2027年6月30日前根据相关要求完成季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。乙方应在合同约定期限内向甲方交付经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格的全部最终成果资料；如逾期的，自逾期之日起，乙方向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，同时甲方有权选择解除合同并要求乙方退回全部甲方已支付价款；如二次质检不合格的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

- 乙方擅自将本合同的标的转包或分包给第三方的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

7.测绘任务完成后，成果经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验，虽整体质量合格，但不能达到本合同、招投标文件规定或承诺的质量要求的：

①1:500线划图更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:500线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同款的3%。

②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:2000线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同总价款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同总价款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同总价款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同总价款的3%；

第十条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人双方均提请台州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条：其他约定

1.标的物的运输、安装、质量检验、验收、税金等费用由乙方承担。

2.在项目实施和验收过程中，乙方应加强安全管理，防止安全事故的发生。期间，乙方工作人员所发生的人员伤亡或财产损失，均由乙方自行负责处理并承担全部责任，与甲方无关。

3.乙方必须严格执行从事获取、生产、加工、利用、存放、保管国家秘密范围测绘成果的有关规定，如乙方违反保密义务，须承担全部法律责任及对甲方造成的全部损失进行赔偿。合同履行期间，乙方违反保密义务的，甲方有权单方解除合同并追究乙方法律责任。

第十二条：合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及服务资金和服务内容修改或补充的，须经双方友好协商一致并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。服务资金调整的，应当符合法律法规及甲方内部规定。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等法律法规有关条文执行。

- 本合同原件一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、采购代理机构各执二份。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地 址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

浙江省政府采购合同主要条款指引

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

（标段二）

委托方：             （以下简称甲方）

承接方：             （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规，及经双方协商一致签订本协议。

第一条：项目内容及合同金额

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三：项目生产）（标段二）

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（椒江） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障139平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好139平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于13.9平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖椒江、台州湾新区共232平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1项 |
| 总价大写： 小写：¥ 元 |  |  |
| - 总价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。除此以外，甲方无需另行向乙方支付任何其他费用。 |  |  |

第二条：技术质量要求

乙方保证本合同中所提交标的项目成果符合下列国家、省制定的质量技术标准和规范：

（1）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

（2）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500 1:1000 1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）；

（3）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

（4）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

（5）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

（6）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（7）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（8）《1∶500 1∶1 000 1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（9）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001）；

（10）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（11）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（12）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（13）《地理信息公共平台基本规定》（GB/T 30318—2013）；

（14）《基础地理信息数据库基本规定》（GB/T 30319—2013）；

（15）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000生产技术规程 第1部分 数字线划图》（CH/T 9020.1-2013）；

（17）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（18）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（19）《浙江省自然资源厅关于下达2026年基础测绘计划的通知》（浙自然资厅函〔2026〕201号）；

（20）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（21）《浙江省时空信息数据更新实施方案》（浙自然资函〔2026〕7号）；

（22）《台州市1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定（2020版）》（以下简称《台州版技术规定》）。

如有下发最新技术标准，乙方须事先告知甲方后，按最新技术要求执行。

注：在参照以上规范进行实施时，需以现时有效的版本为准。参照和遵循的国家标准、地方标准、行业标准、政策规范等不仅限于以上文件。

如发生所供标的与合同约定不符，甲方有权选择拒收、要求重作、退货、拒付费用、扣款、解除合同等一种或多种方式维权。给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

第三条：甲方的义务

- 合同签订之日起两个工作日内向乙方提交乙方所需有关资料。

- 自接到乙方编制的项目技术设计书之日起15个工作日内完成审定工作，并提出书面审定意见。

- 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供履行本合同所必要的条件。

- 甲方应当按照合同约定及时、足额付款。

- 向乙方提供仅限于乙方内部使用的、用于执行本合同生产所必须的测绘材料。

第四条：乙方的义务

- 自收到甲方的有关材料之日起10日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成项目技术设计书的编制，并交甲方审定。

- 自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起五日内组织队伍进场作业。

- 应当接受标段四（全过程质检）单位的审查、监督、检查、质量检验，并确保测绘项目如期、保质保量完成。

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包、分包或以任何形式委托给第三方实施。经甲方同意的分包，乙方仍应对分包部分承担连带责任。违反本条约定的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第五条：项目工期

2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，经标段四（全过程质检）或省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格。

2027年6月30日前根据相关要求完成县道、城市轨道交通等要素季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。

第六条：项目成果交付

项目全部通过省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格之日起30日内，乙方应当向甲方交付以下全部最终成果资料：

| 内容 | 要求 |  | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空信息数据库 | 2026年县级基础地理实体更新库 |  | GDB | 1 | 光盘或硬盘 |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量包 |  |  | 1 |  |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量元数据 |  |  | 1 |  |
| 1∶500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 | GDB、SHP | 1 |  |
|  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| 1∶500 DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | DWG | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |  |
| 地名地址 数据库 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | GDB | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为度 |  |  | 1 |  |
| 文档资料 | 成果清单 |  | DOC或DOCX、pdf、纸质 | 1 | 光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  |  | 3 |  |
|  | 技术总结报告 |  |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  |  | 1 |  |

第七条：项目成果的所有权归属的约定

本合同标的（即项目成果）及甲方所提供的全部材料，其所有权、知识产权及使用权归属甲方。乙方不得将本合同标的或者其他甲方的资料、信息及文件以及因履行本合同而知悉、接触的信息擅自修改、复制或向第三人披露、泄露，保密期限为永久，且不因合同终止失效。乙方承诺其交付成果不侵犯第三方的知识产权或其他合法权益，若发生侵权纠纷、被第三方索赔等事件的，乙方应积极处理，并应承担甲方因此产生的全部维权费用及损失赔偿。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条：测绘项目费支付及结算日期和方式

合同签订生效以及具备实施条件（技术设计书通过专家评审后）后7个工作日内，并且甲方收到乙方出具合同款30%金额的增值税普通发票后，向乙方支付合同款的30%；经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格并向甲方提交终验成果后，甲方收到乙方出具余下的合同款金额的增值税普通发票后，结清余下的合同款。乙方未按合同约定开具发票，甲方不承担逾期付款的违约责任。

2.结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于13.9平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按合同总价结算合同款，甲方不另行支付除合同总价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于13.9平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作合同单价），且最终结算金额不得超过合同总价。

③报价明细表

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 13.9平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 232平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

第九条：违约责任

- 合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并归还甲方已支付的全部价款。如果违约金不足以弥补甲方实际损失的，则乙方应当补足甲方的损失。

- 因甲方原因逾期支付费用的，自逾期之日起，向乙方每日偿付逾期费用的万分之一的违约金。违约金总额最高不超过逾期付款总额的20%。

- 乙方不能在规定时间提交项目成果，自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，违约金总额最高不超过合同总额的20%。因不可抗力原因造成延期的除外。

- 乙方提供的标的质量经本项目标段四（全过程质检）承担方质检不合格的，乙方应负责无偿予以重作，以达到验收要求。因标的质量不符合合同要求，乙方应对因此造成的全部损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

- 乙方因标的质量不合格进行重作的，返工周期为20个工作日，并且最迟应在2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，2027年6月30日前根据相关要求完成季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。乙方应在合同约定期限内向甲方交付经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格的全部最终成果资料；如逾期的，自逾期之日起，乙方向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，同时甲方有权选择解除合同并要求乙方退回全部甲方已支付价款；如二次质检不合格的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

- 乙方擅自将本合同的标的转包或分包给第三方的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

7.测绘任务完成后，成果经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验，虽整体质量合格，但不能达到本合同、招投标文件规定或承诺的质量要求的：

①1:500线划图更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:500线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同款的3%。

②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:2000线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同总价款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同总价款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同总价款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同总价款的3%；

第十条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人双方均提请台州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条：其他约定

1.标的物的运输、安装、质量检验、验收、税金等费用由乙方承担。

2.在项目实施和验收过程中，乙方应加强安全管理，防止安全事故的发生。期间，乙方工作人员所发生的人员伤亡或财产损失，均由乙方自行负责处理并承担全部责任，与甲方无关。

3.乙方必须严格执行从事获取、生产、加工、利用、存放、保管国家秘密范围测绘成果的有关规定，如乙方违反保密义务，须承担全部法律责任及对甲方造成的全部损失进行赔偿。合同履行期间，乙方违反保密义务的，甲方有权单方解除合同并追究乙方法律责任。

第十二条：合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及服务资金和服务内容修改或补充的，须经双方友好协商一致并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。服务资金调整的，应当符合法律法规及甲方内部规定。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等法律法规有关条文执行。

- 本合同原件一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、采购代理机构各执二份。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地 址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

浙江省政府采购合同主要条款指引

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

（标段三）

委托方：             （以下简称甲方）

承接方：             （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规，及经双方协商一致签订本协议。

第一条：项目内容及合同金额

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（标段一、标段二、标段三：项目生产）（标段三）

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 台州市区基础测绘地理信息资源更新项目（路桥、台州湾新区） | ①通过影像对比提取变化图斑开展1∶500数字线划图数据更新，优先保障88平方千米主要城区范围内变化更新，按需做好88平方千米主要城区外重点区域变化更新，确保变化更新面积不小于8.8平方千米，包括1∶500测图、数据入库、接边融合、图幅数据生产。 ②根据《浙江省时空信息数据更新实施方案》及省厅要求，开展时空信息数据库更新，覆盖路桥、台州湾新区共270平方千米，包括地理实体（1∶2000）、地名地址POI采集更新等工作。 | 1项 |
| 总价大写： 小写：¥ 元 |  |  |
| - 总价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。除此以外，甲方无需另行向乙方支付任何其他费用。 |  |  |

第二条：技术质量要求

乙方保证本合同中所提交标的项目成果符合下列国家、省制定的质量技术标准和规范：

（1）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

（2）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500 1:1000 1∶2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）；

（3）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

（4）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

（5）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

（6）《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T18521-2001）；

（7）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）；

（8）《1∶500 1∶1 000 1∶2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）；

（9）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001）；

（10）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（11）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；

（12）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（13）《地理信息公共平台基本规定》（GB/T 30318—2013）；

（14）《基础地理信息数据库基本规定》（GB/T 30319—2013）；

（15）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500、1∶1000、1∶2000生产技术规程 第1部分 数字线划图》（CH/T 9020.1-2013）；

（17）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（18）《地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范》（CH/Z 9010-2011）；

（19）《浙江省自然资源厅关于下达2026年基础测绘计划的通知》（浙自然资厅函〔2026〕201号）；

（20）《2026年浙江省地理信息公共服务平台建设运行工作方案》（浙自然资厅函〔2026〕143号）；

（21）《浙江省时空信息数据更新实施方案》（浙自然资函〔2026〕7号）；

（22）《台州市1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据库技术规定（2020版）》（以下简称《台州版技术规定》）。

如有下发最新技术标准，乙方须事先告知甲方后，按最新技术要求执行。

注：在参照以上规范进行实施时，需以现时有效的版本为准。参照和遵循的国家标准、地方标准、行业标准、政策规范等不仅限于以上文件。

如发生所供标的与合同约定不符，甲方有权选择拒收、要求重作、退货、拒付费用、扣款、解除合同等一种或多种方式维权。给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

第三条：甲方的义务

- 合同签订之日起两个工作日内向乙方提交乙方所需有关资料。

- 自接到乙方编制的项目技术设计书之日起15个工作日内完成审定工作，并提出书面审定意见。

- 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供履行本合同所必要的条件。

- 甲方应当按照合同约定及时、足额付款。

- 向乙方提供仅限于乙方内部使用的、用于执行本合同生产所必须的测绘材料。

第四条：乙方的义务

- 自收到甲方的有关材料之日起10日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成项目技术设计书的编制，并交甲方审定。

- 自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起五日内组织队伍进场作业。

- 应当接受标段四（全过程质检）单位的审查、监督、检查、质量检验，并确保测绘项目如期、保质保量完成。

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包、分包或以任何形式委托给第三方实施。经甲方同意的分包，乙方仍应对分包部分承担连带责任。违反本条约定的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第五条：项目工期

2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，经标段四（全过程质检）或省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格。

2027年6月30日前根据相关要求完成县道、城市轨道交通等要素季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。

第六条：项目成果交付

项目全部通过省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格之日起30日内，乙方应当向甲方交付以下全部最终成果资料：

| 内容 | 要求 |  | 格式 | 数量 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空信息数据库 | 2026年县级基础地理实体更新库 |  | GDB | 1 | 光盘或硬盘 |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量包 |  |  | 1 |  |
|  | 2026年县级基础地理实体更新增量元数据 |  |  | 1 |  |
| 1∶500库体成果、元数据 | 符合台州版技术规定 | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 | GDB、SHP | 1 |  |
|  |  | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | 1 |  |
| 1∶500 DWG成果 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | DWG | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为米 |  |  |  |  |
| 地名地址 数据库 | 台州2000坐标系，坐标单位为米 |  | GDB | 1 |  |
|  | 2000国家大地坐标系，坐标单位为度 |  |  | 1 |  |
| 文档资料 | 成果清单 |  | DOC或DOCX、pdf、纸质 | 1 | 光盘或硬盘、 纸质装订成册 |
|  | 技术设计书 |  |  | 3 |  |
|  | 技术总结报告 |  |  | 3 |  |
|  | 质量检查报告 |  |  | 3 |  |
|  | 成果验收报告 |  |  | 1 |  |
|  | 其它各类资料的文档 |  |  | 1 |  |

第七条：项目成果的所有权归属的约定

本合同标的（即项目成果）及甲方所提供的全部材料，其所有权、知识产权及使用权归属甲方。乙方不得将本合同标的或者其他甲方的资料、信息及文件以及因履行本合同而知悉、接触的信息擅自修改、复制或向第三人披露、泄露，保密期限为永久，且不因合同终止失效。乙方承诺其交付成果不侵犯第三方的知识产权或其他合法权益，若发生侵权纠纷、被第三方索赔等事件的，乙方应积极处理，并应承担甲方因此产生的全部维权费用及损失赔偿。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条：测绘项目费支付及结算日期和方式

合同签订生效以及具备实施条件（技术设计书通过专家评审后）后7个工作日内，并且甲方收到乙方出具合同款30%金额的增值税普通发票后，向乙方支付合同款的30%；经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格并向甲方提交终验成果后，甲方收到乙方出具余下的合同款金额的增值税普通发票后，结清余下的合同款。乙方未按合同约定开具发票，甲方不承担逾期付款的违约责任。

2.结算方式：

① 1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积大于等于8.8平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，按合同总价结算合同款，甲方不另行支付除合同总价外的其他费用。

②1∶500数字线划图数据更新工作的实测变化更新面积小于8.8平方千米的，经本项目标段四（全过程质检）承担方复核确定后，其中1∶500数字线划图数据更新工作按实结算（1∶500数字线划图数据更新工作实际结算金额=实际工作量×1∶500数字线划图数据更新工作合同单价），且最终结算金额不得超过合同总价。

③报价明细表

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 8.8平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 270平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

第九条：违约责任

- 合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并归还甲方已支付的全部价款。如果违约金不足以弥补甲方实际损失的，则乙方应当补足甲方的损失。

- 因甲方原因逾期支付费用的，自逾期之日起，向乙方每日偿付逾期费用的万分之一的违约金。违约金总额最高不超过逾期付款总额的20%。

- 乙方不能在规定时间提交项目成果，自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，违约金总额最高不超过合同总额的20%。因不可抗力原因造成延期的除外。

- 乙方提供的标的质量经本项目标段四（全过程质检）承担方质检不合格的，乙方应负责无偿予以重作，以达到验收要求。因标的质量不符合合同要求，乙方应对因此造成的全部损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

- 乙方因标的质量不合格进行重作的，返工周期为20个工作日，并且最迟应在2026年10月31日前完成台州市区1∶500数字线划图数据更新、时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新、实地变化范围内地名地址POI采集更新，2027年6月30日前根据相关要求完成季度更新（2026年第三季度、第四季度、2027年第一季度、第二季度）。乙方应在合同约定期限内向甲方交付经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验合格的全部最终成果资料；如逾期的，自逾期之日起，乙方向甲方每日支付合同总价款万分之三的违约金，同时甲方有权选择解除合同并要求乙方退回全部甲方已支付价款；如二次质检不合格的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

- 乙方擅自将本合同的标的转包或分包给第三方的，甲方有权选择解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部甲方已支付价款。

7.测绘任务完成后，成果经省级及以上测绘质量监督检验机构质量检验，虽整体质量合格，但不能达到本合同、招投标文件规定或承诺的质量要求的：

①1:500线划图更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:500线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同款的3%。

②基础地理实体（1:2000数字线划图）更新成果未达到本合同、招投标文件规定或承诺，按照“样本里单位成果质量得分最低分”和“样本质量得分最低分”两部分叠加，扣减相应的合同额。1:2000线划图更新成果样本里单位成果质量得分最低分 “大于等于70分小于75分”，扣减合同总价款的2%；样本里单位成果质量得分最低分“大于等于60分小于70分”，扣减合同总价款的3%。样本质量得分最低分“大于等于75分小于80分”，扣减合同总价款的2%；样本质量得分最低分“大于等于60分小于75分”，扣减合同总价款的3%。

第十条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人双方均提请台州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条：其他约定

1.标的物的运输、安装、质量检验、验收、税金等费用由乙方承担。

2.在项目实施和验收过程中，乙方应加强安全管理，防止安全事故的发生。期间，乙方工作人员所发生的人员伤亡或财产损失，均由乙方自行负责处理并承担全部责任，与甲方无关。

3.乙方必须严格执行从事获取、生产、加工、利用、存放、保管国家秘密范围测绘成果的有关规定，如乙方违反保密义务，须承担全部法律责任及对甲方造成的全部损失进行赔偿。合同履行期间，乙方违反保密义务的，甲方有权单方解除合同并追究乙方法律责任。

第十二条：合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及服务资金和服务内容修改或补充的，须经双方友好协商一致并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。服务资金调整的，应当符合法律法规及甲方内部规定。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等法律法规有关条文执行。

- 本合同原件一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、采购代理机构各执二份。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地 址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 联系人： 地址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

附件1

台州市自然资源和规划信息中心

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目

（标段一、标段二、标段三：项目生产）

项目编号：331000262050070000004-TZTX-2026-GK033

(标段  )

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录(标段  )

1、投标声明书（附件2）

2、授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交）（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

7、联合协议（联合体投标须有）（附件4）

# 注：根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）中“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。”本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。

附件2

投标声明书(标段  )

台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

5、我公司如中标，保证在中标公示后五个工作日内缴纳招标服务费。

| 中标服务费发票类型 | （ ）增值税普通发票 （ ）增值税专用发票 |
| --- | --- |
| 开票信息 （普通发票只需要提供纳税识别号，专用发票需要财务确认过的开票信息） | 纳税人名称： 纳税识别号： （税务部门备案的）地址： （税务部门备案的）电话： 开户行： 银行账号： |

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子印章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书(标段  )

台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（电子印章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘贴处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘贴处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托书

（适用于联合体投标）

台州天兴工程管理咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理          采购项目（项目编号：           ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件4

# 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议，须按照本版本填写，不得修改相关内容）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加                   采购项目（项目编号：           ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：            ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

台州市自然资源和规划信息中心

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目

（标段一、标段二、标段三：项目生产）

项目编号：331000262050070000004-TZTX-2026-GK033

(标段  )

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录(标段  )

- 技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、总体设计（技术、服务）方案；

4、质量保证方案；

5、项目实施方案；

6、技术需求响应表（附件6）；

7、项目实施人员一览表（附件7）；

8、项目负责人/技术负责人资格情况表（附件8）；

9、实施服务与保障的能力及方案（附件9）；

10、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第二部分  商务及其他部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）；

3、商务需求响应表（附件12）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）；

附件5

投标人基本情况表(标段  )

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑 面积 |  |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：：

附件6

技术需求响应表(标段  )

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第三章“招标需求”内具体技术需求填制，投标人应根据投标设备（服务要求）的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品（服务）的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评标委员会将视偏离程度给予扣分。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件7

项目实施人员一览表(标段  )

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前近三个月任意一个月的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件8

项目负责人/技术负责人资格情况表(标段  )

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件9

服务实施情况表（视情制作）(标段  )

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表(标段  )

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表(标段  )

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人电子印章）；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件12

商务需求响应表(标段  )

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件13

台州市自然资源和规划信息中心

台州市区基础测绘地理信息资源更新项目

（标段一、标段二、标段三：项目生产）

项目编号：331000262050070000004-TZTX-2026-GK033 (标段  )

报

价

文

件

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录 (标段  )

1、开标一览表（附件14）；

2、报价明细表（附件15）；

3、中小企业声明函（附件16）

4、关于符合本国产品标准的声明函等（如有）（附件17）

5、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件14

开标一览表 (标段  )

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包括测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费、第三方质检费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件15

报价明细表 (标段一)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 12.3平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 1098平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.《报价明细表》内容须按上述表格填写，不得更改。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

报价明细表 (标段二)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 13.9平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 232平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.《报价明细表》内容须按上述表格填写，不得更改。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

报价明细表 (标段三)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1∶500数字线划图数据更新 | 8.8平方千米 |  |  |  |
| 2 | 时空信息数据库（1∶2000比例尺数字线划图）更新 | 270平方千米 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.《报价明细表》内容须按上述表格填写，不得更改。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件16

中小企业声明函(标段  )

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

信息查询网址为：

要求：

- 如响应产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

- 如成交人声明为小微企业，本声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（盖章）：

日期：××年××月××日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(标段  )

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日         期  ：

附件17

关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025）34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

______________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

# 附件18

# 其余事项：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 2.6%起 | 王霖 | 13857654562 |
| 中国农业银行 | 2.5%起 | 吴灏 | 15268898874 |
| 中国建设银行 | 3.0%起 | 丁君因 | 13606679819 |
| 中国银行 | 3.0%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 交通银行台州分行 | 3.0%起 | 彭舟丹 | 18858683371 |
| 中信银行台州分行 | 3.2%起 | 金辉 | 13750690231 |
| 泰隆银行开发区支行 | 3.259%起 | 管晓晓 | 13958665211 |

# 协商供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

# 协商供应商如有合同履约或预付款保函需要，可联系以下保险公司。

# 合同履约保函联系方式：

| 保险公司 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818，13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费500元 | 徐小明 | 88552788，13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王春宇 | 13676675331 |

# 预付款保函联系方式

| 保险公司 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |