竞争性磋商文件

	项目编号：
	NBZS-202604047C

	项目名称：
	象山港维权执法基地码头保养疏浚工程

	采 购 人：
	宁波市海洋与渔业执法队

	代理机构：
	宁波中穗招标有限公司

	编制日期：
	2026年5月


目    录


1

第一章 竞争性磋商公告

5

第二章 磋商须知

第三章 采购需求
16

第四章 评标办法
19

第五章 合同主要条款
28

第六章 响应文件格式内容
36



第一章 竞争性磋商公告

	项目概况：

象山港维权执法基地码头保养疏浚工程项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年6月8日14：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：NBZS-202604047C

项目名称：象山港维权执法基地码头保养疏浚工程
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2075780.00
最高限价（元）：2075780.00

采购需求：

标项名称：象山港维权执法基地码头保养疏浚工程
数量：1

预算金额（元）：2075780.00
单位：项
简要规格描述：象山港维权执法基地码头保养疏浚工程，具体内容详见磋商文件、工程量清单及本项目施工图纸范围内的施工及保修服务。

合同履约期限：合同签订后60日历天完工并交付使用。
本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的港口与航道工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年5月26日至2026年6月3日止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取磋商文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取磋商文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取磋商文件的，其报价均视为无效，并不得对磋商文件提起质疑投诉。

采购文件售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月8日14：00（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、响应文件开启

开启时间：2026年6月8日14：00（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn），响应文件开启时间后半小时内供应商可以登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：2.1参加磋商的供应商应于磋商前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。2.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。2.3本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商活动，须自行承担磋商过程中的一切费用。2.4磋商前准备：各供应商应在递交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法参加或参加失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）2.5各供应商根据本磋商文件的要约邀请，进行报价响应并自觉遵守各项报价承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商响应。2.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商响应。2.8落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市海洋与渔业执法队

地址：宁波市海曙区文化路14号
项目联系人（询问）：丁老师
项目联系方式（询问）：18868814240
质疑联系人：李老师
质疑联系方式：15267853705
2.采购代理机构信息

名称：宁波中穗招标有限公司

地址：宁波市翠柏路89号公共培训平台大楼A座10楼

项目联系人（询问）：夏佳妍、王金珍、李梦

项目联系方式（询问）：0574-87457383、87400701

质疑联系人：俞力甩

质疑联系方式：0574-87152663

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-89388399

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章 磋商须知
供应商须知前附表（一）

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与其余部分有矛盾的，应以此为准。　

	序号
	内    容

	1
	项目名称：象山港维权执法基地码头保养疏浚工程

	2
	采购人：宁波市海洋与渔业执法队
联系人：丁老师
联系方式：18868814240
采购代理人：宁波中穗招标有限公司

地址：宁波市翠柏路89号公共培训平台大楼A座10楼

联系人：夏佳妍、王金珍、李梦
电话：0574-87457383、87400701

	3
	供应商资格要求：详见第一章 竞争性磋商公告

	★4
	合同履约期限：合同签订后60日历天完工并交付使用。
质保期：自工程竣工验收合格之日起1年，在质保期内，非采购单位人为因素造成的维修和保养所发生的一切费用均由成交供应商承担。

质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。

安全要求：合格，项目实施期间所有安全事故均由成交供应商负责。
项目实施地点：象山县黄避岙乡鲁家岙村陈岙。

	5
	磋商保证金：无需递交；

	6
	响应文件的组成：

★1、上传至政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。

2、可提供以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

注：电子备份响应文件不作强制性要求，是否提交由供应商自行决定。

供应商可以准备U盘存储的电子备份响应文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份响应文件，以用于异常情况处理。

如提供备份响应文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前当日，将以U盘存储的电子备份响应文件密封，递交至宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座10楼1007室，逾期送达或未密封将予以拒收。

供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份响应文件。

各供应商在规定时间前将备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以采购代理实际收到备份响应文件的时间为准。

拟在开标前一个工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座10楼1007室；

收件人：夏佳妍   联系方式：18368485249

	7
	投标货币：下浮率

	8
	投标有效期：送交响应文件截止期后90天

本次招标 不接受 联合体投标

	9
	磋商响应文件提交截止时间（同磋商上交）：详见第一章 竞争性磋商公告

	10
	评审办法：具体详见第四章 评标办法

	11
	竞争性磋商程序：

1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。

2.同时开启供应商的资格文件、商务技术文件、报价文件，先对供应商进行资格审查，再对合格供应商的商务技术文件、报价文件进行评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。

4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告知，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

★5.所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。
6.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。

7.采购人确定成交供应商。

8.采购人与成交供应商签订合同。

	12
	磋商小组将按规定组成。

	13
	履约保证金：无

	★14
	付款方式：

（1）合同生效且具备实施条件后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，向成交供应商支付合同总价款的40%作为预付款；

（2）成交供应商取得废弃物海洋倾倒许可证和水上水下作业和活动许可证（水上水下施工(活动)许可证）进场施工后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款30%的进度款；

（3）项目全部竣工验收合格并由采购人和采购人委托的第三方评估机构共同出具结算报告后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余款项，最终结算金额不超过预算金额。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

	15
	合同协议书的签署：自成交通知书发出之日起30天内

	16
	标前会议及现场踏勘： 不组织 ；

1.采购人不组织现场踏勘，供应商认为需要进入现场踏勘的，请供应商提前自行踏勘，并在报价中综合考虑，费用由供应商自理。

2.在现场踏勘过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造

成，采购人均不负责。

	17
	报价要求：

1.本工程投标报价采用统一固定下浮率形式报价（以最高限价招标控制价为基准计算）。

2.本工程招标控制价为 2075780.00元（含税价），投标报价超过招标控制价的作否决投标处理。

3.本项目采用综合单价合同，在服务期限内保持固定不变，工程量按实结算，最终结算金额不超过预算金额。
4.响应报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、前期的开办费、现行建筑工程预算定额中明确的措施项目费、政策性文件规定的所有费用及采购代理服务费等所有费用。

5.合同实施期间，承包人有义务执行新版施工规范、施工标准、施工规程，由此导致施工方案、施工工艺、施工措施等改变，承包人不得因此提出调整费用的要求。供应商在报价时应自行考虑物价上涨因素及政策性调价等一切因素，在合同实施期间不得因价格变化因素而调整合同价格。

6.供应商可自行前往工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

★7.响应报价出现下列情形的，响应无效：

响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的；
报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；
《初次报价表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	18
	1.代理费用由成交供应商支付，收费标准参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和发改价格〔2011〕534号文件规定的收费标准，按照预算金额*相应的费率，计算本项目代理服务费（不足5000按5000元收取），由成交供应商在本公司发出确定中标（成交）通知书5个工作日内一次性向本代理公司支付代理服务费。
2.代理费收款账户信息：

账户名称：宁波中穗招标有限公司

开户银行：中信银行宁波中山路支行

银行账号：8114701012100531481

3.开票及相关问题联系人：俞老师

联系电话：0574-87152663


注：供应商必须认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。
（一）综合说明
1、总则

1.1本次采购工作是按照相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交响应文件及所有参与磋商过程中的全部费用。

2、合格供应商

参加本次磋商并符合竞争性磋商公告的“二、申请人的资格要求”。

3、定义

3.1“采购人”系指宁波市海洋与渔业执法队，也称“甲方”、“买方”。

3.2“采购代理人”系指宁波中穗招标有限公司，也称“采购代理”。

3.3“供应商、承包方、施工单位”系指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的货物及服务的独立法人，也称“乙方”、“卖方”。
3.4“服务”系指须承担本项目全过程招标代理以及相关所有其他类似的义务。

3.5 除本竞争性磋商文件已有特别说明之外，“天”、“日”均指日历日，“月”指日历月。

“书面形式”系指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3.6本竞争性磋商文件内，凡标注“★”号的条款或指标（如有）为关键条款或指标，供应商应给出明确和详尽的响应且不应有负偏离。否则，其响应文件将被否决。

“负偏离”指任何低于采购要求的情形或参数。

4、磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5、联合体参加磋商

本项目不接受联合体方式参加磋商。

6、转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目未经采购人同意，不可分包。

7、特别说明

7.1供应商购买竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件中涉及的采购人相关信息内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃密、泄密事件给采购人造成不便和任何损失的，则供应商应承担相应的法律责任。

7.2供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

7.3供应商必须对其竞争性磋商文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格，并按相关规定处罚。若在签订合同时，发现成交单位有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（二）竞争性磋商文件说明
8、竞争性磋商文件内容

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 采购需求
第四章 评标办法
第五章 合同主要条款

第六章 响应文件格式内容

补充（答疑）文件（如有）

9、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理人或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的编制
10、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。所有文件资料必须是针对本次磋商采购。

11、响应文件

11.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被否决。

11.2响应文件的组成（由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，部分格式详见“第六章 响应文件格式内容”，无格式的自拟）
11.2.1资格文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）资格条件自查表；

（2）供应商资格声明函；
（3）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函；

（4）营业执照；
（5）供应商的特定条件的证明文件；
（6）中小企业声明函；
（7）磋商文件要求或供应商认为有必要说明的其他资料。

11.2.2商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）符合性自查表；

（2）供应商响应表；

（3）投标承诺函；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
（5）商务响应表；
（6）技术条款响应一览表；

（7）供应商基本情况说明；

（8）主要设备、材料品牌选用表（如有）；

（9）针对本项目《第三章 采购需求》和“第四章 评标办法”中的条款拟定完整方案，格式自拟；
（10）磋商文件要求或供应商认为有必要说明或提供的其他材料；
11.2.3报价文件

（1）磋商响应函；

（2）初次报价表；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注1：竞争性磋商文件中已提供了格式的内容，供应商应按已提供的格式填写，表格可以按格式扩展。对竞争性磋商文件中未提供相关格式的内容，供应商可自行设计格式。

注2：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等资料扫描件，须在扫描件上加盖供应商单位公章，原件不要求递交。

12、投标报价
12.1各供应商应仔细阅读理解竞争性磋商文件，了解拟投标项目的全部工作内容及招标范围，现场条件、工作时段，并充分考虑到竞争性磋商文件中包括工程工期要求、付款方式、合同价款方式及调整范围、其他主要合同条款等在内的各项相关条款，按照竞争性磋商文件相关要求，结合企业自身实力，自主优惠报价。

12.2供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、工作时段等可能影响投标报价的其他要素。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延误申请将不被批准。采购人对供应商在投标时自主做出的推论、解释和结论概不负责。

12.3本工程采用综合单价合同，结算按实调整；磋商报价应包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、前期的开办费、现行建筑工程预算定额中明确的措施项目费、政策性文件规定的所有费用及采购代理服务费等所有费用。

12.4供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等），磋商报价应以采购人提供的工程量清单为基础，结合施工图纸进行报价，磋商采购文件（或补充说明）或工程量清单编制说明中出现对施工图修改调整时，以磋商采购文件（或补充说明）或工程量清单编制说明的修改调整为准；若工程量清单中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、做法、用材等出现矛盾时，以采购人提供的工程量清单为准，结算时按实际工程量调整。

12.5施工单位须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由施工单位负责，同采购人无涉。工程一切险和第三方责任险由双方协商确定支付，投标报价中不含上述费用。

12.6装修范围内不装修部位做好成品保护，完工后须恢复原样；拆除物垃圾外运及处置一次性包干，结算时不作调整；工程完工移交时，应做好卫生清理，达到采购人的要求。

12.7采购人在竞争性磋商文件中所列的设备品牌、参数、型号规格及生产地是采购人认为最适合本采购项目的，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择技术性能指标不低于采购人要求选用的其他品牌、参数或型号规格以及生产地的设备（材料）进行报价。（如有）

13、磋商保证金：无需缴纳

14、响应文件的签署和份数

14.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

14.2供应商★①供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

②供应商可提供以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。可通过快递邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市翠柏路89号公共培训平台大楼A座1007室，联系方式：夏佳妍，18368485249。
③电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

④电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

⑤逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

14.3响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以U盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件以电子备份响应文件作为评标依据。电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

14.4（如有）响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★14.5响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

14.6响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.7供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于响应文件有效组成资料的不作为评审依据。

（四）响应文件的递交

15、响应文件的包装、递交、修改和撤回

电子响应文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

16、响应文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（五）磋商

17、电子招投标开标及评审程序

17.1供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为开标时间起30分钟内；如供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。

17.2同时开启供应商的资格文件、商务技术文件、报价文件，先对供应商进行资格审查，再对合格供应商的商务技术文件、报价文件进行评审。

17.3竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。

17.4未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告知，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

17.5参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价（第二次报价），提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

17.6磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。

17.7采购人确定成交供应商。

17.8采购人与成交供应商签订合同。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（六）授予合同
18、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

19、成交结果通知书

成交结果经采购人确认后将按规定在公告媒介上发布成交结果公告，并在规定时间内发出成交结果通知书。

20、签订合同

20.1 成交供应商须在成交结果通知书规定的时间内与采购人签订采购合同。 

20.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的磋商纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

20.3 拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，记入诚信记录，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

21、其他商务要求详见“合同主要条款”。

22、招标代理费：具体收费标准供应商须知前附表（一）
23、其他说明

1.本项目专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号（附件2）。

4.中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需提供相应的法律责任。
第三章 采购需求

一、工程概况

按照码头设计标准和实际使用要求，根据测量结果，拟疏浚范围为长度 200米，宽度60米，矩形面积12000平方米，疏浚方量近18000立方米；浮码头前沿挖深深度为国家85高程基面下6.0米，码头内侧挖深深度为国家85高程基面下4.0米，超宽度3.0米，边坡1:6。码头维护保养内容包括长200米宽20米固定码头1座,长98.5米宽8米引桥,长50米宽10米浮码头2座，长32米宽9米浮码头1座，长710米宽8米栈桥,长304米宽8米海堤,及其附属设施设备（具体内容见工程量清单）。

注：采购人不承担本工程实施所涉及的浮码头及其附件的拆装费用。

二、预算编制原则及办法

（一）工程量：详见附件工程量清单；

（二）码头保养按市场价计入，码头疏浚中柴油按2025年6月刊《宁波建设工程造价信息》（综合版）市区计入。

（三）取费标准如下：

1.码头疏浚的安全文明施工费按4.55%计取，企业管理费按15%计取，利润费率按7%；规费按船员人工费40%计取；

2.税金按9%计取。

（五）其他说明：

1.码头疏浚的施工船舶按8m³挖泥船1艘，1000m³自航泥驳船1艘考虑；

2.码头疏浚的工程量根据建设单位提供的方量计入；

3.疏浚单趟按108.41km计入，折合约58.6海里，疏浚海洋倾倒费按0.3元/立方米计。

三、施工要求
1、技术参数及标准：依据施工图纸和工程量清单要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。
2、挖泥船施工应符合《疏浚与吹填工程施工技术》等相关法律法规规定的技术要求。

3、施工前应按规定到海事、海洋等部门办理相关施工和倾倒许可手续。

4、施工前应调查清楚施工区域及相邻水上水下构筑物情况，保证疏浚施工安全。

5、施工过程中必须组织专门队伍管理船舶通航，确保施工期间的航道畅通。

6、施工过程中必须确保将疏浚淤泥运至海洋部门批复的合法倾倒区进行倾倒。

7、施工单位须文明施工，城镇段严禁夜间施工，白天施工也应避免发出大量噪音。

8、施工单位须取得废弃物海洋倾倒许可证和水上水下作业和活动许可证（水上水下施工(活动)许可证）后3天内进场开工。

四、招标范围
完成本项目工程量清单、施工图纸以及采购人要求范围内的所有工作并达到合格标准；图纸及工程量清单详见附件。

五、人员、设备、安全要求

（一）人员要求：

1、供应商应根据本项目实际工作需要自行组建人员，其中固定项目负责人1名，项目负责人须具有水运工程项目经理资质或者港口与航道工程一级注册建造师资质，同时须具有有效的安全生产考核B证；项目技术负责人须具有港口与航道工程相关专业的工程师及以上技术职称。

2、实际投入的工作人员应与响应文件中响应的内容一致且符合采购文件的最低标准，为保证项目的稳定性，合同履行前后如需更换工作人员的，经采购人同意后方可进行更换且必须为同一档次人员，以确保服务质量不因人员变动而受影响，未按响应文件中响应的内容投入的或未经采购人同意擅自更换工作人员的做违约处理。供应商应做好项目人员的相关作业规范的培训工作，确保码头保养和疏浚工作科学、有效、安全地实施。

（二）工器具设备要求：

供应商可根据实际需求自行配置设备，工器具设备、配件、消耗品的配备满足服务要求，费用已全部包含在预算金额中。供应商至少需要自备（指自有或者租赁）抓斗式挖泥船和泥驳船，投标文件需提供拟投入本项目的抓斗式挖泥船和泥驳船为自有或租赁的相关证明，并提供与实际相符使用设备的照片或彩页，以及有效的船舶国籍证书和船舶检验证书，以上内容提供扫描件并加盖供应商公章。

（三）安全要求：

供应商按照相关规定落实安全防护措施，自行负责安全管理，定期对工作人员进行安全教育和安全培训，对工作人员的安全负责。由于供应商原因在本项目实施过程中造成人员伤亡、财产损失以及供应商工作人员发生的各种事故（包括治安、交通、劳资纠纷等事件），所造成的一切后果及损失均由供应商承担全部责任并负责赔偿，与采购人无关，如采购人因此而遭受损失的，供应商应赔偿该损失。

在合同履行期间必须保证供应商（含所有参与本项目的人员）、项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由供应商承担，由此给采购人造成损失的，由供应商予以赔偿。
六、商务要求

	★工期及地点
	工期：合同签订后60日历天完工并交付使用。
地点：象山县黄避岙乡鲁家岙村陈岙。

	★工程质量要求
	工程质量要求达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。

	★质保期
	自工程竣工验收合格之日起1年，在质保期内，非采购单位人为因素造成的维修和保养所发生的一切费用均由成交供应商承担。

质保期从采购人批准的竣工验收通过之日起计算。在合同质保期间，对成交供应商责任的工程质量问题，应在接到采购人维修通知时起24小时内完成修理，且成交供应商应负责无偿修补。如质保期发生质量缺陷，成交供应商如未及时维修，由此给采购人造成的损失须予以赔偿。

	★结算和付款方式
	（1）合同生效且具备实施条件后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，向成交供应商支付合同总价款的40%作为预付款；

（2）成交供应商取得废弃物海洋倾倒许可证和水上水下作业和活动许可证（水上水下施工(活动)许可证）进场施工后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款30%的进度款；

（3）项目全部竣工验收合格并由采购人和采购人委托的第三方评估机构共同出具结算报告后，采购人在收到成交供应商开具的等额发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余款项，最终结算金额不超过预算金额。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

	项目实施要求
	具备开工施工条件，提交本次工程的施工图、施工组织设计、施工组织机构、施工方案、保证工程质量和安全的具体措施、办理相关施工许可证。

	验收条件和标准
	（1）成交供应商在项目完工后，对工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合合同要求，有完整的项目管理资料、维修项目单、增（减）项目联系单（须采购人代表和成交供应商共同签字）、完工报告（格式以采购人要求为准）、结算单，能够满足采购人使用需求的施工内容，提交竣工报告及验收申请，并同时需提供对应施工项目维保前后的照片记录和完整的项目管理资料，采购人在收到竣工报告和验收申请后组织人员验收，由采购人和采购人委托的第三方评估机构共同出具结算报告，经采购人、成交供应商双方审核确认后，完成验收。

（2）疏浚完成后由第三方进行测量并由采购人验收，如疏浚质量未达到规范要求，成交供应商须在10日内完成补挖，补挖后的测量费用由成交供应商承担。补挖后仍未达到规范要求的，按成交供应商违约处理。

	其他商务条款
	详见第五章《工程施工合同》


第四章 评标办法

一、本次竞争性磋商遵循的基本原则

1、本次磋商将对根据本竞争性磋商文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

2、参与磋商各方对涉及本项目中的任何信息，不得透露给第三方。

3、磋商由磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

4、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件被否决，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理人说明情况。

二、磋商程序

1、供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为开标时间起30分钟内；如供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。

2、同时开启供应商的资格文件、商务技术文件、报价文件，先对供应商进行资格审查，再对合格供应商的商务技术文件、报价文件进行评审。

3、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。

4、未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告知，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

5、参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价（第二次报价），提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。由磋商小组采用综合评分法对有效供应商提交的响应文件进行评分。（具体评分标准详见“五、评审总则”）

6、磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。

7、采购人确定成交供应商。

8、采购人与成交供应商签订合同。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

三、磋商澄清

1、磋商小组在对供应商的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对供应商中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出供应商的范围或者改变供应商的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如磋商小组对供应商有疑问，由磋商小组组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间之前，予以回复。此回复将作为供应商内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，由评审组长将问题汇总后在线上向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题在线上作出回答，该澄清应当加盖供应商公章。线上澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清或提交最终报价的，将被视作自动放弃；初次报价视为最终报价。

四、评审过程中响应文件否决的情形

1、评审过程中，如有下列情形之一的，响应文件将被否决：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或法定代表人的授权代表参加磋商而未提供法定代表人授权委托书，磋商响应承诺函未按要求签字或盖章的；

（3）供应商报价超过最高限价的；

（4）响应文件对竞争性磋商文件的实质性内容响应不齐全、带★号条款未做实质性响应或者其响应情况偏离采购人可接受的范围的，或者附有采购人无法接受的附加条件和内容的，或者存在其他对项目实施无保障的情形的；

（5）未按照竞争性磋商文件规定进行报价的；

（6）采购人提供清单的暂定价、暂估价、暂列金额及其他不可竞争费，供应商在报价时不能变动，否则作无效标处理；

（7）响应文件中含有虚假材料的；

（8）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（9）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

（10）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致的；

（11）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（12）仅提交备份响应文件的；

（13）响应文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

（14）供应商违背诚实信用原则的；

（15）不同供应商响应文件中出现相同联系人、联系方式、响应文件属性中作者相同等围标串标行为的；

（16）不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的；
（17）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①最终报价低于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值50%的，即最终报价<全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×50%； 

②最终报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终报价50%的，即最终报价<通过符合性审查的次低报价供应商最终报价×50%； 

③最终报价低于采购项目最高限价45%的，即最终报价<采购项目最高限价×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最终报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

（18）其他法律、法规及本竞争性磋商文件明确规定的其他否决响应文件的情形。

2、被拒绝的响应文件为无效。

五、评审总则

本次评审由磋商小组采用综合评分法对有效供应商提交的响应文件进行评分。总分为 100 分，其中报价分 30 分、商务技术分 70 分两部分。递交了有效响应文件的合格磋商供应商的评审综合得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
商务技术评审：由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的商务技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对主观分明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），评审小组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

供应商综合得分为商务技术评审和报价评审两部分评分的总和（即：综合得分=商务技术评审得分+报价评审得分）。

评委打分表

	供应商

分值
	分值（分）
	主观/客观

	商务技术分70分
	1
	根据供应商针对本项目制定的码头保养、疏浚现场平面布置方案（包括但不限于方案详实情况，码头保养、疏浚现场临时设施布置情况，码头保养、疏浚的设备、原材料堆放情况，安全警示情况等）进行评议：

1）码头保养、疏浚现场平面布置方案内容完整详实，保养、疏浚现场临时设施布置规范齐全，设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，码头保养、疏浚现场安全通道、消防设施配备充足，能保证项目顺利实施的得6分；

2）码头保养、疏浚现场平面布置方案内容基本完整，但现场临时设施布置随意，设备、原材料堆放混乱，有摆放安全警示但不够醒目，能基本保证项目顺利实施的得4分；

3）码头保养、疏浚现场平面布置方案内容简单，现场临时设施布置缺失，设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，不利于项目实施的得2分；

4）未提供相关内容不得分。
	6
	主观

	
	2
	根据供应商提供的码头疏浚施工方案进行评议：
1）码头疏浚施工方案详实、措施有力，描述清晰，符合项目实际情况，总体工作思路清晰、工序安排得当，能保障施工顺利进行的得8分；

2）码头疏浚施工方案内容基本详实，措施较有力，描述基本清晰，符合项目实际情况，工序安排较得当、可执行力较强的得6分；

3）码头疏浚施工方案简单笼统、存在缺陷，描述模糊，工序安排欠妥甚至可能影响项目履约的得3分；

4）未提供相关内容不得分。
	8
	主观

	
	3
	根据供应商提供的象山港维权执法基地码头保养方案进行评议：

1）象山港维权执法基地码头保养方案内容完整齐全，目标清晰，方案内容涵盖了项目的关键方面，实施思路清晰，措施贴合项目实际，对码头保养工作起到推动性作用的得8分；

2）码头保养方案内容完整无缺漏，各项实施措施基本满足工作需求，实施思路较清晰，能基本实现码头保养任务目标的得6分；

3）码头保养方案内容片面，实施措施无法应用于项目实际，难以保证项目顺利实施的得3分；

4）未提供相关内容不得分。
	8
	主观

	
	4
	根据供应商针对象山港维权执法基地码头保养疏浚工程制定的施工质量保证措施（包括但不限于施工前期准备、施工过程控制、施工后期监测等）进行评议：

1）供应商提供的施工质量保障措施能及时发现可能造成质量问题的隐患，各环节具备严格的质量责任制，明确每个环节的质量标准和责任人，内容详实、齐全，能合理调配资源并与项目实际实施过程紧密结合的得7分；

2）施工质量保障措施思路基本清晰，具有较为完善的质量管理体系和质量控制方法，质量目标实现思路较清晰，配备的技术力量不能完全确保项目质量结果的得5分；

3）保障措施内容空泛，措施阐述含糊不清，提供的措施对项目无实质性作用的得3分；

4）未提供相关内容不得分。
	7
	主观

	
	5
	根据供应商针对本项目制定的施工进度保障方案（包括但不限于船只、设备、设施进场计划、进度计划、工期保证措施等）进行评议：

1）进场计划清晰，施工进度保障方案各时间节点和工作量明确，任务划分得当，关键时间节点把握精准，进度保证措施内容充实,使各工种间的工序能交叉进行,能稳步推进项目实施，保证如期完成项目的得6分；

2）施工进度保障方案进度计划思路基本清晰，进度安排尚能满足项目需求，部分时间节点不够明确或存在前松后紧，能基本保障如期完成的得4分；

3）进度计划安排阐述含糊不清，存在明显不合理之处，或时间节点混乱、难以保障项目工期的得2分；

4）未提供相关内容不得分。
	6
	主观

	
	6
	根据供应商针对本项目配备的主要施工机械设备（包含但不限于拟投入的挖泥船、自航泥驳船只、保养使用的设备设施等）及设备的使用管理制度进行评议：

1）拟投入的主要施工机械设备配备齐全，安全可靠，设备管理制度严谨，对设备使用有着严格的要求和标准，完全满足项目实施过程中施工机械设备使用需求的得5分；

2）主要施工机械设备配备较齐全，满足施工条件，设备管理制度较完善，基本能保障工程顺利进行的得3分；

3）主要施工机械设备配备不充分，设备管理制度不到位，保障措施缺失的得1分；

4）未提供相关内容不得分。
	5
	主观

	
	7
	根据供应商针对本项目制定的安全文明施工措施（包括但不限于安全文明施工保障措施、人员安全教育、施工安全管理、疏浚淤泥定点倾倒方案等）进行评议：

1）安全文明施工保障措施内容在设计上充分考虑项目实施安全要求，目标清晰明确，安全文明施工管理制度健全，措施有力得当，人员安全教育、施工安全管理、疏浚淤泥定点倾倒方案内容详实、规范，能指导具体实施并确保安全的得6分；

2）有基本保障安全文明施工的手段和措施，码头保养、疏浚作业安全保障措施、人员安全教育、施工安全管理、疏浚淤泥定点倾倒方案满足项目施工的标准和要求，但安全文明意识不够充分，基本贴合项目实际情况的得4分；

3）措施内容简单粗略或缺少有效保障措施，无实际参考作用的得2分。

4）未提供相关内容不得分。
	6
	主观

	
	8
	根据供应商提供的环保管理措施（包括但不限于噪声污染、水污染、扬尘污染、围挡是否设置等）进行评议：

1）供应商提供的施工环保管理措施完善，严格按环境保证体系有关程序文件执行，噪声污染、水污染、扬尘污染等施工环境维护保障措施有效的得6分；

2）施工环保管理较完善，噪声污染、水污染、扬尘污染等施工环境维护保障措施有较高的执行度，环境维护及时到位，治理方案能有效减少环境污染的得4分；

3）施工环保管理不完善，噪声污染、水污染、扬尘污染等施工环境维护保障措施不可行，环境监测不到位，治理方案不完善的得2分；

4）未提供相关内容不得分。
	6
	主观

	
	9
	根据供应商针对本项目关键点、重难点分析及建议（包括但不限于环保材料的挑选、各分项工程对接、可能存在的隐蔽工程施工等）进行评议：

1）项目关键点、重难点分析到位且深入细致，与项目实际情况相贴合，相关建议与重难点分析上下匹配一致的得5.5分；

2）项目关键点、重难点分析较到位，且有一定的解决方案、合理化建议，能提高工程质量的得3分；

3）项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的得1分；

4）未提供相关内容不得分。
	5.5
	主观

	
	10
	根据供应商提供的突发事件应急措施方案以及防汛防台应急预案内容进行评议：

1）突发事件应急措施方案完善，防汛防台应急预案有利得当，完全适用于本项目实际，能精准的处理各种突发事件，措施安全可靠的得5分；

2）突发事件应急措施方案内容充分，基本适用于本项目，防汛防台应急预案措施处理有效，执行方法较为灵活的得3分；

3）突发事件应急措施方案内容简单，不完全适用于本项目，防汛防台应急预案措施不当，可执行力低的得1分；

4）未提供相关内容不得分。
	5
	主观

	
	11
	根据供应商拟派现场的项目团队配备方案（包括但不限于项目负责人、技术负责人、安全员、施工员等）的配置和劳动力投入保障措施进行评议：

1）派驻项目组成员配置优于采购需求，各专业工种涵盖全面、岗位之间无兼任、内部管理制度严格周密、劳动力投入保障措施有利于本项目实施的得6分；

2）派驻项目组成员配置满足采购需求，各专业工种涵盖较为全面、岗位间有兼任、内部管理制度较为严格周密、劳动力投入保障措施基本能保障本项目实施的得4分；

3）派驻项目组成员各专业工种配置不全、劳动力投入有欠缺的得2分；

4）未提供相关内容不得分。

注：需提供人员名单、相关证明资料以及供应商为项目组成员缴纳的近三个月的社保证明材料并加盖公章。
	6
	主观

	
	12
	供应商近3年以来（自2023年1月1日起）承担过类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩合同得0.5分，本项最高得1.5分。

注：业绩证明须提供合同扫描件并加盖公章编入响应文件中，日期以合同签订时间为准，业绩证明资料未体现评审因素的，本项不得分。
	1.5
	客观

	报价得分
	参与评审的价格=本项目招标控制价×（1-最终下浮率）；

评审基准价=满足磋商文件要求的有效投标报价（初步评审合格且商务技术、报价部分评审合格）且最低的参与评审的价格；

参与评审的价格=评审基准价的得满分30分；

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评审基准价／参与评审的价格)×30×100%，小数点后四舍五入保留2位数。

注：本项目招标控制价为2075780.00元，以最终报价作为评审依据。
	30
	客观


六、评审报告

1、磋商小组应当根据综合评分情况，对进入综合评分的全部供应商按照综合得分由高到低的顺序推荐3名及以上为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照磋商最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且磋商最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、评审报告应当包括以下主要内容：

（1）响应文件开启日期和地点；

（2）获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3、评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

七、确定成交供应商

1、采购代理人在评审结束后将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

3、响应文件不退回。
第五章 合同主要条款

（具体细则以采购人及成交供应商双方签订为准。）
工程施工合同
发包方：宁波市海洋与渔业执法队(以下简称甲方)

住所:宁波市海曙区西门街道文化路14号

承包方：                    (以下简称乙方)

住所:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规达成如下协议：
一、合同金额

1、成交下浮率：     %

2、暂定签约合同含税金额为（大写）：     元（¥     元 ）。其中综合单价详见分项报价表。

3、合同价款包含但不限于完成本项目采购需求要求的一切设备和服务费用、税费，具体包括施工直接费、施工手续费（即海洋倾倒费、海洋环境跟踪监测费等）等一切费用。

4、本项目乙方中标的综合单价在服务期限内保持固定不变，工程量按实结算，最终结算金额不超过预算金额。

工期及地点

合同履约期限：合同签订后60日历天完工并交付使用；

地点：象山县黄避岙乡鲁家岙村陈岙。
施工要求

1、技术参数及标准：依据施工图纸和工程量清单要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

2、挖泥船施工应符合《疏浚与吹填工程施工技术》等相关法律法规规定的技术要求。

3、施工前应按规定到海事、海洋等部门办理相关施工和倾倒许可手续。

4、施工前应调查清楚施工区域及相邻水上水下构筑物情况，保证疏浚施工安全。

5、施工过程中必须组织专门队伍管理船舶通航，确保施工期间的航道畅通。

6、施工过程中必须确保将疏浚淤泥运至海洋部门批复的合法倾倒区进行倾倒。

7、乙方须文明施工，白天施工也应严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》及项目所在地关于施工噪音的管理规定。

8、乙方须取得废弃物海洋倾倒许可证和水上水下作业和活动许可证（水上水下施工(活动)许可证）后3天内进场开工。

四、权利和义务

1、甲方的权利和义务：按合同约定支付合同款项；

2、乙方的权利和义务：按合同约定完成本项目全部服务内容。

五、结算和付款方式

结算方式：加减项目包括项目量加减与项目加减，项目量及项目的追加须由甲方、甲方委托的第三方评估机构以及乙方共同商议确定。若有项目量或项目减少，则减少项目量或项目的费用将从结算清单中相应扣减，最终项目增减以甲方委托的第三方评估单位出具报告为准。

付款方式：合同生效且具备实施条件后，甲方在收到乙方开具的等额发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的40%作为预付款；乙方取得废弃物海洋倾倒许可证和水上水下作业和活动许可证（水上水下施工(活动)许可证）进场施工后，甲方在收到乙方开具的等额发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款30%的进度款；项目全部竣工验收合格并由甲方和甲方委托的第三方评估机构共同出具结算报告后，甲方在收到乙方开具的等额发票后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，最终结算金额不超过预算金额。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。
六、质保期及要求：

码头保养项目质保期：自工程竣工验收合格之日起1年，在质保期内，非甲方人为因素造成的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担。

码头保养质保期从甲方批准的竣工验收通过之日起计算。在合同质保期间，对乙方责任的工程质量问题，应在接到甲方维修通知时起24小时内完成修理，且乙方应负责无偿修补，由此给甲方造成的损失须予以赔偿。如质保期发生质量缺陷，乙方如未及时维修，由此给甲方造成的损失须予以赔偿。

七、验收：

乙方在项目完工后，对工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合合同要求，有完整的项目管理资料、维修项目单、增（减）项目联系单（须甲方和乙方代表共同签字）、完工报告（格式以甲方要求为准）、结算单，能够满足甲方使用需求的施工内容，提交竣工报告及验收申请，并同时需提供对应施工项目维保前后的照片记录和完整的项目管理资料，甲方在收到竣工报告和验收申请后组织人员验收，由甲方和甲方委托的第三方评估机构共同出具结算报告，经甲方、乙方双方审核确认后，完成验收。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

1、延误工期，每延期一天（按日历天），由乙方支付甲方 5000 元违约金。

2、除甲方提供外，所有材料、设备均由乙方负责采购、运输和保管并承担相应费用。乙方应对其采购的材料和设备负责，如采用不合格、劣质、假冒品牌的材料和设备，一经发现，甲方有权制止使用，且乙方应当向甲方支付2万元/次的违约金，情节严重的甲方有权解除合同并取消乙方的成交资格。无论甲方是否发现或制止，采用不合格、劣质、假冒品牌的材料和设备造成的一切不利后果均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

3、工程质量不符合合同约定的，乙方应无偿返工修复，并承担返工费用。因此造成逾期交付的，按工期延误条款承担违约责任。

4、施工期间，因非甲方原因发生安全事故或造成环境污染的，乙方承担全部责任及损失，并向甲方支付2万元/次的违约金；情节严重的，甲方有权解除合同。

5、乙方上报的结算资料、数据弄虚作假的，每发现一次应当向甲方支付2万元违约金，并可按审减金额的2倍扣罚。

6、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7、乙方应当向甲方支付的违约金、损失赔偿，甲方有权从应付给乙方的工程款中直接扣除。

十、争端的解决

任何一方违反合同规定，经双方协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他
1、本合同一式     份，甲乙双方各执     份。

2、本合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、竞争性磋商文件、响应文件、确定成交通知书、有关技术条款及施工图纸、以及经双方确认的其他文件作为本合同组成部分。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：宁波市海洋与渔业执法队       乙方（盖章）：  

税  号：12330200419535717H                 税  号： 

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：   

授权代理人（签字或盖章）：                 授权代理人（签字或盖章）：

地址：宁波市海曙区文化路14号              地址： 

邮政编码：315099                           邮政编码： 

联系电话：                                 联系电话： 

签约日期：2026年  月  日                  签约日期：2026年  月  日
安全生产合同

项目名称：
项目地址：
建设单位（甲方）： 

施工单位（乙方）： 

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，切实防止重大恶性事故，避免和减少各类事故发生，保证工程建设项目质量安全和施工过程安全。根据市、区委、区政府关于安全生产目标管理的要求，甲、乙双方订立本安全生产目标管理责任书。

一、安全生产管理目标责任期

整个项目施工期。

二、安全生产管理目标

1、施工单位项目部施工期内不发生职工和外来人员的工伤死亡事故（含重大机械设备、重大火灾、在建工程倒塌等死亡事故）。

2、施工单位项目部职工工伤事故频率控制在2‰（月均）以下。

3、施工单位项目部经区（市）安全监督部门检查，施工现场安全生产管理、文明施工达到合格等级及以上（如合同有承诺的必须达到合同承诺规定及以上）。

三、实施安全生产目标管理双方责任

A、甲方责任

1、及时传达国家和上级部门有关安全生产会议和文件精神。

2、及时解决影响工程项目施工安全涉及到的外部环境条件协调。

3、采取定期和不定期相结合，对工程项目现场施工安全生产、文明施工进行检查。发现问题，及时提出整改意见，并监督重大安全隐患整改。

4、组织对施工单位项目部安全生产管理目标实施考核评比。

B、乙方责任

1、施工单位项目部负责人是工程项目安全生产第一责任者。必须认真贯彻执行国家省、市、区安全生产法律、法规、规范、强制性标准、落实安全责任制，确保安全生产必要经费，及时解决安全生产、文明施工存在问题，保证施工安全。

2、施工单位项目部要全面实施安全生产目标管理责任制，项目与管理人员、作业班组必须签订安全生产责任书，逐级分解目标，落实到每一个部门、班组、职工。

3、施工单位项目部必须建立安全生产管理网络组织，配备专职（具有安全管理资格）安全管理人员，对现场安全生产、文明施工进行监督和检查，消除事故隐患，制止违章指挥、违章作业。

4、施工单位项目部必须认真、及时编制施工组织设计及各项施工安全专项方案，办妥审批手续。作业班组在施工作业前，项目部应进行分部、分项、分工种安全交底并办理签字手续。

5、施工单位项目部必须组织有关部门（单位）人员对施工机械设备、用电、井架、塔吊（施工电梯）、模板承重架、脚手架及其它安全防护设施等进行严格的检查验收，并加强日常的检查、维修、保养，确保符合安全要求。

6、施工现场电工、焊工、登高架设（架子搭设、模板承重架搭设等）、塔吊司机、指挥、施工电梯司机等特种作业人员必须由经国家安全培训、取得特种作业操作证人员担任。特种作业人员、施工机械操作人员必须持证上岗。

7、施工单位项目部必须按《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全管理条例》规定进行施工现场安全生产、文明施工、防火安全管理，严格执行安全自查自纠检查制度，对施工现场安全隐患、不安全因素，必须按“定人、定时间、定措施”要求落实整改，并建立完整的符合要求的施工现场安全技术台帐资料。

四、奖罚措施

1、乙方未达到本管理目标要求的，甲方将在今后工程发包时按安全生产一票否决办法限制乙方单位参与甲方一年内的工程建设。

2、乙方施工单位项目部在区（市）或甲方组织安全检查中（考核）安全生产文明施工未达到合格等级或被责令停止施工，甲方将给予通报批评，承包人应支付2.5%的违约金。

甲方单位（建设单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

年  月  日

乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

年  月  日
廉政合同

为严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，的建设单位 （以下简称甲方）与施工单位  （以下简称乙方），特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及住建部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。（四）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

  第三条  乙方义务

 （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门对乙方予以处罚。

第五条双方约定

本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级部门的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本合同共肆份，正本贰份，副本共贰 份，经合同双方签署立即生效。

甲方单位（建设单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

年  月  日

乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

年  月  日

第六章 响应文件格式内容
一、所有响应文件的封面格式：

响应文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                                           （供应商公章）

                                                      年  月  日

（一）、资格文件
1、资格条件自查表
资格条件自查表

	评审内容
	竞争性磋商文件要求
	自查结论
	证明资料

	资

格

性

审

查
	一、供应商资格声明函
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	二、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函
	
	第（ ）页-（ ）页

	
	三、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
	□通过 

□不通过
	第（ ）页-（ ）页

	
	四、本项目不接受联合体投标。
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	五、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	六、特定资格要求：供应商须具备有效的港口与航道工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
	□通过 

□不通过
	第（ ）页-（ ）页


2、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：              （采购人名称）：

关于你单位      年　　月　　日发布        项目（项目编号：       的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

3、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位                        （单位名称）承诺，完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

4、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

5、供应商的特定条件的证明文件
根据竞争性磋商公告自行展开

6、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

象山港维权执法基地码头保养疏浚工程 ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 2、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：
（3）监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

7、磋商文件要求或供应商认为有必要说明的其他资料（如有）。
供应商可自行展开。

（二）、商务技术文件
1、符合性自查表
符合性自查表
	评审内容
	竞争性磋商文件要求
	自查结论
	证明资料

	符

合

性

审

查
	1.供应商投标承诺函；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	2.响应文件完全满足竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	4.磋商响应文件按竞争性磋商文件要求签字或盖章的；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	5.供应商报价未超过最高限价；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	6.响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其他无效投标条款的；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。
	□通过 

□不通过
	第（ ）页


备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！ 

2、供应商响应表

供应商响应表

项目名称：

项目编号：                                     

	序号
	评审内容
	证明文件
	自评得分

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	

	
	
	见（  ）页
	


根据评分标准逐条填写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

3、投标承诺函

投标承诺函

致：              （采购人名称）：

我方确认收到贵方提供的                    项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件，已完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的响应文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其他数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销响应文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                                      
单位性质：                                          

地址：                                              
成立时间：         年       月      日

经营期限：                                 

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：      
身份证号码：                   

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

附法定代表人身份证扫描件（正反面）：

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：          

职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期： 

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）、授权代表身份证扫描件（正反面）：

5、商务响应表

商务响应表

	项目
	竞争性磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	★工期及地点
	
	
	

	★工程质量要求
	
	
	

	★质保期
	
	
	

	★付款方式
	
	
	

	项目实施要求
	
	
	

	验收条件和标准
	
	
	

	其他商务条款
	
	
	

	....
	
	
	


按竞争性磋商文件的商务要求逐项填写，不填写，视为响应文件的全部商务要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

6、技术条款响应一览表

技术条款响应一览表
项目名称：                                                     项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件条款描述
	供应商响应描述
	是否响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：供应商需严格参照第三章采购需求除商务要求以外的内容进行逐项填写，若响应文件与磋商文件的技术要求有响应，均应将响应情况写入此表；如无响应的请写无响应。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

7、供应商基本情况说明
供应商基本情况说明

	单位名称
	
	组织机构代码
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	经营地址
	
	税务登记证号
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	经营范围
	
	营业期限
	年 月-  年 月

	资质情况
	

	员工数量
	共  人，其中，高级职称   人，中级职称  人

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	

	法定代表人基本情况

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  务
	
	职   称
	
	学    历
	

	备注:


  兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：
8、主要设备、材料品牌选用表（如有）；
主要设备、材料品牌选用表

	序号
	名称
	参考品牌
	响应品牌

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：中标后供应商必须按其响应文件中选定的品牌进行设备、材料的采购,不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌,必须经采购人同意,且更换品牌为（或相当于）磋商文件规定的参考品牌。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：
9、针对本项目《第三章 采购需求》和“第四章 评分办法”中的条款拟定完整方案，格式自拟；
10、磋商文件要求或供应商认为有必要说明的其他资料

（供应商可根据竞争性磋商文件自主展开）

（三）、报价文件
1、磋商响应函
磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）（项目编号）项目的磋商邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）全权负责本项目投标。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、初次报价详见《初次报价表》。

2、供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详实审查全部竞争性磋商文件,包括第（编号、补遗书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本次磋商及其响应文件有效期为自首次响应文件截止时间起90日历天。

5、我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是甲方的附属机构。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、与本次响应文件有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称（公章）
法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）

供应商地址：                      邮政编码：

电话：                           传真：

电子函件：

日期
2、初次报价表
初次报价表

项目名称：                                                    项目编号：                 

	序号
	磋商响应总价（元）
	下浮率报价
	备注

	1
	小写：
	小写：        %
	报价以下浮率值（为正数值）为准，根据下浮率值计算响应报价

	
	大写：
	大写：
	

	报价声明
	


注：响应总价=本项目招标控制价×（1-下浮率）
本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其他所有费用；

下浮率以 % 表示，为正数值。最多保留小数点后两位，若下浮率与响应报价有矛盾，以下浮率报价为准。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件1

特别说明：此表无需编制在响应文件内，二次报价时进行填报即可。

磋商最终报价表

项目名称：                                        

项目编号：                                        
	磋商报价

	最终磋商报价
	小写：

大写：

	最终下浮率报价
	

	备注
	


注：最终磋商报价=本项目招标控制价×（1-最终下浮率）

1、本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其他所有费用；

2、下浮率以 % 表示，为正数值。最多保留小数点后两位，若下浮率与响应报价有矛盾，以下浮率报价为准。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件2：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

[image: image1.png]il btk (3 el (B) ABEE) MR ()
AR | 2t | A | AR | Bl | meem | Idian | S0, | meem | s | St ErEE
S N 112 20000757 SRR (ST [somREL
uF bk r T
[Tit oL, il _ iy — —
b im0 At | T radibes wan | PR DAUT |00
)
e 8000055, [BO000T5TEL 1600075 2L |500075 2L 300175 | 300 RRLL 3007 REL )
e COBRUT
ufF | T t T e | E T
[ Ay | R T e samLE [T saur [
TE Ay | PR soAmiLE| TR onm | TR oA [
SEiERL 00ART JDD&D-?;: SDD/L&LX SDDELTET:& 20ALLE anff& 2WALT Qﬂngf];:&
P 200 AT JDD&D-?;: mn/}&& lDDELfET:& 20ALLE m”gff& 2WALT lﬂn)??:ﬂ
L 00ART JDD&D-?;: SDD/L&LX QDDETEE& 20ALLE m”gff& 2WALT lﬂn)??:ﬂ
- 0T mn&ﬂ_}éi mn/}&ﬂ QDDETEE& 10\ BLE lﬂﬂff& 1OALLT lﬂn)??:ﬂ
sy 0T mn&ﬂ_}éi mn/}&ﬂ QDDETEE& 10\ BLE lﬂﬂff& 1OALLT lﬂn)??:ﬂ
B [ [t | R oot |
SRR 0T mn&ﬂ_}éi mn/}&ﬂ lnnﬁ?& 10\ BLE Eﬂﬁiﬁﬂ 1OALLT Eﬂﬁiﬁﬂ
o gz 200000737 | 10000755 10007555 5% (50005702 100F55¢ R (2000551 1007555kl SLT
BUERELE T | TR o TR & wBFUT
EE 00ART Ennnﬁiﬂ Snni&ﬂ lnnﬁ?& mn/}&& Sﬂﬂff& 100ALLT 5Dngf_7;:&
WEREESL | AU T | B T oAt TR | oAur Lo
(L (mERR
iAo AR I oo
ARl [BRA | 00ALLT Y oA AT
5. ERiEAL, 2T
fe. it rmme L

AIEER TEDEARIERNREE O EXFFHMEABMRNEL . METHPAMEU T, SERANERTHE.
ASER SRR b EIRBUA AR AR T IR, BSR4 ap WM AEA B L it 5 2. ESFRRRE HRIGHTRREIR AT,
AEHESANEF— B IE






