# 太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

# 监测项目

招 标 文 件

项目编号：1409992026CGK00055

招   标   人：忻州市规划和自然资源局

招标代理机构：山西华普项目管理有限公司

2026年05月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件组成、澄清和修改	14

三、投标文件的组成、编制与要求	15

四、投标保证金	19

五、资格审查人员、评标委员会组成与职责	19

六、评标和评定程序与要求	20

七、采购代理机构账户信息	30

八、签订合同	30

九、保密和披露	31

十、询问和质疑	31

十一、违法违规行为	33

十二、政府采购政策性要求	35

第四部分  评标标准和评标方法	37

第五部分  商务、技术要求	47

第六部分  采购合同范本	60

第七部分  投标文件格式	60

第八部分  相关附件	106

# 第一部分  招标公告

项目概况 太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月08日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号： 1409992026CGK00055

项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目

预算金额（元）：10533900.00

最高限价（元）：10533900.00

采购需求：

标项名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目

数量：/

预算金额（元）：10533900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：利用山西省现有监测系统平台和现代测量、信息网络以及空间探测等技术手段，对本项目进行“天-空-地-网”为一体的生态环境和自然资源调查监测并出具监测报告。监测内容包含但不限于遥感监测、地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测、修复工程监测及设置控制基准点。

备注：/

合同履约期限：包1，监测期从工程实施前到验收后3年。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目为专门面向中小企业的采购项目；

3.本项目的特定资格要求：投标人须同时具备甲级测绘资质证书（专业类别至少包含大地测量、摄影测量与遥感、工程测量三项中任意一项）、地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质以及有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），或具备上述资质的联合体。

## 三、获取招标文件

时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月08日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月08日 09:30

开标地点：忻州市公共资源交易中心二层开标一席

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。2.本项目采用异地评审方式。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定的收费标准计算。

代理费收费金额（元）： /

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：忻州市规划和自然资源局

地    址：忻州市忻府区和平西街与慕山南路交叉口西南50米

联系方式：18635029218

2.采购代理机构信息

名    称： 山西华普项目管理有限公司

地    址：太原市小店区体育西路288号茂业天地小区6号楼1504

联系方式：0351-2727165

3.采购代理机构信息

项目联系人：曲晓虎、王永辉、牛伟光、王佳晨、张吉印

电    话：0351-2727165

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 及最高限价 | 预算金额： 人民币（大写）：壹仟零伍拾叁万叁仟玖佰元整 ¥10533900.00 最高限价： 人民币（大写）：壹仟零伍拾叁万叁仟玖佰元整 ¥10533900.00 注：投标人的投标报价不得超过本项目（或者：包）的最高限价，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 是 |
| 4 | 投标文件份数、提交截止时间、解密时间 | 1.投标文件份数： 投标人需在山西政府采购平台提交加密电子投标文件壹份； 2.提交截止时间： 截止时间：2026年06月08日9时30分（北京时间） 3.解密时间： 2026年06月08日9时30分至2026年06月08日10时00分（北京时间）。 未在规定时间内提交或解密投标文件的，视为未递交投标文件，由投标人自行承担责任。 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 7.投标人廉洁自律信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 8.落实政府采购政策资格要求的证明文件 8.1本项目是专门面向中小企业的采购项目，参加本项目投标的投标人应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》（见‘投标文件格式’）； 8.2符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》； 8.3监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 9.本项目的特定资格要求：投标人须同时具备甲级测绘资质证书（专业类别至少包含大地测量、摄影测量与遥感、工程测量三项中任意一项）、地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质以及有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），或具备上述资质的联合体。 10.投标保证金提交凭证（扫描件或影印件须加盖投标人公章）。 投标保证金金额及提交要求： 人民币（大写）拾万元整 （小写）¥100000.00 投标人在投标文件开启前，须将投标保证金采用支票、汇票、本票、网银转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给采购代理机构。采用支票、汇票、本票、转账方式提交的，付款账户应为投标人对公账户。 采购代理机构收款信息： 开户名称：山西华普项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行 账 号：696091291 行 号：305161009127 注： （1）以上第1-8条资格证明文件，除中小企业声明函中存在明显笔误、同一内容前后填写不一致、将企业类型填写错误，资格审查人员应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清外，若有一项未提供或无效，均不允许在投标文件解密后补正，将导致其不具备投标资格。 （2）未按第10条要求或未足额提交投标保证金的，将导致其不具备投标资格。 （3）为方便采购代理机构确认，投标人采用支票、汇票、本票、网银转账方式提交投标保证金的，应在凭单用途栏中注明项目编号及包号（可简写）。 （4）以保函形式提交的，保函失效日应晚于本项目规定的投标文件有效期截止日5日。 （5）投标人为联合体的，应由联合体的主体方提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 11.投标文件解密完成后，采购代理机构对投标人的相关主体信用记录、违规处罚等信用信息进行查询。（此项资格证明文件无需投标人提供）。 （1）查询渠道：通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道； （2）查询截止时点：提交投标文件截止时间； （3）查询主要内容：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）查询内容中投标人存在第11条第3款情形的，其投标文件按无效投标处理。 （5）查询记录与其他采购文件一并保存。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | ★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； ★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’） 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供； ★3.投标函（见‘投标文件格式’）； ★4.开标一览表（见‘投标文件格式’）； ★5.商务条款响应表（见‘投标文件格式’）； ★6.技术规范响应及偏离表（见‘投标文件格式’）； 7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料（见‘投标文件格式’）； 8.团队实力； 9.总体方案； 10.服务方案； 11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 12.政府采购政策性要求证明材料。 注： 加★的商务、技术文件投标人应作出实质性响应。除对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误，评标委员会成员应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正外，若有一项未实质性响应，不允许在投标文件解密后补正或修正，将导致其投标无效。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | 1.中小微企业参加本项目： 参加本项目投标的投标人需出具符合《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。 2.残疾人福利企业参加本项目： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，需出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》。 3.监狱企业参加本项目： 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4.联合体参加本项目： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。 5.创新产品（或者：服务）参加本项目 投报产品（或者：服务）属于《山西省发展和改革委员会、山西省科学技术厅、山西省工业和信息化厅、山西省财政厅、山西转型综改示范区管委会关于发布山西省创新产品和服务推荐清单的通知》中的产品（或者：服务），需在投标文件中填写《创新产品（或者：服务）明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 9 | 评标委员会构成 | 本项目评标委员会成员由 7 人组成，其中评审专家7人，采购人代表0人。 评审专家确定方式：山西省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 10 | 确定中标人 | 本项目采用综合评分法，授权评标委员会直接确定中标人 |
| 11 | 现场勘查 | 否 |
| 12 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 13 | 项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属其他未列明行业。 |
| 14 | 其他 | 依据生态环境监测条例（中华人民共和国国务院令 第820号）第二十九条 第二款 技术服务机构应当独立、客观、公正开展监测服务，不得同时接受可能存在利益冲突的委托。 本项目施工单位：山西省第九地质工程勘察院有限公司、中冶武勘工程技术有限公司、山西环新宇益环境科技有限公司、山西机械化建设集团有限公司不得参加本项目投标，否则投标无效。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

## 电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制、提交 | 1.1投标人应使用山西政府采购平台的投标文件编制工具，按其操作手册编制电子投标文件，并按照本招标文件规定及“山西政府采购平台”系统规定完成签字、盖章。同时使用CA数字证书对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块形成独立的PDF格式文件，并按对应模块要求，逐条上传响应内容，将所有内容上传完成后保存、加密、提交。 1.3投标文件中所附各类证件、证书、证明等，均随投标文件统一编排页码后上传。 |
| 2 | 投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件解密时间，采购代理机构应通过山西政府采购平台发出解密指令，投标人收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的CA数字证书对已提交的投标文件进行解密（远程解密）。 2.2投标文件解密时间： 30 分钟。 2.3投标文件解密流程：使用用户名密码或CA数字证书登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA数字证书密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人使用非本次投标文件加密用CA数字证书解密、使用的属于注销或无效或损坏的CA数字证书解密、网络不畅等自身原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为未递交投标文件。 |
| 3 | 电子化招标项目视为串通情形的认定 | 3.1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 3.2系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3.3投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 |
| 4 | 其他 | 4.1本项目采购活动实行全流程电子化。评标委员会以经投标人CA数字证书加密的电子投标文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），投标人对所提供材料的真实性和一致性负责。 4.2项目中标后，采购代理机构使用CA数字证书签章直接以电子文档形式在线向中标人发送中标通知书，不再发放纸质中标通知书。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准；解密流程与本表不一致的，以山西政府采购平台解密流程为准。

# 第三部分  投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1采购人：指拟采购服务的使用单位，即：忻州市规划和自然资源局。

2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目招标活动的社会中介机构，即“山西华普项目管理有限公司”。

2.3潜在投标人：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标人：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交投标文件且参加本次招标活动的潜在投标人。

2.5服务：指投标人向采购人提供的为完成本项目所需承担和履行的全部义务，以及本招标文件和合同中规定由投标人承担的服务要求与义务。

2.6招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标活动的主要依据，对招标活动各方均具有法律约束力。

2.7投标文件：是指参加本项目招标活动的投标人按招标文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目招标活动的主要评审依据。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担相应法律责任。

3. 合格投标人的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款投标人的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的投标人须按投标人须知前附表第5项要求提供相应的资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

3.3是否允许代理商投标（见投标人须知前附表第2项）。

3.4是否允许联合体投标（见投标人须知前附表第3项）。

若本项目（或者：包）接受联合体投标，联合体各方需遵循以下原则，否则评审时将被拒绝。

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（或者：包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（或者：包）根据特殊要求规定的投标人特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。

（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中1-8条要求的证明文件。

（4）联合体各方应当签订《联合投标协议书》（见本招标文件第七部分《联合投标协议书》格式）并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合投标协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（或者：包）中参加招标活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（或者：包）的招标。

（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据《联合投标协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的招标活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小企业参与投标

中小企业：是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的企业，按照《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定，应当出具为中小企业的《中小企业声明函》；

残疾人福利性单位：视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，应当出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》；

监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.7关于分公司投标

分公司参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

投标人属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，分支机构应提供总公司出具的参与投标授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。

4. 合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当是没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利的服务。

4.2系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件。

4.3投标人提供的服务应完全符合国家、行业或地方的相关质量标准，提供服务的技术指标、配套服务要求应当符合本招标文件要求。

5. 投标费用

投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标要求

6.1投标人所提供的技术方案与服务方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本招标文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购人、采购代理机构可以在招标公告中规定的招标文件获取时间截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人须知前附表第11、12项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购人、采购代理机构将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

8. 解释权

8.1本次招标活动的最终解释权归采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件组成、澄清和修改

9. 招标文件的组成

9.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 采购合同范本；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除特殊要求外，招标文件不单独提供本招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1采购人、采购代理机构对招标文件澄清和修改的时间及方式：

在招标公告中规定的提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，应当顺延提交投标文件截止时间。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3潜在投标人对招标文件的澄清、询问的时间及方式：

任何已下载了招标文件的潜在投标人，对招标文件进行澄清、询问均应在招标公告中规定的提交投标文件截止时间前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：

采购人、采购代理机构一旦对招标文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的组成、编制与要求

11. 投标文件的组成

11.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

11.2资格证明文件：指投标人对招标文件投标人须知前附表第5项“投标人应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加投标的证明文件。

11.3商务技术文件：指投标人对招标文件投标人须知前附表第6项“投标人应提交的商务、技术文件”、第7项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。

11.4如投标人参加多包投标的，应按包分别独立制作投标文件。

12. 投标文件编制与要求

12.1投标文件的语言和计量单位要求

12.1.1投标人提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

12.1.2投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖投标人公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与投标人名称或其它实际情况不符情形的，投标人应当提供相关证明文件。

12.2编制格式要求

本招标文件第七部分“投标文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由投标人自行编写），投标人仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致投标无效。

12.3编排要求

投标文件采用A4幅面；应按照招标文件第七部分“投标文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应须与投标文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人自行承担。

13. 投标文件填写说明

13.1投标人应详细阅读本招标文件的全部内容，应对本招标文件要求做出实质性和完整性的响应。并对投标文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受评标委员会对其中任何资料进一步审查。

13.2因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人自行承担。

13.3投标文件应严格按照招标文件第七部分“投标文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的投标文件，投标文件有可能被拒绝。

13.4为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在投标文件的偏离表中按照招标文件要求（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自行编制偏离表并附于本次投标文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评标委员会有权决定对该响应予以拒绝。

14. 报价要求

14.1投标过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。

14.2“开标一览表”、“分项报价表（如有）”中只要投报了一个确定数额的价格，报价应被视为包括但不限于本项目技术服务的费用、人工费、项目维护周期内的服务费用、税费及所有相关费用。

14.3投标人应按各包报价要求整包填报“开标一览表”、“分项报价表（如有）”规定的内容，不得拆包、拆分报价。“分项报价表”应对应“开标一览表”。

14.4本次招标不接受可选择方案的报价。

14.5“开标一览表”、“分项报价表（如有）”中的报价不得填写“免费”或“赠与”或“赠送”，也不得填报“零”报价，否则投标无效。

14.6由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

14.7投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”、“分项报价表（如有）”的“备注”栏内注明。

14.8投标人“开标一览表”中的总报价应与“分项报价表（如有）”总报价一致。

15. 投标文件的份数

本次招标投标人须提交的投标文件份数详见投标人须知前附表第4项。

16. 投标文件的签署

16.1投标人提交投标文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。

16.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的投标人CA数字证书电子印章进行签署。否则将按投标无效处理。

16.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求进行签署，未按要求签署的，将按投标无效处理。

16.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人CA数字证书电子印章。

16.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

17. 投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标文件提交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

17.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其已上传的投标文件（含补充、修改）进行撤回。

18. 投标文件的有效期

18.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第8项。有效期短于该规定期限的投标无效。

18.2如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标文件有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标文件有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

19 投标文件提交截止时间、加密、解密及其他

19.1投标文件提交截止时间

投标人应当在招标文件规定的投标文件提交截止时间前（详见投标人须知前附表第4项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将投标文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。

19.2投标文件加密

投标人应将上传的投标文件使用上传投标文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。

19.3投标文件解密及其他

19.3.1投标人应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密投标文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在招标文件规定的投标文件解密时间内（详见投标人须知前附表第4项）在“山西政府采购平台”对投标文件进行远程解密。

19.3.2任何单位和个人不得在投标文件解密开始时间前解密投标文件。否则，后果由投标人自行承担责任。

19.3.3由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未提交投标文件，其投标无效。

19.3.4解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

19.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

19.3.6解密结束后，投标人在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。

19.3.7在投标文件解密截止时间，完成投标文件解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评标程序。

19.3.8采购代理机构打印报价结果，随招标资料一并存档。

## 四、投标保证金

20. 投标保证金

20.1投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见投标人须知前附表第5项。未按要求提交投标保证金的，投标无效。

20.2投标人在投标文件解密时间内未完成投标文件解密的，采购代理机构应当自收到投标人书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

20.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料，谋取中标的；

20.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

20.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

20.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

20.4.5在投标过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；

20.4.6在投标过程中无正当理由，扰乱开评标现场秩序的等情形。

## 五、资格审查人员、评标委员会组成与职责

21. 资格审查人员和评标委员会组成

21.1资格审查人员

21.1.1根据相关法律法规和本招标文件的规定，资格审查人员为采购人或采购代理机构。

21.2评标委员会组成

21.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本项目特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

21.2.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.2.4评审专家由采购代理机构从山西省政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

21.2.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.2.6评标中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评审意见无效。

21.2.7无法及时补足评标委员会成员时，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件、开标资料及评标资料，重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评审意见无效。

21.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标资料一并存档。

22 资格审查人员、评标委员会职责

22.1资格审查人员职责

22.1.1资格审查人员按照本项目招标文件第四部分评标标准和评标方法中“一、资格性审查”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查。

22.2评标委员会职责

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 六、评标和评定程序与要求

如本项目为多包，资格审查人员、评标委员会应按包顺序按招标文件规定的评标和评定程序与要求进行。评标、评定过程中应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意。

23. 资格证明文件的评审

23.1解密结束后，资格审查人员依法按照招标文件第四部分评标标准和评标方法中“一、资格性审查”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

23.2资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

23.3对投标人须知前附表第5项中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

23.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

23.5对模糊不清的或存在疑问的资格证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

23.6评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按投标无效处理，资格审查人员应当告知有关投标人。

23.7资格审查人员对投标人的资格证明文件进行审查，并签字确认，与招标资料一并存档。

24. 招标文件的审查

24.1在评标程序开始前，评标委员会首先对招标文件进行合法性、合规性、合理性审查。

24.2经审查，如招标文件中存在下列情形导致评标工作无法进行，评标委员会应当向采购代理机构做出书面说明，停止本项目评标活动。采购代理机构应当修改招标文件后，重新开展采购活动。

A.存在违反或违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规政策的条款；

B.存在不符合国家有关强制性规定或政府采购政策性要求的内容；

C.商务技术要求存在歧视性条款；

D.评审因素存在倾向性、歧义；

E.招标文件存在重大缺陷等其他影响公平、公正的内容。

24.3对招标文件审查无异议的，评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对所有参加投标的投标人提供的投标文件独立进行符合性审查。

25. 对投标人的商务技术文件的符合性审查

25.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“山西政府采购平台”中提交的电子投标文件。

25.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件，依据招标文件中规定的“评标标准和评标方法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务、技术要求做出实质性响应，是否对政策性因素做出了实质性响应。

25.3在审查过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.4评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者投标人CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。评标委员会成员根据回复内容，判断其是否实质上响应招标文件要求。

25.5实质性响应的商务技术文件：是指经评标委员会审查（含投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对招标文件的商务、技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应的投标人的商务技术文件。

25.6未实质性响应（重大偏离）的商务技术文件：是指经评标委员会审查（含投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对招标文件的主要商务、技术条款、条件和要求等未作出完整性、符合性响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他投标人的权利与义务，纠正这些内容将对其他作出实质上响应的投标人的竞争地位产生不公正的影响的投标人的商务技术文件。

未实质性响应（重大偏离）的商务技术文件包括但不限于以下情形：

A．未对投标人须知前附表第6项中带★号的商务技术文件及第五部分商务、技术要求中带★号的商务技术指标作出实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．投标有效期不足的；

D．未按照招标文件规定报价的或报价超过招标文件中规定的最高限价的；

E．未对执行标准、合同履行期限、履约地点、付款方式、履约保证金及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G．投标文件附有采购人不能接受的条件的；

H．未在规定时间内对评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；

I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；

J.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

存在以上情形的商务技术文件，视为投标无效。投标人不得再对投标文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的商务技术文件。

25.7审查结束，评标委员会对未实质性响应招标文件的商务技术文件按投标无效处理，并应当告知有关投标人。

25.8通过符合性审查合格的投标人不符合法定家数的，按废标处理。采购代理机构应当终止本项目（或者：包）采购程序，发布终止公告，重新开展采购活动。

25.9评标委员会应对审查情况做详细记录，并随招标资料一并存档。

26. 对投标人的商务技术文件进行比较和评价

26.1本项目采用综合评分法，对各包投标人商务技术文件符合性审查后，合格投标人数量符合法定数量的，评标委员会应当按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对合格投标人的商务技术文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.2评标委员会对商务技术文件的比较和评价，除项目需对商务技术文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

27. 报价评审

27.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

27.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会并通过“山西政府采购平台”向投标人发出确认函，投标人应在规定时间内对其修正后的报价进行确认，确认函应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者投标人CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。

27.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和按照落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

27.5报价存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）开标一览表中未按照招标文件要求签章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）启动异常低价投标（响应）审查时，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

27.6异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.评审价格的确定

28.1政策性因素价格扣除

评标委员会成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2022〕19号）规定，对符合下列政府采购政策性要求的各投标人的投标报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各投标人最终评审价格。

（1）中小微企业参加本项目：

投标人按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，按照《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）残疾人福利单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）监狱企业参加本项目：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《监狱企业声明函》。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）创新产品参加的项目

投标人报价产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.2对专门面向中小企业的采购项目，除创新产品参加的项目按28.1第5款进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审外，其他各投标人报价即为评审价格。

29.评审复核

29.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

29.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

30.推荐中标候选人

30.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：

30.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

30.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

30.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、商务等因素得分较高顺序排列。

30.1.1.4评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

30.1.1.5评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

30.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：

30.1.2.1按评审后按投标报价由低到高顺序排列。

30.1.2.2投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.确定中标人

本次招标，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先直接确定排名第一的投标人为中标人。

32.编写评标报告

32.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评审方法和评审标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、评标委员会直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

32.2评标报告应当由全体评标成员共同签字认可。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.评标过程保密

33.1在评审期间，任何人不得透露与评审有关的其他投标人的投标内容及响应方案和其他信息。

33.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除评审现场工作人员、采购人代表外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

33.3评审开始，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较评审的有关资料等，均不得向参与投标的投标人或其他与评审无关的人员透露。

33.4评审结束，进入评审现场的工作人员及评标委员会成员不得将评审、评定有关的任何资料带出评审现场。

34.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

35.无效投标与无效评标

35.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

35.2评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

36.采购项目终止与处理

36.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，系统中通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

36.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

36.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.中标结果公告与中标通知

37.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，同时通过“山西政府采购平台”向中标人发出电子中标通知书，并将本项目招标文件、中标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人企业声明函》或《监狱企业声明函》与由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件随结果公告同时发布。中标结果公告应当包括：

（一）项目名称和项目编号；

（二）中标人名称、地址和中标金额；

（三）主要中标标的信息：包含标的名称、服务范围、服务要求、服务期限、服务标准等；

（四）评标委员会成员名单；

（五）采购代理服务费收费标准及金额；

（六）公告期限；

（七）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（八）其他需要公示的内容。

37.2除以上公示信息外，采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

37.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力，是合同的组成部分。

37.4除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

38.中标服务费

38.1 收费标准

采购代理机构以委托项目中每包的中标金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定的收费标准计算，向中标人收取采购代理服务费。

38.2 中标人在收到中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清中标服务费。

## 采购代理机构账户信息

开户名称：山西华普项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行

账    号：696091291

行    号：305161009127

## 八、签订合同

39.签订合同

39.1采购人与中标人应当在中标通知书发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

39.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

39.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

39.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

39.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

39.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

39.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 九、保密和披露

40.1采购人、采购代理机构自发布招标公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的投标人名称、数量以及评标委员会成员等所有信息等负有保密义务。

40.2投标人对投标过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

40.3参加评审的相关人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

40.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求投标人同意可向有关部门披露关于本项目（包）评审过程的资料与有关信息。

40.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

41.评审程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，投标人有权就本招标项目事宜按以下要求提出询问或质疑。

41.1投标人对本招标文件、评审活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

41.2投标人在质疑期内，应当一次性提出针对同一评审程序环节的质疑；

41.3投标人认为本招标文件、评审过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；

41.4提出质疑的投标人应当是参与本项目投标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；

41.5提出质疑的投标人为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；

41.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

41.6.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

41.6.2质疑项目名称、编号、包号；

41.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.6.4事实依据；

41.6.5必要的法律依据；

41.6.6提出质疑的日期。

41.7投标人在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

41.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：

41.8.1质疑未按41.6、41.7的要求提出的；

41.8.2质疑未按41.5要求签章的；

41.8.3其它不符合要求的质疑情形。

41.9存在以下情形的，投标人的质疑采购代理机构或采购人不予受理：

41.9.1潜在投标人未依法获取其可质疑的招标文件，对招标文件进行质疑的；

41.9.2投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节重复提出的质疑；

41.9.3未参加本项目投标活动的投标人针对采购过程、中标结果提出质疑的；

41.9.4超过41.3、41.4规定质疑期发出的质疑。

41.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑投标人和其他有关投标人。

41.11投标人对采购过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原评标委员会协助答复质疑。

41.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

41.13采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

41.13.1对招标文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

41.13.2对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合规定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

41.14质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

41.15接收质疑函的联系方式：

联系单位：山西华普项目管理有限公司

单位地址：太原市小店区体育西路288号茂业天地小区6号楼1504

联 系 人：曲晓虎

联系电话：13834118725

## 十一、违法违规行为

42.投标人违法违规行为：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在评审期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。

43.采购人违法违规行为：

（1）以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与投标人恶意串通的；

（3）中标通知书发出后不与中标人签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与中标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。

44.评标委员会及其成员违法违规行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与投标人有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按招标文件规定的程序进行评审、评定的；

（7）将未实质性响应招标文件要求的投标人的投标文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过投标人澄清或者说明后可能成为实质性响应的投标文件，直接判定为未实质性响应，导致投标人失去投标机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

45.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；

（2）未按规定组成评标委员会的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的项目中参与采购活动的或为拟参加所代理的项目的投标人提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止采购活动的；

（9）未按照规定对投标文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还投标保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评审的；

（13）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关采购活动情况的；

（14）未妥善保存采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。

## 十二、政府采购政策性要求

46．中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

47．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需提供《残疾人福利性单位声明函》。

48．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，需提供《监狱企业承诺函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

49．联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供《联合体投标协议书》。

49．创新产品参加的项目

投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）的产品，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

# 第四部分  评标标准和评标方法

## 一、资格性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 6 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 7 | 基本资质 | 投标人廉洁自律承诺书 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 8 | 采购政策 | 投标人应为中小企业 | （1）本项目为专门面向中小企业的采购项目，供应商须单独上传《中小企业声明函》；监狱企业参与项目时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》； （2）证明材料须完整、有效。 （3）证明材料须按招标文件要求加盖供应商公章。 （4）不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 9 | 特定资质 | 特殊资格要求 | 投标人须同时具备甲级测绘资质证书（专业类别至少包含大地测量、摄影测量与遥感、工程测量三项中任意一项）、地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质以及有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），或具备上述资质的联合体。 |
| 10 | 特定资质 | 投标主体 | 对是否允许联合体投标进行审查，如果允许联合体投标，须对联合体各方签订的联合体协议等进行审查。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 11 | 基本资质 | 投标保证金 | 提供投标保证金凭证 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 资格审查注意事项： 资格审查人员判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。 |  |  |  |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

## 二、符合性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 法定代表人（负责人）身份证明书 | 提供《法定代表人（负责人）身份证明书》 以上证明书须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 2 | 商务 | 法定代表人（负责人）授权委托书 | 提供《法定代表人（负责人）授权委托书》 以上委托书须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 3 | 商务 | 投标函 | 提供《投标函》 投标函须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 4 | 报价 | 开标一览表 | 提供《开标一览表》，《分项报价表》（如有） 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、无缺项、无可选择或可调整报价。否则，投标无效。 |
| 5 | 商务 | 商务条款响应表 | 提供《商务条款响应表》 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，投标无效。 |
| 6 | 技术 | 技术规范响应及偏离表 | 提供《技术规范响应及偏离表》 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，投标无效。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会成员按照少数服从多数的原则，确定其没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.投标文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照招标文件要求做出澄清；如投标文件中所涉及内容全部与招标文件不一致，按无效投标处理。

三、报价符合性审查

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标文件的报价审核 | 审查投标人报价是否超出各包最高限价，存在超出最高限价的，投标无效。 |

四、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.中小微企业参加本项目

1.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，投标无效。

1.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。

2.监狱企业参加本项目

2.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，投标无效。

2.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。

3.残疾人福利性单位参加本项目

3.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，投标无效。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

4.联合体企业参加本项目

4.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体投标协议书》和其中报价产品为中小企业制造的《中小企业声明函》，协议书和声明函均需符合要求、完整、准确，否则，投标无效。

4.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体投标协议书》，协议书均需符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

5.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》，否则，不予认可。

## 五、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

## 六、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或第一中标候选人。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，按评标委员会少数服从多数原则确定中标候选人顺序。

| 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 注：投标报价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 | 10 | 客观分 |
| 商务 | 1、投标人业绩（3分） 投标人近三年内承担的与本项目同类型的业绩案例，以提供的合同文本（合同文本包括合同首页、合同金额所在页、项目所在页、签字盖章页、合同签订时间、回款证明（任意一次）等关键信息页，提供复印件并加盖投标人公章）（投标文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现项目类型的，须另附合同甲方证明等相关证明材料扫描件）为准。每提供一个同类型业绩案例得1.5分，最高得3分。 注：①本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致； ②证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分； ③近三年内是指自投标截止日期前三年内，以合同签订时间为准。 ④同类型项目：生态修复类项目（内容含项目监测）或生态修复类项目监测或环境监测或生态监测或土壤监测等项目。 注：生态修复类项目包含但不限于矿山环境治理或地质灾害治理或边坡治理或土地整理或土地复垦等 2、项目团队实力（12分） ①拟派项目负责人具备测绘专业或测绘相关专业或资源与环境类或土木水利类相关专业高级职称得2分，具备测绘专业或测绘相关专业或资源与环境类或土木水利类相关专业中级职称的得1分（以投标文件中提供的职称证书扫描件为评分依据，需提供社保证明资料）； ②项目团队成员中每增加1名测绘专业或测绘相关专业或资源与环境类或土木水利类相关专业高级职称的得1分，每增加1名测绘专业或测绘相关专业或资源与环境类或土木水利类相关专业中级职称的得0.5分；最高得10分（以投标文件中提供的职称证书扫描件为评分依据，需提供社保证明资料）； 注： 1、测绘专业是指大地测量、工程测量、摄影测量、遥感、地图制图、地理信息、地籍测绘、测绘工程、矿山测量、海洋测绘、导航工程、土地管理、地理国情监测等专业。 测绘相关专业是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通信、物联网、统计、生态、印刷、人工智能、大数据、云计算、档案等专业。 资源与环境类相关专业包括水文地质、工程地质、环境地质、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、地质资源与地质工程、地质矿产、地质勘查、地质勘探、地质学等专业。 土木水利类相关专业包括岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、水利水电工程、水工结构工程等专业。 2、证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 | 0~15 | 客观分 |
| 技术 | 1、总体方案（25分） （1）对项目理解分析（8分） 根据投标人提供的对本项目总体理解情况，包括但不限于对本项目实施区域的自然地理环境（2分）、监测工程的目标任务（2分）、项目需求分析（2分）、重难点分析与解决方案（2分），进行综合评审。 每有一项缺失扣2分，每项有一处存在缺陷扣0.5分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 （2）应急预案和紧急事件处置措施（6分） 根据提供的应对突发紧急事件，包括但不限于风险防控措施（2分）、外业作业安全处理应急预案（2分）、紧急事件处置措施（2分），进行综合评审。 每有一项缺失扣2分，每项有一处存在缺陷扣0.5 分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、处置措施不全面、可行性差、针对性差或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不 符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 （3）服务承诺及合理化建议（11分） 根据供应商提供的服务承诺及合理化建议，包括但不限于有且全面考虑本项目的服务定位和目标（2分）、服务的具体实施计划、安排（2分）、合理化建议方案（2分）、增值服务（5分），进行综合评审。 每有一项缺失扣对应分值，每项有一处存在缺陷扣0.5 分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要 求的任意一种情形。 2、服务方案（50分） （1）基本内容（14分） 根据本项目实际情况编制具体服务方案，包括但不限于针对本项目的工作思路（2分）、技术路线（2分）、项目组织机构（2分）、监测依据（2分）、工作部署方案（4分）、质量标准及预期成果（2分）等进行综合评审。 每有一项缺失扣对应分值，每项有一处存在缺陷扣0.5分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差、可行性差、针对性差或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 （2）拟投入专业技术力量及仪器设备（8分） 根据投标人提供的团队力量及仪器设备，包括但不限于专业技术力量（2分）、岗位职责（2分）、机械设备及仪器仪表（4分）等情况进行综合评价评审。 每有一项缺失扣对应分值，每项有一处存在缺陷扣0.5 分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、针对性差或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。机械设备及仪器仪表要满足本项目监测工作需要且需列表说明，表格内容包含但不限于名称、数量、型号或规格、主要用途、状态说明。 （3）监测技术方法及要求（16分） 根据投标人提供的针对本项目需求，包括但不限于遥感监测（2分）、地质环境隐患监测（2分）、植被监测（2分）、土壤监测（2分）、地表水监测（2分）、水土流失监测（2分）、修复工程监测（2分）等监测内容（2分）制定的监测技术方法与要求进行综合评审。 每有一项缺失扣2分，每项有一处存在缺陷扣0.5分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、操作性差、可行性差、针对性差或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 （4）质量保障（8分） 针对本次采购内容，根据服务质量保证措施，包括但不限于质量保障体系（2分）、前期准备（2分）、过程的质量控制（2分）、工作成果的质量保证措施（2分）进行综合评分。 每有一项缺失扣2分，每项有一处存在缺陷扣0.5 分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、操作性差、可行性差、针对性差或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 （5）进度安排（4分） 根据针对项目的具体安排，包括但不限于工作进度计划（2分）、进度保证措施（2分）进行综合评审。 每有一项缺失扣2分，每项有一处存在缺陷扣0.5 分。不提供者不得分。 备注：缺陷包括但不限于内容不完善，表述不清、进度安排不科学、不合理或与项目无关、逻辑错误、凭空编制、内容矛盾、描述内容混乱、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 | 0~75 | 主观分 |

注：招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

# 第五部分  商务、技术要求

## 一、项目概况

（一）太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目位于山西省中部，忻州市东部的五台山区域，东邻河北省，西接吕梁山脉，南连太原盆地，北通大同盆地，涉及忻州市的五台、繁峙、代县和定襄4县、原平1市、忻府1区共78个乡（镇）。

本项目统筹考虑“自然地理+国土用途管制+生态问题+生态功能定位+遗产保护”等要素，划分为五台山自然与文化遗产和生物多样性保护、滹沱河流域农业生态与水源涵养、恒山水土保持与自然景观保护3个修复分区；考虑地理单元特性、行政区管辖及工程实施管理，将位于同一修复区、地理特征相近、分布集中连片的历史遗留废弃矿山划作同一子项目统一治理，共分为13个子项目。按照一矿一策的原则进行生态修复工程设计，共治理428个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积1027.84hm2，修复总面积1092.22hm2。主要采取地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、配套设施、监测管护等工程措施。

1、五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区

五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区位于项目区东部，涵盖五台县全县、繁峙县、代县、原平市和定襄县部分区域，国土面积 6102.75km2，占项目区总面积的49.36%，全部为陆域面积。本区位于清水河流域、大清河流域范围内，区内地貌以黄土丘陵沟壑区、中高山区和中低山区为主。区内拟治理122个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积294.95hm2，修复面积318.58hm2。

2、滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区

滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区位于项目区中部，涵盖忻府区全部区域及定襄县、原平市、代县、繁峙县的部分区域，国土面积 4818.81km2，占项目区总面积的38.97%，全部为陆域面积。本区位于滹沱河流域、云中河流域和牧马河流域范围内，区内地貌以河谷、平原区为主。区内拟治理170个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积197.97hm2，修复面积215.67hm2。

3、恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区

恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区位于项目区西部，涵盖原平市、代县部分区域，国土面积1442.34km2，占项目区总面积的11.67%，全部为陆域面积。本区位于阳武河流域和部分滹沱河流域范围内，区内地貌主要为中高山区。区内拟治理136个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积534.92hm2，修复面积557.97hm2。

（二）各子项目概况

在修复分区的基础上，考虑地理单元特性、行政区管辖及工程实施管理，将位于同一修复区、地理特征相近、分布集中连片的历史遗留废弃矿山划作同一子项目统一治理，共分为13个子项目。

1、五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区子项目

本修复分区根据区域内清水河、大清河结合行政界线，共部署5个子项目，项目编号为I-1～I-5。

（1）I-1 五台山清水河上游历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于山西省忻州市五台县，属土石山区，整个地形东北高、西南低，按自然条件划分，全县可分为山地、丘陵、平川三种类型，平川中有丘陵，丘陵中有 山地，深山回环中又有茹村、豆村、沟南、东冶四个小盆地。属温带大陆性气候，受 大气环流的影响变化较大，气候温暖湿润、季节分明。地形差异明显，构造复杂，地层出露较齐全，岩浆岩、沉积岩均较为发育，形成多样的地形地貌。区域内土壤母质为第四纪马兰黄土，由于沟波陡峭，比降较大，土壤母质多已流失，仅在岩石缝隙中 或局部缓坡阶地上有所保留。五台山的土壤就是在这些残存母质上发育的。地形的复杂多变，影响着地表光和水、热条件的再分配，从而产生了不同的植物群落。子项目区植被类型多样，主要包括华北落叶松、油松、云杉等，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 28 个图斑，图斑面积 35.19hm2，修复面积 45.67hm2。

（2）I-2 五台山清水河下游历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于山西省忻州市五台县，属土石山区，整个地形东北高、西南低，按自然条件划分，全县可分为山地、丘陵、平川三种类型，平川中有丘陵，丘陵中有山地，深山回环中又有茹村、豆村、沟南、东冶四个小盆地。属温带大陆性气候，受大气环流的影响变化较大，气候温暖湿润、季节分明。地形差异明显，构造复杂，地 层出露较齐全，岩浆岩、沉积岩均较为发育，形成多样的地形地貌。区域内土壤母质 为第四纪马兰黄土，由于沟波陡峭，比降较大，土壤母质多已流失，仅在岩石缝隙中 或局部缓坡阶地上有所保留。五台山的土壤就是在这些残存母质上发育的。地形的复杂多变，影响着地表光和水、热条件的再分配，从而产生了不同的植物群落。子项目区植被类型多样，主要包括华北落叶松、油松、云杉等，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 42 个图斑，图斑面积 86.91hm2，修复面积 90.64 hm2。

（3）I-3 大清河流域繁峙县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市繁峙县。繁峙位于山西省东北部，北靠“五岳”之一的 北岳恒山，与应县、浑源县相接，南依“四大佛教名山”之一的五台山，东邻灵丘县及河北省阜平县，西界代县。属温带大陆性季风半干旱气候，一年四季分明，冬春两 季盛行西北风，寒冷干燥，夏秋季多为西南风，炎热多雨。境内南北为高中山，中部为河谷平原。本县境内主要有滹沱河和青羊河，均属海河流域。地层出露较齐全，变质岩较为发育，岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等。不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响，土壤主要分为褐土、棕壤、山地草甸土、黑毡土、新积土五大类。子项目区植被类型多样，主要包括狼牙刺、酸枣、荆条、对节木、黄栌、黄蔷薇、连翘、紫丁香等。子项目地处滹沱河上游，属于省级重点生态功能区。该子项目涉及矿山图斑 34 个，图斑面积 144.07hm2，修复面积 152.28hm2。

（4）I-4 五台山区代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及峪口镇和新高乡均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高 西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土和黄棉土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 12 个图斑，图斑面积 21.48hm²，修复面积 22.59hm²。

（5）I-5 五台山区原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市东部，东部山区属五台山脉的西端，海拔1200-1500m，最高点紫荆山高程 1977.25m。原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。子项目出露的地层主要有滹沱系。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目 生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 6 个图斑，图斑面积 7.30hm2，修复面积 7.40hm2。

2、滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区子项目

本修复分区位于滹沱河流域，结合行政界线，共部署6个子项目，项目编号为II-1～II-6。

（1）II-1 滹沱河流域繁峙县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市繁峙县。繁峙位于山西省东北部，北靠“五岳”之一的北岳恒山，与应县、浑源县相接，南依“四大佛教名山”之一的五台山，东邻灵丘县及河北省阜平县，西界代县。属温带大陆性季风半干旱气候，一年四季分明，冬春两季盛行西北风，寒冷干燥，夏秋季多为西南风，炎热多雨。境内南北为高中山，中部为河谷平原。本县境内主要有滹沱河和青羊河，均属海河流域。本子项目区调查工作区主要分布于滹沱河流域。地层出露较齐全，变质岩较为发育，岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等。不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响，土壤主要分为褐土、棕壤、山地草甸土、黑毡土、新积土五大类。子项目区植被类型多样，主要包括狼牙刺、酸枣、荆条、对节木、黄栌、黄蔷薇、连翘、紫丁香等。子项目地处滹沱河上游，属于省级重点生态功能区。该子项目涉及矿山图斑 23 个，图斑面积 47.70hm2，修复面积 55.22hm2。

（2）II-2 滹沱河流域代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及乡镇均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区 构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土和黄棉土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 2 个图斑，图斑面积 5.32hm²，修复面积 5.41hm²。

（3）II-3 滹沱河流域原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市中部，中部为滹沱河断陷盆地，山脉走向多呈北 北东向，境内最大相对高差 1500m。地处滹沱河及阳武河共同堆积的冲积平原区，高程 750-900m，最低点高程 750m。主要分布于滹沱河流域，原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。土壤类型主要为黄土，土质较为疏松。山区主要为残坡积土，普遍含有碎石。子项目出露的地层主要有新生界第四系上更新统（Q4）和中上更新统（Q2+3），其土壤类型主要为黄土，土质较为疏松。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 2 个图斑，图斑面积 2.27hm2，修复面积 2.68hm2。

（4）II-4 忻府区云中河流域历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻府区南西北三面环山。南有系舟山、阴山，属太行山支脉，主要山峰海拔均在 1500m 以上。其中柳林尖山海拔 2101m，为忻府区南部最高点。忻府区境内主要河流为云中河与牧马河，均属滹沱河一级支流。各河流流量随季节变化较大，枯水期流量小甚至干枯，洪水期流量增大且与降水同步，反映了区内河流主要接受大气降水补给的水文特征。分布于忻府区西部云中山区以及东南部柳林尖山（系舟山）一带，分为两个小区：剥蚀侵蚀中山区、溶蚀侵蚀中山区。区域内主要岩石类型包括花岗岩、石灰岩、砂岩和页岩，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；土壤类型以红壤-铁铝土和黄壤-初育土为主，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 54 个图斑，图斑面积 88.25hm2，修复面积 93.68 hm2。

（5）II-5 忻府区牧马河流域历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻府区南西北三面环山。南有系舟山、阴山，属太行山支脉，主要山峰海拔均在 1500m 以上。其中柳林尖山海拔 2101m，为忻府区南部最高点。忻府区境内主要河流为云中河与牧马河，均属滹沱河一级支流。各河流流量随季节变化较大，枯水期流量小甚至干枯，洪水期流量增大且与降水同步，反映了区内河流主要接受大气降水补给的水文特征。分布于忻府区西部云中山区以及东南部柳林尖山（系舟山）一带，分为两个小区：剥蚀侵蚀中山区、溶蚀侵蚀中山区。区域内主要岩石类型包括花岗岩、石灰岩、砂岩和页岩，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；土壤类型以红壤-铁铝土和黄壤-初育土为主，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天 然草丛，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 57 个图斑，图斑面积 40.03hm2，修复面积 43.36 hm2。

（6）II-6 滹沱河流域定襄县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目位于山西省忻州市东南部，东靠五台山，南接阳曲县和盂县，西临忻州市、北与原平市接壤。行政区划隶属忻州市。境内东、南、北三面环山，东和东南为系舟山脉（为太行山支脉）沟壑纵横，峰峦叠嶂；由北向西北延伸的属五台山脉。境内主要山峰有南部的丛蒙山，主峰海拔 2101.9m，为本县最高处。定襄县属季风型温带大陆性季风气候，四季分明。冬季受蒙古高压气流控制，寒冷少雪；春季温暖干燥、多风沙；夏季受海洋性季风影响，炎热而雨量集中；秋季凉爽而明快，此外，由于本县范围不大，气候的垂直变化，远远超过了因纬度不同而引起的水平变化。气候的垂直分带明显，灾害性天气发生较频繁，常有干旱、暴雨、冰雹、霜冻等天气出现。本次子项目区内共有 32 个历史遗留矿山图斑，图斑面积 14.40hm2，修复面积 15.32hm2。

3、恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区子项目

本修复分区位于恒山山区，结合行政界线，共部署2个子项目，项目编号为III-1～III-2。

（1）III-1 恒山代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及乡镇均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土、黄棉土和潮土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 38 个图斑，图斑面积 108.41hm²，修复面积 111.32hm2。

（2）III-2 阳武河流域原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市东部，西部山区属云中山脉，走向近南北，高程 1500-2300m，最高峰双顶山高程 2385.0m，为原平市最高点。原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。子项目出露的地层主要有太古界五台群，元古界滹沱群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系，中生界三叠系、侏罗系、新生界新近系和第四系。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 98 个图斑，图斑面积 426.51hm2，修复面积 446.65hm2。

4. 本项目实施期限为 3 年 ，管护期 3 年。

## 二、商务要求

1. 项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目。

2. 合同履行期限：监测期从工程实施前到验收后3年。

3. 服务地点：项目区及周边影响区域。

4. 服务标准：满足国家、行业相关规范标准和采购人的需求。

5. 履约保证金：本项目不要求提交履约保证金。

6. 验收要求：

6.1履约验收方式：依据合同、投标文件中的各项服务要求及相关执行标准，采用逐项检验的方式进行验收，并填写验收报告。

6.2履约验收程序：共分二步进行验收：初验、终验，填写验收报告。

6.3履约验收内容：服务人员配备、服务成果、投标人的服务承诺等。

6.4履约验收标准：依据相关国家、行业标准。

7.人员要求：

7.1投标人应为本项目配备经验丰富、专业结构合理、稳定的监测团队。团队人员应熟悉生态修复监测的相关法律法规、技术标准和规范，具备履行合同所必需的专业技术能力和现场管理经验。合同履行期限内人员配置的最低标准为30人（包括但不限于遥感检测、地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测、修复工程监测等人员，其中至少包括1名项目负责人和1名技术负责人。）

7.2项目负责人须具备出色的组织、协调和沟通能力，能够有效管理团队、协调各方关系（包括业主、项目管理、监理、施工单位等）。在合同履行期限内，不得随意更换（更换需书面告知业主并经业主同意方可更换）。

7.3项目技术负责人须全面掌握生态修复监测的技术路线、指标体系和质量控制等要求。能够解决监测过程中遇到的关键技术难题，对监测数据的科学性和结论的准确性负责。负责编制监测评价报告并对其负责。

7.4单位技术负责人对最终监测评价报告审核负责。

8.交通工具、监测设备及办公设施要求：

8.1日常办公汽车数量不得少于10辆。

8.2监测设备的生产、检定和使用必须符合国家、行业的相关标准和规范。监测设备应技术先进、性能稳定、数据精确，能满足本项目各类生态因子监测的精度和灵敏度要求。

8.3办公设施须满足项目工作需求。

9.付款方式

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后15日内 | 10% |
| 第二次付款 | 施工进度完成量30% | 5% |
| 第三次付款 | 施工进度完成量50% | 10% |
| 第四次付款 | 施工进度完成量80% | 10% |
| 第五次付款 | 施工进度完成量100%并初验合格后 | 10% |
| 第六次付款 | 终验合格后 | 10% |
| 第七次付款 | 管护期满一年后的15日内支付 | 15% |
| 第八次付款 | 管护期满二年后的15日内支付 | 15% |
| 第九次付款 | 管护期满三年后的15日内支付 | 15% |

乙方申请付款前，须向甲方开具等额、合法的增值税专用发票，否则甲方付款期限顺延。

- 技术要求

利用山西省现有监测系统平台和现代测量、信息网络以及空间探测等技术手段，对本项目进行“天-空-地-网”为一体的生态环境和自然资源调查监测，实现对工程实施的实时动态、可视化、可追踪。监测内容包含但不限于遥感监测、地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测、修复工程监测及设置控制基准点等。

1.监测对象及指标

根据历史遗留废弃矿山生态修复目标，从区域、生态系统、场地三个尺度分别设立监测评估内容和指标，围绕地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测和修复工程监测等方面建立监测体系，统筹做好区域、生态系统、场地尺度三种尺度的12个一级指标的监测工作，形成完善的监测成果，为项目整体成效评估和适应性管理提供有效支撑，确保本修复工程实施后，当地生态系统得到有效保护和修复。

（1）区域尺度监测

以项目区作为监测范围，开展全阶段的卫星遥感监测，以遥感解译结果和生态系统长期监测数据为基础，通过计算生态系统构成及其变化、空间格局特征及其变化和生态系统总体变化特征等指标，定量评估各类生态系统的面积及变化、破碎化程度、变化方向、综合变化程度，明确生态系统的总体变化情况及变化关键区域，为定量评估生态系统的空间格局及其总体变化趋势提供依据。

- 区域尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 生态系统构成及其变化 | 生态系统类型构成比例 |
|  | 生态系统类型面积变化率 |
| 生态系统空间格局特征及其变化 | 斑块数 |
|  | 平均斑块面积 |
|  | 边界密度 |
|  | 聚集度指数 |
| 生态系统总体变化特征 | 各类生态系统变化方向 |
|  | 综合生态系统动态度 |

（2）生态系统尺度监测

以各图斑所在的生态系统作为监测范围，以卫星遥感和地面调查数据为基础，结合生态系统长期监测数据，定量评估各子项目生态系统服务功能状况，了解生态系统服务功能的变化趋势。时间范围为有数据支撑的一年或多年，多年评估的基准年为第一年。以水源涵养、土壤保持和生物多样性维护的评估结果为依据定量评估生态系统服务功能的空间格局和总体变化趋势，明确不同类型生态系统服务功能的变化情况及变化关键区域。水源涵养量、土壤保持量、野生动物栖息地面积和物种丰富度越高或增加越快，生态系统服务功能越高或变化趋势向好。

生态系统尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 水源涵养 | 水源涵养量 |
| 土壤保持 | 土壤保持量 |
| 生物多样性维护 | 生境不可替代性指数 |
|  | 物种丰富度 |

（3）场地尺度监测

以拟治理图斑作为监测范围，通过无人机遥感和人工实地调查与采样，对拟治理图斑开展地质环境隐患、植被、土壤、地表水、水土流失和修复工程配套设施等全方位跟踪监测。以地理国情监测数据为基础，评估矿山生态修复工程的成效。

- 场地尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 地质环境隐患 | 边坡稳定性 |
| 植被 | 植被覆盖度 |
|  | 植被成活率 |
| 土壤 | 土壤质量 |
| 地表水 | 地表水水质 |
|  | 地表水径流量 |
| 水土流失 | 土壤侵蚀量 |
| 修复工程 | 位移和形变 |

2.监测频次与监测点布设

（1）遥感监测

对项目区内各图斑进行遥感监测，428个图斑共涉及102个1：10000图幅（可根据情况适当调整），遥感监测周期三年，主要通过收集购买相关部门遥感监测平台数据进行解译分析。

（2）地质环境隐患监测

经过危岩清理、地形整治等工程，区内高陡崎岖的原始地形得到了一定程度的修整，但边坡依然存在，需对存在地质环境隐患的位置布置监测点，图斑修整后即布设监测点。区内57处存在地质安全隐患，共布置监测点57个，建立独立的监测测量三角网。监测频率为第一年2次/月，后两年4次/年，总计32次，监测期为3年。

（3）植被监测

对恢复为林地的区域建立植被监测点，对地表植被的成活率、郁闭度、盖度等进行定期监测，图斑恢复为林地后即布设监测点，监测密度1个/地块（可根据现场实际情况，适当调整监测点）。项目区布置植被监测点1397个，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（4）土壤监测

对矿山生态修复中客土覆盖的地块进行重点土壤监测，覆土后即布设监测点，项目区布置土壤监测点1065个，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（5）地表水监测

为整体掌握废弃矿山生态修复工作对区域水质破坏等生态问题的功效，对项目区内地表水进行监测，施工开始即布设监测点。设置地表水监测点 21 个，监测频率为 2 次/年，监测时间3年。采用现场采集水样送检测试法对地表水水质进行检测。

（6）水土流失监测

为科学评估废弃矿山生态修复工程对区域水土流失防治的核心作用，对项目区内水土流失情况进行监测，施工开始即布设监测点。项目区内设置26个水土流失监测点，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（7）修复工程监测

针对治理工程布设的挡墙、排水沟等工程布设监测点，图斑工程完成即开始监测，监测各项新建设施是否齐全，是否有宏观变形，是否有地表水平或垂直位移等，是否能够保证有效利用。每处设施依据长度布置1-3个监测点（可根据现场实际情况，适当调整监测点）。项目区布置修复工程监测点132个，监测周期为第一年2次/月，后两年4次/年，总计32次，监测时间为3年。

3.监测方法

（1）遥感监测

以经过预处理和图像增强处理的多期次卫星遥感数据为基础，以无人机高分辨率遥感数据为补充，根据废弃矿山生态修复特征建立解译标志，使用计算机自动信息提取和人机交互解译技术，对废弃矿山生态修复情况进行遥感监测。对监测结果进行实地调查，修改并完善室内解译结果，得到最终的废弃矿山生态修复遥感监测成果。

（2）地质环境隐患监测

监测采用 GPS全球定位系统、全站仪、数字水准仪进行，其精度不得低于《工程测量规范》中相应变形监测三等精度要求。控制点采用GPS静态测量方法，测量等级按D级GPS测量要求，仪器采用TOPCON Hiper，根据观测数据判断基点的稳定性，工作基点稳定时可适当减少联测频率，基点如处于变形状态，则每次监测前必须联测，以新联测数据处理结果为起算值。变形监测点水平位移及沉降监测采用全站仪及水准仪进行监测。变形点监测时，后视点应架设基座进行对中，每点测量一测回，监测精度为±2mm。仪器选用精度1＂全站仪。每次监测资料于2天内计算完毕，经过检查、整理后，如未达到控制标准，应重新测量，计算结果发生突变且经证实结果可靠时，及时通报甲方。根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013），当边坡累计位移大于20mm 以及水平位移速度连续3天大于2mm/天时，应立即预警组织相关人员撤离。

（3）植被监测

在遥感监测成果的基础上，安排人员进行动态观察，对植被的生长情况进行及时的记录，记录测算植被覆盖度、植被成活率、植被构成等，以便及时有效的对生长情况不好的植被进行补植、浇水等管护措施。

（4）土壤监测

通过现场采样送检测试法对项目区土壤的质量和理化性质进行监测，监测要素包括有效土层厚度、土壤质地、土壤容重、土壤砾石含量、pH 值、有机质、全氮、有效磷、有效钾和重金属等。

（5）地表水监测

采用过现场采样送检测试法对地表水水质进行检测，监测要素包括pH值、色度、浊度、电导率、溶解氧、污染物、重金属和高锰酸盐等。

（6）水土流失监测

在遥感监测、植被监测和土壤监测成果的基础上，采用综合评判法，即基于多个土壤侵蚀因子的综合叠加，计算土壤侵蚀强度等级的方法，获取项目区的土壤侵蚀强度等级。

（7）修复工程监测

在遥感监测成果的基础上，安排人员现场调查，观察测量修复工程设施的宏观形变、位移等，及时上传数据库，保障修复工程设施的建设精度和质量。

4.监测技术依据

（1）《太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案》

（2）《太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程初步设计》

（3）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）

（4）《山西省矿山生态修复规范》（山西省自然资源厅2023年1月发布）

（5）DZ/T0287-2015《矿山地质环境监测技术规程》

（6）TD/T1036-2013《土地复垦质量控制标准》

（7）GB/T12897国家一、二等水准测量规范

（8）GB/T12898国家三、四等水准测量规范

（9）GB15618土壤环境质量标准

（10）GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范

（11）DZ/T 0154地面沉降水准测量规范

（12）DZ/T0190区域环境地质勘查遥感技术规定(1:50000)

（13）DZ/T0221崩塌、滑坡、泥石流监测规范

（14）DZ/T0223矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

（15）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）

（16）《土壤环境监测技术规范》（中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T166-2004）

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651 -2013）

5.服务要求

（1）监测数据必须由专人负责并及时更新、报告。

（2）监测方必须定期向建设单位、监理方、方案设计方和施工方提交监测数据和监测报告。

（3）监测数据必须达到利用山西省现有监测系统平台可视化应用深度。

6.成果文件要求

（1）成果文件的组成：建网报告及监测网平面布置图、中间性监测（月、季、半年、年）报告、长期监测年报、长期监测总结报告、工程监测原始记录及自验、初验、终验要求提供的其它成果资料等。

（2）成果文件的深度：成果文件须符合国家和省市标准要求，要求简明扼要、突出重点、反映规律、结论明确，形成最终文字报告。将监测成果与数据管理载入智能监管平台，实现对工程实施的实时动态、可视化、可追踪，确保验收通过。

（3）成果图件包括：矿山地质环境现状图、矿山地质环境监测动态曲线图(按监测对象单独成图)、矿山地质环境评价图(按监测对象单独成图)、矿山地质环境发展趋势分析图(按监测对象单独成图)、矿山地质环境保护区划图等。

（4）成果文件的格式要求：电子版及纸质版。

（5）成果文件的份数要求：电子成果和纸质成果文件份数满足采购人需求。

# 第六部分  采购合同范本

监测项目技术服务合同

项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域

历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

委托方（甲方）：   忻州市规划和自然资源局

受托方（乙方）：

签署日期：         2026年  月  日

甲方： 忻州市规划和自然资源局

乙方：

本合同甲方委托乙方就太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程进行监测项目的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、服务条款

乙方向甲方提供太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目服务。

二、合同总金额

人民币（大写）：

人民币（小写）：

- 付款方式

乙方申请付款前，须向甲方开具等额、合法的增值税专用发票，否则甲方付款期限顺延。

四、服务范围及内容

1.乙方根据《中华人民共和国环境保护法》、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）、《山西省矿山生态修复规范》（山西省自然资源厅2023年1月发布）等相关法律法规和技术标准，利用山西省现有监测系统平台和现代测量、信息网络以及空间探测等技术手段，对本项目进行“天-空-地-网”为一体的生态环境和自然资源调查监测，监测内容包含但不限于遥感监测、地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测、修复工程监测及设置控制基准点等。

2.开展监测内部质量控制和质量管理，编制《监测方案》、《监测质量保证与质量控制方案》等，并接受甲方组织的质量控制。

3.提交成果

（1）成果文件须符合国家和省市标准要求，要求突出重点、反映规律、结论准确。成果文件包含但不限于：建网报告、监测网平面布置图、中间性监测（月、季、半年、年）报告、监测总结报告、工程监测原始记录、监测成果与数据管理转化为动态、可视、可追踪的智能监管成果及自验、初验、终验要求提供的其它成果资料等。

（2）成果文件的格式要求：电子版及纸质版。

（3）成果文件的份数要求：纸质版本6套，电子版本1套，电子版应以Word及PDF格式一并提供。

4.乙方保证为本项目配备的团队及履行过程符合本合同附件二《项目团队人员配置》及附件三《项目履约与服务承诺》的全部约定。上述附件为本合同不可分割的一部分。

五、服务时间及地点

1.服务期限：

2.服务地点：

六、交验

1.技术服务工作成果的验收标准：

2.技术服务工作成果的验收方法：

3.乙方按合同约定提交成果后，甲方在15个工作日内组织验收或提出书面修改意见。乙方应在收到甲方修改意见后10个工作日内无条件修改完毕并重新提交，由此产生的一切费用由乙方承担。累计2次整改不合格的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。甲方的验收不免除乙方应承担的质量责任。

七、甲方权利和义务

1.甲方有权按照本合同约定接收乙方的工作成果；

2.甲方有权对乙方工作进行监督，对违规行为进行纠正；

3.甲方有权要求乙方对合同条款及价格进行保密；

4.甲方有权要求乙方更换不称职的项目工作人员。甲方提出人员更换要求后，乙方需在10日内完成更换，并提交新人员的资质证明及简历，新人员需在3日内到岗；更换期间，乙方需安排具备同等资质的临时人员履职，若因人员更换导致项目延误，乙方需按每日1万元支付违约金；

不称职情况包括但不限于以下：

（1）沟通协调能力差，无法有效与甲方、项目管理、施工、监理等单位沟通；

（2）工作态度消极，专业能力严重不足，出现严重失职或渎职的情况；

（3）违反职业道德，存在弄虚作假、收受贿赂、吃拿卡要等不诚信或腐败行为；

（4）工作表现持续不佳，造成工程管理不当、进度严重滞后或安全事故等不良后果；

（5）甲、乙双方认可的其他不称职情况。

5.甲方在商定的时间内向乙方提供必要的基础资料，协助乙方办理有关事宜；

6.及时办理付款手续；

7.及时组织项目验收工作；

八、乙方权利和义务

1.乙方有权按照本合同约定取得相关费用；

2.乙方在提供服务过程中有权要求甲方提供所需材料；

3.乙方在提供服务过程中有到现场访谈、调查的权利；

4.非因乙方原因导致工程停工的，对已按合同约定提交且经甲方验收合格的工作成果，乙方无需退还对应的款项；

5.乙方应在必要时就本项目的标准方法和技术问题协助甲方与主管部门保持沟通，并在职业标准和合同约定的范围内，对相关事项发表专业意见；

6.乙方应按国家有关规定和现行的标准、规程、规范要求，进行监测及编制监测报告，保证工作成果的质量满足法律法规及规范要求；

7.乙方负责对技术审核意见做出解释和修改，保证甲方取得的结果具有准确性和可靠性；

8.乙方有责任对项目参与人员开展野外安全教育，对参与人员的人身安全负责；

9.乙方提供的监测数据必须由专人负责并及时更新、报告；

10.乙方须定期向业主、项目管理、监理单位、施工单位提交监测数据和监测报告。

11.保证项目负责人、技术负责人等核心人员（名单见附件二）的稳定性。未经甲方事先书面同意，不得更换。若乙方擅自更换，甲方有权要求乙方支付合同总额2%的违约金，且有权单方解除合同。

12.承诺并保证其提交的所有监测数据、报告、图件均真实、准确、完整，不存在任何伪造、篡改或隐瞒。因数据失真、结论错误给甲方造成的全部损失，乙方承担全部赔偿责任；

13.乙方须按甲方要求按期提供成果文件。

九、合同变更及解除

1.合同的变更

本合同签订后，签约双方发现相关事项约定不明确，或者履行合同受到限制需要增加、调整约定事项的，可以协商对本合同的相关条款进行变更或另行签订补充协议。

2.出现下列情形之一，合同解除：

（1）双方协商一致；

（2）非甲、乙双方原因导致本合同的技术服务无法或没有必要进行；

（3）因一方违约，导致本合同无法继续履行；

（4）本合同约定的其他情形。

十、保密条款

1.双方确认，乙方为履行本合同所产生的全部工作成果（包括但不限于监测数据、分析报告、图件、数据库等）的知识产权归甲方所有。

2.乙方未经甲方事先书面同意，不得将甲方披露或提供的保密资料以及甲方向乙方提供的其他资料披露或泄露给第三方或用作其他用途，但通过正常途径已经为公众获知的信息不在此列。未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式向任何组织或个人提供项目成果。乙方未经甲方同意，不得将甲方的工作方法和工作程序向同类型公司披露。

本合同终止后本条保密义务仍然继续有效。

十一、违约责任

1.乙方所提供的服务不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额10%的违约金。

2.乙方逾期交付时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额1%的滞纳金。逾期交付超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

3.出现下列情形之一，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方全部损失：

（1）乙方擅自将合同任务转包的；

（2）乙方监测数据、结论存在伪造、篡改等弄虚作假行为的；

（3）因乙方原因，导致监测工作无法继续履行，或延误超过30日的；

（4）乙方违反保密义务或知识产权约定的。

4.本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

十二、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决

甲、乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

十四、合同生效及其他

1.合同由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签名盖章之日起生效。

2.本合同一式 6 份，甲方持 4 份，乙方持 2 份，具有同等法律效力。

3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要 ”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十五、下列文件为本合同不可分割部分

以下合同附件与本合同具有同等法律效力，合同条款与附件约定不一致的，以合同条款为准；合同未约定的，以附件为准。

1.招标文件

2.投标文件

3.中标通知书

4.附件一《监测技术要求》

5.附件二《项目团队人员配置》

6.附件三《项目履约与服务承诺》

（本页无正文，为合同签字盖章页）

甲方(盖章):忻州市规划和自然资源局     乙方(盖章):

法定代表人(签字或盖章):            法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):            授权代理人(签字或盖章):

单位地址：忻州市忻府区慕山路       单位地址：

与和平西街交叉口

邮政编码：034000                   邮政编码：

联系电话：0350-8652591             联系电话：

传    真：0350-8652591             传    真：

电子信箱：xzsdhk@163.com          电子信箱：

开户银行：农行忻府区支行           开户银行：

帐    号：04680001040003845        帐    号：

附件一：《监测技术要求》

1.监测对象及指标

根据历史遗留废弃矿山生态修复目标，从区域、生态系统、场地三个尺度分别设立监测评估内容和指标，围绕地质环境隐患监测、植被监测、土壤监测、地表水监测、水土流失监测和修复工程监测等方面建立监测体系，统筹做好区域、生态系统、场地尺度三种尺度的12个一级指标的监测工作，形成完善的监测成果，为项目整体成效评估和适应性管理提供有效支撑，确保本修复工程实施后，当地生态系统得到有效保护和修复。

（1）区域尺度监测

以项目区作为监测范围，开展全阶段的卫星遥感监测，以遥感解译结果和生态系统长期监测数据为基础，通过计算生态系统构成及其变化、空间格局特征及其变化和生态系统总体变化特征等指标，定量评估各类生态系统的面积及变化、破碎化程度、变化方向、综合变化程度，明确生态系统的总体变化情况及变化关键区域，为定量评估生态系统的空间格局及其总体变化趋势提供依据。

- 区域尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 生态系统构成及其变化 | 生态系统类型构成比例 |
|  | 生态系统类型面积变化率 |
| 生态系统空间格局特征及其变化 | 斑块数 |
|  | 平均斑块面积 |
|  | 边界密度 |
|  | 聚集度指数 |
| 生态系统总体变化特征 | 各类生态系统变化方向 |
|  | 综合生态系统动态度 |

（2）生态系统尺度监测

以各图斑所在的生态系统作为监测范围，以卫星遥感和地面调查数据为基础，结合生态系统长期监测数据，定量评估各子项目生态系统服务功能状况，了解生态系统服务功能的变化趋势。时间范围为有数据支撑的一年或多年，多年评估的基准年为第一年。以水源涵养、土壤保持和生物多样性维护的评估结果为依据定量评估生态系统服务功能的空间格局和总体变化趋势，明确不同类型生态系统服务功能的变化情况及变化关键区域。水源涵养量、土壤保持量、野生动物栖息地面积和物种丰富度越高或增加越快，生态系统服务功能越高或变化趋势向好。

生态系统尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 水源涵养 | 水源涵养量 |
| 土壤保持 | 土壤保持量 |
| 生物多样性维护 | 生境不可替代性指数 |
|  | 物种丰富度 |

（3）场地尺度监测

以拟治理图斑作为监测范围，通过无人机遥感和人工实地调查与采样，对拟治理图斑开展地质环境隐患、植被、土壤、地表水、水土流失和修复工程配套设施等全方位跟踪监测。以地理国情监测数据为基础，评估矿山生态修复工程的成效。

- 场地尺度监测评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 地质环境隐患 | 边坡稳定性 |
| 植被 | 植被覆盖度 |
|  | 植被成活率 |
| 土壤 | 土壤质量 |
| 地表水 | 地表水水质 |
|  | 地表水径流量 |
| 水土流失 | 土壤侵蚀量 |
| 修复工程 | 位移和形变 |

2.监测频次与监测点布设

（1）遥感监测

对项目区内各图斑进行遥感监测，428个图斑共涉及102个1：10000图幅（可根据情况适当调整），遥感监测周期三年，主要通过收集购买相关部门遥感监测平台数据进行解译分析。

（2）地质环境隐患监测

经过危岩清理、地形整治等工程，区内高陡崎岖的原始地形得到了一定程度的修整，但边坡依然存在，需对存在地质环境隐患的位置布置监测点，图斑修整后即布设监测点。区内57处存在地质安全隐患，共布置监测点57个，建立独立的监测测量三角网。监测频率为第一年2次/月，后两年4次/年，总计32次，监测期为3年。

（3）植被监测

对恢复为林地的区域建立植被监测点，对地表植被的成活率、郁闭度、盖度等进行定期监测，图斑恢复为林地后即布设监测点，监测密度1个/地块（可根据现场实际情况，适当调整监测点）。项目区布置植被监测点1397个，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（4）土壤监测

对矿山生态修复中客土覆盖的地块进行重点土壤监测，覆土后即布设监测点，项目区布置土壤监测点1065个，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（5）地表水监测

为整体掌握废弃矿山生态修复工作对区域水质破坏等生态问题的功效，对项目区内地表水进行监测，施工开始即布设监测点。设置地表水监测点 21 个，监测频率为 2 次/年，监测时间3年。采用现场采集水样送检测试法对地表水水质进行检测。

（6）水土流失监测

为科学评估废弃矿山生态修复工程对区域水土流失防治的核心作用，对项目区内水土流失情况进行监测，施工开始即布设监测点。项目区内设置26个水土流失监测点，监测频率为2次/年，监测时间3年。

（7）修复工程监测

针对治理工程布设的挡墙、排水沟等工程布设监测点，图斑工程完成即开始监测，监测各项新建设施是否齐全，是否有宏观变形，是否有地表水平或垂直位移等，是否能够保证有效利用。每处设施依据长度布置1-3个监测点（可根据现场实际情况，适当调整监测点）。项目区布置修复工程监测点132个，监测周期为第一年2次/月，后两年4次/年，总计32次，监测时间为3年。

3.监测方法

（1）遥感监测

以经过预处理和图像增强处理的多期次卫星遥感数据为基础，以无人机高分辨率遥感数据为补充，根据废弃矿山生态修复特征建立解译标志，使用计算机自动信息提取和人机交互解译技术，对废弃矿山生态修复情况进行遥感监测。对监测结果进行实地调查，修改并完善室内解译结果，得到最终的废弃矿山生态修复遥感监测成果。

（2）地质环境隐患监测

监测采用 GPS全球定位系统、全站仪、数字水准仪进行，其精度不得低于《工程测量规范》中相应变形监测三等精度要求。控制点采用GPS静态测量方法，测量等级按D级GPS测量要求，仪器采用TOPCON Hiper，根据观测数据判断基点的稳定性，工作基点稳定时可适当减少联测频率，基点如处于变形状态，则每次监测前必须联测，以新联测数据处理结果为起算值。变形监测点水平位移及沉降监测采用全站仪及水准仪进行监测。变形点监测时，后视点应架设基座进行对中，每点测量一测回，监测精度为±2mm。仪器选用精度1＂全站仪。每次监测资料于2天内计算完毕，经过检查、整理后，如未达到控制标准，应重新测量，计算结果发生突变且经证实结果可靠时，及时通报甲方。根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013），当边坡累计位移大于20mm 以及水平位移速度连续3天大于2mm/天时，应立即预警组织相关人员撤离。

（3）植被监测

在遥感监测成果的基础上，安排人员进行动态观察，对植被的生长情况进行及时的记录，记录测算植被覆盖度、植被成活率、植被构成等，以便及时有效的对生长情况不好的植被进行补植、浇水等管护措施。

（4）土壤监测

通过现场采样送检测试法对项目区土壤的质量和理化性质进行监测，监测要素包括有效土层厚度、土壤质地、土壤容重、土壤砾石含量、pH 值、有机质、全氮、有效磷、有效钾和重金属等。

（5）地表水监测

采用过现场采样送检测试法对地表水水质进行检测，监测要素包括pH值、色度、浊度、电导率、溶解氧、污染物、重金属和高锰酸盐等。

（6）水土流失监测

在遥感监测、植被监测和土壤监测成果的基础上，采用综合评判法，即基于多个土壤侵蚀因子的综合叠加，计算土壤侵蚀强度等级的方法，获取项目区的土壤侵蚀强度等级。

（7）修复工程监测

在遥感监测成果的基础上，安排人员现场调查，观察测量修复工程设施的宏观形变、位移等，及时上传数据库，保障修复工程设施的建设精度和质量。

4.监测技术依据

（1）《太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案》

（2）《太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程初步设计》

（3）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）

（4）《山西省矿山生态修复规范》（山西省自然资源厅2023年1月发布）

（5）DZ/T0287-2015《矿山地质环境监测技术规程》

（6）TD/T1036-2013《土地复垦质量控制标准》

（7）GB/T12897国家一、二等水准测量规范

（8）GB/T12898国家三、四等水准测量规范

（9）GB15618土壤环境质量标准

（10）GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范

（11）DZ/T 0154地面沉降水准测量规范

（12）DZ/T0190区域环境地质勘查遥感技术规定(1:50000)

（13）DZ/T0221崩塌、滑坡、泥石流监测规范

（14）DZ/T0223矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

（15）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）

（16）《土壤环境监测技术规范》（中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T166-2004）

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651 -2013）

附件二：《项目团队人员配置》

项目团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执（职）业资格种类及注册证书编号 | 职务 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：《项目履约与服务承诺》

项目履约与服务承诺书

为确保太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测项目的顺利实施，我单位（乙方）郑重承诺如下：

一、质量保证承诺

1.我方将严格遵循合同附件一《监测技术要求》及国家、行业、地方现行有效的法律法规、技术标准和规范开展所有监测工作，确保工作过程和成果质量全面达标。

2.我方保证所有提交的监测数据、分析报告、图件等成果文件均真实、准确、完整，不存在任何伪造、篡改、隐瞒或虚假记录。如因我方原因导致数据失真、结论错误，我方愿承担由此给甲方造成的全部损失及相应的法律责任。

二、人员稳定性承诺

1.我方保证项目总负责人、技术负责人等核心人员（以附件二所列名单为准）在整个项目服务期内保持稳定。

2.未经甲方事先书面同意，我方绝不擅自更换上述核心人员。若因不可抗力等原因确需更换，我方将提前向甲方提出书面申请，并提供不低于原任职人员资历和能力的替代人选，经甲方书面批准后方可更换。

三、设备与资源投入承诺

1. 我方将为本项目配备充足、先进、完好的仪器设备和软件系统，并确保所有设备均在检定/校准有效期内。

2.我方将投入充足的技术力量和后勤保障资源，确保项目按计划推进，绝不因内部资源问题影响项目进度和质量。

四、进度保障承诺

1.我方将制定详细的项目进度计划并严格执行，确保各阶段工作及最终成果均按合同约定的时间节点或甲方调整后确认的时间节点完成并交付。

2.若因我方原因造成工作延误，我方无条件接受合同第十一条约定的违约责任。

五、保密与知识产权承诺

1.我方将严格遵守合同第十条的保密约定，对甲方提供的所有资料以及本项目产生的一切过程与成果数据、报告、图件等履行保密义务，未经甲方书面授权，不向任何第三方泄露或用于其他任何用途。

2.我方确认，为履行本合同所产生的全部工作成果的知识产权归甲方所有。

六、安全生产承诺

我方将履行安全生产主体责任，对项目参与人员开展全面的野外作业安全教育，配备必要的安全防护装备，制定应急预案，并对参与本项目人员的人身与财产安全负责。因我方原因发生的一切安全事故，责任由我方自行承担。

七、配合与服务承诺

1.我方将积极配合甲方及甲方指定的项目管理、监理单位的监督管理工作，定期、及时地提交监测数据和报告。

2.对于甲方提出的合理修改意见，我方承诺在收到书面通知后10个工作日内无条件修改完善，直至验收合格，相关费用由我方承担。

3.我方承诺提供及时的技术支持与服务，对因我方原因导致的质量问题负责免费修正。

本承诺函构成我方对甲方具有法律约束力的承诺，若违反上述任何承诺，我方愿承担由此引起的一切法律责任及合同约定的违约责任。

（乙方单位盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

年 月 日

# 第七部分  投标文件格式

## 一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二六年   月   日

目录格式

目    录

资格证明文件部分

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书……………………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书……………………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书……………………………

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书……………………………

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书………

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书…………………………………………………………

7.投标人廉洁自律信用承诺书………………………………………………………………

8.落实政府采购政策资格要求的证明文件……………………………………………

9.本项目的特定资格要求证明文件………………………………………………

10.投标保证金提交凭证………………………………………………………………

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：         （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有独立承担民事责任能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的“法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明”。

基本信息如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 营业期限 |  |
| 法定代表人（负责人） |  | 注册资金 |  |
| 基本开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 银行行号 |  |  |  |
| 企业划型标准 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |  |  |
| 是否外商投资企业 | 是 否 |  |  |
| 外商投资企业类型 | 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资 不涉及 |  |  |

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

注：如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：          （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的合法有效的“财务状况报告相关证明材料”或“在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明”等文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定投标人参加政府采购活动需提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我公司现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定的参加政府采购活动需提供的“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”。

我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。经查证，在信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书

不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人

参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重声明：

我单位不存在与参与本项目的其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

7.投标人廉洁自律信用承诺书

## 投标人廉洁自律信用承诺书

采购代理机构名称  ：

为维护本招标项目的正常工作秩序，本公司特郑重承诺：

一、保证严格按照相关法律法规规定及本招标文件的相关规定，规范本公司的行为，做到合法、合规参与本次采购活动，正当、公平参与竞争。

## 二、本公司保证在采购活动中做到：

1.不与其他投标人相互串通报价或恶意低价竞争谋取中标，损害采购人的合法权益；

2.不与采购人、采购代理机构串通，围标、串标参与本采购项目，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员通过行贿（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）手段谋取中标；

4.不通过提供虚假材料，谋取中标；

5.保证中标后严格按照本次采购文件及我公司在投标文件中的相关承诺，在规定时间内与采购人签订政府采购合同；

6.不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

7.保证严格遵守会议纪律；

8.不存在本招标文件第十条投标人违法违规行为。

在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的任何一款行为，除承担扣除投标保证金的惩罚外，同意贵方上报上级主管部门，按相关法律规定给予处罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

8. 落实政府采购政策资格要求的证明文件

8.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2 残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目（项目编号：          包号：     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

8.3 属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9. 本项目的特定资格要求证明文件：

影印件或扫描件需加盖投标人公章（若无要求可不提供）

10.投标保证金提交凭证

投标文件（商务技术文件）封面格式

投  标  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二六年   月   日

目录格式

目    录

商务、技术文件部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………………………

3.投标函………………………………………………………………………………………

4.开标一览表…………………………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………………………

6.技术规范响应及偏离表……………………………………………………………………

7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料……………

8.团队实力……………………………………………………………………………………

9.总体方案…………………………………………………………………………………

10.服务方案…………………………………………………………………………………

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

12.政府采购政策性要求证明材料

商务、技术部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年               月             日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

附：法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件

2.法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称  ：

本授权书声明：注册于        （投标人住址）     的    （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人或负责人姓名、职务）       代表本公司授权         （被授权人姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目名称    ，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权人代表：            （签字或盖章）

附：被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件

注：

1.除可填报内容外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝；

2.若投标人授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.投标函

投  标  函

采购代理机构名称：

（投标人名称）        授权   （投标人授权代表姓名、职务）   为我方代表，参加贵方组织的    项目名称    （项目编号）（包号）招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此承诺：

1.我方提交的投标文件有效期为：自提交投标文件截止之日起90个日历天。在此期限内，我方保证严格遵守投标文件中的所有承诺及评审过程中的所有澄清内容，贵方的招标文件和我方提交的投标文件对我方均具有约束力。

2.我方已经具备本项目（包）中规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部资格条件，并提供了相关证明材料。

3.我方已按照招标文件要求，提供了投标人须知前附表中规定的投标人应提交的资格证明文件和商务技术文件，并将所有资料按照招标文件要求在“山西省政府采购平台”完成上传。

4.我方参与本项（包）招标、中标后提供和交付的服务等信息，详见“开标一览表”。

5.若我方被确定为本项目（包）的中标人，保证按相关法律法规规定，与采购人签订政府采购合同，并严格履行双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务。

6.承诺对招标文件中的各项商务、技术要求均做出了响应，对符合性存在偏差的，已在投标文件中的商务响应和技术条款偏离表中予以明确，并特别说明。

7.保证遵守招标文件的各项规定。

8.若我方在投标文件有效期内撤回投标文件的，我方的投标保证金可按规定被贵方没收。

9.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10.在评审过程中，若贵方或评标委员会需要，我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。

11.我方已详细审核全部投标文件内容，包括投标文件补充文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.在合同执行过程中，若采购人需追加采购本项目投标文件所列的服务，在不改变合同其他实质性条款和供货质量的前提下，按相同或更优惠的价格提供。

13.接受招标文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将由采购人或采购代理机构上报上级主管部门进行处罚。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；

（6）在评审期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）在采购过程中与采购人、采购代理机构、评标委员会成员进行协商的；

（8）中标后未在规定时间内与采购人签订合同或放弃中标或未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议等行为的；

（9）未按合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反其他违法违犯行为。

我公司的信息如下：

公司地址：                         邮编：

电    话：                         传真：

投标人授权代表姓名：

投标人授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail：

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。

4.开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 标的名称 | 总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

分项报价表（如有）

格式自拟

5.商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 服务地点 |  |  |  |
| 4 | 服务标准 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 验收要求 |  |  |  |
| 7 | 人员要求 |  |  |  |
| 8 | 交通工具、监测设备及办公设施要求 |  |  |  |
| 9 | 付款方式 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

6.技术规范响应及偏离表

技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料

投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表

| 服务单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

合同复印件或影印件证明材料至少包含：合同首页、合同金额所在页、项目所在页、签字盖章页、合同签订时间、回款证明（至少一次）等关键信息页，提供复印件并加盖投标人公章

8.团队实力

9. 总体方案

10. 服务方案

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

12．政府采购政策性要求证明材料

（一）中小企业声明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（二）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目（项目编号：          包号：     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（三）监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（四）联合体投标协议书

## 《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应   采购代理机构名称    组织实施的           项目（项目编号：      ）的采购活动，经各方经协商，愿组成联合参加本项目投标事宜，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以     联合体一方名称   为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务，提供全部质量保证及售后服务支持。

## 四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

# 附件：联合体各方资质等级证明文件

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

20  年  月  日                          20  年  月  日

注：

如本项目允许联合体参加，本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

# 第八部分  相关附件

## 附件1：质疑函范本

## 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                    邮编：

联系人：                  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                   邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购方名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

## 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

## 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购方名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

## 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑

质疑事项为：

采购方/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

## 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

## 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，