
山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道）
竞争性磋商文件
项目编号：1499002026BCS01069

采购单位：山西省吕梁山国有林管理局
 代理机构：山西中晟信达项目咨询有限公司

二〇二六年六月
目    录

第一部分  竞争性磋商公告
第二部分  磋商供应商须知前附表
第三部分  磋商供应商须知
第四部分  评审标准和评审方法
第五部分  技术标准和要求
第六部分 工程量清单
第七部分  图纸
第八部分 合同条款
第九部分  响应文件内容要求及格式
第一部分  竞争性磋商公告
项目概况

山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道）采购项目的潜在供应商在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年6月18日09：30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：1499002026BCS01069 
项目名称：山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道）
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2596500
最高限价（元）：2596500
采购需求： 

标项名称：山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道） 
   数量：
    预算金额（元）：2596500
   单位：
   简要规格描述：新建工区道路11.54公里，具体采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件工程量清单中的全部内容为准。
   备注：

合同履约期限：包1，自合同签订之日起至2026年11月30日
本项目（否）接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）。

3、本项目的特定资格要求：

【包1】

供应商须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有交通运输主管部门颁发有效的安全考核B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；项目总工：须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且未担任其他在建项目的项目总工。
三、获取采购文件

时间:2026年6月5日至2026年6月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取  

方式：在线获取；

售价（元）：0元。

四、响应文件提交

截止时间:2026年6月18日9：30(北京时间)

地点:请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2026年6月18日9：30:(北京时间)

地点：山西省临汾市尧都区临汾市尧都区汾东二号北侧办公楼四层会议室开标室1

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    

代理费支付方式：供应商支付 

代理费收费标准：参考国家计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号，发改价格[2015]299号文件的规定以及市场行情，在“收费标准”的基础上，以差额定率累进方式所计算金额的70%计取。

代理费收费金额（元）：/ 

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山西省吕梁山国有林管理局

地址：山西省临汾市乡宁县台头镇台头村

联系方式：0357-2222367

2.采购代理机构信息

名 称：山西中晟信达项目咨询有限公司

地　址：临汾市尧都区二中路供销物流充电站办公楼四层（汾东二号北侧办公楼）
联系方式：0357-2516669
3.项目联系方式

项目联系人：李彦龙
电　话：0357-2516669
            　

第二部分 磋商须知及前附表

	序号
	内容
	说明或要求

	1
	项目名称
	山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道）

	2
	项目编号
	1499002026BCS01069

	3
	采购内容
	新建工区道路11.54公里，具体内容详见工程量清单。

	4
	最高限价
	2596500元。
最后报价超过最高限价,其响应文件按无效处理。

	5
	采购人
	名称：山西省吕梁山国有林管理局

地址：山西省临汾市乡宁县台头镇台头村
联系方式：0357-2222367

	6
	采购代理机构
	名 称：山西中晟信达项目咨询有限公司

地　址：临汾市尧都区二中路供销物流充电站办公楼四层（汾东二号北侧办公楼）

联系方式：0357-2516669

	7
	资金来源
	全部为2026年省级林地补偿项目新建工区道路资金

	8
	出资比例
	100%

	9
	资金落实情况
	已落实

	10
	磋商范围
	山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道），具体内容详见工程量清单。

	11
	合同履约期限
	自合同签订之日起至2026年11月30日

	12
	质量要求
	合格，符合国家规定的技术标准和要求

	13
	本项目中小企业划分标准所属行业
	建筑业

	14
	响应人资格

条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）；

3、本项目的特定资格要求：供应商须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有交通运输主管部门颁发有效的安全考核B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；项目总工：须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且未担任其他在建项目的项目总工。

	15
	联合体投标
	□接受

 eq \o\ac(□,√)不接受

	16
	响应文件

（资格证明文件）
	本次磋商供应商应按下列要求内容及顺序提交资格证明部分文件。

1、磋商供应商代表证明

（1）法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书”；

（2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” ；

2、响应函 

3、具有独立承担民事责任的能力

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商履行合同能力承诺函；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

供应商近三年内无重大违法记录的承诺函

8、供应商保证函
9、本项目要求的其他特定资格条件：供应商须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有交通运输主管部门颁发有效的安全考核B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；项目总工：须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且未担任其他在建项目的项目总工。
10、响应保证金的交纳情况及开户许可证

（1）提供响应保证金交纳证明扫描件；

（2）提供响应人基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。

11、采购政策

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）。

	17
	响应文件

（商务技术文件）
	商务技术文件（符合性检查文件）：

1、对工期、工程质量、响应有效期要求的响应内容

2、对技术标准和要求的响应内容

3、对节能产品、环境标志产品承诺要求

4、项目管理机构

    （1）项目管理机构配备情况表

    （2）项目经理简历表

    （3）项目项目总工简历表

5、报价一览表

6、施工组织设计

7、磋商供应商及项目经理资信

8、拟分包计划表

9、其他资料

说明：

1、以上内容涉及的格式资料详见第九部分响应文件（商务技术文件）；

	18
	踏勘现场
	(不组织，供应商如有需要可自行踏勘

	19
	磋商前答疑会
	供应商须于2026年6月15日9时30分前将加盖公章并标注联系方式的答疑问题电子版和扫描件（无问题也须发送）、授权委托书扫描件发送至493852910@qq.com，并电话告知采购代理公司（0357-2516669）。

格式要求：加盖公章的jpg格式扫描件，没有疑问的请注明对磋商文件、工程量清单无疑问。

采购代理机构将在收到问题的1个工作日内以加盖公章的jpg格式发放到所有潜在供应商邮箱。

	20
	分包
	(本项目不接受合同分包；

	21
	磋商保证金
	磋商保证金的金额（人民币）：

保证金金额为：25000元。

保证金的形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。电汇/转帐支票（通过本单位基本账户一次性递交）

收款单位全称：山西中晟信达项目咨询有限公司

开   户   行：山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行

账        号：601171010300000067332

行        号：402177000409 

注：转账汇款时须备注项目名称

保证金的退还：

（1）未中标供应商保证金退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（2）中标供应商的保证金退还：自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

保证金将退还到原缴纳帐户。原缴纳帐户发生变更的，供应商需向采购代理机构提交书面情况说明和银行缴纳回执单。

	22
	磋商响应文件有效期
	自磋商响应文件提交截止之日起90天内保持有效，否则磋商响应无效。

	23
	采用的磋商评分方法
	综合评分法

	24
	评审小组的组建
	磋商小组构成： 3 人，由采购方代表 1 人、山西省财政厅主办的专家库随机抽取的 2 名相关专业专家组成。

	25
	磋商时间和地点
	磋商时间：2026年6月18日9时30分(北京时间)

磋商地点：临汾市尧都区二中路供销物流充电站办公楼四层（汾东二号北侧办公楼）（山西政采云平台线上开标）

递交方式：政府采购云平台线上递交（在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）线上加密递交1份）。

注：电子响应文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，截止时间前在山西省政府采购信息平台中完成递交（上传），截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

	26
	响应文件（电子）的开启
	1.供应商需在磋商开启时，使用CA数字证书对其递交的电子响应文件进行解密，解密时长30分钟。

2.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为未递交响应文件，包括以下情形：

（1)供应商按顺序轮至解密响应文件时未出现的但在解密时长30分钟内到场的，其可待剩余供应商完成解密响应文件后解密其响应文件；当所有在场供应商完成解密且在解密时长30分钟内仍未到场的，视为未递交响应文件；

（2)供应商未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用CA数字证书的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效的；

（4)供应商携带的CA数字证书已损坏的。

	27
	招标代理服务费
	本项目收取代理服务费。

收取标准：参考国家计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号，发改价格[2015]299号文件的规定以及市场行情，在“收费标准”的基础上，以差额定率累进方式所计算金额的70%计取，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次支付招标代理服务费。

	28
	报价方式
	☑工程量清单报价

□总价：供应商投标时只报总价。成交后，合同的各子目以最高限价的各子目单价为基数，按成交价和最高投标限价的比值进行同比例调整（暂估价、安全生产费和第三者责任险等非竞争性报价不进行调整）。

	29
	政府采购

相关政策要求

（如涉及的话）
	1、本项目涉及进口产品的要求：

本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 

（1）本文件列出政府强制采购产品的，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，磋商供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

（2）磋商供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

4、本项目涉及信息安全产品的要求：

报价货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、小型、微型企业参加本项目磋商要求：

（1）须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加磋商视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受报价货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；

（3）小、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

6、残疾人福利性单位参加本项目磋商的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受报价货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》

7、支持绿色建材促进建筑品质提升

（1）财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。

（2）供应商须落实绿色建材采购要求，鼓励供应商提供获得绿色建材评价标识、认证或者获得环境标志产品认证的绿色建材产品，满足《基本要求》的有关规定。


注：本表内容与磋商供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分 磋商供应商须知
一、总则

1. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次竞争性磋商活动的采购单位。

2.2  “采购代理机构”指组织本次招标活动的集中采购代理机构或其他采购代理机构。

2.3 “磋商供应商”指符合本磋商文件的规定和要求，受邀请获得磋商文件参加磋商，并向采购代理机构提交响应文件、最后报价的供应商。

2.4“工程量清单”指载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及税金项目等内容的明细清单。

2.5“招标工程量清单”指采购人依据国家磋商文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随磋商文件发布的磋商供应商报价的工程量清单，包括其说明和表格。

2.6“已标价工程量清单”指响应文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包磋商供应商已确认的工程量清单。

2.7 “电子签章”指可通过电子签章软件正确读取数字证书签章信息的电子签章，电子签章包含单位电子签章和法定代表人电子签章。

2.8 本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3. 合格的磋商供应商

3.1 具有本项目实施、服务的能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的磋商供应商均可参加磋商。

3.2 磋商供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的磋商供应商。

3.3 磋商供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备相关法律法规和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力以及人员；

（5）参加此项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目须提供的特定资质；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同项下的磋商活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测寄及造价咨询等服务的磋商供应商，不得再参加本项目的磋商活动。

3.5本次竞争性磋商活动是否允许由两个以上磋商供应商组成一个联合体以一个磋商供应商身份共同参加磋商，详见第二部分磋商供应商须知前附表第15条的规定。
3.5.1 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，如本项目要求联合体的各方均应按照第二部分磋商供应商须知前附表的规定提供相关材料（不允许联合体参与磋商的可不看此项）。

4.磋商费用

磋商供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）进行通知，不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此类通知并造成损失的，责任自负。

5.2通知的获取

已获取了磋商文件的供应商，可在本次磋商公告刊登的媒体上查看已发布的通知。

未获取磋商文件的潜在供应商可在本次磋商公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6. 磋商文件的内容

6.1磋商文件由下列九部分内容组成：

  第一部分 竞争性磋商公告；

  第二部分 磋商供应商须知前附表；

第三部分 磋商供应商须知

  第四部分 评审标准和评审办法；

  第五部分 技术标准和要求；

  第六部分 工程量清单；

  第七部分 图纸；

  第八部分 合同条款；

  第九部分 响应文件内容要求及格式；

6.2 磋商文件中落实政府采购政策的相关要求详见第二部分磋商供应商须知前附表序号第29条7项的规定。

6.3供应商如在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）存在失信名单记录情况或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）存在政府采购严重违法失信行为信息记录情况，且在执行期间的，对响应文件做无效响应处理。

6.4 除非特殊要求，磋商文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，磋商供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5 磋商文件的解释权归采购代理机构所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.6 磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商均具有约束作用。供应商应通过山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）关注此类公告，此类公告不再书面进行通知。供应商因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

7.2 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件的截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延响应文件提交的截止时间。

7.3在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求磋商供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受磋商供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.4澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。磋商供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

7.5磋商小组对磋商供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求磋商供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

7.6 如延长提交响应文件截止时间或项目因故暂停，采购代理机构将在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，以发布公告的形式通知所有接收到磋商文件的供应商。

7.7 项目采用发布公告方式邀请供应商磋商的，澄清或者修改的内容或提交响应文件截止时间的变化，还将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上用更正公告（或变更公告）的方式发布。

8、踏勘和答疑

（1）踏勘现场

 8.1磋商供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按磋商供应商须知前附表规定的时间、地点组织磋商供应商踏勘项目现场。

 8.2采购人应将踏勘所有资料交于采购代理机构存档。

 8.3磋商供应商踏勘现场发生的费用自理。

 8.4除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

 8.5采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制响应文件的参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

（2）磋商答疑

 8.6磋商供应商须知前附表规定召开磋商答疑会的，采购人按磋商供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商答疑会，澄清磋商供应商提出的问题。
 8.7磋商供应商应在召开磋商答疑会前，以书面形式提出问题并加盖公章，以邮件方式送达采购人及采购代理机构处，以便采购人澄清。
 8.8磋商答疑会后，采购人在磋商供应商须知前附表规定的时间内，将对磋商供应商所提问题的澄清，认为必要时，会将不标明查询来源的答复在“政府采购投标系统”内通知已获取磋商文件的所有磋商供应商。所有已获取本项目磋商文件的供应商均可在下载磋商文件处下载相关答复，因自身原因未关注到此答复并造成损失的，责任自负。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

 8.9分包：磋商供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合磋商供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

三、响应文件

9. 响应文件的语言和计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件的资格证明文件、商务技术文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。

9.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

10. 响应文件的组成及相关要求

10.1 响应文件分为分为资格证明文件和商务技术文件。

10.2资格证明文件部分指磋商供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务文件部分是指磋商供应商的工期、质量、施工组织设计、最后报价等。

10.4本次磋商，磋商供应商应按本磋商文件要求提交资格证明、商务技术部分内容以及需要磋商供应商自行编写的其他文件，由此造成的一切后果，由磋商供应商自行承担。

11响应保证金

11.1本项目是否要求磋商供应商提交保证金，及要求磋商供应商应提交的保证金金额详见磋商供应商须知前附表的规定。

11.2账户信息：

收款人名称：山西中晟信达项目咨询有限公司
账     号：601171010300000067332

行     号：402177000409 

开户银行：山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行
11.3磋商保证金到账截止时间：供应商须在响应文件递交截止时间前确保已缴纳磋商保证金。

11.4供应商要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保磋商保证金在规定时间前到账。因不能在响应文件递交截止时间前到达指定账户，导致响应无效的后果由供应商自行承担。

11.5磋商保证金递交须知：

磋商保证金提交方式可为网上银行、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。电汇/转帐支票（通过本单位基本账户一次性递交）。

（2）供应商须从基本账户提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（3）供应商在办理磋商保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏内填写本笔磋商保证金对应的项目名称。

11.6磋商保证金退还：

（1）自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金；

（2）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

11.7有下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。
12磋商报价

12.1所有报价均以人民币元为计算单位，只要报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但不限于采购人指定的相关服务等的费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。
12.2报价方式：本项目采用固定总价方式报价。供应商应充分考虑项目实施期间市场风险和政策性调整确定风险系数进行报价。
13响应文件填写说明

13.1 磋商供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件中的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，磋商供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2磋商文件有固定格式要求的须按第九部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”。

13.3磋商供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.4因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商承担。

14. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见磋商供应商须知前附表的规定。

15. 响应文件的签署

15.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本条规定。

15.2 磋商供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章。

四、响应文件的提交

16. 响应文件的加密

16.1提交的电子响应文件应使用数字证书进行加密。

17. 响应文件提交

17.1响应文件提交截止时间以《采购公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长响应文件提交截止时间的采购项目，供应商的权利及义务将受到新的响应文件提交截止时间的约束。

17.2供应商在响应文件提交截止时间前，可对响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容应按磋商文件要求签章、加密。

17.3供应商在响应文件提交截止时间后，不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

17.4供应商有下列情形之一的，代理机构将拒收响应文件：

17.4.1未按采购公告要求获取磋商文件的；

17.4.2在磋商文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的。

磋商采购程序

18 成立磋商小组

18.1评标由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

18.2 磋商小组负责完成具体的磋商评审事务，提出经磋商小组签字的书面磋商评审报告。

18.3 磋商活动的组织工作由采购代理机构负责。

18.4正常情况下，磋商小组将依据电子响应文件进行评审，如因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，将等待系统恢复正常后继续进行。

19.响应文件的审查顺序

磋商小组在磋商地点，在规定的时间内，按照随机顺序对响应文件进行审查。

20.响应文件审查（本项目在政采云系统进行电子评审，实际评审过程可按照系统设置程序和顺序调整进行）

20.1磋商小组进行资格性检查及有效性、完整性、响应程度审查，应严格遵循本文件第四部分评审标准和评审方法中的相关规定。

20.2 资格性检查，磋商小组对每个磋商供应商提交的响应文件中的资格证明等进行审查，以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。

21.3 有效性、完整性和响应程度审查，由磋商小组依据磋商文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3.1 在审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3.2 磋商小组对磋商小组提出的澄清、说明或者更正响应文件，需在磋商现场中书面提出。

22评审中遵循的原则

22.1 磋商小组按照本办法，对磋商供应商的响应文件进行独立评审。

22.2在任何评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

22.3审查中，磋商供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

A、未按磋商文件的规定提交响应保证金的；

B、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

C、不具备磋商文件规定的资格要求的；

D、报价超过磋商文件规定预算金额或者最高限价的；

E、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

22.4在磋商过程中发现磋商有下列情形的，磋商小组应认定其磋商无效，并书面报告本级财政部门： 

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他磋商供应商的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益的。

22.5磋商供应商有下列情形之一的，视为串通行为，其磋商无效：

A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同磋商供应商的响应文件相互混装；

F、不同磋商供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.6审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、如果正本与副本不一致，以正本为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以报价一览表的总价为准；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 

22.7未通过资格性审查或经磋商后未实质性响应磋商文件规定要求的按无效处理，磋商小组须及时告知有关磋商供应商。

六.开标流程

23.1开标流程：

（1）磋商响应文件提交截止时间止，由采购代理机构向各磋商响应供应商发出电子加密响应文件的【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件的解密。

（2）磋商响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，按磋商响应文件解密异常情况处理；

（3）公布磋商响应文件解密情况（磋商响应文件成功解密的供应商名单等信息）；

（4）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组依法对磋商响应供应商的资格文件进行审查，审查磋商响应供应商的资格符合情况。资格审查结束后进入商务技术评审。资格审查合格的磋商响应供应商数量不足三家的，项目不再进行评审。

（5）商务技术磋商、评审结束后，公布商务技术评审无效供应商名称及理由及经商务技术评审的有效磋商响应供应商名单。

（6）开启有效磋商响应供应商的《响应文件》，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）经磋商小组对响应文件的评审及磋商后，要求供应商在规定的时间内提交最后报价，采购代理机构向各磋商响应供应商发出最后报价通知，由供应商在规定的时间内自行填写最后报价加盖签章并上传。

（8）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

（9）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（10）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分排序由高到低的原则确定成交供应商。
24.评审

24.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据相关规定履行职责。

24.2 磋商小组的组建

（1）采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目特点组建磋商小组，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（2）评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。磋商小组成员名单在采购结果公告前保密。

24.3 磋商小组的职责

24.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的资格、商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商响应供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选供应商名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

24.4 评审原则

24.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

24.4.2评审工作将依据竞争性磋商文件、磋商响应文件及竞争性磋商文件中事先已列明的内容进行。

24.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

24.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商响应供应商接触，不得出现政府采购规定的其他禁止行为。

24.7 评审方法和标准

24.7.1标书信息开启后，资格审查小组首先依法对磋商响应供应商的资格文件进行审查，审查各磋商响应供应商的资格符合情况。

24.7.2资格审查结束后，磋商小组将按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评审方法和标准见本竞争性磋商文件。

25.采购结果确认与公告

25.1 采购结果确认（确定成交供应商）

25.1.1采购结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组递交的《评审报告》，通过“山西省政府采购网”依法确认采购结果、确定成交供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.1.2采购组织机构不对评审结果做任何解释。

25.2 采购结果公告和成交通知书签发

25.2.1采购结果公告及《成交通知书》签发；

25.2.2成交公告期限为1个工作日；

25.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

25.3 采购过程、采购结果的质疑

磋商响应供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照政府采购法相关规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到山西省政府采购网下载专区下载。

26.采购代理服务费

26.1 由成交供应商支付，代理服务费参照国家价格主管部门发布的收费标准协商，成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。

收取标准：参照国家计委计价格《招标代理服务收费标准》计价格[2002]1980 号、国家发展 和改革委员会办公厅文件发改办价格[2003]857 号计取 ，成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构一次支付招标代理服务费。

27.磋商保密

27.1采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

27.2有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；任何人不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

27.3 磋商结束后，参与评审磋商的所有人员不得带走磋商现场的任何资料。

28. 关于磋商供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效处理的情形，即便未被及时发现而使该磋商供应商进入初审、磋商或其它后续程序的，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该磋商供应商承担。

29. 采购项目终止

29.1 出现下列情形之一的，终止本次磋商活动：

A、符合专业条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B、磋商供应商的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

29.2 项目终止磋商后，磋商下组应做出书面报告，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告。

30．签订合同

30.1成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。采购人应当自成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同。

30.2 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31. 履约保证金

31.1成交供应商应按照采购人的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

31.2成交供应商不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其成交资格。

31.3当成交供应商全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金（不计利息）。

31.4如果成交供应商未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32. 对供应商不良行为的处罚

32.1供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

32.1.1弄虚作假谋取成交的；

32.1.2与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通的；

32.1.3向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

32.1.4在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

32.1.5供应商在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和代理机构的；

32.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

32.1.7供应商有上述情形之一的，成交无效。

33. 对成交供应商不良行为的处罚

33.1成交供应商发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

33.1.1将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或代理机构同意，将成交项目分包给他人的；

33.1.2拒绝履行合同义务的。

34. 诚实信用

34.1供应商在本项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

34.2有证据表明供应商在诚信中存在严重问题时，将拒绝其参加采购活动或响应文件无效。

34.3供应商的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站进行记录和曝光。

七、保密和披露

35. 保密

磋商供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

36 披露

36.1 采购代理机构有权将磋商供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审文件的有关人员披露。

36.2 在采购代理机构认为适当时、或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求磋商供应商/成交供应商同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及磋商供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

37.询问

37.1供应商对磋商文件有疑问的，可按第一部分采购公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；磋商供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可按成交公告中载明的联系方式、地址提出询问。

37.2询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，采购代理机构告知询问对象直接向采购人询问；询问方式为书面询问的，供应商须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。在采购代理机构领取《供应商询问告知函》，供应商持《供应商询问告知函》向采购人进行询问。采购人须在法定时间内向询问供应商进行书面答复。

38.质疑

38.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，且质疑函必须是书面形式（质疑函范本须从中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/的下载专区下载）。

对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日起七个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对成交结果提出质疑的，在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

38.2对采购文件编制内容（不包括采购需求）、磋商过程、磋商结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，采购代理机构出具《供应商质疑告知函》（一式三份），供应商持《供应商质疑告知函》向采购人提出质疑。

38.3 采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对磋商供应商的询问、质疑做出处理和答复。

38.4无效质疑情形

A.未参与本次政府采购活动的供应商；

B.不符合本次政府采购活动特定条件的供应商；

C.未在有效期内提出质疑的；

D.不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

E.质疑没有明确请求和必要的证明材料；

F.其它不符合受理条件的情形。

38.5质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理；

38.6质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构或采购人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

A、一年内三次以上质疑均查无实据的；

B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

第四部分  评审标准和评审方法

一、评审标准

   （一）评审原则和方法

磋商小组在评审时，依据最后报价和各项技术、服务等因素量化指标对磋商供应商进行综合评分（具体评分见评分细则），得分最高的磋商供应商为成交供应商或成交第一候选供应商。
（二）资格审查内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	磋商供应商代表证明
	（1）法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书”

（2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”

内容齐全，电子签章符合要求。

	2
	响应函
	内容齐全，电子签章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	供应商保证函
	提供供应商保证函。（见‘响应文件格式’）

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	9
	本项目要求的其他特定资格条件
	供应商须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有交通运输主管部门颁发有效的安全考核B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；项目总工：须具有公路工程相关专业中级及以上职称，且未担任其他在建项目的项目总工。

	10
	保证金的交纳及开户许可证
	提供响应保证金交纳证明扫描件；

提供响应人基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。

	11
	采购政策
	供应商应为中小企业，请根据要求单独上传 《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。


说明：

1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件提交截止时间后补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的磋商供应商，应提供相应的证明文件扫描件并加盖法人电子签章。

3、磋商供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

4、上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准。

（三）有效性、完整性、响应程度内容审查及标准

	序号
	内容
	评审标准
	备注

	1
	总报价
	低于（含等于）控制总价
	

	2
	合同履约期限
	符合磋商文件要求
	

	3
	工程质量
	符合磋商文件要求
	

	4
	响应性有效期要求
	符合磋商文件要求
	

	
	1、审查内容若有一项未提供或提供的内容不符合规定，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。

2、上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准。


评分细则

1、技术、商务评分

	技术部分评分

	序号
	评审内容
	满分
	评审标准和方法

	1
	针对本项目提供的施工总体方案
	24分
	根据供应商提供的施工总体方案，施工总体方案包含但不限于：①工程施工总布置；②关键部位施工方案；③大型机械进出场方案；④雨季、夜间施工方案；⑤材料进出场及二次搬运方案；⑥安全文明施工方案。

每有一项缺失扣4分。每项有一处存在缺陷扣0.5分。说明：不提供者不得分。

（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	2
	针对本项目制定的保障措施
	16分
	根据供应商提供的保障措施，保障措施包含但不限于：①质量保障措施；②进度保障措施；③安全、文明保障措施；④环保、消防、降噪保障措施。

每有一项缺失扣4分。每项有一处存在缺陷扣0.5分。说明：不提供者不得分。

（备注：缺陷包括但不限于措施不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	3
	针对本项目制定的计划安排
	16分
	根据供应商提供的计划安排，计划安排包含但不限于：①劳动力投入情况；②机械设备配置情况；③工期计划安排及影响工期应对方案；④项目班子配备情况。

每有一项缺失扣4分。每项有一处存在缺陷扣0.5分。说明：不提供者不得分。

（备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	4
	后续服务承诺
	4分
	根据供应商提供的后续服务承诺进行打分，优得4分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。

	商务部分评分

	1
	磋商供应商及项目经理资信
	供应商业绩
	6分
	供应商近五年每承担过一项与拟磋商工程同类型工程的得2分，最高得6分。

	
	
	项目经理业绩
	4分
	项目经理业绩近五年每承担过一项与拟磋商工程同类型工程的，得2分，最高得4分。

	同类型工程定义：

1、同类型工程是指： 相同或相近的工程，一般不区分规模   

2、近五年完成的同类型工程：以磋商截止日往前推算 

3、业绩证明材料是以同一工程中标通知书、合同（协议书）、竣工验收证明为准，三项内容缺一不可，其他现场出示的证明无效。同一项业绩企业与项目经理不重复得分。


2、价格评审

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	响应报价

（满分30分）
	评标基准价即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价。

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×30×100%

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。

	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业
	根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号规定，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照采购文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号规定，对小型和微型企业的响应价格给予6%（工程项目为 3%）的折扣。

	
	
	小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受响应货物的价格折扣，须如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（详见第九部分 响应文件格式）；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

	
	残疾人福利性单位
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业（详见第九部分 响应文件格式）。且须如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（详见第九部分 响应文件格式）。


第五部分 技术标准和要求
一、商务要求

1、项目名称：山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场--林草支撑保障体系--林地补偿费安排的项目（新建工区林道）

2、工程地点：山西省临汾市乡宁县台头中心林场
3、工程概况：新建工区道路11.54公里，具体内容详见工程量清单。 
4、采购预算：2596500元
5、合同履约期限：自合同签订之日起至2026年11月30日 

6、质量要求：合格，符合国家规定的技术标准和要求。
二、技术要求
详见第六部分工程量清单

工程量清单

1、工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础、不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及工程数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1.8  编制工程量清单时，清单细目应按照尺寸、厚度、直径等指标由小到大的次序排列，细目名称应包含本结构物所使用的外掺剂、特殊施工工艺等。

2、投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险、第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为2.5‰；第三方责任险的最低投保金额为  100  万元，保险费率为3.5‰，事故次数不限。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述投保限额计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.8 安全生产费为公布的招标控制价的1.5%。  

3、工程量清单（另附）
第七部分  图  纸

无 

第八部分 合同条款 
（合同格式及内容仅供参考，由双方协商确定）

山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场2026年

林地补偿费项目--新建工区林道工程施工合同

发包方(以下简称“甲方”):山西省吕梁山国有林管理局台头中心林场
承包方(以下简称“乙方”):                          
根据《中华人民共和国民法典》、《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平的原则，本项目已达政府采购项目标准，特委托                  ； 2026年  月   日，对该项目进行了招投标，确定                   为中标单位。双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况和承包范围 

（一）工程名称:台头中心林场2026年林地补偿费项目--新建工区林道 

（二）工程地址: 
（三）工程内容范围: 道路全长共计    公里。(详见工程量清单表)

（四）承包方式:包工包料，总价包干。合同总价已包含为完成本工程所需的一切费用。工程量清单作为本合同附件，是结算及变更调整的唯一依据。当设计变更导致工程量增减超过5%时，可按清单单价相应调整合同总价。

二、合同价款

金额(大写):                          （中标价）
三、施工开、竣工日期

（一）开工日期: 2026年  月   日 
（二）竣工日期: 2026年  月   日

四、技术标准和质量标准

(一)参考标准

1.《直接为林业生产服务工程设施占用林地规范》（LY/T 3426-2026）
2.《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）

3.《山西省国有林管理局国有林场林区道路建设指南》

4.《林区公路工程技术标准》（LY 5104-98）

5.《林区公路路线设计规范》（LYJ 113-92）

6.《林区公路路基设计规范》（LYJ 114-92）

7.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

8.《林区公路路面设计规范》（LYJ 131-92）

9.《林区公路桥涵设计规范》（LYJ 106-90）

10.《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T 3617）

11.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

12.《道路用钢渣》（GB/T 25824-2010）。

(二)新建工区道路要求

本次按照林区三级公路标准建设，特殊困难路段维持现状，设计速度20km/h，路基宽度4.5m。

(三)其它要求（以设计批复文件和工程量清单为准）

1.路基：对不满足林区三级公路路基标准的路段，拓宽路基至4.5m。

2.路面：铺筑3.5m宽18cm厚水泥小石子/石渣路面，两侧各培50cm宽18cm厚土路肩。

3.排水设施：在纵坡较大处及受水流冲刷严重处增设排水土边沟，沿线较大冲沟处设置1-0.8m圆管涵，将路基范围地面水引离路基外侧，保证路基的强度和稳定性。

4.错车道：本次按单车道林场工区林道标准进行改造，沿线利用有利地形设置了错车道。设置原则 1 公里不少于 2 个，每处错车道总长 40m、有效长度 20m，两端渐变长度各 10m；行车道宽度 6m，两侧各培 0.5m 宽土路肩。

五、工程质量

工程质量应当达到国家和行业的质量标准。

六、甲方权利和义务

（一）负责对乙方的人员进场安全教育、施工技术交底、施工安全技术交底、消防安全交底，并监督乙方全过程管理。

（二）及时向乙方提交有关资料文件、并在开工前进行必要的交底。

（三）统一制定各项管理目标，负责对乙方进行工程质量、安全、文明施工情况的检查、评估、通报，发现乙方在施工中的安全、质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，由此造成的直接经济损失由乙方承担。

（四）负责审核确认乙方完成的中间及最终完成工程量，并进行工程价款的结算确认和支付。

（五）负责协调监理、现场工作关系，确保乙方能够连续施工。甲方有权要求乙方在其工程范围内积极配合甲方完成并通过各项第三方检查、验收工作，乙方应当按照甲方要求执行。

（六）配合乙方协调与履行本合同有关的第三方关系，以便乙方顺利完成施工。

（七）工程竣工后甲方根据乙方申请，在乙方提出申请后10个工作日内组织相关人员对工程进行验收。

（八）按本合同约定的时间向乙方支付合同价款

（九）由于各种原因工期延后，建设单位要求合理期限内加班完成的，如乙方不能按时完成，甲方有权安排其他劳务队伍进行施工，并扣除乙方相应费用，其他劳务队伍施工的工程质量由甲方及第三方自行承担责任;若建设单位要求在不合理期限内加班完成的，乙方有权拒绝，若甲方无故安排其他劳务队伍进行施工，仍应按本合同约定支付乙方相应费用，并其他劳务队伍施工的工程质量由甲方及第三方自行承担责任。

（十）其它约定:   无   

七、乙方权利和义务

（一）乙方对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责。组织具有相应技能和资格证书的工人和管理人员投入工作;须自觉遵守法律法规及有关规章制度;负责自行承包范围内的所有劳务人员、技术管理人员的管理和协调，并对其安全、生活等负全部管理责任。

（二）乙方必须按照工程需要，配备保证正常施工并通过甲方进场验收的工机具，并配备工机具消耗性辅助材料。

（三）乙方必须确保除甲方提供以外的，自行采购的用于工程的材料为符合设计要求的合格产品，因乙方供应材料不合格引起的一切后果由乙方负责。

（四）乙方必须配备专职的施工员、质量员、安全员，严格按照施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计及方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫和业主等有关部门、单位对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量缺陷的返修、修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

（五）乙方组织人员进场前必须详细了解所有劳务人员的来源状况，确保可靠，否则造成的一切直接或间接经济损失的后果由乙方负责。

（六）乙方应建立严格的自检互检质量管理制度及技术交底制度，按时提交相关资料，为甲方办理交工验收。

（七）做好施工场地周围建筑物、构筑物、电杆、电线等设施的保护工作，有义务对发现的问题及时向甲方报告。因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的直接经济损失及相关罚款。如甲方提供的图纸错误，导致乙方出现上述问题，甲方应承担由此引起的直接经济损失及相关罚款。

（八）乙方应严格服从甲方的管理、监督和检查，积极配合监理的要求和相关工作。

（九）乙方应注意安全施工，施工中因乙方原因引发安全事故，造成人员伤亡等，由乙方自负责任。如因事故责任方管理不当造成较大安全事故，甲方有权追究事故责任方由此造成的经济损失及社会影响损失。

（十）乙方必须在 2026年11月30日前完成本工程项目。

（十一）其它约定:  无  。

八、安全施工要求

（一）乙方须遵守当地政府及有关部门对防火、防爆、文明施工、夜间施工、施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产管理等的管理规定，确保其工程符合消防、卫生、环保等安全文明要求。因乙方未能遵守有关规定而导致的罚款、滞纳金、其它费用、赔偿或工期延误等费用或责任由乙方承担。

（二）乙方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

（三）乙方施工人员在工程施工中，应严格执行相关安全技术措施和施工技术交底的各项要求，严格遵守本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。

（四）乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工具等必须认真检查，一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果由事故责任方负责。

（五）乙方应严格按照各种设备操作规程施工，如乙方野蛮、不按规程施工所发生安全事故由乙方负责。

（六）在施工过程中，乙方必须按照施工现场消防安全技术规范施工，由于乙方原因引发火灾，对建设单位或者国家造成损失的，由事故责任方承担全部责任。

（七）在本工程施工过程中乙方人员因乙方原因所发生一切安全事故，由乙方自行承担一切经济损失和相应的法律责任，甲方不承担任何经济赔偿与法律责任。甲方有权对乙方实施安全处罚及追偿损失。

（八）乙方人员在上下班时间外所发生安全事故均由乙方承担相应责任，甲方不承担任何责任。

（九）乙方所招用的人员在本协议期内所发生的一切伤病(含职业病)、残、亡，由乙方全面负责。事故处理及发生的费用(包括按劳动保险条例、工伤管理保险办法和治疗后的安置及善后工作)，由乙方按国家规定办理，并承担全部费用。

（十）在本工程施工过程中，乙方人员对本工程造成经济损失，甲方有权对乙方实施经济处罚及追偿损失。

九、工程付款方式

（一）甲乙双方签订合同乙方设备进场后，甲方支付预付款（项目中标价的30%）人民币        元，大写人民币                    。

（二）乙方在完成路基土石方、涵洞、边沟工程，经甲方现场验收合格后，向乙方支付进度款（项目中标价的40%）人民币        元，大写人民币                 ；若乙方存在未整改的质量缺陷、安全隐患或拖欠农民工工资情况，甲方有权暂停支付对应阶段的进度款且不承担逾期付款责任。

（三）工程竣工并经甲方验收合格出具《竣工验收单》后，乙方开具税票，甲方核对无误后向乙方支付剩余工程款（项目中标价的30%）人民币        元，大写人民币                    。

（四）乙方在提出竣工申请时，将项目中标价的3%，人民币         元，大写人民币                    ，作为质量保证金转账给甲方。甲方在质保期（一年）满后，乙方已履行全部保修义务，且工程经甲方复核符合技术标准，甲方将此款项无息退还乙方。

（五）进度付款应确保节点工程符合建设要求，施工完成后按要求附全套施工资料，包括：施工总结报告、施工准备文件、施工综合管理文件、施工日志、施工工序自检文件等。

保养期

1.道路保养期为12个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

2.保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起十日内，应无条件予以保养。否则，经甲方催告后十日内仍未整改，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用（包括实际发生的维修合同金额确定的维修费用，以及甲方因此产生的管理费用等，按维修费用的10%计取）在保证金内扣除，超过保证的部分，甲方有权向乙方追偿。

十、合同解除及终止

（一）乙方未经甲方允许，禁止自行分包或转包本合同施工工程，否则甲方将给予警告并处以适度罚款，规定期限内不整改，甲方有权解除合同。

（二）乙方工程质量、安全、文明施工严重不符合甲方要求，或进度严重滞后（指逾期竣工超过30日），甲方有权解除合同，同时追收和扣除乙方所得相应的工程款用于缺陷修补。

（三）乙方劳动力素质、数量、工具不能满足施工要求或非法雇佣童工、超龄数农民工等，甲方有权解除合同。

（四）乙方严重挪用施工人员工资，严重影响工程进度和职工情绪，甚至引起工人上访或投诉等，甲方有权解除合同，并强制代替乙方为工人发放剩余工资，如代发剩余工资的额度超过乙方剩余工程款时，甲方将通过法律途径追诉乙方的责任。

（五）本工程全部交工且各项费用、责任结清，则本合同自动终止。

十一、违约、索赔

（一）违约

1.本合同关于乙方违约的具体责任:

(1)乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任，并承担合同价款5%的违约责任。
(2)因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总价的万分之五向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的10%；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方应承担由此产生的全部损失及替代施工费用。但因不可抗力因素导致的工期顺延，且经甲方同意的不按此办法执行。
工程质量应达到本合同约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应及时返工，若经两次返工仍未达到约定的质量标准则承担合同价款2%的违约责任。

2.乙方违反本合同可能产生的后果

如乙方有违反合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失。根据合同乙方承担的违约金和经济赔偿费，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除，不足部分由乙方缴纳，并且不排除采用其他补救方法的可能。

索赔

（1）当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

（2）甲方未能按合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其它情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款或乙方的其他经济损失，乙方可 7 日内以书面形式向甲方索赔，超出时限，视为认可。

（3）在工程施工过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据合同可以索赔的情况，乙方可按照合同约定的索赔程序向甲方提出索赔要求。

十二、争议的解决方式

（一）本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

（二）争议经协商仍无法解决的，双方约定按以下（2）方式解决。

1.提交当地劳动仲裁委员会，按照申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.在仲裁或诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍需履行。

十三、其他

（一）合同一式四份，甲方乙方各执两份。

（二）合同未尽事宜，应按照（1）约定：

1.甲乙双方协商解决。

2.另行书面协议。

（三）本合同自双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签订日期：                    签订日期：
第九部分 响应文件内容要求及格式
磋商供应商提交响应文件须知
1、磋商供应商按照本部分的顺序编排响应文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件
（一）响应文件封面及目录格式

响 应 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

磋商供应商单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或签章）
二〇    年  月   日

资  格  证  明  文  件

目    录

1、磋商供应商代表证明

2、响应函

3、具有独立承担民事责任的能力

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

8、供应商保证函

9、本项目要求的其他特定资格条件

10、响应保证金的交纳情况及开户许可证
11、采购政策
1.磋商供应商代表证明  

法定代表人（负责人）身份证明书格式
法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                   
单位性质：                                    

地    址：                                   
成立时间：                                   

经营期限：                                   
姓    名：              性  别：         

年    龄：              职  务： 

系        （磋商供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

                       磋商供应商：         (法人电子签章)


     年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

	
	


法定代表人（负责人）授权委托书格式 

法定代表人（负责人）授权委托书   

本授权委托书声明：注册于             （磋商供应商住址）的               （磋商供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （磋商供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：                ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

               磋商供应商：                      （法人电子签章）               法定代表人（负责人）：      （法定代表人电子签章）

代理人：            （代理人电子签章）                         

                                                 年  月  日

附磋商供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

	
	


2.响应函格式
响  应  函

                      (磋商供应商全称)授权          (磋商供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意以以下报价，按照磋商文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                     （￥               元） 。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件有效期 90天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资质要求。

4、提供磋商须知规定的全部响应文件。

5、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商文件公布的预算金额或最高限价时，报价将拒绝。                       
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、我方承诺对磋商小组依法从符合相应资格条件的磋商供应商中，确定参加磋商的磋商供应商没有任何异议。

10、对贵方在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件工程或相关技术要求的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

磋商供应商代表姓名：

磋商供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

磋商供应商：                         （法人电子签章）

                                               年  月  日
3.具有独立承担民事责任的能力

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

采购人：            

本供应商现参与                                    项目（项目编号：                  ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
磋商供应商：         （法人电子签章）

                                               年  月  日

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

采购人 ：            

本供应商现参与                              项目（项目编号：                  ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2023或2024年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
磋商供应商：         （法人电子签章）

                                               年  月  日

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

采购人 ：         

本供应商现参与                                  项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
磋商供应商：         （法人电子签章）

                                               年  月  日
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商履行合同能力承诺函
  采购人  ：

本供应商现参与                              项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

磋商供应商：         （法人电子签章）

                                               年  月  日

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

供应商近三年内无重大违法记录的承诺函

采购人 ：              

本供应商现参与                           项目（项目编号：                ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商：         （法人电子签章）

                                               年  月  日
8、供应商保证函
供应商保证函
（采购代理机构）：           
我方已详细阅读并清楚本项目磋商文件内容，自愿参加此次    （项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：

1．我方同意磋商文件的各项规定及你方对磋商文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及磋商文件规定的行为，自愿接受没收磋商保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第三部分磋商供应商须知，响应文件提交”的要求提交响应文件。 

4．我方同意投标有效期自提交响应文件的截止之日起算90天；赞同在特殊情况下，采购人与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交响应文件的截止之日起算90天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

5．我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

7．我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

8．我方赞同你方组织的资格审查人员、磋商小组所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、磋商小组无义务向供应商进行任何有关评审解释的规定；

9．我方保证诚实履行合同，保质保量按期完工；

10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

                        磋商供应商：（法人电子签章）：                 

                          法定代表人或全权代理人：（签章） 

日期：        年       月       日
9、本项目其他特定资格条件

按照本文件中“特定资格要求”规定提交相关证明文件扫描件；

10、响应保证金的交纳情况及开户许可证

提供响应保证金交纳证明扫描件；

提供响应人基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。

11、采购政策
中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

……  

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。   

磋商供应商名称：（法人电子签章）             

日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　 单位名称（法人电子签章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 日  期：
注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
响应文件封面及目录格式

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：
磋商供应商单位名称：（加盖单位公章）

二〇    年  月   日

商务技术文件

目    录

1、对工期、工程质量、响应有效期要求的响应内容

2、对技术标准和要求的响应内容

3、对节能产品、环境标志产品承诺要求

4、项目管理机构

    （1）项目管理机构配备情况表

    （2）项目经理简历表

    （3）项目项目总工简历表

5、报价一览表

6、施工组织设计

7、磋商供应商及项目经理资信

8、拟分包计划表

9、其他资料
1.对工期、工程质量、响应有效期要求的响应内容；

根据本文件第二部分磋商供应商须知前附表中的内容进行响应。

2.对技术标准和要求的响应内容；

根据本文件第五部分技术标准和要求的内容进行响应。
3.对节能产品、环境标志产品承诺要求；   

（1）节能产品、环境标志产品的承诺

    1、工程内容中含《节能产品政府采购品目清单》中的产品，属于国家强制性采购的，必须符合要求，并单独做出承诺（格式投标人自拟）。

    2、工程内容中含《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，要求优先选用，并单独做出承诺（格式投标人自拟）。

格式自拟

企业名称（法人电子签章）：

日 期：
4.项目管理机构

（1）项目管理机构配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表后附项目配备人员相关证件扫描件（复印件），项目经理和项目总工的证书扫描件（复印件）在资格审查资料部分提供。


（2）项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	注册建造师执业资格等级
	
	专业
	

	在建和近五年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日  期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目总工简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目总工年限
	

	在建和近五年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日   期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.报价一览表
报价一览表

	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商全称
	

	总报价
	大写：

小写：               元

	合同履约期限
	

	质量承诺
	

	项目经理
	

	项目总工
	


注:后附已标价的工程量清单。

磋商供应商名称：（法人电子签章）             

6.施工组织设计

1．磋商供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）针对本项目提供的项目施工组织方案（包括技术、物资、劳动组织准备，施工到竣工验收等组织方案）

（2）针对本项目制定的项目施工进度计划方案（包括施工过程、工期计划安排和保障措施等）

（3）针对本项目制定的施工质量控制方案（工程技术管理、施工管理等）

（4）针对本项目制定的安全文明施工保障措施方案（在施工的各个环节、管理制度和操作规程、现场管控等）

（5）应急预案和紧急事件处置措施
（6）关键部位施工方案

（7）针对本项目拟投入的技术人员配备情况

2．若磋商供应商须知规定施工组织设计采用技术方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按“施工组织设计编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表 

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．磋商供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

磋商供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 7.磋商供应商及项目经理资信

（一）磋商供应商近五年完成的部分同类型工程情况表

（二）项目经理近五年完成的同类型工程情况表

（三）磋商供应商正在施工的和新承接的部分项目情况表

（四）其他材料

（一）磋商供应商近五年完成的同类型工程情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标（成交）通知书和合同协议书、竣工验收证明扫描件（复印件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

 （二）项目经理近五年完成的同类型工程情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标（成交）通知书和合同协议书、竣工验收证明扫描件（复印件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（三）磋商供应商正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标（成交）通知书和合同协议书扫描件（复印件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）其他材料

 8.拟分包计划表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

9.其他资料 

